# תיק 4/441/2022

פסק דין · 2025-07-15 · חולון · אורי שלומאי

עותק זה נוצר אוטומטית מטקסט שחולץ מן המסמך הציבורי. הוא אינו DOCX רשמי ויש לאמת כל ציטוט ומספר עמוד מול ה־PDF.

עמוד מקור 1

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/441/2022 :‬‬                                   ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין‬
‫אורי שלומאי‬

‫ידגר אורי‬    ‫‪1‬‬                 ‫תובעים‬
‫ידגר נעמה‬     ‫‪2‬‬
‫פוקס ליטל‪-‬ליבי‬       ‫‪3‬‬
‫פוקס גיל יצחק‬      ‫‪4‬‬
‫אופנהיימר יוסף‬      ‫‪5‬‬
‫אופנהיימר רותי‬      ‫‪6‬‬
‫מזרחי דוד‬    ‫‪7‬‬
‫מזרחי יצחק‬      ‫‪8‬‬
‫מזרחי יוסף‬     ‫‪9‬‬
‫צדוק רחל‬    ‫‪10‬‬
‫צדוק שמואל‬      ‫‪11‬‬
‫אדילי ג'קי‬   ‫‪12‬‬
‫שטינציגר יעל‬     ‫‪13‬‬
‫בירנבוים ברונילדה‬     ‫‪14‬‬
‫בירנבוים יוסי‬    ‫‪15‬‬
‫צצנשוילי ליובוב‬    ‫‪16‬‬
‫בן עטיה ציון‬    ‫‪17‬‬
‫בן עטיה ליאורה‬     ‫‪18‬‬
‫שטרית מאירה‬       ‫‪19‬‬
‫שטרית מיכאל‬       ‫‪20‬‬
‫ארץ קדושה אמין‬       ‫‪21‬‬
‫באמצעות ב"כ‪ :‬עו"ד רוזן יוגב‬
‫דרך בן גוריון ‪ ,93‬בת ים‬
‫טל'‪ 0505901010 :‬פקס‪036332015 :‬‬

‫נגד‬
‫ישראל רוני (נמחק)‬      ‫‪1‬‬                 ‫נתבעים‬
‫בן עדו בנימין‬     ‫‪2‬‬
‫בן עדו שרה‬      ‫‪3‬‬
‫ציון אברהם‬      ‫‪4‬‬
‫ציון שרה‬      ‫‪5‬‬
‫באמצעות ב"כ‪ :‬עו"ד בן סימון אתי ועו"ד ברנשטיין חגית‬
‫אלנבי ‪ ,108‬תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫טל'‪0504951223 :‬‬

‫ונדר תמרה‬       ‫‪6‬‬
‫שד העצמאות ‪ ,‬בת ים‬
‫טל'‪052-2760412 :‬‬

‫מאיר איציק (נמחק)‬       ‫‪7‬‬

‫עמוד ‪1‬‬

עמוד מקור 2

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/441/2022 :‬‬                                          ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫שד העצמאות ‪ ,‬בת ים‬

‫מאיר פולה(נמחקה)‬     ‫‪8‬‬
‫באמצעות ב"כ‪ :‬עו"ד בן סימון אתי ועו"ד ברנשטיין חגית‬
‫אלנבי ‪ ,108‬תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫טל'‪0504951223 :‬‬

‫פסק דין‬
‫‪ .1‬לפניי תביעה שהוגשה ביום ‪ 10.11.2022‬לפי סעיף ‪5‬א(א) לחוק המקרקעין (חיזוק בתים‬
‫משותפים מפני רעידות אדמה)‪ ,‬התשס"ח – ‪( 2008‬להלן‪ :‬חוק החיזוק)‪.‬‬

‫‪ .2‬אומר כבר כעת‪ ,‬כי ההליך נפתח בשנת ‪ ,2022‬ניתנו בו עשרות החלטות והתנהלו בו מספר רב‬
‫של דיונים‪ .‬כמו כן ההליך התעכב גם בעטיים של התובעים שהתמהמהו בהגשת כתב תביעה‬
‫מתוקן במשך כשנה‪ .‬מאחר שתוקף ההיתר שניתן אמור לפוג בחודש הקרוב ולאור‬
‫הפצרותיהם של התובעים ליתן פסק דין בהקדם‪ ,‬לא מצאתי לפרט את כל ההליכים עד כה‪,‬‬
‫אלא לאחוז את השור בקרניו בקשר לליבת טענות הצדדים‪ .‬על כן אנסה לתמצת את עיקרי‬
‫הדברים ולא אאריך יתר על המידה בתיאור העובדות וטענות הצדדים חרף אריכותו של‬
‫ההליך‪.‬‬

‫תמצית העובדות וכתב התביעה‬
‫‪ .3‬התובעים הם בעלי הזכויות של ‪ 13‬מתוך ‪ 18‬תתי חלקות בבית המשותף ברחוב שד'‬
‫העצמאות ‪18‬א' בבת‪-‬ים הידוע כגוש ‪ 7141‬חלקה ‪( 93‬להלן‪ :‬הבית המשותף)‪ .‬הנתבעים הם‬
‫בעלי הזכויות בהתאמה של תתי חלקות ‪ 11 ,9 ,7 ,1‬ו‪ 16 -‬בבית המשותף‪ .‬יצוין כי במהלך‬
‫ניהול ההליך הנתבעים ‪ 7-8‬על הסכם התמ"א (ועל כן נמחקו מכתב התביעה)‪.‬‬

‫‪ .4‬התובעים בתביעתם מבקשים שאעשה שימוש בסמכותי לפי חוק החיזוק ואאשר פרויקט‬
‫תמ"א ‪ 38/1‬בבית המשותף (להלן‪ :‬הפרויקט)‪ ,‬אורה לנתבעים לחתום על מסמכי הפרויקט‬
‫ולחילופין למנות את ב"כ הדיירים המייצג אותם בהסכם מול היזם‪ ,‬עו"ד אורי בן עטייה‬
‫(להלן‪ :‬ב"כ הדיירים)‪.‬‬

‫‪ .5‬לפי הנטען בכתב התביעה‪ ,‬התובעים התקשרו עם חברת סלמן ומימון בניה ונדל"ן (להלן‪:‬‬
‫החברה היזמית) בהסכם לביצוע עבודות חיזוק בבית המשותף (להלן‪ :‬ההסכם)‪ .‬על פי‬

‫עמוד ‪2‬‬

עמוד מקור 3

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/441/2022 :‬‬                                         ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫ההסכם‪ ,‬ייבנו בבית המשותף ‪ 15‬יחידות נוספות ובתמורה תבנה מעלית נוספת בבית וכל‬
‫אחד מבעלי הדירות יהיה זכאי לתוספת של ממ"ד ומרפסת שמש‪.‬‬

‫‪ .6‬נטען כי התובעים מהווים את הרוב הדרוש להגשת התביעה נגד הנתבעים המתנגדים‬
‫לפרויקט (כ‪ .)72% -‬כמו כן ביום ‪ 17.1.2022‬ניתן היתר בתנאים לעבודות‪ .‬משכך ובהתאם‬
‫לסעיפים ‪(2‬א) ו‪(5-‬א) לחוק החיזוק‪ ,‬מתקיימים התנאים להגשת התביעה באשר לסעדים‬
‫שהתבקשו ופורטו לעיל‪.‬‬

‫‪ .7‬ייאמר כבר כעת כי מר שלומי סלמן‪ ,‬הבעלים של החברה היזמית (להלן‪ :‬סלמן או היזם)‪,‬‬
‫הוא גם בעל דירה (לה מוצמד הגג) בבית המשותף מושא הפרויקט‪.‬‬

‫תמצית טענות הנתבעים המתנגדים לפרויקט‬
‫‪ .8‬הנתבעים מתנגדים לפרויקט מטעמים רבים שעיקרם יפורטו להלן‪ .‬יצוין כבר כעת כי‬
‫נתבעים ‪ 5-2‬הגישו כתב הגנה וניהלו את ההליך ואילו נתבעת ‪ 6‬לא הגישה כתב הגנה‪.‬‬
‫מהודעת בנה של הנתבעת ‪ 6‬מיום ‪ 28.2.2023‬עולה כי הנתבעת היא אישה מבוגרת וחולה‪ ,‬אך‬
‫שלא מונה לה אפוטרופוס ובשל כך נמנע ממנה לחתום על ההסכם‪ .‬נתבע ‪ ,1‬שגם כן לא הגיש‬
‫כתב הגנה חתם על ההסכם לאחר הגשת התביעה ולבקשת התובעים נמחק מהתביעה‬
‫(החלטה מיום ‪ .)1.3.2023‬נתבעים ‪ 8-7‬חתמו על הסכם התמ"א בחודש יוני ‪ 2024‬ומשכך‬
‫ולבקשת התובעים‪ ,‬נמחקו אף הם מכתב התביעה‪.‬‬

‫‪ .9‬הנתבעים ‪ 5-2‬עותרים לדחיית התביעה מן הטעם שלא צורפה לכתב התביעה תוכנית עדכנית‬
‫של הפרויקט‪ ,‬ושההסכם שצורף לכתב התביעה חסר נספחים שאמורים היו להיות מצורפים‬
‫לו‪ .‬כפועל יוצא מכך‪ ,‬התובעים לא המציאו כתב מינוי נציגות אלא רק כתב ההסכמה באספת‬
‫דיירים (נספח י' לכתב התביעה)‪ .‬כמו כן‪ ,‬לא הומצאו מסמכים הכרחיים להוצאת הפרויקט‬
‫אל הפועל כגון ייפוי כוח לצרכי מס‪ ,‬בקשה לרישום הערת אזהרה על זכויות הבעלים‪ ,‬הסדר‬
‫שכר טרחה ב"כ הבעלים והסדר שכר טרחה של מפקח מטעם הבעלים‪.‬‬

‫‪ .10‬לגופו של עניין עיקר טענות הנתבעים מתכנסות לנקודות הבאות ביחס לפרויקט וההסכם‪,‬‬
‫שכל אחת והצטרפותן ביחד מצדיקות לטענתם את סירובם של הנתבעים לחתום על‬
‫ההסכם‪ :‬העדר ניסיון ואי הוכחת איתנות כלכלית מצד החברה היזמית והיזם; העדר אישור‬
‫לליווי פיננסי בהתאם להסכם; העדר בטחונות; טענות לעניין התכנוני‪-‬הנדסי; העדר נספח‬

‫עמוד ‪3‬‬

עמוד מקור 4

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/441/2022 :‬‬                                               ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫ביטוח ותנאיו; ופגמים בהסכם התמ"א‪ .‬כמו כן נטען ביחס להפרה של חובת שוויון‬
‫התמורות וטענות לפגיעה קניינית בדירות הנתבעים‪.‬‬

‫‪ .11‬מפאת קוצר הזמן והיריעה‪ ,‬להלן אדון בטענות הנתבעים‪ ,‬תוך הצגת טיעוני הצדדים ביחס‬
‫אליהן והכרעה‪.‬‬

‫דיון והכרעה‬
‫‪ .12‬טרם אכנס לגופן של טענות הצדדים אקדים ואומר כי נקודת המוצא לדיוננו‪ ,‬היא כי תביעה‬
‫בהתאם לסעיף ‪ 5‬לחוק החיזוק ותוכנית המתאר מושא התביעה (תמ"א ‪ ,)38‬משקפות‬
‫בעיק רן אינטרס ציבורי שנועד לחזק בתים משותפים מפני רעידות אדמה ואינן משקפות‬
‫אינטרס של בעלי הדירות בלבד‪ .‬משכך‪ ,‬המנגנון הקבוע בחוק החיזוק לצורך הוצאתו לפועל‬
‫של פרויקט תמ"א ‪ 38‬הוא ייחודי במובן זה שהוא מצריך רוב מופחת מזה המצוי בחוק‬
‫המקרקעין לצורך הסכמה לביצוע עבודות בבית המשותף‪ .‬הסדר זה נקבע בין היתר על רקע‬
‫החשיבות שראה המחוקק בהוצאה לפועל של פרויקטים לפי תמ"א ‪ ,38‬ובצורך ליצור איזון‬
‫בין מעמדו של הרכוש המשותף וזכויותיהם של בעלי הדירות בבית המשותף לבין הצורך‬
‫הציבורי החשוב שבחיזוק בתים משותפים (ראו‪ :‬ע"א ‪ 3700/15‬רוט נ' עגנון (‪;)27.6.2017‬‬
‫ע"א ‪ 1002/14‬שומרוני נ' קופמן (‪( )9.7.2014‬להלן‪ :‬עניין שומרוני))‪.‬‬

‫‪ .13‬חוק החיזוק קובע את דרכי התמודדות עם בעלי דירות המסרבים לחתום על הסכם התמ"א‬
‫ולהוציאו אל הפועל‪ .‬זאת‪ ,‬באמצעות הגשת תביעה למפקח על רישום מקרקעין אשר יבחן‬
‫האם הופר השוויון בין בעלי הדירות במסגרת ההסכם והאם זכויות הקניין של הפרט‬
‫צריכות לסגת מפני טובת הרוב‪:‬‬

‫"‪ ....‬כאשר יינתן היתר הבניה‪ ,‬והמיעוט עדיין יעמוד בסירובו ליתן‬
‫הסכמתו‪ ,‬יתייצב נא הרוב בפני המפקח על רישום מקרקעין‪ ,‬והמפקח יבחן‬
‫האם הופר השוויון והאם הרוב נוהג בתום לב‪ ,‬והאם 'הפיחותים' בזכויות‬
‫הקניין של המיעוט בטלים בשישים לעומת ההנאה הצומחת לו מעבודות‬
‫החיזוק הנעשות בבית‪ .‬מעל לכל‪ ,‬אם ימצא המפקח מקום לכך‪ ,‬יהיה‬
‫בוודאי מוסמך להתנות את ביצוע העבודות בפיצוי כספי‪ .‬המפקח על רישום‬
‫המקרקעין לא יהיה רשאי למנוע את ביצוע העבודות רק על בסיס טענות‬
‫המיעוט בנוגע לפגיעה בזכויות הקניין שלו‪ .‬זכויות אלה תדללנה וייגרמו‬
‫להם 'פיחותים'‪ ,‬אך פגיעות אלה לא יהיה בכוחם למנוע את עבודות‬
‫החיזוק‪ .‬סמכות ההתערבות של המפקח‪ ,‬לקבל את טענות המיעוט‪ ,‬ולא‬

‫עמוד ‪4‬‬

עמוד מקור 5

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/441/2022 :‬‬                                                ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫לאשר את ביצוע עבודות החיזוק‪ ,‬תהיה אפוא מצומצמת ביותר" (ע"א‬
‫(מחוזי חי') ‪ 899-03-09‬קלצוק נ' אורון (‪.))29.4.2010‬‬

‫עוד נקבע‪ ,‬כי כאשר מתקיימים שני התנאים המצטברים של קיומו של רוב דרוש וקבלת‬
‫היתר בנייה (בתנאים) לתוכנית‪ ,‬על מנת למנוע את "זכות הוטו" של בעל דירה המתנגד‬
‫לביצוע עבודות‪ ,‬נטל ההוכחה יוטל על כתפי הנתבעים‪-‬הסרבנים‪ ,‬והם אלו שיידרשו לשכנע‬
‫מדוע הם מתנגדים לפרויקט וככל שטענתם היא להיעדר שיווין בתמורות‪ ,‬עליהם להרים את‬
‫הנטל הראשוני לכך (ראו‪ :‬פסק דינה של השופטת ל' ביבי בעש"א ‪ 37151-01-22‬נענה ואח' נ'‬
‫עטר ואח'‪ ,‬בפסקה ‪( )2.6.2022( 30‬להלן‪ :‬עניין עטר); המפקח על המקרקעין בפ"ת‬
‫‪ 6/619/2020‬וינר נ' ליוונוב בפסקאות ‪.))6.10.2021( 57-55‬‬

‫‪ .14‬לצד האמור יצוין‪ ,‬כי במקרה שלפנינו בעליה של החברה היזמית הוא – במקרה או שלא‪,‬‬
‫בעליה של דירה בבית המשותף ויותר מכך – הוא הבעלים הבלעדי של גג הבית המשותף‪.‬‬
‫חוק החיזוק אמנם אינו מגביל בעל דירה לשמש כיזם של תוכנית תמ"א‪ ,‬אך לטעמי‪ ,‬לאור‬
‫החשש מניגוד עניינים והעדפת טובתו האישית על פני בעלי דירות אחרים ובשל החשש מכוח‬
‫עודף על פני בעלי הדירות בשל בעלותו על הגג‪ ,‬יש לבחון באופן הדוק יותר את ההיבטים‬
‫הנוגעים לפרויקט מבחינת ניסיון החברה היזמית‪ ,‬יכולות כלכליות‪ ,‬שוויון בתמורות וכיו"ב‪.‬‬
‫כמו כן יש לבחון האם נכללים בפרויקט מנגנונים חזקים דיים שימנעו את העדפת‬
‫האינטרסים האישיים של היזם‪ ,‬הן בכובעו כיזם והן בכובעו כבעל דירה‪ ,‬על פני אלו של יתר‬
‫בעלי הדירות‪.‬‬

‫‪ .15‬על רקע האמור אפנה לבחון את טענות הנתבעים ובפרט האם הן טענות "עקרוניות גרידא"‬
‫(כלשון האמור בעניין עטר ראו גם בעניין שומרוני‪ ,‬בפסקה ‪ ,)27‬או שיש בהן כדי להצביע על‬
‫פגיעה של ממש בזכויותיהם של הנתבעות‪.‬‬

‫‪ .16‬אקדים מסקנה לדיון ואומר כי מצאתי ממש בטיעוני הנתבעים ביחס לסוגית זהות החברה‬
‫היזמית ואיתנותה הכלכלית‪ ,‬בסוגיית הליווי הפיננסי לפרויקט‪ ,‬הביטחונות והנספח‬
‫הביטוחי לפרויקט‪ .‬כמו כן מצאתי קשיים בתכנון ההנדסי המשליך על מידת המסוכנות של‬
‫הפרויקט המעוררים את הצורך להגן על בעלי הדירות ביתר שאת‪ ,‬וכן מצאתי פגמים בפרטי‬
‫ההסכם וזאת על רקע האמור בסעיף ‪ 10‬דלעיל‪ .‬לטעמי‪ ,‬מצבור הטעמים האמורים מביא‬
‫למסקנה שיש לדחות את התביעה כנגד הנתבעים ולא לאשר את העבודות המוצעות‪.‬‬

‫העדר ניסיון ואי הוכחת איתנות כלכלית מצד היזם‬

‫עמוד ‪5‬‬

עמוד מקור 6

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/441/2022 :‬‬                                           ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫טענות הנתבעים‬
‫‪ .17‬בתמצית‪ ,‬נטען כי החברה היזמית‪ ,‬סלמן ומימון בניה ונדל"ן בע"מ‪ ,‬היא חברה שבבעלותו‬
‫הבלעדית של סלמן שלמה‪ ,‬שהוא גם הבעלים של דירת הגג בבניין מושא הפרויקט (תת‬
‫חלקה ‪ .)18‬חרף הצגתו כבעל ניסיון עשיר בתחום הבניה‪ ,‬לחברה היזמית ולבעליה אין כל‬
‫ניסיון קודם בתחום פרויקטים לבניה‪ .‬כמו כן‪ ,‬סלמן אישר כי הדירקטור הנוסף שבחברה‪,‬‬
‫דוד מימון‪ ,‬אינו משמש כדירקטור בחברה מזה זמן רב ואין לו כל קשר לחברה‪ ,‬וחרף עובדה‬
‫זאת הנ"ל עדיין רשום כדירקטור ברשם החברות‪ .‬בנוסף‪ ,‬גם איתנותו הכלכלית של היזם‬
‫מוטלת בספק‪ ,‬ועל אף החלטת הוועדה המקומית להציג "דוח איתנות כלכלית מאושר על ידי‬
‫המנהלת להתחדשות עירונית" הודיעה המנהלת ליזם ביום ‪ 14.8.2023‬כי החברה היזמית לא‬
‫עמדה בדרישות‪ .‬כמו כן ‪ ,‬היזם הודיע לבעלי הדירות כי החברה עצמה אינה מעמידה הון‬
‫עצמי וכי סלמן בכובעו כבעל החברה יעמיד את דירתו בבניין כבטוחה‪ .‬אלא‪ ,‬שמדובר בדירה‬
‫העתידה להיהרס במסגרת הפרויקט‪ ,‬ועניין זה יותיר את קניינם של הדיירים כבטוחה‬
‫היחידה שתיוותר כלפי הגורם המממן‪.‬‬

‫תשובת התובעים‬
‫‪ .18‬נטען כי החברה היזמית התחייבה שללא ליווי פיננסי לא יהיה פרויקט‪ ,‬וכמו כן החברה‬
‫תעמיד ערבויות בנקאיות בהתאם לדרישות ההסכם והחוק‪ ,‬לרבות ערבויות על פי חוק המכר‬
‫לטובת רוכשי הדירות החדשות‪ .‬בנוסף‪ ,‬הפרויקט ילווה על ידי גורמים פיננסיים מקצועיים‪,‬‬
‫דירת הגג של בעל החברה תשועבד כבטוחה נוספת לטובת הגוף המממן‪ ,‬והיזם יעמיד את‬
‫ההון העצמי הדרוש‪ .‬בנוסף‪ ,‬הפרויקט אושר על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אשר‬
‫בחנה את היזם ואת התכנון ההנדסי והגיעה למסקנה כי מדובר ביזם העומד בסטנדרטים‬
‫המקצועיים הנדרשים‪ .‬בהקשר זה‪ ,‬מציינים התובעים כי בהתאם לאספת הדיירים‬
‫שהתקיימה ביום ‪ 5.6.2024‬במסגרתה שוב אושררה החברה היזמית‪ ,‬אושררו התמורות‬
‫ואושררה סוגיית הליווי הפיננסי ומכאן ניתן ללמוד שרוב הדיירים חתמו עם היזמית‪ ,‬ועל כן‬
‫אין למנהלת התחדשות העירונית כל סמכות למנוע את הפרויקט‪.‬‬

‫דיון והכרעה‬
‫‪ .19‬אקדים ואומר כי נושא העדר ניסיון החברה היזמית ואיתנותה הכלכלית מהוות נקודות‬
‫מכריעות באשר לגורלה של התביעה‪ ,‬שכן אלו הן הבסיס להיתכנותו של הפרויקט וממילא‬
‫לגורל זכויותיהם הקנייניות של הנתבעים (ראו‪ :‬ת"א (מחוזי ת"א) ‪ 8991-10-15‬כוכבה יוסף‬
‫נ' די סי אס חיזוק מבנים בע"מ (‪ .))22.8.2021‬יצוין כי לאורך ההליך התרעתי בפני היזם‬
‫והתובעים כי נושא זה עומד בבסיס התביעה והפצרתי בהם למצוא פתרונות לקושי זה (כגון‬
‫הוספת שותף לחברה היזמית) – אך הם סירבו לעשות כן (ראו לדוגמה‪ ,‬בפרוטוקול הדיון‬

‫עמוד ‪6‬‬

עמוד מקור 7

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/441/2022 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫מיום ‪ ,12.5.2024‬בעמ' ‪ 8‬שם הובהר כי לב התיק הוא האיתנות הכלכלית של היזם והבטחת‬
‫שלמות הבית המשותף)‪.‬‬

‫‪ .20‬לגופו של עניין‪ ,‬אין מחלוקת שהחברה היזמית חסרת ניסיון בתחום ההתחדשות העירונית‬
‫וגם בעליה אינו בעל ניסיון רב בפרויקטים מעין אלו (פרוטוקול הדיון מיום ‪ 12.5.2024‬בעמ'‬
‫‪ 3‬שורות ‪ .)21-16‬אולם‪ ,‬בעובדה זו כשלעצמה אין כדי לקבוע שזכויותיהם הקנייניות של‬
‫בעלי הדירות ייפגעו באופן המצדיק קביעה שיפוטית שאינה מאפשרת את הוצאתו של‬
‫הפרויקט אל הפועל‪ .‬עם זאת‪ ,‬שילוב עובדה זו יחד עם העדר איתנות פיננסית מוכחת בהחלט‬
‫מוביל למסקנה כי גורל הפרויקט עלול להיות מוטל בספק וממילא זכויותיהם הקנייניות של‬
‫הנתבעים בסכנה של ממש‪ .‬בהקשר זה יצוין כי התובעים לא השכילו להביא כל ראיה‬
‫התומכת בטענותיהם בדבר איתנות כלכלית של החברה היזמית או של היזם‪ .‬נהפוך הוא‪.‬‬
‫בהתאם לעדותו של היזם‪ ,‬אין לחברה היזמית כל נכסים ואין לה כל פעילות המכניסה‬
‫כספים (פרוטוקול מיום ‪ ,12.5.2024‬עמ' ‪ 3‬שורות ‪ .)40-35‬לדברי היזם‪ ,‬הערבות היחידה של‬
‫החברה היא הערבות שלו וזאת מבלי שהיזם טרח להציג כל מסמך המעיד על ערבות זו וכן‬
‫על אסמכתאות המעידות על איתנותו הכלכלית – ראו שם‪ ,‬בעמ' ‪ 4‬שורות ‪:20-6‬‬

‫"ש‪ .‬כמה הון עצמי מזרימה החברה?‬
‫ת‪ .‬ככל שידרש‪.‬‬
‫ש‪ .‬האם אתה ערב באופן אישי לחברה היזמית?‬
‫ת‪ .‬כן‬
‫ש‪ .‬יש לך כתב ערבות להראות לי?‬
‫ת‪ .‬לא‬
‫ש‪ .‬אתה יודע שהחברה היא חברה בע"מ וזה שאתה בא ואומר שאתה ערב‬
‫זה על הקרח‪ .‬אני רוצה לראות מסמך כתוב בינך לבין חברה יזמית‪.‬‬
‫ת‪ .‬כמו שאמרתי אני התחייבתי לחברה לליווי סגור‪.‬‬
‫ש‪ .‬אז אתה לא ערב לחברה?‬
‫ת‪ .‬אני ערב לחברה‬
‫ש‪ .‬יש לך מסמך כתוב?‬
‫ת‪ .‬לא‪.‬‬
‫ש‪ .‬התחייבת בפני הדיירים בכתב?‬
‫ת‪ .‬לא שאני יודע‪ .‬לחברה עצמה אני יודע שהתחייבתי‪".‬‬

‫בכל הכבוד‪ ,‬כשגורל זכויות קנייניות של בעלי דירות מוטל על הכף‪ ,‬לא ניתן להסתפק‬
‫בהצהרות בלבד‪ ,‬וכפי שאראה להלן‪ ,‬אינן מגובות בכל אסמכתא שניתן לבסס עליה את‬
‫איתנותה הכלכלית של החברה היזמית‪.‬‬

‫‪ .21‬יתר על כן‪ ,‬בנסיבות העניין אף גוף אחר לא ביצע כל בדיקה של איתנות כלכלית של החברה‬
‫היזמית או היזם‪ ,‬ויוזכר כי חלק מתנאי הוועדה להיתר בתנאים היה בדיקת האיתנות‬

‫עמוד ‪7‬‬

עמוד מקור 8

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/441/2022 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫הפיננסית של היזם (ראה סעיף ‪ 14‬להחלטת הוועדה מיום ‪ ,)5.1.2022‬אף התובעים לא הביאו‬
‫כל תימוכין להתקיימות תנאי זה‪ .‬מנגד‪ ,‬ראש מנהלת התחדשות עירונית בבת‪-‬ים‪ ,‬מר עומר‬
‫זיו‪ ,‬הצהיר בעדותו כי חרף דרישתה של המנהלת מהיזם להציג מסמכים על איתנותה‬
‫הכלכלית של החברה אך היא לא עשתה כן (פרוטוקול מיום ‪ 12.5.2024‬בעמ' ‪ ,12‬שורות ‪38-‬‬
‫‪.)29‬‬
‫"ש‪ :‬בהחלטת הוועדה מיום ‪ 5.1.2022‬חלק מדרישות בקרת התוכן זה דו"ח‬
‫איתנות כלכלית מאושר על ידי המינהלת‪ .‬האם נכון שדו"ח איתנות כלכלית‬
‫אמור לשקף את יכולת החברה לעמוד ביכולתיה?‬
‫ת‪ :‬דו"ח איתנות אמור לשקף את יכולת החברה לקדם פרויקט כזה ולסיים‬
‫אותו‪.‬‬
‫ש‪ :‬האם נכון שביקשת מהחברה להציג בפניכם מסמכים שיעידו על‬
‫האיתנות הכלכלית שלה?‬
‫ת‪ :‬כן‬
‫ש‪ :‬האם נכון שהחברה לא הצליחה להציג דו"ח דירוג אשראי כפי‬
‫שהתבקשה על ידכם?‬
‫ת‪ :‬נכון‬
‫ש‪ :‬האם נכון שהחברה לא הצליחה לקבל תצהיר רואה חשבון בקשר‬
‫לפעילותה הכלכלית כפי שהתבקשה?‬
‫ת‪ :‬נכון‪".‬‬

‫[וראו שם‪ ,‬בעמ' ‪ 13‬שורות ‪]25-15‬‬

‫‪ .22‬מעבר לכך‪ ,‬כל אחד מבעלי דירות התובעים שהעידו בפניי‪ ,‬ציינו כי לא ביצעו כל בדיקה בדבר‬
‫איתנותה הכלכלית של החברה היזמית (ראו לדוגמה‪ ,‬עדותו של מר יוסף אופנהיימר ששימש‬
‫אף כנציגות בעלי הדירות – פרוטוקול מיום ‪ 14.11.2024‬בעמ' ‪ ;17-16‬הגב' צצנשווילי ליובוב‪,‬‬
‫שם בעמ' ‪ 19‬שורות ‪ .)50-47‬בהקשר זה אף יצוין כי מעדותו של אופנהיימר‪ ,‬שהגיש תצהיר‬
‫מטעם התובעים‪ ,‬עולה כי הליך בחירת היזם נעשה באופן חפוז כ"בלית ברירה" לאחר‬
‫שהיזם הציע את עצמו והתובעים העדיפו להשית עליו את הוצאות שיפוץ הבית‪ ,‬שהוכרז‬
‫כבית מסוכן (שם‪ ,‬עמ' ‪ 15‬שורות ‪ .)37-20‬מכאן שגם בעלי דירות התובעים‪ ,‬המבקשים לחייב‬
‫את הנתבעים לחתום על ההסכם‪ ,‬לא פעלו באופן סביר כדי להבטיח את הזכויות על פי‬
‫ההסכם‪ ,‬ונראה שלקחו סיכון גדול בשל אילוצים אחרים‪.‬‬

‫‪ .23‬גם ב"כ הדיירים שאמון על הבטחת הגנת בעלי הדירות בפרויקט העיד כי לא ביצע כל‬
‫בדיקות של איתנות כלכלית (פרוטוקול מיום ‪ 12.5.2024‬עמ' ‪ 16‬שורות ‪ .)14-11‬יתר על כן‪,‬‬
‫ב"כ הדיירים ציין במכתבו מיום ‪ 11.6.2024‬כי בדיקת היתכנות כלכלית אינה אפשרית‬
‫בנסיבות (סעיף ‪ 9‬למכתב)‪:‬‬

‫"באשר לאיתנות הפיננסית של היזם – בדיקה יזומה על ידי הבעלים‬
‫באמצעות מומחה מטעמם‪ ,‬אינה בת היתכנות‪ ,‬באשר כל דייר יצטרך‬

‫עמוד ‪8‬‬

עמוד מקור 9

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/441/2022 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫לממנה‪ ,‬ועלותה אינה נמוכה‪ .‬תחת זאת‪ ,‬וכמקובל בפרויקטים "עממיים"‬
‫אחרים‪ ,‬בדיקת איתנות כלכלית של היזם מבוצעת על ידי מומחים מטעמו‬
‫של הגוף המלווה פיננסית את הפרויקט‪ .‬בעיקרון‪ ,‬על אף שהבחינה מיועדת‬
‫להבטיח את עניינו של הגוף המממן‪ ,‬ולא של הבעלים כפי שהגוף דואג‬
‫להבהיר‪ ,‬הרי שקיימת חפיפה כמעט מוחלטת באינטרסים להגיע אל‬
‫ההערכה מציאותית של עמידות היזם‪ ,‬ומשכך‪ ,‬גם אם הבדיקה לא נערכת‬
‫בעבור הדיירים מלכתחילה‪ ,‬הרי שבדיעבד היא מייצגת נאמנה את עניינם‬
‫בבחינת האיתנות של היזם‪ .‬לפיכך‪ ,‬סיכום בעניין זה ייעשה עם קבלת‬
‫הסכם הליווי מאת הגורם המלווה‪ ,‬הביטחונות שהוא יעמיד והביטחונות‬
‫שלא יבקש לעצמו במסגרת ליווי סגור"‪.‬‬

‫בכל הכבוד‪ ,‬אין מדובר אלא בהתחמקות מלב העניין – הבטחת איתנותה הכלכלית של‬
‫החברה היזמית לצורך ביצוע הפרויקט שגם לפי עדותו של ב"כ הדיירים אינו פרויקט פשוט‬
‫שחף מסיכונים‪ .‬ההסתמכות על כך שליזם דירה בבית המשותף ועל הליווי הפיננסי שנכון‬
‫להיום לא אושר באופן ודאי (ראו להלן)‪ ,‬אינם מאיינים את החשש הממשי מפני מצבה‬
‫הפיננסי של החברה‪ ,‬שלמצער אינו ברור‪.‬‬

‫‪ .24‬העולה מהאמור‪ ,‬שעד היום לא התבצעה כל בדיקה בדבר איתנותה הכלכלית של החברה‬
‫היזמית וזאת על אף העובדה כי מדובר בחברה חדשה שזה הפרויקט הראשון שלה‪ ,‬ואף לא‬
‫התבצעה בדיקת איתנות של היזם‪ .‬התובעים אף לא השכילו להביא כל ראייה או אסמכתא‬
‫בדבר איתנות כלכלית במסגרת ההליך‪ .‬האסמכתא היחידה בהקשר זה מטעם התובעים היא‬
‫החזקה לפיה קבלת ליווי פיננסי מלווה בבדיקת הגוף המלווה בדבר יכולתו הפיננסית של‬
‫היזם (ראו‪ :‬סעיף ‪ 66‬לסיכומי התובעים)‪ .‬ואולם‪ ,‬טענה זו נטענה בעלמא‪ ,‬מה עוד שנכון‬
‫להיום אין ליווי פיננסי סגור מחמת העדר הסכמות של כלל בעלי הדירות וממילא אין‬
‫להסתמך על טענה זו בשלב זה‪.‬‬

‫‪ .25‬הנה כי כן‪ ,‬התובעים לא עמדו בנטל להראות איתנות כלכלית של החברה היזמית או של‬
‫היזם‪ ,‬ולטעמי ועל רקע האמור יש לבחון את מהות הפרויקט וההיתכנות להוציאו אל הפועל‪.‬‬
‫קביעות אלו יעברו כחוט השני בדיון וההכרעה ביחס לסוגיות להלן‪.‬‬

‫העדר אישור לליווי פיננסי בהתאם להסכם‬

‫טענות הנתבעים‬

‫עמוד ‪9‬‬

עמוד מקור 10

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/441/2022 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .26‬נטען כי עד היום היזם לא הצליח לקבל אישור לליווי פיננסי לפרויקט‪ .‬לטענת היזם‪ ,‬הליווי‬
‫אושר על ידי חברת קוואן (להלן‪ :‬חברת הליווי או קוואן) אך בסופו של יום הפרויקט טרם‬
‫אושר בוועדת האשראי של חברת קוואן‪ .‬כמו כן‪ ,‬מאחר שאין מדובר בבנק או בחברת ביטוח‪,‬‬
‫לא ברור מהם תנאי האשראי או אלו בטחונות תעמיד החברה ליזם או לבעלי הדירות‪ .‬עוד‬
‫נטען כי פנייתו של היזם לחברת קוואן מהווה הפרה יסודית של סעיף ‪ 16.1‬להסכם התמ"א‬
‫שמשמעותה בטלות ההסכם‪.‬‬

‫תשובת התובעים‬
‫‪ .27‬בסיכומיהם מפריכים התובעים את הטענה בדבר בטלות ההסכם‪ ,‬ובהקשר זה נטען כי על פי‬
‫הפרשנות של סעיף ‪ 5.5‬להסכם‪ ,‬היזם רשאי לבחור האם להתקשר בליווי ובאיזה מסגרת‬
‫לקבל את המימון מבנק או מחברת ביטוח לפי שיקול דעתו‪ .‬התובעים מסתמכים על עדותו‬
‫של ב"כ הדיירים‪ ,‬עו"ד בן עטיה‪ ,‬בציינו שקוואן הביעה נכונות להתקשר עם היזם בהסכם‬
‫הליווי ואף העמידה לו מימון ביניים למימון הליכי הרישוי‪ .‬בנוסף‪ ,‬באספת הדיירים לא‬
‫נשמעה כל התנגדות להתקשרות עם חברת קוואן כל עוד הליווי ייעשה כליווי סגור‪.‬‬

‫דיון והכרעה‬
‫‪ .28‬גם סוגיה זו יש לבחון על רקע העדר הוכחת איתנות פיננסית של החברה היזמית‪ ,‬שכן ליווי‬
‫פיננסי מהווה נדבך הכרחי להוצאת הפרויקט אל הפועל‪ .‬לצורך הדיון אני נכון להניח‬
‫שהחברה תקבל ליווי פיננסי מחברת קוואן‪ ,‬ועל אף שהתובעים לא המציאו חוות דעת‬
‫כלכלית‪ ,‬אני מוכן להניח כי מדובר בחברה האמונה על התחום ושיש לה ניסיון במתן‬
‫ערבויות מעין אלה‪ .‬אולם‪ ,‬יש לזכור כי בניגוד להסכם ההלוואה שבין היזם ובין החברה‬
‫המלווה‪ ,‬הסכם הליווי כולל את כלל בעלי הדירות אשר הם צד להסכם וממילא נועד‬
‫להבטיח את העוגן הפיננסי של בעלי הדירות במקרה של קריסת הפרויקט (סעיף ‪16.2‬‬
‫להסכם התמ"א; ראו עדותו של ראש המנהלת בפרוטוקול מיום ‪ 12.5.2024‬עמ' ‪,13-12‬‬
‫שורות ‪.)50-22‬‬

‫‪ .29‬כמו כן‪ ,‬אין מחלוקת כי הבחירה הראשונה של בעלי הדירות הייתה לליווי בנקאי או של‬
‫חברת ביטוח‪ ,‬אשר מטבע הדברים נותן ביטחון רב יותר לבעלי הדירות‪ ,‬מכוח היותן חברות‬
‫ציבוריות לראייה‪ ,‬כי בהסכם התמ"א נקבע בסעיף ‪ 5.5‬כי קבלת ליווי בנקאי לפרויקט יהווה‬
‫תנאי מתלה ("התנאי המתלה השישי")‪:‬‬

‫"‪ 5.5‬קבלת ליווי בנקאי לפרויקט (להלן‪" :‬התנאי המתלה השישי")‬

‫עמוד ‪10‬‬

עמוד מקור 11

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/441/2022 :‬‬                                                ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫קבלת אישור מהבנק המלווה לליווי בנקאי לפרויקט‪ .‬בכל מקרה של סירוב‬
‫בנק המלווה ובלבד שדרישות אלו יהיו מקובלות בפרויקטים מסוג זה‪ ,‬יראו‬
‫תנאי זה כתנאי מפסיק‪".‬‬

‫וכן בסעיף ‪ 16.1‬להסכם נקבע שהיזם יהיה רשאי לקבל מימון מבנק או חברת ביטוח‪ ,‬כלהלן‪:‬‬

‫"‪ .16‬מימון פיננסי – ליווי בנקאי‬
‫‪ .16.1‬היזם יהיה רשאי לקבל מימון לביצוע העבודות לפי הסכם זה ו‪/‬או כל‬
‫חלק מהפרויקט מבנק או חברת ביטוח (לעיל להלן‪" :‬הבנק‬
‫המלווה")‪ .‬מובהר כי הבנק כהגדרתו לעיל יכול ויהיה אחד הבנקים‬
‫המסחריים המוכרים בישראל ו‪/‬או הבנקים שלהם למשכנתאות ו‪/‬או‬
‫אחת מחברות הביטוח המובילות בישראל‪ ,‬והליווי יהיה ליווי בנקאי‬
‫סגור‪".‬‬

‫עינינו הרואות כי גם בהתאם להסכם ברירת המחדל היא ליווי בנקאי לפרויקט‪ .‬יתר על כן‪,‬‬
‫כפי שנראה מסעיף ‪ 5.5‬להסכם – קבלת אישור מהבנק המלווה מהווה תנאי מתלה להסכם‪.‬‬
‫רוצה לומר‪ ,‬כי ליווי בנקאי מהווה אבן ראשה של ההסכם‪ .‬אמנם אכן‪ ,‬במסגרת סעיף ‪5.6‬‬
‫להסכם‪ ,‬החל על כל התנאים המתלים בהסכם נקבע כי "היזם יהא רשאי לוותר על קיומו‬
‫של אחד או יותר מהתנאים המתלים הכול לפי שיקול דעתו הבלעדי באמצעות הודעה בכתב‬
‫אשר ימסור לב"כ הבעלים‪ ."...‬אין מחלוקת שלא נמסרה לבעלי הדירות כל הודעה בכתב‬
‫כמתחייב בהסכם וממילא לא התקיים הסייג לתנאי המתלה שבהסכם‪ .‬אולם‪ ,‬יש ליתן את‬
‫הדעת גם ביחס לתנאי המפסיק שבסעיף ‪ 5.5‬להסכם‪ ,‬לפיו הודעת סירוב של הבנק למתן‬
‫ליווי תהווה תנאי מפסיק לחוזה‪ .‬במקרה דנא לא התקבלה הודעת סירוב מהבנק מן הטעם‬
‫הפשוט שהיזם לא עשה כל מאמץ על מנת לקבל אישור מהבנק‪ ,‬וזאת‪ ,‬ייתכן ביודעו כי לא‬
‫יקבל אישור כזה‪ .‬כך עולה מעדותו של היזם בפרוטוקול מיום ‪ 12.5.2024‬בעמ' ‪ 3‬שורות ‪15-‬‬
‫‪:11‬‬

‫"ש‪ :‬בסעיף ‪ 16.1‬לחוזה התחייבת לפנות לבנק או לחברת ביטוח לשם ליווי‪,‬‬
‫תפרט לי באיזה בנק היית‪.‬‬
‫ת‪ :‬אני הייתי בבנק בכמה מקומות‪ ,‬יש לי יועץ בשם איתן והוא ליווה אותי‬
‫ובחרנו בקוואן שמלווה אותנו‪.‬‬
‫ש‪ :‬אתה לא יודע לאיזה בנק פניתם?‬
‫ת‪ :‬פניתי לבנק מזרחי‪ .‬לא חיכיתי לתשובה כי בחרתי בקוואן‪".‬‬

‫רוצה לומר שהיזם למעשה הפר את חובתו לפי סעיף ‪ 16.1‬להסכם ובשיטת "שב ואל תעשה"‬
‫בחר לפנות לחברה חוץ בנקאית על מנת לקבל מימון טרם מיצוי ההליכים מול הבנק‪ ,‬וזאת‬

‫עמוד ‪11‬‬

עמוד מקור 12

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/441/2022 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫בניגוד לסעיפי ההסכם ולרצונם של בעלי הדירות כפי שבא לידי ביטוי בלשון ההסכם‪.‬‬
‫בהצטרף לנסיבות הנוספות לעניין היעדר ביסוס מספק לאיתנות כלכלית של היזם‪ ,‬נראה כי‬
‫הוויתור על ליווי בנקאי‪ ,‬הדורש‪ ,‬מחד‪ ,‬דרישות קפדניות יותר מהיזם ומאידך נותן בטוחה‬
‫כלכלית טובה יותר לפרויקט‪ ,‬מחזק את המסקנה בדבר היעדר איתנות כלכלית של היזם‬
‫לצורך ביצוע פרויקט מסוג זה‪ ,‬וכתוצאה מכך‪ ,‬אף לקיחת סיכונים המשליכים על היתכנות‬
‫הפרויקט‪.‬‬

‫‪ .30‬לא נעלמה מעיני טענת התובעים כי במסגרת הסכם הליווי של קוואן‪ ,‬הערבות ניתנת על ידי‬
‫חברות ביטוח מוכרות‪ ,‬אך גם בכך אין לאיין את החשש עליו עומדים הנתבעים וזאת על רקע‬
‫העדר הוכחת איתנות של החברה היזמית‪ .‬כל אשר הסתמכו עליו התובעים הוא מכתב‬
‫עקרוני של קוואן שאין בו כל פרטים בקשר להתחייבויותיהן של חברות הביטוח המלוות‪,‬‬
‫תנאי האשראי‪ ,‬הביטחונות והערבויות לצורך הפרויקט‪ ,‬וזאת במיוחד שקוואן טרם אישרה‬
‫באופן סופי את הליווי‪ .‬אלא‪ ,‬שלטענת התובעים בעלי הדירות אשררו את הסכם הליווי עם‬
‫קוואן במסגרת אסיפה שהתקיימה ביום ‪ ,5.6.2024‬ולטענת ב"כ הדיירים נושאי הביטחונות‬
‫ותנאי הליווי ייבדקו בהמשך הדרך‪:‬‬

‫"עם זאת‪ ,‬לא למותר לציין כי הבטחונות המוצעים על ידי הגורם‬
‫"קוואן פתרונות מימון בע"מ‪ ...‬צריך להיבדק כמתאים וראוי‬
‫להבטיח את האינטרסים הממוניים של בעלי הדירות אשר אינם‬
‫רוכשי דירות בפועל‪ ,‬אלא בעלים כעובר למימוש פרויקט תמ"א‪.‬‬
‫ייתכן‪ ,‬שתתבקש מטעמי‪ ,‬כבא כוח הבעלים‪ ,‬לקבל התחייבות מאת‬
‫היזם‪ ,‬כי על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם התמ"א‪ ,‬הרי‬
‫שמימוש הפרויקט מותנה בקיומו של ליווי פיננסי‪ ,‬ולא ניתן יהיה‬
‫להסתמך על הון עצמי של היזם בלבד‪ ,‬תוך ויתור על ליווי פיננסי‪.‬‬
‫כמו כן נבקש שייקבע‪ ,‬כי הביטחונות תואמים את חשיפות של‬
‫הבעלים על פי חוות דעת שהם יקבלו מאת גורם מטעמם‪ ,‬הרשות‬
‫להתחדשות עירונית או גורם דומה‪ ,‬ללא השתתפות היזם כאחד‬
‫מהבעלים‪( ".‬סעיף ‪ 12‬למכתב ב"כ בעלי הדירות מיום ‪.)11.6.2024‬‬

‫בכל הכבוד‪ ,‬הסתמכות בעלי הדירות ובכללם הנתבעים על בדיקות שיבוצעו בעתיד – שחלקן‬
‫הגדול היו צריכות להתבצע זה מכבר‪ ,‬אינו מקהה את הסיכון החל על בעלי הדירות ובפרט‬
‫על הנתבעים בהוצאת הפרויקט אל הפועל‪ .‬כמו כן‪ ,‬אשרור ההתקשרות עם קוואן על סמך‬
‫מכתב עקרוני בלבד מבלי שלבעלי הדירות המידע הפרוס בפניהם בקשר לביטחונם הפיננסי‬
‫כתוצאה מהוצאת הפרויקט אל הפועל ‪ -‬אין בו ממש‪.‬‬

‫עמוד ‪12‬‬

עמוד מקור 13

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/441/2022 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .31‬כל אלו מוליכים אותי למסקנה שבהקשר רכיב זה אין בידי לחייב את הנתבעים לחתום על‬
‫ההסכם ולאשר את העבודות האמורות‪ ,‬ומשעה שההיתר ניתן לחברה היזמית‪ ,‬אין מקום‬
‫לאשר את הפרויקט בתנאים‪.‬‬

‫העדר בטחונות ראויים‬

‫טענות הנתבעים‬
‫‪ .32‬מדובר בפרויקט מורכב במבנה שהוגדר כמבנה מסוכן‪ .‬היזם מתכוון כמעט להכפיל את מס'‬
‫יחידות הדיור מ‪ 17 -‬יח"ד ל‪ 32 -‬יח"ד‪ .‬בנוסף‪ ,‬בכוונתו לחפור חניון מתחת לבניין באופן‬
‫שחלק מחניות הבעלים יועתקו לחניון תת‪-‬קרקעי‪ .‬כמו כן הוא מתכוון להרוס את הדירה‬
‫בקומת הגג ולהוסיף עוד ‪ 4.5‬קומות לבניין הרעוע ממילא ולהוסיף ‪ 2‬בריכות שחיה‪ .‬נטען‬
‫אפוא כי שווי ערבויות הביצוע המקובל בפרויקטים מסוג זה הינו בין ‪ 25%‬ל‪ 30% -‬לכל‬
‫הפחות‪ .‬כך ששווי הערבויות בפרויקט זה אמור לכל הפחות כ‪ 1,400,000 -‬ש"ח‪ .‬ואולם‪,‬‬
‫בסעיף ‪ 16‬להסכם שכותרתו "בטחונות" הועמדה ערבות הביצוע על סך של ‪ 300,000‬ש"ח‬
‫לכלל הדיירים‪ ,‬המהווה כ‪ 5.5% -‬משווי התמורות המינימלי כמפורט לעיל‪.‬‬

‫תשובת התובעים‬
‫‪ .33‬יצוין שהתובעים בסיכומיהם לא התייחסו לסוגיית תחשיב גובה הערבויות‪ ,‬אך צוין כי‬
‫בעקבות הדיונים ב"כ היזם הצהיר כי ערבות הביצוע תוגדל מסך של ‪ 300,000‬ש"ח לסך של‬
‫‪ 850,000‬ש"ח (ראו גם פרוטוקול מיום ‪ ,5.9.2023‬בעמ' ‪ ;5‬יצוין כי בסיכומי התובעים הצהירו‬
‫שגובה הערבות יעמוד על ‪ 900,000‬ש"ח)‪ .‬כמו כן היזם שב והצהיר כי תנאי לפרויקט יהיה‬
‫ליווי פיננסי סגור (ראו למשל תגובת התובעים מיום ‪.)15.2.2024‬‬

‫דיון והכרעה‬
‫‪ .34‬אקדים ואומר כי סוגית גובה הערבות היא סוגיה החוסה תחת התנאים המסחריים של‬
‫ההסכם שמעצם טיבם וטבעם מהווים תולדה של מו"מ בין הצדדים (ראו‪ :‬פסק דיני בתיק‬
‫(מפקח על רישום מקרקעין חולון) ‪ 4/282/2021‬נץ נ' פולקר‪ ,‬בפסקה ‪ 60‬והאסמכתאות שם‬
‫(‪( ))10.8.2023‬להלן‪ :‬עניין נץ)‪ .‬למצער‪ ,‬נושא זה הוא עניין שבמומחיות התלוי במשתנים‬
‫רבים וביניהם מיקום העבודות‪ ,‬מידת מורכבותן‪ ,‬סוגן וכיו"ב ‪ -‬והצדדים לא טרחו להביא‬
‫חוות דעת בנושא (השוו לעניין נץ‪ ,‬בפסקאות ‪.)62-61‬‬

‫עמוד ‪13‬‬

עמוד מקור 14

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/441/2022 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .35‬חרף האמור‪ ,‬אני סבור שגם בסוגיה זו יש קושי של ממש הפועל לרעת התובעים‪ .‬נקודת‬
‫המוצא לדיון היא הסכם התמ"א במסגרתו הועמדה הערבות על סך ‪ 300,000‬ש"ח בלבד‬
‫(סעיף ‪ 16‬להסכם)‪ ,‬וזאת על אף שבמסגרת דו"ח מושחר שהוגש לתיק (ראו הודעת התובעים‬
‫מיום ‪ )2.5.2024‬נכתב כי גובה ערבות ביצוע היא בסך ‪ 900,000‬ש"ח וערבות בדק היא בסך‬
‫‪ 100,000‬ש"ח [יצוין שמאחר והמלל מושחר לא ברור הקשר הקביעה האמורה‪ ,‬ומכל מקום‬
‫לא מדובר בחוות דעת כלכלית]‪ .‬ואולם‪ ,‬רק במסגרת ההליך הסכים היזם להתחייב שגובה‬
‫הערבות יוגדל לסך של ‪ 900,000‬ש"ח כאשר היה מצופה ממנו לאור דו"ח האפס להגדיל את‬
‫גובה הערבות כבר במסגרת ההסכם או בסמוך לאחר החתימה על ההסכם‪ .‬בנוסף‬
‫התרשמותי‪ ,‬גם בנקודה זו‪ ,‬שבעלי הדירות לא נכנסו לעובי הקורה‪ ,‬והסתמכו – כמו בסוגיות‬
‫אחרות‪ ,‬על ההתפתחויות בעתיד והתחייבויותיו בעל פה של היזם‪ ,‬בניגוד לאינטרסים שלהם‪.‬‬
‫כך נשאל ב"כ הדיירים בחקירתו בעניין זה והשיב ש"דובר שנעדכן את זה" (לעניין גובה‬
‫הערבות – א‪.‬ש)‪ ,‬וגם לשיטתו – מורכבות הפרויקט מחייבת ערבות ממשית (פרוטוקול מיום‬
‫‪ ,12.5.2024‬עמ' ‪ 18‬שורה ‪.)46‬‬

‫‪ .36‬אמנם בהסכם רגיל מול חברה יזמית לא הייתי מוצא מקום להתערב בהסכמות הצדדים‬
‫בעניין זה‪ ,‬אולם בנסיבות שבהן עולה חשש ממשי לאיתנותה הכלכלית של החברה היזמית‪,‬‬
‫היה מקום שהתובעים ישכנעו כי גם עניין זה נבדק בקפידה‪ .‬מאחר שלא הוצגה בפניי חוות‬
‫דעת כלכלית‪ ,‬אמנם איני יכול לקבוע מה גובה הערבות המינימלית והאם הערבות שהוצעה‬
‫מספקת בנסיבות‪ ,‬אך כפי שהראיתי להלן ברור בעיני בעלי הדירות וב"כ לא העמיקו בסוגיה‬
‫זו שיש בה קריטיות להבטחת האינטרסים הרכושיים של בעלי הדירות ובכללם של‬
‫הנתבעים‪.‬‬

‫טענות לעניין התכנוני‪-‬הנדסי‬

‫טענות הנתבעים‬
‫‪ .37‬נטען כי הפרויקט הוגדר על ידי הוועדה המקומית כפרויקט מורכב‪ ,‬וקיים חשש ממשי‬
‫לגרימת נזק לבניין העולה כדי הצורך בפינוי הדיירים‪ ,‬כפי שעולה מהחלטת הוועדה‬
‫המקומית ועל כן הנתבעות חוששות מפגיעה בשלומן ובטיחותן‪ .‬כמו כן‪ ,‬הבית המשותף‬
‫הוכרז לפני שנים על ידי עיריית בת‪-‬ים כבניין מסוכן אשר מהווה סכנה לנפש ולרכוש‪ .‬ברם‪,‬‬
‫במסגרת הפרויקט‪ ,‬מתוכננת חפירה בעומק של ‪ 2‬קומות מתחת לבניין לצורך הגדלת‬
‫מקומות החניה‪ .‬נטען כי שטח החפירה מתחת לבניין אף גדל לעומת התוכנית אשר הייתה‬
‫מונחת בפני הוועדה בעת מתן החלטתה‪ ,‬והכוללת בין היתר את הריסת מקלט הבטון הקיים‬
‫בבניין בקומה ‪ -1‬המהווה חלק מיסודות הבניין‪ .‬בנוסף‪ ,‬בתוכנית האחרונה שהוגשה‬

‫עמוד ‪14‬‬

עמוד מקור 15

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/441/2022 :‬‬                                           ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫מתוכננות להיבנות שתי בריכות בקומות העליונות של הבניין‪ ,‬על אף שבהחלטת הועדה‬
‫קיימת התייחסות לבריכה אחת בלבד ולא ידוע מהן ההשלכות מבחינת יציבות הבניין‪.‬‬

‫תשובת התובעים‬
‫‪ .38‬נטען כי רק מוסדות התכנון והרשויות המקומיות הם בעלי הסמכות הבלעדית לאשר עבודות‬
‫חפירה ובנייה‪ ,‬וכדי לתקוף את החלטות הרשות היה על הנתבעים להגיש השגה על החלטת‬
‫הועדה המקומית ‪ -‬אך הם לא עשו כן‪ .‬לגופו של עניין נטען שהליך קבלת היתר הבניה התנהל‬
‫במוסדות התכנון באופן המקובל‪ ,‬וכפי שעולה מחקירתה של מהנדסת העיר דאז‪ ,‬חפירה‬
‫לצורך חיזוק הבית היא דבר שבשגרה‪ ,‬וכן שהחפירה דנא מלווה בחוות דעת הנדסיות מטעם‬
‫הוועדה ומטעם החברה היזמית‪.‬‬

‫דיון והכרעה‬
‫‪ .39‬ככלל‪ ,‬סמכותו העניינית של מפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעה לפי חוק החיזוק‬
‫מתוחמת לסוגיות קנייניות העולות כתוצאה מהוצאת פרויקט תמ"א ‪ 38‬אל הפועל‪ ,‬ולא‬
‫לנושאים התכנוניים עליהם אמונות ועדות התכנון (ראו‪ :‬עע"מ ‪ 7381/15‬ש‪ .‬דורפרגר בע"מ‬
‫ואח' נ' הועדה המקומית לתכנון ובנייה חיפה ואח' בפסקה ‪ ;)30.10.2016( 45‬עת"מ (תל‬
‫אביב‪-‬יפו) ‪ 53123-03-14‬מלכה שיין נ' ועדת הערר לתכנון ובניה ת"א‪ ,‬בפסקה ‪26‬‬
‫(‪ .)) 1.1.2015‬עם זאת‪ ,‬אין מדובר בכלל גורף אשר מאיין את סמכותו הטבועה של המפקח‬
‫לדון בסוגיות אלו הקשורות במישרין לפרויקט מושא התביעה (ראו‪ :‬עש"א (תל אביב‪-‬יפו)‬
‫‪ 66066-11-22‬בנימין בן ציון בנהם נ' רחל לנציאנו‪ ,‬בפסקה ‪( ))28.12.22( 33‬להלן‪ :‬עניין‬
‫לנציאנו)‪.‬‬

‫‪ .40‬אומר כבר כעת כי חרף הקשיים שאני מוצא בנושא התכנוני‪ ,‬בשים לב לתוצאת פסק הדין‬
‫איני רואה לנכון לקבוע ממצאים בדבר סבירות הנושא התכנוני ומשכך גם לא אכנס לפרטי‬
‫התוכניות בנקודה זו‪ .‬אני גם נכון להניח לצורך הדיון‪ ,‬כי נכון להיום התוכנית ההנדסית‬
‫עומדת בתקן‪ .‬עם זאת‪ ,‬מצאתי לעמוד על הנושא התכנוני כתימוכין לכך שמדובר בפרויקט‬
‫מורכב הטומן בחובו סיכונים לא מבוטלים לזכויותיהם הקנייניות של הנתבעים‪.‬‬

‫‪ .41‬למסקנה זו אני מגיע בשל העובדה שאינה נתונה במחלוקת כי בהתאם לתוכנית שאושרה יש‬
‫צורך בחפירה עמוקה מתחת לבית המשותף (הצדדים חלוקים על עומק החפירה אך מוסכם‬
‫שמדובר לכל הפחות בעומק של ‪ 2‬קומות ובשטח של ‪ 200‬מטר – ראו עדותו של המהנדס‬
‫שילר מטעם התובעים בעמ' ‪ 8‬שורות ‪ .)49-44‬הכול מסכימים כי ייתכן שבגינה יצטרכו לפנות‬
‫את בעלי הדירות מדירתם‪ .‬ודוק – בהינתן כי מדובר בתמ"א חיזוק ולא בתמ"א הריסה‬

‫עמוד ‪15‬‬

עמוד מקור 16

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/441/2022 :‬‬                                               ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫ובינוי‪ ,‬מדובר במקרה לא נפוץ שמעמיק את הסיכונים לבעלי הדירות (ראו עדותו של‬
‫המהנדס הורוביץ מטעם הנתבעים בפרוטוקול מיום ‪ 16.1.2025‬בעמ' ‪ 16‬שורות ‪ 7-4‬וגם‬
‫שורות ‪ .)11-9‬יתרה מכך‪ ,‬על אף שהועדה המקומית אישרה את התוכנית על אף החפירה‬
‫הצפויה‪ ,‬ועל אף שאני נכון להניח לצורך הדיון כי החפירה כיום עומדת בתקן ההנדסי‪ ,‬כפי‬
‫שעולה מעדותה של מהנדסת העיר‪ ,‬האחריות על העבודות מוטלת על בעלי הדירות בלבד‬
‫שהסכימו לתוכנית (פרוטוקול מיום ‪ 12.5.2024‬עמ' ‪ 9‬שורות ‪ .)39-36‬יתר על כן‪ ,‬לשאלתי את‬
‫מהנדסת העיר בחקירתה "כשאני אמור לאשר את העבודות האלה אני יכול להסתמך על‬
‫ההחלטה שלכם שהיא לא רלוונטית לתוכנית הזאת?" השיבה באופן נחרץ כי האחריות‬
‫בסופו של יום מוטלת על בעלי הדירות (שם‪ ,‬עמ' ‪ 9‬שורות ‪ .)39-36‬אלא‪ ,‬שגם הקונסטרוקטור‬
‫מטעם התובעים הודה בהגינותו שגם אם ייתן כיום אישור לעבודות החפירה‪ ,‬הוא אינו יכול‬
‫להתחי יב שיפקח על העבודות מתחילתן ועד סופן‪ ,‬בין היתר אם החברה היזמית לא תוכל‬
‫לשלם לו עבור עבודתו (פרוטוקול מיום ‪ ,16.1.2025‬עמ' ‪ 4‬שורות ‪.)35-32‬‬

‫‪ .42‬רוצה לומר כי עצם החפירה מתחת לבית מהווה סיכון לשלמותו‪ ,‬וממילא לשלמותו של הבית‬
‫המשותף‪ ,‬בין אם מדובר בעומק חפירה שנטען על ידי התובעים ובין אם מדובר בעומק‬
‫חפירה רחב יותר כנטען על ידי הנתבעים‪ .‬ברי‪ ,‬כי במצב דברים זה גם אם ניתן כיום אישור‬
‫הנדסי לעבודות‪ ,‬לא ניתן לקבוע שלא ייגרם לבית המשותף נזק בלתי הפיך המחייב השקעה‬
‫נוספת של כספים לצורך שיקומו‪ ,‬ובהינתן העדר איתנות פיננסית‪ ,‬ליווי פיננסי ראוי וייתכן‬
‫שגם ערבויות שאינן מתאימות לסוג העבודות (כאמור‪ ,‬איני מכריע בשאלה זו)‪ ,‬הסיכון‬
‫שעומד בפני בעלי הדירות גדל שבעתיים‪.‬‬

‫‪ .43‬חיזוק למסקנה זו אני מוצא אף בהסכם התמ"א עצמו אשר צוין בו שביצוע הפרויקט תלוי‬
‫"בגורמים כלכליים ותכנוניים מורכבים"‪ ,‬ומשכך היזם ביקש להגן על עצמו במקרה‬
‫שהפרויקט לא ייצא אל הפועל מסיבות של כדאיות כלכלית הוא רשאי ליתן לבעלים הודעת‬
‫ביטול והפסקת ההסכם (ראו סעיף ‪ 6.1‬להסכם "ברירת ביטול ראשונה")‪.‬‬

‫‪ .44‬במאמר מוסגר יצוין‪ ,‬שהנתבעים טענו בסיכומיהם באריכות בעניין מילוי דרישות בקרת‬
‫התוכן שהוציאה הוועדה המקומית על ידי החברה היזמית‪ ,‬ובין היתר בעניין דוח ביסוס‬
‫הקרקע והעמדת ערבות בנקאית למילוי הבור‪ .‬אומר בתמצית‪ ,‬כי אכן התובעים לא המציאו‬
‫אסמכתא קבילה בעניין מילוי התנאים לעבודות‪ ,‬וכל שהסתמכו עליו היה בגדר שיחות בעל‬
‫פה עם מנהלת מחלקת תמ"א בעיריית בת ים (ראו סעיפים ‪ 4-3‬למכתבו של ב"כ הדיירים‬
‫מיום ‪ 11.6.2024‬עליו מסתמכים התובעים)‪ .‬ואולם‪ ,‬אני סבור כי נושא זה חורג מתחום‬
‫סמכותי העניינית‪ ,‬שכן נושא זה נתון לבדיקתה של הוועדה המקומית בלבד ככל ותצטרך‬
‫לכך בעתיד‪ .‬ממילא גם לא מצאתי כלל להידרש לבקשת הנתבעים בסיכומיהם להתערבות‬

‫עמוד ‪16‬‬

עמוד מקור 17

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/441/2022 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫בהחלטותיה של הוועדה המקומית או בהתנהלות אנשיה‪ ,‬עליהם חלה חזקת התקינות‬
‫המנהלית‪ ,‬וטוב לטענה זו שלא הייתה באה לעולם‪.‬‬

‫העדר נספח ביטוח‬

‫טענות הנתבעים‬
‫‪ .45‬הסכם התמ"א אינו כולל נספח ביטוח כפי שמתחייב בפרויקט מסוג זה‪ ,‬וסעיף הביטוח‬
‫שבהסכם (סעיף ‪ )15‬נעדר סכומים‪ ,‬ביטוח לכינון המבנה בערכו המלא למקרה של קריסה‪,‬‬
‫ביטוח אחריות המבוטחים כלפי צד שלישי‪ ,‬ביטוח מעבידים‪ ,‬כיסוי נזקים נלווים וכיו"ב‪ .‬עוד‬
‫נטען‪ ,‬כי בפגישה בין הצדדים מיום ‪ 31.5.2023‬היזם התחייב להעביר נספח ביטוח מפורט‬
‫שטרם הומצא‪.‬‬

‫תשובת התובעים‬
‫‪ .46‬לטענת התובעים בסיכומיהם‪ ,‬חזר היזם מספר רב של פעמים כי ימציא ביטוח עבודות‬
‫כנדרש בפרויקטים מסוג זה ‪ ,‬שכן לא יעלה על הדעת כי העבודות לא יתבצעו ללא קבלת‬
‫נספח ביטוח אשר יהיה מקובל על ב"כ הבעלים‪ .‬עוד נטען‪ ,‬כי קיומו של ביטוח מקיף ומלא‬
‫הוא אחד מדרישותיו של הגוף המלווה אשר יעמיד מימון לביצוע הפרויקט כמקובל‬
‫בפרויקטים מסוג זה‪.‬‬

‫דיון והכרעה‬
‫‪ .47‬אקדים ואומר כי סוגית הביטוח היא דוגמה נוספת לכך שהיזם אינו מתייחס ברצינות ראויה‬
‫לפרויקט ולסיכונים הטמונים בו‪ ,‬ולראייה חקירתו על ידי ב"כ הנתבעים בנושא מיום‬
‫‪ 12.5.2024‬עמ' ‪ 6‬שורות ‪ 20-4‬כלהלן‪:‬‬

‫"ש‪ .‬בפרויקט שאין ליווי סגור אין לו נספח ביטוח?‬
‫ת‪ .‬למיטב ידיעתי לכל פרויקט צריך להיות לו נספח ביטוח שמקיף את כל‬
‫החששות שיש לדיירים‪ .‬מן הסתם שאני בתור יזם לא רוצה לקחת ריזיקה‬
‫גם על הנכס שלי שהוא נכס מאד יקר‪.‬‬
‫ש‪ .‬הדיירים הם לא איזה צד ג' בפרויקט‪ .‬יש להם זכות לדעת על מה ביטוח‬
‫והאם הביטוח כולל פינוי של הדיירים ושהבניין עלול לקרוס ומה גובה‬
‫סעיפי הביטוח שאתם נותנים ודברים כאלה‪ .‬אם עד עכשיו לא המצאתם‬
‫להם נספח ביטוח‪ ,‬מתי אתה מצפה שיומצא להם נספח ביטוח?‬
‫ת‪ .‬אני מאמין שאני אעשה את נספח הביטוח גם להם וגם לנו שלא תהיה‬
‫שום סכנה‪.‬‬
‫ש‪ .‬במקרה שאתם נכנסים לדירה וגורעים חלק מהחדר אתם מבצעים‬
‫עבודות בתוך הדירה‪ .‬האם אתם נותנים ביטוח לעבודות שאתם מבצעים‬
‫בתוך הדירה?‬
‫ת‪ .‬אני בטוח שיהיה ביטוח שיאבטח את הדיירים שמידה ויהיה להם נזק‬
‫או חלילה לדירה שלהם‪ ,‬אני חוזר שאנחנו לא נותנים לאף דירה שום שטח‬

‫עמוד ‪17‬‬

עמוד מקור 18

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/441/2022 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫ולא גובים מהם שום שטח‪ .‬הכל נעשה בהסכמת הדיירים והדיירים הם‬
‫שותפים יחד איתי‪.‬‬
‫ש‪ .‬אני רוצה שתענה לי בכן או לא‪ .‬האם כל אחד מדיירי הבניין יקבל בנפרד‬
‫ביטוח לעבודות שיבוצעו בדירתו?‬
‫ת‪ .‬אם לפי החוק יחייב אותו אני אעשה‪.‬‬
‫ש‪ .‬איזה חוק?‬
‫ת‪ .‬החוק שמגן על הדיירים‪".‬‬

‫למיטב התרשמותי מעדותו זו של היזם‪ ,‬הוא אינו בקיא בתחום וממילא אינו מבין את‬
‫המשמעויות הביטוחיות של הפרויקט‪ ,‬וזאת לצורך הבטחת נכסיהם של בעלי הדירות‪.‬‬
‫תשובותיו לשאלות היו מתחמקות וספקלטיביות (כלשונו‪" :‬אני בטוח שיהיה ביטוח")‪ ,‬וזאת‬
‫ביחס הפוך למידת הביטחון הפיננסי בו הוא מצוי‪ ,‬כפי שהראיתי לעיל‪ .‬במצב דברים זה היה‬
‫מצופה מהיזם להמציא לאלתר את נספח הביטוח ואפילו הסכמה עקרונית במסגרתה ניתן‬
‫היה ללמוד על סכומי הביטוח ותנאיו‪ .‬אך היזם התמהמה וחרף הבטחותיו לנתבעים כי‬
‫ימציא נספח כאמור (ראו מכתבו של היזם מיום ‪ – )21.6.2023‬עד היום לא הומצא נספח‬
‫הביטוח‪ .‬ניכר אף שהתובעים מודעים לקושי שיש בכך‪ ,‬שעד היום לא הומצא נספח ביטוח‬
‫ולכן ביקשו בסיכומיהם לכלול את הנושא כתנאי להיתר "בנוסח המקובל בפרויקטים מסוג‬
‫דומה" (סעיף ‪ 138.4‬לסיכומי התובעים) – אך בהינתן כי אין לי את הכלים המקצועיים‬
‫לקבוע בנושא זה ומאחר שלא כל הנתונים פרוסים בפניי‪ ,‬ואף משקבעתי שגם לחברה‬
‫היזמית אין כל ניסיון בתחום‪ ,‬איני סבור שיש בידי הכלים המשפטיים להורות כן תחת‬
‫ביטול הפרויקט‪.‬‬

‫טענות פרטניות לעניין הסכם התמ"א‬

‫טענות הנתבעים‬
‫‪ .48‬נטען כי הסכם התמ"א צורף לכתב התביעה ללא הנספחים המפורטים בו‪ ,‬ורק במהלך‬
‫ההליך הומצאו חלק מהנספחים וחלק מייפוי הכוח שלכאורה נחתמו על ידי מי מבעלי‬
‫הדירות במועד לא ידוע וללא אימות חתימה‪ .‬בנוסף‪ ,‬נטען ביחס לסעיפים ספציפיים של‬
‫ההסכם כי חלקם לא התקיימו חרף התחייבות היזם וחלקם אינם סבירים ובכלל זה ‪ -‬לא‬
‫צורף כל נספח למינוי נציגות‪ ,‬לא ידוע מי נבחר‪ ,‬מהן סמכויותיו והאם אותה נציגות מונתה‬
‫כדין‪.‬‬

‫תשובת התובעים‬

‫עמוד ‪18‬‬

עמוד מקור 19

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/441/2022 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .49‬בסיכומיהם‪ ,‬התובעים לא התייחסו לסוגיית הנספחים להסכם ואופן החתמת בעלי הדירות‬
‫עליהם‪ ,‬והתייחסו אך לחלק מטיעוני הנתבעים ביחס לסעיפים שונים בהסכם‪ .‬מעבר לכך‬
‫הדגישו כי יקבלו כל שינוי שיתבצע בהסכם במסגרת פסק הדין (סעיף ‪ 141.3‬לסיכומים)‪.‬‬

‫דיון והכרעה‬
‫‪ .50‬יצוין‪ ,‬כי אף בעיון ראשוני בהסכם החתום‪ ,‬נראה כי הוא רצוף פגמים המשליכים על תוקפו‪.‬‬
‫כך‪ ,‬מתוך שלוש עשרה חתימות על ההסכם עצמו‪ ,‬רק בשלוש מהן ניתן להבין מי הגורם‬
‫החותם וכן ניכר בעליל שהחתימות הועתקו לכל עמודי ההסכם‪ .‬למען ההמחשה בנוגע לטיבו‬
‫של ההסכם האינדיקציה לכך שההסכם עליו חתמו בעלי הדירות לא היה מוגמר – שבסעיף‬
‫‪ 7.6‬לו‪ ,‬נכתב בהדגשה "שלומי (היזם – א"ש) לבדיקתך"‪.‬‬

‫‪ .51‬כמו כן‪ ,‬אין מחלוקת שלהסכם לא צורפו הנספחים הרלוונטיים‪ ,‬ומכל מקום על הנספחים‬
‫שצורפו בשלב מאוחר יותר של ההליך היו חסרות חתימות של חלק מבעלי הדירות (ראו‬
‫בעניין זה בתצהירו של ב"כ הדיירים אשר הסביר כי חלק מבעלי הדירות ביקשו להימנע‬
‫מלחתום על כל העותקים הנדרשים)‪ .‬בהקשר זה יש לציין במיוחד את היעדרותם של‬
‫הנספחים הכוללים את חברי הנציגות של הדיירים‪ ,‬שעד היום לא ידועה זהותם‪ ,‬וכן את‬
‫הפרוגרמה של התוכנית‪.‬‬

‫‪ .52‬פגמים אלו מצטרפים למספר פגמים מהותיים שמצאתי בהסכם‪ ,‬שיש בהם כדי לפגוע בבעלי‬
‫הדירות‪ ,‬במיוחד על רקע מורכבותו של הפרויקט והעדר ניסיונו של היזם‪ ,‬כמו‪ ,‬למשל‪,‬‬
‫הסעיפים הבאים‪:‬‬

‫( ‪ ) -‬העדר נספח הביטוח שעליו עמדתי לעיל;‬

‫( ‪ ) -‬סעיף ‪ 6.1‬להסכם שגם עליו עמדתי לעיל – מקנה ליזם אפשרות לבטל את ההסכם אם‬
‫יתברר שהעסקה אינה כלכלית וליזם יהיה פחות מ‪ 25%-‬רווח‪ .‬על רקע מורכבותו של‬
‫הפרויקט והעדר ניסיונו של היזם‪ ,‬סוגיות עליהן עמדתי בהרחבה לעיל נראה בעיני כי‬
‫זכויותיהם של בעל הדירות עלולות להיפגע באופן דרמטי‪ ,‬כאשר היזם יהיה רשאי לבטל את‬
‫ההסכם ללא תמורה [ולא נעלם ממני סעיף ‪ 6.2‬להסכם המקנה לבעלי הדירות אפשרות לנהל‬
‫מו"מ עם היזם לעניין שינוי תנאי ההסכם – אך בנסיבות בו ניתנת ליזם האפשרות לבטל את‬
‫ההסכם בעיני סעיף זה מהווה אות מתה];‬

‫עמוד ‪19‬‬

עמוד מקור 20

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/441/2022 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫( ‪ ) -‬העדר נציגות נבחרת שעל פי ההסכם יש לערב אותה ולקבל הסכמתה בכתב ביחס‬
‫למספר נושאים מהותיים (ראו למשל סעיף ‪ 9.4‬להסכם);‬

‫( ‪ ) -‬סעיף ‪ 4.16‬להסכם מאפשר ליזם לשנות את החניות המוצמדות לדירות הבעלים‪ ,‬וזאת‬
‫בסתירה לסעיף ‪ 2.13‬להסכם לפיו מתחייב היזם שלא לפגוע בחניות אלא בתיאום עם בעל‬
‫הדירה‪[.‬יוער כי הנתבעים עמדו על סעיפים נוספים בתמ"א שלטענתם מקפחים את זכויות‬
‫בעלי הדירות]‪.‬‬

‫‪ .53‬חרף האמור‪ ,‬יצוין כי על ההסכם לבדו לא הייתי דוחה את התביעה‪ ,‬שכן בהקשר זה מעוות‬
‫יוכל לתקון וניתן היה לערוך שינויים בהסכם על בסיס מו"מ בין הצדדים‪ .‬כמו כן‪ ,‬לא נעלם‬
‫מעיני כי בעקבות ההליך התקיימה ביום ‪ 5.6.2024‬אסיפה מחודשת של בעלי הדירות‬
‫במסגרתה אשררו לכאורה את עיקרי ההסכם ונספחיו (הקיימים)‪ ,‬וגם בכך יש כדי לרפא‬
‫חלק מהפגמים שצוינו לעיל‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬בהינתן הקשיים האמורים בפרויקט עצמו ובהגנה‬
‫על זכויותיהם הקנייניות של בעלי הדירות‪ ,‬יש בפגמים שבהסכם כדי לחזק את הקשיים‬
‫האמורים‪.‬‬

‫סיכום ביניים‬

‫‪ .54‬הראיתי לעיל‪ ,‬כי הפרויקט מושא התביעה לוקה בקשיים רבים מבחינת היכולת להבטיח את‬
‫זכויותיהם הקנייניות של בעלי הדירות ובכללם הנתבעים‪ ,‬וזאת לנוכח העדר ניסיון ואי‬
‫הוכחת איתנות כלכלית מצד החברה היזמית והיזם‪ ,‬העדר אישור לליווי פיננסי בהתאם‬
‫להסכם‪ ,‬העדר בטחונות והעדר נספח ביטוח המגן על בעלי הדירות‪ .‬כל זאת על רקע מורכבות‬
‫הפרויקט והסיכונים הטמונים בו לבעלי הדירות ובכלל זה המורכבות ההנדסית בפרויקט‬
‫הכוללת חפירה משמעותית תחת הבניין‪ .‬לעיל גם עמדתי על כך‪ ,‬שחרף הקשיים בפרויקט‪,‬‬
‫התובעים אשר חתמו על ההסכם ובא‪-‬כוחם‪ ,‬שאמור להגן על האינטרסים הכלכליים שלהם‪,‬‬
‫לא נתנו דעתם על הקשיים בהם עלולים לעמוד בעתיד עם תחילת הפרויקט ובמהלכו‪,‬‬
‫ובמרבית הנושאים נתנו אמון ביזם או בהתפתחויות עתידיות‪ .‬זאת למרות שאין ממש באמון‬
‫זה‪ ,‬שכן היזם והחברה שבבעלותו נעדרי ניסיון ולא הוכיחו איתנות פיננסית המתחייבת‬
‫במקרים מעין אלה‪.‬‬
‫‪ .55‬בעניין שומרוני שהוזכר לעיל‪ ,‬נקבע כי בבואו לדון בבקשה לאשר הסכם תמ"א‪ ,‬על מפקח על‬
‫רישום מקרקעין לאזן בין הזכויות של הפרט לאלה של הכלל – המבקשים להוציא אל הפועל‬
‫את עבודות החיזוק‪ ,‬תוך התייחסות לשאלות הבאות שהותוו באותו עניין (בפסקה ‪)27‬‬
‫כלהלן‪:‬‬

‫עמוד ‪20‬‬

עמוד מקור 21

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/441/2022 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫"אשר על כן‪ ,‬בבואו לבחון בקשה לאשר הסכם‪ ,‬חרף התנגדות של מיעוט‬
‫מקרב הדיירים‪ ,‬עליו להקדים ולבחון את מכלול נסיבות העניין‪ ,‬ובכלל זה‬
‫לתת דעתו לשאלות הבאות‪ :‬האם הוצג טעם להתנגדות (או שמא‬
‫ההתנגדות היא בעלת אופי "עקרוני" ללא הנמקה)? האם במישור‬
‫האובייקטיבי התוכנית עתידה להיטיב את מצב כלל הדיירים בבניין? האם‬
‫התוכנית פוגעת באופן מהותי בזכויותיו של המיעוט? האם היא התקבלה‬
‫בחוסר תום לב או בניגוד עניינים? האם הוצגה תוכנית חלופית קונקרטית‬
‫והאם גלומים בזו יתרונות שאין בהסכם שהוצג לאישור? האם נשמר‬
‫השוויון בין הדיירים? המדובר ברשימת שיקולים לא ממצה וכמובן שעל‬
‫המפקח לשקול את התוכנית שמוגשת לאישורו בהתאם למכלול נסיבות‬
‫העניין‪".‬‬

‫בנוסף‪ ,‬נאמרו הדברים הבאים ביחס לתוצאות החיוביות המופקות מעבודות החיזוק גם כלפי‬
‫המתנגדים לעבודות‪:‬‬

‫"הוצאה לפועל של תוכנית חיזוק מבנים לפי תמ"א ‪ 38‬אינה יכולה להיבחן‬
‫רק מן הפרספקטיבה של פגיעה בזכויות הקניין של בעלי הדירות‪ ,‬אלא גם‬
‫מן הפרספקטיבה של העצמת זכויות הקניין שלהם‪ :‬הם זוכים להקצאה של‬
‫נכס קנייני יקר ערך שהוענק להם בפטור מתשלומי מסים ותשלומי חובה‬
‫אחרים [‪ ]...‬אכן‪ ,‬לא אחת‪ ,‬וכך גם במקרה דנן‪ ,‬הדיירים אינם מקבלים‬
‫בעלות ביחידות החדשות שנבנו‪ ,‬אולם הם נהנים מתוספת הבנייה בדרכים‬
‫אחרות (בהתאם לנסיבות הפיזיות והכלכליות של הבניין – בין על דרך‬
‫הגדלת דירותיהם‪ ,‬בין על דרך התקנת מעלית בבניין ובין בכל דרך אחרת)"‬
‫(שם‪ ,‬פסקה ‪.)25‬‬

‫‪ .56‬במקרה דנא אני סבור‪ ,‬שהטעמים בגינם התנגדו הנתבעים לפרויקט יש בהם ממש‪ ,‬והם‬
‫נוגעים בליבת הפרויקט שהוא באיזון שבין התמורות האפשריות לבעלי הדירות בבית‬
‫המשותף ובין מידת הסיכון לקניינם‪ ,‬כאשר זו האחרונה מטה את הכף לתוצאת פסק הדין‬
‫שהינה דחיית התביעה וממילא היעדר אישור לתחילת העבודות‪ .‬ודוק – הנתבעים עמדו על‬
‫שלל סוגיות נוספות הנוגעות גם לתום הלב של התובעים והיזם‪ ,‬ובכלל זה אופן קבלת‬
‫ההחלטות בעניינו של הפרויקט‪ ,‬החלופות ההנדסיות האפשריות לפרויקט שיכול והיה בהן‬
‫להפחית את מידת הסיכון שבו‪ ,‬אך לא נדרשתי לכל אלה נוכח התוצאה אליה הגעתי‪ ,‬נוכח‬
‫סוגיות הליבה שהובאו לעיל ‪ -‬שלטעמי מצדיקות כשלעצמן את דחיית התביעה‪.‬‬

‫עמוד ‪21‬‬

עמוד מקור 22

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/441/2022 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .57‬חרף התוצאה אליה הגעתי‪ ,‬לצורך שלמות התמונה והצגתה בכללותה מצאתי להתייחס‬
‫בקצרה לשני נושאים נוספים עליהם עמדו הנתבעים – שאת טיעוניהם בהקשרם לא מצאתי‬
‫לקבל‪ ,‬וזאת בבחינת למעלה מן הצורך‪.‬‬

‫העדר שוויון בתמורות‬

‫טענות הנתבעים‬
‫‪ .58‬נטען כי דירת היזם תהנה מתמורות עודפות על פני דירות יתר בעלי הדירות‪ ,‬בכך שהיזם‬
‫ייהנה מדירה בקומה גבוהה יותר ממיקום הדירה היום וכן שלדירה תבנה בריכה פרטית‪.‬‬

‫תשובת התובעים‬
‫‪ .59‬ל טענת התובעים אין מחלוקת כי דירתו של מר סלמן צריכה להיהרס לצורך בניית הפרויקט‪,‬‬
‫ואין מחלוקת כי כל בעלי הזכויות בבית המשותף משביחים את נכסיהם באמצעות הפרויקט‬
‫כולל זו של מר סלמן‪ .‬על פי חישוב השטחים בתוכנית דירת הגג של מר סלמן שהוצגה לבעלי‬
‫הזכויות בגרמושקה עליה חתמו בחודש מרץ ‪ ,2023‬השטח העיקרי המוצע לעומת הרשום‬
‫בנסח הרישום הוא זהה לחלוטין‪ .‬בנוסף‪ ,‬כל פרטי התמורה הניתנים למר סלמן היו ידועים‬
‫לכל בעלי דירות וכולם זולת הנתבעים מסכימים להם ואף אשררו אותם‪.‬‬

‫דיון והכרעה‬
‫‪ .60‬כאמור‪ ,‬במקרה דנא היזם הוא בעליה של דירה בבית המשותף ועובדה זו משליכה במיוחד‬
‫על נושא התמורות שכן קיים חשש לפיו היזם יפלה עצמו לטובה על פני בעלי הדירות‬
‫האחרים בעניין זה‪ .‬חרף האמור‪ ,‬נטל הראייה בנושא זה עודנו מוטל על הנתבעים‪ ,‬שלטעמי‬
‫לא הצליחו להוכיח העדר שוויון בתמורות בהקשר דירתו העתידית של היזם‪.‬‬

‫‪ .61‬נקודת המוצא לדיון בעניין זה היא כי בבואנו לבחון את נושא התמורות‪ ,‬השוויון הרלוונטי‬
‫הוא השוויון המהותי ולא בהכרח השוויון הכלכלי‪ ,‬כך "שבחינת השוויון בין התוספות לכל‬
‫אחת מהדירות יבחן קטגורית וכאשר כלל האצבע יהיה האם כל אחת מהדירות זוכה‬
‫לתוספות שטחים דומות במהותן‪ ,‬בהבדל מדומות בשווין או בתוספת הערך שהן מוסיפות‬
‫לכל אחת מהדירות‪ .‬שנית – ברי כי יש מי מבעלי הדירות שנהנה או סובל יותר מתוספות‬
‫הבנייה ואולם‪ ,‬על מנת שהתנגדותו תשמע‪ ,‬צריך שהפגיעה בזכויותיו תהיה מהותית‪ ,‬שאם‬
‫לא כן‪ ,‬המזור לדייר כאמור יהיה‪ ,‬לכל היותר‪ ,‬בתשלומי פיצוי" (עש"א (מחוזי ת"א) ‪13039-‬‬
‫‪ 12-20‬ניסני נ' חביב‪ ,‬בפסקה ‪.))26.4.2021( 60‬‬

‫עמוד ‪22‬‬

עמוד מקור 23

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/441/2022 :‬‬                                           ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .62‬בענייננו‪ ,‬בסיכומיהם זנחו הנתבעים למעשה את הטענה כי דירתו של היזם בהתאם לתוכנית‬
‫תקבל תמורות נוספות בדמותם של שטחים נוספים‪ .‬עיקר טיעוניהם של הנתבעים מופנה‬
‫כלפי העובדה שבניגוד לבעלי הדירות האחרים‪ ,‬היזם יקבל דירה חדשה ומשופצת בקומה‬
‫גבוהה מזו שדירתו מצויה בה כיום‪ .‬כפועל יוצא מכך‪ ,‬נטען כי ערכה של דירת היזם תעלה‬
‫עשרות מונים מזו של יתר בעלי הדירות‪ .‬באשר לערך הכלכלי‪ ,‬טענה זו אינה עולה בקנה אחד‬
‫עם הפסיקה שהובאה לעיל בדבר בחינת השוויון המהותי – מה עוד שהנתבעים לא תמכו את‬
‫טענותיהם בעניין זה בחוות דעת שמאית (ראו למשל‪ :‬תיק (המפקח על רישום מקרקעין‬
‫פ"ת) ‪ 6/553/2019‬מנדלמן נ' יורשי המנוח סלמן בפסקאות ‪.))16.8.2021( 60-58‬‬

‫‪ .63‬בנוסף על כך‪ ,‬לא ניתן להתעלם מכך שדירתו של היזם היא הדירה העליונה (פנטהאוז) לה‬
‫מוצמד הגג‪ ,‬ומשכך אין מנוס מהריסת הדירה ובנייה של דירה אחרת במקומה על כל‬
‫המשתמע מכך‪ .‬לכן‪ ,‬הטענה בנוגע להעדר שוויון בתמורות אינה יכולה להתקיים בנסיבות‬
‫האמורות‪.‬‬

‫פגיעה קניינית בדירות הנתבעים‬

‫טענות הנתבעים‬
‫‪ .64‬נתבעת ‪ 5‬טוענת כי הפרויקט יפגע בחניה הצמודה לדירתה בכך שהיא תופקע לצורך הבנייה‬
‫תמורת חניה במתקן חניה‪ .‬בנוסף‪ ,‬הגישה לממ"ד בדירה היא באמצעות גריעת שטח חדר‬
‫קיים בדירת הנתבעות ויצירת מעין "מסדרון" חסר שימוש בפני עצמו‪ ,‬על חשבון שטח החדר‬
‫הקיים‪ .‬משמעות הדבר‪ ,‬שהיזם מבקש לגרוע חלקים מתוך חדר קיים המשרת את הדירה‬
‫כיום כחדר שינה ולהפוך אותו לשטח חסר שימוש‪ .‬לטענת הנתבעת ‪ ,3‬מעבר לפגיעה האמורה‬
‫בנוגע לחלקים מהדירה לצורך גישה לממ"ד‪ ,‬היציאה אל המרפסת שתיבנה מתוכננת מחדר‬
‫השינה שלה ולא מהסלון‪ ,‬דבר שיפגע לה בפרטיות‪.‬‬

‫תשובת התובעים‬
‫‪ .65‬לטענת התובעים בסיכומיהם‪ ,‬מדובר בטענות שמקורן באילוצים תכנוניים שחלקם נלקחו‬
‫בחשבון בעקבות דרישות הנתבעת ‪ ,5‬וכן שלבעלי הדירות הוצגו מספר חלופות תכנוניות‬
‫שלבסוף נבחרה החלופה שמחייבת שינוי פנימי בדירה‪.‬‬

‫דיון והכרעה‬
‫‪ .66‬אומר בקצרה‪ ,‬שלא מצאתי לקבל את טענות הנתבעים בעניין זה‪ .‬מדובר בסוגיות תכנוניות‬
‫גרידא‪ ,‬מה עוד שמכורח הנסיבות של הוספת ממ"דים ושטחים לדירות ישנם אילוצים‬
‫תכנוניים המחייבים לעיתים קרובות שינויים פנים דירתיים‪ .‬ברם‪ ,‬עיון בתצהיר הנתבעת ‪3‬‬

‫עמוד ‪23‬‬

עמוד מקור 24

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/441/2022 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫מעלה שהיא מתנגדת לכל שינוי בדירה‪ ,‬הגם שחלק מהשינויים עשוי להביא תועלת לדירתה‬
‫(כגון הוספת שטחים וממ"ד)‪ ,‬וזאת בעיקר מן הטעם שהיא לא סומכת על היזם שלטענתה‬
‫עלול לגרום לנזקים בדירה (סעיפים ‪ 4-3‬לתצהירה)‪ .‬בכל הכבוד‪ ,‬מדובר בטענות כלליות‬
‫שאינן עולות בקנה אחד עם מהות הפרויקט ותוצאותיו‪ ,‬מה עוד שהנתבעים לא הוכיחו כל‬
‫פגיעה בדמות גריעה מהשטח הפרטי (להבדיל משינוי תכנוני פנים דירתי) המצדיק לעיתים‬
‫התערבות שיפוטית (ראו‪ ,‬עניין לנציאנו‪ ,‬בפסקה ‪.)43‬‬

‫‪ .67‬על רקע האמור לא מצאתי ממש בטענות הנתבעים בהקשר זה‪ ,‬ומשעה שאין בכך כדי‬
‫להשליך על תוצאת פסק הדין לא מצאתי להרחיב בסוגיה יתר על המידה‪.‬‬

‫סיכום‬

‫‪ .68‬הנה כי כן‪ ,‬ובהתחשב בכל אחד מהפגמים שמצאתי בפרויקט חיזוק הבית המשותף‬
‫ובהצטרפותם של כל אלה‪ ,‬מצאתי כי יש לדחות את התביעה נגד הנתבעים‪ ,‬המתנגדים‬
‫לפרויקט‪ ,‬ולא לאשר את הוצאתו של הפרויקט אל הפועל‪.‬‬

‫‪ .69‬יודגש‪ ,‬כי לאורך כל ההליך ניסיתי לשכנע את היזם להכניס שינויים מהותיים בפרויקט‬
‫ובכלל זה לבסס את איתנותו הכלכלית באמצעות הכנסת חברה שותפה לפרויקט‪ ,‬ליווי‬
‫פיננסי מהודק וכיו"ב‪ ,‬אך היזם סירב לעשות כן‪ ,‬ולעיתים הצהיר כי ישקול שינויים אך לא‬
‫עשה כן בפועל‪ .‬לאורך סיכומיהם‪ ,‬התובעים הצהירו כי יקבלו כל שינוי שאורה להם‪ ,‬וכן ב"כ‬
‫הדיירים הפציר בעדותו כי אורה על אישור ההסכם בתנאים בהתאם לאפשרות שניתנה לי‬
‫בחוק החיזוק (סעיף ‪(5‬ב) לחוק)‪ .‬עם זאת‪ ,‬לא אכחד‪ ,‬כי גם במסגרת כתיבת פסק הדין‬
‫ניסיתי בכל כוחי להגיע לתוצאה שאינה בטלות הפרויקט‪ ,‬אך נוכח הנימוקים עליהם עמדתי‬
‫לעיל אני סבור שאין מנוס מדחיית התביעה‪ .‬בנסיבות שנוצרו ‪ -‬הקשיים הממשיים בזהות‬
‫החברה היזמית‪ ,‬האיתנות הפיננסית שלה לצד מורכבות הפרויקט‪ ,‬וכן ביתר הנושאים שהם‬
‫כתוצאה ישירה מקשיים אלו‪ ,‬אין בידי הכלים (ושמא גם הסמכות) לאשר את הפרויקט‬
‫בתנאים‪ ,‬שחלקם מהווים תנאים כלכליים המצריכים מומחיות‪.‬‬

‫‪ .70‬אני מודע לכך כי התוצאה אליה הגעתי היא תוצאה לא פשוטה עבור בעלי הדירות ובעבור‬
‫היזם שהשקיע עד כה כספים רבים בבית‪ ,‬אך אני סבור שהצדק מחייב הגנה על בעלי הדירות‬
‫ובכללם הנתבעים – שלצערי ולמיטב שיפוטי לא יזכו לה במסגרת הפרויקט מושא התביעה‪.‬‬
‫בהקשר זה‪ ,‬יצוין כי בהודעות ובבקשות רבות מהתובעים בשבועות האחרונים למתן פסק‬
‫דין‪ ,‬צוין כי הפרויקט נדרש לצורך בניית ממ"דים ולהגנה מפני אירועים ביטחוניים‪ ,‬אך יוער‬

‫עמוד ‪24‬‬

עמוד מקור 25

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/441/2022 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫כי לא זו תכלית חוק החיזוק שכשמו נועד לקדם חיזוק בתים למניעת רעידות אדמה‪ ,‬ובניית‬
‫ממ"דים בבית הוא רק תוצאה נלווית לפרויקט‪ ,‬וזאת מבלי להמעיט בחשיבותם הביטחונית‪.‬‬

‫‪ .71‬לא אכחד‪ ,‬כי בשל חשיבות פרויקט חיזוק מסוג זה‪ ,‬נעשה מאמץ למצוא נימוקים כבדי‬
‫משקל לצורך אישורו‪ ,‬אך במכלול הנסיבות אין מנוס מהמסקנה שבאישור של פרויקט כזה‬
‫על כל סיכוניו עלול הנזק להיות מרובה על התועלת‪ ,‬אם בשל היעדר יכולות לסיים את‬
‫הפרויקט‪ ,‬אם בשל הסכנה לשלמות הבית המשותף והדירות שבו ואם בשל העדר יכולות‬
‫מוכחת לשפות את בעלי הדירות במקרים מעין אלו‪.‬‬

‫‪ .72‬אשר על כן‪ ,‬דין התביעה נגד הנתבעים ‪ 5-2‬להידחות‪ .‬בנסיבות בהם מצאתי כי אין לאשר את‬
‫הפרויקט מהנסיבות שפורטו מצאתי לדחות את התביעה גם נגד הנתבעת ‪ 6‬שהיא או מי‬
‫מטעמה לא טרחו להגיש כתב הגנה (תקנה ‪ 130‬לתקנות סדר הדין האזרחי‪ ,‬התשע"ט‪2018-‬‬
‫(להלן‪ :‬התקנות))‪.‬‬

‫‪ .73‬משעה שהתביעה כנגד הנתבעים נדחתה‪ ,‬ראיתי לנכון לפסוק הוצאות לטובת הנתבעים‪,‬‬
‫וזאת בהתאם להוראת תקנה ‪ 152‬לתקנות המחייבת את הערכאה השיפוטית לפסוק הוצאות‬
‫בתום הדיון‪ ,‬אלא אם קיימים טעמים מיוחדים שלא לחייבן‪ .‬בהתאם לתקנה ‪(151‬א)‬
‫לתקנות "חיוב בעל דין בתשלום הוצאות נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו‬
‫בהליך בהתחשב בתוצאותיו‪ ,‬במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין"‪.‬‬

‫‪ .74‬בשים לב לאורך ההליך‪ ,‬המשאבים הרבים שהוצאו בגינו גם על ידי הנתבעים (לרבות חוות‬
‫דעת מומחה‪ ,‬שכר טרחת עדים וכיו"ב)‪ ,‬ובהתחשב בכך שהתובעים לא הביאו טיעונים שכנגד‬
‫בעניין זה‪ ,‬הרי שהתובעים יישאו‪ ,‬ביחד ולחוד‪ ,‬בהוצאות הנתבעים ‪ 5-2‬בסך כולל של ‪35,000‬‬
‫ש"ח (מחצית לנתבעים ‪ 3-2‬ומחצית לנתבעים ‪.)5-4‬‬

‫ניתן היום‪ ,‬יט בתמוז תשפ"ה‪ 15 ,‬ביולי ‪ ,2025‬בהעדר הצדדים‪.‬‬

‫עמוד ‪25‬‬