# תיק 5/1508/2021

פסק דין · 2025-06-17 · תל אביב · דגנית קציר ברין

עותק זה נוצר אוטומטית מטקסט שחולץ מן המסמך הציבורי. הוא אינו DOCX רשמי ויש לאמת כל ציטוט ומספר עמוד מול ה־PDF.

עמוד מקור 1

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/1508/2021 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין‬
‫דגנית קציר‪-‬ברין‬

‫אברמסון עדה‬         ‫‪1‬‬                       ‫התובעים‪:‬‬
‫פורת עדינה‬       ‫‪2‬‬
‫פורת חיים אורי‬        ‫‪3‬‬
‫גץ אלון חיים‬       ‫‪4‬‬
‫גץ ברלינר ענת‬        ‫‪5‬‬
‫מלכי לידור‬       ‫‪6‬‬
‫מלכי חדוה‬       ‫‪7‬‬
‫שאקי נחמה‬         ‫‪8‬‬
‫לן אירית‬      ‫‪9‬‬
‫גפשטיין רבקה‬        ‫‪10‬‬
‫נילי רמות‬     ‫‪11‬‬
‫פרנק אופיר‬      ‫‪12‬‬
‫פרנק תמי‬      ‫‪13‬‬
‫קמחי משה‬        ‫‪14‬‬
‫קמחי דוד‬      ‫‪15‬‬
‫אורן רונה‬     ‫‪16‬‬
‫מרמור יצחק‬       ‫‪17‬‬
‫ליס עציון מיה‬      ‫‪18‬‬
‫ליס עירית‬      ‫‪19‬‬
‫שוחט אנית‬       ‫‪20‬‬
‫זקש דרור דניאל‬       ‫‪21‬‬
‫פיקסלר דורית רגינה‬        ‫‪22‬‬
‫זקש דפנה שרה‬         ‫‪23‬‬
‫זק"ש מיכאל דוד‬        ‫‪24‬‬
‫זק"ש כהן ענת אלכסנדרה‬          ‫‪25‬‬
‫האוסמן עידו‬       ‫‪26‬‬
‫האוסמן רועי‬       ‫‪27‬‬
‫מנטבר אוריה גורה‬        ‫‪28‬‬
‫פלג גילת‬     ‫‪29‬‬
‫עורי מנחם‬      ‫‪30‬‬
‫עורי זיוון‬   ‫‪31‬‬
‫עורי רז‬   ‫‪32‬‬
‫בנטביץ רותי גיטה‬        ‫‪33‬‬
‫פוליבודה דינה רחל‬        ‫‪34‬‬
‫דוביניו‪-‬רבינוביץ יעל נאוה‬      ‫‪35‬‬
‫רבינוביץ יגל‬     ‫‪36‬‬
‫אבן דריה‬     ‫‪37‬‬
‫יעקב הדרומי‬       ‫‪38‬‬
‫גנזל יוסף‬    ‫‪39‬‬

‫עמוד ‪1‬‬

עמוד מקור 2

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/1508/2021 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫גנזל שרה‬      ‫‪40‬‬

‫באמצעות ב"כ‪ :‬עו"ד פאר משה אורטל‬
‫ו‪/‬או עלא דיאב הארבעה ‪ ,30‬תל אביב‬
‫טל'‪03-6081733:‬‬
‫‪ortali@hbw-law.com‬‬

‫נגד‬
‫בורשטין ציון‬      ‫‪1‬‬                       ‫הנתבעים‪:‬‬
‫בורשטין זיוה‬      ‫‪2‬‬
‫הררי שלמה‬        ‫‪3‬‬
‫הררי שרה‬       ‫‪4‬‬

‫באמצעות ב"כ‪ :‬עו"ד סוחוליצקי זהר‬
‫‪ ,zohar.soh@gmail.com‬ראשון לציון‬
‫טל'‪ 0526717107:‬פקס‪039521946:‬‬

‫אסא איתי שמואל (נמחק‪/‬ה)‬         ‫‪5‬‬
‫דבורצקי שי (נמחק‪/‬ה)‬        ‫‪6‬‬
‫דבורצקי ישראל (נמחק‪/‬ה)‬        ‫‪7‬‬

‫פסק דין‬
‫א‪ .‬כללי‬
‫התביעה‪ ,‬הבית והצדדים להליך‬
‫‪ .1‬עסקינן בתביעה לאישור ביצוע עבודות ברכוש משותף בבית המצוי ברחוב ברלינר ‪ 12 ,10‬ו‪-‬‬
‫‪ 14‬תל אביב‪-‬יפו‪ ,‬הידוע גם כגוש ‪ 6649‬חלקה ‪( 279‬להלן‪" :‬הבית המשותף"‪ ,‬או "הבית")‬
‫שמטרתן חיזוק הבית מפני רעידות אדמה במסגרת פרויקט תמ"א ‪( 38/1‬עיבוי הבנוי);‬
‫הפרויקט כולל הקמת דירות חדשות בבית וזאת בהתאם לתוספת מאוחרת להסכם‬
‫שגובשה בין מרבית בעלי הדירות לבין החברה היזמית (לאחר העברת השליטה בה‪ -‬תכונה‬
‫להלן ‪":‬היזם")‪.‬‬

‫‪ .2‬הבית המשותף כולל ‪ 24‬דירות‪.‬‬
‫התובעים הם בעלים של ‪ 21‬מתוך ‪ 24‬דירות הבית המהווים למעלה משני שלישים של בעלי‬
‫הדירות בבית המשותף אשר שני שלישים מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם‪ ,‬ואילו‬
‫הנתבעים הם הבעלים של תתי חלקות (דירות) לפי הפירוט הבא‪:‬‬
‫הנתבעים ‪ 1‬ו‪ 2-‬הם הבעלים הרשומים של תת חלקה ‪.18‬‬     ‫א‪.‬‬
‫הנתבעים ‪ 3‬ו‪ 4-‬הם הבעלים הרשומים של תת חלקה ‪.3‬‬     ‫ב‪.‬‬

‫עמוד ‪2‬‬

עמוד מקור 3

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/1508/2021 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .3‬התביעה כנגד הנתבעים ‪ 7-5‬נמחקה בהסכמתם ביום ‪.22.5.2024‬‬

‫ב‪ .‬תמצית טענות הצדדים‬
‫טענות התובעים‬
‫‪ .4‬התובעים מעוניינים לחזק את הבית בהתאם להוראות תכנית מתאר ארצית ‪ 38/1‬מפני‬
‫רעידות אדמה‪ ,‬ובכלל זאת לשפץ את חזותו החיצונית והפנימית של הרכוש המשותף‬
‫ולהרחיב את הדירות הקיימות‪.‬‬

‫‪ .5‬מאחר שבניית הבית נשלמה לפני ‪ ,1.1.1980‬הוא לא נבנה בהתאם לתקן המיגון מפני רעידות‬
‫אדמה‪ ,‬ומשכך‪ ,‬ביקשו התובעים להתקשר בעסקה עם חברת קריגר ברלינר ‪ 10‬בע"מ (להלן‪:‬‬
‫"היזם הראשון") במסגרתה ימכרו לו את זכויות הבניה בבית הקיימות על פי התכנית הנ"ל‬
‫ועל פי תוכניות נוספות‪ ,‬וזאת בתמורה לחיזוקו‪ ,‬ושיפוצו של הבית והרחבתן של הדירות‬
‫הקיימות בבית לרבות באמצעות תוספת ממ"דים לדירות‪.‬‬

‫‪ .6‬ביום ‪ 3.6.2012‬התקשרו בעלי הדירות בהסכם עם היזם הראשון לפיו תמורת מכירת זכויות‬
‫הבניה ובנייתן של עד ‪ 6‬דירות על פני קומה וחצי על גג הבית הקיים‪ ,‬הנ"ל יחזק וישדרג את‬
‫הבית ויתאימו לתקן הישראלי הנדרש למיגון מפני רעידות אדמה (תקן ‪.)413‬‬

‫כחלק מהתמורות שהוענקו לבעלי הדירות במסגרת ההסכם כל בעלי הדירות יקבלו‬
‫הרחבות של כ‪ 25-‬מ"ר (מתוכן ‪ 13‬מ"ר ממ"ד וחדר נוסף שגודלו כ‪ 12-‬מ"ר) וכן מרפסת‬
‫שמש בשטח של ‪ 12‬מ"ר‪ .‬נוסף על כך יקבלו בעלי הדירות חניה במתקן אוטומטי בחניון תת‪-‬‬
‫קרקעי (להלן‪" :‬ההסכם")‪.‬‬

‫‪ .7‬לאחר הליכי תכנון של הפרויקט שנמשכו מספר שנים וכללו התנגדויות ועררים שהוגשו בין‬
‫היתר על ידי נתבעים ‪ 1‬ו‪ ,2-‬קיבל היזם הראשון היתר בניה לפרויקט‪.‬‬

‫‪ .8‬בהתאם‪ ,‬נחתם הסכם עם קבלן מבצע לפרויקט אשר החל זה מכבר לעבוד בשטח‪.‬‬

‫‪ .9‬בתחילת שנת ‪ ,2020‬בעקבות קשיים כלכליים אליהם נקלע היזם הראשון שמנעו ממנו את‬
‫השלמת הפרויקט התעורר צורך בחתימה על תוספת להסכם התמ"א עם יזם חלופי (להלן‪:‬‬
‫"היזם החלופי") על מנת שזו תסדיר ותעדכן נושאים שונים הנוגעים אליו‪ ,‬ובכלל זאת שינוי‬

‫עמוד ‪3‬‬

עמוד מקור 4

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/1508/2021 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫ועדכון מועדים ולוחות זמנים של הפרויקט‪ ,‬כמו גם עניינים מסחריים ושינויים טכניים‬
‫נוספים אשר הוסכמו בין היזם החלופי לבין נציגות בעלי הדירות‪.‬‬
‫‪ .10‬במשך מספר חודשים התנהל מו"מ בין באי כוח היזם החלופי לבין בא כוח בעלי הדירות‬
‫שבסיומו הגיעו הצדדים לנוסח מוסכם של תוספת להסכם‪ ,‬שהועברה לכל בעלי הדירות‬
‫תוך שהוסברה להם נחיצות החתימה עליה (תכונה להלן‪" :‬התוספת")‪.‬‬

‫‪ .11‬החל מחודש ינואר ‪ 2021‬ועד למועד הגשת תביעה זו נחתמה התוספת על ידי רוב מוחלט של‬
‫‪ 21‬מתוך ‪ 24‬בעלי הדירות‪ ,‬אשר מהווים ‪ 87.5%‬מבעלי הדירות בבית להם צמודים ‪90.5%‬‬
‫חלקים מהרכוש המשותף‪.‬‬

‫‪ .12‬הנתבעים שבבעלותם שתי דירות בלבד מסרבים לחתום על התוספת‪ .‬כתוצאה מכך נגרמים‬
‫לתובעים‪ ,‬ליזם החלופי ולפרויקט נזקים כספיים אדירים‪ ,‬שכן מסמכי הליווי הבנקאי‬
‫לפרויקט לא נחתמו‪ ,‬דבר הגורם לייקור עלויות הפרויקט בשל הצורך לממנו מהון עצמי‬
‫ולא באמצעות מוסד פיננסי מלווה‪ .‬המדובר בפרויקט מציל חיים שעל חשיבותו במציאות‬
‫הקיימת במדינת ישראל אין חולק‪.‬‬

‫‪ .13‬בהתאם להוראות סעיף ‪ 5.7‬להסכם‪ ,‬כל אחד מהבעלים מתחייב לחתום על כל מסמך סביר‪,‬‬
‫לרבות כל מסמך הדרוש לשם ביצוע ההסכם (בכפוף למתן אפשרות לנציגות וב"כ הבעלים‬
‫לעיין במסמך ולהעיר הערות במידת הצורך) עד לא יאוחר מ‪ 10-‬ימים מהמועד בו נדרש לכך‬
‫בכתב‪.‬‬

‫‪ .14‬כמו כן‪ ,‬בסעיף ‪ 19.1‬להסכם התחייבו בעלי הדירות לחתום על כל המסמכים המקובלים על‬
‫פי דרישת הבנק המלווה בכפוף להערות בא כוחם ובתוך ‪ 10‬ימים ממועד המצאת המסמכים‬
‫לבא כוחם‪ .‬נוסף על כך‪ ,‬בסעיף ‪ 28.2‬להסכם נקבע כי הפרת הוראותיהם של סעיפים ‪ 5‬ו‪9-‬‬
‫מהווה הפרה יסודית של ההסכם‪.‬‬

‫‪ .15‬הנתבעים סירבו‪ ,‬כאמור‪ ,‬לחתום על התוספת‪ ,‬חרף העובדה שזו נחתמה על ידי רוב מכריע‬
‫מבין בעלי הדירות‪ .‬המדובר בפרויקט שוויוני והוגן ביחס התמורות לבעלי הדירות‬
‫והתנגדות הנתבעים מונעת מאינטרסים אישיים בלבד על חשבון האינטרס הציבורי‪.‬‬

‫‪ .16‬הנתבעים ‪ 1‬ו‪ 2-‬היו דיירים סרבנים אשר ניסו לסכל את הפרויקט בכל דרך אפשרית עוד‬
‫מראשיתו‪ .‬לאחר מאמצים להגיע עמם להבנות (שלא צלחו) ובלית ברירה נאלצו התובעים‬
‫והיזם להגיש כנגדם תביעה למפקחת (תיק ‪ ,)524/14‬כאשר ביום ‪ 24.8.2015‬ניתן פסק דינה‬

‫עמוד ‪4‬‬

עמוד מקור 5

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/1508/2021 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫של המפקחת במסגרתו נדחתה התנגדות הנתבעים ‪ ,2-1‬התקבלה התביעה ואושר לתובעים‬
‫וליזם להתקדם עם הפרויקט‪ .‬ערעורם של הנתבעים הללו על פסק הדין הנ"ל בפני בית‬
‫המשפט המחוזי ‪ -‬נדחה‪.‬‬

‫‪ .17‬בתיק הקודם שנוהל (‪ ,)524/14‬התנגדות הנתבעים ‪ 1‬ו‪ 2-‬לפרויקט נבעה משינויים תכנוניים‬
‫שביצעו בדירתם אותם ניסו לכפות על יתר בעלי הדירות בבית באמצעות תכנון חלופי של‬
‫הפרויקט הפוגע ביתר בעלי הדירות‪ .‬הנ"ל מסרבים לחתום על מסמכי הליווי הבנקאי ועל‬
‫התוספת להסכם באמתלות שונות‪.‬‬

‫‪ .18‬באשר לנתבעים ‪ , 4-3‬הללו מסרבים לחתום על התוספת ועל מסמכי הליווי הבנקאי‪ ,‬זאת‬
‫על אף שבשלב מסוים הודיעו על הסכמתם לחתום על מסמכי הליווי הבנקאי בלבד תוך‬
‫שהם עומדים על סירובם לחתום על התוספת‪ .‬סירובם נעוץ בדרישה לבצע שינויים בתכנון‬
‫הפרויקט אשר אינם ניתנים לביצוע בשלב זה משהתקבל היתר בניה על סמך תוכניות‬
‫שהוגשו זה מכבר ואף החלה הבניה בפועל‪.‬‬

‫‪ .19‬חרף פניות חוזרות ונשנות וחרף קביעת מועד לחתימת הנתבעים הנ"ל על מסמכי הליווי‬
‫הבנקאי‪ ,‬בפועל לא הגיעו האחרונים לפגישת החתימה שנקבעה עמם‪ ,‬עד שלבסוף הודיעו‪,‬‬
‫ביום ‪ ,27.6.21‬כי לגישתם ההסכם הופר באופן המזכה אותם בקבלת פיצוי מהיזם‪.‬‬

‫‪ .20‬מטרתה של תמ"א ‪ 38‬היא לאפשר ולעודד חיזוק מבנים קיימים שלא נבנו לפי תקן ‪ 413‬על‬
‫מנת לשפר את עמידותם מפני רעידות אדמה‪ .‬הדבר בא לידי ביטוי בקביעת הסדרים‬
‫המפחיתים את הרוב הדרוש בחוק המקרקעין לקבלת החלטה על ביצוע עבודות ברכוש‬
‫המשותף‪ ,‬הסדרים אשר נועדו למנוע מצב שבו דייר סרבן יכשיל ביצוע של עבודות שיש בהן‬
‫כדי להיטיב עם יתר בעלי הדירות ועם החברה בכללותה‪.‬‬

‫טענות הנתבעים‬
‫טענות הנתבעים ‪2-1‬‬
‫‪ .21‬התביעה הוגשה בחוסר סמכות כאשר מרבית התובעים לא הסמיכו או לא אישרו את הגשת‬
‫התביעה כנגד הנתבעים‪.‬‬

‫‪ .22‬המדובר בתביעה חוזית מוסווית של היזם העומדת בניגוד אינטרסים מוחלט לאינטרס‬
‫התובעים‪ ,‬וזאת באמצעות מצגי שווא שהוצגו על ידו לתובעים ולנתבעים‪ ,‬כאילו החתימה‬
‫על התוספת המהווה "חוזה חדש" הינה תנאי לחתימה על מסמכי הליווי הבנקאי ובאופן‬

‫עמוד ‪5‬‬

עמוד מקור 6

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/1508/2021 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫האמור לייצר דרך עוקפת ליצירת סמכות עניינית למותב למרות שאופי התביעה מלמד על‬
‫כך שמדובר בתביעה חוזית לכל דבר ועניין‪.‬‬

‫‪ .23‬היזם משתמש בבעלי הדירות באופן חסר תום לב ובניגוד לדין ונראה כי הוא "הרוח החיה"‬
‫מאחורי תביעה זו‪.‬‬

‫‪ .24‬התוספת היא מסמך בן עשרות עמודים המהווה בפועל "הסכם חדש" הכולל שינוי תנאים‬
‫מהותיים בהסכם‪ ,‬כגון‪ :‬לוחות זמנים‪ ,‬איחור בביצוע העבודות וביטוח‪ ,‬והוא כולל התניות‬
‫בלתי חוקיות הפוגעות בזכויות הנתבעים ומהוות‪ ,‬הלכה למעשה‪ ,‬מסמך ויתור על תביעות‬
‫וזאת לאחר ביצוע הפרות הסכם מצד היזם‪.‬‬

‫‪ .25‬בשל הפרות ההסכם מצד היזם‪ ,‬הכוללות אי עמידה בלוחות הזמנים של הבניה‪ ,‬זכאים‬
‫הנתבעים לסעדים המוקנים להם על פי ההסכם ועל פי דין ולא ניתן לכפות עליהם לחתום‬
‫על סעיפי ויתור על תביעות ומניעת גישה לערכאות‪.‬‬

‫‪ .26‬היזם הפר את ההסכם הפרות יסודיות ולא עמד בתנאים המתלים הנקובים בהסכם‪,‬‬
‫והמניע המרכזי העומד סביב החתמת ההסכם החדש הינו החתמה על סעיפי ויתור וסילוק‬
‫תביעות בחוסר תום לב אותם אין לכפות עליהם שכן הגישה לערכאות הינה זכות יסוד‪.‬‬

‫‪ .27‬הוצג מצג שווא לפיו חובה לחתום על התוספת לשם קבלת ליווי בנקאי‪ ,‬אולם הנתבעים‬
‫הסכימו לחתום על מסמכי הליווי הבנקאי מבלי לחתום על התוספת‪ ,‬אלא שהיזם סירב‬
‫לכך והתנה את חתימתם על מסמכי הליווי בחתימת התוספת בתואנה שאלו אמורים‬
‫להיחתם יחדיו‪.‬‬

‫‪ .28‬לפני כשנתיים היזם הראשון נכנס להליכי פשיטת רגל ויזם חדש (חג'ג' התחדשות עירונית)‬
‫רכש את היזם הראשון ו"נכנס בנעליו" לצרכי ההסכם‪ .‬לנתבעים אין ידיעה מלאה אודות‬
‫החלפת הבעלות‪ ,‬אולם בעקבות שינוי זה הוסכם בין הנציגות לבין היזם על שינויים בהסכם‬
‫עליהם נדרשו לחתום בעלי הדירות במסגרת התוספת‪ .‬המדובר למעשה בהסכם חדש עם‬
‫שינוי תנאים מהותיים של ההסכם הקיים‪ ,‬הכולל התניות בלתי חוקיות הפוגעות בזכויות‬
‫הנתבעים‪.‬‬

‫‪ .29‬במסגרת המצגים לבעלי הדירות‪ ,‬לא הוצגו כדבעי המשמעויות המשפטיות של ההבדלים‬
‫בין ההסכם לבין התוספת ובא כוח בעלי הדירות לא הציג בפניהם את המצב המשפטי‪,‬‬

‫עמוד ‪6‬‬

עמוד מקור 7

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/1508/2021 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫למעשה‪ ,‬ב"כ בעלי הדירות קידם חתימת הסכם חדש באופן שמהווה ניגוד אינטרסים‬
‫מובהק‪.‬‬

‫‪ .30‬במועד דרישת היזם לחתימה על התוספת‪ ,‬ההסכם לא היה בתוקף לאחר שהופר על ידו‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬לא התקיימו התנאים המתלים במועדם לכניסת ההסכם לתוקף‪ ,‬והייתה חריגה‬
‫מהותית מלוחות הזמנים הקבועים בהסכם‪ .‬בחודש מרץ ‪ 2021‬החל היזם בביצוע הפרויקט‪,‬‬
‫וזאת בהסתמך על ההסכם אשר לשיטת הנתבעים לא היה עוד בתוקף‪.‬‬

‫‪ .31‬הנתבעים מודרו ממידע שנשלח לבעלי הדירות‪.‬‬

‫‪ .32‬הנתבעים זכאים לסעדים המוקנים להם על פי ההסכם ועל פי הדין בשל הפרות מצד היזם‪.‬‬

‫‪ .33‬התוספת פוגעת מהותית בזכויות יסוד של הנתבעים ומשנה מהותית את ההסכם‪ .‬כך‪,‬‬
‫למשל‪ ,‬ניתן ליזם פרק זמן בלתי סביר של איחור שלא היה קיים בהסכם המקורי (איחור‬
‫של ‪ 7‬וחצי חודשים בסיום העבודות) ופיצוי מוסכם בסך ‪ ₪ 200,000‬שהוא פיצוי זניח‬
‫המבטא שכר דירה חודשי בסך ‪ ,₪ 6,000‬סכום נמוך משכר דירה לדירה דוגמת דירתם של‬
‫הנתבעים‪.‬‬

‫‪ .34‬גם סכומי הביטוח בהם מחויב היזם הופחתו במחצית מבלי ליתן לכך הסבר ומבלי להיוועץ‬
‫עם יועץ ביטוח מטעם הבעלים‪ ,‬כל זאת במטרה לחסוך בעלויות ליזם ותוך פגיעה קשה‬
‫בזכויות הנתבעים תוך סיכונם באופן בלתי סביר‪.‬‬

‫‪ .35‬מסמכי הליווי הבנקאי עליהם הסכימו הנתבעים לחתום אינם קשורים מהותית לתוספת‬
‫והיזם (לאחר העברת השליטה בו) ניצל את נושא הליווי הבנקאי על מנת ללחוץ על בעלי‬
‫הדירות לחתום על הסכם חדש ובו תניות חדשות ובלתי סבירות‪.‬‬

‫‪ .36‬לנציגות ניתנו סמכויות יתר בתוספת‪ ,‬וזאת כאשר בפועל נהגו בניגוד אינטרסים מובהק‬
‫ובחוסר תום לב תוך שיתוף פעולה עם היזם‪.‬‬

‫‪ .37‬בסמיכות לאירועים הנוגעים לחתימה על התוספת והסכם הליווי‪ ,‬הוצג לבעלים הסכם‬
‫חתום על תוספת של ‪ ₪ 120,000‬לשכר הטרחה של עורך הדין של בעלי הדירות‪ .‬האמור‬
‫לעיל מצביע על כך שהאחרון פועל בניגוד אינטרסים מוחלט ביחס לנסיבות החתמת בעלי‬
‫הדירות על התוספת תוך אי הצגת המצב המשפטי והשינויים המהותיים בה לעומת‬
‫ההסכם‪ ,‬ובפרט בכל הנוגע לסעיפי ויתור שכלל לא הוצגו בפני בעלי הדירות‪.‬‬

‫עמוד ‪7‬‬

עמוד מקור 8

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/1508/2021 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫טענות הנתבעים ‪4-3‬‬
‫‪ .38‬הנתבעים ‪ 4-3‬חוזרים על הטענות שהועלו בכתב ההגנה של הנתבעים ‪ 1‬ו‪ 2-‬והוסיפו מצדם‬
‫את טענות ההגנה הבאות‪:‬‬

‫‪ .39‬עם תחילת ביצוע העבודות פעלו הנתבעים‪ ,‬באמצעות בנם‪ ,‬לבחון את התאמת תכנית‬
‫הבנייה לדירתם‪ .‬במסגרת בירור זה התברר להם‪ ,‬לטענתם‪ ,‬כי הגישה לדירתם אינה תואמת‬
‫את שנקבע בהסכם‪ .‬בעוד שלפי ההסכם הייתה אמורה הגישה להיעשות דרך לובי הכניסה‬
‫ומערכת אינטרקום‪ ,‬נותרה בפועל הכניסה לדירה כשהייתה – דהיינו‪ :‬דרך שביל שירות‬
‫חיצוני‪ ,‬המשמש להעברת אשפה ומהווה‪ ,‬לשיטתם‪ ,‬מקור למטרדים נוספים‪ .‬נוסף על כך‪,‬‬
‫בחזית הדירה‪ ,‬מול דלת דירתם‪ ,‬מיקם היזם חדר עגלות ואופניים בניגוד לתוכניות‬
‫המוסכמות‪.‬‬

‫‪ .40‬עוד עלה כי לדירת הנתבעים הנ"ל מתוכננת מערכת ביוב מאולצת אשר עושה שימוש‬
‫במשאבות אשר חוברו לדירה ויתוחזקו על ידי הנתבעים בעתיד‪ .‬מאחר שמדובר במערכת‬
‫מבוססת‪-‬חשמל אזי בעת הפסקות חשמל לא יהיה ביוב פעיל בדירה‪ .‬המדובר בהפרות‬
‫הסכם עליו חתומים הצדדים המקנות לנתבעים זכות תביעה בגין נזקיהם המתגבשים (שכן‬
‫הבניה טרם הסתיימה)‪.‬‬

‫‪ .41‬ניסיונות של בן הנתבעים לקיים פגישות עם המתכננים והמפקחים של הפרויקט למציאת‬
‫פתרונות הנדסיים פרקטיים לחלק מהסוגיות לא צלחו‪.‬‬

‫‪ .42‬גם הנתבעים ‪ 4-3‬הסכימו לחתום על מסמכי הליווי הבנקאי אך לא על התוספת‪ ,‬אולם‪,‬‬
‫לאחר בחינת מסמכים אלו נמצא כי הללו כרוכים יחד בניסוחים משפטיים ואין דרך‬
‫להפרידם‪.‬‬

‫‪ .43‬בפועל‪ ,‬הפרויקט מתנהל כמעט שנה וחצי כאשר דירת הנתבעים מוצפת כמעט ברציפות ממי‬
‫שופכין שזורמים אליה מצינור ביוב אנכי העובר דרך דירות הבית ופניותיהם לנציגות נדחו‬
‫בטענה שהנציגות אינה מתפקדת והנזילות אינן נוגעות לפרויקט התמ"א‪.‬‬

‫‪ .44‬במהלך השנים האחרונות מודרו הנתבעים מקבלת מידע הנוגע לפרויקט‪.‬‬

‫עמוד ‪8‬‬

עמוד מקור 9

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/1508/2021 :‬‬                                               ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .45‬במסגרת התוספת בוטל סעיף ‪ 7.8‬להסכם ולפיו בעלי הדירות אמורים לקבל את ההפרש‬
‫שבין שווי הזכויות של הבעלים שנמכרו ליזם בקיזוז היקף עלויות החיזוק והשיפוץ ותוספת‬
‫הבניה עבור הבעלים וביטול סעיף זה מרע את מצבם של הנתבעים‪.‬‬

‫ג‪ .‬מהלך הדיון‬
‫‪ .46‬ביום ‪ 11.12.22‬התקיים קדם משפט ובסיומו נקבע מועד לשמיעת ראיות‪.‬‬

‫‪ .47‬ביום ‪ 8.12.24‬התקיים דיון הוכחות‪.‬‬

‫טרם דיון ההוכחות הגישו הנתבעים בקשה לעיכוב הליכים (מחמת הליך תלוי ועומד בבית‬
‫משפט השלום בבת ים המתקיים בינם לבין היזם הראשון והחלופי)‪ .‬הבקשה דנא נדחתה‬
‫על ידי והדיון בהליך נמשך‪.‬‬

‫‪ .48‬במהלך הדיון העידו מטעם התובעים‪ :‬עו"ד גפני ‪-‬ב"כ בעלי הדירות ומר אלעד חג'ג'‪ -‬מנכ"ל‬
‫התחדשות עירונית בחברת חג'ג'‪ .‬כמו כן‪ ,‬העידה עו"ד זהבית דורפמן (עו"ד שכירה במשרד‬
‫חג'ג' בוכניק ויינשטיין)‪ .‬מטעם הנתבעים‪ :‬העיד מר ארז הררי‪ ,‬בנם של הנתבעים ‪ 4-3‬וכן‬
‫מר ציון בורשטיין‪ ,‬הנתבע ‪.1‬‬

‫בסיום הדיון נקבעו מועדים לסיכום טענות בכתב‪.‬‬

‫‪ .49‬ביום ‪ 25.2.25‬הגישו הנתבעים בקשה להוספת ראיה (מכתב ב"כ בעלי הדירות אשר לטענתם‬
‫מצביע על מערכת היחסים בינו לבין היזם ומשליך על סוגיית סמכותי לדון בתביעה)‪.‬‬
‫המדובר בראיה שנכתבה ונתגלתה לקראת סיום ההליך‪ ,‬על‪-‬ידי התובעים בעצמם ועל‪-‬פי‬
‫הנטען‪ ,‬יש בה כדי לשפוך אור על מערכת היחסים שבין התובעים לבין ב"כ היזם והיזם‪.‬‬

‫לנוכח תוצאת ההליך‪ ,‬כפי שתובא להלן‪ ,‬הרי שראיה זו אינה מעלה ואינה מורידה מתוצאת‬
‫ההליך‪.‬‬

‫‪ .50‬משהוגשו הסיכומים נדרשת אני להכרעה‪.‬‬

‫ד‪ .‬דיון והכרעה‬
‫מסגרת נורמטיבית‬
‫‪ .51‬סעיף ‪ 5‬לחוק חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה)‪ ,‬תשס"ח‪2008-‬‬
‫(להלן‪" :‬חוק החיזוק")‪ ,‬קובע כי‪:‬‬

‫עמוד ‪9‬‬

עמוד מקור 10

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/1508/2021 :‬‬                                                 ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫"(א) ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה אחת או יותר‪ ,‬לרבות‬
‫הוצאת חלקים מהרכוש המשותף לשם התקנת מקומות חניה והצמדתם לדירה או לדירות‬
‫כאמור‪ ,‬טעון החלטה מראש של כל בעלי הדירות‪ ,‬כאמור בחוק המקרקעין; ואולם רשאי‬
‫המפקח‪ ,‬אף אם לא התקבלה על כך החלטה מראש של כל בעלי הדירות בבית המשותף‪,‬‬
‫לאשר את ביצוע העבודה‪ ,‬על פי תביעה של בעלי הדירות שבמועד הגשת התביעה היו‬
‫בבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף ושני שלישים מהרכוש המשותף היו‬
‫צמודים לדירותיהם‪ ,‬ובלבד שנתן לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את‬
‫טענותיו‪.‬‬

‫(ב) אישר המפקח ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה כאמור‬
‫בסעיף קטן (א)‪ ,‬רשאי הוא להתנותה בתנאים וכן ליתן הוראות לעניין סדרי הרישום‬
‫בלשכת רישום המקרקעין; כן רשאי המפקח‪ ,‬אם ראה שבנסיבות העניין קיימת הצדקה‬
‫לעשות כן‪ ,‬למנות אדם שהוא עורך דין או רואה חשבון‪ ,‬ושאינו בעל דירה בבית המשותף‬
‫שלגביו אושר ביצוע העבודה כאמור‪ ,‬אשר יהיה מוסמך‪ ,‬בהתאם להוראות המפקח‪,‬‬
‫להתקשר בשם כל בעלי הדירות בבית המשותף לשם בניית הדירה החדשה ולהעברת‬
‫זכויות בה לאחר מכן‪".‬‬

‫‪ .52‬אקדים ואציין כי מצאתי לדחות את טענת הנתבעים לחוסר סמכות עניינית מהטעם‬
‫שמדובר בתביעה "חוזית" שאינה עולה בקנה אחד עם סמכות המפקח על רישום מקרקעין‬
‫שנקבעה בסעיף ‪ 72‬לחוק המקרקעין‪ ,‬התשכ"ט‪( 1969-‬להלן‪" :‬חוק המקרקעין")‪ .‬לדידי‪,‬‬
‫מדובר בתביעה שעניינה אישור עבודות חיזוק בהתאם לתוכנית תמ"א ‪ 38‬בבית משותף‬
‫בתנאי תוספת להסכם שנחתמה על ידי רוב מכריע מקרב בעלי הדירות ובעילה שנטועה‬
‫בחוק החיזוק‪.‬‬

‫בהקשר זה אפנה לפסיקת בית המשפט העליון ברע"א ‪ 1002/14‬שומרוני נ' קופמן (נבו‪,‬‬
‫‪ ,)9.7.2014‬שם נקבע כי סמכות המפקח לפי סעיף ‪ 5‬לחוק החיזוק "אינה מוגבלת רק‬
‫לאישור עצם הוראות החיזוק והיא משתרעת גם על האישור של אופן ביצוען" (פסקה ‪20‬‬
‫לפסק הדין) ולע"א ‪ 3700/15‬רוט נ' עגנון (נבו ‪ )27.06.2016‬רוט נ' עגנון (נבו ‪)27.06.2016‬‬
‫בפסקה ‪ 24‬שם נקבע כי סמכותו הייחודית של המפקח משתרעת באופן רחב על כל תביעה‬
‫הנוגעת לזכויות או חובות של בעלי הדירות בבית המשותף לפי חוק החיזוק‪ ,‬כך שתחול גם‬
‫על קביעות בנושאים קנייניים וגם על קביעות הנוגעות לאופן ביצוע עבודות החיזוק‪.‬‬

‫עוד נפסק כי על המפקח לבחון‪ ,‬בין היתר‪ ,‬את טיב ההתנגדות‪ ,‬תום הלב של הצדדים‪,‬‬
‫השפעת ההסכם על יתר בעלי הדירות וכן את קיומו של איזון סביר בין טובת הכלל לזכויות‬
‫הקניין של המיעוט‪.‬‬
‫עמוד ‪10‬‬

עמוד מקור 11

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/1508/2021 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .53‬גם ב‪-‬עש"א (מחוזי ת"א) ‪ 14413-02-22‬שוחט נ' פרץ (נבו‪ )26.4.2022 ,‬נאמרו הדברים‬
‫הבאים היפים לענייננו ‪" :‬בכל הנוגע לסמכות המפקח על רישום המקרקעין לדיון‬
‫בסכסוכים בהתאם לחוק החיזוק– הרי שראשית‪ ,‬בעניין רוט‪ ,‬נקבע על ידי בית המשפט‬
‫העליון כי מתוך לשון סעיף ‪(72‬א) לחוק המקרקעין ‪ -‬הקובעת סמכות ייחודית למפקח‬
‫לדון בכל סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף‪ ,‬בדבר זכויותיהם או חובותיהם‪ ,‬הנובע‬
‫מחוק החיזוק ‪ -‬עולה כי סמכותו של המפקח על רישום המקרקעין היא נרחבת – והוא‬
‫מוסמך לדון בכל סכסוך בין בעלי דירות הנוגע לחוק החיזוק ובכלל כך גם בסכסוך הנסב‬
‫על הקניית זכויות לצדדים שלישיים ואין הוא מוגבל לסכסוכים נשוא התביעות‬
‫המפורטות מפורשות בחוק החיזוק‪( .‬בהתאמה לאמור ולשם הדוגמא‪ ,‬נקבע על ידי בעניין‬
‫ילין‪ ,‬כי גם מקום בו במוקד הסכסוך בין בעלי הדירות בבית משותף‪ ,‬פרויקט אשר מבוקש‬
‫לבנותו במשותף עם בית משותף אחר – הרי שהמפקח מוסמך לדון בו)‪ .‬נוסף על כך‪ ,‬ברע"א‬
‫‪ 1002/14‬שומרוני נ' קופמן (פורסם בנבו‪( )9.7.2014 ,‬להלן‪" :‬עניין שומרוני")‪ ,‬הוסיף בית‬
‫המשפט העליון וקבע כי סמכותו של המפקח על רישום המקרקעין לא נסבה רק על אישור‬
‫עבודות החיזוק‪ ,‬אלא היא משתרעת גם על אישור של אופן ביצוע העבודה‪".‬‬

‫‪ .54‬בענייננו‪ ,‬מדובר בפרויקט חיזוק שהתבסס על הסכם שנחתם מלכתחילה על ידי כלל בעלי‬
‫הדירות‪ ,‬לרבות הנתבעים עם צד ג' (יזם)‪ .‬בשלב מאוחר יותר נחתמה תוספת להסכם על ידי‬
‫רוב העולה על הרוב המינימלי הנדרש לפי חוק החיזוק‪ .‬תוספת זו לא שינתה מהותית את‬
‫תמורות בעלי הדירות והיקף העבודות אלא נשמרו בה זכויותיהם‪ ,‬והצורך בה נבע משינוי‬
‫נסיבות מהותי‪ -‬שהוא העברת השליטה ביזם‪ .‬בנסיבות אלה‪ ,‬משהתוספת אינה כוללת שינוי‬
‫מהותי לרעת הנתבעים דווקא (כפי שיפורט להלן)‪ ,‬הרי שסירובם לחתום עליה מקים עילת‬
‫תביעה ואינו מגביל את סמכותי לאשר את התוספת במקומם של הנתבעים‪.‬‬

‫‪ .55‬אשר על כן‪ ,‬מצאתי לדחות את טענת חוסר הסמכות העניינית‪.‬‬

‫‪ .56‬וכעת לגופם של דברים ‪ -‬ההליך שלפניי עוסק בפרויקט תמ"א ‪ ,38/1‬אשר מקודם מזה‬
‫למעלה מעשור‪ .‬כבר בשנת ‪ 2012‬נחתם הסכם עם היזם ‪ -‬חברת קריגר ברלינר ‪ 10‬בע"מ‪,‬‬
‫במסגרתו חתמו גם הנתבעים ‪ ,4-1‬חלקם בעקבות הליך משפטי שנוהל עקב התנגדותם‪.‬‬
‫מאז‪ ,‬נרשמה התקדמות משמעותית בפרויקט‪ ,‬לרבות קבלת היתר בניה והעברת השליטה‬
‫ביזם לחברת חג'ג' התחדשות עירונית בע"מ ‪ -‬וזאת בהסכמת רוב מכריע מקרב בעלי‬
‫הדירות‪ .‬למען שלמות התמונה העובדתית אציין כי בשל הקשיים הכלכליים אליהם נקלע‬
‫היזם‪ ,‬הצטרפה תחילה חברת חג'ג' כבעל מניות המחזיק ‪ 49%‬ממניות היזם וכפי שהעיד‬
‫ב"כ בעלי הדירות (ראו עמ' ‪ 5‬לפרוטוקול שורות ‪ )22-23‬לאחר לחצים מצד נציגות בעלי‬

‫עמוד ‪11‬‬

עמוד מקור 12

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/1508/2021 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫הדירות הועברו יתרת המניות ביזם לידי חג'ג'‪ .‬העברת מלוא השליטה ביזם מחייבת על פי‬
‫ההסכם את הסכמת כל בעלי הדירות‪.‬‬

‫‪ .57‬מוקד המחלוקת נוגע אפוא לסירובם של הנתבעים לחתום על אותה תוספת להסכם‪ .‬אין‬
‫מחלוקת כאמור‪ ,‬כי מאז החתימה על ההסכם חלו התפתחויות מהותיות בפרויקט שאף‬
‫החל ביצועו‪ .‬אלא שבין לבין‪ ,‬בשל הנסיבות שתוארו לעיל‪ ,‬ונוכח עיכובים ממושכים‬
‫בעבודות שהותירו את הבית המשותף כאתר בנייה בלתי גמור נדרש מהלך מיידי להבטחת‬
‫המשך הפרויקט‪.‬‬

‫‪ .58‬בפני בעלי הדירות עמדו בנקודת הזמן הרלבנטית לחתימת התוספת החלופות הבאות‪:‬‬
‫ניהול הליך משפטי מול היזם לשם מיצוי זכויותיהם‪ ,‬או הסכמה לשינוי השליטה ביזם‬
‫באופן שיבטיח את המשך קידום הפרויקט‪ .‬לבסוף נבחרה הדרך השנייה‪ ,‬ובוצעה התקשרות‬
‫כאמור תוך גיבוש תוספת להסכם‪ .‬תוספת זו נחתמה על ידי רוב מכריע מבעלי הדירות‬
‫ונועדה להתאים את ההסכם (המקורי) לנסיבות שנוצרו ‪ -‬לרבות עדכון לוחות זמנים (מ‪18-‬‬
‫חודשים ל כ‪ 30-‬חודשים)‪ ,‬התאמות למסמכי הליווי הבנקאי‪ ,‬שינוי תנאי הפיצוי בגין איחור‬
‫במסירה‪ ,‬ושדרוג מפרט הבנייה (כגון ריצוף ואלומיניום איכותיים)‪.‬‬

‫‪ .59‬הנתבעים ‪ 4-1‬סירבו לחתום על התוספת‪ ,‬משום שלטענתם‪ ,‬מדובר בהסכם חדש הכולל‬
‫שינויים מהותיים הפוגעים בזכויותיהם‪ ,‬לרבות ויתור על סעדים‪ ,‬הארכת לוחות זמנים‬
‫והפחתת הכיסוי הביטוחי‪.‬‬

‫‪ .60‬לאחר שעיינתי במסמכים‪ ,‬שמעתי את העדים ועיינתי בסיכומי הצדדים‪ ,‬שוכנעתי כי‬
‫התוספת להסכם אינה אלא התאמה חוזית נדרשת להסכם המקורי‪ ,‬אשר נועדה להבטיח‬
‫את המשך קידומו של הפרויקט ‪ -‬זאת על רקע שינוי הנסיבות הנוגע ליכולתו של היזם‬
‫להשלים את הפרויקט‪ -‬באמצעות עדכון לוחות הזמנים‪ ,‬והתאמה לדרישות הליווי הבנקאי‪.‬‬
‫נהיר כי גם הנתבעים ייהנו מהשבחת הדירות והחיזוק הסיסמי הכלולים במסגרת התוספת‬
‫הגלומה בפרויקט‪ ,‬וממילא לא הוכח בפני כי הם נפגעים באופן ייחודי מהוראות התוספת‬
‫(בכפוף לקביעותיי בהמשך)‪ .‬יתרה מכך‪ ,‬לא הוצגה כל אינדיקציה לפיה התמורות שהובטחו‬
‫להם על פי ההסכם המקורי נגרעו או הורעו‪ .‬על כן‪ ,‬ובהיעדר פגיעה מהותית‪ ,‬יש להחיל את‬
‫תנאי התוספת גם עליהם (ובכפוף כאמור לקביעותיי להלן)‪.‬‬

‫‪ .61‬עדותו של עו"ד גפני‪ ,‬ב"כ בעלי הדירות‪ ,‬הייתה עקבית והבהירה כי התוספת נועדה לרפא‬
‫את הפערים בין ההסכם המקורי (לרבות לוח הזמנים) וכן לאפשר מסגרת של ליווי בנקאי‪,‬‬
‫ואין בה משום פגיעה מהותית בזכויות הנתבעים דווקא‪ .‬נהפוך הוא ‪ -‬התוספת נועדה ברובה‬
‫להיטיב עם בעלי הדירות מבחינת המפרט (חלונות אלומיניום של קליל במקום תריסים‬

‫עמוד ‪12‬‬

עמוד מקור 13

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/1508/2021 :‬‬                                                ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫בלבד וכן מפרט ריצוף בדומה לדירות היזם)‪ ,‬לרבות חיזוק כנגד רעידות אדמה (חיזוק‬
‫סיסמי) שעלותו כ‪ 2 -‬מיליון ‪( ₪‬עמ' ‪ 13‬לפרוטוקול מיום ‪ 8.12.24‬שורות ‪ 46-45‬וכן עמ' ‪8‬‬
‫לאותו פרוטוקול שורות ‪ 29-25‬וכן עמ' ‪ 9‬שורות ‪ .)7-6‬גם עדותו של מר חג'ג'‪ ,‬אשר פירט את‬
‫דרישות המוסד הפיננסי וצרכי השעה‪ ,‬מחזקת מסקנה זו (עמ' ‪ 13‬לפרוטוקול הנ"ל שורות‬
‫‪.)40-39‬‬

‫‪ .62‬אמנם‪ ,‬התוספת מאריכה את משך הפרויקט מ‪ 18-‬חודשים לכ‪ 30-‬חודשים (ראו דברי ב"כ‬
‫התובעים בעמ' ‪ 2‬לפרוטוקול מיום ‪ 11.12.22‬שורות ‪ )11-12‬אולם ממילא נתגלעה מחלוקת‬
‫פרשנית בין בעלי הדירות לבין היזם בשאלה כיצד יש למנות את לוח הזמנים לסיום‬
‫העבודות כפי שנקבע בהסכם‪ ,‬כך שלא ניתן בשלב זה לקבוע כי הארכתו באמצעות התוספת‬
‫מהווה שינוי חד‪-‬צדדי שפוגע באופן מהותי דווקא בנתבעים‪.‬‬

‫‪ .63‬מעדות עדי התביעה שוכנעתי כי התוספת ומסמכי הליווי הבנקאי אינם ניתנים להפרדה‬
‫(ראו עדות חג'ג' בעמ' ‪ 19‬שורות ‪ .)45-47‬גם העדה עו"ד זהבית דורפמן מטעם התובעים‬
‫העידה כי בתוספת גדל הפיצוי לאיחור במסירה וניתנו שדרוגים שונים (עמ' ‪ 21‬שורות ‪44-‬‬
‫‪ .)45‬עד ההגנה‪ ,‬ארז הררי‪ ,‬הודה כי הקושי שלו בקבלת התוספת אינו נובע מהארכת מספר‬
‫החודשים לסיום הפרויקט‪ ,‬אלא בטענות לפגיעה מהותית בדירת הוריו (עמ' ‪ 31‬שורות ‪40-‬‬
‫‪ ,)41‬אלא שלא הוכח בפני כי כתוצאה מהחתימה על התוספת השתנתה תכנית הבניה וגרמה‬
‫לפגיעה מהותית בזכויותיהם‪ ,‬נתבעים אלו גם לא הגישו התנגדות לתכנית (וזאת בניגוד‬
‫לנתבעים ‪ 2-1‬בורשטיין שכן הגישו התנגדות בפני המוסד התכנוני ר' עמ' ‪ 32‬לפרוטוקול‬
‫שורות ‪ 27‬עד ‪ .)35‬המדובר אפוא בטענה בדבר פגיעה מהותית המועלית בדיעבד לאחר‬
‫שהתכנית כבר גובשה ויצאה לפועל‪.‬‬

‫‪ .64‬העדה דורפמן העידה‪ ,‬כי ככל שחג'ג' לא היו "נכנסים לתמונה" ורוכשים את השליטה‪ ,‬בעלי‬
‫הדירות היו נקלעים לבעיה קשה‪ .‬כפי שציינה בעדותה‪" :‬עד היום‪ ,‬הם היו באתר בניה‬
‫נטוש‪ ,‬מאובק‪ ,‬עם דירות לא גמורות ועם זכות תביעה מול חברה שלא קיימת‪ .‬זה הכתבות‬
‫הטראגיות שרואים בחדשות‪ .‬הם היו יכולים להיות עוד כתבה כזאת‪ .‬הם הבינו וגם עורך‪-‬‬
‫דין גפני שמאוד מנוסה בתחום התחדשות העירונית ובא מאחד המשרדים הגדולים בארץ‬
‫בתחום הזה‪ ,‬הם הבינו שבהסכם נעשתה טעות ויש הזדמנות לתקן‪ .‬הם תיקנו והתעקשו‬
‫על זה וחג'ג' הסכימו לתת להם את זה‪( ".‬ר' עמ' ‪ 22‬לפרוטוקול שורות ‪ .)28-24‬עדותה‬
‫הייתה סדורה ומשכנעת‪.‬‬

‫‪ .65‬הנתבעים‪ ,‬לעומת זאת‪ ,‬לא הצביעו על סעיפים קונקרטיים בתוספת שיש בהם לשנות‬
‫מהותית את התמורות שהוסכמו‪ .‬טענותיהם בדבר "הסכם חדש"‪" ,‬ויתור על זכויות"‪ ,‬או‬
‫"הפרות עבר"‪ ,‬נטענו ברמה כללית ולא בצורה מספקת להליך זה‪ .‬ראו‪ ,‬לדוגמה טענתם כי‬

‫עמוד ‪13‬‬

עמוד מקור 14

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/1508/2021 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫היקף הביטוח פחת במחצית במסגרת החתימה על התוספת‪ .‬ואולם‪ ,‬הפחתת היקף הביטוח‪,‬‬
‫עשויה להיות מוסברת בכך שהפרויקט התקדם ולכן לא נדרש היקף ביטוחי כפי שהיה נדרש‬
‫בתחילת הדרך‪ .‬הנושא הועלה אך לא נידון לגופו ועל כן נותר בגדר טענה שלא הוכחה‪.‬‬

‫‪ .66‬בהעדר הצבעה על שינוי מהותי בתמורות ובהתחשב בהטבות שתינתנה לבעלי הדירות‪,‬‬
‫ומשהנתבעים עצמם הכירו בכך שלא ניתן להפריד בין התוספת לבין מסמכי הליווי‬
‫הבנקאי‪ ,‬הרי שסירובם לחתום אינו סביר ופוגע ביתר בעלי הדירות ובאפשרות הליווי‬
‫הבנקאי‪ .‬כאמור‪ ,‬הוכח כי התוספת עוסקת בשינוי לוחות זמנים‪ ,‬ושינוי גובה הפיצוי בגין‬
‫איחור‪ .‬עם זאת‪ ,‬הוכח כי שינויים אלה בוצעו על דעת רוב מכריע של בעלי הדירות‪ ,‬היו‬
‫הכרח ונועדו להתאים את המסגרת החוזית הקיימת למציאות (לרבות המשפטית‬
‫והכלכלית החדשה) שנוצרה בפועל כתוצאה מהצורך להתאים את ההסכם לדרישות הבנק‬
‫המלווה‪.‬‬

‫‪ .67‬באשר לנתבעים ‪ ,2-1‬עולה כי התנגדותם לפרויקט הייתה עקבית לכל אורך הדרך‪ ,‬והיא‬
‫אינה נובעת רק מ"עדכון ההסכם"‪ .‬נתבעים אלו התנגדו לפרויקט עוד מראשיתו בשל פגם‬
‫בתכנון‪ ,‬לשיטתם‪ .‬התרשמתי כי התנגדותם בשלב זה אינה אלא המשך ישיר של התנגדותם‪,‬‬
‫וכי הם ראו באי חתימה על התוספת הזדמנות נוספת להכשלת הפרויקט לו התנגדו‪ .‬זאת‬
‫ועוד‪ ,‬אפילו אם הייתי רואה בהתנגדותם הנוכחית כלגיטימית מן הטעמים שהועלו אזי‬
‫למול ההטבות הגלומות בתוספת לכלל בעלי הדירות (חיזוק סיסמי‪ ,‬שדרוג מפרט ועוד)‪ ,‬יש‬
‫לדחותה כסירוב סביר (בכפוף להמשך הכרעתי)‪ .‬לפיכך‪ ,‬אין לראות בסירובם לחתום על‬
‫התוספת כסירוב לגיטימי‪ ,‬אלא ככזה הנוגד את עקרון השיתוף בבית משותף ואת האינטרס‬
‫הקנייני המשותף של כלל בעלי הדירות‪.‬‬

‫‪ .68‬באשר לנתבעים ‪ ,4-3‬טענתם המרכזית נסבה על פגיעה נטענת עקב מיקום דלת דירתם‪,‬‬
‫שלטענתם ניצבת מול דלת חדר העגלות והאופניים‪ ,‬באופן הפוגע בפרטיותם ובשימוש‬
‫בדירה‪ .‬ואולם‪ ,‬עיון בתשריטי היתר הבנייה שאושר כבר בשנת ‪ 2018‬מעלה כי תכנון זה‬
‫הופיע ממילא בתכנית המקורית שהוגשה ואושרה לפי ההסכם‪ ,‬עוד טרם חתימת התוספת‪.‬‬
‫משכך‪ ,‬אין מדובר בשינוי תכנוני שמקורו בתוספת להסכם‪ ,‬אלא בהסדר תכנוני קיים‪ .‬נוסף‬
‫על כך‪ ,‬הנתבעים דלעיל לא הגישו התנגדות להיתר הבנייה במועד הרלבנטי‪ ,‬ולפיכך אין‬
‫בידיהם להעלות טענה זו בשלב מאוחר זה‪.‬‬

‫‪ .69‬יתרה מכך‪ ,‬לא הוצגה כל חוות דעת או תכנון חלופי שיש בו כדי ללמד כי מדובר בליקוי‬
‫מהותי או פגיעה תכנונית חריגה בזכויותיהם‪ .‬משכך‪ ,‬טענותיהם בהקשר זה נטענו בעלמא‬
‫ואין בהן כדי להצדיק סירוב‪.‬‬

‫עמוד ‪14‬‬

עמוד מקור 15

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/1508/2021 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .70‬טענה נוספת שהועלתה היא כי במקור כל דירות קומת הקרקע חוברו ללובי‪ ,‬כך שהכניסה‬
‫לדירת נתבעים אלו היתה דרך לובי הצמוד אליהן‪ ,‬כיום‪ ,‬על פי הנטען‪ ,‬חל שינוי במיקום‬
‫הלובי ולכן למעשה שונתה הכניסה ל‪ 6 -‬דירות בקומת הקרקע (ראו עמ' ‪ 4‬לפרוטוקול מיום‬
‫‪ 11.12.22‬שורות ‪.)44-46‬‬

‫עוד טענו נתבעים אלו ביחס למיקומה וקיומה של בריכת הביוב וחשש מליקוי תכנוני‪ .‬עם‬
‫זאת‪ ,‬אין ביסוס ראייתי מספק לטענות אלו‪ .‬ראשית‪ ,‬הטענה בדבר שינוי הלובי אינה מהווה‬
‫פגיעה מהותית בנתבעים דווקא (שהרי היא רלבנטית לכאורה ל‪ 5 -‬דירות נוספות שחתמו‬
‫על התוספת)‪ .‬שנית‪ ,‬לא הוגשה חוות דעת מקצועית או תכנונית מטעם הנתבעים דלעיל‪ ,‬ולא‬
‫הוצג תכנון נגדי או חלופה תכנונית מבוססת לפיה המיקום שונה לרעה‪ .‬שלישית‪ ,‬מאחר‬
‫שמדובר בפרויקט תמ"א ‪ 38/1‬הרי שמיקום דירתם אינו משתנה כלל‪ ,‬ולכן הטענה בדבר‬
‫"שינוי הכניסה" לא יכול להוות נימוק מוצדק לסירוב‪ .‬יתרה מכך‪ ,‬עיינתי בתכנית העבודות‬
‫שהוגשה משנת ‪( 2016‬ההיתר ניתן ב‪ - 6.7.2018 -‬עמ' ‪ 2‬לפרוטוקול הדיון מיום ‪11.12.22‬‬
‫שורות ‪ ,)3-4‬ומצאתי כי אף בתשריט ההיתר עפ"י ההסכם מצויה דלת דירתם למול חדר‬
‫העגלות‪ ,‬כך שלא ברור כיצד התוספת להסכם מרעה מצבם של נתבעים אלו‪.‬‬

‫‪ .71‬זאת ועוד‪ ,‬מאחר שניתן לפרויקט היתר בנייה כדין‪ ,‬שבמסגרתו מחויב היזם להגיש תכנית‬
‫סניטרית‪ ,‬מתקיימת החזקה שנושא זה נבחן על ידי המוסד התכנוני וכי התכנון עומד‬
‫בדרישות הדין‪ .‬בנסיבות אלו‪ ,‬ובהיעדר אינדיקציה לתכנון שגוי או חוות דעת מקצועית‬
‫הסותרת חזקה זו או חריגה מהסטנדרטים ההנדסיים המקובלים‪ ,‬ובהינתן קיומו של היתר‬
‫בנייה אשר אושר כדין ‪ -‬אני סבורה כי לא עלה בידי הנתבעים להוכיח פגיעה ממשית או‬
‫תכנונית המצדיקה את התנגדותם‪ .‬ככל שבעתיד תתגלה תקלה או פגיעה קונקרטית הנובעת‬
‫ממיקום מערכת הביוב ‪ -‬פתוחה בפני הנתבעים הדרך להגיש תביעה נפרדת‪ .‬עם זאת‪ ,‬לא‬
‫ניתן לעכב בשלב זה את ביצוע הפרויקט כולו בשל חשש לפגם נקודתי שיכול וניתן לטיפול‬
‫באמצעים הנדסיים סבירים‪ .‬ויוטעם‪ ,‬מקום שהיתר הבניה לא שונה‪ ,‬והבניה מבוצעת‬
‫בהתאם להיתר ולתכנית שכבר אושרה כדין ‪ -‬הרי שנטל ההוכחה להוכיח פגיעה ממשית‬
‫ומהותית מוטל על המתנגדים‪ ,‬ובהיעדר חוות דעת מקצועית מטעמם הנתבעים לא הרימו‬
‫נטל זה‪.‬‬

‫‪ .72‬כפי שצוין גם בפסק דיני בת"א ‪ 5/451/2023‬דגני נ' זלינגר (‪ ,22.5.2025‬פורסם באתר‬
‫לרישום והסדר זכויות במקרקעין)‪ ,‬לא ניתן להתיר מתווה חוזי נבדל למקצת מבעלי‬
‫הדירות‪ .‬האמור לעיל עשוי להעניק לבעלי דירות מסוימים יתרונות או תנאים שונים ללא‬
‫הצדקה‪ ,‬שעה שהם נהנים מהשבחת הדירה ומיתרונות הפרויקט‪.‬‬

‫עמוד ‪15‬‬

עמוד מקור 16

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/1508/2021 :‬‬                                               ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .73‬יש לזכור כי פרויקט מסוג זה מחייב תיאום ושיתוף פעולה של כלל בעלי הדירות‪ ,‬כאשר כל‬
‫אחד מהם זכאי להשמיע את קולו – אך לא "להטיל וטו" בלתי סביר הפוגע באינטרס של‬
‫הכלל‪ .‬עקרון תום הלב מחייב את בעלי הדירות לנהוג בהגינות ובשקיפות ולא למנוע‬
‫התקדמות הפרויקט תוך הישענות דווקנית על הסכם אשר לנוכח הנסיבות שנוצרו יכול‬
‫ואינו בר מימוש (או שמימושו עשוי לגרום לנזק מתמשך למרבית בעלי הדירות)‪.‬‬

‫‪ .74‬טענת הנתבעים לפיה ההסכם המקורי נעדר תוקף מחמת אי‪-‬קיום תנאים מתלים‪ ,‬סותרת‬
‫את טענתם לפיה מדובר ב"הסכם חדש" שיש להפעיל לגביו שיקולים חוזיים‪ .‬אם אכן לא‬
‫קיים הסכם בתוקף ‪ -‬אזי ממילא יש לראות בתוספת ובהסכם "הסכם חדש"‪ ,‬שלגביו נדרש‬
‫אישור המפקחת בהתאם להוראות סעיף ‪ 5‬לחוק החיזוק‪.‬‬

‫‪ .75‬משעה שמתקיים הרוב הדרוש ובהיעדר טעמי סירוב סביר ‪ -‬יש לאשר את התוספת אף ללא‬
‫הסכמתם‪.‬‬

‫‪ .76‬הטענה לפיה היזם עומד מאחורי התביעה לא הוכחה‪ .‬הנתבעים אף נמנעו מלזמן את מי‬
‫מבעלי הדירות לעדות לשם אישור טענתם זו הגם שהודיעו כי בכוונתם לעשות כן (ראו עמ'‬
‫‪ 7‬לפרוטוקול הדיון מיום ‪ 11.12.22‬שורות ‪.)31-32‬‬

‫"‪...‬כלל הנקוט על ידי בית המשפט מימים ימימה‪ ,‬שמעמידים בעלי דין בחזקתו‪ ,‬שלא‬
‫ימנע מבית המשפט ראיה‪ ,‬שהיא לטובתו‪ ,‬ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא‬
‫בהישג ידו‪ ,‬ואין לו לכך הסבר סביר‪ ,‬ניתן להסיק‪ ,‬שאילו הובאה הראיה‪ ,‬היתה פועלת‬
‫נגדו‪ .‬כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים‪ ,‬וככל‬
‫שהראיה יותר משמעותית‪ ,‬כן רשאי בית המשפט להסיק מאי הצגתה מסקנות מכריעות‬
‫יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" (ראו ע"א ‪ 548/78‬פלונית נגד פלוני ל"ה (‪)1‬‬
‫‪.)736‬‬

‫נהפוך הוא‪ -‬הוכח כי בעלי הדירות באמצעות הנציגות‪ ,‬שאלו שוב ושוב מתי תוגש התביעה‬
‫(ר' עדותה של גב' דורפמן בעמ' ‪ 8‬לפרוטוקול הדיון מיום ‪ 8.12.2024‬שורות ‪ 21-20‬שלא‬
‫נסתרה)‪.‬‬

‫‪ .77‬בנסיבות הכוללות של המקרה ולאחר שנבחנו מכלול טענות הצדדים‪ ,‬ובהתחשב בעובדה‬
‫שמרבית בעלי הדירות חתמו על התוספת‪ ,‬ואי חתימתם של הנתבעים עלולה לסכל את‬
‫השלמת הפרויקט וקבלת הליווי הבנקאי ‪ -‬הרי שסירובם של הנתבעים ‪ 4-1‬לחתום על‬
‫התוספת אינו סביר ולפיכך‪ ,‬יש להורות על אישור התוספת‪ ,‬גם בלא חתימתם כדין של‬
‫הנתבעים ביחס אליה‪ .‬ובמובן זה‪ ,‬דין התביעה להתקבל‪.‬‬

‫עמוד ‪16‬‬

עמוד מקור 17

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/1508/2021 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .78‬על אף האמור לעיל‪ ,‬מצאתי לקבל את טענת הנתבעים בדבר זכותם לשמר בידיהם את זכות‬
‫התביעה כנגד היזם למסגרת הדיונית המתאימה‪ .‬טענה זו עלתה מפורשות הן בכתב ההגנה‬
‫והן במהלך סיכומי הנתבעים ובהתכתבויותיהם‪ ,‬ולפיכך ראוי להיעתר לה בכפוף לכך‬
‫שהשימוש בזכות זו ייעשה בהליך מתאים‪ ,‬תוך שקילת מכלול הנסיבות ויתרון התמורות‬
‫שניתנו להם בפועל‪.‬‬

‫אמנם‪ ,‬מחד גיסא‪ ,‬לא ראוי לאפשר מצב שבו לנתבעים קיימת זכות תביעה שלא עומדת‬
‫ליתר בעלי הדירות (כתוצאה מהוראה בדבר ויתור על זכות תביעה שהוכנסה לתוספת)‪,‬‬
‫באופן שלכאורה פוגע בשוויון ביניהם‪ ,‬שעה שהנתבעים נהנים מהטבות שניתנו לכל בעלי‬
‫הדירות במסגרת התוספת ומעצם המשך קיומו‪ .‬מאידך גיסא‪ ,‬זכות התביעה העתידית היא‬
‫זכות יסודית שאינה ניתנת לשלילה באופן כפוי‪.‬‬

‫האמור לעיל יוצר אמנם תחושת חוסר שוויון תוצאתית אך זו אינה מצדיקה פגיעה עקרונית‬
‫בזכויותיהם המהותיות של הנתבעים (ראו עמ' ‪ 15‬לפרוטוקול שורות ‪.)3-6‬‬

‫‪ .79‬על כן‪ ,‬יש לראות בנתבעים כמי שהסכימו לתוספת‪ ,‬עם זאת‪ ,‬לא ניתן להחיל עליהם את‬
‫סעיפי ויתור תביעות עתידיות רלבנטיים כלפי היזם‪.‬‬

‫‪ .80‬לא מצאתי להידרש ליתר טענות הנתבעים בין מהטעם שטענות אלו נזנחו בסיכומיהם ובין‬
‫מהטעם שהן אינן דרושות להכרעה‪.‬‬

‫ה‪ .‬סיכום‬
‫‪ .81‬התביעה מתקבלת באופן הבא ‪-‬‬

‫‪ .82‬ככל שהנתבעים או מי מהם לא יחתמו על התוספת להסכם ועל מסמכי הליווי הבנקאי עד‬
‫ליום ‪ 1.7.2025‬אני מסמיכה בזאת את עו"ד גפני לחתום בשמם על מלוא המסמכים‬
‫הנדרשים לביצוע ומימוש הפרויקט (כשם שחתמו עליהם כל יתר בעלי הדירות)‪.‬‬

‫‪ .83‬עם זאת‪ ,‬מאחר שזכות התביעה היא זכות יסוד שאינה ניתנת לשלילה כפויה‪ ,‬ומאחר‬
‫שהנתבעים הגישו תביעה כנגד היזם‪ ,‬סעיפי הוויתור הרלבנטיים לא יוחלו עליהם‪.‬‬

‫הוצאות‬
‫‪ .84‬נקודת המוצא לדיון בעניין הוצאות היא כי בעל דין שזכה בדין זכאי להוצאותיו הראליות‪,‬‬
‫כשהכוונה היא להוצאות שהוציא בפועל (או התחייב להוציא)‪ .‬עם זאת‪ ,‬על היושב בדין‬
‫לשקול אם שיעור ההוצאות הנטען סביר‪ ,‬מידתי והכרחי לניהול ההליך בהתחשב בנסיבותיו‬
‫(ראו בג"צ ‪ 891/05‬תנובה מרכז שיתופי לשיווק נ' הרשות המוסמכת (‪ ,30.6.2005‬נבו)‪.‬‬
‫עמוד ‪17‬‬

עמוד מקור 18

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/1508/2021 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .85‬בין השיקולים שעל היושב בדין לשקול הם התנהגות הצדדים להליך‪ ,‬דרך ניהולו‪ ,‬מורכבות‬
‫התיק ועוד‪.‬‬

‫‪ .86‬המדובר בהליך שהתנהל במשך למעלה משלוש שנים‪ ,‬לרבות דיון הוכחות וחקירות נגדיות‪.‬‬
‫לאור אורכו של ההליך‪ ,‬מורכבותו והצורך בבירור עובדתי ומשפטי משמעותי‪ ,‬אני קובעת‬
‫כי הנתבעים ישלמו לתובעים את ההוצאות הבאות מאחר שמדובר בהוצאות סבירות‬
‫והולמות בהתחשב בכך שטענות התביעה התקבלו‪.‬‬

‫א‪ .‬לפיכך‪ ,‬ישלמו הנתבעים ‪ ,1,2‬יחד ולחוד‪ ,‬לתובעים (יחד) את ההוצאות הבאות‪:‬‬
‫אגרת תביעה ‪.₪ 327‬‬
‫שכ"ט עו"ד ‪.₪ 10,000‬‬

‫ב‪ .‬הנתבעים ‪ 3,4‬ישלמו‪ ,‬יחד ולחוד‪ ,‬לתובעים (יחד) את ההוצאות הבאות‪:‬‬
‫אגרת תביעה ‪.₪ 327‬‬
‫שכ"ט עו"ד ‪.₪ 10,000‬‬

‫‪ .87‬ההוצאות דלעיל ישולמו לא יאוחר מיום ‪ ,18.8.2025‬שאם לא כן‪ ,‬יישא הסכום הבלתי‬
‫משולם הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (‪ )21.10.21‬ועד מועד התשלום‬
‫המלא בפועל‪.‬‬

‫ניתן היום‪ ,‬כ"ג סיון תשפ"ה (‪ 19‬יוני ‪ )2025‬בהעדר הצדדים והעתק ישלח אליהם ע"י‬
‫מזכירות הלשכה בעותק רשום ‪ +‬אישור מסירה‪.‬‬

‫עמוד ‪18‬‬