# תיק 03/124/2023

פסק דין · 2025-05-13 · אשדוד · אלעד אזר

עותק זה נוצר אוטומטית מטקסט שחולץ מן המסמך הציבורי. הוא אינו DOCX רשמי ויש לאמת כל ציטוט ומספר עמוד מול ה־PDF.

עמוד מקור 1

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫רחובות ‪ -‬שלוחת אשדוד‬
‫מס' תיק‪3/124/2023 :‬‬                                               ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין אלעד אזר‬
‫אלימלך יזידור‪,‬‬     ‫‪1‬‬                          ‫תובעים‬
‫אלימלך ליליאן‪,‬‬      ‫‪2‬‬
‫באמצעות ב"כ‪ :‬עו"ד אמת אלדד‬
‫הנקין מרדכי ‪ ,19‬גדרה‬
‫טל'‪ 0505764264:‬פקס‪035531355:‬‬
‫נגד‬
‫ג'ופי מיכאל‬    ‫‪1‬‬                          ‫נתבעים‬
‫באמצעות ב"כ‪ :‬בלומנבלט שמואל‬
‫ז'בוטינסקי ‪ ,3‬כפר סבא‬
‫טל'‪ 097747552:‬פקס‪,097743995:‬‬
‫עו"ד דגני איל‬
‫הלל יפה ‪ ,23‬חדרה‬
‫טל'‪0506635604:‬‬
‫ג'ופי סטנלי סלומון‬      ‫‪2‬‬
‫באמצעות ב"כ‪ :‬בלומנבלט שמואל‬
‫ז'בוטינסקי ‪ ,3‬כפר סבא‬
‫טל'‪ 097747552:‬פקס‪,097743995:‬‬
‫עו"ד דגני איל‬
‫הלל יפה ‪ ,23‬חדרה‬
‫טל'‪0506635604:‬‬
‫נציגות הבית ברחוב קאפח ‪ 7‬ראשון לציון ע"י דניאל כחלון ת‪.‬ז‪.‬‬      ‫‪3‬‬
‫‪055523054‬‬
‫באמצעות ב"כ‪ :‬עו"ד ברקוביץ עוז‬
‫פאול גרונינגר ‪ ,4‬ראשון לציון‬
‫טל'‪ 0528812355:‬פקס‪039518142:‬‬
‫נידם רחל‪,‬‬       ‫‪4‬‬
‫באמצעות ב"כ‪ :‬עו"ד ימין משה‬
‫ראשון לציון‬
‫טל'‪ 0545959659:‬פקס‪039617548:‬‬

‫פסק דין חלקי‬
‫לפני תביעה למתן צו עשה שהגישו הבעלים של דירה בבית משותף נגד הבעלים של שתי‬
‫דירות אחרות בבית המשותף ונגד נציגות הבית המשותף‪ ,‬לתיקון ליקויים בדירות‬
‫הנתבעים ‪ 1-2‬ו‪/‬או בדירת הנתבעת ‪ ,4‬ו‪/‬או ברכוש המשותף‪ ,‬המהווים את המקור לנזקי‬
‫רטיבות בדירת התובעים‪ ,‬ולהשבת דירתם לקדמותה‪.‬‬

‫עמוד ‪1‬‬

עמוד מקור 2

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫רחובות ‪ -‬שלוחת אשדוד‬
‫מס' תיק‪3/124/2023 :‬‬                                          ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫רקע עובדתי וההליכים עד כה‬
‫‪ .1‬עסקינן בבניין מגורים ברח' קאפח ‪ 7‬בעיר ראשון לציון‪ ,‬הרשום בפנקס הבתים‬
‫המשותפים כחלקה ‪ 34‬בגוש ‪) 5114‬להלן ‪" -‬הבית המשותף"(‪.‬‬
‫‪ .2‬התובעים הם הבעלים של דירה מס' ‪ 29‬בקומה ‪ 8‬בבית המשותף; הנתבעים ‪ 1‬ו‪ 2-‬הם‬
‫בעלי דירה מס' ‪ 33‬המצויה מעל דירת התובעים בקומה ‪ ;9‬הנתבעת ‪ 4‬היא בעלת דירת‬
‫דופלקס שמספרה ‪ 37‬המצויה בקומות ‪ 10‬ו‪ 11-‬מעל דירת הנתבעים ‪ ,1-2‬והנתבעת ‪3‬‬
‫היא נציגות הבית המשותף‪.‬‬
‫‪ .3‬לתביעה דנן קדמה תביעה קודמת וזהה במהותה שהגישו התובעים נגד אותם בעלי דין‬
‫במסגרת תיק )חולון( ‪) 3/247/2019‬להלן‪" :‬ההליך הקודם"(‪ .‬במסגרת ההליך הקודם‬
‫מונה בהסכמת הצדדים המומחה צבי רון מטעם המפקח על רישום מקרקעין‪.‬‬
‫ביום ‪ 29.5.2022‬ניתן פסק דין ע"י כב' המפקח אורי שלומאי‪ ,‬על יסוד חוות הדעת‬
‫שהוגשה בתיק‪ ,‬אשר הורה לנתבעים ‪ 1-2‬לבצע תיקונים בחדרי הרחצה בדירתם‪ ,‬הורה‬
‫לנתבעת ‪ 4‬לבצע איטום כולל במרפסת דירתה‪ ,‬והורה לנציגות הבית המשותף לבצע‬
‫תיקונים בצינור קולטן ראשי‪.‬‬
‫‪ .4‬ביום ‪ 19.3.23‬הוגשה התביעה דנן‪ .‬התובעים טוענים כי לאחר פסק הדין בהליך הקודם‬
‫הציגו לפניהם הנתבעים ראיות כי ביצעו את התיקונים שנדרשו לבצע‪ ,‬ברם‪ ,‬כחודשיים‬
‫לאחר מכן החלו להופיע מחדש סימני רטיבות באותם מוקדים בהם הופיע הרטיבות‬
‫שהביאה להגשת ההליך הקודם‪ ,‬דהיינו רטיבות בתקרת חדר הורים ובחדר הרחצה‬
‫מסביב לצינור שופכין ‪ 4‬צול‪ .‬ב"כ התובעים פנה אל הנתבעת ‪ 3‬ואל הנתבעת ‪ 4‬והם טענו‬
‫כי בצעו את המוטל עליהם וכי על התובעים להפנות טענותיהם לנתבעים ‪ ,.1-2‬ואלו‬
‫עמדו על כך שבצעו את התיקונים הנדרשים וטענו כי הכשל רובץ לפתחה של הנתבעת‬
‫‪.4‬‬
‫‪ .5‬הנתבעים ‪ 1-2‬הגישו כתב הגנה ובו טענו כי בצעו את התיקונים שנדרשו לבצע עפ"י‬
‫פסק הדין בהליך הקודם וכי מקור הרטיבות החדשה‪ ,‬ככל וקיימת בדירת התובעים‪,‬‬
‫הוא בצנרת המהווה חלק מהרכוש המשותף בהתאם לדו"ח של בעל מקצוע שהוזמן על‬
‫ידם מיום ‪.19.1.23‬‬
‫‪ .6‬הנתבעת ‪ 4‬טענה בכתב הגנתה כי דירתה מצויה בקומות ‪ 10‬ו‪ ,11-‬ובינה לבין דירת‬
‫התובעים מצויה דירת הנתבעים ‪ .1-2‬על כן ככל שמקור הרטיבות מדירתה היו מגלים‬
‫נזקי רטיבות בדירת הנתבעים ‪ 1-2‬בקומה ‪ ,9‬ולא כך הדבר‪ .‬מקור הרטיבות הנוכחי‬
‫הוא בקולטן השפכים המשותף‪ ,‬זאת עפ"י חוות הדעת שצירפו התובעים עצמם לכתב‬
‫התביעה‪.‬‬
‫‪ .7‬בתום הדיון שהתקיים לפני ביום ‪ 28.6.23‬בנוכחות כל הצדדים ובאי כוחם‪ ,‬ניתנה‬
‫החלטתי המתירה לנתבעת ‪ 3‬להגיש כתב הגנתה וכי צו למינוי המומחה צבי רון‬
‫כמומחה מטעמי יינתן לאחר מכן‪.‬‬

‫עמוד ‪2‬‬

עמוד מקור 3

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫רחובות ‪ -‬שלוחת אשדוד‬
‫מס' תיק‪3/124/2023 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .8‬מטעם הנתבעת ‪ 3‬הוגש כתב הגנה בו טענה כי בצעה את התיקונים שנדרשה לבצע‬
‫בצינור המשותף עפ"י פסק הדין הקודם‪ ,‬בהתאם להמלצות המומחה וכי תיאור מוקדי‬
‫הרטיבות בדירת התובעים מעיד כי מקורם אינו יכול להיות בצינור המשותף‪ ,‬או בכל‬
‫שטח משטחי הרכוש המשותף‪.‬‬
‫‪ .9‬ביום ‪ 7.8.23‬ניתנה החלטתי בדבר מינויו של המהנדס צבי רון כמומחה מטעמי )להלן‪:‬‬
‫"המומחה"( לבחינת טענות התובעים לנזקי רטיבות בדירתם; איתור מקור הנזילה )ככל‬
‫שקיימת( בדירות הנתבעים וברכוש המשותף; בחינה אם הנתבעים בצעו את הוראות התיקון‬
‫שנדרשו ליישם בהתאם לחוות דעתו הקודמת בתיק ‪) 3/448/2020‬שנדון יחד עם ‪;(3/247/2019‬‬
‫ומתן המלצות לבצוע תיקונים נוספים כיום בדירות ו‪/‬או ברכוש המשותף; והתיקונים הנדרשים‬
‫להשבת דירת התובעים לקדמותה‪.‬‬
‫‪ .10‬בהתאם להחלטתי זו ערך המומחה )לאחר הסדרת תשלום מלוא שכרו( ביקור בבית המשותף‬
‫ביום ‪ 7.11.23‬וביום ‪ 23.12.24‬הגיש את חוות דעתו למזכירות ולידי הצדדים )להלן‪" :‬חוות‬
‫הדעת"(‪ .‬חוות הדעת נסמכת‪ ,‬בין היתר‪ ,‬על בצוע בדיקות הצפה לצנרת בדירת נתבעים ‪;1-2‬‬
‫בדיקת צינורות אוויר משותפים‪ ,‬בדיקת הצפת מרפסת נתבעת ‪ ;4‬בדיקת תכולת רטיבות‬
‫שנערכה ע"י מעבדת מכון התקנים‪ .‬המומחה נעזר בשירותיה של חברת "אינפראטק"‪.‬‬
‫‪ .11‬חוות הדעת בתמצית‪ ,‬קובעת כדלקמן‪ :‬בדירת התובעים התגלו נזקי רטיבות בתקרת חדר שינה‬
‫הגובל בחדר רחצה הורים וסביב צינור ‪ 4‬צול בחדר רחצה הורים‪.‬‬
‫‪ .12‬בדירת הנתבעים ‪ 1-2‬אותרה רטיבות קפילרית מעל הריצוף ובמשקופי הדירה וכן סימני רטיבות‬
‫בתקרת חדר ארונות‪ ,‬בחדר מגורים ובחדר רחצה שמתחת למרפסת נתבעת ‪ .4‬בדיקת תכול‬
‫רטיבות העלתה חריגה משמעותית מהתקן בפרוזדור ובחדר הורים‪ .‬לא נמצאה דליפה בצנרת‬
‫הדלוחין או בצנרת אספקת המים בדירה זו‪.‬‬
‫בצנרת השופכין בדירה זו זוהה כשל בחיבור אופקי לצינור ‪ 4‬צול המשויכת לשירותי אורחים‪.‬‬
‫כן נצפה כשל בצינור ‪ 4‬צול אנכי בשל חדירת מחבר אופקי מדירת הנתבעים ‪.1-2‬‬
‫בחדר הרחצה הכללי ובחדר רחצה הורים בדירת נתבעים ‪ 1-2‬אותרו ליקויים של העדר חגורת‬
‫הפרדה ו"רולקות" תקניים‪.‬‬
‫אשר לבצוע התיקונים בדירת הנתבעים ‪ 1-2‬בהתאם להמלצות המומחה בחוות דעתו בהליך‬
‫הקודם‪ :‬המומחה מציין כי בוצעו עבודות להחלפת צנרת אספקת מים; החלפת איטום וריצוף‬
‫מחדש בחדר רחצה הורים ובחדר רחצה כללית‪ .‬ברם‪ ,‬לא הומצא לידיו תיעוד של עבודות אלו‬
‫‪0‬הומצאו חשבוניות( וגם לא דו"ח בדיקת הצפה בהתאם לתקן‪.‬‬
‫‪ .13‬דירת נתבעת ‪:4‬המומחה מצא כי בוצעו עבודות ריצוף ואיטום במרפסת הדירה‪ .‬ברם‪ ,‬לא‬
‫הומצא דו"ח בדיקת הצפה לפי התקן כפי שהורה‪ .‬כמו כן לא בוצע איום תקין סביב מעברי‬
‫צנרת‪.‬‬
‫‪ .14‬לעניין הרכוש המשותף‪ :‬נמצא כי בוצע תיקון לצנרת המשותפת כנדרש‪.‬‬
‫‪ .15‬מסקנות חוות הדעת‪ :‬נציגות הבית המשותף מילאה כראוי אחר המלצותיו בחוות הדעת‬
‫הקודמת אך לא כן הנתבעים ‪ 1-2‬ו‪ .4 -‬נזקי הרטיבות בדירת התובעים נובעים בסבירות גבוהה‬

‫עמוד ‪3‬‬

עמוד מקור 4

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫רחובות ‪ -‬שלוחת אשדוד‬
‫מס' תיק‪3/124/2023 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫מכשלים במערכת האיטום התת‪-‬רצפתית בחדרי הרחצה ומכשל בחיבור צנרת דלוחין ושופכין‬
‫בחדרי הרחצה והשירותים בדירת הנתבעים ‪ .1-2‬עוד אותר כשל משני במרפסת הנתבעת ‪.4‬‬
‫‪ .16‬המומחה השאיר לשיקול דעתי את חלוקת האחריות בין הכשל העיקרי שנמצא בדירת‬
‫הנתבעים ‪ 1-2‬לכשל המשני שבדירת נתבעת ‪.4‬‬
‫‪ .17‬בהתאם לממציא חוות הדעת פירט המומחה את המלצותיו לעניין התיקונים הנדרשים בדירת‬
‫הנתבעים ‪ 1-2‬ובדירת הנתבעת ‪ 4‬וכן התיקונים להשבת דירת התובעים לקדמותה‪.‬‬
‫‪ .18‬בעקבות הגשת חוות הדעת הפנו התובעים למומחה מספר שאלות הבהרה שנענו ע"י המומחה‪.‬‬
‫להלן פירוט השאלות והתשובות עליהן‪:‬‬
‫א‪ .‬נוכח תכולת רטיבות גבוהה ברצפת דירת הנתבעים ‪ ,1-2‬נשאל המומחה מדוע לא המליץ‬
‫על ייבוש הרצפה באמצעות יבשנים‪ .‬המומחה השיב כי במסגרת המלצותיו בדבר‬
‫התיקונים הנדרשים מצוין כי יש לבצע ייבוש של מצע החול הצמנטי וקבלת בדיקת מעבדה‬
‫בדבר תכולת רטיבות‪.‬‬
‫ב‪ .‬לעניין הכשלים בצנרת דלוחין ושופכין בדירת הנתבעים ‪ 1-2‬נשאל המומחה מה המלצותיו‬
‫וענה כי יש לבצע פירוק של מחבר הצנרת הכושל והשלמת איטום תת רצפתי ברצפת‬
‫שירותי אורחים‪.‬‬
‫ג‪ .‬המומחה נשאל מדוע לא בוצעה בדיקת הצפה של צנרת שופכין ודלוחין של דירת נתבעת ‪4‬‬
‫או של צנרת המשותפת שמעל דירת הנתבעים ‪ ,1-2‬זאת נוכח העדר התייחסות לכך‬
‫שאותרה רטיבות בתקרת דירת נתבעים ‪ .1-2‬המומחה השיב כי על פי הצו שניתן על ידי‬
‫נדרש להתייחס לרטיבות חדשה אשר הופיעה בדירת התובעים ולא לרטיבות בדירת‬
‫הנתבעים ‪ 1-2‬ולבדוק את העבודות שבצעו הצדדים עפ"י חוות דעתו הקודמת‪ .‬כן ציין כי‬
‫בצוע התיקונים עליהם המליץ בדירת הנתבעים ‪ 1-2‬ואיטום מרפסת נתבעת ‪ ,4‬ימנע המשך‬
‫רטיבות בדירת התובעים‪ .‬עוד העיר כי אם אמנם בוצעו שינויים בדירת נתבעת ‪ ,4‬שלא‬
‫קשורים לעבודות עליהן המלית בחות דעתו הקודמת‪ ,‬הרי שהן לא נבדקו על ידו‪.‬‬
‫ד‪ .‬המומחה נשאל מה התיקון הנדרש לתיקון ליקוי המחבר בחדר רחצה הורים בדירת‬
‫נתבעים ‪ 1-2‬לצינור ‪ 4‬צול הראשי והשיב כי יש להחליף מחבר כושל במחבר תקין כחלק‬
‫מהעבודות לאיטום מחדש בחדר רחצה הורים‪.‬‬
‫‪ .19‬בעקבות הגשת חוות הדעת‪ ,‬ביקשה הנתבעת ‪ 4‬לקבוע כי תחילה יבוצעו התיקונים עליהם הורה‬
‫המומחה בדירת נתבעים ‪ 1-2‬בנימוק כי עלות איטום מחדש של מרפסת דירתה גבוהה מאד‬
‫וייתכן ובצוע התיקונים בדירת הנתבעים ‪ 1-2‬ייתר זאת‪.‬‬
‫‪ .20‬בהחלטתי מיום ‪ 19.1.25‬הצעתי כי )לאחר השלמת העבודות בדירת הנתבעים ‪ (1-2‬תיערך בדיקת‬
‫הצפה במרפסת הנתבעת ‪ 4‬על חשבונה ורק בהעדר ממצאים שליליים תופטר מבצוע המלצות‬
‫המומחה‪.‬‬
‫‪ .21‬הנתבעת ‪ 4‬קיבלה הצעתי זו‪ .‬לעומת זאת התובעים‪ ,‬בתגובתם להצעתי התנגדו לה נחרצות וציינו‬
‫כי בדיקת הצפה כבר בוצעה כחלק מהכנת חוות דעת המומחה כמפורט בעמ' ‪ 18-19‬לחוות‬

‫עמוד ‪4‬‬

עמוד מקור 5

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫רחובות ‪ -‬שלוחת אשדוד‬
‫מס' תיק‪3/124/2023 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫הדעת‪ .‬כן הפנו לשאלת ההבהרה השלישית שהפנו למומחה ואת תשובתו לגביה‪ ,‬וכי ממצאי‬
‫המומחה בנוגע למרפסת נתבעת ‪ 4‬זהים לממצאיו בחוות הדעת בהליך הקודם‪.‬‬
‫‪ .22‬עוד ביקשו התובעים להורות למומחה לבצע בדיקות לצנרת השופכין והדלוחין בדירת הנתבעת‬
‫‪ 4‬על מנת לקבל תמונה שלמה‪.‬‬
‫‪ .23‬בד בבד הוגשה הודעה מטעם הנתבעת ‪ 3‬לדחות התביעה נגדה ולאפשר לה להגיש טיעונים בנוגע‬
‫להוצאותיה המשפטיות‪.‬‬

‫דיון והכרעה‬
‫‪ .24‬המועד להגשת שאלות הבהרה חלף מזמן ולא הוגשו כל שאלות מטעם מי מהנתבעים‪.‬‬
‫‪ .25‬איש מהצדדים לא חלק על ממצאי חוות דעת המומחה‪ .‬לפיכך‪ ,‬משמצאתי כי חוות דעת‬
‫המומחה נערכה באופן מקצועי ואובייקטיבי ומשלא באו לפניי נימוקים המצדיקים‬
‫סטייה מחוות הדעת‪ ,‬הנני לאמץ ממצאי המומחה ומסקנותיו ותשובותיו לשאלות‬
‫ההבהרה‪.‬‬
‫‪ .26‬הוראת סעיף ‪)3‬ב( לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין‪ ,‬תשכ"ט‪ ,1969-‬החלה על‬
‫הבית המשותף מורנו לאמור‪:‬‬
‫"בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת‪ ,‬שאי ביצועו‬
‫עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון‪".‬‬
‫‪ .27‬מכוחה של הוראה זו חלה חובה מוחלטת על בעלים של דירה בבית המשותף לתקן כל‬
‫ליקוי בדירה העלול לגרום נזק לדירה אחרת בבית המשותף‬
‫‪ .28‬נוכח מסקנת חוות הדעת אני מורה על דחיית התביעה נגד הנתבעת ‪.3‬‬

‫צו לבצוע תיקונים בדירת הנתבעים ‪ 1‬ו‪2-‬‬
‫‪ .29‬עפ"י ממצאי חוות הדעת ומסקנותיה‪ ,‬המקור העיקרי לנזקי הרטיבות בדירת התובעים הם‬
‫כשלים באיטום חדרי הרחצה בדירת הנתבעים ‪ 1-2‬ובחיבור צנרת הדלוחין והשופכין של הדירה‬
‫לצינור ‪ 4‬צול הראשי‪.‬‬
‫‪ .30‬לאור כל האמור לעיל אני מורה כי הנתבעים ‪ 1‬ו‪ ,2-‬ביחד ולחוד‪ ,‬יבצעו את מלוא‬
‫העבודות הדרושות לתיקון הכשלים שעליהם הורה המומחה )עמ' ‪ 28‬לחוות הדעת(‬
‫בחדר רחצה הורים ובחדר רחצה כללי‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬
‫פירוק אריחי ריצוף וחיפוי וכלים סניטריים‪ ,‬פינוי שכבת החול;‬       ‫‪-‬‬
‫איטום שכבת הבטון באמצעות מריחת פריימר ויישום שכבת היפרדסמו ‪ PB‬או‬                  ‫‪-‬‬
‫ש"ע בעובי ‪ 3‬מ"מ; על גבי "רולקות" בשריון ארג זכוכית;‬
‫התקנת נדבכי חציצה;‬       ‫‪-‬‬
‫פירוק מערכת ניקוז שפכים אופקית לצינור ‪ 4‬צול;‬        ‫‪-‬‬
‫התקנת צנרת תקינה ומחברי ‪ "2/"4‬ו‪;"4/"4 -‬‬         ‫‪-‬‬

‫עמוד ‪5‬‬

עמוד מקור 6

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫רחובות ‪ -‬שלוחת אשדוד‬
‫מס' תיק‪3/124/2023 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫השלמת איטום קירות הרקע בתאי הרחצה באמצעות חומר צמנטי;‬              ‫‪-‬‬
‫בצוע בדיקת הצפה של הרצפה לפי התקן;‬          ‫‪-‬‬
‫בכפוף להעדר ממצאי רטיבות בעקבות בדיקת ההצפה ‪ -‬ריצוף מחדש על גבי חול‬             ‫‪-‬‬
‫מיוצב;‬
‫בצוע בדיקת תכולת רטיבות ע"י מעבדה מוסמכת ברצפת פרוזדור וברצפת חדר‬               ‫‪-‬‬
‫הורים‪ .‬ככל שתמצא חריגה מהתקן יש לבצע ייבוש של הרצפה ע"י יבשנים;‬

‫‪ .31‬העבודות לעיל לתיקון הליקויים עד לשלב בצוע בדיקת הצפה תבוצענה ותושלמנה‬
‫בתוך ‪ 40‬יום ממועד המצאת פסק הדין‪ .‬בדיקת הצפה תבוצע לאחר משלוח תיעוד‬
‫עבודות האיטום ומתן הודעה מוקדמת של ‪ 2‬ימי עסקים לפחות לתובעים‪ .‬בצוע בדיקת‬
‫תכולת רטיבות וייבוש ע"י יבשנים‪ ,‬ככל הנדרש‪ ,‬יבוצע תוך ‪ 60‬יום;‬
‫‪ .32‬העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה‪ ,‬בהתאם‬
‫להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב‪.‬‬
‫‪ .33‬הנתבעים ישמרו בידיהם מלוא האסמכתאות לביצוע העבודות ולתקינותן‪ ,‬ועליהן‬
‫לתעד את בצוע העבודות באמצעות צילום דיגיטלי בזמן אמת‪ .‬האסמכתאות והתיעוד‬
‫יומצאו לידי התובעים עד לחלוף שבוע מגמר ביצוע העבודות‪.‬‬

‫התיקונים בדירת הנתבעת ‪4‬‬
‫‪ .34‬לא מצאתי מקום להורות למומחה לבצע בדיקה של צנרת שופכין ודלוחין בדירת הנתבעת ‪,4‬‬
‫המצויה מעל דירת הנתבעים ‪ .1-2‬אף אם הנתבעת ‪ 4‬בצעה שיפוצים בדירתה שכללו החלפת‬
‫צנרת כזו או אחרת ואף אם בשל כך נוצר כשל המביא לדליפה מצנרת זו‪ ,‬הרי שהנפגעים‬
‫היחידים מדליפה זו יהיו הנתבעים ‪ .1-2‬והנה דווקא נתבעים ‪ 1-2‬לא העלו סוגיה זו לפני‬
‫המומחה ולא ביקשו להורות כי תבוצע בדיקה משלימה בדירת הנתבעת ‪ .4‬לא בכדי ציין‬
‫המומחה בתשובתו לשאלת ההבהרה מטעם התובעים כי נדרש לאתר את מקור הרטיבות‬
‫החדשה בדירת התובעים ולא בדירת הנתבעים ‪.1-2‬‬
‫‪ .35‬בצוע בדיקת הצפה‪ :‬עיון בעמ' ‪ 18-19‬לחוות הדעת מגלה כי אמנם בוצעה ביום ‪ 24.4.24‬בדיקת‬
‫הצפה במרפסת דירת נתבעת ‪ 4‬ע"י חברת "אינפרטק" אשר בעקבותיה נצפתה רטיבות בתקרת‬
‫הסלון ובתקרת חדר ארונות בדירת הנתבעים ‪ .1-2‬לפיכך‪ ,‬אין כל טעם בבצוע בדיקת הצפה‬
‫נוספת במרפסת דירת הנתבעת ‪ 4‬בטרם השלימה את העבודות לאיטום מחדש של מרפסת‬
‫דירתה‪ ,‬בהתאם להמלצות המומחה‪ .‬אני ער לכך שהנתבעת ‪ 4‬הוציאה ממון רב בעקבות פסה"ד‬
‫שניתן בהליך הקודם והורה לה לבצע עבודות איטום נרחבות במרפסת דירתה‪ .‬ברם‪ ,‬אין‬
‫לנתבעת ‪ 4‬אלא להלין על עצמה כי עבודות אלו לא בוצעו בהתאם להמלצות המלאות שפירט‬
‫המומחה בהליך הקודם וכעת נגזר עליה לבצע עבודת בהיקף דומה בעלות גבוהה פעם נוספת‪.‬‬
‫דומה כי לו היתה הנתבע ‪ 4‬מקפידה על בצוע בדיקת הצפה בתום שלב הנחת היריעות‬
‫הביטומניות בפעם הקודמת‪ ,‬היה מתגלה אותו כשל באיטום שהתגלה במסגרת ההליך דנן‬

‫עמוד ‪6‬‬

עמוד מקור 7

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫רחובות ‪ -‬שלוחת אשדוד‬
‫מס' תיק‪3/124/2023 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫ומאפשר לה לתקנו כבר אז תוך חיסכון ניכר בעלויות ובטרחה ובהוצאות שנגרמו לה ולתובעים‬
‫)באופן חלקי( בהליך דנן‪.‬‬
‫‪ .36‬לאור כל האמור לעיל אני מורה כי הנתבעת ‪ 4‬תבצע את מלוא העבודות הדרושות‬
‫לאיטום מרפסת דירתה בהתאם להנחיות המומחה )עמ' ‪ 29‬לחוות הדעת(‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬
‫פירוק אריחי הריצוף בשטח המרפסת וחשיפת תשתית האיטום‪ ,‬לרבות שורת חיפוי‬               ‫‪-‬‬
‫היקפי מסביב למרפסת;‬
‫פירוק צנרת הנקזים והחלפתה באופן תקין כנדרש בהוראות הל"ת;‬           ‫‪-‬‬
‫איטום רצפת הבטון ביריעות ביטומניות כפולות בעובי ‪ 5‬מ"מ;‬        ‫‪-‬‬
‫גימור "רולקות" ע"י יריעות חיזוק ונדבך חציצה מתאימים‪ ,‬תוך הקפדה על איטום‬            ‫‪-‬‬
‫תחת הוויטרינה הגובלת‪ .‬יש לעלות עם שכבת האיטום עד לגובה ‪ 20‬ס"מ לפחות על‬
‫הקירות שבהיקף המרפסת מעל פני הריצוף;‬
‫הסדרת ניקוזים‪ ,‬לרבות נקז כפול;‬     ‫‪-‬‬
‫בתום עבודות האיטום יש לבצע בדיקת הצפה למשך ‪ 72‬שעות בהתאם לתקן;‬               ‫‪-‬‬
‫בהעדר ממצאים שליליים של בדיקת ההצפה יש לבצע ריצוף מחדש‪ ,‬תוך הקפדה על‬               ‫‪-‬‬
‫מילוי ממשקים באמצעו רובה אקרילית;‬

‫‪ .37‬העבודות לעיל לתיקון הליקויים עד לשלב בצוע בדיקת הצפה תבוצענה ותושלמנה‬
‫בתוך ‪ 45‬יום ממועד המצאת פסק הדין‪ .‬בדיקת הצפה תבוצע לאחר משלוח תיעוד‬
‫עבודות האיטום ומתן הודעה מוקדמת של ‪ 2‬ימי עסקים לפחות לתובעים‪.‬‬
‫‪ .38‬העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה‪ ,‬בהתאם‬
‫להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב‪.‬‬
‫‪ .39‬הנתבעת ‪ 4‬תשמור בידה מלוא האסמכתאות לביצוע העבודות ולתקינותן‪ ,‬ועליה לתעד‬
‫את בצוע העבודות באמצעות צילום דיגיטלי בזמן אמת‪ .‬האסמכתאות והתיעוד יומצאו‬
‫לידי התובעים עד לחלוף שבוע מגמר ביצוע העבודות‪.‬‬

‫השבת דירת התובעים למצבה הפיזי התקין‬
‫‪ .40‬המומחה הצביע בחוות דעתו על מוקדי רטיבות שאיתר בדירת התובעים‪ :‬רטיבות‬
‫ברמה של ‪ 100%‬לחות במפגש קיר תקרה של חדר שינה הגובל בחדר רחצה הורים‬
‫ובהיקף צינור ‪ 4‬צול מרכזי בחדר רחצה הורים‪.‬‬
‫‪ .41‬בעקבות בדיקת ההצפה שנערכה במרפסת דירת הנתבעת ‪ ,4‬התגלתה רטיבות חדשה‬
‫בתקרת הסלון ובתקרת חדר ארונות בדירת התובעים‪.‬‬
‫‪ .42‬אשר על כן אני מורה כי על הנתבעים ‪ 1‬ו‪ ,2-‬ביחד ולחוד‪ ,‬לבצע את עבודות התיקון‬
‫הבאות בחדר רחצה הורים ובחדר שינה גובל בדירת התובעים‪:‬‬
‫הסרת טיח וצבע רופפים‪/‬נפוחים;‬       ‫‪-‬‬
‫פירוק לוחות הגבס סביב צינור ‪ 4‬צול ואריחי חיפוי סביב הצינור;‬      ‫‪-‬‬

‫עמוד ‪7‬‬

עמוד מקור 8

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫רחובות ‪ -‬שלוחת אשדוד‬
‫מס' תיק‪3/124/2023 :‬‬                                           ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫יישום חומר אנטיבקטריאלי;‬     ‫‪-‬‬
‫בצוע תיקוני טיח וצביעה מחדש‪.‬‬      ‫‪-‬‬

‫‪ .43‬כמו כן אני מורה כי על הנתבעת ‪ 4‬לבצע את התיקונים הבאים בתקרת הסלון ובתקרת‬
‫חדר ארונות בדירת התובעים‪:‬‬
‫הסרת טיח וצבע רופפים‪/‬נפוחים‪ ,‬בצוע תיקוני טיח וצביעה מחדש;‬         ‫‪-‬‬

‫‪ .44‬עבודות התיקון בדירת התובעים תבוצענה ותושלמנה לאחר גמר ביצוע העבודות‬
‫לתיקון הליקויים בדירות הנתבעים ותוך ‪ 14‬יום יתואם מועד בין הצדדים לביקור בעל‬
‫מקצוע מטעם כל אחד מהנתבעים‪ ,‬אשר יגיש הצעת מחיר בכתב עבור התיקונים הכולל‬
‫פירוט עבודות וחומרים בכתב שיוצג לתובע‪ .‬כל אחד מהנתבעים יישא בעלות העבודות‬
‫שנדרש לבצע‪ ,‬לחלופין ולפי בחירת התובעים‪ ,‬ישלמו הנתבעים לידי התובעים את עלות‬
‫התיקונים‪ ,‬ובכך יהיו פטורים מתיקונם בפועל‪.‬‬
‫‪ .45‬ככל שהנתבעים לא יבצעו את העבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת‬
‫התובעים במועד‪ ,‬יבצעו התובעים בעצמם את העבודות שפורטו לעיל‪ .‬העבודות‬
‫תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה‪ .‬הנתבעים‪ ,‬בהתאם‬
‫לחלוקה העבודות שפורטה לעיל‪ ,‬ישלמו לתובעים את עלות ביצוע עבודות אלה‬
‫במלואה‪ ,‬זאת‪ ,‬בתוך ‪ 14‬ימים ממועד המצאת חשבונית מס‪/‬וקבלה לידיו מאת התובע‪.‬‬
‫‪ .46‬הוצאות ההליך‪ :‬בשלב זה כל שנותר להכריע בו היא סוגית הוצאות ההליך‪ .‬הנתבעת ‪ 3‬תגיש‬
‫טיעונים לעניין הוצאות המשפט שלא יעלו על ‪ 2‬עמודים )לא כולל נספחים( תוך שבוע‪,‬‬
‫התובעים יגיש טיעוניהם תוך שבוע לאחר מכן והנתבעים האחרים יגישו טיעונים תוך‬
‫שבוע נוסף‪ .‬כל צד ימציא העתק מטיעוניו ישירות לצדדים האחרים בד בבד עם הגשתם‬
‫לתיק‪.‬‬

‫ניתן ביום ‪ 13‬מאי‪ ,‬ט"ו אייר תשפ"ה‪ ,‬בהעדר‪.‬‬

‫___________________‬
‫אלעד אזר‬
‫מפקח על רישום מקרקעין‬

‫עמוד ‪8‬‬