# תיק 03/198/2021

פסק דין · 2025-01-06 · רחובות · ברק ליפשיץ

עותק זה נוצר אוטומטית מטקסט שחולץ מן המסמך הציבורי. הוא אינו DOCX רשמי ויש לאמת כל ציטוט ומספר עמוד מול ה־PDF.

עמוד מקור 1

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫רחובות‬
‫מס' תיק‪3/198/2021 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין‬
‫ברק ליפשיץ‬

‫צדוק יגאל‬      ‫‪1‬‬                         ‫התובעים‪:‬‬

‫צדוק סלי שרה‬       ‫‪2‬‬

‫באמצעות ב"כ‪ :‬עו"ד פלדמן איתן‬
‫שבט ‪ ,8/8‬מודיעין‪-‬מכבים‪-‬רעות‬
‫טל'‪0533533533:‬‬

‫נגד‬
‫אושר בטי‬       ‫‪1‬‬                         ‫הנתבעים‪:‬‬

‫אושר אלי אליעזר‬       ‫‪2‬‬

‫שניהם באמצעות ב"כ‪ :‬עו"ד בוזנה מנחם‬
‫שד הרכס ‪ ,13‬מודיעין‪-‬מכבים‪-‬רעות‬
‫טל'‪ 0528916663:‬פקס‪089701641:‬‬

‫לביא ערן‬        ‫‪3‬‬
‫סביון ‪ ,6/1‬מודיעין‪-‬מכבים‪-‬רעות‬
‫טל'‪054-7868320:‬‬

‫נציגות הבית המשותף מרח' סביון ‪ 6‬מודיעין‬       ‫‪4‬‬
‫סביון ‪ ,6‬מודיעין‪-‬מכבים‪-‬רעות‬
‫טל'‪054-7868320:‬‬

‫פסק דין‬

‫עניינה של התביעה שלפניי בבקשה למתן צו עשה אשר יורה לנתבעים לתקן את הליקויים‬
‫בדירתם‪ ,‬בשטח המשותף ובחניית דירתם של התובעים‪ ,‬כפי שנקבע כבר בפסק דין חלוט‪ .‬אקדים‬
‫ואומר כי דין התביעה להתקבל‪.‬‬

‫אציין כי תיק זה הועבר לטיפולי לאחר מינויה של כב' המפקחת צ' קוינט שילוני )להלן‪" :‬המפקחת"(‬
‫לשיפוט‪ .‬לאחר עיון בתיק החלטתי להמשיך את הטיפול בו מהשלב אליו הגיעה המפקחת‪ ,‬לאחר‬
‫מינויו של מומחה‪ ,‬וזאת בהתאם לסמכותי לפי סעיף ‪)75‬ב( לחוק המקרקעין‪ ,‬התשכ"ט‪) 1969-‬להלן‪:‬‬
‫"חוק המקרקעין"(‪.‬‬

‫עמוד ‪1‬‬

עמוד מקור 2

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫רחובות‬
‫מס' תיק‪3/198/2021 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫הרקע לתביעה – הליכים קודמים‬

‫‪ .1‬ענייננו בבית המשותף ברחוב סביון ‪ 6‬מודיעין‪ ,‬המצוי במקרקעין הידועים כגוש ‪ 5653‬חלקה ‪27‬‬
‫)להלן‪" :‬הבית המשותף"(‪ .‬התובעים הם בעלי הזכויות בדירה הידועה כחלקת משנה ‪ ,21‬לה‬
‫מוצמדת חניה המצויה בקומת הקרקע )להלן‪" :‬חניית התובעים"(‪ .‬הנתבעים ‪ ,2-1‬גב' אושר בטי‬
‫ומר אושר אלי אליעזר )להלן‪ ,‬במאוחד‪" :‬אושר"(‪ ,‬הם בעלי הזכויות בדירה הידועה כחלקת‬
‫משנה ‪ 19‬המצויה בקומה הראשונה‪ ,‬מעל לחניית התובעים‪ .‬הנתבע ‪ ,3‬מר לביא ערן )להלן‪:‬‬
‫"לביא"(‪ ,‬הוא הבעלים של הדירה הידועה כחלקת משנה ‪ 17‬בבית המשותף‪ ,‬אשר מרפסת דירתו‬
‫מצויה מעל לחניית התובעים‪ .‬הנתבעת ‪ 4‬היא נציגות הבית המשותף )להלן‪" :‬הנציגות"(‪.‬‬

‫‪ .2‬במסגרת תיק מס' ‪) 39/2018‬להלן‪" :‬ההליך הראשון"( הוגשה תביעה על ידי התובעים כנגד‬
‫אושר והנציגות‪ ,‬בעניין רטיבות בחניית התובעים‪ .‬בתביעה בהליך הראשון נטען כי ליקויים‬
‫בדירת אושר וברכוש המשותף גורמים לנזקי רטיבות בחניית התובעים‪ .‬אציין כי באותה עת‬
‫לביא כיהן בנציגות והוא השתתף בהליך הראשון כנציג הנציגות‪.‬‬

‫‪ .3‬במסגרת בירור ההליך הראשון הורתה המפקחת על מינויו של מר צבי רון כמומחה מטעמה‬
‫)להלן‪" :‬המומחה"(‪ ,‬לאיתור מקור הרטיבות‪ .‬בחוות דעתו של המומחה בהליך הראשון נקבע‬
‫כי הסיבות לרטיבות בחניית התובעים הינן‪ ,‬בסבירות גבוהה‪ ,‬כשל בפיר האוורור שבבית‬
‫המשותף )להלן‪" :‬פיר האוורור"( וכשל בצנרת מי הגשמים שמשרתת את דירת אושר ואת דירת‬
‫לביא )להלן‪" :‬צינור הניקוז"(‪ .‬כן נקבע שם שישנו כשל תורם והוא היעדר איטום תקין בחדרי‬
‫הרחצה בדירת אושר‪ .‬ביום ‪ 24.11.2019‬ניתן על ידי המפקחת פסק דין אשר בעיקרו מקבל את‬
‫חוות דעת המומחה‪ ,‬ומורה לאושר לבצע תיקונים בחדרי הרחצה בדירתם‪ ,‬בפיר האוורור‬
‫ובצינור הניקוז‪ .‬כן נקבע כי על אושר להשיב את מצבה של חניית התובעים לקדמותו )להלן‪:‬‬
‫"פסק הדין הראשון"(‪.‬‬

‫‪ .4‬בפסק הדין הראשון נקבע כי אומנם פיר האוורור הוא רכוש משותף‪ ,‬אולם מכיוון שאושר ביצעו‬
‫פעולות שבסבירות גבוהה פגעו באיטום בפיר האוורור‪ ,‬יש להטיל עליהם את האחריות לתיקון‬
‫הליקוי בפיר האוורור )ראו‪ :‬פסקה ‪ 12‬לפסק הדין הראשון(‪ .‬בנוגע לתיקונים אשר נדרשים‬
‫בצינור הניקוז הוטלה האחריות על אושר ועל לביא‪ .‬עם זאת‪ ,‬נקבע שמכיוון שלביא לא היה צד‬
‫להליך הקודם באופן פרטי – אלא רק כנציג הנציגות – לא ניתן ליתן סעדים נגדו‪ .‬בפסק הדין‬
‫הומלץ ללביא לשתף פעולה עם ההליך )ראו‪ :‬פסקה ‪ 13‬לפסק הדין הראשון(‪.‬‬

‫‪ .5‬לאחר מתן פסק הדין הראשון התקיימו בין הצדדים מספר הליכים‪ ,‬במספר ערכאות‪ ,‬בקשר עם‬
‫קיומו של פסק הדין‪ .‬בין היתר‪ ,‬אושר הגישו לבית המשפט המחוזי מרכז ערעור על פסק הדין‬
‫הראשון ובקשה לעיכוב ביצוע )ע"מ ‪ .(17098-01-2020‬הבקשה לעיכוב ביצוע נדחתה ביום‬

‫עמוד ‪2‬‬

עמוד מקור 3

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫רחובות‬
‫מס' תיק‪3/198/2021 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ ,14.1.2020‬והערעור נמחק לבקשת אושר; במהלך חודש פברואר פנו אושר בבקשה מכב'‬
‫המפקחת להבהיר או לתקן את פסק הדין‪ ,‬כך שיובהר שעל הנציגות לשאת בעלות התיקון של‬
‫הרכוש המשותף‪ .‬ביום ‪ 12.7.2020‬קבעה כב' המפקחת כי "לא מצאתי מקום להבהיר או לתקן‬
‫את פסק הדין‪ .‬פסק הדין ברור‪ ;".‬בהמשך להחלטה זו הגישו אושר בקשה לבית המשפט המחוזי‬
‫מרכז להארכת מועד להגשת ערעור על פסק הדין הראשון )ע"מ ‪ ,(69711-07-20‬ובו טענו‪ ,‬בין‬
‫היתר‪ ,‬כי כב' המפקחת שגתה בכך שקבעה שעל אושר לשאת בהוצאות התיקון של פיר האוורור‬
‫וצינור הניקוז‪ ,‬שעה שמדובר ברכוש משותף‪ .‬בהסכמת הצדדים סוכם כי הבקשה להארכת מועד‬
‫תימחק‪ ,‬ושאושר יתקנו את כל הליקויים שנקבעו בפסק הדין הראשון‪ ,‬בסיום התיקונים יזמנו‬
‫אושר את המומחה על מנת שיבצע את הבדיקות המפורטות בפסק הדין הראשון ויפרסם דו"ח‬
‫שיציין שכל הליקויים תוקנו‪ .‬אין מחלוקת שאושר לא פעלו בהתאם להסכמות הצדדים‪ ,‬למצער‬
‫בכל הנוגע לזימונו של המומחה על‪-‬מנת שיבדוק את ביצוע העבודות אותן ביצעו‪.‬‬

‫‪ .6‬בהמשך לכך הגישו התובעים בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט לבית משפט השלום בפתח‬
‫תקווה )ה"פ ‪ ,(61010-11-20‬אשר הועבר להכרעתה של כב' המפקחת )להלן‪" :‬הבקשה לביזיון"(‪.‬‬
‫בבקשה טענו התובעים כי אושר אינם מקיימים את פסק הדין‪ ,‬ולא ביצעו את העבודות שנקבעו‬
‫בו‪ .‬בתגובה לבקשה לביזיון טענו אושר כי העבודות בוצעו וכי יש לדחות את הבקשה‪ .‬ביום‬
‫‪ 6.6.2021‬דחתה כב' המפקחת את הבקשה לביזיון )להלן‪" :‬ההחלטה בבקשה לביזיון"(‪.‬‬

‫התביעה דנן‬

‫‪ .7‬ביום ‪ 20.7.2021‬הוגש כתב התביעה שלפניי‪ .‬בכתב התביעה נטען כי על‪-‬אף ההליך הקודם‪ ,‬ועל‪-‬‬
‫אף העבודות שנעשו על‪-‬ידי הנתבעים‪ ,‬עדיין ישנה רטיבות פעילה בחניית התובעים‪ .‬בהתאם לכך‬
‫עתרו התובעים לסעדים הבאים‪ (1) :‬ביצוע תיקון חוזר של הליקויים‪ ,‬כפי שנקבע בפסק הדין‬
‫הראשון‪ ,‬שלא תוקנו כראוי; )‪ (2‬חיוב הנתבעים בעלויות הבדיקות שיידרשו בקשר עם ביצוע‬
‫התיקונים; )‪ (3‬למנות מפקח שיוודא כי התיקונים יבוצעו כדבעי; וכן )‪ (4‬לחייב את אושר‬
‫בפיצויים עונשיים בסך של ‪ 30,000‬ש"ח בגין התנהלותם‪ .‬כן ביקשו התובעים לחייב את אושר‬
‫בהוצאות המשפט בקשר עם הליך משפטי זה‪.‬‬

‫‪ .8‬בכתב ההגנה שהגישו אושר נטען‪ ,‬בעיקר‪ ,‬כי הם קיימו את פסק הדין הראשון ככתבו וכלשונו‪,‬‬
‫ומכיוון שכך כלל הליקויים עליהם עמד המומחה בחוות דעתו בהליך הראשון תוקנו‪ .‬כן נטען‬
‫כי יש לדחות את התביעה על הסף בשל מעשה בית דין‪ ,‬נוכח קיומו של ההליך הראשון ופסק‬
‫הדין הראשון‪ ,‬אשר עסקו באותם נושאים ממש‪ .‬אושר הקדישו חלק משמעותי מכתב ההגנה‬
‫שלהם להחלטה בבקשה לביזיון‪ .‬לטענת אושר קביעת כב' המפקחת בהחלטה זו לפיה "מעיוני‬
‫בתצהירים‪ ,‬בדוחות ובחשבוניות שהוגשו מטעם המשיבים התרשמתי כי התיקונים אכן בוצעו‬
‫בהתאם לפסק הדין" )ראו‪ :‬פסקה ‪ 10‬להחלטה בבקשה לביזיון(‪ ,‬חוסמת את התובעים מלטעון‬

‫עמוד ‪3‬‬

עמוד מקור 4

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫רחובות‬
‫מס' תיק‪3/198/2021 :‬‬                                               ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫כי העבודות לא בוצעו‪ .‬נטען כי הליך זה הינו למעשה ערעור על ההחלטה בבקשה לביזיון‪ .‬לעניין‬
‫הפיצויים העונשיים נטען כי סעד זה אינו מובן‪ ,‬שעה שאושר פועלים במשך שנים רבות על‪-‬מנת‬
‫לרצות את התובעים‪ ,‬תוך שהם משקיעים בכך השקעות מרובות‪.‬‬

‫‪ .9‬בכתב ההגנה שהגיש לביא נטען כי על‪-‬אף שלא היה צד להליך הקודם‪ ,‬הנתבע פעל בהתאם‬
‫להמלצת כב' המפקחת בפסק הדין הראשון‪ ,‬ונשא בעלות התיקון של צינור הניקוז‪ .‬כן טען לביא‬
‫כי לא נעשתה אליו פנייה מוקדמת בטרם הגשת התביעה‪ ,‬ובכל מקרה הוא מצהיר כי הוא‬
‫מתחייב לטפל בכל ליקוי שיש בדירתו‪ ,‬לאחר שיוכח שאכן הליקוי נגרם מדירתו‪.‬‬

‫‪ .10‬הציגות לא הגישה כתב הגנה‪ ,‬ובמהלך הדיונים נטען כי אין כיום מי שמשמש בפועל בנציגות‬
‫הבית המשותף‪.‬‬

‫‪ .11‬ביום ‪ 20.7.2022‬התקיים דיון בנוכחות הצדדים בפני כב' המפקחת‪ .‬במהלך הדיון הסכימו‬
‫הצדדים למינוי מומחה מטעם המפקח על רישום מקרקעין‪ ,‬אולם נחלקו בזהות המומחה‪.‬‬
‫התובעים ביקשו שהמומחה שימונה יהיה מר צבי רון‪ ,‬המומחה בהליך הראשון‪ ,‬אולם הנתבעים‬
‫עמדו על כך שימונה מומחה אחר‪ .‬בהחלטה מנומקת קבעה כב' המפקחת כי מר צבי רון ימונה‬
‫בשנית מאחר ו"הוא זה שבידו לקבוע ביתר קלות האם התיקונים בהתאם לחוות דעתו בוצעו‬
‫כדבעי"‪ .‬בהתאם לכך ניתנה החלטה בדבר מינויו של מר רון כמומחה מטעם המפקח על רישום‬
‫מקרקעין‪ ,‬ונקבע כי המומחה יערוך חוות דעת בה יתן את חוות דעתו בשאלות הבאות‪:‬‬

‫א‪ .‬האם אכן קיימת רטיבות או סימני רטיבות בחניית התובעים ובאילו מקומות?‬

‫ב‪ .‬מהו המקור והסיבות לרטיבות או לסימני הרטיבות?‬

‫ג‪ .‬מהן הדרכים המומלצות על ידו לפתרון הבעיה‪ ,‬ככל שישנה?‬

‫ד‪ .‬מהם התיקונים הנדרשים בדירת הנתבעים ו‪/‬או ברכוש המשותף ומהי עלותם‪ ,‬וכן מהם‬
‫התיקונים הנדרשים בחניית התובעים לשם השבת המצב לקדמותו ומהי עלותם?‬

‫ה‪ .‬המומחה יתן דעתו לשאלה האם התיקונים שנדרשו בחוות הדעת בתיק הקודם בוצעו‬
‫כראוי אם לאו‪.‬‬

‫מסקנות המומחה‬

‫עמוד ‪4‬‬

עמוד מקור 5

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫רחובות‬
‫מס' תיק‪3/198/2021 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .12‬ביום ‪ 26.12.2023‬הוגשה חוות‪-‬דעתו של המומחה )להלן‪" :‬חוות‪-‬הדעת"(‪ ,‬במסגרתה ציין‬
‫המומחה כי נצפו סימני רטיבות בחניה המקורה הצמודה לדירת התובעים‪ .‬בנוגע לסיבה לסימני‬
‫הרטיבות נקבע כי אלו נגרמו "בסבירות גבוהה מכשלים עיקריים בהיעדר איטום תקין ברצפת‬
‫פיר האוורור‪ ,‬וכשל בצנרת מי הגשמים‪ ,‬המשותפת לדירת הנתבעים ‪ 2-1‬ודירת נתבע ‪ ."3‬כן צוין‬
‫כי "כשל תורם לנזקי הרטיבות הנצפים בתקרת החניה המקורה הינו העדר איטום תקין בחדרי‬
‫הרחצה בדירת הנתבעים ‪ 2-1‬ובדירת נתבע ‪ ."3‬הווה אומר‪ :‬המומחה חזר על האמור בחוות‬
‫דעתו בהליך הראשון‪ ,‬כשלכך הצטרף הכשל התורם בדירת לביא‪ ,‬שכאמור לא היה צד להליך‬
‫הראשון‪ .‬עוד ציין המומחה כי העבודות לתיקון הליקויים‪ ,‬כפי שפורטו בחוות דעתו בהליך‬
‫הראשון‪ ,‬לא בוצעו כנדרש‪ ,‬הן בפיר האוורור‪ ,‬הן בצינור הניקוז‪ ,‬והן בחדרי הרחצה בדירת‬
‫אושר‪ .‬נקבע בחוות הדעת כי בשל כך שאושר לא קיימו את פסק הדין הראשון‪ ,‬מוקדי הרטיבות‬
‫בחניית התובעים אף החמירו מאז הביקור הקודם בחניית התובעים במסגרת ההליך הראשון‪.‬‬

‫‪ .13‬להלן רשימת העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים‪ ,‬ברכוש המשותף וכן בחניית‬
‫התובעים כפי שפורטו בסעיף י' ‪ ,‬עמודים ‪ ,30-28‬בחוות הדעת‪:‬‬

‫א‪ .‬תיקון איטום ברצפת פיר האוורור‪:‬‬

‫"העבודה תכלול חשיפת תשתית האיטום‪ .‬בעת הצורך יש לבצע השלמת דייס צמנטי מסוג‬
‫"סיקה ‪ "5 PATCH‬או ש"ע‪ .‬יש לבצע איטום ביטומני באמצעות יריעות ביטומניות‬
‫כפולות בעובי ‪ 4‬מ"מ או באמצעות מריחת "מסטיגום" או ש"ע‪ .‬העבודה תכלול יישום‬
‫"רולקות" במפגשי קירות ורצפה‪ .‬העבודה תכלול הגבהת קוביות בטון מעברי הצנרת‬
‫ומחברי הצנרת‪ .‬בגמר עבודת האיטום‪ ,‬יש לבצע בדיקת הצפה ברצפת פיר האוורור למשך‬
‫‪ 72‬שעות‪ ,‬ע"י מעבדה מוסמכת‪".‬‬

‫ב‪ .‬תיקון צנרת מי הגשמים המשותפת‪:‬‬

‫"העבודה תכלול איתור המקטע הפגום והחלפת המקטע הפגום בתקין‪ ,‬העבודה תכלול‬
‫שרוול אפוקסי של הצנרת האנכית‪ .‬העבודה תכלול חציבה מקומית ופירוק אריחי החיפוי‬
‫במרפסות והחזרתם באופן תקין‪ .‬העבודה תכלול תיקוני טיח וצבע בגמר העבודה‪.‬‬
‫העבודה תכלול בדיקת עמוד מים בתום העבודה כנדרש בת"י ‪".1205‬‬

‫ג‪ .‬תיקון בחדרי הרחצה בדירת אושר‪:‬‬

‫עמוד ‪5‬‬

עמוד מקור 6

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫רחובות‬
‫מס' תיק‪3/198/2021 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫צוין כי העבודות שלעיל כוללות עבודות איטום שלא בוצעו בהתאם לחוות הדעת מיום‬
‫‪ 16.6.2019‬בהליך הראשון‪ .‬להלן העבודות שיש לבצע‪" :‬יש לבצע פירוק של אריחי הריצוף‬
‫ושורת אריחי החיפוי בחדר הרחצה ובחדר רחצה הורים ופירוק הקבועות הסניטריות‪,‬‬
‫וביצוע איטום באמצעות מריחות ביטומניות בשתי שכבות‪ ,‬ע"ג איטום צמנטי מסוג‬
‫"סיקה ‪ "1‬שיבוצע טרם הנחת צנרת הדלוחין‪ .‬העבודה תכלול ביצוע "רולקות" בשריון‬
‫ארג זכוכית ונדבך חציצה בחדרי הרחצה‪ .‬העבודה תכלול בדק מערכת הדלוחין‪ ,‬לרבות‬
‫החלפת צנרת דלוחין‪ .‬העבודה תכלול ביצוע בדיקת הצפה בחדר הרחצה למשך ‪ 72‬שעות‪.‬‬
‫יש לבצע הגבהת קוביות בטון סביב מעברי צנרת אנכיים‪ .‬בתום העבודה יש לבצע ריצוף‬
‫תואם מחדש ע"ג מצע חול מיוצב‪ .‬העבודה תכלול התקנת הקבועות הסניטריות ועיגונן‬
‫באופן תקין‪ .‬העבודה תכלול השלמת אריחי חיפוי חדר הרחצה וביצוע מישק הפרדה גמיש‬
‫בין אריחי הרצפה באריחי החיפוי או הפנלים‪".‬‬

‫ד‪ .‬תיקון בדירת לביא‪:‬‬

‫"יש לבצע את העבודות הבאות‪:‬‬

‫פירוק של אריחי הריצוף ושורת אריחי החיפוי בחדר רחצה הורים‪.‬‬    ‫‪‬‬

‫פירוק הקבועות הסניטריות בחדר רחצה הורים‪.‬‬     ‫‪‬‬

‫איטום באמצעות מריחות ביטומניות בשתי שכבות‪ ,‬ע"ג איטום צמנטי מסוג "סיקה‬       ‫‪‬‬
‫‪ "1‬שיבוצע טרם הנחת צנרת הדלוחין‪.‬‬

‫ביצוע "רולקות" בשריון ארג זכוכית ונדבך חציצה בחדר רחצה הורים‪.‬‬    ‫‪‬‬

‫ביצוע בדק מערכת הדלוחין‪ ,‬לרבות החלפת צנרת דלוחין‪.‬‬    ‫‪‬‬

‫ביצוע בדיקת הצפה בחדר הרחצה למשך ‪ 72‬שעות‪.‬‬      ‫‪‬‬

‫הגבהת קוביות בטון סביב מעברי צנרת אנכיים‪.‬‬    ‫‪‬‬

‫בתום העבודה – ריצוף תואם מחדש ע"ג מצע חול מיוצב‪.‬‬     ‫‪‬‬

‫התקנת הקבועות הסניטריות ועיגונן באופן תקין‪.‬‬   ‫‪‬‬

‫עמוד ‪6‬‬

עמוד מקור 7

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫רחובות‬
‫מס' תיק‪3/198/2021 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫השלמת אריחי חיפוי חדר הרחצה וביצוע מישק הפרדה גמיש בין אריחי הרצפה‬          ‫‪‬‬
‫באריחי החיפוי או הפנלים‪".‬‬

‫ה‪ .‬תיקון הנזקים בחניית התובעים – צוין על ידי המומחה כי התיקון יבוצע לאחר ביצוע‬
‫תיקון שאר הליקויים‪ ,‬אשר גורמים לנזקים בחניית התובעים‪:‬‬

‫הסרת כל נפיחויות הטיח והצבע לאחר ייבוש פני הקירות והתקרה באמצעות יבשנים‬     ‫‪‬‬
‫ייעודיים‪.‬‬

‫תיקוני טיח וצביעה אנטי בקטריאלית מסוג "פונגיצ'ק" או שווה ערך וביצוע שכבת‬    ‫‪‬‬
‫גמר‪.‬‬

‫בסדיקת גמר וייבוש קווי החשמל באמצעות חשמלאי מוסמך‪.‬‬       ‫‪‬‬

‫‪ .14‬ביום ‪ 1.1.2024‬עדכן לביא כי הוא מסתייג מהאמור בחוות דעת המומחה אך אין לו התנגדות‬
‫להתחיל בתיקון באופן מיידי‪ .‬עוד באותו יום עדכנו אושר כי הם מעוניינים לחקור את המומחה‬
‫בנוגע לחוות דעתו‪.‬‬

‫‪ .15‬חקירת המומחה נערכה ביום ‪ ,7.10.2024‬ובתום הדיון הוריתי על הגשת סיכומים בכתב‪.‬‬

‫‪ .16‬ביום ‪ 1.12.2024‬התקבלו סיכומי לביא במסגרתם ציין כי הבדיקות במקלחת דירתו נמצאו‬
‫תקינות וכי קביעת המומחה בנוגע לכשל בחדר הרחצה בדירתו הוא כשל קלוש ותורם בלבד‪.‬‬
‫בנסיבות אלה ביקש לביא להימנע ממתן פסק דין לחובתו‪ ,‬אשר יחייב אותו לשפץ את חדר‬
‫הרחצה בדירתו‪ ,‬שכן הדבר עלול להביא לפגיעה כלכלית משמעותית שלא לצורך‪ .‬בנוגע‬
‫לליקויים בפיר האוורור ובצינור הניקוז נטען כי אלו מהווים רכוש משותף‪ .‬לביא הציע לבצע‬
‫מריחת "רובה" חדשה בחריצים של המקלחת ומסביב לצינורות‪ ,‬חלף ביצוע שיפוץ מסיבי‪.‬‬

‫‪ .17‬ביום ‪ 3.12.2024‬התקבלו סיכומי התובעים‪ ,‬במסגרתם נטען כי יש להורות לנתבעים לקיים את‬
‫שנקבע ביחס אליהם בחוות דעת המומחה‪ ,‬לרבות ביצוע פיקוח הנדסי ובדיקות לאחר ביצוע‬
‫התיקונים‪ .‬בנוסף בוקש לחייב את אושר בכלל הוצאות המשפט בסך ‪ 17,307‬ש"ח‪ ,‬וכן בתשלום‬
‫פיצוי עונשי בסך ‪ 30,000‬ש"ח‪ ,‬בגין ההתנהלות חסרת תום הלב‪ ,‬אשר לטענתם היא שגרמה‬
‫לרטיבות במשך השנים בחניית התובעים‪ .‬בנוסף בוקש כי לתשלומים יצורפו ריבית והצמדה‬
‫מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל‪.‬‬

‫‪ .18‬ביום ‪ 15.12.2024‬הוגשו סיכומי אושר‪ .‬אושר טענו רבות ביחס לחוות דעת המומחה‪ ,‬ואף הטיחו‬
‫בו האשמות שאינן מבוטלות‪ .‬עם זאת‪ ,‬מהטעמים אשר יפורטו להלן אני סבור כי אין צורך‬

‫עמוד ‪7‬‬

עמוד מקור 8

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫רחובות‬
‫מס' תיק‪3/198/2021 :‬‬                                                ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫להידרש למרבית טענות אלה‪ ,‬ואדרש אליהן בהמשך במידת הצורך‪ .‬לגופם של דברים‪ ,‬נטען כי‬
‫מסקנותיו של המומחה אינן מבוססות‪ .‬ביחס לכשל באיטום בחדר הרחצה בדירת אושר נטען‬
‫כי נקבע שלא קיימת רטיבות פעילה מחדרי הרחצה‪ ,‬ומכיוון שכך לא היה מקום לבחון את רמת‬
‫האיטום בחדרי הרחצה בכלל‪ .‬כן נטען‪ ,‬כי גם אם הבנייה אינה לפי התקן‪ ,‬בפועל היא כנראה‬
‫אינה גורמת לרטיבות בחניית התובעים; ביחס לפיר האוורור נטען כי הקביעה "לפיה בחורף‬
‫קיימת חדירת מים לפיר אינה סבירה בעליל"‪ .‬כן נטען כי במהלך התיקון שביצעו אושר אנשי‬
‫המקצוע זיהו נזילה ותיקנו אותה‪ .‬לבסוף‪ ,‬נטען כי המומחה לא בדק האם קיימת מערכת ניקוז‬
‫מתאימה‪ ,‬מה שמצביע על חוסר מקצועיותו של המומחה; ביחס לצינור הניקוז טוענים אושר‬
‫כי הבדיקה בצינור הניקוז בהליך הראשון נעשתה בצורה רשלנית‪ ,‬וכי אין יסוד לטענתו לפיה‬
‫התיקונים שבוצעו בצינור הניקוז לא בוצעו כהלכה‪.‬‬

‫‪ .19‬כן טענו אושר כי פיר האוורור וצינור הניקוז נועדו לשרת את כלל בעלי הדירות‪ ,‬ולמצער‬
‫מחציתם‪ ,‬ומשכך הם רכוש משותף‪ .‬נטען כי לאור זאת האחריות בדבר תיקון הליקויים שנמצאו‬
‫בפיר האוורור ובצינור הניקוז מוטלים לפתחה של הנציגות‪ .‬נוכח האמור ביקשו אושר כי ייקבע‬
‫שאין להם אחריות על תיקון הליקויים ברכיבים אלה‪ .‬אושר אף ביקשו כי אורה לנציגות להשיב‬
‫להם את ההוצאות אותן הוציאו בקשר עם תיקון הליקויים בפתח האוורור ובצינור הניקוז‪,‬‬
‫בהתאם לפסק הדין הראשון‪ ,‬שכן הנציגות הייתה צריכה לשאת בהוצאות אלה‪.‬‬

‫‪ .20‬לעניין הפיצויים הנזיקיים‪ ,‬אושר טענו כי אין יסוד לתביעה בעניין זה‪ .‬מדובר בפיצויים חריגים‬
‫ביותר‪ ,‬אשר אין יסוד לבקשה לפסיקתם בהליך דנן‪ ,‬שעה שאושר קיימו את הוראות פסק הדין‪.‬‬

‫‪ .21‬בסוף סיכומיהם ביקשו אושר כי יינתן פסק דין חלקי‪ ,‬אשר מורה לנציגות לתקן את הליקויים‬
‫ברכוש המשותף‪ .‬מוצע שם‪ ,‬כי בחלוף שלושה חודשים יודיעו התובעים האם הבעיה נפתרה‪,‬‬
‫במידה וכן יינתן פסק דין אשר מסיים את ההליך‪ ,‬ובמידה ולא יתקיים דיון בו יוחלט על קידום‬
‫ההליך‪.‬‬

‫‪ .22‬ביום ‪ 18.12.2024‬התקבלו סיכומי התשובה‪ .‬התובעים הבהירו כי כל הצעה שאינה עולה בקנה‬
‫אחד עם האמור בחוות דעת המומחה אינה מקובלת עליהם‪ ,‬ובחלוף הזמן הרב יש להביא הליך‬
‫זה לסיומו בדרך של מתן פסק דין אשר יורה לנתבעים )שוב( לבצע את האמור בחוות הדעת‪.‬‬

‫דיון והכרעה‬

‫עמוד ‪8‬‬

עמוד מקור 9

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫רחובות‬
‫מס' תיק‪3/198/2021 :‬‬                                               ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .23‬הארכתי בהצגת הרקע לתביעה‪ ,‬על‪-‬מנת להבהיר כי ההליך שלפניי אינו תביעה רגילה בה טוען‬
‫בעל דירה כלפי בעל דירה אחר כי בדירתו ישנו ליקוי אשר גורם לנזק‪ .‬בענייננו כבר התנהל הליך‬
‫ונקבע בו כי האחראים לליקויים בחניית התובעים הם אושר ולביא‪ .‬למרבה הצער‪ ,‬אין מנוס‬
‫מלקבוע כי עד למועד זה‪ ,‬בחלוף למעלה מחמש שנים ממועד מתן פסק הדין הראשון‪ ,‬אושר לא‬
‫קיימו את הוראות פסק הדין‪ ,‬ולמצער לא קיימו אותן כדבעי‪.‬‬

‫‪ .24‬לא זו אף זו‪ .‬אושר ניסו ליצור מצג לפיו העבודות בפסק הדין הראשון קוימו במלואן‪ ,‬ואף ניסו‬
‫ליצור מצג לפיו כב' המפקחת קבעה בהחלטה בבקשה לביזיון כי פסק הדין קוים‪ .‬למרבה הצער‪,‬‬
‫אין מנוס מלקבוע כי מצגים אלה אינם מצגי אמת‪.‬‬

‫‪ .25‬אפתח אפוא בקביעותיו הברורות של פסק הדין הראשון‪ .‬בפסק דין זה נקבע כי על אושר לתקן‬
‫את הליקויים בחדר הרחצה בדירתם‪ ,‬בפיר האוורור ובצינור הניקוז‪ .‬ביחס לשני הרכיבים‬
‫הראשונים נקבע כי האחריות על התיקון היא על אושר לבדם‪ ,‬וזאת על‪-‬אף שפיר האוורור הוא‬
‫רכוש משותף‪ .‬ביחס לרכיב השלישי האחריות לתיקון הוטלה על אושר ועל לביא‪ ,‬כאשר לביא‬
‫לא היה צד להליך הראשון‪ ,‬ומכיוון שכך פסק הדין לא ניתן נגדו‪.‬‬

‫‪ .26‬אושר לא ביצעו את התיקונים שנקבע שעליהם לבצע בפיר האוורור ובחדר הרחצה בדירתם‪.‬‬
‫דברים אלה נקבעו בצורה ברורה בחוות הדעת )ראו‪ :‬פסקה ו‪ .1.‬לחוות הדעת ביחס לעבודות‬
‫שבוצעו בפיר האוורור‪ ,‬ופסקה ו‪ .3.‬לחוות הדעת ביחס לעבודות שבוצעו בדירת אושר(‪ ,‬ואושר‬
‫בחרו שלא לחקור את המומחה על הדברים הברורים שקבע בעניין זה‪ .‬על‪-‬אף זאת‪ ,‬אושר לא‬
‫נמנעו מלהצהיר כי הם "ביצעו את כל הבדיקות והתיקונים על פי הוראות פסק הדין"‪ ,‬וכי הם‬
‫"פעלו על פי הוראות פסק הדין וביצעו את כל התיקונים הנדרשים" )ראו‪ :‬פסקאות ‪15-14‬‬
‫לסיכומי אושר(‪.‬‬

‫‪ .27‬לא זו אף זו‪ .‬הלכה למעשה אושר ביקשו להשתמש בהליך זה‪ ,‬על‪-‬מנת לקעקע את מסקנותיו‬
‫של המומחה בהליך הראשון‪ ,‬אשר התקבלו בפסק הדין הראשון‪ .‬כך‪ ,‬ובין היתר‪ ,‬אושר חקרו‬
‫את המומחה בעניין הצורך בתיקון פיר האוורור‪ ,‬צינור הניקוז וחדר הרחצה בדירתם‪ .‬גם‬
‫בסיכומיהם טענו אושר כי אין כל צורך בתיקונים האמורים‪ .‬זאת‪ ,‬הגם שהדבר נקבע כבר בפסק‬
‫הדין הראשון‪ .‬ברור כי הטענות לפיהן התיקונים אינם נצרכים סותרת את טענתם לפיה‬
‫התיקונים בוצעו‪.‬‬

‫‪ .28‬יובהר‪ ,‬כי הליך זה אינו הליך ערעורי על פסק הדין הראשון‪ ,‬ומשכך אין מקום לערער ולהרהר‬
‫במסגרת הליך זה על קביעותיו של המומחה שהתקבלו בהליך הראשון‪ .‬אכן‪ ,‬המומחה בהליך‬
‫הראשון לא נחקר‪ .‬אולם זו הייתה בחירתם של אושר שלא לחקור את המומחה‪ ,‬ובכל מקרה‪,‬‬
‫בין אם מסקנותיו נכונות ובין אם לאו‪ ,‬כב' המפקחת קיבלה את מסקנותיו במלואן במסגרת‬
‫פסק הדין הראשון‪ ,‬ומשכך אין להידרש אליהן כעת‪ ,‬במסגרת הליך זה‪ .‬נוכח האמור‪ ,‬אני דוחה‬

‫עמוד ‪9‬‬

עמוד מקור 10

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫רחובות‬
‫מס' תיק‪3/198/2021 :‬‬                                               ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫את טענותיהם של אושר בכל הנוגע לצורך בביצוע עבודות בפיר האוורור‪ ,‬בצינור הניקוז‬
‫ובדירתם‪ .‬נושאים אלה כבר הוכרעו במסגרת פסק הדין הראשון‪ ,‬ואין מקום להידרש אליהם‬
‫שנית במסגרת הליך זה‪.‬‬

‫‪ .29‬למסקנה דומה הגעתי בכל הנוגע לטענת אושר ביחס לרכוש המשותף‪ .‬כב' המפקחת הייתה‬
‫מודעת לכך שפיר האוורור הוא רכוש משותף‪ ,‬וכן הייתה מודעת לכך שצינור הניקוז משרת את‬
‫דירותיהם של אושר ושל לביא בלבד‪ .‬על‪-‬אף האמור‪ ,‬היא קבעה כי אושר ישאו בעלות תיקון‬
‫פיר האוורור ואושר ולביא יחלקו בעלות התיקון של צינור הניקוז‪ .‬אושר אף העלו טענות בעניין‬
‫זה במסגרת הערעורים אותם הגישו על פסק הדין הראשון‪ .‬מובן אפוא כי מדובר בהכרעות‬
‫חלוטות‪ ,‬ואין מקום להידרש לטענות הנתבעים בעניין זה במסגרת ההליך שלפניי‪ ,‬שכאמור אינו‬
‫הליך ערעור על פסק הדין הראשון‪ .‬ויובהר‪ .‬בקביעתי זו איני מביע כל דעה לגופן של טענות‪.‬‬
‫טעונות אלה נדחות על הסף‪ ,‬מהטעם שיש בעניינן מעשה בית דין‪.‬‬

‫‪ .30‬ער אני לכך כי באופן פורמלי לביא לא היה בעל דין בהליך הראשון‪ ,‬ומשכך על‪-‬פניו ההליך‬
‫הראשון אינו יוצר מעשה בית דין כלפי לביא‪ .‬עם זאת‪ ,‬כפי שנקבע "אכן‪ ,‬בדרך כלל‪ ,‬זהות‬
‫הצדדים בשני ההליכים היא תנאי לקיומו של השתק העילה‪ ,‬וזאת מכוח עקרון ההדדיות‪.‬‬
‫ואולם‪ ,‬גם בעל דין שלא היה צד להליך הראשון יהיה מנוע מלשוב ולהתדיין בנושא או בשאלה‬
‫שהוכרעה בפסק דין חלוט שניתן על ידי בית משפט מוסמך מקום בו מתקיימים בינו לבין מי‬
‫מבעלי הדין בהתדיינות הראשונה יחסי "קרבה משפטית" ]‪" [...‬התשובה לשאלה אם צד זר‬
‫להליך קשור בהכרעה שניתנה במסגרת התדיינות שנטל בה חלק צד קרוב אליו‪ ,‬תיקבע‬
‫בהתחשב במכלול גורמים‪ .‬בין יתר השיקולים יובאו בחשבון קירבת האינטרסים בין הצדדים‪,‬‬
‫מידת התועלת שזר להליך הקודם יכול להפיק מפסק‪-‬הדין ומידת יכולתו של אותו זר להצטרף‬
‫להליך"" )ראו‪ :‬ע"א ‪ 8444/19‬גיבור נ' אזורים בנין )‪ (1965‬בע"מ‪ ,‬פסקה ‪.((26.4.2022) 25‬‬

‫‪ .31‬בענייננו הגעתי למסקנה כי מתקיימים יחסי קרבה משפטית בין נציגות הבית המשותף בהליך‬
‫הראשון ללביא‪ ,‬וזאת‪ ,‬כאמור‪ ,‬נוכח העובדה שלביא ייצג בפועל את הנציגות‪ .‬לכך אוסיף שלביא‬
‫היה מודע לקביעתו של המומחה לפיה יש לחייבו במחצית מעלות תיקון צינור הניקוז‪ ,‬עוד‬
‫בטרם ניתן פסק דין‪ .‬על‪-‬אף זאת‪ ,‬לביא לא ביקש לחקור את המומחה בשם הנציגות‪ ,‬או‬
‫להצטרף להליך באופן עצמאי‪ .‬כללם של דברים‪ :‬הקביעות שנקבעו בהליך הראשון תקפות גם‬
‫ביחס ללביא‪ ,‬על‪-‬אף שלא לקח חלק בהליך הראשון‪ .‬נוכח האמור – אני דוחה את טענותיו של‬
‫לביא לפיהן צינור הניקוז הינו רכוש משותף‪ ,‬מהטעם של מעשה בית דין‪.‬‬

‫בהחלטה בבקשה לביזיון לא נקבע שאושר קיימו את הוראות פסק הדין‬

‫עמוד ‪10‬‬

עמוד מקור 11

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫רחובות‬
‫מס' תיק‪3/198/2021 :‬‬                                               ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .32‬כאמור‪ ,‬אושר טוענים כי בהחלטה בבקשה לביזיון "נקבע‪ ,‬באופן שאינו משתמע לשני פנים‪ ,‬כי‬
‫התיקונים שנדרשו הנתבעים לבצע‪ ,‬אכן בוצעו על פי פסק הדין"‪ .‬למרבה הצער‪ ,‬אין מנוס‬
‫מלקבוע כי גם האמור בעניין זה אינו נכון‪.‬‬

‫‪ .33‬כפי שעמדה על כך כב' המפקחת בהחלטה בבקשה לביזיון‪ ,‬הליך הביזיון אינו הליך רגיל‪ .‬מדובר‬
‫בהליך שיורי‪ ,‬אשר יש להפעילו במשורה ובמקרים חריגים בלבד )ראו‪ :‬סעיפים ‪ 11-8‬להחלטת‬
‫הביזיון(‪ .‬בנסיבות אלה‪ ,‬וכן נוכח הצהרת התובעים לפיה "כרגע הנזילה נפסקה"‪ ,‬החליטה כב'‬
‫המפקחת להסתפק בהצהרות בעלי המקצוע מטעמם של אושר‪ ,‬לפיהן העבודות שנדרשו לביצוע‬
‫בוצעו על‪-‬ידם‪ ,‬ולסיים בכך את הדיון בבקשה לביזיון‪ .‬עם זאת‪ ,‬כב' המפקחת הבהירה כי אין בכך‬
‫כדי לחסום את התובעים מהעלאה נוספת של טענתם בנוגע לרטיבות‪ .‬כך‪ ,‬במסגרת סעיף ‪13‬‬
‫להחלטת הביזיון קבעה כב' המפקחת ש"ככל שיתגלה בעתיד כי הרטיבות נשוא התביעה לא‬
‫נפתרה פתוחה בפני המבקשים הדלת לפתיחת הליך חדש‪ ".‬כן קבעה כב' המפקחת כי "מן החומר‬
‫שבפניי עולה כי המשיבים ביצעו את רוב התיקונים על פי פסק הדין לאחר הגשת הבקשה דנן‬
‫]‪ [...‬יחד עם זאת מדובר בתיקונים מורכבים אשר הניבו תגליות חדשות ונדרש בגינם ככל‬
‫הנראה פרק זמן ארוך יותר‪ ".‬לא זו אף זו‪ .‬כב' המפקחת אף דחתה את בקשתם של התובעים‬
‫לחקור את המצהירים מטעמם של אושר‪ ,‬ואף חייבה את אושר בהוצאות התובעים בקשר עם‬
‫בקשת הביזיון בסך של ‪ 6,000‬ש"ח‪ ,‬על‪-‬אף שהבקשה נדחתה‪.‬‬

‫‪ .34‬על‪-‬אף הדברים הברורים‪ ,‬לפיהם ההחלטה בבקשת הביזיון התקבלה בהקשר המצומצם של‬
‫הכרעה בבקשה לביזיון‪ ,‬ועל‪-‬אף שנקבע בה בצורה ברורה כי אין בכך כדי לחסום את התובעים‬
‫מלהעלות את טענותיהם בהליך נוסף‪ ,‬ועל‪-‬אף שאין בהחלטה זו כל הכרעה בדבר טיב ביצוע‬
‫העבודות‪ ,‬אושר ביקשו להסתמך על החלטה זו על‪-‬מנת להביא לדחיית התביעה‪ .‬לא זו אף זו‪.‬‬
‫במהלך חקירתו נשאל המומחה על‪-‬ידי בא‪-‬כוח אושר האם הוא מודע לכך שבהחלטת הביזיון‬
‫נקבע שכל העבודות שנדרשו בוצעו )ראו‪ :‬פרוטוקול הדיון מיום ‪ ,7.10.2024‬עמוד ‪ 2‬שורה ‪,(2‬‬
‫וזאת על‪-‬אף שבהחלטה למנות את המומחה נקבע כי המומחה יחווה דעתו בעניין ביצוע‬
‫העבודות בהתאם לפסק הדין הראשון‪ .‬אני סבור כי הצגת השאלה למומחה נעשתה באופן‬
‫מטעה‪.‬‬

‫‪ .35‬אציין‪ ,‬כי לאחר שעיינתי עיין היטב בהחלטה בבקשה לביזיון‪ ,‬בפרוטוקול הדיון שנערך בבקשה‬
‫לביזיון ביום ‪ 22.4.2021‬ובכלל הבקשות וההחלטות שהוגשו בהליך הביזיון‪ ,‬אני סבור כי כב'‬
‫המפקחת ביקשה בהחלטתה להימנע מהכרעה בדבר טיב ביצוע העבודות שנעשו‪ ,‬וזאת נוכח‬
‫ההצהרה שנעשו עבודות מסוימות‪ ,‬והצהרת התובעים לפיה הרטיבות פסקה‪ .‬נדמה כי כב'‬
‫המפקחת סברה כי בנסיבות בהן ייתכן שהבעיה נפתרה בסופו של יום‪ ,‬אין מקום להשתמש‬

‫עמוד ‪11‬‬

עמוד מקור 12

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫רחובות‬
‫מס' תיק‪3/198/2021 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫בסעד החריג של ביזיון בית משפט‪ ,‬ויש להמתין ולראות האם אכן הבעיה נפתרה‪ ,‬ובמידה ולא‬
‫על התובעים לפתוח בהליך חדש‪ .‬למעשה‪ ,‬התובעים הם אלה שפעלו בהתאם להחלטה בבקשה‬
‫לביזיון‪ ,‬שעה שפתחו בהליך חדש לאחר שהרטיבות נמשכה‪.‬‬

‫על‪-‬אף שנעשו תיקונים בצינור הניקוז‪ ,‬צינור הניקוז עודנו לקוי‬

‫‪ .36‬לטענת אושר ולביא‪ ,‬הם ביצעו את העבודות שנדרשו בצינור הניקוז‪ .‬בעניין זה נטען כי המומחה‬
‫בחן את צינור הניקוז בצורה לא מקצועית‪ ,‬וכי הכשלים שנמצאו בצינור הניקוז לאחר העבודות‬
‫שבוצעו בו‪ ,‬ברזלים שעוברים מצד אחד של הצינור לצד השני‪ ,‬אינם הסיבה לרטיבות בחניית‬
‫התובעים‪ .‬ראייה לכך היא שהברזלים נמצא במקום גבוה בו לא נמצאה רטיבות‪ .‬אני סבור כי‬
‫אין ממש בטענות אושר בעניין זה‪ ,‬ובוודאי שאין בהן כדי לסתור את חוות דעתו של המומחה‪.‬‬
‫במהלך חקירתו של המומחה שאל בא כוחם של אושר את המומחה על בדיקתו את צינור‬
‫הניקוז‪ .‬תשובתו של המומחה הייתה כדלקמן‪:‬‬

‫"בחוות הדעת הראשונה בחנו את הצינור‪ ,‬הכנסנו עמוד מים‪ ,‬פקקנו את‬
‫הצינור‪ ,‬מילאנו עמוד מים‪ .‬המים ירדו לחלק התחתון ונצברים‪ .‬זהו‪ .‬היום‬
‫עשינו בדיקות יותר עמוקות‪ ,‬אתם ביצעתם תיקונים לכאורה‪ ,‬ואתה אומר‬
‫עכשיו זה נכשל‪ .‬לא ביצעתם בהתאם להנחיות שלי‪ .‬אחת מהביקורות של אנשי‬
‫האיטום זה סיב אופטי‪ ,‬והם מציגים לי תקין או לא תקין‪ .‬אצלכם לא הציגו‬
‫את זה ]‪ [...‬בבדיקה הקודמת רק בחנתי האם הצינור תקין ומצאתי שהוא אינו‬
‫תקין‪ .‬לא עברתי בתוך הצינור ובדקתי מה מקור הכשל בצינור‪ .‬היום אנחנו‬
‫בתיק החדש‪ .‬בדקתי את הצינור אחרי שנטען שנעשה שם תיקון וראיתי שיש‬
‫שם ממצאים לא תקינים בעליל דוגמת ברזלים שעוברים מצד לצד ]‪ [...‬הכשל‬
‫נשאר באותו מקום‪ .‬בית המשפט נתן לי הנחיה להגיע למקום וראיתי החמרה‪.‬‬
‫אם עשו משהו כנראה עשוהו שלא כדין ]‪ [...‬הרטיבות הייתה כל הזמן באותו‬
‫מקום‪ .‬הרטיבות לא בדיוק במרכז‪ .‬קשה לזהות את זה בצורה כזו כי מים‬
‫זורמים‪ .‬אני מוצא כשל ואתה מתעקש על זה שהוא ביצע באופן תקין את‬
‫העבודה‪ ,‬זה לא תקין כי יש צילום"‪.‬‬

‫‪ .37‬הווה אומר‪ :‬בבדיקה הראשונה היה צריך לבדוק האם יש כשל בצינור הניקוז‪ ,‬ומשכך לא נערכו‬
‫בדיקות נוספות לאחר שהוכח שישנו כשל‪ .‬כעת‪ ,‬לאחר שנטען שצינור הניקוז תוקן‪ ,‬היה מקום‬
‫לבחון באופן מדוקדק האם אכן נעשה תיקון שתיקן את הליקוי‪ .‬בדיקה הראתה כי ככל שנעשה‬
‫תיקון הוא נעשה באופן לא תקין‪ ,‬שכן צינור הניקוז‪ ,‬בפועל‪ ,‬היה מחורר‪ .‬אכן החורים בצינור‬
‫הניקוז אינם נמצאים סמוך למוקד הרטיבות בחניית התובעים‪ ,‬אולם בשל העובדה שמים‬

‫עמוד ‪12‬‬

עמוד מקור 13

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫רחובות‬
‫מס' תיק‪3/198/2021 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫זורמים‪ ,‬אין בעובדה שישנו מרחק בין מיקום הליקוי לרטיבות‪ ,‬כדי לפסול את האפשרות שמים‬
‫נזלו מהליקוי אל מקום הרטיבות‪.‬‬

‫‪ .38‬אני סבור כי תשובותיו של המומחה בעניין זה מספקות‪ .‬אוסיף ואומר כי במהלך חקירתו‬
‫המומחה הותיר עליי רושם חיובי ביותר‪ .‬על‪-‬אף שבא כוח אושר ניסה להקשות עליו‪ ,‬המומחה‬
‫השיב באופן יסודי ומעמיק לשאלות‪ ,‬הסביר באופן ממצה מדוע נקט בפעולות אותן נקט‪,‬‬
‫והצליח להצדיק את המסקנות אליהן הגיע בחוות דעתו‪ .‬נוכח האמור‪ ,‬אני דוחה את טענות‬
‫אושר בעניין העבודות שבוצעו בצינור הניקוז‪ ,‬ומקבל את קביעותיו של המומחה בעניין זה‪.‬‬

‫נושאים נוספים שצריכים הכרעה‬

‫‪ .39‬העבודות בחדר הרחצה שבדירת לביא‪ .‬בניגוד לשאר הנושאים אליהם התייחסה חוות דעתו של‬
‫המומחה בהליך שלפניי‪ ,‬ההתייחסות לעבודות האיטום בדירת לביא לא נכללו בחוות הדעת‬
‫הקודמת‪ ,‬ובהתאם לכך גם לא ניתן כל סעד אופרטיבי בעניינן בפסק הדין הראשון‪ .‬בהינתן‬
‫שהסעד שהתבקש על‪-‬ידי התובעים בהליך שלפניי הוא להורות לנתבעים לבצע "תיקון חוזר‪ ,‬של‬
‫כל הליקויים בדירתם‪ ,‬בשטח המשותף ובחניית דירתם של התובעים‪ ,‬כפי שקבעה בפסק הדין"‪,‬‬
‫אני קובע כי סעד זה לא נדרש בכתב התביעה ובהתאם לכך לא יינתן צו בעניין זה‪ .‬אין בכך כדי‬
‫לחסום את הצדדים מלהעלות טענות בעניין זה במסגרת הליך עתידי‪.‬‬

‫‪ .40‬חלוקת האחריות בין אושר ללביא‪ .‬אושר ישאו בעלות תיקון פיר האוורור; בעלות תיקון צינור‬
‫הניקוז ישאו אושר ולביא בחלקים שווים; בעלות תיקון הנזקים בחניית התובעים ישאו אושר‬
‫ב‪ 75%-‬ולביא ב‪ .25%-‬חלוקה זו נובעת מכך שבהתאם לחוות הדעת הגורמים העיקריים‬
‫לרטיבות בחניית התובעים הם פיר האוורור וצינור הניקוז‪ .‬בהיעדר קביעה אחרת אני מחלק‬
‫את האחריות בין גורמים אלה בחלקים שווים‪ .‬מכיוון שהאחריות של אושר היא לפיר האוורור‬
‫ולמחצית מצינור הניקוז‪ ,‬והאחריות של לביא היא למחצית מצינור הניקוז‪ ,‬האחריות לנזקים‬
‫בחניית התובעים מתחלקת לפי מפתח של ‪ 1:3‬לטובת לביא‪.‬‬

‫‪ .41‬דרישת התובעים למינוי מפקח לעבודות‪ .‬בהינתן שאושר נמנעו מלבצע את העבודות שנקבעו‬
‫בפסק הדין הראשון‪ ,‬ועל‪-‬מנת להימנע ממצב בו עבודות תבוצענה פעם נוספת שלא בהתאם‬
‫להוראות פסק הדין‪ ,‬אני ממנה את המומחה למפקח על ביצוע העבודות‪ .‬המומחה ינקוב את‬
‫שכרו‪ ,‬אולם שכרו לא יעלה על ‪ 12.5%‬מעלות הפרויקט‪ ,‬בתוספת מע"מ‪.‬‬

‫‪ .42‬פיצויים עונשיים‪ .‬פיצויים אלה חורגים מהסמכות שהוקנתה למפקח על רישום מקרקעין‬
‫להכריע בסכסוכים‪ ,‬בהתאם להוראות סעיף ‪ 72‬לחוק המקרקעין‪ ,‬התשכ"ט‪ ,1969-‬משכך‬
‫התביעה בעניין זה נמחקת מחוסר סמכות‪.‬‬

‫עמוד ‪13‬‬

עמוד מקור 14

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫רחובות‬
‫מס' תיק‪3/198/2021 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .43‬הוצאות משפט‪ .‬נוכח המסקנה אליה הגעתי‪ ,‬ולאחר ששקלתי את השיקולים שנקבעו בפסיקה‬
‫בעניין זה‪ ,‬אני קובע כי אושר ישאו בהוצאות המשפט של התובעים במלואן בסך של ‪17,306.5‬‬
‫ש"ח‪ ,‬בגין הרכיבים הבאים‪ :‬שכ"ט עו"ד בסך של ‪ 5,850‬ש"ח‪ ,‬תשלום לבודק מטעם התובעים‬
‫בסך של ‪ 1,400‬ש"ח‪ ,‬תשלום אגרת בית משפט בסך של ‪ 755‬ש"ח )ולא ‪ ,756‬כפי שנרשם בטעות(‪,‬‬
‫תשלום חלקם של התובעים למומחה בסך של ‪ 3,217.5‬ש"ח‪ ,‬תשלום למכון התקנים בסך של‬
‫‪ 585‬ש"ח‪ ,‬ותשלום לבודק מרום‪-‬בניין בסך של ‪ 5,499‬ש"ח(‪ .‬אציין כי אושר לא חלקו על רכיב‬
‫כלשהו מרכיבים אלה‪.‬‬

‫קביעות אופרטיביות‬

‫‪ .44‬ניתן בזה צו עשה לאושר‪ ,‬אשר מורה להם לבצע את מלוא העבודות והתיקונים האמורים בחוות‬
‫הדעת באופן הבא‪ :‬אושר יבצעו את מלוא העבודות והתיקונים‪ ,‬וכן את הבדיקות הנדרשות‬
‫לאחריהם‪ ,‬כמפורט לעיל בפסקאות ‪.13‬א‪.13-.‬ג‪ .‬בתוך ‪ 45‬ימים מיום המצאת פסק הדין‬
‫אליהם; אושר יתקנו את הליקויים בחניית התובעים‪ ,‬וישיבו את מצבה הפיזי לקדמותו‪,‬‬
‫כמפורט בפסקה ‪.13‬ה‪ ,.‬וזאת בתוך ‪ 30‬ימים מיום סיום העבודות המפורטות בפסקאות ‪.13‬א‪-.‬‬
‫‪.13‬ג‪ .‬וקבלת תוצאות תקינות בבדיקות הנדרשות כאמור‪.‬‬

‫‪ .45‬חלוקת העלויות בין הנתבעים‪ :‬אושר ישאו בעלות מלאה של ביצוע העבודות בדירתם ובפיר‬
‫האוורור‪ ,‬במחצית מעלות ביצוע העבודות בצינור הניקוז‪ ,‬וב‪ 75%-‬מעלות ביצוע העבודות‬
‫בחניית התובעים; לביא ישא במחצית מעלות ביצוע העבודות בצינור הניקוז‪ ,‬וב‪ 25%-‬מעלות‬
‫ביצוע העבודות בחניית התובעים‪ .‬יובהר כי האחריות על ביצוע העבודות מוטלת על אושר‬
‫לבדם‪ ,‬והחלוקה האמורה נוגעת רק לעניין התשלום‪ .‬במידה ואושר ישאו בעצמם במלוא‬
‫התשלום‪ ,‬לביא יחוייב להעביר להם את חלקו בעבודות בתוך שבועיים ממועד הדרישה‪,‬‬
‫ובכפוף לכך שלדרישה תצורף אסמכתא בדבר ביצוע התשלום‪.‬‬

‫‪ .46‬כלל העבודות שצוינו לעיל יבוצעו על‪-‬ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה‪,‬‬
‫בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב‪ .‬הנתבעים‬
‫ימציאו אישור בכתב מטעם בעל המקצוע בדבר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירתם‬
‫וברכוש המשותף וכן בחניית התובעים‪ .‬כמו כן‪ ,‬על הנתבעים לתעד באמצעות צילומים את כל‬
‫שלבי ביצוע העבודות והבדיקות וכן לשמר את התיעוד וממצאי הבדיקות למשך ‪ 7‬שנים‪ ,‬שאם‬
‫לא כן‪ ,‬ייחשבו כמי שהפרו את פסק הדין‪.‬‬

‫‪ .47‬המומחה ימונה למפקח על ביצוע העבודות‪ ,‬ולאחר השלמתן ינפיק דו"ח לצדדים לפיו העבודות‬
‫השולמו‪.‬‬

‫עמוד ‪14‬‬

עמוד מקור 15

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫רחובות‬
‫מס' תיק‪3/198/2021 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .48‬אושר ישלמו לתובעים את הוצאות המשפט בסך כולל של ‪ 17,306.5‬ש"ח‪ .‬סכום זה ישולם‬
‫לתובעים בתוך ‪ 30‬ימים מיום המצאת פסק הדין לאושר‪ ,‬שאם לא כן ישא ריבית פיגורים לפי‬
‫סעיף ‪)5‬ב( לחוק פסיקת ריבית והצמדה‪ ,‬התשכ"א‪ 1961-‬מיום מתן פסק הדין ועד ליום מלוא‬
‫התשלום בפועל‪.‬‬

‫ניתן היום‪ ,‬ו' טבת תשפ"ה )‪ 06‬ינואר ‪ (2025‬בהיעדר הצדדים‪.‬‬

‫עמוד ‪15‬‬