# תיק 01/250/2022

פסק דין · 2024-11-26 · ירושלים · אביטל שרייבר

עותק זה נוצר אוטומטית מטקסט שחולץ מן המסמך הציבורי. הוא אינו DOCX רשמי ויש לאמת כל ציטוט ומספר עמוד מול ה־PDF.

עמוד מקור 1

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/250/2022 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין‬
‫אביטל שרייבר‬

‫נסים עזריה‪,‬‬                                 ‫תובע‬
‫באמצעות ב"כ‪ :‬עו"ד חן קובי‬
‫הברזל ‪ ,11‬תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫טל'‪0508114495:‬‬

‫נגד‬
‫סקרון אורטל‪,‬‬      ‫‪1‬‬                          ‫נתבעים‬
‫באמצעות ב"כ‪ :‬עו"ד סיקרון ראם‬
‫בית הדפוס ‪ ,22‬ירושלים‬
‫טל'‪ 026222290:‬פקס‪026244445:‬‬

‫נעמי בן ברוך ‪,‬‬       ‫‪2‬‬
‫באמצעות ב"כ‪ :‬עו"ד קמחי‪-‬קריגר אורית‬
‫רמת גן‬
‫טל'‪ 0545232575:‬פקס‪026240242:‬‬

‫לביא חיים ויקטור‪,‬‬      ‫‪3‬‬
‫ניות ‪ ,24‬ירושלים‬

‫פסק דין‬
‫עניינו של פסק דין זה הוא תיקון ליקויי רטיבות בדירת התובע הנובעים מדירות או משטחי‬
‫הנתבעות ‪ 1‬ו‪.2-‬‬

‫‪ .1‬הצדדים הם בעלי זכויות בדירות בבית המשותף ברחוב ניות ‪ 26‬בירושלים‪ ,‬הידוע‬
‫כגוש ‪ 30181‬חלקה ‪) 211‬להלן – הבית המשותף(‪ .‬דירת התובע היא דירה בת ‪2‬‬
‫קומות‪ ,‬קומת קרקע וקומה ראשונה‪ .‬הנתבעת ‪ 1‬היא בעלת זכויות בדירה הממוקמת‬
‫מעל דירת התובע‪ ,‬ולדירתה מוצמד חלק מגג הבית המשותף וחלק מהגינה‪ ,‬הנתבעת‬
‫‪ 2‬היא בעלת זכויות בדירה הממוקמת אף היא מעל דירת התובע ומוצמד לה חלק‬
‫מגג הבית המשותף‪ .‬הנתבע ‪ 3‬הוא בעל זכויות בדירה נוספת‪ ,‬הממוקמת מתחת‬
‫לדירת הנתבעת ‪ 2‬וחלק מגג הבית המשותף מוצמד לדירתו‪ -‬בהצמדה משותפת עם‬
‫דירת הנתבעת ‪.2‬‬

‫עיקר טענות התובע‬

‫עמוד ‪1‬‬

עמוד מקור 2

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/250/2022 :‬‬                                       ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .2‬לטענת התובע במשך שנים רבות קיימות בעיות רטיבות בדירתו‪ ,‬אשר החלו בעקבות‬
‫שיפוץ שביצעה הנתבעת ‪ 1‬בדירתה והתגברו לאחר שיפוץ שביצעה הנתבעת ‪ 2‬בגג‪.‬‬
‫במסגרת הליך משפטי שנקט התובע כנגד הנתבעת ‪ 1‬בשנת ‪ 2010‬נמצאו ליקויים‬
‫בדירת הנתבעת ‪ .1‬רק לאחר שנתנו מספר חוות דעת של מומחה שמונה מטעם בית‬
‫המשפט‪ ,‬בשנת ‪ ,2015‬עלה כי לא קיימים עוד סימני רטיבות‪ ,‬וביום ‪ 17.6.2015‬ניתן‬
‫פסק דין אשר קבע מהן העבודות שעל הנתבעת ‪ 1‬להשלים‪.‬‬

‫‪ .3‬לטענת התובע עד היום קיימים ליקויי רטיבות בדירתו‪ ,‬בין היתר בשל ביצוע לקוי‬
‫של העבודות שהיה על הנתבעת ‪ 1‬לבצע בהתאם לפסק הדין נשוא ההליך הקודם‪.‬‬
‫כמו כן מרפסות דירות הנתבעות ‪ 1-2‬נבנו והורחבו ללא איטום ראוי לרבות הקיר‬
‫המפריד ביניהן‪ .‬התובע מפנה בסיכומיו גם לחוות דעת שנתנה במסגרת ההליך‬
‫הקודם‪.‬‬

‫‪ .4‬לטענתו יש לדחות את טענת הנתבעת ‪ 1‬על פיה עניין השביל כבר נדון בהליך הקודם‬
‫שכן מדובר בליקוי שונה הנובע מהגבהת גינת הנתבעת ‪.1‬‬

‫עיקר טענות הנתבעת ‪1‬‬

‫‪ .5‬לטענת הנתבעת ‪ 1‬המומחה שמונה מטעמי דחה את הטענה לרטיבות מגג הבית‪,‬‬
‫וממסקנותיו עולה שהאיטום ברצפת מרפסת הנתבעת ‪ 1‬תקין‪ ,‬באשר לליקוי איטום‬
‫בקיר המשותף לדירת הנתבעת ‪ 2‬ביקשו הנתבעות באופן מיידי לתקן את הליקוי‬
‫אולם התובע סרב‪.‬‬

‫‪ .6‬באשר לגינה‪ ,‬הטענות נדחו בהליך קודם‪ ,‬וקיים מעשה בית דין‪ .‬נושא ניקוז המים‬
‫היווה חלק מעילת התביעה בהליך הקודם הן עובדתית והן משפטית‪ .‬גם אם מדובר‬
‫בעילה אחרת‪ ,‬היה על התובע למצות את הטענות בהליך הקודם‪ .‬נוסף על כך‪ ,‬התובע‬
‫היה אמור לפעול למניעת היקוות המים‪ .‬התובע אינו משלים עם תוצאות ההליך‬
‫הקודם ומעלה שוב טענות שנדחו‪ .‬בהליך הקודם עלה שהתובע הוא שיצק את השביל‬
‫עליו נקווים המים ולא הסדיר שיפועים מתאימים‪ .‬מידע לעניין עבודות איטום‬

‫עמוד ‪2‬‬

עמוד מקור 3

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/250/2022 :‬‬                                        ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫ויציקת השביל שהתגלה על ידי התובע רק בסיכומיו‪ ,‬הוסתר מהמומחה בהליך‬
‫הקודם ומהמומחה בהליך הזה‪ ,‬וממנו עולה שהתובע יצק משטחי בטון מתחת‬
‫לשביל ובכך צמצם את שטח הספיגה‪ .‬אלמלא היה מוסתר לא היה צורך בבור‬
‫הספיגה‪ .‬הבור בוצע על יסוד ההסכמה בהליך הקודם‪ .‬לא הונחה תשתית ראייתית‬
‫להיקוות מים מלבד מקרה יחיד במשך ‪ 17‬שנה‪ .‬התובע צירף לסיכומיו מסמכים‬
‫שלא הותר לצרפם‪.‬‬

‫‪ .7‬באשר לניקוז המרפסת‪ ,‬המומחה דחה את הטענה לחדירת המים מהמרפסת ועל כן‬
‫יש לדחות את הטענה‪.‬‬

‫‪ .8‬לא קיימת סמכות לערכאה זו לפסוק פיצויים בגין עוגמת נפש‪.‬‬

‫‪ .9‬לאור הסכמת הנתבעות להסדיר את תיקון המרפסת עוד לפני ההליכים והתנגדות‬
‫התובע‪ ,‬דין התביעה להידחות תוך חיוב התובע בהוצאות‪.‬‬

‫עיקר טענות הנתבעת ‪2‬‬

‫‪ .10‬לטענת הנתבעת ‪ 2‬התובע כלל לא פנה אליה לפני הגשת התביעה‪ .‬הנתבעת ‪ 2‬לא‬
‫הייתה צד להליכים הקודמים‪ .‬הנתבעת ‪ 2‬הסכימה מהרגע הראשון לביצוע בדיקות‬
‫בדירתה ולבצע על חשבונה כל תיקון שיידרש‪ .‬הנתבעת ‪ 2‬מסכימה לביצוע פעולות‬
‫איטום במרפסתה ובקיר המפריד בין מרפסות הנתבעות‪ .‬האסמכתאות שהציג‬
‫התובע לפניות מוקדמות לכאורה מתייחסות לעניין אחר או לשיחה קצרה‬
‫שבמסגרתה הביעה נכונות לבדוק את הטענות על ידי מומחה מטעמה‪ .‬התובע סרב‬
‫להצעות לבצע בדיקות מטעם הנתבעות ולתיקון הליקויים על ידן‪.‬‬

‫‪ .11‬התביעה לפיצויים בגין עוגמת נפש אינה בסמכות ערכאה זו ולא הוכחה‪ .‬לאור אופן‬
‫ניהול ההליך יש לחייב את התובע בהוצאות הנתבעת ‪.2‬‬

‫ההליך‬

‫עמוד ‪3‬‬

עמוד מקור 4

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/250/2022 :‬‬                                       ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .12‬כתב התביעה נשוא ההליך הוגש ביום ‪ 13.7.2022‬כלפי הנתבעות ‪ 1‬ו‪ .2-‬ביום‬
‫‪ 16.1.2023‬התקיים דיון קד"מ במסגרתו נתנה זכות לתובע לתקן את כתב התביעה‬
‫לצורך הוספת הנתבע ‪ 3‬וכן הצדדים הסכימו למינוי מומחה מטעמי‪ ,‬למעט בהיבט‬
‫הנוגע לגינה‪ .‬בהחלטה מיום ‪ 7.5.2023‬מונה המומחה אינג' צבי רון כמומחה מטעמי‬
‫למתן חוות דעת בכל ההיבטים הנטענים בכתב התביעה‪.‬‬

‫‪ .13‬ביום ‪ 16.1.2024‬נתנה חוות דעתו של המומחה מטעמי‪ .‬ביום ‪ 23.1.2024‬השיב‬
‫המומחה לשאלות הבהרה מטעם התובע‪ ,‬וביום ‪ 13.3.2024‬השיב לשאלות הבהרה‬
‫מטעם הנתבעת ‪ .1‬בדיון שהתקיים ביום ‪ 26.6.2024‬השיב המומחה לשאלות הבהרה‬
‫מטעם הנתבעת ‪.2‬‬

‫‪ .14‬ביום ‪ 26.6.2024‬התקיים דיון במסגרתו נחקר המומחה מטעמי על חוות דעתו‪.‬‬
‫במסגרת הדיון הגיעו התובע והנתבעות ‪ 1‬ו‪ 2-‬להסכמה על פיה הנתבעות ‪ 1‬ו‪ 2-‬יבצעו‬
‫עבודות איטום על פי חוות דעתו של המומחה מטעמי במרפסת ובקיר המרפסת‬
‫המשותף להן‪ ,‬וכן הנתבעת ‪ 2‬תבצע עבודות איטום במרפסת דירתה‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫המומחה מטעמי או בודקים מטעמו יבצעו את בדיקות ההצפה וההמטרה הנדרשות‬
‫לבחינת תקינות התיקונים שבוצעו‪ .‬הסכמותיהם קיבלו תוקף של החלטה תוך‬
‫שנקבע שהתובע רשאי למנות מפקח מטעמו על חשבונו לפיקוח על העבודות‬
‫האמורות ובלבד שלא יפריע לביצוע העבודות ויהיה גמיש לעניין תיאום המועדים‪.‬‬

‫‪ .15‬בהמשך הודיעו הצדדים שלא נדרשת ישיבת הוכחות מעבר לזו שהתקיימה לצורך‬
‫חקירת המומחה‪ ,‬והתיק נקבע לסיכומים בכתב‪ ,‬תוך שנקבעו שהצדדים רשאים‬
‫לצרף לסיכומיהם מסמכים מתוך הליכים שהתנהלו ביניהם בעבר‪ ,‬ואלו הוגשו‪.‬‬

‫‪ .16‬לאחר שהוגשו הסיכומים‪ ,‬נקבע דיון ליום ‪ 18.9.2024‬לצורך בחינת אפשרות להביא‬
‫את הצדדים להסכמות‪ ,‬ולהשלמת סיכומים בשאלת קיומו של מעשה בית דין בין‬
‫היתר לאור פסק הדין בע"א ‪ 1545/08‬מוסקונה ואח' נ' סולל בונה )נבו ‪(4.3.2010‬‬
‫)להלן – עניין מוסקונה(‪ .‬בסיום הדיון נתנה לצדדים שהות להודיע האם הגיעו‬
‫להסכמות בנושא השביל‪ ,‬לגביו נטען שקיים מעשה בית דין‪ .‬בהמשך הודיעו הצדדים‬
‫שלא הגיעו להסכמות ומכאן פסק הדין‪.‬‬

‫עמוד ‪4‬‬

עמוד מקור 5

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/250/2022 :‬‬                                         ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫דיון והכרעה‬

‫הבסיס המשפטי וממצאי המומחה מטעמי‬

‫‪ .17‬על פי סעיף ‪)3‬ב( לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין‪ ,‬תשכ"ט – ‪) 1969‬להלן‬
‫– חוק המקרקעין( בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה‬
‫האחרת שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון‪.‬‬

‫‪ .18‬המומחה מטעמי מצא נזקי רטיבות בתקרה ובקירות חדר הדיור בדירת התובע‪,‬‬
‫ומצא כי בסבירות גבוהה אלו נובעים מכשל משולב מכשל באיטום מרפסת דירת‬
‫הנתבעת ‪ 2‬ומכשל באיטום קיר משותף לדירת הנתבעות ‪ 1‬ו‪ 2-‬הממוקם מעל דירת‬
‫התובע ]עמוד ‪ 24‬לחוות הדעת סעיף ח)‪.[(1‬‬

‫באשר להיקוות מים בשביל הכניסה לדירת התובע‪ ,‬מצא המומחה מטעמי שזו נובעת‬
‫בסבירות גבוהה מעבודות שבוצעו בחצר השייכת לנתבעת ‪ 1‬בין היתר מביצוע בור‬
‫חלחול באופן לקוי‪ .‬המומחה הוסיף שסימני היקוות המים בשביל הכניסה וההצפות‬
‫בחצר המשותפת הנם פועל יוצא מכשל משולב הן ממפלס מוגבה של החצר ביחס‬
‫לשביל הכניסה והן מהיעדר ניקוז תקין של החצר כפי שבוצע על ידי הנתבעת ‪ 1‬או‬
‫מי מטעמה במרוצת השנים ]עמוד ‪ 24‬לחוות הדעת סעיפים ח)‪ (2‬ו‪-‬ח)‪.[(3‬‬

‫‪ .19‬המומחה פירט בעמודים ‪ 25-28‬לחוות דעתו מהם התיקונים הנדרשים במרפסת‬
‫דירת הנתבעת ‪ ,2‬בקיר המשותף לנתבעת ‪ 1‬ו‪ 2-‬ובחצר‪ ,‬וכן פירט מהן העבודות‬
‫הנדרשות בדירת התובע לצורך תיקון הליקויים‪.‬‬

‫תיקון ליקויים הגורמים לרטיבות בתוך דירת התובע‬

‫‪ .20‬באשר לתיקון הקיר המשותף לדירות הנתבעת ‪ 1‬והנתבעת ‪ ,2‬ובאשר לאיטום‬
‫מרפסת דירת הנתבעת ‪ ,2‬הרי שכפי שפורט לעיל‪ ,‬נתנה הסכמה של הצדדים לעניין‬
‫תיקון הקיר והמרפסת האמורים בהתאם לחוות דעתו של המומחה מטעמי‪ ,‬ולפיכך‬
‫ניתן תוקף של פסק דין להסכמה האמורה‪ .‬למען הסר ספק יובהר כי על הנתבעות ‪1‬‬

‫עמוד ‪5‬‬

עמוד מקור 6

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/250/2022 :‬‬                                        ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫ו‪ 2-‬להשלים את העבודות לרבות בדיקות ההצפה וההמטרה הנדרשות‪ ,‬כך שאלו‬
‫יצאו תקינות‪ ,‬בתוך ‪ 60‬יום‪.‬‬

‫בתוך ‪ 30‬ימים נוספים על הנתבעות ‪ 1‬ו‪ 2-‬לבצע תיקוני צבע וטיח באמצעות בעל‬
‫מקצוע מוסמך‪ ,‬בדירת התובע כאמור בסעיף ‪ 4‬בעמוד ‪ 27‬לחוות דעתו של המומחה‬
‫מטעמי‪ .‬בשל היקף הליקויים הנובעים מכל אחת מהדירות כפי שנמצא על ידי‬
‫המומחה מטעמי‪ ,‬ומכיוון שעולה שהליקויים נובעים גם מהקיר המשותף למרפסות‬
‫‪ 2‬הדירות וגם ממרפסת דירת הנתבעת ‪ ,2‬אני קובעת שהנתבעת ‪ 1‬תישא ב‪25%‬‬
‫מעלות תיקונים כאמור והנתבעת ‪ 2‬ב‪ 75%‬מעלות תיקונים כאמור‪.‬‬

‫מעשה בית דין בגין ליקויים הגורמים להיקוות מים בשביל הכניסה לדירת התובע‬

‫‪ .21‬בפסק הדין של בית משפט השלום בהליך שהתנהל בין התובע לנתבעת ‪ 1‬בת"א‬
‫‪ 20726-05-10‬עזריה ניסים נ' חדד וסיקרון שניתן ביום ‪ ,17.6.2015‬וצורף לסיכומי‬
‫הצדדים )להלן – פסק הדין בהליך הקודם( עולה שבאותו הליך‪ ,‬בעניין חצר הנתבעת‬
‫‪ ,1‬התובע טען כלפי הנתבעת ‪ 1‬בין היתר שהגביהה את מפלס הגינה ולא התקינה בור‬
‫ספיגה ושיפועים בסמוך לקיר דירת התובע‪ ,‬ושכתוצאה מכך נגרמה רטיבות בקומת‬
‫המרתף של דירתו )פסקה ‪ 8‬לפסק הדין(‪.‬‬

‫מפסק הדין בהליך הקודם עולה כי על בסיס חוות דעתו של המהנדס קליין שמונה‬
‫מטעם בית המשפט‪ ,‬נשללה האפשרות שהרטיבות במרתף נגרמה כתוצאה מהגבהת‬
‫מפלס הגינה )פסקה ‪ 13‬לפסק הדין( ושעל התובע לשנות את שיפוע השביל כך שיוביל‬
‫את המים מכיוון המבנה ודירת התובע לכיוון הגינה‪ ,‬וכי על הנתבעים )הנתבעת ‪1‬‬
‫בענייננו( להסיר את שורת הבלוקים ששמו בין השביל לגינה או להשאיר בין‬
‫הבלוקים פתחי מעבר למים שיתנקזו אל הגינה )פסקה ‪ 14‬ו‪ 23-‬לפסק הדין(‪ .‬בנוסף‬
‫קבע המומחה קליין שיש להוסיף בור ספיגה מלא חצץ בתחום גינת הנתבעים‪.‬‬

‫בפסק הדין בהליך הקודם נדון נושא הגבהת גינת הנתבעת ‪ .1‬בעניין זה נכתב‬
‫שהונחה תשתית עובדתית לכך שהנתבעים הגביהו‪ ,‬במידת מה‪ ,‬את מפלס הגינה‪ ,‬אך‬
‫לא נמצא שעניין זה גרם לרטיבות בקומת המרתף ועל כן לא נמצא יסוד לדרישת‬
‫התובע שהנתבעים ינמיכו את מפלס הגינה וכן לא נמצא בסיס לטענה שהנתבעים‬
‫שינו את שיפוע הגינה ביחס למבנה‪ ,‬אולם זאת להבדיל מפערי הגובה בין הגינה‬

‫עמוד ‪6‬‬

עמוד מקור 7

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/250/2022 :‬‬                                          ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫לשביל )פסקה ‪ 22‬לפסק הדין(‪ .‬בחלק האופרטיבי של פסק הדין נקבע בין היתר שעל‬
‫הנתבעים להוסיף בור ספיגה בקוטר של ‪ 70‬ס"מ ובעומק של ‪ 2‬מ' בגינה‪ ,‬ולאפשר‬
‫לתובע‪ ,‬ככל שירצה בכך‪ ,‬לשנות את שיפוע השביל כך שיאפשר ניקוז של המים‬
‫מכיוון המבנה אל כיוון הגינה ובור הספיגה )פסקה ‪ 24‬לפסק הדין(‪ .‬לא מצאתי בפסק‬
‫הדין בהליך הקודם הנחיות נוספות לביצוע בור הספיגה‪ ,‬ועל כן גם הטענה‬
‫שהמומחה מטעמי קבע שבור הספיגה אינו תקין‪ ,‬אינה מועילה לתובע‪ ,‬שכן ממצאי‬
‫המומחה מטעמי ביחס לבור הספיגה מראים שהוא נבנה בהתאם למפורט בפסק‬
‫הדין בהליך הקודם‪ .‬בכל מקרה‪ ,‬הטענה שפסק הדין הקודם לא בוצע בהתאם לנדרש‬
‫אינה יכולה להיות נדונה בהליך זה‪ ,‬שכן עניינה אכיפת פסק הדין‪.‬‬

‫‪ .22‬מחוות דעתו של המומחה מטעמי עלה שאף שבור הספיגה שבוצע בגינת הנתבעת ‪1‬‬
‫בעקבות פסק הדין הוא בעומק של ‪ 2‬מ'‪ ,‬לא די בכך כדי לפתור את בעיית היקוות‬
‫המים על השביל‪ ,‬ויש צורך בבור ספיגה בעומק מינימלי של ‪ 8‬מ' וכן המומחה קבע‬
‫שיש ליישם בבור אגרגטים מדורגים והשלמת שרוול )עמוד ‪ 27‬לחוות הדעת(‪ .‬אוסיף‬
‫שמומחה הבהיר בחקירתו שאם לא ניתן יהיה לקדוח עומק כאמור בשל קיומם של‬
‫סלעים וכד'‪ ,‬יהיה צורך בהנחיות מעודכנות לעניין מידות הבור ומיקומו )פרוטוקול‬
‫הדיון מיום ‪ 26.6.2024‬עמוד ‪ 8‬שורות ‪.(18-37‬‬

‫‪ .23‬טענת הנתבעת ‪ 1‬שמאסמכתאות שצירף התובע לראשונה לסיכומיו עולה שהוא‬
‫אחראי להיקוות המים על השביל בשל האופן בו בנה את השביל בעבר‪ ,‬וכן שעולה‬
‫שלא היה צורך בבור הספיגה‪ ,‬נדחית‪.‬‬

‫ראשית‪ ,‬לא מצאתי שהדבר עולה מהאסמכתאות שצורפו‪.‬‬

‫שנית‪ ,‬מדובר במסמכים שהתובע צירף לסיכומיו ושלא הותר לצרפם‪ ,‬משום שאינם‬
‫מסמכים מהליכים קודמים שנוהלו בין הצדדים‪ ,‬שאושר צירופם‪ ,‬ועל כן אני מורה‬
‫על מחיקתם מהסיכומים‪.‬‬

‫שלישית‪ ,‬מסקנת הנתבעת ‪ 1‬מהאמור היא עניין שבמומחיות‪ ,‬ומכיוון שאף לשיטתה‬
‫לא קיימת התייחסות של המומחים שמונו בהליך הקודם ובהליך זה לאמור‬

‫עמוד ‪7‬‬

עמוד מקור 8

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/250/2022 :‬‬                                          ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫במסמכים האמורים‪ ,‬משום שהדבר לא הובא לידיעתם‪ ,‬הרי שלא ניתן לקבל את‬
‫מסקנתה של הנתבעת ‪ ,1‬שעניינה במומחיות‪ ,‬כפי שהובאה בסיכומיה‪.‬‬

‫‪ .24‬טענות הנתבעת ‪ 1‬שלא הוכח ליקוי בנושא היקוות המים בשביל‪ ,‬בשל כך שהוצגו‬
‫למומחה אסמכתאות באשר למקרה אחד בלבד‪ ,‬נדחות‪ .‬המומחה מטעמי סבר על‬
‫בסיס התמונות שהוצגו לו והמצב בפועל‪ ,‬שאכן נגרמת היקוות מים בשביל‪ ,‬ואף נתן‬
‫מענה לתהיות הנתבעת ‪ 1‬בעניין במסגרת חקירתו הנגדית )פרוטוקול הדיון מיום‬
‫‪ 26.6.2024‬עמוד ‪ 7‬שורות ‪ .(40-45‬לפיכך שוכנעתי שלא מדובר באירוע חד פעמי אלא‬
‫בליקוי קיים הנובע מהליקויים שנמצאו על ידי המומחה מטעמי בחצר ובשביל‪.‬‬
‫אוסיף שככל שלמרות האמור בחוות דעתו של המומחה הייתה הנתבעת ‪ 1‬סבורה‬
‫שהמומחה התבסס על מצג עובדתי מטעה‪ ,‬היה באפשרותה לבקש לחקור את התובע‬
‫בעניין‪ ,‬אולם הנתבעת ‪ 1‬ויתרה על ביצוע חקירות‪.‬‬

‫‪ .25‬טענת התובע שהוא זכאי לתיקון הליקויים בנוע לשביל משום הנתבעת ‪ 1‬לא ביצעה‬
‫את הוראות פסק הדין הקודם כנדרש ועל כן קיימת היקוות מים בשביל‪ ,‬נדחית‪.‬‬

‫ראשית‪ ,‬הדרך לאכוף פסק דין היא באמצעות פעולות אכיפה ולא באמצעות הגשת‬
‫תביעה חדשה באותו עניין‪ .‬כעולה מנספח ג לסיכומי הנתבעת ‪ ,1‬ומסעיף ‪ 24‬לסיכומי‬
‫התובע‪ ,‬התובע אכן הגיש בקשה לאכיפת פסק הדין הקודם‪ ,‬על פי פקודת בזיון בית‬
‫המשפט‪ ,‬וזו נדחתה‪.‬‬

‫שנית‪ ,‬ולמעלה מן הצורך‪ ,‬כאמור לעיל‪ ,‬נראה שהנתבעת ‪ 1‬פעלה בעניין זה בהתאם‬
‫לפסק הדין בהליך הקודם‪ .‬פסק הדין בהליך הקודם לא קבע שעל הנתבעת ‪ 1‬לבצע‬
‫את הפעולות שקובע כיום המומחה מטעמי שיש לבצען‪ ,‬ובאשר לבור הספיגה‪ ,‬עולה‬
‫מהחלק האופרטיבי של פסק הדין הקודם שנקבע שבור הספיגה יהיה בעומק של ‪2‬‬
‫מ' ]פסקה ‪)24‬ב( לפסק הדין[‪ ,‬והמומחה מטעמי מצא שאכן זהו עומק הבור‪ ,‬אולם‬
‫סבר שלא די בכך‪ .‬מכל מקום‪ ,‬התובע לא הוכיח את טענתו שההוראות‬
‫האופרטיביות שנתנו בפסק הדין הקודם לא בוצעו‪.‬‬

‫‪ .26‬על אף שעולה שאכן קיים ליקוי בכל הנוגע להיקוות מים בשביל‪ ,‬צודקת הנתבעת ‪1‬‬
‫בטענתה שקיים מעשה בית דין‪ ,‬ועל כן התובע אינו זכאי לסעד של תיקון ליקויים‬

‫עמוד ‪8‬‬

עמוד מקור 9

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/250/2022 :‬‬                                         ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫בעניין זה‪ .‬אציין שאמנם התוצאה היא שהליקוי האמור לא ייפתר‪ ,‬ועל כן נעשה‬
‫ניסיון להביא את הצדדים להסכמות לאחר שהגישו סיכומיהם‪ ,‬אך הדבר לא צלח‪.‬‬
‫עם זאת‪ ,‬מאחר שעניין זה אמור היה לקבל מענה בהליך הקודם‪ ,‬לא ניתן להכריע בו‬
‫שוב במסגרת הליך זה‪ ,‬כמפורט להלן‪.‬‬

‫בפסק הדין בעניין מוסקונה‪ ,‬שעסק אף הוא בליקויי רטיבות‪ ,‬סוכמה ההלכה לעניין‬
‫מעשה בית דין כדלקמן‪:‬‬

‫"כאשר צד להליך מעלה טענה בדבר השתק עילה בשל עילות תביעה זהות‪,‬‬
‫המבחן לו נזקק בית המשפט חורג מן הבחינה הפרטנית של שני כתבי‬
‫התביעה זה מול זה‪ .‬הוא בוחן האם על פי מהות הדברים מדובר בשתי‬
‫התדיינויות הנוגעות לאותו עניין עצמו והאם הזכות או האינטרס המוגן‬
‫שנפגעו בשתי התביעות זהים‪ .‬כמן כן בוחן בית המשפט את מידת הדמיון‬
‫בתשתית העובדתית הניצבת ביסוד שני ההליכים‪ ...‬עוד נפסק כי מקום‬
‫שהתובע יכול היה לרכז את כל העובדות ואת כל הטענות הנוגעות למעשה‬
‫במסגרת ההתדיינות הראשונה‪ ,‬תיחשבנה שתי התובענות כנסמכות על‬
‫עילות זהות‪ ...‬ודוק‪ :‬אין צורך שההליך הראשון יכלול את כל המרכיבים‬
‫הנכללים בהליך הנוסף‪."...‬‬

‫על בסיס האמור הוכרע באותו עניין שמדובר במעשה בית דין שכן שתי התביעות שם‬
‫עסקו בנזקי רטיבות שנגרמו לבניין מליקויים בציפוי גרנוליט‪ .‬בית המשפט דחה את‬
‫הטענה שמדובר בעוולה נמשכת‪ ,‬וקבע שלא מדובר במעשה נזיקין המתחדש מדי‬
‫יום ביומו אלא במקרה בו מבוססת עילת התביעה בעיקרו של דבר על מעשים‬
‫ומחדלים שנשלמו עוד טרם הגשתה של התביעה הראשונה‪ ,‬אך הנזק בגינם הולך‬
‫ונמשך )פסקה ‪ 8‬לפסק הדין(‪ .‬אף שבאותו עניין נמצא שחלק קטן מאד מהנזקים‬
‫מקורם בעבודות התיקון שבוצעו בעקבות התביעה הראשונה‪ ,‬לא מצא בית המשפט‬
‫לשנות ממסקנה זו‪ .‬לפיכך תוצאת פסק הדין היתה שלא ניתן פתרון לבעיית‬
‫הרטיבות באותו מקרה‪ ,‬תוך שצוין שזו התוצאה המחויבת מבחינה משפטית‪ ,‬אף‬
‫שאינה מניחה את הדעת )פסקה ‪ 11‬לפסק הדין(‪.‬‬

‫עמוד ‪9‬‬

עמוד מקור 10

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/250/2022 :‬‬                                        ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .27‬בענייננו‪ ,‬מההליך נשוא פסק הדין הקודם עולה שהשביל האמור היה קיים כפי שהוא‬
‫)לא נטען שבוצע בו שינוי( לאורך חלק מהקיר הצפוני של קומת המרתף שבדירת‬
‫התובע‪ .‬התביעה בהקשר זה עסקה בטענת התובע לחדירת מים מגינת הנתבעת ‪,1‬‬
‫הצמודה לשביל האמור‪ ,‬לתוך קומת המרתף‪ .‬כחלק מכך ביקש התובע בהליך‬
‫הקודם להנמיך את הגינה ולתקן את השיפועים בגינה‪ .‬בפסק הדין בהליך הקודם‬
‫נקבע‪ ,‬על בסיס חוות דעתו של המומחה שמונה באותו הליך מטעם בית המשפט‪,‬‬
‫שלא הונח בסיס מספק לדרישה להנמכת הגינה על יד הנתבעת ‪ ,1‬ונקבע כי הדרך‬
‫לתקן את הליקויים היא לבצע בור חלחול בעומק של ‪ 2‬מ' ובקוטר של ‪ 70‬ס"מ‪ ,‬וכן‬
‫לבצע פתחים בחומת הבלוקים שבין הגינה לשביל‪ ,‬באחריות הנתבעת ‪ ,1‬ובנוסף‬
‫נקבע שבאפשרות התובע לאטום מחדש את הקיר הצפוני ולבצע שיפוע בשביל‬
‫האמור )פסקה ‪ 24‬לפסק הדין בהליך הקודם(‪ .‬מבדיקת המומחה מטעמי עולה שאכן‬
‫בוצע בור חלחול שעומקו ‪ 3‬מטרים )דהיינו‪ ,‬יותר מ‪ 2-‬מטרים שנקבעו בהליך הקודם(‬
‫וקוטרו ‪ 70‬ס"מ‪ ,‬ונפתחו פתחים בחומת הבלוקים‪ ,‬אולם המומחה מטעמי סבור שלא‬
‫די בכך‪ ,‬אלא שיש להעמיק את בור החלחול‪ ,‬כך שבמקום ‪ 2‬מ'‪ ,‬כפי שנקבע בהליך‬
‫הקודם‪ ,‬יהיה ‪ 8‬מ'‪ ,‬לרבות הנחיות נוספות בנוגע לבנייתו‪ ,‬וכן להנמיך את הגינה‪,‬‬
‫ולבצע שיפוע לשביל )עניין שבהליך הקודם נמצא שהוא באחריות התובע‪ ,‬אך לא‬
‫בוצע על ידו(‪ .‬אולם גם אם המומחה מטעמי סבור שההנחיות שנתנו בהליך הקודם‬
‫אינן מספקות למתן מענה לליקויים‪ ,‬אין בכך כדי להצדיק נקיטה בהליך נוסף באותו‬
‫עניין‪.‬‬

‫‪ .28‬יתר על כן‪ ,‬כתב התביעה המתוקן כפי שהוגש על ידי התובע בהליך זה‪ ,‬ביום‬
‫‪ ,24.1.2023‬אינו מחדד כלל שמדובר בליקוי שונה מזה שנדון בהליך הקודם‪ ,‬אלא‬
‫להיפך‪ ,‬הטענה היא שבעקבות פסק הדין בהליך הקודם ניתן פתרון זמני בלבד‬
‫לליקויים שנבעו מהגינה‪ ,‬ולמעשה עולה שמדובר בליקויים שהיו קיימים עוד לפני‬
‫ההליך הקודם )ר' פסקאות ‪ 31-32‬לכתב התביעה המתוקן(‪ .‬גם חוות הדעת שצירף‬
‫התובע לכתב התביעה המתוקן לתמיכה בטענותיו בהקשר זה‪ ,‬קובעת במפורש‬
‫שהפעולות שבוצעו על ידי הנתבעת ‪ 1‬לשבירת בלוקים לצד השביל )פעולות שבוצעו‬
‫בעקבות פסק הדין בהליך הקודם(‪ ,‬לא עזרו "למניעת חדירת מים לשביל" )עמוד ‪77‬‬
‫לכתב התביעה המתוקן(‪ .‬גם המומחה מטעמי סבר שהבעיה העיקרית להיקוות מים‬
‫על השביל היא בעיית ניקוז הגינה בשל העובדה שהיא גבוהה יותר מהשביל )ר'‬

‫עמוד ‪10‬‬

עמוד מקור 11

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/250/2022 :‬‬                                         ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫חקירת המומחה בפרוטוקול הדיון מיום ‪ 26.6.2024‬עמוד ‪ 7‬שורות ‪ ,(3-11‬כאשר‬
‫נושא גובה הגינה בנוגע לבעיית הניקוז ממנה כאמור נדון והוכרע בהליך הקודם‪.‬‬

‫‪ .29‬אוסיף על כך‪ ,‬שעולה שפעולות שקבע פסק הדין הקודם שאינן באחריות הנתבעת ‪1‬‬
‫ואשר אמורות היו לטפל בין היתר בנושא זרימת מים מהשביל לגינה‪ ,‬ובכללן שינוי‬
‫שיפוע השביל האמור‪ ,‬אשר התובע הוא שיצק אותו )פסקה ‪ 14‬לפסק הדין הקודם(‪,‬‬
‫לא בוצעו על ידי התובע‪ .‬פסק הדין הקודם קבע בפסקה ‪)24‬ד( שעל הנתבעים לאפשר‬
‫לתובע‪ ,‬ככל שירצה בכך‪ ,‬לשנות את שיפוע השביל המרוצף שבגינה כך שיאפשר ניקוז‬
‫המים מכיוון המבנה אל כיוון הגינה ובור הספיגה‪ .‬מכאן שיכול שהתובע עצמו הוא‬
‫שנמנע מביצוע פעולות באחריותו שיכולות היו לסייע לפתרון הליקוי בנוגע לשביל‪.‬‬

‫‪ .30‬גם אם ניתן לקבל את טענתו של התובע‪ ,‬שבהליך הנוכחי טען לליקוי של היקוות‬
‫מים על השביל‪ ,‬ובהליך הקודם לרטיבות במרתף )הגובל באותו שביל(‪ ,‬עדיין קיים‬
‫מעשה בית דין בנושא זה‪ ,‬בשל השתק עילה‪ .‬זאת משום שגם אם לא נטען במפורש‬
‫בהליך נשוא פסק הדין הקודם באשר להיקוות מים בשביל‪ ,‬הרי שמדובר בדיוק‬
‫באותו אזור נשוא פסק הדין הקודם‪ ,‬והבדיקות שבוצעו במסגרת אותו הליך ופסק‬
‫הדין שניתן בעקבותיהן כוונו לתת מענה מלא לבעיית הניקוז הנובעת מהגינה לכיוון‬
‫השביל )מעליו ומתחתיו( ומשם לדירת התובע‪ ,‬ובכלל זאת התייחסו לשורת‬
‫הבלוקים שבין הגינה לשביל נשוא הליך זה‪ ,‬ולשיפוע השביל )שביל שכאמור נמצא‬
‫באחריות התובע(‪.‬‬

‫פסק הדין בהליך הקודם התייחס במפורש לצורך בביצוע שינויים בשביל נשוא הליך‬
‫זה‪ ,‬בשל הצורך בניקוז המים המצטברים על השביל לכיוון הגינה )ר' עמוד ‪ 5‬לפסק‬
‫הדין בהליך הקודם‪ ,‬וכן פסקה ‪ 22‬בעמוד ‪ ,8‬ופסקה ‪ 23‬בעמוד ‪ 9‬לעניין אחריות‬
‫התובע לעניין שיפוע השביל שיצק(‪ .‬לפיכך לכל הפחות מבחינה עובדתית‪ ,‬היו בפני‬
‫בית המשפט העובדות הרלוונטיות לצורך מתן הכרעה בהיבטים שנטענו באותו הליך‬
‫בנוגע לליקויים בגינת הנתבעת ‪ ,1‬וככל שהתובע לא חידד בהליך הקודם את נושא‬
‫היקוות המים על השביל‪ ,‬הרי שיכול היה לעשות זאת כחלק מאותו הליך‪.‬‬

‫אציין שהתובע אינו כופר בכך‪ ,‬אלא להיפך‪ ,‬לטענתו כפי שהיא עולה בסעיפים ‪10-11‬‬
‫לסיכומי התשובה‪ ,‬הוא אכן טען בהליך הקודם שבעקבות הגבהת מפלס הגינה‬

‫עמוד ‪11‬‬

עמוד מקור 12

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/250/2022 :‬‬                                         ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫נשפכים מים רבים אל השביל‪ ,‬והדבר אף צוין בחוות הדעת שנתנה במסגרת ההליך‬
‫הקודם‪ ,‬אלא שלטענתו לא טען על שההצפה בשביל מונעת גישה לכניסה לדירתו‬
‫)מניעת הגישה לכניסה לא נטענה אף בהליך הנוכחי טרם שלב הסיכומים‪ ,‬א‪.‬ש(‬
‫משום שסבר בהתאם לחוות הדעת שהוגש מטעמו וצורפו לתביעתו כי עם תיקון‬
‫הליקויים הגורמים לרטיבות גם בעיה זו תיפתר‪ .‬מכאן‪ ,‬שהתובע הוא שבחר‪ ,‬אף‬
‫לשיטתו‪ ,‬שלא לחדד את נושא הליקוי הנטען על ידו כעת‪ ,‬במסגרת ההליך הקודם‪,‬‬
‫אף שהליקוי היה קיים‪ .‬יתר על כן‪ ,‬מטענה זו של התובע עולה שגם לשיטתו‪ ,‬אם‬
‫בהליך הקודם היו מתקבלות טענותיו באשר לאופן בו יש לתקן את הליקויים‪ ,‬לא‬
‫היה צורך לנקוט בעניין זה בהליך הנוכחי‪ .‬אולם בניגוד לדעתו של התובע‪ ,‬לא‬
‫התקבלו טענותיו בהליך הקודם בהקשר זה‪.‬‬

‫בשולי הדברים אוסיף שנראה כי טענה זו של התובע‪ ,‬לעניין השוני בין נושא השביל‬
‫בהליך זה לרטיבות במרתף בהליך הקודם‪ ,‬נולדה בכתב התשובה שהגיש לכתב‬
‫ההגנה של הנתבעת ‪ ,1‬רק בעקבות טענתה של הנתבעת ‪ 1‬למעשה בית דין לאור הנטען‬
‫בכתב התביעה‪ ,‬כאשר מלכתחילה עולה שהתביעה הוגשה בהקשר זה בשל טענה לאי‬
‫קיום הוראות פסק הדין בהליך הקודם‪.‬‬

‫‪ .31‬על פי הפסיקה‪ ,‬יסודותיו של כלל השתק העילה מפורשים באופן מרחיב‪ ,‬ויש לבחון‬
‫האם מבחינת מהות הדברים מדובר בשתי התדיינויות הנוגעות לאותו עניין עצמו‬
‫]ר' לדוגמה רע"א ‪ 5138/18‬ג'אזי נ' נשר )נבו ‪ (16.10.2018‬בפסקה ‪ .[16‬לאור האמור‪,‬‬
‫מתקיים השתק עילה בשל העניינים שנדונו והוכרעו בהליך הקודם‪ .‬אלא שעולה‬
‫שככל הנראה הפתרון שניתן בהליך הקודם לא הצליח למגר את הפגיעה במלואה‪,‬‬
‫ומחוות דעתו של המומחה מטעמי עולה שהוא סבור שכדי לפתור את הבעיה יש צורך‬
‫בפעולות נוספות‪ .‬אף התובע ציין בסיכומיו שגם אם פסק הדין בהליך הקודם היה‬
‫מבוצע במלואו‪ ,‬עדיין היה צורך בהנמכת מפלס הגינה )פסקה ‪ 30‬לסיכומי התובע(‪.‬‬
‫מכאן שלמעשה התובע אינו שבע רצון מהוראות פסק הדין הקודם‪ ,‬ומבקש‬
‫באמצעות ההליך הנוכחי לתקן את קביעותיו‪ .‬מהאמור לעיל עולה שבדומה לעניין‬
‫מוסקונה‪ ,‬עילת התביעה בקשר לשביל מבוססת על מעשים ומחדלים שקדמו להגשת‬
‫התביעה בהליך הקודם‪ ,‬גם אם הנזק שנגרם כתוצאה מהם‪ ,‬נמשך‪.‬‬

‫עמוד ‪12‬‬

עמוד מקור 13

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/250/2022 :‬‬                                         ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .32‬טענות נוספות של התובע בסיכומיו לשינויים שחלו מאז ההליך הקודם כגון שכמות‬
‫הגשמים ב‪ 2021‬גבוהה מזו שהייתה טרם פסק הדין בהליך הקודם נדחות משום‬
‫שנטענו בשלב הסיכומים ולא הוכחו‪.‬‬

‫‪ .33‬לאור כל האמור לעיל‪ ,‬גם אם עדיין קיימים ליקויים הנובעים מניקוז גינת הנתבעת‬
‫‪ 1‬לכיוון השביל ודירת התובע‪ ,‬אין התובע רשאי לנקוט בהליך נוסף בעניינם‪ ,‬ולכל‬
‫היותר באפשרותו לנקוט בהליכי אכיפה לצורך ביצוע פסק הדין הקודם‪ ,‬ככל‬
‫שלטענתו לא בוצע במלואו‪.‬‬

‫כאמור‪ ,‬לצדדים הוצע כאמור להגיע להסכמות כדי להביא במשותף למיגור בעיית‬
‫הניקוז מהגינה‪ ,‬כדי להביא לתוצאה טובה יותר‪ ,‬אולם הצדדים לא הגיעו להסכמות‬
‫בעניין‪.‬‬

‫עניינים נוספים‬

‫‪ .34‬באשר לסעדים הכספיים הנזיקיים שביקש התובע בגין עוגמת נפש‪ ,‬הרי שאלו אינם‬
‫בסמכות ערכאה זו‪ ,‬ולפיכך ימחקו ]לעניין סמכות ראה לדוגמה עש"א ‪34810-10-18‬‬
‫רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז ‪ 35‬תל אביב )נבו ‪ .[(15.04.19‬אין בכך כדי לגרוע‬
‫מזכות התובע להגיש תביעה בעניין זה בפני ערכאה מתאימה‪.‬‬

‫‪ .35‬באשר לנתבע ‪ ,3‬עולה שלא נמצאו ליקויים מדירתו‪ ,‬והתובע זנח את התביעה כלפיו‬
‫במסגרת סיכומיו‪ .‬לפיכך התביעה כלפי הנתבע ‪ 3‬נדחית‪ .‬מכיוון שהנתבע ‪ 3‬לא הופיע‬
‫לדיון שהתקיים לאחר שנמסר לו כתב התביעה המתוקן‪ ,‬ולא נדרש להשתתף בשלב‬
‫הביניים בהוצאות המומחה מטעמי‪ ,‬איני פוסקת הוצאות לטובתו‪.‬‬

‫סיום‬

‫‪ .36‬לאור כל האמור‪ ,‬התביעה מתקבלת כך שעל הנתבעות ‪ 1‬ו‪ 2-‬לבצע את העבודות‬
‫הנדרשות בנכסיהן‪ ,‬ובדירת התובע‪ ,‬כמפורט לעיל‪.‬‬

‫‪ .37‬באשר להוצאות שנגרמו לתובע לצורך ניהול ההליך‪ ,‬בשל קבלת הטענות בנוגע‬
‫לליקויי הרטיבות בדירה‪ ,‬ודחיית הטענה בנוגע להיקוות מים על השביל‪ ,‬ועם זאת‬

‫עמוד ‪13‬‬

עמוד מקור 14

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/250/2022 :‬‬                                           ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫בשל התוצאה של דחיית אותה טענה‪ ,‬אני קובעת שעל הנתבעת ‪ 1‬לשלם לתובע‬
‫הוצאותיו באופן חלקי בסך של ‪ .₪ 4,000‬בנוסף‪ ,‬בשל הליקויים שנמצאו ברכוש‬
‫הנתבעת ‪ ,2‬ומכיוון שלא שוכנעתי שהתובע מיצה את האפשרות להביא לפתרון‬
‫המחלוקת מול הנתבעת ‪ 2‬טרם הגשת התביעה‪ ,‬אני קובעת שעל הנתבעת ‪ 2‬לשלם‬
‫הוצאותיו באופן חלקי בסך של ‪.₪ 5,000‬‬

‫ניתן היום‪ ,‬כ"ו חשון תשפ"ה‪ 27 ,‬נובמבר ‪ ,2024‬בהיעדר הצדדים‬

‫אביטל שרייבר‬
‫מפקחת בכירה על רישום מקרקעין‬
‫ירושלים‬

‫עמוד ‪14‬‬