# תיק 7/227/2022

פסק דין · 2024-11-10 · נתניה · ארז שטיינברג

עותק זה נוצר אוטומטית מטקסט שחולץ מן המסמך הציבורי. הוא אינו DOCX רשמי ויש לאמת כל ציטוט ומספר עמוד מול ה־PDF.

עמוד מקור 1

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' תיק‪,7/271/2022 ,7/227/2022 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫‪7/82/2023‬‬                                           ‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין‬
‫ארז שטיינברג‬
‫בתיק‬
‫‪7/227/2022‬‬
‫נציגות הבית המשותף מרח' שד' ויצמן ‪ ,103‬נתניה‬                            ‫תובעת‬
‫באמצעות ב"כ‪ :‬עו"ד ישעיהו גלעד‬
‫רח' ויצמן ‪ ,26‬חולון‬
‫נגד‬
‫מסיכה יגאל‬       ‫‪1‬‬                  ‫נתבעים‬
‫חלפון מסיכה מרי‬       ‫‪2‬‬
‫מרח' ויצמן ‪ 103‬נתניה‬
‫בתיק‬
‫‪7/271/2022‬‬
‫נציגות הבית המשותף מרח' שד' ויצמן ‪ ,103‬נתניה‬                            ‫תובעת‬
‫באמצעות ב"כ‪ :‬עו"ד ישעיהו גלעד‬
‫רח' ויצמן ‪ ,26‬חולון‬

‫נגד‬
‫רחום אליהו‬      ‫‪1‬‬                  ‫נתבעים‬
‫רחום רות‬      ‫‪2‬‬
‫באמצעות ב"כ‪ :‬עו"ד ממן פיני פנחס‬
‫רח' שירת הים ‪ ,1‬זכרון יעקב‪30900 ,‬‬

‫‪1‬‬                                               ‫פסק‪-‬דין‬
‫‪2‬‬     ‫לפניי שתי תובענות כספיות ששמיעתן אוחדה‪ .‬התביעה הראשונה ‪ -‬תיק מס' ‪ ,227/22‬תביעת‬
‫‪3‬‬     ‫נציגות הבית המשותף שד' ויצמן ‪ 103‬נתניה (להלן‪" :‬הנציגות") נגד הנתבעים ה"ה מרי ויגאל‬
‫‪4‬‬     ‫מסיכה (להלן‪" :‬מסיכה")‪ ,‬על סך של ‪ 53,355‬ש"ח‪ .‬התביעה השניה ‪ -‬תיק מס' ‪ ,271/22‬תביעת‬
‫‪5‬‬     ‫הנציגות נגד הנתבעים ה"ה רות ואליהו רחום (להלן‪" :‬רחום")‪ ,‬אף היא על סך של ‪ 53,355‬ש"ח‪.‬‬
‫‪6‬‬     ‫עניינן המשותף של שתי התובענות הוא בחיוב הנתבעים מסיכה ורחום לשלם את חלקם בביצוע‬
‫‪7‬‬                             ‫עבודות שיפוץ שהוצאו לתחזוקת הרכוש המשותף של הבית המשותף‪.‬‬
‫‪8‬‬                                                                                         ‫רקע‬
‫‪9‬‬     ‫עסקינן בבית משותף שברחוב ויצמן ‪ ,103‬נתניה‪ ,‬הידוע כגוש ‪ 8273‬חלקה ‪( 51‬להלן‪" :‬הבית"‬     ‫‪.1‬‬
‫‪10‬‬     ‫או "הבית המשותף")‪ .‬לבית המשותף תקנון מוסכם אשר נרשם במרשם המקרקעין ביום‬
‫‪11‬‬                                                   ‫‪( 23.11.1989‬להלן‪" :‬התקנון המוסכם")‪.‬‬
‫‪12‬‬     ‫על פי צו רישום בית משותף מיום ‪ ,23.11.1989‬הבית המשותף מורכב ממבנה אחד ובו שתי‬        ‫‪.2‬‬
‫‪13‬‬          ‫כניסות א' ו‪-‬ב' והוא כולל ‪ 5‬קומות מעל לקומת קרקע‪ .‬הבית מכיל ‪ 18‬דירות בסך הכל‪.‬‬

‫עמוד ‪1‬‬

עמוד מקור 2

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' תיק‪,7/271/2022 ,7/227/2022 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫‪7/82/2023‬‬                                           ‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪1‬‬   ‫התובעת היא‪ ,‬כאמור‪ ,‬נציגות הבית המשותף‪ ,‬הנתבעים מסיכה הם המחזיקים ומוטבי‬               ‫‪.3‬‬
‫‪2‬‬   ‫הערות אזהרה על זכויות הבעלים הרשומים של דירה הרשומה כתת חלקה מס' ‪ .2‬הנתבעים‬
‫‪3‬‬   ‫רחום הם הבעלים הרשומים של דירה הרשומה כתת חלקה מס' ‪ .5‬דירותיהם של הנתבעים‬
‫‪4‬‬                                                       ‫ממוקמות בכניסה א' בבית‪.‬‬
‫‪5‬‬   ‫יצוין כי סעיף ‪5‬א‪ .‬לתקנון המוסכם קובע כי לכל כניסה תמונה נציגות לשם טיפול בענייני כל‬   ‫‪.4‬‬
‫‪6‬‬   ‫כניסה בנפרד‪ ,‬ובסעיף ‪5‬ב‪ .‬לתקנון המוסכם נקבע כי תמונה "נציגות‪-‬על" שתורכב מנציג אחד‬
‫‪7‬‬   ‫מכל כניסה שתטפל ברכוש המשותף לשתי כניסות והחלטותיה תתקבלנה פה‪-‬אחד‪ .‬בענייננו‪,‬‬
‫‪8‬‬   ‫עבודות השיפוץ נשוא הליך זה בוצעו בשתי הכניסות גם יחד והתובעת בשתי התובענות‬
‫‪9‬‬                                                 ‫שלפניי היא נציגות העל של שתי הכניסות‪.‬‬
‫‪10‬‬                ‫משעמדתי על הרקע הדרוש אפנה עתה לסקירה תמציתית של טענות הצדדים‪.‬‬           ‫‪.5‬‬
‫‪11‬‬                                                                              ‫טענות התובעת‬
‫‪12‬‬   ‫על רקע מצבו התחזוקתי הירוד של הרכוש המשותף‪ ,‬אשר לא שופץ במשך שנים רבות ואף‬            ‫‪.6‬‬
‫‪13‬‬   ‫הוצא לו צו מבנה מסוכן‪ ,‬התקיימה ביום ‪ 25.4.2022‬אספה כללית של בעלי הדירות בבית‬
‫‪14‬‬   ‫המשותף במסגרתה הוחלט בדעת רוב על ביצוע עבודות לשיפוץ הרכוש המשותף‪ .‬לשם‬
‫‪15‬‬   ‫מימוש החלטת האסיפה הכללית של בעלי הדירות פנתה הנציגות למספר קבלני שיפוץ‪,‬‬
‫‪16‬‬   ‫ולאחר שקיבלה מספר הצעות מחיר‪ ,‬התקשרה הנציגות בחודש יולי ‪ 2022‬עם קבלן השיפוץ‬
‫‪17‬‬   ‫"יובלים קבלנות והנדסת בניין בע"מ" (להלן‪" :‬קבלן השיפוץ") בהסכם לביצוע עבודות‬
‫‪18‬‬   ‫שיפוץ בתמורה לסך כולל של ‪ 996,824‬ש"ח‪ .‬עבודות השיפוץ בוצעו בשתי הכניסות שבבית‬
‫‪19‬‬   ‫המשותף כאשר סך של ‪ 424,181‬ש"ח הוצא עבור שיפוץ הרכוש המשותף המשויך לכל אחת‬
‫‪20‬‬   ‫מהכניסות בנפרד וסך של ‪ 148,458‬ש"ח הוצא עבור הרכוש המשותף הכללי המשויך לשתי‬
‫‪21‬‬                                                                    ‫הכניסות יחד‪.‬‬
‫‪22‬‬   ‫בהתאם להוראות התקנון המוסכם של הבית חלקם של הנתבעים בהוצאות בגין השיפוץ‬               ‫‪.7‬‬
‫‪23‬‬   ‫עומד על סך כולל של ‪ 53,355‬ש"ח לכל אחד מהנתבעים (‪ 45,857‬ש"ח עבור ההוצאות לשיפוץ‬
‫‪24‬‬   ‫כניסה א' וסך של ‪ 7,498‬ש"ח עבור ההוצאות לשיפוץ הרכוש המשותף לשתי הכניסות)‪.‬‬
‫‪25‬‬   ‫השיפוץ בוצע בחסות החברה העירונית של עיריית נתניה (חל"ת) שהעניקה לתובעת הלוואה‬
‫‪26‬‬   ‫למימון העבודות‪ .‬מרבית בעלי הדירות בבית המשותף‪ ,‬פרט לנתבעים‪ ,‬שילמו את חלקם‬
‫‪27‬‬   ‫בהוצאות בגין העבודות‪ ,‬כך שהחלטת רוב בעלי הדירות באסיפת הדיירים גם אושררה‬
‫‪28‬‬   ‫בהתנהגות ואין כל ספק כי היא מחייבת את המיעוט‪ .‬עבודות השיפוץ שבוצעו הן בגדר‬
‫‪29‬‬   ‫החזקה תקינה של הבית המשותף והנתבעים חייבים לשאת בתשלום חלקם‪ ,‬מכוח סעיף ‪58‬‬
‫‪30‬‬   ‫לחוק המקרקעין‪ ,‬תשכ"ט‪( 1969-‬להלן‪" :‬חוק המקרקעין") והתקנון המוסכם‪ .‬לשיטת‬
‫‪31‬‬   ‫הנציגות הנתבעים אינם אלא בעלי דירות סרבני תשלום אשר נמנעים מלשלם לנציגות גם‬
‫‪32‬‬                                                ‫את תשלומי מיסי ועד הבית השוטפים‪.‬‬

‫עמוד ‪2‬‬

עמוד מקור 3

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' תיק‪,7/271/2022 ,7/227/2022 :‬‬                                          ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫‪7/82/2023‬‬                                        ‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪1‬‬                                                                  ‫טענות ההגנה של מסיכה‬
‫‪2‬‬   ‫עוד בשנת ‪ 2008‬התריעו מסיכה לפני הנציגות כי קיימים מפגעים ("זרבוביות" ניקוז) מאחת‬    ‫‪.8‬‬
‫‪3‬‬   ‫הדירות אשר היוו גורם מכריע לפגיעה ברכוש המשותף‪ ,‬אלא שהנציגות התעלמה מפניות‬
‫‪4‬‬   ‫מסיכה בנושא ולא עשתה דבר מה שגרם להידרדרות מצבו של הבית ולצורך בשיפוצו‪ .‬על‬
‫‪5‬‬   ‫רקע זאת‪ ,‬התנה מסיכה את הסכמתו לשיפוץ‪ ,‬בכך שיתוקנו המפגעים הנ"ל ‪ -‬דבר שלא‬
‫‪6‬‬                                                                              ‫נעשה‪.‬‬
‫‪7‬‬   ‫נוסף לכך‪ ,‬בפרוטוקול אסיפת הדיירים מחודש אפריל ‪ 2022‬הובהר כי הדיירים מסכימים‬         ‫‪.9‬‬
‫‪8‬‬   ‫לכך שיבוצעו עבודות לשיפוץ בלבד ולא מעבר‪ ,‬ואילו בפועל‪ ,‬בחוזה שחתמה הנציגות עם‬
‫‪9‬‬   ‫קבלן השיפוץ נכתב כי השיפוץ יביא לשיפור‪ ,‬ומכאן עולה כי הנציגות חרגה מההסכמה‬
‫‪10‬‬   ‫שניתנה לה‪ ,‬והוסיפה על דעת עצמה שיפורים ושדרוגים שאין בהם צורך ממשי‪ .‬לשיפורים‬
‫‪11‬‬   ‫אלו ברכוש המשותף יש צורך לקבל את הסכמת כל בעלי הדירות וזו לא ניתנה‪ .‬בהקשר זה‬
‫‪12‬‬   ‫צוין כי חוזה השיפוץ וכתב הכמויות מחולקים לעבודות בסעיפי "חובה" ולעבודות שאינן‬
‫‪13‬‬   ‫בגדר סעיפי "חובה"‪ ,‬מה שמוכיח כי חלק מהעבודות שבוצעו חורגות מהמונח "החזקה‬
‫‪14‬‬   ‫תקינה" והן בגדר שדרוג והשבחת הרכוש המשותף‪ .‬מסיכה הפנו לכך שבפרסומי החברה‬
‫‪15‬‬   ‫העירונית (חל"ת) אשר מעניקה את המימון לעבודות השיפוץ נכתב כי‪" :‬במקרים בהם‬
‫‪16‬‬   ‫דיירים בודדים מסרבים לקחת חלק בשיפוץ‪ ,‬מעניקה העירייה באמצעות ח‪.‬ל‪.‬ת‪ ,‬את‬
‫‪17‬‬   ‫הסכום הנדרש להשלמת השיפוץ"‪ .‬מכאן עולה כי הנציגות כבר קיבלה מחל"ת את הסכום‬
‫‪18‬‬   ‫אותו היא תובעת ועל כן תביעתה היא בגדר עשיית עושר ולא במשפט‪ .‬עוד צוין כי לפרויקט‬
‫‪19‬‬   ‫השיפוץ הסכימו ‪ 13‬מתוך ‪ 18‬דיירים ואילו התובעת החליטה להגיש תביעה נגד הנתבע בלבד‬
‫‪20‬‬   ‫ולא נגד ‪ 4‬הדיירים הנוספים אשר סירבו גם הם לשלם ומכאן שהתובעת עושה שימוש‬
‫‪21‬‬                           ‫סלקטיבי בסמכותה‪ .‬לאור כל זאת‪ ,‬נטען‪ ,‬יש לדחות את התביעה‪.‬‬
‫‪22‬‬    ‫יצוין כי מס' חודשים לאחר הגשת כתב ההגנה מטעמם הגישו מסיכה תביעה שכנגד נגד‬         ‫‪.10‬‬
‫‪23‬‬                                             ‫הנציגות ולכך אתייחס בקצרה בהמשך‪.‬‬
‫‪24‬‬                                                                    ‫טענות ההגנה של רחום‬
‫‪25‬‬   ‫דין התביעה להידחות על הסף מחמת חוסר סמכות עניינית ומקומית‪ .‬על פי סעיף ‪24.7‬‬         ‫‪.11‬‬
‫‪26‬‬   ‫לחוזה השיפוץ‪ ,‬סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור או הנובע מהחוזה נתונה לבית משפט‬
‫‪27‬‬   ‫המוסמך בנתניה ולא למפקח על רישום מקרקעין‪ .‬דין התביעה להידחות על הסף גם מחמת‬
‫‪28‬‬   ‫היעדר יריבות‪ ,‬שכן רחום אינם צד לחוזה השיפוץ‪ ,‬לא חתמו עליו ולא נתבקשו לחתום עליו‪,‬‬
‫‪29‬‬                              ‫ועל כן אין הם מחויבים לשאת בתשלומים מכוחו של ההסכם‪.‬‬
‫‪30‬‬    ‫לגופו של עניין נטען כי הנציגות חרגה מההסכמה שניתנה לה על ידי הדיירים‪ ,‬ומעבר‬       ‫‪.12‬‬
‫‪31‬‬    ‫למוסכם הוסיפה לעבודות השיפוץ‪ ,‬שיפורים שאין בהם כל צורך‪ .‬בהקשר זה‪ ,‬צוין כי חוזה‬
‫‪32‬‬    ‫השיפוץ מתיימר בכותרתו להצביע על כך שמדובר בחוזה לשיפוץ הבניין‪ ,‬אולם בפועל‬

‫עמוד ‪3‬‬

עמוד מקור 4

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' תיק‪,7/271/2022 ,7/227/2022 :‬‬                                           ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫‪7/82/2023‬‬                                         ‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪1‬‬   ‫וכעולה מאופי העבודה‪ ,‬עסקינן בחוזה לשיפור הבניין‪ ,‬שאינו מביא את הבית למצבו בעת‬
‫‪2‬‬   ‫גמר הבניה אלא משדרג אותו מעבר למקובל‪ .‬בנסיבות אלו‪ ,‬משקף חוזה השיפוץ גם הטעיה‬
‫‪3‬‬   ‫חוזית‪ .‬בהקשר זה‪ ,‬הוסיפו רחום וציינו כי בפרסומיה של חל"ת באתר האינטרנט הרשמי‬
‫‪4‬‬   ‫שלה‪ ,‬מצוין כי מטרתה העיקרית היא שיפוץ חזיתות כדי לרענן את מראה העיר‪ ,‬בפועל אין‬
‫‪5‬‬   ‫מדובר ב"רענון" בטיחותי של חזית הבניין אלא בבנייה מחדש של הבניין על כל מערכותיו‬
‫‪6‬‬                                        ‫מעל ומעבר למקובל ולא לכך "התכוון המשורר"‪.‬‬
‫‪7‬‬   ‫רחום הוסיפו וטענו כי העובדה שחל"ת משתתפת במימון העבודות עבור דיירים המסרבים‬         ‫‪.13‬‬
‫‪8‬‬   ‫לשלם יוצרת מחסום נוסף של יריבות ומונעת מהנציגות לתבוע מהם את סכומי התביעה‬
‫‪9‬‬   ‫שכן התובעת כבר קיבלה סכומים לאו מחל"ת‪ ,‬והיעתרות לתביעה משמעה שהתובעת‬
‫‪10‬‬   ‫תתעשר שלא כדין‪ .‬מעיון בכתב הכמויות שצורף לחוזה השיפוץ עולה כי נוספו לפרויקט‬
‫‪11‬‬   ‫התקנת דלתות מתכת לארונות החשמל בסכום של ‪ 44,000‬ש"ח ועבודות נוספות בחדר‬
‫‪12‬‬   ‫המדרגות בסך של ‪ 105,835‬ש"ח אשר אינן נוגעות למטרת הפרויקט אלא לשיפורו ושדרוגו‬
‫‪13‬‬   ‫מעבר למקובל‪ .‬רחום הוסיפו וציינו בהקשר זה‪ ,‬כי חוזה השיפוץ כולל הבחנה בין סעיפי‬
‫‪14‬‬   ‫עבודות שהן "חובה"‪ ,‬לבין סעיפי עבודות שאין הן בגדר "חובה"‪ .‬עוד נטען לאכיפה בררנית‬
‫‪15‬‬   ‫של הנציגות בהגשת תביעה זו וכי בחירת קבלן השיפוץ נעשתה מתוך אינטרסים אישיים‬
‫‪16‬‬   ‫והובעה תמיהה על כך שהצעת הקבלן המקורית הייתה על סך ‪ 937,988‬ש"ח ואילו חוזה‬
‫‪17‬‬                                                    ‫השיפוץ נחתם על סך ‪ 996,823‬ש"ח‪.‬‬
‫‪18‬‬    ‫כפי שניתן לראות מהסקירה לעיל‪ ,‬טענות ההגנה המרכזיות של רחום ומסיכה דומות‪,‬‬           ‫‪.14‬‬
‫‪19‬‬    ‫ולפיכך אדון בטענות אלו – במידה שמצאתי אותן רלוונטיות בהמשך‪ ,‬וככל שיידרש אתייחס‬
‫‪20‬‬                                               ‫לטענות קונקרטיות של נתבעים מסוימים‪.‬‬
‫‪21‬‬                                                                 ‫מתווה ההתדיינות והראיות‬
‫‪22‬‬   ‫ביום ‪ 4.4.2023‬התקיים דיון קדם משפט ראשון בשני התיקים‪ ,‬בגדרו הסכימו הצדדים כי‬        ‫‪.15‬‬
‫‪23‬‬   ‫שני התיקים ידונו במאוחד‪ .‬נוסף לכך‪ ,‬ובהסכמת מסיכה‪ ,‬הוריתי על מחיקת התביעה שכנגד‬
‫‪24‬‬   ‫שהוגשה מטעמם תוך שמירת טענות (פרוטוקול קד"מ ראשון‪ ,‬עמ' ‪ 1‬ו‪ .)2-‬בתום הדיון‪,‬‬
‫‪25‬‬   ‫ולאחר שהצדדים ציינו כי טרם השלימו הליכים מקדמיים ניתן על ידי צו לגילוי ועיון הדדי‬
‫‪26‬‬                                                 ‫במסמכים ונקבע מועד לקדם משפט נוסף‪.‬‬
‫‪27‬‬    ‫ביום ‪ 12.6.2023‬נערך קדם משפט שני‪ .‬מאחר שבין הצדדים נתגלעו מחלוקות בנוגע להליכי‬     ‫‪.16‬‬
‫‪28‬‬    ‫גילוי ועיון במסמכים‪ ,‬ניתנו על ידי הוראות בקשר לכך במסגרת קדם המשפט‪ .‬בהתאם‪,‬‬
‫‪29‬‬    ‫הודיעו הצדדים בסיומו של הדיון כי תם קדם המשפט‪ ,‬ועל כן נקבע התיק לשמיעת ראיות‬
‫‪30‬‬                                                         ‫וכן נקבע לוח זמנים להגשתן‪.‬‬
‫‪31‬‬    ‫מטעם הנציגות הוגש תיק מוצגים וכן תצהיר עדות ראשית של מר שי שלזינגר חבר הנציגות‬     ‫‪.17‬‬
‫‪32‬‬    ‫(להלן‪" :‬שלזינגר")‪ .‬מטעם הנתבעים מסיכה הוגשו תיק מוצגים ותצהיריהם של מר יגאל‬

‫עמוד ‪4‬‬

עמוד מקור 5

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' תיק‪,7/271/2022 ,7/227/2022 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫‪7/82/2023‬‬                                          ‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪1‬‬    ‫מסיכה ושל גב' מרי מסיכה‪ .‬מטעם הנתבעים רחום הוגשו תיק מוצגים ותצהיר משותף של‬
‫‪2‬‬                                                     ‫גב' רות רחום ומר אליהו רחום‪.‬‬
‫‪3‬‬   ‫ביום ‪ 7.4.2024‬התקיימה ישיבת הוכחות שבה נחקרו על תצהיריהם עדי התביעה וההגנה‪.‬‬           ‫‪.18‬‬
‫‪4‬‬   ‫יצוין כי מר מסיכה וגב' רחום נחקרו לבדם על תצהירה שכן מר אליהו רחום וגב' מסיכה לא‬
‫‪5‬‬   ‫התייצבו לדיון ההוכחות (פרוטוקול הדיון מאותו היום ייקרא להלן‪" :‬פרוטוקול‬
‫‪6‬‬     ‫ההוכחות")‪ .‬בתום דיון ההוכחות נקבע לוח זמנים להגשת סיכומים בכתב מטעם הצדדים‪.‬‬
‫‪7‬‬             ‫ביום ‪ 18.4.2024‬הוגשו סיכומי הנציגות וביום ‪ 19.5.2024‬הוגשו סיכומי הנתבעים‪.‬‬   ‫‪.19‬‬
‫‪8‬‬                                                     ‫משכך‪ ,‬בשלה העת להכריע בתביעה‪.‬‬       ‫‪.20‬‬
‫‪9‬‬                                                                                ‫דיון והכרעה‬
‫‪10‬‬    ‫תחילה אציין כי רחום העלו בכתב ההגנה מטעמם טענות סף בדבר חוסר סמכות עניינית‬           ‫‪.21‬‬
‫‪11‬‬    ‫והעדר יריבות בהסתמך על האמור בחוזה השיפוץ (סעיפים ‪ 5‬ו‪ 6-‬לכתב ההגנה מטעם רחום)‪,‬‬
‫‪12‬‬    ‫אלא שטענות אלו לא הועלו על ידם בסיכומים ולפיכך דין טענות אלו כדין טענות שנזנחו‬
‫‪13‬‬   ‫( ע"א ‪ 1134/11‬ר‪.‬מ שביט מבנים חברה לבנין השקעות ופיתוח בע"מ נ' פקיד שומה באר‬
‫‪14‬‬                                                        ‫שבע‪ ,‬פסקה ‪( 29‬נבו‪.)12.5.2013 ,‬‬
‫‪15‬‬   ‫למעלה מן הצורך אדגיש כי התביעה שלפניי עניינה בחיוב בעלי דירות בתשלום חלקם‬             ‫‪.22‬‬
‫‪16‬‬   ‫בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף ‪ -‬נושא המצוי בליבת סמכותו העניינית והייחודית של‬
‫‪17‬‬   ‫המפקח על רישום מקרקעין‪ ,‬על פי סעיף ‪ 72‬לחוק המקרקעין‪ ,‬וחובתם של הנתבעים‬
‫‪18‬‬   ‫להשתתף בתשלומים להחזקת הרכוש המשותף כלל אינה נובעת מכוח חוזה השיפוץ עם‬
‫‪19‬‬   ‫קבלן השיפוץ אלא מכוח הוראות חוק המקרקעין ותקנון הבית המשותף‪ ,‬לכן מלכתחילה לא‬
‫‪20‬‬                                                 ‫היה בסיס לטענות הסף שהעלו רחום‪.‬‬
‫‪21‬‬    ‫עוד אציין כי הנתבעים רחום העלו טענה נוספת לפיה אין לנציגות יריבות נגדם על בסיס‬       ‫‪.23‬‬
‫‪22‬‬    ‫הטענה כי עיריית נתניה באמצעות חל"ת העבירה לנציגות את חלקם של הנתבעים באמצעות‬
‫‪23‬‬       ‫העמדת מימון לטובת ביצוע העבודות‪ ,‬גם בטענה זו לא מצאתי ממש והיא תידון בהמשך‪.‬‬
‫‪24‬‬   ‫משהסרנו מעל הדרך את טענות הסף‪ ,‬אבחן להלן את טענות הצדדים לגופו של עניין‪ ,‬אולם‬         ‫‪.24‬‬
‫‪25‬‬                               ‫תחילה אעמוד בקצרה על המסגרת הנורמטיבית הרלוונטית‪.‬‬
‫‪26‬‬                                                                       ‫המסגרת הנורמטיבית‬
‫‪27‬‬   ‫סעיף ‪(58‬א) לחוק המקרקעין‪ ,‬מורה אותנו כדלקמן‪" :‬בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות‬            ‫‪.25‬‬
‫‪28‬‬   ‫הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף‪ ,‬ולהבטחת השירותים‬
‫‪29‬‬   ‫המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג‪ ,‬לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח‬
‫‪30‬‬   ‫הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף‪ ,‬זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר‪.‬‬
‫‪31‬‬                                                           ‫(הדגשה שלי – א‪.‬ש‪.).‬‬
‫עמוד ‪5‬‬

עמוד מקור 6

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' תיק‪,7/271/2022 ,7/227/2022 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫‪7/82/2023‬‬                                           ‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪1‬‬   ‫בהמשכו של הסעיף נקבע כך‪" :‬לעניין זה‪" ,‬החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש‬            ‫‪.26‬‬
‫‪2‬‬   ‫המשותף כפי שהיה בעת גמר הבנייה‪ ,‬לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת‬
‫‪3‬‬                                                                  ‫בעלי הדירות"‪.‬‬
‫‪4‬‬   ‫כפי שנכתב ונפסק‪ ,‬לא אחת‪ ,‬חובתו של בעל דירה לשאת בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף‬            ‫‪.27‬‬
‫‪5‬‬   ‫היא חובה מוחלטת שאינה ניתנת להתניה‪ ,‬שכן הימנעות מתשלום או איחור בביצועו מצד‬
‫‪6‬‬   ‫דייר אחד עלולים להוביל לתוצאות חמורות ‪ -‬החל מירידה ברמת התחזוקה של הבית‪ ,‬דרך‬
‫‪7‬‬   ‫סיכון ממשי ליציבות המבנה ולרכושם וקניינם של בעלי הדירות‪ ,‬וכלה בהטלת נטל כלכלי‬
‫‪8‬‬   ‫בלתי צודק על כתפי שאר הדיירים הנאלצים לשאת בחלקו של בעל הדירה סרבן התשלום‬
‫‪9‬‬   ‫(ר' עש"א (מרכז) ‪ 28025-12-23‬יובל דמול ושות' עורכי דין נ' מיקדן אם ‪ )2002( 1 -‬בע"מ‪,‬‬
‫‪10‬‬                                                                        ‫נבו ‪.)30.6.2024‬‬
‫‪11‬‬   ‫סעיף ‪ 12‬לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין‪ ,‬החל על הבית המשותף שבנדון‪ ,‬קובע‬            ‫‪.28‬‬
‫‪12‬‬   ‫מהו הרוב הדרוש לצורך קבלת החלטות באסיפה הכללית ומורה כדלקמן‪(" :‬א) החלטות‬
‫‪13‬‬   ‫האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות‪( .‬ב) החלטה המטילה על בעל דירה חובות או‬
‫‪14‬‬   ‫תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין‪ ,‬תשכ"ט‪ 1969-‬או בתקנון‬
‫‪15‬‬     ‫זה‪ ,‬או המשנה את זכויותיו‪ ,‬לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה"‪.‬‬
‫‪16‬‬    ‫מצירופם של סעיף ‪ 58‬לחוק המקרקעין וסעיף ‪ 12‬לתקנון המצוי עולה כי החלטה שעניינה‬          ‫‪.29‬‬
‫‪17‬‬    ‫שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבנייה‪ ,‬היינו‪ ,‬החזקה תקינה‬
‫‪18‬‬    ‫כהגדרתה בסעיף ‪ 58‬לחוק המקרקעין‪ ,‬תתקבל ברוב דעות‪ ,‬ותחייב גם בעל דירה שלא‬
‫‪19‬‬    ‫הסכים לה‪ ,‬וככל שאין מדובר ב"החזקה תקינה" הרי שללא הסכמת בעל דירה לעבודות‬
‫‪20‬‬    ‫האמורות‪ ,‬לא ניתן לחייבו בעלות אותן העבודות ולמעשה עומדת לו "זכות ווטו"‪ ,‬במובן זה‬
‫‪21‬‬                                      ‫שלהחלטת הרוב לא יהיה תוקף משפטי מחייב כלפיו‪.‬‬
‫‪22‬‬   ‫מהי אם כן‪ ,‬משמעות המונח "החזקה תקינה"? על פי ההלכה הפסוקה יש לבחון "החזקה‬              ‫‪.30‬‬
‫‪23‬‬   ‫תקינה" בתנאי הזמן והמקום (רע"א ‪ 7112/93‬צודלר נ' יוסף‪ ,‬פ"ד מח(‪ .)550 )5‬בהקשר זה‪,‬‬
‫‪24‬‬   ‫נקבע בפסיקה כי ניתן לכלול במסגרת שיפוצים הנעשים ברכוש המשותף לשם תחזוקתו‬
‫‪25‬‬   ‫התקינה גם תוספת של מתקנים שלא היו בבית המשותף בעת גמר בנייתו ולהתאים את‬
‫‪26‬‬   ‫הבית לסטנדרט חדש יותר‪ ,‬וכי רק "מקרה קיצוני" נמנה על הקטגוריה של הסכמה "פה‪-‬‬
‫‪27‬‬   ‫אחד" (ר' ע"א (ירושלים ‪ 4329/03‬וינברגר נ' נציגות הבית המשותף ברחוב אוסישקין ‪,21‬‬
‫‪28‬‬                                                             ‫ירושלים (נבו‪.)23.3.2004 ,‬‬
‫‪29‬‬   ‫עוד נקבע בפסיקה כי גם הוצאות לשיפור המראה האסתטי של הרכוש המשותף ולא רק‬                ‫‪.31‬‬
‫‪30‬‬   ‫הוצאות לתחזוקת הבניין מטעמים בטיחותיים גרידא‪ ,‬נכללות בגדר "החזקה תקינה" ועל כן‬
‫‪31‬‬   ‫די ברוב רגיל של בעלי הדירות כדי לחייב את כלל בעלי הדירות לשאת בחלקם בהוצאות‬
‫‪32‬‬   ‫השיפוץ (ע"א (ת"א) ‪ 2329/03‬פלקון נ' נציגות הבית המשותף (נבו‪ ;)1.4.2004 ,‬עש"א ‪35916-‬‬

‫עמוד ‪6‬‬

עמוד מקור 7

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' תיק‪,7/271/2022 ,7/227/2022 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫‪7/82/2023‬‬                                           ‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪1‬‬    ‫‪( 07-21‬מחוזי ת"א) אהרון לידסקי נ' נציגות הבית המשותף מרח' וילסון ‪ 4‬תל אביב ואח'‬
‫‪2‬‬    ‫בפסקה ‪( 17‬נבו‪( )6.2.2022 ,‬להלן‪" :‬פסק דין לידסקי"); עש"א (מחוזי ת"א) ‪44782-03-23‬‬
‫‪3‬‬    ‫היימן טרסה קורפ נ' נציגות הבית המשותף מרח' יהושוע בן נון ‪ 58‬הרצליה‪ ,‬בפסקה ‪19‬‬
‫‪4‬‬                                                                    ‫(נבו‪.)25.01.2024 ,‬‬
‫‪5‬‬   ‫עוד אפנה לדברים שכתב חברי כב' המפקח מאיר פורת בעניין המפקח על המקרקעין (פתח‬           ‫‪.32‬‬
‫‪6‬‬   ‫תקוה) ‪ 652-21‬נציגות הבית המשותף ברחוב גדרה ‪ 4‬פ"ת נ' אזולאי מאיר (נבו‪:)30.1.2023 ,‬‬
‫‪7‬‬   ‫"בגדרי החזקה תקינה מצויה כל פעולת תחזוקה שוטפת אשר יש בה כדי למנוע את‬
‫‪8‬‬   ‫הזנחתו של הרכוש המשותף ושיש בה כדי לשמור על תפקודו התקין של הבית‪ ,‬על חזותו‪,‬‬
‫‪9‬‬   ‫על ערכו הכלכלי‪ ,‬וכמו כן על בריאותם ועל בטיחותם של המשתמשים בו‪ ,‬של המבקרים בו‬
‫‪10‬‬   ‫ושל החולפים על ידו‪ .‬להשגת יעדים אלה דרושה שמירה על רמת תחזוקה נאותה‪ ,‬לרבות‬
‫‪11‬‬                                        ‫בכל הקשור למראהו האסטטי של הבית המשותף"‪.‬‬
‫‪12‬‬    ‫ור' גם המפקח על המקרקעין (רחובות) ‪ 545-18‬כהן‪-‬לוי סיגלית סיגל נ' נציגות הבית‬
‫‪13‬‬                              ‫המשותף ‪ -‬רח' אריה בן אליעזר ‪ 32‬ראשל"צ‪ ,‬נבו ‪.)25.4.2021‬‬
‫‪14‬‬   ‫מהניתוח שהוצג עולה כי בנושאי תחזוקת הרכוש המשותף‪ ,‬פסיקת בתי המשפט והחלטות‬             ‫‪.33‬‬
‫‪15‬‬   ‫המפקחים על המקרקעין נוקטות בגישה ליברלית ורחבה בפרשנות המושג "החזקה תקינה"‪.‬‬
‫‪16‬‬   ‫גישה זו מצמצמת במידה מסוימת את זכויות הקניין של בעלי דירות שהם במיעוט בבית‬
‫‪17‬‬   ‫המשותף ומעניקה משקל רב יותר לרצון הרוב המבקש לבצע פעולות שיפוץ ותחזוקה‪.‬‬
‫‪18‬‬   ‫הרציונל מאחורי גישה זו הוא הצורך להגן על האינטרס הקנייני הקולקטיבי של כלל בעלי‬
‫‪19‬‬   ‫הדירות בבית המשותף בשמירה על רכושם‪ ,‬מניעת התדרדרות במצבו של הבית וצמצום או‬
‫‪20‬‬                                 ‫מניעה של נזקים פוטנציאליים לרכושם של בעלי הדירות‪.‬‬
‫‪21‬‬    ‫כמו כן‪ ,‬יש להביא בחשבון כי אסיפת בעלי הדירות אינה גוף מקצועי‪ ,‬ולרוב הנציגויות‬        ‫‪.34‬‬
‫‪22‬‬    ‫ואסיפות אלו מתנהלות באמצעות דיירים מתנדבים שאינם בעלי השכלה משפטית או‬
‫‪23‬‬    ‫חשבונאית פורמאלית‪ .‬לפיכך‪ ,‬אין להחיל על ניהול האסיפות ואופן קבלת ההחלטות‬
‫‪24‬‬    ‫במסגרתן‪ ,‬מנגנונים משפטיים סבוכים ופורמליים‪ ,‬שאינם תואמים את אופי התנהלותן‪.‬‬
‫‪25‬‬    ‫(עש"א (חי') ‪ 11635-12-08‬דן אור נ' נציגות הבית המשותף‪ ,‬נבו ‪( ;)29.9.2009‬פסק דין‬
‫‪26‬‬                                                            ‫לידסקי לעיל‪ ,‬בפסקה ‪.)16‬‬
‫‪27‬‬   ‫על רקע הוראות חוק המקרקעין והפסיקה שלעיל‪ ,‬אפנה לבחון את העובדות שהתבררו‬               ‫‪.35‬‬
‫‪28‬‬                                                                  ‫בתיק דנן‪.‬‬
‫‪29‬‬                                                                           ‫מן הכלל אל הפרט‬
‫‪30‬‬    ‫אקדים ואומר כי לאחר שעיינתי בכל החומר שהונח בפניי הגעתי לכלל מסקנה כי דין‬            ‫‪.36‬‬
‫‪31‬‬    ‫התובענות הכספיות להתקבל ועל הנתבעים לשלם את חלקם בהוצאות לעבודות השיפוץ‪.‬‬
‫‪32‬‬                                                                        ‫אפרט‪.‬‬

‫עמוד ‪7‬‬

עמוד מקור 8

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' תיק‪,7/271/2022 ,7/227/2022 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫‪7/82/2023‬‬                                           ‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪1‬‬                                                            ‫ההחלטה על ביצוע עבודות השיפוץ‬
‫‪2‬‬   ‫לתצהירו של מר שלזינגר‪ ,‬חבר הנציגות‪ ,‬צורף פרוטוקול של האסיפה הכללית של בעלי‬             ‫‪.37‬‬
‫‪3‬‬   ‫הדירות בבית מיום ‪( 25.4.2022‬נספח ‪ 1‬לתצהיר) הכולל את חתימותיהם של רוב בעלי‬
‫‪4‬‬   ‫הדירות בבית המשותף‪ .‬בהחלטת בעלי הדירות אושר ביצוע עבודות לשיפוץ הרכוש המשותף‬
‫‪5‬‬   ‫וניתנה הרשאה לנציגות הבית לחתום בשמם של בעלי הדירות על חוזה השיפוץ‪ .‬עוד צוין‬
‫‪6‬‬   ‫בתצהיר‪ ,‬כי הליך ההתקשרות וגביית הכספים נעשה בליווי וסיוע של החברה העירונית‬
‫‪7‬‬   ‫ח‪.‬ל‪.‬ת (סעיף ‪ 11‬לתצהיר)‪ .‬בעדותו לפני ציין מר שלזינגר כי נוסף לאסיפה כללית של הדיירים‬
‫‪8‬‬   ‫חברי הנציגות עברו דירה דירה ובבית והחתימו את הדיירים (שו' ‪ 33-30‬בעמ' ‪ 3‬שו' ‪ 5-4‬בעמ'‬
‫‪9‬‬   ‫‪ 4‬לפרוטוקול ההוכחות)‪ .‬בסעיף ‪ 8‬לתצהירו של שלזינגר צוין כי הנציגות פנתה לקבלני שיפוץ‬
‫‪10‬‬   ‫אחדים לצורך ביצוע השיפוץ (הצעות הקבלנים צורפו כנספח ‪ 5‬לתצהיר שלזינגר וטבלת‬
‫‪11‬‬   ‫ההשוואה בין ההצעות צורפה כנספח ‪ 1‬לתצהיר שלזינגר)‪ .‬לבסוף נבחרה חברת יובלים‬
‫‪12‬‬   ‫לביצוע עבודות השיפוץ וביום ‪ 3.7.2022‬נחתם חוזה שיפוץ בין הנציגות לבין קבלן השיפוץ‬
‫‪13‬‬                                  ‫אשר צורף לו כתב כמויות מפורט (נספח ‪ 2‬לתצהיר שלזינגר)‪.‬‬
‫‪14‬‬   ‫לא זו אף זו‪ ,‬בסעיף ‪ 1‬לכתב ההגנה המתוקן מטעמו אישר מר מסיכה כי חתם על פרוטוקול‬          ‫‪.38‬‬
‫‪15‬‬   ‫אסיפת בעלי הדירות (נספח ‪ )1‬ואף נתן את הסכמתו לשיפוץ בתנאי שיתוקנו ה"מפגעים"‪,‬‬
‫‪16‬‬   ‫כאמור‪ .‬ודוק‪ :‬מר מסיכה לא ציין בכתב ההגנה כי האסיפה "לא התקיימה" כפי שטען‬
‫‪17‬‬   ‫בהמשך ההליך (ר' גם עדותו בשו' ‪ 24-22‬עמ' ‪ 2‬לפרוטוקול ההוכחות)‪ ,‬ומר מסיכה לא ציין כי‬
‫‪18‬‬   ‫הוא מסכים רק לתיקון המפגעים (זרבוביות הניקוז) במסגרת השיפוץ ולא מעבר אלא ביקש‬
‫‪19‬‬   ‫שבמסגרת השיפוץ יתוקנו גם המפגעים‪ ,‬ובהקשר זה אציין כי עצם הסכמתו של מר מסיכה‬
‫‪20‬‬   ‫לשיפוץ משמיטה את הקרקע תחת הנטען בתצהירו שלפיו הנציגות לא הוכיחה צורך בשיפוץ‬
‫‪21‬‬                            ‫הבניין‪ ,‬שכן אם אין צורך בביצוע עבודות בבית מדוע הסכים להן?‬
‫‪22‬‬    ‫גם בכתב ההגנה מטעם רחום לא הוכחש דבר קיומה של אסיפה כללית של בעלי הדירות‬              ‫‪.39‬‬
‫‪23‬‬    ‫שבה נתקבלה ההחלטה על השיפוץ‪ ,‬וכן לא עלו טענות אחרות ביחס לתוקפה או חוקיותה‪.‬‬
‫‪24‬‬    ‫כל שנטען הוא כי לפרויקט ניתנה הסכמה של רוב דחוק מבין בעלי הדירות ‪ 10 -‬דיירים‬
‫‪25‬‬    ‫בלבד מתוך ‪( 18‬ר' סעיף ‪ 22‬לכתב ההגנה)‪ .‬אעיר כי די ברוב זה על פי חוק המקרקעין‬
‫‪26‬‬                                            ‫והתקנון המצוי כדי לאשר את ביצוע השיפוץ‪.‬‬
‫‪27‬‬    ‫מכאן אני מוצא לקבוע שעדותו של שלזינגר באשר להליך קבלת ההחלטה באסיפת הדיירים‬           ‫‪.40‬‬
‫‪28‬‬        ‫והליך ההתקשרות עם קבלן השיפוץ אשר נתמכה במסמכים "מזמן אמת" – לא נסתרה‪.‬‬
‫‪29‬‬   ‫יתרה מזאת‪ ,‬מעדותו של שלזינגר עולה כי מרבית בעלי הדירות בבית (‪ 16‬מתוך ‪ )18‬גם‬            ‫‪.41‬‬
‫‪30‬‬   ‫הסדירו את תשלום חלקם היחסי בהוצאות לביצוע עבודות השיפוץ (סעיף ‪ 10‬לתצהיר‪ ,‬שו' ‪2‬‬
‫‪31‬‬   ‫ו‪ 3-‬בעמ' ‪ 11‬לפרוטוקול ההוכחות)‪ .‬לא מצאתי כי הנתבעים הצליחו להפריך את עדותו של‬
‫‪32‬‬   ‫מר שלזינגר בנקודה זו‪ ,‬זאת מכיוון שהנתבעים לא חילצו ממר שלזינגר כל הודאה במהלך‬

‫עמוד ‪8‬‬

עמוד מקור 9

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' תיק‪,7/271/2022 ,7/227/2022 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫‪7/82/2023‬‬                                           ‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪1‬‬   ‫החקירה הנגדית ולא הציגו ראיות אחרות הסותרות את הנטען על ידו‪ .‬בתוך כך‪ ,‬הנתבעים‬
‫‪2‬‬   ‫לא זימנו עדים מבין יתר בעלי הדירות ולא הציגו מסמכים מתיק נציגות הבית המשותף‬
‫‪3‬‬   ‫שהיו יכולים לעמת את גרסתו של מר שלזינגר אל מול ראיות סותרות‪ .‬לפיכך‪ ,‬עדותו של מר‬
‫‪4‬‬                                                     ‫שלזינגר גם בעניין זה ‪ -‬לא נסתרה‪.‬‬
‫‪5‬‬   ‫יודגש כי עצם התשלום על ידי רוב בעלי הדירות‪ ,‬כפי שהוכח לפניי במסגרת הליך זה‪ ,‬מהווה‬      ‫‪.42‬‬
‫‪6‬‬   ‫אשרור של חוקיות החלטת אסיפת הדיירים בעניין השיפוץ‪ ,‬וזאת בין אם נפל פגם פורמאלי‬
‫‪7‬‬   ‫בהליך קבלת ההחלטה ובין אם לאו (ע"א (ת"א) ‪ 1350/06‬דן סלע נכסים (‪ )1996‬בע"מ נ'‬
‫‪8‬‬   ‫ניהול בית גבר (‪ )99‬בע"מ (נבו‪ ;)6.11.2006 ,‬ע"א (ת"א) ‪ 3977-07‬עזבון המנוח אלואשוילי נ'‬
‫‪9‬‬                                        ‫נציגות הבית ברחוב בזל ‪ ,33‬ת"א (נבו‪.)20.6.2010 ,‬‬
‫‪10‬‬    ‫על כן‪ ,‬שוכנעתי כי ההחלטה על ביצוע עבודות השיפוץ התקבלה כדין‪ ,‬וכי הרוב הדרוש מבין‬      ‫‪.43‬‬
‫‪11‬‬                   ‫בעלי הדירות נתנו את הסכמתם לביצוע העבודות‪ ,‬לרבות מר מסיכה עצמו‪.‬‬
‫‪12‬‬                                                 ‫עבודות השיפוץ ‪ -‬החזקה תקינה או השבחה?‬
‫‪13‬‬   ‫אין חולק כי במכתב הממוען לבעלי הדירות בבית המשותף מיום ‪ 26.1.2020‬על ידי עיריית‬         ‫‪.44‬‬
‫‪14‬‬   ‫נתניה שכותרתו‪" :‬דרישה בהתאם לפקודת העיריות (נוסח חדש) לחוק העזר לנתניה‬
‫‪15‬‬   ‫(הריסת מבנים מסוכנים)‪ ,‬תש"ך‪( "1960-‬נספח ‪ 35‬למוצגים מטעם מסיכה) צוין כדלקמן‪:‬‬
‫‪16‬‬   ‫"בעת ביקורת שנערכה ביום ‪ 22.9.19‬ע"י מהנדסת מפקחת בנייה גב' אלה קרבלבה בבניין‬
‫‪17‬‬   ‫במקרקעין הנ"ל ונוכחה לדעת כדלקמן‪ .1 :‬בעמודים של בית מגורים משותף בן ‪ 5‬קומות‬
‫‪18‬‬   ‫מעל קומת קרקע נוצרו סדקים רבים‪ ,‬טיח מתקלף בטון מתפורר והברזל גלוי וחלוד‬
‫‪19‬‬   ‫בקטעים שונים המסומן באות א' בתמונות המצ"ב‪ .2 .‬בחזיתות של המבנה ובאזור תקרה‬
‫‪20‬‬   ‫מעל חניות נוצרו סדקים‪ ,‬התפוררו חלקי בטון וטייח וכן קיים סימני רטיבות המסומן‬
‫‪21‬‬   ‫באות ב'‪ .3 .‬המדרגות בחדר המדרגות שבורים וכן באזור חנייה קיימת בורות באספלט‬
‫‪22‬‬   ‫המסומנים באותיות "ג" ו‪-‬ד' בתמונות המצ"ב‪ .4 .‬בנוסף לכך‪ ,‬קיים סימנים של‬
‫‪23‬‬   ‫התקלפויות טיח בקומה העליונה של המבנה המסומן באות "ה" בתמונות המצ"ב‪ .‬כל‬
‫‪24‬‬   ‫האמור לעיל מהווה סכנה ליציבות של המבנה וסכנה בטיחותית לחיי אדם‪( .‬הדגשה שלי –‬
‫‪25‬‬                                                                           ‫א‪.‬ש‪.).‬‬
‫‪26‬‬   ‫לטעמי‪ ,‬האמור במכתב זה שהוגש כראיה לתיק מצד הנתבעים דווקא ‪ -‬מדבר בעד עצמו‪.‬‬              ‫‪.45‬‬
‫‪27‬‬   ‫למעשה‪ ,‬ואף על פי שבשלבים מאוחרים יותר במהלך ההליך ניסו הנתבעים לטעון כי‬
‫‪28‬‬   ‫הנציגות "לא הוכיחה" את הצורך בשיפוץ‪ ,‬בכתבי ההגנה מטעמם הדבר לא הוכחש‬
‫‪29‬‬   ‫והנתבעים‪ ,‬למעשה‪ ,‬לא חלקו על עצם הצורך בביצוע עבודות בבית (ר' עדות מסיכה בחקירה‬
‫‪30‬‬   ‫הנגדית‪" :‬נכון אמרתי נשפץ את הבניין יש ליקויים שצריך לסדר אותם‪ .‬ניסיתי" בשו' ‪24‬‬
‫‪31‬‬         ‫בעמ' ‪ 18‬לפרוטוקול ההוכחות ועדות גב' רחום שו' ‪ 7-6‬בעמ' ‪ 22‬לפרוטוקול ההוכחות)‪.‬‬

‫עמוד ‪9‬‬

עמוד מקור 10

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' תיק‪,7/271/2022 ,7/227/2022 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫‪7/82/2023‬‬                                           ‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪1‬‬   ‫אם כן‪ ,‬המחלוקת העיקרית בענייננו היא שלשיטת הנתבעים הנציגות חרגה מההסכמה‬               ‫‪.46‬‬
‫‪2‬‬   ‫שניתנה לה על ידי בעלי הדירות וביצעה עבודות שדרוג‪ ,‬שיפור והשבחה של הרכוש המשותף‬
‫‪3‬‬        ‫החורגות מ"החזקה תקינה"‪ ,‬כמשמעותו של מונח זה בפסיקת בתי המשפט‪ .‬האמנם?‬
‫‪4‬‬   ‫לחוזה השיפוץ צורף כתב כמויות בו פורטו העבודות הנדרשות לבית לשם החזקתו התקינה‬          ‫‪.47‬‬
‫‪5‬‬   ‫(נספח ‪ 2‬לתצהיר שלזינגר)‪ ,‬ממנו עולה כי הוסכם על ביצוע העבודות הבאות‪ :‬עבודות טיח‬
‫‪6‬‬   ‫(סעיף ‪ ,)1‬עבודות שיפוץ קירות ותקרות (סעיף ‪ ,)2‬עבודות צביעת קירות וחיפוי קירות‬
‫‪7‬‬   ‫(סעיפים ‪ 3‬ו‪ ,)4-‬עבודות בטון מזוין ותיקוני בטון (סעיפים ‪ 5 ,4‬ו‪ ,)6-‬חידושי צבע לפריטי‬
‫‪8‬‬   ‫נגרות‪ ,‬מסגרות ואלומיניום (בעמ' ‪ 5‬ו‪ ,)6-‬עבודות איטום (בעמ' ‪ ,)7‬התקנת מתקני חשמל‬
‫‪9‬‬   ‫ותברואה (בעמ' ‪ ,)8‬התקנת מרזבי ניקוז מי גשם ומסתורי כביסה (בעמ' ‪ ,)8‬עבודות פירוק‬
‫‪10‬‬   ‫לסילוק אנטנות‪ ,‬דוודים וחיווטים (בעמ' ‪ .)9‬עיינתי בעצמי בכתב הכמויות‪ ,‬בחנתי את כל‬
‫‪11‬‬   ‫סעיפיו‪ ,‬אחד לאחד‪ ,‬ולא השתכנעתי כי מדובר בעבודות שחורגות מהחזקה תקינה של‬
‫‪12‬‬                           ‫הרכוש המשותף בהתאם לסטנדרטים המקובלים והנוהגים כיום‪.‬‬
‫‪13‬‬    ‫כך‪ ,‬למשל‪ ,‬אין ספק שעבודות שעניינן בשיקום הבטון ובתיקוני הבטון הן עבודות הקשורות‬      ‫‪.48‬‬
‫‪14‬‬    ‫בקשר ישיר עם הסרת מסוכנותו של הבית בהתאם לדרישת עיריית נתניה‪ .‬כך גם עבודות‬
‫‪15‬‬    ‫לשיפוץ קירות ותקרות‪ ,‬עבודות טיח‪ ,‬איטום ועבודות לחידושי צבע הן עבודות הקשורות‬
‫‪16‬‬    ‫מעצם טבען וטיבן לתחזוקה תקינה של הרכוש המשותף ומניעת התדרדרות במצבו הפיזי עד‬
‫‪17‬‬                                    ‫למצב שבו עלות שיקום הבית תהיה גבוהה משמעותית‪.‬‬
‫‪18‬‬                               ‫מדובר אפוא ברשימת עבודות סבירה‪ ,‬אשר גם עלותן סבירה‪.‬‬       ‫‪.49‬‬
‫‪19‬‬   ‫אני מודע לכך שבכתב הכמויות קיימת הבחנה בין סעיפי "חובה" לסעיפי "רשות"‪ ,‬אולם אין‬       ‫‪.50‬‬
‫‪20‬‬   ‫הדבר מעיד‪ ,‬בהכרח‪ ,‬כי מדובר בשיפורים החורגים מהחזקה תקינה‪ ,‬ואכן לא בכדי נמנעו‬
‫‪21‬‬   ‫הנתבעים מלפרט ולהוכיח באופן ספציפי מדוע רכיב בכתב הכמויות המוגדר כסעיף רשות‬
‫‪22‬‬   ‫הוא בגדר שיפור ושדרוג המחייב הסכמה של כל בעלי הדירות אלא הסתפקו בטיעון כללי‬
‫‪23‬‬                                      ‫בנושא ומבלי שהציגו ראיות התומכות בטענותיהם‪.‬‬
‫‪24‬‬   ‫גם העבודות הספציפיות אליהן הפנו הנתבעים שעניינן בהתקנת דלתות מתכת לארונות‬             ‫‪.51‬‬
‫‪25‬‬   ‫החשמל בעלות של ‪ 44,000‬ש"ח ועבודות בחדר המדרגות בסך של ‪ 100,835‬ש"ח (שאף ביחס‬
‫‪26‬‬   ‫אליהן לא פורט מה מבין רכיבי העבודות בחדר המדרגות הוא "חריג")‪ ,‬אינן נראות בעיני‬
‫‪27‬‬   ‫כעבודות החורגות משמירה על רמת תחזוקה תקינה והעמדתו של הבית בסטנדרט הנוהג‬
‫‪28‬‬                          ‫כיום‪ .‬גם ביחס לטענות אלו‪ ,‬לא הציגו הנתבעים כל ראיות תומכות‪.‬‬
‫‪29‬‬   ‫לאור כל האמור לעיל‪ ,‬אני סבור שאין לקבל את טענות הנתבעים ביחס לרכיבי השיפוץ‪,‬‬           ‫‪.52‬‬
‫‪30‬‬   ‫משהוכח לפניי כי רכיבים אלה נכנסים תחת הגדרת "החזקה תקינה" האמורה בחוק‬
‫‪31‬‬   ‫המקרקעין ובהתאם לפרשנות הפסיקה להגדרה זו‪ .‬משכך‪ ,‬עבודות אלו יחייבו את הנתבעים‬
‫‪32‬‬                                        ‫בהשתתפות בהוצאותיהן אף אם לא הסכימו לכך‪.‬‬

‫עמוד ‪10‬‬

עמוד מקור 11

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' תיק‪,7/271/2022 ,7/227/2022 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫‪7/82/2023‬‬                                           ‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪1‬‬                              ‫עלות השיפוץ הכוללת וחישוב חלקם של הנתבעים בהוצאות השיפוץ‬
‫‪2‬‬   ‫נציג התובעת‪ ,‬מר שלזינגר‪ ,‬העיד‪ ,‬כאמור‪ ,‬כי נציגות הבית המשותף התקשרה עם קבלן‬            ‫‪.53‬‬
‫‪3‬‬   ‫השיפוץ בהסכם לביצוע עבודות בתמורה לסך של ‪ 996,824‬ש"ח (סעיף ‪ 8‬לתצהיר)‪ .‬כתימוכין‬
‫‪4‬‬   ‫לכך צרף מר שלזינגר את הסכם השיפוץ (נספח ‪ 2‬לתצהיר)‪ .‬מר שלזינגר אף העיד‪ ,‬כאמור‪ ,‬כי‬
‫‪5‬‬   ‫מרבית בעלי הדירות בבית שילמו את חלקם היחסי בהוצאות ביצוע העבודות בהתאם‬
‫‪6‬‬   ‫לתמורה כוללת זו (סעיף ‪ 11‬לתצהיר)‪ .‬מר שלזינגר ציין בתצהירו כי נכון למועד הגשת‬
‫‪7‬‬   ‫התצהיר טרם הסתיים השיפוץ ועד כה שילמה הנציגות לקבלן השיפוץ סך של ‪ 525,074‬ש"ח‬
‫‪8‬‬       ‫(סעיף ‪ 13‬לתצהיר)‪ .‬כתימוכין לכך צורפו לתצהירו קבלות בסך האמור (נספח ‪ 6‬לתצהיר)‪.‬‬
‫‪9‬‬    ‫בפסיקה נקבע שדי אם יוכחו ההתחייבויות אותן לקחה על עצמה הנציגות לצורך ביצוע‬           ‫‪.54‬‬
‫‪10‬‬    ‫עבודות השיפוץ ואין צורך להוכיח שההוצאות הוצאו בפועל קודם לתביעה (עש"א (מחוזי‬
‫‪11‬‬    ‫ת"א) ‪ 43823-04-22‬רונית רז נ' נציגות הבית המשותף הבשן ‪ 12‬תל אביב‪ ,‬בפסקה ‪( 20‬נבו‬
‫‪12‬‬                                                                       ‫‪.)11.12.2022‬‬
‫‪13‬‬    ‫בענייננו‪ ,‬גרסת הנציגות באשר לעלויותיו של פרויקט השיפוץ וההתחייבויות אותן נטלה‬        ‫‪.55‬‬
‫‪14‬‬    ‫הנציגות לצורך ביצועו הוצגה על ידי מר שלזינגר בתצהירו בצורה מסודרת ועניינית ובגיבוי‬
‫‪15‬‬    ‫מסמכים רלוונטיים כגון חוזה השיפוץ וכתב הכמויות וכן קבלות המעידות על תשלומים‬
‫‪16‬‬    ‫שבוצעו לקבלן השיפוץ בהתאם לקצב התקדמות העבודה‪ .‬לא מצאתי להטיל ספק בנכונותם‬
‫‪17‬‬                                                          ‫ובמהימנותם של מסמכים אלו‪.‬‬

‫‪18‬‬    ‫על כן‪ ,‬ונוכח כל האמור לעיל‪ ,‬שוכנעתי כי התחייבות הנציגות לשיפוץ הבית המשותף עומדת‬     ‫‪.56‬‬
‫‪19‬‬                                                            ‫על הסך של ‪ 996,824‬ש"ח‪.‬‬
‫‪20‬‬   ‫אשר לחישוב חלקם היחסי של הנתבעים בהוצאות‪ .‬סעיף ‪ 4‬א‪ .‬לתקנון המוסכם מורה כי‪:‬‬            ‫‪.57‬‬
‫‪21‬‬   ‫"בהתאם לאמור בסעיף ‪ 58‬לחוק אני קובע בזאת השתתפות בהוצאות אחזקתו של הרכוש‬
‫‪22‬‬   ‫המשותף בכל כניסה בחלקים כדלקמן‪ :‬כניסה א'‪...‬דירה מס' משנה ‪4/37 – 51/2‬‬
‫‪23‬‬   ‫חלקים‪...‬דירה מס' משנה ‪ 4/37 – 51/5‬חלקים"‪ .‬סעיף ‪4‬ב לתקנון המוסכם מורה כי‪:‬‬
‫‪24‬‬   ‫"בהוצאות הכרוכות בהחזקתו התקינה של הרכוש המשותף שאינו בתחומי כל כניסה תחול‬
‫‪25‬‬                     ‫חובת ההשתתפות על בעלי הדירות בהתאם לחלקים כנקוב בסעיף ‪."2‬‬
‫‪26‬‬    ‫סעיף ‪ 2‬לתקנון המוסכם קובע כך‪" :‬בהתאם להוראות סעיף ‪ 57‬לחוק‪ ,‬אני קובע כי החלקים‬        ‫‪.58‬‬
‫‪27‬‬    ‫ברכוש המשותף הצמודים לכל דירה יהיו כדלקמן‪... :‬דירה מס' משנה ‪10/198 – 51/2‬‬
‫‪28‬‬                                       ‫חלקים‪...‬דירה מס' משנה ‪ 10/198 – 51/5‬חלקים"‪.‬‬
‫‪29‬‬    ‫בסעיף ‪ 9‬לתצהיר שלזינגר‪ ,‬אשר לא נסתר‪ ,‬צוין כי עלות השיפוץ של כניסה א' עומד על הסך‬     ‫‪.59‬‬
‫‪30‬‬    ‫של ‪ 424,181‬ש"ח ועלות שיפוץ הרכוש המשותף לשתי הכניסות עומד על הסך של ‪148,458‬‬
‫‪31‬‬                                                                                ‫ש"ח‪.‬‬

‫עמוד ‪11‬‬

עמוד מקור 12

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' תיק‪,7/271/2022 ,7/227/2022 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫‪7/82/2023‬‬                                          ‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪1‬‬   ‫משכך‪ ,‬כל אחד מהנתבעים בבית חב בתשלום הוצאות תחזוקת וניהול הרכוש המשותף של‬            ‫‪.60‬‬
‫‪2‬‬   ‫הכניסה אליו משויכת דירתו ושל שתי הכניסות על פי השיעור הקבוע בתקנון המוסכם‪ ,‬וכפי‬
‫‪3‬‬                                                                      ‫שיפורט להלן‪:‬‬
‫‪4‬‬   ‫א‪ .‬דירת הנתבעים מסיכה המזוהה כחלקת משנה ‪ 2‬בכניסה א' של הבית וחלקם בתשלום‬
‫‪5‬‬   ‫ההוצאות של כניסה א' בהתאם לתקנון המוסכם עומד על ‪ 4/37‬חלקים וחלקם‬
‫‪6‬‬   ‫בתשלום ההוצאות של שתי הכניסות עומד על ‪ 10/198‬חלקים‪ .‬משכך‪ ,‬חלקם של‬
‫‪7‬‬   ‫הנתבעים מסיכה בתשלום הוצאות ביצוע העבודות עומד על סך של ‪ 53,355‬ש"ח‬
‫‪8‬‬                                                          ‫(‪.)7,498 + 45,857‬‬
‫‪9‬‬   ‫ב‪ .‬דירתם של הנתבעים רחום מזוהה כחלקת משנה ‪ 5‬בכניסה א' של הבית וחלקם‬
‫‪10‬‬   ‫בתשלום ההוצאות של כניסה א' בהתאם לתקנון המוסכם עומד על ‪ 4/37‬חלקים‬
‫‪11‬‬   ‫וחלקם בתשלום ההוצאות של שתי הכניסות עומד על ‪ 10/198‬חלקים‪ .‬משכך‪ ,‬חלקם‬
‫‪12‬‬   ‫של הנתבעים מסיכה בתשלום הוצאות ביצוע העבודות עומד על סך של ‪ 53,355‬ש"ח‬
‫‪13‬‬                                                           ‫(‪.)7,498 + 45,857‬‬
‫‪14‬‬                                                                            ‫טענות נוספות‬
‫‪15‬‬   ‫הנתבעים טענו כי חבר הנציגות שלזינגר בחר בקבלן הביצוע יובלים מתוך אינטרס אישי‬         ‫‪.61‬‬
‫‪16‬‬   ‫פסול‪ .‬ברם‪ ,‬טענה זו נטענה בעלמא‪ ,‬ולא הובאה ולו שמץ של ראיה לתמוך בה‪ .‬פרט לכך‪,‬‬
‫‪17‬‬   ‫הועלו טענות נוספות באשר לאופן התנהלות הנציגות ולאיכות עבודות השיפוץ אלא שכבר‬
‫‪18‬‬   ‫נפסק ונכתב לא אחת כי טענות מעין אלו אינן יכולות להעניק פטור לבעל דירה מתשלום‬
‫‪19‬‬   ‫חלקו בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף (ע"א (ת"א) ‪ 204/79‬שמואל וייזר נ' נציגות הבית‬
‫‪20‬‬                                                         ‫המשותף‪ ,‬פ''ד תשמד(‪.)498 )1‬‬
‫‪21‬‬   ‫נוסף לכך גם אם בוצעו חלק מעבודות השיפוץ באופן שאינו משביע את רצונם של הנתבעים‬        ‫‪.62‬‬
‫‪22‬‬   ‫ו‪/‬או יתר בעלי הדירות‪ ,‬ניתן לפעול לשנות את המצב באמצעות פניה לקבלן השיפוץ בדרישה‬
‫‪23‬‬   ‫לבצע תיקונים‪ ,‬ומכל מקום התשלום של כל בעל דירה בגין העבודות אינו מותנה בטיב‬
‫‪24‬‬   ‫העבודה‪ .‬על הנתבעים לשלם לנציגות את חלקם בהוצאות לעבודות השיפוץ‪ ,‬גם אם לא‬
‫‪25‬‬     ‫התבצעו לשביעות רצונם (ר' דברי העד שלזינגר בשו' ‪ 17-14‬בעמ' ‪ 15‬לפרוטוקול ההוכחות)‪.‬‬
‫‪26‬‬   ‫בהקשר זה מצאתי לציין כי מעדויותיהם של הנתבעים עולה כי מעבר לחוב השיפוץ‬               ‫‪.63‬‬
‫‪27‬‬   ‫הנתבעים גם אינם משלמים את דמי הועד השוטפים (ר' עדותו של מסיכה בשו' ‪ 9-8‬בעמ' ‪17‬‬
‫‪28‬‬   ‫לפרוטוקול ההוכחות ועדותה של גב' רחום בשו' ‪ 36-35‬בעמ' ‪ 21‬לפרוטוקול ההוכחות)‪ .‬אני‬
‫‪29‬‬   ‫סבור שלא ניתן להתעלם מנתון זה המטיל צל כבד על תום לבם ועל כנות טענותיהם של‬
‫‪30‬‬   ‫הנתבעים כפי שהועלו במסגרת תביעה זו‪ .‬לעניין זה יפים הדברים שנקבעו בעש"א (מרכז)‬
‫‪31‬‬   ‫‪ 28025-12-23‬יובל דמול ושות' עורכי דין נ' מיקדן אם ‪ )2002( 1 -‬בע"מ‪ ,‬נבו ‪:)30.6.2024‬‬
‫‪32‬‬   ‫"לא ניתן לקבל מצב שבו בעל דירה בבית משותף נמנע מתשלום דמי הניהול וההחזקה‬

‫עמוד ‪12‬‬

עמוד מקור 13

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' תיק‪,7/271/2022 ,7/227/2022 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫‪7/82/2023‬‬                                          ‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪1‬‬   ‫משך תקופה ארוכה כל כך‪ ,‬בשל השגות כאלה או אחרות על דמי הניהול הנדרשים ממנו‪,‬‬
‫‪2‬‬           ‫תוך עשיית דין עצמי ו"רכיבה חופשית" על יתר בעלי היחידות בבית המשותף‪."..‬‬
‫‪3‬‬   ‫גם הטענה לפיה התביעות דנן הן תביעות סלקטיביות שהוגשו מטעמים בלתי ענייניים נטענה‬       ‫‪.64‬‬
‫‪4‬‬   ‫בעלמא ולא הוכחה‪ .‬לא הוצגו על ידי הנתבעים כל ראיות לכך שקיימים בעלי דירות נוספים‬
‫‪5‬‬                                                     ‫שלא שילמו את חלקם ולא נתבעו‪.‬‬
‫‪6‬‬   ‫נוסף לכך‪ ,‬אין כל יסוד לטענת הנתבעים להיעדר יריבות או להתעשרות שלא כדין של‬             ‫‪.65‬‬
‫‪7‬‬   ‫הנציגות‪ ,‬שכן כעולה מהראיות ועל פי הסכם ההלוואה שהוצג לפניי (נספח ‪ 4‬לתצהיר‬
‫‪8‬‬   ‫שלזינגר) נציגות הבית התחייבה להשיב לחל"ת את ההלוואה שקיבלה לצורך כיסוי חלקם‬
‫‪9‬‬   ‫של הנתבעים בהוצאות השיפוץ ואף התחייבה לפעול כנגד דיירים סרבנים (ר' סעיפים ‪ 3.8‬ו‪-‬‬
‫‪10‬‬   ‫‪ 3.11‬להסכם ההלוואה)‪ .‬לפיכך‪ ,‬נציגות הבית חייבת להשיב לחל"ת את ההלוואה שקיבלה‬
‫‪11‬‬   ‫לצורך כיסוי חלקם של הנתבעים בהוצאות השיפוץ וברי כי בינם לבין הנתבעים קיימת‬
‫‪12‬‬                        ‫יריבות ישירה הואיל והכספים למימון העבודות יצאו מקופת הנציגות‪.‬‬
‫‪13‬‬    ‫בהקשר זה אעיר כי תמוה בעיני כיצד הנתבעים טוענים שהנציגות התעשרה שלא כדין בעוד‬        ‫‪.66‬‬
‫‪14‬‬    ‫שהנתבעים נהנים משיפוץ שהשביח את הרכוש המשותף שבבעלותם (ובעקיפין גם את שווי‬
‫‪15‬‬    ‫דירותיהם)‪ ,‬ובמקום לשלם את חלקם בהוצאות הם מתחמקים ומגלגלים את התשלומים על‬
‫‪16‬‬        ‫שכניהם‪ .‬התנהגות שכזו אינה הוגנת ודווקא היא עשויה להיחשב כהתעשרות שלא כדין‪.‬‬
‫‪17‬‬                                                                    ‫סיכום והוצאות ההליך‬
‫‪18‬‬    ‫מכל הנימוקים האמורים לעיל מצאתי כי דין התביעה להתקבל במלואה‪ ,‬ועל הנתבעים‬             ‫‪.67‬‬
‫‪19‬‬                                  ‫לשלם את חובם עבור שיפוץ הבית המשותף כדלקמן‪:‬‬
‫‪20‬‬                 ‫א‪ .‬הנתבעים מסיכה ישלמו לנציגות‪ ,‬יחד ולחוד‪ ,‬את הסך של ‪ 53,355‬ש"ח;‬

‫‪21‬‬                   ‫ב‪ .‬הנתבעים רחום ישלמו לנציגות‪ ,‬יחד ולחוד‪ ,‬את הסך של ‪ 53,355‬ש"ח‪.‬‬

‫‪22‬‬    ‫סכומים אלו יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת כל אחת מהתביעות ועד‬               ‫‪.68‬‬
‫‪23‬‬                                                        ‫התשלום המלא בפועל‪.‬‬

‫‪24‬‬   ‫לאור התוצאה אליה הגעתי ישלמו הנתבעים לתובעת החזר הוצאות משפט לרבות שכ"ט‬               ‫‪.69‬‬
‫‪25‬‬                                                               ‫עו"ד כדלקמן‪:‬‬
‫‪26‬‬                 ‫הנתבעים מסיכה ישלמו לנציגות‪ ,‬יחד ולחוד‪ ,‬את הסך של ‪ 7,500‬ש"ח;‬     ‫א‪.‬‬
‫‪27‬‬                  ‫הנתבעים רחום ישלמו לנציגות‪ ,‬יחד ולחוד‪ ,‬את הסך של ‪ 7,500‬ש"ח‪.‬‬     ‫ב‪.‬‬
‫‪28‬‬    ‫ההוצאות ישולמו בתוך ‪ 30‬יום מהיום‪ .‬ממועד זה ואילך יישא החיוב בהוצאות הפרשי‬            ‫‪.70‬‬
‫‪29‬‬                                       ‫הצמדה וריבית כחוק עד למועד התשלום בפועל‪.‬‬
‫‪30‬‬                               ‫ניתן היום‪ 10 ,‬בנובמבר ‪ ,2024‬ט' בחשון תשפ"ה‪ .‬עותק יומצא‪.‬‬

‫עמוד ‪13‬‬

עמוד מקור 14

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' תיק‪,7/271/2022 ,7/227/2022 :‬‬                     ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫‪7/82/2023‬‬                   ‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫עמוד ‪14‬‬