# תיק 12/37/2024

פסק דין · 2024-10-15 · אשדוד · אלעד אזר

עותק זה נוצר אוטומטית מטקסט שחולץ מן המסמך הציבורי. הוא אינו DOCX רשמי ויש לאמת כל ציטוט ומספר עמוד מול ה־PDF.

עמוד מקור 1

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫רחובות ‪ -‬שלוחת אשדוד‬
‫מס' תיק‪12/37/2024 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין אלעד אזר‬
‫בעלי הדירות בבית המשותף ברח' הדס ‪ 10‬אשדוד‬          ‫‪1‬‬                         ‫תובעים‬
‫באמצעות ב"כ‪ :‬עו"ד עטיה ספיר‬
‫דירה ‪ ,23‬אשדוד‬
‫טל'‪0544487090:‬‬
‫נגד‬
‫לוי עמרם‪ ,‬ת"ז‬       ‫‪4‬‬
‫דירה ‪ ,56‬אשדוד‬
‫קצמן עליזה‪ ,‬ת"ז‬       ‫‪5‬‬
‫השחף ‪ ,8‬תל מונד‬

‫פסק דין‬
‫כללי‬
‫‪ .1‬בעליהם של ‪ 14‬מתוך ‪ 16‬דירות הבית המשותף המצוי ברחוב ההדס ‪ 10‬בעיר אשדוד‪ ,‬הרשום‬
‫בפנקס הבתים המשותפים כגוש ‪ 2088‬חלקה ‪) 9‬להלן ‪":‬הבית המשותף"( מעוניינים להוציא אל‬
‫הפועל פרויקט לחיזוק הבית המשותף מפני רעידות אדמה הכולל הוספת מממ"ד ומרפסת שמש‬
‫לכל דירה קיימת‪ ,‬הוספת מעלית‪ ,‬שיפוץ הלובי וחזות הבניין והוספת עשר דירות חדשות לבית‬
‫המשותף )להלן‪" :‬הפרויקט"( חרף התנגדות הנתבעים שהם הבעלים של שתי הדירות הנותרות‪.‬‬
‫‪ .2‬הנתבע ‪) 4‬להלן‪" :‬הנתבע"(‪ ,‬הוא הבעלים של דירה בבית המשותף הרשומה כתת חלקה ‪,14‬‬
‫והנתבעת ‪) 5‬להלן‪" :‬הנתבעת"( היא הבעלים של דירה הרשומה כתת חלקה ‪ ,4‬ממאנים לחתום‬
‫על ההסכם אשר נחתם ביום ‪ 20.7.2015‬בין התובעים לבין חברה יזמית שנבחרה על ידם לביצוע‬
‫הפרויקט ‪ -‬מאור נחמיאס ייזום ובנייה בע"מ ח‪.‬פ‪) 515132645 .‬להלן‪" :‬היזם" או "החברה‬
‫היזמית"(‪.‬‬
‫‪ 12 .3‬מקרב בעלי הדירות הגישו תביעה לאישור ביצוע הפעולות הנדרשות ברכוש המשותף חרף‬
‫העדר הסכמת הנתבעים מכוח סעיף ‪ 5‬לחוק המקרקעין )חיזוק בתים משותפים מפני רעידות‬
‫אדמה(‪ ,‬התשמ"ח ‪) 2008-‬להלן ‪":‬חוק החיזוק"( – זוהי התביעה המונחת בפניי‪.‬‬
‫‪ .4‬במקור‪ ,‬הוגשה התביעה כנגד בעליהם של שתי דירות נוספות )נתבעים ‪ ,(1-3‬אולם נתבעים אלו‬
‫הגיעו להסכמה עם היזם‪ ,‬בסמוך לאחר הדיון הראשון שהתקיים לפני‪ ,‬לביצוע הפרויקט בכפוף‬
‫למספר שינויים שהוכנסו בהסכם המקורי עם היזם‪ ,‬עליהם יורחב בהמשך‪.‬‬

‫תמצית טענות התובעים‬
‫‪ .5‬התובעים הם הבעלים הרשומים של ‪ 12‬מתוך ‪ 16‬דירות הבית ובבעלותם יחד ‪ 75%‬מכלל‬
‫הבעלות בדירות הבית‪.‬‬

‫עמוד ‪1‬‬

עמוד מקור 2

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫רחובות ‪ -‬שלוחת אשדוד‬
‫מס' תיק‪12/37/2024 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫כפי שצוין לעיל‪ ,‬לאחר הגשת התביעה‪ ,‬חתמו בעלי ‪ 2‬דירות נוספות על ההסכם‪ .‬מכאן שקיימת‬
‫כיום הסכמה של ‪ 14‬בעלי דירות מתוך ‪ 16‬לביצוע הפרויקט בתנאי ההסכם‪ .‬הנתבעים הם בעלי‬
‫הדירות היחידים המתנגדים לפרויקט‪ ,‬באופן המכשיל את קיומו‪.‬‬
‫‪ .6‬הבית הוא בית מגורים בן ‪ 4‬קומות שהוקם לפני שנת ‪ ,1980‬משכך‪ ,‬המדובר בנכס שאינו נמצא‬
‫במצב מיטבי והוא בעל תשתיות ישנות ומיושנות‪ .‬בעלי הדירות מעוניינים לחזק ולשפץ את‬
‫הבית כך שיעמוד בתקן הישראלי המחייב מפני רעידות אדמה‪ ,‬ובתוך כך לבצע בבית שיפוצים‬
‫ושיפורים נוספים‪ .‬לשם כך התקשרו התובעים עם היזם בהסכם מפורט בהתאם להוראות‬
‫תמ"א ‪ .38‬ההסכם כולל תוספת מעלית לבית‪ ,‬שדרוג הלובי‪ ,‬הרחבת יחידות קיימות‪ ,‬הוספת‬
‫מרפסות שמש ועוד‪ .‬בתמורה מקבל לידיו היזם את זכויות הבניה הנותרות באמצעותן יבנה‬
‫האחרון עשר דירות חדשות אותן יוכל למכור לצדדים שלישים‪.‬‬
‫‪ .7‬הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אישרה את הבקשה המעודכנת מטעם התובעים והיזם אישור‬
‫עקרוני לשם לבצוע פרויקט החיזוק ביום ‪.6.6.2023‬‬

‫תמצית טענות הנתבעים‬
‫‪ .8‬בשם הנתבע ‪ 4‬והנתבעת ‪ 5‬הוגש כתב הגנה אחד‪ ,‬אותו ערך והגיש הנתבע‪ .‬טענתם העיקרית של‬
‫הנתבעים‪ ,‬כפי שעברה כחוט השני לכל אורך ההליכים‪ ,‬היא כי אין לתת אמון ביזם שנבחר נוכח‬
‫התמשכות ההליכים בפני רשויות התכנון הבנייה על פני תקופה של מספר שנים‪ ,‬ובעיקר כי אין‬
‫ליזם שנבחר יכולת כלכלית ויכולת ביצועית להוציא לפועל את הפרויקט בבית המשותף הנדון‪.‬‬
‫‪ .9‬טענת הנתבעים בדבר העדר אמון ביכולת היזם לעמוד בהתחייבויותיו עפ"י ההסכם עליו הם‬
‫נדרשים לחתום יסודה בעיכוב מתמשך בבצוע פרויקט חיזוק מכח תמ"א ‪ 38‬ברח' אשכול ‪10‬‬
‫באשדוד‪ .‬חרף התחייבויות היזם מול בעלי הדירות בפרויקט אשכול‪ ,‬הלכה למעשה ביצועו של‬
‫פרויקט זה נמשך במשך כ‪ 7-‬שנים במהלכם הפך הבניין לאתר בנייה לא גמור תוך גרימת סבל‬
‫ועוגמת נפש מרובים לבעלי הדירות בפרויקט זה‪.‬‬
‫‪ .10‬עוד טענו הנתבעים כי החברה היזמית היא חברה חסרת כל ניסיון בבצוע פרויקטים לחיזוק‬
‫בתים משותפים מסוג תמ"א ‪ ,38‬למעט אותו פרויקט ברח' אשכול אשר נקלע לקשיים ועיכובים‬
‫ממושכים‪.‬‬
‫‪ .11‬הנתבעים העלו טענות נוספות כנגד התובעים והיזם לפיהן לא הושג הרוב הדרוש לשם הגשת‬
‫תביעה לפני מכח חוק החיזוק; לא התקיימו התנאים המקדימים להגשת התביעה; וכן כי נקבעו‬
‫תנאים מתלים בהסכם עם היזם שלא התקיימו לכן הוא בטל‪ .‬טענות אלו זנחו לאחר הדיון‬
‫הראשון‪.‬‬
‫‪ .12‬עוד טענו הנתבעים טענות כלליות נגד טיבו של ההסכם וכי הוא מקפח את זכויות בעלי הדירות‪.‬‬
‫באופן קונקרטי יותר‪ ,‬טענו נגד הסעיף בהסכם המאפשר ליזם לדחות את מועד סיום העבודות‬
‫שנקבע ל‪ 24-‬חודש במגוון רחב של מקרים; כי הפיצוי שיינתן ככל שהעבודות יושלמו באיחור‬
‫הועמד ע"ס של ‪ ₪ 1,500‬בלבד; כי ערבות הבצוע שנדרש היזם להפקיד בסך ‪ ₪ 200,000‬היתה‬

‫עמוד ‪2‬‬

עמוד מקור 3

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫רחובות ‪ -‬שלוחת אשדוד‬
‫מס' תיק‪12/37/2024 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫נמוכה כבר בשנת ‪ 2016‬בוודאי כיום; וכי היזם קבע סעיף דרקוני לפיו כל בעל דירה שיפר את‬
‫ההסכם יישלם פיצוי מוסכם בסך ‪.₪ 250,000‬‬
‫‪ .13‬הנתבעת הגישה מסמך נוסף‪ ,‬בשמה בלבד‪ ,‬בו טענה כי היא זכאית לקבל פיצוי בגובה דמי‬
‫השכירות בה מושכרת הדירה שבבעלותה לכל תקופת הבנייה ועד השלמתה‪ ,‬שכן היא אישה‬
‫מבוגרת אשר זקוקה לדמי השכירות אלו לשם מימון דמי השכירות שהיא משלמת עבור הדירה‬
‫בה היא מתגוררת כיום‪.‬‬

‫מהלך הדיון‬
‫‪ .14‬ביום ‪ 6.6.24‬התקיים לפני דיון במעמד נציג התובעים ובאת כוחם‪ ,‬נציג היזם ובא כוחה‪,‬‬
‫הנתבעים דנן והנתבע ‪ 3‬ובא כוחו‪ .‬כבר בתום הדיון הראשון קבעתי כך‪" :‬המתנגד העיקרי כנגד‬
‫חתימה על הסכם עם היזם הוא הנתבע ‪ .4‬טענתו העיקרית עליה עמד גם בדיון לפני היא בעניין‬
‫העדר יכולתו הכלכלית והביצועית של היזם להוציא לפועל את הפרויקט נוכח מה שארע‬
‫בפרויקט חיזוק דומה ברח' אשכול ‪ 10‬באשדוד‪ .‬איני רואה מנוס משמיעת עדויות והגשת‬
‫ראיות בסוגיה זו‪ ,‬זאת בהנחה שבנושאים שהועלו ע"י עו"ד גבורה והנתבע ‪ 3‬יושגו הסכמות"‪.‬‬
‫‪ .15‬ואמנם בעקבות מו"מ מהיר שנוהל בין ב"כ התובעים והיזם לבין נתבעים ‪ ,1-3‬הוגשו לתיק ביום‬
‫‪ 9.7.23‬וביום ‪ 16.7.23‬שני הסכמים שנחתמו בין התובעים והיזם לבין הנתבעים ‪ 1‬ו‪ ,2-‬ובין‬
‫התובעים והיזם לנתבע ‪ ,3‬בהתאמה‪ .‬הסכמים אלו קיבלו תוקף של פס"ד‪.‬‬
‫‪ .16‬בהתאם להחלטתי בתום הדיון‪ ,‬התובעים הגישו תצהיר עדות ראשית של מר מרק סיבוני‪ ,‬אחד‬
‫מהתובעים וחבר נציגות הבית המשותף‪ ,‬ותצהיר של מר מאור נחמיאס בעליה ומנהלה של‬
‫החברה היזמית‪ .‬הנתבעים הגישו תצהיר עדות ראשית אחד משותף‪.‬‬
‫‪ .17‬ביום ‪ 26.9.24‬התקיימם לפני דיון הוכחות בו נחקרו העדים בחקירה נגדית ובסיומו נשמעו‬
‫סיכומים בעל פה מטעם הצדדים‪.‬‬

‫סיכומי התובעים‬
‫‪ .18‬במהלך ניהול התביעה שופרו תנאי ההסכם המקורי עם היזם בצורה משמעותית‪ ,‬כך נקבע כי‬
‫בעלי הדירות ימנו מפקח מטעמם ונקבע ששכרו שישולם ע"י היזם; ערבות הביצוע הוכפלה‬
‫מסך של ‪ ₪ 2000,000‬ל‪ ;₪ 400,000-‬סוכם כי הפרויקט יבוצע רק בכפוף לליווי פיננסי אשר‬
‫עלותו מוטלת על היזם; קוצרה תקופת בצוע הפרויקט הכוללת מ‪ 36-‬חודשים ל‪ 30-‬חודשים;‬
‫הוגדל ל‪ ₪ 2,000-‬סכום הפיצוי המוסכם שיקבל כל בעל דירה בגין איחור בהשלמת העבודות‪.‬‬
‫‪ .19‬הוכח שהתנגדותה האמיתית של הנתבעת נובעת מרצונה לסחוט את היזם‪ ,‬שכן היא מסרבת‬
‫לחתום על ההסכם המשופר גם מול החברה היזמית החדשה שתכנס בנעלי החברה היזמית‬
‫המקורית‪.‬‬
‫‪ .20‬הובהר כי לאחר שכל בעלי הדירות יחתמו על הסכם התמ"א האחריות לבצוע הפרויקט תועבר‬
‫לאחריותה של חברת מ‪ .‬נחמיאס התחדשות עירונית בע"מ‪ ,‬אשר אחד משלושת בעלי המניות‬
‫שלה הוא קלוד נחמיאס שתהיה גם החברה המבצעת‪.‬‬

‫עמוד ‪3‬‬

עמוד מקור 4

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫רחובות ‪ -‬שלוחת אשדוד‬
‫מס' תיק‪12/37/2024 :‬‬                                               ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫סיכומי הנתבעים‬
‫‪ .21‬הנתבעת שבה והביעה הסתייגותה מכך שהחברה היזמית‪ ,‬בבעלות מאור נחמיאס‪ ,‬תבצע את‬
‫פרויקט החיזוק והסכימה‪ ,‬עקרונית‪ ,‬לכך שחברת מ‪ .‬נחמיאס התחדשות עירונית בע"מ‪ ,‬אשר‬
‫תהיה גם בבעלות קלוד ושוש נחמיאס תבצע את הפרויקט‪ ,‬ובלבד שהם יחתמו בפניה על‬
‫ההסכם בשם החבה החדשה ויחתמו על התוכנית שאושרה‪.‬‬
‫‪ .22‬הנתבע טען כי הפרויקט היחיד עד כה שהיזם החל לבצע מתעכב במשך ‪ 7‬שנים ואין הוא סבור‬
‫כי העברת הפרויקט לחברה אחרת בה יחזיק מאור נחמיאס ב‪ 50%‬מהבעלות משנה את‬
‫התמונה‪ .‬הנתבע מבקש כי פרויקט החיזוק יבוצע ע"י יזם אחר שלו ניסיון מוכח וכי התנהלות‬
‫היזם בפרויקט באשכול ‪ 10‬מול רשויות התכנון מעידה על חוסר אמינות‪.‬‬

‫דיון והכרעה‬
‫המסגרת הנורמטיבית‬
‫סעיף ‪ 5‬לחוק החיזוק קובע כדלקמן‪:‬‬
‫")א( ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה אחת או יותר‪ ,‬לרבות‬
‫הוצאת חלקים מהרכוש המשותף לשם התקנת מקומות חניה והצמדתם לדירה או‬
‫לדירות כאמור‪ ,‬טעון החלטה מראש של כל בעלי הדירות‪ ,‬כאמור בחוק המקרקעין;‬
‫ואולם רשאי המפקח‪ ,‬אף אם לא התקבלה על כך החלטה מראש של כל בעלי הדירות‬
‫בבית המשותף‪ ,‬לאשר את ביצוע העבודה‪ ,‬על פי תביעה של בעלי הדירות שבמועד‬
‫הגשת התביעה היו בבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף ושני שלישים‬
‫מהרכוש המשותף היו צמודים לדירותיהם‪ ,‬ובלבד שנתן לכל בעל דירה בבית המשותף‬
‫הזדמנות לטעון את טענותיו‪.‬‬
‫)ב( אישר המפקח ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה כאמור‬
‫בסעיף קטן )א(‪ ,‬רשאי הוא להתנותה בתנאים וכן ליתן הוראות לעניין סדרי הרישום‬
‫בלשכת רישום המקרקעין; כן רשאי המפקח‪ ,‬אם ראה שבנסיבות העניין קיימת‬
‫הצדקה לעשות כן‪ ,‬למנות אדם שהוא עורך דין או רואה חשבון‪ ,‬ושאינו בעל דירה בבית‬
‫המשותף שלגביו אושר ביצוע העבודה כאמור‪ ,‬אשר יהיה מוסמך‪ ,‬בהתאם להוראות‬
‫המפקח‪ ,‬להתקשר בשם כל בעלי הדירות בבית המשותף לשם בניית הדירה החדשה‬
‫ולהעברת זכויות בה לאחר מכן‪.‬‬
‫)ג( הוראות סימן ד' בפרק ו' לחוק המקרקעין יחולו על הדיון לפי סעיף זה בפני המפקח‪,‬‬
‫בשינויים המחויבים‪.‬‬
‫)ד( ‪."...‬‬

‫‪ .23‬לצורך הקמת דירה או דירות חדשות נדרשת‪ ,‬אם כן‪ ,‬החלטה מראש של כל בעלי הדירות‪ .‬עם‬
‫זאת‪ ,‬חוק החיזוק מעניק למפקח על רישום מקרקעין את הסמכות לאשר ביצוען של עבודות‬

‫עמוד ‪4‬‬

עמוד מקור 5

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫רחובות ‪ -‬שלוחת אשדוד‬
‫מס' תיק‪12/37/2024 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫לחיזוק הבית על‪-‬פי תביעה של בעלי דירות שבבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף‬
‫ושני שלישים מהרכוש המשותף‪ ,‬ובלבד שנתן לכל בעל דירה הזדמנות לטעון את טענותיו‪ .‬חוק‬
‫החיזוק אף מסמיך את המפקח למנות עורך דין או רואה חשבון על מנת שזה יתקשר‪ ,‬בהתאם‬
‫להוראותיו‪ ,‬בשם כל בעלי הדירות בבית המשותף לשם בניית הדירות החדשות והעברת הזכויות‬
‫בה לאחר מכן )כאמור בסעיף ‪)5‬ב( לחוק(‪.‬‬
‫‪ .24‬חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה הוא אינטרס ציבורי‪ .‬על הבעייתיות הנובעת מהעדר‬
‫מיגון מפני רעידות אדמה למבנים רבים‪ ,‬הצביע מבקר המדינה‪ ,‬בדו"ח מיוחד אשר נערך על ידו‬
‫בנושא זה )דו"ח מיוחד של מבקר המדינה בנושא עמידות מבנים ותשתיות ברעידות אדמה –‬
‫תמונת מצב )‪.((23.3.2011‬‬
‫‪ .25‬אישורה של תמ"א ‪ 38‬היה בין המהלכים אשר ננקטו על ידי ממשלת ישראל בעקבות מסקנות‬
‫דו"ח מבקר המדינה‪ .‬סעיף ‪ 2‬לתמ"א ‪ 38‬קובע את מטרותיה ובהתאם לו‪ ,‬על מנת להניע מהלך‬
‫תכנוני אשר יביא לחיזוקם של מבנים ובהינתן שלא ניתן לאכוף על בעלי המקרקעין לחזק‬
‫מבנים שנבנו בשעתו כדין‪ ,‬מקנה תמ"א ‪ 38‬תמריצים כלכליים אשר תכליתם לאפשר חיזוק‬
‫המבנים מבלי שיהא על בעלי הזכויות במבנים לממן מכיסם את עלויות החיזוק )עע"מ ‪7381/15‬‬
‫ש‪ .‬דורפברגר בע"מ נ' אברהם עודד ]פורסם בנבו[ ) ‪ (30.10.2016‬מיכה גדרון ואהרון נמדר תמ"א‬
‫‪ ,(2012) 38‬בעמוד ‪ .(39‬המנגנון הכלכלי העומד בבסיס שיטת התמריצים של תמ"א ‪ 38‬הוא‬
‫שבעלי הזכויות בבניין הטעון חיזוק‪ ,‬יוכלו להעביר ליזם את זכויות הבנייה המוקנות מכוח‬
‫תמ"א ‪ 38‬וזה מנגד יבצע את חיזוקו של הבניין‪.‬‬
‫‪ .26‬על הצורך בחיזוק בניינים ישנים כנגד רעידות אדמה נוסף בשנים האחרונות צורך לא פחות‬
‫חיוני בעיני‪ ,‬והוא הצורך להעמיד לבעלי הדירות בבתים ישנים ממ"ד כחלק מדירתם‪ .‬צורך זה‬
‫הפך לחיוני יותר ויותר נוכח התגברות היקפן ועוצמתן של מתקפות ירי רקטות וטילים‪ ,‬כפי‬
‫שנוכחנו לדעת למרבה הצער במתקפת החמאס בום ‪ 7.10.24‬אשר לוותה למחרת בירי טילים‬
‫ע"י ארגון חיזבאללה מלבנון לעבר יישובי קו העימות בצפון הארץ מעבר להם‪ ,‬ולאחרונה אף‬
‫היתה ישראל נתונה למתקפת טילים בליסטיים מאיראן‪ ,‬שחלק משמעותי מהם כוון למרכז‬
‫ישראל‪ .‬ברור כיום לכל כי אין יישוב רחבי מדינת ישראל שאינו חשוף לירי טילים ורקטות‬
‫מכיוונים שונים ואין מדובר עוד בסיכון משמעותי הקיים רק ביחס ליישובי עוטף עזה או‬
‫היישובים הסמוכים ללבנון‪ .‬כידוע‪ ,‬חלק בלתי נפרד מכל פרויקט חיזוק של בית משותף מכח‬
‫תמ"א ‪ 38‬הוא הוספת ממ"ד לדירות הישנות‪ .‬תוספת זו מהווה פתרון יעיל והולם לאין ערוך‬
‫משום בו‪ ,‬לכל היותר נדרשים כל דיירי הבית המשותף למהר למקלט משותף תוך פרק זמן קצר‬
‫מאד‪ ,‬זאת במקרה הטוב בו בכלל קיים מקלט בבית המשותף‪.‬‬
‫‪ .27‬עידוד בעלי הדירות לבצע עבודות חיזוק מכוח תמ"א ‪ 38‬בא לידי ביטוי בקביעת הסדרים‬
‫המפחיתים את הרוב הדרוש או קובעים מנגנון המאפשר השגת רוב לשם קבלת החלטה בנוגע‬
‫לביצוע עבודות ברכוש המשותף‪ .‬הסדרים אלו נועדו למנוע מצב בו "דייר סרבן" יכשיל ביצוע‬
‫של עבודות מכוח תמ"א ‪ ,38‬שיש בהן כדי להיטיב עם יתר בעלי הדירות בבית ועם החברה‬
‫בכללותה‪ .‬מטרת ההסדר שנקבע היא "למנוע מצב שבו‪ ,‬בשל התנגדות לא מוצדקת מצד בעל‬

‫עמוד ‪5‬‬

עמוד מקור 6

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫רחובות ‪ -‬שלוחת אשדוד‬
‫מס' תיק‪12/37/2024 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫דירה אחת או יותר‪ ,‬לא יהיה ניתן לנצל את זכויות הבניה על פי תוכנית החיזוק ובכך תימנע‬
‫האפשרות להשיג את המקורות הכספיים הדרושים לחיזוק הבית" )ראו‪ :‬הצעת חוק החיזוק‪,‬‬
‫בעמ' ‪.(704‬‬

‫מן הכלל אל הפרט‬

‫‪ .28‬אקדים ואומר כי לאחר ששמעתי את טענות הנתבעים‪ ,‬מצאתי לדחותן וכפועל יוצא מכך‪,‬‬
‫מצאתי להיעתר לבקשת התובעים ולהתיר את ביצוע העבודות ברכוש המשותף לצורך מימוש‬
‫הפרויקט וזאת בתנאי ההסכם המשופר והכל מן הנימוקים שיפורטו להלן‪.‬‬

‫תנאי ההסכם המקורי ושינויו לטובת בעלי הדירות‬

‫‪ .29‬בעקבות מו"מ שנוהל בין הנתבעים ‪ 1-3‬לתובעים וליזם לאחר הדיון הראשון שהתקיים לפני‪,‬‬
‫הגיעו נתבעים אלו להסכמות אשר משפרות באופן מהותי את תנאי ההסכם המקורי שנערך‬
‫ונחם עם היזם ע"י התובעים אשר הועלו על גבי הסכמים כתובים שהוגשו לתיק וקיבלו תוקף‬
‫של פסק דין‪.‬‬
‫‪ .30‬כפי שתואר בסיכומי ב"כ היזם בתום דיון ההוכחות‪ ,‬כתוצאה משינוי ההסכם נקבע כי בעלי‬
‫הדירות ימנו מפקח מטעמם )גב' ניסים אנה מרים( ונקבע ששכרה שישולם ע"י היזם; ערבות‬
‫הביצוע הוכפלה מסך של ‪ ₪ 2000,000‬ל‪ ₪ 400,000-‬כתנאי לתחילת העבודות בקרקע ותופחת‬
‫רק לאחר קבלת תעודת גמר; סוכם כי הפרויקט יבוצע רק בכפוף לליווי בנקאי אשר עלותו‬
‫מוטלת על היזם; קוצרה תקופת בצוע הפרויקט הכוללת מ‪ 36-‬חודשים ל‪ 30-‬חודשים החל‬
‫ממועד קבלת טופס ‪ 2‬בתוספת תקופת גרייס של ‪ 90‬יום; והוגדל ל‪ ₪ 2,000-‬סכום הפיצוי‬
‫המוסכם שיקבל כל בעל דירה בגין כל חודש איחור בהשלמת העבודות‪.‬‬
‫‪ .31‬יובהר כי ההסכמות שהושגו בעקבות המו"מ של היזם מול הנתבעים ‪ 1-3‬חלות גם על יתר בעלי‬
‫הדירות שחתמו על ההסכם המקורי ויחולו גם על הנתבעים דנן‪ .‬בכך ניתן מענה להשגות שהעלו‬
‫הנתבעים כנגד סעיפים שונים בהסכם כפי שפורט לעיל‪.‬‬
‫‪ .32‬כידוע‪ ,‬עסקאות מקרקעין והסכמי בניה מלווים לעיתים תכופות בערבויות שונות ומגוונות אשר‬
‫מטרתן להבטיח את ההגנה על המתקשרים מפני הסיכונים השונים להם הם נחשפים במסגרת‬
‫הסכמים כאמור )סיכונים כגון‪ :‬אי קבלת שירות‪/‬מוצר‪ ,‬איחור במועדים‪ ,‬תביעות‪ ,‬תאונות‬
‫כיו"ב(‪ .‬בפרקטיקה התפתחו מגוון סוגי ערבויות ובהם‪ :‬ערבות אישית‪ ,‬ערבות ביצוע‪ ,‬ערבות‬
‫בנקאית ועוד‪ .‬טבעי הוא כי בעלי הדירות יחפצו בהגנה מקסימלית על זכויותיהם אשר תבוא‬
‫לידי ביטוי בהסכם נטול סיכונים ו"רווי" ערבויות‪ .‬עם זאת‪ ,‬עלינו לזכור כי נטל ערבויות כבד‬
‫מידי על היזם עלול לפגוע בכדאיות הכלכלית של הפרויקט‪ .‬דרישות יתר עלולות להדיר יזמים‬
‫ולהרתיעם מפני התקשרות בהסכם המגביל בצורה משמעותית את גובה האשראי או את‬
‫נכסיהם‪.‬‬
‫‪ .33‬לא הוכח בפניי כי הערבויות עליהן הוסכם בין הצדדים אינן מספקות או אינן סבירות‪.‬‬

‫עמוד ‪6‬‬

עמוד מקור 7

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫רחובות ‪ -‬שלוחת אשדוד‬
‫מס' תיק‪12/37/2024 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .34‬אשר לטענת הנתבעים כנגד סכום הפיצוי המוסכם המופרז שנקבע כי יוטל על כל בעל דירה‬
‫שיפר את ההסכם עם היזם‪ ,‬בסך ‪ - ₪ 250,000‬הנתבעים זנחו טענה זו במסגרת סיכומיהם‪ .‬מכל‬
‫מקום‪ ,‬אציין כי בעלי הדירות היו מיוצגים בידי עו"ד לקראת ועובר לחתימת ההסכם עם היזם‪,‬‬
‫וחזקה כי באת כוחם בחנה את ההסכם ואת הסיכונים הכרוכים בו‪ .‬בתביעה לאישור פרויקט‬
‫בניי מכח חוק החיזוק המובאת לפני המפקח על רישום מקרקעין אין הוא נדרש לשים עצמו‬
‫בעלי הדירות ולבחון אם יכולים היו לגבש תנאים המגשים טוב יותר את האינטרסים שלהם‪.‬‬
‫‪ .35‬גובה הפיצוי המוסכם‪ ,‬שיושת על היזם מצד אחד‪ ,‬ועל בעלי הדירות‪ ,‬מצד שני‪ ,‬נקבע בעקבות‬
‫מו"מ שנוהל בין רוב בעלי הדירות לבין היזם ועבר "מקצה שיפורים" לאחר הגשת התביעה‪,‬‬
‫והוא מהווה תנאי מסחרי בהסכם אשר ככלל ובהעדר ראיות מספקות מטעם הנתבעים‪ ,‬איני‬
‫מוצא מקום להתערב בו‪ .‬ראו עש"א )מחוזי ת"א( ‪ 55119-02-14‬דגנית קדרון נ' שגית זוהר )נבו‪,‬‬
‫‪ (23.02.2015‬שם נקבע כי "ההסכם שבנדון מקובל על כ– ‪ 94%‬מדיירי המבנה וחזקה עליהם‬
‫כי בדקו ומצאו כי תנאי ההסכם סבירים והבטוחות מספקות באופן שההסכם ממקסם את‬
‫התנאים שניתן להשיג בפועל בשוק‪".‬‬

‫הטענות נגד החברה היזמית והעברת זכויות החברה היזמית לחברה חדשה‬

‫‪ .36‬כאמור‪ ,‬התנגדותם המרכזית של הנתבעים לבצוע העבודות לחיזוק הבית המשותף‪ ,‬על כל‬
‫הכרוך בכך‪ ,‬אינה נוגעת לעצם בצוע הפרויקט‪ ,‬ואף לא להיקף הפרויקט‪ ,‬או לתמורה שתוענק‬
‫מכח ההסכם לבעלי הדירות לרבות הנתבעים עצמם‪ .‬אף לא נטענה טענה לפגיעה קונקרטית‬
‫בזכויות הקנייניות בדירה של מי מהנתבעים‪ ,‬ככל והעבודות יאושרו ויבוצעו )למעט טענה‬
‫לפגיעה בדמי השכירות שמקבלת הנתבעת לגביה אתייחס בהמשך(‪ .‬טענתם המרכזית של‬
‫הנתבעים כי אין הם מסכימים כי החברה היזמית שנבחרה ע"י יתר בעלי הדירות היא זו שתבצע‬
‫את הפרויקט בשל חוסר אמון גמור מצדם ביכולתה של החברה היזמית לבצע את מלוא‬
‫העבודות הדרושות בלוחות הזמנים שנקבעו‪.‬‬
‫‪ .37‬חוסר האמון בחברה היזמית נובע מעיכוב מתמשך בבצוע פרויקט חיזוק מכח תמ"א ‪ 38‬אשר‬
‫היזם הנוכחי קיבל על עצמו לבצע בבית המשותף ברח' אשכולות ‪ 10‬באשדוד וזאת לאחר שכל‬
‫בעלי הדירות שם חתמו על הסכם עמו בשנת ‪ 2017‬ולאחר שבצוע פרויקט זה נמשך כ‪ 7-‬שנים‬
‫מאז שניתן ליזם היתר בניה ביום ‪ .14.8.17‬הנתבעים טענו כי הפרויקט באשכולות ‪ 10‬הוא‬
‫הפרויקט היחיד שהיזם הנוכחי החל בביצועו והראיה כי נכשל לבצע אותו במועד ובמשך שנים‬
‫ארוכות וכי אין לחברה היזמית פרויקטים נוספים בתחום הבנייה בכלל ובתחום ההתחדשות‬
‫העירונית בפרט וכי החברה היזמית נטולת זכויות ונכסים של ממש‪ ,‬וראוי לבחור יזם בעל ניסון‬
‫מוכח וחוזק כלכלי מוכח‪ .‬עוד טענו הנתבעים‪ ,‬כי הפרויקט באשכול ‪ 10‬נדרש לשנים ארוכות‬
‫טרם אושר סופית ע"י רשויות התכנון והבנייה‪ ,‬זאת בשל התנגדויות שהתקבלו לבקשה‬
‫המקורית להיתר בנייה שהגיש היזם אשר התקבלו‪ .‬גם בנוגע לפרויקט מושא התביעה הוגשו‬
‫התנגדויות ע"י הנתבעים עצמם שהתקבלו בוועדת הערר המחוזית‪ .‬משום כך‪ ,‬אין ליחס משקל‬
‫להסכמות היזם להכניס שיפורים בתנאי ההסכם המקורי‪ .‬המציאות בשטח מראה כי לא ניתן‬

‫עמוד ‪7‬‬

עמוד מקור 8

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫רחובות ‪ -‬שלוחת אשדוד‬
‫מס' תיק‪12/37/2024 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫לסמוך על היזם הנוכחי כי ימלא אחר תנאי ההסכם‪ ,‬בוודאי לא ניתן ניתן לסמוך על כך שיצליח‬
‫לעמוד בלוחות הזמנים שנקבע‪.‬‬
‫‪ .38‬אני סבור כי הן מבחינה סובייקטיבית והן מבחינה אובייקטיבית‪ ,‬לא ניתן לומר כי חוסר האמון‬
‫שנוצר אצל הנתבעים הוא משולל יסוד שכן אין מחלוקת כי בצוע עבודות החיזוק באשכול ‪10‬‬
‫והשלמתן התעכב שנים רבות לאחר המועד המקורי שנקבע להן בהסכם עם היזם וכי אין היזם‬
‫יכול להסתמך על פרויקטים דומים אחרים שבצע‪.‬‬
‫לא בכדי קבעתי כי יש לקיים דיון הוכחות על מנת לאפשר לתובעים‪ ,‬באמצעות היזם‪ ,‬להפריך‬
‫את החשש לחוסר האמון של הנתבעים בו‪ .‬על כן גם ניתנה החלטתי מיום ‪ ,24.7.24‬לאחר שהוגש‬
‫תצהיר מטעם מר סיבוני בלבד ובה הוריתי כך‪" :‬למען הזהירות אבקש לציין כי התובעים אינם‬
‫יכולים להסתפק בתצהיר העדות הראשית שהוגש בשם אחד מבעלי הדירות‪ .‬תצהיר זה אין‬
‫בו כדי לקדם בירור המחלוקת עם הנתבעים ‪ 4‬ו‪ 5-‬שעם לא הושגה הסכמה‪ .‬הכוונה בעיקר‬
‫לטענות בנוגע להעדר יכולת של היזם להוציא לפועל את פרויקט החיזוק והתמשכות ההליכים‬
‫על פני ‪ 8‬שנים‪ ,‬גובה ערבות בצוע‪ ,‬הפיצוי בגין איחור בהשלמת הפרויקט‪ .‬מצופה כי יוגש‬
‫תצהיר מטעם היזם‪ ,‬אשר ממילא מעורה היטב בהליך‪ ,‬מכיר את טענות הנתבעים ואף נשא‬
‫דברים בדיון שהתקיים לפני ביום ‪".6.6.24‬‬
‫‪ .39‬בתצהירו ובחקירתו הנגדית‪ ,‬הסביר מאור את הסיבות לעיכוב בצוע הפרויקט באשכול ‪.10‬‬
‫סיבה אחת שמסר מאור היא הליך גירושין שניהל בתקופה הרלבנטית )עמ' ‪ ,3‬ש' ‪ .(39-42‬בדומה‬
‫לנתבע‪ ,‬אף אני סבור כי חלק מהמקצועיות הנדרשת מחברה יזמית או קבלן בנייה המתקשר‬
‫בהסכם כה מהותי עם בעלי דירות בבית משותף‪ ,‬הוא היכולת לעשות הפרדה מלאה בין חייו‬
‫האישיים לבין התחייבויותיו העסקיות‪-‬חוזיות‪ .‬בעל דירה אינו צריך לחשוש כי פרויקט בינוי‬
‫בבית המשותף ייקלע לקשיים ולעיכובים בשל סכסוך משפחתי כזה או אחר אליו נקלע המנהל‬
‫והבעלים של החברה‪.‬‬
‫‪ .40‬סיבה נוספת ודומה כי היא הסיבה העיקרית‪ ,‬שסיפק מאור היא התפרצות מגפת הקורונה‬
‫העולמית בשנת ‪ 2020‬אשר כתוצאה ממנה נמנע ממנו לייבא לארץ את אריחי החיפוי החיצוני‬
‫שהוזמנו מספרד עבור כל הבניין‪.‬‬
‫‪ .41‬עוד ציין מאור כי חרף העיכוב הממושך באשכול ‪ 10‬כיום כל בעלי הדירות שם באו על סיפוקם‪,‬‬
‫למעט בעל דירה בשם יריב דיין‪ ,‬לאחר שהפרויקט נמצא על סף סיום ולאחר שכל אחד מבעלי‬
‫הדירות קיבל מהיזם שירותי בנייה שונים בדירתו על חשבון היזם כפיצוי על העיכוב‪ .‬יש לציין‬
‫כי לא נטען ולא הוכח כי תלויות ועומדות נגד היזם תובענות משפטיות בגין הפרויקט באשכול‬
‫‪ .10‬עוד יש לציין כי הנתבעים לא השכילו להביא כעד מטעמם מי מבעלי הדירות בפרויקט‬
‫אשכול ‪ 10‬אשר מי יותר מהם מוסמך לטעון כי אין לתת אמון ביזם‪.‬‬
‫‪ .42‬בתצהירו ציין מאור כי בצע טעויות ניהול בפרויקט באשכול ‪ 10‬ולמד מהן וכי בגין טעויות אלו‬
‫הוא משלם דמי שכירות לבעלי הדירות שם שטרם הושלמו העבודות בדירותיהם‪.‬‬
‫‪ .43‬בכל הנוגע לעיכוב במתן אישור בנייה עקרוני‪ ,‬הן לפרויקט באשכול ‪ 10‬והן לפרויקט מושא‬
‫התביעה‪ ,‬אני סבור כי אין ליחס ליזם חוסר תום לב בהקשר זה‪ .‬עובדה כי הוועדה המקומית‬

‫עמוד ‪8‬‬

עמוד מקור 9

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫רחובות ‪ -‬שלוחת אשדוד‬
‫מס' תיק‪12/37/2024 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫דווקא אישרה את שתי בקשותיו וועדת הערר מצאה לנכון לקבל חלק מההתנגדויות‪ .‬אין בכך‪,‬‬
‫לטעמי‪ ,‬לבסס חוסר אמון ביכולות היזם‪ .‬פרויקטים של התחדשות עירונית המורכבים מטיבם‬
‫ותדיר נדרשים רשויות התכנון והבנייה לדון בהתנגדויות כאלו ואחרות לבצוע פרויקט מסוים‬
‫ואין לזקוף בדרך כלל את התמשכות ההליכים מול רשויות התכנון והבנייה לרעת היזם‪.‬‬

‫העברת הזכויות לחברת מ‪ .‬נחמיאס התחדשות עירונית בע"מ‬
‫‪ .44‬בהסכם שנערך בין התובעים לנתבעים ‪ 1-3‬הוסכם כי החברה היזמית תהיה רשאית להעביר את‬
‫מלוא זכויותיה הנובעות מההסכם שנחתם עמה לידי חברת מ‪ .‬נחמיאס החדשות עירונית בע"מ‪,‬‬
‫ח‪.‬פ‪) 516810215 .‬להלן‪" :‬החברה חדשה"(‪ .‬בדיון הוגשה לפני כראיה )ת‪ (1/‬מסמך עליו חתמו‬
‫מרבית התובעים‪ ,‬כל אחד בנפרד‪ ,‬אשר כותרתו "הסכמת בעלי הזכויות להעברת הזכויות‬
‫הנובעות מכח הסכם תמ"א ‪ 38‬ברח' ההדס ‪ 10‬באשדוד" לפיו מסכימים בעלי הדירות התובעים‬
‫כי החברה היזמית תעביר את זכויותיה לפי ההסכם עימה לידי החברה החדשה‪ .‬מסמך זה‬
‫נחתם בעקבות ההסכמה שהושגה בנושא זה בין התובעים לנתבעים ‪.1-3‬‬
‫‪ .45‬עוד הובהר בעדותו של מאור כי קבלן הביצוע של הפרויקט תהיה החברה החדשה וכי ברגע‬
‫שיושגו חתימותיהם של כל בעלי הדירות הוא מתחייב להעביר את זכויות החברה היזמית‬
‫לחברה החדשה אשר תפעל כיזמית הפרויקט )עמ' ‪ 5‬ש' ‪.(21-22‬‬
‫‪ .46‬מאור נחמיאס‪ ,‬מנהל החברה היזמית‪ ,‬התחייב כי לאחר השלמת העברת הזכויות בפרויקט‬
‫לחברה החדשה הפרויקט יבוצע תחת ליווי בנקאי ולא יצא לדרך בלא שיינתן ליווי כזה )ע' ‪ 4‬ש'‬
‫‪ (44-50‬וכי לשם כך עליו להעמיד לרשות הפרויקט הון עצמי בסל המוערך על ידו בכחמישה‬
‫מיליון ‪.₪‬‬
‫‪ .47‬מאור הסביר כי מקובל בענף התחדשות עירונית להקים חברה חדשה עבור כל פרויקט של‬
‫התחדשות עירונית על מנת שעיכוב או תקלות בבצוע פרויקט מסוים לא ישליך על בצוע‬
‫פרויקטים אחרים‪ .‬יתרה מזו‪ ,‬לצורך קבלת ליווי בנקאי הבנק מחייב הקמת חברה ייעודית‬
‫לפרויקט שהוא מלווה )ע' ‪ ,6‬ש' ‪ .(38-42‬עדותו של מאור היתה קוהרנטית ומשכנעת ולא מצאתי‬
‫סיבה לפקפק בהסבריו מדוע הוחלט להעביר את הזכויות בפרויקט לידי החברה החדשה‪.‬‬
‫‪ .48‬בעש"א )חי'( ‪ 5280-07-15‬פרחי נ' יונתן‪ ,‬התייחס כב' השופט יצחק כהן לסיכון הגלום בכל‬
‫פרויקט חיזוק‪" :‬מקובל עלי שיש סיכון מסוים שהפרוייקט "ייתקע"‪ ,‬אך סיכון שכזה קיים‬
‫בכל פרוייקט‪ .‬המערערות טוענות לפגמים שונים בחברה היזמית‪ ,‬אך לעומתן‪ ,‬כל יתר בעלי‬
‫הדירות בבית המשותף‪ ,‬המהווים את רוב בעלי הדירות‪ ,‬השלימו עם בחירתו של מר סלעית‬
‫בבחירת החברה היזמית‪ ,‬ועם החוזה שערכה עבורם עו"ד זוהר‪ ,‬והרי ברור הדבר‪ ,‬שגם‬
‫המשיבים רוצים בהצלחת הפרוייקט‪ .‬במשטר החיים בבית המשותף‪ ,‬מאבדים הצדדים‬
‫מהאוטונומיה שלהם‪ ,‬ובמסגרת משטר זה על המיעוט לקבל את דעת הרוב בכל עניין שנועד‬
‫לקדם נושא‪ ,‬הנוגע לכל בעלי הדירות כולם‪) " .‬פיסקה ‪ ,21‬פורסם בנבו‪ .(18.1.21 ,‬דברים אלו‬
‫יפים ביחס לחברה היזמית‪ ,‬חרף ספקות לא בלתי מבוססות שהעלו הנתבעים ביחס ליכולתה‬
‫להוציא לפועל את הפרויקט מושה התביעה‪ .‬כיום‪ ,‬וניתן לשער כי המהלך בוצע בעקבות טענות‬

‫עמוד ‪9‬‬

עמוד מקור 10

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫רחובות ‪ -‬שלוחת אשדוד‬
‫מס' תיק‪12/37/2024 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫הנתבעים‪ ,‬אני סבור כי החלטת החברה היזמית‪ ,‬בעצה אחת עם בעלי הדירות‪ ,‬להעביר את‬
‫האחריות לבצוע הפרויקט לחברה החדשה מטה את הכף באופן מובהק לטובת אישור הפרויקט‬
‫מושא התביעה ברח' ההדס ‪ 10‬ומסירה כל חשש סביר כי היזם יקלע לקשיים או כי לא יצליח‬
‫להשלים את כל העבודות הדרושות במסגרת לוח הזמנים שנקבע‪ .‬לא למותר לציין כי הנתבעת‬
‫הסכימה‪ ,‬עקרונית‪ ,‬לחתום על הסכם לבצוע עבודות החיזוק ובלבד שתהיה חתומה עליו החברה‬
‫החדשה ולא החברה היזמית )ע' ‪ 7‬ש' ‪.(12-15‬‬
‫‪ .49‬בהקשר זה מקובל עלי הסבר היזם כי לא ניתן לבצע את העברת הזכויות מהחברה היזמית‬
‫לחברה החדשה טרם תושגנה חתימות כל בעלי הדירות‪ ,‬לרבות הנתבעים על ההסכם מול‬
‫החברה היזמית‪ .‬עוד אציין כי על אף שמאור נחמיאס יחזיק ב‪ 50%-‬מבעלות החברה החדשה‪,‬‬
‫הרי שמדובר באישיות משפטית נפרדת אשר אחד מבעליה ומנהליה הוא קלוד נחמיאס‪ .‬כן‬
‫אוסיף‪ ,‬כי לצורך יישום תמ"א ‪ ,38‬ביחס לבית משותף מסוים‪ ,‬נהוג להקים חברה ייעודית )לרוב‬
‫שם החברה נושא את שם כתובת הבית( ולא הוכח כי קיים פגם בהתנהלות זו‪) .‬וראו )ת"א(‬
‫‪ 983/19‬גבריאל איתן נ' אפרת בן אור‪ ,‬כב' המפקחת הבכירה דגנית קציר‪-‬ברין‪).‬ניתן ביום ‪9.1.22‬‬
‫פורסם בנבו(‪.‬‬
‫‪ .50‬לאור כל האמור לעיל אני סבור כיום כי אין עוד רלבנטיות לחששות הנתבעים וחוסר האמון‬
‫שלהם החברה היזמית נוכח הסכמת התובעים והחברה היזמית על העברת זכויותיה לחברה‬
‫החדשה והתנית בצוע הפרויקט בלווי בנקאי שיינתן לחברה החדשה‪.‬‬

‫תשלום פיצוי לנתבעת עבור הפסד דמי שכירות‬
‫‪ .51‬על אף שהנתבעת ‪ 4‬זנחה בסיכומיה טענתה לקבלת פיצוי בגין הפסד דמי השכירות שהיא מקבל‬
‫כיום מהשכרת דירתה‪ ,‬מצאתי לנכון להתייחס בקצרה לטענתה זו‪.‬‬
‫‪ .52‬לא הוכח לפני כי לא ניתן יהיה להתגורר בדירה שבבעלות הנתבעת כלל בעת ביצוע העבודות‪.‬‬
‫במרבית הפרויקטים לחיזוק בית קיים מכח תמ"א ‪ ,38‬בעלי הדירות או מי מטעמם מתגוררים‬
‫בבית בעת ביצוע העבודות‪ .‬אמנם‪ ,‬יש להניח כי ביצוע עבודות בתוך הדירה וברכוש המשותף‬
‫עלול להשפיע ‪ ,‬ולו באופן זמני‪ ,‬על איכות המגורים בדירה )ובבית בכלל(‪ .‬עם זאת‪ ,‬מדובר בבעיה‬
‫שהיא אינהרנטית לפרויקטים של תמ"א ‪ 38‬מסוג עיבוי וחיזוק‪.‬‬
‫‪ .53‬אדגיש כי באשר לפגיעה הנטענת בשכר הדירה – הנתבעת לא טרחה להציג בפני את הסכם‬
‫השכירות ביחס לדירתה‪ .‬יתירה מכך‪ ,‬המחוקק נתן דעתו לעניין‪ ,‬ולאחר ששקל מהו האיזון‬
‫הנכון בין מתן מדור חלופי לבעלי הדירות לבין אי פגיעה בכדאיות העסקה ע"י חיוב היזם במדור‬
‫חלופי‪ ,‬בפרויקטים כגון דא מצא לקבוע בסעיף ‪)5‬ב‪ (1‬לחוק החיזוק מתי חייב יזם ליתן מגורים‬
‫חלופיים לבעל דירה בבית‪ .‬לא נטען‪ ,‬וממילא לא הוכח‪ ,‬כי הנתבעת נמנית על האוכלוסייה‬
‫הרלבנטית ועומדת בתנאים הרלבנטיים‪ ,‬כהגדרתם בסעיף‪ ,‬ועל כן לא מצאתי כי היא זכאית‬
‫לתשלום שכר דירה לתקופה הרלוונטית‪.‬‬

‫עמוד ‪10‬‬

עמוד מקור 11

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫רחובות ‪ -‬שלוחת אשדוד‬
‫מס' תיק‪12/37/2024 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .54‬מכל מקום‪ ,‬הפגיעה בדירת הנתבעת במהלך ביצוע העבודות‪ ,‬ככל שתהא‪ ,‬אינה ייחודית לנתבעת‬
‫דווקא‪ ,‬ולכן ומשהסכימו כל בעלי הדירות לביצוע הפרויקט בתנאי ההסכם לא זכאים הנתבעים‬
‫לפיצוי אחר מזה שנקבע בו ‪ ,‬אשר אינו כולל פיצוי בשל הפסד בדמי שכירות‪.‬‬

‫סיכום‬
‫‪ .55‬התביעה מתקבלת‪ .‬אני מאשר את ביצוע העבודות ברכוש המשותף מכח תמ"א ‪ 38‬בבית‬
‫המשותף ברח' הדס ‪ ,10‬הרשום כגוש ‪ 2088‬חלקה ‪ 9‬בפנקס הבתים המשותפים‪ ,‬בהתאם‬
‫להחלטת המוסד התכנוני ובכפוף למילוי מלוא תנאי היתר הבניה בגין הפרויקט‪ ,‬ובכפוף‬
‫לתנאים אלו‪:‬‬

‫א‪ .‬ההסכם עליו נדרשים הנתבעים ‪ 4-5‬לחתום יכלול את השיפורים והשינויים שהוכנסו בו‬
‫ואשר עוגנו בהסכמים בין התובעים לנתבעים ‪ 1-3‬שקיבלו תוקף של פסק דין‪.‬‬
‫ב‪ .‬תוך ‪ 30‬יום לאחר חתימת הנתבעים על ההסכם המתוקן‪ ,‬תבוצע ותושלם המחאת זכויות‬
‫החברה היזמית מכח הסכם זה לידי חברת מ‪ .‬נחמיאס התחדשות עירונית בע"מ‪ ,‬ח‪.‬פ‪.‬‬
‫‪.516810215‬‬
‫ג‪ .‬מ‪ .‬נחמיאס התחדשות עירונית בע"מ תפעל בהקדם האפשרי לקבלת אישור בדבר ליווי‬
‫בנקאי עבור הפרויקט‪ .‬הפרויקט לא יבוצע על ידה‪ ,‬בלא ליווי בנקאי‪.‬‬
‫ד‪ .‬בכפוף לאמור לעיל‪ ,‬ככל שמי מהנתבעים ‪ 4-5‬לא יחתום על ההסכם בתוך ‪ 7‬ימים מיום‬
‫קבלת פסק דין זה‪ ,‬אני ממנה בזאת את עו"ד יפעת בן אבי בראון מ‪.‬ר ‪ 49953‬להתקשר‬
‫ולחתום בשמם על כל המסמכים הדרושים לצורך ביצוע עבודות החיזוק והקשור בהם‪,‬‬
‫לרבות‪ ,‬על ההסכם עם היזם ו‪/‬או החברה החדשה; על ייפוי כוח; על הסכמים עם רוכשי‬
‫הדירות החדשות‪ ,‬על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם רישום‪/‬תיקון‪/‬ביטול צו רישום‬
‫הבית המשותף לצורך מימוש תכנית החיזוק; על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם‬
‫רישום הערות אזהרה לטובת היזם ולטובת רוכשי הדירות החדשות; לרשום משכנתאות‬
‫ו‪/‬או שיעבוד לטובת בנק או מוסד פיננסי ברכוש המשותף )לרבות ביחידה רישומית חדשה‬
‫שתוצא ממנו לצורך הנ"ל(; על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם תיקון צו רישום הבית‬
‫המשותף לצורך רישום הדירות החדשות לאחר השלמת עבודות החיזוק והקמת הבית‬
‫מחדש; על הבקשות ושטרי המכר להעברת הבעלות על שם הרוכשים; על בקשות‬
‫ומסמכים הדרושים על ידי העירייה‪ ,‬מוסדות התכנון ועל הטפסים והמסמכים‬
‫הדרושים ע"י רשות המיסים‪.‬‬

‫הוצאות ההליך‬

‫עמוד ‪11‬‬

עמוד מקור 12

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫רחובות ‪ -‬שלוחת אשדוד‬
‫מס' תיק‪12/37/2024 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .56‬בתיק זה התנהל קדם משפט‪ ,‬הוגשו תצהירי עדות ראשית והתקיים דיון הוכחות בסופו נשמעו‬
‫סיכומים בעל פה‪ .‬הנתבעים לא חזרו בהם מעיקר טענותיהם בשום שלב ודבר לא הפיס את‬
‫דעתם‪ .‬ניסיון ממושך בתום שמיעת הסיכומים לגבש מתווה הכולל חתימה של הנתבעים על‬
‫ההסכם המתוקן נכשל בשל התעקשות שלא מן העניין‪ .‬משנדחו טענות ההגנה לאחר דיון ופסק‬
‫דין מנומק ראוי לפסוק לחובת הנתבעים את הוצאות ההליך‪.‬‬
‫‪ .57‬בענייננו‪ ,‬התובעים לא הגישו אסמכתאות לעניין הוצאותיהם‪ ,‬לפיכך מצאתי להנחות את עצמי‬
‫עפ"י התעריף המינימלי המומלץ של לשכת עו"ד‪.‬‬
‫‪ .58‬הנתבעת ‪ 4‬והנתבע ‪ 5‬ישלמו לידי התובעים‪ ,‬כל אחד בנפרד‪ ,‬הוצאות ההליך הכוללות אגרה‬
‫ושכ"ט עו"ד‪ ,‬בסך של ‪ .₪ 3,500‬סכום זה ישולם בתוך ‪ 30‬יום‪ ,‬שאם לא כן‪ ,‬יישא סכום זה‬
‫הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום שנקבע לתשלום ועד מועד התשלום המלא בפועל‪.‬‬

‫ניתן ביום ‪ 15‬אוקטובר ‪ ,2024‬י"ג תשרי י"ד כסלו תשפ"התשפ"ה‪ ,‬בהעדר‪.‬‬

‫___________________‬
‫אלעד אזר‬
‫מפקח על רישום מקרקעין‬

‫עמוד ‪12‬‬