# תיק 7/109/2023

פסק דין · 2024-08-18 · נתניה · ארז שטיינברג

עותק זה נוצר אוטומטית מטקסט שחולץ מן המסמך הציבורי. הוא אינו DOCX רשמי ויש לאמת כל ציטוט ומספר עמוד מול ה־PDF.

עמוד מקור 1

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' תיק‪7/109/2023 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין‬
‫ארז שטיינברג‬

‫שנהר בתיה‬         ‫‪1‬‬                    ‫תובעים‬
‫פרץ בן‬      ‫‪2‬‬
‫בן שאול כרמל‬        ‫‪3‬‬
‫גריינר יעקב‬       ‫‪4‬‬
‫דיין מלכה מיכל‬        ‫‪5‬‬
‫שפירא יונה‬        ‫‪6‬‬
‫באמצעות ב"כ‪ :‬עו"ד נחום משה‬
‫רח' גונן ‪ ,15‬ת‪.‬ד ‪ ,7016‬פתח תקווה‬

‫נגד‬
‫וילק אשר‬                              ‫נתבע‬
‫רח' טשרניחובסקי ‪ ,22/4‬הרצליה‬

‫פסק דין‬
‫‪1‬‬   ‫עניינה של תובענה זו‪ ,‬בבקשה לאישור ביצוע עבודות על פי סעיף ‪ 5‬לחוק המקרקעין )חיזוק‬
‫‪2‬‬   ‫בתים משותפים מפני רעידות אדמה(‪ ,‬תשס"ח‪) 2008-‬להלן‪" :‬חוק החיזוק"( בבית משותף‬
‫‪3‬‬   ‫הידוע כגוש ‪ 6528‬חלקה ‪ 40‬וממוקם ברחוב טשרניחובסקי ‪ 22‬הרצליה )להלן‪" :‬הבית‬
‫‪4‬‬                                           ‫המשותף"(‪ ,‬וזאת חרף התנגדות הנתבע לביצוען‪.‬‬
‫‪5‬‬                                                              ‫הרקע ומהלך הדיון בקצרה‬
‫‪6‬‬   ‫מדובר בבית משותף המורכב ממבנה אחד בן שלוש קומות על גבי עמודים‪ .‬התובעים הם‬          ‫‪.1‬‬
‫‪7‬‬   ‫הבעלים של ‪ 5‬מתוך ‪ 6‬דירות בבית המשותף‪ .‬הנתבע הוא הבעלים של דירה אחת בבית‬
‫‪8‬‬                                                ‫המשותף הידועה כתת חלקה מס' ‪.4‬‬
‫‪9‬‬   ‫על פי הנטען בכתב התביעה‪ ,‬ביום ‪ 4.9.2019‬התקשרו התובעים עם פזנת טאובר חברה לבניין‬    ‫‪.2‬‬
‫‪10‬‬   ‫בע"מ )להלן‪" :‬החברה היזמית"( בהסכם לביצוע פרויקט תמ"א ‪) 38‬חיזוק( בבית המשותף‬
‫‪11‬‬                      ‫)ר' נספח ג' למוצגי התביעה( )להלן‪" :‬הפרויקט" ו‪" -‬הסכם התמ"א"(‪.‬‬
‫‪12‬‬   ‫במסגרת הפרויקט התחייבה החברה היזמית לבצע עבודות לחיזוק הבית המשותף מפני‬            ‫‪.3‬‬
‫‪13‬‬   ‫רעידות אדמה‪ ,‬ובכלל זאת התחייבה החברה לשפץ את חזיתות הבית ולחדש את תשתיותיו‪,‬‬
‫‪14‬‬                                 ‫להוסיף מעלית ולהקים חניון רובוטי לצד חניות עיליות‪.‬‬
‫‪15‬‬   ‫כמו כן‪ ,‬התחייבה החברה היזמית להוסיף ממ"ד‪ ,‬מרפסת שמש ולהגדיל את שטחה של כל‬          ‫‪.4‬‬
‫‪16‬‬   ‫דירה בבית המשותף ב‪ 7-‬מ"ר‪ ,‬וזאת בתמורה לקבלת זכויות הבניה החלות על המקרקעין‬
‫‪17‬‬                   ‫מכוח תמ"א ‪ 38‬ותכנית הר‪ 2213/‬שהיא תכנית לפי סעיף ‪ 23‬לתמ"א ‪.38‬‬

‫עמוד ‪1‬‬

עמוד מקור 2

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' תיק‪7/109/2023 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪1‬‬   ‫בהחלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה מיום ‪) 21.2.2023‬מוצג ד' למוצגי התביעה(‬     ‫‪.5‬‬
‫‪2‬‬   ‫אושרה בתנאים בקשת החברה היזמית למתן היתר בניה לפרויקט‪ ,‬לפי סעיף ‪ 1‬לחוק‬
‫‪3‬‬   ‫החיזוק‪ ,‬הכוללת תוספת של ‪ 2.5‬קומות ו‪ 7-‬דירות מגורים חדשות כולל שתי דירות גן‪ ,‬באופן‬
‫‪4‬‬        ‫שבו בבית המשותף לאחר שיחוזק ויעובה יהיו ‪ 6.5‬קומות ו‪ 13-‬יחידות דיור בסך הכול‪.‬‬
‫‪5‬‬   ‫הנתבע ממאן לחתום על הסכם התמ"א ומתנגד לביצוע הפרויקט‪ ,‬על כן עותרים התובעים‬          ‫‪.6‬‬
‫‪6‬‬   ‫בתביעה שלפניי לאשר ביצוע העבודות הנדרשות למרות העדר הסכמת הנתבע מכוח סעיף ‪5‬‬
‫‪7‬‬                                                                   ‫לחוק החיזוק‪.‬‬
‫‪8‬‬   ‫לאחר שהגיש הנתבע כתב הגנה נערך ביום ‪ 20.11.2023‬קדם משפט שבסיומו נקבע התיק‬           ‫‪.7‬‬
‫‪9‬‬                               ‫להוכחות וכן נקבע בהחלטה לוח זמנים להגשת ראיות‪.‬‬
‫‪10‬‬   ‫ביום ‪ 27.12.2023‬הגישו התובעים תצהירי עדות ראשית של מר עוזי מוראד )מטעם החברה‬        ‫‪.8‬‬
‫‪11‬‬   ‫היזמית( ושל תובעת ‪ 1‬גב' בתיה שנהר‪ .‬ביום ‪ 8.2.2024‬הגיש הנתבע תצהיר עדות ראשית‬
‫‪12‬‬                                                                         ‫מטעמו‪.‬‬
‫‪13‬‬   ‫ביום ‪ 12.2.2024‬נערכה ישיבת הוכחות שבה נחקרו עדי התביעה וההגנה‪ .‬לאחר סיום ישיבת‬      ‫‪.9‬‬
‫‪14‬‬   ‫ההוכחות הגישו הצדדים סיכומים בכתב מטעמם‪ :‬התובעים ביום ‪ 6.3.2024‬והנתבע ביום‬
‫‪15‬‬     ‫‪ .17.4.2024‬בהמשך‪ ,‬הוגשה לתיק הודעת עדכון בנוגע לעתירה מנהלית אותה הגיש הנתבע‪.‬‬
‫‪16‬‬           ‫‪ .10‬יצוין כי במהלך הדיון בתיק זה הנתבע – שהוא עורך‪-‬דין בהשכלתו‪ ,‬ייצג את עצמו‪.‬‬
‫‪17‬‬                                       ‫‪ .11‬אביא להלן את עיקרי טענות הצדדים בסיכומיהם‪.‬‬
‫‪18‬‬                                                                   ‫תמצית טענות התובעים‬
‫‪19‬‬   ‫‪ .12‬על רקע מצבו הרעוע של הבניין שנבנה לפני עשרות שנים‪ ,‬מנסים במשך מס' שנים הבעלים‬
‫‪20‬‬   ‫של ‪ 5‬מתוך ‪ 6‬הדירות בבית המשותף לפעול לשם חיזוק הבניין מפני רעידות אדמה ולמגן את‬
‫‪21‬‬                          ‫דירותיהם‪ ,‬בטרם תוציא העירייה מיוזמתה צו מבנה מסוכן לבית‪.‬‬
‫‪22‬‬   ‫‪ .13‬הנתבע שהוא דייר בבית המשותף מזה ‪ 50‬שנה‪ ,‬טרפד לאורך השנים כל ניסיון של הדיירים‬
‫‪23‬‬   ‫לשפר את מצבם ולהביא יזמים לבניין לשם ביצוע פרויקט תמ"א והוא מתנגד לכל יוזמה‬
‫‪24‬‬                                       ‫שכזו בטענות שונות ומשונות שכולן בלתי ענייניות‪.‬‬
‫‪25‬‬   ‫‪ .14‬לטענת התובעים‪ ,‬הנתבע הוא פשוט "דייר סרבן" המתנגד בכל דרך שהיא לחיזוק המבנה‬
‫‪26‬‬           ‫וגם התנגדותו לביצוע הפרויקט דנן אינה סבירה ועניינית אלא "לשם ההתנגדות"‪.‬‬
‫‪27‬‬   ‫‪ .15‬התובעים ציינו כי במסגרת ההליך דנן התברר כי קניינו של הנתבע אינו צפוי להיפגע‬
‫‪28‬‬   ‫כתוצאה מביצוע הפרויקט אלא בדיוק להפך ‪ -‬קניינו יושבח‪ ,‬בתוך כך תורחב דירתו‬
‫‪29‬‬   ‫ותשודרג ולא ייגרע ממנה שטח‪ ,‬וביחס לחניה הצמודה לדירתו‪ ,‬הוכיחו התובעים כי‬
‫‪30‬‬   ‫במסגרת התכנון העדכני – החניה לא תמוקם במתקן החניה הרובוטי כשאר הדיירים‪ ,‬אלא‬
‫‪31‬‬              ‫תישאר במיקומה הנוכחי‪ ,‬ואף תשתפר יכולת תמרון הכניסה אל החניה וממנה‪.‬‬

‫עמוד ‪2‬‬

עמוד מקור 3

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' תיק‪7/109/2023 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪1‬‬   ‫‪ .16‬התובעים סבורים כי טענת הנתבע לפיה מודר‪ ,‬לא שותף או שהוסתר ממנו מידע הקשור‬
‫‪2‬‬   ‫לפרויקט במתכונתו הנוכחית ‪ -‬לא הוכחה‪ .‬הנכון הוא שהניסיונות לרתום את הנתבע העלו‬
‫‪3‬‬               ‫חרס בשל חוסר רצונו לשתף פעולה ועל רקע ניסיונותיו בעבר למנוע כל יוזמה‪.‬‬
‫‪4‬‬   ‫‪ .17‬בהקשר זה‪ ,‬עמדו התובעים על כך שטענות הנתבע שלפיהן התכניות העדכניות של הפרויקט‬
‫‪5‬‬   ‫לא היו מוכרות לו‪ ,‬אינן מתיישבות עם העובדה כי נקט מיוזמתו במספר הליכים משפטיים‬
‫‪6‬‬   ‫המוכוונים נגד אישורו של הפרויקט במוסדות התכנון ובפרט כשבמסגרת ניהול הליכים אלו‬
‫‪7‬‬                                                  ‫– הוצגו בפניו התכניות המעודכנות‪.‬‬
‫‪8‬‬   ‫‪ .18‬כאן המקום לציין‪ ,‬כי הנתבע הגיש התנגדות לועדה המקומית לתכנון ובניה לבקשה למתן‬
‫‪9‬‬   ‫היתר בניה לפרויקט‪ .‬לאחר שהתנגדותו נדחתה והועדה המקומית אישרה את הבקשה‬
‫‪10‬‬   ‫בתנאים‪ ,‬הגיש הנתבע ערר לוועדת הערר המחוזית בתל אביב‪ .‬בהחלטת וועדת הערר מיום‬
‫‪11‬‬   ‫‪) 31.7.2023‬בערר שמספרו הר‪ (1014/0323/‬נדחה ערר הנתבע )נספח י' למוצגי התביעה(‪ .‬כנגד‬
‫‪12‬‬   ‫החלטת ועדת הערר הגיש הנתבע עתירה מנהלית ועתירה זו נדחתה ביום ‪ 18.4.2024‬לאחר‬
‫‪13‬‬   ‫שהנתבע נעתר להמלצת בית המשפט לעניינים מנהליים וחזר בו מעתירתו )עת"מ ‪-48544-12‬‬
‫‪14‬‬                                                       ‫‪ 23‬הודעות עדכון מיום ‪.(30.4.2024‬‬
‫‪15‬‬   ‫‪ .19‬עוד עמדו התובעים על כך שהתנגדויות וטרוניות הנתבע אשר מתייחסות לחוסר סבירות‬
‫‪16‬‬   ‫תנאי הסכם התמ"א לא הוכחו שכן מדובר בהסכם סביר ומקובל בתנאי השוק הקיימים‬
‫‪17‬‬                          ‫אשר נוסח לאחר מו"מ עם ב"כ הדיירים‪ ,‬עוה"ד עידו שמואלי‪.‬‬
‫‪18‬‬   ‫‪ .20‬רק כדי להמחיש את האבסורד שבהתנגדות הנתבע להוראות ההסכם‪ ,‬הפנו התובעים לכך‬
‫‪19‬‬   ‫שהנתבע מתנגד לחתימה על יפויי כוח מכל סוג – מסמך שהוא הכרחי לביצוע פעולות‬
‫‪20‬‬   ‫משפטיות שונות במסגרת פרויקט להקמת דירות חדשות ורישומן על שם הרוכשים‪,‬‬
‫‪21‬‬   ‫והתחמק ממתן תשובה עניינית שנשאל לפשר התנגדותו‪ .‬עוד הפנו התובעים לכך שהנתבע‬
‫‪22‬‬   ‫מתנגד גם לתנאי בהסכם שעניינו תיעוד הדירות טרם תחילת העבודות ושתכליתו היא‬
‫‪23‬‬                    ‫מניעת מחלוקת או הסדרת פיצוי אם תיפגע הדירה כתוצאה מהעבודות‪.‬‬
‫‪24‬‬   ‫‪ .21‬טענת הנתבע לחוסר איזון בתמורות שמקבלים הדיירים‪ ,‬מתייחסת לכך שאחת מבעלי‬
‫‪25‬‬   ‫הדירות בבית אשר חלק מחנייה הצמודה לדירתה הופקע בעבר תקבל מקום חניה במתקן‬
‫‪26‬‬   ‫החניה הרובוטי‪ .‬לשיטת התובעים‪ ,‬התנגדות הנתבע למתן תמורה זו‪ ,‬מועלית בחוסר תום לב‬
‫‪27‬‬   ‫ומתוך צרות עין מובהקת‪ ,‬ואין בה להצדיק את מניעת הוצאתו של הפרויקט אל הפועל על‬
‫‪28‬‬                                                      ‫יתרונותיו הרבים לבעלי הדירות‪.‬‬
‫‪29‬‬   ‫‪ .22‬לבסוף‪ ,‬הדגישו התובעים כי גם אם קיימת פגיעה כלשהי בזכות הקניין של הנתבע‬
‫‪30‬‬   ‫)ולשיטתם אין פגיעה כזו כלל‪ ,‬ההפך( מדובר בפגיעה מינימאלית אשר אינה יכולה לעמוד‬
‫‪31‬‬   ‫מול זכות הקניין של הרוב שמעוניין בפרויקט על תועלותיו המרובות – חיזוק הבניין מפני‬
‫‪32‬‬   ‫רעידות אדמה העלולה להתרגש בכל יום‪ ,‬מיגון כלל הדירות ובפרט בעת המלחמה בו מצויה‬
‫‪33‬‬   ‫מדינת ישראל‪ ,‬הגדלת הדירות והעלאת ערכן‪ ,‬שדרוג הרכוש המשותף ואיכות חייהם של כלל‬
‫‪34‬‬                                                                ‫דיירי הבית המשותף‪.‬‬

‫עמוד ‪3‬‬

עמוד מקור 4

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' תיק‪7/109/2023 :‬‬                                           ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪1‬‬                                                                   ‫תמצית טענות הנתבע‬
‫‪2‬‬                           ‫‪ .23‬הסכם התמ"א והפרויקט פוגעים שלא כדין בזכויותיו ובקניינו‪.‬‬
‫‪3‬‬   ‫‪ .24‬אשר לחניה הצמודה לדירתו‪ ,‬הנתבע ציין כי הצהרת היזם במסגרת ההליך דנן כי חנייתו‬
‫‪4‬‬   ‫תישאר במקומה נטענה באופן סתמי‪ ,‬ללא מידע מספק ופירוט באשר למידותיה המדויקות‬
‫‪5‬‬   ‫של החניה‪ ,‬מיקומה‪ ,‬יכולת התמרון‪ ,‬וללא מתן ערבות בנקאית הולמת‪ .‬בכך‪ ,‬נפגעת באופן‬
‫‪6‬‬                                     ‫לא מידתי ובניגוד לפסקת ההגבלה זכותו הקניינית‪.‬‬
‫‪7‬‬   ‫‪ .25‬מעבר לאמור‪ ,‬סבור הנתבע כי למפקח על רישום מקרקעין אין כלל סמכות לאשר עבודות‬
‫‪8‬‬                                                   ‫חיזוק שיפגעו בחנייתו הפרטית‪.‬‬
‫‪9‬‬   ‫‪ .26‬הנתבע מתנגד לשינויים פנימיים בדירתו‪ ,‬ולשיטתו מדובר בפגיעה בלתי מידתית בקניינו‪,‬‬
‫‪10‬‬   ‫ביכולת השימוש וההנאה מדירתו‪ ,‬בביטחונו ובפרטיותו‪ ,‬בכלל זאת‪ ,‬מתנגד הנתבע לשינוי או‬
‫‪11‬‬                          ‫הזזת קירות חוץ בדירתו בין אם הדבר מקטין או מגדיל את דירתו‪.‬‬
‫‪12‬‬   ‫‪ .27‬הנתבע מתנגד לגריעת שטח מהחצר ‪ -‬שהיא רכוש משותף‪ ,‬והצמדת שטח זה לדירות הגן‬
‫‪13‬‬   ‫שייבנו על ידי החברה היזמית‪ ,‬שכן הצמדת גינה או חצר לדירה אינה נחוצה לחיזוק מהפן‬
‫‪14‬‬                   ‫הכלכלי והיא פוגעת באופן בלתי מידתי בזכויות הנתבע ברכוש המשותף‪.‬‬
‫‪15‬‬   ‫‪ .28‬לשיטת הנתבע‪ ,‬הסכם התמ"א מקפח את בעלי הדירות ומוטה כלפי החברה היזמית וכולל‬
‫‪16‬‬   ‫הוראות שאינן סבירות‪ ,‬בתוך כך נקבעו בהסכם בטוחות וערבויות אשר אינן מספקות הגנה‬
‫‪17‬‬   ‫ראויה לבעלי הדירות ואף מסכנות אותם‪ ,‬כדוגמת ערבות ביצוע בסך של ‪ 400,000‬ש"ח‬
‫‪18‬‬   ‫בלבד‪ ,‬כן כולל ההסכם תנאים שונים הכוללים ויתור גורף על טענות או זכויות‪ ,‬לוחות זמנים‬
‫‪19‬‬   ‫בלתי סבירים‪ ,‬פיצוי מוסכם נמוך וללא ערבויות‪ ,‬וכן התחייבויות שונות של בעלי הדירות‬
‫‪20‬‬   ‫כלפי רוכשי הדירות החדשות וכלפי הגוף אשר מממן את הפרויקט‪ ,‬אשר הנתבע אינו מוכן‬
‫‪21‬‬                                                                      ‫לקחת על עצמו‪.‬‬
‫‪22‬‬   ‫‪ .29‬הנתבע ציין כי הוא מתנגד לכל הוראה בהסכם המחייבת אותו לאפשר את צילום דירתו תוך‬
‫‪23‬‬   ‫פגיעה בפרטיותו ולהוראות בדבר קביעת מנגנון בוררות המגבילות את זכות הגישה של‬
‫‪24‬‬                                                                ‫הנתבע לערכאות‪.‬‬
‫‪25‬‬   ‫‪ .30‬נוסף על כך‪ ,‬טוען הנתבע כי קיים חוסר שוויון בחלוקת התמורות בפרויקט‪ ,‬כשבמסגרת זו‬
‫‪26‬‬   ‫ניתנת תמורה עודפת ובלתי‪-‬שוויונית לבעלים של תת חלקה מס' ‪ 1‬אשר חלק מחנייתה‬
‫‪27‬‬   ‫הופקע בעבר ובכל זאת ניתנת לה חניה‪ .‬תמורה זו‪ ,‬כך סבור הנתבע‪ ,‬מגלמת הטבה בלתי‬
‫‪28‬‬      ‫מוצדקת של מאות אלפי ש"ח‪ ,‬ובשל כך עליה לשלם תשלומי איזון לדיירי הבית המשותף‪.‬‬
‫‪29‬‬   ‫‪ .31‬הנתבע סבור כי התובעים התרשלו בבחירת החברה היזמית‪ ,‬לא בדקו את איתנותה‬
‫‪30‬‬   ‫הכלכלית‪ ,‬לרבות את דבר קיומן של תביעות משפטיות נגד החברה היזמית או נגד מר‬
‫‪31‬‬   ‫מוראד מטעמה‪ .‬הנתבע מוסיף וטוען כי התובעים התנהלו כלפיו בחוסר תום לב בכך‬
‫‪32‬‬   ‫שהסתירו ממנו כל מידע הקשור לפרויקט לרבות פגישות ומו"מ שקיימו עם החברה היזמית‬
‫‪33‬‬                                                ‫ומידרו אותו כליל מכל מידע רלוונטי‪.‬‬

‫עמוד ‪4‬‬

עמוד מקור 5

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' תיק‪7/109/2023 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪1‬‬                                                                            ‫דיון והכרעה‬
‫‪2‬‬   ‫‪ .32‬ראשית‪ ,‬וכנקודת מוצא לדיון חשוב להדגיש כי עסקינן בפרויקט לחיזוק הבית המשותף‬
‫‪3‬‬   ‫מפני רעידות אדמה שנועד להצלת חיי אדם‪ ,‬הן של בעלי הדירות בבית והן של עוברי אורח‬
‫‪4‬‬                     ‫אשר עלולים להיפגע מקריסתו של בית בלתי מחוזק בעת רעידת אדמה‪.‬‬
‫‪5‬‬                   ‫‪ .33‬אין מדובר בגוזמה או בהפרזה מילולית‪ ,‬אלא בתיאור הדברים כפשוטם‪.‬‬
‫‪6‬‬   ‫‪ .34‬עוד אציין כי פרויקט החיזוק דנן כולל גם הקמת ממ"דים לבעלי הדירות‪ ,‬שדומה שעל‬
‫‪7‬‬                   ‫חשיבותם במציאות הנוכחית במדינת ישראל אין ולא יכול להיות חולק‪.‬‬
‫‪8‬‬   ‫‪ .35‬על רקע האמור‪ ,‬לאחר ששמעתי את טענות וראיות הצדדים‪ ,‬מצאתי בנסיבות התיק דנן‬
‫‪9‬‬   ‫להעדיף את עמדת רוב בעלי הדירות ולאשר את ביצוע העבודות ברכוש המשותף‪ ,‬חרף‬
‫‪10‬‬                                                ‫התנגדותו של הנתבע‪ .‬להלן נימוקיי‪.‬‬
‫‪11‬‬                                                                          ‫רקע נורמטיבי‬
‫‪12‬‬   ‫‪ .36‬טרם דיון בטעמי התנגדותו של הנתבע‪ ,‬והגם שרבות כבר נכתב ונפסק על תכליתה‬
‫‪13‬‬   ‫וחשיבותה של תמ"א ‪ 38‬שנועדה לחזק בתים מפני רעידות אדמה )ר' למשל‪ :‬רע"א ‪1002/14‬‬
‫‪14‬‬   ‫שומרוני נ' קופמן )פורסם בנבו‪) (9.7.2014 ,‬להלן‪" :‬עניין שומרוני"(; עש"א )מחוזי ת"א(‬
‫‪15‬‬   ‫‪ 50506-09-19‬סיגל יעל נ' עמנואל באומלשפינר )פורסם בנבו‪) (15.1.2020 ,‬להלן‪" :‬עניין‬
‫‪16‬‬   ‫באומלשפינר"( וכן עש"א )מחוזי ת"א( ‪ 7187-10-19‬ילין נ' גורן )פורסם בנבו‪,(27.4.2020 ,‬‬
‫‪17‬‬                                                           ‫אעמוד להלן על עיקרי הדברים‪.‬‬
‫‪18‬‬   ‫‪ .37‬תמ"א ‪ 38‬מעניקה שורה של תמריצים כלכליים ותכנוניים שנועדו לעודד את בעלי דירות‬
‫‪19‬‬   ‫לחזק ולשפר את עמידות המבנים שבבעלותם מפני רעידות אדמה‪ ,‬על רקע האינטרס‬
‫‪20‬‬      ‫הציבורי החשוב בצמצום הסיכון לחיי אדם ולנזק לרכוש הצפויים מרעידת אדמה חזקה‪.‬‬
‫‪21‬‬   ‫‪ .38‬במסגרת זו‪ ,‬מציעה תמ"א ‪ 38‬שני מסלולים שונים לחיזוק מבנים על מנת שיעמדו בתקן‬
‫‪22‬‬                                                                ‫לרעידות אדמה‪:‬‬
‫‪23‬‬   ‫הראשון‪ ,‬חיזוק באמצעות עיבוי המבנה הקיים ללא הריסתו‪ .‬במסלול זה‪ ,‬נדרש לחזק את‬
‫‪24‬‬              ‫המבנה הקיים מבחינה הנדסית על מנת שהבית יעמוד בתקן לרעידות אדמה;‬
‫‪25‬‬   ‫השני‪ ,‬הריסת המבנה והקמתו מחדש‪ .‬במסלול זה‪ ,‬לא נדרש לבצע חיזוק למבנה הקיים‪,‬‬
‫‪26‬‬   ‫אלא המבנה כולו נהרס ותחתיו נבנה מבנה חדש העומד בתקנים עדכניים )לרבות עמידות‬
‫‪27‬‬                                                             ‫בפני רעידות אדמה(‪.‬‬
‫‪28‬‬                                               ‫המסלול הראשון הוא הרלוונטי לענייננו‪.‬‬
‫‪29‬‬   ‫‪ .39‬כצעד משלים ליישומה של תמ"א ‪ 38‬נחקק חוק החיזוק כשמטרתו העיקרית היא להקל על‬
‫‪30‬‬   ‫האפשרות להוציא אל הפועל פרויקטים לפי תמ"א ‪ 38‬באמצעות הורדת רף ההסכמה הדרוש‬
‫‪31‬‬   ‫על פי חוק המקרקעין‪ ,‬התשכ"ט‪) 1969-‬להלן‪" :‬חוק המקרקעין"(‪ ,‬לשם ביצוע עבודה ברכוש‬
‫‪32‬‬                                                                         ‫משותף‪.‬‬

‫עמוד ‪5‬‬

עמוד מקור 6

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' תיק‪7/109/2023 :‬‬                                               ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪1‬‬   ‫‪ .40‬אמנם‪ ,‬לשם ביצוע עבודות ברכוש המשותף שמטרתן הוצאת חלקים מהרכוש המשותף לשם‬
‫‪2‬‬   ‫הרחבת דירות או בניית דירה חדשה או יותר )במסלול חיזוק ועיבוי המבנה(‪ ,‬נדרש שיעור‬
‫‪3‬‬   ‫הסכמה של ‪ 100%‬מקרב בעלי הדירות בבית המשותף‪ ,‬אך רשאי המפקח לאשר את ביצוע‬
‫‪4‬‬             ‫העבודות על פי תביעה של בעלי דירות שבבעלותם ‪ 66%‬מהדירות בבית המשותף‪.‬‬
‫‪5‬‬                                    ‫‪ .41‬וכך קובע סעיף ‪ 5‬לחוק החיזוק בנוסחו נכון להיום‪:‬‬
‫‪6‬‬   ‫‪) .5‬א( ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה אחת או יותר‪ ,‬לרבות‬
‫‪7‬‬   ‫הוצאת חלקים מהרכוש המשותף לשם התקנת מקומות חניה והצמדתם לדירה או לדירות‬
‫‪8‬‬   ‫כאמור‪ ,‬טעון החלטה מראש של כל בעלי הדירות‪ ,‬כאמור בחוק המקרקעין; ואולם רשאי‬
‫‪9‬‬   ‫המפקח‪ ,‬אף אם לא התקבלה על כך החלטה מראש של כל בעלי הדירות בבית המשותף‪,‬‬
‫‪10‬‬   ‫לאשר את ביצוע העבודה‪ ,‬על פי תביעה של בעלי הדירות שבמועד הגשת התביעה היו‬
‫‪11‬‬   ‫בבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף ושני שלישים מהרכוש המשותף היו‬
‫‪12‬‬   ‫צמודים לדירותיהם‪ ,‬ובלבד שנתן לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את‬
‫‪13‬‬                                                                          ‫טענותיו‪.‬‬
‫‪14‬‬   ‫)ב( אישר המפקח ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה כאמור‬
‫‪15‬‬   ‫בסעיף קטן )א(‪ ,‬רשאי הוא להתנותה בתנאים וכן ליתן הוראות לעניין סדרי הרישום‬
‫‪16‬‬   ‫בלשכת רישום המקרקעין; כן רשאי המפקח‪ ,‬אם ראה שבנסיבות העניין קיימת הצדקה‬
‫‪17‬‬   ‫לעשות כן‪ ,‬למנות אדם שהוא עורך דין או רואה חשבון‪ ,‬ושאינו בעל דירה בבית המשותף‬
‫‪18‬‬   ‫שלגביו אושר ביצוע העבודה כאמור‪ ,‬אשר יהיה מוסמך‪ ,‬בהתאם להוראות המפקח‪,‬‬
‫‪19‬‬   ‫להתקשר בשם כל בעלי הדירות בבית המשותף לשם בניית הדירה החדשה ולהעברת‬
‫‪20‬‬                                                             ‫זכויות בה לאחר מכן‪.‬‬
‫‪21‬‬   ‫)ב‪ (1‬בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א(‪ ,‬לא יאשר המפקח את ביצוע העבודות כאמור‬
‫‪22‬‬                                                             ‫בסעיף קטן )א( –‬
‫‪23‬‬   ‫)‪ (1‬אם אחד מבעלי הדירות הוא קשיש או אדם המרותק לביתו באופן קבוע‪ ,‬אלא אם כן‬
‫‪24‬‬   ‫הוצעו לבעל הדירה שמתקיים בו האמור מגורים חלופיים לתקופת ביצוע העבודות‪ ,‬ואם‬
‫‪25‬‬   ‫בעל הדירה או בן משפחתו המתגורר עמו דרך קבע הוא אדם עם מוגבלות – המגורים‬
‫‪26‬‬   ‫החלופיים שהוצעו לו כוללים התאמות‪ ,‬ככל שהיו בדירות בעל הדירה או ככל שהן‬
‫‪27‬‬                        ‫מתחייבות ממאפייניהם של המגורים החלופיים; בסעיף קטן זה –‬
‫‪28‬‬                ‫"אדם עם מוגבלות" ו"התאמות" – כהגדרתם בסעיף ‪)2‬ג( לחוק פינוי ובינוי;‬
‫‪29‬‬   ‫"קשיש" – בעל דירה בבית המשותף שבמועד שבו נחתמה עסקה ראשונה לפי תכנית‬
‫‪30‬‬                        ‫החיזוק‪ ,‬מלאו לו‪ ,‬על פי הרישום במרשם האוכלוסין‪ 75 ,‬שנים;‬
‫‪31‬‬   ‫)‪ (2‬אם בעל דירה התנגד בשל אחת הנסיבות המפורטות בפסקאות )‪ (3) ,(1‬ו‪ (4)-‬לסעיף‬
‫‪32‬‬       ‫‪)2‬ב( חוק פינוי ובינוי‪ ,‬יחולו הוראות אותו סעיף‪ ,‬בשינויים המחויבים ובשינויים אלה‪:‬‬

‫עמוד ‪6‬‬

עמוד מקור 7

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' תיק‪7/109/2023 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪1‬‬           ‫)א( בכל מקום‪ ,‬במקום "עסקת פינוי ובינוי" יקראו "עסקה לפי תוכנית החיזוק";‬
‫‪2‬‬                  ‫)ב( לעניין פסקה )‪ ,(1‬שמאי פינוי ובינוי יהיה שמאי שמונה לפי סעיף ‪6‬א‪.‬‬
‫‪3‬‬   ‫)ג( הוראות סימן ד' בפרק ו' לחוק המקרקעין יחולו על הדיון לפי סעיף זה בפני המפקח‪,‬‬
‫‪4‬‬                                                               ‫בשינויים המחויבים‪.‬‬
‫‪5‬‬   ‫)ד( דירה חדשה שהוחלט על בנייתה בהתאם להוראות סעיף זה תהא בבעלותם של מי‬
‫‪6‬‬   ‫שערב ביצוע העבודה היו בעלי דירות בבית המשותף‪ ,‬לפי החלק ברכוש המשותף הצמוד‬
‫‪7‬‬                                                                    ‫לכל דירה‪.‬‬

‫‪8‬‬   ‫‪ .42‬כאמור‪ ,‬בסעיף זה נקבע כי בתביעה שעילתה בסעיף ‪ 5‬לחוק החיזוק על המפקח ליתן "לכל‬
‫‪9‬‬                                ‫בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את טענותיו"‪.‬‬
‫‪10‬‬   ‫‪ .43‬לשם הפעלת סמכות המפקח על רישום מקרקעין לצורך אישורן של העבודות בהתאם‬
‫‪11‬‬   ‫לתמ"א ‪ ,38‬התווה בית המשפט העליון בעניין שומרוני את האופן שבו תיבחן התביעה על‬
‫‪12‬‬   ‫ידי המפקח בהתאם להוראת סעיף ‪ 5‬לחוק החיזוק ואת השיקולים שעל המפקח לתת את‬
‫‪13‬‬                                                                      ‫דעתו אליהם‪:‬‬
‫‪14‬‬   ‫"אשר על כן‪ ,‬בבואו לבחון בקשה לאשר הסכם‪ ,‬חרף התנגדות של מיעוט מקרב הדיירים‪,‬‬
‫‪15‬‬   ‫עליו להקדים ולבחון את מכלול העניין‪ ,‬ובכלל זה לתת דעתו לשאלות הבאות‪ :‬האם הוצג‬
‫‪16‬‬   ‫טעם להתנגדות )או שמא ההתנגדות היא בעלת אופי "עקרוני‪ ,‬ללא הנמקה"(? האם‬
‫‪17‬‬   ‫במישור האובייקטיבי התוכנית עתידה להיטיב את מצב כלל הדיירים בבניין? האם‬
‫‪18‬‬   ‫התוכנית פוגעת באופן מהותי בזכויותיו של המיעוט? האם היא התקבלה בחוסר תום לב או‬
‫‪19‬‬   ‫בניגוד עניינים? האם הוצגה תכנית חלופית קונקרטית והאם גלומים בזו יתרונות שאין‬
‫‪20‬‬   ‫בהסכם שהוצג לאישור? האם נשמר השוויון בין הדיירים? המדובר ברשימת שיקולים לא‬
‫‪21‬‬   ‫ממצה וכמובן שעל המפקח לשקול את התוכנית שמוגשת לאישורו בהתאם למכלול נסיבות‬
‫‪22‬‬                                                  ‫העניין" )שם‪ ,‬בסעיף ‪ 27‬לפסק הדין(‪.‬‬

‫‪23‬‬   ‫‪ .44‬כמו כן‪ ,‬נקבע בפסיקה כי סמכותו של המפקח שלא לאשר את עבודות החיזוק מצומצמת‬
‫‪24‬‬           ‫למדי )ר' ע"א )מחוזי חיפה( ‪ 899-03-09‬קלצ'וק נ' אורון )פורסם בנבו‪:(29.4.2010 ,‬‬
‫‪25‬‬   ‫"‪ ....‬כאשר יינתן היתר הבניה‪ ,‬והמיעוט עדיין יעמוד בסירובו ליתן הסכמתו‪ ,‬יתייצב נא‬
‫‪26‬‬   ‫הרוב בפני המפקח על רישום מקרקעין‪ ,‬והמפקח יבחן האם הופר השוויון והאם הרוב נוהג‬
‫‪27‬‬   ‫בתום לב‪ ,‬והאם 'הפיחותים' בזכויות הקניין של המיעוט בטלים בשישים לעומת ההנאה‬
‫‪28‬‬   ‫הצומחת לו מעבודות החיזוק הנעשות בבית‪ .‬מעל לכל‪ ,‬אם ימצא המפקח מקום לכך‪ ,‬יהיה‬
‫‪29‬‬   ‫בוודאי מוסמך להתנות את ביצוע העבודות בפיצוי כספי‪ .‬המפקח על רישום המקרקעין לא‬
‫‪30‬‬   ‫יהיה רשאי למנוע את ביצוע העבודות רק על בסיס טענות המיעוט בנוגע לפגיעה בזכויות‬
‫‪31‬‬   ‫הקניין שלו‪ .‬זכויות אלה תדללנה וייגרמו להם 'פיחותים'‪ ,‬אך פגיעות אלה לא יהיה בכוחם‬

‫עמוד ‪7‬‬

עמוד מקור 8

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' תיק‪7/109/2023 :‬‬                                           ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪1‬‬   ‫למנוע את עבודות החיזוק‪ .‬סמכות ההתערבות של המפקח‪ ,‬לקבל את טענות המיעוט‪ ,‬ולא‬
‫‪2‬‬                          ‫לאשר את ביצוע עבודות החיזוק‪ ,‬תהיה אפוא מצומצמת ביותר"‬
‫‪3‬‬   ‫‪ .45‬עוד נקבע בפסיקה כי אם עומדים בעלי הדירות בתנאי הסף להגשת תביעה הכוללים קיומו‬
‫‪4‬‬   ‫של היתר בניה או החלטה לאשר בקשה בתנאים כאמור בחוק החיזוק ורוב נדרש מקרב‬
‫‪5‬‬   ‫בעלי הדירות‪ ,‬ובענייננו – אין מחלוקת על כך‪ ,‬עובר נטל ההוכחה לפתחו של המיעוט מקרב‬
‫‪6‬‬   ‫בעלי הדירות המתנגד לביצוע פרויקט תמ"א ‪ 38‬בבית המשותף‪ ,‬להוכיח את טעמי התנגדותו‬
‫‪7‬‬                             ‫מדוע לא יאושר הפרויקט )ר' בעניין באומלשפינר בפסקה ‪.(16‬‬
‫‪8‬‬   ‫‪ .46‬יודגש‪ ,‬כי ככל שמספר המתנגדים קטן יותר אל מול מספר המעוניינים בפרויקט‪ ,‬יהיה על‬
‫‪9‬‬   ‫המתנגדים נטל כבד יותר להראות ולשכנע מדוע יש לקבל את התנגדותם‪ .‬ודוק‪ :‬על‬
‫‪10‬‬   ‫ההתנגדות צריכה להיות אובייקטיבית ולא התנגדות סובייקטיבית המלווה בתחושות‬
‫‪11‬‬                                          ‫אישיות של המתנגד )עניין באומלשפינר‪ ,‬שם(‪.‬‬
‫‪12‬‬   ‫‪ .47‬העברת נטל הראיה ונטל השכנוע לכתפיהם של המתנגדים לביצוע הפרויקט‪ ,‬יש בו כדי‬
‫‪13‬‬   ‫להגשים באופן המיטבי את תכליתו של חוק החיזוק‪ ,‬אשר מטרתו כאמור לעודד ביצועם של‬
‫‪14‬‬                                                           ‫פרויקטים של תמ"א ‪.38‬‬
‫‪15‬‬                ‫‪ .48‬על רקע הדין והפסיקה שהובאו לעיל‪ ,‬אפנה להלן לבחון את טענות הצדדים‪.‬‬
‫‪16‬‬                                                        ‫דיון בטעמי התנגדותו של הנתבע‬
‫‪17‬‬   ‫‪ .49‬בראשית הדברים אציין כי טעמי התנגדותו של הנתבע הוצגו לפניי בכתבי טענות מרובי‬
‫‪18‬‬                  ‫עמודים ומלל באופן שהקשה והכביד לחלץ עיקר מטפל‪ ,‬ולהתמקד בעיקר‪.‬‬
‫‪19‬‬   ‫‪ .50‬משכך‪ ,‬אין בכוונתי לדון בכל טענה מטענות הנתבע‪ ,‬אלא לפרוס את הנימוקים המרכזיים‬
‫‪20‬‬       ‫שהביאו לתוצאת פסק הדין וזאת רק ביחס לטענות שבהן מצאתי עיקר לצורך ההכרעה‪.‬‬
‫‪21‬‬   ‫‪ .51‬בהתחשב באמור‪ ,‬נראה כי ניתן לחלק את טעמי התנגדותו של הנתבע )שהוצגו לפני כאמור‬
‫‪22‬‬                       ‫באריכות יתרה( לארבע טענות עיקריות או לארבע קבוצות של טענות‪:‬‬
‫‪23‬‬   ‫קבוצת הטענות הראשונה עניינה בפגיעה קניינית הנגרמת לדירת הנתבע ולחניה‬        ‫‪‬‬
‫‪24‬‬   ‫הצמודה לדירתו‪ ,‬במסגרת זו‪ ,‬נטען לפגיעה כתוצאה מגריעת שטח מהרכוש המשותף‬
‫‪25‬‬                                                  ‫)חצר( והצמדתו לדירות הגן;‬
‫‪26‬‬   ‫הקבוצה השניה של הטענות עוסקת בפגמים שונים אשר נפלו בהסכם התמ"א והיותו‪,‬‬      ‫‪‬‬
‫‪27‬‬                                              ‫על פי הנטען‪ ,‬הסכם מקפח ומוטה;‬
‫‪28‬‬   ‫הטענה השלישית עוסקת בהעדר שוויון בתמורה שמקבלת אחת מדיירי הבית‬              ‫‪‬‬
‫‪29‬‬                                                          ‫המשותף;‬
‫‪30‬‬   ‫החברה היזמית נעדרת כשירות לבצע את הפרויקט ותהליך קבלת ההחלטות לביצוע‬        ‫‪‬‬
‫‪31‬‬                            ‫עבודות החיזוק על ידי התובעים נעשה בחוסר תום לב‪.‬‬

‫עמוד ‪8‬‬

עמוד מקור 9

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' תיק‪7/109/2023 :‬‬                                           ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪1‬‬                                                      ‫‪ .52‬להלן‪ ,‬אדון בטענות אלו כסדרן‪.‬‬
‫‪2‬‬                                                             ‫א‪ .‬הטענות לפגיעה קניינית‬
‫‪3‬‬                                                                          ‫חניית הנתבע‬
‫‪4‬‬   ‫‪ .53‬כאמור‪ ,‬הנתבע מתנגד לביצוע פרויקט החיזוק מאחר שהעבודות עלולות לפגוע בחניה‬
‫‪5‬‬   ‫הצמודה לדירתו אשר מסומנת באות ד' בתשריט הבית המשותף‪ ,‬ובנסיבות אלו למפקח אין‬
‫‪6‬‬   ‫כלל סמכות לכפות עליו את ביצוע העבודות‪ .‬מנגד‪ ,‬טוענים התובעים כי בטענה זו אין ממש‬
‫‪7‬‬   ‫ובעוד שיתר הדיירים המקוריים יקבלו חניות במתקן החניה הרובוטי‪ ,‬יקבל הנתבע חניה‬
‫‪8‬‬            ‫עילית ובכל מקרה חניית הנתבע תישאר במקומה )ר' סעיף ‪ 24‬לסיכומי התובעים(‪.‬‬
‫‪9‬‬   ‫‪ .54‬ראשית‪ ,‬אני דוחה את טענת הנתבע לפיה אין בסמכותי לאשר עבודות שיפגעו בחניה‬
‫‪10‬‬                            ‫הצמודה לדירתו במסגרת תובענה לפי סעיף ‪ 5‬לחוק החיזוק‪.‬‬
‫‪11‬‬   ‫‪ .55‬כפי שנקבע בפסיקת בית המשפט המחוזי בתל אביב על ידי כב' השופטת לימור ביבי‪ ,‬למפקח‬
‫‪12‬‬   ‫על רישום מקרקעין יש סמכות לאשר עבודות לפי סעיף ‪ 5‬לחוק החיזוק גם אם במסגרת‬
‫‪13‬‬   ‫עבודות החיזוק נגרע שטח מדירות פרטיות )עש"א )ת"א( ‪ 48996-10-18‬כלב נ' בן אורי‬
‫‪14‬‬   ‫)‪ (1973‬חברה לעבודות ציבוריות ובניין בע"מ )פורסם בנבו‪ ;(9.12.2018 ,‬עש"א )ת"א(‬
‫‪15‬‬   ‫‪ 66066-11-22‬בנהם נ' לנציאנו ואח' )פורסם בנבו‪ .(28.12.2022 ,‬קביעה זו נכונה גם לדיון‬
‫‪16‬‬                                                          ‫בטענת הנתבע לפגיעה בחנייתו‪.‬‬
‫‪17‬‬   ‫‪ .56‬שנית‪ ,‬ולגופם של דברים‪ ,‬אין מחלוקת כי החניה המוצעת לנתבע תהיה חניה עילית ולא‬
‫‪18‬‬   ‫במתקן הרובוטי‪ .‬הצדדים חלוקים בנוגע למיקומה המדויק של החניה‪ .‬התובעים ציינו כי‬
‫‪19‬‬   ‫מדובר בחניה המסומנת בספרה ‪ 2‬בתשריט שצורף כנספח ח' לתיק המוצגים מטעמם )שורות‬
‫‪20‬‬   ‫‪ 2-1‬בעמ' ‪ 25‬לפרוטוקול ההוכחות( ואילו לטענת הנתבע חנייתו ממוקמת ב"חניית הנכים"‬
‫‪21‬‬                                                           ‫שמסומנת בתשריט הנ"ל‪.‬‬
‫‪22‬‬     ‫‪ .57‬לשם ההמחשה‪ ,‬אציג להלן את חניית הנתבע המסומנת באות ד' בתשריט הבית המשותף‪:‬‬

‫חניית הנתבע‬

‫‪23‬‬
‫עמוד ‪9‬‬

עמוד מקור 10

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' תיק‪7/109/2023 :‬‬                                          ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪1‬‬   ‫‪ .58‬וכעת את מיקום החנייה המוצעת לנתבע מתוך התשריט שהוגש בתיק המוצגים מטעם‬
‫‪2‬‬                                                         ‫התובעים )נספח ח'(‪:‬‬

‫החנייה המוצעת‬
‫לנתבע‬                        ‫חניית נכים‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬   ‫‪ .59‬מהחומר שהוצג לפניי‪ ,‬התקשיתי להכריע בשאלה האם החנייה המוצעת לנתבע תישאר‬
‫‪5‬‬   ‫במקומה כטענת התובעים‪ ,‬או תוחלף למיקום שונה במקום המסומן כ"חניית נכים" כטענת‬
‫‪6‬‬   ‫הנתבע‪ ,‬שכן שני הצדדים לא הגישו חוות דעת של מומחה שתשווה בין מיקום חנית הנתבע‬
‫‪7‬‬   ‫בתשריט הבית המשותף לבין מיקום החניה המוצעת בתשריט שבתכנית ההיתר‪ ,‬ותוכיח את‬
‫‪8‬‬                                                               ‫טענת מי מהצדדים‪.‬‬
‫‪9‬‬   ‫‪ .60‬ואולם‪ ,‬ככל שאני מצליח להבין את חומר הראיות שהוצג לפניי‪ ,‬ומהשוואה שערכתי בעצמי‬
‫‪10‬‬   ‫בין המסמכים‪ ,‬הגעתי לכלל מסקנה שלא יכולה להיות חפיפה מלאה בין החניות )הנוכחית‬
‫‪11‬‬   ‫והמוצעת( כפי הנטען על ידי התובעים‪ ,‬ולו מאחר שהחניה הנוכחית ממוקמת בצורה‬
‫‪12‬‬   ‫אופקית ואילו החניה המוצעת ממוקמת בצורה אנכית‪ .‬לכל היותר‪ ,‬נראה כי החניה המוצעת‬
‫‪13‬‬                           ‫לנתבע חופפת באופן חלקי את מיקומה בתשריט הבית המשותף‪.‬‬
‫‪14‬‬   ‫‪ .61‬מנגד‪ ,‬גם טענת הנתבע לפיה חנייתו הנוכחית חופפת את "חניית הנכים" המסומנת בתשריט‬
‫‪15‬‬   ‫תכנית ההיתר‪ ,‬לא רק שלא הוכחה כאמור בראיות מספקות‪ ,‬אלא שאף היא אינה סבירה על‬
‫‪16‬‬                                                        ‫פניה‪ ,‬בדיוק מאותו הנימוק‪.‬‬

‫עמוד ‪10‬‬

עמוד מקור 11

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' תיק‪7/109/2023 :‬‬                                                ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪1‬‬   ‫‪ .62‬על כל פנים‪ ,‬גם אם מקום החניה המוצע של הנתבע משתנה במעט בהתאם לתשריט תכנית‬
‫‪2‬‬   ‫ההיתר‪ ,‬הנתבע לא הביא ראיות משכנעות ומבוססות כדי להוכיח כי שינוי מקום החניה‬
‫‪3‬‬   ‫ממיקומה הנוכחי למיקומה המוצע‪ ,‬פוגע פגיעה כלשהי )ודאי לא פגיעה מהותית( ביכולתו‬
‫‪4‬‬                   ‫להשתמש בחניה‪ ,‬בשטח הגישה לחניה‪ ,‬בתמרון אל החנייה וממנה וכיו"ב‪.‬‬
‫‪5‬‬   ‫‪ .63‬יש לזכור כי בשונה מיתר בעלי הדירות המקוריים שמקבלים חניה במתקן החניה הרובוטי‬
‫‪6‬‬   ‫הנתבע צפוי לקבל חניה עילית חיצונית )מהצהרת ב"כ התובעים בדיון אני למד כי בעלי‬
‫‪7‬‬   ‫הדירות הסכימו לכך(‪ .‬כלומר‪ ,‬במסגרת התמורות הניתנות בפרויקט יקבל הנתבע חניה‬
‫‪8‬‬                      ‫דומה )גם אם לא זהה(‪ ,‬וללא שינוי במאפיין ליבה של חנייתו הקודמת‪.‬‬
‫‪9‬‬   ‫‪ .64‬מעבר לכך‪ ,‬הנתבע לא הציג לפניי חלופה תכנונית אחרת ומבוססת אדריכלית אשר ניתן‬
‫‪10‬‬   ‫ליישמה בפועל ולפיה ניתן יהיה לבצע את עבודות החיזוק ובמקביל להשאיר את חנייתו‬
‫‪11‬‬                              ‫בדיוק במקומה )ר' שו' ‪ 6-5‬בעמ' ‪ 18‬לפרוטוקול ההוכחות(‪.‬‬
‫‪12‬‬   ‫‪ .65‬על כן‪ ,‬התרשמותי היא כי הפגיעה בחנייתו לה טוען הנתבע מקורה בהתנגדות "עקרונית"‬
‫‪13‬‬   ‫לפרויקט ולכל היותר היא נסמכת על תחושותיו הסובייקטיביות של הנתבע ‪ -‬כפי הנטען‬
‫‪14‬‬                                    ‫בתצהירו‪ ,‬משלא נמצא לה בסיס אובייקטיבי מוכח‪.‬‬
‫‪15‬‬   ‫‪ .66‬לאור כל האמור‪ ,‬ובכפוף לתיקון סעיף ‪ 19‬להסכם התמ"א‪ ,‬כך שיהלום את הצהרת ב"כ‬
‫‪16‬‬         ‫התובעים ביחס לחניה המוצעת לנתבע‪ ,‬טענת הנתבע בנוגע לפגיעה בחנייתו ‪ -‬נדחית‪.‬‬
‫‪17‬‬                                                              ‫שינויים פנימיים בדירת הנתבע‬
‫‪18‬‬   ‫‪ .67‬במסגרת התנגדותו לפרויקט מציין הנתבע כי השינויים הצפויים בדירתו הם‪ :‬הריסת קיר‬
‫‪19‬‬   ‫בין חדר השינה למרפסת ובניית מסדרון בתוך חדר השינה והמרפסת‪ .‬בנוסף לכך‪ ,‬מתנגד‬
‫‪20‬‬                  ‫הנתבע להזזת כל קיר חוץ בדירתו אפילו אם הדבר מגדיל את שטח דירתו‪.‬‬
‫‪21‬‬   ‫‪ .68‬בסעיפים ‪ 67- 65‬להחלטת ועדת הערר )מוצג י' למוצגי התביעה( נדונו עיקרן של טענות אלו‬
‫‪22‬‬                                       ‫במישור התכנוני ונפסק על ידי ועדת הערר כדלקמן‪:‬‬
‫‪23‬‬   ‫‪...‬על פי התכנית‪ ,‬הבקשה להיתר כוללת תוך שינויים מינורים בחדרים‪ ,‬מסדרון המקנה‬
‫‪24‬‬   ‫גישה לממ"ד‪ ,‬כך שהוא ישמש כחדר נוסף‪ .‬באופן כזה הממ"ד מהווה חדר לכל דבר ועניין‬
‫‪25‬‬   ‫וכל החדרים בדירה מצויים בסמיכות זה לזה ואף אחד מהם אינו ממוקם בחזית הבית לצד‬
‫‪26‬‬                                                                         ‫הסלון‪.‬‬
‫‪27‬‬   ‫במהלך הדיון הוברר כי העורר אינו מעוניין בחדר נוסף‪ ,‬ועל כן הוצע על ידינו בדיון כי‪ ,‬ככל‬
‫‪28‬‬   ‫שהעורר מעוניין בכך‪ ,‬בדירתו לא יבנה קיר המסדרון והגישה אל הממ"ד תעשה מתוך‬
‫‪29‬‬                        ‫החדר‪ ,‬ובמידה ותהיה הסכמה לכך ניתן יהיה להגיש תכנית שינויים‪.‬‬
‫‪30‬‬   ‫איננו יכולים לקבל את עמדתו של העורר כי יש להותיר את המרפסת הצמודה לחדר‬
‫‪31‬‬   ‫השינה כמרפסת בלבד ולא כשטח עיקרי‪ ,‬שנכלל בדירות הפרויקט וכי אין לערוך שינויים‬
‫‪32‬‬   ‫שמשמעותם הגדלת הדירה‪ .‬שכן בשונה מן הפתרון שהוצע לגבי המסדרון‪ ,‬המדובר בנושא‬
‫‪33‬‬   ‫שיש בו כדי לפגוע בפרויקט על כלל קומותיו הן מבחינת מראהו והן מבחינת היבטיו‬
‫עמוד ‪11‬‬

עמוד מקור 12

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' תיק‪7/109/2023 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪1‬‬   ‫הכלכליים‪ .‬ברי כי הקטנת התמריצים יש בו כדי להשליך לא רק על יזמי הפרויקט כי אם‬
‫‪2‬‬               ‫על כל אחד ואחד מהדיירים‪ .‬נציין כי הפרויקט כפי שאושר כולל גזוזטראות‪.‬‬
‫‪3‬‬   ‫‪ .69‬כאמור לעיל‪ ,‬הנתבע חזר בו מעתירה מנהלית שהגיש נגד החלטת ועדת הערר ולפיכך‬
‫‪4‬‬                                 ‫החלטתה של ועדת הערר היא החלטה סופית וחלוטה‪.‬‬
‫‪5‬‬   ‫‪ .70‬על רקע האמור‪ ,‬יש לדחות את טענותיו של הנתבע במישור זה‪ ,‬טענות שרובן ככולן במישור‬
‫‪6‬‬   ‫התכנוני‪ .‬עם זאת‪ ,‬למען שלמות התמונה‪ ,‬לא מצאתי כי הנתבע הרים את נטל ההוכחה‬
‫‪7‬‬   ‫להראות כי השינויים בדירתו עולים כדי פגיעה קניינית המצדיקה הימנעות מביצוע‬
‫‪8‬‬                                                                         ‫העבודות‪.‬‬
‫‪9‬‬   ‫‪ .71‬טענות הנתבע לפיהן השינויים בדירתו פוגעים בקניינו הפרטי באופן "בלתי מידתי" הוצגו‬
‫‪10‬‬   ‫בתצהירו באופן גורף‪ ,‬כללי ועקרוני והתרשמותי היא כי הן נסמכות על תחושות‬
‫‪11‬‬   ‫סובייקטיביות בלבד‪ .‬הנתבע לא הציג לפניי ראיות אובייקטיביות חיצוניות‪ ,‬מבוססות‬
‫‪12‬‬                                                   ‫ומשכנעות התומכות בטענתו לפגיעה‪.‬‬
‫‪13‬‬   ‫‪ .72‬מחומר הראיות שהוצג לפניי‪ ,‬צפויה הבניה המתוכננת לשפר את מצבו של הנתבע ביחס‬
‫‪14‬‬   ‫למצבו של הבית נכון להיום‪ ,‬להגדיל את שטח דירתו‪ ,‬להוסיף לו חדר ממוגן ומרפסת שמש‪,‬‬
‫‪15‬‬   ‫בבניין חדש ומודרני עם תשתיות חדשות‪ ,‬והכל בפטור ממיסים ותשלומי חובה אחרים‪ ,‬כך‬
‫‪16‬‬         ‫שמימוש הפרויקט לא רק שאינו פוגע בזכויותיו של הנתבע אלא הוא משפר את מצבו‪.‬‬
‫‪17‬‬                                          ‫הצמדת חלק מהחצר המשותפת כגינה לדירות הגן‬
‫‪18‬‬   ‫‪ .73‬כאמור לעיל‪ ,‬הנתבע טוען כי הצמדת חלק מהחצר המשותפת לדירות הגן שייבנו על ידי‬
‫‪19‬‬   ‫החברה היזמית פוגעת בקניינו‪ ,‬אינה משרתת את חיזוק המבנה‪ ,‬מפחיתה את פתרונות‬
‫‪20‬‬                                             ‫החניה ואינה מותרת על פי חוק החיזוק‪.‬‬
‫‪21‬‬   ‫‪ .74‬גם טענות אלו של הנתבע נשאו אופן כללי ועקרוני למדי ולא פורטו כנדרש‪ .‬כך‪ ,‬הטענה‬
‫‪22‬‬   ‫שלפיה עצם הצמדת חצר משותפת לדירות גן אינה מותרת באופן עקרוני במסגרת עבודות‬
‫‪23‬‬   ‫חיזוק על פי חוק החיזוק‪ ,‬נדונה בעבר בהליכים שונים בפני המפקחים על רישום המקרקעין‬
‫‪24‬‬   ‫– ונדחתה )ר' המפקח על המקרקעין )חולון( ‪ 282-21‬מרקום נץ נ' פולקר דוד‪ ,‬בפסקה ‪83‬‬
‫‪25‬‬                                                            ‫)פורסם בנבו ‪.(10.8.2023‬‬
‫‪26‬‬   ‫‪ .75‬טענתו הנוספת של הנתבע‪ ,‬לפיה הצמדת חלקים מהחצר לדירות הגן אינה משרתת את‬
‫‪27‬‬   ‫חיזוק המבנה היא‪ ,‬למעשה‪ ,‬טענה הנוגעת לכדאיות הכלכלית של הפרויקט‪ .‬אלא שהנתבע‬
‫‪28‬‬   ‫לא הביא ולו ראיה אחת התומכת בטענתו ובוודאי לא הציג כל חלופה רלוונטית שבה קיימת‬
‫‪29‬‬   ‫היתכנות כלכלית ממשית לביצוע עבודות החיזוק בבית המשותף מבלי שיוקמו דירות גן‬
‫‪30‬‬                                                ‫ויוצמדו להם חלקים מהחצר המשותפת‪.‬‬
‫‪31‬‬   ‫‪ .76‬גם הטענה כי ביטול גינות פרטיות יכול לאפשר יותר פתרונות חניה נטענה בעלמא והנתבע‬
‫‪32‬‬   ‫לא הציג כל חלופה מקצועית קונקרטית להצעת היזם‪ .‬הנתבע לא הוכיח מדוע יש לגרוע חלק‬

‫עמוד ‪12‬‬

עמוד מקור 13

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' תיק‪7/109/2023 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪1‬‬   ‫מהשטח המשותף לשם מתן פתרונות חניה נוספים וכיצד זה משתלב עם יתר השיקולים‬
‫‪2‬‬                             ‫והאילוצים של פרויקט החיזוק‪ ,‬לרבות כדאיותו הכלכלית‪.‬‬
‫‪3‬‬                                                 ‫‪ .77‬לפיכך‪ ,‬אין אני מוצא לקבל טענות אלו‪.‬‬
‫‪4‬‬                                       ‫ב‪ .‬טענות הנתבע ביחס לפגמים שנפלו בהסכם התמ"א‬
‫‪5‬‬   ‫‪ .78‬בעניין שומרוני נקבע כי סמכות רוב בעלי הדירות על פי סעיף ‪ 5‬לחוק החיזוק אינה‬
‫‪6‬‬        ‫מתייחסת רק לעצם ביצוע עבודות החיזוק‪ ,‬אלא גם ביחס לדרך ההתקשרות לביצוען‪.‬‬
‫‪7‬‬   ‫‪ .79‬בענייננו‪ ,‬אין מחלוקת כי כל בעלי הדירות )פרט לנתבע( חתמו על הסכם התמ"א ובכך גילו‬
‫‪8‬‬                        ‫את דעתם כי הם מסכימים לכל תנאי ההסכם עם החברה היזמית‪.‬‬
‫‪9‬‬   ‫‪ .80‬בפסיקה נקבע כי סמכותו של המפקח להתערב בתנאי החוזה לו נתנו הסכמתם הרוב‬
‫‪10‬‬   ‫המוחלט של בעלי הדירות בבית המשותף היא מצומצמת‪ .‬ר' עש"א )חיפה( ‪ 5280-07-15‬פרחי‬
‫‪11‬‬                       ‫נ' מנור )פורסם בנבו‪) (18.1.2016 ,‬להלן‪" :‬עניין פרחי"(‪ ,‬שם נפסק כי‪:‬‬
‫‪12‬‬   ‫"הסמכות לאשר את ביצוע העבודות‪ ,‬בניגוד לדעת מיעוט בעלי הדירות בבית המשותף‪,‬‬
‫‪13‬‬   ‫אינה סמכות לנסח את החוזה במקום הצדדים או לרדת לעומקם של כל סייגיו ותנאיו‪.‬‬
‫‪14‬‬   ‫בהליך לפי סעיף ‪ 5‬לחוק החיזוק‪ ,‬מוטל על המפקח על רישום המקרקעין לבחון את סבירות‬
‫‪15‬‬                             ‫החוזה‪ ,‬וככל שהוא סביר‪ ,‬לאשר את ביצוע העבודות על פיו"‬
‫‪16‬‬   ‫‪ .81‬תנאיו המסחריים של הסכם לביצוע פרויקט מורכב מעין זה נגזרים משורה ארוכה של‬
‫‪17‬‬   ‫פרמטרים‪ ,‬לרבות‪ :‬מצבו של הבית‪ ,‬היקף הפרויקט‪ ,‬עלות הבנייה‪ ,‬שוויים של הזכויות‬
‫‪18‬‬   ‫הנמכרות על ידי בעלי הדירות למול התמורות להם זכאים בעלי הדירות‪ ,‬שווי הדירות‬
‫‪19‬‬             ‫החדשות ומידת הביקוש בשוק לדירות החדשות‪ ,‬עלות מימון הפרויקט ועוד ועוד‪.‬‬
‫‪20‬‬   ‫‪ .82‬עוד אציין כי יש לקחת בחשבון כי ההסכם אליו הגיעו הצדדים הוא פועל יוצא של ניהול‬
‫‪21‬‬               ‫משא ומתן במהלכו בעלי הדירות היו מיוצגים על ידי עורך הדין עידו שמואלי‪.‬‬
‫‪22‬‬   ‫‪ .83‬הנתבע לא הציג לפני חלופת ביצוע קונקרטית‪ ,‬מעודכנת ורלוונטית המתייחסת לבית‬
‫‪23‬‬   ‫המשותף דנן )ולא לפרויקטים אחרים( שכוללת תנאים מיטיבים מאלו שסוכמו )או בהתאם‬
‫‪24‬‬   ‫לתנאים אותם דורש הנתבע(‪ ,‬ועל כן נקודת המוצא לדיון היא כי התנאים המסחריים‬
‫‪25‬‬   ‫שנקבעו על ידי הצדדים הם תנאים מסחריים סבירים אשר אין כל הצדקה להתערב בתכנם‪.‬‬
‫‪26‬‬   ‫‪ .84‬כמו כן‪ ,‬חשוב לציין כי חלק לא מבוטל מהתנגדויות הנתבע לנוסח הסכם התמ"א נדמו‬
‫‪27‬‬   ‫כהתנגדויות קטנוניות בעיקרן‪ ,‬כגון התנגדותו להגדרת "הממכר" בהסכם או להגדרה של‬
‫‪28‬‬   ‫"בנק מלווה"‪ ,‬או כהתנגדות בלשון כוללנית‪ ,‬כגון התנגדותו הגורפת לכל סעיף בהסכם שבו‬
‫‪29‬‬   ‫נכתב כי בעלי הדירות מוותרים על כל זכות או טענה‪ ,‬וזאת ללא קשר לתמורה המתקבלת‬
‫‪30‬‬   ‫כתוצאה מההסכמה לוויתור‪ ,‬וכן התנגדותו הגורפת לחתימה על מסמכים משפטיים‬
‫‪31‬‬   ‫הכרחיים כגון יפויי כוח‪ ,‬או התנגדות עקרונית לכל סעיף בהסכם התמ"א שמסדיר את‬
‫‪32‬‬   ‫ביצוע עבודות החיזוק וההרחבה מתוך הדירות בזמן שבעלי הדירות מוסיפים להתגורר‬
‫‪33‬‬   ‫בבניין‪ .‬לטעמי‪ ,‬התנגדותו הגורפת וכמעט ה"אוטומטית" של הנתבע לסעיפי ההסכם מלמדת‬
‫עמוד ‪13‬‬

עמוד מקור 14

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' תיק‪7/109/2023 :‬‬                                           ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪1‬‬   ‫על חוסר הענייניות שבה‪ .‬עם זאת‪ ,‬למען שלמות התמונה אוסיף ואתייחס לטענותיו‬
‫‪2‬‬                              ‫המרכזיות של הנתבע ביחס לסבירות תנאי הסכם התמ"א‪.‬‬
‫‪3‬‬   ‫‪ .85‬גובה הערבות )סעיף ‪ 9.9‬להסכם התמ"א( ‪ -‬בסעיף נקבע כי גובה ערבות הביצוע תעמוד על‬
‫‪4‬‬   ‫סך של ‪ 400,000‬ש"ח והיא תופחת בהתאם לקצב התקדמות הבניה כמפורט בסעיף זה‪.‬‬
‫‪5‬‬   ‫הנתבע טען בתצהירו )בסעיפים ‪ (131-130‬כי התייעץ עם אנשי מקצוע לרבות שמאי מקרקעין‬
‫‪6‬‬   ‫שציינו בפניו כי הערבות נמוכה‪ .‬ברם‪ ,‬הנתבע‪ ,‬שעליו הנטל כאמור להוכיח את סבירות טעמי‬
‫‪7‬‬   ‫התנגדותו‪ ,‬לא הגיש כל ראיה או חוות דעת מומחה המוכיחה כי בנתוני הפרויקט דנן מדובר‬
‫‪8‬‬   ‫בערבות בלתי מספקת ואף "מסוכנת"‪ .‬הנתבע אמנם הפנה לטיוטת הסכם שנחתמה על ידי‬
‫‪9‬‬   ‫חלק מבעלי הדירות עם חברת "קרקע יציבה" שבה הועמד גובה הערבות על ‪ 800,000‬ש"ח‬
‫‪10‬‬   ‫)מוצג ‪ 14‬למוצגי ההגנה בסעיף ‪ ,(20.5‬אך לא מצאתי את ההסכם הזה שנחתם בשנת ‪2017‬‬
‫‪11‬‬                                                   ‫ושלא יצא לפועל ‪ -‬רלוונטי לענייננו‪.‬‬
‫‪12‬‬   ‫‪ .86‬כמו כן‪ ,‬ככל שמבוקש לערוך השוואה הוגנת בין הסכמים‪ ,‬בפרט הסכמים מורכבים כדוגמת‬
‫‪13‬‬   ‫הסכם חיזוק‪ ,‬אין זה נכון "לשלוף" סעיף אחד מתוכו ולהשוות אותו אל מול סעיף מקביל‬
‫‪14‬‬   ‫בהסכם אחר‪ ,‬אלא יש להשוות את כלל הערבויות והביטחונות שניתנות ולבחון אותם על‬
‫‪15‬‬   ‫רקע מכלול הוראות ההסכמים‪ ,‬התמורות הניתנות‪ ,‬הסיכונים אותם נוטל היזם וכיו"ב‪.‬‬
‫‪16‬‬   ‫הנתבע לא עשה זאת בענייננו ועל כן טענתו כי מדובר בגובה ערבות שאיננה סבירה לא‬
‫‪17‬‬                                                                           ‫הוכחה‪.‬‬
‫‪18‬‬   ‫‪ .87‬בהקשר זה יוער‪ ,‬כי בהסכם עם חברת קרקע יציבה עליו הנתבע מסתמך לעניין גובה‬
‫‪19‬‬   ‫הערבות‪ ,‬כלולות הוראות הדומות במהותן להוראות הסכם התמ"א שאליהם מתנגד הנתבע‪,‬‬
‫‪20‬‬   ‫לשם הדוגמה‪ ,‬אפנה לרישום הערות אזהרה לטובת היזם ביחידה הרישומית או רישום‬
‫‪21‬‬   ‫הע"א פרטניות במקרים מסוימים )סעיף ‪ ,(11‬ביצוע עבודה מתוך דירה בהתחשב בכך‬
‫‪22‬‬   ‫שהדייר ממשיך להתגורר בבניין )סעיף ‪ ,(5.32‬חתימה על מסמכים הקשורים למתן פטור‬
‫‪23‬‬   ‫ממס ליזם )סעיף ‪ ,(10.10‬חתימה על יפויי כוח )סעיף ‪ ,(3.3‬ומנגנון בירור מחלוקות חלופי‬
‫‪24‬‬   ‫לבתי משפט )סעיף ‪ .(22‬לדעתי‪ ,‬הסתמכותו של הנתבע באופן סלקטיבי על הוראה אחת‬
‫‪25‬‬   ‫בהסכם עם קרקע יציבה לצורך תמיכה בטיעון אחד‪ ,‬תוך התעלמות מיתר ההוראות באותו‬
‫‪26‬‬   ‫ההסכם עצמו שאליהם הוא מתנגד‪ ,‬מחלישה באופן משמעותי את יתר טענותיו בקשר‬
‫‪27‬‬                                                                ‫לסבירות תנאי ההסכם‪.‬‬
‫‪28‬‬   ‫‪ .88‬פגיעה בפרטיות )סעיף ‪ 3.26‬להסכם התמ"א( –סעיף זה מנוסח באופן סביר‪ ,‬ומצוין בו‬
‫‪29‬‬   ‫שתיעוד הדירה טרם ביצוע העבודות יבוצע בנוכחות הדייר ובתיאום עמו‪ .‬התיעוד נועד‬
‫‪30‬‬   ‫למטרה ראויה‪ ,‬לשם צמצום או מניעת מחלוקות והסדרת פיצוי אם תיפגע הדירה כתוצאה‬
‫‪31‬‬   ‫מביצוע עבודות‪ .‬לא שוכנעתי כי הוראה זו מהווה פגיעה של ממש בפרטיות הנתבע אשר‬
‫‪32‬‬                                                ‫מצדיקה את אי ביצוע פרויקט החיזוק‪.‬‬
‫‪33‬‬   ‫‪ .89‬פגיעה בזכות הגישה לערכאות )סעיף ‪ 26‬להסכם התמ"א( – קיומו של מנגנון בוררות‬
‫‪34‬‬   ‫בהסכם התמ"א אכן מגביל במידת‪-‬מה את זכות הגישה לערכאות‪ ,‬אך יש לזכור כי הסכמה‬

‫עמוד ‪14‬‬

עמוד מקור 15

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' תיק‪7/109/2023 :‬‬                                           ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪1‬‬   ‫לבוררות אינה מפקיעה את סמכות בית המשפט לדון בסכסוך אלא לכל היותר מאפשרת‬
‫‪2‬‬                 ‫עיכוב הליך בבית המשפט עד לסיום הליך הבוררות עליו הסכימו הצדדים‪.‬‬
‫‪3‬‬   ‫‪ .90‬בנוסף‪ ,‬קיימת אפשרות לברר תביעות בבית המשפט חרף קיומו של הסכם בוררות‪ ,‬במקרה‬
‫‪4‬‬   ‫שבו הסכם הבוררות אינו בר ביצוע או שהליך הבוררות מתנהל בקצב שאינו משביע רצון‪.‬‬
‫‪5‬‬   ‫לצד זאת‪ ,‬חשוב לזכור כי הסכמה למנגנון בוררות יוצרת יתרון בקיצור הזמנים להתדיינות‬
‫‪6‬‬   ‫ביחס לבתי המשפט בישראל המצויים‪ ,‬כידוע‪ ,‬בעומסי עבודה כבדים ביותר‪ ,‬כך שלטעמי‬
‫‪7‬‬                        ‫ובמכלול הנסיבות אין מדובר בתנאי שהוא פוגעני אלא בתנאי סביר‪.‬‬
‫‪8‬‬   ‫‪ .91‬רישום הערת אזהרה על היחידה הרישומית )סעיף ‪ 9‬להסכם התמ"א(‪ -‬מדובר בתנאי שהוא‬
‫‪9‬‬   ‫סביר מאחר שעסקינן בפרויקט בנייה בליווי בנקאי ותנאי מקובל בשוק להעמדת מימון הוא‬
‫‪10‬‬                                      ‫מתן בטוחה קניינית לטובת הגוף הפיננסי המלווה‪.‬‬
‫‪11‬‬   ‫‪ .92‬גריעת שטח הדירה לצורך חציבת המעלית )סעיף ‪ 3.44‬להסכם התמ"א( ‪ -‬במסגרת הדיון‬
‫‪12‬‬   ‫בהליך דנן הובהר והוצהר לפרוטוקול הדיון כי משטח דירתו של הנתבע לא ייגרע ולו מ"ר‬
‫‪13‬‬   ‫אחד לשם חציבת המעלית שכן על פי התכנון העדכני אין כל צורך בכך )ר' בשורות ‪33-29‬‬
‫‪14‬‬          ‫בעמ' ‪ 33‬לפרוטוקול ההוכחות( ולפיכך יש לתקן את הסכם התמ"א בהתאם למוצהר‪.‬‬
‫‪15‬‬     ‫‪ .93‬בכפוף לתיקון ההסכם כאמור לעיל אני דוחה את כל טענת הנתבע ביחס להסכם התמ"א‪.‬‬
‫‪16‬‬                                                     ‫ג‪ .‬מתן תמורה עודפת ופגיעה בשוויון‬
‫‪17‬‬   ‫‪ .94‬לטענת הנתבע‪ ,‬חלק מהחניה הצמודה לתת חלקה מס' ‪ 1‬ומסומנת באות א' בתשריט הבית‬
‫‪18‬‬   ‫המשותף‪ ,‬הופקע לפני עשרות שנים )בראשית שנות ה‪ ,('70-‬וכי להפקעה זו לא ניתן ביטוי‬
‫‪19‬‬   ‫רישומי בפנקסי המקרקעין‪ .‬לטענת הנתבע‪ ,‬המצב "בשטח" נכון להיום הוא שלתת חלקה‬
‫‪20‬‬   ‫מס' ‪ 1‬עדיין מוצמד שטח קרקע בחנית הבית המשותף אלא שגודלו של השטח קטן מגודל‬
‫‪21‬‬   ‫חניה תקני בשל ההפקעה‪ ,‬ובכל זאת מקבלת דירה זו כ"תמורה עודפת" חניה במתקן החניה‬
‫‪22‬‬                                                                          ‫הרובוטי‪.‬‬
‫‪23‬‬                         ‫‪ .95‬לא מצאתי בטענה זו טעם המצדיק את אי ביצוע עבודות החיזוק‪.‬‬
‫‪24‬‬   ‫‪ .96‬ראשית‪ ,‬כלל היסוד בפסיקה כי המפקח על רישום המקרקעין חורץ את דינו על פי מסמכי‬
‫‪25‬‬   ‫הבית המשותף והמצב הרישומי הקיים )ר"ע ‪ 587/83‬ועד הבית ברחוב תנועת המרי ‪ 2‬קרית‬
‫‪26‬‬   ‫אונו נ' ירדני‪ ,‬פ"ד לח)‪ .(1984) 494 ,487 (4‬על פי מסמכי הבית המשותף‪ ,‬שלא תוקנו או‬
‫‪27‬‬   ‫שונו‪ ,‬לתת חלקה מס' ‪ 1‬צמודה חניה המסומנת באות א'‪ .‬בנסח רישום המקרקעין לא‬
‫‪28‬‬   ‫רשומה הפקעה או הערה על הפקעה‪ ,‬כך שזכויותיה של תת חלקה ‪ 1‬כפי שהן משתקפות‬
‫‪29‬‬   ‫במרשם המקרקעין‪ ,‬עובר לפרויקט‪ ,‬כוללות הצמדה של חניה כפי המתואר בתשריט הבית‬
‫‪30‬‬                                                                        ‫המשותף‪.‬‬
‫‪31‬‬   ‫‪ .97‬שנית‪ ,‬גם אם אניח שמסמכי הבית המשותף אינם משקפים את המצב הקנייני "האמיתי"‬
‫‪32‬‬   ‫לאשורו‪ ,‬הנתבע לא הביא נתונים או ראיות אחרות כגון חוות דעת של שמאי מקרקעין מהם‬
‫‪33‬‬   ‫ניתן ללמוד מה שטח ההצמדה לפני ההפקעה ומה שטחה של אותה הצמדה אחרי ההפקעה‪,‬‬

‫עמוד ‪15‬‬

עמוד מקור 16

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' תיק‪7/109/2023 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪1‬‬   ‫והאם השטח שנותר לאחר ההפקעה הוא "תקני" )לעניין החניה( אם לאו )ר' סעיף ‪ 42‬לכתב‬
‫‪2‬‬   ‫ההגנה‪" :‬יתכן שזו לא חניה תקנית"(‪ .‬לדעתי‪ ,‬מדובר בנתונים קריטיים שכן אם מדובר‬
‫‪3‬‬   ‫בהפקעה שולית‪ ,‬קטנה וזניחה של שטח ההצמדה הדבר עשוי להשליך על בחינת שאלת‬
‫‪4‬‬           ‫שוויון התמורות‪ .‬כאמור‪ ,‬הנתבע לא עמד בנטל המוטל עליו להוכיח פער בתמורות‪.‬‬
‫‪5‬‬   ‫‪ .98‬שלישית‪ ,‬בסיכומיו נסוג בו הנתבע מטענתו המקורית כי החניה הניתנת בתמורה לתת חלקה‬
‫‪6‬‬   ‫‪ 1‬מצדיקה את אי ביצוע עבודות החיזוק‪ ,‬אלא טוען כי על בעליה של הדירה הנ"ל לשלם‬
‫‪7‬‬   ‫תשלומי איזון בסך של "מאות אלפי ש"ח" )סעיף ‪ 13‬לסיכומים(‪ .‬משמעותה של טענתו‬
‫‪8‬‬   ‫המאוחרת של הנתבע היא שניתן לבצע את עבודות החיזוק בכפוף לתשלום תשלומי איזון‪.‬‬
‫‪9‬‬   ‫אלא שהנתבע לא הציג כל ראיה ואף לא ראשית ראיה המלמדת מה גובה תשלומי האיזון‬
‫‪10‬‬   ‫שעל הבעלים של תת חלקה ‪ 1‬לשלם‪ ,‬לשיטתו‪ ,‬אלא טען את הדברים בעלמא וללא כל‬
‫‪11‬‬                                                                           ‫ביסוס‪.‬‬
‫‪12‬‬                                     ‫ד‪ .‬העדר כשירות החברה היזמית ותום הלב של התובעים‬
‫‪13‬‬   ‫‪ .99‬הנתבע הפנה למספר הליכים משפטיים אזרחיים שהוגשו נגד החברה היזמית ומר מוראד‬
‫‪14‬‬   ‫אשר לשיטתו מטילים דופי בחברה היזמית )פס"ד בתיק ‪ 1284-11-12‬בעניין ליקויי בניה‪,‬‬
‫‪15‬‬   ‫החלטה בתיק הוצאה לפועל‪ ,‬וצילום מסך מאתר "נט המשפט" על אודות תביעה‬
‫‪16‬‬                                        ‫)שהסתיימה( שהגיש עו"ד עידו שמואלי נגד היזם(‪.‬‬
‫‪17‬‬   ‫‪ .100‬ואולם מלבד הפניה להחלטות הנ"ל‪ ,‬הנתבע לא הביא ולו בדל של ראיה רלוונטית ומשכנעת‬
‫‪18‬‬   ‫בעניין טיב החברה‪ ,‬איתנותה הכלכלית או ביחס לאמינותו של היזם‪ .‬על כן‪ ,‬לא שוכנעתי כי‬
‫‪19‬‬   ‫קיומם של הליכים משפטיים אלו‪ ,‬מצדיק התערבות ברצונם של רוב בעלי הדירות לבצע את‬
‫‪20‬‬                                                       ‫הפרויקט עם החברה היזמית דנן‪.‬‬
‫‪21‬‬                                        ‫‪ .101‬יפים לעניינו הדברים שנקבעו בעניין פרחי לעיל‪:‬‬
‫‪22‬‬   ‫"מקובל עלי שיש סיכון מסוים שהפרוייקט "ייתקע"‪ ,‬אך סיכון שכזה קיים בכל פרוייקט‪.‬‬
‫‪23‬‬   ‫המערערות טוענות לפגמים שונים בחברה היזמית‪ ,‬אך לעומתן‪ ,‬כל יתר בעלי הדירות בבית‬
‫‪24‬‬   ‫המשותף‪ ,‬המהווים את רוב בעלי הדירות‪ ,‬השלימו עם בחירתו של מר סלעית בבחירת‬
‫‪25‬‬   ‫החברה היזמית‪ ,‬ועם החוזה שערכה עבורם עו"ד זוהר‪ ,‬והרי ברור הדבר‪ ,‬שגם המשיבים‬
‫‪26‬‬   ‫רוצים בהצלחת הפרוייקט‪ .‬במשטר החיים בבית המשותף‪ ,‬מאבדים הצדדים‬
‫‪27‬‬   ‫מהאוטונומיה שלהם‪ ,‬ובמסגרת משטר זה על המיעוט לקבל את דעת הרוב בכל עניין‬
‫‪28‬‬                                       ‫שנועד לקדם נושא‪ ,‬הנוגע לכל בעלי הדירות כולם"‬
‫‪29‬‬     ‫‪ .102‬לאור האמור‪ ,‬אני דוחה את הטענה כי החברה היזמית נעדרת כשירות לבצע את הפרויקט‪.‬‬
‫‪30‬‬   ‫‪ .103‬מצאתי לדחות את טענות הנתבע באשר לחוסר תום הלב של התובעים‪ .‬אמנם‪ ,‬מחומר‬
‫‪31‬‬   ‫הראיות שהוצג לפניי‪ ,‬נראה כי יחסיו של הנתבע עם חלק משכניו לא היו משופרים וזאת גם‬
‫‪32‬‬   ‫בתקופה שקדמה לחתימת הסכם התמ"א ולהגשת תובענה זו‪ ,‬אך רצונם של בעלי הדירות‬
‫‪33‬‬   ‫לבצע פרויקט לחיזוק הבית המשותף היה ידוע לנתבע במשך מס' שנים )ר'‪ ,‬למשל‪ ,‬סעיף ‪14‬‬

‫עמוד ‪16‬‬

עמוד מקור 17

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' תיק‪7/109/2023 :‬‬                                                ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪1‬‬   ‫לתצהיר שנהר שלא נסתר ומוצג ‪ 14‬למוצגי ההגנה( והנתבע לא הציג כל ראיה לפיה ביקש‬
‫‪2‬‬                          ‫באופן אקטיבי להיות שותף לתהליך ונדחה על ידי בעלי הדירות‪.‬‬
‫‪3‬‬   ‫‪ .104‬כמו כן‪ ,‬מעדותה של גב' שנהר שהיתה אמינה עלי )ר' שורות ‪ 8 ,2-1‬בעמ' ‪ ,5‬שו' ‪ 31-21‬בעמ' ‪7‬‬
‫‪4‬‬   ‫לפרוטוקול ההוכחות( עולה כי‪ ,‬הנתבע היה מודע לכל התהליכים לקידום פרויקט החיזוק‬
‫‪5‬‬   ‫אלא שהוא נמנע‪ ,‬מטעמיו‪ ,‬מלקחת חלק בפגישות ובמו"מ ולהשתתף בו באופן פעיל‪ .‬תימוכין‬
‫‪6‬‬   ‫לכך אני מוצא במכתבו של הנתבע מיום ‪ 19.12.2019‬בתשובה למכתב היזם )נספח ‪ 7‬למוצגי‬
‫‪7‬‬   ‫ההגנה(‪ ,‬שמעיון בו עולה כי הנתבע מבקש פרטים ונתונים אך אינו מביע כל הפתעה או‬
‫‪8‬‬   ‫תמיהה לגלות שנחתם הסכם עם יתר בעלי הדירות בבית‪ .‬כך לא משיב מי שמגלה שפרויקט‬
‫‪9‬‬                                                      ‫החיזוק מקודם‪ ,‬לכאורה‪ ,‬מאחורי גבו‪.‬‬
‫‪10‬‬                                                                   ‫סיכום ותוצאה אופרטיבית‬
‫‪11‬‬   ‫‪ .105‬נוכח המפורט לעיל‪ ,‬אני סבור כי לא עלה בידי הנתבע להוכיח כי הפרוייקט מושא התביעה‬
‫‪12‬‬   ‫פוגע בזכויותיו‪ ,‬ולא הוכח כי יש למנוע את עבודות החיזוק בבית המשותף‪ .‬יש לזכור‬
‫‪13‬‬   ‫ולהדגיש כי יש במימוש הפרויקט בכדי להגן על דירת הנתבע ככל הדירות בבית המשותף גם‬
‫‪14‬‬   ‫יחד מפני רעידות אדמה תוך מתן הטבה כלכלית משמעותית לכלל דיירי הבית לרבות לנתבע‬
‫‪15‬‬                                                                           ‫בעצמו‪.‬‬
‫‪16‬‬   ‫‪ .106‬יפים בהקשר זה דברי בית המשפט העליון בעע"מ ‪ 7381/15‬דורפברגר נ' אברהם עודד‬
‫‪17‬‬                                                     ‫)פורסם בנבו‪: (30.10.2016 ,‬‬
‫‪18‬‬   ‫"‪...‬עלולה להיגרם פגיעה‪ ,‬בעקבות מתן היתר הבניה בהתאם להוראות תמ"א ‪,38‬‬
‫‪19‬‬   ‫לאינטרס הפרטי של דיירים המתנגדים לבקשה להיתר‪ .‬ואולם‪ ,‬במציאות הקיימת במדינת‬
‫‪20‬‬   ‫ישראל‪ ,‬ישנה חשיבות עצומה בהוצאתה לפועל של תמ"א ‪ ,38‬בכדי להתמודד עם הסיכון‬
‫‪21‬‬   ‫להתרחשותה של רעידת אדמה‪ ,‬ובאותה הזדמנות לתרום להתחדשות העירונית ולתוספת‬
‫‪22‬‬   ‫יחידות דיור‪ ,‬בעיקר באזורי הביקוש‪ .‬לכך יש להוסיף את היתרונות הנוספים לדיירי‬
‫‪23‬‬   ‫הבניין‪ ,‬אשר גלומים ביישומה של תמ"א ‪...38‬האינטרס המוגן על ידי תמ"א ‪ 38‬אינו‬
‫‪24‬‬   ‫האינטרס הפרטי של בעלי הדירות להשיא את רווחיהם ולשפר את מצב דירותיהם‪ ,‬אלא‬
‫‪25‬‬   ‫שמדובר באינטרס ציבורי להיערכות נאותה לתרחיש של רעידת אדמה‪ .‬עניינם של בעלי‬
‫‪26‬‬   ‫הדירות בשיפור מצבם ‪ ...‬אינו חלק מתכליתה של תמ"א ‪ ,38‬אלא הוא פועל יוצא של‬
‫‪27‬‬            ‫האינטרס הציבורי לחיזוק המבנים‪ ,‬ומדובר באמצעי בלבד להשגת מטרה זו‪."...‬‬
‫‪28‬‬   ‫‪ .107‬לאור האמור‪ ,‬ובהתאם לסמכותי לפי סעיף ‪ 5‬לחוק החיזוק ניתן בזאת "צו‪-‬עשה" המאשר‬
‫‪29‬‬   ‫לתובעים לבצע את העבודות נשוא התביעה בהתאם לתכנית החיזוק אשר תבוצענה בהתאם‬
‫‪30‬‬   ‫להסכם התמ"א ובהתאם להיתר בניה כדין‪ ,‬ובכפוף לתיקון סעיפים ‪ 19‬ו‪ 3.44-‬להסכם‬
‫‪31‬‬                                     ‫התמ"א כאמור בסעיפים ‪ 66‬ו‪ 92-‬לפסק הדין לעיל‪.‬‬
‫‪32‬‬   ‫‪ .108‬אני מורה לנתבע לחתום על ההסכם עם החברה היזמית‪ ,‬כולל כלל המסמכים עליהם חתמו‬
‫‪33‬‬   ‫יתר בעלי הדירות ולרבות מסמכים עתידיים לצורך ביצוע עבודות החיזוק בבית המשותף‬
‫‪34‬‬                                               ‫וזאת תוך ‪ 10‬יום מיום מתן פסק הדין‪.‬‬

‫עמוד ‪17‬‬

עמוד מקור 18

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' תיק‪7/109/2023 :‬‬                                           ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪1‬‬   ‫‪ .109‬ככל שהנתבע לא יחתום במועד כאמור‪ ,‬אני ממנה בהתאם לסמכותי לפי סעיף ‪ 5‬לחוק‬
‫‪2‬‬   ‫החיזוק את ב"כ בעלי הדירות‪ :‬עוה"ד עידו שמואלי מ‪.‬ר‪ ,44501 .‬מרח' משה בקר ‪ 4‬ראשון‬
‫‪3‬‬   ‫לציון‪ ,‬להתקשר ולחתום בשם הנתבע על כל המסמכים הדרושים‪ ,‬מכל מין וסוג שהוא‪,‬‬
‫‪4‬‬   ‫לצורך ביצוע עבודות החיזוק והקשור בהם‪ ,‬לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל‪ ,‬על‬
‫‪5‬‬   ‫ההסכם עם החברה היזמית‪ ,‬על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם תיקון צו רישום הבית‬
‫‪6‬‬   ‫המשותף לצורך מימוש תוכנית החיזוק‪ ,‬לצורך רישום יחידה רישומית כשלב ביניים ולצורך‬
‫‪7‬‬   ‫רישום הדירות החדשות לאחר השלמת עבודות החיזוק ובניית הדירות החדשות‪ ,‬לצורך‬
‫‪8‬‬   ‫רישום משכנתאות ו‪/‬או שיעבוד לטובת בנק או מוסד פיננסי‪ ,‬לצורך רישום הערות אזהרה‬
‫‪9‬‬   ‫על גבי המקרקעין‪ ,‬וכן על הבקשות ושטרי המכר להעברת הבעלות על שם החברה היזמית‬
‫‪10‬‬              ‫ו‪/‬או הרוכשים ועל הטפסים והמסמכים הדרושים ע"י שלטונות האוצר‪/‬מס שבח‪.‬‬
‫‪11‬‬   ‫‪ .110‬אשר להוצאות ההליך‪ ,‬אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעים הוצאות משפט בסך כולל של‬
‫‪12‬‬   ‫‪ 12,500‬ש"ח‪ .‬סכום זה ישולם בתוך ‪ 30‬יום מהיום‪ ,‬שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית‬
‫‪13‬‬                               ‫כחוק החל מיום מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל‪.‬‬
‫ניתן היום‪ 18 ,‬באוגוסט ‪ ,2024‬י"ד באב תשפ"ד‪ .‬בהעדר הצדדים‪.‬‬

‫עמוד ‪18‬‬