# תיק 05/336/2020

פסק דין · 2024-01-03 · תל אביב · דגנית קציר ברין

עותק זה נוצר אוטומטית מטקסט שחולץ מן המסמך הציבורי. הוא אינו DOCX רשמי ויש לאמת כל ציטוט ומספר עמוד מול ה־PDF.

עמוד מקור 1

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/336/2020 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין‬
‫דגנית קציר‪-‬ברין‬

‫פלג רונן‬    ‫‪1‬‬                      ‫תובעים‬
‫חג'ג' רות )נמחקה(‬      ‫‪2‬‬
‫יחזקאל אליהו )נמחק(‬       ‫‪3‬‬
‫מדזר שמואל )נמחק(‬        ‫‪4‬‬
‫דיאמנט גולדה‬       ‫‪5‬‬
‫בלוש ברק רני‬      ‫‪6‬‬
‫בלוש ענת‬      ‫‪7‬‬
‫מעיין שאול‬      ‫‪8‬‬
‫מעיין עדנה‬     ‫‪9‬‬
‫כולם באמצעות ב"כ‪ :‬עו"ד גור מורן‬
‫דרך בגין מנחם ‪ ,7‬רמת גן‬
‫טל'‪0526435364:‬‬
‫נגד‬

‫ברק אסתר‬         ‫‪1‬‬                      ‫נתבעים‬
‫ברק אבי אברהם‬          ‫‪2‬‬
‫רוט רף נחמה‬         ‫‪3‬‬
‫רוט רף אברהם‬         ‫‪4‬‬
‫שורץ אלון‬       ‫‪5‬‬
‫שורץ טלי‬       ‫‪6‬‬
‫בר עפר‬       ‫‪7‬‬
‫בר תמר‬       ‫‪8‬‬
‫אילוטוביץ גיל‬        ‫‪9‬‬
‫אילוטוביץ סמדר פרי‬        ‫‪10‬‬
‫עצמון עדה יוליאנה‬       ‫‪11‬‬
‫עצמון עפר‬       ‫‪12‬‬
‫ברזין סופיה‬       ‫‪13‬‬
‫כולם באמצעות ב"כ‪ :‬עו"ד אריאל קאופמן‬
‫הארבעה ‪ ,28‬תל אביב ‪ -‬יפו‬

‫עמוד ‪1‬‬

עמוד מקור 2

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/336/2020 :‬‬                                                 ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫פסק דין‬
‫כללי‬         ‫א‪.‬‬
‫‪ .1‬עסקינן בבית משותף המצוי ברח' רימלט ‪ ,16‬רמת‪-‬גן והידוע גם כגוש ‪ 6186‬חלקה ‪679‬‬
‫)להלן‪" :‬הבית המשותף"‪ ,‬או "הבית"(‪.‬‬

‫‪ .2‬עניינה של התביעה הוא רצונם של התובעים שהם בעלים של ‪ 4‬מדירות הבית‪ ,‬להכריז‬
‫כי לא היה בידי הנתבעים )שהם בעלים של ‪ 6‬דירות בבית וממגישי הבקשה להיתר‬
‫בניה( את הרוב הדרוש לביצוע בניה לשם הרחבת דירותיהם‪ ,‬כנדרש על פי התקנון‬
‫המוסכם של הבית‪.‬‬

‫‪ .3‬הצדדים להליך הם בעלי דירות בבית משותף לפי הפירוט הבא‪:‬‬

‫תובעים‬
‫תובע ‪ ,1‬רונן פלג‪ ,‬מחזיק במחצית זכויות הבעלות בתת חלקה ‪;54‬‬
‫תובעת ‪ ,5‬דיאמנט גולדה‪ ,‬היא בעלים של תת חלקה ‪;18‬‬
‫תובעים ‪ ,6,7‬בלוש ברק וענת‪ ,‬הם בעלים במשותף של תת חלקה ‪;58‬‬
‫תובעים ‪ ,8,9‬מעיין שאול ועדנה‪ ,‬הם בעלים במשותף של תת חלקה ‪;59‬‬
‫נתבעים‬
‫נתבעים ‪ ,1,2‬אסתר ואבי ברק‪ ,‬הם בעלים במשותף של תת חלקה ‪;66‬‬
‫נתבעים ‪ ,3,4‬רוט נחמה ואברהם‪ ,‬הם בעלים במשותף של תת חלקה ‪;70‬‬
‫נתבעים ‪ ,5,6‬שורץ אלון וטלי‪ ,‬הם בעלים במשותף של תת חלקה ‪;67‬‬
‫נתבעים ‪ ,7,8‬בר עפר ותמר‪ ,‬הם בעלים במשותף של תת חלקה ‪;63‬‬
‫נתבעים ‪ ,9,10‬אילוטוביץ גיל וסמדר‪ ,‬הם בעלים במשותף של תת חלקה ‪;74‬‬
‫נתבעים ‪ ,11,12‬עצמון עדה ועפר‪ ,‬הם בעלים במשותף של תת חלקה ‪;73‬‬
‫נתבעת ‪ ,13‬ברזין סופיה‪ ,‬היא בעלים של תת חלקה ‪;62‬‬

‫‪ .4‬הבית המשותף מורכב ממבנה אחד הכולל שני אגפים וסה"כ ‪ 167‬דירות לפי החלוקה הבאה‪:‬‬
‫אגף ‪ -1‬כולל ‪ 81‬יחידות ואילו אגף ‪ 2‬כולל ‪ 86‬יחידות )הצדדים הם בעלי דירות באגף מספר‬
‫‪.(1‬‬

‫לבית קיים תקנון מוסכם רשום מיום ‪) 16.8.2018‬להלן‪" :‬התקנון"(‪.‬‬

‫עמוד ‪2‬‬

עמוד מקור 3

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/336/2020 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .5‬למעשה‪ ,‬העבודות נושא הליך זה הן הרחבת מרפסות באמצעות סגירת חללים קיימים‬
‫בקומות ‪) 16-19‬בהן מצויות דירות הנתבעים(; נכון למועד זה כל דירות הנתבעים‪,‬‬
‫למעט דירת הנתבעת ‪ ,13‬כבר ביצעו את עבודות ההרחבה וזאת כפי שיובהר בפרק‬
‫מהלך הדיון‪.‬‬

‫‪ .6‬התובעים טוענים בתביעתם כי מאחר והנתבעים לא קיבלו הסכמה פוזיטיבית‬
‫מהתובעים בפרט ומיתר בעלי הזכויות בבית‪ ,‬יש ליתן צו הריסה וביטול היתר הבניה‬
‫ביחס לתתי‪-‬חלקות ‪ 74 ,73 ,70 ,67 ,66 ,63‬וצו מניעה קבוע ביחס לתת‪-‬חלקה ‪.62‬‬

‫תמצית טענות הצדדים‬       ‫ב‪.‬‬

‫טענות התובעים‬
‫‪ .7‬הבית מושא ההליך נבנה על פי היתר בניה בשנת ‪ 2007‬וקיימות בו מרפסות שהוקמו‬
‫כמקשה אחת עם הקמת הבית‪ ,‬משכך‪ ,‬הנתבעים כבר ניצלו את זכותם להקמת שטחי‬
‫המרפסות מכוח תכנית בת תוקף‪ .‬בנסיבות אלו‪ ,‬על מנת להגדיל את שטחי המרפסות‬
‫)שלא נכללות עוד בסל הזכויות( פנו הנתבעים בבקשה לקבלת זכויות נוספות לשם‬
‫הרחבת מרפסותיהם על חשבון שטחים עודפים באמצעות ההקלה הקבועה בסעיף ‪149‬‬
‫לחוק התכנון והבניה‪ ,‬תשכ"ה‪ 1965-‬באמצעות ניוד שטחים עיקריים משטחי ממ"ד‪.‬‬

‫‪ .8‬סעיף ‪71‬א לחוק המקרקעין )להלן‪" :‬חוק המקרקעין" או "החוק"( שהוסף כתיקון ‪18‬‬
‫לחוק המקרקעין מפנה לפרק ג' לחוק התכנון והבניה המגדיר את סוגי התכניות‬
‫)ארצית‪ ,‬מחוזית‪ ,‬מקומית‪ ,‬מפורטת‪ ,‬מיוחדת(‪ .‬הבקשה להיתר שהגישו הנתבעים הינה‬
‫הרחבת מרפסות קיימות על ידי ניוד שטחים עיקריים של ממ"דים לשטחי מרפסות‬
‫עיקריים בדרך של הקלה הקבועה בסעיף ‪ 149‬לחוק התכנון והבניה‪ ,‬תשכ"ה‪.1965-‬‬
‫הטעם שהיה צורך ברכיב ההקלה הוא כי זכויות אלו אינן מותרות עפ"י תוכנית בת‬
‫תוקף‪.‬‬

‫‪ .9‬האקט הקנייני בו נקטו הנתבעים אינו חוסה תחת פרק ג' לחוק התכנון והבניה‪ ,‬ומכאן‬
‫שתיקון ‪ 18‬לחוק המקרקעין‪ ,‬בו נקבע רוב מופחת של הסכמות לצורך הרחבת דירה‪,‬‬
‫אינו מאפשר את הפחתת ההסכמות הפוזיטיביות הנדרשות מאת בעלי הדירות מ‪-‬‬
‫‪ 100%‬ל‪ ,75%-‬כפי שנקבע בתיקון‪ ,‬ועל כן על הנתבעים להוכיח כי באמתחתם הסכמת‬
‫כל הדירות שבאגף ‪.1‬‬

‫‪ .10‬במסגרת הבקשה להיתר‪ ,‬הנתבעים תלו יהבם בחתימה כללית ובלתי מחייבת של חברת‬
‫"נווה גד" משנת ‪) 2015‬הקבלן שהקים את הפרויקט(‪ ,‬ברם‪ ,‬זו בינתיים העבירה את‬
‫זכויותיה בדירות לידי בעלי הזכויות באגף הרלוונטי ועל כן אין לסמוך על חתימתה זו‪.‬‬

‫עמוד ‪3‬‬

עמוד מקור 4

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/336/2020 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .11‬מכל מקום‪ ,‬תיקון ‪ 18‬לחוק המקרקעין הינו חריג לכלל שבסעיף ‪ 62‬לחוק ואין ליישמו‬
‫בענייננו או‪ ,‬למצער‪ ,‬יש לפרשו בצמצום ולכן על הנתבעים היה לקבל את הסכמת כל‬
‫בעלי הדירות באגף הרלבנטי‪.‬‬

‫‪ .12‬הוועדה המקומית שדנה בבקשה ונתנה היתר‪ ,‬לא דנה בסוגיות קנייניות והיא הסתפקה‬
‫ב"תימוכין קנייניים" בלבד‪.‬‬

‫‪ .13‬התובעים )זולת התובעת ‪ ,(5‬הגישו שני עררים על החלטות הוועדה המקומית אשר‬
‫אישרה את הבקשה להיתר ודחתה את התנגדויותיהם ואף הגישו עתירה מנהלית‬
‫)עת"מ ‪ (6530-05-20‬לפני בית המשפט המחוזי על החלטת ועדת הערר‪.‬‬

‫‪ .14‬הנתבעת ‪ ,13‬שהיא הבעלים של תת‪-‬חלקה ‪ ,62‬טרם הרחיבה את מרפסת דירתה‪,‬‬
‫ומשכך‪ ,‬מבוקש ליתן צו מניעה קבוע המורה לה להימנע מביצועה‪.‬‬

‫‪ .15‬התובעים ‪) 9-1‬למעט התובעים ‪ 2,3,4‬אשר נמחקו לבקשתם מן ההליך( מעולם לא חתמו‬
‫לנתבעים על הבקשה להיתר בניה‪.‬‬

‫בידי הנתבעים הסכמת ‪ 8‬דירות המהוות ‪ 10%‬מבעלי הזכויות בבית המשותף‪ ,‬בלבד‪.‬‬

‫‪ .16‬לבית המשותף תקנון מוסכם הקובע כי הקירות החיצוניים של הבית של כל אגף יהוו‬
‫רכוש משותף של האגף הרלבנטי‪.‬‬

‫כמו‪-‬כן‪ ,‬סעיף ‪ 4.20‬לתקנון‪ ,‬קובע כי אין לבצע שינויים חיצוניים שיש בהם כדי לפגוע‬
‫בחזותו‪.‬‬

‫עוד קובע התקנון‪ ,‬כי תנאי להרחבת דירה יהא קבלת החלטת הרוב הדרוש על פי החוק‪,‬‬
‫וכי לעניין זה‪ ,‬כל אגף בבית יעמוד בפני עצמו ואין צורך בקבלת הסכמת בעלי הדירות‬
‫באגפים האחרים‪.‬‬

‫‪ .17‬לאור המקובץ‪ ,‬התבקש לקבל את התביעה וליתן צו הריסה וביטול היתר בניה מספר‬
‫‪ 2020134‬וזאת ביחס לתתי‪-‬חלקות ‪ 74 ,70 ,67 ,66 ,63‬ו‪ 73-‬וצו מניעה קבוע ביחס לתת‪-‬‬
‫חלקה ‪ ,62‬הם דירות הנתבעים להליך‪.‬‬

‫עמוד ‪4‬‬

עמוד מקור 5

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/336/2020 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫טענות הנתבעים‬
‫‪ .18‬התביעה נעדרת עילה משום שכתב התביעה אינו מפרט כלל מהי "הפגיעה המהותית"‬
‫בתובעים או בזכויותיהם כתוצאה מהרחבת המרפסות מושא כתב התביעה ועל כן דין‬
‫התביעה להידחות‪.‬‬

‫‪ .19‬חרף העובדה שאין פגיעה בזכויות התובעים‪ ,‬במשך שנים ארוכות עושים התובעים כל‬
‫שלאל ידם כדי למנוע מהנתבעים לממש את זכויותיהם לביצוע העבודות‪.‬‬

‫‪ .20‬המדובר בתביעה קנטרנית המהווה שימוש חסר תום לב בהליכי משפט‪.‬‬

‫‪ .21‬הנתבעים ביצעו את העבודות לאחר קבלת כל האישורים כדין‪ ,‬הן בפן התכנוני )לאחר‬
‫קבלת היתר בניה כדין( והן בפן הקנייני‪ ,‬לנוכח הסכמת הרוב הדרוש בחוק‪.‬‬

‫‪ .22‬התובעת ‪ 2‬לא נתנה את הסכמתה לתביעה והיא שורבבה אליה על מנת לשוות לה "נפח"‬
‫מדומה‪.‬‬

‫‪ .23‬במסגרת כתב התביעה‪ ,‬מערבבים התובעים "מין בשאינו מינו"‪ ,‬תוך שהם מתבססים‬
‫על טענות תכנוניות שהוכרעו על ידי מוסדות התכנון ואף ע"י ביהמ"ש המחוזי במסגרת‬
‫העתירה המנהלית‪.‬‬

‫‪ .24‬בידי הנתבעים קיימת הסכמה כדין המבוססת על החלטה וחתימות ‪ 100%‬מבעלי‬
‫הזכויות במקרקעין במועדים הרלוונטיים‪ .‬לא זו אף זו‪ ,‬אין בביצוע העבודות כדי לפגוע‬
‫בתובעים או בזכויותיהם בכל צורה שהיא‪ ,‬ומתן ההיתר וביצוע העבודות אינו סותר או‬
‫נוגד את הוראות התקנון המוסכם‪.‬‬

‫‪ .25‬במהלך שנת ‪ 2008‬רכשו הנתבעים את דירותיהם בפרויקט מהמוכרות ומבעלות‬
‫הזכויות במקרקעין באותם הזמנים‪ :‬חברת "נווה גד בניין ופיתוח בע"מ" וחברת‬
‫"אוסיף מרום נווה בע"מ" )להלן‪" :‬הקבלנים"(‪ .‬במסגרת ההתקשרות עם הקבלנים‬
‫ובעידודם‪ ,‬בוצעו ע"י הנתבעים העבודות להרחבת המרפסות ובוצעו בדירות שיפורים‬
‫הכוללים תוספות תשתית קונסטרוקטיבית כהכנה להרחבת המרפסות‪ ,‬לרבות השלמת‬
‫המעקה החיצוני לכל רוחב הבית‪ .‬בגין תוספות אלו שילמו הנתבעים לקבלנים עשרות‬
‫אלפי שקלים‪.‬‬

‫שינוי המרפסות‪ ,‬כפי שביצעו הנתבעים‪ ,‬בוצע בפועל על ידי הקבלנים בכל יתר הבתים‬
‫בפרויקט כחלק אינהרנטי מהדירות שנמכרו‪.‬‬

‫עמוד ‪5‬‬

עמוד מקור 6

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/336/2020 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫עקב שינוי רגולטורי לא ניתן היה באותו שלב להשלים את הבניה כפי שהושלמה ביתר‬
‫הבתים‪ ,‬ועל כן‪ ,‬בוצעו רק עבודות הכנה ותשתית )לצורך הרחבת המרפסות לאחר‬
‫קבלת היתר כדין(‪.‬‬

‫‪ .26‬הקבלנים‪ ,‬שהיו בעלי ‪ 100%‬מהזכויות במקרקעין‪ ,‬קיבלו החלטה בדבר הרחבת‬
‫המרפסות של הנתבעים וחתמו על הבקשה להיתר הראשונה לביצוע העבודות הנ"ל עוד‬
‫בשנת ‪.2013‬‬

‫‪ .27‬צו רישום הבית המשותף ניתן ביום ‪ 16.8.2018‬ורישום הבעלות בדירות ע"ש הרוכשים‬
‫ובהם התובעים נעשה רק לאחריו במהלך שנת ‪ ,2019‬שנים לאחר הגשת הבקשות‬
‫להיתרים ולאחר קבלת החלטת הקבלנים הזכויות וחתימתם על הבקשה להיתר ולאחר‬
‫שכבר ניתנה החלטה מכריעה של המוסד התכנוני בעניין זה‪.‬‬

‫‪ .28‬טענות התובעים בעניין תקנון הבית המשותף אינן רלוונטיות‪ ,‬משום שהתקנון גובש‬
‫ונרשם בשנת ‪ 2018‬אחרי שלמעשה התקבלה ההחלטה בדבר הרחבת המרפסות‬
‫באמצעות הגשת הבקשה להיתר הראשונה בשנת ‪ .2013‬לחלופין‪ ,‬עוד בטרם הוגשו‬
‫חתימות הקבלנים בעלי הזכויות במקרקעין‪ ,‬ניתנה לבקשה שהוגשה בשנת ‪2013‬‬
‫)להקמת מרפסות( הסכמה של למעלה מ‪ 90%-‬מרוכשי הדירות בפרויקט‪ ,‬וזאת עוד‬
‫בטרם השתכללו ונרשמו זכויותיהם‪.‬‬

‫‪ .29‬בידי הנתבעים חתימות של ‪ 58‬דירות מתוך כל בעלי דירות באגף‪ ,‬ובנוסף‪ ,‬נשלחו‬
‫הודעות כדין ל‪ 18-‬בעלי דירות נוספים אשר לא התנגדו לבקשה‪ ,‬ומכאן שבידי הנתבעים‬
‫מצוי רוב של למעלה מ‪ 90%-‬מבעלי הדירות‪ ,‬המהווה ביסוס קנייני מעבר לדרוש על פי‬
‫דין‪ .‬עובדות אלו נקבעו כממצא עובדתי על ידי הוועדה המקומית עת דנה בבקשה‬
‫להיתר בניה‪.‬‬

‫‪ .30‬בניגוד לטענות התובעים‪ ,‬הרוב מקרב בעלי הדירות הדרוש לביצוע העבודות הוא ‪75%‬‬
‫בלבד‪ ,‬וטענתם של התובעים לפיה רק בתוכנית שאינה כוללת הקלה ניתן להסתפק‬
‫ברוב של ‪ ,75%‬שגויה‪ ,‬שלא לומר מטעה ביודעין ונעדרת אדנים משפטיים‪.‬‬

‫‪ .31‬הפסיקה קבעה כי תיקון ‪ 18‬לחוק חל על הרחבת דירה לרבות לצורך הקמת מרפסות‬
‫כל עוד לא נקבע בתקנון המוסכם אחרת‪.‬‬

‫משלא קיימת הגבלה כאמור בתקנון החל על הבית‪ ,‬יש לדחות את טענות התובעים‬
‫בעניין‪.‬‬

‫עמוד ‪6‬‬

עמוד מקור 7

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/336/2020 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .32‬העבודות הרלוונטיות אינן משנות או פוגעות במראה החיצוני של הבית‪ .‬נהפוך הוא‪,‬‬
‫הבית נבנה מלכתחילה עם תוספות קונסטרוקטיביות‪ ,‬לרבות קיר חיצוני ומעקה‬
‫מורחב‪ ,‬כך שכל העבודות מבוצעות מאחורי הקיר הקיים ולא פוגעות כהוא זה במראהו‬
‫החיצוני של הבית ועל כן יש לדחות את טענות התובעים‪.‬‬

‫‪ .33‬העבודות מושא ההליך אינן משנות את זכויות הבניה או את הרכוש המשותף‪.‬‬

‫‪ .34‬הבקשה והחלטות מוסדות התכנון וועדות הערר‪ ,‬כמו גם הוראות החוק והפסיקה‬
‫הרלוונטית‪ ,‬מדברות בעד עצמן והמפקחת אינה מוסמכת לבטל את היתר הבניה שניתן‪.‬‬

‫‪ .35‬על פי סעיף ‪71‬ג)ב( לחוק‪ ,‬תביעה בפני המפקחת יש להגיש בתוך ‪ 30‬ימים מיום קבלת‬
‫ההחלטה בדבר הרחבת המרפסות‪ .‬התובעים ידעו על קבלת ההחלטה לכל הפחות מיום‬
‫‪ 3.11.2015‬שהוא המועד בו רשות הרישוי אישרה את הבקשה להיתר הראשונה ודחתה‬
‫את ההתנגדות מטעם התובעים וזאת לאחר שקוים דיון בנוכחות התובעים )או בא‬
‫כוחם( במסגרתו הוצגה הסכמת הקבלנים שהיו ‪ 100%‬מבעלי הזכויות במקרקעין‬
‫להרחבת המרפסות‪ .‬משכך‪ ,‬היה על התובעים להגיש את תביעתם בתוך ‪ 30‬יום מיום‬
‫היוודע דבר ההחלטה בדבר הרחבת המרפסות‪ .‬משהדבר לא נעשה‪ ,‬יש לדחות את‬
‫התביעה על הסף מחמת שיהוי‪.‬‬

‫‪ .36‬תכלית הוראת החוק הייתה למנוע מצב אבסורדי שבו מי שלשיטתו נפגע מהחלטת‬
‫בעלי הזכויות במקרקעין‪" ,‬יישן" על זכויותיו‪ ,‬ויימנע מנקיטת פעולה כנגד אותה‬
‫החלטה מה שיגרום לבעלי הזכויות מבקשי ההיתר לנזקים חמורים‪ .‬לא למותר לציין‪,‬‬
‫כי מוסדות התכנון השונים חזרו פעם אחר פעם על קביעותיהם כי ביחס לטענות‬
‫הקנייניות על התובעים לפתוח בהליכים בפני הגורם המוסמך )קרי המפקחת על רישום‬
‫מקרקעין(‪ .‬חרף האמור לעיל‪ ,‬לא פעלו הנתבעים בעניין במהלך השנים ‪2018-2013‬‬
‫והתביעה הוגשה רק בשנת ‪ 2020‬בניגוד להוראות החוק‪.‬‬

‫‪ .37‬אשר על כן‪ ,‬מבוקש לדחות את התביעה ולחייב את התובעים בהוצאות שנגרמו‬
‫לנתבעים כתוצאה מהגשת הבקשה לצו מניעה בשיהוי ניכר ולאחר שהעבודות בוצעו‬
‫כמעט במלואן‪ ,‬באופן שגרם לנתבעים לנזקים כספיים בסך של ‪ ₪ 14,040‬לכל מרפסת‪.‬‬

‫מהלך הדיון‬    ‫ג‪.‬‬
‫‪ .38‬הדיון בהליך החל בפני מותב אחר )כב' המפקחת טלי להב כתוארה דאז(‪ .‬תחילתו‬
‫בבקשה למתן צו מניעה זמני‪ ,‬בגדרו התבקש למנוע את עבודות הבנייה בבית המשותף‪,‬‬

‫עמוד ‪7‬‬

עמוד מקור 8

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/336/2020 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫להרחבת דירות הנתבעים באמצעות הקמת מרפסות‪ ,‬וזאת עד לדיון בבקשה במעמד‬
‫הצדדים‪.‬‬

‫‪ .39‬בהחלטה מיום ‪ 13.7.2020‬ניתן צו ארעי בכפוף להפקדת ערבות בסך ‪ ₪ 10,000‬והתיק‬
‫נקבע לדיון במעמד הצדדים‪.‬‬

‫‪ .40‬ביום ‪ 16.7.2020‬התקיים דיון בבקשה במעמד הצדדים‪ ,‬במסגרתו חזרו הצדדים על‬
‫טענותיהם‪ .‬בסיום הדיון הושגה הבנה לפיה בשל המצב המתקדם של הבניה ובשל טענה‬
‫לכשלים בטיחותיים ונזקים עתידיים שיגרמו מעצירת הבניה‪ ,‬תימשך הבניה‪ ,‬קרי‬
‫יושלמו המעקות‪ ,‬הריצוף והאיטום ללא שהדבר יהווה ויתור של המבקשים על‬
‫טענותיהם‪ .‬כמו כן‪ ,‬הוחלט על השבת הפקדון בסך של ‪ ₪ 10,000‬שהופקד על ידי‬
‫התובעים כערבות‪.‬‬

‫עם זאת‪ ,‬הובהר בהחלטה כי הבניה תבוצע על אחריותם של הנתבעים ומתוך הבנה כי‬
‫ככל שבסופו של ההליך יתברר כי הבניה בוצעה שלא כדין‪ ,‬בהעדר תימוכין קנייניים‪,‬‬
‫הרי שיכול שהכספים שהוצאו על ידי הנתבעים )המשיבים בבקשה(‪ ,‬יהיו בבחינת‬
‫כספים שהושמו על קרן הצבי‪.‬‬

‫‪ .41‬דיון נוסף נקבע ליום ‪– 11.11.2020‬בסיומו קבעה כב' המפקחת להב כי המזכירות תקבע‬
‫את התיק לישיבת הוכחות ונקבעו מועדים להגשת תצהירי עדות ראשית‪.‬‬

‫‪ .42‬עקב מינויה של הגב' להב לתפקיד שיפוטי הועבר התיק לדיון בפני‪ ,‬ומצאתי להמשיך‬
‫הדיון בו למן השלב אליו הגיע‪ .‬לפיכך‪ ,‬ביום ‪ 30.5.2021‬התקיים בפניי דיון שמיעת‬
‫הראיות‪ .‬במהלך דיון זה ביקשו התובעים ‪ 2‬ו‪) 4-‬חג'ג' ומדזר( למחוק את תביעתם ללא‬
‫צו להוצאות ובקשתם זו נענתה‪ .‬כמו כן‪ ,‬הודיע ב"כ התובעים כי התובע מס' ‪ 3‬ביקש‬
‫להימחק מההליך וזאת מבלי לפרט את נימוקיו לכך ואף תובע ‪ 3‬נמחק מן התביעה‪.‬‬

‫במהלך הדיון נחקרו העדים הבאים‪:‬‬

‫מטעם התובעים‪ :‬מר פרוכטמן אורי‪ ,‬מנהל כספים של "קבוצת ישרס" אשר בבעלותה‬
‫חברת "אוסיף מרום נווה" מיזמי הפרויקט‪ ,‬ומר רני בלוש‪ ,‬תובע מס' ‪ ,6‬ובעל דירה‬
‫בבית‪.‬‬

‫מטעם הנתבעים‪ :‬מר ברק אברהם‪ ,‬הנתבע ‪ ,2‬בעל דירה בבית‪.‬‬

‫‪ .43‬הצדדים סיכמו טענותיהם בכתב ועתה אני נדרשת להכריע בתביעה‪.‬‬

‫עמוד ‪8‬‬

עמוד מקור 9

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/336/2020 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫דיון והכרעה‬          ‫ד‪.‬‬
‫‪ .44‬השאלה העומדת בבסיס ההכרעה היא‪ :‬האם היה בידי הנתבעים את הרוב הדרוש לשם‬
‫הגדלת המרפסות הקיימות טרם ביצוע ההרחבה?‬

‫‪ .45‬אקדים ואומר כי לאחר שבחנתי את הראיות ושמעתי את הצדדים ולאור ההתפתחויות‬
‫שחלו בהליך מצאתי שלא לקבל את התביעה )וזאת הגם שבמועד הגשתה לא היה בידי‬
‫הנתבעים הרוב הדרוש לשם ביצוע ההרחבה(‪.‬‬

‫להלן נימוקי‪:‬‬

‫המסגרת הנורמטיבית‬

‫‪ .46‬סעיף ‪ 52‬לחוק המקרקעין מגדיר "רכוש משותף" הגדרה שיורית‪" :‬כל חלקי הבית‬
‫המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות‪ ,‬ולרבות הקרקע‪ ,‬הגגות‪ ,‬הקירות‬
‫החיצוניים‪ ,‬המסד‪ ,‬חדרי המדרגות‪ ,‬מעליות‪ ,‬מקלטים‪ ,‬וכן מיתקני הסקה או מים‬
‫וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי‬
‫דירה מסויימת‪".‬‬

‫‪ .47‬סעיף ‪ 62‬לחוק קובע כי‪ .... :‬אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או‬
‫להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא‬
‫בהסכמתם"‪.‬‬

‫‪ .48‬אין חולק כי המרפסות )המורחבות( שתוכננו לא היו מלכתחילה חלק מן הדירות‪ .‬על‬
‫כן‪ ,‬הקמתן גורעת בהכרח מהרכוש המשותף ומחייבת את הסכמתם של בעלי הדירות‬
‫וזאת אף שמדובר בבניה בחללים הסמוכים לדירות הנתבעים‪.‬‬

‫‪ .49‬מאחר שמדובר בגריעה מוחלטת של זכות השימוש ברכוש המשותף הרלבנטי נדרשת‪,‬‬
‫לכאורה‪ ,‬הסכמת כלל בעלי הדירות בבית‪ ,‬ברם‪ ,‬סעיף ‪71‬ב לחוק קובע‪:‬‬

‫")א( על אף הוראות סעיף ‪)62‬א( סיפה‪ ,‬או סעיף ‪)12‬ב( לתקנון המצוי שבתוספת‪,‬‬
‫רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף‬
‫צמוד לדירותיהם‪ ,‬להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף‬
‫והצמדתם לדירה פלונית‪ ,‬לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה‪ ,‬וכן להחליט‬
‫בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה‪ ,‬ואולם‪ ,‬היה נושא ההחלטה‬
‫כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב‬
‫מוגן קומתי‪ ,‬רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות‪.‬‬

‫עמוד ‪9‬‬

עמוד מקור 10

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/336/2020 :‬‬                                               ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫לא תתקבל החלטה כאמור בסעיף קטן )א( אם יש בה כדי לפגוע בזכויות בניה‬               ‫)ב(‬
‫יחסיות של כל בעל דירה להרחבה לפי סימן זה‪.‬‬

‫בעל דירה שהורחבה ייראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת‬                    ‫)ג(‬
‫באותו בנין‪".‬‬

‫ההדגשות אינן במקור – ד‪.‬ק‪.‬ב‬

‫‪ .50‬סעיף ‪71‬ב לחוק המקרקעין התווסף במסגרת תיקון ‪ 18‬והוא נועד לאפשר שינויים‬
‫ברכוש המשותף במגמה למצוא פתרונות לבעיית צפיפות המגורים בדרך של הרחבת‬
‫דירות קיימות‪ .‬במסגרת התיקון נקבע כי אף אם יש בכך כדי פגיעה בקניינו של בעל‬
‫דירה ברכוש המשותף‪ ,‬הרי שההצעה בכללותה היא לתכלית ראויה ולאור מנגנון‬
‫הפיצוי המפורט בסעיף ‪71‬ב)ד( לחוק אין בה פגיעה למעלה מן הנדרש )ראו דברי ההסבר‬
‫להצעת החוק(‪.‬‬

‫‪ .51‬הביטוי "הרחבה" מוגדר בסעיף ‪ 71‬א לחוק כך‪" :‬הגדלה של שטח דירה קיימת בבית‬
‫משותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת תוקף" ואילו הביטוי "זכויות‬
‫בניה" מוגדר כך‪" :‬זכויות לבנייה בבית משותף לפי תכנית בת תוקף כמשמעותה בפרק‬
‫ג' לחוק התכנון והבניה;"‬

‫‪ .52‬בע"א )מחוזי ירושלים( ‪ 190/84‬דיבון נ' הממונה על מרשם המקרקעין‪ ,‬תשמה)‪265 (2‬‬
‫)‪ (1985‬נקבע כי לא קיימת מניעה כי דירה תכלול גם שטח בלתי מקורה )ראו בעניין זה‬
‫גם י' ויסמן‪ ,‬דיני קניין‪ -‬בעלות ושיתוף‪ ,‬תשנ"ז עמ' ‪ .(384-379‬גם המלומד איזנשטיין‬
‫בספרו יסודות והלכות בדיני מקרקעין חלק שלישי בעמ' ‪ 223‬קובע‪:‬‬

‫"במונח הרחבה נכללת כל הגדלה המהווה המשך טבעי של הדירה‪...‬ההרחבה יכולה‬
‫להיות גם אופקית‪ ,‬כגון בניית מרפסת או סגירתה‪ ..‬התנאי הוא כי ההרחבה תהא‬
‫מתוך דירת המבקש‪"...‬‬

‫מכאן שהקמת מרפסת וכן הרחבתה נחשבות כ"הרחבת דירה"‪ -‬ראו ע"א ‪1415/00‬‬
‫אברהם נ' אזרד )‪ 4.7.2001‬לא פורסם(‪.‬‬

‫‪ .53‬ככלל‪ ,‬מקום שמדובר בבית מורכב נדרש מבקש ההרחבה להשיג את ההסכמות ברוב‬
‫הדרוש מקרב בעלי הדירות בבית כולו‪ ,‬אלא אם כן נקבעה בתקנון הוראה אחרת )ראו‬
‫גם נימוקי בהחלטתי בתיק ‪ 4/48/2018‬חסידוב נ' מנדלסון )נבו‪.((13.02.2022 ,‬‬

‫עמוד ‪10‬‬

עמוד מקור 11

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/336/2020 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .54‬אבחן להלן את התקנון המוסכם שנרשם לבית בראי האמור לעיל‪.‬‬

‫‪ .55‬לבית המשותף נרשם תקנון מוסכם המפריד את הבית לאגפים ואף מגדיר כי חלקי‬
‫הרכוש המשותף המצויים בתחומי כל אגף )המסומנים בתשריט הבית המשותף(‬
‫יוצמדו לדירות שבאותו אגף והחזקתם וניהולם יהיו נפרדים )להלן‪" :‬התקנון"(‪.‬‬

‫‪ .56‬סעיף ‪ 4.21‬לתקנון החל על הבית קובע‪:‬‬

‫" על אף האמור בתקנון זה או בתקנון המצוי‪ ,‬בעלי הדירות יהיו רשאים להרחיב את‬
‫דירתם ו‪/‬או להחליט על חלוקת זכויות בנייה‪ ,‬בהתאם לתב"ע שבתוקף ולהיתר בנייה‬
‫שכדין )כך במקור ד‪.‬ק‪.‬ב( ובתנאי שנתקבלה החלטה ברוב הדרוש הקבוע בחוק‪ .‬לעניין‬
‫זה כל אגף בבית יעמוד בפני עצמו ויוכל לממש את זכויות הבנייה שמתייחסות לאגף‬
‫שלו בלבד‪ ,‬ללא צורך בהסכמת בעלי הדירות של האגפים האחרים‪ ,‬וזאת מתוך כלל‬
‫זכויות הבנייה המותרות‪ .‬בכל מקרה של הרחבת דירות ו‪/‬או ניצול זכויות בנייה על‬
‫ידי בעלי הדירות‪ ,‬מובהר שהגג שייווצר מעל אגף מסוים יהווה חלק מן הרכוש‬
‫המשותף של אותו אגף ובעלי הדירות של האגף לא יהיו רשאים להצמידו או חלק ממנו‬
‫לדירה כלשהי‪...‬‬

‫‪ ...‬נוצלו זכויות בנייה כאמור בפסקה דלעיל‪ ,‬יהיו רשאים בעלי הדירות‪ ,‬באגף בו‬
‫בוצעה הרחבת דירות כאמור ברישא של סעיף ‪ 4.21‬לפנות למפקחת על רישום‬
‫מקרקעין וזאת ללא צורך בהסכמת בעלי הדירות של האגפים האחרים בבית‪ ,‬ולבקש‬
‫תיקון צו רישום הבית המשותף והתקנון‪ ,‬אשר ישקף את מצבו האמיתי של הבית‬
‫המשותף לאחר תוספת הבנייה‪ ,‬לרבות שינוי החלקים ברכוש המשותף באופן‬
‫שיתאים לשטחים לאחר תוספת הבנייה בהתאם לתקנון זה"‪) .‬הדגשה שלי ד‪.‬ק‪.‬ב(‬

‫סעיף ‪ 4.22‬לתקנון מוסיף וקובע‪" :‬אין באמור בסעיף ‪ 4.21‬לעיל כדי לגרוע מחובת‬
‫קבלת הסכמה של בעלי הדירות של אותו אגף‪ ,‬מקום שטעונה הסכמה כזאת בהתאם‬
‫להוראות פרק ו' לחוק"‬

‫‪ .57‬מן האמור לעיל עולה כי – מקום שמדובר בחלוקת זכויות בנייה על פי תב"ע או היתר‬
‫בנייה כדין לצורך הרחבת דירה‪ ,‬נדרשת הסכמה בשיעור שנקבע בחוק מקרב האגף‬
‫הרלוונטי‪ ,‬קרי‪ ,‬הסכמת ‪ 75%‬מבעלי הדירות אשר שני שליש מהרכוש המשותף צמוד‬
‫לדירותיהם‪ ,‬כאשר רוב זה יימנה מקרב האגף הרלבנטי‪ .‬אני דוחה את פרשנות‬
‫התובעים לפיה נדרשת הסכמת ‪ 100%‬מבעלי הדירות שכן זו אינה מתיישבת עם הוראת‬
‫החוק או התקנון הנוקט בביטוי "רוב" )להבדיל מהביטוי "כל"(‪.‬‬

‫עמוד ‪11‬‬

עמוד מקור 12

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/336/2020 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫הקלה מוגדרת בתיקון ‪ 101‬לחוק התכנון והבניה‪ ,‬תשכ"ה‪ ,1965-‬כ‪"-‬הרשאה לבצע‬
‫עבודה שהיא טעונה היתר לפי סעיף ‪ 145‬בסטיה מהוראות תכנית או תקנה אחרת‬
‫החלות במקום הנדון ושאין בה משום שימוש חורג"‪ .‬ולכן‪ ,‬טענת התובעים כי מקום‬
‫שמדובר בהקלה אין מדובר בתכנית בת תוקף אינה עולה בקנה אחד עם ההגדרה הנ"ל‬
‫ותכלית החקיקה שהרי הגדרת הקלה )שאושרה( משמעה שהיא נעשית תוך סטיה‬
‫מאושרת מתכנית‪ .‬מכל מקום‪ ,‬טענה זו מקומה היה להתברר במסגרת ההליכים‬
‫התכנוניים הענפים‪ ,‬אותם ניהלו התובעים‪ ,‬שבסופו של דבר‪ -‬נדחו )לרבות העתירה‬
‫המנהלית שהוגשה(‪.‬‬

‫‪ .58‬מעיון בצו הרישום עולה כי באגף הרלבנטי ישנן ‪ 81‬יחידות כאשר אחת היחידות באגף‬
‫)תת חלקה ‪ (1‬היא "חדר טרנספורמציה"‪ ,‬המצויה בבעלות חברת חשמל‪.‬‬

‫סעיף ‪ 5.8.1‬לתקנון קובע כי "בעלת החדר מוותרת על זכותה להשתתף ולהצביע‬
‫באסיפות הכלליות של דיירי הבית המשותף בו מצוי החדר‪ ,‬ככל שאין מדובר‬
‫בהחלטות העשויות לפגוע בזכויות החברה עפ"י האמור בתוספת זו"‪.‬‬

‫זכויות בעלת החדר הוגדרו בהרחבה בסעיפים ‪ 5.7-5.6‬לתקנון והן נוגעות בעיקר לזכות‬
‫להניח כבלי חשמל אביזרים וצנרת תחת רצועת קרקע‪ ,‬לתחזק להוציאם ולשנותם‪.‬‬

‫עוד פורטו בתקנון זכויות בעלת החדר למעבר חופשי וגישה אל החדר ואל הפיר‬
‫שבתקרתו‪ .‬בענייננו‪ ,‬בהינתן שמדובר במרפסות בקומות ‪ 19-16‬איני סבורה כי הרחבת‬
‫המרפסות עלולה לגרום לפגיעה בזכויותיה של היחידה הרלוונטית‪.‬‬

‫מכאן‪ ,‬שלגישתי‪ ,‬אין לכלול את תת חלקה ‪ 1‬במסגרת ההסכמות הנדרשות לשם קבלת‬
‫החלטה בדבר "הרחבת דירה"‪ ,‬ולפיכך לצורך מניין ההסכמות מקרב אגף זה יש לראות‬
‫בו ככולל ‪ 80‬דירות בלבד והנתבעים יידרשו להוכיח את הסכמתם של ‪ 60‬בעלי דירות‬
‫בלבד )‪.(3/4x80‬‬

‫‪ .59‬מעיון בת‪ ,4/‬שהוא מכתב התנגדות מיום ‪ 2.7.13‬לבקשה המקורית להיתר שמספרה‬
‫‪ ,2013319‬שוכנעתי כי מלכתחילה‪ ,‬כ‪ 49-‬בעלי הדירות הגישו למוסד התכנון התנגדות‬
‫לבקשה להיתר בנייה שניתן להקמת המרפסות‪.‬‬

‫בשנת ‪ 2015‬נערך דיון חוזר בוועדה המקומית אך הוועדה סרבה לאשר את הבניה‬
‫המבוקשת מהטעם שהיא אינה כוללת את חתימת הבעלים הרשומים‪.‬‬

‫עמוד ‪12‬‬

עמוד מקור 13

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/336/2020 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫לפיכך בחודש יוני ‪ 2015‬חתמו הקבלנים )"נווה גד" ו"אוסיף"( על הבקשה‪ ,‬תוך‬
‫שהוסיפו הערה בנוסח הבא‪" :‬חתימת נווה גד הינה בהיותה הבעלים הרשומים בלבד‬
‫וכי אין בחתימת נווה גד בכדי להוות הסכמה של כלל הדיירים לבקשת הרישוי‪ ,‬ו‪/‬או‬
‫לפגוע בזכות הדיירים או מי מהם להגיש התנגדות‪ .‬לנווה גד אין אחריות תכנונית או‬
‫ביצועית לעבודה נשואת בקשה זו"‪.‬‬

‫‪ .60‬לאחר חתימת הקבלנים ולאחר שהתקבלה החלטת ועדת ערר מיום ‪ 3.7.2016‬בדבר‬
‫פרסום הקלה )"ניוד משטחי ממ"ד עיקריים לשטחי מרפסות עיקריים בקומות ‪19-16‬‬
‫בצד הצפוני של הבניין"( ולאחר קבלת התנגדויות נוספות בעקבות ההקלה‪ ,‬הובאה‬
‫הבקשה לדיון חוזר בוועדה )ראו נספח ‪ 7‬לתצהיר עדותם הראשית של הנתבעים(‪.‬‬
‫ממסמך זה עולה כי לוועדה המקומית הוגשו חתימות )ולטעמי הכוונה להסכמות(‬
‫לתכנית הבקשה להיתר בניה של ‪ 58‬מתוך ‪ 80‬בעלי דירות )ונשלחו הודעות ל‪ 18 -‬בעלי‬
‫זכויות נוספים(‪.‬‬

‫‪ .61‬חיזוק לכך שבפני הועדה הוצגו חתימות של ‪ 58‬בעלי דירות מצאתי גם בעדותו של מר‬
‫ברק אברהם )ראו עמ' ‪ 13‬לפרוטוקול מיום ‪ 3.5.21‬שורות ‪.(6-2‬‬

‫‪ .62‬בעת שהוועדה דחתה את ההתנגדויות שהוגשו ביום ‪ 11.6.17‬היא ציינה מפורשות כי‬
‫הבית טרם נרשם כבית משותף ובחלקה לא היו רשומות זכויות חכירה דהיינו‪ :‬נכון‬
‫לשנת ‪ 2017‬זכויות הבעלות במקרקעין היו רשומות ע"ש נווה גד‪.‬‬

‫עוד ציינה הועדה כי זכויות הבעלות נרשמו על שם נווה גד שהייתה בעלת היתר הבנייה‬
‫הראשון שניתן להקמת הבית והיא זו שחתמה על הבקשה להיתר )תחת הסתייגות‬
‫שאין בחתימתה למנוע מן הדיירים להתנגד(‪ .‬האמור לעיל מלמד כי במועד הגשת‬
‫הבקשה להיתר בניה והדיון בה היו "תימוכין קנייניים" מספקים לדיון בבקשה להיתר‬
‫משום שלמעשה כל הבעלים )באותו מועד רק נווה גד היו רשומים כבעלים( חתמו עליה‬
‫ובכך הביעו הסכמתם הפוזיטיבית לבניה‪.‬‬

‫אין חולק כי התובעים לא נקטו באותו שלב בשום הליך משפטי הנוגע להיבטים‬
‫הקנייניים השנויים במחלוקת לשיטתם‪ ,‬וזאת למרות ועל אף שחתימת נווה גד הייתה‬
‫מסויגת ואפשרה להם לעשות כן‪ ,‬וחרף העובדה שדבר הגשת הבקשה להיתר היה ידוע‬
‫להם )משעה שהתנגדו למתן ההיתר(‪ .‬התנגדותם התמקדה בפן התכנוני בלבד‪.‬‬

‫עמוד ‪13‬‬

עמוד מקור 14

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/336/2020 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .63‬סעיף ‪) 125‬א( לחוק קובע כי הרישום מהווה ראייה חותכת לתוכנו‪ ,‬והתובעים לא הראו‬
‫ראייה הסותרת אותו ומוכיחה שהם היו בעלים של הדירות או מי מהן )להבדיל מזכות‬
‫אחרת( במועד הגשת הבקשה להיתר או במועד מתן ההיתר‪.‬‬

‫משכך‪ ,‬ולנוכח העובדה שנווה גד היו הבעלים של מלוא הזכויות בדירות באגף הרלוונטי‬
‫במועד הגשת הבקשה להיתר בניה‪ ,‬לנוכח העובדה שהנתבעים לא יכולים היו לדעת את‬
‫זהות אלו שרכשו דירות מנווד גד )לאחר שנסח הרישום לא שיקף זאת( ולנוכח העובדה‬
‫שביום ‪ 3.11.15‬דחתה רשות הרישוי את התנגדות התובעים לבקשה להיתר‪ ,‬רשאים‬
‫היו הנתבעים להסתמך על הסכמת הבעלים )נווה גד( במועד הרלבנטי‪ ,‬ועל ההיתר‬
‫שניתן להם לשם הרחבת דירותיהם‪.‬‬

‫‪ .64‬כפי שצוין לעיל‪ ,‬התובעים נמנעו מנקיטת הליכים בפן הקנייני עד שלבים מאוחרים של‬
‫הבניה‪ ,‬והתמקדו בפן התכנוני בהגישם עררים על החלטת ועדת הרישוי לאשר הבקשה‬
‫להיתר להרחבת המרפסות ר"ג‪ 6119/17/‬ובהמשך על החלטתה של ועדת הערר‪ ,‬ואף‬
‫הוגשה עתירה מנהלית עת"מ )תל אביב( ‪ 6530-05-20‬פלג נ' הוועדה המקומית לתכנון‬
‫ובנייה רמת גן )נבו‪ – ((31.12.2020 ,‬עתירה שנדחתה‪.‬‬

‫‪ .65‬במסגרת העתירה המנהלית )שנדחתה כאמור( ציין בית המשפט המחוזי כי בפועל כבר‬
‫בוצעה הבנייה ברובה המכריע באמצעות בנייה של ‪ 13‬מבין ‪ 14‬המרפסות‪ ,‬ומכאן‬
‫שמדובר ב"מעשה עשוי" וכי ביחס לטענה בדבר העדר "תימוכין קנייניים" ננקט ההליך‬
‫שבפניי‪.‬‬

‫‪ .66‬כידוע‪ ,‬סמכותי העניינית קבועה בסעיף ‪ 72‬לחוק המקרקעין‪ .‬משכך‪ ,‬אינני מוסמכת‬
‫לדון בתוקפם או היעדר תוקפם של היתרי בנייה שניתנו‪ .‬על פני הדברים‪ ,‬משהושגה‬
‫הסכמת בעלי המקרקעין וכן הושגה הסכמה של ‪ 58‬מתוך ‪ 60‬בעלי דירות‪ ,‬אשר לא‬
‫הייתה מחויבת המציאות שעה שהללו לא היו בעלי זכויות רשומים בעת הרלבנטית‪,‬‬
‫סבורני כי היה בכך משום "תימוכין קנייניים" מספקים לצורך דיון בפני המוסד‬
‫התכנוני‪ .‬משכך‪ ,‬ולנוכח החלטת בית המשפט המחוזי אצא מנקודת הנחה כי לבניה‬
‫קיים היתר בנייה כדין‪ ,‬ומשניתן היתר בניה חזקה כי הוא ניתן בהתאם לתב"ע‪.‬‬

‫החלטתי זו תתמקד בהיבטים הקנייניים בלבד ותבחן האם מצוי בידי הנתבעים הרוב‬
‫הדרוש להרחבת דירותיהם‪.‬‬

‫‪ .67‬לכאורה‪ ,‬במועד הגשת הבקשה להיתר בניה נתנו בעלי המקרקעין )בשלמות( את‬
‫הסכמתם להרחבת הדירות‪ .‬עם זאת‪ ,‬מאחר שלא ברור מהו המועד בו מומש היתר‬

‫עמוד ‪14‬‬

עמוד מקור 15

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/336/2020 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫הבניה )ככל הנראה בסמוך לשנת ‪ ,(2020‬מטעמי זהירות אוסיף ואבחן אם עומדת‬
‫לנתבעים הסכמת הרוב הדרוש לפי החוק במועד הגשת כתב התביעה המתוקן‬
‫)‪.(26.7.2020‬‬

‫‪ .68‬כפי שהוסבר לעיל‪ ,‬לפי סעיף ‪ 71‬ב לחוק בתנאים מסוימים זכאי בעל דירה לבנות על‬
‫הרכוש המשותף‪ ,‬לשם הרחבת דירתו‪ ,‬גם אם אין בידיו הסכמה מקרב כל בעלי הדירות‬
‫בבית אלא רק מצד רוב מיוחד של בעלי הדירות‪ .‬הקמת מרפסת או הרחבתה יכולים‬
‫להיחשב כהרחבת דירה לאור פס"ד אזרד שאוזכר לעיל‪.‬‬

‫‪ .69‬יוטעם כי לאור הוראת התקנון התובעים לא חלקו על כך שיש למנות את הרוב הדרוש‬
‫מקרב האגף הרלבנטי בלבד‪.‬‬

‫לנוכח הפסיקה דלעיל‪ ,‬אתייחס גם אני אל הקמת המרפסות כאל הרחבת דירה אותה‬
‫ניתן לבצע בהסכמה הרוב המופחת האמור בסעיף ‪71‬ב)א( לחוק‪ ,‬כאשר לנוכח הוראות‬
‫התקנון החל על הבית )החל משנת ‪ (2018‬יימנה הרוב המופחת מקרב בעלי הדירות‬
‫באגף הרלוונטי‪ ,‬שהוא אגף ‪ ,1‬הכולל ‪ 80‬דירות )ר' לעיל(‪.‬‬

‫‪ .70‬נטל ההוכחה כי בידיהם הרוב הדרוש מוטל על אלו המבקשים להרחיב הדירה )קרי‪:‬‬
‫הנתבעים(‪ .‬יישום האמור לעיל על ענייננו מביא למסקנה כי הנתבעים נדרשים להוכיח‬
‫את הסכמתם של ‪ 60‬בעלי דירות‪ .‬נוסף על כך‪ ,‬מאחר שסך הכול שיעור החלקים ברכוש‬
‫המשותף באגף ‪ 1‬עומד על ‪) 9244‬שהוא סיכום אריתמטי של הנתונים מתוך צו רישום‬
‫הבית המשותף הנוגעים לאגף הרלבנטי לא כולל תת חלקה ‪ (1‬אזי ‪ 2/3‬משיעור החלקים‬
‫הצמוד לדירות באגף עומד על ‪.6,162‬‬

‫ובמיושם לענייננו‪-‬‬

‫‪ .71‬לשם הוכחת הסכמות ברוב הדרוש הוגש לתיק מסמך ת‪ 1/‬שהוא חלק מתוך היתר‬
‫הבנייה עליו חתומות חברות נווה גד בניין ופיתוח בע"מ וחברת אוסיף מרום נווה בע"מ‪.‬‬
‫הנ"ל הגישו את הבקשה בהיותן הבעלים הרשומים של מלוא הזכויות בחלקה בציינן‬
‫כי אין בחתימתם כדי להוות הסכמה של כלל הדיירים לבקשת הרישוי ו‪/‬או לפגוע‬
‫בזכות הדיירים או מי מהם להגיש התנגדות‪ .‬ובציינן כי לנווה גד אין אחריות תכנונית‬
‫או ביצועית לעבודה נשוא בקשה זו‪.‬‬

‫מחקירתו של מר פרוכטמן אורי )נציג חברות אלו( עולה כי מסמך זה נחתם על ידי‬
‫החברות משום שהן היו בעלי הקרקע בעת הרלוונטית‪ ,‬אך לא היו מעוניינים לפגוע‬
‫בזכויות מי מרוכשי הדירות‪ .‬חתימתם נעשתה לנוכח העובדה כי טרם נרשם בית‬

‫עמוד ‪15‬‬

עמוד מקור 16

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/336/2020 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫משותף )ראו עדותו בעמ' ‪ 5‬לפרוטוקול הדיון מיום ‪ 3.5.2021‬שורות ‪ .(18-21‬מר‬
‫פרוכטמן העיד כי היה מדובר ב"חתימה טכנית" משום שעדיין לא נרשם בית משותף‬
‫)ראו תשובתו לשאלתי בעמ' ‪ 6‬לפרוטוקול הדיון בשורות ‪ .(24-27‬לפיכך‪ ,‬ומהטעם‬
‫שלשיטת נווה גד ואוסיף נווה מרום בע"מ הזכויות בדירות אמנם היו רשומות על שמן‬
‫אך הן נותרו בעלות החלקה רק מטעמים טכניים לאחר שכבר מכרו הזכויות בדירות‬
‫לאחרים‪ ,‬אוסיף ואבחן אם קיימות לנתבעים גם הסכמות של רוכשי הדירות שזכותם‬
‫לא השתכללה עדיין לזכות בעלות‪.‬‬

‫‪ .72‬בעניין זה אני נכונה להסתמך על נספח ‪ 7‬לתצהירי הנתבעים‪ ,‬הוא החלטת ועדת המשנה‬
‫להתנגדויות בישיבה מס' ‪ 2017014‬מיום ‪ ,11.6.2017‬המלמדת על קבלת הסכמת ‪58‬‬
‫מבין "בעלי הזכויות" )קרי‪ :‬בעלי הדירות בפוטנציה( ביחס לבקשה להיתר‪ .‬יש לראות‬
‫בהסכמת "בעלי הזכויות" וחתימתם על הבקשה להיתר הבניה כהסכמה פוזיטיבית‬
‫לבניה ולמימוש זכויות הבניה‪.‬‬

‫נוסף על כך‪ ,‬מצאתי לקבל כראיה את הסכמתו של מר מדזר )לשעבר התובע ‪ (4‬אשר‬
‫הביע הסכמה מפורשת בכתב ידו מיום ‪ 27.5.21‬להגדלת המרפסות בקומות ‪ 16‬עד ‪19‬‬
‫)נושא ההליך שבפני( הגם שזו הוגשה באיחור‪ .‬אציין כי מצאתי לקבל ראיה זו תוך‬
‫סטיה מתקנות סדרי הדין והראיות וזאת מכוח סמכותי לפי סעיף ‪ 75‬לחוק משום‬
‫שמדובר בראיה החיונית לגילוי האמת ועשיית צדק‪ .‬עוד אציין כי מלבד מר מדזר בחרו‬
‫תובעים נוספים להימחק מן ההליך )אך אלו עשו כן ללא הנמקה(‪.‬‬

‫‪ .73‬בנסיבות אלו‪ ,‬המצטרפות לבקשתו של מר מדזר להסתלק מן התביעה‪ ,‬שוכנעתי כי‬
‫עומדת לנתבעים כיום הסכמת ‪ 60‬מבין בעלי הדירות באגף‪ ,‬שכן למר מדזר‪ ,‬כפי שעולה‬
‫מסיכומי התשובה של התובעים‪ ,‬קיימות שתי דירות )ר' עמ' ‪ 4‬לתגובה להודעה על‬
‫הגשת חתימות שלא מן העניין(‪.‬‬

‫הנה כי כן‪ ,‬שוכנעתי כי בידי הנתבעים נכון לשנת ‪ 2021‬הסכמת בעלי הדירות ברוב‬
‫הדרוש )‪.(3/4‬‬

‫‪ .74‬אולם בכך לא די ‪ -‬עליי להוסיף ולבחון האם לדירותיהם של בעלי הדירות המסכימים‬
‫צמודים גם ‪ 2/3‬מהחלקים ברכוש המשותף ?‬

‫‪ .75‬עיון בשיעור המונים של חלקי הרכוש המשותף של כל היחידות באגף ‪ 1‬מלמד כי אלו‬
‫נעים בין ‪ 105‬ל‪) 237 -‬וזאת בהתעלם מחדר הטרנספורמציה ששיעור חלקיו ברכוש‬
‫המשותף עומד על ‪.(43‬‬

‫עמוד ‪16‬‬

עמוד מקור 17

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/336/2020 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .76‬לפיכך‪ ,‬אף אם אנקוט "בהנחה זהירה" לפיה כל הדירות המסכימות הן בעלות שיעור‬
‫החלקים הנמוך ביותר העומד על ‪ 105‬חלקים בלבד‪ ,‬אזי מכפלת שיעור חלקים אלו‬
‫במספר הדירות המסכימות )‪ (60‬מביא למסקנה כי לדירות המסכימות יחד ‪6,300‬‬
‫)‪ (60X105‬חלקים‪ ,‬שהם למעלה משיעור החלקים הנדרש )‪ –6,162‬ר' סעיף ‪ 70‬לעיל(‪.‬‬

‫‪ .77‬אשר על כן אני קובעת אפוא כי בידי הנתבעים כיום הרוב הדרוש לשם הרחבת‬
‫דירותיהם באמצעות הקמת מרפסת על פי היתר הבניה שניתן להם‪ ,‬אם כי לא היה‬
‫בידיהם את הרוב הדרוש בעת הגשת התביעה )שנת ‪.(2020‬‬

‫‪ .78‬בענייננו‪ ,‬הרחבת המרפסות פוגעת אמנם בזכות הבעלים של התובעים‪ ,‬אך זאת במידה‬
‫מצומצמת ביותר‪ ,‬שכן מדובר בסגירת חללים הסמוכים לשטח מרפסות הנתבעים‬
‫ומשכך‪ ,‬איש מלבדם לא יוכל לנצל את הזכות הרלוונטית )מדובר בגובה קומות ‪.(19-16‬‬
‫מבחינת גריעה מזכויות הבניה‪ -‬ספק אם קיימת פגיעה‪ ,‬משום ששוכנעתי כי מדובר‬
‫בניצול זכויות בניה שאינן גורעות מזכויותיהם של התובעים‪ ,‬שכן הן ניתנו על חשבון‬
‫שטחים עיקריים בדירות הנתבעים‪ .‬הבניה הרלוונטית בוצעה ברובה )למעט הנתבעת‬
‫‪ (13‬והיא אינה פוגעת בחזית הבית‪ .‬לפיכך‪ ,‬הוראה כיום על הריסת מרפסות הדירות‬
‫משום שלכתחילה לא היה בידי הנתבעים הרוב הדרוש‪ ,‬מעוררת קושי‪ ,‬בפרט כאשר‬
‫התובעים‪ ,‬כאמור‪ ,‬לא טענו לפגיעות מהותיות )ר' להלן( ושחלקם אף חזרו בהם מהגשת‬
‫התביעה‪.‬‬

‫‪ .79‬לא מצאתי כי הקמת המרפסות מהווה פגיעה מהותית בתובעים או במי מהם‪ .‬התובעים‬
‫לא הביאו בעניין זה כל חוות דעת המלמדת על פגיעה שכזו או על ירידת ערך דירתם‬
‫בצורה משמעותית‪ .‬זאת ועוד – עיון בתצהיר עדותו הראשית של מר בלוש‪ ,‬מטעם‬
‫התובעים‪ ,‬מלמד כי אין בו כל התייחסות לפגיעה כלשהי בדירתו‪ ,‬לא כל שכן‪ ,‬פגיעה‬
‫מהותית‪ .‬די בכך כדי לדחות טענתו זו‪ ,‬שהרי לו היתה "פגיעה מהותית" בדירתו חזקה‬
‫עליו שהיה מציינה בתצהירו ואף מרחיב בעניין זה‪.‬‬

‫ויוטעם‪ ,‬רק במסגרת חקירתו הנגדית העלה התובע ‪ 6‬לראשונה טענה בדבר "פגיעה‬
‫דרמטית" בדירתו ב"נושא האקוסטיקה" ו"פגיעה בפרטיות" )ר' עדותו בעמ' ‪9‬‬
‫לפרוטוקול‪ ,‬שורות ‪ .(35-30‬עדותו זו מהווה "הרחבת חזית" אסורה אליה התנגד‬
‫מפורשות ב"כ הנתבעים )ר' עמ' ‪ 7‬לפרוטוקול הדיון מיום ‪ 3.5.2021‬שורה ‪ (36‬ועל כן‬
‫היא נדחית‪.‬‬

‫עמוד ‪17‬‬

עמוד מקור 18

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/336/2020 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .80‬מכל מקום‪ ,‬אציין כי ככל שבעתיד יעשה מי מהנתבעים שימוש בלתי סביר במרפסות‬
‫או שימוש העולה כדי מטרד או פגיעה בפרטיות פתוחה בפני התובעים הדרך להגיש‬
‫תביעה מתאימה בעניין‪.‬‬

‫סיכום‬       ‫ה‪.‬‬
‫‪ .81‬אשר על כן‪ ,‬מצאתי שלא לקבל את התביעה לנוכח שינוי הנסיבות שחל במהלכה‪.‬‬

‫‪ .82‬מאחר שבמועד הגשת התביעה נראה כי לא היה באמתחתם של הנתבעים הסכמות‬
‫בשיעור הנדרש ואלו הושגו רק במהלך ההליך )ובפועל רק לקראת סיומו(‪ ,‬דין התביעה‪,‬‬
‫נכון להיום‪ ,‬להידחות‪ .‬בנסיבות אלו ובהתחשב בכך שהבקשה לסעד זמני הייתה‬
‫מוצדקת‪ ,‬מצאתי לחייב את הנתבעים בהוצאות התובעים )יחד( בהליך בסך ‪.₪ 20,000‬‬

‫‪ .83‬הסכום הנ"ל ישולם לא יאוחר מיום ‪ ,1.3.2024‬שאם לא כן‪ ,‬יישא הסכום הפרשי‬
‫הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל‪.‬‬

‫למען הסר ספק יובהר כי התובעים הם שיישאו בהוצאותיו של העד פרוכטמן כפי‬
‫שנפסקו‪.‬‬

‫ניתן היום כ"ב טבת‪ ,‬תשפ"ד )‪ 3‬ינואר‪ (2024 ,‬בהעדר הצדדים‪ .‬עותק יומצא‪.‬‬

‫עמוד ‪18‬‬