# תיק 01/03/2022

פסק דין · 2023-11-22 · ירושלים · אביטל שרייבר

עותק זה נוצר אוטומטית מטקסט שחולץ מן המסמך הציבורי. הוא אינו DOCX רשמי ויש לאמת כל ציטוט ומספר עמוד מול ה־PDF.

עמוד מקור 1

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/3/2022 :‬‬                                               ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין‬
‫א‪ .‬שרייבר‬

‫סונינו פביו‪ ,‬ת‪.‬ז‬    ‫‪1‬‬                           ‫תובעים‬
‫נוימן חיים‪ ,‬ת‪.‬ז‬    ‫‪2‬‬
‫די פורטו סימונה‪ ,‬ת‪.‬ז‬      ‫‪3‬‬
‫גרבי פיק לואיס נעמי‪ ,‬ת‪.‬ז‬      ‫‪4‬‬
‫סנדורסי עליזה‪ ,‬ת‪.‬ז‬      ‫‪5‬‬
‫קליין יהודית‪ ,‬ת‪.‬ז‬     ‫‪6‬‬
‫באמצעות ב"כ‪ :‬עו"ד יפעת ארנון‬

‫נגד‬
‫סמדזה ארמנד ג'ורג' מישל‪,‬‬        ‫‪1‬‬                           ‫נתבעים‬
‫סמדזה סילביה‪,‬‬        ‫‪2‬‬
‫הרב ברלין ‪ ,22‬ירושלים‬

‫פסק דין‬
‫עניינו של הליך זה הוא בקשה לאישור עבודות חיזוק‪ ,‬למרות התנגדות הנתבעים‪ ,‬בבית המשותף‬
‫שברחוב הרב ברלין ‪ 22‬בירושלים‪ ,‬הידוע כגוש ‪ 30024‬חלקה ‪( 61‬להלן – הבית המשותף)‪.‬‬

‫‪ .1‬הבית המשותף נבנה לפני ‪ 1.1.1980‬והוא כולל‪ ,‬על פי מסמכי הרישום‪ 7 ,‬דירות‪ .‬התובעים‬
‫הם בעלי ‪ 6‬מהדירות‪ ,‬והנתבעים הם בעלי דירה נוספת‪ .‬לדירת הנתבעים צמודים קניינית ‪2‬‬
‫מחסנים‪.‬‬

‫‪ .2‬הנתבעים התגוררו בעבר בדירה‪ ,‬וכיום הם מתגוררים בצרפת‪ .‬שני ילדיהם הבוגרים של‬
‫הנתבעים מתגוררים בדירה‪ ,‬והנתבעים מתגוררים בה בעת ביקוריהם בישראל‪.‬‬

‫‪ .3‬מסמכי התכנון של הבית המשותף‪ ,‬הקיימים בתיק עיריית ירושלים‪ ,‬שעל פיהם אושרה‬
‫תכנית החיזוק (להלן – מסמכי התכנון הישנים)‪ ,‬אינם תואמים את המצב בפועל של הבית‬
‫המשותף‪ ,‬ואינם תואמים את הרישום הקנייני‪ .‬כפי שיורחב להלן‪ ,‬מהראיות עולה שככל‬
‫הנראה חסרים בתיק העירייה מסמכים משמעותיים בנוגע לתכנון הבית המשותף‪ .‬על פי‬
‫מסמכי התכנון הישנים שקיימים בתיק העירייה‪ ,‬הבית המשותף כולל ‪ 9‬דירות ולא ‪7‬‬
‫דירות‪ ,‬כאשר במקום ‪ 2‬מהדירות הקיימות‪ ,‬קיימות ‪ 4‬דירות‪ ,‬שאף גודלן ומיקומן אינו‬
‫תואם את המצב בפועל‪.‬‬

‫‪ .4‬ביום ‪ 11.8.2021‬אישרה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בירושלים את בקשת התובעים‬
‫לקבל היתר לביצוע תכנית חיזוק‪ ,‬על בסיס מסמכי התכנון הישנים‪ ,‬לאחר שדחתה את‬
‫התנגדות הנתבעים‪ .‬ערר שהגישו הנתבעים נדחה אף הוא‪.‬‬

‫עמוד ‪1‬‬

עמוד מקור 2

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/3/2022 :‬‬                                           ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫טענות התובעים בתמצית‬

‫‪ .5‬לטענת התובעים‪ ,‬במסגרת הפרויקט יקבלו הנתבעים ‪ 2‬דירות מורחבות במקום דירתם‬
‫הנוכחית‪ ,‬וכן שני מחסנים בשטח כולל של ‪ 20‬מ"ר‪ ,‬במקום המחסנים המוצמדים לדירתם‪.‬‬
‫לטענתם‪ ,‬השטח שיתווסף לדירת הנתבעים הוא מעל ‪ 41‬מ"ר‪ ,‬תוך שקיימת אפשרות‪ ,‬ככל‬
‫שהנתבעים ירצו בכך‪ ,‬ששטח אחת משתי הדירות שיקבלו לא יפחת משטח הדירה הנוכחית‪.‬‬
‫לטענתם‪ ,‬הנתבעים הם שפנו לאדריכל הפרויקט בתחילת התהליך וביקשו תוספת כפולה‬
‫לדירתם‪ ,‬והתנגדותם הנוכחית‪ ,‬לאחר שתוכננו להם ‪ 2‬דירות היא חסרת תום לב‪.‬‬

‫‪ .6‬עוד לטענתם‪ ,‬הועדה המקומית הביעה נכונות לאחד את שתי הדירות לדירה אחת לאחר‬
‫סיום הפרויקט במסגרת שינוי תב"ע נקודתית והיזם אף הסכים לקחת על עצמו את‬
‫העלויות הכרוכות בכך לצרכי פשרה‪ ,‬אולם הנתבעים סרבו לכך‪.‬‬

‫‪ .7‬לטענתם‪ ,‬ההיתר היחיד של הבית המשותף שבתוקף הוא ההיתר משנת ‪ 1959‬הכולל ‪9‬‬
‫דירות אף שאינו תואם את הבינוי בפועל‪ .‬על כן סוכם עם מחלקת התכנון של העירייה‬
‫שתוכנית התמ"א תציג את הבינוי הקיים ותשמש להסדרת הפערים שבין הבינוי הקיים‬
‫לבין ההיתר משנת ‪.1959‬‬

‫‪ .8‬ועדת הערר שדנה בטענות הנתבעים קבעה שיש לאשר את ההיתר לפרויקט על בסיס ההיתר‬
‫משנת ‪ 1959‬ומצאה שהנתבעים לא נפגעים אלא יוצאים נשכרים מכך‪ .‬המשמעות היא‬
‫שתוספות הבניה במסגרת הפרויקט מתבססות על ‪ 9‬דירות למרות שבפועל קיימות ‪ 7‬דירות‪.‬‬
‫אם היו מבססים את הפרויקט על ‪ 7‬דירות‪ ,‬הוא לא היה כלכלי‪.‬‬

‫‪ .9‬לטענת התובעים‪ ,‬הנתבעים לא הציגו כל חלופה תכנונית לתכנון הקיים‪.‬‬

‫‪ .10‬באשר למחסנים‪ ,‬לטענתם אלו לא מופיעים בהיתר המקורי והם חריגת בניה‪ .‬לטענתם‪,‬‬
‫הנתבעים אחדו את שני המחסנים עם בור המים והוסיפו שירותים כיור ריצוף וכו'‪ ,‬ועל כן‬
‫אין משמעות מבחינת הנתבעים לשמירת החלוקה בין המחסנים כפי שהיא מופיעה‬
‫בתשריט הבית המשותף‪.‬‬

‫‪ .11‬לטענתם‪ ,‬במסגרת הפרויקט לא נפגעת זכותם של הנתבעים במחסנים שכן הם יקבלו‬
‫מחסנים באותו מיקום בתוספת שטח מקסימלי אפשרי על פי התב"ע‪ 10 ,‬מ"ר לכל מחסן‬
‫וסה"כ ‪ 20‬מ"ר‪ .‬לטענתם אם הנתבעים היו מקבלים במסגרת הפרויקט דירה אחת‪ ,‬ניתן‬
‫היה להצמיד להם מחסן אחד בלבד‪ .‬בנוסף‪ ,‬כיום אין היתר בניה למחסנים ועל כן התוכנית‬
‫מיטיבה את מצב הנתבעים‪ .‬בנוסף‪ ,‬היזם הביע נכונות לפצות את הנתבעים על הפער בין‬
‫התוספת שהם מקבלים למחסנים לבין התוספת שמקבלים יתר בעלי הדירות‪.‬‬

‫‪ .12‬התובעים טוענים שבור המים הוא רכוש משותף‪ ,‬והנתבעים לא הוכיחו את טענתם שקיים‬
‫הסכם המאפשר להם זכות שימוש בבור המים‪ .‬בנוסף‪ ,‬למרות שלטענת הנתבעים זכות‬
‫השימוש נתנה תוך סירוב להפוך את בור המים לדירה‪ ,‬הנתבעים פעלו לאיחוד המחסנים‬
‫עם בור המים ולהפיכת השטח שנוצר לדירה‪ .‬לטענתם‪ ,‬גם אם נתנה רשות שימוש בבור‬
‫המים‪ ,‬זכות בעלי הדירות לחזור בהם מכך‪.‬‬

‫עמוד ‪2‬‬

עמוד מקור 3

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/3/2022 :‬‬                                           ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .13‬לטענתם‪ ,‬הנתבעים מקבלים תמורה העולה באופן משמעותי על התמורה שמקבלים בעלי‬
‫הדירות האחרים‪ .‬הנתבעים הם תושבי חוץ ואינם מתגוררים בדירה‪ .‬ילדיהם הבוגרים של‬
‫הנתבעים מתגוררים בדירה ולכל היותר מארחים את הנתבעים‪ .‬הפרויקט לא ישלול את‬
‫יכולת ילדיהם לארח אותם‪.‬‬

‫‪ .14‬השינויים התכנוניים שיהיו בדירה במסגרת הפרויקט אינם מהווים פגיעה קניינית‪ .‬טענת‬
‫הנתבעים שיאלצו למכור את שתי הדירות שייווצרו במסגרת הפרויקט אינה הגיונית‪.‬‬
‫תשלום המס שיצטרכו לשלם במקרה של מכירה אינו נזק‪ .‬כמו כן הנתבעים לא הוכיחו את‬
‫הנזק הנטען על ידם בעניין זה‪ .‬ההפרש בין סכומי המס שהיה על הנתבעים לשלם במקרה‬
‫של מכירת הדירות נשוא הפרויקט בשני המצבים (על פי תמורה של שתי דירות לעומת‬
‫תמורה של דירה אחת) עדיין היה משאיר בידם רווח עודף משמעותי ביותר‪.‬‬

‫‪ .15‬לעומת זאת‪ ,‬הפרויקט צפוי להיטיב באופן משמעותי עם כלל בעלי הדירות‪ ,‬והמצב הנוכחי‬
‫גורם לבעלי דירות אחרים מצוקה רבה‪.‬‬

‫‪ .16‬הנתבעים סרבו לכל הצעות הפשרה שהוצעו להם‪ ,‬והתנהלו באופן כוחני‪.‬‬

‫טענות הנתבעים בתמצית‬

‫‪ .17‬לטענת הנתבעים‪ ,‬משנת ‪ 2014‬עד שנת ‪ ,2020‬הבסיס להיתר שקודם על ידי היזם היה היתר‬
‫שכלל ‪ 7‬דירות‪ .‬לטענתם‪ ,‬על פי הערה בתיק העירייה עולה שההיתר המקורי של הבית‬
‫המשותף הוא משנת ‪ .1960‬לטענתם‪ ,‬ההיתר עליו מתבסס היזם הוא היתר משנת ‪1957‬‬
‫שבוטל בשנת ‪ ,1959‬שאינו תואם את הבנוי‪ .‬לטענתם‪ ,‬ההיתר על בסיסו נבנה הבית המשותף‬
‫הוא היתר ‪ 11499‬ותוכנית שינויים משנת ‪ 1960‬שאושרה על ידי העירייה‪ .‬על בסיס היתר‬
‫זה‪ ,‬תכנן היזם את התוכניות בתחילת הדרך‪ .‬רק בסוף שנת ‪ 2018‬החתים היזם את בעלי‬
‫הדירות על נספח שינויים במסגרתו ציין שיפנה לוועדה המקומית להכיר במצב סטאטוטורי‬
‫של הבניין כולל ‪ 9‬דירות ולא ‪ 7‬דירות‪.‬‬

‫‪ .18‬לטענתם‪ ,‬תיק הבניין נעלם לרבות ההיתר המקורי משנת ‪ ,1960‬אף שבתחילת הדרך היזם‬
‫הסתמך על היתר זה‪ .‬העירייה לא פעלה לאיתור או לשחזור התיק‪ .‬ההיתר עליו מסתמך‬
‫היזם‪ ,‬מספרו ‪ ,10932‬משנת ‪ ,1957‬וההיתר המקורי של הבניין הוא היתר שמספרו ‪11499‬‬
‫משנת ‪ .1959‬בראיות שהציג היזם נכלל מייל לקוני לעניין קידום הבקשה על פי היתר משנת‬
‫‪ ,1959‬ואין התייחסות למספר ההיתר ועל כן אין ליזם הוכחה שהעירייה אישרה לו כהיתר‬
‫מקורי את היתר ‪.10932‬‬

‫‪ .19‬הנתבעים גילו את המצב לאחר אישור הוועדה המקומית‪ ,‬וחשפו את המרמה שבהתנהלות‬
‫היזם בפני ועדת הערר‪ .‬בעקבות כך דרשה העירייה מהיזם להתאים את התמ"א למצב‬
‫הקיים בדומה לתוכנית השינויים‪.‬‬

‫‪ .20‬הן מתיק העירייה והן מהארכיב האופטי הועלמו מסמכים שהיו קיימים בהם‪.‬‬

‫‪ .21‬לגבי בור המים‪ ,‬מאז ומתמיד הבור היה פתוח למחסן הנתבעים בלבד‪ .‬בעל הדירה המקורי‬
‫ויתר על חלקו במחסן משותף ובתמורה קיבל זכויות בבור המים‪ .‬בעלי דירות אחרים אישרו‬

‫עמוד ‪3‬‬

עמוד מקור 4

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/3/2022 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫את הדבר לנתבעים לאחר שרכשו את הדירה‪ .‬ב‪ 1994‬ביקש הועד שהנתבעים יפתחו דלת‬
‫וחלון בשטח בור המים כדי לפתור בעיה תברואתית בבניין‪ ,‬ושיישאו בהוצאות בשל‬
‫זכויותיהם בבור המים‪ .‬בהמשך הייתה פניה לעירייה לעניין בור המים ולאחר בדיקה‬
‫העירייה החליטה לסגור את התלונה כי לא מצאה עבירה‪.‬‬

‫‪ .22‬באשר למחסנים‪ ,‬לטענתם היזם כלל אינו מגדיל אותם שכן שטחם היום כ‪ 20‬מ"ר ברוטו‪.‬‬
‫ככל שהיה פרויקט המתייחס ל‪ 7 -‬דירות‪ ,‬היו זכאים למחסן נוסף‪.‬‬

‫‪ .23‬לטענתם היזם מסתמך על ההיתר המבוטל בהיבטים הנוחים לו‪ ,‬ובהיבטים אחרים מתבסס‬
‫על המצב הרישומי‪.‬‬

‫‪ .24‬הנתבעים מתנגדים לפיצול דירתם‪ ,‬וטוענים שהדירה הגדולה שתיווצר בעקבות הפיצול לא‬
‫תוכל לשמש את כל המשפחה‪ .‬הפיצול יביא ל‪ 2-‬דירות פגומות שיהיה צורך למכור אותן‪.‬‬

‫‪ .25‬באשר ליתר בעלי הדירות‪ ,‬ההסתמכות על ההיתר הבטל אינה מזיקה‪ ,‬והיא מזיקה‬
‫לנתבעים בלבד‪ .‬היזם הוא שיוצא נשכר מהסתמכות זו‪ .‬נזקי הנתבעים נובעים גם מהיקף‬
‫המס שיידרשו לשלם כתושבי חוץ והוצאות נוספות שיידרשו לצורך מכירת הדירות ורכישת‬
‫דירה מתאימה אחרת‪.‬‬

‫ההליך‬

‫‪ .26‬כתב התביעה הוגש ביום ‪ .23.12.2021‬ביום ‪ 2.5.2022‬התקיים דיון מקדמי במסגרתו נדונו‬
‫בין היתר עקרונות לפשרה אפשרית‪ ,‬וכן נקבע גילוי ועיון הדדי במסמכים‪.‬‬

‫‪ .27‬מגעי הצדדים לא צלחו‪ ,‬ועל כן נקבע התיק להגשת תצהירים ולישיבת הוכחות‪.‬‬

‫‪ .28‬ביום ‪ 9.1.2023‬התקיימה ישיבת הוכחות במסגרתה העידו מטעם התובעים מר ג'קומו די‬
‫פורטו‪ ,‬בעל דירה ואדריכל התובעים‪ ,‬ומר פביו סונינו‪ ,‬בעל דירה‪ ,‬גב' עליזה סנדרוס בעלת‬
‫דירה‪ ,‬ומר חיים נוימן‪ ,‬בעל דירה‪ .‬מטעם הנתבעים העידה בתם הגב' אירן סמדזה‪ .‬תצהירי‬
‫הנתבעים עצמם נמחקו מכיוון שלא הגיעו לדיון כאמור בפרוטוקול הדיון מיום ‪9.1.2023‬‬
‫בעמוד ‪ 2‬שורות ‪( 36-46‬הנתבעים טענו שהם מתקשים להגיע מצרפת בשל מצבם‬
‫הבריאותי)‪.‬‬

‫‪ .29‬בהסכמת הצדדים נקבע ביקור במקום ליום ‪ .24.1.2023‬בסיום הביקור נעשה מאמץ נוסף‬
‫להביא את הצדדים להסכמות‪ ,‬אשר לא צלח‪ .‬לאחר מכן הגישו הצדדים סיכומים בכתב‪.‬‬

‫דיון והכרעה‬

‫כללי‬

‫‪ .30‬אין מחלוקת שהבית המשותף אינו עומד בתקן הישראלי ‪ 413‬לעמידות מבנה מפני רעידות‬
‫אדמה‪ .‬בנוסף‪ ,‬אין מחלוקת שהתובעים מהווים את הרוב הדרוש של בעלי הדירות לצורך‬

‫עמוד ‪4‬‬

עמוד מקור 5

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/3/2022 :‬‬                                                 ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫הגשת תביעה על פי סעיף ‪(5‬א) לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות‬
‫אדמה)‪ ,‬תשס"ח – ‪( 2008‬להלן – חוק החיזוק)‪.‬‬

‫‪ .31‬כמו –כן‪ ,‬לא ניתן להפחית מחשיבותו של פרויקט כאמור‪ ,‬לצורך חיזוק הבית המשותף מפני‬
‫רעידות אדמה‪.‬‬

‫כך לדוגמה נכתב בפסק הדין המנחה שניתן ברע"א ‪ 102/14‬דב שומרוני נ' אוהד קופמן ו‪-‬‬
‫‪ 14‬אח' (נבו‪() 9.7.14 ,‬להלן ‪ -‬עניין שומרוני)‪:‬‬

‫"דומה שאין צורך להכביר מילים אודות החשיבות הטמונה בהתגוננות בפני‬
‫רעידות אדמה במדינת ישראל‪ .‬עם זאת‪ ,‬לא למותר להפנות בהקשר זה לדו"ח‬
‫מיוחד של מבקר המדינה בנושא זה‪ ,‬שבו נאמרו הדברים הבאים‪:‬‬

‫"מרבית המומחים לרעידות אדמה סבורים‪ ,‬כי התרחשותו של‬
‫אסון רעידות אדמה בישראל‪ ,‬שעלול לגבות אלפי קורבנות בנפש‬
‫ולגרום נזקים ניכרים רכוש ולמבנים‪ ,‬היא כמעט ודאית‪ ,‬וכי רעידת‬
‫אדמה כזאת בוא תבוא‪ ,‬במוקדם או במאוחר‪ .‬אשר על כן‪,‬‬
‫ההיערכות לקראתה‪ ,‬חייבת לעמוד במקום גבוה ביותר בסדר‬
‫העדיפויות הלאומי‪ .‬אם תשכיל מדינת ישראל להיערך נכון‪ ,‬לחזק‬
‫מבנים שאינם עומדים בתקן לבנייה עמידה ברעידות אדמה ולדאוג‬
‫לאכיפת התקן‪ ,‬גדולים הסיכויים שתצליח לצמצמם באורח ניכר‬
‫את הנזקים הצפויים מרעידת אדמה שעוצמתה גבוהה‪ .‬לפיכך‪ ,‬אין‬
‫לראות בהוצאות למימון חיזוקם של מבנים בפני רעידות אדמה‬
‫בזבוז‪ ,‬אלא השקעה בביסוס ובחיזוק של תשתית המדינה שתישא‬
‫פירות בטווח הארוך"‪[ .‬ההדגשות במקור – ד‪.‬ב‪.‬א] (דו"ח מיוחד של‬
‫מבקר המדינה בנושא עמידות מבנים ותשתיות ברעידות אדמה –‬
‫תמונת מצב (‪ ,)23.3.2011‬בעמ' ‪" .)5‬‬

‫‪ .32‬בשל חשיבות הנושא‪ ,‬נחקק בשנת ‪ 2008‬חוק החיזוק אשר קובע מנגנונים המורידים את רף‬
‫ההסכמה הדרוש על פי חוק המקרקעין‪ ,‬תשכ"ט – ‪( 1969‬להלן‪ -‬חוק המקרקעין) לשם‬
‫ביצוע עבודות ברכוש המשותף‪ ,‬וכאלו המקלים על ניצול זכויות הבניה וביצוע עבודות‬
‫במסגרת תכנית חיזוק‪ ,‬כל זאת לצורך איזון בין זכויות בעלי הדירות מחד והצורך הציבורי‬
‫בחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה מאידך‪.‬‬

‫‪ .33‬עם זאת‪ ,‬קיימים מקרים‪ ,‬אמנם לא רבים‪ ,‬בהם לא יאושר לרוב בעלי הדירות‪ ,‬הקבוע בחוק‬
‫החיזוק‪ ,‬לבצע פרויקט כאמור‪ ,‬אף אם עמדו בתנאי הסף הנדרשים בחוק החיזוק‪ .‬כך‬
‫לדוגמה‪ ,‬כאשר יסתבר כי רוב בעלי הדירות אישרו עבודות חיזוק שיש בהן כדי לפגוע פגיעה‬
‫מהותית במיעוט‪.‬‬

‫ההיבטים התכנוניים בתוכנית החיזוק‬

‫עמוד ‪5‬‬

עמוד מקור 6

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/3/2022 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .34‬סעיף ‪( 2‬א) לחוק החיזוק‪ ,‬כולל תנאי סף להגשת תביעה על פי חוק החיזוק‪ ,‬בנוגע לקיומו‬
‫של היתר בניה לעבודות חיזוק‪ ,‬כהגדרתו בסעיף ‪ 1‬לחוק החיזוק‪ .‬בנסיבות העניין וכפי‬
‫שיורחב להלן‪ ,‬עולה שתנאי זה קוים‪ ,‬גם אם הנתבעים התנגדו לכך‪.‬‬

‫הועדה המקומית לתכנון ולבניה אישרה את התוכנית שהגיש היזם בתנאים‪ ,‬כעולה ממסמך‬
‫מיום ‪( 11.8.2021‬נספח ‪ 5‬לתצהיר די פורטו מטעם התובעים)‪ ,‬למרות התנגדות הנתבעים‪.‬‬
‫בהחלטה מיום ‪ 1.3.2022‬דחתה ועדת הערר את הערר שהגישו הנתבעים‪ ,‬וקבעה שהחלטת‬
‫הועדה המקומית ירושלים תקפה (החלטת ועדת הערר צורפה כנספח ‪ 7‬לתצהיר די פורטו)‪.‬‬

‫‪ .35‬לטענת הנתבעים‪ ,‬ההחלטות שנתנו על ידי העירייה לאשר את הפרויקט‪ ,‬מתבססות על‬
‫בקשת היזם שאינה מסתמכת על ההיתר המקורי של הבית המשותף‪ ,‬אלא על תכנית אחרת‬
‫השונה לחלוטין מהמצב בפועל‪.‬‬

‫‪ .36‬אין מחלוקת שקיימות אי התאמות משמעותיות בין התוכנית שעליה מבוסס ההיתר שניתן‬
‫לבין המצב בפועל ומסמכי הרישום של הבית המשותף‪ ,‬כאשר המצב בפועל תואם בעיקרו‬
‫את מסמכי הרישום‪.‬‬

‫‪ .37‬ערכאה זו אינה דנה בנושאים תכנוניים ואינה משמשת ערכאת ערעור על מוסדות התכנון‪.‬‬
‫בנוגע לתביעות המוגשות על פי חוק החיזוק‪ ,‬ועל פי סעיף ‪(2‬א) לחוק האמור‪ ,‬סמכות‬
‫המפקח על רישום מקרקעין נוגעת‪ ,‬בהיבט התכנוני‪ ,‬לבחינת שאלת קיומו של היתר לביצוע‬
‫עבודות החיזוק‪ ,‬ולא מעבר לכך [לעניין ההפרדה בין הסמכות לדון בעניינים תכנוניים‬
‫לעניינים קנייניים ר' לדוגמה תיק (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) ‪ 659/20‬עו"ד‬
‫נחמיאס שולמית נ' גיבלי ארז עזרא (נבו ‪ )14.03.2022‬והאסמכתאות המוזכרות שם]‪.‬‬

‫‪ .38‬לפיכך‪ ,‬טענות הנתבעים בנוגע לתוקף החלטות מוסדות התכנון נדחות‪ ,‬שכן אינן בסמכות‬
‫ערכאה זו‪ .‬ככל שהנתבעים סברו שמוסדות התכנון טעו בהחלטותיהם‪ ,‬הרי שהיה‬
‫באפשרותם לפנות לערכאות מתאימות לתקיפת החלטותיהם‪.‬‬

‫‪ .39‬ההחלטה העומדת בפני בעניין זה היא החלטת ועדת הערר מיום ‪ 1.3.2022‬אשר דחתה את‬
‫הערר שהגישו הנתבעים‪ ,‬והכריעה שהחלטת הוועדה המקומית לתכנון ולבניה לעניין אישור‬
‫הבקשה להיתר שהגישו התובעים‪ ,‬תקפה (ההחלטה צורפה כאמור כנספח ‪ 7‬לתצהיר די‬
‫פורטו מטעם התובעים)‪ .‬לא קיימת כל הכרעה של גורם מוסמך לאחר החלטה זו המשנה‬
‫אותה‪ ,‬ועל כן אין זה בסמכותי להתערב בהחלטה זו‪ .‬תוצאת הדברים היא שהתובעים‬
‫עומדים בתנאי של סעיף ‪(2‬א) לחוק החיזוק לעניין קיומו של היתר בניה‪.‬‬

‫‪ .40‬עם זאת‪ ,‬קיימות בהחלטת ועדת הערר אמירות שיש להן חשיבות בהיבטים ראייתיים גם‬
‫להליך זה‪ .‬וועדת הערר בהחלטתה התייחסה לכך שבפועל קיימות אי התאמות רבות בין‬
‫ההיתר עליו מתבססת תכנית החיזוק לבין המצב בשטח‪ .‬כן קבעה כי דוחות פיקוח על‬
‫חריגות בניה שהוגשו במהלך השנים בעניינים אחרים‪ ,‬היו מאתרים את החריגה המהותית‬
‫בין הבניין הקיים לבין האופן בו הוא מופיע במסמכי התכנון הישנים‪ .‬על כן קבעה שיש‬
‫ממש בטענת הנתבעים לפיה ככל הנראה היה היתר מאוחר להיתר משנת ‪( 1959‬אשר הוגדר‬
‫לעיל כמסמכי התכנון הישנים) שבהסתמך עליו אושרה תכנית החיזוק ושניתן להניח שאותו‬
‫היתר מאוחר אישר את הבניין כפי שנבנה‪ .‬כן קבעה שניתן להניח שאותו היתר מאוחר לא‬

‫עמוד ‪6‬‬

עמוד מקור 7

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/3/2022 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫נמצא עקב אבדן תיק הבניין‪ .‬במצב דברים זה סברה הועדה שהבינוי הקיים של המבנה‬
‫והאינדיקציות הנוספות צריכים היו להיבחן לפני קביעת המצב המותר הקיים שעל פיו‬
‫ייקבעו התוספות המותרות‪ .‬לפיכך מצאה ועדת הערר שנפל פגם בהליך אישור ההיתר‬
‫שניתן לתוכנית החיזוק (פסקה ‪ 33‬להחלטה)‪ .‬למרות זאת‪ ,‬החליטה ועדת הערר שלא לבטל‬
‫את ההיתר שניתן בשל התקופה הארוכה שבה קודם ההיתר‪ ,‬ובשל כך שהתבסס על ההיתר‬
‫היחיד הקיים בתיק‪ ,‬כאשר החלטה לביטול ההיתר תוביל לתוצאה קשה שעלולה להביא‬
‫לביטול הפרויקט כולו‪ .‬ועדת הערר סברה שהותרת ההיתר שאישר את תכנית החיזוק על‬
‫כנו לא תפגע בנתבעים אלא להיפך‪ ,‬בשל היקף הזכויות שיקבלו (פסקה ‪ 37‬להחלטה)‪ .‬באשר‬
‫לפערים שנטענו בנוגע לתמורות בשל המחסנים ובור המים‪ ,‬קבעה הועדה שמדובר בסוגיות‬
‫קנייניות שאינן בסמכותה‪.‬‬

‫ההחלטה לעניין הסתמכות על מסמכי התכנון הישנים אף שאינם תואמים את המצב‬
‫בשטח‪ ,‬ואף שככל הנראה היה קיים היתר בתוקף שכן תאם את המצב בשטח‪ ,‬היא אמנם‬
‫החלטה בהיבטים תכנוניים‪ ,‬אך אין בה כדי לגרוע מסמכות ערכאה זו לבחון את ההשלכות‬
‫קנייניות הנובעות מכך‪ .‬בנוסף‪ ,‬יש לראות את אמירות הוועדה באשר להיקף הזכויות‬
‫שיקבלו הנתבעים ולהיעדר פגיעה בהם‪ ,‬כמתייחסות להקשרים התכנוניים בלבד‪ ,‬דהיינו‪,‬‬
‫אלו שבסמכות הוועדה‪ ,‬ואין הדבר גורע מהצורך לבחון פגיעה אפשרית בהיבטים קנייניים‪,‬‬
‫היבטים שלא נבחנו על ידה‪.‬‬

‫‪ .41‬לאור האמור‪ ,‬טענות הנתבעים בהיבטים תכנוניים‪ ,‬ובכללן טענות באשר להתנהלות‬
‫התובעים וועדות התכנון בנוגע לתכנון הפרויקט‪ ,‬ובאשר לעצם תוקפו של ההיתר שניתן‬
‫יימחקו‪ ,‬שכן אינן בסמכות ערכאה זו‪.‬‬

‫הבסיס לבחינת זכויות הנתבעים‬

‫‪ .42‬את הפגיעה הנטענת בדירת הנתבעים יש לבחון בהתייחס לזכויותיהם הקנייניות‪.‬‬

‫‪ .43‬סעיף ‪ 125‬לחוק המקרקעין קובע‪:‬‬
‫"(א) רישום בפנקסים לגבי מקרקעין מוסדרים יהווה ראיה חותכת‬
‫לתכנו‪ ,‬אולם אין בכך כדי לגרוע מהוראות סעיפים ‪ 93‬עד ‪ 97‬לפקודת‬
‫הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש]‪ ,‬תשכ"ט‪.1969-‬‬
‫(ב) רישום בפנקסים לגבי מקרקעין לא‪-‬מוסדרים יהווה ראיה לכאורה‬
‫לתכנו‪".‬‬

‫‪ .44‬תכליתו של סעיף ‪(125‬א) לחוק המקרקעין הינה הבטחת פומביות‪ ,‬אמינות‪ ,‬ודאות וסופיות‬
‫הרישום במרשם‪ ,‬בכל הנוגע לזכויות הטעונות רישום במקרקעין מוסדרים [ר' ע"א‬
‫‪ 1445/11‬אברהם מרטינז נ' איתן רילוב ‪,‬בפסקה ‪( 20‬נבו ‪.])25.11.2012‬‬

‫הפסיקה קובעת שנקודת המוצא היא שהרישום משקף נכוחה את מצב הדברים‪ ,‬והאפשרות‬
‫לטעון לתיקון הרישום‪ ,‬שאינה על בסיס עתירה על יסוד סע' ‪ 93‬עד ‪ 97‬לפקודת הסדר זכויות‬
‫במקרקעין‪ ,‬היא מצומצמת‪ ,‬כגון מקרים בהם רישום בוצע על‪-‬פי הצהרה שאינה תואמת‬
‫את הנתונים המהותיים בהסכם הרלוונטי‪ ,‬או שבוצע במרמה‪ ,‬ואז מוטל נטל הוכחה על‬
‫כבד על הטוען זאת [ר' ע"א ‪ 7237/13‬מדינת ישראל נ' עזבון המנוח מוסטפא יאסין (עלי‬

‫עמוד ‪7‬‬

עמוד מקור 8

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/3/2022 :‬‬                                               ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫ערמוש) ז"ל (נבו ‪ ;)3.12.2015‬ע"א ‪ 7744/12‬מרזוק פואז שעלאן נ' מדינת ישראל (נבו‬
‫‪ ;)14.08.2014‬ע"א ‪ 1445/11‬מרטינז נ' רילוב (נבו ‪.])25.11.12‬‬

‫בר"ע ‪ 587/83‬ועד הבית ברחוב תנועת המרי ‪ 2‬קרית אונו נ' ירדני‪ ,‬פ"ד לח(‪494 ,487 )4‬‬
‫(‪ ,)1984‬נקבע שהרישום הקיים הוא אמת המידה למתן פסק דין על ידי המפקח על רישום‬
‫מקרקעין‪.‬‬

‫גם אם למפקח סמכות להכריע בגררא בהיבטים הנוגעים לרישום לצורך הכרעה בהליך‬
‫[לענין סמכות המפקח להכריע בגררא ר' ע"א ‪ 371/85‬פיליפ נ' רוזנברג פ"ד מב(‪584 ,)1‬‬
‫(‪ ,])1988‬הרי שעל התובעים להראות שהמקרה נכנס לגדר החריגים המצדיקים תיקון‬
‫מסמכי הרישום‪ ,‬וגם אז‪ ,‬הנטל להוכיח זאת הוא נטל כבד‪.‬‬
‫‪ .45‬בענייננו‪ ,‬לא הונחה תשתית ראייתית מספקת‪ ,‬אם בכלל‪ ,‬לטענת התובעים שהרישום הקיים‬
‫אינו משקף את המצב הקנייני באשר לזכויות הנתבעים‪ ,‬וכי יש להתבסס על הבית כפי‬
‫שהוא מופיע במסמכי התכנון הישנים‪ .‬התובעים טענו בכלליות‪ ,‬ללא כל בסיס‪ ,‬שדירת‬
‫הנתבעים‪ ,‬שהייתה אמורה להיות ‪ 2‬דירות‪ ,‬אוחדה ללא היתר כדין‪ ,‬ושלא היה מנוס‬
‫מלרשום את הבית המשותף באופן המשקף את המצב בפועל כדירה אחת (סעיף ‪ 29‬לתצהיר‬
‫די פורטו)‪ .‬אולם טענה זו אינה תואמת את הראיות‪ ,‬ונראה כי הבניין דווקא נרשם על בסיס‬
‫מצב תכנוני תקף‪ ,‬ואילו התובעים הם שהתבססו על מצב תכנוני לא תקף לצורך קידום‬
‫תכנית החיזוק‪ .‬כאמור לעיל‪ ,‬מהחלטת ועדת הערר עולה כי קיים ספק ממשי בנוגע לתוקפם‬
‫של מסמכי התכנון הישנים‪ ,‬עליהם הסתמכו התובעים במסגרת קידום תכנית החיזוק‪,‬‬
‫אשר כוללים מצב תכנוני אחר מהקיים בפועל וכפי שהוא מופיע במסמכי הרישום‪ ,‬וככל‬
‫הנראה היה היתר אחר‪ ,‬שאישר את הבניין כפי שנבנה (אולם לא ניתן למצוא אותו עקב‬
‫אובדן תיק התכנון)‪ .‬לא רק שהתובעים לא הציגו כל עילה רלוונטית לטענה בדבר טעות‬
‫במסמכי הרישום‪ ,‬אלא שאמירות ועדת הערר בהחלטתה‪ ,‬שהיא הגורם המקצועי הרלוונטי‬
‫לבחינת טענות מסוג אלו שהועלו על ידי התובעים‪ ,‬מהוות ראייה חזקה המפריכה את‬
‫טענותיהם הכלליות‪.‬‬

‫מהאמור עולה שלצורך ההכרעה בהליך‪ ,‬לא מתקיימות נסיבות המצדיקות סטייה מהמצב‬
‫הקנייני כפי שהוא במסמכי הרישום‪.‬‬

‫‪ .46‬על פי המצב הקנייני הרשום‪ ,‬במצב הקיים לנתבעים דירה אחת‪ ,‬תת חלקה ‪ ,6‬בשטח של‬
‫‪ 83‬מ"ר‪ ,‬וכן שני מחסנים צמודים‪ .‬יוער כי שטח הדירה כפי שחושב לצרכי רישום אינו זהה‬
‫לשטחה מבחינה תכנונית בשל שיטות חישוב שונות‪ .‬בנוסף על כך‪ ,‬לטענת הנתבעים‪ ,‬יש‬
‫להם זכויות בבור המים שבקומת המרתף‪ ,‬אשר צורף למחסנים שבבעלותם‪ ,‬ומהווה יחד‬
‫עמם יחידה נפרדת‪.‬‬

‫‪ .47‬על פי מה שנצפה בביקור במקום‪ ,‬בור המים צורף באמצעות פתיחת פתח בקיר משותף‪,‬‬
‫למחסני הנתבעים‪ ,‬ונפרצו בו דלת וחלון‪ .‬בור המים יחד עם מחסני הנתבעים מהווה יחידה‬
‫הכוללת שני חדרים וחדר שירותים‪ ,‬וכניסה העיקרית אליה היא דרך הדלת שנפרצה מבור‬
‫המים לכיוון החצר המשותפת‪ .‬קיימת כניסה נוספת מקומת מרתף הבית המשותף‬
‫המובילה לאחד המחסנים המשמש כיום כחדר שירותים של היחידה‪.‬‬

‫עמוד ‪8‬‬

עמוד מקור 9

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/3/2022 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .48‬במצב החדש‪ ,‬על פי הראיות שהוצגו בפני וכן כפי שהתרשמתי במסגרת הביקור במקום‪,‬‬
‫הנתבעים יקבלו ‪ 2‬דירות במקום דירתם הקיימת‪ ,‬כאשר דירתם הקיימת תחולק‪ ,‬וחלק‬
‫משטחה יועבר לטובת הדירה הנוספת‪ .‬הדירה הקיימת תקטן בשטח מסוים‪ ,‬ותגדל בשל‬
‫תוספת ממ"ד ושטח נוסף בשטח שיכול להשלים את היקף השטח שבו תוקטן‪ ,‬אך במיקום‬
‫אחר‪ .‬הדירה הנוספת תהיה דירה קטנה שתיווצר מהשטח בו תוקטן הדירה הקיימת‪,‬‬
‫ומתוספת שטח ממ"ד ושטח נוסף שיתווספו במסגרת התוכנית‪ .‬תוספת השטחים הכוללת‬
‫שיקבלו הנתבעים‪ ,‬אשר יחולקו בין ‪ 2‬הדירות‪ ,‬על פי גרסת התובעים שלא נסתרה‪ ,‬היא של‬
‫כ‪ 41-‬מ"ר‪ ,‬כאשר לטענת התובעים‪ ,‬קיימת גמישות מסוימת בחלוקה הפנימית בין הדירות‪,‬‬
‫באופן שהדירה הקיימת יכולה לקבל שטח גדול יותר‪ ,‬ובכך להגיע לשטח של ‪ 111.19‬מ"ר‬
‫(הדומה לשטחה הקיים היום)‪ ,‬והדירה הנוספת תקטן לשטח של ‪ 35‬מ"ר (ר' פסקה ‪16‬‬
‫לתצהיר די פורטו מטעם התובעים)‪ .‬באשר למחסנים‪ ,‬כוונת התובעים היא שהנתבעים‬
‫יקבלו שני מחסנים בגודל של ‪ 10‬מ"ר כל אחד‪ ,‬במקום שני המחסנים הצמודים כיום‬
‫לדירתם‪.‬‬

‫‪ .49‬על פי נספח ‪4‬א לתצהיר משלים של די פורטו מטעם התובעים‪ ,‬שהוא נספח שינויים להסכם‬
‫התמ"א‪ ,‬בעלי הדירות הרשומות כתתי חלקות ‪ ,6 ,5 ,3 ,1‬ו‪ 7-‬יקבלו תוספת של ‪ 25‬מ"ר‬
‫לדירותיהם‪ .‬תת חלקה ‪ 4‬תקבל תוספת של ‪ 18‬מ"ר‪ .‬בנוסף‪ ,‬יקבלו בעלי הדירות מחסן‬
‫בשטח שלא יפחת מ‪ 4-‬מ"ר‪ .‬באשר לתתי חלקות ‪ 2‬ו‪ ,6-‬על פי החלופה הרלוונטית במסמך‪,‬‬
‫הן אמורות לקבל תוספת של ‪ 25‬מ"ר לכל אחת מהדירות‪ ,‬וכן תוספת הכוללת ממ"ד לדירה‬
‫הנוספת‪ .‬התובעים לא הבהירו מהי גודלה של התוספת לדירה הנוספת‪ ,‬אך לפי חישוב‬
‫השטח שנוסף לדירת הנתבעים לטענת התובעים‪ ,‬אשר לא נסתרה‪ ,‬עולה שמדובר בתוספת‬
‫של כ‪ 16-‬מ"ר‪.‬‬

‫‪ .50‬תוך כדי ההליך נבחנה האפשרות לאחד את שתי הדירות לדירה אחת‪ ,‬אולם התובעים‬
‫הבהירו שאף שקיימת נכונות של העירייה לאפשר איחוד הדירות מבחינה תכנונית בעתיד‪,‬‬
‫לא ניתן לקבל כל התחייבות מהעירייה לצורך כך‪ ,‬והדבר יכול להיבחן רק לאחר שתושלם‬
‫הבניה (ר' פרוטוקול הדיון מיום ‪ 2.5.2022‬עמוד ‪ 2‬שורות ‪ ,31-38‬סעיף ‪ 27‬לתצהיר די פורטו)‪.‬‬
‫גם ניסיונות להביא את הצדדים להסכמה לכך שתופקד ערבות על סכום הפיצוי הצפוי עד‬
‫למועד בו תמוצה אפשרות איחוד הדירות לא צלחו בשל פערים משמעותיים בין הצדדים‬
‫באשר לגובה הערבות והיעדר הסכמה למינוי שמאי לצורך כך‪ .‬על כן‪ ,‬אף שנדמה שלשני‬
‫הצדדים קיים אינטרס ממשי לפטור את המחלוקת בהסכמה‪ ,‬ולמרות הניסיונות הרבים‬
‫להביא לכך‪ ,‬הדבר לא צלח‪ .‬מכיוון שלא הוכח שניתן יהיה לאחד את ‪ 2‬הדירות עם סיום‬
‫הבניה‪ ,‬הרי שההנחה העומדת בבסיס פסק הדין היא שהתמורה שיקבלו הנתבעים במסגרת‬
‫הפרויקט היא ‪ 2‬דירות‪ ,‬שיפוצלו מדירתם הקיימת‪ ,‬תוך הוספת שטחים לכל אחת מהן‬
‫כאמור לעיל‪.‬‬

‫הפגיעה בדירת הנתבעים‬

‫‪ .51‬לצורך בחינת טענת הנתבעים לפגיעה בזכויותיהם יש להתייחס לשני מישורים‪ .‬האחד‪,‬‬
‫השאלה האם הם צפויים לקבל במסגרת פרויקט החיזוק תמורה שוויונית ליתר בעלי‬
‫הדירות‪ ,‬והשני‪ ,‬האם האופן בו צפוי הפרויקט להתבצע‪ ,‬פוגע בקניינם של הנתבעים‪.‬‬

‫‪ .52‬במישור הראשון‪ ,‬באשר לעקרונות לחלוקת התמורות במסגרת עבודות חיזוק על פי חוק‬
‫החיזוק‪ ,‬נקבעו בפסיקה מספר עקרונות הנוגעים לענייננו‪.‬‬

‫עמוד ‪9‬‬

עמוד מקור 10

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/3/2022 :‬‬                                                 ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .53‬ראשית‪ ,‬נקבע‪ ,‬בפסיקת בית המשפט המחוזי‪ ,‬כלל השוויון "המהותי" ולא "הכלכלי"‪ ,‬וכי‬
‫כלל האצבע לבחינת שאלת השוויון המהותי‪ ,‬הוא היקף השטחים שמקבלת כל דירה‪ .‬יש‬
‫לשים לב כי הדברים נאמרו באשר לתוספת שטחים לדירה מסוימת‪ ,‬ביחס לתוספת שטחים‬
‫לדירות אחרות בבית המשותף‪ ,‬שלא כמו בענייננו‪ ,‬שבו נלקח שטח מדירת הנתבעים‪,‬‬
‫ומתווסף לה שטח אחר‪ ,‬והשטח שנלקח משמש ליצירת דירה נוספת‪ .‬בעש"א (מחוזי ת"א)‬
‫‪ 13039-12-20‬ניסני נ' חביב (נבו ‪ )26.4.21‬נקבע כי‪:‬‬

‫"אשר לשאלה הנוגעת למהות השוויון בין בעלי הדירות‪ ,‬השוויון הרלוונטי הוא‬
‫השוויון המהותי‪-‬כמותי ולא הכלכלי‪ .‬בחינת השוויון בין התוספות לכל אחת‬
‫מהדירות יבחן קטגורית‪ ,‬וכלל האצבע יהיה האם כל אחת מהדירות זוכה לתוספות‬
‫שטחים דומות במהותן‪ ,‬בהבדל מדומות בשוויין או בתוספת הערך שהן מוסיפות‬
‫לכל אחת מהדירות‪".‬‬

‫ובהמשך‪ ,‬לעניין יישום האמור –‬

‫"ראשית בכל הנוגע לשוויון בתמורות‪ ,‬הרי שכפי שפורט לעיל‪ ,‬השוויון הרלוונטי‬
‫לענייננו הוא שוויון מהותי‪-‬כמותי ולא כלכלי‪ .‬בהתאמה לקביעתי זו‪ ,‬הנני סבורה‬
‫כי כלל טענותיו של המערער הנסבות על כך שהשווי אשר צומח לדירתו כפועל יוצא‬
‫מהפרויקט נמוך כלכלית בשל המפגעים אשר הפרויקט גורם להם‪ ,‬קרי הטענות‬
‫הנטועות בהיבטים הכלכליים של השוויון – אינן רלוונטיות‪ .‬לאור זאת משאין‬
‫חולק כי המערער קיבל תמורות זהות כמותית לתמורות הדיירים האחרים ויתרה‬
‫מכך‪ ,‬על פניו תמורות בשטחים הגדולים יותר – אינני סבורה כי יש ממש בטענה‬
‫ולפיה התמורות אינן שוויוניות‪" .‬‬

‫פסק הדין האמור ניתן בנוגע לתוכנית חיזוק הכוללת תוספת בנייה לדירות קיימות‪.‬‬
‫בהמשך‪ ,‬נמצא בפסיקת בית המשפט המחוזי כי הכלל יכול לשמש במקרים מתאימים גם‬
‫לבחינת שאלת שוויון התמורות בתוכנית מסוג הריסה ובניה‪ ,‬אם כי ברע"א ‪ 4443/22‬פרץ‬
‫נ' שוחט (נבו ‪ )7.8.2022‬וברע"א ‪ 5108/23‬אייזן נ' ברנרד (נבו ‪ )16.11.2023‬העיר בית המשפט‬
‫העליון כי הקביעה לפיה דייר שעקב הפרויקט זוכה לתוספת שווי כלכלי נמוכה מהדיירים‬
‫האחרים במידה ניכרת‪ ,‬עדיין אינו זכאי לכל סעד הואיל ובמישור תוספת המטרים התמונה‬
‫שונה‪ ,‬ראויה בהחלט לבחינה בבית המשפט העליון‪.‬‬
‫‪ .54‬שנית‪ ,‬נקבע כי את שאלת השוויון יש לבחון בין שווים ולא בין שונים‪ .‬ר' לדוגמה עש"א‬
‫(ת"א) ‪ 48996-10-18‬מזל כלב נ' בן אורי (‪ )1973‬חברה לעבודות ציבוריות ובניין‪( ,‬נבו‬
‫‪.)9.12.18‬‬

‫‪ .55‬שלישית‪ ,‬נקבע כי נטל הראייה הראשוני להראות כי קיים חוסר איזון בתמורות‪ ,‬מוטל על‬
‫הדייר הטוען זאת [ר' לעניין זה עש"א (מחוזי ת"א) ‪ ,50506-09-19‬סיגל יעל נ' עמנואל‬
‫באומלשפינר‪( ,‬נבו ‪.])15.1.20‬‬

‫‪ .56‬בענייננו‪ ,‬בכל הנוגע לשטח שיתווסף לנתבעים‪ ,‬מהמפורט לעיל‪ ,‬וככל שבוחנים את השטח‬
‫הכולל המתווסף לנתבעים בשתי הדירות שהם אמורים לקבל‪ ,‬עולה שהיקף התוספת‬
‫הכוללת שיקבלו אכן עולה על היקף התוספת שיקבלו מרבית בעלי הדירות האחרים‪.‬‬

‫עמוד ‪10‬‬

עמוד מקור 11

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/3/2022 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫עם זאת‪ ,‬ככל שההתייחסות לדירת הנתבעים היא כ‪ 2-‬דירות‪ ,‬כפי ההיתר שהיווה בסיס‬
‫להיתר נשוא תכנית החיזוק‪ ,‬אז התמורה שמקבלים הנתבעים בגין הדירה השנייה פחותה‬
‫בכ‪ 9-‬מ"ר מהתמורה שמקבלות רוב הדירות האחרות (אציין כי די פורטו מטעם התובעים‬
‫טען בתצהירו שהדירה הקטנה מקבלת תוספת כמעט זהה לזו שמקבלת הדירה שמתחתיה‪,‬‬
‫אולם גם אם הדבר נכון‪ ,‬הרי שרובן הגדול של הדירות מקבלות תוספת גדולה יותר‪ ,‬ולא די‬
‫בכך שקיימת דירה אחת נוספת שמקבלת תוספת קטנה יותר)‪.‬‬

‫מכל מקום‪ ,‬התובעים אינם רשאים לאחוז בחבל משני קצותיו‪ .‬ככל שברצונם להתבסס על‬
‫המצב הקנייני הקיים‪ ,‬בהתאם למסמכי הרישום – הרי שהנתבעים זכאים לתוספת שניתנת‬
‫לכל הדירות גם לדירת הנתבעים כפי שהיא במצבה הקנייני‪ ,‬דהיינו‪ 25 ,‬מטרים נוספים‬
‫לשטח הדירה כפי שהיא בפועל‪ .‬ככל שהם טוענים שהמצב הקנייני "אינו חוקי" בהיותו‬
‫סותר את ההיתר התקף שבתיק הבניין‪ ,‬הרי שעל פי שיטתם‪ ,‬הנתבעים זכאים לתוספת של‬
‫‪ 25‬מ"ר לכל אחת מ‪ 2-‬הדירות‪.‬‬

‫יתר על כן‪ ,‬מטענת הנתבעים‪ ,‬שלא נסתרה‪ ,‬עולה כי ההיתר העומד בבסיס תכנית החיזוק‬
‫לא רק שהוא לא תואם את המצב הקנייני מבחינת מספר היחידות בבית המשותף אלא‬
‫שגם אם מתייחסים לדירת הנתבעים כ‪ 2-‬דירות בהתאם לאותו היתר‪ ,‬הרי שמדובר ב‪2-‬‬
‫דירות במפלסים שונים‪ ,‬ששיטחן הכולל אמור לבוא בחשבון גם על שטח דירות של בעלי‬
‫דירות נוספים‪ ,‬שדירותיהם סמוכות לדירת הנתבעים (סעיפים ‪ 10‬ו‪ 52-‬לתצהיר אירן‬
‫סמדזה שלא נסתרו)‪ .‬לפיכך לטענתם‪ ,‬ממילא‪ ,‬היתר תכנית החיזוק אינו מותאם להיתר‬
‫שעומד בבסיסה‪ ,‬שכן הוא מתעלם משטחים שלכאורה היו אמורים להיות משויכים ל‪2-‬‬
‫הדירות שהוא מייחס לנתבעים‪ ,‬אולם בפועל הם מהווים חלק מדירות אחרות‪.‬‬

‫לפיכך‪ ,‬לשיטת התובעים המתבססת על התוכניות הישנות‪ ,‬היה עליהם להתאים את השטח‬
‫ההתחלתי של דירות כאמור‪ ,‬להיתר התקף לשיטתם (שכן שטח דירת הנתבעים כיום קטן‬
‫משטח שתי הדירות המופיעות בהיתר הישן שהיווה בסיס לתוכנית החיזוק)‪ ,‬דבר שלא‬
‫נעשה‪ .‬כתוצאה מכך‪ ,‬למעשה ככל שהיזם אכן היה מתבסס על מסמכי התכנון הישנים‪ ,‬היה‬
‫עליו לתת לנתבעים שטח ‪ 2‬דירות התחלתי העולה על שטח דירתם כיום‪ ,‬ובנוסף על כך‬
‫להוסיף ‪ 25‬מ"ר לכל אחת מהדירות‪ .‬כמו כן‪ ,‬עולה כי דירות אחרות מופיעות כקטנות יותר‬
‫במסמכי התכנון הישנים‪ ,‬לעומת שטחן הרשום וכפי שהן בפועל‪ ,‬ועל כן עולה שהן מקבלות‬
‫תמורה העולה על תוספת של ‪ 25‬מ"ר‪.‬‬

‫במכלול הנסיבות‪ ,‬לא ניתן לקבל את עמדת התובעים על פיה התמורות שינתנו לנתבעים‬
‫גבוהות מאלו שיקבלו בעלי הדירות האחרים‪ ,‬כאשר הבסיס לחישוב התמורות אינו‬
‫מתבסס באופן קוהרנטי על מצב קנייני נטען‪ ,‬אלא מתבסס במקביל על שתי חלופות של‬
‫מצבים קניינים (האחד קיים והשני נטען)‪ ,‬תוך אימוץ הנתונים המסייעים לתובעים בכל‬
‫אחת מהחלופות‪ ,‬והתעלמות מהנתונים שאינם מסייעים להם‪.‬‬

‫‪ .57‬בנוסף‪ ,‬גם אם לכא ורה הנתבעים מקבלים באופן מהותי תמורה גבוהה יותר מיתר בעלי‬
‫הדירות‪ ,‬בשל העובדה שבפועל יקבלו שטח גדול יותר‪ ,‬לא די בכך כדי להגיע למסקנה שאין‬
‫בתוכנית כדי לפגוע בנתבעים‪.‬‬

‫עמוד ‪11‬‬

עמוד מקור 12

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/3/2022 :‬‬                                                  ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .58‬כאמור‪ ,‬המצב הקובע קניינית לצורך בחינת הפגיעה‪ ,‬הוא מצבה של הדירה על פי מסמכי‬
‫הרישום‪ ,‬מצב שאף תואם את המצב בפועל‪ ,‬ולא האופן בו מופיעה הדירה במסמכי התכנון‬
‫הישנים‪ ,‬שעליהם התבססה תכנית החיזוק‪.‬‬

‫‪ .59‬בענייננו‪ ,‬הוראות התוכנית מביאות לגריעה משטח דירתם הקיימת של הנתבעים‪ ,‬אף‬
‫שגריעה זו נועדה כדי ליצור דירה נוספת‪ ,‬קטנה‪ ,‬עבור הנתבעים‪ .‬גריעה שטח מדירה מהווה‬
‫פגיעה קניינית‪ ,‬גם אם במקביל מתווסף לדירה שטח אחר‪ ,‬שכן בפועל‪ ,‬שטח שהיווה חלק‬
‫מהדירה כבר אינו מהווה חלק ממנה‪ .‬בעש"א (מחוזי ת"א) ‪ 66066-11-22‬בנהם נ' לנציאנו‬
‫(נבו ‪( )28.12.2022‬להלן – ענין בנהם) נקבע כי בנסיבות מתאימות‪ ,‬ניתן יהיה לפגוע בדירה‬
‫באמצעות גריעת חלק משטחה כחלק מתוכנית חיזוק המוסיפה שטחים אחרים‪ ,‬בשל‬
‫הוראת סעיף ‪5‬א לחוק החיזוק‪ ,‬המאפשרת‪ ,‬ברוב הקבוע בסעיף‪ ,‬אף הריסה של בניין‪ ,‬כאשר‬
‫ניתן לראות בגריעת חלק מדירה כנכללת בהוראה זו (ר' פסקה ‪ 43‬לפסק הדין)‪ .‬בעת‬
‫שהוגשה התביעה הרוב הדרוש על פי סעיף ‪5‬א לחוק החיזוק להגשת תביעה לצורך ביצוע‬
‫עבודה שמטרתה הריסת בניין קיים והקמתו מחדש היה בעלי דירות שבבעלותם ארבע‬
‫חמישיות מהדירות‪ ,‬וארבע חמישיות מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם‪ .‬בהמשך תוקן‬
‫הסעיף האמור והרוב הדרוש הופחת‪ .‬בענייננו התובעים מהווים רוב בעלי דירות הרשאים‬
‫להגיש תביעה גם על פי סעיף ‪5‬א לחוק החיזוק‪ ,‬כפי שהיה בעת שהוגשה התביעה‪ ,‬וממילא‬
‫הם מהווים רוב כאמור גם בהתאם למצב היום‪ .‬בענין בנהם‪ ,‬הותרה גריעה של כמטר‬
‫משטח הדירה‪ ,‬מכיוון שהדבר נדרש לצורך ביצוע תכנית החיזוק‪ ,‬ומדובר היה בגריעה‬
‫שבוצעה גם מהדירות האחרות בבית המשותף‪.‬‬

‫‪ .60‬בע"א (מחוזי חי') ‪ 899-03-09‬שרה קלצוק נ' צבי אורון (נבו ‪( )29.4.2010‬להלן – עניין קלצוק)‬
‫נקבע שקיימת אפשרות לפגוע פגיעה מסוימת בזכות הקניין של המיעוט על פי חוק החיזוק‬
‫כדלקמן‪:‬‬

‫"כאשר יינתן היתר הבניה‪ ,‬והמיעוט עדיין יעמוד בסרובו ליתן הסכמתו‪ ,‬יתייצב‬
‫נא הרוב בפני המפקח על רישום המקרקעין‪ ,‬והמפקח יבחן האם הופר השוויון‪,‬‬
‫והאם הרוב נוהג בתום לב‪ ,‬והאם "הפיחותים" בזכויות הקניין של המיעוט בטלים‬
‫בשישים לעומת ההנאה הצומחת לו מעבודות החיזוק הנעשות בבית‪ .‬מעל לכל‪ ,‬אם‬
‫ימצא המפקח מקום לכך‪ ,‬יהיה בוודאי מוסמך להתנות את ביצוע העבודות בפיצוי‬
‫כספי‪ .‬המפקח על רישום המקרקעין לא יהיה רשאי למנוע את ביצוע העבודות רק‬
‫בסיס טענות המיעוט בנוגע לפגיעה בזכויות הקניין שלו‪ .‬זכויות אלה תדללנה‬
‫וייגרמו להם "פיחותים"‪ ,‬אך פגיעות אלה לא יהיה בכוחם למנוע את עבודות‬
‫החיזוק‪ .‬סמכות ההתערבות של המפקח‪ ,‬לקבל את טענות המיעוט‪ ,‬ולא לאשר את‬
‫ביצוע עבודות החיזוק‪ ,‬תהיה אפוא מצומצמת ביותר‪".‬‬

‫ובהמשך‪:‬‬
‫"חשיבות ביצוע עבודות החיזוק במבנים ישנים‪ ,‬והתועלת שעבודות אלה יניבו‬
‫לרוב המעוניין בביצוען כמי למיעוט המתנגד להן‪ ,‬גדולה לאין שיעור ממשקל‬
‫"הפיחותים" העלולים להיגרם לזכויותיו הקנייניות של מיעוט המתנגד‪".‬‬

‫‪ .61‬בהקשר לכך‪ ,‬נקבע בעש"א (מחוזי תל אביב) ‪ 19339-01-23‬אייזן נ' ברנרד (נבו ‪)15.5.2023‬‬
‫שהדברים שנאמרו בעניין קלצוק יפים למקרה של פגיעה בזכות הקניין ברכוש המשותף‪,‬‬
‫אולם כאשר מדובר בפגיעה בדירה עצמה‪ ,‬הרי שתתאפשר רק פגיעה שאינה מהותית‪.‬‬

‫עמוד ‪12‬‬

עמוד מקור 13

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/3/2022 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .62‬לטענת הנתבעים‪ ,‬ההתבססות של היזם על התוכניות הישנות נועד להביא לתוספת זכויות‬
‫ליזם‪ ,‬שכן הכרה בהיתר שלכאורה קיים בתיק העירייה משמעותה מתן זכויות תכנוניות‬
‫על בסיס ‪ 9‬דירות במקום על בסיס ‪ 7‬דירות כפי שאמור היה להיות‪ .‬אין מחלוקת כי היזם‬
‫אכן ירוויח מהתבססות על התוכניות הישנות‪ ,‬שכן יקבל שטחים נוספים בדירות התמורה‪.‬‬
‫כפי שעלה מחקירת היזם‪ ,‬התבססות על המצב הקנייני הקיים יכולה להביא לחוסר כדאיות‬
‫כלכלית של הפרויקט‪ ,‬תוך שטען כי מו"מ שנעשה על בסיס המצב הקנייני הקודם הביא‬
‫לתמורות פחותות לבעלי הדירות (ר' חקירת די פורטו בפרוטוקול הדיון מיום ‪9.1.2023‬‬
‫עמוד ‪ 4‬שורות ‪ ,39-47‬עמוד ‪ 5‬שורות ‪ .)31-36‬מכאן‪ ,‬שההחלטה להתבסס על התוכניות‬
‫הישנות‪ ,‬מיטיבה עם היזם‪ ,‬וכתוצאה מכך עם התובעים‪ ,‬אך זאת‪ ,‬בניגוד לזכויותיהם‬
‫הקנייניות של הנתבעים וללא הסכמתם‪.‬‬

‫‪ .63‬לטענת הנתבעים‪ ,‬ביצוע התוכנית באופן האמור פוגע בהם קניינית‪ ,‬שכן בעקבותיו ייווצרו‬
‫שתי דירות "פגומות" שאף אחת מהן אינה תואמת את צרכיהם‪ .‬לטענתם‪ ,‬אף אם מבחינה‬
‫כלכלית מחיר שתי דירות כאמור עולה על מחירה של הדירה שהיו מקבלים אלמלא היו‬
‫מפצלים את דירתם‪ ,‬במכלול הנסיבות ייגרם להם הפסד כספי לאור הצורך שייוצר למכור‬
‫את הדירות ולרכוש במקומן דירה מתאימה אחרת‪ ,‬הכרוך בהוצאות כספיות לא מבוטלות‪,‬‬
‫ולאור דיני המס החלים בצרפת (מקום מושבם של הנתבעים עצמם‪ ,‬אשר ילדיהם הבוגרים‬
‫מתגוררים בדירה) ובישראל‪ ,‬באשר לבעלות בדירה נוספת‪ .‬מטענות הנתבעים עולה שלא‬
‫היו מתנגדים לתוכנית שהייתה מותירה את דירתם כפי שהיא‪ ,‬בתוספות דומות לאלו שנתנו‬
‫ליתר הדירות‪.‬‬

‫‪ .64‬באשר לפגיעה הקניינית‪ ,‬צודקים הנתבעים שהדירה הקיימת‪ ,‬שבבעלותם‪ ,‬נפגעת באופן‬
‫מהותי‪ .‬תכנית החיזוק אינה מגדילה את הדירה‪ ,‬אלא גורעת משטח שטחים נכרים‪ ,‬למעשה‬
‫כחדר וחצי‪ ,‬ומשנה את מבנה הדירה לחלוטין‪ .‬גם אם במקום אותם שטחים מתווסף לדירה‬
‫ממ"ד באזור אחר (בחזית‪ ,‬בסמוך לסלון)‪ ,‬למעשה לא מדובר באותה דירה שנרכשה על ידם‬
‫לפני שנים רבות בהתאם לצרכיהם‪ .‬מדובר בדירה שונה לחלוטין‪ ,‬שהם אינם רוצים בה‪.‬‬
‫אמנם נכון‪ ,‬שכחלק מכך יקבלו דירה קטנה נוספת‪ ,‬בסמוך לדירתם‪ ,‬אולם זכותם של‬
‫הנתב עים להחליט כי אינם מעוניינים לחלק את דירתם הקיימת כדי ליצור שתי דירות‬
‫אחרות‪.‬‬

‫הפרדת דירה קיימת לשתי דירות אינה מיטיבה בהכרח עם בעל הדירה‪ .‬מעבר להשלכות‬
‫שיש לכך על מידת ההנאה של הבעלים ממצבה המקורי של הדירה‪ ,‬כפי שרכש אותה כדין‪,‬‬
‫יכולות להיות לכך השלכות נוספות‪ ,‬כגון מבחינת המיסים שיחולו על בעל הדירה בשל‬
‫הבעלות ב‪ 2-‬דירות במקום בדירה אחת‪.‬‬

‫בהקשר זה חשוב לציין שהנתבעים רכשו את דירתם בהתאם למצב הקנייני הקיים‪ ,‬ואף‬
‫בהתאם למצב התכנוני כפי שהיה במהלך כל השנים‪ ,‬שכן כעולה מהחלטת וועדת הערר‪,‬‬
‫ניתן להניח שהיה היתר אחר‪ ,‬שלא נמצא בתיק הבניין‪ ,‬שעל בסיסו נבנה הבית המשותף‪,‬‬
‫ואשר אינו ההיתר עליו מתבססת תכנית החיזוק‪ .‬במצב דברים זה‪ ,‬אין כל הצדקה שבעלי‬
‫הדירות או היזם יחליטו במקום הנתבעים‪ ,‬שעדיף מבחינתם לקבל ‪ 2‬דירות‪ ,‬במקום הגדלה‬
‫שוויונית של דירתם הקיימת‪ .‬די בעובדה שדירת הנתבעים‪ ,‬כפי מצבה הקנייני‪ ,‬נפגעת באופן‬
‫מהותי‪ ,‬כדי להביא למסקנה שלא ניתן לאשר את תכנית החיזוק‪.‬‬

‫עמוד ‪13‬‬

עמוד מקור 14

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/3/2022 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .65‬באשר להיבטים הכספיים‪ ,‬התובעים הגישו חוות דעת שמאית מטעמם‪ ,‬והנתבעים ויתרו‬
‫על חקירת השמאי‪ ,‬כך שלא סתרו את ממצאיה‪ .‬על פי חוות הדעת‪ ,‬שווי דירת הנתבעים‬
‫המצבה הנוכחי הוא ‪ ,₪ 4,125,000‬שוויה ככל שהייתה מקבלת תוספת ככל הדירות הוא‬
‫‪ ,₪ 5,300,000‬ושווי שתי דירות מפוצלות שיקבלו הנתבעים בהתאם לתוכנית החיזוק הוא‬
‫‪ .₪ 6,200,000‬מכאן שקיים פער של ‪ ₪ 900,000‬לטובת שווי הדירות שאמורים לקבל‬
‫הנתבעים לבין השווי של הדירה שהיו זכאים לקבל כגרסתם‪ .‬אולם הנתבעים אינם‬
‫מעוניינים ב"רווח" זה‪ ,‬שכן לטענתם‪ ,‬יאלצו למכור את שתי הדירות‪ ,‬ולקנות במקומן דירה‬
‫מתאימה אחרת‪ ,‬דבר שיהיה כרוך בהוצאות רבות‪ ,‬לרבות הוצאות מס‪.‬‬

‫לטענת הנתבעים‪ ,‬הנזקים הכספיים העלולים להיגרם להם על פי תכנית החיזוק‪ ,‬בשל‬
‫הצורך שייווצר למכור את דירתם‪ ,‬כוללים מס שבח ומס קניה בגין מכירת הדירות וקניית‬
‫דירה חילופית‪ ,‬וכן שכר טרחת עו"ד ותיווך‪ .‬הנתבעים צירפו לתצהירם מסמך של יועץ מס‬
‫על פיו סה"כ מס השבח שיידרשו לשלם הוא ‪ ₪ 1,626,168‬וסה"כ מס הרכישה הוא ‪509,499‬‬
‫‪ .₪‬יועץ המס לא נתן חוות דעת או תצהיר ולא הגיע להיחקר‪ ,‬ולכן הנתבעים לא הוכיחו את‬
‫הסכומים האמורים‪ ,‬אבל די בשווי הדירות כפי שבא לידי ביטוי בחוות הדעת השמאית‬
‫מטעם התובעים‪ ,‬כדי להביא למסקנה שהיקף ההוצאות‪ ,‬ובכלל זאת הוצאות המיסים‪,‬‬
‫העלול להיגרם כתוצאה ממכירת שתי הדירות ורכישת דירה אחרת במקומן אינו מבוטל‪.‬‬

‫‪ .66‬אף ללא הוכחת היקף הנזק הכספי שייגרם לנתבעים לטענתם ככל שאכן יקבלו שתי דירות‬
‫על פי התוכנית במקום דירה אחת מוגדלת‪ ,‬מדובר בפגיעה מהותית בזכויותיהם‪ ,‬שכן‬
‫מהדירה שרכשו‪ ,‬אשר על פי הראיות שהוצגו תאמה בעת רכישתה הן את המצב התכנוני‬
‫והן את המצב הקנייני‪ ,‬יופחתו שטחים משמעותיים‪ ,‬ואף אם יתווספו לה שטחים בהיקף‬
‫דומה‪ ,‬הרי שאלו יתווספו במיקום אחר וישנו לחלוטין את אופי הדירה‪ .‬בכל מקרה לא‬
‫מדובר בהגדלת הדירה‪ ,‬אלא בשינוי המבנה שלה‪ ,‬ובתוספת דירה קטנה שלא רצו בה‪.‬‬

‫מכיוון שכאמור לעיל‪ ,‬הפגיעה הקניינית שתגרם לנתבעים היא פגיעה מהותית‪ ,‬הרי שדי‬
‫בכך כדי להביא למסקנה שלא ניתן לאשר את תכנית החיזוק ללא הסכמתם‪ ,‬ואין מקום‬
‫להטיל עליהם‪ ,‬בנוסף על כך‪ ,‬את הנטל להראות כי התמורה אינה כלכלית מבחינתם‪ .‬זכותם‬
‫הקניינית של הנתבעים להמשיך ולגור בדירתם‪ ,‬במצב שלא יפחת ממצבה הקיים‪ ,‬מבלי‬
‫שיאלצו למכור אותה בשל הטבות שיכולות לצמוח מהתכנון הקיים ליתר בעלי הדירות‪,‬‬
‫גוברת על זכותם של התובעים לקבל את ההטבות שיכולות לצמוח להם מפגיעה בזכות זו‪.‬‬

‫‪ .67‬טענת התובעים שלא ניתן לחזק את הבית המשותף אלא בהתאם לתוכנית נשוא הליך זה‪,‬‬
‫לא הוכחה‪ .‬ראשית‪ ,‬טענתם שההתבססות על מסמכי התכנון הישנים נובעת מדרישת‬
‫העירייה‪ ,‬נסתרת בראיות שהוגשו‪ ,‬מהן עולה שהיזם הוא שפנה לעירייה בבקשה להכיר‬
‫במצב סטאטורי של הבניין ככולל ‪ 9‬דירות ולא ‪ 7‬דירות (ר' סעיף ‪ 13‬לנספח ‪4‬א לתצהיר די‬
‫פורטו‪ ,‬המהווה נספח שינויים להסכם התמ"א‪ ,‬בו נכתב במפורש שהיזם יפנה לוועדה‬
‫המקומית בבקשה להכיר במצב כאמור)‪ .‬כמו כן‪ ,‬ממסמכי הראיות עלה כי ההיתר עליו‬
‫התבססה תכנית החיזוק הועדף על ידי התובעים על פני התאמת המצב התכנוני למצב‬
‫הקיים‪ ,‬שכן יש בכך כדי להגדיל את רווחי היזם‪ ,‬אשר קיבל זכויות בניה המותאמות לבניין‬
‫תיאורטי בן ‪ 9‬דירות במקום לבניין הקיים שהוא בן ‪ 7‬דירות‪ .‬האמור מחזק את המסקנה‬
‫שלא הייתה מניעה להגיש תכנית חיזוק על בסיס המצב הקנייני התואם את מצבו הקיים‬
‫של הבית המשותף‪.‬‬

‫עמוד ‪14‬‬

עמוד מקור 15

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/3/2022 :‬‬                                                ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫באשר לטענה שהנתבעים לא הציגו חלופה תכנונית‪ ,‬הרי שמשעה שהתכנון עליו התבססו‬
‫התובעים פוגע באופן מהותי בזכויותיהם הקנייניות של הנתבעים‪ ,‬ואינו תואם את מצבו‬
‫הקנייני של הבית המשותף‪ ,‬היה על התובעים להוכיח לכל הפחות כי לא קיימת אפשרות‬
‫לביצוע תכנית חיזוק לבית המשותף על פי המצב הקנייני‪ ,‬וגם אז‪ ,‬לא מובטחת הצלחה‬
‫לתובעים בתביעה מסוג זה‪ .‬אולם מלבד טענה כללית של היזם שביצוע תכנית חיזוק על פי‬
‫היתר התואם את המצב בפועל אינה כדאית כלכלית‪ ,‬לא הוכח שלא ניתן לבצע תכנית כזו‪.‬‬
‫ירידה ברווחיות ליזם או תוספת פחותה של זכויות לבעלי הדירות אינן נימוק מספק לפגיעה‬
‫כאמור‪.‬‬

‫‪ .68‬לא די בעובדה שתוכנית החיזוק מיטיבה עם רוב בעלי הדירות כדי להצדיק את הפגיעה‬
‫האמורה בנתבעים‪ ,‬המהווים מיעוט‪ .‬בע"א ‪ 6898/16‬עזבון המנוח שלמה אהרוני ז"ל נ'‬
‫עופר מרכזים בע"מ (נבו ‪( )28.12.2017‬להלן – עניין מרכזים) נאמר באשר לבחירת הרוב‬
‫בפירוק שיתוף בנוגע לבית משותף שנהרס כליל‪ ,‬באופן הפוגע במיעוט‪:‬‬

‫" אכן‪ ,‬דיני הבתים המשותפים עוצבו מלכתחילה כך שבנסיבות מסוימות ניתן יהיה‬
‫לקבל החלטות גם בניגוד להעדפותיו של המיעוט (ראו‪ :‬עניין עטייה‪ ,‬פסקאות ‪15-‬‬
‫‪ 14‬לפסק דינו של השופט פוגלמן‪ .‬ראו גם‪ :‬יהושע ויסמן "יחד ולחוד בבית משותף"‬
‫משפטים טז ‪( 206-202 ,197‬התשמ"ו))‪ .‬אולם‪ ,‬יש להבחין בהקשר זה בין החלטה‬
‫המתקבלת בניגוד לדעתו של המיעוט (כמו בעניין צודלר‪ ,‬למשל) לבין החלטה‬
‫שעשויה אף לפגוע בפן של הגנת קניינו‪ .‬כמו כן‪ ,‬כפי שכבר צוין לעיל‪ ,‬ראוי להבחין‬
‫בהקשר זה בין החלטות הנוגעות לחיי הבית המשותף‪ ,‬כאשר השותפות היא מרצון‪,‬‬
‫לבין החלטות קריטיות המתקבלות בשלב "ההלם הקנייני" שבו הבית המשותף‬
‫הפסיק להתקיים והצדדים מצויים במצב של שותפות כפויה‪.‬‬

‫במבט רחב יותר‪ ,‬יש לומר שחשוב למנוע היווצרותה של מערכת תמריצים מעוותת‬
‫ואף שלילית להקמת הבניין‪ .‬אם ידע הרוב בבית המשותף כי אם ילך במתווה של‬
‫הקמת הבניין יהיה מחויב לעקרונות של הגינות בחלוקת השווי‪ ,‬ואילו בחירה‬
‫במתווה החלופי של פירוק שיתוף תפטור אותו מכך‪ ,‬התוצאה עלולה להיות‬
‫מעוותת‪ ,‬ולשקול באופן ברור כנגד הקמת הבית שנהרס‪( ".‬ההדגשות אינן במקור)‪.‬‬

‫בהתאמה לענייננו‪ ,‬ניתן לומר כי אין מקום לאשר תכנית חיזוק שאינה מתבססת על המצב‬
‫הקנייני הקיים‪ ,‬שאושר בהתאם לדין‪ ,‬ונותנת תמריץ לרוב להתבסס על מסמכי תכנון‬
‫שעולה ספק ממשי לעניין תקפותם‪ ,‬ושאינם תואמים את המצב הקנייני‪.‬‬

‫‪ .69‬העובדה שיש בעל דירה נוסף שמצבו דומה למצב הנתבעים‪ ,‬אולם הוא חתם על ההסכם‬
‫מול היזם‪ ,‬אין בה כדי להביא למסקנה שניתן לפגוע בדירת הנתבעים באופן האמור‪ .‬יתכן‬
‫שהנסיבות הסובייקטיביות של אותו בעל דירה הביאו לכך שהוא מעדיף שתי דירות‪ ,‬גם‬
‫אם יש בכך כדי לשנות מהותית את דירתו הקיימת‪ ,‬על פני תוספת לדירה הקיימת‪ .‬מובן‬
‫שאם קיימת הסמכה לשינוי כאמור‪ ,‬אין מניעה לביצוע הפרויקט‪ ,‬אולם לא ניתן לכפות‬
‫הסכמה כזו על הנתבעים‪ .‬למעלה מן הצורך אציין שלטענת הנתבעים קיימת דירה נוספת‬
‫שאמורה להיות מפוצלת על פי מסמכי התכנון הישנים‪ ,‬אולם היא אינה מפוצלת במסגרת‬
‫תכנית החיזוק (ר' סעיפים ‪ 10 – 9‬לתצהיר אירן סמדזה) וטענתם לא נסתרה‪ .‬כך שעולה‬
‫שאף אם מתייחסים למסמכי התכנון הישנים כבסיס לזכויות הצדדים‪ ,‬הרי שבתוכנית‬
‫החיזוק לא קיימת התייחסות שווה לכל הדירות מסוג זה‪.‬‬

‫עמוד ‪15‬‬

עמוד מקור 16

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/3/2022 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .70‬התובעים טענו בכלליות כי הנתבעים הם שביקשו בתחילת הדרך לבחון אפשרות לתכנן‬
‫עבורם שתי דירות על בסיס התוכניות הישנות וכתוצאה מכך לקבל שטח כפול (סעיף ‪24‬‬
‫לתצהיר די פורטו)‪ .‬גם אם הדבר נכון‪ ,‬אין בכך כדי לסייע לתובעים‪ ,‬הן משום שבקשה‬
‫לבחינת אפשרות כאמור אינה מהווה הסכמה‪ ,‬והן משום שבפועל כעולה מהאמור לעיל‪ ,‬גם‬
‫על בסיס מסמכי התכנון הישנים‪ ,‬לא קיבלו תוספת כפולה‪.‬‬

‫‪ .71‬במכלול הנסיבות עולה כי בשל הפגיעה הקניינית המהותית שתגרם לנתבעים בשל תכנית‬
‫החיזוק‪ ,‬אין מקום לאשרה‪ .‬עם זאת‪ ,‬יכול שניתן היה לאשר אותה (בכפוף לאמור להלן‬
‫לעניין בור המים והמחסנים)‪ ,‬ככל שוועדות התכנון היו מאשרות מראש את האפשרות‬
‫לאיחוד שתי הדירות שנתנו לנתבעים על פי תכנית החיזוק בתמורה לדירתם‪ ,‬אולם‬
‫אפשרות כזו אינה קיימת בתוכנית החיזוק המהווה בסיס לתביעה זו‪ ,‬וכאמור אף הובהר‬
‫על ידי התובעים‪ ,‬שלא ניתן להתחייב לכך בשלב הנוכחי‪.‬‬

‫יחידת הנתבעים בקומת המרתף‬

‫‪ .72‬אף שהתובעים התייחסו באופן נרחב בתצהיריהם לטענה שהנתבעים עושים שימוש שלא‬
‫כדין בבור המים‪ ,‬כחלק מהיחידה שבנו בצירוף המחסנים שבבעלותם‪ ,‬וטענו שעליהם לסלק‬
‫ידם מבור המים‪ ,‬התביעה לא הוגשה בסעד של סילוק יד‪.‬‬

‫לפיכך אתייחס לנושא בור המים והמחסנים בהקשר של סעדי התביעה בלבד‪ .‬בהקשר זה‪,‬‬
‫עניינו של בור המים רלוונטי לשאלה האם לנתבעים זכות שבור המים יישאר בשימושם גם‬
‫לאחר תכנית החיזוק‪ ,‬ומהן התמורות להן זכאים הנתבעים בגין המחסנים‪.‬‬

‫על פי תכנית החיזוק‪ ,‬היחידה שבנו הנתבעים בקומת המרתף‪ ,‬תוך שימוש בבור המים‬
‫ובמחסנים שבבעלותם‪ ,‬לא תהיה קיימת לאחר ביצוע עבודות החיזוק‪ ,‬ובמקומה יקבלו‬
‫הנתבעים מחסנים בגודל כולל של ‪ 20‬מ"ר‪.‬‬

‫‪ .73‬באשר לבור המים‪ ,‬הרי שעל פי מסמכי הרישום מדובר ברכוש משותף‪ .‬יתר על כן‪ ,‬גם‬
‫מבחינה תכנונית לא קיים היתר שמכשיר את בניית היחידה הכוללת את מחסני הנתבעים‬
‫ואת בור המים‪ ,‬ובכלל זאת לא קיים היתר שהכשיר פריצת דלת ברכוש המשותף שתהווה‬
‫דלת כניסה ליחידה זו‪ ,‬ופריצת חלון‪ .‬יצירת היחידה על ידי הנתבעים בניגוד למצב התכנוני‬
‫והקנייני‪ ,‬פועלת לחובת הנתבעים‪ .‬אציין שהנתבעים לא טענו להיתר ליחידה האמורה‪,‬‬
‫ואירן סמדזה נמנעה מלהשיב בחקירתה הנגדית לשאלה לעניין קיומו של היתר או זכות‬
‫קניינית ביחידה זו (ר' פרוטוקול הדיון מיום ‪ 9.1.2023‬עמוד ‪ 14‬שורות ‪ ,)8-29‬ובהמשך טענה‬
‫שפקחי העירייה הגיעו לבדוק את היחידה אולם הוחלט לסגור את התיק כי לא מדובר‬
‫בעבירה (סעיף ‪ 63‬לתצהיר סמדזה‪ ,‬וכן חקירתה הנגדית בעמוד ‪ 16‬שורות ‪ ,)23-29‬אולם‬
‫המסמכים המוכיחים לטענתה שלא קיימת עבירה תכנונית לא הוגשו כראיות במסגרת‬
‫ההליך‪ ,‬ואף אם הוחלט שלא לנקוט בהליך כלפי הנתבעים בשל עבירות בניה‪ ,‬אשר ככל‬
‫הנראה בוצעו טרם רכישת הדירה על ידם‪ ,‬אין בכך כדי להביא למסקנה שהיחידה קיבלה‬
‫את האישורים התכנוניים הנדרשים‪.‬‬

‫ר' לדוגמה פסק דינה של כב' המפקחת י' ענתבי שרון בתיק ‪ 340/18‬הייפרט רבקה ואח' נ'‬
‫רמוראנו (נבו ‪ )22.1.20‬שם מוזכר‪ ,‬בהקשר דומה‪ ,‬שבעע"מ ‪ 18/8265‬דגש לוג'יסטיק בע"מ‬

‫עמוד ‪16‬‬

עמוד מקור 17

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/3/2022 :‬‬                                                 ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון (נבו ‪ ,)13.1.20‬דחה בית המשפט העליון‬
‫טענות של בעלי דירות בבית משותף שנבנה כולו ללא היתר בניה‪ ,‬כנגד ועדות התכנון‬
‫שסירבו לאשר במסגרת הבקשה תוספות בניה הנובעות מתמ"א ‪ .38‬כחלק מכך קיבל בית‬
‫המשפט העליון בין היתר את קביעות בית המשפט המחוזי שקבע שחיזוק מבנים מפני‬
‫רעידות אדמה לא נועדה להכשיר עבריינות בניה‪.‬‬

‫אוסיף כי בחוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי)‪ ,‬תשס"ו‪ ,2006 -‬בהקשר דומה‪ ,‬מצא‬
‫המחוקק מקום לתת ביטוי מפורש להפחתה בזכויות בעל דירה שביצע בניה או שימוש שלא‬
‫כדין ברכוש משותף‪ .‬תיקון ‪ 7‬לחוק האמור‪ ,‬הוסיף את סעיף ‪(2‬א‪ )1‬לחוק‪ ,‬אשר נותן לבית‬
‫המשפט סמכות לקבוע כי בחישוב הרוב המיוחס מבין בעלי הדירות לא יובאו בחשבון‬
‫זכויותיו או חלק מזכויותיו של בעל דירה שלא הסכים לכריתת עסקת פינוי ובינוי‪ ,‬אם מצא‬
‫שהתנגדותו נובעת מבנייה או משימוש שלא כדין ברכוש המשותף‪ .‬אמנם לא קיים סעיף‬
‫דומה בחוק החיזוק‪ ,‬אך סמכויות המפקח לאשר עבודות חיזוק על פי סעיף ‪ 5‬לחוק החיזוק‬
‫הן רחבות‪ ,‬והעובדה קיומה של היחידה אינו בהתאם להוראות הדין‪ ,‬רלוונטית לעניין‬
‫הפעלת סמכויות אלו‪.‬‬

‫‪ .74‬על פי הפסיקה‪ ,‬הצמדה קניינית של רכוש משותף צריכה להיות מבוססת על הוראת תקנון‬
‫הבית המשותף‪ ,‬כאמור בסעיף ‪(55‬ג) לחוק המקרקעין או על החלטה של כל בעלי הדירות‬
‫כאמור בסעיף ‪(62‬א) לחוק המקרקעין‪ .‬הסכמות כל בעלי הדירות לביצוע הצמדה קניינית‬
‫צריכות להיות מפורשות [ר' ע"א ‪ 5043/96‬גלמן נ' הררי‪-‬רפול‪ ,‬נ"ד(‪ )2000(,389 )3‬בעמ' ‪,]394‬‬
‫ומשנרשמו בתקנון כוחם יפה גם כלפי אדם שנעשה בעל דירה לאחר מכן (סעיף ‪(62‬ג) לחוק‬
‫המקרקעין)‪ .‬הנתבעים לא טענו‪ ,‬וממילא לא הוכיחו‪ ,‬שקיימת הסכמה להצמדה קניינית‬
‫של בור המים לדירתם‪.‬‬

‫‪ .75‬עם זאת‪ ,‬בעלי הדירות יכולים להסכים על מתן זכות שימוש ייחודית למי מהם ברכוש‬
‫המשותף‪ .‬זכות כאמור אינה זכות קניינית‪ ,‬אולם נדרשת לכך הסכמה של כל בעלי הדירות‬
‫[ר' ע"א ‪ 2525/92‬ראוכרברג נ' עיריית רמת גן‪ ,‬מז (‪ ;850 )5‬רע"א ‪ 698/86‬בן צור נ' נעים‬
‫ששון (נבו ‪.])23.7.1987‬‬

‫בשונה מהסכמה למתן זכות קניינית‪ ,‬הטעונה מסמך בכתב‪ ,‬הסכמה לעניין זכות שימוש‬
‫ייחודית יכולה להינתן גם בעל פה‪ ,‬ואף להילמד מהנסיבות‪ ,‬אולם היא חייבת להיות מוכחת‬
‫בראיות מספיקות [ר' ע"א ‪ 815/81‬כליפא נ' שאול‪ ,‬פ"ד לו (‪ )1982( ,78 )3‬בעמ' ‪( 83‬להלן –‬
‫עניין כליפא)]‪.‬‬

‫‪ .76‬בהתקיים תנאים מסוימים‪ ,‬זכות כאמור יכולה לחייב גם אדם שנעשה בעל דירה לאחר‬
‫מכן‪ ,‬אף שלא נרשמה (ר' עניין כליפא‪ ,‬ע"א ‪ 19/81‬ביבי נ' הורברט‪ ,‬פ"ד לז(‪;502 ,497 )2‬‬
‫ע"א (מחוזי חיפה) ‪ 1020/03‬בובליל נ' שטיינר (נבו ‪.])25.02.2004‬‬
‫‪ .77‬הנטל להוכיח קיומן של הסכמות כאמור מוטל על הנתבעים [לעניין זה ר' לדוגמה רע"א‬
‫‪ 296/11‬נג'אר נ' עליאן (נבו ‪ ,])23.2.12‬והנתבעים לא הוכיחו שהסכמות כאמור קיימות‬
‫בענייננו‪ ,‬וטענת בעלי דירות אחרים בבית המשותף שלא הסכימו לשימוש האמור לא‬
‫נסתרה (ר' לדוגמה סעיף ‪ 11‬לתצהיר סונינו וסעיף ‪ 12‬לתצהיר נוימן)‬

‫עמוד ‪17‬‬

עמוד מקור 18

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/3/2022 :‬‬                                                ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫טענת הנתבעים לקבלת הסכמות כאמור היא טענה כללית‪ ,‬על פיה דיברו עם כמה מבעלי‬
‫הדירות בעת שרכשו את דירתם‪ ,‬ואלו אישור להם את השימוש הבלעדי בבור המים (סעיף‬
‫‪ 62‬לתצהיר אירן סמדזה)‪ .‬אין בכך כדי להוכיח הסכמה מפורשת של כל בעלי הדירות‬
‫לשימוש כאמור‪ .‬ראשית‪ ,‬כאמור‪ ,‬בתם של הנתבעים היא היחידה שהעידה מטעמם‪ ,‬ולא‬
‫הנתבעים עצמם‪ ,‬שלטענתם הדברים נאמרו להם‪ .‬שנית‪ ,‬לא פורט מיהם בעלי הדירות‬
‫שאמרו זאת‪ ,‬והנתבעים לא ביקשו להעיד מי מבעלי הדירות אשר לטענתם אישרו את‬
‫הדבר‪ .‬שלישית‪ ,‬אין בטענה כללית כאמור כדי להוכיח את ההסכמה המפורשת הנדרשת‬
‫מכל בעלי הדירות‪.‬‬

‫גם טענת הנתבעים שהקבלן שבנה את הבניין פתח את בור המים לכיוון מחסני דירת‬
‫הנתבעים בלבד‪ ,‬ושלא הייתה גישה לבור לבעלי דירות אחרים‪ ,‬או הטענה שהעירייה‬
‫התייחסה לבור כ"מחסן" של הנתבעים אין בה כדי להתגבר על המצב הקנייני על פי מסמכי‬
‫הרישום‪ ,‬הקובע כי הבור הוא רכוש משותף‪ .‬כמו כן‪ ,‬גם אם הנתבעים התבקשו‪ ,‬על ידי‬
‫נציגות הבית המשותף‪ ,‬כטענתם‪ ,‬בשנת ‪ 1994‬לפתוח חלון ודלת לבור הבית כדי למנוע ריחות‬
‫וכד'‪ ,‬ועשו זאת על חשבונם‪ ,‬אינה יכולה להתגבר על הצורך בהסכמה מפורשת של כל בעלי‬
‫הדירות למתן זכות שימוש ייחודית כאמור‪.‬‬

‫‪ .78‬אך גם אם היו ניתנות לנתבעים הסכמות כאמור‪ ,‬וגם אם בעלי הדירות היו מודעים לשימוש‬
‫הנתבעים בבור המים ולא דרשו להפסיקו‪ ,‬אין בכך כדי להביא למסקנה שבעלי הדירות‬
‫מנועים מלדרוש מהנתבעים לחדול משימוש כאמור‪.‬‬

‫‪ .79‬ככלל‪ ,‬בעל דירה רשאי לבטל בכל עת זכות שימוש ברכוש המשותף שנתן לבעל דירה אחרת‬
‫[ר' לדוגמה ע"א ‪ 32/77‬טבוליצקי נ' בית כנסת ובית מדרש החסידים‪ ,‬פ"ד לא (‪,210 )3‬‬
‫(‪ )1977‬וכן ע"א ‪( 17397-02-19‬מחוזי ת"א) חסידים ואח' נ' נציגות הבית המשותף ואח'‬
‫(נבו ‪ ,]) 1.4.20‬אולם אם בעל דירה נתן הסכמה מפורשת‪ ,‬לא תתאפשר לו חזרה מהסכמתו‬
‫אם קיימת מניעות לכך מטעמי צדק [עניין כליפא לעיל וכן ע"א ‪ 19/81‬ביבי נ' הוברט פ"ד‬
‫לז(‪ ;497 )2‬ע"א ‪ 31/70‬כהן נ' שמאי פ"ד כ(‪.]388 )2‬‬

‫‪ .80‬במקרים חריגים‪ ,‬לא תתאפשר לבעל דירה חזרה מהסכמתו אף אם זו אינה מפורשת‪ ,‬וזאת‬
‫משיקולי צדק‪ ,‬כאשר אין שינוי נסיבות המצדיק חזרה מהסכמה‪ ,‬וכאשר בהסתמך על מתן‬
‫הרישיון‪ ,‬נוצרה צפייה לגיטימית אצל בעל הרישיון כי הרשות ניתנה לצמיתות‪ .‬דברים אלו‬
‫נלמדים מהפסיקה העוסקת במוסד ה"רישיון במקרקעין" בנוגע למצבים שבהם שיקולי‬
‫צדק מביאים למסקנה שאין מקום לביטול רישיון כזה [ר' נינה זלצמן "רישיון‬
‫במקרקעין " הפרקליט מב‪( 63-24 ,‬תשנ"ה) ; ע"א ‪ 7139/99‬אלוני נ' ארד פ"ד נח(‪;27 ,)4‬‬
‫ע"א ‪ 5136/91‬קוגלמס נ' קוגלמס פ"ד מט(‪ ;)1995( 419 )2‬ע"א ‪ 2836/90‬אריה בצר נ' צילביץ‬
‫נחמה פ"ד מו(‪ ;)1992( 184 )5‬ע"א ‪ 588/81‬ציזיק נ' הורוביץ פ"ד מ(‪ ;)1986( 321 )1‬ע"א‬
‫‪ 515/76‬לוי נ' ויימן פ"ד לא(‪ ;127 )2‬ע"מ ‪ 6343/12‬פלונית נ' פלונית (נבו ‪.])8.11.2012‬‬

‫‪ .81‬באשר לסוג השיקולים הנלקחים בחשבון‪ ,‬יפים הדברים שנאמרו בעמ"ש ‪5174-09-15‬‬
‫(מחוזי מרכז) א‪.‬ג ואח' נ‪ .‬א‪.‬מ ואח' (נבו ‪ ) 19.2.17‬בפסקה ‪:40‬‬

‫"באשר לשיקולים אותם יבחן בית המשפט לצורך קביעה האם מדובר ברישיון‬
‫בלתי הדיר נקבע בפסיקה כי על ביהמ"ש לבחון‪ ,‬בין השאר‪ ,‬את כוונת הצדדים‬

‫עמוד ‪18‬‬

עמוד מקור 19

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/3/2022 :‬‬                                                 ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫ליצירת רישיון‪ ,‬תנאי הרישיון‪ ,‬משך הזמן בו החזיק בעל הרישיון בקרקע בלי שפעל‬
‫בעליה לסילוקו; כמו כן תבחן השאלה האם בהסתמך על ציפייה זו השקיע בעל‬
‫הרישיון השקעות בנכס‪ ,‬כגון הקמת מבנה או שיפור מבנה קיים‪ ,‬ומה היקף‬
‫ההשקעות; האם ההשקעות היו על דעת בעל המקרקעין ובשיתוף פעולה עמו‬
‫וכיוצ"ב (ע"א ‪ 463/79‬הנ"ל; ע"א ‪ 2836/90‬הנ"ל; רע"א ‪ 2701/95‬כנען נ' אלטיף‪,‬‬
‫[פורסם בנבו] (‪ ;)1999‬תמ"ש (משפחה יר') ‪ 11900/98‬ד' נ' א' [פורסם בנבו]‬
‫(‪;)2007‬תמ"ש (משפחה קר') ‪ 4141/02‬פלונית נ' פלוני‪[ ,‬פורסם בנבו] (‪".))2009‬‬

‫‪ .82‬בענייננו‪ ,‬אין מחלוקת כי לכל המאוחר ב‪ 6.4.2021‬דרשו בעלי דירות מהנתבעים לפנות את‬
‫בור המים (ר' לדוגמה נספח ‪ 1‬לתצהיר סונינו)‪ .‬כאמור‪ ,‬הנתבעים לא הוכיחו בראיות‬
‫מספקות שאכן נתנה להם הסכמה לשימוש בבור המים‪ ,‬ואף אם הייתה ניתנת הסכמה‬
‫כאמור‪ ,‬לא שוכנעתי שמתקיימות נסיבות המונעות מהתובעים לבטל את הזכות‪ .‬הנתבעים‬
‫לא הוכיחו את היקף ההשקעות שהשקיעו בהכשרת היחידה האמורה‪ ,‬ולא הוכיחו שנתנו‬
‫תמורה כלשהי בגינה‪ .‬מהביקור במקום עלה כי מדובר ביחידה ברמה בסיסית‪ ,‬שלא בוצעו‬
‫בה השקעות משמעותיות‪ ,‬ולא די בכך שהנתבעים פתחו חלון ודלת בבור המים כדי להביא‬
‫למסקנה ששיקולי צדק אינם מאפשרים חזרה מהסכמה כאמור‪ ,‬אף אם הייתה ניתנת‪.‬‬

‫‪ .83‬בנסיבות אלו‪ ,‬לא שוכנעתי שלנתבעים זכות בלתי הדירה בבור המים‪ ,‬ועל כן‪ ,‬אין מניעה‬
‫שבור המים ישמש לצורך ביצוע הפרויקט‪ .‬ממילא‪ ,‬לא קיימת לנתבעים זכות ליחידה‬
‫בקומת המרתף‪.‬‬

‫‪ .84‬באשר למחסנים‪ ,‬המצב הקובע הוא זה המופיע במסמכי הרישום ולא במסמכי התכנון‬
‫הישנים שעליהם הסתמכו התובעים‪ .‬על כן‪ ,‬טענת התובעים שעל פי מסמכי התכנון הישנים‪,‬‬
‫לנתבעים לא קיימת זכות למחסנים כלל‪ ,‬נדחית‪ .‬על פי תשריט הבית המשותף‪ ,‬לנתבעים‬
‫זכות ל‪ 2 -‬מחסנים בשטח כולל של ‪ 16.58‬מ"ר (ר' התייחסות לשטח המחסנים על פי תשריט‬
‫הבית המשותף בסעיף ‪ 31‬לתצהיר די פורטו מטעם התובעים)‪ .‬בנוסף‪ ,‬ולאחר ששיטת חישוב‬
‫שטח המחסנים תותאם למצב התכנוני (שכן בשל השוני בשיטת החישוב יתכן הפרש לרעת‬
‫הנתבעים)‪ ,‬הנתבעים יהיו זכאים לעוד מחסן‪ ,‬בשטח של ‪ 4‬מ"ר לפחות‪ ,‬ככל יתר בעלי‬
‫הדירות‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 2‬לנספח ‪4‬א לתצהיר די פורטו‪.‬‬

‫הטענה שעל פי ההיתר הנוכחי לא מתאפשר להצמיד לדירת הנתבעים מחסנים בשטח‬
‫העולה על ‪ 10‬מ"ר לדירה‪ ,‬לאור הוראות תכנית ‪ ,9988‬נדחית‪ .‬ראשית‪ ,‬הטענה מתבססת על‬
‫כך שעל פי מסמכי התכנון הישנים‪ ,‬לא קיימים מחסנים כלל לדירת הנתבעים‪ ,‬אולם זאת‬
‫בניגוד למצב הקנייני‪ ,‬שהוא הקובע לעניין זה‪ .‬לפיכך‪ ,‬לא ניתן לגרוע מזכותם של הנתבעים‬
‫ל‪ 2-‬המחסנים שבבעלותם‪ ,‬רק בשל ההתבססות על מסמכים כאמור‪ ,‬שאינם תואמים את‬
‫המצב הקנייני ואת המצב בפועל‪ ,‬וספק אם בכלל היו בתוקף‪ .‬שנית‪ ,‬אף אם מבחינה‬
‫תכנונית לא ניתן היה להצמיד מחסן נוסף לדירת הנתבעים‪ ,‬אין כל מניעה קניינית להעביר‬
‫מחסנים צמודים מדירה אחת לאחרת‪ ,‬ועל כן גם אם ייבנו מחסנים בהתאם למספר הדירות‬
‫שבתוכנית החיזוק‪ ,‬ככל שאכן קיימת מגבלה תכנונית כזו‪ ,‬אין כל מניעה כי אחד או יותר‬
‫מהם ייגרעו מדירות אחרות ויוצמדו לדירת הנתבעים‪.‬‬

‫‪ .85‬אציין בהקשר זה כי בכל הנוגע לשינוי מיקום של מחסן או חנייה המוצמדים לדירה‪,‬‬
‫במסגרת תכנית חיזוק‪ ,‬הפסיקה הכירה במצבים שבהם ניתן לשנות מיקום של שטח מוצמד‬

‫עמוד ‪19‬‬

עמוד מקור 20

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/3/2022 :‬‬                                                 ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫לדירה כגון מחסן או חניה‪ ,‬ככל שתוכנית החיזוק יוצרת אילוץ כאמור‪ ,‬כאשר מתקבלים‬
‫במקומם מחסן או חניה אחרים‪ ,‬שהם לכל הפחות שווי ערך למחסן או לחניה [ר' לדוגמה‬
‫עש"א (מחוזי תל אביב) ‪ 48996-10-18‬כלב ואח' נ' בן יאיר (נבו ‪ ,)9.12.2018‬וכן פסק הדין‬
‫שניתן על ידי בתיק (המפקח על רישום מקרקעין תל אביב) ‪ 875/18‬רביע פרידי נ' יד יעקב‬
‫חברה בע"מ (נבו ‪.])10.8.2021‬‬

‫‪ .86‬לאור האמור‪ ,‬טענת התובעים על פיה התייחסות לדירת הנתבעים כדירה אחת אינה‬
‫מאפשרת לתת להם את המחסנים שבבעלותם ובנוסף מחסן כפי שניתן לכל יתר בעלי‬
‫הדירות‪ ,‬נדחית‪ .‬התובעים מנסים גם בהקשר זה לאחוז בחבל משני קצותיו‪ .‬מחד‪ ,‬הם‬
‫טוענים‪ ,‬על בסיס מסמכי התכנון הישנים‪ ,‬שלדירת הנתבעים‪ ,‬המהווה מבחינה תכנונית ‪2‬‬
‫דירות‪ ,‬לא קיימים מחסנים כלל ועל כן שתי הדירות זכאיות למחסן אחד כל אחת‪ ,‬ומאידך‬
‫הם טוענים כי הנתבעים מקבלים תמורה גבוהה בשיעור ניכר מיתר בעלי הדירות בשל‬
‫התוספת שהם מקבלים לדירה שבבעלותם על פי מאפייניה הקנייניים הרשומים‪ .‬אם היו‬
‫התובעים מייחסים לדירת הנתבעים תמורות על פי המצב התכנוני הנטען על ידם‪ ,‬אזי‬
‫כאמור התמורות להן היו זכאים הנתבעים אמורות היו להיות בהיקף של ‪ 25‬מ"ר לכל אחת‬
‫מ‪ 2-‬הדירות‪ ,‬כפי שמקבלים מרבית בעלי הדירות‪ ,‬ובנוסף על כך ‪ 2‬מחסנים‪ .‬אולם המצב‬
‫הקנייני הוא הקובע‪ ,‬כאמור לעיל‪ ,‬ועל פיו לנתבעים זכות בשני מחסנים בגודל של כ‪ 16-‬מ"ר‬
‫(על פי שיטת החישוב לצרכי רישום) ובנוסף על כך זכות לקבל מחסן ככל יתר בעלי הדירות‪.‬‬

‫סיום‬

‫‪ .87‬מכל האמור עולה כי לא ניתן לאשר את תוכנית החיזוק במתכונתה הנוכחית‪ ,‬וכחלק מכך‪,‬‬
‫לצורך מתן תמורה לנתבעים באופן שאינו פוגע בדירתם‪ ,‬אין להפחית שטחים מדירתם‬
‫הנוכחית‪ ,‬ויש להוסיף לה שטחים באותו היקף שמקבלים יתר בעלי הדירות‪ .‬בנוסף‪ ,‬לא‬
‫ניתן לגרוע משטחי המחסנים של הנתבעים‪ ,‬ויש לתת להם מחסן נוסף באופן שוויוני ליתר‬
‫בעלי הדירות‪ .‬עם זאת‪ ,‬ככל שקיימים אילוצי תכנון‪ ,‬ניתן לשנות את מיקום המחסנים‬
‫שלהם כפ י שהם כיום‪ .‬כמו כן‪ ,‬תכנית החיזוק אינה צריכה לקחת בחשבון זכויות נטענות‬
‫של הנתבעים בבור המים‪.‬‬

‫‪ .88‬לאור כל האמור התביעה נדחית‪ .‬בשולי הדברים אוסיף שאמנם קיימת חשיבות רבה‬
‫לפרויקט מסוג זה‪ ,‬וככל שלא יינתן אישור העירייה מראש לאיחוד דירות הנתבעים על פי‬
‫פרויקט החיזוק‪ ,‬בעלי רוב הדירות בבית המשותף יאלצו כעת‪ ,‬ככל הנראה‪ ,‬להתחיל בהליך‬
‫ארוך ומורכב של אישור תכנית חיזוק חדשה‪ .‬אולם בהקשר זה אין לתובעים להלין אלא‬
‫על עצמם‪ ,‬שעה שהתעלמו לאורך כל הדרך מהתנגדויות הנתבעים‪ ,‬שמעולם לא נתנו‬
‫הסכמתם לקידום התוכנית האמורה‪ ,‬תוך העדפת היתרונות שיצמחו להם מהתוכנית‪,‬‬
‫ובחרו‪ ,‬באמצעות היזם‪ ,‬באופן מודע‪ ,‬לקדם תכנית שאינה מבוססת על המצב הקנייני‬
‫הקיים‪.‬‬

‫‪ .89‬בשל תוצאה זו‪ ,‬יישאו התובעים בהוצאות הנתבעים בסך של ‪.₪ 15,000‬‬

‫ניתן היום‪ ,‬י"ד כסלו תשפ"ד‪ 27 ,‬נובמבר ‪ ,2023‬בהיעדר הצדדים‬

‫עמוד ‪20‬‬

עמוד מקור 21

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/3/2022 :‬‬                        ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫אביטל שרייבר‬
‫מפקחת בכירה על רישום מקרקעין‬
‫ירושלים‬

‫עמוד ‪21‬‬