# תיק 7/16/2017

פסק דין · 2023-07-03 · נתניה · ארז שטיינברג

עותק זה נוצר אוטומטית מטקסט שחולץ מן המסמך הציבורי. הוא אינו DOCX רשמי ויש לאמת כל ציטוט ומספר עמוד מול ה־PDF.

עמוד מקור 1

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' התיק‪7/16/2017 :‬‬                                           ‫מפקח‪/‬ת על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫לז‪-‬רום בע"מ‬                              ‫תובעת‬
‫באמצעות ב"כ‪ :‬עו"ד אלרן שפירא בר אור ואח'‬
‫רח' תובל ‪ ,11‬רמת גן‬
‫נג ד‬
‫‪ .1‬נציגות הבית המשותף מרח' סמילנסקי ‪ ,87‬נתניה‬                               ‫נתבעים‬
‫באמצעות ב"כ‪ :‬עו"ד עופר שרגיל‬
‫רח' המרד ‪ ,29‬תל אביב‬
‫‪ .2‬גוזלן אסתר‬
‫‪ .3‬גלר רחל‬
‫‪ .4‬בן עיון ג'ורג'‬
‫‪ .5‬בן עיון מיריל‬
‫‪ .6‬ק ר ת א י ת מ ר‬
‫‪ .7‬שביט עינר‬
‫‪ .8‬שביט ענבל‬
‫באמצעות ב"כ‪ :‬עו"ד מאיר דהאן‬
‫רח' הרברט סמואל ‪ ,36‬חדרה‬
‫פסק דין‬
‫השאלה במוקד פסק הדין היא‪ :‬האם במקרה שבו התובעת היא החברה הקבלנית שבנתה את‬
‫הבית המשותף ומיוחס לה ליקוי בביצוע הבניה‪ ,‬מוטלת חובה על הנציגות או על בעלי הדירות‬
‫לתקן ליקויים ברכוש המשותף או בחניות הצמודות לדירותיהם‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬הגורמים לרטיבות‬
‫בשתי תתי חלקות שבבעלות התובעת ומצויות בבית המשותף‪.‬‬

‫רקע‬

‫עסקינן בבית משותף ברחוב סמילנסקי ‪ ,87‬נתניה‪ ,‬הרשום בפנקס הבתים המשותפים כגוש‬         ‫‪.1‬‬
‫‪ 8259‬חלקה ‪( 77‬להלן‪" :‬הבית המשותף")‪ .‬לבית קיים תקנון מוסכם אשר אושר לרישום ביום‬
‫‪.22.6.1984‬‬

‫התובעת‪ ,‬חברת לז‪-‬רום בע"מ (להלן‪" :‬התובעת")‪ ,‬חובשת שני כובעים‪ :‬בכובעה הראשון‪ ,‬היא‬     ‫‪.2‬‬
‫הבעלים הרשום של שלוש יחידות בבית המשותף‪ ,‬תתי חלקות ‪ ,3-1‬המצויות בקומת הקרקע‬
‫ובקומת המרתף של הבית המשותף מתחת למפלס הרחוב (להלן‪" :‬נכסי‪/‬יחידות התובעת")‪.‬‬
‫לנכסי התובעת גם צמודות חניות המסומנות בתשריט הבית המשותף באותיות‪ :‬י"ד‪ ,‬ט"ו ו‪-‬‬
‫ט"ז‪ .‬בכובעה השני התובעת היא החברה הקבלנית שבנתה את הבית המשותף לפני כארבעים‬
‫שנה (לערך)‪.‬‬

‫עמוד ‪1‬‬

עמוד מקור 2

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' התיק‪7/16/2017 :‬‬                                        ‫מפקח‪/‬ת על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫‪ .3‬נתבעת ‪ 1‬היא נציגות הבית המשותף (להלן‪" :‬הנציגות")‪ .‬נתבעת ‪ 2‬היא הבעלים הרשום של‬
‫דירת מגורים בקומה הראשונה הנמצאת מעל נכסי התובעת ורשומה בפנקס הבתים‬
‫המשותפים כתת חלקה ‪( 5‬להלן‪" :‬נתבעת ‪.)"2‬‬

‫נתבעים ‪ 8-3‬הם הבעלים הרשומים של תתי חלקות ‪ ,15 ,13 ,9‬ו‪ 19-‬שמוצמדות להן חניות‪,‬‬         ‫‪.4‬‬
‫המסומנות בתשריט רישום הבית המשותף באותיות‪ :‬י"ז‪ ,‬י"ח‪ ,‬י"ט ו‪-‬כ'‪ ,‬וממוקמות מעל‬
‫לנכסי התובעת (להלן‪" :‬החניות הצמודות")‪.‬‬

‫התביעה המקורית‬

‫בתחילה הוגשה התביעה נגד הנציגות בלבד ובגדרה נטען‪ ,‬בין היתר‪ ,‬כי לפני מספר שנים התגלו‬   ‫‪.5‬‬
‫סימני רטיבות בחלקים נרחבים בשניים מתוך שלושה נכסי התובעת (הרשומים כתתי חלקות‬
‫‪ 2‬ו‪ )3-‬שמקורם בכשלי איטום ברחבת הלובי והחניה המשותפת הנמצאת מעל נכסי התובעת‪,‬‬
‫בצנרת ביוב משותפת ובחצר אנגלית הנמצאת בצמוד לנכסי התובעת ונכללת אף היא ברכוש‬
‫המשותף‪ .‬נטען כי התובעת ניסתה לטפל בעצמה ברטיבות ונמנעה מלפנות לנציגות‪ ,‬אך למרות‬
‫ניסיונותיה לטפל ברטיבות‪ ,‬הרטיבות לא פסקה ואף החריפה‪ .‬התובעת פנתה לנציגות לתקן‬
‫את הליקויים ברכוש המשותף‪ ,‬אין ספור פעמים‪ ,‬אך נענתה כי תיקון כשלים נטענים אלו איננו‬
‫באחריות הנציגות אלא באחריות התובעת‪.‬‬

‫בכתב ההגנה מטעם הנציגות נטען‪ ,‬בתמצית‪ ,‬כי סימני הרטיבות הנטענת הופיעו זמן קצר‬          ‫‪.6‬‬
‫לאחר השלמת בניית הבית לפני ‪ 36‬שנים‪ ,‬ולכן יש לדחות את התביעה על הסף מחמת‬
‫התיישנות‪ .‬התובעת לא טרחה לפעול במשך שנים ארוכות להסרתם ולכן יש לראות בתובעת‬
‫כמי שזנחה את תביעתה‪ .‬הודגש כי התובעת היא‪-‬היא החברה הקבלנית שבנתה את הבניין‬
‫ואם לא ביצעה את האיטומים הנדרשים ברכוש המשותף עליה ורק עליה מוטלת האחריות‬
‫והחובה לתקן את הליקויים‪ .‬מכאן גם שתביעתה לחייב את הנציגות בביצוע עבודות האיטום‬
‫הנדרשות איננה צודקת ואף לוקה בחוסר תום לב‪ .‬לעניין החצר האנגלית נטען כי‪ ,‬זו נבנתה‬
‫על ידי התובעת עצמה (וספק אם מדובר ברכוש משותף) וככל שלא נאטמה כנדרש הרי‬
‫שבאחריות התובעת לבצע עבודות לתיקונה‪.‬‬

‫בהסכמת הצדדים מונה מר ואדים פיירוביץ' כמומחה מוסכם מטעם המפקחת על רישום‬               ‫‪.7‬‬
‫המקרקעין (להלן‪" :‬המומחה פיירוביץ'")‪ .‬המומחה פיירוביץ' התבקש ליתן חוות דעתו‬
‫בשאלת הרטיבות בנכסי התובעת‪ ,‬מקורה‪ ,‬ואילו עבודות יש לבצע כדי להביא להפסקת‬
‫הרטיבות (ר' החלטה מיום ‪.)4.2.2018‬‬

‫עמוד ‪2‬‬

עמוד מקור 3

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' התיק‪7/16/2017 :‬‬                                            ‫מפקח‪/‬ת על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫‪ .8‬בחוות דעתו של המומחה פיירוביץ' נמצא כי קיימת רטיבות פעילה בכמה מוקדים בנכסי‬
‫התובעת שמקורה באיטום לקוי של "שטח החניה שמעל תקרת המרתף"‪ ,‬כשלים בדירת‬
‫נתבעת ‪ 2‬וכן מכשלי איטום בחלון חיצוני ובחצר האנגלית ("חלון אנגלי" בחוות הדעת)‪ .‬צוין‬
‫כי ישנה חצר אנגלית קיימת וחצר אנגלית שנאטמה ובאחריות התובעת לתקנם מאחר‬
‫שמדובר ברכוש השייך לה‪ .‬המומחה פיירוביץ' קבע כי לצורך קביעת היקף הרטיבות והיקף‬
‫העבודות הנדרשות יש צורך בביצוע בדיקות נוספות (ר' עמודים ‪ 15-14‬בחוות דעת המומחה‬
‫פיירוביץ' מיום ‪.)28.2.2018‬‬

‫לנוכח ממצאי המומחה פיירוביץ' לפיהם מקור הרטיבות הוא גם מדירת הנתבעת ‪ ,2‬תוקן כתב‬     ‫‪.9‬‬
‫התביעה בפעם הראשונה תוך צירופה של נתבעת ‪ 2‬כנתבעת נוספת (ר' החלטה מיום‬
‫‪ .)7.5.2018‬המומחה השיב על שאלות ההבהרה ונחקר על חוות דעתו (ישיבה מיום ‪.)7.11.2018‬‬
‫יוער כי בשלב זה נתבעת ‪ 2‬לא הגישה כתב הגנה ולא התייצבה לדיון‪ .‬בסיומה של ישיבת‬
‫ההוכחות הסכימו התובעת והנציגות לקבל את קביעות המומחה פיירוביץ'‪ ,‬בכפוף לטענות‬
‫בדבר העדר אחריות‪ ,‬והתיק נקבע לסיכומים (החלטה מיום ‪.)7.11.2018‬‬

‫‪ .10‬ביום ‪ 31.7.2019‬וטרם הכרעה בתובענה‪ ,‬ערכה כב' המפקחת (כתוארה אז) א' שחל שדנה לפניי‬
‫בתיק (להלן‪" :‬כב' המפקחת") ביקור במקום כדי להתרשם באופן בלתי אמצעי ביחס לשטח‬
‫שהוגדר על ידי המומחה פיירוביץ' "כחניה שמעל תקרת המרתף"‪ ,‬שממנו‪ ,‬כך צוין בחוות‬
‫דעתו‪ ,‬קיימת חדירת מים לנכסי התובעת‪ .‬מהביקור במקום ומעיון בתשריט הבית המשותף‬
‫התרשמה כב' המפקחת כי שטח זה כולל הן שטחים הנכללים ברכוש המשותף והן שבע חניות‬
‫שצמודות לחלק מדירות הבית ומסומנות בתשריט רישום הבית המשותף באותיות‪ :‬י"ד‪ ,‬ט"ו‪,‬‬
‫ט"ז‪ ,‬י"ז‪ ,‬י"ח‪ ,‬י"ט ו‪-‬כ'‪ .‬בנסיבות אלה‪ ,‬עתרה התובעת לתיקון התביעה ולצירוף בעלי‬
‫הדירות שאליהם צמודות החניות לעיל‪ .‬הנציגות‪ ,‬מנגד‪ ,‬ביקשה שתינתן הכרעה בטענות‬
‫המקדמיות שהעלתה‪.‬‬

‫‪ .11‬בהחלטה מיום ‪ 15.9.2019‬דחתה כב' המפקחת את טענותיה המקדמיות של הנציגות בדבר‬
‫התיישנות ושיהוי וכן את הטענה כי יש להטיל את האחריות על התובעת מהטעם שהיא זאת‬
‫שבנתה את הבית המשותף‪ .‬נוסף לכך‪ ,‬נדחתה הטענה כי שטח החניה שמעל קומת המרתף‬
‫המשמש לגישה עבור בעלי החניות הצמודות הנ"ל אינו עונה על הגדרת רכוש משותף ומכאן‬
‫שאינו מחייב את הנציגות לתקן הליקויים בשטח זה‪.‬‬

‫‪ .12‬כב' המפקחת הורתה לתובעת לתקן את כתב התביעה בשנית ולצרף את בעלי החניות‬
‫הצמודות כנתבעים נוספים בתיק‪.‬‬

‫התביעה המתוקנת בשנית‬

‫עמוד ‪3‬‬

עמוד מקור 4

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' התיק‪7/16/2017 :‬‬                                     ‫מפקח‪/‬ת על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫‪ .13‬ביום ‪ 7.11.2019‬הגישה התובעת כתב תביעה מתוקן בשנית שאליו צרפה את נתבעים ‪8-3‬‬
‫בהתאם להחלטת כב' המפקחת לעיל‪.‬‬

‫‪ .14‬נתבעת ‪ 3‬הכחישה בכתב הגנתה כל אחריות לנזקים וצוין כי הנזק הנטען לא נגרם מבעית‬
‫איטום בחניה שבה היא משתמשת‪ ,‬אלא בשל כשלי ומחדלי התובעת שהתרשלה בבנית הבית‬
‫המשותף ובביצוע איטומים כנדרש‪ .‬נתבעים ‪ 8-4 ,2‬טענו בכתב ההגנה מטעמם‪ ,‬בתמצית‪ ,‬כי‬
‫דין התביעה להידחות על הסף מחמת העדר עילה‪ ,‬גרימת נזק ראייתי‪ ,‬התיישנות‪ ,‬שיהוי‪ ,‬אי‬
‫עמידה בחובת הקטנת הנזק ואשם תורם של התובעת‪ .‬לגופו של עניין‪ ,‬נטען כי הנזקים‬
‫הנטענים מקורם במעשיה ובמחדליה של התובעת עצמה שבנתה את הבית‪ ,‬לרבות רחבת‬
‫החניה והחצר האנגלית‪ ,‬ללא איטום ובאופן לקוי ורשלני‪ ,‬מכאן שכל ליקוי שנמצא אינו‬
‫באחריות מי מהנתבעים‪ .‬נטען כי חוות הדעת של המומחה פיירוביץ' שהוגשה בתיק לפני שהיו‬
‫צד להליך אינה מחייבת אותם‪.‬‬

‫חוות דעת המומחה צבי רון‬

‫‪ .15‬ביום ‪ 28.7.2020‬ובהסכמת הצדדים מינתה כב' המפקחת את המומחה אינג' צבי רון כמומחה‬
‫מוסכם נוסף מטעמה בתיק (להלן‪" :‬המומחה רון")‪ ,‬אשר התבקש ליתן חוות דעתו האם‬
‫קיימת רטיבות ביחידות התובעת‪ ,‬מהו המקור לרטיבות זו‪ ,‬אילו עבודות יש לבצע כדי להביא‬
‫להפסקת הרטיבות‪ ,‬ואילו עבודות יש לבצע לצורך השבת המצב הפיסי של יחידות התובעת‬
‫לקדמותו‪.‬‬

‫‪ .16‬ביום ‪( 11.7.2021‬לאחר עיכובים שונים‪ ,‬שאין זה המקום להרחיב ולפרטם) התקבלה חוות‬
‫דעתו של המומחה רון‪ ,‬במסגרתה נקבע‪ ,‬בין היתר‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬

‫ו ‪.‬דיון ומסקנות‬
‫‪ .1‬לאחר בחינת מכלול הממצאים המפורטים לעיל ובהתחשב בממצאי הבדיקות והממצאים‬
‫הוויזואליים כפי שנצפו במהלך ביקורי‪ ,‬ניתן להיווכח בסבירות גבוהה כי מקור סימני‬
‫הרטיבות אשר נצפו בתקרת וקירות חלקות משנה ‪ 1-2‬בקומה התחתונה‪ ,‬הינם פועל יוצא‬
‫מהיעדר איטום תת רצפתי תקין בשטחי המיסעה‪ ,‬שטח הלובי החיצוני המקורה והחניות‬
‫הצמודות אשר באחריות הנתבעים ‪ 3-8‬בשטחי החניות הצמדות ונתבעת ‪ 1‬בשטחי המיסעה‬
‫המשותפת‪ ,‬זאת בניגוד לדרישות ת"י ‪ ,1752‬ותקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו‬
‫ואגרות)‪ ,‬תש"ל‪.1970-‬‬
‫‪ .2‬לאחר בחינת מכלול הממצאים המפורטים לעיל ובהתחשב בממצאי הבדיקות השונות‬
‫לרבות העדר ניקוז תקין והעדר איטום נצפה בשטח החצר האנגלית‪ ,‬הנני סבור בסבירות‬
‫גבוהה כי נזקי הרטיבות שנצפו בקירות הקומה התחתונה בחלקת משנה ‪ 1‬בסמוך לחצר‬

‫עמוד ‪4‬‬

עמוד מקור 5

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' התיק‪7/16/2017 :‬‬                                         ‫מפקח‪/‬ת על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫האנגלית‪ ,‬הינם אף פועל יוצא מכשל משולב של היעדר מערכת איטום וניקוז תקינים בחצר‬
‫האנגלית‪ ,‬זאת בניגוד לדרישות ת"י ‪ 1752‬ותקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו‬
‫ואגרות)‪ ,‬תש"ל‪.1970-‬‬
‫‪ .3‬לאחר בחינת מכלול הממצאים המפורטים לעיל‪ ,‬ובהתחשב בממצאי הבדיקות שבוצעו‬
‫בדירת הנתבעת ‪ 2‬והממצאים הוויזואליים כפי שנצפו במהלך ביקורי‪ ,‬הנני סבור בסבירות‬
‫גבוהה כי מקור סימני הרטיבות אשר נצפו בגרם המדרגות בחלקת משנה ‪ 2‬הינם פועל יוצא‬
‫מכשל משולב במערכת האיטום התת‪-‬רצפתית הדירתית וכשל משני בצנרת הדלוחין בחדר‬
‫הרחצה בדירת הנתבעת ‪ ,2‬זאת בניגוד לדרישות ת"י ‪ ,1752‬ותקנות התכנון והבניה (בקשה‬
‫להיתר תנאיו ואגרות)‪ ,‬תש"ל‪.1970-‬‬
‫‪ .4‬האחריות לתיקון מערכת האיטום בשטח החצר האנגלית לרבות הסדרת מערכת הניקוז‬
‫המהווה קניינית חלק מהרכוש המשותף ואינה מוצגת בתשריט הבית המשותף‪ ,‬אולם הינה‬
‫בשימוש עיקרי של התובעת‪ ,‬הינה לשיקול דעת כבוד המפקחת‪.‬‬
‫‪ .5‬חלוקת האחריות לתיקון הנזקים שנצפו במהלך ביקורי בקומה התחתונה בחלקות משנה‬
‫‪ 1-2‬בין גורמי הכשל השונים (היעדר מערכת האיטום במיסעה ובשטחי החניות הצמודות‬
‫לבעלי חלקות משנה של התובעת עצמה וחלקות משנה של נתבעים ‪ ,7-8 ,4-5‬היעדר מערכת‬
‫האיטום בחצרות האנגליות והיעדר מערכת ניקוז לחצרות האנגליות( הינה לשיקול דעת‬
‫כבוד המפקחת‪.‬‬
‫‪ .6‬האחריות לתיקון הנזקים שנצפו בקומה העליונה בחלקת משנה ‪ ,2‬בסמוך לגרם‬
‫המדרגות‪ ,‬חלה על הנתבעת ‪.2‬‬

‫‪ .17‬חוות דעתו של המומחה רון נשלחה לצדדים ובעקבותיה שלחו הנתבעים ‪ 8-2‬למומחה רון‬
‫שאלות הבהרה‪ .‬לאחר שהמומחה רון השיב על שאלות ההבהרה‪ ,‬נתבקשו הצדדים להודיע‬
‫אם הם מעוניינים לחקור את המומחה רון או לחלופין אם מוסכם עליהם כי יינתן פסק דין‬
‫בהסתמך על החומר הקיים בתיק וסיכומים שיוגשו מטעמם (החלטה מיום ‪.)24.10.2021‬‬

‫‪ .18‬בדיון שנערך בסמוך לאחר מכן‪ ,‬נרשמה הודעת הצדדים לפרוטוקול כי אינם מעוניינים לחקור‬
‫את המומחה רון ומבוקש על ידם להגיש את סיכומיהם על בסיס החומר הקיים בתיק לרבות‬
‫חוות דעת המומחה רון ותשובותיו לשאלות ההבהרה (פרוטוקול מיום ‪.)22.12.2021‬‬

‫עיקרי הסיכומים‬

‫‪ .19‬בסיכומי התובעת נטען כי טענותיהם המקדמיות של הנתבעים כבר נדונו ונדחו בהחלטת כב'‬
‫המפקחת מיום ‪ ,15.9.2019‬על כן אין מקום לדון בהם בשנית ומכל מקום גם לגופן אין בהן‬

‫עמוד ‪5‬‬

עמוד מקור 6

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' התיק‪7/16/2017 :‬‬                                        ‫מפקח‪/‬ת על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫כל ממש‪ .‬התובעת הוסיפה וטענה כי על הנתבעים מוטלת האחריות לתיקון הליקויים‬
‫בשטחים המשותפים‪ ,‬בדירות או בהצמדות‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬וכי אין כל רלוונטיות לטענת‬
‫הנתבעים בדבר אחריות התובעת כקבלן שבנה הבית‪ .‬אשר לטענה כי התובעת לא ביצעה‬
‫איטום במיסעת החניה המשותפת הרי שטענה זו לא הוכחה כדבעי ובכל מקרה גם אם לא‬
‫בוצע איטום במיסעה אין בכך לגרוע מאחריות הנתבעים על פי חוק המקרקעין והתקנון‬
‫המצוי‪ .‬אשר לחלוקת האחריות לתיקון הליקויים ביקשה התובעת כי ימונה מודד שימדוד את‬
‫שטח המיסעה‪ ,‬הלובי החיצוני והחצר האנגלית ויחשב את חלקם של כל אחד מהנתבעים‬
‫בעלות התיקון‪.‬‬

‫‪ .20‬בסיכומי הנציגות נטען כי שטח מיסעת החניה ורחבת הלובי החיצוני הוא רכוש משותף‪,‬‬
‫שככלל‪ ,‬על הנציגות מוטלת החובה לדאוג לתחזוקתו התקינה‪ .‬אלא שבמקרה דנן‪ ,‬לא נמצא‬
‫איטום תת‪-‬קרקעי תקין בשטח מיסעת החניה ורחבת הלובי החיצוני‪ ,‬שמחובתה של התובעת‪,‬‬
‫כחברה הקבלנית שבנתה את הבית המשותף להתקין איטום כזה‪ ,‬ולפיכך אין להטיל על‬
‫הנציגות אחריות על מחדליה של התובעת‪ ,‬בפרט מקום שבו הבית‪ ,‬בעת גמר בנייתו‪ ,‬לא כלל‬
‫את האיטום‪ .‬אשר לחצרות האנגליות (האטומה והפתוחה) נטען כי על התובעת לדאוג‬
‫לתחזוקתן נוכח קביעות המומחים ‪ ,‬כי לא אותרו בתשריט בית משותף ולנוכח השימוש‬
‫הייחודי שבהן‪ ,‬וכפועל יוצא לנזקים שנגרמו עקב חדירת המים‪ .‬הנציגות הדגישה בסיכומיה‬
‫את חלוף הזמן מאז נתגלתה הרטיבות ועד להגשת התביעה‪ ,‬עניין המלמד על חוסר תום הלב‬
‫של התובעת ועל כך שלא עמדה בחובתה להקטין את נזקיה‪.‬‬

‫‪ .21‬הנתבעים ‪ 8-2‬טענו בסיכומיהם כי כפי שעולה מחוות דעתו של המומחה רון‪ ,‬רובם המכריע‬
‫של הנזקים מקורם במחדלים וכשלים בביצוע הבנייה על ידי התובעת עצמה‪ ,‬הן בחריגות‬
‫בנייה בלתי חוקיות והן בהתנהלותה של התובעת במהלך ולאחר הבנייה‪ .‬הודגש כי התובעת‬
‫כשלה לבצע את האיטום התת‪-‬קרקעי הנדרש במיסעת החניה‪ ,‬ברחבת הלובי ובחניות‬
‫הצמודות לנתבעים‪ ,‬בעת שבנתה את הבית המשותף‪ .‬אשר לחצרות האנגליות‪ ,‬נטען כי אלו‬
‫נבנו ונפרצו ללא היתר כדין‪ ,‬תוך ביצוע רשלני ולקוי בהיבטי איטום וניקוז‪ ,‬והן משמשות את‬
‫התובעת לשימושה הייחודי‪ ,‬שכן הן מהוות חלונות ליחידות התובעת‪ .‬על יסוד האמור נטען‬
‫שנזקי הרטיבות הם באחריות התובעת עצמה ואין לאפשר ש"חוטא יצא נשכר"‪ .‬עוד נטען כי‬
‫יש לדחות את התביעה מחמת התיישנות‪ ,‬שיהוי‪ ,‬נזק ראייתי‪ ,‬אי עמידה בחובת הקטנת הנזק‬
‫ואשם תורם מכריע של התובעת‪.‬‬

‫‪ .22‬בסיכומי התשובה טענה התובעת כי הנתבעים לא הציגו טעם מיוחד המצדיק שינוי מהחלטת‬
‫כבוד המפקחת מיום ‪ ,15.9.2019‬ועל כן יש לדחות את הטענות בדבר התיישנות ושיהוי (שאין‬
‫בהן ממש לגופן)‪ .‬הובהר כי הטענה המייחסת למומחה רון קביעה לפיה מקור הנזקים הוא‬
‫במחדלים וכשלים בביצוע עבודות בניה על ידי התובעת ובחריגות בניה בלתי חוקיות‪ ,‬אין לה‬

‫עמוד ‪6‬‬

עמוד מקור 7

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' התיק‪7/16/2017 :‬‬                                        ‫מפקח‪/‬ת על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫על מה שתסמוך‪ ,‬שכן אין כל קביעה כזו בחוות הדעת‪ .‬הודגש כי המומחה רון לא התבקש‬
‫לקבוע את זהות הגורם האחראי לליקויים הנטענים או לקבוע האם התובעת התרשלה בעת‬
‫ביצוע עבודות הבניה וממילא‪ ,‬נוכח חובת תיקון הליקויים בהתאם לחוק המקרקעין והתקנון‬
‫המצוי‪ ,‬אין הדבר רלוונטי לתביעה זו‪.‬‬

‫‪ .23‬לאור מינויה לשיפוט של כב' המפקחת שחל‪ ,‬התיק הועבר לטיפולי‪ ,‬ומכוח סעיף ‪( 75‬ב) לחוק‬
‫המקרקעין‪ ,‬התשכ"ט‪( 1969-‬להלן‪" :‬חוק המקרקעין")‪ ,‬החלטתי לדון בו מהשלב שאליו הגיע‪.‬‬
‫לאחר שהצדדים הגישו את סיכומיהם נותר לדון ולהכריע במחלוקת‪.‬‬

‫דיון והכרעה‬

‫‪ .24‬אקדים ואציין שלאחר שקילת טענות הצדדים ועיון במלוא החומר הקיים בתיק הגעתי‬
‫למסקנה לפיה על התובעת עצמה‪ ,‬על נתבעת ‪ ,2‬על נציגות הבית המשותף ועל בעלי החניות‬
‫הצמודות ‪ -‬נתבעים ‪ ,8-7 ,5-4‬לבצע את העבודות הדרושות לתיקון הליקויים שגרמו לרטיבות‬
‫ביחידות התובעת‪ ,‬כל אחד בהתאם לחלקו‪ ,‬כפי שיפורט בהמשך‪.‬‬

‫‪ .25‬עוד אציין כי הצדדים האריכו בטיעונים ואין בכוונתי לדון בכל טענה וטענה מטענות‬
‫מהצדדים‪ ,‬הן ביחס לטענות המקדמיות שנדונו והוכרעו כבר בהחלטת כב' המפקחת מיום‬
‫‪ ,15.9.2019‬והן ביחס לטענות נוספות‪ ,‬שלא נעלמו מעיני אולם לא מצאתי בהן עיקר לצורך‬
‫ההכרעה בתיק שלפני‪ ,‬ומשכך‪ ,‬בכוונתי לפרוס רק את הנימוקים המרכזיים שהביאו לתוצאת‬
‫פסק הדין‪.‬‬

‫‪ .26‬תחילה‪ ,‬המסגרת הנורמטיבית הרלוונטית לענייננו‪.‬‬

‫המסגרת הנורמטיבית‬

‫‪ .27‬עילת התביעה בתיק שלפניי מעוגנת בסעיף ‪ 69‬לחוק המקרקעין וכן בהוראת סעיף ‪ 3‬לתקנון‬
‫המצוי החל על הבית המשותף דנן (שכן הוראות התקנון המוסכם שנרשם לבית המשותף‬
‫שותקות בקשר למחלוקת‪ ,‬וראה גם סעיף ‪ 64‬לחוק המקרקעין)‪.‬‬

‫‪ .28‬סעיף ‪ 69‬לחוק המקרקעין קובע את חובתה של נציגות הבית המשותף לתקן ליקויים ברכוש‬
‫המשותף‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬

‫"הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל עניין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו‬
‫של הבית המשותף‪ ,‬והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך‬
‫משפטי ובכל משא‪-‬ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות"‬

‫עמוד ‪7‬‬

עמוד מקור 8

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' התיק‪7/16/2017 :‬‬                                       ‫מפקח‪/‬ת על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫‪ .29‬סעיף ‪ 3‬לתקנון המצוי בתוספת לחוק המקרקעין קובע כך‪:‬‬

‫"(א) בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף‪ ,‬שאי‬
‫ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה‪.‬‬
‫(ב) בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת‪ ,‬שאי ביצועו עלול‬
‫לפגוע בדירתו של דורש התיקון‪".‬‬

‫‪ .30‬מסעיף ‪ 3‬לתקנון המצוי עולה חובתו של בעל דירה וכן חובת נציגות הבית המשותף לתקן ליקוי‬
‫בדירה או ברכוש המשותף בהתאמה‪ ,‬העלול לגרום נזק לדירה אחרת‪ .‬כבר נכתב ונפסק לא‬
‫אחת בהקשר זה‪ ,‬כי מדובר בחובה קניינית – מקרקעית‪ ,‬עצמאית ומוחלטת‪ ,‬ללא קשר‬
‫לקיומה או להעדרה של חובה נזיקית או חוזית נוספת של צדדים שלישיים‪ ,‬לשפות את בעל‬
‫הדירה הנדרש לתקן את דירתו או את הנציגות לתקן את הרכוש המשותף‪ ,‬לפי העניין‪,‬‬
‫ובמנותק מהשאלה‪ ,‬האם הליקוי נובע ממעשיה או ממחדליה של הנציגות או של בעל הדירה‬
‫האחרת‪.‬‬

‫‪ .31‬בפסק הדין המנחה בסוגיה‪ ,‬בעניין רע"א ‪ 653/84‬בת שבע הס נגד נציגות הבית המשותף‬
‫ברחוב שפירא ‪ ,19‬רמת גן ואח' (נבו‪ ,)1.1.1985 ,‬נדונה רטיבות שחלחלה לאחת הדירות מהגג‬
‫המשותף‪ ,‬ועלתה השאלה האם חובתה של נציגות בית משותף לתקן ליקוי ברכוש משותף‬
‫שנגרם כתוצאה מכך שהגג נבנה בשיטת בניה שלא היה בה להבטיח את אטימותו‪ .‬כך קבע‬
‫נשיא בית המשפט העליון (כתוארו אז) כב' השופט מ' שמגר‪:‬‬

‫"לא יכול להיות ספק בכך כי חובה כאמור אכן חלה גם כאשר היה ליקוי בביצוע הבניה‪.‬‬
‫לעניין זה יש לאבחן בין היחסים המשפטיים בין רוכשי הדירות לבין מי שבנה את הבית‬
‫לבין הזכויות של דייר בבית משותף‪ .‬הגג הוא בגדר רכוש משותף כמוגדר בסעיף ‪ 52‬לחוק‬
‫המקרקעין‪ ,‬תשכ"ט‪ 1969-‬וחובתם של בעלי הדירות לגבי נשיאה בהוצאות כדי להבטיח‬
‫החזקתו התקינה של הרכוש המשותף נובעת מן האמור בסעיף ‪ 58‬לחוק הנ"ל‪ .‬החזקה‬
‫תקינה לעניין זה כוללת תיקונו של הגג כדי שלא ידלפו ממנו מים לתוך הדירה אשר מתחתיו‬
‫וחובה זו חלה על בעלי הדירות בבית המשותף בין אם יש להם עילת תביעה אחרת נגד מי‬
‫שבנה את הבניין ובין אם לאו"‪( .‬הדגשות שלי – א"ש)‬

‫‪ .32‬פסיקה זו של בית המשפט העליון יושמה בהליכים שונים שהתבררו בפני המפקחים על רישום‬
‫המקרקעין‪ .‬כך‪ ,‬בתיק המפקח על המקרקעין (חיפה) ‪ 273/03‬גורביץ נ' סורקיס (נבו‪,‬‬
‫‪ ,)28.4.2004‬נדון מקרה שבו רטיבות שמקורה במרפסת הנתבע חדרה לדירת התובע‪ .‬המפקחת‬
‫על רישום המקרקעין דחתה את טענת ההגנה של הנתבע שלפיה הליקוי שנתגלה בדירתו איננו‬
‫תוצאה של אחזקה לקויה אלא של ליקוי בניה הקיים מאז הקמת הבניין‪ ,‬וקבעה‪:‬‬

‫עמוד ‪8‬‬

עמוד מקור 9

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' התיק‪7/16/2017 :‬‬                                       ‫מפקח‪/‬ת על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫"שלא כטענת הנתבע‪ ,‬התביעה מושתתת על סעיף ‪(3‬ב) לתקנון המצוי לפיו בעל דירה זכאי‬
‫לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת שאי‪-‬ביצועו עלול לפגוע בדירתו של‬
‫דורש התיקון‪ .‬החובה המוטלת על בעל דירה על פי הוראת חוק זו היא חובה‬
‫קניינית‪/‬מקרקעית ואינה מושתתת על עוולה נזיקית‪ .‬לא עומדת להכרעה שאלת רשלנות או‬
‫קשר סיבתי; די בכך שקיים ליקוי כדי שתחול על בעלי המתחם או המתקן הלקויים חובה‬
‫לתקנו"‪( .‬הדגשה שלי – א"ש)‬

‫‪ .33‬בתיק המפקח על המקרקעין (חיפה) ‪ 304/04‬ולטמן נ' רכס (נבו‪ ,)21.2.2005 ,‬נדון מקרה דומה‬
‫ש בו נטען כי מקור הרטיבות הוא בעבודה רשלנית של קבלן מטעם הנתבעים‪ .‬המפקחת על‬
‫רישום המקרקעין דחתה את טענת ההגנה וקבעה‪:‬‬

‫"אין לי לקבל את עמדת הנתבעים‪ .‬כפי שציינו התובעים בכתב‪-‬הסיכומים‪ ,‬סעיף ‪(3‬ב)‬
‫לתקנון המצוי המהווה חלק בלתי נפרד מחוק המקרקעין מטיל חובה על בעל דירה לתחזק‬
‫את דירתו באופן שלא ייגרם בעטיה ליקוי לדירה אחרת‪ .‬לא עומדת על הפרק שאלת רשלנות‬
‫מצד הנתבעים‪ .‬גם אם לא התרשלו‪ ,‬העובדה שחודרת רטיבות ממתחם שבבעלותם לדירה‬
‫אחרת מטילה עליהם – כלפי התובעים שהם בעלי הדירה מתחת – את חובת התחזוקה‬
‫התקינה‪ .‬אפשר שיש לנתבעים עילת תביעה כנגד גורם אחר החב כלפיהם חובות מתחום‬
‫דיני החוזים או דיני הנזיקין‪ .‬מכל מקום בתחום החובות בין בעלי דירות בבית משותף‪ ,‬בינם‬
‫לבין עצמם‪ ,‬חובתו של בעל דירה לתחזק את דירתו באופן תקין שלא ייגרם ליקוי לדירה‬
‫אחרת היא חובה מוחלטת‪( ".‬הדגשה שלי – א"ש)‬

‫‪ .34‬גם המלומד פרופ' י' ויסמן‪ ,‬בספרו‪" :‬דיני קניין ‪ -‬בעלות ושיתוף" (תשנ"ז‪ ,)1997-‬עמוד ‪482‬‬
‫עמד על חובה קניינית בציינו את הדברים הבאים‪" :‬אם יש בדירה דבר הטעון תיקון שיש בו‬
‫כדי לגרום נזק לדירה אחרת‪ ,‬חייב בעל דירה לבצע את התיקונים הדרושים למניעת נזק"‪.‬‬
‫(ר' עוד המפקח על המקרקעין (חיפה) ‪ 155/10‬לנדסברג נ' פרייברג (נבו‪ ;)23.11.2010 ,‬המפקח‬
‫על המקרקעין (פ"ת) ‪ 695/19‬טייבי אייל נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן צבי ‪ 25-27‬בפתח‬
‫תקווה (נבו‪ ;)23.8.2020 ,‬המפקח על המקרקעין (חיפה) ‪ 104/21‬שרבקוב לאוניד נ' שטייר‬
‫רבקה שינה (נבו ‪ ;)1.5.2022‬המפקח על המקרקעין (נתניה) ‪ 334/19‬אלופי ערן נ' עמרם סולטן‬
‫(נבו ‪.)25.1.2023‬‬

‫‪ .35‬הנה כי כן‪ ,‬כעולה מהפסיקה ומדברי המלומד ויסמן לעיל‪ ,‬כשתביעה מוגשת למפקח על רישום‬
‫המקרקעין ועילתה מושתתת על חובה מכוח הוראות סעיף ‪ 3‬לתקנון המצוי‪ ,‬בין שמדובר‬
‫בחובה המוטלת על הנציגות כמורשית של כל בעלי הדירות‪ ,‬ובין שמדובר בחובה המוטלת על‬
‫בעל דירה‪ ,‬ברי כי אין היא נסמכת על עוולה נזיקית או על חיוב חוזי‪ ,‬אלא על חובה מכוח דיני‬
‫המקרקעין והקניין‪.‬‬

‫עמוד ‪9‬‬

עמוד מקור 10

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' התיק‪7/16/2017 :‬‬                                           ‫מפקח‪/‬ת על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫‪ .36‬ככלל‪ ,‬החובה התקנונית מכוח דיני המקרקעין לבצע כל תיקון בדירה או ברכוש המשותף‬
‫הדרוש למניעת נזק לדירה אחרת‪ ,‬היא חובה הכוללת סממנים הדומים במהותם למשטר‬
‫"אחריות חמורה‪/‬מוחלטת"‪ ,‬ומכאן שלא עומדת להכרעה בגדרי סמכותו של המפקח על‬
‫רישום המקרקעין שאלת התקיימות יסודות עוולת הרשלנות‪ ,‬כגון קשר סיבתי‪ ,‬התרשלות‬
‫בעל הדירה וכיו"ב‪ ,‬וכן לא נדרשת בחינת מערכת היחסים החוזית שבין בעלי דירות לצד‬
‫שלישי כזה או אחר (חברת ביטוח‪ ,‬למשל‪ ,‬במקרה הרווח)‪ ,‬או כבענייננו‪ ,‬בחינת מערכת‬
‫היחסים המשפטיים בין בעלי הדירות לחברה הקבלנית שבנתה את הבית‪ ,‬וככלל‪ ,‬אין כל צורך‬
‫להתייחס לנסיבות שהובילו לקיומו של ליקוי ברכוש המשותף או בדירה‪ .‬די בכך שקיים ליקוי‬
‫בדירה או ליקוי ברכוש המשותף העלול לגרום נזק לדירה אחרת‪ ,‬כדי שתחול על הבעלים‬
‫החובה לתקנו‪.‬‬

‫‪ .37‬בנסיבות אלו‪ ,‬העובדה שהתובעת היא החברה הקבלנית שבנתה את הבית (לפני כארבעים‬
‫שנה‪ ,‬כאמור) אינה מאיינת את זכויותיה כבעלת דירה בבית המשותף לפנות בדרישה לבעלי‬
‫הדירות ולנציגות הבית המשותף ולדרוש תיקונים הגורמים לרטיבות ביחידות שבבעלותה‪.‬‬
‫טענות הנתבעים המייחסות לתובעת ליקויים רשלניים בביצוע הבניה‪ ,‬התעשרות שלא במשפט‬
‫וכיו"ב‪ ,‬ועוסקות‪ ,‬כולן‪ ,‬בזכויות וחובות הצדדים שאינן מנויות בתקנון ובחוק המקרקעין (ואף‬
‫חורגות מסמכותו של המפקח)‪ ,‬אינן רלוונטיות להכרעה לפני‪ ,‬והן יכולות להתברר בערכאה‬
‫המוסמכת בהתאם לעילה המתאימה (בלי שיהא בכך משום נקיטת עמדה ביחס להליך כזה‪,‬‬
‫אם יוגש) (ר' גם בסעיף ‪ 49‬לסיכומי נתבעים ‪.)8-2‬‬

‫‪ .38‬אני ער לכך כי בראייתם של הנתבעים הניתוח המשפטי שלעיל עשוי להביא לתוצאה מעט‬
‫מתסכלת ואולם‪ ,‬זהו הדין‪ ,‬ואיני רואה דרך בגדרי הליך זה למנוע מהתובעת לעמוד על כך‬
‫שהנציגות ובעלי הדירות האחרים יקיימו את חובותיהם כלפיה‪.‬‬

‫‪ .39‬בהקשר זה אוסיף ואעיר‪ ,‬כי ספק בעיני אם היתה מועלית על ידי הנתבעים טענה לפטור‬
‫מחובתם לתיקון ליקויים הגורמים לנזקי רטיבות‪ ,‬לו היתה התובעת מוכרת את היחידות‬
‫שבבעלותה לאחרים‪ ,‬והאחרונים היו מגישים תביעה לתיקון רטיבות בדירתם‪ .‬מנקודת מבט‬
‫זו‪ ,‬נקל יותר להבחין כי לעניין התביעה דנן‪ ,‬אין הבדל‪ ,‬למעשה‪ ,‬בין התובעת לבין כל בעל דירה‬
‫אחר שהיה מגיש תביעה דומה‪ .‬עוד אוסיף‪ ,‬בהמשך לדברים אלו‪ ,‬כי קבלת טענת הנתבעים‬
‫כמוה כקביעה שאחריות התובעת נמשכת לעולמי‪-‬עד‪ ,‬וברור שאיני יכול לקבל טענה כזו‬
‫בהעדר כל ראיה לכך‪.‬‬

‫מן הכלל אל הפרט‬

‫אחריות נתבעת ‪( 2‬הבעלים הרשומים של תת חלקה מס' ‪)5‬‬

‫עמוד ‪10‬‬

עמוד מקור 11

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' התיק‪7/16/2017 :‬‬                                       ‫מפקח‪/‬ת על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫‪ .40‬בהתאם לחוות דעתו של המומחה המוסכם רון‪ ,‬שממצאיו ומסקנותיו לא נסתרו ועל כן‬
‫מצאתי לאמץ את חוות דעתו במלואה‪ ,‬עלה כי‪ ,‬מקור סימני הרטיבות אשר נצפו בתת חלקה‬
‫‪ 2‬הם פועל יוצא מכשל משולב במערכת האיטום התת‪-‬רצפתית הדירתית וכשל משני בצנרת‬
‫דלוחין בחדר הרחצה המצוי בדירת נתבעת ‪.2‬‬

‫‪ .41‬משכך הם פני הדברים מוטלת‪ ,‬אפוא‪ ,‬על נתבעת ‪ 2‬האחריות לבצע בדירתה את התיקונים‬
‫הקבועים בעמוד ‪ 25‬לחוות הדעת של המומחה רון‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬

‫‪ .3‬תיקון הליקוי – דירת הנתבעת ‪2‬‬

‫לצורך ביטול הליקוי בדירת הנתבעת ‪ 2‬וביצוע עבודות האיטום הנדרשות בחדר הרחצה‪ ,‬יש‬
‫לבצע פרוק של אריחי הריצוף בחדר הרחצה לרבות שורת אריחי החיפוי הראשונה‪ ,‬ופירוק‬
‫קבועות סניטריות וביצוע איטום באמצעות מריחת פריימר מסוג "אקוודור" ‪ 300‬גר‪/‬מ"א‪,‬‬
‫ויישום שכבת היפר‪-‬דמו ‪ PB‬או ש"ע‪ ,‬בעובי ‪ 3‬מ"מ‪ ,‬ע"ג ביצוע "רולקות" בשריון ארג זכויות‬
‫ונדבך חציה בחדר הרחצה‪.‬‬

‫יש לבצע פרוק של מערכת הדלוחין‪ ,‬העבודה תכלול יישום צנרת תקינה לרבות מחברי‬
‫‪"4/"2‬ו‪ ,‬תוך יישום תקין‪.‬‬

‫העבודה תכלול בדיקת בהצפה בחדרים הרטובים למשך ‪ 72‬שעות עפ"י ת"י ‪ .1476‬בתום‬
‫העבודה יש לבצע ריצוף מחדש ע"ג חול מייצב‪ .‬עלות אומדן ‪ 10,000 -‬ש"ח‪.‬‬

‫‪ .42‬כן מוטלת על הנתבעת ‪ 2‬האחריות להשיב את מצב נכסי התובעת לקדמותה בקומה העליונה‬
‫של תת חלקה ‪ ,2‬כפי שקבע המומחה רון בעמוד ‪ 28‬לחוות דעתו‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬

‫‪ .2‬תיקון הנזקים בקומה העליונה בחלקת משנה ‪ – 2‬באחריות נתבעת ‪2‬‬

‫עבודת תיקון הנזקים בקומה העליונה בחלקת משנה ‪ 2‬יבוצעו לאחר ביטול ואיטום מוקדי‬
‫הרטיבות בדירת הנתבעת ‪.2‬‬

‫העבודה תכלול הסרת כל נפיחויות הטיח והצבע לאחר ייבוש התקרה באמצעות מסחררים‬
‫וייבשנים יעודים‪.‬‬

‫העבודה תכלול ביצוע תיקוני טיח וביצוע צביעה אנרטי בקטריאלית מסוג פונגיצ'ק‪ ,‬או שווה‬
‫ערך וביצוע שכבת גמר בתקרת גרם המדרגות בקומה העליונה‪.‬‬

‫העבודה תכלול בדיקת "מגר"‪ .‬עלות אומדן – ‪ 5,000‬ש"ח‪.‬‬

‫עמוד ‪11‬‬

עמוד מקור 12

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' התיק‪7/16/2017 :‬‬                                        ‫מפקח‪/‬ת על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫‪ .43‬אני מורה לנתבעת ‪ 2‬לבצע את התיקונים הנדרשים בדירתה כמפורט בעמוד ‪ 25‬לחוות דעת‬
‫המומחה רון‪ ,‬לרבות בהתאם לתרשים פרטי הביצוע העקרוניים בעמ' ‪ 27‬לחוות הדעת‬
‫המומחה רון ‪ -‬המהווה חלק בלתי נפרד מפסק דין זה‪ ,‬וזאת בתוך ‪ 90‬ימים‪ .‬בתום ביצוע‬
‫התיקונים תבצע נתבעת ‪ 2‬בדיקת הצפה בהתאם להמלצת המומחה רון כדי לוודא שהתיקונים‬
‫בוצעו כראוי‪ .‬ככל שהבדיקה לא תצא תקינה תבצע נתבעת ‪ 2‬את התיקונים הנדרשים עד‬
‫לתוצאה תקינה‪ .‬כן תבצע הנתבעת ‪ ,2‬תיקוני טיח וצבע בחלקת משנה ‪ ,2‬לרבות כל הבדיקות‬
‫הדרושות כמפורט בעמוד ‪ 28‬לחוות הדעת וזאת בתוך ‪ 15‬ימים מתום ביצוע התיקונים‬
‫המפורטים בדירתה‪.‬‬

‫מיסעת החניה המשותפת‪ ,‬החניות הצמודות לדירות נתבעים ‪ 8-7 ,5-4‬וליחידות התובעת‬

‫‪ .44‬בחוות דעתו של המומחה רון נמצא כי פרט לכשל בדירת נתבעת ‪ ,2‬כאמור לעיל‪ ,‬ובחצר‬
‫האנגלית שתידון להלן‪ ,‬קיימים שלושה מקורות נוספים לרטיבות ביחידות התובעת‪ :‬כשלים‬
‫בחניות הצמודות ליחידות התובעת (המסומנות בתשריט הבית המשותף באותיות‪ :‬י"ד ו‪-‬‬
‫ט"ו) במיסעת החניה המשותפת שאין חולק כי היא רכוש משותף (ראה בעמ' ‪ 3‬לסיכומי‬
‫הנציגות "נתונים שאינם שנויים במחלוקת")‪ ,‬ובחניות הצמודות לדירות של נתבעים ‪8- ,5-4‬‬
‫‪ ,7‬המסומנות בתשריט הבית המשותף באותיות‪ :‬י"ז ו‪-‬י"ח‪ .‬מכאן‪ ,‬שהאחריות לתיקון‬
‫ליקויים אלה מוטלת על הנציגות ועל בעלי החניות הצמודות בהתאם לסעיף ‪ 3‬לתקנון המצוי‬
‫ולהוראת סעיף ‪ 69‬לחוק המקרקעין‪ ,‬לעיל‪.‬‬

‫‪ .45‬המומחה רון הציג רשימת עבודות לביטול ותיקון הליקויים במיסעה המשותפת ובחניות‬
‫הצמודות בעמ' ‪ 24‬לחוות דעתו‪ ,‬כמפורט להלן‪:‬‬

‫‪ .1‬שטח המיסעה – רכוש משותף והצמדות התובעת ונתבעים ‪8-7 ,5-4‬‬

‫לצורך ביטול הליקוי וביצוע עבודות האיטום בשטח המיסעה‪ ,‬שטחי החניות הצמודות ושטח‬
‫החיצוני של הלובי המקורה יש לבצע פרוק האספלט הקיים ומערכת הריצוף בשטח הלובי‬
‫המקורי‪ ,‬חשיפת תשתית הבטון וביצוע מערכת איטום תת‪-‬רצפתית עד לקו הלובי‪.‬‬

‫העבודה תכלול פירוק שכבת האספלט הקיים בשטח המיסעה ושטחי החניות הצמודות‪,‬‬
‫פרוק הריצוף הקיים בשטח הלובי המקורה ופינוי מצע החול בשטח הנדון והסדרת שיפוע‬
‫תת רצפתי נדרש‪.‬‬

‫לאחר הסדרת שיפוע תת רצפתי נדרש‪ ,‬יש לבצע איטום באמצעות מריחת פריימר מסוג‬
‫"אקוודור" ‪ 300‬גר'‪/‬מ"ר‪ ,‬ויישום שכבת היפרדסמו ‪ "PB‬או ש"ע‪ ,‬ביצוע יציקת מדה‬

‫עמוד ‪12‬‬

עמוד מקור 13

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' התיק‪7/16/2017 :‬‬                                        ‫מפקח‪/‬ת על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫מתפלסת וביצוע שכבת איטום גמר באמצעות ‪ 2‬יריעות ביטומניות בעובי ‪ 5‬מ"מ תוך הקפדה‬
‫על חפייה נדרשת‪.‬‬

‫העבודה תכלול גימור "רולקות" בשיריון ארג זכוכית ונדבך חציצה באופן תקין‪.‬‬

‫העבודה תכלול בדיקת הצפה למשך ‪ 72‬שעות בהתאם לת"י ‪.1476‬‬

‫העבודה תכלול הסדרת ניקוז תקין באמצעות התקנת "נקז כפול" והתקנת יריעות ניקוז‬
‫להרחקת מי הניקוז מחוץ למתחם‪ ,‬העבודה תכלול יישום יריעות הגנה על גבי האיטום‪.‬‬
‫העבודה תכלול איטום בשטח החצר האנגלית כחלק ממכלול מערכת האיטום‪.‬‬

‫העבודה תכלול ביצוע מצע מהודק ויישום שכבת אספלט במקטע הרלוונטי להקניית מראה‬
‫אחיד‪.‬‬

‫העבודה תכלול התקנת אריחי ריצוף כדוגמת הקיים ע"ג חול מיוצב‪.‬‬

‫העובדה פיקוח הנדסי נדרש במהלך ביצוע העבודות ובקרה קונסטרוקטיבית‪ .‬עלות אומדן‪-‬‬
‫‪ 120,000‬ש"ח‪.‬‬

‫‪ .46‬אני מורה לתובעת‪ ,‬לנציגות הבית המשותף ולנתבעים ‪ ,7-8 ,5-4‬לבצע את התיקונים הנדרשים‬
‫כמפורט בעמוד ‪ 24‬לחוות הדעת המומחה רון ולרבות בהתאם לתרשים פרטי הביצוע‬
‫העקרוניים בעמ' ‪ 26‬לחוות הדעת המומחה רון – שהיא חלק בלתי נפרד מפסק דין זה‪ ,‬וזאת‬
‫בתוך ‪ 120‬ימים ממועד מתן פסק הדין‪ .‬מובהר כי המבחן לביצוע ראוי של התיקון יהא מבחן‬
‫התוצאה‪ ,‬היינו‪ ,‬רק אם תיפסק לחלוטין הרטיבות ביחידות התובעת‪ ,‬רק אז אפשר יהיה‬
‫לקבוע כי התיקון הושלם‪.‬‬

‫‪ .47‬אשר לחלוקת האחריות ביחס לביצוע העבודות לתיקון מיסעת החניה המשותפת‪ ,‬החניות‬
‫הצמודות לדירות נתבעים ‪ 8-7 ,5-4‬והחניות הצמודות ליחידות התובעת‪ ,‬וכן להשבת מצב‬
‫יחידות התובעת לקדמותו‪ ,‬בהתאם להערכת המומחה רון‪ ,‬הריני להורות כדלקמן‪:‬‬

‫א‪ .‬כל בעלי הדירות בבית המשותף‪ ,‬ובכלל זה הצדדים להליך‪ ,‬יישאו בחלקם היחסי בעלות‬
‫ביצוע העבודות בשטח המיסעה המשותפת (פחות שטחי החניות הצמודות כפי שיוצג‬
‫להלן)‪ .‬חלקם של בעלי הדירות בעלות האמורה יהיה באופן שבו הם נושאים בהוצאות‬
‫תחזוקת הרכוש המשותף של הבית‪.‬‬

‫ב‪ .‬הנתבעים ‪ 8-7 ,5-4‬יישאו בעלות ביצוע העבודות בחניות הצמודות לדירתם כל אחד‬
‫בהתאם ליחס שטח החניה הצמודה לדירתו ליחס כלל השטח בו מבוצעת העבודה‪.‬‬

‫עמוד ‪13‬‬

עמוד מקור 14

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' התיק‪7/16/2017 :‬‬                                         ‫מפקח‪/‬ת על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫כלומר העלות הכוללת של העבודות תחולק לסה"כ השטח במ"ר‪ ,‬וכל נתבע יישא בעלות‬
‫היחסית בהתאם לשטח החניה הצמודה לו (לצורך המחשה‪ :‬אם השטח הכולל הטעון‬
‫תיקון הוא ‪ 400‬מ"ר‪ ,‬וחנית נתבעים ‪ 5-4‬היא בשטח של ‪ 10‬מ"ר‪ ,‬חלקם בתיקון הליקויים‬
‫יהיה ‪.)10/400‬‬

‫ג‪ .‬באופן דומה‪ ,‬תשא התובעת בעלות ביצוע העבודות בחניות הצמודות ליחידות שבבעלותה‬
‫בהתאם ליחס שטח החניות הצמודות ליחידות התובעת ליחס כלל השטח בו מבוצעת‬
‫העבודה (כלומר העלות הכוללת של העבודות תחולק לסה"כ השטח במ"ר‪ ,‬והתובעת‬
‫תישא בעלות היחסית בהתאם לשטח החניה הצמודה ליחידותיה‪ ,‬כמודגם לעיל)‪.‬‬

‫ד‪ .‬למען הסר ספק‪ ,‬מובהר כי התובעת והנתבעים ‪ 8-7 ,5-4‬אמורים לשאת הן בחלקם בעלות‬
‫העבודות לביצוע התיקונים בחניות הצמודות והן בחלקם היחסי בעלות הכוללת של ביצוע‬
‫העבודות לתיקון השטח המשותף הטעון תיקון‪.‬‬

‫‪ .48‬נוכח מורכבות העבודות לתיקון הליקויים‪ ,‬היקפם של הכשלים ולנוכח המלצת המומחה רון‪,‬‬
‫העבודות לתיקון השטחים המשותפים והחניות הצמודות‪ ,‬יבוצעו בפיקוחו של המהנדס צבי‬
‫רון‪ ,‬דרך בן גוריון ‪ ,1‬קומה ‪ ,18‬בני ברק‪ .‬טל'‪ .03-5707030 :‬מובהר כי בעלות הפיקוח על ביצוע‬
‫העבודות‪ ,‬יישאו כלל בעלי הדירות בבית המשותף בהתאם לאופן שבו הם נושאים בהוצאות‬
‫לתחזוקת הרכוש המשותף‪.‬‬

‫‪ .49‬כן מוטלת על התובעת‪ ,‬על הנציגות ועל נתבעים ‪ ,8-7 ,5-4‬החובה להשיב את מצב יחידות‬
‫התובעים לקדמותו‪ ,‬כמפורט בעמוד ‪ 27‬לחוות דעת המומחה רון‪ ,‬המהווה חלק בלתי נפרד‬
‫מפסק דין זה‪ ,‬כדלקמן ‪:‬‬

‫ח‪ .‬רשימת העבודות לתיקון הנזקים במקרקעי התובעת (חלקות משנה ‪)2-1‬‬

‫‪ .1‬תיקון הנזקים בקומה תחתונה בחלקות משנה ‪1-2‬‬

‫‪...‬‬

‫עבודת תיקון הנזקים ביחידות התובעת‪ ,‬יבוצעו לאחר ביטול ואיטום מוקדי הרטיבות‬
‫במפורטים לעיל‪.‬‬

‫יש לבצע סיתות ו‪/‬או חציבה בתקרת הבטון תוך חשיפת בקזל הזיון‪ ,‬העבודה תכלות ניקוי‬
‫הברזל ע"י מברשת חלודה וציפוי לצורך הגנה בעזרת סיקה "ארמטק ‪ "110‬או שווה ערך‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬יש לבצע שיקום בטון והטלאה באמצעות סיקה "רפפאוור" או שווה ערך‪.‬‬

‫עמוד ‪14‬‬

עמוד מקור 15

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' התיק‪7/16/2017 :‬‬                                        ‫מפקח‪/‬ת על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫העבודה תכלול הסרת כל נפיחויות הטיח והצבע לאחר ייבוש פני הקירות והתקרה באמצעות‬
‫מסחררים וייבשנים יעודים‪.‬‬

‫העבודה תכלול ביצוע תיקוני טיח וביצוע צביעה אנטי בקטריאלית מסוג פונגיצ'ק‪ ,‬או שווה‬
‫ערך וביצוע שכבת גמר‪.‬‬

‫העבודה תכלול בדיקת "מגר"‪ .‬עלות אומדן – ‪ 35,000‬ש"ח‪.‬‬

‫‪ .50‬למען הסר ספק‪ :‬ביצוע התיקונים‪ ,‬כאמור‪ ,‬ביחידות התובעת יתבצע רק לאחר השלמת ביצוע‬
‫העבודות לתיקון הליקויים במיסעת החניה המשותפת‪ ,‬ובחניות הצמודות לדירות נתבעים ‪5-‬‬
‫‪ 8-7 ,4‬וליחידות התובעת‪.‬‬

‫‪ .51‬עוד אבהיר כי חלוקת האחריות בין הנציגות‪ ,‬נתבעים ‪ 8-7 ,5-4‬והתובעת‪ ,‬לביצוע העבודות‬
‫לתיקון הנזקים ביחידות התובעת לשם השבת מצבן הפיסי לקדמותו‪ ,‬תהיה מקבילה לנוסחת‬
‫החישוב המפורטת בסעיף ‪ 47‬לעיל ביחס לעבודות לתיקון הליקויים במיסעה המשותפת‬
‫ובחניות הצמודות‪ .‬לשם המחשה‪ :‬אם יימצא כי על נתבעים ‪ 5-4‬לשאת בעלות יחסית בשיעור‬
‫של ‪ 15%‬מהעלות הכוללת של תיקון הליקויים ברחבת החניה‪ ,‬ישאו הם בעלות תיקון הנזקים‬
‫ביחידות התובעת באותו השיעור בדיוק (‪.)15%‬‬

‫החצר האנגלית‬

‫‪ .52‬לטענת הנתבעים יש להטיל את האחריות לתיקון הליקויים בחצר האנגלית על התובעת שכן‬
‫"פתיחת" החצר האנגלית נעשתה תוך סטיה מהיתר הבניה שניתן לבית המשותף (פסקאות‬
‫‪ 32 ,27‬לסיכומי הנתבעים ‪ .)8-2‬בכל מקרה‪ ,‬גם אם ייקבע שמדובר ברכוש משותף‪ ,‬העובדה כי‬
‫התובעת עושה שימוש ייחודי בחצר האנגלית שוללת את אחריותה של הנציגות לתקן ליקויים‬
‫שנמצאו בחצר האנגלית (עמ' ‪ 5‬לסיכומי הנציגות)‪.‬‬

‫‪ .53‬אין בידי לקבל טענות אלו‪.‬‬

‫‪ .54‬ראשית‪ ,‬אין לפני ראיות להוכחת הטענה כי "פתיחת" החצר האנגלית נעשתה תוך חריגות‬
‫בניה שביצעה התובעת ובסטייה מהיתר הבניה; כל עוד לא הוכח לפני אחרת‪ ,‬חזקה כי הבניה‬
‫הקיימת היא על פי היתרים כדין‪ .‬שנית‪ ,‬העובדה שהחצר האנגלית אינה מוצגת בתשריט הבית‬
‫המשותף‪ ,‬אף היא אינה שוללת‪ ,‬בהכרח‪ ,‬הכרה בה כרכוש משותף וזאת לנוכח ההגדרה‬
‫השיורית הקבועה בסעיף ‪ 52‬לחוק המקרקעין‪ ,‬שלפיה‪ ,‬כל חלק בבית המשותף שאינו רשום‬
‫כ"דירה" (לרבות הצמדותיה)‪ ,‬הרי הוא רכוש משותף‪ .‬בענייננו‪ ,‬אין חולק כי החצר האנגלית ‪-‬‬
‫מצויה בתחום החלקה עליה בנוי הבית המשותף‪ ,‬אינה רשומה במסמכי הבית המשותף‬

‫עמוד ‪15‬‬

עמוד מקור 16

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' התיק‪7/16/2017 :‬‬                                       ‫מפקח‪/‬ת על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫כ"דירה" ואינה צמודה ליחידות התובעת‪ .‬בהמשך לאמור‪ ,‬מעיון במכלול החומר שבתיק‪,‬‬
‫בתמונות שצילם המומחה רון‪ ,‬ובתשריט הבית המשותף‪ ,‬נראה כי החצר האנגלית גם אינה‬
‫מצויה בתחום הקונטור של יחידות התובעת‪ ,‬אלא מחוצה לו בצמוד לגדר‪/‬גבול החלקה עליה‬
‫בנוי הבית‪.‬‬

‫‪ .55‬שלישית‪ ,‬השאלה אם החצר האנגלית היא רכוש משותף היא אמנם שאלה משפטית‪ ,‬אך‬
‫בנסיבות העניין אני מוצא לתת משקל לאמור בחוות דעתו של המומחה רון‪ ,‬במסגרתה צוין‬
‫כי שטח החצר האנגלית הוא רכוש משותף‪ ,‬ומכאן‪ ,‬שחובתה של הנציגות לתקן את מערכת‬
‫האיטום והניקוז שבשטחה (עמ' ‪ 23‬לחוות הדעת)‪ .‬רביעית‪ ,‬משהגעתי למסקנה שהחצר‬
‫האנגלית היא רכוש משותף אין בטענת הנתבעים לשימוש ייחודי שנעשה בחצר האנגלית‬
‫(ולטעמי גם לא הוכח שימוש ייחודי במקרה שלפני) כדי לגרוע מאחריות נציגות הבית‬
‫המשותף לדאוג לתקינותו (ר' המפקח על המקרקעין (חיפה) ‪ 104/21‬שרבקוב לאוניד נ' שטייר‬
‫רבקה שינה (נבו ‪ ;)1.5.2022‬המפקח על המקרקעין (נתניה) ‪ 334/19‬אלופי ערן נ' עמרם סולטן‬
‫(נבו ‪.)25.1.2023‬‬

‫‪ .56‬לא נעלמה מעיני תשובת המומחה רון לפיה חלון המרתף הפונה לחצר האנגלית אינו מופיע‬
‫בהיתר הבניה (ר' סעיף ‪ 5‬א' לתשובת המומחה לשאלות ההבהרה)‪ ,‬אולם משנמצא כי נזקי‬
‫הרטיבות שבאזור זה מקורם מכשל משולב של היעדר מערכת איטום וניקוז תקינים בחצר‬
‫האנגלית‪ ,‬שהיא רכוש משותף‪ ,‬כאמור‪ ,‬לא מצאתי בתשובה זו‪ ,‬כשלעצמה‪ ,‬לגרוע מאחריות‬
‫הנציגות לתיקון הנזקים מכוח חובתה הקניינית‪/‬מקרקעית‪ .‬אוסיף כי אין באמור לעיל הכשר‬
‫לבניה בלתי חוקית וככל שהנתבעים עומדים על טענותיהם בעניין הם רשאים לפנות לרשויות‬
‫המוסמכות בטענה לבנייה לא חוקית או ללא היתר כדין‪.‬‬

‫‪ .57‬לאור האמור‪ ,‬אני מורה לנציגות להשלים את ביצוע התיקונים בחצר האנגלית בהתאם לאמור‬
‫בעמ' ‪ 25‬לחוות דעת המומחה‪ ,‬וכפי שייקבע להלן‪:‬‬

‫תיקון הליקוי – חצר אנגלית‬

‫יש לבצע פירוק מבוקר של החלון‪.‬‬

‫העבודה תכלול איטום הסדקים בקירט המעטפת באמצעות "סיקנ אינג'קשן ‪ "107‬או שווה‬
‫ערך‪.‬‬

‫העבודה תכלול איטום היקפי של חצר האנגלית מסוג "אקוודור" ‪ 300‬גר'‪/‬מ"ר‪ ,‬ויישום‬
‫שכבת היפרדסמו ‪"PB‬או ש"ע‪ ,‬בגמר העבודה יש לבצע יריעות הגנה ולוחות פוליסטרין‬
‫מוקצף‪.‬‬

‫עמוד ‪16‬‬

עמוד מקור 17

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' התיק‪7/16/2017 :‬‬                                     ‫מפקח‪/‬ת על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫העבודה תכלול הסדרת מערכת שיפועים תקינה לרבות הסדרת מערכת ניקוז‪.‬‬

‫העבודה תכלול התקנת החלון תוך איטום היקף חלון באמצעות חומר מסוג פוליארטין‬
‫כדוגמת סיקה "פלקס ‪ "17FC11‬או שווה ערך‪.‬‬

‫בתום עבודות האיטום יש לבצע בדיקת המטרה בהתאם לת"י ‪.1476‬‬

‫עלות אומדן – ‪ 10,000‬ש"ח‪.‬‬

‫‪ .58‬התיקונים הנדרשים כמפורט בעמוד ‪ 25‬לחוות דעת המומחה רון‪ ,‬לרבות בהתאם לתרשים‬
‫פרטי הביצוע העקרוניים בעמ' ‪ 26‬לחוות הדעת המומחה רון ‪ -‬המהווה חלק בלתי נפרד מפסק‬
‫דין זה‪ ,‬יבוצעו בתוך תשעים ימים ממועד מתן פסק הדין‪ ,‬לרבות בדיקת המטרה כהמלצת‬
‫המומחה רון‪ .‬מובהר כי המבחן לביצוע ראוי של התיקון יהא מבחן התוצאה‪ ,‬היינו‪ ,‬רק אם‬
‫תיפסק לחלוטין הרטיבות ביחידות התובעת‪ ,‬רק אז אפשר יהיה לקבוע כי התיקון הושלם‪.‬‬

‫‪ .59‬אשר לנתבעים ‪ 3‬ו – ‪ ,6‬ולנוכח ממצאי המומחה רון בחוות דעתו (עמ' ‪ ,)16‬מצאתי לדחות את‬
‫התביעה נגדם‪.‬‬

‫פסיקת הוצאות‬

‫‪ .60‬למרות קביעתי לעיל שסוגיית הליקוי בבניית הבית המשותף המיוחסת לתובעת‪ ,‬כנטען‪ ,‬אינה‬
‫רלוונטית לחובת תיקון ליקויים על פי חוק המקרקעין‪ ,‬ולפיכך‪ ,‬התביעה התקבלה בעיקרה‪,‬‬
‫מצאתי להימנע מחיוב הנתבעים בהוצאות התובעת‪ .‬ואסביר‪.‬‬

‫‪ .61‬לא אוכל להתעלם מממצאי המומחה רון שקבע‪ ,‬לאחר בדיקה שנערכה מטעמו כי‪ ,‬לא אותרה‬
‫מערכת איטום תת‪-‬רצפתית במיסעה המשותפת ובחניה (עמ' ‪ 19‬לחוות הדעת)‪ .‬אומנם‪ ,‬סוגיה‬
‫עובדתית‪/‬מקצועית זו לא מוצתה במסגרת הליך זה‪ ,‬שאיננו‪ ,‬כאמור‪ ,‬האכסניה המתאימה‬
‫לבירורה‪ ,‬ובוודאי שאי אפשר לקבוע ממצא חד‪-‬משמעי בעניין בפרט נוכח חלוף ארבעים שנה‬
‫לערך מאז נבנה הבית (ור' גם חוות דעת פיירוביץ' בעמ' ‪ ,)13‬אולם חרף העמימות העובדתית‪,‬‬
‫סבורני כי במסגרת פסיקת ההוצאות אפשר להביא ממצא זה בחשבון (בלי לטעת מסמרות‬
‫ביחס אליו)‪.‬‬

‫‪ .62‬האמור מצטרף לכך שעל פי ממצאי המומחה רון‪ ,‬החלון ביחידת התובעת (שבמרתף) אינו‬
‫מופיע בהיתר הבניה‪ ,‬וכן כי חלק מהרטיבות מקורה בכשלי איטום שנמצאו בחניות הצמודות‬
‫ליחידות התובעת‪ ,‬ובכך‪ ,‬למעשה‪ ,‬התובעת בעצמה "תרמה" לנזקי הרטיבות ביחידותיה‪.‬‬

‫עמוד ‪17‬‬

עמוד מקור 18

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' התיק‪7/16/2017 :‬‬                                      ‫מפקח‪/‬ת על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫‪ .63‬על כן‪ ,‬בנסיבות תיק זה‪ ,‬ובאיזון הנדרש בין כל השיקולים‪ ,‬מצאתי לקבוע שכל צד יישא‬
‫בהוצאותיו‪.‬‬

‫ניתן בלשכתי‪ ,‬בהעדר הצדדים‪ ,‬היום‪ 05 ,‬יולי ‪ .2023‬ט"ז תמוז תשפ"ג‪ .‬עותק יומצא‪.‬‬

‫עמוד ‪18‬‬