# תיק 3/511/2017

פסק דין · 2023-05-23 · רחובות · ציפי שילוני

עותק זה נוצר אוטומטית מטקסט שחולץ מן המסמך הציבורי. הוא אינו DOCX רשמי ויש לאמת כל ציטוט ומספר עמוד מול ה־PDF.

עמוד מקור 1

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫רחובות‬
‫מס' תיק‪3/511/2017 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין ציפי‬
‫קוינט שילוני‬

‫רבוע כחול נדל"ן בע"מ‬                                ‫התובעת‬

‫באמצעות ב"כ‪ :‬ש‪ .‬בירן ושות' ‪-‬עו"ד אורי ששון ו‪/‬או נטלי‬
‫אזולאי‬
‫ברקוביץ ‪) 4‬מגדל המוזיאון( ‪,‬תל אביב ‪64238‬‬

‫נגד‬
‫ויטראז' מרכז ארועים בע"מ‬                                  ‫הנתבעת‬

‫באמצעות ב"כ‪ :‬עו"ד רשף שי‬
‫הארבעה ‪ ,28‬תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫טל'‪ 0527907084:‬פקס‪035057279:‬‬

‫פסק דין‬

‫עניינה של התביעה בדרישה לחייב את הנתבעת בחלקה בעלות תיקון חיפוי אריחי הקירות‬
‫החיצוניים של הבית המשותף בהן נשאה התובעת לבדה בהתאם לשיעורים הקבועים בתקנון‬
‫המוסכם‪.‬‬

‫א‪ .‬רקע עובדתי‪:‬‬
‫‪ .1‬ענייננו בבית משותף ברחוב האירוסים ‪ 6‬נס ציונה המצוי במקרקעין הידועים כגוש ‪3845‬‬
‫חלקה ‪) 269‬להלן‪" :‬הבית המשותף"(‪ .‬התובעת‪ ,‬היא בעלת הזכויות בחלקת משנה ‪ 1‬בבית‬
‫המשותף והנתבעת היא בעלת הזכויות בחלקת משנה ‪ 7‬בבית המשותף‪.‬‬

‫‪ .2‬התביעה הוגשה בתחילה נגד בעלי זכויות נוספים בבית המשותף בדרישה לחייבם בעלות‬
‫תיקון חיפוי אריחי הקירות החיצוניים של הבית המשותף בהן נשאה התובעת כאשר במהלך‬
‫ההליך הגיעה התובעת להסכמות עם חלקם‪ .‬נגד נתבע נוסף ניתן על ידי פסק דין בהעדר הגנה‬
‫ביום ‪ 8.3.18‬וכנגד נתבע אחר נמחקה התביעה לאחר שהתברר כי מכר את זכויותיו בבית‬
‫עמוד ‪1‬‬

עמוד מקור 2

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫רחובות‬
‫מס' תיק‪3/511/2017 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫המשותף‪ .‬הנתבעת היא היחידה שלא הסדירה את התשלום ולפיכך התביעה נותרה להכרעה‬
‫בעניינה בלבד‪.‬‬
‫‪ .3‬הבית המשותף מונה ‪ 7‬יחידות כשהיחידות של התובעת והנתבעת בתביעה זו הן היחידות‬
‫הגדולות )ביחידתה של התובעת מופעל סופרמרקט וגודלה ‪ 2,212‬מ"ר וביחידתה של הנתבעת‬
‫מופעל אולם אירועים ושטחה ‪ 2,156‬מ"ר(‪ .‬שאר היחידות הן יחידות קטנות בשטחים שבין ‪62‬‬
‫מ"ר ל‪ 115-‬מ"ר‪ .‬יחידת התובעת מושכרת לחברת מ‪ .‬יוחננוף ובניו ‪ 1988‬בע"מ )להלן‪:‬‬
‫"יוחננוף"(‪.‬‬
‫‪ .4‬לבית המשותף נרשם תקנון מוסכם‪ .‬סעיף ‪ 3‬לתקנון הבית המשותף קובע את שיעור‬
‫ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף כדלקמן‪:‬‬

‫‪ .5‬ביום ‪ 28.6.12‬נשלח מכתב מטעם עיריית נס ציונה למר טיזאבי מנהל הנתבעת החתום על ידי‬
‫מר אנדרי דיסקין מהנדס מבנים מסוכנים בעיריית נס ציונה )להלן‪" :‬דיסקין"( בו צוין כי‬
‫מבדיקה שנערכה נמצאו נפילות של אריחים מחיפוי החוץ בקומה העליונה וליד החלון בקומה‬
‫השנייה‪ .‬במסגרת המכתב נדרשה הנתבעת לבצע תיקון מיידי של מלוא הליקויים‪ .‬המכתב‬
‫הוגש כמוצג ת‪ 14/‬לתיק מוצגים‪.‬‬
‫‪ .6‬ביום ‪ 24.03.16‬נשלח מכתב נוסף מאת דיסקין לנתבעת‪ .‬במסגרת המכתב התריע דיסקין על‬
‫נפילת אריחים מן הקיר המערבי בבית המשותף ודרש מן הנתבעת לבצע תיקון מיידי בבית‬
‫המשותף‪ .‬המכתב צורף כנספח ‪ 4‬לכתב התביעה‪.‬‬
‫‪ .7‬ביום ‪ 26.9.16‬נשלח מכתב מאת דיסקין ליוחננוף במסגרתו צוין כי תופעת נפילת האריחים‬
‫מהווה סכנת חיים מוחשית ונדרש לתקן את הליקויים בבית המשותף באופן מיידי‪ .‬המכתב‬
‫צורף כנספח ‪ 12‬לכתב התביעה‪.‬‬
‫עמוד ‪2‬‬

עמוד מקור 3

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫רחובות‬
‫מס' תיק‪3/511/2017 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .8‬ביום ‪ 15.12.16‬נשלח מכתב נוסף מאת דיסקין לנתבעת במסגרתו צויין כי העירייה רואה את‬
‫הנתבעת כאחראית לכל נזק שיגרם ועליה לתקן את כל הליקויים בחזית המערבית בתוך ‪30‬‬
‫יום‪ ,‬המכתב צורף כנספח ז' לכתב ההגנה‪.‬‬
‫‪ .9‬בסוף שנת ‪ 2016‬ובמהלך שנת ‪ 2017‬ביצעה התובעת בעצמה את תיקון האריחים בקירות‬
‫החיצוניים של הבית המשותף וזאת כיוון שהנתבעת לא הסכימה להשתתף בעלות התיקונים‬
‫תוך שטענה כי השיפוצים שבוצעו בנכסה של התובעת הם שגרמו לנפילת האריחים‪ .‬על פי כתב‬
‫התביעה ההוצאות שהוציאה התובעת לשם ביצוע תיקון האריחים בקירות החיצוניים עמדו‬
‫על סך כולל של ‪ 152,716‬ש"ח כשלטענת התובעת על הנתבעת לשאת ב‪ 85,435 -‬ש"ח מסכום‬
‫זה בהתאם לשיעור ההשתתפות הקבוע בתקנון המוסכם‪.‬‬
‫להלן יפורטו ההוצאות‪:‬‬
‫סך של ‪ 38,891‬ש"ח בגין חיזוק לוחות האבן והשלמת לוחות שנפלו בבית המשותף‪ ,‬לפי‬   ‫א‪.‬‬
‫חשבונית מאת חברת לידאני הנדסה בע"מ מיום ‪ 05.12.16‬אשר צורפה כנספח ‪1‬‬
‫לתצהיר המשלים של מר רדו קאופמן‪.‬‬
‫סך של ‪ 2,165‬ש"ח בגין בדיקת חיפוי לוחות האבן בבית המשותף‪ ,‬לפי חשבונית מאת‬     ‫ב‪.‬‬
‫מכון התקנים הישראלי מיום ‪ 15.03.2017‬אשר צורפה כנספח ‪ 20‬לכתב התביעה‪.‬‬
‫סך של ‪ 10,530‬ש"ח בגין חוות דעת הנדסית בנוגע לחיפוי אבן בחזית הבית המשותף‪,‬‬    ‫ג‪.‬‬
‫לפי חשבונית מאת המהנדס שי פורמן מיום ‪ 09.04.2017‬אשר צורפה כנספח ‪ 20‬לכתב‬
‫התביעה‪.‬‬
‫סך של ‪ 89,430‬ש"ח בגין חיזוק לוחות האבן והשלמת לוחות שנפלו בבית המשותף‪ ,‬לפי‬   ‫ד‪.‬‬
‫חשבונית מאת לידאני הנדסה בע"מ מיום ‪ 26.04.17‬אשר צורפה כנספח ‪ 1‬לתצהיר‬
‫המשלים של מר רדו קאופמן‪.‬‬
‫סך של ‪ 11,700‬ש"ח בגין חיזוק לוחות האבן והשלמת לוחות שנפלו בבית המשותף‪ ,‬לפי‬   ‫ה‪.‬‬
‫חשבונית מאת לידאני הנדסה בע"מ מיום ‪ 06.06.17‬אשר צורפה כנספח ‪ 1‬לתצהיר‬
‫המשלים של מר רדו קאופמן‪.‬‬

‫עמוד ‪3‬‬

עמוד מקור 4

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫רחובות‬
‫מס' תיק‪3/511/2017 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .10‬ביום ‪ 8.3.18‬ניתן על ידי פסק דין בהעדר הגנה כנגד הנתבעת במסגרתו חויבה לשלם לתובעת‬
‫סכום של ‪ 85,438‬ש"ח בגין תיקון האריחים‪ .‬ביום ‪ 7.10.18‬ניתנה על ידי החלטה המקבלת‬
‫בקשת הנתבעת לביטול פסק הדין ומורה על ביטולו‪.‬‬
‫‪ .11‬ביום ‪ 2.1.20‬התקיים דיון הוכחות במסגרתו העידו מטעם התובעת העדים הבאים‪ :‬המהנדס‬
‫שי פורמן )להלן‪" :‬פורמן"(‪ ,‬מר רדו קאופמן‪ -‬נציג התובעת )להלן‪" :‬קאופמן"(‪ .‬ביום ‪18.5.22‬‬
‫התקיים דיון הוכחות נוסף במהלכו העידו מר פורמן ומר קאופמן על חוות דעת משלימה‬
‫ותצהיר משלים שהוגשו מטעם התובעת בהתאם להחלטתי מיום ‪ 23.1.20‬וכן העידו מטעם‬
‫הנתבעת‪ :‬האדריכל זוהר שבתאי )להלן‪" :‬שבתאי"( וכן מר ביז'אן טיזאבי – מנהל הנתבעת‬
‫)להלן‪" :‬טיזאבי"(‪.‬‬
‫‪ .12‬לאחר דיון ההוכחות מיום ‪ 18.5.22‬הגישו הצדדים סיכומי טענות בכתב‪ .‬סיכום טענות מטעם‬
‫התובעת הוגש ביום ‪ .21.8.22‬סיכום טענות מטעם הנתבעת הוגש ביום ‪ .11.12.22‬סיכומי‬
‫תשובה מטעם התובעת הוגשו ביום ‪.17.1.23‬‬
‫‪ .13‬יצוין כי הדיונים בתיק זה נדחו פעמים רבות וזאת בעקבות נסיבות אישיות חריגות של‬
‫הצדדים ושל העדים מטעמם‪ .‬עוד יצוין כי נסיונות רבים שנעשו על ידי להוביל את הצדדים‬
‫לפתרון הסכסוך בדרך של פשרה לא צלחו‪.‬‬

‫ב‪ .‬טענות הצדדים‪:‬‬

‫תמצית טענות התובעת‪:‬‬

‫‪ .14‬לטענת התובעת בחודש מרץ ‪ 2016‬נשלח לנתבעת מכתב מטעם מהנדס עיריית נס ציונה‬
‫בדרישה לבצע תיקון מיידי של אריחים הנופלים מן הקירות החיצוניים של הבית המשותף‬
‫המהווים סכנת חיים מוחשית‪ ,‬המכתב צורף כנספח ‪ 4‬לכתב התביעה‪ .‬נטען כי הנתבעת‬
‫התנערה מאחריות והטילה את האחריות הבלעדית בעניין נפילת האריחים על התובעת תוך‬
‫שטענה כי נפילת האריחים מקורה בשיפוץ שערכה התובעת בנכסה‪.‬‬
‫‪ .15‬עוד נטען כי בין התובעת והנתבעת התנהלו תכתובות שונות והן אף ערכו סיור משותף בנכס‬
‫תוך שהתובעת הציעה לנתבעת למנות מהנדס בורר אשר על פיו תיקבע חלוקת האחריות‪.‬‬

‫עמוד ‪4‬‬

עמוד מקור 5

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫רחובות‬
‫מס' תיק‪3/511/2017 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫הצעה זו של התובעת נתקלה בסירוב ולכן החליטה התובעת לבצע את התיקון על חשבונה‬
‫וזאת בשים לב לבהילות ולסכנה שהשתקפה מנפילת האריחים כפי שבאה לידי ביטוי במכתב‬
‫מהנדס העיר‪ .‬התובעת שילמה בגין התיקון סך של ‪ 152,716‬ש"ח כולל מע"מ‪.‬‬
‫‪ .16‬לשיטת התובעת אין כל קשר בין נפילת האריחים לשיפוץ שבוצע בנכסה‪ .‬התובעת ביססה‬
‫טענותיה על חוות דעת של המהנדס פורמן בה נקבע כי לא נמצא בסיס לטענה לפיה נפילת‬
‫האריחים אירעה בשל שיפוץ שנערך בנכסה של התובעת וכי הסיבה לנפילת האריחים מקורה‬
‫בהעדר אמצעים לחיבור מכאני של האריחים לקיר‪ .‬כן נטען כי חוות הדעת שהוגשה מטעם‬
‫הנתבעים מבוססת על בדיקה ויזואלית בלבד זאת בניגוד לבדיקה פיזית שנערכה על ידי‬
‫מהנדס התובעת‪.‬‬
‫‪ .17‬התובעת טענה כי נשירת אריחים היא תופעה אשר התרחשה בבית המשותף שנים רבות קודם‬
‫לשיפוץ שבוצע ולכן לא ניתן לקשור בין השניים‪ .‬לשיטתה קמה לה זכאות לשיפוי בגין‬
‫הוצאותיה לצורך תיקון הליקויים מכוח חוק עשיית עושר ולא במשפט‪ ,‬התשל"ט‪ 1979-‬ומכוח‬
‫סעיף ‪ 58‬לחוק המקרקעין‪ ,‬התשכ"ט‪) 1969-‬להלן‪" :‬חוק המקרקעין"( ואף מכוח עמידתה‬
‫בתנאים הנדרשים אשר נקבעו בפסק הדין ע"א )י‪-‬ם( ‪ 179/84‬רוס נ' נציגות הבית המשותף‬
‫)להלן‪" :‬הלכת רוס"(‪.‬‬
‫‪ .18‬עוד נטען כי עדות המומחה מר שבתאי מטעם הנתבעת היא עדות סברה שאינה קבילה כיוון‬
‫שהתביעה עוסקת בסוגיה הנדסית בעוד מר שבתאי הוא אדריכל במקצועו‪ .‬התובעת טענה כי‬
‫הימנעותה של הנתבעת מלזמן לעדות את המהנדס מר נחום ברר מטעם יוחננוף נבעה מידיעתה‬
‫כי עדות זאת תפגע בטענותיה והימנעות זו פועלת לרעתה‪.‬‬
‫‪ .19‬נטען כי הנתבעת לא הוכיחה קשר סיבתי בין העבודות שביצעה יוחננוף לבין נשירת האריחים‬
‫ולכן יש לדחות את טענתה‪.‬‬
‫‪ .20‬כנגד טענת הנתבעת לפיה על פי מכתב העירייה נדרש תיקון בקיר המערבי בלבד טענה התובעת‬
‫כי במכתב העירייה נדרש ביצוע מלוא הליקויים בבית המשותף‪ .‬בנוסף נטען כי טענה זו של‬
‫הנתבעת מתעלמת מכך שנמצא כי החיפוי החיצוני בבית המשותף הותקן בניגוד לתקן והיווה‬
‫סיכון ממשי‪.‬‬

‫עמוד ‪5‬‬

עמוד מקור 6

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫רחובות‬
‫מס' תיק‪3/511/2017 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .21‬התובעת טענה כי פעלה לתקן את מלוא אריחי החיפוי שנדרש תיקונם בהתאם לחוות דעת‬
‫המהנדס מטעמה ובשים לב לדו"ח מכון התקנים‪ .‬לפיכך דרשה לחייב את הנתבעת בחלקה‬
‫בעלות תיקון חיפוי אריחי הקירות החיצוניים בבית המשותף העומד על סכום של ‪85,435‬‬
‫ש"ח כולל מע"מ וכן בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בתוספת מע"מ כדין‪.‬‬

‫תמצית טענות הנתבעת‪:‬‬

‫‪ .22‬לטענת הנתבעת עבודות השיפוץ המאסיביות שערכה התובעת בנכסה לשם השכרתו והתאמתו‬
‫לרשת המזון יוחננוף גרמו באופן ישיר לנפילת האריחים מן הקירות החיצוניים בבית‬
‫המשותף‪.‬‬
‫‪ .23‬נטען כי רק בשנת ‪ ,2016‬אותה השנה בה ערכה יוחננוף את עבודות השיפוץ‪ ,‬הקימה התובעת‬
‫גדר היקפית כדי למנוע פגיעה בציבור עקב נפילת אריחים‪ .‬לטענת הנתבעת סמיכות המועדים‬
‫מעידה על קשר בין עבודות השיפוץ לנפילת אריחים אשר אילצה את התובעת להקים גדר‬
‫למניעת הסכנה‪.‬‬
‫‪ .24‬עוד טענה הנתבעת כי נפילת האריחים המאסיבית החלה בסמוך למועד ביצוע העבודות על ידי‬
‫יוחננוף‪ .‬לתמיכה בעמדתה הגישה הנתבעת חוות דעת מטעם האדריכל זהר שבתאי אשר על‬
‫פיה השיפוצים שנערכו על ידי התובעת או מי מטעמה בוצעו עם כלי עבודה כבדים במיוחד‬
‫שגרמו לזעזועים במבנה ולפיכך החלו לנשור אריחי האבן מן הקירות החיצוניים‪.‬‬
‫‪ .25‬הנתבעת טענה כי היא אינה חולקת על כך שהצבת האריחים בבית המשותף עובר לתיקון לא‬
‫תאמה את התקן היום ולפיכך ציינה כי היא מסכימה שעליה להשתתף בחלק מן עלות התיקון‬
‫החיצוני‪ ,‬אולם טענה כי יש לחלק הסכום לארבעה חלקים וזאת כנגד ארבע פאות המבנה‬
‫ולחייבה בסכום הנוגע לקיר המערבי בלבד שכן על פי מכתב העירייה נדרש תיקון קיר זה‬
‫בלבד‪ .‬בנוסף טענה כי יש להפחית עוד מסכום זה כיוון שהשיפוץ בנכסה של התובעת הוא‬
‫שהוביל לנפילת האריחים‪.‬‬
‫‪ .26‬לטענת הנתבעת מכתב העירייה נגע לקיר המערבי בלבד והתובעת לא הסבירה את הצורך‬
‫והדחיפות בביצוע התיקון בשאר קירות הבית המשותף כך שלא הוכח על ידה כי עיכוב שהיה‬
‫נגרם על ידי הגשת תביעה עובר לתיקון היה מביא להחמרת הנזק באופן משמעותי‪.‬‬

‫עמוד ‪6‬‬

עמוד מקור 7

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫רחובות‬
‫מס' תיק‪3/511/2017 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .27‬הנתבעת טענה כי עדי התובעת מר קאופמן ומר פורמן לא נכחו בשטח בעת ביצוע השיפוצים‬
‫ונפילת האריחים ולפיכך כל עדותו של מר קאופמן היא עדות שמיעה שיש לדחותה‪ .‬לעומת‬
‫זאת‪ ,‬נטען כי עדי הנתבעת מר טיזאבי ומר שבתאי נכחו בנכס בעת ביצוע השיפוצים על ידי‬
‫יוחננוף ולפיכך יש להעדיף את עדותם‪.‬‬
‫‪ .28‬לטענת הנתבעת חוות הדעת של מר שבתאי לא עוסקת בסוגיה הנדסית הקשורה למבנה אלא‬
‫בשאלה האם עבודות שביצעה התובעת הובילו להתנתקות האריחים לאורך הקיר המערבי‬
‫ולכן עדותו קבילה‪.‬‬
‫‪ .29‬עוד טענה הנתבעת כי גם במסגרת התביעה הכספית וגם במסגרת דרישת ההוצאות הכללית‬
‫בכתב התביעה כללה התובעת את תשלום המומחה בסך ‪ 10,350‬ש"ח‪ ,‬לטענתה מדובר בדרישה‬
‫כפולה‪.‬‬

‫ג‪ .‬דיון והכרעה‪:‬‬
‫המסגרת הנורמטיבית‪:‬‬
‫‪ .30‬סעיף ‪)58‬א( לחוק המקרקעין קובע כדלקמן‪:‬‬

‫"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של‬
‫הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על‬
‫פי הנוהג‪ ,‬לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות בבית‬
‫המשותף‪ ,‬זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר‪ .‬לעניין זה‪' ,‬החזקה‬
‫תקינה' – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בגמר הבניה‪,‬‬
‫לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות"‪.‬‬

‫‪ .31‬ככלל‪ ,‬זכותו של בעל דירה לפנות בדרישה לנציגות הבית שתבצע תיקון ליקוי ברכוש המשותף‬
‫הפוגע בדירתו קבועה בסעיף ‪)3‬א( לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעיןחיי‪:‬‬

‫"בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף‪,‬‬
‫שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה"‪.‬‬

‫עמוד ‪7‬‬

עמוד מקור 8

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫רחובות‬
‫מס' תיק‪3/511/2017 :‬‬                                                ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .32‬ברע"א ‪ 4984/17‬חיים נ' נציגות הבית המשותף סוקולוב ‪ 48‬קרית אתא‪) ,‬פורסם בנבו‪,‬‬
‫‪) ,(14/12/17‬להלן‪" :‬עניין חיים"( נקבע כי‪" :‬הטיפול במקרים בהם אחד הדיירים בבית‬
‫משותף הוציא מכיסו הוצאות לצורך תיקון ליקויים ברכוש משותף‪ ,‬מחייב התייחסות‬
‫למסגרת של דיני בתים משותפים‪ .‬על הדייר הבודד להכיר במעמדה של נציגות הבית‬
‫המשותף‪ .‬אם לא כן‪ ,‬ירוקן מנגנון זה מתוכן‪ .‬על רקע זה אין להשלים עם מצב בו איש הטוב‬
‫בעיניו יתקן"‪.‬‬

‫‪ .33‬משכך‪ ,‬נקבע בפסק הדין בעניין חיים לעיל‪ ,‬כי על מנת שבעל דירה יזכה לשיפוי בגין הוצאותיו‪,‬‬
‫עליו לעמוד בתנאים המצטברים הבאים‪:‬‬

‫מדובר בליקוי ברכוש המשותף של הבית שהיה מוטל על נציגות הבית המשותף לתקנו‬          ‫א‪.‬‬
‫על חשבונה‪.‬‬

‫פניה לנציגות הבית המשותף בדרישה לתיקון הליקוי‪ ,‬וסירובה לתקן‪.‬‬       ‫ב‪.‬‬

‫עיכוב שהיה נגרם בגין פניה למפקח על רישום מקרקעין היה מביא להחמרת הנזק‬             ‫ג‪.‬‬
‫באופן משמעותי‪.‬‬

‫אי התיקון בהקדם יפגע בצורה קשה וברורה ביכולתו של בעל הדירה לעשות שימוש‬           ‫ד‪.‬‬
‫בדירתו‪.‬‬

‫תיקון הליקוי ברכוש המשותף בצורה נאותה‪.‬‬      ‫ה‪.‬‬

‫שיפוי בגין הוצאות סבירות שהוצאו לצורך תיקון הליקוי‪.‬‬      ‫ו‪.‬‬

‫‪ .34‬פסק הדין בעניין חיים הרחיב את רשימת התנאים שגובשו בפסיקות קודמות )ראו‪ :‬הלכת‬
‫רוס‪ .‬ע"א )מחוזי י‪-‬ם( ‪ 6403/05‬ביטון נ' דיירי הבית המשותף‪) ,‬פורסם בנבו‪ .(15/2/06 ,‬עש"א‬

‫)מחוזי חי'( ‪ 5863-12-16‬אביטן נ' נציגות הבית המשותף )פורסם בנבו‪.((4/4/17 ,‬‬

‫מן הכלל אל הפרט‪:‬‬

‫‪ .35‬אקדים אחרית לראשית ואומר כי לאחר ששמעתי את העדויות והוצגו בפניי הראיות סבורה‬
‫אני כי דין התביעה להתקבל‪ .‬להלן יפורטו טעמיי‪.‬‬

‫עמוד ‪8‬‬

עמוד מקור 9

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫רחובות‬
‫מס' תיק‪3/511/2017 :‬‬                                               ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .36‬אין חולק כי הקירות בהם בוצע תיקון האריחים מהווים רכוש משותף‪ .‬התיקונים ברכוש‬
‫המשותף בוצעו כאמור על ידי התובעת כבעלת זכויות בבית המשותף‪.‬‬
‫‪ .37‬הנתבעת אינה חולקת על כך שעליה להשתתף בחלק מעלות התיקון שבוצע‪ ,‬כאשר לטענתה‬
‫יש להפחית מן הסכום אותו דרשה התובעת הן כיוון שהשיפוץ שביצעה התובעת הוא שגרם‬
‫לנפילת האריחים והן כיוון שתיקון בשאר הקירות למעט הקיר המערבי לא היה הכרחי‪.‬‬
‫‪ .38‬הנתבעת מסכימה כי הצבת האריחים עובר לתיקון לא תאמה את התקן נכון למועד התיקון‪.‬‬
‫ראו לעניין זה עדותו של מר שבתאי המומחה מטעם הנתבעת בעמוד ‪ 9‬שורות ‪ 8-17‬לפרוטוקול‬
‫דיון ההוכחות מיום ‪ 18.5.22‬כדלקמן‪:‬‬
‫"ש‪ .‬אתה מאשר את הקביעות של המומחה פורמן לגבי החיפוי החיצוני לא עומד בדרישות‬
‫מפמ"ק ‪.378‬‬
‫ת‪ .‬אני מסכים חלקית‪ .‬המפמ"ק שהוצע‪ ,‬הבניין משנות ה‪ ,80-‬והוא הוצע הרבה שנים‬
‫מאוחר יותר‪ .‬בזמנו‪ ,‬כשבנו את הבניין ועשו את חיפוי האבן עשו הדבקה רטובה‪ .‬היום נדרש‬
‫עיגון פיזי עם דיבלים מיוחדים‪ ,‬או תלייה‪ .‬רק מהנדס מתעסק בתקנים‪.‬‬
‫ש‪ .‬בסעיף ‪ 5‬לחוות דעתך השנייה אתה כותב שהמהנדס מפרט באופן מקצועי את הנדרש‪.‬‬
‫אני מבין שאין לך מחלוקת עם המהנדס‪ .‬זה שינוי של חוות הדעת שלך‪.‬‬
‫ת‪ .‬מה שהוא דורש זה מקצועי ונכון‪ ,‬נכון להיום‪.‬‬
‫ש‪ .‬אתה אמרת לביזאן שהאריחים לא מותקנים כמו שצריך ושיש לבצע חיזוק‪.‬‬
‫ת‪ .‬אמרתי לו שצריך לבצע חיזוק עם דיבלים‪"...‬‬
‫‪ .39‬הנתבעת מנסה לקשור בין השיפוץ שבוצע בנכסה של התובעת על ידי יוחננוף לבין נשירת‬
‫האריחים‪ ,‬דא עקא שהעובדות מלמדות כי נשירת האריחים הייתה קיימת הרבה קודם‪ .‬כך‬
‫בתכנית היתר הבניה שהוגשה ביום ‪ 27.6.2012‬על ידי מר טיזאבי עליה מופיעה חתימתו של‬
‫מר שבתאי קיימת הערה בשרטוטי חזיתות המבנה כי השיפוץ כולל "חידוש הקירות המצופות‬
‫אבן שיש )החלפת אבנים שבורות וחסרות באבן חדשה כדוגמת הקיים" )התוכנית הוגשה‬
‫כמוצג ת‪ 1/‬לתיק מוצגים( מסמך זה מעלה כי תופעת התנתקות האריחים בחזיתות הבית‬
‫המשותף הייתה קיימת עוד בשנת ‪ .2012‬הדברים מקבלים משנה תוקף למקרא מכתבו של‬
‫מהנדס עיריית נס ציונה מיום ‪ 28.6.12‬בו נכתב כי‪" :‬מבדיקה שערכנו בבניין ברחוב ביל"ו ‪-8‬‬

‫עמוד ‪9‬‬

עמוד מקור 10

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫רחובות‬
‫מס' תיק‪3/511/2017 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫אולמי ויטראז אשר בבעלותך נמצא כי נפלו אריחים מחיפוי חוץ מקומה העליונה וליד החלון‬
‫בקומה השניה" )המכתב הוגש כמוצג ת‪ 14/‬לתיק מוצגים(‪ .‬מר טיזאבי אף העיד בחקירתו‬
‫כי‪...":‬לשאלת המפקחת האם כבר ב‪ 2012-‬עלה נושא האריחים‪ ,‬אני משיב כן‪ ,‬ותקנו‬
‫במסגרת ההיתר את מה שהיינו צריכים לתקן" )ראו עמוד ‪ 20‬שורות ‪ 21-23‬לפרוטוקול דיון‬
‫ההוכחות מיום ‪.(18.5.22‬‬
‫‪ .40‬התובעת הציגה תמונה מתאריך ‪ 23.8.2011‬וכן תמונה נוספת משנת ‪ 2015‬בהן נראים אריחים‬
‫מנותקים במוקדים שונים בקירות הבית המשותף )התמונות צורפו כנספח ‪ 4‬וכנספח ‪5‬‬
‫לתצהיר קאופמן(‪.‬‬
‫‪ .41‬עולה אפוא כי תופעת נפילת האריחים החלה מספר שנים לפני השיפוץ והניסיון לקשור בין‬
‫האירועים דינו להידחות‪.‬‬
‫‪ .42‬הנתבעת לא הצליחה להוכיח ולשכנע כי נפילת האריחים נוצרה כתוצאה מהשיפוץ שערכה‬
‫התובעת‪ .‬האריחים הודבקו בעבר בהדבקה רטובה כפי שעולה מחוות הדעת של מר פורמן‬
‫)עמוד ‪ 13‬לחוות הדעת( ושוכנעתי כי הבלאי וההתקנה הבעייתית הם שגרמו לנפילתם‪.‬‬
‫‪ .43‬העבודות שביצעה התובעת באמצעות השוכר מטעמה הגם אם בוצעו בכלי עבודה מסיביים‬
‫לא הן הגורם לנפילת האריחים ויש לדחות טענת הנתבעת בעניין זה‪.‬‬
‫‪ .44‬באשר לטענה לפיה לא היה על התובעת לבצע תיקונים בשאר הקירות מעבר לקיר המערבי‬
‫הרי שגם טענה זו דינה להידחות‪.‬‬
‫‪ .45‬במכתב ששלחה העירייה לנתבעת מיום ‪ 24.3.16‬וצורף לכתב התביעה כנספח ‪ 4‬הדרישה היא‬
‫כי יש לתקן את מלוא הליקויים בבית המשותף‪ .‬אף הנתבעת בעצמה דרשה מהתובעת במכתב‬
‫שנשלח ביום ‪ 9.11.16‬וצורף כנספח ד' לתצהירו של מר טיזאבי כי יש לבצע תיקון האריחים‬
‫בכל המבנה‪ .‬מעבר לכך מעדותו של מר שבתאי עולה כי הוא היה עד לנפילת אריחים בודדים‬
‫בקיר הדרומי ובקיר המזרחי )ראו עמוד ‪ 9‬שורות ‪ 21-23‬לפרוטוקול דיון ההוכחות מיום‬
‫‪ (18.5.22‬גם עדותו מלמדת כי נפילת האריחים התרחשה באזורים נוספים ולא רק בקיר‬
‫המערבי‪.‬‬

‫עמוד ‪10‬‬

עמוד מקור 11

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫רחובות‬
‫מס' תיק‪3/511/2017 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .46‬אני סבורה כי טוב עשתה התובעת שפעלה לתיקון הקירות כולם‪ .‬נפילת האריחים היא תופעה‬
‫שאין להקל בה ראש והיא עלולה לגרום לסכנת חיים הן לבעלי הדירות והן לעוברי אורח ולבאי‬
‫המרכז המסחרי מושא התביעה‪.‬‬
‫‪ .47‬מקובלת עלי בעניין זה עמדתו של המהנדס פורמן לפיה‪" :‬נשירת האריחים בחיפוי חוץ הנה‬
‫תופעה מסוכנת ביותר‪ ,‬אשר עלולה לגרום לנזק לרכוש ופגיעה בנפש‪ ,‬בדרך כלל תופעת‬
‫נשירת אריחים שהודבקו הולכת וגוברת במשך הזמן ולכן כאשר מתגלית התופעה היא‬
‫מצביעה על כשל באופן ביצוע החיפוי וההתייחסות היא כי אין אבן בודדת שנופלת יש אבן‬
‫ראשונה שנופלת" )עמוד ‪ 12‬לחוות הדעת(‪ .‬כך גם במכתב שנשלח מטעם מהנדס העיר מיום‬
‫‪ 26.9.16‬שצורף כנספח ‪ 12‬לכתב התביעה צוין המובן מאליו לפיו תופעת נפילת האריחים‬
‫מהווה סכנת חיים מוחשית‪.‬‬
‫‪ .48‬לכן שעה שהתגלתה תופעה זו בבית המשותף היה צורך לפעול לתיקון המצב הקיים בדחיפות‬
‫על מנת למנוע את הסכנה הנשקפת מנפילת האריחים‪ ,‬זאת קל וחומר כאשר ההתקנה של‬
‫האריחים בבית המשותף היא התקנה שאינה עומדת בתקן המחייב כיום‪ .‬בהתאם לכך מצאתי‬
‫כי אכן עיכוב ביצוע התיקון היה עלול להביא להחמרה ואף לסיכון חיי אדם‪.‬‬
‫‪ .49‬לאור האמור אני קובעת כי על הנתבעת לשאת בחלקה בעלות תיקון האריחים‪.‬‬

‫ד‪ .‬סוף דבר‪:‬‬
‫‪ .50‬דין התביעה להתקבל‪ .‬אני מורה לנתבעת להשיב לתובעת את חלקה בעלות השיפוץ שביצעה‬
‫התובעת בהתאם לשיעור הקבוע בתקנון המוסכם של הבית המשותף בסך ‪ 85,435‬ש"ח‪.‬‬
‫‪ .51‬כן אני מחייבת את הנתבעת בהוצאות משפט לטובת התובעת בסך של ‪ 10,000‬ש"ח‪.‬‬
‫‪ .52‬סכומים אלו ישולמו בתוך ‪ 45‬יום‪ ,‬שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן‬
‫פסק הדין ועד מועד התשלום בפועל‪.‬‬

‫ניתן היום‪ ,23.5.2023 ,‬ג' סיון תשפ"ג‪ ,‬בהעדר הצדדים‪.‬‬

‫_________________________‬
‫ציפי קוינט שילוני‬
‫מפקחת על רישום מקרקעין‬

‫עמוד ‪11‬‬