# תיק 4/28/2022

פסק דין · 2023-02-20 · חולון · אורי שלומאי

עותק זה נוצר אוטומטית מטקסט שחולץ מן המסמך הציבורי. הוא אינו DOCX רשמי ויש לאמת כל ציטוט ומספר עמוד מול ה־PDF.

עמוד מקור 1

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/28/2022 :‬‬                                          ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין‬
‫אורי שלומאי‬

‫נציגות הבית המשותף מרחוב שדרות העצמאות ‪ 32‬בת ים‬       ‫‪1‬‬                           ‫תובעת‬
‫ע"י צבי זילברשטיין ו‪/‬או עמנואל הרשקוביץ‬

‫באמצעות עו"ד שמיר מסיקה כנרת‬
‫שד העצמאות ‪ ,38‬בת ים‬
‫טל'‪ 0524873940:‬פקס‪0777080882:‬‬

‫נגד‬
‫אלוש משה לורן‬     ‫‪1‬‬                          ‫נתבעים‬
‫שד העצמאות ‪ ,32‬בת ים‬
‫טל'‪054-7007107:‬‬

‫אלוש חנה פבריסיה‬     ‫‪2‬‬
‫שד העצמאות ‪ ,32‬בת ים‬
‫טל'‪054-7007107:‬‬

‫זפולסקי סבטלנה‬      ‫‪3‬‬

‫באמצעות עו"ד אלבז גדי‬
‫החרמון ‪ ,1‬נתניה‬
‫טל'‪ 0528245815:‬פקס‪097487610:‬‬

‫בראשי זיוה רונית‬    ‫‪4‬‬
‫שד' העצמאות ‪ 32/11‬בת ים ו‪/‬או הקנה ‪ 8/3‬מעלה אדומים‬
‫טל'‪050-6260480:‬‬

‫סוויסה מאיר‬     ‫‪5‬‬

‫באמצעות עו"ד אלבז גדי‬
‫החרמון ‪ ,1‬נתניה‬
‫טל'‪ 0528245815:‬פקס‪097487610:‬‬

‫פסק דין‬
‫‪ .1‬תביעה כספית לתשלום חובם של הנתבעים לנציגות הבית המשותף עבור שיפוץ הבית‬
‫המשותף ותשלומים שוטפים להחזקתו‪.‬‬

‫עמוד ‪1‬‬

עמוד מקור 2

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/28/2022 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫העובדות הצריכות לענייננו וטענות הצדדים‬
‫‪ .2‬ענייננו בבית המשותף ברחוב העצמאות ‪ 32‬בת ים‪ ,‬הידוע כגוש ‪ 7136‬חלקה ‪( 218‬להלן –‬
‫הבית המשותף)‪ .‬על פי נסח הרישום לבית המשותף ‪ 19‬תתי חלקות רשומות (יוער כי על פי‬
‫הצהרת התובעים לבית ‪ 16‬דירות; ראו סיכומי התובעת בעמ' ‪ 14‬לפרוטוקול)‪ .‬הנתבעים הם‬
‫בעלי דירות בבית המשותף‪ ,‬כמפורט להלן‪ :‬נתבעים ‪ 2-1‬הם בעלי תת חלקה ‪ ;5‬נתבעת ‪3‬‬
‫היא בעלים של תת חלקה ‪ ;6‬ונתבעים ‪ 5-4‬הם הבעלים של תת חלקה ‪.11‬‬
‫‪ .3‬בעקבות עבודות לחיזוק הבית הסמוך לבית המשותף מושא התביעה בחודש ינואר ‪ 2020‬או‬
‫בסמוך לאחריו‪ ,‬נפגעו יסודות הבית המשותף ובעקבות כך‪ ,‬ביום ‪ 13.1.2020‬הוצא צו פינוי‬
‫מאת עיריית בת ים לכל בעלי הדירות בבית המשותף וביום ‪ 14.1.2020‬הוכרז הבית‬
‫המשותף כבית מסוכן‪.‬‬

‫במכתב הממוען לבעלי הדירות בבית המשותף ושנחתם על ידי מהנדס העיר בת ים דאז‪,‬‬
‫יהושע פתאל מיום ‪( 14.1.2020‬להלן ובהתאמה – הודעה על הכרזת מבנה מסוכן ומהנדס‬
‫העיר)‪ ,‬נכתב כלהלן‪:‬‬

‫"א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬הודעה לדיירים על הכרזת מבנה מסוכן‬
‫ודרישה לביצוע עבודות רח' העצמאות ‪ 32‬בת‪-‬ים‬
‫גוש‪ 7136 :‬חלקה‪( 218 :‬להלן‪" :‬הכנס")‬

‫בתוקף סמכותי לפי סעיף ‪(3‬א) לחוק העזר לבת‪-‬ים (מבנים מסוכנים)‪,‬‬
‫התשמ"ד‪( 1984 -‬להלן‪" :‬חוק העזר")‪ ,‬הריני לפנות אליכם‪:‬‬
‫‪ .1‬בעקבות ביקורות שנערכו בנכס ע"י מהנדסים ביום ‪13.1.2020 ,12.1.2020‬‬
‫נמצא כי הנכס שבכותרת הינו מבנה הנמצא בסכנה מידית ליציבותו‬
‫וסכנה לקריסתו בגינם הומלץ להוציא צו פינוי וסגירה מידי למבנה‪ ,‬אשר‬
‫עלולים לסכן את המחזיקים‪ ,‬את הציבור ו‪/‬או את הנכסים הסמוכים‪.‬‬
‫העתק מחוות הדעת מצ"ב מסומן "א" מהווה חלק בלתי נפרד ממכתבי‬
‫זה‪.‬‬
‫‪ .2‬הנכם נדרשים לנקוט בכל הפעולות המיידיות והנוספות הנדרשות לצורך‬
‫שיקום המבנה‪ ,‬וזאת בהתאם להנחיות מהנדס מוסמך ובאחריותו‪ ,‬וזאת‬
‫בתוך ‪ 21‬יום מיום קבלת מכתבי זה‪.‬‬
‫‪ .3‬בהתאם לסעיף ‪ 11‬לחוק העזר‪ ,‬אי היענות לדרישות לביצוע העבודות‬
‫מהווה עבירה פלילית לפי חוק העזר הנ"ל ועשויה לגרור הגשת כתב‬
‫אישום‪.‬‬

‫עמוד ‪2‬‬

עמוד מקור 3

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/28/2022 :‬‬                                           ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .4‬מובהר כי אין במכתבי זה כדי לפטור אתכם מהאחריות המשפטית‪,‬‬
‫הנזיקית או הפלילית החלה עליכם על כל נזק לנפש או לרכוש שיגרם"‪.‬‬

‫כמו כן‪ ,‬למכתב צורפה חוות דעת הנדסית מפורטת עליה אעמוד בהמשך‪.‬‬

‫‪ .4‬יצוין כי בעקבות צו הפינוי וההכרזה על הבית כמבנה מסוכן‪ ,‬דיירי הבית המשותף הוצאו‬
‫מדירתם למשך חודש ימים עד לביצוע עבודות חיזוק דחופות ומיידיות להסרת סכנת‬
‫קריסת הבית המשותף‪ ,‬לרבות חיזוק העמוד הצפון מערבי ששקע בעקבות העבודות בבית‬
‫הסמוך‪ .‬אין מחלוקת כי עבודות החיזוק בקשר להסרת סכנת הקריסה בוצעו על ידי עיריית‬
‫בת ים‪ .‬מנגד‪ ,‬אין גם מחלוקת שנותרו עבודות ביחס להסרת המסוכנות‪.‬‬
‫‪ .5‬כפי הנטען בכתב התביעה‪ ,‬לצורך המשך העבודות להסרת המסוכנות נבחר ועד שיפוץ לבית‬
‫המשותף‪ ,‬שלאחר בחינת מספר הצעות מחיר התקשר עם קבלן לביצוע העבודות‪ ,‬שלדג‪-‬‬
‫אילון שלדג קבלנים בע"מ (להלן – הקבלן)‪ .‬תקציב השיפוץ עמד על סך של ‪ 648,560‬ש"ח‬
‫לפי הפירוט הבא‪ :‬קבלן נבחר – ‪ 544,000‬ש"ח; שכר מהנדס‪/‬מפקח – ‪ 13,600‬ש"ח; הוצאות‬
‫משפטיות וחריגות – ‪ 90,960‬ש"ח‪.‬‬
‫‪ .6‬עוד נטען‪ ,‬כי הליך ההתקשרות וגביית הכספים נעשה בליווי והנחיה של האגודה לתרבות‬
‫הדיור‪ .‬ואכן‪ ,‬לפי הנטען בכתב התביעה כלל בעלי הדירות בבית המשותף שילמו את חלקם‬
‫היחסי בעלויות השיפוץ‪ ,‬מלבד הנתבעים שלא שילמו את חלקם חרף פניות חוזרות ונשנות‬
‫אליהם‪ .‬התוצאה היא שלא ניתן להשלים את השיפוצים וכלל בעלי הדירות חשופים‬
‫לאישום בפלילים או קנסות‪ .‬כמו כן ונוכח מצבו של הבית המשותף קיימת סכנה להתגורר‬
‫בו ובעלי הדירות חשופים גם לאחריות נזיקית‪.‬‬
‫‪ .7‬בנוסף‪ ,‬נטען כי חלק מהנתבעים נמנעים גם מלשלם את חלקם בתחזוקת הבית המשותף‪.‬‬
‫‪ .8‬אשר על כן‪ ,‬בהתאם לאמור בכתב התביעה חובם של הנתבעים נכון למועד כתב התביעה‬
‫הוא כלהלן‪:‬‬
‫(‪ )-‬נתבעים ‪ :2-1‬סך של ‪ 41,945‬ש"ח המורכב מהחוב עבור השיפוץ בהתאם לחלקם בבית‬
‫המשותף בסך ‪ 39,695‬ש"ח וחוב עבור תחזוקת הבית המשותף (חודשים אוקטובר ונובמבר‬
‫‪ 2020‬ושנת ‪ )2021‬בסך של ‪ 2,250‬ש"ח‪.‬‬
‫(‪ )-‬נתבעת ‪ :3‬סך של ‪ 43,316‬ש"ח המורכב מהחוב עבור השיפוץ בהתאם לחלקה בבית‬
‫המשותף בסך ‪ 41,816‬ש"ח וחוב עבור תחזוקת הבית המשותף (חודשים מרץ‪-‬דצמבר ‪2020‬‬
‫ושנת ‪ )2021‬בסך של ‪ 1,500‬ש"ח‪.‬‬
‫(‪ )-‬נתבעים ‪ :5-4‬סך של ‪ 44,543‬ש"ח עבור חובם עבור השיפוץ בהתאם לחלקם בבית‬
‫המשותף‪.‬‬

‫עמוד ‪3‬‬

עמוד מקור 4

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/28/2022 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .9‬נתבעים ‪ 2-1‬לא הגישו כתב הגנה‪ .‬נתבעים ‪ 3‬ו‪ 5-‬הגישו ביום ‪ 27.4.2022‬בקשה שכותרתה‬
‫כך‪" :‬בקשה לדחיית התביעה‪ .‬לחילופין בקשה למחיקת התביעה‪ .‬לחילופי חילופין בקשה‬
‫להעברת ניהול התיק לבית משפט השלום בהתאם לסעיף ‪(79‬א) לחוק בתי המשפט [נוסח‬
‫משולב]‪ ,‬התשמ"ד‪ ."1984-‬בבקשה נטען כי מאחר שהקבלן של הבית הסמוך (להלן –‬
‫בובליל) אחראי לנזקים שנגרמו לבית המשותף יש להפנות את התביעה נגדו ולא נגד‬
‫הנתבעים אשר הם הניזוקים ולא המעוולים‪ .‬משכך‪ ,‬התבקש להורות על דחיית התביעה או‬
‫לחילופין להורות על מחיקת התביעה או להורות על העברת התיק לבית משפט השלום אשר‬
‫ידון בתביעה נגד הקבלן של אתר הבנייה הסמוך האחראי על הנזקים בבית המשותף‪.‬‬
‫‪ .10‬בתגובה נטען כי בסופו של יום מדובר בחוב כספי של הנתבעים כבעלי דירות בבית המשותף‬
‫ועל אף שהכרזת המבנה כמסוכן היא ככל הנראה כתוצאה מהעבודות בבית המשותף‪ ,‬אין‬
‫בכך כדי לפטור את הנתבעים לשלם את חלקם עבור החזקת הבית המשותף ובכלל זה‬
‫העלויות בגין הסרת המסוכנות‪.‬‬
‫‪ .11‬בהחלטתי מיום ‪ 2.5.2022‬קבעתי כי הבקשה תידון במועד הדיון‪ .‬יצוין כי עד עצם היום הזה‬
‫הנתבעים לא טרחו להגיש כתב הגנה‪.‬‬

‫ההליכים הדיוניים בתיק‬
‫‪ .12‬לאחר דחיות שונות התקיים קדם משפט ביום ‪ 27.6.2022‬במסגרתו טענה ב"כ הנציגות כי‬
‫העבודות להסרת המסוכנות מצויות בעיצומן‪ ,‬עיריית בת ים עשתה עבודות לחיזוק עמודים‬
‫והחזירה את הדיירים לגור בבית המשותף אך דרשה מהם להשלים את העבודות לצורך‬
‫הסרת מסוכנות‪ .‬מנגד‪ ,‬נטען מטעם הנתבעים כי ה"ה זילברשטיין והרשקוביץ המייצגים‬
‫לכאורה את נציגות הבית המשותף התקשרו עם קבלן שיפוץ ללא הסמכה של האסיפה‬
‫הכללית וטרם הוגשו הליכים נגד בובליל‪ ,‬שבעטיו הוכרז על המבנה כמבנה מסוכן‪ .‬כמו כן‪,‬‬
‫נטען ע"י הנתבעים כי העבודות שנעשות ע"פ כתב הכמויות כוללות גם עבודות שאינן בליבת‬
‫העבודות שצריכות להיעשות לצורך הסרת המסוכנות של הבית המשותף והתובעת אינה‬
‫יכולה לחייב את הנתבעים בעלויות אלה‪.‬‬
‫‪ .13‬בהחלטתי מיום ‪ 27.6.2022‬קבעתי כי תוך עשרה ימים הנתבעים ייפגשו עם המהנדס‬
‫שלטענת הנציגות חתום על כתב הכמויות על מנת לבחון האם השיפוצים היו מחויבים‬
‫ונכנסו תחת ההגדרה של החזקה תקינה של הבית המשותף בהתאם למתווה שנאמר על ידי‬
‫בדיון‪ .‬כמו כן‪ ,‬הצעתי לצדדים כי במסגרת פסק דין שיינתן ייקבע סד זמנים שיינתן לנציגות‬
‫לצורך קידום תביעה נזיקית נגד בובליל וזאת מבלי להביע עמדה ביחס לתביעה עצמה‬
‫ולסיכויי הצלחתה‪.‬‬
‫‪ .14‬חרף החלטתי‪ ,‬הצדדים לא הגישו הודעה מעדכנת משותפת‪ .‬התובעת עדכנה מיום ‪7.7.2022‬‬
‫כי המהנדס‪ ,‬זהר רצקר (להלן ‪ -‬המהנדס) העביר תגובתו בכתב לפיה ערב התחלת העבודות‬

‫עמוד ‪4‬‬

עמוד מקור 5

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/28/2022 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫היה הבית המשותף במצב תחזוקה מסוכן שהצריך שיפוץ כולל‪ .‬משכך‪ ,‬התובעת שבה‬
‫ועמדה על כך שהנתבעים יסדירו את תשלום חלקם עבור עלויות השיפוץ‪ .‬הנתבעים טענו‬
‫מנגד כי במסגרת הדיון ציינה ב"כ התובעת כי קיים בידה דו"ח מטעם קונסטרוקטור אך‬
‫הוא לא הועבר לעיון הנתבעים‪.‬‬
‫‪ .15‬בהחלטתי מיום ‪ 7.7.2022‬קבעתי כי ההודעות אינן עולות בקנה אחד עם ההסכמה הדיונית‬
‫ועל כן הצדדים יגישו הודעה מעדכנת משותפת‪ .‬חרף האמור לעיל הצדדים לא טרחו להגיש‬
‫הודעה מעדכנת‪ .‬בהחלטתי מיום ‪ 25.7.2022‬קבעתי באופן מפורש שהצדדים עושים דין‬
‫לעצמם "ומדלגים" מעל הוראתי המפורשת ועל כן בהיעדר הודעה כאמור ייקבע דיון‬
‫להוכחות וכן אשקול פסיקת הוצאות לרבות לטובת אוצר המדינה‪.‬‬
‫‪ .16‬משהצדדים לא הגישו הודעה מעדכנת בדבר הפגישה עם המהנדס‪ ,‬קבעתי את התיק לדיון‬
‫הוכחות‪.‬‬
‫‪ .17‬דיון ההוכחות התקיים ביום ‪ .29.1.2023‬מטעם התובעת העידו ה"ה זילברשטיין‬
‫והרשקוביץ אשר הובילו את פרויקט השיפוץ ומטעם הנתבעים העידו הנתבעת ‪ ,2‬נתבע ‪,5‬‬
‫והבן של נתבעת ‪ .3‬על עדויות הצדדים אעמוד להלן במסגרת הדיון‪.‬‬

‫דיון והכרעה‬

‫חובת בעל דירה להשתתף בתחזוקת הבית המשותף ומהי "החזקה תקינה"‬

‫‪ .18‬מקורה של החובה החלה על בעל דירה להשתתף בהוצאות תחזוקת הבית המשותף מצוי‬
‫בסעיף ‪(58‬א) לחוק המקרקעין‪ ,‬כלהלן (ההדגשה הוספה – א"ש)‪:‬‬

‫"(א) בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה‬
‫ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין‬
‫או המקובלים על פי הנוהג‪ ,‬הכל לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח‬
‫הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף‪."...‬‬

‫על אף שהדברים נאמרו אינספור פעמים בפסיקה ובפרט בהחלטותיי‪ ,‬איני פטור מלחזור‬
‫ולהזכיר כי החובה המוטלת על בעל דירה לשלם את הוצאות החזקת הרכוש המשותף מכוח‬
‫סעיף ‪(58‬א) לחוק המקרקעין היא חובה מוחלטת ובלתי תלויה‪ .‬זאת‪ ,‬שכן גביית התשלום‬
‫נעשית לטובת קופה משותפת בה נצברים התשלומים מכל בעלי הדירות בבית‪ ,‬כאשר אי‬
‫תשלום או פיגור במועד התשלום מצד בעל דירה פוגע ברמת התחזוקה של הבית‪ ,‬לעיתים‬
‫עד כדי סכנת קריסה‪ ,‬ולחילופין עלולים יתר בעלי הדירות לשאת בחלקו של מי שאינו‬
‫משלם (ראו‪ ,‬לדוגמה‪ ,‬רע"א ‪ 294/87‬שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה ‪2‬‬

‫עמוד ‪5‬‬

עמוד מקור 6

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/28/2022 :‬‬                                                 ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫ירושלים (‪ ;)28.10.1987‬ע"א (מחוזי ת"א) ‪ 204/79‬שמואל ויזר נ' נציגות הבית המשותף‬
‫רחוב חן ‪ 14‬פתח תקווה (‪.))31.12.1979‬‬

‫‪ .19‬ענייננו מצוי בהגדרת "החזקה תקינה" אשר בהוצאותיה מחויבים להשתתף בעלי הדירות‪,‬‬
‫והיא מצויה בסיפא של סעיף ‪(58‬א) לחוק המקרקעין כלהלן (ההדגשה הוספה – א"ש)‪:‬‬

‫"לענין זה 'החזקה תקינה' – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי‬
‫שהיה בעת גמר הבניה‪ ,‬לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת‬
‫בעלי הדירות"‪.‬‬

‫על מנת להתחקות אחר הרוב הדרוש בהסכמת בעלי הדירות לביצוע עבודות לצורך החזקתו‬
‫התקינה של הבית המשותף עלינו לפנות את מבטנו לסעיף ‪ 12‬לתקנון המצוי שבתוספת‬
‫לחוק המקרקעין‪ ,‬כלהלן‪:‬‬

‫"‪(12‬א) החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות‪.‬‬
‫(ב) החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור‬
‫שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין‪ ,‬התשכ"ט‪ ,1969-‬או בתקנון זה‪ ,‬או‬
‫המשנה את זכויותיו‪ ,‬לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם‬
‫הסכים לה"‪.‬‬

‫‪ .20‬לאורך השנים הפסיקה הרחיבה את הגדרתן של הפעולות להחזקה תקינה בבית המשותף‪,‬‬
‫ונקבע כי מדובר בפעולות שמעבר להכרחיות‪ ,‬גם אם מדובר בפעולות שמשמעותן שיפוץ‬
‫אסתטי של הבית‪ ,‬כל עוד הן מיועדות לשמור על המראה והתפקוד התקין של הבית‬
‫המשותף‪ ,‬בריאותם ובטיחותם של בעלי הדירות והמבקרים בו או של עוברי אורח העוברים‬
‫לידו‪ .‬נקבע כי כל אלה מצריכות הסכמה של רוב רגיל של בעלי הדירות‪.‬‬

‫ברע"א ‪ 7112/93‬צודלר ואח' נ' יוסף ואח'‪ ,‬פ"ד מח(‪ (1994) 560 ,550 )5‬צודלר ואח' נ' יוסף‬
‫ואח'‪ ,‬פ"ד מח(‪ )1994( 560 ,550 )5‬נקבע כך‪:‬‬

‫"בתים שבונים בימינו אינם כבתים שבנו בעבר‪ ,‬והרי החיים אינם עומדים‬
‫על עומדם אלא מתגלגלים הם וזורמים כל העת‪ ...‬הביטוי "להקים את‬
‫הבית מחדש" אינו כובל אותנו בשלשלאות אל מסגרתו המדויקת של‬
‫הבית המקורי‪ -‬אבן תחת אבן‪ ,‬חלון תחת חלון‪ ,‬דלת תחת דלת‪ ...‬השאלה‬
‫איננה אלא שאלה של מידה‪ ,‬על פי רוחו של ההסדר‪ .‬ניתן ללמוד לענייננו‬

‫עמוד ‪6‬‬

עמוד מקור 7

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/28/2022 :‬‬                                                ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫היקש מדרכי פירושו של חוק‪ :‬ומה חוק (בוודאי כך ביטוי מסגרת) תחומיו‬
‫יימלאו תוכן ברוח שינויי הזמן והמקום‪ -‬קליפתו תישאר כשהייתה ותוכו‬
‫יכול שישתנה מעת לעת‪."...‬‬

‫וראו בפסק דינה של השופטת לימור ביבי בעניין דומה בעש"א (מחוזי ת"א) ‪35916-07-‬‬
‫‪ 21‬אהרון לידסקי נ' נציגות הבית המשותף מרח' וילסון ‪ 4‬תל אביב‪ ,‬בפסקה ‪)6.2.2022( 17‬‬
‫(להלן ‪ -‬עניין לידסקי)‪:‬‬

‫"‪ ...‬בהתאמה וכפי שפתחתי וציינתי‪ ,‬הרי ששורשי הכרעתי מצויים בהיקף‬
‫הפרשנות אשר יש ליתן למינוח 'החזקה תקינה'‪ .‬בסעיף עצמו מצא‬
‫המחוקק להבהיר כי החזקה תקינה היא שמירה על מצבו של הרכוש‬
‫המשותף כפי שהיה בגמר הבנייה‪ ,‬לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן‬
‫בהסכמת בעלי הדירות‪ .‬כאמור‪ ,‬טוען המערער כי בגדר כך לא תיכלל‬
‫עבודת שיפוץ במתכונת כפי שהוסכמה במקרה דנן‪ ,‬הואיל ומדובר בעבודת‬
‫שיפוץ מטעמים אסתטיים אשר אינם נדרשים מטעמים בטיחותיים‪.‬‬
‫טענתו זו של המערער אינה עולה לטעמי עם פרשנותו של המינוח וזאת‪,‬‬
‫הן ככל שפרשנות זו תושתת על לשונו של החוק והן ככל שתושתת על‬
‫המדיניות כפי שנקבעה במסגרת הפסיקה בנוגע להיקף תחולתו‪ .‬כך‬
‫וראשית‪ ,‬לשונו של החוק‪ ,‬המדברת על שמירה על המצב של הרכוש‬
‫המשותף כפי שהיה בעת סיום הבנייה‪ ,‬אין בה הגבלת התחזוקה רק‬
‫למפגעים בטיחותיים‪ ,‬ההיפך‪ ,‬מתוך לשונו של הסעיף עולה הכללת כל‬
‫הוצאה שיש בה כדי לשמר את המצב ובכלל זאת גם הוצאות אסתטיות‪.‬‬
‫כך ולשם הדוגמא – ברי כי במסגרת המינוח תיכלל עבודה לצביעת חדר‬
‫המדרגות או לשיקום החזיתות – והכל גם מקום בו מדובר בהוצאה לשם‬
‫שמירת מצבו האסתטי של הבית ותו לא‪ ...‬יטען הטוען – כפי שטען‬
‫המערער – האם יכול הרוב לחייב ולכפות הוצאה גבוהה על המיעוט –‬
‫ולכך אשיב – כי באיזון הנכון‪ ,‬כפי שנקבע במסגרת החוק – 'כן'‪"...‬‬

‫[וראו גם‪ :‬ע"א ‪( 4329/03‬י‪-‬ם) וינברגר נ' נציגות הבית המשותף )‪( (23.3.2004‬י‪-‬ם) וינברגר‬
‫נ' נציגות הבית המשותף (‪ ;)23.3.2004‬ע"א (ת"א) ‪ 2329/03‬פלקון נ' נציגות הבית המשותף‬
‫)‪(1.4.2004‬פלקון נ' נציגות הבית המשותף (‪ ;)1.4.2004‬והחלטת המפקח על רישום‬
‫מקרקעין ארז שטיינברג בתיק (נתניה) ‪ 42/20‬נציגות הבית המשותף מרח' יהושוע בן נון‬
‫‪ ,58‬הרצליה נ' היימן טרסה קורפ (‪( )18.1.2023‬להלן – עניין היימן טרסה קורפ)]‬

‫עמוד ‪7‬‬

עמוד מקור 8

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/28/2022 :‬‬                                          ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫המיושם לענייננו‬

‫‪ .21‬כאמור‪ ,‬הנתבעים לא טרחו להגיש כתב הגנה‪ ,‬אך ככל שירדתי לסוף דעתם בפיהם שלוש‬
‫טענות עיקריות‪ :‬טענה מקדמית‪ ,‬כי יש לתבוע את הקבלן שביצע את העבודות בבית הסמוך‬
‫בעטיין התגלו ליקויים בבית המשותף מושא התביעה; כי חלק מהעבודות שבוצעו‬
‫(ומבוצעות עדיין) אינן נכנסות להגדרת "החזקה תקינה" של הבית המשותף מאחר שלא‬
‫נועדו להסרת ההכרזה על הבית כבית מסוכן; ושההחלטות בוצעו בחוסר סמכות מאחר‬
‫שלא התקבלו כדין במסגרת האסיפה הכללית‪.‬‬

‫להלן אתייחס לטענות הנתבעים כסדרן‪.‬‬

‫טענה מקדמית – הנתבעים אינם אחראים לנזק שנגרם לבית המשותף‬
‫‪ .22‬אפתח בכך כי יש לדחות את טענת הנתבעים כי התביעה אינה צריכה להיות מופנית‬
‫כלפיהם‪ .‬כפי שאף נאמר לנתבעים בדיון – תביעה נזיקית נגד הקבלן שביצע את העבודות‬
‫בשטח הסמוך לבית המשותף בנפרד‪ ,‬והתביעה נגד הנתבעים לפי סעיף ‪ 58‬לחוק המקרקעין‪,‬‬
‫בנפרד – ולא קרב זה אל זה‪ .‬בסמכותה ומחובתה של נציגות הבית המשותף לתבוע את בעלי‬
‫הדירות בבית המשותף אשר אינם משתתפים בתחזוקת הבית המשותף ובמקביל – ככל‬
‫שתוסמך לעשות כן‪ ,‬ניתן שתגיש תביעה נזיקית להשבת ההוצאות‪ .‬ואולם‪ ,‬אין לקבל את‬
‫הטענה כי ניתן "לדלג" מעל בעלי הדירות ולתבוע במישרין את הקבלן‪ ,‬בוודאי בנסיבות‬
‫שנוצרו שחייבו טיפול מהיר ויעיל בבית המשותף לצורך הסרת מסוכנות‪ ,‬כאשר תביעה נגד‬
‫הקבלן ככל שתתגבש ותוגש עלולה להימשך זמן רב ובינתיים מצבו של הבית המשותף עלול‬
‫להתדרדר‪ .‬בהמשך לכך גם יודגש כי בהודעה על הכרזת מבנה מסוכן מיום ‪,14.1.20202‬‬
‫נכתב בסעיף ‪ 3‬כי " אי היענות לדרישות לביצוע העבודות מהווה עבירה פלילית לפי חוק‬
‫העזר הנ"ל ועשויה לגרור הגשת כתב אישום" ובסעיף ‪ 4‬נכתב ‪" :‬מובהר כי אין במכתבי זה‬
‫כדי לפטור אתכם מהאחריות המשפטית‪ ,‬הנזיקית או הפלילית החלה עליכם על כל נזק‬
‫לנפש או לרכוש שיגרם"‪ .‬כך שככל והטיפול בהסרת ההכרזה על מבנה מסוכן היה מתעכב‬
‫היו כלל בעל הדירות חשופים לאחריות משפטית הן פלילית והן נזיקית‪.‬‬

‫הליך קבלת ההחלטות ביחס לעבודות השיפוץ‬
‫‪ .23‬אמנם אכן‪ ,‬השתכנעתי שהליך בחירת הקבלן ואישור העבודות לא נעשו באופן מיטבי‪.‬‬
‫התובעת תולה יהבה בפרוטוקול בחירת ועד מיום ‪( 7.6.2021‬ת‪ )2/‬בו התקבלו החלטות‬

‫עמוד ‪8‬‬

עמוד מקור 9

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/28/2022 :‬‬                                               ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫בעניין פתיחת חשבון בנק והוספת ה"ה זילברשטיין והרשקוביץ כמוטבים בחשבון‪ .‬ואולם‪,‬‬
‫אין בנמצא פרוטוקול החלטה של האסיפה הכללית הנוגעת לשיפוץ עצמו לרבות הצגת‬
‫הצעות מחיר‪ ,‬הצגת מפרט שיפוץ‪ ,‬בחירת קבלן ביצוע וכיו"ב‪ .‬כך גם עולה מעדותו של‬
‫זילברשטיין (עמ' ‪ 3‬לפרוטוקול) כי לא קיים פרוטוקול של האסיפה הכללית המפרט את‬
‫כתב הכמויות או מעלה להצבעה את דבר השיפוץ‪ .‬גם הרשקוביץ נשאל האם יש לו אישור‬
‫מהדיירים לחתום על כתב הכמויות והשיב‪" :‬הכל נעשה באוויר‪ .‬רצו לעשות את השיפוץ‬
‫בבניין כולם ברחו‪( " ...‬עמ' ‪ 8‬שורות ‪ .)20-19‬רוצה לומר – כי ההליך לא היה מיטבי באופן‬
‫קבלת ההחלטות משלא התקבלה החלטה מסודרת לבחירת הקבלן והיקף עבודות‬
‫השיפוצים במסגרת האסיפה הכללית‪.‬‬
‫‪ .24‬לזכותם של ה"ה זילברשטיין והרשקוביץ ייאמר כי ביצעו את עבודתם (בהתנדבות) בהתאם‬
‫להנחיות האגודה לתרבות הדיון והדרכתה (ראו עמ' ‪ 9‬שורה ‪ 27‬לפרוטוקול)‪ .‬גם יצוין‪ ,‬כי‬
‫על פי הפסיקה אין להחיל על נציגות בלתי מקצועית מנגנונים משפטיים סבוכים‬
‫ופורמאליים‪ ,‬אשר אינם תואמים את אופי התנהלותם (ראו‪ ,‬למשל‪ ,‬בעניין לידסקי‪ ,‬בפסקה‬
‫‪ .))16‬ואולם‪ ,‬אין באלה כשלעצמם כדי לרפא את הפגם שנפל באופן קבלת ההחלטות שלא‬
‫באמצעות הסכמה של האסיפה הכללית‪.‬‬
‫‪ .25‬עם זאת‪ ,‬ועל אף הפגמים שנפלו באופן קבלת ההחלטות‪ ,‬העובדה כי האסיפה הכללית‬
‫הסמיכה את ה"ה זילברשטיין והרשקוביץ לפתוח חשבון בנק שייעודו לשיפוץ ולהיות בו‬
‫מוטבים‪ ,‬מניחה מניה וביה את ההנחה כי ניתנה להם הרשות לפעול לצורך קידום עבודות‬
‫השיפוץ‪ .‬בהקשר זה יצוין שלא ניתן להתעלם מכך שזילברשטיין והרשקוביץ לא זכו לשיתוף‬
‫פעולה עם בעלי הדירות לאורך כל הדרך‪ ,‬כפי שעולה מעדותם לעיל‪ .‬ראיה לכך‪ ,‬שאף במהלך‬
‫השיפוץ עצמו כשרצו לעדכן את בעלי הדירות בנוגע לסטטוס של השיפוץ הגיעו רק שלושה‬
‫בעלי דירות לישיבת האסיפה הכללית (עדותו של הרשקוביץ‪ ,‬עמ' ‪ 9‬שורות ‪ .)18-17‬גם‬
‫מעדותו של מר אנדריי זפולסקי‪ ,‬בנה של נתבעת ‪ 3‬עולה כי התקיימו אסיפות דיירים בבית‬
‫המשותף‪ ,‬ולשאלת ב"כ התובעת האם דיברו על השיפוץ ענה "אני לא זוכר" (עמ' ‪ ,11‬שורה‬
‫‪ .)17‬גם נתבע ‪ 5‬העיד כי פנו אליו להשתתף בישיבה של האסיפה הכללית בעניין השיפוץ אך‬
‫לא יכול היה להגיע ובמקומו הופיעה בישיבה גרושתו אשר הודיעה לו כי דיברו על השיפוץ‬
‫"וקבעו עם איזהו קבלן" (עמ' ‪ 13-12‬לפרוטוקול)‪ .‬כלומר‪ ,‬גם אם לא הציגו בפני בעלי‬
‫הדירות מפרט שיפוצים והצעות מחיר לא ניתן לומר שהשיפוץ נחת עליהם בהפתעה‪.‬‬

‫‪ .26‬ואולם‪ ,‬והוא העיקר – גם בהנחה שנפלו פגמים בהליך קבלת ההחלטות‪ ,‬העובדה שאין עליה‬
‫מחלוקת כי מלבד הנתבעים כלל בעלי הדירות בבית המשותף (‪ 13‬דירות מתוך ‪ )16‬נשאו‬
‫בתשלום ההוצאות עבור השיפוץ היא כשלעצמה מאשררת את ההחלטה של בנוגע לעבודות‬
‫השיפוץ בין אם הדיירים אשר ביצעו את התשלום נכחו באסיפה ובין אם לאו (ראה לעניין‬

‫עמוד ‪9‬‬

עמוד מקור 10

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/28/2022 :‬‬                                               ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫זה ע"א (ת"א) ‪ 1356/06‬דן סלע נכסים (‪ )1996‬בע"מ ואח' נ' ניהול בית גבר (‪)99‬‬
‫בע"מ (‪ ;)7.11.2006‬עניין לידסקי‪ ,‬בפסקה ‪ ;16‬עניין היימן טרסה קורפ בפסקה ‪37‬‬
‫והאסמכתאות שם)‪.‬‬

‫האם השיפוץ מושא התביעה מצוי בגדר של "החזקה תקינה"‬
‫‪ .27‬לאחר שקבעתי כי ניתן לרפא את הפגם בהליך קבלת ההחלטות בדבר השיפוץ‪ ,‬אפנה‬
‫לטענות הנתבעים ביחס לצורך בשיפוץ עצמו‪ .‬כפי שהראיתי לעיל‪ ,‬הנציגות אינה צריכה‬
‫להוכיח כי נעשו תיקונים מחויבים לשם הסרת המסוכנות בלבד‪ .‬זאת‪ ,‬במיוחד במקרה‬
‫שלפנינו כאשר הבית המשותף הוא בית ישן‪ ,‬בן למעלה מ‪ 40-‬שנה‪ ,‬שהיה מצוי במצב מסוכן‬
‫בשל הפגיעה ביסודותיו‪ .‬מצב זה חייב גם שיפוץ מאסיבי של הבית ובאופן מיידי‪.‬‬
‫בהקשר זה אפנה לחלקים עיקריים מתוך חוות הדעת של מהנדס העיר בת ים שצורפה‬
‫למכתב ההכרזה על מבנה מסוכן (ההדגשות במקור – א"ש)‪:‬‬

‫‪ .1‬תיאור מצב הבניין‪:‬‬
‫בבדיקה וויזואלית‪ ,‬ניתן להבחין בנזקים הבאים‪:‬‬
‫‪ 1.1‬באתר הבנייה הידוע בעצמאות ‪ 30‬א בוצע קיר דיפון ובצועה חפירה לעומק‬
‫של ‪ 4-5‬מטרים‪.‬‬
‫‪ 1.2‬קיימים מרווחים משמעותיים בין כלונסאות הדיפון והקרקע במקום היא‬
‫חולית‪.‬‬
‫‪ 1.3‬חול גולש אל תוך חלל החפירה באופן שנפערו בורות מסביב לקיר הדיפון‪.‬‬
‫‪.... 1.4‬‬
‫‪ 1.5‬חזית צפון מערבית‪ :‬עמוד צפוני מערבי במבנה ברח' עצמאות ‪ ,32‬אשר‬
‫ממוקם סמוך לקו כלונסאות הדיפון‪ .‬קיים במקום כיס אוויר משמעותי‬
‫המגדיל את הסכנה המיידית ליציבות המבנה וקיים חשש מידי לשקיעת‬
‫המבנה וקריסתו בפינה הצפון מערבית‪.‬‬
‫‪ 1.6‬כל נזק אחר שנמצא במגרש עליו מוצב המבנה נדרש לשקם ולתקן‪.‬‬
‫‪ 1.7‬לא ניתן לקבוע את עומק הכלונסאות‪ .‬יש צורך בבדיקת מהנדס‬
‫קונסטרוקצית של תוכנית מהנדס הביסוס‪ .‬ניתן לראות שלא יצקו את‬
‫הכלונסאות לגובה המתאים והחלק העליון בגובה של כ‪ 1-‬מטר אינו נתמך‬
‫בכלל‪.‬‬
‫‪ 1.8‬קיימים מרווחים בין הכלונסאות‪ ,‬לרבות העדר כלונסאות ואי‪ -‬רציפות‬
‫בתמיכה‪.‬‬
‫‪ 1.9‬יש צורך בבדיקת איכות הבטון והיציקה‪ ,‬כפי שנראה בביקור האיכות‬
‫נמוכה ויש צורך בלקיחת גלילים וביצוע בדיקות‪.‬‬

‫עמוד ‪10‬‬

עמוד מקור 11

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/28/2022 :‬‬                                                ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪...‬‬

‫‪ .9‬בנוסף לפעולות המיידיות יש לנקוט את הפעולות הנוספות הבאות‪:‬‬

‫‪ 9.1‬המבנה הידוע כעצמאות ‪ 32‬מהווה סכנה לנפש ולרכוש‪ ,‬ומוכרז בזאת‬
‫כמבנה מסוכן‪ ,‬על כל המשמעויות הנגזרות מהכרזה זו מבחינת אופן‬
‫והמשך השימוש במבנה‪ ,‬כאשר ההכרזה חלה על הבניין בכללותו‪.‬‬
‫מומלץ‪ ,‬בשלב זה לגדר את אתר הבנייה בשלמותו ולמנוע גישה אליו מצד‬
‫הציבור‪.‬‬
‫‪ 9.1.1‬מומלץ לפנות את הדיירים מהמבנה בשד' העצמאות ‪ 32‬לאלתר‬
‫לגדר ולסגור את המבנה לציבור מחשש ליציבותו של המבנה ולסכנה‬
‫מידית לקריסתו‪.‬‬

‫‪ .10‬תיקון ושיפור כל נזק הנמצא במגרש‪.‬‬
‫‪ .11‬יש למנות מהנדס קונסטרוקטור באופן מידי על ידי דיירי הבניין‬
‫לצורך קביעת אופן תיקון ושיפור המבנה בהתאם לממצאים הנתונים‬
‫בבדיקה זו ובהתאם לבדיקות נוספות שיבצע המהנדס במבנה ויערוך‬
‫תוכניות מתאימות לשיקום ותיקון המבנה‪.‬‬
‫‪ .12‬על מהנדס המבנים שימונה על ידי דיירי הבניין‪ ,‬לערוך בדיקות‬
‫הנדסיות לכל הבניין באופן מידי לפי הצורך שימצא לנכון ולפי כל תלונות‬
‫דיירי הבניין כאשר קביעת או פן תיקון ושיקום המבנה על ידי המהנדס‬
‫ועריכת תוכניות מתאימות‪ ,‬יהיה לאחר השלמת כל הבדיקות ההנדסיות‬
‫הנדרשות‪ .‬זאת כאשר יש להבטיח שהתיקונים יחזיקו לאורך שנים‬
‫בהתאם לכל הדרישות הנתונות בתקנים הישראליים הרלוונטיים‬
‫ובמפרטים הטכניים המיוחדים‪.‬‬
‫‪... .13‬‬
‫‪ .14‬עבודות שיקום ותיקון הבניין יבוצעו באופן מידי עפ"י תוכניות‬
‫המהנדס שימונה מטעם הדיירים בפיקוחו ובאחריותו המלאה‪.‬‬
‫‪ .15‬לאחר ביצוע עבודות תיקון ושיקום הבניין‪ ,‬יש לקבל את אישור‬
‫מהנדס המבנים שמונה מטעם הדיירים כי בדק את הבניין‪ ,‬ושעבודות‬
‫השיקום והתיקון בוצעו בהתאם לתוכניותיו‪ ,‬להוראותיו‪ ,‬לשביעות רצונו‪,‬‬
‫ולהגיש את אישורו החתום לעירייה‪.‬‬
‫‪"...‬‬

‫עמוד ‪11‬‬

עמוד מקור 12

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/28/2022 :‬‬                                               ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .28‬לטעמי‪ ,‬האמור בחוות הדעת מדבר בעד עצמו‪ .‬מדובר היה בבית משותף שהיה בסכנה של‬
‫ממש‪ ,‬והצריך תיקונים נרחבים לצורך שיקומו‪ .‬כמו כן‪ ,‬בקריאה זהירה של חוות הדעת‬
‫ניתן להיווכח כי זו לא התיימרה לפרט את מכלול התיקונים הנצרכים על מנת לשקם את‬
‫הבית‪ ,‬במיוחד על רקע העובדה שחוות הדעת ניתנה בסמוך לאחר המפגע שגרם לקריסת‬
‫העמוד בבית המשותף‪ ,‬ולא ניתן היה לדעת מה גודל הנזק בזמן אמת‪ .‬כך‪ ,‬למשל בסעיף ‪11‬‬
‫לחוות הדעת נקבע כי יש למנות מהנדס קונסטרוקטור על ידי דיירי הבניין "לצורך קביעת‬
‫אופן תיקון ושיפור המבנה בהתאם לממצאים הנתונים בבדיקה זו ובהתאם לבדיקות‬
‫נוספות שיבצע המהנדס במבנה ויערוך תוכניות מתאימות לשיקום ותיקון המבנה"‪ .‬דהיינו‪,‬‬
‫צפויות היו להיות בדיקות נוספות שבסופו של יום אף הובילו לתיקונים נוספים‪.‬‬
‫‪ .29‬ואכן‪ ,‬בעלי הדירות בבית המשותף מינו את אינג' זוהר רצקר על מנת שילווה את העבודות‬
‫בבית המשותף‪ ,‬והוא אשר לפי הצהרתם קבע את כתב הכמויות והיקף השיפוץ בהתאם‬
‫לחוות הדעת של מהנדס העיר (ראו סעיף ‪ 9‬לתצהיר הרשקוביץ; עמ' ‪ 4-3‬לפרוטוקול הדיון‬
‫מיום ‪.)27.6.2022‬‬
‫‪ .30‬אלא‪ ,‬שלטענת הנתבעים רכיבים רבים מכתב הכמויות אינם היו נצרכים לצורך הסרת‬
‫המסוכנות‪ ,‬ושהתובעים לא עמדו בנטל להראות אלו רכיבים מתוך כתב הכמויות נכנסים‬
‫להגדרה של "החזקה תקינה"‪ ,‬בבחינת המוציא מחברו עליו הראיה‪ .‬בהקשר זה יצוין כי‬
‫בעניין היימן טרסה קורפ שניתן לא מכבר‪ ,‬נקבע כי בשים לב לחובתו המוחלטת של בעל‬
‫הדירה בהתאם לסעיף ‪ 58‬לחוק המקרקעין לשלם את חלקו עבור החזקת הבית המשותף‬
‫וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף‪ ,‬מי שטוען כי העבודות שבוצעו בבניין הן בגדר‬
‫השבחה ולא החזקה תקינה עליו הנטל להוכיח זאת (שם‪ ,‬בפסקה ‪ ;24‬ראו גם החלטתו של‬
‫המפקח מאיר פורת בתיק ‪ 652/21‬נציגות הבית המשותף ברחוב גדרה ‪ 4‬פ"ת נ' אזולאי‪,‬‬
‫בפסקה ‪ )30.1.2023( 42‬שם צוטט בהסכמה האמור בעניין היימן טרסה קורפ; והשוו לרע"א‬
‫‪ 296/11‬נג'אר נ' עליאן‪ ,‬פסקה ‪ 7‬לפסק דינו של השופט הנדל ופסק דינו של השופט עמית‬
‫(‪.))23.2.2012‬‬
‫‪ .31‬כשלעצמי‪ ,‬הייתי מותיר את שאלת נטל ההוכחה בהקשר זה בצריך עיון‪ .‬זאת‪ ,‬שכן בענייננו‬
‫יש לדחות את טענות הנתבעים בהקשר זה גם לגופן‪ .‬עיון בחוות דעת מהנדס העיר אל מול‬
‫כתב הכמויות שצורף לכתב התביעה ולתיק מוצגי התובעת מעלה כי קיימת חפיפה של ממש‬
‫בין הרכיבים‪ .‬כך‪ ,‬מרבית העלויות הן ביחס לשיקום וביטון החזיתות‪ ,‬עיבוי העמודים‬
‫וקונסטרוקציות תמיכה‪ .‬ודוק – לא נעלמה מעיני טענת הנתבעים כי כתב הכמויות נחתם‬
‫על ידי מהנדס שאינו קונסטרוקטור‪ ,‬בניגוד לדרישת מהנדס העיר – אך סבורני כי לעניין‬
‫כתב הכמויות אין נפקא מינה בעניין סוג הכשרתו הספציפי של המהנדס‪ ,‬אלא לצורך הסרת‬
‫המסוכנות אם בכלל‪ ,‬ודי היה לכך בשעתו‪.‬‬
‫‪ .32‬אמנם‪ ,‬במסגרת אותם רכיבים המצוינים בכתב הכמויות גם נכנסו עבודות נוספות כגון‬
‫צביעה (שליכט צבעוני)‪ ,‬איטום היקף החלונות וסלילה מחדש של שטח החניות‪ .‬לאור‬

‫עמוד ‪12‬‬

עמוד מקור 13

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/28/2022 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫האמור לעיל‪ ,‬איני סבור כי מדובר בעבודות שאינן נכנסות תחת הגדרת "אחזקה תקינה"‬
‫שבחוק‪ .‬זאת‪ ,‬מאחר שמדובר בעבודות אינהרנטיות לתחזוקה תקינה של הבית המשותף‪,‬‬
‫שכאמור הוא בית ישן שאין מחלוקת כי הצריך שיפוץ‪ ,‬לא כל שכן על רקע הפגיעה‬
‫המשמעותית שאירעה בעקבות העבודות בבית הסמוך שהובילה לפינוי הדיירים למשך‬
‫חודש שלם‪.‬‬
‫‪ .33‬מעבר לכך‪ ,‬השתכנעתי מסיכומי התובעת שהסתמכו בין היתר גם על עדויותיהם של‬
‫הרשקוביץ וזילברשטיין כי מרבית הרכיבים "הנוספים"‪ ,‬דהיינו שמעבר להסרת מסוכנות‬
‫הבית‪ ,‬מהווים חלק אינטגרלי מהעבודות‪ ,‬כמעין "תגובת שרשרת" לעבודות‪ .‬כך‪ ,‬למשל‪,‬‬
‫תיקון האספלט בשטח החניות נצרך בשל הליקויים הרבים באזור שנבעו‪ ,‬בין היתר‪ ,‬גם‬
‫מהעבודות בשטח הבית הסמוך (ראו עמ' ‪ 9‬לפרוטוקול שורות ‪ ;)42-41‬תיקון הסדקים‬
‫מתחייב גם כן כתוצאה משקיעת העמודים ומשכך גם אין מנוס מאיטום וצביעה חוזרת של‬
‫החזית וכיו"ב‪ .‬מנגד‪ ,‬תיקונים אחרים שתוכננו והיו מעבר לתקציב לא נעשו בסופו של יום‬
‫(כמו למשל החלפת הדלת – ראו עדותה של הנתבעת ‪ ,2‬עמ' ‪ 13‬לפרוטוקול שורות ‪.)37-35‬‬
‫‪ .34‬מנגד‪ ,‬לא השתכנעתי מעדויותיהם של הנתבעים בקשר לעבודות שהיו צריכות להיעשות‬
‫במסגרת עבודת החיזוק של הבית ואלה שנעשו בפועל‪ .‬כאמור‪ ,‬לטענת הנתבעים כלל לא‬
‫היה צורך בכל השיפוץ שנעשה לצורך הסרת המסוכנות‪ .‬כך‪ ,‬למשל‪ ,‬טען בנה של נתבעת ‪3‬‬
‫כי כל העמודים של הבית המשותף היו תקינים מלבד עמוד אחד שתוקן על ידי העירייה‬
‫(עמ' ‪ 10‬לפרוטוקול שורות ‪ ;45-44‬עמ' ‪ 11‬שורה ‪ ,)46‬גם נתבע ‪ 5‬הביע עמדה כי יכול היה‬
‫להשיג קבלן בחצי מחיר (עמ' ‪ 13‬לפרוטוקול‪ ,‬שורות ‪.)4-3‬‬
‫‪ .35‬ואולם‪ ,‬אין מחלוקת כי נתבע ‪ 5‬אינו מתגורר בבית המשותף במשך שנים‪ ,‬לפי הצהרתו גם‬
‫לא טרח לבקר בבית בסמוך לפני קבלת ההחלטות בעניין השיפוץ ואף לא היה מעורב בזמן‬
‫אמת בפרטי השיפוץ ואף לא טרח להגיע לישיבה שהתקיימה בנושא (עמ' ‪ 12‬לפרוטוקול‪,‬‬
‫שורות ‪ .)50-47‬כך גם בנה של הנתבעת ‪ 3‬אשר העיד מטעם הנתבעים‪ ,‬הצהיר כי הוא לפעמים‬
‫מתגורר בדירה של אמו ולפעמים לא (עמ' ‪ 10‬שורה ‪ 13‬לפרוטוקול)‪ ,‬וגם מעדותו לא‬
‫השתכנעתי כי בזמן אמת היה מצוי בפרטי השיפוץ וזאת על אף שלטענתו יש לו ניסיון‬
‫בתחום‪ .‬מכאן‪ ,‬שטענות הנתבעים נטענו בעלמא‪ ,‬ואין בהן משקל של ממש נגד טענות‬
‫הנציגות בנוגע לנחיצות העבודות לצורך החזקה התקינה של הבית‪.‬‬
‫‪ .36‬יתר על כן‪ ,‬בסופו של יום מתצהירי הנתבעים ‪ 3‬ו‪ 5-‬ומעדויותיהם וכן מעדותה של נתבעת ‪2‬‬
‫עולה כי הסיבה העיקרית לכך שהם אינם משלמים לנציגות היא העדר יכולת כלכלית (ראו‬
‫סעיף ‪ 6‬לתצהירי הנתבעים; עדותה של נתבעת ‪ 2‬בעמ' ‪ 13‬לפרוטוקול)‪ .‬בכל הכבוד‬
‫והאמפתיה למצבם של הנתבעים‪ ,‬אין בטענות אלה כדי לפטור אותם מתשלום על פי חוק‬
‫הנובע מהיותם בעלי דירות בבית המשותף‪.‬‬

‫עמוד ‪13‬‬

עמוד מקור 14

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/28/2022 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .37‬אשר על כן ולאור האמור‪ ,‬אני סבור שאין לקבל את טענות הנתבעים ביחס לרכיבי השיפוץ‪,‬‬
‫משהוכ ח בפניי כי אלה נכנסים תחת הגדרת "החזקה תקינה" האמורה בחוק ובהתאם‬
‫לפרשנות הפסיקה להגדרה זו‪.‬‬

‫חובם של הנתבעים עבור תחזוקה שוטפת ("דמי ועד")‬

‫‪ .38‬במסגרת כתב התביעה נטען שהנתבעים ‪ 3-1‬לא שילמו את חובם עבור החזקה שוטפת של‬
‫הבית המשותף כמפורט להלן‪:‬‬
‫(‪ )-‬נתבעים ‪ :2-1‬חודשים אוקטובר ונובמבר ‪ 2020‬ושנת ‪ 2021‬בסך של ‪ 2,250‬ש"ח‪.‬‬
‫(‪ )-‬נתבעת ‪ :3‬חודשים מרץ‪-‬דצמבר ‪ 2020‬ושנת ‪ 2021‬בסך של ‪ 1,500‬ש"ח‪.‬‬
‫‪ .39‬ב"כ הנתבעת ‪ 3‬הצהיר בסיכומיו (עמ' ‪ 15‬לפרוטוקול שורה ‪ )34‬כי מרשתו תשלם את חובה‬
‫השוטף‪ ,‬עם זאת נטען כי לא קיים חוב נכון להיום‪ .‬בהתאם להודעה מעדכנת מטעם‬
‫התובעת‪ ,‬החוב של נתבעים ‪ 2-1‬נשאר כפי שהוא ואף הצטברו חובות נוספים מיום הגשת‬
‫כתב התביעה‪ .‬בקשר לנתבעת ‪ 3‬נטען כי נותר חוב עבור שנת ‪ 2023‬וכך גם לגבי נתבעים ‪5-‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪ .40‬נוכח האמור ומכוח סמכותי לפי סעיף ‪(58‬א) לחוק המקרקעין ובהתאם לע"א (מחוזי ב"ש)‬
‫‪ 1133/03‬קבלו נ' נציגות הבית המשותף סלבי זכריה (נבו‪ )17.5.2004 ,‬אני מחייב את‬
‫הנתבעים ‪ 2-1‬לשלם לתובעת את חובם עבור ההחזקה השוטפת של הבית המשותף‪ ,‬מעבר‬
‫לחוב עבור השיפוץ עד היום בסך כולל של ‪ 4,350‬ש"ח (עד לחודש פברואר ‪ 2023‬כולל)‪ .‬ביחס‬
‫לנתבעים ‪ ,5-3‬מאחר שחובם עד סוף שנת ‪ 2022‬שולם לא ראיתי לנכון לחייבם ברכיב זה‬
‫מעבר לאמור בכתב התביעה‪.‬‬

‫סיכום והוצאות ההליך‬

‫‪ .41‬מכל הנימוקים האמורים לעיל מצאתי כי דין התביעה להתקבל במלואה‪ ,‬ועל הנתבעים‬
‫לשלם את חובם עבור שיפוץ הבית המשותף (והוצאות שוטפות עבור נתבעים ‪ )2-1‬כלהלן‪:‬‬
‫(‪ )-‬נתבעים ‪ 2-1‬ביחד ולחוד‪ :‬סך של ‪ 44,045‬ש"ח המורכב מהחוב עבור השיפוץ בהתאם‬
‫לחלקם בבית המשותף בסך ‪ 39,695‬ש"ח וחוב עבור תחזוקת הבית המשותף (עד פברואר‬
‫‪ ))2023‬בסך של ‪ 4,350‬ש"ח‪.‬‬
‫(‪ )-‬נתבעת ‪ :3‬סך של ‪ 41,816‬ש"ח עבור השיפוץ בהתאם לחלקה בבית המשותף‪..‬‬
‫(‪ )-‬נתבעים ‪ 5-4‬ביחד ולחוד‪ :‬סך של ‪ 44,543‬ש"ח עבור חובם עבור השיפוץ בהתאם לחלקם‬
‫בבית המשותף‪.‬‬
‫‪ .42‬סכומים אלו ישולמו לתובעת תוך ‪ 30‬יום מהיום‪.‬‬
‫‪ .43‬באשר להוצאות ההליך‪ :‬תקנה ‪ 152‬לתקנות סדר הדין האזרחי‪ ,‬התשע"ט‪ 2018-‬קובעת כך‪:‬‬

‫עמוד ‪14‬‬

עמוד מקור 15

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/28/2022 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫"בתום הדיון יפסוק בית המשפט הוצאות סבירות והוגנות‪ ,‬זולת אם‬
‫מצא שקיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות כאמור"‪.‬‬
‫תכלית פסיקת ההוצאות כאמור בתקנה ‪(151‬א) לתקנות היא "לשפות את בעל הדין שכנגד‬
‫על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו‪ ,‬במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי‬
‫הדין"‪ ,‬כאשר בסעיף ‪(151‬ב) לתקנות נקבע כי במסגרת פסיקת ההוצאות יש לבטא‬
‫את "האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות‪ ,‬הגנה על זכות הקניין של הפרט‬
‫ושמירה על שוויון בין בעלי הדין"‪.‬‬
‫‪ .44‬בענייננו‪ ,‬התביעה התקבלה במלואה והנציגות זכאית‪ ,‬על פניו‪ ,‬למלוא הוצאותיה‪ .‬עם זאת‪,‬‬
‫בהינתן כי הליך הוצאתו לפועל של פרויקט השיפוץ לא היה מיטבי‪ ,‬כפי שהוסבר לעיל‪,‬‬
‫ובהינתן כי בניגוד להמלצתי התובעת לא טרחה להפגיש בין המהנדס לנתבעים על מנת לדון‬
‫ברכיבי כתב הכמויות וכן לא טרחה להזמינו לעדות בהקשר זה‪ ,‬סברתי כי כל צד יישא‬
‫בהוצאותיו‪.‬‬

‫ניתן היום כ"ט שבט‪ ,‬תשפ"ג (‪ 20‬בפברואר‪ )2023 ,‬בהעדר הצדדים‪ .‬עותק יומצא‪.‬‬

‫עמוד ‪15‬‬