# תיק 05/1727/2021

פסק דין · 2023-01-29 · תל אביב · אושרת ארפי מוראי

עותק זה נוצר אוטומטית מטקסט שחולץ מן המסמך הציבורי. הוא אינו DOCX רשמי ויש לאמת כל ציטוט ומספר עמוד מול ה־PDF.

עמוד מקור 1

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/1727/2021 :‬‬                                                    ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫ל פני כבוד ה מפקחת ה בכירה על רישום מקרקעין‬
‫אושרת ארפי מוראי‬

‫עובד בנימין‬     ‫‪.1‬‬                       ‫ה תובעים ‪:‬‬
‫עובד אורית‬     ‫‪.2‬‬
‫שבתאי סוניה‬      ‫‪.3‬‬
‫גבאי מלכה עליזה‬        ‫‪.4‬‬
‫פרבר גאולה‬      ‫‪.5‬‬
‫בן עובדיה אייל‬      ‫‪.6‬‬
‫לוי אביתר‬    ‫‪.7‬‬
‫מזרחי דן‬    ‫‪.8‬‬
‫מזרחי כרמלה‬       ‫‪.9‬‬
‫לב ארי יעקב‬    ‫‪.10‬‬
‫הקש משה‬     ‫‪.11‬‬
‫שילון הקש ליאת‬      ‫‪.12‬‬
‫כץ יוכבד‬   ‫‪.13‬‬
‫כץ נחמן‬   ‫‪.14‬‬
‫נשר ישעיהו‬    ‫‪.15‬‬
‫סובעי קמר‬    ‫‪.16‬‬
‫סנפירי בארי‬    ‫‪.17‬‬
‫סנפירי מרים ( מרי )‬    ‫‪.18‬‬
‫אורן חיה עדיה‬     ‫‪.19‬‬
‫אור מושה‬    ‫‪.20‬‬
‫שגיא מרדכי שמואל‬        ‫‪.21‬‬
‫יעקובוביץ אריה‬     ‫‪.22‬‬
‫מילר אורנה‬    ‫‪.23‬‬
‫כספי דוד‬   ‫‪.24‬‬
‫הררי ניסים‬   ‫‪.25‬‬
‫יצחק הררי נומי‬     ‫‪.26‬‬
‫קורני עמיחי‬    ‫‪.27‬‬
‫פולק סימה שולמית‬        ‫‪.28‬‬
‫פולק משה‬     ‫‪.29‬‬
‫ליאני שאול‬    ‫‪.30‬‬
‫ליאני מוריה פנינה‬      ‫‪.31‬‬
‫חריק מיכאל‬     ‫‪.32‬‬
‫חריק מרים‬    ‫‪.33‬‬

‫‪1‬‬

עמוד מקור 2

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/1727/2021 :‬‬                                                     ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫עלו נעמה‬     ‫‪.34‬‬
‫אלון רועי‬    ‫‪.35‬‬
‫בן ‪ -‬מלך אלון נועם‬   ‫‪.36‬‬
‫גר אנדרי‬    ‫‪.37‬‬
‫בורשטיין ישראלה‬      ‫‪.38‬‬
‫באמצעות ב"כ‪ :‬עו"ד בן ‪ -‬זקן איל‬
‫מנחם בגין ‪ ,12‬רמת גן‬
‫טל'‪ 0526615544 :‬פקס‪036132962 :‬‬

‫נגד‬
‫מל טוני‬       ‫‪.1‬‬                       ‫ה נתבעים ‪:‬‬
‫דרך השלום ‪ ,92‬תל אביב ‪ -‬יפו‬

‫עלו משה ‪ -‬נמחק (פס"ד מיום ‪)24.4.2022‬‬         ‫‪.2‬‬

‫פסק דין‬
‫הנתבע ‪1‬‬
‫תביעה למתן צו המאשר ביצוע עבודות מסוג הריסה ובניה ברכוש משותף בבית‬              ‫‪.1‬‬
‫משותף על פי תמ"א ‪( 38‬תכנית מיתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות‬
‫אדמה)‪ ,‬בהתאם להוראת סעיף ‪5‬א לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני‬
‫רעידות אדמה)‪ ,‬תשס"ח ‪( 2008 -‬להלן ‪" -‬חוק החיזוק" )‪.‬‬

‫העובדות הצריכות לעניין וההליך‬

‫עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב דרך השלום ‪ 92‬בתל אביב יפו‪ ,‬הרשום‬              ‫‪.2‬‬
‫בפנקס הבתים המשותפים חלקה ‪ 115‬בגוש ‪( 6164‬להלן ‪ " -‬הבית המשותף " ) ‪ .‬הבית‬
‫המשותף מורכב ממבנה אחד בן ‪ 4‬קומות וכולל ‪ 28‬דירות‪.‬‬

‫התובעים הם בעלים של דירות בבית המשותף (להלן ‪" -‬התובעים" )‪.‬‬          ‫‪.3‬‬

‫‪2‬‬

עמוד מקור 3

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/1727/2021 :‬‬                                                    ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫הנתבע ‪ ,1‬מל טוני (להלן ‪ " -‬הנתבע " ) ‪ ,‬הוא בעלים של דירה בבית המשותף‪,‬‬            ‫‪.4‬‬
‫הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה ‪.25‬‬

‫ביום ‪ 12.2.2020‬התקשרו התובעים עם חברת שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ (ח‪.‬צ‪.‬‬              ‫‪.5‬‬
‫‪ ) 520021171‬וחברת התחדשות אורבנית ייזום ונדל"ן בע"מ (ח‪.‬פ‪,)513746016 .‬‬
‫בהסכם לביצוע פרויקט תמ"א ‪ 38‬מסוג הריסה ובניה בבית המשותף בתמורה‬
‫לזכויות בנייה על פי תמ"א ‪ ,38‬אשר צורף נספח ‪ 1‬לכתב התביע ה (להלן ‪-‬‬
‫" ההסכם " ) ‪ .‬חלף הבניין הקיים שייהרס ייבנו שני בניינים חדשים‪ ,‬בהצטרף לבניינים‬
‫בדרך השלום ‪ 94‬ו ‪ 96 -‬בתל אביב‪ ,‬אשר יהרסו אף הם ותחתם ייבנו ארבעה בניינים‬
‫חדשים‪ ,‬אשר יהוו כולם פרויקט אחד‪ ,‬הכולל מערכות משותפות וחניון משותף‪.‬‬

‫בכתב התביעה עתרו התובעים לאישור ביצוע פרויקט תמ"א ‪ 38‬בבית המשותף‬                 ‫‪.6‬‬
‫בהתאם להסכם‪ ,‬משהנתבע לא נתן הסכמתו לביצוע הפרויקט כאמור‪.‬‬

‫הנתבע הגיש כתב הגנה ביום ‪ , 16.1.2022‬במסגרתו שטח טעמי סירובו לביצוע‬              ‫‪.7‬‬
‫הפרויקט בהתאם להסכם‪ ,‬הכוללים הטעמים הבאים‪ :‬ביצוע עבירה פלילית על ידי‬
‫לשכת רישום מקרקעין בתל אביב י פו‪ ,‬בנותנה מידע פרטי של אזרחים לגוף פרטי‬
‫ללא הסכמתם‪ ,‬וברשמה הערת אזהרה על סמך הסכם שערורייתי ובלתי חוקי;‬
‫הימצא בא כוח הדיירים‪ ,‬עורך הדין ליאור גלזר‪ ,‬בניגוד עניינים חמור והחתמת‬
‫בעלי הדירות בבית המשותף על ההסכם שלא כדין; העדר פרטי זהות הקבלן שיבצע‬
‫הפרויקט; ה עדר תכנית בניין עיר מאושרת; העדר בהירות באשר לתמורה הניתנת‬
‫לבעלי הדירות בהתאם להסכם; העדר בנק מלווה ובטוחות; משיש בחתימה על‬
‫החוזה כדי להוות "סכנה רבה עם לקיחת סיכונים רבים ‪ ...‬לקחת הימור מאוד‬
‫גבוה"‪ .‬עוד כלשון הנתבע בכתב ההגנה‪" ,‬אני על גופתי המתה לא יאפשר ל אף אחד‬
‫להכריח אותי להמר על הדירה שלי שבה אני גר"‪ .‬לצד זאת‪ ,‬טען הנתבע בכתב‬
‫ההגנה‪ ,‬כלשונו‪" ,‬הצהרה‪ ,‬אני מל טוני‪ ,‬מצהיר בזאת שאני לא נגד פרויקט תמ"א‬
‫‪ . 38‬אני בעד שהפרויקט יעשה באופן חוקי בלבד‪ ,‬כאשר הפרויקט מתנהל באופן‬
‫בלתי חוקי כפי שזה קורה בפרויקט הנוכחי‪ ,‬אני נגד באופן נחרץ"‪.‬‬

‫‪3‬‬

עמוד מקור 4

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/1727/2021 :‬‬                                                 ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫בכתב תשובה לכתב ההגנה‪ ,‬הכחישו התובעים מלוא טענות הנתבע‪ ,‬בהדגישם‬                ‫‪.8‬‬
‫התמורות הניתנות לכל בעלי הדירות בהתאם להסכם‪ ,‬היות הפרויקט בהתבסס על‬
‫תכנית בניין עיר מאושרת כמו גם היתר בתנאים שניתן על ידי מוסדות התכנון‬
‫לביצוע הפרויקט בבית המשותף‪ .‬בתוך כך‪ ,‬ט ענו התובעים להעדר שיתוף פעולה‬
‫מוחלט מטעם הנתבע במסגרת קידום ביצוע פרויקט תמ"א ‪ 38‬בבית המשותף‪ ,‬תוך‬
‫סירובו העקבי שלא לאפשר ביצועו‪ .‬הפרויקט מושא הבית המשותף מנוהל ומקודם‬
‫על ידי חברות יזמיות רציניות ומבוססות‪ ,‬אשר קידמו מזה מספר שנים הפרויקט‬
‫בבית המשותף במקצועי ות רבה לטובת בעלי הדירות כולם‪ .‬עוד כנטען בכתב‬
‫התשובה‪ ,‬הבית המשותף הוכרז 'מבנה מסוכן' על ידי עיריית תל אביב יפו‪ ,‬ללמד‬
‫הנחיצות וההכרח בביצוע פרויקט תמ"א ‪ 38‬מסוג הריסה ובניה בבית המשותף‪.‬‬

‫ביום ‪ 11.4.2022‬התקיים לפניי דיון לבירור התביעה‪ .‬במסגרתו‪ ,‬טען הנתבע כי הו א‬     ‫‪.9‬‬
‫אינו מבקש להוסיף על טענותיו בכתב ההגנה המדברות בעד עצמן‪ .‬לשאלות‬
‫המפקחת על רישום מקרקעין‪ ,‬שב הנתבע על טעמי התנגדותו כמפורט בכתב‬
‫ההגנה‪ ,‬בציינו‪ ,‬לדבריו‪ ,‬דרכי פעולה אחרות לביצוע פרויקט תמ"א ‪ 38‬בבית‬
‫המשותף‪ .‬בתוך כך‪ ,‬טען הנתבע להעדר חוקיות ההסכם‪ ,‬להימור הכרוך בביצוע‬
‫הפרויקט ולסירובו המוחלט לאפשר זאת‪ ,‬כמו גם הצורך במומחים אשר יידרשו‬
‫לעניין‪ ,‬בהעדר מומחיות לטריבונל שיפוטי זה להידרש לתביעה‪ .‬חרף הבהרות‬
‫המפקחת על רישום מקרקעין גדרי ההליך המשפטי והסמכות המוקנית למפקח על‬
‫רישום מקרקעין בדין לדון ולהכריע בתביעה דנן‪ ,‬טען הנתבע כי הוא מתנגד להליך‬
‫כולו‪ ,‬אינו מבקש להביא ראיות‪ ,‬וכלשונו "על גופתי המתה לא יהיה הפרויקט הזה"‬
‫(עמוד ‪ 5‬לפרוטוקול הדיון)‪.‬‬

‫בהחלטה בגמר הדיון‪ ,‬לנוכח עמדת הנתבע אשר ביקש שלא להוכיח טענותיו על‬            ‫‪. 10‬‬
‫דרך של הבאת ראיות‪ ,‬הוריתי מועדים להגשת סיכומים בכתב‪.‬‬

‫התובעים הגי שו כתב סיכומים‪.‬‬     ‫‪. 11‬‬

‫עד ליום דנא‪ ,‬לא התקבל כתב סיכומים מטעם הנתבע‪.‬‬        ‫‪. 12‬‬

‫אפנה‪ ,‬אפוא‪ ,‬לדיון ולהכרעה בתביעה‪.‬‬      ‫‪. 13‬‬

‫‪4‬‬

עמוד מקור 5

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/1727/2021 :‬‬                                                 ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫דיון והכרעה‬

‫הוראת סעיף ‪5‬א לחוק החיזוק מורנו כי ביצוע עבודות ברכוש משותף בבית משותף‪,‬‬      ‫‪. 14‬‬
‫שמטרתן הריסת בניין קיים והקמתו מחדש בהתאם לתמ"א ‪" ,38‬טעון החלטה‬
‫מראש של כל בעלי הדירות"‪ .‬עוד מורנו הוראת דין זו‪ ,‬סמכות המפקח על רישום‬
‫מקרקעין לאשר ביצוע עבודות כאמור‪ ,‬אף אם לא התקבלה על כך החלטה של כל‬
‫בעלי הדי רות בבית המשותף‪" ,‬על פי תביעה של בעלי הדירות שבמועד הגשת‬
‫התביעה היו בבעלותם ארבע חמישיות מהדירות בבית המשותף וארבע חמישיות‬
‫מהרכוש המשותף היו צמודים לדירותיהם‪ ,‬ובלבד שנתן לכל בעל דירה בבית‬
‫המשותף הזדמנות לטעון את טענותיו"‪.‬‬

‫ברקע הדברים‪ ,‬תכנית מיתאר ארצית לח יזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה‪,‬‬        ‫‪. 15‬‬
‫הידועה בשם תמ"א ‪ , 38‬אשר אושרה בהחלטת ממשלה מיום ‪ .27.3.2005‬מטרת ה‪,‬‬
‫לעודד חיזוק מבנים ‪ ,‬ובכללם בתים משותפים בישראל‪ ,‬מפני רעידות אדמה‬
‫והתאמתם לתקן הישראלי בעניין זה המחייב מחודש ינואר ‪ .1980‬זאת‪ ,‬מש מרבית‬
‫המבנים שנבנו בישראל ע ד לשנת ‪ 1980‬אינם עומדים בדרישות התקן הישראלי‬
‫לעמידות מבנים בפני רעידות אדמה ‪ ,‬ומשכך נדרש חיזוקם להבטיח היערכות נאותה‬
‫לתרחיש של רעידת אדמה בישראל ‪ .‬בתוך כך‪ ,‬ביקשה ממשלת ישראל לצמצם‬
‫תוצאותיה ההרסניות של רעידת אדמה חזקה‪ ,‬ככל שחלילה תפקוֹ ד אזורנו‪ ,‬אשר‬
‫בצדה אובדן חיי אדם‪ .‬על מנת לעודד חיזוק מבנים קיימים ושיפור עמידותם מפני‬
‫רעידות אדמה ‪ ,‬מעניקה תמ"א ‪ 38‬תמריצים כלכליים ותכנוניים שונים לבעלי מבנים‬
‫בישראל וליזמים ‪ ,‬ובכללם זכויות בניה מוגדלות ‪ ,‬כמו גם הליך מקוצר למתן היתר‬
‫הבניה הדרוש ‪.‬‬

‫כצעד משלים הנחוץ ליישום תמ"א ‪ ,38‬נחקק בשנת ‪ 2008‬חוק החיזוק‪ .‬מטרתו‬            ‫‪. 16‬‬
‫העיקרית היא "להוריד את רף ההסכמה הדרוש על פי חוק המקרקעין לשם ביצוע‬
‫עבודה ברכוש המשותף‪ ,‬בנכס שהוא בית משותף‪ ,‬כאשר היא נעשית על פי היתר‬
‫בניה שהוצא מכוח תכנית החיזוק‪ ".‬בהתאם‪ ,‬נקבעו בגדרו של חו ק זה "מנגנונים‬

‫‪5‬‬

עמוד מקור 6

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/1727/2021 :‬‬                                                    ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫אשר יקלו על ניצול זכויות בניה וביצוע עבודה ברכוש משותף הנעשים במסגרת‬
‫תכנית החיזוק‪ ,‬תוך יצירת איזון בין מעמדו של הרכוש המשותף וזכויות בעלי‬
‫הדירות בבית המשותף מצד אחד‪ ,‬לבין הצורך הציבורי החשוב שבחיזוק בתים‬
‫משותפים לשיפור עמידותם מפני רעידות אד מה מצד שני" ( דברי ההסבר‪ ,‬ה"ח‬
‫הממשלה תשס"ז מס' ‪ ,2.7.2007 ,313‬עמוד ‪ .)702‬בכלל זאת‪ ,‬נקבע רף הסכמה‬
‫נמוך מזה הדרוש על פי חוק המקרקעין‪ ,‬באשר לשיעור ההסכמה הנדרש מקרב בעלי‬
‫דירות בבית משותף לביצוע פרויקט תמ"א ‪ 38‬מסוג הריסה ובניה בבית המשותף ‪.‬‬
‫רף הסכמה זה נקבע במשו לב עם מנגנונים נוספים שנקבעו בחוק החיזוק ובתמ"א‬
‫‪ , 38‬שמטרתם להקל על ניצול זכויות בניה המוענקות כתמריץ לבעלי דירות בבית‬
‫משותף הפועלים לחיזוק הבית המשותף‪ ,‬ובתוך כך לעודד בעלי דירות לחזק‬
‫עמידות בתים משותפים שבבעלותם מפני רעידות אדמה (ראו גם ‪ :‬רע"א ‪1002/14‬‬
‫שומרו ני נ' קופרמן‪ ,‬פורסם ב"נבו" ( ‪ ; )9.7.2014‬ע"א ‪ 3700/15‬רוט נ' עגנון‪ ,‬פורסם‬
‫ב"נבו" ( ‪ ;)27.6.2016‬עע"מ ‪ 7381/15‬ש‪ .‬דורפברגר בע"מ נ' עודד ‪ ,‬פורסם ב"נבו"‬
‫( ‪ ;)30.10.2016‬עש"א ‪ 7187-10-19‬ילין נ' גורן ‪ ,‬פורסם ב"נבו" ( ‪.) )27.4.2020‬‬

‫תנאי סף לאישור המפקח על רישום מקרקעין ביצוע עבודות ברכוש המש ותף בבית‬            ‫‪. 17‬‬
‫משותף לפי תמ"א ‪ 38‬הוא קיומו של היתר בניה לביצוע העבודות‪ .‬היתר בניה הוגדר‬
‫בסעיף ‪ 1‬לחוק החיזוק כהיתר לפי חוק התכנון והבניה‪ ,‬התשכ"ה ‪ 1965 -‬או "החלטה‬
‫לאשר בקשה להיתר בתנאים" כהגדרתה בסעיף זה‪ .‬כך לשון הוראת סעיף ‪(2‬א)‬
‫לחוק ‪ ,‬ה מורנו לאמור‪ " ,‬ניתן היתר בניה לביצוע עבודה ברכוש משותף‪ ,‬על פי תכנית‬
‫החיזוק‪ ,‬ונדרשת לפי פרק ו' לחוק המקרקעין הסכמה או החלטה של בעלי הדירות‬
‫בבית המשותף לצורך ביצוע אותה עבודה (בחוק זה ‪ -‬עבודה ברכוש המשותף)‪,‬‬
‫יחולו לעניין העבודה ברכוש המשותף הוראות חוק זה" ‪.‬‬

‫התו בעים צרפו לכתב התביעה החלטת ועדת המשנה לתכנון ובניה בתל אביב יפו‬             ‫‪. 18‬‬
‫מיום ‪( 3.8.2021‬נספח ‪ ,) 3‬המאשרת בתנאים הבקשה להיתר בניה לביצוע פרויקט‬
‫תמ"א ‪ 38‬בבית המשותף (בקשה להיתר מספר ‪.)21-0404‬‬

‫‪6‬‬

עמוד מקור 7

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/1727/2021 :‬‬                                               ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫בנסיבות אלה‪ ,‬הנני להורות כי מתקיים תנאי הסף הקבוע בהוראת סעיף ‪ 2‬לחוק‬       ‫‪. 19‬‬
‫החיזוק ‪ ,‬לפיו ניתן היתר בניה לביצוע עבודות ברכוש המשותף בבית המשותף לפי‬
‫תמ"א ‪.38‬‬

‫כאמור‪ ,‬בהתאם להוראת סעיף ‪5‬א לחוק החיזוק ‪ ,‬נדרשת הסכמה של ‪ 80%‬מבעלי‬         ‫‪. 20‬‬
‫הדירות בבית המשותף‪ ,‬אשר ‪ 80%‬מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם‪ ,‬על מנת‬
‫שהמפקח על רישום מקרקעין יידרש לתביעה שעניינה אישור ביצוע פרויקט תמ"א‬
‫‪ 38‬מסוג הריסה ובניה בבית המשותף‪.‬‬

‫בנסיבות דנן‪ ,‬הוגשה התביעה על ידי מי שבבעלותם למעלה מ ‪ 80% -‬מהדירות בבית‬    ‫‪. 21‬‬
‫המשותף ולמעלה מ ‪ 80% -‬מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם‪ .‬זאת‪ ,‬כנתמך‬
‫בנסח רישום הבית המשותף אשר צורף לכתב התביעה (נספח ‪ ,)2‬לפיו התובעים הם‬
‫בע לים של ‪ 23‬דירות מתוך ‪ 28‬דירות בבית המשותף‪ .‬דהיינו‪ ,‬מי שבבעלותם ‪82%‬‬
‫מהדירות בבית המשותף‪ ,‬ו ‪ ) 46/56 ( 82% -‬מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם‪.‬‬

‫ביני וביני‪ ,‬חתם הנתבע ‪ , 2‬בעלים של דירה נוספת בבית המשותף‪ ,‬על ההסכם‪.‬‬    ‫‪. 22‬‬

‫משעמדו התובעים בתנאי הסף הקבוע בהוראת סעיף ‪ 2‬לחוק החיזוק וכן ברוב‬          ‫‪. 23‬‬
‫הדרוש להגשת התביעה דנן כקבוע בהוראת סעיף ‪5‬א לחוק החיזוק‪ ,‬עובר נטל‬
‫ההוכחה לכתפי הנתבע‪ ,‬המתנגד לביצוע פרויקט תמ"א ‪ 38‬בבית המשותף בהתאם‬
‫להסכם‪ ,‬להוכיח טעמי התנגדותו‪ .‬זאת‪ ,‬כפי שמורנו הוראת דין זו‪ ,‬לפיה המפקח על‬
‫רישום מקרקעין רשאי לאשר ביצוע פרויקט תמ" א ‪ 38‬בבית המשותף "ובלבד שנתן‬
‫לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את טענותיו"‪.‬‬

‫כאמור‪ ,‬בדיון שהתקיים לפניי עמד הנתבע על סירובו המוחלט לביצוע פרויקט‬        ‫‪. 24‬‬
‫תמ"א ‪ 38‬בבית המשותף בהתאם להסכם‪ ,‬בהוסיפו כי הוא אינו מבקש להביא ראיות‬
‫כלשהן להוכחת טענותיו‪ ,‬בהפנותו לטעמי ההתנגדות כמפורט בכתב ההגנה‪.‬‬

‫חרף ההחלטה במעמד הדיון‪ ,‬לא הגיש הנתבע כתב סיכומים‪.‬‬      ‫‪. 25‬‬

‫בהתאם להוראת תקנה ‪( 74‬ג) לתקנות סדר הדין האזרחי‪ ,‬תשע"ט ‪" ,2018 -‬דין אי‬     ‫‪. 26‬‬
‫הגשת סיכומי הטענות בכתב במועד כדין אי התייצבות לדיון"‪ .‬בהתאם להוראת‬

‫‪7‬‬

עמוד מקור 8

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/1727/2021 :‬‬                                                ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫תקנה ‪ ) 2 (75‬לתקנות סדר הדין האזרחי‪" ,‬לא התייצב הנתבע והתובע התייצב‪ ,‬רשאי‬
‫התובע להוכיח את תביעתו ויהיה זכאי לסעד שביקש לפי הראיות שהתקבלו"‪ ,‬וככל‬
‫ש"לא ניתן טעם סביר לאי ההתייצבות"‪.‬‬

‫בהתאם להוראות הדין דלעיל ‪ -‬משעמדו התובעים בתנאי הסף הקבוע בהוראת‬            ‫‪. 27‬‬
‫סעיף ‪ 2‬לחוק החיזוק וברוב הדרוש להגשת התביעה דנן כקבוע בהוראת סעיף ‪5‬א‬
‫לחוק החיזוק‪ ,‬ובהעדר כתב סיכומים מטעם הנתבע ‪ -‬זכאים התובעים לסעד‬
‫המבוקש בכתב התביעה‪ ,‬להורות אישור ביצוע פרויקט תמ"א ‪ 38‬בבית המשותף‬
‫בהתאם להסכם ביחס לנתבע‪.‬‬

‫למעלה מן הצורך‪ ,‬אוסיף כי אין בטעמי התנגדות הנ תבע‪ ,‬כפי שבאו בכתב ההגנה‪,‬‬     ‫‪. 28‬‬
‫כדי להוות טעם התנגדות ענייני וראוי‪ ,‬בבחינת סירוב סביר‪ ,‬לביצוע פרויקט תמ"א‬
‫‪ 38‬בבית המשותף בהתאם להסכם‪ .‬הנתבע הביא טענותיו באופן לאקוני וכוללני‬
‫מבלי שבא פירוט וביאור ביחס לטעמי ההתנגדות‪ .‬בהתייחס לטענות בדבר ביצוע‬
‫עבירות פליליות על י די לשכת רישום מקרקעין בתל אביב יפו‪ ,‬לרבות בקשר עם‬
‫רישום הערת אזהרה מכוח ההסכם‪ ,‬לבד מכך שלא בא כל פירוט בעניין וכלל לא‬
‫התבהר פשר אי החוקיות הנטען‪ ,‬הרי שאין באמור כדי להוות טעם התנגדות לביצוע‬
‫פרויקט תמ"א ‪ 38‬בבית המשותף בהתאם להסכם‪ .‬בהתייחס לטענות בדבר ניגוד‬
‫עניינים שמצוי בו בא כוח הדיירים‪ ,‬אף בעניין זה אין‪ ,‬כשלעצמו‪ ,‬כדי להוות טעם‬
‫התנגדות לביצוע הפרויקט בבית המשותף‪ ,‬משמקומן של טענות אלה‪ ,‬לכל היותר‪,‬‬
‫אל מול ועדות האתיקה בלשכת עורכי הדין‪ .‬אין בהעדר פרטי זהות הקבלן המבצע‬
‫הפרויקט כמו גם פרטי הבנק המלווה‪ ,‬כדי להוות טעם התנגדות לביצוע הפרויקט‪,‬‬
‫משנהיר כי על הצדדים כולם לפעול בעניינים אלה בהתאם להוראות ההסכם‪ ,‬לרבות‬
‫אופן בחירת הגורם המקצועי (החברה הקבלנית) לבצע העבודות בבית המשותף‪,‬‬
‫והמועד לכך‪ ,‬כמו גם בחירת הבנק המלווה‪ .‬למותר לציין‪ ,‬כי הנתבע כלל לא פירט‬
‫בכתב ההגנה טענותי ו בעניינים אלה ביחס להסכם‪ .‬עוד הנני לדחות הטענה בדבר‬
‫העדר תכנית בנין עיר מאושרת‪ ,‬בהינתן היתר בתנאים שניתן על ידי מוסד התכנון‬
‫לביצוע פרויקט תמ"א ‪ 38‬בבית המשותף‪ .‬אשר לטענה הלאקונית באשר לאי בהירות‬
‫התמורות הניתנות לבעלי הדירות בהתאם להסכם‪ ,‬הנני לדחותה בהעדר פ ירוט‬

‫‪8‬‬

עמוד מקור 9

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/1727/2021 :‬‬                                                 ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫וביאור כנדרש‪ .‬בעניין זה‪ ,‬מקובלות עלי טענות התובעת‪ ,‬לרבות באשר לשמירה על‬
‫עקרון שוויון התמורות‪ ,‬כפי שבאו בכתב הסיכומים ואשר לא נסתרו על ידי הנתבע‪.‬‬
‫אשר לטענה בדבר העדר בטוחות מספקות‪ ,‬אף זו נטענה באופן כוללני ולאקוני‪,‬‬
‫מבלי להתייחס להוראות ההסכם בעניין זה ומבלי שבא פירוט וביאור כנדרש‪.‬‬

‫לפיכך‪ ,‬הנני לאשר ביצוע פרויקט תמ"א ‪ 38‬בבית המשותף בהתאם להסכם ביחס‬           ‫‪. 29‬‬
‫לנתבע ‪.‬‬

‫סוף דבר‬

‫דין התביעה להתקבל‪.‬‬     ‫‪. 30‬‬

‫הנתבע יחתום על ההסכם ‪ ,‬נספחיו וכל המסמכים מכוחו‪ ,‬בתוך ‪ 7‬ימים ממועד מתן‬       ‫‪. 31‬‬
‫פסק הדין‪.‬‬

‫ככל ש הנתבע לא יבצע האמור בפסקה ‪ 31‬לעיל‪ ,‬ה נני למנות את עורכ י הדין אייל‬     ‫‪. 32‬‬
‫בן זקן ו‪/‬או יובל רוז ו‪/‬או אילן גלזר ו‪/‬או ליאור גלזר לחתום בשם הנתבע על כל‬
‫המסמכים הדרושים לביצוע ומימוש פרויקט תמ"א ‪ 38‬בבית המשותף על פי ההסכם‬
‫והיתר הבניה ‪ .‬בכלל זאת‪ ,‬לחתום בשם הנתבע על ההסכם‪ ,‬הנספחים לו‪ ,‬ייפוי כוח‪,‬‬
‫ההסכמים עם רוכשי הדירות החדשות‪ ,‬הבקשות ל רישום הערות אזהרה לטובת היזם‬
‫ולפקודתו על היחידה הרישומית ועל הדירות החדשות ‪ ,‬הבקשות ושטרי המכר‬
‫להעברת הבעלות על שם הרוכשים ‪ ,‬הבקשות והמסמכים לר י שום משכנת ה או‬
‫שעבוד לטובת בנק או מוסד פיננסי ‪ ,‬מסמכי הליווי הבנקאי‪ ,‬מסמך גי לוי לממשכן‪,‬‬
‫הבקשות והמסמכים הדרושים לשם תיקון צו רישום הבית המשותף‪ ,‬ביטול צו‬
‫רישום בית משותף ורישום צו בית משותף חדש‪ ,‬המסמכים הדרושים על ידי‬
‫העירייה‪ ,‬מוסדות התכנון‪ ,‬רשות המסים וכל גורם רלוונטי אחר‪ ,‬לפי הצורך ‪.‬‬
‫אשר להוצאות המשפט‪ ,‬בנותני הדעת לאמות המידה שהות וו בעניין זה בתקנות‬          ‫‪. 33‬‬
‫סדר הדין האזרחי ובהלכה הפסוקה‪ ,‬וביישמי אלה בנסיבות דנן שעיקרן קבלת‬
‫התביעה‪ ,‬בהתחשב במשאבים שנדרשו לתובעים לניהול התביעה דנן‪ ,‬הנני להורות‬

‫‪9‬‬

עמוד מקור 10

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/1727/2021 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫חיוב הנתבע לשלם לתובע ים הוצאות משפט ‪ ,‬הכוללות אגרת תביעה ושכר טרחת‬
‫עורך דין‪ ,‬בסך של ‪ 6,000‬ש"ח‪ .‬התשלום יבוצע בתוך ‪ 60‬ימים מהיום‪ .‬ככל שלא‬
‫ישולם במועד‪ ,‬יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד‬
‫למועד מלוא התשלום בפועל‪.‬‬

‫המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים‪.‬‬
‫ניתן היום‪ ,‬ז' שבט תשפ"ג‪ 29 ,‬ינואר ‪ ,2023‬בהעדר הצדדים‪.‬‬

‫אושרת ארפי מוראי‬
‫מפקחת בכירה על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב יפו‬

‫‪10‬‬