# תיק 01/410/2020

פסק דין · 2022-11-17 · ירושלים · אביטל שרייבר

עותק זה נוצר אוטומטית מטקסט שחולץ מן המסמך הציבורי. הוא אינו DOCX רשמי ויש לאמת כל ציטוט ומספר עמוד מול ה־PDF.

עמוד מקור 1

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/410/2020 :‬‬                                               ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין‬
‫אביטל שרייבר‬

‫פסגות זיו השקעות ופיתוח בע"מ‬        ‫‪1‬‬                          ‫תובעים‬

‫אביקסיס דוד‪ ,‬ת‪.‬ז‬        ‫‪2‬‬

‫אפלבום עזאי‪ ,‬ת‪.‬ז‬        ‫‪3‬‬

‫אפלבאום אן רחל‪ ,‬ת‪.‬ז‬        ‫‪4‬‬

‫וקס רון אברהם‪ ,‬ת‪.‬ז‬        ‫‪5‬‬

‫זוהר פרידה דיצה‪ ,‬ת‪.‬ז‬       ‫‪6‬‬

‫קפלן רפאלה‪ ,‬ת‪.‬ז‬        ‫‪7‬‬

‫סוסנה רחל‪ ,‬ת‪.‬ז‬        ‫‪8‬‬

‫סוסנה ישראל‪ ,‬ת‪.‬ז‬        ‫‪9‬‬

‫דהן דוד‪ ,‬ת‪.‬ז‬   ‫‪10‬‬

‫דהן שושנה‪ ,‬ת‪.‬ז‬       ‫‪11‬‬

‫לוצקי נעמה ורד‪ ,‬ת‪.‬ז‬      ‫‪14‬‬

‫זכאי מתן‪ ,‬ת‪.‬ז‬      ‫‪15‬‬

‫באמצעות ב"כ‪ :‬עו"ד מ‪ .‬טורים‬
‫ת‪.‬ד‪28304 .‬‬

‫נגד‬
‫גרוסמן שמעון יעקב חיים‪ ,‬ת‪.‬ז‬       ‫‪1‬‬                          ‫נתבעים‬

‫גרוסמן חנה‪ ,‬ת‪.‬ז‬       ‫‪2‬‬

‫באמצעות ב"כ‪ :‬עו"ד ניר טסלר‬
‫ירמיהו ‪ ,6‬ירושלים‬

‫עמוד ‪1‬‬

עמוד מקור 2

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/410/2020 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫פסק דין‬
‫ענייננו של פסק הדין הוא אישור עבודות חיזוק על פי סעיף ‪ 5‬לחוק המקרקעין (חיזוק בתים‬
‫משותפים מפני רעידות אדמה)‪ ,‬תשס"ח – ‪( 2008‬להלן – חוק החיזוק) בבית המשותף שברחוב‬
‫שרירא גאון ‪ 13‬בירושלים‪ ,‬הידוע כגוש ‪ 30151‬חלקה ‪( 103‬להלן – הבית המשותף)‪ ,‬והשאלה מה‬
‫התמורה המגיעה לבעל יחידה המשמשת כדירה‪ ,‬הבנויה בחלקה במחסן ובחלקה ברכוש המשותף‪.‬‬

‫‪ .1‬בבית המשותף ‪ 10‬תתי חלקות‪ 2 ,‬מהן רשומות במסמכי הרישום כמחסנים והיתר כדירות‪.‬‬
‫התובעת ‪ 1‬היא יזמית פרויקט החיזוק (להלן – היזם) ויתר התובעים הם בעלי ‪ 9‬מתתי‬
‫החלקות בבית המשותף‪ .‬בין התובעת ‪ 1‬ליתר התובעים נחתם הסכם לביצוע עבודות חיזוק‬
‫בבית המשותף לפי תמ"א ‪ .38‬במסגרת ההסכם התחייבה התובעת ‪ 1‬כי כל בעל דירה יקבל‬
‫תוספת של כ‪ 25-‬מ"ר לדירתו הנוכחית וכן מחסן‪ ,‬ובנוסף‪ ,‬בין היתר‪ ,‬הבניין יחוזק ותותקן‬
‫בו מעלית‪.‬‬

‫‪ .2‬הנתבעים הם בעלי תת חלקה ‪ 1‬הנמצאת בקומת מרתף הבית המשותף‪ ,‬ומתוארת בתשריט‬
‫הבית המשותף ובצו הבית המשותף כמחסן‪ ,‬שגודלו ‪ 16‬מ"ר‪ .‬בפועל‪ ,‬היחידה שופצה‬
‫והורחבה לעבר בור מים המופיע בתשריט הבית המשותף כרכוש משותף‪ ,‬והיא משמשת‪,‬‬
‫יחד עם בור המים‪ ,‬למגורים‪ .‬היחידה הושכרה על ידי הנתבעים לגורמים אחרים‪.‬‬

‫‪ .3‬הסכם התמ"א אינו כולל תמורות ליחידות המהוות מחסנים על פי מסמכי הרישום של‬
‫הבית המשותף‪ ,‬ומכתב התביעה עלה כי לא הייתה כוונה לתת לנתבעים כל תמורה בנוגע‬
‫ליחידה האמורה במסגרת העבודות‪ .‬כן עלה במסגרת ההליך כי כוונת התובעים היא‬
‫להשתמש בשטח בור המים‪ ,‬המהווה כיום חלק מהיחידה המושכרת על ידי הנתבעים‪,‬‬
‫לצורך התקנת מתקנים משותפים כך שלא יוכל עוד לשמש את הנתבעים‪ .‬בשלב מאוחר‬
‫יותר‪ ,‬ולבקשתי‪ ,‬הגישו התובעים "הודעה בדבר הגדלת התמורות לנתבעים" במסגרתה‬
‫הודיעו כי הנתבעים יהיו זכאים לקבל תוספת למחסן המקורי של כ‪ 7 -‬מ"ר ברוטו‪ ,‬כולל‬
‫חלון ואוורור או שהתובעים ירכשו את היחידה המקורית בתעריף של ‪ ₪ 10,000‬למ"ר‪.‬‬

‫‪ .4‬על פי נספח ד לכתב התביעה‪ ,‬בתאריך ‪ 9.3.2020‬אישרה ועדת המשנה להיתרי בניה בעיריית‬
‫ירושלים את הבקשה להיתר לביצוע העבודות בכפוף לשינויים ובתנאים‪.‬‬

‫טענות הצדדים‬
‫‪ .5‬לטענת התובעים‪ ,‬בתמצית‪ ,‬יחידת הנתבעים היא מחסן‪ ,‬והם השתלטו שלא כדין על שטח‬
‫של הרכוש המשותף ומשתמשים ביחידה‪ ,‬לרבות בשטח הרכוש המשותף שצירפו אליה‪,‬‬
‫כדירה‪ ,‬שלא כדין‪.‬‬

‫לטענתם‪ ,‬ההסכם שאפשר לנתבעים להשתמש בשטח הפלישה לרכוש המשותף בוטל‪.‬‬
‫לטענתם‪ ,‬גם לגבי התקופה בה הוסכם שהנתבעים ישלמו דמי שימוש עבור שטח הפלישה‪,‬‬
‫מי ששילם את דמי השימוש הם השוכרים מטעם הנתבעים‪ .‬התובעים מכחישים את טענת‬
‫הנתבעים שיש להם זכות לדיירות מוגנת בשטח האמור‪ ,‬ולטענתם הפלישה נעשתה ללא כל‬
‫הסכמה מצד בעלי הדירות‪ .‬לטענתם‪ ,‬לא קיימים שטחים נוספים שניתן לתת אותם‬
‫לנתבעים‪.‬‬

‫עמוד ‪2‬‬

עמוד מקור 3

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/410/2020 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫לטענתם‪ ,‬אין כל היתכנות תכנונית להפוך את יחידת הנתבעים לדירת מגורים‪ ,‬בשל מיקום‬
‫היחידה ומפלס הקומה בו היא נמצאת‪.‬‬

‫‪ .6‬לטענת הנתבעים‪ ,‬בתמצית‪ ,‬התובעים לא הוכיחו שיש בידם הרוב הדרוש להגשת תביעה‬
‫מסוג זה‪ ,‬שכן לא הגישו במסגרת ההליך תצהירים של כל בעלי הדירות המהווים את הרוב‬
‫הדרוש‪ ,‬וכן לאף אחד מהתצהירים לא צורף ההסכם לביצוע העבודות ולא הוכח במסגרת‬
‫כי הרוב הדרוש של בעלי הדירות אכן חתם על ההסכם‪.‬‬

‫לטענתם‪ ,‬מכיוון שהיזם טרם קיבל היתר לביצוע העבודות‪ ,‬הרי שההסכם בטל לאור תנאי‬
‫מתלה או תנאי מפסיק בהסכם הקובע שהוא יפקע בנסיבות אלו‪.‬‬

‫לטענתם‪ ,‬על פי ההסכם‪ ,‬הם זכאים לתמורה שמקבלות יתר הדירות שכן ההסכם אינו‬
‫מבחין בין דירת הנתבעים ליתר הדירות‪.‬‬

‫לטענתם‪ ,‬טענות התובעים לעניין פלישת הנתבעים לבור המים מהוות הרחבת חזית אסורה‪.‬‬
‫לטענתם הוכיחו באמצעות חוות דעת מומחית מטעמם‪ ,‬שהם יכולים לקבל יחידת דיור‬
‫חדשה מבלי לפגוע בזכויות הדיירים או היזם‪.‬‬

‫לטענת הנתבעים‪ ,‬מראייה שהגישו לאחר שלב הגשת הראיות עולה שאחד התובעים‪,‬‬
‫אבוקסיס‪ ,‬צפוי לקבל את שטח המילוי שמאחורי המחסן הקיים שלו‪ ,‬בשטח של כ‪ 21-‬מ"ר‪,‬‬
‫וכי בכוונת אותו תובע להפוך את המחסן ובור המילוי הצמוד לו לדירת מגורים‪.‬‬

‫לטענתם גם את היחידה שלהם ניתן להפוך לדירת מגורים מבחינה תכנונית‪.‬‬

‫לטענתם הם בעלי זכות לשכירות מוגנת על פי הסכם שנערך בינם לבין נציגות הבית‬
‫המשותף בהסכמת בעלי הדירות הכולל את בור המים שצורף ליחידה שבבעלותם‪ ,‬ועל פי‬
‫אותו הסכם יש לדון בהליך בפני בית הדין של המועצה הדתית בירושלים‪ ,‬ועל כן ערכאה זו‬
‫אינה מוסכמת לדון בעניינים אלו‪.‬‬

‫ההליך‬
‫‪ .7‬במסגרת ההליך התקיים דיון מקדמי‪ ,‬ביקור במקום וישיבת הוכחות‪.‬‬

‫טרם הגשת כתב ההגנה הגישו הנתבעים בקשה למחיקת התביעה על הסף‪ ,‬ובהחלטה מיום‬
‫‪ 2.3.2021‬הבקשה נדחתה‪ .‬בכתב ההגנה שוב ביקשו הנתבעים למחוק את התביעה על הסף‪.‬‬
‫לאחר הדיון המקדמי‪ ,‬נתנו לנתבעים אורכות להודיע האם הם עומדים על בקשתם לאור‬
‫מסמכים שהוגשו להם לאחר הדיון המקדמי‪ .‬הנתבעים הודיעו שהם עומדים על הבקשה‬
‫באיחור ניכר‪ ,‬רק ביום ‪ ,1.8.2021‬בחלוף אורכות שנתנו להם‪ ,‬ולאחר שהוגשה רשימת עדי‬
‫התובעים‪ .‬בהודעתם ציינו שהם עומדים על בקשותיהם כפי שהוגשו ב"כתב הגנה" ולא‬
‫ציינו האם מדובר בכתב ההגנה המקורי‪ ,‬אליו התייחסו ההחלטות לעניין האורכות שנתנו‬
‫להם להגשת הבקשה‪ ,‬או לכתב ההגנה המתוקן שהוגש לאחר ההחלטות בעניין זה‪ ,‬וכלל‬
‫טענות נוספות‪ .‬במאמר מוסגר אציין כי אמנם נתנה לנתבעים זכות להגיש כתב הגנה‬
‫מתוקן‪ ,‬אך זאת על בסיס טענות שנטענו בבקשתם לעניין התייתרות חלק מהטענות שבכתב‬
‫ההגנה המקורי ולעניין מסמכים שהוגשו להם במועד מאוחר יותר‪ ,‬ואילו הנתבעים נצלו‬

‫עמוד ‪3‬‬

עמוד מקור 4

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/410/2020 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫זאת להעלאת גרסה חדשה בנוגע לזכויותיהם הנטענות‪ ,‬וטענות משפטיות נוספות בהקשר‬
‫לכך‪ ,‬דבר שלא נמצא לו כל בסיס בבקשה לתיקון כתב ההגנה בעקבותיה הותר תיקון‬
‫כאמור‪ .‬מכל מקום‪ ,‬בקשתם של הנתבעים לסילוק על הסף נדחתה בהחלטה מנומקת מיום‬
‫‪.12.8.2021‬‬

‫אציין כי בסעיף ‪ 78‬לסיכומיהם טענו הנתבעים כי לא נתנה החלטה בבקשתם‪ ,‬דבר שאינו‬
‫עולה בקנה אחד עם ההחלטה האמורה מיום ‪ .12.8.2021‬ככל שטענתם מתייחסת לנושא‬
‫הסמכות העניינית שהועלה לראשונה בכתב ההגנה המתוקן‪ ,‬מבלי שהוגשה בקשה להוסיף‬
‫עניין זה לבקשה למחיקה על הסף כעולה מהאמור לעיל‪ ,‬ומבלי שהדבר הותר‪ ,‬הרי שהזכרת‬
‫הטענות החדשות בכתב ההגנה המתוקן אינו מהווה בקשה‪ ,‬ועל כן לא היה צורך במתן‬
‫החלטה בטענות חדשות אלו‪ .‬מכל מקום‪ ,‬גם לגופו של עניין‪ ,‬דין טענה זו להידחות כפי‬
‫שיפורט בהמשך‪.‬‬

‫‪ .8‬במסגרת התביעה ביקשו התובעים גם סעד כספי נזיקי כלפי הנתבעים‪ ,‬אולם בהמשך ביקשו‬
‫למחוק סעד זה‪ ,‬ובהחלטה מיום ‪ 12.4.2022‬הורתי על מחיקתו‪.‬‬

‫‪ .9‬בישיבת ההוכחות שהתקיימה ביום ‪ 13.4.2022‬נחקרו מטעם התובעים אדר' תיאודור‪,‬‬
‫אדריכל התוכנית‪ ,‬מר דהן בעל דירה בבית המשותף וגב' לוצקי בעלת דירה בבית המשותף‪.‬‬
‫תצהירו של בעלים נוסף של ‪ 2‬דירות ומחסן‪ ,‬אבוקסיס‪ ,‬נמחק לבקשת ב"כ התובעים במהלך‬
‫הדיון‪ .‬מטעם הנתבעים נחקרו הגב' בדיחי‪ ,‬שנתנה חוות דעת שמאית מטעמם‪ ,‬גב' שמואלי‪,‬‬
‫שנתנה חוות דעת אדריכלית מטעמם‪ ,‬גב' ברט ששכרה את היחידה מהנתבעים‪ ,‬והנתבעים‬
‫עצמם‪.‬‬

‫‪ .10‬לאחר ישיבת ההוכחות הגישו הנתבעים ‪ 2‬בקשות להוספת אסמכתאות‪ ,‬בקשה אחת‬
‫התקבלה‪ ,‬והאחרת נדחתה‪.‬‬

‫חשיבות הפרויקט‬
‫‪ .11‬אין מחלוקת שהבית המשותף אינו עומד בתקן הישראלי ‪ 413‬לעמידות מבנה מפני רעידות‬
‫אדמה‪.‬‬

‫‪ .12‬בפסקי הדין העוסקים בחוק החיזוק צוינה החשיבות הרבה של קידום פרויקטים מסוג זה‪.‬‬
‫כך לדוגמא נכתב בפסק הדין המנחה שניתן ברע"א ‪ 102/14‬דב שומרוני נ' אוהד קופמן ו‪-‬‬
‫‪ 14‬אח' (נבו‪() 9.7.14 ,‬להלן ‪ -‬עניין שומרוני)‪:‬‬

‫"דומה שאין צורך להכביר מילים אודות החשיבות הטמונה בהתגוננות בפני‬
‫רעידות אדמה במדינת ישראל‪ .‬עם זאת‪ ,‬לא למותר להפנות בהקשר זה לדו"ח‬
‫מיוחד של מבקר המדינה בנושא זה‪ ,‬שבו נאמרו הדברים הבאים‪:‬‬

‫"מרבית המומחים לרעידות אדמה סבורים‪ ,‬כי התרחשותו של‬
‫אסון רעידות אדמה בישראל‪ ,‬שעלול לגבות אלפי קורבנות בנפש‬
‫ולגרום נזקים ניכרים רכוש ולמבנים‪ ,‬היא כמעט ודאית‪ ,‬וכי רעידת‬
‫אדמה כזאת בוא תבוא‪ ,‬במוקדם או במאוחר‪ .‬אשר על כן‪,‬‬
‫ההיערכות לקראתה‪ ,‬חייבת לעמוד במקום גבוה ביותר בסדר‬

‫עמוד ‪4‬‬

עמוד מקור 5

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/410/2020 :‬‬                                                 ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫העדיפויות הלאומי‪ .‬אם תשכיל מדינת ישראל להיערך נכון‪ ,‬לחזק‬
‫מבנים שאינם עומדים בתקן לבנייה עמידה ברעידות אדמה ולדאוג‬
‫לאכיפת התקן‪ ,‬גדולים הסיכויים שתצליח לצמצמם באורח ניכר‬
‫את הנזקים הצפויים מרעידת אדמה שעוצמתה גבוהה‪ .‬לפיכך‪ ,‬אין‬
‫לראות בהוצאות למימון חיזוקם של מבנים בפני רעידות אדמה‬
‫בזבוז‪ ,‬אלא השקעה בביסוס ובחיזוק של תשתית המדינה שתישא‬
‫פירות בטווח הארוך"‪[ .‬ההדגשות במקור – ד‪.‬ב‪.‬א] (דו"ח מיוחד של‬
‫מבקר המדינה בנושא עמידות מבנים ותשתיות ברעידות אדמה –‬
‫תמונת מצב (‪ ,)23.3.2011‬בעמ' ‪" .)5‬‬

‫‪ .13‬בשל חשיבות הנושא‪ ,‬נחקק בשנת ‪ 2008‬חוק החיזוק אשר קובע מנגנונים המורידים את רף‬
‫ההסכמה הדרוש על פי חוק המקרקעין‪ ,‬תשכ"ט – ‪( 1969‬להלן‪ -‬חוק המקרקעין) לשם ביצוע‬
‫עבודות ברכוש המשותף‪ ,‬וכאלו המקלים על ניצול זכויות הבניה וביצוע עבודות במסגרת‬
‫תכנית חיזוק‪ ,‬כל זאת לצורך איזון בין זכויות בעלי הדירות מחד והצורך הציבורי בחיזוק‬
‫מבנים מפני רעידות אדמה מאידך‪.‬‬

‫‪ .14‬הפסיקה פירשה את הסמכויות שנתנו למפקח על רישום מקרקעין לאשר עבודות כאמור‪,‬‬
‫למרות התנגדות חלק מבעלי הדירות‪ ,‬בצורה רחבה‪ ,‬בשל תכלית חוק החיזוק לקדם‬
‫עסקאות על פי חוק זה [ר' לדוגמא עניין שומרוני דלעיל וכן ע"א ‪ 3700/15‬רוט נ' עגנון ( נבו‬
‫‪.]) 27.6.16‬‬

‫‪ .15‬על רקע דברים אלו‪ ,‬יש לבחון האם יש טעם ענייני בהתנגדות הנתבעים לביצוע העבודות‪,‬‬
‫ובהתאם לכך‪ ,‬האם יש בכך כדי לדחות את התביעה‪ ,‬לקבלה‪ ,‬או לאשר את ביצוע העבודות‬
‫בתנאים‪.‬‬

‫דיון והכרעה‬
‫קיומם של תנאי הסף‪ ,‬לרבות הרוב הדרוש להגשת תביעה על פי סעיף ‪ 5‬לחוק החיזוק‬
‫‪ .16‬הנתבעים זנחו בסיכומיהם את הטענה לעניין אי קיומו של תנאי סף על פי חוק החיזוק בשל‬
‫היעדר היתר בניה‪ ,‬אולם אתייחס לכך בקצרה‪ .‬כאמור‪ ,‬על פי נספח ד לכתב התביעה‪,‬‬
‫בתאריך ‪ 9.3.2020‬אישרה ועדת המשנה להיתרי בניה בעיריית ירושלים את הבקשה להיתר‬
‫לביצוע העבודות בכפוף לשינויים ובתנאים‪ .‬הנתבעים אינם כופרים בהחלטה זו‪ .‬על פי סעיף‬
‫על פי הגדרת "היתר בניה" שבסעיף ‪ 1‬לחוק החיזוק‪ ,‬גם החלטה לאשר בקשה להיתר‬
‫בתנאים נכללת בהגדרת היתר בניה‪ ,‬ועל כן התובעים עומדים בתנאי הסף שבסעיף ‪ 2‬לחוק‬
‫החיזוק לעניין קיומו של היתר בניה‪.‬‬

‫‪ .17‬באשר לטענת הנתבעים שההסכם בטל או לא נכנס לתוקף‪ ,‬הרי שטענה זו נדונה ונדחתה‬
‫בהחלטה מנומקת מיום ‪ 12.8.2021‬במסגרת בקשת הנתבעים למחיקת התביעה‪ ,‬כפי‬
‫שהועלתה בכתב ההגנה המקורי מטעמם‪ .‬ההחלטה מיום ‪ ,11.10.2021‬אליה מפנים‬
‫הנתבעים‪ ,‬עוסקת בבקשה אחרת שהוגשה על ידי התובעים‪ ,‬שנדחתה לא צורך במתן תגובה‬
‫מטעם הנתבעים‪ ,‬ואין כל רלוונטיות לציטוט החלקי מאותה החלטה לענייננו‪.‬‬

‫‪ .18‬הנתבעים טוענים בסיכומיהם כי התובעים לא הוכיחו שיש בידם את הרוב הדרוש להגשת‬
‫התביעה‪ ,‬בשל העובדה שלא הוגשו תצהירי עדות ראשית מטעם רוב בעלי הדירות‪ ,‬בהתאם‬

‫עמוד ‪5‬‬

עמוד מקור 6

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/410/2020 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫לרוב הדרוש על פי סעיף ‪ 5‬לחוק החיזוק‪ ,‬ולא הוכח שאכן רוב בעלי הדירות הסכימו לביצוע‬
‫העבודות‪ .‬גם דין טענה זו להידחות‪ ,‬כמפורט להלן‪.‬‬

‫‪ .19‬סעיף ‪( 5‬א) לחוק החיזוק קובע שהמפקח רשאי לאשר ביצוע עבודות חיזוק על פי תביעה‬
‫של בעלי הדירות שבמועד הגשת התביעה היו בבעלותם שני שליש מהדירות בבית המשותף‬
‫ושני שלישים מהרכוש המשותף היו צמודים לדירותיהם‪.‬‬

‫‪ .20‬מכתב התביעה עולה שהתביעה הוגשה על ידי הרוב הדרוש להגשת תביעה בפני המפקח על‬
‫רישום מקרקעין לצורך אישור העבודות‪ ,‬על פי סעיף ‪ 5‬לחוק החיזוק‪ ,‬שכן הוגשה על ידי‬
‫בעלי ‪ 9‬מתוך ‪ 10‬תתי החלקות שבבית המשותף‪ ,‬שלמעלה משני שליש של הרכוש המשותף‬
‫צמוד לדירותיהם‪ .‬כמו כן‪ ,‬צורף לכתב התביעה כנספח א הסכם לביצוע עבודות החיזוק‪,‬‬
‫החתום על ידי בעלי ‪ 9‬מתוך ‪ 10‬תתי החלקות האמורות (להלן – ההסכם)‪.‬‬

‫טענתם של הנתבעים לעניין היעדר הרוב הדרוש עלתה לראשונה בסיכומיהם‪ ,‬כאשר בכתב‬
‫ההגנה המתוקן שהגישו‪ ,‬הסתמכו על ההסכם לעניין טענות אחרות תוך שכינו אותו‬
‫"ההסכם שבין היזם לדיירים" (ר' לדוגמה סעיפים ‪ 8‬ו‪ 21 -‬לכתב ההגנה המתוקן)‪ .‬סעיפים‬
‫‪ 17‬ו‪ 20-‬לכתב ההגנה המתוקן אליהם מפנים הנתבעים בסיכומיהם כוללים הכחשות‬
‫כלליות בלבד‪ ,‬כאשר בסעיפים אחרים כאמור‪ ,‬התייחסו הנתבעים במפורש להסכם ואף‬
‫הסתמכו עליו בטענותיהם‪.‬‬

‫יתר על כן‪ ,‬הנתבע ‪ 1‬בתצהיר עדותו הראשית מתייחס להסכם "שבין היזם לכל יתר‬
‫הדיירים בבניין"‪ ,‬ומכאן שלא הכחיש קיומו של הסכם כאמור‪ ,‬ואף הכיר בכך שקיים הסכם‬
‫כזה (סעיף ‪ 19‬לתצהיר)‪ .‬גם בחוות הדעת של השמאית מטעם הנתבעים צוין כי ההסכם‬
‫נחתם בין כל בעלי הדירות למעט הנתבעים לבין היזם (ר' עמוד ‪ 13‬לחוות הדעת)‪.‬‬

‫לפיכך דין הטענה להידחות הן משום הרחבת חזית במסגרת הסיכומים‪ ,‬כאשר מעמדת‬
‫הנתבעים קודם לכן עלה שאינם כופרים בקיומו של הסכם חתום על ידי התובעים‪ ,‬והן‬
‫לגופה‪ ,‬שכן כאמור‪ ,‬התביעה הוגשה על ידי הרוב הדרוש על פי חוק החיזוק‪.‬‬

‫מעמדם של הנתבעים בבור המים‬
‫‪ .21‬מביקורי במקום עלה כי בין יחידת הנתבעים לבור המים היה קיים קיר‪ ,‬אשר נפרצה בו‬
‫דלת‪ ,‬ויחידת הנתבעים יחד עם בור המים שופצו באופן שהם מהווים יחד דירת מגורים‪,‬‬
‫שחדר השינה שלה הוא במיקום בור המים‪.‬‬

‫‪ .22‬בהקשר זה טענו הנתבעים‪ ,‬לראשונה בכתב ההגנה המתוקן‪ ,‬שללא בור המים היחידה אינה‬
‫יכול לשמש לדירת מגורים‪ ,‬וכי משנת ‪ 2008‬הושכר להם בור המים בשכירות מוגנת‪ ,‬ומאז‬
‫היחידה משמשת למגורים‪.‬‬

‫‪ .23‬התובעים לא התייחסו בכתב התביעה לעניין בור המים ולא הגישו כתב תשובה מטעמם‪.‬‬
‫במסגרת תצהיר דהן מטעם התובעים נתנה התייחסות לטענות הנתבעים בעניין זה‪ .‬בישיבת‬
‫ההוכחות טענו הנתבעים להרחבת חזית בעניין זה ונקבע כי טענות לעניין הרחבת חזית‬
‫יישמרו לצדדים לסיכומיהם וההכרעה בהן תינתן במסגרת פסק הדין (ר' פרוטוקול הדיון‬
‫מיום ‪ 13.4.2022‬עמוד ‪ 2‬שורות ‪.)21-31‬‬

‫עמוד ‪6‬‬

עמוד מקור 7

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/410/2020 :‬‬                                                ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .24‬מהאמור עולה שעניין בור המים אכן לא קיבל התייחסות בכתבי הטענות מטעם התובעים‪.‬‬
‫למרות זאת‪ ,‬אין בידי לקבל את טענת הנתבעים שמדובר בהרחבת חזית אסורה‪.‬‬

‫ראשית‪ ,‬תקנה ‪ 18‬לתקנות סדר הדין האזרחי‪ ,‬תשע"ט – ‪ 2018‬קובעת שאם תובע לא הגיש‬
‫כתב תשובה‪ ,‬יראו אותו כמכחיש את כל הטענות שנטענו בכתב ההגנה‪ ,‬לפיכך די בכך כדי‬
‫לראות בתובעים כמכחישים את טענת הנתבעים שהועלתה בכתב ההגנה‪ ,‬לעניין אופי‬
‫זכויותיהם בבור המים‪ .‬אציין בהקשר זה כי התובעים אינם מכחישים את עצם קיומו‬
‫וחוקיותו של ההסכם בנוגע לבור המים‪ ,‬אלא את פרשנותו ונסיבות חתימתו‪ ,‬תוך שהם‬
‫טוענים לביטולו‪.‬‬

‫שנית‪ ,‬בכתב התביעה צוין כי לנתבעים זכויות בתת חלקה ‪ ,1‬מבלי שנתנה התייחסות לבור‬
‫המים‪ .‬הטענה בדבר זכויות לדיירות מוגנת בבור המים‪ ,‬נוסף על הזכויות בתת חלקה ‪,1‬‬
‫הועלתה כאמור לראשונה על ידי הנתבעים‪ ,‬במסגרת כתב ההגנה המתוקן‪ ,‬כחלק מהטענה‬
‫שהתכנית פוגעת בזכויותיהם‪ ,‬בשל כך שאינה מאפשרת המשך שימוש בבור המים‪ .‬אולם‬
‫כבר בדיון המקדמי‪ ,‬שהתקיים זמן רב לפני שהוגש כתב ההגנה המתוקן‪ ,‬הובהר על ידי‬
‫התובעים שהם אינם מסכימים לטענה שיש לנתבעים זכויות כלשהן בבור המים‪,‬‬
‫והמחלוקת בעניין זה עלתה באופן ברור‪ ,‬ולא נטען אז על ידי הנתבעים להרחבת חזית (ר'‬
‫פרוטוקול הדיון מיום ‪ 22.3.2021‬עמוד ‪ 3‬שורות ‪ ,41-47‬עמוד ‪ 4‬שורות ‪ ,9-19‬עמוד ‪ 5‬שורות‬
‫‪ .)26-29‬בעקבות כך‪ ,‬נתנה התייחסות לקיומו של בור המים והשימוש בו על ידי הנתבעים‬
‫גם בביקור במקום שנערך ביום ‪ .12.5.2021‬בהמשך לכך‪ ,‬אכן נתנה התייחסות בתצהיר‬
‫עדות ראשית מטעם התובעים לעניין זה‪ ,‬ואף הנתבעים התייחסו לעניין בתצהיר עדות‬
‫ראשית מטעמם‪ .‬רק בישיבת ההוכחות עלתה טענת הנתבעים לעניין הרחבת חזית בעניין‪.‬‬
‫שעה שהמחלוקת לעניין זכויות הנתבעים בבור המים עלתה באופן ברור בשלב מוקדם של‬
‫ההליך מבלי שהנתבעים טענו באותו שלב להרחבת חזית בעניין‪ ,‬ושעה שלא נפגעה כל זכות‬
‫דיונית של הנתבעים בשל העובדות שפורטו בתצהיר מטעם התובעים‪ ,‬הרי שאין המדובר‬
‫בהרחבת חזית בשלב הראיות‪ ,‬ועל כן לא היה מקום לאסור על התובעים את טענותיהם‬
‫בעניין‪.‬‬

‫שלישית‪ ,‬הפסיקה קובעת כי דיני הראיות הולכים אחר המשפט המהותי ונטל השכנוע‬
‫להוכחת טענה מסוימת מוטל על הצד שהטענה מקדמת את עניינו במשפט‪ .‬לפיכך‪ ,‬מכיוון‬
‫שאין מחלוקת שבור המים הוא רכוש משותף‪ ,‬נטל השכנוע להוכיח את אופי זכויותיהם של‬
‫הנתבעים בבור זה‪ ,‬מוטל על הנתבעים [לעניין זה ר' לדוגמא רע"א ‪ 296/11‬נג'אר נ' עליאן‬
‫(נבו ‪ .])23.2.12‬כפי שיורחב להלן‪ ,‬הנתבעים לא עמדו בנטל זה‪ ,‬וזאת גם מבלי לקחת בחשבון‬
‫את ראיות התובעים בעניין‪.‬‬

‫‪ .25‬ההסכם עליו משליכים הנתבעים את יהבם הוא הוא הסכם משנת ‪ ,2011‬נספח א לתצהיר‬
‫הנתבעת‪ ,‬שנחתם בין "ועד הבית" לבין "משפחת גרוסמן" (הנתבעים)‪ ,‬המתייחס למצב שבו‬
‫הנתבעים כבר פתחו פתח מיחידה שלהם‪ ,‬המוגדרת באותו הסכם כ"מחסן" לכיוון ה"חלל"‬
‫(בור המים) וביצעו בו עבודות (להלן – ההסכם לעניין בור המים)‪ .‬בהסכם לעניין בור המים‬
‫מודגש כי החלל האמור הוא רכוש משותף‪ ,‬וכי לנתבעים ניתנת זכות שימוש בו בתשלום‬
‫של ‪ ₪ 500‬לחודש‪ .‬כן צוין כי הנתבעים אינם רשאים למכור את החלל האמור וככל שימכרו‬
‫את המחסן שלהם‪ ,‬יחזירו את מצב החלל לקדמותו‪ .‬עוד נכתב בהסכם לעניין בור המים כי‬
‫התשלום יבוצע רק עבור חודשים שבהם יהיה שימוש בחלל‪ .‬במסגרת אותו הסכם הוסכם‬

‫עמוד ‪7‬‬

עמוד מקור 8

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/410/2020 :‬‬                                               ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫כי הנתבעים ישלמו סכום חד פעמי של ‪ ₪ 14,000‬על השימוש בחלל בתקופה שקדמה‬
‫ל‪( 1.1.2011‬כאשר לטענת הנתבעים החלו את השימוש בשנת ‪.)2008‬‬

‫‪ .26‬הנתבעים טוענים כי ההסכם האמור הוא הסכם שכירות מוגנת‪ ,‬ושקיימת בו תניה לעניין‬
‫סמכות הדיון לבית הדין הרבני של המועצה הדתית בירושלים‪ ,‬ומשום כך לא קיימת‬
‫סמכות לערכאה זו לדון בו‪ .‬דין טענה זו להידחות‪.‬‬

‫על פי ההסדר המשפטי הקיים בסעיף ‪ 72‬לחוק המקרקעין ובסעיף ‪ 5‬לחוק החיזוק‪ ,‬הסכסוך‬
‫דנן נמצא בסמכות המפקח על רישום מקרקעין‪ ,‬הן לאור זהות הצדדים‪ ,‬הן לאור מהות‬
‫הסכסוך והן לאור עילת התביעה‪ ,‬שהיא בקשת אישור לביצוע עבודות על פי חוק החיזוק‬
‫[לעניין האופן בו נקבעת הסמכות העניינית‪ ,‬ר' לדוגמא רע"א ‪ 4298/98‬חיה כץ נ' פישמן‬
‫(נבו ‪ .])26.11.1998‬טענות הנתבעים הן טענות שיש להכריע בהן בגררא לצורך ההכרעה‬
‫בהליך‪.‬‬

‫באשר לסמכות לדון בגררא‪ ,‬סעיף ‪ 76‬לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] תשמ"ד – ‪1984‬‬
‫קובע‪:‬‬

‫"הובא ענין כדין לפני בית משפט והתעוררה בו דרך אגב שאלה שהכרעתה דרושה‬
‫לבירור הענין‪ ,‬רשאי בית המשפט להכריע בה לצורך אותו ענין אף אם הענין‬
‫שבשאלה הוא בסמכותו הייחודית של בית משפט אחר או של בית דין אחר‪" .‬‬

‫בפסיקה נקבע שאין מניעה שערכאה זו תכריע בגררא בשאלת מעמדה הקנייני של זכותם‬
‫של בעלי הדירות‪ ,‬לצורך הסעדים שנדרשו במסגרת התביעה [ר' ר"ע ‪ 587/73‬ועד הבית ברח'‬
‫המרי ‪ 2‬קרית אונו ואח' נ' ירדני ואח' פד"י ל"ח(‪ ;487 )4‬עש"א (מחוזי ת"א) ‪ 1950-09‬ד"ר‬
‫ירון נ' עמר (נבו ‪ ,])31.1.11‬אם כי הכרעה‪ ,‬ככל שתינתן בהליך מסוג זה בסוגיות האמורות‪,‬‬
‫אינה מונעת הבאתן בפני ערכאה מוסמכת [כפי שנקבע לדוגמה בע"א ‪ 10112/03‬פת נ'‬
‫קטלן‪-‬אסן (נבו ‪ )4.10.2009‬פסקה ‪ ;24‬ע"א ‪ 7510/06‬תמיר נ' הסל בפסקה ‪ 14‬לפסק דינו‬
‫של כב' השופט מלצר (נבו ‪.])11.10.2010‬‬

‫לפיכך גם אם קיימת סמכות לערכאה אחרת לדון בטענות הנתבעים‪ ,‬אין מניעה כי תינתן‬
‫הכרעה בגררא בטענותיהם לצורך בירור ההליך‪ ,‬הנמצא בסמכות ערכאה זו‪.‬‬

‫‪ .27‬לגופו של עניין‪ ,‬טענת הנתבעים לדיירות מוגנת בבור המים אינה יכולה להתקבל ממספר‬
‫טעמים‪.‬‬

‫ראשית‪ ,‬מנוסח ההסכם לעניין בור המים עצמו עולה שמדובר בהסכם "שימוש" ולא במתן‬
‫זכות אחרת‪ .‬מלבד טענה סתמית שמדובר בשכירות מוגנת‪ ,‬משום שהחוזה אינו מציין‬
‫תאריך סיום‪ ,‬לא תמכו הנתבעים את טענתם זו בכל ראיה או טענה משפטית שהיא‪.‬‬

‫נדמה כי גם הנתבעים עצמם לא סברו מעולם שמדובר בהסכם לשכירות מוגנת‪ ,‬שכן טענתם‬
‫בעניין נולדה זמן רב לאחר פתיחת ההליך‪ ,‬במסגרת כתב ההגנה המתוקן‪ .‬כאמור לעיל‪ ,‬כתב‬
‫ההגנה המתוקן הוגש בשלב מאוחר של ההליך‪ ,‬ועל אף שבבקשה שקדמה להגשתו התבקשה‬
‫הגשת כתב הגנה מתוקן בשל נימוקים אחרים‪ ,‬כלל כתב ההגנה המתוקן טענות חדשות‬
‫לעניין זכותם הנטענת של הנתבעים בבור המים‪ ,‬מבלי שהדבר התבקש וממילא מבלי‬

‫עמוד ‪8‬‬

עמוד מקור 9

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/410/2020 :‬‬                                               ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫שהותר‪ .‬בכתב ההגנה המקורי‪ ,‬טענו הנתבעים על בסיס אותו מסמך שמדובר ב"הסכם‬
‫שכירות" (סעיף ‪ 7‬לכתב ההגנה) ולא הועלתה בו כל טענה לעניין שכירות מוגנת‪.‬‬

‫פרשנות סבירה של ההסכם הן על פי לשונו‪ ,‬והן על פי התנהלות הצדדים לאחריו‪ ,‬היא‬
‫שהיתה הסכמה בשנת ‪ 2011‬לתת לנתבעים זכות שימוש בבור המים‪ ,‬לאחר שבפועל כבר‬
‫נעשה על ידם שימוש או מטעמם שימוש כזה‪ ,‬תוך שזכות זו הותנתה בתשלום עבור כל‬
‫חודש שבו נעשה שימוש כאמור‪ .‬ההסכם‪ ,‬שצורף כנספח א לתצהיר הנתבעים‪ ,‬מדגיש‬
‫במפורש כי בור המים הוא רכוש משותף השייך לבעלי הדירות‪ ,‬וכי ניתנת לנתבעים "זכות‬
‫שימוש" בו‪ .‬כן מוסדר בו כאמור כי התשלום עבור אותו שימוש יהיה רק עבור החודשים‬
‫שבהם חלל בור המים יהיה בשימוש‪ .‬האמור בהסכם תומך בהבנה על פיה בעלי הדירות‬
‫רצו‪ ,‬מצד אחד‪ ,‬לקבל תמורה עבור השימוש המבוצע בבור המים‪ ,‬שעמד שנים ללא שימוש‪,‬‬
‫לאחר שהסתבר שהנתבעים משתמשים בו בפועל‪ ,‬ומצד שני רצו להגן על זכויותיהם תוך‬
‫שהבהירו שבור המים ממשיך להיות רכוש משותף‪ ,‬כך שבמקרה של מכירת המחסן‪ ,‬ישיבו‬
‫הנתבעים את המצב לקדמותו ולא יוכלו להעביר את הזכות בבור המים לאחרים‪.‬‬

‫שנית‪ ,‬ההסכם והתנהלות הצדדים לאחריו אינם כוללים מאפיינים של דיירות‬
‫מוגנת‪" .‬מגמת הפס יקה מזה שנים רבות‪ ,‬בכל הנוגע ל חוק הגנת הדייר ‪ ,‬היא להגביל‬
‫ולצמצם את הפגיעה שהוא מסב לבעלי הדירות" ועל כן הוראות החוק מפורשות על‬
‫ידי בתי המשפט בדרך מצומצמת [ר' לדוגמה רע"א ‪ 2737/11‬גרוס נ' אוסט‪( ,‬בנבו‪,‬‬
‫‪ )19.2.2013‬בעמוד ‪ .]5‬סעיף ‪ 9‬לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב]‪ ,‬תשל"ב – ‪( 1972‬להלן –‬
‫חוק הגנת הדייר) קובע כי "נכס שביום כ"ו באב תשכ"ח (‪ 20‬באוגוסט ‪( )1968‬להלן ‪-‬‬
‫תשכ"ח) לא היה דייר הזכאי להחזיק בו ‪ -‬לא יחול חוק זה על שכירותו כל עוד לא הושכר‬
‫בדמי מפתח"‪ .‬הנתבעים לא טענו שהיו זכאים להחזיק בנכס לפני התאריך הקובע‪ ,‬אלא‬
‫להיפך‪ ,‬לטענתם החוזה מתייחס רק לתקופה שמשנת ‪ ,2008‬וכן לא טענו ששילמו דמי מפתח‬
‫(למעט טענה שעלתה לראשונה במסגרת חקירתה הנגדית של הנתבעת אליה אתייחס להלן)‪,‬‬
‫וגם מההסכם האמור לא עולה ששילמו דמי מפתח‪.‬‬

‫שלישית‪ ,‬הנתבעים לא טענו שהתגוררו או שהחזיקו בשלב כלשהו בנכס האמור‪ ,‬אלא‬
‫להיפך‪ ,‬טענו שהשכירו אותו לדיירים מתחלפים‪ ,‬תוך שאישרו שלא ביקשו וממילא לא‬
‫קיבלו אישור מבעלי הדירות לעניין חלופת השוכרים מטעמם‪ ,‬אשר שכרו את היחידה‬
‫בשכירות בלתי מוגנת (ר' לדוגמה סעיפים ‪ 7-11‬לתצהיר הנתבע וכן תשובותיו בחקירה‬
‫נגדית בפרוטוקול הדיון מיום ‪ 13.4.2022‬עמוד ‪ 14‬שורות ‪ .)37-41‬בנסיבות אלו‪ ,‬הנתבעים‬
‫כלל אינם נכנסים להגדרת "דייר" שבסעיף ‪ 1‬לחוק הגנת הדייר‪ ,‬שהחוק הגנת הדייר בא‬
‫להגן על זכויותיו‪.‬‬

‫רביעית‪ ,‬איני נותנת אמון בגרסת הנתבעים אשר שונתה מעת לעת‪ .‬כאמור‪ ,‬הטענה בדבר‬
‫קיומה של דיירות מוגנת בבור המים נטענה לראשונה רק בכתב ההגנה המתוקן‪ ,‬כאשר כבר‬
‫לכתב ההגנה המקורי צורף ההסכם לעניין בור המים‪ .‬בנוסף‪ ,‬בתצהירה טענה הנתבעת‬
‫שבור המים צורף לתת חלקה ‪ 1‬על פי ההסכם לעניין בור המים שנחתם בשנת ‪ 2011‬ותוקפו‬
‫לטענתה משנת ‪ . 2008‬במסגרת חקירתה הנגדית‪ ,‬טענה הנתבעת לראשונה שבעת שנרכשה‬
‫תת חלקה ‪ 1‬הציגו לה המוכרים חתימות של שכנים המסכימים לצרף את בור המים‬
‫ליחידה‪ ,‬ועל פי זה פעלו הנתבעים לצירוף בור המים‪ ,‬ואף טענה שהסכום החד פעמי ששילמו‬
‫עם חתימת ההסכם לעניין בור המים‪ ,‬היה בשל הדיירות המוגנת‪ ,‬ולא בשל השימוש שנעשה‬
‫בעבר בבור המים לפני חתימת ההסכם‪ ,‬זאת למרות הכתוב בהסכם עצמו (ר' פרוטוקול‬

‫עמוד ‪9‬‬

עמוד מקור 10

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/410/2020 :‬‬                                                    ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫הדיון מיום ‪ 13.4.2022‬עמוד ‪ 13‬שורות ‪ .)9-25‬העובדה שהנתבעת בחרה להעלות עובדות אלו‬
‫רק בחקירתה הנגדית‪ ,‬עובדות שככל שהיו נכונות‪ ,‬היו מהותיות ביותר‪ ,‬מחזקת את חוסר‬
‫האמינות של גרסתה‪ .‬כמו כן‪ ,‬הנתבעים לא הציגו כל הסכמות נטענות של בעלי הדירות‬
‫לעניין בור המים‪ ,‬והסכמות נטענות אלו אינן עולות בקנה אחד עם עצם חתימתו של ההסכם‬
‫על ידי הנתבעים‪ ,‬הכולל את הסכמתם לשלם סכום חודשי על השימוש בבור המים‪ ,‬תוך‬
‫הבהרה מפורשת שהזכויות בבור אינן מועברות לנתבעים‪ .‬הרי אם אכן הוסכם שנים קודם‬
‫לכן להרחיב את המחסן לכיוון הבור‪ ,‬ועל בסיס זה בוצעה ההרחבה‪ ,‬לא מובן מדוע‬
‫שהנתבעים יסכימו לאחר מכן להבהרה שהזכויות בבור המים הן של הרכוש המשותף‪ ,‬וכן‬
‫לשלם סכום חודשי בגין השימוש במקום‪ ,‬ולתת סכום משמעותי בגין השימוש‬
‫הרטרואקטיבי שבוצע בו‪.‬‬

‫די בנימוקים אלו כדי לדחות את טענת הנתבעים לעניין זכות לדיירות מוגנת בבור המים‪,‬‬
‫ולהראות שלא עלה בידיהם להרים את נטל השכנוע בעניין זה‪.‬‬

‫אוסיף על כך‪ ,‬שגרסת התובעים לגבי ההסכם האמור תואמת את לשונו ואת התנהלות‬
‫הצדדים לאחריו‪ .‬לשיטתם‪ ,‬כעולה מתצהירו של מר דהן‪ ,‬הסכמתם לבקשת הנתבעים‬
‫להשתמש בבור המים כחלק מנכס המושכר על ידם‪ ,‬בשנת ‪ ,2011‬נבעה מכך שממילא עשו‬
‫הנתבעים שימוש בבור המים‪ ,‬ללא רשות מבעלי הדירות‪ ,‬והתובעים ביקשו לכל הפחות‬
‫לקבל תמורה על שימוש עבור תקופות שבהן נעשה שימוש כאמור‪.‬‬

‫‪ .28‬מההסכם האמור‪ ,‬שקיומו אינו מוכחש על ידי התובעים‪ ,‬עולה כי לנתבעים נתנה זכות‬
‫שימוש בתמורה בבור המים‪ ,‬כאשר התמורה אמורה להיות משולמת עבור חודשים שבהם‬
‫נעשה שימוש כאמור‪.‬‬

‫כאמור‪ ,‬אין מחלוקת כי בור המים האמור מהווה רכוש משותף‪ ,‬וכך הוא אף מופיע במסמכי‬
‫הרישום‪.‬‬

‫באשר לשימוש ייחודי ברכוש משותף על ידי בעל דירה‪ ,‬על פי הפסיקה‪ ,‬למעט מקרים‬
‫חריגים‪ ,‬בעל דירה רשאי לבטל זכות שימוש כאמור שנתן לבעל דירה אחרת בכל עת (ר'‬
‫לדוגמא ע"א ‪ 32/77‬טבוליצקי נ' בית כנסת פ"ד לא(‪ ,210 )3‬ת"א ‪ 2816/03‬קונצ'יצקי נ'‬
‫שפל ן (נבו ‪ ) 3.4.2006‬וכן ע"א ‪( 17397-02-19‬מחוזי ת"א) חסידים ואח' נ' נציגות הבית‬
‫המשותף ואח' (נבו ‪.))1.4.20‬‬

‫המקרים החריגים שבהם לא תתאפשר חזרה מהסכמה כאמור‪ ,‬נוגעים למצב שבו בעל דירה‬
‫נתן הסכמה מפורשת‪ ,‬וקיימת מניעות לחזרתו מההסכמה מטעמי צדק (רע"א ‪815/81‬‬
‫כליפא נ' שאול‪ ,‬לו (‪ ,78 )3‬וכן ע"א ‪ 19/81‬ביבי נ' הוברט פ"ד לז(‪ ;497 )2‬ע"א ‪ 31/70‬כהן נ'‬
‫שמאי פ"ד כ(‪ ,)388 )2‬או במקרים שההסכמה אינה מפורשת‪ ,‬אבל אין שינוי נסיבות‬
‫המצדיק חזרה מהסכמה‪ ,‬וכאשר בהסתמך על מתן הרישיון‪ ,‬נוצרה צפייה לגיטימית אצל‬
‫בעל הרישיון כי הרשות ניתנה לצמיתות [ר' ע"א ‪ 32/77‬הנ"ל; ע"א ‪ 7139/99‬אלוני נ' ארד‬
‫פ"ד נח(‪ ;27 ,)4‬ע"א ‪ 5136/91‬קוגלמס נ' קוגלמס פ"ד מט(‪ ;419 )2‬ע"א ‪ 2836/90‬אריה בצר‬
‫נ' צילביץ נחמה פ"ד מו(‪ ;184 )5‬ע"א ‪ 588/81‬ציזיק נ' הורוביץ פ"ד מ(‪ ;321 )1‬ע"א ‪515/76‬‬
‫לוי נ' ויימן פ"ד לא(‪ ;127 )2‬ע"מ ‪ 6343/12‬פלונית נ' פלונית (נבו ‪.])8.11.2012‬‬

‫עמוד ‪10‬‬

עמוד מקור 11

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/410/2020 :‬‬                                                ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫ברע"א ‪ 2401-21‬סאמי ג'אעוני נ' נחלת שמעון בע"מ (נבו ‪ )1.3.2022‬בעמ' ‪ ,84 -83‬נסקרו‬
‫ההלכות הנוגעות לרישיון במקרקעין‪ ,‬תוך שהובהר כי כאשר הרישיון נקבע לתקופה שאינה‬
‫קצובה‪ ,‬הנטייה תהא לקבוע כי הרישיון ניתן לביטול בכל עת [ר' גם ע"א ‪ 496/82‬רוזן נ'‬
‫סלונים‪ ,‬פ"ד לט(‪.])1985( 342 337 )2‬‬

‫‪ .29‬בענייננו‪ ,‬אני סבורה כי לא היתה מניעה שהתובעים יבטלו את זכות השימוש שנתנה‬
‫לנתבעים בבור המים‪ ,‬ללא כל תנאי מצד הנתבעים‪ ,‬וזכות זו אכן בוטלה‪ ,‬כפי שיפורט להלן‪.‬‬

‫‪ .30‬כעולה מהאמור לעיל‪ ,‬הנתבעים לא הוכיחו שביצעו את ההשקעות לצורך הפיכת בור המים‬
‫לחלק מהיחידה המשמשת למגורים בוצעה מלכתחילה בהסכמת התובעים או בידיעתם‪.‬‬

‫‪ .31‬בנוסף‪ ,‬השימוש האמור נעשה על ידי הנתבעים בידיעה שאינו תואם את המצב התכנוני‬
‫והקנייני של המחסן ובור המים‪ .‬העובדה שהנתבעים פעלו ביודעין בניגוד לחוק (מצב‬
‫שהוסכם על התובעים רק בדיעבד)‪ ,‬מחזקת את המסקנה שאין מקום להפעיל כלפיהם את‬
‫החריג המונע מבעל דירה לחזור בו מהסכמה שנתן‪.‬‬

‫כאמור‪ ,‬הנתבעים לא הוכיחו שקיימת להם זכות חוקית כלשהי‪ ,‬לא מהבחינה הקניינית‬
‫ולא מהבחינה התכנונית‪ ,‬לעשות שימוש ביחידה הכוללת הן את המחסן והן את בור המים‪,‬‬
‫לצורך דירת מגורים‪ .‬להיפך‪ ,‬גם מטענות הנתבעים עלה כי הם מודעים לכך שהיחידה אינה‬
‫עומדת בתנאים התכנוניים המאפשרים לה לשמש כדירת מגורים (ר' לדוגמה חקירתה‬
‫הנגדית של הנדסאית אדריכלות מטעם הנתבעים‪ ,‬בפרוטוקול הדיון מיום ‪ 13.4.2022‬בעמוד‬
‫‪ 11‬שורות ‪ ,25-49‬שם היא מודה כי גובה תקני של יחידת מגורים הוא ‪ 2.5‬מ' בעוד שגובה‬
‫המחסן הוא ‪ 2.32‬מ' כאמור בסעיף ‪ 2.2‬לחוות דעתה)‪ .‬כאמור‪ ,‬היחידה מופיעה במסמכי‬
‫הרישום כ"מחסן"‪ .‬בנסיבות אלו‪ ,‬מתן זכות לנתבעים להמשיך ולהשתמש בבור המים‬
‫כחלק מדירת מגורים שעה שהדבר גורע מזכויות יתר בעלי הדירות הנובעות מפרויקט‬
‫התמ"א‪ ,‬ובודאי מתן תמורה במסגרת הפרויקט עבור דירה כאמור‪ ,‬תביא למצב שבו חוטא‬
‫יוצא נשכר‪.‬‬

‫בעניין זה ר' לדוגמה פסק דינה של כב' המפקחת י' ענתבי שרון בתיק ‪ 340/18‬הייפרט רבקה‬
‫ואח' נ' רמוראנו (נבו ‪( )22.1.20‬להלן – עניין הייפרט) שם מוזכר‪ ,‬בהקשר דומה‪ ,‬שבעע"מ‬
‫‪ 18/8265‬דגש לוג'יסטיק בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון (נבו ‪)13.1.20‬‬
‫(להלן – עניין דגש ) ‪ ,‬דחה בית המשפט העליון טענות של בעלי דירות בבית משותף שנבנה‬
‫כולו ללא היתר בניה‪ ,‬כנגד ועדות התכנון שסרבו לאשר במסגרת הבקשה תוספות בניה‬
‫הנובעות מתמ"א ‪ .38‬כחלק מכך קיבל בית המשפט העליון בין היתר את קביעות בית‬
‫המשפט המחוזי שקבע שחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה לא נועדה להכשיר עבריינות‬
‫בניה‪.‬‬

‫אציין כי בחוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי)‪ ,‬תשס"ו‪ ,2006 -‬בהקשר דומה‪ ,‬מצא‬
‫המחוקק מקום לתת ביטוי מפורש להפחתה בזכויות בעל דירה שביצע בניה או שימוש שלא‬
‫כדין ברכוש משותף‪ .‬תיקון ‪ 7‬לחוק האמור‪ ,‬הוסיף את סעיף ‪2‬א לחוק‪ ,‬אשר נותן לבית‬
‫המשפט סמכות לקבוע כי בחישוב הרוב המיוחס מבין בעלי הדירות לא יובאו בחשבון‬
‫זכויותיו או חלק מזכויותיו של בעל דירה שלא הסכים לכריתת עסקת פינוי ובינוי‪ ,‬אם מצא‬
‫שהתנגדותו נובעת מבנייה או משימוש שלא כדין ברכוש המשותף‪ .‬אמנם לא קיים סעיף‬
‫דומה בחוק החיזוק‪ ,‬אך סמכויות המפקח לאשר עבודות חיזוק על פי סעיף ‪ 5‬לחוק החיזוק‬

‫עמוד ‪11‬‬

עמוד מקור 12

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/410/2020 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫הן רחבות‪ ,‬והעובדה שהנתבעים משתמשים ביחידה בניגוד לדין‪ ,‬היא עובדה רלוונטית‬
‫לעניין הפעלת סמכויות אלו‪.‬‬

‫‪ .32‬אוסיף כי הסכמת התובעים‪ ,‬מספר שנים לאחר שהחל השימוש האמור‪ ,‬כפי שהיא עולה‬
‫מההסכם בעניין בור המים‪ ,‬לכך שהשימוש ימשיך תוך מתן תשלום עבור חודשים בהם‬
‫נעשה שימוש בבור המים‪ ,‬לא הביאה לשינוי מצבם של הנתבעים לרעה‪ ,‬אלא להיפך‪ .‬על כן‬
‫הסכמה זו אינה אמורה להביא לשינוי לרעה במצבם של התובעים‪ ,‬ביחס למצב שבו היו‬
‫מתנגדים לשימוש כאמור‪ .‬כמו כן‪ ,‬מלשון ההסכם ומהנסיבות שפורטו לעיל עולה כי‬
‫התובעים הסכימו להמשך שימוש הנתבעים בבור המים כל עוד לא נדרש להם שימוש בבור‬
‫האמור‪ ,‬אך בוודאי שלא ניתן לפרש את ההסכם כמגביל את התובעים מלקדם עבודות‬
‫חיזוק בבית המשותף‪ ,‬כאשר במסגרתן נדרש שימוש בבור המים כרכוש משותף‪.‬‬

‫‪ .33‬על פי ראיות התובעים‪ ,‬החלל שבו היה בור המים נדרש לצורך ביצוע עבודות החיזוק‪.‬‬
‫בהקשר זה ניתן תצהיר מטעם אדר' תיאודור‪ ,‬שהוא אדריכל התובעים במסגרת הפרויקט‪.‬‬
‫תחילה אציין כי בניגוד לטענת הנתבעים‪ ,‬אין פסול בכך שאדר' תיאודור נתן תצהיר מטעם‬
‫התובעים ולא חוות דעת‪ ,‬שכן הוא העיד מטעם התובעים לא כמומחה‪ ,‬אלא כבעל מקצוע‬
‫המעורב בפרויקט‪ .‬לפיכך‪ ,‬עדותו משקפת הן את ההיבטים המקצועיים הידועים לו מתוקף‬
‫הכשרתו‪ ,‬והן את ההיבטים העובדתיים הידועים לו מתוקף תפקידו בפרויקט‪.‬‬

‫אדריכל התובעים נחקר ארוכות בחקירה נגדית אודות אלטרנטיבות אפשריות למיקום‬
‫חדר המשאבות והעברתו למיקום אחר כך שיתאפשר המשך שימוש של הנתבעים בבור‬
‫המים‪ ,‬אולם מחקירתו הנגדית עלה כי לאור הדרישות התכנוניות ודרישות היועצים‬
‫השונים‪ ,‬אין היתכנות או היגיון תכנוני להעברת חדר המשאבות למיקום שונה (ר' חקירתו‬
‫הנגדית של אדר' תיאודור בפרוטוקול הדיון מיום ‪ 13.4.2022‬בעמוד ‪ 4‬שורות ‪ ,31-50‬עמוד‬
‫‪ ,5‬עמוד ‪ 6‬שורות ‪ .)1-12‬אציין כי במסגרת חקירתו הנגדית של האדריכל כאמור‪ ,‬נעשו‬
‫ניסיונות גם על ידי לאתר מיקום אחר לרבות תוך ויתור על מחסנים מתוכננים בקומת‬
‫המרתף‪ ,‬אולם כעולה מהפרוטוקול‪ ,‬לא נמצא פתרון כזה‪ .‬הנתבעים מצדם הגישו חוות דעת‬
‫מטעם הנדסאית אדריכלות בה נטען כי התכנית בסדר גודל כזה אין צורך במאגר מים‬
‫ובחדר משאבות (סעיף ‪ 2.7‬לחוות הדעת מטעם הנתבעים)‪ .‬ההנדסאית מטעם הנתבעים לא‬
‫פירטה על מה היא מבססת את טענתה האמורה‪ ,‬שנטענה בעלמא‪ .‬לאור האמור‪ ,‬אני נותנת‬
‫אמון בדברי אדריכל התובעים בחקירתו הנגדית‪ ,‬שאכן נדרש במסגרת התכנית לכלול חדר‬
‫משאבות ומאגר ומים‪ .‬אציין כי גם על פי ההיגיון‪ ,‬לא סביר שהיזם יתנדב לכלול במסגרת‬
‫הפרויקט חדר משאבות ומאגר מים‪ ,‬המטילים נטל כלכלי נוסף על הפרויקט‪ ,‬אם לא נדרש‬
‫לכך על ידי גורמי התכנון המוסמכים‪.‬‬

‫כתוצאה מהאמור ‪ ,‬גם הצעתה של ההנדסאית בחוות דעתה לעניין התוספות שיש לתת‬
‫לדירת הנתבעים‪ ,‬אינה ישימה‪ ,‬שכן הן ממוקמות בחללים שיועדו לחדר משאבות ולמאגר‬
‫מים‪.‬‬

‫מהאמור עולה כי החלל האמור נדרש לתובעים לצורך ביצוע הפרויקט‪ ,‬ועל כן‪ ,‬בנסיבות‬
‫שפורטו‪ ,‬דרישתם מהנתבעים לפנותו כדי שניתן יהיה לבצע את עבודות החיזוק‪ ,‬היא‬
‫דרישה סבירה ומתבקשת‪.‬‬

‫עמוד ‪12‬‬

עמוד מקור 13

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/410/2020 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .34‬הנתבעים הודו כי נתנה להם הודעה על הפסקת ההסכם‪ ,‬אם כי לטענתם קיבלו אותה רק‬
‫בסמוך לפני ישיבת ההוכחות (ר' חקירתה הנגדית של הנתבעת בפרוטוקול הדיון מיום‬
‫‪ 13.4.2022‬עמוד ‪ 12‬שורות ‪ .)45-48‬במצב דברים זה‪ ,‬ולאור הפסיקה שהוזכרה לעיל‪,‬‬
‫העובדה שההסכם לא קבע מועד סיום ביחס לשימוש הנתבעים בבור המים‪ ,‬מביאה‬
‫למסקנה כי התובעים רשאים להביא את ההסכם לידי סיום בכל עת‪ ,‬ועל כן היה על‬
‫הנתבעים להפסיק את השימוש בבור המים לכל המאוחר במועד הסמוך לישיבת ההוכחות‪.‬‬
‫בהקשר זה יש מקום להוסיף שחודשים רבים קודם לכן‪ ,‬כבר בדיון המקדמי שהתקיים‬
‫ביום ‪ 22.3.2021‬נאמר על ידי התובעים שבור המים יידרש לצורך ביצוע הפרויקט‪ ,‬וכי‬
‫הדברים נאמרו לנתבעים עוד קודם לכן (ר' לדוגמה פרוטוקול הדיון מיום ‪ 22.3.2021‬בעמוד‬
‫‪ 4‬שורות ‪ ,)5-17‬ועל כן לכל הפחות מאותו מועד נודע לנתבעים שהתובעים מעוניינים‬
‫להפסיק את שימוש הנתבעים בבור המים‪.‬‬

‫‪ .35‬משכך‪ ,‬נכון למועד זה אין לנתבעים זכות להשתמש בבור המים‪ ,‬לאור ביטולה‪.‬‬

‫‪ .36‬למעלה מן הצורך‪ ,‬ואף שהדבר לא נטען על ידי הנתבעים‪ ,‬אוסיף שאני סבורה שבנסיבות‬
‫האמורות‪ ,‬ביטול הזכות אינו מקנה לנתבעים זכות לפיצוי כלשהו בגין ביטולה‪ .‬כאמור‪,‬‬
‫הנתבעים לא הוכיחו ששינו מצבם לרעה בעקבות ההסכם האמור‪ ,‬אלא עלה שהסכם‬
‫שאפשר להם שימוש בבור המים נחתם לאחר שביצעו עבודות שיפוץ על דעת עצמם‪ .‬כמו כן‬
‫עולה מראיותיהם כי קיבלו שכר דירה חודשי עבור היחידה‪ ,‬של ‪ ₪ 3,200‬לחודש (ר' חוות‬
‫דעת השמאית מטעמם בעמוד ‪ )28‬מתוכם היו אמורים לשלם סך של ‪ ₪ 600‬לחודש לנציגות‬
‫הבית המשותף‪ .‬בנסיבות אלו‪ ,‬ומבלי לגרוע מהאמור‪ ,‬חישוב פשוט מראה כי הרווח של‬
‫הנתבעים מהשכרת המחסן במהלך כ‪ 14-‬שנים (בהנחה שאכן הושכר מרבית התקופה‪,‬‬
‫הנחה שהיא סבירה לאור טענות הנתבעים עצמם באשר לרווח העתידי שהם עלולים‬
‫להפסיד עם ביטול היחידה)‪ ,‬עולה בשיעור ניכר על ההשקעות שלטענתם השקיעו בהפיכת‬
‫היחידה לדירת מגורים‪ ,‬בסך של ‪ ₪ 100,000‬על פי חוות הדעת השמאית מטעמם (עמוד ‪.)29‬‬

‫‪ .37‬לאור האמור‪ ,‬זכויותיהם הנטענות של הנתבעים בבור המים אינן יכולות למנוע מהתובעים‬
‫לבצע את עבודות החיזוק‪ ,‬אף באשר לעבודות הנדרשות בבור המים‪ ,‬שכן עם ביטול זכות‬
‫השימוש‪ ,‬חוזר בור המים להיות רכוש משותף‪.‬‬

‫לאור תוצאה זו‪ ,‬הבסיס המשפטי לטענות הנתבעים על פי חוות הדעת השמאית מטעמם‬
‫נשמט‪ ,‬ועל כן אין רלוונטיות לחוות הדעת בהקשר של ההפסד שנגרם להם לטענתם‬
‫כתוצאה מהתכנית‪.‬‬

‫נושא התמורה‬
‫‪ .38‬טענת הנתבעים שאין לאשר לתובעים הרחבת חזית‪ ,‬שכן התובעים לא עשו אבחנה בכתב‬
‫התביעה בין דירת הנתבעים לבין יתר הדירות ועל כן על פי כתב התביעה מגיעה להם תמורה‬
‫כמו ליתר בעלי הדירות‪ ,‬ורק לאחר מכן‪ ,‬בתצהירים‪ ,‬הרחיבו התובעים חזית וטענו שמדובר‬
‫במחסן שאינו זכאי לתמורה‪ ,‬דינה דחייה‪.‬‬

‫ראשית‪ ,‬התובעים לא התייחסו בכתב התביעה ליחידת הנתבעים כ"דירה" אלא הפנו‬
‫לזכותם של הנתבעים ביחידה על פי נסח הרישום (ר' סעיף ‪ 8‬לכתב התביעה)‪ ,‬לפיכך לא ניתן‬
‫לומר כי התובעים ראו ביחידה "דירה" שמעמדה כיתר דירות התובעים‪.‬‬

‫עמוד ‪13‬‬

עמוד מקור 14

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/410/2020 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫שנית‪ ,‬כבר בדיון המקדמי שהתקיים ביום ‪ 22.3.2021‬עלתה באופן מפורש המחלוקת לעניין‬
‫זכותם של הנתבעים לקבל תוספות במסגרת הפרויקט‪ ,‬בגין העובדה שהיחידה שלהם‬
‫משמשת מחסן (ר' לדוגמה עמוד ‪ 3‬לפרוטוקול הדיון שורות ‪ ,)41-47‬והנתבעים לא העלו‬
‫באותו מועד כל טענה בעניין הרחבת חזית‪.‬‬

‫שלישית‪ ,‬אם הנתבעים סברו שהסעד המבוקש הוא חתימתם על ההסכם‪ ,‬תוך הסכמת‬
‫התובעים לכך שיקבלו תמורות כיתר בעלי הדירות‪ ,‬מדוע התנגדו לכך‪ ,‬שהרי זו למעשה‬
‫הייתה דרישתם במסגרת ההליך‪ .‬מכאן שהנתבעים הבינו באופן ברור כי על פי כתב‬
‫התביעה‪ ,‬אין בכוונת התובעים לתת להם כל תמורה שהיא בגין היחידה שבבעלותם‪ .‬דבר‬
‫זה גם עולה במפורש מטענותיהם לאורך ההליך‪ ,‬כגון הטענה בכתב ההגנה המקורי על פיה‬
‫"התובעת ‪ 1‬כלל לא מציגה לנתבעים מהי מעוניינת להעניק להם במסגרת הסכם תמא "‪38‬‬
‫(סעיף ‪ 14‬לכתב ההגנה המקורי)‪ ,‬והטענה בסעיף ‪ 12‬לכתב ההגנה המתוקן‪ ,‬בה מבקשים‬
‫הנתבעים שיינתנו להם תמורות כמו ליתר בעלי הדירות‪ ,‬ואינם טוענים כי בכתב התביעה‬
‫הוסכם לתת להם תמורות כאלו‪.‬‬

‫למעשה‪ ,‬מדובר בטענה מתחכמת שאינה עולה בקנה אחד עם התנהלות הנתבעים במסגרת‬
‫ההליך‪ .‬הנתבעים הם שהרחיבו חזית שעה שהעלו טענה זו‪ ,‬לעניין המשתמע לכאורה מכתב‬
‫התביעה‪ ,‬לראשונה במסגרת סיכומיהם‪ ,‬בזמן שכל ההליך נסוב סביב זכותם הנטענת לקבל‬
‫תמורות כמו בעלי הדירות האחרים‪ ,‬על אף שבבעלותם יחידה הרשומה כמחסן‪.‬‬

‫‪ .39‬לגופו של עניין‪ ,‬ככל שהנתבעים זכאים לתמורה‪ ,‬הרי שזו צריכה להיגזר רק מהזכויות‬
‫הקיימות להם כדין‪ .‬היחידה שבבעלות הנתבעים מוגדרת כאמור במסמכי הרישום‬
‫כ"מחסן"‪ .‬הנתבעים לא טענו וממילא לא הוכיחו‪ ,‬שקיימת זכות להשתמש ביחידה זו‬
‫כדירת מגורים‪ ,‬ואף ביקשו כאמור כחלק מהתמורות המבוקשות על ידם‪ ,‬להגביה את גובה‬
‫תקרת היחידה כך שניתן יהיה להכשירה כדירת מגורים‪ .‬כאמור‪ ,‬הנתבעים היו מודעים לכך‬
‫שגם מבחינה תכנונית לא ניתן להכשיר את היחידה במצבה הנוכחי לדירת מגורים‪ .‬העובדה‬
‫שהנתבעים בחרו לעשות ביחידה שימוש המנוגד למסמכי הרישום ולמצבה התכנוני‪ ,‬אינו‬
‫יכול להקנות לנתבעים זכויות קנייניות שלא קיימות בידם‪ .‬גם הסכם לעניין בור המים‪,‬‬
‫במסגרתו הכירו בעלי הדירות בכך שהיחידה משמשת למגורים‪ ,‬נעשה כאמור בדיעבד‪,‬‬
‫ולאחר שהנתבעים כבר שיפצו את היחידה כך שתוכל לשמש למגורים‪ ,‬ואין בו כדי להצביע‬
‫על כך שבעלי הדירות בבית המשותף הסכימו להקנות לנתבעים זכויות קנייניות מעבר לאלו‬
‫שהוסכמו על ידם באותו הסכם‪ ,‬דהיינו‪ ,‬רשות שימוש התמורה בבור המים יחד עם המחסן‬
‫למגורים‪ .‬בעלי הדירות היו רשאים כאמור לבטל רשות זו‪.‬‬

‫בנוסף‪ ,‬כפי שנקבע בעניין הייפרט שהוזכר לעיל‪ ,‬בעקבות עניין דגש‪ ,‬אין מקום לתת לבעל‬
‫דירה‪ ,‬במסגרת תמ"א ‪ ,38‬תמורות הנובעות מבניה שבוצעה שלא כדין‪ .‬העובדה שנעשה‬
‫ביחידה שימוש שלא כדין למגורים‪ ,‬אינה יכולה להקנות לנתבעים זכות לתמורות הניתנות‬
‫לדירות מגורים‪.‬‬

‫‪ .40‬כפי שנקבע בפסיקה‪ ,‬הטענה לעניין חוסר שוויון בתמורות הניתנות במסגרת פרויקט על פי‬
‫חוק החיזוק‪ ,‬צריכה להיבחן בין שווים ולא בין שונים‪ ,‬וכי יחידת מחסן אינה שווה לדירות‬
‫מגורים מבחינת התמורות שהיא זכאית לקבל [ר' לעניין זה עש"א (ת"א) ‪ 48996-10-18‬מזל‬
‫כלב נ' בן אורי (‪ )1973‬חברה לעבודות ציבוריות ובניין‪( ,‬נבו ‪( )9.12.18‬להלן – עניין כלב)‬
‫פסקה ‪ ,19‬וכן עניין הייפרט]‪ .‬מכיוון שעולה שהזכות הקניינית הרלוונטית לנתבעים היא‬

‫עמוד ‪14‬‬

עמוד מקור 15

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/410/2020 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫זכות ביחידה המוגדרת כ"מחסן"‪ ,‬לא ניתן לקבל את טענת הנתבעים שיש לתת להם את‬
‫אותן תמורות שמקבלות דירות המגורים בבית המשותף‪ .‬הנתבעים לא טענו וממילא לא‬
‫הציגו ראיות‪ ,‬לכך שבעל המחסן הנוסף בבית המשותף‪ ,‬אביקסיס‪ ,‬שלא יש גם ‪ 2‬דירות‬
‫מגורים בבית המשותף‪ ,‬קיבל תמורות נטענות כאמור בגין המחסן (טענותיהם לעניין אותו‬
‫מחסן יובאו להלן)‪.‬‬

‫‪ .41‬מהראיה הנוספת שהגישו הנתבעים לאחר ישיבת ההוכחות‪ ,‬ואשר הגשתה הותרה‪,‬‬
‫וממסמכים שצירפו התובעים בעקבות כך‪ ,‬עולה כי אותו אביקסיס‪ ,‬חתם על הסכמות‬
‫נוספות מול היזם בסמוך לפני ישיבת ההוכחות‪ ,‬במסגרתן הוסכם בין היתר כי ‪ 2‬המחסנים‬
‫שיקבל במסגרת הפרויקט בגין ‪ 2‬הדירות שבבעלותו‪ ,‬ישופצו על ידי היזם לדירה‪ ,‬כאשר על‬
‫פי ההסכם שנחתם בין היזם לאביקסיס‪ ,‬אביקסיס יישא בעלות השינויים‪ .‬התובעים טענו‬
‫בהקשר זה כי השיפוץ האמור אינו מקנה זכות לשינוי בייעוד המחסן‪ ,‬ואין בו רלוונטיות‬
‫להליך‪ .‬מבחינת המסמכים האמורים עולה כי אביקסיס צפוי לקבל על פיהם ‪ 2‬מחסנים‬
‫בסמוך למחסן הקיים שלו‪ ,‬בגין ‪ 2‬הדירות שבבעלותו‪ .‬אמנם צוין כי היזם מתחייב לשפץ‬
‫את המחסנים לדירה (על חשבונו של אביקסיס)‪ ,‬אולם לא עולה שקיימת התחייבות קניינית‬
‫להפוך את היחידה לדירת מגורים‪ ,‬ועל כן מבחינה קניינית מעמד אותה יחידה יוותר‬
‫כמחסנים (אציין כ י אדר' התובעים נחקר על האפשרות שהמחסן של אביקסיס יהפוך‬
‫לדירת מגורים‪ ,‬והבהיר כי הדבר אינו אפשרי בהיבט החוקי והתכנוני – ר' פרוטוקול הדיון‬
‫מיום ‪ 13.3.2022‬עמוד ‪ 4‬שורות ‪ .)24-30‬בנוסף‪ ,‬לא עלה כי קיימת התחייבות להביא לשינוי‬
‫יעוד היחידה לדירת מגורים מבחינה תכנונית‪ ,‬דבר הטעון אישור של ועדות התכנון‪.‬‬

‫מנספח ההסכם עם אביקסיס‪ ,‬עולה כי יקבל ‪ 2‬מחסנים שגודלם יחד זהה לגודל המחסן‬
‫הנוכחי שלו‪ .‬גודל המחסן הנוכחי של אביקסיס הוא ‪ 14.19‬על פי על פי תכנית קומת‬
‫המחסנים המוצגת בעמוד ‪ 35‬לחוות הדעת שמאית מטעם הנתבעים‪ ,‬דהיינו‪ ,‬כל מחסן יהיה‬
‫בגודל של כ‪ 7 -‬מ"ר‪.‬‬

‫מבחינת התשריט שהוגש במסגרת ראיות התובעים‪ ,‬וחלקו הרלוונטי הוצג גם בחוות הדעת‬
‫שמאית מטעם הנתבעים‪ ,‬ולא נסתר על ידי התובעים (עמודים ‪ 35 ,33‬לחוות הדעת)‪ ,‬עולה‬
‫כי שטח המחסנים המיועד ליתר בעלי הדירות הוא ‪ 19.39‬מ"ר ועוד ‪ 15.81‬מ"ר‪ ,‬האמורים‬
‫להתחלק ל‪ 6-‬מחסנים עבור ‪ 6‬מבעלי הדירות‪ ,‬ובממוצע ‪ 5.87‬מ"ר למחסן (על פי המידות‬
‫שבתכנית קומת המחסנים‪ ,‬המוצגת בעמוד ‪ 35‬לחוות הדעת השמאית מטעם הנתבעים)‪.‬‬

‫מכאן שאביקסיס יקבל מחסנים הגדולים במקצת מהמחסנים שיקבלו בעלי הדירות‬
‫האחרים‪ ,‬וכן ניתנה לו הטבה באשר למיקומם‪ ,‬שיהיה סמוך לשטח המחסן הנוכחי שלו‪.‬‬

‫אני סבורה כי אמנם אביקסיס מקבל הטבה מסוימת לעומת בעלי הדירות האחרים‪ ,‬אך‬
‫עיקר התמורה שיקבל בנוגע למחסנים נובעת מכך שיש ‪ 2‬דירות בבעלותו‪ ,‬מלבד יחידת‬
‫המחסן‪ ,‬ועל כן אין כל מקום לכך שהנתבעים‪ ,‬שלהם יחידת מחסן בלבד‪ ,‬יקבלו תמורה‬
‫דומה‪.‬‬

‫יחד עם זאת‪ ,‬אוסיף כי התנהלותם הדיונית של התובעים בהקשר זה אינה תקינה‪ .‬מהראיה‬
‫האמורה ומתגובת התובעים לבקשת הנתבעים עולה כי התוספת להסכם עם אביקסיס‬
‫נחתמה מספר ימים לפני ישיבת ההוכחות‪ .‬מכיוון שלאורך כל ההליך דרשו הנתבעים‬
‫מהתובעים להציג להם את כל ההסכמים שנחתמו‪ ,‬והתובעים טענו כי הציגו הסכמים‬
‫כאמור‪ ,‬היה מקום שהתובעים יעדכנו לכל המאוחר בישיבת ההוכחות אודות ההסכם‬
‫עמוד ‪15‬‬

עמוד מקור 16

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/410/2020 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫הנוסף שנחתם‪ .‬ההסכם האמור רלוונטי להליך משום שהוא מהווה חלק מההסכמות‬
‫הכוללות הנוגעות להסכם התמ"א‪ ,‬ויש בו משום שינוי להסכם המקורי שצורף לכתב‬
‫התביעה‪ ,‬שכן הנספח שצורף להסכם המקורי אינו מתייחס למחסנים שיינתנו לדירות‬
‫אביקסיס‪ .‬גם אם לטענת התובעים אין בכך כדי לשנות מבחינת התמורות המגיעות‬
‫לנתבעים‪ ,‬היה עליהם להציג את התמונה המלאה באשר להסכמים שנחתמו עם בעלי‬
‫הדירות בנוגע לעבודות החיזוק‪.‬‬

‫‪ .42‬אף שעולה כי בעל המחסן הנוסף אינו מקבל תמורה משמעותית במסגרת הפרויקט בגין‬
‫המחסן‪ ,‬עדיין יש מקום לבחון האם הנתבעים הופלו לרעה ביחס לבעלי הדירות‪ ,‬בהיבט‬
‫הנוגע לזכותם הקניינית ביחידה‪ ,‬המקנה להם זכויות יחסיות ברכוש המשותף‪.‬‬

‫‪ .43‬בפסק הדין בת"א ‪( 11271-11-15‬מחוזי ירושלים) פרידמאן ואח' נ' שומרי אמונים בע"מ‬
‫(נבו ‪ ,)2.2.2021‬נקבע שזכויות הבניה על פי תמ"א ‪ 38‬ניתנות למי שאותן זכויות נועדו‬
‫לתמרץ (ר' פסקה ‪ 24‬לפסק הדין)‪ .‬תמ"א ‪ 38‬אינה כוללת זכויות עבור בעלי מחסנים‪ ,‬וזכותם‬
‫הקניינית של הנתבעים היא במחסן בלבד (אין בעובדה שבעלי הדירות הסכימו בדיעבד‬
‫לשימוש במחסן כחלק מיחידת מגורים‪ ,‬כדי להקנות לנתבעים זכויות קנייניות שלא היו‬
‫להם‪ ,‬וכפי שנאמר לעיל‪ ,‬השימוש שנעשה על ידי הנתבעים בניגוד לדין‪ ,‬אינו יכול להוות‬
‫נימוק למתן תמורה שלא הייתה ניתנת להם אלמלא אותו שימוש)‪ .‬על כן‪ ,‬בכל הנוגע‬
‫לזכויות הניתנות לבעלי הדירות מכוח תמ"א ‪ ,38‬הכוללות בניית ממ"ד וביצוע תוספת של‬
‫עד ‪ 25‬מ"ר לדירה‪ ,‬אין המדובר בתמורות שהמחוקק ביקש לתת לבעלי יחידות מסוג מחסן‪.‬‬

‫‪ .44‬יחד עם זאת‪ ,‬במסגרת ההסכם עם היזם‪ ,‬הסכימו בעלי הדירות גם על חלוקת הרכוש‬
‫המשותף בקומת המרתף‪ ,‬שלא ניתן ליזם בתמורה לביצוע עבודות החיזוק‪ ,‬ואינו חלק‬
‫מהזכויות הניתנות על פי תמ"א ‪ .38‬כחלק מכך‪ ,‬הסכימו על מתן מחסן לכל אחד מבעלי‬
‫הדירות‪ .‬בנסיבות אלו‪ ,‬קיימת זכות גם לנתבעים‪ ,‬כבעלי יחידה בבית המשותף‪ ,‬לקבל את‬
‫חלקם באותו רכוש משותף‪ .‬כמו כן‪ ,‬לנתבעים כבעלי יחידה בבית המשותף‪ ,‬קיים חלק‬
‫ברכוש המשותף הכללי‪ ,‬גם אם חלק קטן‪ ,‬וכתוצאה מהפרויקט‪ ,‬חלק זה ידולל‪ .‬בשל‬
‫נימוקים אלו‪ ,‬אני סבורה כי הנתבעים זכאים לתמורה מסוימת במסגרת עבודות החיזוק‪.‬‬

‫‪ .45‬כאמור‪ ,‬בכתב התביעה המקורי לא כללו התובעים כל תמורה עבור הנתבעים‪.‬‬

‫‪ .46‬התובעים מצדם הודיעו ביום ‪ 20.5.2021‬כי יסכימו לתת לנתבעים תוספת של ‪ 7‬מ"ר ברוטו‬
‫למחסן המקורי שבבעלותם‪ ,‬והתוספת תכלול חלון ואוורור‪ .‬התובעים ציינו כי התוספת‬
‫האמורה עולה בגודלה על המחסנים שיקבלו בעלי הדירות האחרים‪ .‬להודעתם צירפו‬
‫התובעים תשריט בו מסומנת אותה תוספת‪ .‬אולם מבחינת התשריט שהוגש במסגרת ראיות‬
‫התובעים‪ ,‬וחלקו הרלוונטי הוצג גם בחוות הדעת שמאית מטעם הנתבעים‪ ,‬ולא נסתר על‬
‫ידי התובעים (עמודים ‪ 35 ,33‬לחוות הדעת)‪ ,‬עולה כי חלק ניכר מאותו שטח מהווה מילוי‪,‬‬
‫ועל כן נותרים רק ‪ 3.16‬מ"ר לטובת הנתבעים‪ .‬לעומת זאת שטח המחסנים האחרים כעולה‬
‫מאותו תשריט‪ ,‬כפי שפורט לעיל‪ ,‬הוא ‪ 19.39‬מ"ר ועוד ‪ 15.81‬מ"ר‪ ,‬האמורים להתחלק ל‪6-‬‬
‫מחסנים עבור ‪ 6‬מבעלי הדירות‪ ,‬ובממוצע ‪ 5.87‬מ"ר למחסן (על פי המידות שבתכנית קומת‬
‫המחסנים‪ ,‬המוצגת בעמוד ‪ 35‬לחוות הדעת השמאית מטעם הנתבעים)‪.‬‬

‫‪ .47‬באשר לאביקסיס כאמור‪ ,‬שגם בבעלותו מחסן‪ ,‬לא סוכם שיקבל מחסן נוסף בגין המחסן‬
‫שבבעלותו‪ ,‬אלא יקבל כמו יתר בעלי הדירות מחסן אחד בגין כל דירה שבבעלותו (וסך הכל‬
‫שני מחסנים)‪ ,‬כאשר עולה כי שטח המחסנים שיקבל בגין שתי הדירות שבבעלותו גדול‬

‫עמוד ‪16‬‬

עמוד מקור 17

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/410/2020 :‬‬                                               ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫במקצת מהשטח הממוצע של המחסנים שיקבלו יתר בעלי הדירות (כ‪ 7-‬מ"ר כל מחסן)‪ ,‬וכן‬
‫ניתנת לו הטבה בנוגע למיקומם‪ .‬נראה כי יש באמור כדי לתת לאביקסיס גם תמורה‬
‫מסוימת בגין המחסן שבבעלותו‪ ,‬אשר במונחים של תוספת שטח מחסנים‪ ,‬מדובר בכ‪ 2-‬מ"ר‬
‫(שכן שטח כל אחד משני המחסנים גדול בכ‪ 1-‬מ"ר מהשטח הממוצע של ‪ 6‬המחסנים‬
‫האחרים)‪.‬‬

‫‪ .48‬בנסיבות אלו‪ ,‬וכן בעקבות עניין הייפרט ועניין כלב‪ ,‬אשר עסקו אף הם במתן תמורה‬
‫במסגרת פרויקט חיזוק ליחידות המהוות מחסנים‪ ,‬אני סבורה כי כדי להביא לתוצאה‬
‫שתשקף את ההפחתה בזכויותיהם הקנייניות של הנתבעים‪ ,‬ותחלק באופן ראוי את‬
‫המחסנים בקומת המרתף‪ ,‬בה גם לנתבעים יש חלק יחסי (אף אם פחות מבעלי הדירות‬
‫האחרים) יש מקום לתת לנתבעים תוספת למחסן בשטח שאינו פחות מהשטח הממוצע של‬
‫המחסנים הניתן ל‪ 6-‬בעלי הדירות האחרים (באשר לאביקסיס כאמור נקבע הסדר שונה)‪,‬‬
‫שהוא כאמור לעיל ‪ ,5.87‬לעומת השטח של ‪ 3.16‬של התוספת כפי שהוא מופיע בתכנית‪ .‬ככל‬
‫שיסתבר שלא ניתן לעשות שימוש בחלק נוסף של שטח כאמור בשל המילוי המופיע בתכנית‪,‬‬
‫יפצו התובעים (בין בעצמם ובין באמצעות היזם) את הנתבעים בסך השווה ל‪₪ 15,000-‬‬
‫בגין כל מ"ר שבו יפחת השטח שיינתן לנתבעים ביחס לשטח ממוצע המחסנים של ‪ 6‬בעלי‬
‫הדירות האמורים (הסכום חושב על פי הערכת השמאית מטעם הנתבעים‪ ,‬בעמוד ‪ 18‬לחוות‬
‫דעתה‪ ,‬לפיה שטח מ"ר בבית המשותף שווה ‪ ₪ 25,000‬ויש לתת למחסן שאינו יחידה‬
‫רישומית נפרדת מקדם של ‪ ,0.6‬והמחסנים שיקבלו ‪ 6‬בעלי הדירות האחרים לא ירשמו‬
‫כיחידה רישומית נפרדת)‪ .‬בנוסף אני קובעת כי עלות ביצוע ההתאמות של התוספת‬
‫האמורה ליחידת הנתבעים‪ ,‬לרבות העתקת תשתיות ככל שתידרש‪ ,‬תחול על התובעים‪.‬‬

‫‪ .49‬לאור האמור‪ ,‬אני מוצאת שניתן לאשר את ביצוע העבודות על פי החלטת הועדה מיום‬
‫‪ ,9.3.2020‬בכפוף לכך שתינתן לנתבעים התוספת האמורה‪.‬‬

‫למען הסר ספק‪ ,‬ומכיוון שנטען על ידי הנתבעים שהמחסן שבבעלותם הוא בגובה של ‪2.32‬‬
‫מ' ואילו בתכנית המוצעת גובהו רק ‪ 2.2‬מ'‪ ,‬אבהיר כי אישור זה לביצוע העבודות אינו כולל‬
‫פגיעה ביחידת המחסן כפי שהיא כיום‪ ,‬דבר שגם לא התבקש במסגרת הסעדים שהתבקשו‬
‫על ידי התובעים‪ .‬לפיכך השינוי היחיד שרשאים התובעים לבצע הוא סגירת המעבר שבין‬
‫יחידת הנתבעים לבין בור המים‪ ,‬במסגרת זכותם לבצע עבודות בבור המים‪.‬‬

‫‪ .50‬לאור האמור‪ ,‬אני קובעת שעל הנתבעים לחתום על ההסכם וכל המסמכים הנדרשים‬
‫לביצוע העבודות וזאת בתוך ‪ 14‬יום מהיום או מיום דרישה‪ ,‬לפי המוקדם‪ .‬הוראות ההסכם‬
‫יחולו על הנתבעים בכפוף להוראות פסק דין זה‪.‬‬

‫‪ .51‬ככל שלא יפעלו הנתבעים כאמור‪ ,‬אני ממנה את ב"כ בעלי הדירות‪ ,‬עו"ד אלי תוסיה כהן‬
‫מירושלים‪ ,‬לחתום בשם הנתבעים ובמקומם על ההסכם שנחתם על ידי יתר בעלי הדירות‪,‬‬
‫ועל כל המסמכים הנדרשים לצורך ביצוע הפרויקט‪ ,‬בכל הנוגע לזכויותיהם של הנתבעים‬
‫בתת חלקה ‪ 1‬בחלקה ‪ 103‬בגוש ‪.30151‬‬

‫‪ .52‬לצורך הבטחת ביצוע פסק הדין‪ ,‬אני מורה לרשמת המקרקעין בירושלים לרשום הערה על‬
‫תת חלקה ‪ 1‬בחלקה ‪ 103‬בגוש ‪ 30151‬בנוסח כדלקמן‪" :‬קיים פסק דין בתיק ‪ 410/20‬של‬
‫המפקחת על רישום מקרקעין בירושלים‪ ,‬בנוגע לביצוע עבודות חיזוק בבית המשותף‬
‫המשפיעות על תת חלקה זו"‪.‬‬

‫עמוד ‪17‬‬

עמוד מקור 18

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/410/2020 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .53‬מכיוון שהתביעה התקבלה בעיקרה‪ ,‬ולאור דחיית הרוב המכריע של טענות הנתבעים‪,‬‬
‫ולאור ההכבדה שגרמו הנתבעים לניהול ההליך בהתנהלותם‪ ,‬אני מטילה על הנתבעים את‬
‫הוצאות ההליך בסך של ‪.₪ 15,000‬‬

‫ניתן היום‪ 20 ,‬נובמבר ‪ ,2022‬כ"ו חשון תשפ"ג‪ ,‬בהיעדר הצדדים‪.‬‬

‫________________‬
‫אביטל שרייבר‬
‫מפקחת בכירה על רישום מקרקעין‬
‫ירושלים‬

‫עמוד ‪18‬‬