# תיק 8/386/2020

פסק דין · 2022-10-25 · חיפה · יעל ליבוביץ

עותק זה נוצר אוטומטית מטקסט שחולץ מן המסמך הציבורי. הוא אינו DOCX רשמי ויש לאמת כל ציטוט ומספר עמוד מול ה־PDF.

עמוד מקור 1

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חיפה‬
‫מס' תיק‪8/386/2020 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין‬
‫יעל ליבוביץ‬

‫נציגות הבית המשותף ברח' הלל ‪ 58‬חיפה‬                                   ‫תובעת‬

‫באמצעות ב"כ‪ :‬עו"ד עבוד אלי‬
‫בן עמי ‪ 65/1‬ת‪.‬ד‪ 82 .‬עכו ‪2452213‬‬
‫טל'‪ ,04-9915148 :‬פקס‪04-9914658 :‬‬
‫דוא"ל‪gmail.com@9915148 :‬‬

‫נגד‬
‫סאבא מוניר‪ ,‬ת‪.‬ז ‪XXXXX‬‬           ‫‪1‬‬                         ‫נתבעים‬

‫באמצעות ב"כ‪ :‬עו"ד אליאס אבו אלזלף‬
‫רח' אלסונבאטי ‪ 3‬א' ת‪.‬ד ‪ ,20200 488‬שפרעם‬
‫טל'‪ 04-9501039:‬פקס‪04-9502824:‬‬

‫רגואן אפרים‪ ,‬ת‪.‬ז ‪XXXXX‬‬          ‫‪2‬‬

‫באמצעות ב"כ‪ :‬עו"ד ירון רגואן‬
‫דרך העצמאות ‪ ,43‬חיפה‬
‫טל'‪ ,04-8621007 :‬פקס‪04-8621008 :‬‬
‫דוא"ל‪yaronr.adv@gmail.com :‬‬

‫פסק דין‬

‫‪ .1‬עניינה של התביעה בשאלה האם נכון לחייב כל אחד מהנתבעים בתשלום הסך של ‪₪ 29,287‬‬
‫בגין חלקם היחסי בעלות ביצוע שיפוץ שבוצע בבית מושא ההליך‪ ,‬ואת נתבע ‪ 1‬בסך נוסף של‬
‫‪ 1,400‬ש"ח בגין שיפוץ קודם שבוצע במעליות‪.‬‬

‫‪ .2‬הבית מושא ההליך נמצא ברח' הלל ‪ ,58‬חיפה‪ ,‬מזוהה כחלקה ‪ 668‬בגוש ‪ .10810‬הבית מורכב‬
‫משני מבנים‪ ,‬כאשר המבנה מושא ההליך הוא מבנה מס' ‪ I‬ובו ‪ 85‬דירות‪ .‬אין מחלוקת בין‬
‫הצדדים כי המבנה מושא ההליך מתנהל בנפרד ממבנה ‪( ,II‬מבנה מס' ‪ I‬יכונה להלן‪:‬‬
‫"הבית‪/‬הבית המשותף")‪ .‬התובעת היא נציגות הבית המשותף‪ ,‬והנתבעים הם בעלים בנפרד של‬
‫דירות בבית‪.‬‬
‫תמצית טענות התביעה ‪-‬‬
‫עמוד ‪1‬‬

עמוד מקור 2

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חיפה‬
‫מס' תיק‪8/386/2020 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .3‬הבית מושא ההליך בן כ‪ 40-‬שנה ועל כן נדרש מעת לעת לבצע בו שיפוצים‪.‬‬

‫‪ .4‬במהלך חודש פברואר ‪ 2019‬התקבלה אצל התובעת תלונה של בעלת דירה בבית בדבר נפילת‬
‫טיח ואבני חיפוי מהקירות החיצוניים אל מרפסת דירתה‪ .‬בעקבות פניה זו הזמינה התובעת‬
‫מהנדס מטעם האגודה לתרבות הדיור שנתן דו"ח ליקויים בו המליץ לפעול מידית להסרת‬
‫הסכנה‪ .‬לאחריו ביקרו בבית מהנדסים ונציגים מטעם האגף לפיקוח על הבנייה בעיריית חיפה‬
‫על מנת לבחון כיצד נכון להסיר את הסכנה‪ .‬לבקשת התובעת הכין נציג האגודה לתרבות הדיור‬
‫כתב כמויות אשר נשלח למספר קבלנים מתוך רשימת הקבלנים המומלצים על ידי האגודה‬
‫לתרבות הדיור בתחום‪ .‬שישה קבלנים נתנו הצעות מחיר‪.‬‬

‫‪ .5‬בד בבד החלו מתקבלות תלונות בעלי דירות בבית ביחס לתפקוד המעליות אשר נתקעו חדשות‬
‫לבקרים‪ .‬בין המלינים היו גם הנתבעים בעצמם‪.‬‬

‫‪ .6‬ביום ‪ 1.12.2019‬התקיימה אסיפה כללית בה נכחו ‪ 58‬בעלי דירות‪ .‬על סדר יומה עמד נושא‬
‫שיפוץ הבית‪ ,‬לרבות בעניין הסרת סכנת נפילת אבני חיפוי‪ ,‬שדרוג מנועי המעליות והעלאת דמי‬
‫הוועד השוטפים‪ ,‬והתקבלה החלטה ברוב קולות לפיה יתקבלו ‪ 3‬הצעות מחיר מקבלנים בהתאם‬
‫לכתב כמויות כללי שיתקבל מהעירייה‪ .‬ניתנה הערכה משוערת על סך של ‪ ₪ 2,000-2,500‬לדירה‬
‫בעבור שיפוץ המעליות‪ ,‬וכן נקבע כי דמי הוועד החודשיים יועלו ל‪ ₪ 280-‬לחודש לדירה החל‬
‫מינואר ‪ .2020‬אמנם בפרוטוקול נרשם כי הצעות הקבלנים תיבחנה "לפי החלטת דיירים"‪ ,‬אך‬
‫הכוונה הייתה להחלטת הנציגות‪ ,‬שכן היה נהיר לכל שקיים צורך לפעולה דחופה בעניין‬
‫השיפוץ‪.‬‬

‫‪ .7‬המעליות שהיו קיימות בבית הותקנו בשנת ‪ 1982‬והיו ותיקות‪ .‬הליקויים שנמצאו בהן נבעו‬
‫מכשל במערכת התפקוד שלהן‪ .‬ביום ‪ 5.12.2019‬התקבלה הצעת מחיר לשיפוץ המעליות מחברת‬
‫אלקטרה על סך ‪ .₪ 772,200‬בהמלצת האגודה לתרבות הדיור פנתה התובעת לחברת "אפיק"‬
‫אשר מתמחה בייעוץ בענייני מעליות לצורך קבלת ייעוץ והכוונה לטיפול במעליות‪ ,‬ולקבלת‬
‫ההצעה המיטבית לבית‪ .‬אפיק מיפתה את הליקויים והצרכים והוציאה מפרט טכני ביחס‬
‫למעליות אותו העבירה ל‪ 4-‬חברות מעליות לצורך קבלת הצעת מחיר‪ .‬בעקבות הבדיקה והצעות‬
‫המחיר שהתקבלו נחתם הסכם בין התובעת לבין חברת אלקטרה לביצוע עבודות במעליות בסך‬
‫כולל של ‪ ₪ 504,000‬בתוספת מע"מ‪.‬‬

‫‪ .8‬כפועל יוצא‪ ,‬אמנם נדרש כל בעל דירה לשלם סך של ‪ ₪ 7,481‬חלף הסך המוערך הראשוני שעמד‬
‫על ‪ ₪ 2,000-2,500‬לדירה לתיקון המעליות‪ ,‬אך זאת לאחר שהתגלו ליקויים נוספים במערכות‬
‫המעליות בעטיין של מספר תקלות נוספות שאירעו בהן לאחר הערכה הראשונית‪.‬‬

‫עמוד ‪2‬‬

עמוד מקור 3

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חיפה‬
‫מס' תיק‪8/386/2020 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .9‬הנציגות‪ ,‬בשיתוף פעולה עם האגודה לתרבות הדיור‪ ,‬ערכה השוואה בין ההצעות שהתקבלו‬
‫לביצוע שיפוצים בבית‪ ,‬והחליטה לבחור בהצעה של הקבלן "קבוצת עידן ‪ 67‬בע"מ" (להלן‪:‬‬
‫"הקבלן") תוך שקלול המחיר‪ ,‬המקצועיות והתנאים שנתן‪.‬‬

‫‪ .10‬עלות ביצוע העבודות שסוכמה בין הנציגות לבין הקבלן עמדה על סך ‪ ₪ 1,785,800‬כולל מע"מ‪,‬‬
‫כאשר תנאי לתחילת ביצוע העבודות היה איסוף ‪ 90%‬מהסכום מראש‪.‬‬

‫‪ .11‬סוכם כי האגודה לתרבות הדיור תפקח על עבודות השיפוץ ותסייע בקבלת סיוע כספי מעיריית‬
‫חיפה‪ .‬עלות השיפוץ הסתכמה בסך של ‪ ₪ 21,806‬לכל דירה‪ ,‬כאשר לכל דירה ניתנה אפשרות‬
‫לקבל הלוואת סיוע מהעירייה על סך של ‪.₪ 15,000‬‬

‫‪ .12‬במועד הגשת התביעה עבודות השיפוץ היו בעיצומן‪ ,‬וזאת לאחר ש‪ 83-‬מתוך ‪ 85‬בעלי הדירות‬
‫בבית שילמו את חלקם בשיפוץ‪ ,‬ורק שני הנתבעים סירבו לשלם‪.‬‬

‫‪ .13‬אין ממש בטענות הנתבעים בדבר אי זימונם לאסיפה הכללית ואי שיתופם בהליך קבלת‬
‫ההחלטות‪ .‬כל בעלי הדירות בבית‪ ,‬לרבות הנתבעים‪ ,‬זומנו לישיבות הרלוונטיות‪ ,‬וכלל בעלי‬
‫הדירות בבית יודעו בזמן אמת בנעשה ואף שיתפו פעולה באופן מלא‪ ,‬למעט הנתבעים שמנסים‬
‫למצוא תירוצים לחמוק מתשלום חלקם‪.‬‬

‫‪ .14‬בעקבות התפשטות נגיף הקורונה ומניעת התקהלות נמנע מהתובעת לערוך אספות כלליות‬
‫נוספות‪ ,‬אך היא פעלה ליידע את בעלי הדירות בכל הנעשה באופן שוטף‪ ,‬ואף זכתה לשיתוף‬
‫פעולה מלא של כלל בעלי הדירות מלבד הנתבעים‪ .‬יתרה מכך‪ ,‬התובעת הציעה לנתבע ‪ 1‬להצטרף‬
‫לנציגות ולסייע בקבלת החלטות אך הוא סירב‪.‬‬

‫‪ .15‬נציגי הנציגות פועלים שעות רבות בהתנדבות מלאה ועל חשבון זמנם וזמן בני ביתם‪ ,‬כאשר‬
‫התנהלות הנתבעים מכבידה עליהם וגורמת להם לנזקים‪ ,‬לבזבוז זמן מיותר ולהתעסקות‬
‫בתביעות‪.‬‬

‫‪ .16‬נתבע ‪ 1‬חב בנוסף לסך של ‪ ₪ 29,287‬לעיל גם סך של ‪ ₪ 1,400‬בגין חלקו היחסי בעלות שיפוץ‬
‫קודם שבוצע במעליות‪ ,‬ועל כן יש לחייבו בסך כולל של ‪ ₪ 30,687‬בגין חלקו היחסי בעלות‬
‫השיפוץ ‪ +‬שיפוץ המעליות‪ .‬את נתבע ‪ 2‬יש לחייב בסך של ‪ ₪ 29,287‬בגין חלקו היחסי בעלות‬
‫השיפוץ ‪ +‬שיפוץ המעליות‪.‬‬
‫תמצית טענות ההגנה של נתבע ‪– 1‬‬

‫‪ .17‬ביום ‪ 1.12.2019‬התקיימה אסיפה כללית לצורך דיון בשיפוץ המתוכנן לבית שבסיומה התקבלו‬
‫ההחלטות הבאות ברוב קולות‪ .1 :‬קבלת ‪ 3‬הצעות מחיר מקבלנים בהתאם לכתב כמויות‬
‫לשיפוץ הבניין‪ .‬בהחלטה נקבע כי לאחר מכן ייבחן המחיר "לפי החלטת הדיירים בפגישה‬
‫שתיקבע בהמשך"‪ .2 .‬לאחר ייעוץ חיצוני נוסף בנושא המעליות יוחלפו מנועי המעליות ולוחות‬

‫עמוד ‪3‬‬

עמוד מקור 4

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חיפה‬
‫מס' תיק‪8/386/2020 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫הפיקוד בעלות של ‪ ₪ 2,000-2,500‬לדירה‪ .3 .‬העלאת דמי ועד הבית מינואר ‪ 2020‬ל‪₪ 270 -‬‬
‫לדירת ‪ 4‬חדרים‪.‬‬

‫‪ .18‬באותה אסיפה לא נתנו בעלי הדירות הסכמה ולא העניקו כל הרשאה לתובעת לבצע עבודות‬
‫שיפוץ בבית המשותף‪ .‬כל שהוחלט הוא לקבל הצעות מחיר ממספר קבלנים ולזמן את בעלי‬
‫הדירות לאסיפה נוספת לצורך בחינת הצעות המחיר ודיון בהן‪ .‬בניגוד לאותה החלטה לא‬
‫התקיימה כל אסיפה נוספת‪ .‬התובעת לא זימנה את בעלי הדירות לשם דיון בהצעות המחיר‬
‫שקיבלה‪ ,‬ולא ערכה כל הצבעה לבחירת הקבלן המבצע‪ .‬חלף זאת‪ ,‬שלחה התובעת ביום‬
‫‪ 30.4.2020‬לבעלי הדירות בבית מכתבים בנוגע לשיפוץ הבית ושדרוג המעליות אשר כללו‬
‫דרישות תשלום‪ .‬פעולתה זו נעשתה בחוסר סמכות וללא הרשאה‪ ,‬ומכאן שהיא בלתי חוקית‬
‫ואין לה תוקף מחייב כלפי הנתבעים‪.‬‬

‫‪ .19‬הנתבע שלח מענה לדרישת התובעת לתשלום בו פירט את הסתייגויותיו והשגותיו‪ .‬במכתבו ציין‬
‫הנתבע כי הוא אינו מתנגד לביצוע העבודות שיביאו לטיפול בסכנות הקיימות בבית המשותף‪,‬‬
‫אלא מתנגד לביצוע עבודות בלתי חיוניות עליהן ניתן לוותר לצורך הקטנת העלויות‪ .‬הנתבע אף‬
‫דרש מהתובעת לזמן אסיפה כללית בעניין‪ .‬דרישתו נפלה על אוזניים ערלות‪.‬‬

‫‪ .20‬העבודות שבוצעו בפועל על ידי קבלנים מטעם התובעת לא כללו רק את הליקויים המפורטים‬
‫בדו"ח המהנדס מטעמה‪ ,‬אלא כללו עבודות נוספות שלא נזכרו באותו דו"ח‪ ,‬ואין בינן לבין‬
‫"הסרת סכנת חיים" ולא כלום‪ .‬הללו אף לא הובאו לאישור האסיפה הכללית‪.‬‬

‫‪ .21‬הסכומים אותם נדרשו בעלי הדירות לשלם בפועל אינם דומים לסכומים שדובר אודותיהם‬
‫באסיפה הכללית‪ ,‬שכן באסיפה התובעת הציגה לבעלי הדירות מצג תשלום של ‪₪ 2,000-2,500‬‬
‫לדירה בעבור שיפוץ המעליות‪ ,‬ובפועל נדרשה כל דירה לשלם סך של ‪ ₪ 7,481‬בגין המעליות‪,‬‬
‫קרי‪ ,‬פי שלוש‪ .‬בנסיבות אלו בהן המחיר עלה באופן כה ניכר‪ ,‬צריכה הייתה התובעת לחזור עם‬
‫הצעת מחיר חדשה ולקבל את הסכמת בעלי הדירות‪ ,‬והיא לא הייתה רשאית על בסיס אותה‬
‫אסיפה כללית שהתקיימה להתחייב‪.‬‬

‫‪ .22‬מנהל תקין של בית משותף אינו מאפשר לנציגות הבית להתעלם מהחלטות האסיפה הכללית‬
‫ולהתחייב בחוזים שלא בידיעתם וללא אישורם של בעלי הדירות‪.‬‬

‫‪ .23‬העובדה שהאגודה לתרבות הדיור הייתה מעורבת בפיקוח על העבודות או בסיוע מול העירייה‬
‫אינה מכשירה את אי החוקיות בהתנהלות התובעת‪.‬‬

‫‪ .24‬אמנם מרבית בעלי הדירות בבית שילמו חלקם בעלות השיפוצים‪ ,‬אך חלקם שילמו תחת מחאה‬
‫או בעקבות לחצים לא כשרים שהפעילה עליהם התובעת‪.‬‬

‫עמוד ‪4‬‬

עמוד מקור 5

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חיפה‬
‫מס' תיק‪8/386/2020 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫תמצית טענות ההגנה של נתבע ‪- 2‬‬

‫‪ .25‬בשנת ‪ 1982‬הסתיימה בנייתם של שני מבנים‪ :‬הבית מושא ההליך והמבנה הסמוך לו שכתובתו‬
‫הלל ‪ ,60‬חיפה‪ .‬שני המבנים נבנו על ידי אותו קבלן‪ .‬הבית מושא ההליך עבר שיפוץ מקיף כ‪10-‬‬
‫שנים טרם הגשת התביעה בעלות של כ‪ ₪ 9,000-‬לדירה‪ ,‬לאחר שהתקבלו מכתבי התראה בדבר‬
‫הכרזת המבנה כמסוכן‪ ,‬וכעת מבוצע בו שיפוץ נוסף‪ .‬במבנה הסמוך‪ ,‬שנבנה בד בבד עם הבית‬
‫מושא ההליך‪ ,‬לא בוצעו כל שיפוצים‪ ,‬ללמדך‪ ,‬שהתובעת מזדרזת לבצע שיפוצים מיותרים‪ .‬לא‬
‫ניתן כל הסבר הכיצד בתקופה בת פחות מעשור נדרש לבצע פעם נוספת שיפוץ משמעותי לבית‪.‬‬

‫‪ .26‬בשנת ‪ 2019‬יזמה הנציגות התקנת מרפסות בחלק מדירות הבית‪ .‬נהיר כי אף קבלן לא היה נוטל‬
‫על עצמו את עבודת התקנת המרפסות התלויות לו היה סבור כי קיימת בעיה עם החיפוי שעל‬
‫הקירות החיצוניים או כי קיים חשש שהמבנה מסוכן‪ .‬אין כל הסבר מניח את הדעת הכיצד לא‬
‫קדמו לאסיפה הכללית מיום ‪ , 1.12.2019‬בה הוחלט על הצורך בשיפוץ החיפוי‪ ,‬דיווחים או‬
‫תמונות של הנציגות אודות ליקויים בחיפוי החיצוני‪ .‬לאור האמור‪ ,‬הדעת נותנת כי קבלן‬
‫המרפסות הוא שגרם בעבודתו הרשלנית לנזקים הקיימים לחיפוי הקירות החיצוניים‪,‬‬
‫והתובעת לא נתנה כל הסבר מדוע לא פנתה אליו בדרישות תיקון‪.‬‬

‫‪ .27‬חרף תקלות רבות במעליות בין השנים ‪ 2015-2017‬בוצעו עבודות ותיקונים קוסמטיים במעלית‪,‬‬
‫כל בעל דירה חויב לשלם בעבורן סך של ‪ .₪ 3,230‬על אף זאת‪ ,‬כיום‪ ,‬מבקשת התובעת להתקשר‬
‫עם אותה חברה שכשלה וכושלת בטיפול במעליותיה לביצוע עבודות נוספות‪.‬‬

‫‪ .28‬הנתבע אמנם הודה בסעיף ב‪ 1‬לכתב הגנתו כי "טרם שילם את חלקו היחסי בעלויות שיפוץ‬
‫הבניין והמעליות"‪ ,‬אך לא הוכח שהיה הכרח בביצוע שיפוץ יסודי כללי שכלל צביעה של הבניין‪,‬‬
‫ובוודאי שלא לאחר ‪ 10‬שנים בלבד מהשיפוץ הקודם‪.‬‬
‫ההליכים בתיק –‬

‫‪ .29‬בתיק התקיימו דיוני ההוכחות ביום ‪ 27.2.2022‬וביום ‪ .4.7.2022‬מטעם התביעה העידו העדים‬
‫הבאים‪ :‬זוהר מושקוביץ‪ ,‬הנדסאי בניין ששימש כמפקח מטעם האגודה לתרבות הדיור בשנים‬
‫הרלבנטיות להליך‪ ,‬יונתן ליפשיץ‪ ,‬יועץ מעליות מטעם חברת אפיק ושולמית סלומון‪ ,‬נציגת‬
‫הנציגות שמונתה לצורך השיפוץ‪ .‬ג'וני חנא‪ ,‬נציג נציגות נוסף שהתמנה לביצוע השיפוץ‪ ,‬הגיש‬
‫אף הוא תצהיר עדות ראשית מטעם התובעת‪ ,‬אך בדיון שהתקיים ביום ‪ 27.2.22‬נמשך תצהירו‪.‬‬
‫מטעם הנתבעים העידו נתבע ‪ 1‬ונתבע ‪.2‬‬

‫‪ .30‬הצדדים סיכמו טענותיהם בכתב‪ ,‬וכעת נותר לי להכריע בשאלה שבמחלוקת‪.‬‬

‫עמוד ‪5‬‬

עמוד מקור 6

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חיפה‬
‫מס' תיק‪8/386/2020 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫דיון והכרעה ‪-‬‬

‫‪ .31‬אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה ולחייב את הנתבעים לשאת בחלקם היחסי בעלות‬
‫השיפוץ‪ ,‬הכול כפי שיפורט להלן‪.‬‬
‫האם נתבע ‪ 2‬נתבע כדין?‬

‫‪ .32‬נתבע ‪ 2‬טען כי התביעה הוגשה כנגד רג'ואן ויולט תוך שצוין לצד שמה מספר זהותו של רג'ואן‬
‫אפרים‪ ,‬וטעות זו מעולם לא תוקנה וכבר מטעם כך יש לדחות את התביעה כנגדו‪.‬‬

‫‪ .33‬אכן בכותרת התביעה נפלה טעות סופר עת בכותרת התביעה הופיעה ויולט רגו'אן עם מ‪.‬ז‪ .‬של‬
‫בעלה אפרים רג'ואן‪ ,‬אלא שהתוכנה עליה עובדים בלשכות המפקחים על רישום מקרקעין‬
‫תיקנה באופן אוטומטי את הטעות ושאבה את השם הנכון לפי מספר הזהות ממשרד הפנים‪.‬‬
‫ההזמנות לדין והפרוטוקולים כולם יצאו ע"ש הנתבע ‪ 2‬לעיל‪ ,‬והוא גם זה שהגיש כתב הגנה‬
‫ונתן יפוי כוח לבנו עו"ד ירון רג'ואן לייצגו בהליך‪.‬‬

‫‪ .34‬מרגע הגשת כתב ההגנה ואילך ועד למועד הגשת הסיכומים‪ ,‬לרבות בדיונים שהתקיימו‪ ,‬לא‬
‫העלה הנתבע כל טענה בעניין‪ ,‬ועל כן רואה אני אותו כמי שזנח טענה זו‪.‬‬

‫‪ .35‬היות שאין מחלוקת כי נתבע ‪ 2‬אף הוא בעלים של הדירה מושא ההליך מוצאת אני כי הוא נתבע‬
‫כדין‪.‬‬
‫האם הנציגות כדין?‬

‫‪ .36‬הנתבעים טענו כי התובעת נחזית להיות הנציגות שעה שלא נבחרה כדין‪.‬‬

‫‪ .37‬חוק המקרקעין אינו מכיר מצב של העדר נציגות בבית‪ .‬כך‪ ,‬כבר מעת רישום הבית המשותף (או‬
‫אף לפני כן בבית שאינו רשום) ממונה נציגות זמנית עד לבחירתה של נציגות ראשונה (סעיפים‬
‫‪ 66‬ו‪77 -‬ד לחוק המקרקעין)‪ .‬לפיכך‪ ,‬מי שטוען כי נציגות מכהנת איננה הנציגות החוקית צריך‬
‫להוכיח קיומה של נציגות אחרת הפועלת לניהולו התקין של הרכוש המשותף (תשלום חשבונות‪,‬‬
‫ניקיון וכיוצ"ב) ואשר כלפיה מקיימים בעלי הדירות את חובותיהם (למשל תשלום מיסי‬
‫הנציגות)‪.‬‬

‫‪ .38‬במקרה דנן לא עלה בידי הנתבעים להוכיח קיומה של כל נציגות אחרת‪ .‬למעשה‪ ,‬כלל לא נטען‬
‫כי קיימת נציגות כזו‪ .‬הגב' סלומון העידה שעל אף שמעולם לא נבחרה כנציגות שימשה בפועל‬
‫ככזו ביחד עם אמיר דכוואר ועם אחרים‪ ,‬וכל בעלי הדירות ראו בהם כנציגות המכהנת כל‬
‫השנים ושילמו להם‪ ,‬ראו עדותה בעמ' ‪ 4‬לפרוטוקול הדיון מיום ‪ 4.7.22‬והמשך בעמ' ‪ 5‬שורות‬
‫‪ 50-46‬ושורות ‪ 5-1‬בעמ' ‪ .7‬הנתבעים הודו בחקירתם הנגדית כי הם משלמים לנציגות זו דמי‬
‫וועד שוטפים כל השנים‪ ,‬וכי הם מכירים בקיומה כל אימת שנדרש להם דבר מהנציגות‪ ,‬ראו‬

‫עמוד ‪6‬‬

עמוד מקור 7

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חיפה‬
‫מס' תיק‪8/386/2020 :‬‬                                               ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫עדות נתבע ‪ 1‬בעמ' ‪ 12‬לפרוטוקול הדיון מיום ‪ 4.7.22‬שורות ‪ 26-25‬וראו עדות נתבע ‪ 1‬בעמ' ‪14‬‬
‫לפרוטוקול מיום ‪ 4.7.22‬שורות ‪.36-34‬‬

‫‪ .39‬לאור האמור‪ ,‬מוצאת אני לקבוע כי התובעת היא הנציגות המכהנת כל עוד לא תבחר נציגות‬
‫אחרת לבית‪.‬‬

‫‪ .40‬למעלה מהדרוש‪ ,‬ולאור הוראת סעיף ‪(5‬א) לתקנון המצוי שבחוק המקרקעין החל על הבית‪ ,‬אני‬
‫ממליצה לתובעת לפעול לכינוס אסיפה כללית בתוך חודשיים מיום קבלת פסק הדין אשר על‬
‫סדר יומה יעמוד נושא בחירת נציגות לבית‪.‬‬
‫האם השיפוץ היה מחויב המציאות‪-‬‬

‫‪ .41‬התובעת טענה כי בעקבות נפילת אבני חיפוי שארעה ב‪ 2/19-‬או בסמוך לכך הוזמן על ידה‬
‫מומחה אשר המליץ על אופן הטיפול בבעיה ונתן חוות דעת בעניין‪ ,‬וכי התקבלו ‪ 3‬מכתבי‬
‫התראה מהעירייה בהם נדרשו בעלי הדירות‪ :‬לטפל בחזיתות הבניין בהם נגלה ברזל זיון‪ ,‬לטפל‬
‫בגג החניון המשותף ובמדרגות הירידה מהמדרכה לחניון (צורפו כנספחים ‪ 31-33‬לתצהיר נתבע‬
‫‪ .1‬כמו כן‪ ,‬לטענתה‪ ,‬החלו מופיעות תקלות חוזרות ונשנות במעליות והיה הכרח לבצע שיפוץ‬
‫לבית‪ .‬התובעת כינסה אסיפה כללית בעניין אליה הוזמנו כל בעלי הדירות וערכה פרוטוקול‬
‫מיום ‪ 1.12.19‬בו הסכימו בעלי הדירות ברוב קולות כי צריך לבצע שיפוץ כללי לבית כולל תיקון‬
‫הליקויים שפורטו במכתב הדרישה מהעירייה‪ ,‬ולרבות החלפת מנועי מעליות ולוחות פיקוד‪.‬‬
‫בעקבות אותה ישיבה פנתה התובעת לאגודה לתרבות הדיור אשר שלחה הנדסאי שיכין כתב‬
‫כמויות בהתאם לדו"ח הליקויים שהוכן ע"י מהנדס מטעם התובעת ובהתאם לדרישות התיקון‬
‫של העירייה‪ .‬על בסיס זה פנתה התובעת לקבלת הצעות מחיר משישה קבלנים‪.‬‬

‫‪ .42‬הנתבעים לא הכחישו את דבר הצורך בביצוע השיפוצים‪ ,‬ולא הכחישו את הטענה כי נשלחו‬
‫לבעלי הדירות בבית מכתבי התראה מעיריית חיפה בדבר הכרזה על המבנה כמבנה מסוכן ככל‬
‫שלא יתוקנו אריחי החיפוי‪ ,‬אלא‪ ,‬שלטענתם לא הוחלט באסיפה הכללית על ביצוע השיפוץ‪,‬‬
‫אלא רק על קבלת הצעות מחיר וזימון בעלי הדירות לאסיפה נוספת לצורך דיון בהצעות המחיר‬
‫שיתקבלו‪ ,‬ראו סעיף ‪ 7‬לתצהיר נתבע ‪ .1‬לטענת נתבע ‪ ,1‬משהחלה הנציגות בביצוע השיפוץ ללא‬
‫שזימנה את בעלי הדירות לאסיפה נוספת בעניין הרי שפעולתה הייתה בחוסר סמכות וללא‬
‫הרשאת מאת בעלי הדירות בבית‪ ,‬ועל כן אין לה תוקף מחייב כלפי הנתבעים‪ .‬בסעיף ‪12‬‬
‫לתצהירו טען נתבע ‪ 1‬כי הוא לא התנגד לביצוע העבודות שמטרתן טיפול בסכנות הקיימות‬
‫בבית‪ ,‬אלא שחלק מהעבודות לא היו חיוניות באותו שלב‪ ,‬וניתן היה לוותר עליהן ובכך להקטין‬
‫את העלויות המושתות על כל דירה‪.‬‬

‫‪ .43‬בסעיף ‪ 23‬לתצהירו טען נתבע ‪ 1‬כי העבודות שבוצעו "לא כללו אך ורק את הליקויים המפורטים‬
‫בדו"ח המהנדס נספח א' לכתב התביעה‪ ,‬אלא כללו עבודות נוספות שאינן מוזכרות בדו"ח‪,‬‬

‫עמוד ‪7‬‬

עמוד מקור 8

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חיפה‬
‫מס' תיק‪8/386/2020 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫ואין בינן לבין "הסרת סכנת חיים" ולא כלום"‪ .‬טענה זו של הנתבע נטענה בעלמא ולא הוכחה‪,‬‬
‫והנתבע לא טרח לפרט מה מבין העבודות שבוצעו לא היה חיוני או חרג מ"החזקה תקינה" של‬
‫הרכוש המשותף‪ .‬ניסיון הנתבעים להוכיח כי בוצעו בלובי עבודות שדרוג בהבדל מתחזוקה‬
‫שוטפת הופרכו בעדותה של הגב' סולומון‪ ,‬עמ' ‪ 11‬לפרוטוקול הדיון מיום ‪ 4.7.22‬שורות ‪.22-13‬‬

‫‪ .44‬נתבע ‪ 2‬טען בסעיף ‪ 3‬לתצהירו כי פחות מ‪ 10-‬שנים קודם לביצוע השיפוץ מושא ההליך בוצע‬
‫בבית שיפוץ מקיף שכלל החלפת ספי חלונות‪ ,‬תיקוני חיפוי וצביעה‪ .‬לטענתו‪ ,‬שיפוץ זה נעשה‬
‫אף הוא בעקבות מכתב התראה שהתקבלו מעירית חיפה בדבר הכרזה על המבנה כמבנה מסוכן‪.‬‬
‫לא מצאתי כי העובדה שבוצע בבית שיפוץ מקיף נוסף כ‪ 10-‬שנים קודם לכן מאיינת את דבר‬
‫הצורך בשיפוץ נוסף‪ ,‬אלא לכל היותר יש בה כדי להצביע על כך שהשיפוץ הקודם בוצע ברמה‬
‫נחותה‪ ,‬ככל שבוצע באותם אזורים בהם בוצע השיפוץ מושא ההליך‪ .‬מעבר לטענה זו‪ ,‬הנתבע‬
‫לא הביא ולו ראשית ראיה לכך שהשיפוץ שבוצע‪ ,‬כולו או חלקו‪ ,‬לא היה מחויב המציאות‪.‬‬

‫‪ .45‬עוד טען נתבע ‪ 2‬כי מכתב מהנדס העיר חיפה התייחס לליקויים בגג החניון ובמדרגות הירידה‬
‫מרח' הלל לחניון העילי‪ ,‬הא ותו לא‪ ,‬ולא נכללו בו ליקויים במבנה עצמו‪ ,‬ראו סעיף ‪ 19‬לתצהיר‬
‫עדותו הראשית‪ .‬לטענתו‪ ,‬במכתב שנשלח מגורם עלום בעיריית חיפה צוין כי התגלו סדקים‪,‬‬
‫נפילת גושי טיח מחזיתות הבניין מה שעלול להביא לכך שבעתיד יהפוך המבנה למבנה מסוכן‪,‬‬
‫ללמדך‪ ,‬שבמועד חתימת הסכם השיפוץ הבית טרם הוכרז כמבנה מסוכן‪ .‬יתרה מכך‪ ,‬מכתב זה‬
‫הוצא לאחר שנחתם הסכם השיפוץ‪ ,‬כך שבוודאי שהשיפוץ לא בוצע בעטיו‪.‬‬

‫‪ .46‬כפי שצוין לעיל‪ ,‬מצאתי לדחות טענות אלו של הנתבעים כבר מהטעם שהם לא פירטו אלו רכיבי‬
‫שיפוץ היו מיותרים ולא עלו כדי "החזקה תקינה"‪ ,‬וראו את עדות נתבע ‪ 2‬בעמ' ‪ 15‬לפרוטוקול‬
‫הדיון מיום ‪ 4.7.22‬שורות ‪ 47-44‬ממנה עלה כי לא היה ביכולתו להכחיש את טענת הנציגות כי‬
‫היא חויבה רק בגין שטחי החניון המשותפים ולא בגין השטחים הפרטיים‪.‬‬

‫‪ .47‬יתרה מכך‪ ,‬טענות אלו גם נשללו ע"י עד התובעת‪ ,‬זוהר מושקוביץ‪ ,‬הנדסאי בניין שעבד כמפקח‬
‫מטעם האגודה לתרבות הדיור ופיקח על העבודות מושא ההליך‪ .‬הלה העיד כי על חלקים מאד‬
‫נרחבים של הקירות החיצוניים היה חסר חומר המילוי מה שגרם לכך שברזל הזיון נחשף‪ .‬עוד‬
‫ציין העד כי גם במקומות בו הברזל לא היה גלוי הקשה על הקיר גילתה כי הציפוי חלול ונוטה‬
‫להתנתק‪ ,‬דבר שנגרם מברזל זיון שמתנפח ודוחף את הבטון כלפי חוץ ומביא להתנתקות הטיח‪.‬‬
‫לדבריו‪" :‬המצב שתיארתי הוא חזר על עצמו לכל אורך וגובה הקירות בהיקף הבניין"‪ ,‬כן‪,‬‬
‫התקרה של החניון בקומה ‪ 1-‬הייתה במצב נוראי שכלל ברזלי זיון חשופים‪ ,‬מים שחדרו‪ .‬מצב‬
‫דומה היה קיים בעמודי החניון ובקירות הצדדים של החניה‪ ,‬משטח האספלט היה גבשושי‪,‬‬
‫מפורר ועם חורים‪ ,‬מדרגה בכניסה לבניין שהיוותה סכנה‪ ,‬ניקוז שבור‪ ,‬בוצע איטום לגג‪, ,‬‬
‫צביעה‪ ,‬השלמת חלקי מעקות ועוד"‪ ,‬ראו עדותו בעמ' ‪ 4‬לפרוטוקול הדיון מיום ‪ 27.2.22‬שורות‬
‫‪ ,25-5‬עדותו בעמ' ‪ 9‬שורות ‪ 25-10‬וכן עדותו בעמ' ‪ 9‬שורות ‪ .49-47‬עדותו של העד הייתה אמינה‬

‫עמוד ‪8‬‬

עמוד מקור 9

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חיפה‬
‫מס' תיק‪8/386/2020 :‬‬                                               ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫עלי‪ ,‬והוא הסביר בצורה קוהרנטית שאמנם לא הוא הכין את כתב הכמויות לבית‪ ,‬אך מצא את‬
‫מצב הבית מצדיק את העבודות שבוצעו‪ .‬מדובר בעד אובייקטיבי שעבד בתקופה הרלוונטית‬
‫באגודה לתרבות הדיור‪ ,‬אך כבר למעלה משנה אינו עובד באגודה לתרבות הדיור‪ .‬העד נשאל‬
‫האם כל העבודות שבוצעו היו הכרחיות והשיב באופן נחרץ‪" :‬העבודות היו נחוצות‪ ,‬חד‬
‫משמעית" (עמ' ‪ 4‬שורה ‪.)41‬‬

‫‪ .48‬מצאתי לדחות אף את הטענה כי העבודות שבוצעו בלובי הבית היוו שיפור ולא היו הכרחיות‪.‬‬
‫נתבע ‪ 1‬פירש את טענתו בעדותו בעמ' ‪ 12‬לפרוטוקול הדיון מיום ‪ 4.7.22‬שורות ‪" :48-46‬אין לי‬
‫בעיה עם לתקן את העמודים‪ ,‬הקורות‪ ,‬הברזלים‪ .‬אבל אני לא רוצה להשתתף בשביל לצבוע ‪23‬‬
‫קומות‪ ,‬במיוחד שהמבנה הזה עבר שיפוץ לפני ‪ 10‬שנם‪ .‬אני מקבל את המכתב של העירייה‬
‫וזה מה שדרוש ממני‪ ,‬זהו"‪ .‬אין כל הכרח שמבנה יוכרז כמבנה מסוכן כתנאי לחיוב בעלי‬
‫הדירות שבו להשתתף בהוצאות שיפוץ‪ .‬נהפוך הוא "החזקה תקינה" הוגדרה בסעיף ‪ 58‬לחוק‬
‫המקרקעין כ‪" -‬שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה‪ ,‬לרבות‬
‫שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות"‪ .‬היינו‪ ,‬שמירה על תקינותו ומצבו של‬
‫המבנה ולא רק הסרת סכנת חיים‪ .‬הפסיקה נדרשה בפסקי דין רבים לשאלה מהן הפעולות‬
‫הנכללות ב"החזקה תקינה"‪ ,‬ופירשה את המונח "החזקה תקינה" באופן רחב ביותר‪ ,‬ראו ע"א‬
‫‪( 4329/03‬י‪-‬ם) וינברגר נ' נציגות הבית המשותף ‪,‬דינים מחוזי כרך לד (‪ )3‬שם נקבע‪:‬‬
‫"סבור אני‪ ,‬כי אכן רק מקרה קיצוני של הוצאה גבוהה‪ ,‬כמו התקנת מעלית‪ ,‬נמנה על‬
‫הקטגוריה המחייבת הסכמה פה אחד‪ .‬כל הוצאה אחרת במהלך ניהול בניין‪ ,‬הקיים עשרות‬
‫שנים‪ ,‬נמצאת בד' אמותיה של הוראת סעיף ‪(58‬א) לחוק המקרקעין הנ"ל‪ ,‬ובמקרה זה די‬
‫בהחלטת רוב‪ ,‬כאמור בסעיף ‪(12‬א) לתקנון המצוי‪.‬‬
‫מעבר לצורך אוסיף‪ ,‬כי בימינו‪ ,‬אם תחליט אסיפה כללית‪ ,‬ברוב דעות בלבד‪ ,‬להתקין דלת‬
‫חיצונית עם אינטרקום‪ ,‬מטעמי ביטחון‪ ,‬אף שדבר זה לא היה בעבר‪ ,‬יחייב הדבר גם את בעלי‬
‫דירות המיעוט‪ .‬אין לאפשר לבעלי דירות אלה הטלת וטו על הוצאה מסוג זה או העמסת‬
‫ההוצאה רק על מי שהצביע בחיוב באותה אסיפה כללית‪".‬‬

‫וראו גם‪ :‬ע"א (ת"א) ‪ 2329/03‬פלקון נ' נציגות הבית המשותף (נבו‪ ;)1.4.2004 ,‬עש"א ‪35916-‬‬
‫‪( 07-21‬מחוזי ת"א) לידסקי נ' נציגות הבית המשותף מרח' וילסון ‪ 4‬תל אביב בפסקה ‪17‬‬
‫(‪.)6.2.2022‬‬

‫‪ .49‬מצאתי גם לדחות את הטענה כי השיפוץ כלל עבודות בחניון התחתון שבבעלות פרטית של בעלי‬
‫דירות בבית‪ .‬מעיון בכתב הכמויות עולה כי הוא כלל חיוב בגין עבודה בשטח של ‪ 550‬מ"ר בלבד‬
‫בחניון ‪ -1‬מתוך כ‪ 1,200 -‬מ"ר הקיימים בו (ראו סעיף ‪ 6.1‬לכתב הכמויות שצורף לכתב‬
‫התביעה)‪ .‬לטענת התובעת‪ ,‬בחניון התחתון קיימות כ‪ 50-‬חניות שהוצמדו לדירות בבית בשטח‬
‫כולל של כ‪ 550 -‬מ"ר‪ ,‬ויתרת השטח שלא הוצמד ( כ‪ 650 -‬מ"ר) מהווה רכוש משותף‪ .‬הנתבעים‬

‫עמוד ‪9‬‬

עמוד מקור 10

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חיפה‬
‫מס' תיק‪8/386/2020 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫לא הפריכו את טענת התובעת כי כל שטחי התמרון בחניון התחתון הם רכוש משותף ששטחו‬
‫עולה על ‪ 550‬מ"ר (השטח לחיוב במפרט)‪ ,‬ולא הפריכו את טענתה כי העבודות שבוצעו בחניון‬
‫התחתון גם נדרשו בשל נזקי רטיבות שנגרמו לו כתוצאה מחדירת מים מהחניון העליון‪ ,‬אשר‬
‫אין מחלוקת כי גם לנתבעים קיימות בו חניות צמודות‪.‬‬

‫‪ .50‬הוא הדין לגבי שיפוץ המעליות‪ .‬נתבע ‪ 2‬טען כי‪" :‬מעולם לא טענתי שלא צריך לשלם עבור‬
‫המעליות‪ .‬אני מפנה לתצהירי‪ .‬כל מה שטענתי שזה לא יעזור אלא שהן יידרשו החלפה‪ .‬אני‬
‫דרשתי החלפת המעליות וההבדלים לא היו גדולים‪ .‬מישהו מתעקש על כל כמה שנים‬
‫שיפוצים‪ ,‬אני אומר שזה החלטות לא סבירות שמתקבלות שלא כדין ולכן זה לא משולם" (ראו‬
‫עדותו בעמ' ‪ 15‬לפרוטוקול הדיון מיום ‪ 4.7.22‬שורות ‪ .)13-10‬הנתבע הודה שהוא אינו מהנדס‬
‫וכי לא קיבל חוות דעת הנדסית שתתמוך בגרסתו (ראו שורות ‪.)20-15‬‬
‫מחומר הראיות עלה כי המעליות הותקנו בבית בשנת ‪ 1982‬והן וותיקות מאד ומתוחזקות באופן‬
‫שוטף על פי הוראות החוק והתקן‪ .‬על אף זאת‪ ,‬מעליות מתבלות גם כשהן מתוחזקות באופן‬
‫שוטף‪ ,‬ובניגוד לטענת הנתבעים‪ ,‬אין בכך כדי להעיד על תחזוקה רשלנית מצד חברת "אלקטרה"‬
‫שנתנה שירות למעליות‪ ,‬ואך טבעי הוא שעל אף מתן שירותי תחזוקה שוטפים יידרש לבצע בהן‬
‫מעת לעת שיפוץ יסודי ומקיף יותר‪.‬‬

‫‪ .51‬במענה לפניית התובעת לחברת "אלקטרה"‪ ,‬אשר תחזקה את המעליות‪ ,‬התקבלה מ"אלקטרה"‬
‫הצעת מחיר על סך של ‪ ₪ 772,200‬לשיפוץ המעליות‪ .‬התובעת לא הסתפקה בכך‪ ,‬ועמלה להוזיל‬
‫את העלויות באמצעות פנייה לחברת "אפיק" שביצעה בעבורה מכרז לקבלת הצעות מחיר‬
‫מארבע חברות מעליות שונות‪ .‬ואכן‪ ,‬בסופו של יום הביאה לכך שהתקבלה הצעת מחיר זולה‬
‫באופן ניכר מחברת "אלקטרה" שעמדה על סך של ‪ +₪ 504,000‬מע"מ בלבד‪ .‬אמנם שיפוץ‬
‫המעליות עלה בפועל יותר ממה שהוערך בתחילה‪ ,‬אך שוכנעתי כי לא היה מנוס מכך בעקבות‬
‫ליקויים חדשים שנמצאו במעליות‪ .‬מעדויות עדי התביעה שוכנעתי כי התנהלות התובעת‬
‫הביאה לכך שניתנה תמורה טובה יותר בעבור סכום נמוך יותר מההצעה המקורית שניתנה‬
‫לתובעת ע"י חברה "אלקטרה"‪.‬‬

‫‪ .52‬מעדותו של יונתן ליפשיץ‪ ,‬יועץ מעליות ושותף בחברת "אפיק" שנתנה ייעוץ לבית בנוגע‬
‫למעליות‪ ,‬עלה כי הדו"ח שצורף כנספח ה' לתצהיר התובעת נערך על ידי חברת אפיק והומלץ‬
‫בו על שדרוג המעליות שהתיישנו והתבלו‪ .‬העד הסביר כי הסכם שירות שנותנת חברת מעליות‬
‫אינו כולל החלפת הציוד הקיים אלא רק תיקון של רכיבים אותם ניתן לתקן‪ .‬בפועל‪ ,‬בחלוף‬
‫שנים רבות קיים במעליות ציוד שדורש החלפה ואינו ניתן עוד לתיקון ועל כן נדרש השדרוג‪,‬‬
‫ראו עדותו בעמ' ‪ 10‬לפרוטוקול הדיון מיום ‪ 27.2.22‬שורות ‪ .41-14‬עדותו הייתה אמינה‪,‬‬
‫מקצועית ומשכנעת‪.‬‬

‫עמוד ‪10‬‬

עמוד מקור 11

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חיפה‬
‫מס' תיק‪8/386/2020 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .53‬לאור האמור‪ ,‬ובשים לב למכתבי ההתראה שהוצאו ע"י עיריית חיפה ולהמלצות האגודה‬
‫לתרבות הדיור שליוותה את השיפוץ לכל אורך הדרך ואף פיקחה על ביצועו‪ ,‬שוכנעתי כי השיפוץ‬
‫היה מחויב המציאות‪.‬‬
‫האם הוכחה הטענה כי הליקוי נגרם בשל רשלנות מתקיני המרפסות‪-‬‬

‫‪ .54‬טענת נתבע ‪ 2‬כי האחריות לליקויים בחיפוי החיצוני מונחת לפתחם של בעלי הדירות שהתקינו‬
‫מרפסות בדירותיהם נטענה בעלמא ולא הוכחה‪ .‬לא הובאה כל חוות דעת התומכת בנטען‪.‬‬

‫‪ .55‬יתרה מכך‪ ,‬נתבע ‪ 2‬טען בסעיף ‪ 3‬לתצהיר עדותו הראשית כי כ‪ 10-‬שנים טרם ביצוע השיפוץ‬
‫מושא ההליך בוצע שיפוץ מקיף קודם שכלל "תיקוני חיפוי וצביעה"‪ .‬הנתבע ‪ 2‬לא נתן כל הסבר‬
‫הכיצד התאוריה שנתן בדבר נפילת אריחי החיפוי כתוצאה מהתקנת המרפסות עולה בקנה אחד‬
‫עם האמור בתצהירו‪ .‬העובדה שכבר כ‪ 10-‬שנים טרם התקנת המרפסות החלו נושרות אבני‬
‫חיפוי מהקירות החיצוניים‪ ,‬כך לשיטתו של נתבע ‪ ,2‬מעידה על כך שהיה קיים ליקוי בהתקנת‬
‫אבני החיפוי או בלאי טבעי שגרמו לנפילתם‪ ,‬ומחלישה את טענתו כי התקנת המרפסות היוותה‬
‫הגורם לכך‪.‬‬

‫‪ .56‬לא מצאתי גם כי טענת נתבע ‪ 2‬כי במבנה הסמוך "הבנוי כאח תאום" לא בוצע שיפוץ‪ ,‬מעידה‬
‫על כך שהשיפוץ לא היה הכרחי‪ .‬ראשית‪ ,‬טענה זו לא הוכחה ולא הובאו בעלי דירות או עדים‬
‫שיתמכו בנטען‪ .‬שנית‪ ,‬אפילו הייתה מוכחת טענה זו לא היה בה כדי להוכיח כי אריחי החיפוי‬
‫נפלו כתוצאה מהתקנת המרפסות‪ ,‬שכן‪ ,‬כפי שצוין לעיל‪ ,‬הנתבע ‪ 2‬בעצמו העיד כי נפילת אריחי‬
‫החיפוי בבית מושא ההליך החלה כ‪ 10-‬שנים טרם התקנת המרפסות בבית‪ .‬שלישית‪ ,‬שני מבנים‬
‫סמוכים שנבנו בעת ובעונה אחת יכולים להתבלות בקצב שונה כתוצאה מחשיפה שונה לפגעי‬
‫מזג האוויר‪ ,‬תחזוקה שונה של בעלי הדירות וכיו"ב‪.‬‬

‫‪ .57‬לכל אלו יש להוסיף את עדות מר מושקוביץ‪ ,‬אותה מצאתי אמינה‪ ,‬במהלכה העיד העד‪" :‬אני‬
‫לא יודע להראות את הקשר בין התקנת המרפסות לעובדה שדווקא הזוויות התפרקו מה שאני‬
‫יכול לומר שהנפילות מה שאני ראיתי והבעיות של הברזל החשוף לא היו רק בזוויות אלא גם‬
‫בקירות החלקים הישרים"‪ .‬לטענתו‪ ,‬פינות המבנה ברגיל יותר חלשות ויותר מועדות‬
‫לפורענות‪ .‬עדות זו סתרה את טענת הנתבעים כי הליקויים בחיפוי החיצוני נגרמו רק בזוויות‬
‫המבנה כתוצאה מ"מתקנים כבדי משקל שהתגלגלו בזוויות הקירות של הבניין" והותקנו‬
‫לצורך התקנת המרפסות‪ .‬ראו עדותו בעמ' ‪ 7‬לפרוטוקול מיום ‪ 27.2.22‬שורות ‪ .28-18‬וראו גם‬
‫עדותו בעמ' ‪ 7‬שורות ‪ 45-40‬שם מייחס העד את הליקויים לקורוזיה ולא לפיגומים שנתלו לצורך‬
‫הקמת המרפסות‪.‬‬

‫‪ .58‬לאור האמור‪ ,‬אני קובעת כי לא הוכחה טענת נתבע ‪ 2‬כי היה מקום להשית את הוצאות השיפוץ‬
‫על מתקיני המרפסות או על בעלי הדירות שהתקינו מרפסות‪.‬‬

‫עמוד ‪11‬‬

עמוד מקור 12

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חיפה‬
‫מס' תיק‪8/386/2020 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫האם ההחלטה לבצע שיפוץ התקבלה כדין –‬

‫‪ .59‬הוראת סעיף ‪(58‬א) לחוק המקרקעין‪ ,‬התשכ"ט‪( 1969-‬להלן‪" :‬חוק המקרקעין") מסדירה את‬
‫החובה החלה על כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה‬
‫ולניהולו של הרכוש המשותף‪ ,‬כך על פי לשונה‪:‬‬
‫"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש‬
‫המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג‪ ,‬לפי יחס‬
‫שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף‪ ,‬זולת אם נקבע בתקנון‬
‫שיעור השתתפות אחר‪ .‬לענין זה‪' ,‬החזקה תקינה' ‪ -‬שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי‬
‫שהיה בעת גמר הבניה‪ ,‬לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות‪".‬‬

‫‪ .60‬סעיף ‪ 65‬לחוק המקרקעין קובע כי‪" :‬לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול ענייני הבית‬
‫המשותף; הנציגות תיכון ותפעל פי הוראות התקנון"‪.‬‬

‫‪ .61‬סעיף ‪ 69‬לחוק המקרקעין קובע כי‪" :‬הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל עניין‬
‫הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף‪ ,‬והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר‬
‫בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות"‪.‬‬

‫‪ .62‬סמכויות הנציגות הובהרו היטב בהלכה שנפסקה בע"א ‪ 98/80‬נציגות הבית המשותף רחוב רבי‬
‫עקיבא ‪ ,77‬לוד נ' קדמת לוד בע"מ‪ ,‬פ"ד לו(‪:)1981( 24 ,21 )2‬‬
‫"מהוראות החוק והתקנון עולה כי נציגות הבית המשותף הנבחרת על ידי האסיפה הכללית‬
‫של בעלי הדירות בבית המשותף‪ ,‬היא הגוף המבצע של הבית המשותף‪ ,‬שמתפקידו לטפל בכל‬
‫העניינים הכרוכים בתחומים המשותפים לכל הדיירים‪ .‬מטבע הדברים הכוונה לניהול‬
‫הפנימי והשוטף של הבניין‪ ,‬ובעיקר בכל הנוגע לרכוש המשותף‪ ,‬אופן השימוש בו‪ ,‬החזקתו‬
‫התקינה‪ ,‬ביצוע תיקונים בשעת הצורך‪ ,‬גביית הוצאות ההפעלה השונות וכדומה"‪.‬‬

‫‪ .63‬בסעיף ‪( 5‬א) לתקנון המצוי‪ ,‬אשר חל על הבית ביחד עם התקנון המוסכם שנרשם‪ ,‬קובע כדלהלן‪:‬‬
‫"בעלי הדירות יקיימו אחת לשנה אסיפה כללית לשם קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף‬
‫והשימוש בו‪ ,‬קביעת ההוצאות הכרוכות בכך‪ ,‬מינוי נציגות‪ ,‬אישור החשבונות והסדר הענינים‬
‫האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף"‪.‬‬
‫בסעיף ‪ 6‬לתקנון המצוי נקבע כיצד מועידה הנציגות אסיפה כללית שלא מן המניין‪.‬‬

‫‪ .64‬בעמ' ‪ 6‬לפרוטוקול הדיון מיום ‪ 4.7.22‬שורות ‪ ,50-34‬ובהמשך בעמ' ‪ 7‬לפרוטוקול העידה הגב'‬
‫סלומון ארוכות ותיארה כיצד הפכה להיות נציגת נציגות לצורך השיפוץ‪ ,‬כיצד פונים אליה כל‬
‫בעלי הדירות בבית כל אימת שנדרשת התערבות הנציגות‪ ,‬וכיצד משלמים לה כל בעלי הדירות‬
‫לרבות הנתבעים דמי וועד שוטפים‪ .‬עדותה זו לא הוכחשה ולא הופרכה‪.‬‬

‫עמוד ‪12‬‬

עמוד מקור 13

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חיפה‬
‫מס' תיק‪8/386/2020 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .65‬כן‪ ,‬אין חולק כי הנציגות הועידה ליום ‪ 1.12.19‬אסיפה כללית לשם דיון בשלוש סוגיות שעמדו‬
‫על הפרק‪ :‬שיפוץ כללי לבית‪ ,‬שדרוג המעליות והעלאת דמי הוועד החודשיים‪.‬‬

‫‪ .66‬הנתבעים לא הכחישו את הטענה כי לא שילמו את דמי הוועד שנגבו מכלל בעלי הדירות בבית‬
‫בסך של ‪ ₪ 29,287‬לכל דירה‪ ,‬אלא טענו כי הם אינם צריכים לשלם אותם לאור העובדה‬
‫שההחלטה אודות התשלום התקבלה שלא כדין‪ .‬לטענתם‪ ,‬חרף החלטת האסיפה הכללית בה‬
‫נקבע כי הצעות המחיר שתתקבלנה תועמדנה להחלטת הדיירים‪ ,‬החליטו נציגי הנציגות על דעת‬
‫עצמם מה מבין הצעות המחיר תבוצע‪ ,‬וההחלטה בדבר ביצוע שיפוץ למעליות התקבלה בעקבות‬
‫מצג ולפיו עלות שיפוץ המעליות נעה בין ‪ ₪ 2,000‬ל‪₪ 2,500 -‬בלבד‪ .‬משנמצא כי עלות שיפוץ‬
‫המעליות עולה לכל דירה למעלה מ ‪ ₪ 7,000‬צריכה הייתה הנציגות להועיד אסיפה כללית‬
‫נוספת בעניין‪.‬‬

‫‪ .67‬התובעת מצדה טענה כי השיפוץ בבית בוצע לצורך הסרת סכנה מידית לחיי אדם‪ ,‬בעקבות צו‬
‫הכרזה על בית מסוכן שהוצא לבית ע"י מהנדס העיר חיפה‪ .‬לטענתה‪ ,‬השיפוץ בוצע בסיוע‬
‫שהעניקה עירית חיפה ובפיקוח האגודה לתרבות הדיור‪ ,‬ראו סעיפים ‪ 3-2‬לתצהיר עדותה‬
‫הראשית של הגב' שולמית סלומון‪.‬‬

‫‪ .68‬לטענתה‪ ,‬בעטיים של ליקויים אלו כונסה אסיפה כללית ביום ‪ 1.12.19‬לדיון בכלל הבעיות‬
‫ברכוש המשותף‪ ,‬והוחלט ברוב קולות על קבלת ‪ 3‬הצעות מחיר של קבלנית בהתאם לכתב‬
‫כמויות אחיד‪ ,‬על שיפוץ המעליות בעלות מוערכת של ‪ ₪ 2,000-2,500‬לדירה‪ ,‬ועל העלאת מיסי‬
‫הוועד החודשיים‪ .‬בתחילה טענה התובעת כי בשל הדחיפות והצורך לפעול במהירות מרבית‬
‫להסרת הסכנה היה ברור לכולם כי הכיתוב בפרוטוקול‪" :‬יש לבחון את ההצעות לפי החלטת‬
‫הדיירים" משמעה שחברי הנציגות הוסמכו לבחון את ההצעות ולקבל החלטה בעניין‪ .‬לטענתה‪,‬‬
‫משהתקבלה הסכמת האסיפה הכללית לבצע שדרוג למעליות לא היה צורך לכנס אסיפה נוספת‬
‫בעניין לאחר שמחיר שיפוץ המעליות עלה‪ .‬בהמשך ההליך שינתה התובעת את גרסתה וטענה‬
‫כי לא כינסה אסיפה כללית נוספת לדיון בהצעות המחיר שקיבלה בשל התפרצות נגיף הקורונה‬
‫בתחילת שנת ‪ ,2020‬ולאחר שהבינה כי בשל הקורונה ייבצר ממנה לערוך אספות כלליות‬
‫נוספות‪ .‬נוכח האמור היא הכניסה להסכם עם הקבלן סעיף שקבע כי רק לאחר תשלום של ‪90%‬‬
‫מבעלי הדירות ניתן יהיה להתחיל בביצוע העבודות על מנת שההסכם יאושרר ע"י רוב מוחץ‬
‫של בעלי הדירות בבית‪ .‬העבודות החלו רק לאחר ש‪ 83 -‬מתוך ‪ 86‬בעלי דירות שילמו חלקם‪.‬‬
‫פרשנות החלטת האסיפה הכללית‪-‬‬
‫‪ .69‬נדרשת אני להכריע בין שתי פרשנויות שונות של הצדדים להליך להחלטות שהתקבלו באסיפה‬
‫הכללית מיום ‪ ,1.12.19‬ולקבוע האם תנאי לביצוע השיפוץ היה קבלת החלטה של הנציגות‬
‫הכללית בעניין מיהותו של הקבלן המבצע או קבלת החלטת האסיפה הכללית‪ ,‬והאם תשלום‬
‫של מרבית בעלי הדירות בבית מהווה אישור להחלטה‪.‬‬

‫עמוד ‪13‬‬

עמוד מקור 14

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חיפה‬
‫מס' תיק‪8/386/2020 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .70‬בעניין זה נכון להפנות לסעיף ‪ 25‬לחוק החוזים (חלק כללי)‪ ,‬תשל"ג‪ 1973-‬הקובע כדלהלן‪:‬‬
‫"(א) חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים‪ ,‬כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות‬
‫העניין‪ ,‬ואולם אם אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה‪ ,‬יפורש החוזה‬
‫בהתאם ללשונו‪.‬‬
‫(ב) חוזה הניתן לפירושים שונים‪ ,‬פירוש המקיים אותו עדיף על פירוש שלפיו הוא בטל‪.‬‬
‫(ב‪ )1‬חוזה הניתן לפירושים שונים והיתה לאחד הצדדים לחוזה עדיפות בעיצוב תנאיו‪ ,‬פירוש‬
‫נגדו עדיף על פירוש לטובתו‪.‬‬
‫ג) ביטויים ותניות בחוזה שנוהגים להשתמש בהם בחוזים מאותו סוג יפורשו לפי‬
‫המשמעות הנודעת להם באותם חוזים‪( ".‬הדגשה שלי י"ל)‬

‫‪ .71‬בית המשפט דן ארוכות ורבות בדבר פרשנותם של חוזים‪ ,‬וביחס שבין לשון החוזה לבין תכליתו‬
‫כפי שהיא משתקפת בנסיבות חיצוניות לחוזה‪ .‬בפסיקה נקבע‪ ,‬כי לשון החוזה היא נקודת‬
‫המוצא לכל הליך פרשני‪" .‬ככל שלשון החוזה מצביעה באופן בהיר על אומד דעתם של הצדדים‬
‫בעת כריתת החוזה‪ ,‬שמורה לה הבכורה בהליך הפרשני" (ראו ע"א ‪ 7186/15‬בורשטיין נ' שיכון‬
‫ובינוי סולל בונה תשתיות בע"מ‪ ,‬פסקה ‪( 17‬נבו‪ ;)3.9.2019 ,‬ראו גם ע"א ‪ 841/15‬פנורמה הצפון‬
‫חברה לבנייה בע"מ נ' פלוני‪ ,‬פסקה ‪( 10‬נבו‪ .)23.5.2016 ,‬ברוח זו קובע סעיף ‪(25‬א) לחוק החוזים‬
‫(חלק כללי)‪ ,‬התשל"ג‪( 1973-‬כפי שתוקן בתיקון מס' ‪ 2‬לחוק משנת ‪ )2011‬כי‪" :‬חוזה יפורש לפי‬
‫אומד דעתם של הצדדים‪ ,‬כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין‪ ,‬ואולם אם אומד‬
‫דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה‪ ,‬יפורש החוזה בהתאם ללשונו"‪ ,‬ראו גם‬
‫ע"א ‪ 1536/15‬פז חברת נפט בע"מ נ' תחנת דלק חוואסה בע"מ‪ ,‬פסקה ‪( 46‬נבו‪.)8.2.2018 ,‬‬
‫‪ .72‬כן נקבע בפסיקה שככל שאין בלשון החוזה כדי להוביל למסקנה ברורה‪ ,‬על הפרשן להתחקות‬
‫אחר אומד דעת הצדדים מתוך בחינת הנסיבות החיצוניות לחוזה‪ .‬בתוך כך‪ ,‬יש ליתן הדעת‬
‫להתנהגות הצדדים במסגרת המשא ומתן שהביא לכריתת החוזה‪ ,‬להתנהגותם במהלך הוצאתו‬
‫לפועל של החוזה‪ ,‬להתנהלות הצדדים בשנים שלאחר החוזה‪ ,‬ולנוהג המקובל בעניין (ע"א‬
‫‪ 136/14‬דן אופ בע"מ נ' ‪ ,CORNUCOPIA EQUITIES LTD‬פסקה ‪( 42‬נבו‪.)6.9.2017 ,‬‬

‫‪ .73‬אבחן להלן האם לשון ההחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית יכולה להעיד על כוונת מנסחיה‪,‬‬
‫וככל שלא‪ ,‬אנסה להתחקות אחר תכליתו הסובייקטיבית של ההסכם כפי שהיא משתקפת‬
‫מהנסיבות החיצוניות‪.‬‬

‫‪ .74‬אביא להלן את לשון ההחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית מיום ‪ 1.12.19‬ככתבה וכלשונה‪:‬‬

‫עמוד ‪14‬‬

עמוד מקור 15

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חיפה‬
‫מס' תיק‪8/386/2020 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫"קבלת שלושה הצעות מקבלנים לפי כתב כמויות לשיפוץ כללי של הבניין כולל תיקון לקויות‬
‫שהתקבל מהעירייה‪ ,‬ולאחר מכן לבחון את המחיר לפי החלטת דיירים בפגישה שתקבע‬
‫בהמשך"‪.‬‬

‫‪ .75‬פרשנות ההחלטה סובלת‪ ,‬לדידי‪ ,‬את שתי הפרשנויות‪ ,‬שכן‪ ,‬מחד גיסא‪ ,‬נראה כי פרוטוקול‬
‫האסיפה הכללית נוקט בלשון ‪"-‬דיירים"‪ ,‬ובכותרת הפרוטוקול קיימת התייחסות לדיירים‬
‫כבעלי הדירות בבית‪ .‬מאידך גיסא‪ ,‬בפרוטוקול נקבע כי הצעות המחיר תיבחנה "לפי החלטת‬
‫הדיירים בפגישה שתקבע בהמשך"‪ ,‬ולרוב אספות כלליות מכונות "אסיפה" או "ישיבה" ולא‬
‫"פגישה"‪ ,‬ודווקא מפגשי נציגות מכונים לרוב "פגישה"‪ .‬על כן‪ ,‬הקביעה כי הצעות המחיר של‬
‫הקבלנים יובאו להחלטת דיירים בפגישה שתקבע בהמשך‪ ,‬יכולה להתיישב הן עם פרשנות‬
‫התובעת והן עם פרשנות הנתבעים‪.‬‬

‫‪ .76‬לאור האמור‪ ,‬אבחן את הנסיבות החיצוניות האם יש בהן כדי לשפוך אור על פרשנות ההחלטה‪.‬‬

‫‪ .77‬הגב' סלומון העידה כי בשל הקורונה "לא התאפשר לקיים את הפגישה הזאת פיזית אלא אך‬
‫דרך הווטסאפ"‪ ,‬ראו עדותה בעמ' ‪ 8‬לפרוטוקול הדיון מיום ‪ 4.7.22‬שורה ‪ ,41‬כי היא יידעה את‬
‫כל בעלי הדירות בבית בווטסאפ אודות פרטי הקבלן‪ ,‬מהות העבודה‪ ,‬ההלוואה שעומדת‬
‫לרשותם בעיריית חיפה והצורך לשלם טרם התחלת ביצוע העבודות‪ ,‬ראו עדותה בעמ' ‪7‬‬
‫לפרוטוקול הדיון מיום ‪ 4.7.22‬שורות ‪ .49-43‬עדותה זו לא הוכחשה ולא הופרכה והייתה אמינה‬
‫עליי‪ .‬בעניין זה ניתן לראות בעצם התשלום של ‪ 83‬מתוך ‪ 85‬בעלי דירות בבית משום חיזוק‬
‫לעמדת הנציגות ולפיה כוונת בעלי הדירות באסיפה הכללית הייתה שבחירת הקבלן המבצע‬
‫תיעשה ע"י נציגות הבית המשותף ולא ע"י בעלי הדירות‪.‬‬

‫‪ .78‬מצאתי לדחות את טענת הנתבעים כי הנציגות הציבה לבעלי הדירות עובדה מוגמרת‪ ,‬הראיה‬
‫שההסכם עם הקבלן נחתם לפני שנגבו הכספים מבעלי הדירות‪ .‬מעיון בהסכם עולה כי בסעיף‬
‫‪ 63‬לו נכתב כי העבודות יחלו רק לאחר גביית ‪ 90%‬מהסכום מבעלי הדירות‪ .‬האמור דווקא‬
‫מחזק את גרסת התובעת ולפיה בעלי הדירות נדרשו לאשרר את ההסכם ע"י תשלום מראש‪,‬‬
‫וכי גביית ‪ 90%‬מהסכום היוותה תנאי להסכם‪ ,‬ראו בעניין עדות גב' סלומון בעמ' ‪ 9‬לפרוטוקול‬
‫הדיון מיום ‪ 4.7.22‬שורות ‪ ,24-15‬וכן ראו עדותה בעמ' ‪ 11‬לפרוטוקול הדיון מיום ‪ 4.7.22‬שורות‬
‫‪.33-25‬‬

‫‪ .79‬מעדות הגב' סלומון‪ ,‬שלא הופרכה‪ ,‬עלה כי העבודות לא החלו טרם שנאסף ‪ 90%‬מהסכום‬
‫שסוכם עם הקבלן המבצע‪ ,‬וביצוען לווה ע"י מפקח מטעם האגודה לתרבות הדיור ולווה ע"י‬
‫עיריית חיפה שהעניקה לפרויקט הלוואה בפריסה לחמש שנים‪.‬‬

‫‪ .80‬בנוסף‪ ,‬העידה הגב' סלומון כי הקורונה פרצה כשהחלו המגעים לביצוע השיפוץ‪ ,‬מה שמנע קיום‬
‫אסיפה כללית בבית בן ‪ 85‬דירות‪ ,‬ועל כן הנציגות פנתה ויידעה את כל בעלי הדירות בווטסאפ‪,‬‬

‫עמוד ‪15‬‬

עמוד מקור 16

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חיפה‬
‫מס' תיק‪8/386/2020 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫ובתוך פחות מחודש נאספו ‪ 95%‬מהכספים‪ ,‬ראו עדותה בעמ' ‪ 9‬לפרוטוקול הדיון מיום ‪4.7.22‬‬
‫שורות ‪ ,41-40‬וכן ראו את עדות נתבע ‪ 2‬בעמ' ‪ 16‬לפרוטוקול הדיון מיום ‪ 4.7.22‬שורות ‪21-10‬‬
‫בה לא הכחיש את דבר משלוח מכתבי ההתראה לבעלי הדירות אודות הליקויים הנטענים‬
‫והצורך בתיקונם‪ ,‬וכן אישר בעמ' ‪ 17‬שורה ‪ 18‬את קבלת הודעות הווטסאפ מהנציגות‪.‬‬

‫‪ .81‬לאחר שעיינתי במסמכים שהוגשו ושמעתי את העדים מטעם התובעת שוכנעתי כי הנסיבות‬
‫החיצוניות מעידות על כך שבעלי הדירות ראו בהתנהלות הנציגות התנהלות כדין‪ ,‬בין אם‬
‫מהטעם שבצוק העיתים (דחיפות השיפוץ בשל נפילת אריחי חיפוי וטיח וסמיכות המועדים‬
‫לפרוץ הקורונה) לא ניתן היה לכנס אסיפה נוספת‪ ,‬ובין אם מהטעם שבעלי הדירות ראו את‬
‫הנציגות כמי שאמונה על בחירת הקבלן המבצע‪.‬‬

‫‪ .82‬מתצהיר הגב' סלומון עלה כי כל בעלי הדירות בבית קיבלו הודעת ווטסאפ בה נדרשו לשלם את‬
‫חלקם בעלות השיפוץ טרם שיחל‪ ,‬ובעקבות הודעה זו שילמו מרביתם לנציגות‪ .‬תשלום זה‬
‫מהווה אשרור להחלטה שהתקבלה ביום ‪ .1.12.19‬העובדה ש ‪ 83‬מ‪ 85-‬בעלי הדירות בבית שילמו‬
‫בעבור העבודות‪ ,‬ללא כל תלונות מלמדת על כך שמרבית בעלי הדירות בבית נתנו הסכמה‬
‫לשיפוץ‪.‬‬

‫‪ .83‬בפסיקה נקבע כי ניתן לראות בעצם התשלום עבור הוצאות התיקונים על ידי בעלי דירות משום‬
‫אשרור ההחלטה על ביצוע התיקונים על ידם‪ ,‬וזאת‪ ,‬בין אם הדיירים אשר ביצעו התשלום נכחו‬
‫באסיפה ובין אם לאו‪ .‬ראו ע"א (מחוזי ת"א) ‪ 1350/06‬דן סלע נכסים (‪ )1996‬בע"מ נ' ניהול בית‬
‫גבר (‪ )99‬בע"מ (נבו ‪ ;)7.11.2006‬ע"א (מחוזי ת"א) ‪ 3977-07‬עיזבון המנוח רפאל אלואשוילי נ'‬
‫נציגות הבית ברחוב בזל ‪ 33‬ת"א (נבו‪.)20.6.2010 ,‬‬

‫‪ .84‬בעש"א (מחוזי ת"א) ‪ 35916-07-21‬לידסקי נ' נציגות הבית המשותף מרח' וילסון ‪ 4‬תל אביב‪,‬‬
‫בפסקה ‪( 16‬נבו ‪ )06.02.2022‬אישר בית המשפט את פסק דינה של חברתי כב' המפקחת הבכירה‬
‫אביטל שרייבר שקבעה‪" :‬חוק המקרקעין והתקנון המצוי אינם קובעים הוראות באשר לדרך‬
‫קבלת ההחלטות באסיפה הכללית‪ .‬עקב אופייה של אסיפה כללית של בעלי דירות‪ ,‬שאינה‬
‫מהווה פורום מקצועי‪ ,‬ומעצם טיבעה לרוב אינה מחייבת ניהול של גורם מקצועי‪ ,‬יש מקום‬
‫לגמישות לעניין התנהלותה‪ ,‬וככלל‪ ,‬למעט במקרים חריגים‪ ,‬אין צורך להחיל על התנהלותה‬
‫כללים נוקשים שלא נקבעו בחוק‪ .‬דבר זה נתמך בפסיקה הקובעת כי אף אם ניתן להטיל ספק‬
‫בתוקף האסיפה שהתקיימה‪ ,‬הרי שניתן לראות בתשלום שבוצע על ידי מרבית בעלי הדירות‬
‫משום אישרור בדיעבד של החלטות שהתקבלו באסיפה (ר' ע"א (ת"א) ‪ 1350/06‬דן סלע‬
‫נכסים (‪ )1996‬בע"מ ואח' נ' ניהול בית גבר (‪ )99‬בע"מ ואח' (פורסם בנבו)"‪.‬‬

‫‪ .85‬לאור האמור‪ ,‬מוצאת אני כי התנהגות בעלי הדירות בבית מהווה נסיבות חיצוניות אשר מעידות‬
‫על כך שכוונת בעלי הדירות בבית הייתה כי ההחלטה בדבר בחירת הקבלן המבצע תיעשה ע"י‬
‫חברי הנציגות‪ ,‬ולראיה ‪ 83‬מ‪ 85-‬בעלי דירות בבית שילמו חלקם בעלות השיפוץ‪.‬‬

‫עמוד ‪16‬‬

עמוד מקור 17

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חיפה‬
‫מס' תיק‪8/386/2020 :‬‬                                               ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .86‬מכל האמור לעיל‪ ,‬הגעתי לכלל מסקנה כי לא נפל פגם בהחלטה לבצע שיפוץ בבית‪ ,‬ולחלופין כי‬
‫ככל שנפל פגם הוא התרפא באמצעות אשרור בדיעבד של בעלי הדירות‪.‬‬
‫האם החלוקה שווה בשווה לכל בעלי הדירות כדין?‬

‫‪ .87‬הנתבעים טענו כנגד חלוקת הוצאות השיפוץ שווה בשווה ולא לפי יחס שטחי הדירות‪ ,‬אך זנחו‬
‫טענה זו בסיכומיהם‪ ,‬ומשכך לא מצאתי להידרש אליה‪.‬‬

‫‪ .88‬יתכן כי הטעם לזניחת טענה זו נעוץ בעובדה שנטען ע"י התובעת כי דירות הנתבעים הן מהדירות‬
‫הגדולות יותר בבית מה שממילא היה מביא לחיוב גבוה יותר שלהם‪.‬‬
‫חוב קודם של נתבע מס' ‪-1‬‬

‫‪ .89‬נתבע ‪ 1‬הודה בעדותו כי קיים לו חוב קודם על סך של ‪ ₪ 1,400‬בגין חלקו היחסי בשיפוץ שבוצע‬
‫במעלית‪ .‬וזו עדותו בעניין בעמ' ‪ 13‬לפרוטוקול הדיון מיום ‪ 4.7.22‬שורות ‪:46-43‬‬
‫"ש‪ :‬היה חוב קודם שלך בסך ‪ ₪ 1,400‬בגין החלפת דלתות‬
‫ת‪ :‬נכון‬
‫ש‪ :‬אתה עדיין חייב את הסכום הזה?‬
‫ת‪ :‬נכון"‬

‫‪ .90‬לאור האמור‪ ,‬משהודה הנתבע ‪ 1‬בחוב המיוחס לו מוצאת אני לחייבו גם בסך של ‪ ₪ 1,400‬בגין‬
‫חוב קודם בעבור שיפוץ קודם שבוצע במעליות‪.‬‬
‫סוף דבר‪-‬‬

‫‪ .91‬אני מחייבת את נתבע מס' ‪ 1‬לשלם לתובע את הסך של הסך של ‪ ₪ 30,687‬ומחייבת את נתבע‬
‫מס' ‪ 2‬לשלם לתובעת את הסך של ‪.₪ 29,287‬‬

‫‪ .92‬לעניין הוצאות ההליך‪ ,‬נקודת המוצא בפסיקת הוצאות‪ ,‬היא כי בעל דין שזכה בהליך‪ ,‬יזכה‬
‫בהוצאות שהוציא לשם קידום ההליך‪ ,‬כאשר הדבר נועד למנוע חסרון כיס של הזוכה‪ ,‬להרתיע‬
‫תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק‪ ,‬כאשר‬
‫העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות מידתיות להליך עצמו ולמהותו (ע"א‬
‫‪ 9648/16‬אורהייטק ‪ GIS‬בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין‪ ,‬בפסקה ‪( 67‬נבו ‪ ; )28.2.2018‬רע"א‬
‫‪ Magic Software Enterprises Ltd 7650/20‬נ' פאיירפלאי בע"מ‪ ,‬בפסקאות ‪( 11-9‬נבו‬
‫‪.))28.12.2020‬‬

‫‪ .93‬תקנה ‪(151‬א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט‪( 2018-‬להלן‪" :‬התקנות") קובעת כי תכלית‬
‫חיוב בעל דין בהוצאות היא "לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב‬

‫עמוד ‪17‬‬

עמוד מקור 18

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חיפה‬
‫מס' תיק‪8/386/2020 :‬‬                                               ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫בתוצאותיו‪ ,‬במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין"‪ .‬במסגרת שומת ההוצאות‬
‫נדרשת הערכאה הדיונית לבטא את "האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות‪ ,‬הגנה‬
‫על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין" (תקנה ‪(151‬ב) לתקנות)‪.‬‬

‫‪ .94‬תקנה ‪ 152‬לתקנות קובעת כי‪ :‬בתום הדיון יפסוק בית המשפט הוצאות סבירות והוגנות‪ ,‬זולת‬
‫אם מצא שקיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות כאמור‪ .‬כלומר‪ ,‬ברירת המחדל היא‬
‫פסיקת הוצאות‪ ,‬ורק אם קיימים טעמים מיוחדים‪ ,‬לא ייפסקו הוצאות‪.‬‬

‫‪ .95‬תקנה ‪ 153‬לתקנות‪ ,‬קובעת את שיעור הוצאות המשפט שיש לפסוק‪ ,‬כאשר נקבע באופן מפורש‬
‫כי סכום שכר טרחת עו"ד‪ ,‬לא יפחת מהתעריף המינימאלי בכללי לשכת עורכי הדין‪.‬‬
‫ובמיושם לענייננו –‬

‫‪ .96‬לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הרלוונטיים כמפורט לעיל ולאחר שנתתי דעתי למכלול‬
‫נסיבות העניין‪ ,‬לרבות לכך שהנתבעים לא פרטו בסיכומיהם את שיעור הוצאות ההליך ולא‬
‫צורפו אסמכתאות בדבר ההוצאות‪ ,‬מצאתי לחייב את הנתבעים בהוצאות משפט כדלהלן‪760 :‬‬
‫‪ ₪‬אגרת משפט‪ ₪ 900 ,‬שכר בטלת נציגת הנציגות הגב' סלומון שהתייצבה לשלושה דיונים‪,‬‬
‫‪ ₪ 600‬שכר בטלת נציג הנציגות חנא ג'וני שהתייצב לשני דיונים ו‪ ₪ 7,016 -‬שכ"ט עו"ד בתוספת‬
‫מע"מ בהתאם לכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ)‪ ,‬תש"ס‪ .2000-‬סך הוצאות‬
‫אלו המסתכם לסך של ‪ ₪ 9,276‬יחולק שווה בשווה בין הנתבעים באופן שכל אחד מהנתבעים‬
‫ישלם לתובעת הוצאות משפט בסך של ‪.₪ 4,638‬‬

‫‪ .97‬סכום שלא ישולם בתוך ‪ 30‬יום מיום קבלת פסק הדין יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת‬
‫התביעה (‪ )13.8.20‬ועד התשלום המלא בפועל‪.‬‬

‫יישלח לצדדים‬
‫ניתן ביום ל' בתשרי תשפ"ג (‪ )25.10.22‬בהיעדר הצדדים‪.‬‬

‫יעל ליבוביץ‬
‫מפקחת על רישום מקרקעין‬

‫עמוד ‪18‬‬