# תיק 5/97/2018

פסק דין · 2021-10-24 · תל אביב · אסתי שחל

עותק זה נוצר אוטומטית מטקסט שחולץ מן המסמך הציבורי. הוא אינו DOCX רשמי ויש לאמת כל ציטוט ומספר עמוד מול ה־PDF.

עמוד מקור 1

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫תיק מס'‪5/97/2018 :‬‬                                               ‫מפקחת על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫בעניין‪:‬‬
‫‪ .1‬שוחט שלמה‬
‫‪ .2‬שוחט‪-‬לבוביץ רונית‬
‫‪ .3‬רומי אסתר‬
‫‪ .4‬איצ'יצ'סי דבורה‬
‫‪ .5‬בלוטמן אפרים‬
‫‪ .6‬בלוטמן חיים‬
‫‪ .7‬גייזלר משה‬
‫‪ .8‬גייזלר אמירה‬
‫‪ .9‬הראל יניב‬
‫‪ .10‬הראל רויטל‬
‫‪ .11‬קלאוזנר תמר‬
‫‪ .12‬זינגר אלחנן‬
‫‪ .13‬זילכא (גריגורי) גורי‬
‫‪ .14‬אונגר ארן‬
‫‪ .15‬קורקידי אברהם‬
‫‪ .16‬קורקידי מירב מרים‬
‫באמצעות ב"כ עו"ד שרון פטל ואח'‬
‫משרד הרצוג פוקס נאמן ושות'‪ ,‬עורכי דין‬
‫התובעים‬
‫נגד‪-‬‬     ‫‪-‬‬

‫‪ .1‬פרץ יוכבד‬
‫באמצעות ב"כ עופר יובל‬
‫‪ .2‬גורדון שרה‬
‫באמצעות ב"כ עו"ד מאיר אסטרייכר‬

‫הנתבעות‬
‫פסק דין‬
‫‪ .1‬עניין לנו בתביעה למתן צו המאשר ביצוע עבודות הריסה והקמה מחדש של הבית המשותף המצוי‬
‫ברחוב רד"ק ‪ ,9‬ברמת גן‪ ,‬הבנוי על המקרקעין הידועים כגוש ‪ ,6159‬חלקה ‪( 342‬להלן‪" :‬הבניין" או‬
‫"הבית") בהתאם להוראות תמ"א ‪ 38/2‬והוראות סעיף ‪5‬א' לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים‬
‫מפני רעידות אדמה)‪ ,‬התשס"ח ‪( 2008 -‬להלן‪" :‬חוק החיזוק") (להלן‪" :‬הפרויקט")‪.‬‬
‫רקע עובדתי שאינו במחלוקת‬

‫‪1‬‬

עמוד מקור 2

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫תיק מס'‪5/97/2018 :‬‬                                           ‫מפקחת על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .2‬הבית נבנה בסוף שנות ה ‪ 50 -‬של המאה הקודמת‪ ,‬הוא בן ‪ 3‬קומות ומכיל ‪ 11‬דירות‪ :‬שלוש דירות‬
‫בקומת הקרקע‪ ,‬וארבע דירות בכל אחת משתי הקומות הנותרות‪.‬‬
‫‪ .3‬התובעים הם הבעלים של ‪ 9‬דירות בבית‪ ,‬וכל אחת מהנתבעות היא בעלת דירה בבית‪ .‬הנתבעת ‪1‬‬
‫היא בעלת דירה בקומת הקרקע הידועה כחלקת משנה ‪( 1‬להלן‪" :‬פרץ")‪ ,‬והנתבעת ‪ 2‬היא בעלת‬
‫דירה בקומה השנייה הידועה כחלקת משנה ‪( 8‬להלן‪ :‬גורדון")‪.‬‬
‫‪ .4‬כל בעלי הדירות בבית למעט פרץ וגורדון התקשרו ביום ‪ 31.10.2016‬בהסכם עם חברת אפגד בניין‬
‫וסביבה בע"מ ח‪.‬פ‪( 514843994 .‬להלן‪" :‬החברה היזמית" או "אפגד") לביצוע הפרויקט‪ .‬במסגרת‬
‫ההסכם התחייבה החברה היזמית‪ ,‬בין היתר‪ ,‬להרוס את הבניין הקיים ולהקים תחתיו בניין חדש‬
‫עמיד מפני רעידות אדמה‪ ,‬לבנות לבעלי הדירות הקיימות דירות חדשות אשר תהיינה גדולות‬
‫מדירותיהם הקיימות‪ ,‬ולהצמיד חניה לכל אחת מדירות אלו‪ .‬עפ"י ההסכם כל בעל דירה אמור‬
‫לקבל דירה אשר תמוקם מעל הקומה בה מצויה דירתו כיום (להלן‪" :‬דירות התמורה") (להלן‪:‬‬
‫"ההסכם" או "הסכם התמ"א") (ההסכם צורף כמוצג ‪ 5‬למוצגי התובעים)‪.‬‬
‫‪ .5‬פרץ וגורדון סירבו לחתום על ההסכם‪.‬‬
‫‪ .6‬החברה היזמית הגישה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה הרצלייה (להלן‪" :‬הוועדה המקומית")‬
‫בקשה להיתר בניה לביצוע הפרויקט שמספרה ‪( 2016522‬תיק בניין מס' ‪ ,)6265000‬בה התבקש‬
‫כדלקמן‪" :‬הריסת בניין קיים בן ‪ 3‬קומות הכולל ‪ 11‬דירות‪ ,‬ללא חניה בהיתר ובניה מחדש‪ :‬בניין בן‬
‫‪ 8‬קומות מעל קומת קרקע וקומת גג חלקית‪ ,‬מעל ‪ 3‬מרתפי חניה הכוללים ‪ 36‬חניות‪ .‬סה"כ בבניין‪:‬‬
‫‪ 32‬דירות‪ ,‬מתוכן ‪ 2‬בקומת הקרקע ו ‪ 2 -‬בקומת הגג"‪.‬‬
‫‪ .7‬פרץ הגישה התנגדות לבקשה‪ ,‬ובה טענה לפגיעה קניינית בזכויותיה מהטעם שנכפה עליה לקבל‬
‫דירה בקומה השנייה חלף דירתה המצויה בקומת הקרקע תוך ויתור על כיוון אוויר‪ ,‬באופן שיותיר‬
‫לדירתה כיוון אוויר אחד‪ .‬הוועדה המקומית קיבלה בחלקה את ההתנגדות‪ ,‬והבהירה כי הגם שאינה‬
‫דנה בנושאים קניינים אין מקום לתת לפרץ דירה עם כיוון אוויר אחד בלבד‪ .‬ביום ‪12.11.2017‬‬
‫אישרה הוועדה המקומית את הבקשה בתנאים בקובעה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬שלא תאושרנה דירות שגודלן‬
‫נמוך מ ‪ 50 -‬מ"ר‪ ,‬וכן הורתה על הגשת חלופה תכנונית אשר תאפשר תכנון משופר הכולל שני כיווני‬
‫אוויר לדירתה של פרץ (צורפה כמוצג ‪ 6‬למוצגי התובעים)‪.‬‬
‫‪ .8‬ביום ‪ 5.2.2018‬הוגשה תביעה זו‪.‬‬
‫‪ .9‬ביום ‪ 25.3.2019‬הגישה החברה היזמית תשריט מתוקן הממלא אחרי התנאים שנקבעו בהחלטת‬
‫הוועדה המקומית מיום ‪ .12.11.2017‬בדיון שנערך בפני הוועדה המקומית ביום ‪ 2.4.2019‬נבחן‬
‫התשריט המתוקן‪ ,‬ונקבע כי זה אכן ממלא אחר האמור בהחלטת הוועדה המקומית מיום‬
‫‪ ,12.11.2017‬והתכנון המעודכן אושר פה אחד (עותק מהחלטת הוועדה המקומית מיום ‪2.4.2019‬‬
‫צורף לתיק)‪.‬‬
‫‪ .10‬פרץ הגישה ערר על החלטה זו בפני ועדת הערר לתכנון ובניה מחוז ת"א (להלן‪" :‬וועדת הערר")‬
‫וביום ‪ ,15.7.2019‬לאחר דיון שהתקיים בערר‪ ,‬החליטה וועדת הערר לדחות את הערר‪ ,‬והותירה על‬

‫‪2‬‬

עמוד מקור 3

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫תיק מס'‪5/97/2018 :‬‬                                          ‫מפקחת על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫כנה את החלטת הוועדה המקומית שאישרה את התוכנית המעודכנת (ראו החלטת וועדת הערר‪,‬‬
‫נספח ‪ 3‬לתצהירו המשלים של מר צורי בר‪ ,‬שותף בחברה היזמית אשר העיד מטעם התובעים)‪.‬‬
‫‪ .11‬על החלטה זו הגישה פרץ עתירה מנהלית בפני בית המשפט המחוזי בת"א ‪ -‬יפו בשבתו כבית משפט‬
‫לעניינים מנהליים (עת"מ ‪ ,33233-10-19‬פרץ נ' וועדת הערר לתכנון ובניה מחוז ת"א) אשר נדחתה‬
‫בפסק דין שניתן ביום ‪( 30.7.2020‬עותק מפסק הדין צורף לתיק)‪.‬‬
‫‪ .12‬ביום ‪ 10.11.2019‬התקבל היתר הבניה לביצוע הפרויקט במסגרתו כל אחת מדירות התמורה עולה‬
‫שתי קומות ממיקומה הנוכחי‪ ,‬ונהנית מתוספת שטח ממוצעת של כ ‪ 3 -‬מ"ר וכן ממרפסת בשטח‬
‫הנע בין ‪ 5‬מ"ר ל ‪ 6 -‬מ"ר (ראו טבלת שטחי הדירות בתכנית ההיתר אשר הוגשה וסומנה ת‪.)1/‬‬
‫טענות הצדדים‪:‬‬
‫טענות התביעה יפורטו להלן בתמצית‪:‬‬
‫‪ .13‬הבית הוקם בסוף שנות ה ‪ 50 -‬של המאה הקודמת‪ ,‬ומצבו רעוע וירוד‪ .‬מהנדס מטעם עיריית‬
‫הרצלייה שביקר בבית מצא ליקויים מבניים רבים‪ ,‬ואף התריע על סכנה ממשית לקריסת עמודים‬
‫ולפגיעה בנפש ובגוף‪ .‬כמו כן‪ ,‬לבית מקלט ישן ומוזנח ודירות הבית אינן כוללות חדרי ביטחון או‬
‫ממד"ים‪ .‬על רקע דברים אלה‪ ,‬ברי כי כל עיכוב נוסף בביצוע הפרויקט עשוי לגרום לתוצאות קשות‪.‬‬
‫‪ .14‬במסגרת מסמך עקרונות להתקשרות עם החברה היזמית לביצוע הפרויקט‪ ,‬עליו חתמו מרבית בעלי‬
‫הדירות בבית‪ ,‬לרבות פרץ‪ ,‬תוכננה דירת פרץ בקומה השנייה‪ .‬פרץ חזרה בה מהסכמתה לקבל דירה‬
‫בקומה השנייה ודרשה לקבל זכויות בדירה בקומת הקרקע‪ .‬דרישה זו חורגת באופן משמעותי‬
‫מהמקובל בשוק‪ ,‬ומימושה ישלול כדאיותו הכלכלית של הפרויקט‪ ,‬שכן כידוע במסגרת פרויקט‬
‫מסוג זה מקובל שהחברה היזמית ממקמת את דירות בעלי הדירות הקיימות בבניין החדש בקומה‬
‫אחת לפחות מעל מיקום דירתם בבניין הקיים‪ .‬כך מתאפשר לחברה היזמית לבנות דירות בקומה‬
‫העליונה ביותר (קומת הפנטהאוז) ובקומת הקרקע (דירות גן)‪ ,‬שהן בעלות ערך גבוה יותר מדירה‬
‫רגילה בבניין ובדרך זו להפוך את הפרויקט לכלכלי‪.‬‬
‫‪ .15‬פרט לדירת פרץ קיימות בבית ‪ 2‬דירות נוספות בקומת הקרקע אשר נתנו הסכמתם לכך שחלף‬
‫דירותיהם יינתנו להם דירות בקומה השנייה‪ .‬גם בכך יש כדי להעיד על כדאיות המעבר לקומה‬
‫השנייה‪ .‬קבלת דרישת פרץ לקבלת דירת קרקע בבניין שייבנה תפגע בעקרון השוויון בין בעלי‬
‫הדירות המחייב כי פרץ תקבל תמורה דומה ליתר בעלי הדירות בבית‪ ,‬וביתר שאת תפר את השוויון‬
‫למול בעלי דירות הקרקע‪.‬‬
‫‪ .16‬הדירה שתיבנה עבור פרץ תהא בשטח של ‪ 57.2‬מ"ר (‪ 52.1‬מ"ר פלדלת ו ‪ 5.1 -‬מ"ר מרפסת) היינו‬
‫הגדלה בשיעור של כ ‪ 50% -‬ביחס לגודלה כיום (‪ 38.45‬מ"ר) (הכולל חריגות בניה) ובשיעור של כ ‪-‬‬
‫‪ 60%‬ביחס לגודל דירתה בהתאם להיתר הבניה (‪ 35.8‬מ"ר)‪ .‬משכך‪ ,‬שיעור הגדלת דירתה של פרץ‬
‫עו לה באופן משמעותי על שיעור הגדלת דירותיהם של יתר בעלי הדירות בבית‪ .‬פרט לכך‪ ,‬כוללת‬
‫דירתה של פרץ שני כיווני אוויר‪ ,‬ממ"ד וחניה צמודה תת קרקעית‪ ,‬כאשר כיום אין לדירתה ממ"ד‬
‫וגם לא חניה‪.‬‬

‫‪3‬‬

עמוד מקור 4

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫תיק מס'‪5/97/2018 :‬‬                                             ‫מפקחת על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .17‬ביצוע הפרויקט אינו פוגע בזכויות פרץ אלא יעלה את שווי דירתה באופן ניכר‪.‬‬
‫‪ .18‬התנהגותה של פרץ מעידה על חוסר תום לב‪ ,‬זאת בשים לב לכך שחזרה בה מהסכמות אליהן הגיעו‬
‫הצדדים‪ ,‬ועמדה על סירובה לחתום על ההסכם‪ ,‬במטרה להשיג הטבות מופלגות‪ ,‬כל זאת‪ ,‬על חשבון‬
‫יתר בעלי הדירות בבית‪ .‬האמור מקבל משנה תוקף נוכח הפגיעה הבלתי סבירה ביתר בעלי הזכויות‬
‫בבית המשוועים לביצוע הפרויקט‪.‬‬
‫‪ .19‬הסכם התמ"א שומר על השוויון בין בעלי הדירות בבית‪ .‬כל בעלי הדירות זוכים בהרחבות ובהטבות‬
‫זהות במסגרת הבינוי המוצע‪ .‬ההסדר במסגרת הסכם התמ"א שומר גם על השוויון בין בעלי הדירות‬
‫בקומת הקרקע‪ ,‬שכן כולם אמורים לקבל דירות בקומה השנייה במבנה שייבנה‪.‬‬
‫‪ .20‬במסגרת התקשרות היזם עם בעלי הדירות בהסכם‪ ,‬פנו נציגי החברה היזמית אל גורדון אין ספור‬
‫פעמים‪ ,‬במטרה להחתים אותה על ההסכם‪ ,‬אולם היא התעלמה מפניותיהם‪ ,‬ניתקה שיחות טלפון‪,‬‬
‫לא השיבה למכתבים‪ ,‬ואף התעלמה מניסיונות להיפגש עמה‪.‬‬
‫‪ .21‬משכשלו כל ניסיונות ההתקשרות וההדברות עם גורדון‪ ,‬ומשלא הובא כל נימוק לחוסר שיתוף‬
‫הפעולה מצדה‪ ,‬ונוכח סירובה לחתום על ההסכם‪ ,‬הוגשה כנגדה תביעה זו‪.‬‬
‫טענות ההגנה של פרץ יפורטו להלן בתמצית‪:‬‬
‫‪ .22‬לא מדובר בבניין מסוכן אלא בבניין הדורש עבודות תחזוקה שונות‪ ,‬ואין כל הכרח להרוס אותו‪.‬‬
‫בבניין קיים מקלט במצב טוב העונה על כל דרישות הג"א‪ ,‬ומכל מקום ניתן במסגרת פרויקט תמ"א‬
‫‪ 38/1‬לבצע הוספה של ממ"דים ללא הריסת המבנה כולו‪.‬‬
‫‪ .23‬עובר להתקשרות עם החברה היזמית‪ ,‬וחרף בקשות פרץ‪ ,‬לא הוצגו לבעלי הדירות הקיימות כל‬
‫הצעות נוספות של יזמים או של חברות קבלניות לביצוע הפרויקט‪ .‬כמו כן‪ ,‬בשום שלב עד לחתימת‬
‫הסכם התמ"א לא קיבלו בעלי הזכויות בדירות הקיימות הסברים אודות התכנון שבכוונת החברה‬
‫היזמית לבצע בבית‪.‬‬
‫‪ .24‬פרץ חתמה על טופס ההצעה הראשונית של החברה היזמית לאחר שהוסבר לה מפורשות ע"י נציג‬
‫הדיירים‪ ,‬מר אלחנן זינגר‪ ,‬כי חתימתה מגלמת הסכמה עקרונית או הבעת עניין בביצוע הפרויקט‬
‫בלבד‪ ,‬ואין בה הצעה מחייבת המשקפת את התמורות הסופיות שיקבלו בעלי הדירות בבית‪ .‬כבר‬
‫בראשית התהליך‪ ,‬לאחר שהחברה היזמית החלה בהצגת התכניות‪ ,‬הבהירה פרץ כי לא תסכים‬
‫לתכנית שהוצעה‪ ,‬וכי היא לא תחתום על הסכם התמ"א‪.‬‬
‫‪ .25‬בשום שלב לא דרשה פרץ ולא ביקשה טובות הנאה מעבר למה שקיבלו אחרים‪.‬‬
‫‪ .26‬במועד בו הוגשה התביעה רשויות התכנון דחו את תכניות הבקשה להיתר שהוגשו על ידי החברה‬
‫היזמית לנוכח קבלת ההתנגדות שהגישה פרץ‪ ,‬ורק בעקבותיה שונתה תכנית הבקשה להיתר‪.‬‬
‫הפרויקט כפי שהובא בפני מותב זה‪ ,‬בעת הגשת התביעה‪ ,‬היה שונה מזה שאושר‪.‬‬
‫‪ .27‬שטח דירת פרץ כיום עומד על כ ‪ 39-‬מ"ר‪ ,‬ומוכחשת הטענה לקיומן של חריגות בניה‪.‬‬
‫‪ .28‬לא ניתן לכפות על פרץ לקבל דירה בקומה השנייה שעה שקיימת לה דירה בקומת הקרקע‪ ,‬הנהנת‬
‫מיתרונות רבים בהשוואה לדירה בקומה השנייה‪.‬‬

‫‪4‬‬

עמוד מקור 5

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫תיק מס'‪5/97/2018 :‬‬                                            ‫מפקחת על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .29‬דירת התמורה של פרץ מתוכננת באופן לקוי המהווה פגיעה בזכויותיה‪ ,‬ומפלה אותה לרעה‬
‫בהשוואה ליתר בעלי הדירות מהטעמים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬לדירה הקיימת יש עליית תקרה (בוידעם) גדול המשמש לאחסון מטלטלין‪ .‬בדירת התמורה‬
‫מסדרון ארוך ואין בה עליית תקרה דומה לאחסון‪.‬‬
‫ב‪ .‬כל דירות התמורה‪ ,‬למעט דירת פרץ‪ ,‬פונות לחזית או לעורף החלקה ובעלות שני כיווני אוויר‬
‫מלאים‪ ,‬ואילו דירת פרץ‪ ,‬היא הדירה היחידה שהינה דירה צדית הממוקמת בצדו המערבי של‬
‫הבניין החדש‪ ,‬והיא בעלת כיוון אויר אחד‪.‬‬
‫ג‪ .‬בדירה הקיימת קיים חדר שינה מרווח בשטח של ‪ 9.5‬מ"ר‪ .‬חלף חדר זה מקבלת פרץ דירה עם‬
‫חדר שינה אחד מסוג ממ"ד בשטח של ‪ 9‬מ"ר‪ .‬חדר ממ"ד חלף חדר רגיל מהווה פגיעה שכן הוא‬
‫כולל קירות עבים‪ ,‬דלת כבדה ומגושמת עם משקוף ברזל‪ ,‬חלון שהינו חלון נפתח ולא חלון כנף‪,‬‬
‫מערכת צינון אוויר מגושמת‪ .‬הללו פוגעים באפשרויות עיצוב החדר ומקשים על האפשרות‬
‫להתקין בו מזגן‪ .‬כמו כן‪ ,‬ישנה תחושה מאד לא נעימה לישון בחדר ממ"ד כחדר שינה‪.‬‬
‫ד‪ .‬בכל דירות התמורה האחרות מתוכננת מרפסת פתוחה עם שני כיווני אויר בעוד שבדירת‬
‫התמורה של פרץ מתוכננת מרפסת כלואה עם כיוון אויר אחד‪.‬‬
‫ה‪ .‬חדר הרחצה בדירת התמורה אינו כולל אמבטיה אלא מקלחון צר מימדים שלא בהתאם לתקן‬
‫הנדרש‪ ,‬בעוד שבדירה הקיימת פרץ נהנית מאמבטיה‪.‬‬
‫‪ .30‬שווי דירת התמורה נמוך בהרבה משווי הדירה הקיימת‪.‬‬
‫‪ .31‬בעוד שבהתאם להסכם התמ"א כל בעלי הדירות הקיימים אמורים לקבל ‪ ₪ 4000-4200‬עבור דמי‬
‫שכירות חודשיים למשך כל תקופת הבנייה‪ ,‬ההסכם קובע שפרץ תהיה זכאית לדמי שכירות בסך‬
‫‪ ₪ 2,900‬בלבד‪ .‬ההבדל בשטחי הדירות אינו מצדיק פער שכזה בדמי השכירות ואינו תואם את‬
‫מחירי השוק‪ .‬פרץ לא תוכל לשכור מגורים חלופים באזור הבניין הקיים בדמי השכירות המוצעים‪.‬‬
‫‪ .32‬אין בהסכם התמ"א ערבות להבטחת דמי שכירות‪ ,‬וגם לא התחייבות לביצוע תיקונים בשנת הבדק‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬ההסכם לא נקב במועד לקבלת התשלום בגין דמי השכירות‪.‬‬
‫‪ .33‬אין בביצוע הפרויקט משום כדאיות כלכלית לבעלי הדירות בבית‪ ,‬שכן שיעור הרווח שיצמח לחברה‬
‫היזמית מביצוע הפרויקט עולה על המקובל‪.‬‬
‫טענות ההגנה של גורדון יפורטו להלן בתמצית‪:‬‬
‫‪ .34‬הבניין אינו מסוכן‪ ,‬אין כל צורך בהריסתו‪ ,‬וניתן לחזקו ולשפרו במסגרת תמ"א ‪.38/1‬‬
‫‪ .35‬ניתן לבצע את הפרויקט כך שדירות התמורה שיוצעו לבעלי הדירות הקיימות תהיינה גדולות‬
‫בהרבה מאלו שהוצעו להם במסגרת הפרויקט‪.‬‬
‫‪ .36‬הקמת הבניין החדש שיכיל ‪ 8‬קומות ו ‪ 32 -‬דירות יביא להגדלה משמעותית במספר הרכבים‬
‫שבשימוש בעלי הדירות שאינה עולה בקנה אחד עם העובדה שהוא ממוקם ברחוב צדדי קטן‪.‬‬
‫‪ .37‬כל מטרת הפרויקט היא למקסם את רווחיה של החברה היזמית‪ ,‬וזאת על חשבון זכויותיהם‬
‫הקנייניות של בעלי הדירות בבית‪.‬‬

‫‪5‬‬

עמוד מקור 6

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫תיק מס'‪5/97/2018 :‬‬                                           ‫מפקחת על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .38‬התמורה אותה מציעה החברה היזמית לגורדון היא תמורה מגוחכת עד אבסורדית‪ ,‬שכן בתמורה‬
‫לדירתה המוארת הכוללת ‪ 3‬מרפסות ו ‪ 3 -‬כיווני אוויר‪ ,‬הוצע לה לקבל דירה חשוכה עם פרוזדור‬
‫ארוך ללא אור‪ ,‬ללא מרפסות למעט מרפסת קטנה הסמוכה למטבח‪ ,‬וכן חדר רחצה ושירותים אחד‬
‫ללא הפרדה ביניהם בגודל שאינו סביר‪.‬‬
‫‪ .39‬קיימת אפשרות מאד ריאלית כי החברה היזמית תתקל בקשיים כלכליים ולא יעלה בידה להשלים‬
‫את ביצוע הפרויקט‪ ,‬ואין שום בטוחה במסגרת חוק המכר שיהיה בה כדי להבטיח שגורדון תוכל‬
‫לרכוש דירה חלופית היה והפרויקט יכשל‪.‬‬
‫‪ .40‬אין בהסכם שום בטוחה לכך שגורדון תקבל דמי שכירות בתקופת הביניים בה תאלץ להתגורר‬
‫בדיור חלופי‪ ,‬ואין כל בטוחה שגורדון תמצא דיור חלופי‪.‬‬
‫‪ .41‬על גורדון יקשה לעקור ממקום מגוריה פעמיים‪ :‬פעם ראשונה לדיור החלופי ופעם שנייה מהדיור‬
‫החלופי לדירה שתיבנה במסגרת הפרויקט‪.‬‬
‫‪ .42‬לא נוהל עם גורדון משא ומתן בקשר עם הפרויקט‪ ,‬ולא נעשו שום ניסיונות להיפגש עמה בטרם‬
‫הוגש כתב התביעה‪.‬‬
‫טענות התובעים בכתב התשובה יפורטו להלן בתמצית‪:‬‬
‫‪ .43‬לדירת פרץ לא מוצמדת גינה או כל שטח קרקע אחר‪ ,‬והיא מעולם לא קיבלה את הסכמת יתר בעלי‬
‫הדירות בבית להרחבת דירתה על חשבון השטחים המשותפים‪ ,‬כנדרש על פי דין‪ ,‬והסכמה כזו גם‬
‫לא תינתן לה‪ ,‬כך שאין כל פוטנציאל להרחבת דירתה‪.‬‬
‫‪ .44‬הכניסה לדירת פרץ היא מהכניסה הראשית לבניין ואין לה כניסה נפרדת‪.‬‬
‫‪ .45‬לדירת התמורה של פרץ‪ ,‬לרבות המרפסת שבדירה‪ ,‬שני כיווני אוויר‪ :‬דרום ומערב‪.‬‬
‫‪ .46‬טענת פרץ כי המקלחון בדירת התמורה המיועדת לה אינו בהתאם לתקן הנדרש חסרת שחר‪ ,‬והיא‬
‫ככל הנראה מבוססת על מדידת "סימבול" של תכנת אוטוקאד אשר כל מטרתה להציג העמדה‬
‫אפשרית של תשתיות הדירה‪ .‬המקלחון בדירתה החדשה של פרץ יהיה בהתאם לתקן הנדרש‪.‬‬
‫‪ .47‬שטח חדר השינה בדירת התמורה גדול יותר משטח חדר זה בדירה המקורית‪.‬‬
‫‪ .48‬טענת פרץ כי שווי דירת התמורה נמוך משווי דירתה הקיימת משוללת כל יסוד‪.‬‬
‫‪ .49‬בהתאם לסעיף ‪ 9.5‬להסכם‪ ,‬סכום דמי השכירות הנקובים בו מהווה סכום מינימאלי וגובה דמי‬
‫השכירות הסופי ייקבע בהתאם להערכת שמאי‪ .‬מכל מקום‪ ,‬גובה דמי השכירות כפי שמצוין בהסכם‬
‫משקף את השווי הראלי של דמי השכירות לדירת פרץ‪.‬‬
‫‪ .50‬ההסכם מחייב את החברה היזמית ליתן ערבות להבטחת תשלום דמי השכירות (ראו סעיף ‪9.5‬‬
‫להסכם וכן סעיפים ‪ 6.9‬ו ‪ ,)18.9 -‬וטענת פרץ בעניין זה שגויה‪ .‬ממילא המדובר בתנאי מסחרי גרידא‪,‬‬
‫שאין בו כדי לקפח את בעלי הדירות בבית‪ .‬כמו כן‪ ,‬ההסכם נוקב במועד לתשלום דמי השכירות‬
‫(ראו ‪ 9.5‬להסכם)‪ ,‬וגם טענת פרץ בעניין זה שגויה‪.‬‬
‫ההליכים שהתקיימו בתיק‬

‫‪6‬‬

עמוד מקור 7

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫תיק מס'‪5/97/2018 :‬‬                                           ‫מפקחת על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .51‬בהתאם לסמכות הנתונה לי על פי סעיף ‪6‬א לחוק החיזוק הוריתי על מינויו של השמאי והמהנדס‬
‫מר אברהם חזי כמומחה בתיק זה (להלן‪" :‬השמאי חזי")‪ ,‬אשר התבקש ליתן חוות דעתו בשאלות‬
‫הבאות‪( :‬א) האם בהתאם להחלטת הוועדה המקומית לאשר הבקשה להיתר בתנאים מיום‬
‫‪ ,12.11.2017‬ומיום ‪ ,2.4.2019‬מתקיים שוויון תמורות בין הדירות בבניין‪ ,‬וככל שימצא שאין‪ ,‬יפרט‬
‫את הפרש התמורות למי מהדירות ואת משמעותו השמאית‪( .‬ב) מה השווי הצפוי לדירות פרץ וגורדון‬
‫אל מול שוויון כיום‪.‬‬
‫‪ .52‬חוות דעתו של השמאי חזי הוגשה ביום ‪ .16.1.2020‬כן הוגשה על ידו חוות דעתו משלימה ביום‬
‫‪ .15.3.2020‬בנוסף‪ ,‬ענה השמאי חזי לשאלות ההבהרה שנשלחו לו ע"י התובעים ופרץ‪ .‬לאחר‬
‫שהוגשה חוות דעתו של השמאי חזי‪ ,‬עתרו התובעים לפסילתו‪ .‬בקשה זו נדחתה בהחלטתי מיום‬
‫‪ ,6.7.2020‬מהנימוקים המפורטים בה‪.‬‬
‫‪ .53‬כל אחד מהצדדים הגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו‪ .‬מטעם התובעים הוגש תצהירה של התובעת‬
‫‪( 2‬להלן‪ :‬רונית")‪ ,‬וכן תצהיר ותצהיר משלים של מר צורי בר‪ ,‬המשמש כשותף בחברה היזמית‬
‫(להלן‪" :‬צורי")‪ .‬מטעם הנתבעים הוגש תצהיר עדות ראשית של גורדון ושל פרץ‪.‬‬
‫‪ .54‬כל אחד מהצדדים הגיש גם חוות דעת מומחה‪ .‬מטעם התובעים הוגשה חוות דעת וחוות דעת‬
‫משלימה של השמאי ישראל ענבר (להלן‪" :‬השמאי ענבר")‪ ,‬מטעם גורדון הוגשה חוות דעת של‬
‫השמאי אריה קמיל (להלן‪" :‬השמאי קמיל")‪ ,‬ומטעם פרץ הוגשה חוות דעת של השמאי דורון‬
‫ברינקר (להלן‪" :‬השמאי ברינקר")‪ .‬בנוסף הגישה פרץ חוות דעת של האדריכל גיל זיו‪.‬‬
‫‪ .55‬השמאי חזי והמומחים מטעם הצדדים נחקרו על חוות הדעת שהוגשו מטעמם‪ .‬כן נחקרו עדי‬
‫הצדדים‪ .‬הצדדים הגישו סיכומיהם‪ ,‬ועתה נותר להכריע בתביעה‪.‬‬
‫דיון והכרעה‬
‫‪ .56‬אקדים ואומר כי מצאתי לקבל את התביעה‪ ,‬ולאשר את ביצוע הפרויקט בכפוף לתשלום פיצוי כספי‬
‫לפרץ‪ ,‬כמפורט להלן‪:‬‬
‫המסגרת הנורמטיבית‬
‫‪ .57‬מאחר שעל חשיבותה של תכנית המתאר הארצית ‪( 38‬להלן‪" :‬תמ"א ‪ ,)"38‬שנועדה לחזק בתים מפני‬
‫רעידות אדמה‪ ,‬ועל הרקע לחקיקתה כבר דובר בהרחבה בפסיקה‪ ,‬לא מצאתי לחזור על הדברים‪,‬‬
‫ואסתפק בהפניה לסקירה הרחבה שהובאה בפסקי דין קודמים שניתנו (ראו למשל‪ ,‬רע"א ‪,1002/14‬‬
‫שומרוני נ' קופמן (נבו‪( )9.7.2014 ,‬להלן‪" :‬פרשת שומרוני") עש"א (ת"א) ‪ ,50506-09-19‬סיגל נ'‬
‫עמנואל (נבו‪( )15.1.2020 ,‬להלן‪" :‬פרשת סיגל") וכן עש"א (ת"א) ‪ ,7187-10-19‬ילין נ' גורן (נבו‪,‬‬
‫‪.)27.4.2020‬‬
‫‪ .58‬תמ"א ‪ 38‬מציעה שני מסלולים שונים לחיזוק מבנים על מנת שיעמדו בתקן לרעידות אדמה‪ :‬האחד‪,‬‬
‫חיזוק באמצעות עיבוי המבנה הקיים ללא הריסתו‪ .‬במסלול זה‪ ,‬נדרש לחזק את המבנה הקיים‬
‫מבחינה הנדסית על מנת שהבית יעמוד בתקן לרעידות אדמה‪ .‬השני‪ ,‬הריסת המבנה והקמתו מחדש‪.‬‬

‫‪7‬‬

עמוד מקור 8

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫תיק מס'‪5/97/2018 :‬‬                                              ‫מפקחת על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫במסלול זה‪ ,‬לא נדרש לבצע חיזוק למבנה הקיים‪ ,‬אלא המבנה כולו נהרס ותחתיו נבנה מבנה חדש‬
‫העומד בתקנים עדכניים (לרבות עמידות בפני רעידות אדמה) ‪ -‬הוא המסלול הרלוונטי לענייננו‪.‬‬
‫‪ .59‬חוק החיזוק מהווה חקיקה משלימה לשם הוצאתה לפועל של תמ"א ‪ 38‬שעניינה הריסת בניין‬
‫ובנייתו מחדש‪ .‬האפשרות העומדת במרכז הדיון בענייננו מוסדרת בהוראת סעף ‪5‬א' לחוק החיזוק‬
‫הקובעת‪:‬‬
‫"(א) ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה הריסת בניין קיים והקמתו מחדש בהתאם לתכנית‬
‫חיזוק‪ ,‬טעון החלטה מראש של כל בעלי הדירות; ואולם רשאי המפקח‪ ,‬אף אם לא התקבלה על‬
‫כך החלטה מראש של כל בעלי הדירות בבית המשותף‪ ,‬לאשר את ביצוע העבודה‪ ,‬על פי תביעה‬
‫של בעלי הדירות שבמועד הגשת התביעה היו בבעלותם ארבע חמישיות מהדירות בבית המשותף‬
‫וארבע חמישיות מהרכוש המשותף היו צמודות לדירותיהם‪ ,‬ובלבד שנתן לכל בעל דירה בבית‬
‫המשותף הזדמנות לטעון את טענותיו; בהחלטה כאמור ישקול המפקח‪ ,‬בין השאר‪ ,‬את הנסיבות‬
‫המיוחדות שבהריסת דירתו של בעל דירה המתנגד לביצוע העבודה כאמור והשלכותיהן; הוראות‬
‫סעיף ‪(5‬ב) ו‪(-‬ג) יחולו לעניין זה‪ ,‬בשינויים המחויבים‪( .‬ב) דירה שנוספה לבניין בעת בנייתו מחדש‬
‫בהתאם להוראות סעיף זה תהיה בבעלותם של מי שערב ביצוע העבודה כאמור בסעיף קטן (א) היו‬
‫בעלי דירות בבית המשותף‪ ,‬לפי החלק ברכוש המשותף הצמוד לכל דירה‪".‬‬
‫הוראות סעיפים ‪ 5‬ו ‪5 -‬א' לחוק החיזוק‪ ,‬שעניינן תביעות המתנהלות בפני המפקח על רישום‬
‫המקרקעין במקרים שבהם הסכם החיזוק כולל גם תוספת דירות או הריסת הבניין ובנייתו מחדש‬
‫‪ -‬קובעות הוראות דומות בכל הנוגע לניהול התביעה בפני המפקח על רישום המקרקעין‪ .‬בכלל כך‪,‬‬
‫בשני הסעיפים נקבע כי על המפקח ליתן "לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את‬
‫טענותיו"‪ .‬נוסף על כך בסעיף ‪5‬א' כפי שהובא לעיל‪ ,‬מונחה המפקח לשקול בהחלטתו בין היתר‪:‬‬
‫"את הנסיבות המיוחדות שבהריסת דירתו של בעל דירה המתנגד לביצוע העבודה והשלכותיהן"‪.‬‬
‫‪ .60‬לשם הפעלת סמכות המפקח על רישום מקרקעין לצורך אישורן של העבודות בהתאם לתמ"א ‪38‬‬
‫התווה בית המשפט העליון בפרשת שומרוני את האופן בו תבחן התביעה על ידי המפקח בהתאם‬
‫להוראת סעיף ‪ 5‬לחוק החיזוק (בפרשת סיגל נקבע כי קביעות אלו יפות גם ביחס להוראת סעיף ‪5‬א'‬
‫לחוק החיזוק‪ ,‬וזאת לאור הדמיון בין הוראות סעיפים אלה)‪ .‬מבחנים אלה הושתתו על קביעות בית‬
‫המשפט ברע"א ‪ ,7112/93‬צודלר נ' יוסף‪ ,‬מח (‪ )1994( 550 )5‬אשר דן בנושא דומה ‪ -‬כפייה על המיעוט‬
‫המתנגד להקים בית שנהרס מחדש בהתאם להוראת סעיף ‪ 60‬לחוק המקרקעין התשכ"ט ‪1969 -‬‬
‫(להלן‪" :‬חוק המקרקעין")‪ .‬שם נקבע כי לשם הפעלת סמכות המפקח בהתאם לסעיף ‪ 60‬על המפקח‬
‫לבחון האם הופר השוויון‪ ,‬האם הרוב נוהג בתום לב‪ ,‬והאם הפיחותים בזכות הקניין של המיעוט‬
‫בטלים בשישים לעומת ההנאה הצומחת לו מביצוע העבודות‪ .‬בפרשת שומרוני נקבעו ברוח זו מספר‬
‫שיקולים שעל המפקח לתת את דעתו אליהם‪:‬‬
‫"אשר על כן‪ ,‬בבואו לבחון בקשה לאשר הסכם‪ ,‬חרף התנגדות של מיעוט מקרב הדיירים‪ ,‬עליו‬
‫להקדים ולבחון את מכלול העניין‪ ,‬ובכלל זה לתת דעתו לשאלות הבאות‪ :‬האם הוצג טעם‬
‫להתנגדות (או שמא ההתנגדות היא בעלת אופי "עקרוני‪ ,‬ללא הנמקה)? האם במישור‬
‫האובייקטיבי התוכנית עתידה להיטיב את מצב כלל הדיירים בבניין? האם התוכנית פוגעת באופן‬
‫מהותי בזכויותיו של המיעוט? האם היא התקבלה בחוסר תום לב או בניגוד עניינים? האם הוצגה‬

‫‪8‬‬

עמוד מקור 9

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫תיק מס'‪5/97/2018 :‬‬                                            ‫מפקחת על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫תכנית חלופית קונקרטית והאם גלומים בזו יתרונות שאין בהסכם שהוצג לאישור? האם נשמר‬
‫השוויון בין הדיירים? המדובר ברשימת שיקולים לא ממצה וכמובן שעל המפקח לשקול את‬
‫התוכנית שמוגשת לאישורו בהתאם למכלול נסיבות העניין" (שם בסעיף ‪ 27‬לפסק הדין)‪.‬‬
‫‪ .61‬נושא השמירה על השוויון ועל זכויותיו של המיעוט‪ ,‬על אף הסכמת הרוב לביצוע עבודות לפי תמ"א‬
‫‪ , 38‬הוכר אם כן‪ ,‬כבעל חשיבות רבת מעלה שעל המפקח להידרש לה ולוודא שמירתה‪ .‬ככל שנוכח‬
‫המפקח כי לא נשמר השוויון בין בעלי הדירות וכי זכויותיו של המיעוט נפגעות באופן מהותי‪ ,‬הרי‬
‫שלא יהא מקום לאשר את הפרויקט באופן המבוקש או שלחילופין ביצוע הפרויקט יותנה בתנאים‬
‫שיקבע המפקח‪.‬‬
‫על רקע הדין והפסיקה שהובאו לעיל‪ ,‬אפנה להלן לבחון את טענות הצדדים‪.‬‬
‫מיקום דירת פרץ‬
‫‪ .62‬לטענת פרץ קיימים יתרונות רבים לכך שדירתה ממוקמת כיום בקומת הקרקע‪ ,‬ועל כן לא ניתן‬
‫לכפות עליה לקבל דירה בקומה השנייה של הבית‪ .‬היתרונות אליהם התייחסה פרץ יפורטו להלן‪:‬‬
‫כניסה נפרדת לדירה‪ ,‬קרבה למקלט הבית‪ ,‬פוטנציאל להרחבה וכן פוטנציאל לשימוש בגינה‬
‫הצמודה לדירתה‪ .‬לא מצאתי לקבל טענות אלו מהטעמים הבאים‪:‬‬
‫ראשית‪ ,‬בהתאם לתשריט רישום הבית המשותף (ואף בהתאם להיתר הבניה‪ ,‬ראו עותק מתשריט‬
‫ההיתר בעמ' ‪ 8‬לחוות דעת השמאי ברינקר)‪ ,‬לא קיימת כניסה נפרדת לדירת פרץ כנטען והכניסה‬
‫לדירתה היא מתוך הכניסה הראשית של הבית‪.‬‬
‫שנית‪ ,‬לכל אחד מבעלי הדירות בבית קיימת הזכות להרחיב את דירתו בהתקיים התנאים המנויים‬
‫בסעיף ‪71‬ב לחוק המקרקעין‪ ,‬ואין המדובר בזכות ייחודית של פרץ‪ .‬לא נטען‪ ,‬וממילא לא הוכח כי‬
‫יש בידי פרץ הרוב הדרוש להרחבת דירתה כנדרש בהתאם לסעיף האמור‪ .‬נהפוך הוא עצם הגשת‬
‫תביעה זו ע"י רוב בעלי הדירות בבית מעידה כי ההתכנות לקיומו של רוב כאמור אינה קיימת כלל‪.‬‬
‫לאור האמור‪ ,‬לא הוכח כי נשללת מפרץ זכות זו שכלל לא הוכח כי הייתה קיימת לה‪.‬‬
‫שלישית‪ ,‬בהתאם למסמכי רישום הבית המשותף‪ ,‬לא הוצמדה לדירת פרץ כל גינה או כל שטח אחר‬
‫בקומת הקרקע‪ ,‬ומתשריט רישום הבית המשותף עולה כי גם אין כל יציאה מדירתה לשטח הגינה‬
‫(ראו עדותו של השמאי חזי‪ ,‬פרוטוקול מיום ‪ ,4.8.2020‬עמ' ‪ ,7‬שורה ‪ 47‬עד שורה ‪ 13‬בעמ' ‪.)8‬‬
‫בנסיבות אלו‪ ,‬השימוש אותו רשאית פרץ לעשות בגינה‪ ,‬המהווה חלק מהרכוש המשותף של הבית‪,‬‬
‫הוא אותו השימוש לו זכאים יתר בעלי הדירות בבית‪ ,‬ואין לה יתרון עודף על פניהם‪.‬‬
‫רביעית‪ ,‬אין מחלוקת בין הצדדים כי בהתאם להסכם‪ ,‬כל דירות התמורה ממוקמות שתי קומות‬
‫מעל מיקומן הנוכחי‪ ,‬ובאופן דומה גם פרץ אמורה לקבל דירה אשר תמוקם שתי קומות מעל‬
‫מיקומה הנוכחי‪ .‬לא ניתן לתת משקל עודף ליחס הסובייקטיבי של פרץ לדירתה‪ .‬בעוד שיהיו‬
‫שיחשבו כפרץ כי קיימים יתרונות רבים למגורים בדירת קרקע יהיו אחרים שיסברו כי דירות קרקע‬
‫חשופות לפריצות‪ ,‬לפגיעה בפרטיות ולחדירת מזיקים‪ .‬איני סבורה כי יש בעובדה שדירת פרץ‬
‫ממוקמת בקומת הקרקע כדי לייחד אותה משאר הדירות‪ ,‬ולהחריג אותה מההסדר הקבוע בהסכם‬
‫אשר הוא אחיד ושוויוני לכולם‪.‬‬

‫‪9‬‬

עמוד מקור 10

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫תיק מס'‪5/97/2018 :‬‬                                                ‫מפקחת על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫לעניין זה יפים הדברים שנאמרו בת"א (מחוזי י‪-‬ם) ‪ ,18270-06-12‬ליכטמן נ' אהרון (נבו‪)4.12.2013 ,‬‬
‫כדלקמן‪" :‬מטבע הדברים בעלי הדירה בקומת הקרקע סבורים כי ערכה רב יותר ובעלי הדירות‬
‫בקומה הגבוהה סבורים אחרת‪ .‬בעלי הדירות הסמוכות לרחוב הרצל יטענו כי אלה בעלות נגישות‬
‫גבוהה והאחרים יטענו כי דירתם שקטה יותר ולדבר אין סוף" (ראו פסקה ‪ 101‬לפסק הדין)‪.‬‬
‫ויוטעם‪ ,‬אמנם פסק דין זה ניתן ביחס לביצוע פרויקט פינוי בינוי‪ ,‬שתכליתו שונה מפרויקט תמ"א‬
‫‪( 38‬בפרויקט פינוי בנוי התכלית היא התחדשות עירונית ואילו בפרויקט תמ"א ‪ 38/1‬ותמ"א ‪38/2‬‬
‫התכלית היא חיזוק מבנים מפני רעידת אדמה (ראו דברי כב' השופטת ביבי בפרשת סיגל (פסקה‬
‫‪ ,))16‬ואולם‪ ,‬עסקינן בנושאים קרובים‪ ,‬שכן בשני סוגי הפרויקטים מדובר בהריסת המבנה והקמתו‬
‫מחדש‪ ,‬ועל כן סבורה אני כי האמור‪ ,‬יפה ונכון גם לענייננו‪.‬‬
‫פרץ טענה‪ ,‬לראשונה‪ ,‬בתצהירה כי יש להותירה בקומת הקרקע‪ ,‬הואיל והיא שומרת שבת‪ ,‬ואינה‬
‫יכולה לעשות שימוש במעלית (סעיף ‪ 23‬לתצהירה)‪ .‬בשים לב לכך שטענה זו לא נטענה בשני כתבי‬
‫ההגנה שהוגשו מטעם פרץ (הן המקורי והן המתוקן) מצאתי לקבל את בקשת התובעים בסיכומיהם‬
‫ולהורות על דחייתה בשל הרחבת חזית אסורה‪ .‬ממילא‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 67‬לסיכומי התובעים‪ ,‬באחת‬
‫משתי המעליות שתוקמנה במסגרת הפרויקט יותקן מנגנון פיקוד שבת‪ ,‬ופרץ תהא רשאית לדרוש‬
‫כי מעלית זו תופעל כמעלית שבת בהתאם להוראת סעיף ‪59‬ז לחוק המקרקעין‪.‬‬
‫חמישית‪ ,‬מצאתי לדחות את טענת פרץ בדבר קרבה למקלט משדירת התמורה עתידה לכלול ממ"ד‬
‫שמהווה תחליף למקלט כאמור (וטוב הימנו)‪.‬‬
‫טענות פרץ לפגיעה תכנונית‬
‫‪ .63‬פרץ טוענת לשורה של פגמים תכנוניים בדירת התמורה המיועדת לה‪ ,‬וזאת בהשוואה לדירתה‬
‫הקיימת‪ :‬מסדרון ארוך‪ ,‬כיוון אוויר אחד‪ ,‬העדר מקום אחסון ("עליית תקרה ‪ -‬בוידעם")‪ ,‬גודל חדר‬
‫השינה קטן בהשוואה לגודלו בדירתה הנוכחית‪ ,‬חדר השינה היחיד בדירתה הוא ממ"ד וישנה‬
‫תחושה לא נעימה לישון בו‪ ,‬בדירתה הקיימת אמבטיה בעוד שבדירת התמורה תוכנן מקלחון‪ .‬כן‬
‫טוענת פרץ כי בתכנון דירתה היא מופלית לרעה ביחס לתכנון של דירות התמורה האחרות‪ .‬מצאתי‬
‫כי דינן של טענות אלה להידחות מהנימוקים שיפורטו להלן‪:‬‬
‫טענותיה של פרץ באשר לפגמים הנטענים נטענו בפני ועדת הערר‪ ,‬ונדחו בהחלטתה מיום ‪15.7.2019‬‬
‫אשר קבעה כי תכנון דירת התמורה‪ ,‬בהתאם לתכנית ההיתר‪ ,‬סביר ואין מקום להתערב בו‬
‫(ההחלטה צורפה כנספח ‪ 3‬לתצהירו המשלים של צורי)‪" :‬באשר לטענות בכל הנוגע לתכנון הדירה‬
‫בקומה השנייה‪ ..‬אנו שותפים לעמדה המקצועית שהביע אדריכל העיר בדיון שהתקיים בוועדה‬
‫המקומית לפיה התכנון המעודכן עונה לדרישה שהציבה הוועדה המקומית בהחלטתה המקורית‬
‫‪ -‬הוא מציע שני כיווני אוויר למערב ולדרום‪ .‬לאורך החזית המערבית מוצעים מספר פתחי חלון‬
‫(בכל חדר חלון אחד) ואילו לכיוון דרום מוצע פתח גדול לכיוון המרפסת שהיא פתוחה בשתי פאות‬
‫‪ -‬מערבית ודרומית‪ .‬נעיר כי בניגוד לנטען בכתב הערר‪ ,‬לדירתה של העוררת כיום בקומת הקרקע‬
‫יש שני כיווני אוויר ולא שלושה ‪ -‬אותם שני כיווני אוויר שמוצעים בתכנון המעודכן‪ .‬גם שטח‬
‫הדירה המתוכננת בקומה השנייה גדול משטח הדירה הקיימת בקומת הקרקע כפי שמופיע‬
‫בהיתר הבניה שהוצג לנו ‪ -‬כך גם לגבי שטח חדר השינה‪ ,‬כך לגבי שטח חדר האמבטיה‬
‫והשירותים וכך גם לגבי שטח הסלון‪ .‬מדובר בדירה שהתכנון שלה סביר‪ ,‬ואין מקום להתערב בו"‬
‫(הדגשה אינה במקור‪ ,‬א‪.‬ש)‪.‬‬

‫‪10‬‬

עמוד מקור 11

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫תיק מס'‪5/97/2018 :‬‬                                                 ‫מפקחת על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫בפסק הדין שניתן ע"י בית המשפט המחוזי בת"א ‪ -‬יפו בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ביום‬
‫‪ 30.7.2020‬נדחתה‪ ,‬כאמור‪ ,‬העתירה המנהלית שהגישה פרץ כנגד החלטת וועדת הערר (עת"מ‬
‫‪ ,33233-10-19‬פרץ נ' וועדת הערר לתכנון ובניה מחוז ת"א) תוך שבית המשפט קבע כי אין מקום‬
‫להתערב בהחלטת וועדת הערר‪ ,‬ובכלל זה בכל הנוגע לתכנון דירת התמורה של פרץ בהתאם לתכנית‬
‫ההיתר‪ .‬קביעות אלו יפות אף לענייננו‪.‬‬
‫באשר לטענה ביחס לגודל חדר השינה‪ ,‬האדריכל זיו‪ ,‬שנתן חוות דעת מטעם פרץ‪ ,‬הודה בחקירתו‬
‫הנגדית כי בעוד שגודל חדר השינה הקיים בדירתה הוא ‪ 8.67‬מ"ר‪ ,‬גודל חדר השינה בדירת התמורה‬
‫גדול יותר והוא ‪ 9.58‬מ"ר (ראו פרוטוקול מיום ‪ ,19.11.2020‬עמ' ‪ ,9‬שורות ‪ ,)16-20‬כך שטענת פרץ‬
‫בהקשר זה נסתרה ע"י המומחה מטעמה‪.‬‬
‫באשר לטענה ביחס למסדרון‪ ,‬המסדרון שבדירת התמורה של פרץ אינו ייחודי לדירתה‪ ,‬וניתן‬
‫למצוא מסדרון דומה בכל דירות התמורה של בעלי הדירות בבית (ראו בתכנית ההיתר‪ ,‬ת'‪ .)1‬איני‬
‫מוצאת כי יש במסדרונות אלה‪ ,‬כמו גם במסדרון המתוכנן בדירת התמורה של פרץ‪ ,‬כדי להוות‬
‫פגיעה קניינית בזכויותיה‪.‬‬
‫באשר לטענות ביחס למקלחון‪ ,‬טענת פרץ כי המקלחון בדירת התמורה אינו עומד בתקן לא הוכחה‬
‫וממילא נזנחה בסיכומיה‪ .‬בהקשר זה ייאמר כי פרץ טענה לראשונה בתצהירה כי מקלחון לא יאפשר‬
‫לה לרחוץ את נכדיה‪ .‬בשים לב לכך שטענה זו לא נטענה בשני כתבי ההגנה שהוגשו מטעם פרץ (הן‬
‫המקורי והן המתוקן) מצאתי לקבל את טענת התובעים בסיכומיהם כי המדובר הרחבת חזית‬
‫אסורה‪ ,‬ולהורות על דחייתה‪ .‬למעלה מן הדרוש מצאתי להוסיף כי לא ברורה הטענה כי יש מניעה‬
‫לרחוץ ילדים במקלחון‪.‬‬
‫באשר לטענות ביחס למרפסת‪ ,‬כעולה מהחלטת וועדת הערר עסקינן בוויטרינה בעלת פתח גדול‬
‫ברוחב של ‪ 1.65‬מ"ר שלה שני כיווני אוויר לכיוון דרום ומערב‪ ,‬ולא כיוון אוויר אחד כנטען ע"י פרץ‪.‬‬
‫ויוטעם‪ ,‬לכל דירות התמורה מרפסת דומה בעלת שני כיווני אוויר‪.‬‬
‫באשר לטענות ביחס לדלת הכניסה לממ"ד‪ ,‬בתצהירה הוסיפה וטענה פרץ כי כדי שניתן יהיה‬
‫לפתוח את דלת הכניסה לדירת התמורה יש צורך כי דלת הממ"ד תהא סגורה‪ .‬טענה זו לא נטענה‬
‫בכתבי ההגנה שהוגשו מטעם פרץ (המקורי והמתוקן)‪ ,‬ומשכך מצאתי לקבל את טענת התובעים‬
‫בסיכומיהם ולדחותה בשל הרחבת חזית אסורה‪ .‬מבלי לפגוע באמור‪ ,‬ולמעלה מן הדרוש‪ ,‬מצאתי‬
‫להוסיף כי דין הטענה להידחות אף לגופה בשים לב לכך שמעיון בתכנית ההיתר עולה כי מפתח דלת‬
‫הדירה אינו חופף למפתח דלת הממ"ד‪.‬‬
‫באשר לטענה ביחס למספר החדרים‪ ,‬פרץ טענה בתצהירה כי בעוד שכל דירות המקור בנות שני‬
‫חדרים על פי תשריט הבית המשותף‪ ,‬כל דירות התמורה‪ ,‬למעט דירתה‪ ,‬בנות ‪ 3‬חדרים כשחדר‬
‫הממ"ד הוא החדר הנוסף‪ ,‬ואילו רק בדירתה חדר הממ"ד מחליף חדר שינה רגיל והיא אינה מקבלת‬
‫תוספת של חדר‪ .‬גם טענה זו לא נטענה בכתבי ההגנה שהוגשו מטעם פרץ‪ ,‬ומשכך נכון לדחותה בשל‬
‫הרחבת חזית אסורה‪ .‬למעלה מן הדרוש‪ ,‬אציין כי דין טענה זו להידחות אף לגופה בשים לב לכך‬
‫שדירתה הנוכחית של פרץ קטנה באופן ניכר מיתר דירות הבית‪ ,‬ולכן בדירת התמורה שיועדה לה‬
‫תוכנן חדר אחד כממ"ד וחדר נוסף כסלון‪ .‬ראו סיכום שטחי הדירות‪ ,‬סעיף ‪ 16‬לחוות דעתו של‬
‫השמאי חזי‪ ,‬וכן עדותו‪ ,‬פרוטוקול דיון מיום ‪ 4.8.2020‬עמ' ‪ 12‬שורות ‪ ,48-49‬ועמ' ‪ 13‬שורות ‪:1-2‬‬
‫"כולם מקבלים ממ"ד על חשבון חלק משטח הדירה‪ .‬התוספת הממוצעת של כולם בדירה היא‬
‫הגדלה ממוצעת של ‪ 2.72‬מ"ר כפי שמצוין בסעיף ‪ 16.1‬לחוות הדעת כאשר שטח ממ"ד ממוצע הוא‬
‫‪ 12‬מ' משטח הדירה המקורי של כל אחת מהדירות בממוצע שהפך להיות ממ"ד"‪.‬‬

‫‪11‬‬

עמוד מקור 12

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫תיק מס'‪5/97/2018 :‬‬                                               ‫מפקחת על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫ובהמשך (שורות ‪" :)6-9‬הממ"ד ניתן כחדר‪ .‬מתייחסים אליו בתור חדר‪ ...‬בדירה שלך יש שני‬
‫חדרים‪ ,‬אחד החדרים יהיה ממ"ד וחדר אחר סלון‪ .‬בדירות שיש בהן ‪ 3‬חדרים‪ ,‬אחד החדרים יהיה‬
‫ממ"ד והשניים הנוספים יהיו חדרים רגילים שלא ממ"ד"‪.‬‬
‫באשר לטענה ביחס למחסן‪ ,‬פרץ טענה בתצהירה כי בתכנית ההיתר לכל דירות התמורה פרט‬
‫לדירתה נכלל "מחסן" בתוך שטחי הדירות‪ .‬גם טענה זו לא נטענה בכתבי ההגנה שהוגשו מטעם‬
‫פרץ‪ ,‬ומשכך מצאתי לקבל את טענת התובעים בסיכומיהם ולדחותה בשל הרחבת חזית אסורה‪.‬‬
‫למעלה מן הדרוש‪ ,‬מצאתי להוסיף כי דין הטענה להידחות אף לגופה שכן כפי שהובהר במסגרת‬
‫חקירתו הנגדית של האדריכל זיו‪ ,‬שהעיד מטעם פרץ‪ ,‬אין מדובר על מחסן‪ ,‬אלא על חלק מהשטח‬
‫העיקרי של הדירה (ראו פרוטוקול מיום ‪ ,19.11.2020‬עמ' ‪ ,8‬שורות ‪.)13-17‬‬
‫‪ .64‬ניכר כי מרבית טענותיה של פרץ עניינן חוסר נוחות הנובעת‪ ,‬לטענתה‪ ,‬מתכנון דירת התמורה‪:‬‬
‫"תחושה לא נעימה" בשל שינה בחדר ממ"ד‪ ,‬מקלחון במקום אמבטיה‪ ,‬העדר מקום אחסון‬
‫("בוידעם")‪ .‬עיינתי בתכנית הדירות‪ ,‬ולא מצאתי כי האופן בו מתוכננת דירת פרץ שונה מהותית‬
‫מתכנון יתר דירות התמורה בבית‪ ,‬באופן המפלה אותה לרעה בהשוואה ליתר בעלי הדירות‪ .‬בשים‬
‫לב לכך שאין חולק כי שטח דירת התמורה גדול יותר משטח דירתה הנוכחית‪ ,‬יש להניח כי יימצא‬
‫מקום אחסון לחפציה של פרץ בדירת התמורה‪ .‬מכל מקום‪ ,‬אין בטענות אלה כדי להביא לתוצאה‬
‫שלא נכון לאשר את ביצוע העבודות בהתאם לפרויקט‪ .‬ברי כי החשיבות בביצוע הפרויקט ובכלל זה‬
‫בניית הממ"דים עולה על אי הנוחות הסובייקטיבית הנטענת‪.‬‬
‫טענות גורדון לפגיעה בזכויותיה‬
‫‪ .65‬גורדון טוענת לשורה של פגמים בדירת התמורה המיועדת לה בהתאם לפרויקט‪ ,‬ובכללם‪ :‬דירה‬
‫חשוכה עם מסדרון ארוך‪ ,‬ללא מרפסות למעט מרפסת קטנה בשטחה והצמודה למטבח‪ ,‬חדר רחצה‬
‫ושירותים אחד ללא הפרדה ביניהם בגודל שאינו סביר‪ .‬וזאת‪ ,‬בניגוד לדירתה הנוכחית הנהנית מ ‪-‬‬
‫‪ 3‬מרפסות‪ 3 ,‬כיווני אוויר‪ ,‬שירותים וחדר רחצה נפרדים‪ .‬דין טענות אלו להידחות מהטעמים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫ראשית‪ :‬המסדרון שבדירת התמורה המיועדת לגורדון אינו ייחודי לדירתה‪ .‬מתכנית ההיתר (ת'‪)1‬‬
‫עולה כי בכל דירות התמורה מסדרון דומה‪ .‬איני מוצאת כי יש במסדרון זה כדי להוות פגיעה‬
‫בזכויותיה של גורדון‪ .‬ויוטעם‪ ,‬גורדון הודתה בחקירתה הנגדית כי גם דירתה הנוכחית כוללת כניסה‬
‫להול וממנו למסדרון (ראו פרוטוקול מיום ‪ ,12.11.2020‬עמ' ‪ ,18‬שורות ‪.)33-34‬‬
‫שנית‪ ,‬בהתאם לתשריט רישום הבית המשותף בדירת גורדון שתי מרפסות בלבד (מרפסת מתוך חדר‬
‫המגורים ומרפסת שירות היוצאת מן המטבח)‪ .‬מחוות דעתו של השמאי קמיל שערך חוות דעת‬
‫מטעם גורדון עולה כי לא נמצא היתר למרפסת השלישית (בחדר השינה) (ראו סעיף ‪ 11.6‬לחוות‬
‫דעתו)‪ .‬בדירת התמורה מתוכננת מרפסת אחת בשטח של כ ‪ 6 -‬מ"ר‪ .‬בשים לב לכך שגם דירת‬
‫התמורה כוללת מרפסת‪ ,‬והיות שאין חולק כי סה"כ שטח דירת התמורה גדול יותר משטח דירתה‬
‫נוכחית של גורדון‪ ,‬מצאתי לדחות את טענת גורדון לפגיעה בזכות בהקשר זה‪.‬‬
‫שלישית‪ ,‬בהתאם לחוות דעתו של השמאי קמיל‪ ,‬לדירתה הנוכחית של גורדון ‪ 2‬כיווני אוויר הפונים‬
‫לכיוון דרום ומערב‪ ,‬ולא ‪ 3‬כנטען על ידה (ראו סעיף ‪ 7.4‬לחוות דעתו)‪ .‬עוד כעולה מחוות דעתו של‬
‫השמאי קמיל כי גם בדירת התמורה ‪ 2‬כיווני אוויר הפונים לכיוון דרום ‪ -‬מערב (ראו סעיף ‪ 7.5‬לחוות‬
‫דעתו)‪ .‬טענת גורדון כי דירת התמורה חשוכה נטענה בעלמא ולא הובאה כל ראיה לתמוך בה‪.‬‬
‫רביעית‪ ,‬העובדה כי בדירת התמורה חדר רחצה ושירותים בחדר אחד אינה מהווה פגיעה בזכות‪,‬‬
‫ואינה מהווה טעם המצדיק את אי ביצועו של הפרויקט‪.‬‬

‫‪12‬‬

עמוד מקור 13

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫תיק מס'‪5/97/2018 :‬‬                                            ‫מפקחת על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .66‬טענה נוספת שהעלתה גורדון היא כי ביצוע הפרויקט יביא להגדלה משמעותית במספר הרכבים‬
‫שיחנו בסביבת הבית‪ ,‬מה שאינו סביר בשל העובדה שהבית ממוקם ברחוב צדדי קטן‪ .‬טענה זו‬
‫נטענה בעלמא‪ ,‬ולא הובאה כל ראיה לתמוך בה‪ .‬משכך מוצאת אני כי דינה להידחות‪.‬‬
‫‪ .67‬באשר לטענת גורדון בנוגע לדיור החלופי‪ ,‬לא מצאתי כי יש בקשייה הנטענים של גורדון בכל הנוגע‬
‫למעבר לדיור החלופי בעת ביצוע הפרויקט ועד להשלמת בניית דירות התמורה כדי לפגוע בזכויותיה‬
‫ולהוות טעם המצדיק את אי אישורו של הפרויקט‪ .‬יש להניח שגם בעלי דירות אחרים יחוו חוסר‬
‫נוחות הכרוכה במעברים אלו‪ .‬מעבר לדיור חלופי בעת ביצוע פרויקט תמ"א ‪ 38/2‬נדרש על מנת‬
‫להוציאו אל הפועל‪ ,‬והוא חלק אינהרנטי מהפרויקט‪ .‬אי הנוחות שעלולה להיגרם מהמעבר מתגמדת‬
‫לעומת התוצאה המתקבלת מביצועו ‪ -‬חיזוק מפני רעידות אדמה‪.‬‬
‫‪ .68‬מצאתי לדחות את טענת גורדון כי לא נוהלו עמה מגעים בקשר עם ביצוע הפרויקט‪ .‬מעדותה עלה‬
‫כי היא לא הייתה מעוניינת לקבל פרטים אודות הפרויקט נוכח סירובה כי יבוצע פרויקט הריסה‬
‫ובניה‪" :‬אלחנן זינגר שהוא נציג של הפרויקט הזה ראה אותי יום יום שנים‪ ,‬וכל יום הוא שאל‬
‫אותי מה מה‪ ,‬אמרתי לו אתה מטריד אותי ואתה יודע את עמדתי‪ ,‬אני מתנגדת להרוס את הבית‬
‫הזה‪ ,‬אני רק רוצה תמ"א ‪ ...38/1‬וגם רונית שהייתה פה דיברתי איתה ב ‪ 2011 -‬אמרתי לה‬
‫שלהריסת הבית אני לא הולכת" (הדגשות אינן במקור‪ ,‬א‪.‬ש‪( ).‬פרוטוקול מיום ‪ ,12.11.2020‬עמ' ‪,18‬‬
‫שורות ‪.)3-8‬‬
‫טענות לפגמים בהסכם התמ"א‬
‫‪ .69‬דין הטענה כי ההסכם אינו כולל ערבות להבטחת תשלום דמי שכירות להידחות‪ .‬מעיון בהסכם עולה‬
‫כי קיימת בו התחייבות של החברה היזמית לספק ערבות כזו (ראו סעיפים ‪ 9.5 ,6.9‬ו ‪ 18.9 -‬להסכם‪,‬‬
‫צורף כמוצג ‪ 5‬למוצגי התובעים)‪.‬‬
‫‪ .70‬דין הטענה כי אין בהסכם התחייבות לביצוע תיקונים בשנת הבדק להידחות‪ ,‬שכן ההסכם מחייב‬
‫את החברה היזמית לספק ערבות כזו (ראו ‪ 16.7‬להסכם)‪.‬‬
‫‪ .71‬דין הטענה כי אין בהסכם מועד לקבלת התשלום בגין דמי השכירות להידחות בשים לב לכך שמועד‬
‫כאמור מעוגן בסעיף ‪ 9.5‬להסכם‪.‬‬
‫‪ .72‬דין הטענה כי אין בהסכם בטוחה שיהיה בה להבטיח רכישת דירה היה והפרויקט ייכשל להידחות‬
‫נוכח האמור בסעיף ‪ 19.3‬להסכם אשר קובע כי סכום הערבות יהיה בשווי דירת התמורה‪.‬‬
‫‪ .73‬דין טענת פרץ כי דמי השכירות שהובטחו לה במסגרת ההסכם נמוכים להידחות‪ ,‬בשים לב לכך‬
‫שבהתאם להסכם שיעור דמי השכירות הסופיים ייקבע על פי הערכת שמאי מטעם הבנק המלווה‬
‫של הפרויקט (ראו סעיף ‪ 9.5‬להסכם)‪.‬‬
‫‪ .74‬מבלי לגרוע מהאמור‪ ,‬מצאתי להוסיף כי סמכות המפקח על רישום מקרקעין להתערב בשיקולים‬
‫מסחריים שנקבעו בהסכם היא מצומצמת‪ .‬אין בסמכותו לנסח את ההסכם במקום הצדדים או‬
‫לרדת לעומקם של כל סייגיו ותנאיו אלא לבחון את סבירותו (ראו עש"א (חי') ‪ 5280-07-15‬פרחי נ'‬
‫מנור (נבו‪ )18.1.2016 ,‬ולא הוכח כי ההסכם מושא ההליך אינו סביר‪.‬‬

‫‪13‬‬

עמוד מקור 14

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫תיק מס'‪5/97/2018 :‬‬                                            ‫מפקחת על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫כדאיות כלכלית‬
‫‪ .75‬לטענת פרץ וגורדון הרווח היזמי בפרויקט גבוה מהסביר‪ ,‬והפרויקט נעדר כדאיות כלכלית לבעלי‬
‫הדירות‪.‬‬
‫‪ .76‬סוגיית בחינת הכדאיות הכלכלית בפרויקט מסוג הריסה ובניה מחדש נדונה בפרשת סיגל ונקבע בה‬
‫כי העדר התוויה מפורשת של חוק החיזוק לבחון את האיזונים הכלכליים במסגרת הסכם החיזוק‬
‫אין בו כדי לאיין את הצורך לבחון איזון כאמור (ראו פסקה ‪ 16‬לפסק הדין)‪:‬‬
‫"אפתח ואציין כי במסגרת תמ"א ‪ ,38‬כמו גם במסגרת ההוראות וההתוויות הקבועות בחוק‬
‫החיזוק‪ ,‬אין כל התוויות מפורשות המנחות את המפקח על רישום המקרקעין לבחון האם קיים‬
‫איזון בין התמורות להם זכאים הדיירים בפרויקט ההריסה מחדש לבין היזם‪ .‬העדר התוויה‬
‫מפורשת בנושא‪ ,‬בולט על רקע קיומה של התוויה כאמור בחוק חוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי‬
‫ובינוי)‪ ,‬תשס"ו‪( 2006-‬להלן‪" :‬חוק עידוד מיזמי פינוי בינוי")‪ ,‬הדן בדרכי ההתמודדות עם סירוב‬
‫דיירים להצטרף לפרויקט פינוי בינוי ‪ -‬שהוא פרויקט הדומה במהותו לפרויקט לפי סעיף ‪5‬א'‬
‫לחוק החיזוק שכן‪ ,‬בשני סוגי הפרויקטים העבודה המבוצעת בפועל היא הריסת הבניין והקמתו‬
‫מחדש‪ .‬אלא שבכל אחד מסוגי הפרויקטים התכלית היא שונה ‪ -‬בפינוי בינוי התכלית היא‬
‫התחדשות עירונית ואילו בהריסה ובנייה מחדש לפי סעיף ‪5‬א' לחוק החיזוק‪ ,‬התכלית היא חיזוק‬
‫מבנים מפני רעידת האדמה‪ .‬בחוק עידוד מיזמי פינוי ובינוי‪ ,‬נקבע כי מקום בו הסכים רוב מיוחס‬
‫של בעלי הדירות (העומד על ‪ 4/5‬מבעלי הדירות) לכרות עסקת פינוי ובינוי ומצא בית המשפט כי‬
‫בעל דירה באותו מקבץ מסרב סירוב בלתי סביר להעביר זכויותיו‪ ,‬רשאי בית המשפט לקבוע‬
‫אחריות בנזיקין של הדייר הסרבן כלפי בעלי הדירות האחרים וכן‪ ,‬רשאי הוא לאשר את ביצוע‬
‫העסקה ולמנות רואה חשבון או עורך דין אשר יהיה מוסמך להתקשר בעסקה במקום בעל הדירה‬
‫הסרבן (סעיף ‪ 2‬לחוק זה)‪ .‬במסגרת סעיף ‪(2‬ב) נקבע באיזה מקרים לא יחשב הסירוב כסירוב בלתי‬
‫סביר ובכלל כך נקבע בסעיף קטן (‪ )1‬לאותו סעיף כי הסירוב לא יחשב בלתי סביר מקום בו‪:‬‬
‫"(‪ )1‬עסקת הפינוי ובינוי אינה כדאית כלכלית; קבע שמאי פינוי ובינוי כי העסקה כדאית‬
‫כלכלית‪ ,‬תהווה קביעה זו חזקה כי היא כדאית כאמור לעניין בחינת סבירותו של הסירוב‪ ,‬אלא‬
‫אם כן הוכח אחרת; קבע שמאי פינוי ובינוי כי העסקה תהיה כדאית כלכלית בהתקיים תנאים‬
‫שקבע‪ ,‬חזקה כי היא כדאית כאמור בהתקיים התנאים שקבע‪ ,‬אלא אם כן הוכח אחרת;"‬
‫קביעה כאמור‪ ,‬אינה קיימת בחוק החיזוק מפורשות‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬כפי העולה לעיל מקביעות בית‬
‫המשפט העליון בעניין שומרוני‪ ,‬שומה על המפקח להתייחס בין היתר לשאלה האם התכנית נשוא‬
‫הדיון עתידה להיטיב את מצב הדיירים בבניין באופן אובייקטיבי והאם היא פוגעת באופן מהותי‬
‫בזכויותיו של המיעוט‪ .‬בהתאמה לקביעותיו של בית המשפט העליון בעניין שומרוני‪ ,‬הרי שאמנם‬
‫העדר התוויה מפורשת של החוק לבחון את האיזונים הכלכליים במסגרת הסכם החיזוק אין בו‬
‫בכדי לאיין את הצורך לבחון איזון כאמור") (הדגשה אינה במקור‪ ,‬א‪.‬ש)‪.‬‬
‫מן הכלל אל הפרט‬
‫‪ .77‬במקרה דנן‪ ,‬קבע השמאי חזי באופן ברור בחוות דעתו כי ביצוע הפרויקט נעדר כדאיות כלכלית‬
‫לבעלי הדירות‪ .‬ראו סעיפים ‪ 16.2-16.6‬וכן סעיפים ‪ 18.2 - 18.1‬לחוות דעתו‪:‬‬

‫‪14‬‬

עמוד מקור 15

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫תיק מס'‪5/97/2018 :‬‬                                            ‫מפקחת על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫"‪ 16.2‬מהטבלה ניתן לראות כי שטח דירת מקור ממוצעת הינו ‪ 64.40‬מ"ר‪ ,‬ושטח ממוצע של דירות‬
‫התמורה הינו ‪ 67.12‬מ"ר‪ ,‬דהיינו תוספת השטח הממוצעת לדירת המקור הינו ‪ 2.72‬מ"ר‪ ,‬ומרפסת‬
‫בשטח ממוצע של ‪ 5.64‬מ"ר‪.‬‬
‫‪ 16.3‬על פי הראות תמ"א ‪ 38/1‬הגדלת דירות תהיה בשטח מרבי של ‪ 25‬מ"ר לדירה ו ‪ 12 -‬מ"ר‬
‫מרפסת בתנאים של קווי בנין מוקטנים (‪ 2‬מ' לחזית ולצד ו ‪ 3 -‬מ' בעורף)‪.‬‬
‫‪ 16.4‬על פי תחשיב שערכתי‪ ,‬לאורך הבניין (‪ 21.0‬מ') ניתן לבצע הרחבה של ‪ 1‬מ' בשני הצדדים‪,‬‬
‫וכן לרוחב הבניין (‪ 11.8‬מ') ניתן לבצע הרחבה של ‪ 2.7‬מ' בחזית ו ‪ 4.7 -‬מ' בעורף דהיינו שטח‬
‫ההרחבה האפשרי על פי תמ"א ‪ 38/1‬הינו כ ‪ 140 -‬מ"ר שיתחלקו בין ‪ 4‬דירות בקומה טיפוסית‪.‬‬
‫‪ 16.5‬לפיכך‪ ,‬שטח ההרחבה האפשרי הממוצע לבנייה בקווי הבניין על פי תמ"א ‪ 38/1‬הינו ‪ 35‬מ"ר‬
‫ליח"ד‪ ,‬דהיינו ניתן לקבל בדירה ממוצעת שטח תוספת של ‪ 25‬מ"ר עיקרי ו ‪ 10 -‬מ"ר מרפסת‪.‬‬
‫‪ 16.6‬לאור זאת‪ ,‬לא ברורה הכדאיות הכלכלית של הדיירים (להבדיל מהכדאיות הכלכלית של‬
‫הקבלן) לעבור לתמ"א ‪ 38/2‬הריסה ובניה מחדש בתנאים של תוספת ממוצעת של ‪ 3‬מ"ר עיקרי‬
‫לשטח הדירה ו ‪ 6 -‬מ"ר מרפסת‪ ,‬כאשר הממ"ד הינו חלק מהדירה החדשה‪ .‬וזאת‪ ,‬בהתייחס‬
‫לתוצאה בלבד‪ ,‬ומבלי להתחשב בצורך לצאת מהדירה או מאידך לחיות במשך תקופת השיפוץ‬
‫בתוך אתר בנייה (הדגשה אינה במקור‪ ,‬א‪.‬ש)‪.‬‬
‫‪ 18.1‬מבחינה שמאית הרווח הממוצע בשווי דירות התמורה הינו ‪ 10.4%‬ביחס לדירות המקור‪.‬‬
‫אולם אם ניקח בחשבון כי שווי זה מגלם הפרש שווי מובנה של ‪( ₪ 3,600‬ההפרש בין שווי מ"ר‬
‫חדש לישן) שהינו ‪ 13.9%‬משווי דירה שינה‪ ,‬מתקבלת הפחתה ממוצעת של ‪ 3.5%‬ולא רווח‬
‫(הדגשה אינה במקור‪ ,‬א‪.‬ש‪.).‬‬
‫‪ 18.2‬גם בהריסה ובנייה אין כל מניעה לתת לדיירים את השטח הראוי שהיו יכולים לקבל אם היו‬
‫עושים תמ"א ‪ 38/1‬דהיינו תוספת של ‪ 25‬מ"ר עיקרי ו ‪ 10 -‬מ"ר מרפסת ועדיין להישאר עם‬
‫פרויקט" (הדגשה אינה במקור‪ ,‬א‪.‬ש)‪.‬‬
‫‪ .78‬התובעים טענו בסיכומיהם כי בחוות דעתו של השמאי חזי נפלו פגמים רבים היורדים לשורש חוות‬
‫דעתו‪ ,‬ומשכך אין לקבל אין קביעותיו‪ .‬הפגמים פורטו כדלקמן‪ :‬השמאי חזי חרג מסמכותו ומכתב‬
‫המינוי עת התייחס לשאלת הכדאיות הכלכלית של הפרויקט‪ ,‬הנחת היסוד כי ניתן לבצע פרויקט‬
‫תמ"א במסלול חיזוק הינה עניין תכנוני ולא שמאי; חוות הדעת עומדת בניגוד לתקינה השמאית‬
‫מאחר שהשמאי לקח בחשבון עסקאות השוואה ונכסים מכל העיר רמת גן ולא רק מסביבת הנכס;‬
‫השמאי חזי טעה עת נתן מקדם של ‪ 1.25‬לדירות המקור בקומת הקרקע; קיים שוני משמעותי‬
‫במחירי דירות המקור ודירות התמורה בחוות הדעת השמאיות שהוגשו בהליך‪ ,‬והגם שהשמאי‬
‫ברינקר מטעם פרץ נתן חוות דעתו לאחר שהוגשה חוות דעתו של השמאי חזי‪ ,‬הוא בחר שלא לאמצה‬
‫ואת השווים שנקבעו במסגרתה‪ .‬יש באמור כדי להעיד כי חוות דעתו של חזי שגויה ומנותקת מן‬
‫המציאות‪.‬‬
‫לא מצאתי לקבל את טענות התובעים כנגד חוות דעת השמאי חזי‪:‬‬

‫‪15‬‬

עמוד מקור 16

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫תיק מס'‪5/97/2018 :‬‬                                               ‫מפקחת על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫ראשית‪ ,‬במסגרת כתב המינוי התבקש השמאי חזי לבחון את שאלת התמורות בפרויקט‪ ,‬ומכאן‬
‫שהיה בסמכותו לבחון את שאלת כדאיותה של העסקה ואת היחס שבין תמורות בעלי הדירות בבית‬
‫לתמורות החברה היזמית בפרויקט‪.‬‬
‫שנית‪ ,‬הלכה היא כי לחוות דעתו של מומחה המתמנה מטעם בית המשפט מעמד מיוחד בהיותו‬
‫מומחה אובייקטיבי אשר אינו מייצג צד מסוים בהליך‪ .‬הכלל הוא כי חוות דעתו של המומחה מטעם‬
‫בית המשפט לא תיפסל אם אין מדובר בפגם היורד לשורשו של עניין שיש בו כדי לגרום לעיוות דין‬
‫(רע"א ‪ ,7714/17‬אלגרה כהן נ' רשות הנמלים והרכבות נמל חיפה (נבו‪ ,)26.1.2006 ,‬רע"א ‪,6116/97‬‬
‫שוחט נ' ציון חברה לביטוח בע"מ (נבו‪ .)28.11.1997 ,‬בית המשפט לא יסטה מחוות דעת המומחה‬
‫מטעמו בהיעדר נימוקים משכנעים (ראו ע"א ‪ 3056/99‬שטרן נ' המרכז הרפואי על שם חיים שיבא‪,‬‬
‫פ"ד (נו) (‪ ,)2002( 949 ,936 )2‬ע"א ‪ 293/88‬חברת יצחק ניימן להשכרה בע"מ נ' מוניטי (נבו‪,‬‬
‫‪.)31.12.1988‬‬
‫ולענייננו‪ ,‬עדותו של השמאי חזי הייתה מקצועית‪ ,‬אמינה וקביעותיו לא נסתרו על ידי התובעים‪.‬‬
‫ויוטעם כי אין בחוות דעת השמאי ענבר מטעם התובעים כל התייחסות לסוגיית הכדאיות הכלכלית‬
‫על אף שזו נטענה במסגרת כתבי ההגנה שהוגשו מטעם פרץ וגורדון‪ .‬בחקירתו הנגדית העיד השמאי‬
‫ענבר כי אחוז הרווח הצפוי לחברה היזמית‪ ,‬נכון לשנת ‪ 2018‬עמד על כ ‪ ,20% -‬ואולם לא הובאה כל‬
‫אסמכתא על מנת לתמוך באמור‪ ,‬ולא הוכח כי המדובר בשיעור רווח יזמי שהינו סביר בפרויקט‬
‫מהסוג שלפנינו‪ .‬ממילא הודה השמאי ענבר כי אין בידו נתונים עדכניים בעניין זה (ראו פרוטוקול‬
‫מיום ‪ ,19.11.2020‬עמ' ‪ ,5‬שורות ‪.)48-50‬‬
‫כמו כן‪ ,‬לטענות התובעים כנגד קביעות השמאי חזי‪ ,‬כמפורט לעיל‪ ,‬ניתן מענה בחקירתו הנגדית כפי‬
‫שיפורט להלן‪:‬‬
‫באשר להסתמכותו על עסקאות ההשוואה הבהיר השמאי חזי כדלקמן‪" :‬כן לקחתי עסקאות‬
‫השוואה מכל העיר רמת גן‪ .‬בסופו של דבר מיקום הנכס כאן אינו משהו מיוחד‪ ,‬לא למעלה ולא‬
‫למטה‪ .‬זו אינה שכונה שיש לה מאפיין ייחודי כלפי מעלה ולא מאפיין ייחודי כלפי מטה‪ .‬היא‬
‫בערך משהו ממוצע ברמת גן" (ראו פרוטוקול מיום ‪ ,4.8.2020‬עמ' ‪ ,2‬שורות ‪.)12-15‬‬
‫ובהמשך‪" :‬יש אזורים מיוחדים‪ ,‬יוקרתיים‪ .‬יש אזורי עוני‪ ,‬ויש אזורים ממוצעים‪ .‬האזור שם‬
‫ממוצע לרמת גן‪ .‬לא אזור יוקרתי או שיש לו ייחודיות שמשפיעה על השווי למטר משמעותית‪.‬‬
‫לכן‪ ,‬השווי הכללי של ממוצע ברמת גן עובד כאן" (פרוטוקול מיום ‪ ,4.8.2020‬עמ' ‪ ,2‬שורות ‪.)18-20‬‬
‫באשר לשימוש במקדם ‪ 1.25‬הבהיר השמאי חזי כדלקמן‪" :‬הכפלתי לא רק את הדירה הזו‪ ,‬אלא‬
‫גם את תת חלקה ‪ 2‬ו ‪ .3 -‬את כל תתי החלקות שבקומת קרקע הכפלתי ב ‪ .1.25 -‬זה מקדם הקומה‬
‫של הדירה הזו‪ .‬זה לא מקדם שקשור לחצר‪ .‬זה מקדם שקשור לקומה‪ .‬בקומה ראשונה‪ ,‬הם קיבלו‬
‫מקדם ‪ 1‬וקומה שנייה קיבלו מקדם ‪ .0.95‬מדובר בבניין בלי מעלית‪ .‬קומת קרקע היא בכל אופן‬
‫בבניין בלי מעלית יש לה שווי יותר גבוה" (ראו פרוטוקול מיום ‪ ,4.8.2020‬עמ' ‪ ,9‬שורות ‪.)4-8‬‬
‫הסבריו אלו הניחו את דעתי‪ ,‬ומצאתי לדחות את טענת התובעים בהקשר זה‪.‬‬
‫שלישית‪ ,‬שאלת הכדאיות הכלכלית של פרויקט תמ"א ‪ 38‬היא עניין שמאי‪ ,‬אך ברי כי לשם כך נדרש‬
‫השמאי אף להיבטים תכנוניים‪ .‬משכך‪ ,‬דינה של טענת התובעים בהקשר זה להידחות‪.‬‬

‫‪16‬‬

עמוד מקור 17

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫תיק מס'‪5/97/2018 :‬‬                                               ‫מפקחת על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫רביעית‪ ,‬העובדה כי קיימים פערים בשווי הדירות בין השמאים השונים מחזקת את המסקנה כי יש‬
‫להעדיף את חוות דעתו של השמאי חזי בהיותו מומחה ניטראלי‪ .‬ויוטעם‪ ,‬על אף הפערים‪ ,‬חוות דעתו‬
‫של השמאי ברינקר מטעם פרץ תומכת בחוות דעתו של השמאי חזי‪ ,‬והמסקנה העולה משתי חוות‬
‫הדעת היא כי הפרויקט נעדר כדאיות כלכלית לבעלי הדירות בבית (ראו סעיף ‪ 14‬לחוות דעתו של‬
‫השמאי ברינקר)‪.‬‬
‫נוכח האמור לעיל‪ ,‬מצאתי‪ ,‬לאמץ את חוות דעתו של השמאי חזי‪ ,‬ושוכנעתי כי הפרויקט נעדר‬
‫כדאיות כלכלית מבחינת בעלי הדירות בבית‪.‬‬
‫האם יש לאשר את הפרויקט על אף העדר כדאיות כלכלית עבור בעלי הדירות בבית?‬
‫‪ .79‬הגם ששוכנעתי כאמור כי הפרויקט אינו כלכלי עבור בעלי הדירות בבית‪ ,‬איני סבורה כי בנסיבות‬
‫אלו נכון שלא לאשר את הפרויקט‪ .‬נימוקיי יפורטו להלן‪:‬‬
‫ראשית ‪ ,‬מטרתו של חוק החיזוק היא חיזוק בניינים מפני רעידות אדמה‪ ,‬ולא התמורה הכלכלית‬
‫אותה משיאים בעלי הדירות בבית‪ .‬התמורה המתקבלת היא תמריץ נלווה בלבד שנועד לאפשר‬
‫ביצוע פרויקטים לחיזוק מבנים‪ .‬ראו לעניין זה עע"מ ‪ ,7381/15‬דורפמברגר בע"מ נ' עודד (נבו‪,‬‬
‫‪:)30.10.2016‬‬
‫"עולה מן המקובץ כי האינטרס המוגן ע"י תמ"א ‪ 38‬אינו האינטרס הפרטי של בעלי הדירות‬
‫להשיא את רווחיהם ולשפר את מצב דירותיהם‪ ,‬אלא שמדובר באינטרס ציבור להיערכות נאותה‬
‫לתרחיש של רעידת אדמה‪ .‬עניינם של בעלי הדירות בשיפור מצבם באמצעות הענקת התמריצים‬
‫הכלכליים ליזם‪ ,‬אינו חלק מתכליתה של תמ"א ‪ ,38‬אלא הוא פועל יוצא של האינטרס הציבורי‬
‫לחיזוק המבנים‪ ,‬ומדובר באמצעי בלבד להשגת מטרה זו (ראו עת"מ (מחוזי חיפה) ‪16042-12-12‬‬
‫קרן נ' ועדת ערר מחוזית חיפה (נבו‪.")7.8.2013 ,‬‬
‫שנית‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪5‬א לחוק החיזוק זכותם של רוב בעלי הדירות בבית ברוב הקבוע בסעיף‬
‫האמור‪ ,‬לקבל החלטה המאפשרת ליזם רווח גבוה מהרווח המינימלי שניתן לקבל בפרויקט מסוג‬
‫זה‪ ,‬והשיקולים הנשקלים ע"י בעלי דירות בעניין זה אינם חייבים להיות השאת הרווחים‬
‫המקסימליים האפשריים אלא גם שיקולים נוספים כגון ניסיונו של היזם‪ ,‬אופן התנהלות‬
‫בפרויקטים אחרים‪ ,‬היעדר הצעות טובות אחרות וכיוב'‪.‬‬
‫מהראיות שהובאו בפני התרשמתי כי בחירתה של אפגד נעשתה בהליך סדור‪ .‬בעלי הדירות בבית‬
‫פנו באמצעות נציגות שנבחרה על ידם למספר חברות יזמיות‪ ,‬וקיבלו מהן הצעות לביצוע פרויקט‬
‫תמ"א בבניין; לאחר שהתנהל משא ומתן ארוך עם אותן חברות‪ ,‬נבחרה הצעת אפגד אותה מצאו‬
‫בעלי הדירות כהצעה הטובה ביותר; מפקח מטעם בעלי הדירות עבר על התכניות שהוצעו ע"י אפגד‬
‫ואישר אותן; בתום משא ומתן שניהלו בעלי הדירות עם אפגד במסגרתו הם יוצגו ע"י עו"ד צביקה‬
‫ניר גובש ההסכם עליו חתומים כל בעלי הדירות בבית למעט פרץ וגורדון‪ .‬ראו‪ ,‬סעיפים ‪3-6‬‬
‫לתצהירה של רונית‪ ,‬וכן עדותה של רונית בפרוטוקול הדיון מיום ‪ ,12.11.2020‬עמ' ‪ ,2‬שורות ‪37-49‬‬
‫ועמ' ‪ ,3‬שורות ‪ 1-2‬וכן עמ' ‪ ,5‬שורות ‪:40-43‬‬
‫"אנחנו מדברים על הצעות‪ ,‬הם היו בשלב הקונקרטי בשנת ‪ ,2014‬התכנסנו לידי ‪ 2‬הצעות כאשר‬
‫פנינו לחברת אשדר למיטב זכרוני היא התחילה להתקפל‪ .‬בשנת ‪ 2014‬שכבר היו לנו ‪ 2‬הצעות‬

‫‪17‬‬

עמוד מקור 18

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫תיק מס'‪5/97/2018 :‬‬                                              ‫מפקחת על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫כתובות ביד ההצעה השנייה התחילה להתמוסס‪ ,‬דברים השתנו בעירייה‪ ,‬ההטבות השתנו‬
‫בעירייה והיזם התנדף לנו ונשארנו עם הצעה קונקרטית אחת של אפגד ואותה הראנו לדיירים"‪.‬‬
‫עדותה של רונית הייתה אמינה עלי והתרשמתי כי הצעתה של אפגד הייתה ההצעה היחידה אשר‬
‫גובשה לכדי תכנית קונקרטית וריאלית לגביה ניתנה הסכמה של כל בעלי הדירות בבית למעט פרץ‬
‫וגורדון‪.‬‬
‫שלישית‪ ,‬פרץ וגורדון לא הציגו חלופה קונקרטית וריאלית לביצוע עבודות חיזוק‪ .‬גורדון אף הודתה‬
‫בחקירתה הנגדית כי כלל לא נעשתה על ידה בדיקה באשר להיתכנות פרויקט תמ"א ‪( 38‬ראו‬
‫פרוטוקול מיום ‪ ,12.11.2020‬עמ' ‪ ,17‬שורות ‪( )26-27‬באשר לדרישה להצגת חלופה קונקרטית ראו‬
‫האמור בפרשת שומרוני אשר צוטט בסעיף ‪ 60‬לעיל)‪.‬‬
‫ויוטעם‪ ,‬אי אישורן של העבודות מושא הליך זה עלולה להותיר את בעלי הדירות בבית בפני שוקת‬
‫שבורה וללא חיזוק לבית‪.‬‬
‫רביעית‪ ,‬בהתאם לחוות דעתו של השמאי חזי כל בעלי הדירות נהנים מתוספת שטח לדירתם לעומת‬
‫דירת המקור וכן נהנים מחניה‪ .‬רוב בעלי הדירות נהנים מעלייה בשווי דירות התמורה ביחס לדירות‬
‫המקור כשדירתה של גורדון נהנית מהעלייה הגבוהה ביותר (בשיעור של ‪( )28.4%‬ראו סעיף ‪17.8‬‬
‫לחוות דעתו)‪ .‬לגבי שניים מבעלי דירות הקרקע (ה"ה שוחט ובלוטמן) מצא השמאי חזי כי קיימת‬
‫ירידה בשווי דירת התמורה ביחס לדירת המקור (ראו סעיפים ‪ 17.2‬ו ‪ 17.3 -‬לחוות דעתו)‪ ,‬אך על אף‬
‫זאת הם מצאו לנכון לחתום על ההסכם עם אפגד‪ ,‬ונתנו את הסכמתם לביצוע הפרויקט‪ .‬ויוטעם‪,‬‬
‫גם לאחר שהוגשה חוות דעתו של חזי בהליך לא ביקשו בעלי דירות אלו וגם לא יתר בעלי הדירות‪,‬‬
‫לחזור בהם מהסכמתם‪.‬‬
‫פיצוי כספי‬
‫‪ .80‬עם זאת‪ ,‬לא ניתן להתעלם מקביעות השמאי חזי בכל הנוגע לדירת פרץ‪ ,‬ואפרט‪ :‬בהתאם לחוות‬
‫דעת השמאי חזי שווי דירתה הקיימת עומד על ‪( ₪ 1,612,000‬לאחר שתיקן טעות סופר בחוות דעתו‪,‬‬
‫ראו עדותו פרוטוקול מיום ‪ ,4.8.2020‬עמ' ‪ ,9‬שורות ‪ )41-49‬ושווי דירת התמורה עומד על ‪1,629,000‬‬
‫‪ ,₪‬כך שעליית הערך של דירתה מסתכמת ב ‪ ₪ 17,000 -‬בלבד‪ ,‬וזאת להבדיל מעליית ערך‬
‫משמעותית של מרבית הדירות האחרות בבית (ראו סעיף ‪ 17‬לחוות דעתו של השמאי חזי ממנו עלה‬
‫כי עליית ערך ממוצעת עומדת על ‪ .)₪ 167,909‬בנסיבות אלה‪ ,‬סבורה אני כי ישנה פגיעה משמעותית‬
‫בפרץ ביחס למרבית בעלי הדירות בבית‪ ,‬המצדיקה את סירובה שלא להסכים לפרויקט במתכונתו‬
‫הנוכחית‪ ,‬וראו לעניין זה ההפניה לספרו של נמדר בפרשת סיגל אשר הוחל גם על פרויקט תמ"א‬
‫‪:38/2‬‬
‫"לכאורה בפרויקט כזה [פרויקט פינוי ובינוי – י‪.‬ד‪ ].‬לא מוטלות על הדיירים עלויות כלשהן‪ ...‬ולכן‬
‫התו צאה הכלכלית עשויה להיות רק חיובית וזאת בנוסף לחידוש התשתיות של כל הסביבה‬
‫שהדיירים כולם יהנו מהן‪ .‬עם זאת‪ ,‬נראה כי המחוקק רואה חשיבות לכך שבסופו של דבר‬
‫הפרויקט יצמיח הטבה כלכלית לדיירים‪ ,‬ואם שווי הדירה החדשה שיקבלו יהיה דומה או קטן‬
‫מהשווי הנוכחי של הדירה שנועדה להריסה כי אז תהיה זו סיבה סבירה לסירוב הדייר להסכים‬
‫לפרויקט" (נמדר‪ ,‬בעמ' ‪( ".)78‬שם בסעיף ‪ 33‬לפסק הדין) (הדגשה אינה במקור‪ ,‬א‪.‬ש‪.).‬‬

‫‪18‬‬

עמוד מקור 19

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫תיק מס'‪5/97/2018 :‬‬                                             ‫מפקחת על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫מאחר שמצאתי מחד גיסא‪ ,‬לאשר את ביצוע הפרויקט‪ ,‬ומאידך גיסא מצאתי כי ההפרש שבין עליית‬
‫שווי ערך מרבית הדירות בבית לבין עליית שווי ערך דירתה של פרץ אינו סביר באופן קיצוני‪,‬‬
‫ובהתחשב בהעדר כדאיותו הכלכלית של הפרויקט סבורה אני כי נכון יהיה לפצות את פרץ בפיצוי‬
‫כספי בשיעור ההפרש שבין עליית ערך ממוצעת בבית (‪ 167,909‬ש"ח) לבין עליית ערך דירתה (‪17,000‬‬
‫‪ ,)₪‬ולהעמיד את סכום הפיצוי על סך ‪.₪ 150,909‬‬
‫‪ .81‬בהקשר זה אוסיף כי לא נעלמה מעיני פסיקתה של כב' השופטת ביבי בעש"א (ת"א) ‪13039-12-20‬‬
‫ניסני נ' חביב (נבו‪( 26.4.2021 ,‬להלן‪" :‬פרשת ניסני")‪ ,‬ועל כן מצאתי להוסיף את הדברים הבאים‪:‬‬
‫בפרשת ניסני נקבע כי כלל האצבע לבחינת שאלת השוויון בין בעלי הדירות בבית הוא היקף‬
‫השטחים שמקבלת כל דירה‪ ,‬ואין לבחון שוויון כלכלי הצומח לכל אחד מבעלי הדירות מתוספת‬
‫הערך של כל אחת מהדירות כתוצאה מהפרויקט‪.‬‬
‫פסק הדין אמנם ניתן בהקשר של ביצוע עבודות חיזוק בהתאם לתמ"א ‪ ,38/1‬אך סבורה אני כי‬
‫הדברים יפים אף בהקשר של ביצוע עבודות חיזוק בהתאם לתמ"א ‪ ,38/2‬מהטעמים שפורטו בפסק‬
‫דינו של כב' המפקח הבכיר (כתוארו אז) אורן סילברמן בתיק ‪ ,437/2014‬בוסאני נ' קאופמן (קינן)‬
‫(נבו‪:)6.3.2016 ,‬‬
‫"במסגרת פרויקט על פי חוק החיזוק לעולם לא יכולה להתקבל תמורה שוויונית מוחלטת מבחינה‬
‫כספית בין כל בעלי הדירות ‪ -‬כשם שבעלי הדירות בקומות העליונות נהנים יותר מאשר בעלי‬
‫הדירות התחתנות מתוספת מעלית בבית במסגרת הפרויקט‪ ,‬הרי שבעלי הדירות העליונות הם גם‬
‫אלו אשר "סופגים" את עיקר המטרדים בגין הוספת היחידות בקומת הגג ואת השינוי המשמעותי‬
‫ביותר למיקום דירתם בבית (מקומות גג לקומת ביניים בשל תוספת דירות הגג)‪ .‬כך אמורים‬
‫הדברים לגבי מיקומי חניות‪ ,‬מיקומי חיזוקים ו"הנאות" או "הפרעות" אחרות מפעולות‬
‫המבוצעות במסגרת פרויקט תמ"א ‪ .38‬מטבעו של בית משותף הכולל דירות בקומות שונות בעלות‬
‫אבחנות אינהרנטיות (כיווני אוויר‪ ,‬מיקום‪ ,‬קומה וכיוצ"ב)‪ ,‬בהכרח ישנם הבדלים בערכים‬
‫כספיים מוחלטים בין הדירות והשלכות שמאיות רלבנטיות שאינן ניתנות לביטול או ניטרול‪(...‬ר'‬
‫בהרחבה בתיק (מפקח ת"א) ‪ 95/14‬שמש שאול ואח' נג' פרנקו דינה ואח' (פורסם באתר משרד‬
‫המשפטים))‪ .‬הדברים נכתבו בנוגע לפרויקט על פי תמ"א ‪ .38/1‬אולם‪ ,‬הם נכונים בהתאמה גם‬
‫לפרויקט על פי תמ"א ‪ - 38/2‬אף שניתן במידה מסוימת לאזן זכויות בעלי הדירות לאור הריסת‬
‫הבית ובנייתו מחדש‪ ,‬הרי שסופו של יום גם בפרויקט זה הבית החדש אינו זהה לזה שנהרס‪,‬‬
‫ובהתאם גם זכויות הצדדים משתנות"‪( .‬הדגשה אינה במקור‪ ,‬א‪.‬ש)‪.‬‬
‫‪ .82‬בהתאם לטבלת סיכום השטחים המצוינת בסעיף ‪ 16‬לחוות דעתו של השמאי חזי עולה כי שטח‬
‫דירתה הנוכחית של פרץ עומד על ‪ 38.45‬מ"ר‪ ,‬שטח דירת התמורה ללא מרפסות עומד על ‪49.16‬‬
‫מ"ר ותוספת השטח למרפסת עומדת על ‪ 5.09‬מ"ר‪ .‬עוד עולה מהטבלה כי דירת פרץ נהנית מהגדלה‬
‫של ‪ 10.71‬מ"ר המהווים הגדלה בשיעור של ‪ 27.84%‬משטח דירת המקור שלה (ראו סעיף ‪ 16.1‬לחוות‬
‫הדעת)‪.‬‬
‫באשר לדירתה הנוכחית של גורדון‪ ,‬הרי ששטחה‪ ,‬כעולה מהטבלה‪ ,‬עומד על עומד על ‪ 62.90‬מ"ר‪.‬‬
‫שטח דירת התמורה ללא מרפסות עומד על ‪ 67.73‬מ"ר ותוספת השטח למרפסת עומדת על ‪5.91‬‬

‫‪19‬‬

עמוד מקור 20

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫תיק מס'‪5/97/2018 :‬‬                                             ‫מפקחת על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫מ"ר‪ .‬דירת גורדון נהנית מהגדלה של ‪ 4.83‬מ"ר המהווים הגדלה בשיעור של ‪ 7.68%‬משטח דירת‬
‫המקור שלה (ראו סעיף ‪ 16.8‬לחוות הדעת)‪.‬‬
‫שיעור הגדלת שטחים אלו הם מבין הגבוהים ביחס לכלל הדירות בבית‪ ,‬כאשר שיעור הגדלת שטח‬
‫דירת פרץ הוא הגבוה מבין כולם (ראו סיכום השטחים של דירות המקור מול דירות התמורה‪ ,‬סעיף‬
‫‪ 16‬לחוות דעת השמאי)‪.‬‬
‫בהקשר זה ייאמר כי התובעים טענו כי שטח דירת פרץ בהתאם להיתר הבניה עומד על ‪ 35.8‬מ"ר‪,‬‬
‫כך ששיעור הגדלת שטח דירתה גדול יותר‪ .‬האמור הוכחש ע"י פרץ בכתב ההגנה ונטען על ידה כי‬
‫שטח דירתה עומד על כ ‪ 39 -‬מ"ר (ראו סעיף ‪ 7‬לכתב ההגנה)‪ .‬לא מצאתי להכריע בסוגיה זו בשים‬
‫לב לכך שגם בהינתן כי שטח דירתה הנוכחית עומד על כ ‪ 39 -‬מ"ר‪ ,‬כפי טענתה‪ ,‬עדיין שיעור הגדלת‬
‫שטחה הוא הגבוה מבין כל הדירות‪ .‬עוד ייאמר בהקשר זה כי פרץ טענה‪ ,‬לראשונה‪ ,‬בתצהירה כי‬
‫שטח דירתה עומד על ‪ 41.19‬מ"ר ברוטו בהתאם למדידה שבוצעה לטענתה ע"י מודד מטעם עיריית‬
‫רמת גן לצורך חישוב חיובי ארנונה (סעיף ‪ ,)5‬ומשכך שיעור הגדלת שטח דירתה נמוך יותר‪ .‬המדובר‬
‫בטענה חדשה הסותרת את הנטען בכתב ההגנה שהוגש על ידה‪ ,‬ומשכך מצאתי לקבל את טענת‬
‫התובעים בסיכומיהם ולהורות על דחייתה‪ .‬עוד מצאתי להוסיף כי טענה זו‪ ,‬אינה עולה בקנה אחד‬
‫עם הנטען בחוות דעתו של השמאי ברינקר מטעם פרץ‪ ,‬אשר קבע כי שטח דירתה הנוכחית של פרץ‬
‫עומד על ‪ 38.45‬מ"ר (ראו סעיף ‪ 5.2‬לחוות דעתו)‪ .‬יתירה מכך‪ ,‬גם אם ניקח בחשבון כי שטח דירת‬
‫פרץ הנוכחית עומד על ‪ 41.19‬מ"ר‪ ,‬כנטען על ידה‪ ,‬עדיין נהנית דירתה משיעור הגדלה הגבוה מבין‬
‫כלל הדירות‪.‬‬
‫גורדון אשר לא הכחישה את גודל שטחי הדירות כפי שפורטו בכתב התביעה (ואשר תואמים לנתוני‬
‫שטחי הדירות כפי שפורטו בחוות דעתו של השמאי חזי) טענה‪ ,‬לראשונה‪ ,‬בתצהירה כי שטח דירתה‬
‫הנוכחית עומד למעשה על ‪ 67‬מ"ר ולא ‪ 62.90‬מ"ר (ראו סעיף ‪(4‬ג) לתצהירה)‪ .‬גורדון התבססה על‬
‫תשריט שצורף לחוות דעת השמאי קמיל שהוגשה מטעמה (ראו סעיף ‪ 10.3‬לחוות דעתו)‪ .‬בסיכומיה‬
‫טענה גורדון בהסתמך על האמור‪ ,‬כי פרט לתוספת המרפסת‪ ,‬דירת התמורה אינה נהנית כלל‬
‫מהגדלה (ראו סעיף ‪16‬ה' לסיכומיה)‪ .‬מצאתי כי דינה של הטענה להידחות מהטעמים הבאים‪:‬‬
‫ראשית‪ ,‬המדובר בטענה חדשה שלא נטענה בכתב ההגנה שהוגש מטעם גורדון‪ ,‬והיא מהווה הרחבת‬
‫חזית אסורה‪ .‬שנית‪ ,‬עורך התשריט מטעמה לא התייצב להיחקר על התשריט‪ .‬שלישית‪ ,‬בחקירתו‬
‫הנגדית א ישר השמאי חזי כי המדידה שבוצעה על ידו בדירת גורדון תואמת את המדידה שבוצעה‬
‫מטעם החברה היזמית והיא עומדת על ‪ 62.90‬מ"ר (ראו פרוטוקול מיום ‪ ,4.8.2020‬עמ' ‪ ,11‬שורות‬
‫‪ ,43-47‬וכן עמ' ‪ ,12‬שורות ‪.)1-2‬‬
‫‪ .83‬יוצא אם כן‪ ,‬כי בכל הנוגע לתוספת השטחים שקיבלה כל אחת מדירות התמורה של גורדון ופרץ‪,‬‬
‫הרי שהן מופלות לטובה לעומת יתר בעלי הדירות‪.‬‬
‫ואולם‪ ,‬בכל הנוגע לפרץ‪ ,‬הגם שהיא מופלית לטובה בכל הנוגע לתוספת השטחים‪ ,‬הרי שנוכח‬
‫הנסיבות בהן קבע המומחה מטעמי כי הפרויקט נעדר כדאיות כלכלית מבחינת בעלי הדירות‪,‬‬
‫ונוכח העובדה שהמומחה קבע כי עליית ערך דירת התמורה של פרץ זעומה בהשוואה לדירתה‬
‫הנוכחית‪ ,‬ואף עומדת בפער קיצוני בהשוואה לעליית הערך של מרבית הדירות (ככל הנראה‬
‫כתוצאה משינוי הקומה או כתוצאה מרכיבים אחרים שיש לייחס לדירת התמורה)‪ ,‬ובשים לב‬

‫‪20‬‬

עמוד מקור 21

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫תיק מס'‪5/97/2018 :‬‬                                          ‫מפקחת על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫לכך שקביעותיו אלה לא נסתרו‪ ,‬סבורה אני כי פרץ זכאית לפיצוי כספי בשיעור האמור אשר יפצה‬
‫על היעדר עליית ערך‪/‬עליית ערך זעומה‪.‬‬
‫‪ .84‬לא מצאתי לקבוע פיצוי דומה לגורדון בשים לב לכך שנמצא‪ ,‬כאמור‪ ,‬כי היא נהנית מעליית הערך‬
‫הגבוהה ביותר‪.‬‬
‫‪ .85‬סעיף ‪( 5‬ב) לחוק החיזוק מקנה סמכות למפקח על רישום מקרקעין לאשר את ביצוע העבודות‬
‫בתנאים (ראו סעיף ‪5‬א המורה כי סעיף ‪(5‬ב) יחול גם במקרה של הריסת בניין קיים ובנייתו מחדש)‪,‬‬
‫ומשכך מצאתי לאשר את ביצוע העבודות בהתאם לפרויקט‪ ,‬ולהתנות את ביצועו בתשלום פיצוי‬
‫כספי לפרץ בסך של ‪ 150,909‬ש"ח‪.‬‬
‫בחינת תום הלב‬
‫‪ .86‬בחינת תום לב הצדדים בנסיבות דנן מגלה כי לא ניתן לייחס למי מהצדדים חוסר תום לב‪ .‬טענת‬
‫פרץ כי ישנם בעלי דירות בבית אשר קיבלו טובות הנאה מהחברה היזמית נטענו בעלמא ולא הוכחו‪.‬‬
‫בחקירתה הנגדית הודתה פרץ כי היא אינה "יודעת שמישהו קיבל יותר" (ראו פרוטוקול מיום‬
‫‪ ,16 ,12.11.2020‬שורות ‪.)45-46‬‬
‫בהקשר זה הפנו פרץ וגורדון בסיכומיהם לסעיף ‪ 18.3‬לחוות דעתו של המומחה חזי בו הוא ציין‬
‫כדלקמן‪" :‬נראה כי הטענה של הנתבעת ‪ 1‬כי קיימת תמורה נוספת מעבר לדירת התמורה לאחד או‬
‫יותר מבעלי בזכויות בנכס אשר אינה מדווחת לשכנים ו‪/‬או למפקחת שגורמת להסכמה עם עסקה‬
‫כזו‪ ,‬מקבלת חיזוק לאור תוצאות חוות הדעת"‪ .‬בשים לב לכך שהשמאי חזי לא הוסמך ליתן חוות‬
‫דעתו בשאלה זו‪ ,‬ומאחר שלא הובאו בפני ראיות התומכות באמור‪ ,‬לא מצאתי ליתן לאמירה זו כל‬
‫משקל‪.‬‬
‫באשר לפרץ‪ ,‬בשים לב לכך שהתנגדותה בפני מוסדות התכנון התקבלה והתכנית שונתה בהתאם‪,‬‬
‫ובשים לב לתוצאות הליך זה לא מצאתי כי התנהלותה הייתה נגועה בחוסר תום לב‪.‬‬
‫סיכום‬
‫‪ .87‬ניתן בזאת צו המאשר את ביצוע העבודות במסגרת הפרויקט‪.‬‬
‫‪ .88‬התביעה כנגד גורדון מתקבלת‪ .‬בהתאם להוראת סעיף ‪ 5‬א ו ‪ -‬סעיף ‪( 5‬ב) לחוק החיזוק‪ ,‬הריני‬
‫למנות את עורכי הדין אלון אבקסיס ו‪/‬או עידן יהודה לחתום בשם גורדון על כל המסמכים‬
‫הדרושים לביצוע ומימוש פרויקט תמ"א ‪ 38‬בבית המשותף על פי ההסכם והיתר הבניה‪.‬‬
‫בכלל זאת‪ ,‬לחתום בשם גורדון על ההסכם‪ ,‬הנספחים לו‪ ,‬ייפוי כוח‪ ,‬ההסכמים עם רו כשי‬
‫הדירות החדשות‪ ,‬הבקשות לרישום הערות אזהרה לטובת החברה היזמית ולפקודת ה על‬
‫היחידה הרישומית ועל הדירות החדשות‪ ,‬הבקשות ושטרי המכר להעברת הבעלות על שם‬
‫הרוכשים‪ ,‬הבקשות והמסמכים לרישום משכנתה או שעבוד לטובת בנק או מוסד פיננסי‪,‬‬
‫הבקשות והמסמכים הדרושים לשם תיקון צו רישום הבית המשותף‪ ,‬ביטול צו רישום בית‬
‫משותף ורישום צו בית משותף חדש‪ ,‬המסמכים הדרושים על ידי העירייה‪ ,‬מוסדות התכנון‪,‬‬
‫רשות המסים וכל גורם רלוונטי אחר‪ ,‬לפי הצורך‪.‬‬

‫‪21‬‬

עמוד מקור 22

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫תיק מס'‪5/97/2018 :‬‬                                          ‫מפקחת על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫‪ .89‬גורדון תשלם לתובעים סך של ‪ ₪ 10,000‬עבור הוצאות ההליך הכוללות שכר טרחת עורך דין‪ ,‬וזאת‬
‫בתוך ‪ 30‬ימים מיום קבלת פסק הדין‪.‬‬
‫‪ .90‬התובעים ישלמו לפרץ סך של ‪ ,₪ 150,909‬וזאת בתוך ‪ 30‬ימים מיום קבלת פסק דין‪ .‬תנאי לביצוע‬
‫העבודות במסגרת הפרויקט הוא התשלום האמור‪.‬‬
‫‪ .91‬אני מורה לפרץ לחתום על כל המסמכים המפורטים בסעיף ‪ 88‬לעיל בתוך ‪ 30‬ימים מיום קבלת פסק‬
‫הדין‪ .‬ככל שפרץ לא תחתום על המסמכים‪ ,‬כאמור‪ ,‬אני ממנה את עורכי הדין המצוינים בסעיף ‪88‬‬
‫לחתום בשמה על מסמכים אלה‪.‬‬
‫‪ .92‬כן אני מורה לתובעים לשלם לפרץ סך של ‪ 7,000‬ש"ח עבור הוצאות ההליך הכוללות שכ"ט עו"ד‪,‬‬
‫וזאת בתוך ‪ 30‬ימים מיום קבלת פסק הדין‪ .‬בשקילת ההוצאות לקחתי בחשבון את העובדה כי פרץ‬
‫החליפה מספר עורכי דין במהלך ניהול ההליך ועתרה בבקשות רבות דבר אשר הביא לסרבולו של‬
‫ההליך‪ ,‬ולהתארכותו‪.‬‬
‫‪ .93‬סכום שלא ישולם בתוך המועד האמור‪ ,‬יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום קבלת פסק הדין ועד‬
‫למועד התשלום בפועל‪.‬‬

‫ניתן בלשכתי‪ ,‬בהעדר הצדדים‪ ,‬היום‪ 24 ,‬באוקטובר‪ ,‬יח' בחשוון‪ ,‬תשפ"ב‪ .‬עותק יומצא‪.‬‬

‫________________________‬
‫אסתי שחל‬
‫מפקחת על רישום מקרקעין‬

‫‪22‬‬