# תיק 5/1045/2021

פסק דין · 2021-09-14 · תל אביב · אושרת ארפי מוראי

עותק זה נוצר אוטומטית מטקסט שחולץ מן המסמך הציבורי. הוא אינו DOCX רשמי ויש לאמת כל ציטוט ומספר עמוד מול ה־PDF.

עמוד מקור 1

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/1045/2021 :‬‬                                                ‫מפקחת על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין‬
‫אושרת ארפי מוראי‬

‫פקרבסקי ארקדי‬                 ‫התובע‪:‬‬
‫באמצעות ב"כ‪ :‬עו"ד גבור‪-‬חייבי דפנה‬
‫החשמונאים ‪ 100‬תל אביב‬
‫טל'‪ 03-5613070:‬פקס‪03-5614773:‬‬

‫נגד‬

‫קוברי פנינה פסיה‬               ‫הנתבעת‪:‬‬
‫באמצעות ב"כ‪ :‬עו"ד עוז ברקוביץ'‬
‫משה לוי ‪ ,11‬ראשון לציון‪7565828 ,‬‬
‫טל'‪ 03-9518141:‬פקס‪03-9518142:‬‬

‫פסק דין‬
‫תביעה למתן צו עשה לתיקון ליקויים בדירה בבית משותף הגורמים לנזקי רטיבות‬        ‫‪.1‬‬
‫בדירה אחרת בבית המשותף וכן לתיקון נזקי הרטיבות‪.‬‬

‫רקע עובדתי וההליך‬
‫עניינה של התביעה בבית הראוי להירשם בית משותף ברחוב ניסים אלוני ‪ 6‬בתל‬          ‫‪.2‬‬
‫אביב‪ ,‬הרשום בפנקס הזכויות חלקה ‪ 703‬בגוש ‪) 6108‬להלן ‪" -‬הבית המשותף"(‪.‬‬
‫התובע‪ ,‬ארקדי פקרבסקי )להלן ‪" -‬התובע"(‪ ,‬הוא בעלים של דירה המצויה בקומה‬
‫ה‪ 35-‬בבית המשותף‪ .‬הנתבעת‪ ,‬פנינה פסיה קוברי )להלן ‪" -‬הנתבעת"(‪ ,‬היא בעלים‬
‫של דירה המצויה בקומה ה‪ 36-‬בבית המשותף‪ ,‬מעל דירת התובע‪.‬‬
‫כנטען בכתב התביעה‪ ,‬בדירת התובע נזקי רטיבות ונזילה שמקורם בליקויים בדירת‬       ‫‪.3‬‬
‫הנתבעת‪ .‬חרף פניות התובע לנתבעת לתקן הליקויים‪ ,‬לא פעלה הנתבעת לתיקון‬

‫‪1‬‬

עמוד מקור 2

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/1045/2021 :‬‬                                              ‫מפקחת על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫הליקויים ומיגור נזקי הרטיבות בדירת התובע‪ .‬ברקע הדברים‪ ,‬עבודות שביצעה‬
‫הנתבעת בדירתה לתיקון ליקויים בהתאם לפסק דין שניתן בתביעה קודמת שהגיש‬
‫נגדה התובע‪ ,‬לאחריהם פסקו הנזילה והרטיבות בדירת התובע‪ ,‬אשר שבו והתחדשו‬
‫עובר להגשת התביעה דנן‪.‬‬
‫בד בבד עם הגשת התביעה‪ ,‬עתר התובע בבקשה למתן צו עשה זמני המורה לנתבעת‬       ‫‪.4‬‬
‫לתקן הליקויים בדירה משגרמו לקריסה של תקרת דירת התובע ולנזקים כבדים‬
‫נוספים‪ ,‬וכן עתר בבקשה נוספת למתן צו עשה זמני המורה לנתבעת לסגור שיבר‬
‫מים )ברז ראשי( של דירתה עד לתיקון הליקויים בדירה הגורמים לנזילה הפעילה‬
‫בדירת התובע‪.‬‬
‫בהסכמת הצדדים‪ ,‬הורתי בהחלטה מיום ‪ 4.8.2021‬מינוי מומחה מטעם המפקחת‬          ‫‪.5‬‬
‫על רישום מקרקעין‪ ,‬מר דניאל אברג'ל מחברת "נו ליק" )להלן ‪" -‬המומחה"(‪,‬‬
‫לבדוק הרטיבות הנטענת בדירת התובע וליתן חוות דעת בשאלת הגורם לרטיבות‬
‫והעבודות הדרושות הן לתיקון ליקויים ככל שנמצאו בדירת הנתבעת‪ ,‬הן לתיקון‬
‫נזקי הרטיבות שנגרמו בשל ליקויים אלה לדירת התובע‪.‬‬
‫ביום ‪ 12.8.2021‬ניתנה חוות דעת המומחה‪ ,‬לאחר שביום ‪ 9.8.2021‬ביקר בדירות‬      ‫‪.6‬‬
‫הצדדים בבית המשותף )להלן ‪" -‬חוות דעת המומחה"(‪.‬‬
‫בהתאם לחוות דעת המומחה‪ ,‬הדמיה תרמית בדירת התובע הדגימה רטיבות פעילה‬        ‫‪.7‬‬
‫במספר מוקדים‪ ,‬כלשון המומחה בחוות הדעת‪" :‬רטיבות פעילה בתקרת חדר שינה‬
‫הורים הנובעת מתקרת בטון שמעל הנמכת גבס" וכן "רטיבות מלווה בטפטוף‬
‫בתקרת חדר ארונות הורים הגולשת לאורכו של קיר חדר הארונות עד גובה רצפה‬
‫דרך מתגי תאורה ודלת חדר ארונות אשר התנפחו בחלקם מלווים בעובש" )סעיף‬
‫א' בעמוד ‪ 8‬לחוות הדעת(‪.‬‬
‫המומחה הוסיף וקבע כי הגורם לנזקי הרטיבות והנזילה בדירת התובע הוא ליקויים‬   ‫‪.8‬‬
‫בדירת הנתבעת‪ ,‬הן "נזילה מצינור ניקוז מזגן ומכונת כביסה" הן "צינור דלוחין‬
‫ללא ניצב"‪ ,‬כמפורט בסעיף ב' בעמוד ‪ 8‬לחוות דעת המומחה‪ .‬זאת‪ ,‬בהוסיפו כי‬
‫עבודות שביצעה הנתבעת עובר להגשת התביעה‪ ,‬אשר כללו לטענתה "מריחת חומר‬

‫‪2‬‬

עמוד מקור 3

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/1045/2021 :‬‬                                              ‫מפקחת על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫אטימה במפגשי רצפה עם קירות מקלחון למניעת חדירות מים"‪ ,‬לא הועילו למיגור‬
‫הרטיבות בדירת התובעת‪ ,‬בשים לב לליקויים שאותרו במעמד הבדיקה ול"טפטוף‬
‫אשר נצפה במעמד הביקור שנערך כ‪ 10-‬ימים לאחר ביצוע עבודות האטימה" )סעיף‬
‫ד' בעמוד ‪ 9‬לחוות דעת המומחה(‪.‬‬
‫המומחה פירט בחוות הדעת עבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעת‬          ‫‪.9‬‬
‫ולתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובע‪.‬‬
‫בהחלטה מיום ‪ 17.8.2021‬הורתי לצדדים ליתן עמדתם לעניין משלוח שאלות‬           ‫‪.10‬‬
‫הבהרה למומחה וחקירתו על חוות הדעת‪ ,‬וכי ככל שאין הם מבקשים לעשות כן‪,‬‬
‫עמדת הנתבעת לעניין ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירתה ולתיקון נזקי‬
‫הרטיבות בדירת התובע בהתאם לחוות דעת המומחה‪.‬‬
‫הצדדים הודיעו בתגובותיהם בכתב כי הם אינם מבקשים לשלוח למומחה שאלות‬         ‫‪.11‬‬
‫הבהרה וכי אין ברצונם לחקור המומחה על חוות הדעת‪ .‬בתוך כך‪ ,‬הודיעה הנתבעת‬
‫כי היא מקבלת ממצאי חוות דעת המומחה ומסקנותיו‪.‬‬

‫דיון והכרעה‬
‫בהסכמת הנתבעת‪ ,‬הנני ליתן צו עשה המורה לנתבעת לבצע העבודות הדרושות‬          ‫‪.12‬‬
‫לתיקון הליקויים בדירתה בהתאם לאמור בסעיף ג' בעמוד ‪ 9‬לחוות דעת המומחה‪,‬‬
‫הכוללות כלשון המומחה‪" :‬פירוק אריחי חיפוי קיר בגב מכונת הכביסה‪ ,‬חיתוך קיר‬
‫הגבס מגובה פתח ניקוז מכונת הכביסה ועד גובה רצפה לחשיפת צינור ניקוז מכונת‬
‫הכביסה ‪ /‬מזגן ובכללותו צינור דלוחין המנותק )ללא ניצב( בגובה רצפה‪ .‬תיקון‬
‫צינורות הדלוחין וקיבועם באמצעות החלפת מחברי צנרת תקניים כולל גומיות‬
‫אטימה‪ ,‬השלמת ניצב לצינור הדלוחין‪ ,‬קיבועם לקיר באמצעות חבקי מתכת‬
‫)למניעת תזוזה‪/‬התנתקות(‪ .‬בתום העבודות‪ ,‬ביצוע מבחני הצפה למערכות‬
‫הדלוחין‪ ,‬בכפוף להוראות תקן ישראלי ‪ 1205‬חלק ‪ 6‬לבדיקת תקינות התיקונים אשר‬
‫בוצעו" )סעיף ג' בעמוד ‪ 9‬לחוות דעת המומחה(‪.‬‬

‫‪3‬‬

עמוד מקור 4

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/1045/2021 :‬‬                                            ‫מפקחת על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעת‪ ,‬כאמור בפסקה ‪ 12‬לעיל‪ ,‬תבוצענה‬       ‫‪.13‬‬
‫ותושלמנה בתוך ‪ 21‬ימים ממועד מתן פסק הדין‪ .‬העבודות תבוצענה על ידי איש‬
‫מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה‪ ,‬בהתאם להוראות התקן הישראלי‬
‫ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב‪.‬‬
‫הנתבעת תמציא לתובע אישור בכתב מטעם איש המקצוע בדבר ביצוע העבודות‬         ‫‪.14‬‬
‫לתיקון הליקויים בדירתה ותקינותן‪ .‬זאת‪ ,‬בתוך ‪ 7‬ימים מגמר ביצוע העבודות‬
‫לתיקון הליקויים‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬בהתאם לחוות דעת המומחה‪ ,‬הנני ליתן צו עשה המורה לנתבעת לבצע‬        ‫‪.15‬‬
‫בדיקת תכולת רטיבות במצע רצפת דירת הנתבעת לצורך אומדן רמת הלחות במצע‪.‬‬
‫הבדיקה תבוצע באמצעות מכון התקנים‪ ,‬בכפוף להוראות תקן ישראלי ‪1555.3‬‬
‫"תכולת הרטיבות במצע"‪ ,‬בתוך ‪ 10‬ימים מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים‬
‫בדירת הנתבעת‪ .‬ככל שממצאי הבדיקה ידגימו רמת לחות שאינה בהתאם לתקן‪,‬‬
‫תבצע הנתבעת הליך ייבוש תת‪-‬רצפתי למצע ולתשתית הבטון‪ .‬זאת‪ ,‬באמצעות איש‬
‫מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה‪ ,‬בתוך ‪ 7‬ימים ממועד קבלת תוצאות‬
‫בדיקת תכולת הרטיבות‪.‬‬
‫הנתבעת תמציא לתובע ממצאי בדיקת תכולת הרטיבות‪ ,‬בתוך ‪ 7‬ימים ממועד‬          ‫‪.16‬‬
‫קבלתם‪ .‬ככל שבהתאם לפסקה ‪ 15‬לעיל‪ ,‬נדרשת הנתבעת לבצע הליך ייבוש תת‪-‬‬
‫רצפתי‪ ,‬תוסיף הנתבעת ותמציא לתובע אישור בכתב בדבר ביצוע הליך זה‬
‫והשלמתו‪ ,‬בתוך ‪ 7‬ימים נוספים‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬הנני ליתן צו עשה המורה לנתבעת לבצע העבודות הדרושות לתיקון נזקי‬    ‫‪.17‬‬
‫הרטיבות בדירת התובע‪ .‬עבודות אלה תכלולנה‪ ,‬כלשון המומחה בחוות הדעת‪:‬‬
‫"הסרת לוחות גבס תקרות וקירות אשר נפגמו ופינוי; החלפת תשתית ניצבי גבס‬
‫אשר נפגמו והחלידו‪ ,‬הסרת צמר סלעים בקיר )במידת הקיים( והחלפתו; בדיקת‬
‫חשמלאי מוסמך למערכות החשמל; השלמת לוחות גבס; פירוק דלת חדר ארונות‬
‫ומשקופי הדלת אשר התנפחו מהרטיבות והחלפתם לדוגמת הקיים; מריחת שכבת‬
‫שפכטל והחלקתה; צביעה בשתי שכבות לכלל התקרה והקירות בגוון כדוגמת‬
‫הקיים" )סעיף ה' בעמוד ‪ 10‬לחוות דעת המומחה(‪.‬‬

‫‪4‬‬

עמוד מקור 5

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/1045/2021 :‬‬                                              ‫מפקחת על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫העבודות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובע‪ ,‬כאמור בפסקה ‪ 17‬לעיל‪ ,‬תבוצענה‬      ‫‪.18‬‬
‫ותושלמנה בתוך ‪ 21‬ימים ממועד קבלת ממצאי בדיקת תכולת הרטיבות‪ .‬ככל‬
‫שנדרש ביצוע הליך ייבוש תת‪-‬רצפתי‪ ,‬יימנו הימים ממועד השלמת הליך הייבוש‬
‫התת‪-‬רצפתי‪ ,‬כמפורט בפסקה ‪ 15‬לעיל‪ .‬העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע‬
‫מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה‪ ,‬בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף‬
‫למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב‪.‬‬
‫ככל שהנתבעת לא תבצע העבודות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובע במועד‬          ‫‪.19‬‬
‫כאמור בפסקה ‪ 18‬לעיל‪ ,‬הנני להורות חיובה בתשלום סך של ‪ 13,806‬ש"ח‪ ,‬עלות‬
‫ביצוע העבודות בהתאם לחוות דעת המומחה‪ ,‬במועד זה‪ .‬בהתאם‪ ,‬יבצע התובע‬
‫מלוא העבודות הדרושות לתיקון הנזקים בדירתו‪ ,‬כאמור בפסקה ‪ 17‬לעיל‪ .‬העבודות‬
‫תבוצענה ותושלמנה בתוך ‪ 21‬ימים מביצוע התשלום‪ .‬התובע ישמור בידו אסמכתה‬
‫בכתב‪ ,‬לרבות חשבונית מס וקבלה‪ ,‬תימוכין לביצוע העבודות כאמור‪.‬‬
‫הדיון שנקבע לבירור ההליך העיקרי ליום ‪ - 12.1.2022‬בטל‪.‬‬   ‫‪.20‬‬

‫אשר להוצאות המשפט‪ ,‬כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך‬            ‫‪.21‬‬
‫המשפטי יחויב בהוצאותיו של בעל הדין שזכה בו 'שלא יצא שכרו בהפסדו'‪ ,‬וכי‬
‫רק בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט להימנע מלפסוק לו הוצאות‪ .‬זאת‪ ,‬כדי‬
‫למנוע חיסרון כיס של הצד הזוכה‪ ,‬להרתיע תובעים מנקיטת הליכי סרק ולעודד‬
‫נתבעים להימנע מהתגוננות סרק מפני תביעה ראויה )רע"א ‪Magic 7650/20‬‬
‫‪ Software Enterprises Ltd‬נ' פאיירפלאי בע"מ‪ ,‬פסקאות ‪ 14-13 ,9‬לפסק הדין‪,‬‬
‫פורסם ב"נבו" )‪ .((28.12.2020‬כפי שמורנו הוראת תקנה ‪)151‬א( לתקנות סדר הדין‬
‫האזרחי‪ ,‬תשע"ט‪" ,2018-‬חיוב בעל דין בתשלום הוצאות נועד לשפות את בעל הדין‬
‫שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו‪ ,‬כמשאבים שנדרשו לניהולו‪,‬‬
‫ובהתנהלות בעלי הדין‪ ".‬אשר לשיעור ההוצאות‪ ,‬אימץ מתקין התקנות החדשות‬
‫ההלכה שנפסקה בעניין זה במרוצת השנים‪ ,‬לפיה בעל דין יחויב בהוצאותיו‬
‫הריאליות של הצד שכנגד‪ ,‬כפי שהוכחו על ידו‪ ,‬בכפוף להיותן סבירות‪ ,‬מידתיות‬
‫והכרחיות לניהול ההליך‪ .‬בתוך כך‪ ,‬וברוח עקרונות היסוד הקבועים בחלק א'‬
‫לתקנות סדר הדין האזרחי‪ ,‬יתחשב בית המשפט "בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו‬

‫‪5‬‬

עמוד מקור 6

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/1045/2021 :‬‬                                               ‫מפקחת על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫לבין הסכום שנתבע‪ ,‬בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון‪ ,‬במורכבות ההליך‪,‬‬
‫בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש‪) ".‬תקנה ‪)153‬ג(‬
‫לתקנות סדר הדין האזרחי; ראו גם‪ :‬ע"א ‪ 2617/00‬מחצבות כנרת נ' הוועדה‬
‫המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית‪ ,‬פ"ד ס)‪ ;(2005) 615-612 ,600 (1‬ע"א‬
‫‪ 9648/16‬אורהייטק ‪ GIS‬בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין‪ ,‬פסקה ‪ 67‬לפסק הדין‪,‬‬
‫פורסם ב"נבו" )‪.((28.2.2018‬‬

‫ביישמי אמות המידה שהותוו לעניין פסיקת הוצאות משפט בנסיבות דנן‪ ,‬נתתי‬          ‫‪.22‬‬
‫הדעת לכל שבדין הוגשה התביעה‪ ,‬משמצא המומחה מטעם המפקחת על רישום‬
‫מקרקעין כי בדירת הנתבעת ליקויים הגורמים לנזקי רטיבות ונזילה בדירת התובע‪.‬‬
‫עוד נתתי הדעת להסכמת הנתבעת לבצע מלוא העבודות הדרושות לתיקון הליקויים‬
‫והנזקים‪ ,‬בקבלה חוות דעת המומחה במלואה‪ ,‬מבלי שהתקיים דיון לבירור‬
‫התובענות‪ ,‬לסייע בבירור יעיל של המחלוקות מושא התביעה על מנת להביא‬
‫לפתרונן‪ .‬באזני מכלול השיקולים דלעיל‪ ,‬הנני לחייב הנתבעת לשלם לתובע‬
‫הוצאות ההליך בסך של ‪ 2,115‬ש"ח‪ ,‬בגין אגרת תביעה וחלקו של התובע בשכר‬
‫טרחת המומחה‪ ,‬וכן לשלם לתובע שכר טרחת עורך דין בסך של‬
‫‪ 7,000‬ש"ח‪ .‬התשלום יבוצע בתוך ‪ 30‬ימים ממועד מתן פסק הדין‪ .‬לאחר מועד זה‬
‫יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק‪ ,‬ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא‬
‫התשלום בפועל‪.‬‬

‫המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים‪ ,‬בדואר רשום עם אישור מסירה‪.‬‬
‫ניתן היום‪ ,‬ח' תשרי תשפ"א‪ 14 ,‬ספטמבר ‪ ,2021‬בהעדר הצדדים‪.‬‬

‫אושרת ארפי מוראי‬
‫מפקחת בכירה על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב יפו‬

‫‪6‬‬