# תיק 5/468/2020

פסק דין · 2021-09-09 · תל אביב · אושרת ארפי מוראי

עותק זה נוצר אוטומטית מטקסט שחולץ מן המסמך הציבורי. הוא אינו DOCX רשמי ויש לאמת כל ציטוט ומספר עמוד מול ה־PDF.

עמוד מקור 1

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/468/2020 :‬‬                                                 ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין‬
‫אושרת ארפי מוראי‬

‫רוזה קליש‬                ‫התובעת‪:‬‬
‫באמצעות ב"כ‪ :‬עו"ד כפיר חיון‬
‫הארבעה ‪ ,28‬מגדלי הארבעה‪ ,‬קומה ‪ 5‬תל אביב‬

‫נגד‬

‫לוי דנה יוספה‬               ‫הנתבעת‪:‬‬
‫מהר"ל ‪ ,5‬תל אביב ‪ -‬יפו‬

‫פסק דין‬
‫תביעה למתן צו עשה המורה לבעלים של דירה בבית משותף לתקן ליקויים בדירה‬           ‫‪.1‬‬
‫הגורמים לנזקי רטיבות בדירה אחרת בבית המשותף‪ ,‬וכן לתקן נזקים אלה לצורך‬
‫השבת מצבה הפיסי של הדירה לקדמותו‪.‬‬

‫רקע עובדתי וההליך‬
‫עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב שדרות ירושלים ‪ 113‬בתל אביב‪ ,‬הרשום‬            ‫‪.2‬‬
‫בפנקס הבתים המשותפים חלקה ‪ 171‬בגוש ‪) 7024‬להלן ‪" -‬הבית המשותף"(‪.‬‬
‫התובעת‪ ,‬רוזה קליש )להלן ‪" -‬התובעת"(‪ ,‬היא בעלים של דירה המצויה בקומה‬
‫השניה בבית המשותף‪ ,‬הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה ‪ .12‬הנתבעת‪,‬‬
‫דנה יוספה לוי )להלן ‪" -‬הנתבעת"(‪ ,‬היא בעלים של דירה המצויה בקומה השלישית‬
‫בבית המשותף‪ ,‬מעל דירת התובעת‪ ,‬הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה‬
‫‪.15‬‬
‫כנטען בכתב התביעה‪ ,‬מזה זמן רב סובלת דירת התובעת מנזקי רטיבות‪ ,‬הכוללים‬          ‫‪.3‬‬
‫נזילה פעילה‪ ,‬מוקדי לחות‪ ,‬נשירת טיח‪ ,‬חשיפת ברזל‪ ,‬פטרת ועובש‪ ,‬אשר מקורם‬

‫‪1‬‬

עמוד מקור 2

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/468/2020 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫בליקויים בדירת הנתבעת‪ ,‬כנתמך בחוות דעת מומחה מטעם התובעת אשר צורפה‬
‫לכתב התביעה‪ .‬חרף פניות רבות של התובעת לנתבעת לתיקון הליקויים בדירתה‪,‬‬
‫והבטחה שניתנה על ידי הנתבעת לעשות כן‪ ,‬לא פעלה הנתבעת למיגור נזקי הרטיבות‬
‫בדירת התובעת‪.‬‬
‫בכתב ההגנה הכחישה הנתבעת הנטען בכתב התביעה ועתרה לדחייתה‪ .‬לדידה‪,‬‬            ‫‪.4‬‬
‫הגורם לנזקי הרטיבות והנזילה בדירת התובעת אינו כשל בדירת הנתבעת‪ ,‬בשים לב‬
‫כי במסגרת שיפוץ דירת הנתבעת הוחלפה כל צנרת הדירה בחדשה‪ .‬עוד כנטען‪ ,‬כפי‬
‫שנמסר לתובעת עובר להגשת התביעה ובהסתמך על חוות דעת מומחים‪ ,‬מקור‬
‫הנזילה הוא מצינור המהווה רכוש משותף העשוי מאסבסט‪ ,‬העובר דרך דירת‬
‫התובעת‪ .‬ממצאים אלה הובאו לפני התובעת ואף הוצע לה לפעול במשותף לתיקון‬
‫הנזילה‪ .‬ברם‪ ,‬התובעת סירבה לאפשר לנתבעת לתקן צינור הבית המשותף‪.‬‬
‫ביום ‪ 18.11.2020‬התקיים דיון בתביעה לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום‬         ‫‪.5‬‬
‫מקרקעין אביטל שרייבר‪ .‬במסגרתו הורתה המפקחת‪ ,‬בהסכמת הצדדים‪ ,‬מינוי‬
‫מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין‪ ,‬מר אסי פייזק )להלן ‪" -‬המומחה"(‪,‬‬
‫לבדוק הרטיבות הנטענת בדירת התובעת וליתן חוות דעת הן בשאלת הגורם‬
‫לרטיבות הן באשר לעבודות הדרושות לתיקון הליקויים‪ ,‬ככל שנמצאו‪ ,‬ולתיקון נזקי‬
‫הרטיבות שנגרמו בשל ליקויים אלה לדירת התובעת לצורך השבת מצבה הפיסי‬
‫לקדמותו‪.‬‬
‫ביום ‪ 2.12.2020‬ביקר המומחה בדירות הצדדים בבית המשותף ונתן חוות דעת‬          ‫‪.6‬‬
‫)להלן ‪" -‬חוות דעת המומחה"(‪ .‬בהתאם ל ממצאי חוות הדעת‪ ,‬בדיקת דירת התובעת‪,‬‬
‫לרבות באמצעות הדמיה תרמית‪ ,‬הדגימה נזקי רטיבות הכוללים כתמי רטיבות‪,‬‬
‫נפילת טייח‪ ,‬קילופי צבע ועובש במספר מוקדים‪ ,‬כלשון המומחה בחוות הדעת‪:‬‬
‫"בתקרה וקיר חדר שינה מזרחי‪ ,‬תקרה וקירות חדר שירותים‪ ,‬תקרה וקירות חדר‬
‫אמבטיה ובקיר חדר שינה מערבי הגובל עם חדר האמבטיה" )עמוד ‪ 4‬לחוות דעת‬
‫המומחה(‪ .‬עוד בהתאם לממצאי חוות הדעת‪ ,‬דירת הנתבעת מחולקת לשתי יחידות‬
‫דיור נפרדות ובכל יחידת דיור קיימת מערכת הספקת מים וניקוז מים‪ .‬בדיקת דירת‬
‫הנתבעת‪ ,‬אשר כללה בדיקת לחץ מים‪ ,‬בדיקת הצפה של קופסאות הביקורת‪ ,‬צילום‬

‫‪2‬‬

עמוד מקור 3

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/468/2020 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫פנים צנרת וסריקה תרמית‪ ,‬הדגימה ליקויים בדירה‪ .‬בהתייחס ליחידת הדיור‬
‫המערבית‪ ,‬קבע המומחה כי קיימת הן דליפה בברז כיור המקלחת‪ ,‬הן בעיית איטום‬
‫בממשק אריחי קרמיקה‪ .‬בהתייחס ליחידת הדיור המזרחית‪ ,‬קבע המומחה כי קיימת‬
‫דליפה בקופסת מאסף בחדר המקלחת‪ ,‬דליפה בחיבור צינור שרשורי בין הקופסה‬
‫המרכזית לקופסת הדוש וכן חדירת מים למצע המילוי בעקבות איטום לקוי בממשק‬
‫אריחי הקרמיקה )עמודים ‪ 7-5‬לחוות דעת המומחה(‪ .‬המומחה הוסיף ומצא סימני‬
‫רטיבות בקירות מעטפת הבית המשותף‪ ,‬הן בקיר צפוני בסמוך לחדר השירותים‬
‫בדירת התובעת‪ ,‬הן בקיר מזרחי בנקודת התפר שבין תקרת דירת התובעת לרצפת‬
‫דירת הנתבעת‪ ,‬וכן מצא כי קיימת דליפה בצינור מרכזי "צינור ‪ 4‬צול" בשל בלאי‬
‫בהינתן "צנרת מתכת ישנה ורקובה" )עמודים ‪ 4‬ו‪ 6-‬לחוות דעת המומחה(‪.‬‬
‫בהתאם לחוות דעת המומחה‪ ,‬הגורמים לנזקי הרטיבות בדירת התובעת הם "כשלים‬       ‫‪.7‬‬
‫בצנרת המים והניקוזים של דירת הנתבעת" וכן "כשל בצנרת ‪ 4‬צול של הרכוש‬
‫המשותף"‪ ,‬כמפורט לעיל )עמוד ‪ 7‬לחוות דעת המומחה(‪ .‬המומחה הוסיף וקבע‬
‫בחוות הדעת העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעת וברכוש המשותף‪,‬‬
‫וכן העבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת‪ ,‬בהוסיפו כי יש לבצע‬
‫בדיקת תכולת רטיבות למצע המילוי בדירת הנתבעת על מנת לאמוד היקף העבודות‬
‫הדרושות לתיקון הליקויים והאם כוללות הפעלת מערכות ייבוש ופירוק משטח‬
‫הריצוף בדירה )עמוד ‪ 7‬לחוות דעת המומחה(‪.‬‬
‫ביום ‪ 9.12.2020‬ניתנה חוות דעתו המשלימה של המומחה במענה לשאלות הבהרה‬        ‫‪.8‬‬
‫מטעם התובעת‪.‬‬
‫בהחלטה מיום ‪ 22.12.2020‬הורתה המפקחת א' שרייבר לנתבעת לבצע בדיקת תכולת‬      ‫‪.9‬‬
‫רטיבות בדירתה‪ ,‬באמצעות איש מקצוע מטעמה‪ ,‬ולהעביר ממצאי הבדיקה למומחה‪,‬‬
‫אשר יקבע מלוא העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעת ולתיקון נזקי‬
‫הרטיבות בדירת התובעת‪ .‬עוד הורתה המפקחת בהחלטה‪ ,‬כי המומחה יוסיף ויתייחס‬
‫בחוות דעתו המשלימה לחלוקת האחריות בין נציגות הבית המשותף לנתבעת לעניין‬
‫נזקי הרטיבות בדירת התובעת‪.‬‬

‫‪3‬‬

עמוד מקור 4

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/468/2020 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫ביום ‪ 5.1.2021‬ניתנה חוות דעתו המשלימה של המומחה‪ ,‬לאחר שנמסרו בידו‬         ‫‪.10‬‬
‫ממצאי בדיקת תכולת רטיבות בדירת הנתבעת‪ .‬המומחה קבע כי הבדיקה בוצעה רק‬
‫ביחידת דיור אחת בדירת הנתבעת מבין השתיים‪ .‬בהתאם לממצאי הבדיקה "תכולת‬
‫הרטיבות גבוהה מאד מעל לדרישות התקן"‪ .‬לפיכך‪ ,‬קבע המומחה כי "קיים צורך‬
‫לבצע פעולות ייבוש ו‪/‬או החלפת מצע המילוי בשטח מיקום הדגימות"‪ .‬בתוך כך‪,‬‬
‫המליץ המומחה לבצע בדיקת תכולת רטיבות הכוללת החלקים בדירת הנתבעת שלא‬
‫נבדקו‪ ,‬על מנת לאמוד תכולת הרטיבות בדירה בכללותה‪ ,‬בהוסיפו כלשונו בחוות‬
‫הדעת המשלימה‪" :‬במקביל לשלול חברות שיקום לבדיקה האם ניתן לייבש הדירה‬
‫‪ ...‬ו‪/‬או שקיים צורך לפרק את הריצוף בשטח הדירה‪ ,‬החלפת מצע המילוי כולל‬
‫ייבוש הבטון באמצעות מסחררי אוויר‪ ,‬ורק לאחר התייבשות לבצע עבודות שיקום"‪.‬‬
‫המומחה הוסיף וקבע בחוות דעתו המשלימה‪ ,‬כי יש לבצע פתיחה של אריח בקיר‬
‫משותף בין חדר הרחצה ביחידת הדיור המזרחית לחדר הרחצה ביחידת הדיור‬
‫מערבית‪ ,‬לבדוק האם קיימת חציצה ושכבת איטום‪ .‬המומחה לא התייחס בחוות דעתו‬
‫המשלימה לחלוקת האחריות בין נציגות הבית המשותף לנתבעת לעניין נזקי‬
‫הרטיבות בדירת התובעת‪.‬‬
‫בהחלטה מיום ‪ 7.1.2021‬הורתה המפקחת א' שרייבר לטיפול הנתבעת בהתאם לחוות‬     ‫‪.11‬‬
‫דעתו המשלימה של המומחה‪ .‬בהחלטה מיום ‪ ,18.1.2021‬לנוכח בקשת הנתבעת‪,‬‬
‫הורתה המפקחת לנתבעת להמציא למומחה מסמך רלוונטי וכן הורתה למומחה‬
‫להבהיר האם נדרשת בדיקה נוספת לצורך מתן חוות דעתו המשלימה‪ ,‬כאמור‬
‫בהחלטתה מיום ‪.7.1.2021‬‬
‫התביעה עברה לטיפולי‪.‬‬    ‫‪.12‬‬
‫בהחלטה מיום ‪ ,9.2.2021‬הורתי למומחה להבהיר האם הוא נדרש למסמכים נוספים‬     ‫‪.13‬‬
‫לצורך מתן חוות הדעת המשלימה‪ .‬בהחלטה מיום ‪ 14.2.2021‬הורתי למומחה לבצע‪-‬‬
‫הוא בדיקת תכולת הרטיבות הדרושה בדירת הנתבעת‪.‬‬
‫ביום ‪ 17.3.2021‬ניתנה חוות דעתו המשלימה של המומחה לאחר שביצע בדיקת‬         ‫‪.14‬‬
‫תכולת רטיבות במצע המילוי בדירת הנתבעת‪ .‬במסגרתה‪ ,‬קבע המומחה כי ממצאי‬

‫‪4‬‬

עמוד מקור 5

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/468/2020 :‬‬                                               ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫הבדיקה העלו כי "מצע המילוי בשטח הדירה אינו עומד בדרישות התקן"‪ .‬לפיכך‪,‬‬
‫הוסיף וקבע בחוות הדעת עבודות שיש לבצע בדירת הנתבעת לתיקון הליקויים בה‪.‬‬
‫משהתקבלה חוות דעתו המשלימה של המומחה‪ ,‬הורתי לצדדים בהחלטה מיום‬              ‫‪.15‬‬
‫‪ 22.3.2021‬ליתן עמדתם לעניין משלוח שאלות הבהרה למומחה וחקירת המומחה‬
‫על חוות הדעת‪ .‬ככל שהצדדים אינם מבקשים לעשות כן‪ ,‬הורתי לנתבעת ליתן‬
‫עמדתה לעניין ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירתה ולתיקון הנזקים בדירת‬
‫התובעת‪ ,‬בהתאם לחוות דעת המומחה‪.‬‬
‫התובעת עתרה למתן פסק דין המורה חיוב הנתבעת בביצוע מלוא העבודות הדרושות‬      ‫‪.16‬‬
‫לתיקון הליקויים בדירת הנתבעת ולתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת‪ ,‬בהתאם‬
‫לחוות דעת המומחה‪.‬‬
‫בתגובה‪ ,‬הודיעה הנתבעת כי היא אינה מבקשת להפנות למומחה שאלות הבהרה‬           ‫‪.17‬‬
‫ואינה מבקשת לחקור המומחה על חוות הדעת‪ .‬בנוסף‪ ,‬הודיעה הנתבעת כי היא‬
‫מקבלת ממצאי חוות דעת המומחה ומסקנותיו וכי היא נכונה לבצע העבודות לתיקון‬
‫הליקויים בדירתה‪ .‬עם זאת‪ ,‬טענה הנתבעת כי אין היא חבה בתיקון נזקי הרטיבות‬
‫בדירת התובעת‪ ,‬משמקורם בליקוי בצינור ‪ 4‬צול המהווה רכוש משותף‪.‬‬
‫הצדדים הגישו כתבי הסיכומים‪.‬‬      ‫‪.18‬‬

‫דיון והכרעה‬
‫הוראת סעיף ‪ 3‬לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין‪ ,‬תשכ"ט‪ ,1969-‬מורנו‬          ‫‪.19‬‬
‫לאמור‪:‬‬
‫")א( בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון‬
‫בבית או ברכוש המשותף‪ ,‬שאי ביצועו עלול לפגוע‬
‫בדירתו או בערכה‪.‬‬
‫)ב( בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע‬
‫תיקון בדירה האחרת‪ ,‬שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו‬
‫של דורש התיקון"‪.‬‬

‫‪5‬‬

עמוד מקור 6

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/468/2020 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫מכוחה של הוראת דין זו חלה חובה מוחלטת על נציגות בית משותף וכן על בעלים‬      ‫‪.20‬‬
‫של דירה בבית המשותף לתקן כל ליקוי ברכוש המשותף או בדירה‪ ,‬בהתאמה‪ ,‬העלול‬
‫לגרום נזק לדירה בבית המשותף‪ .‬חובה זו חלה‪ ,‬מקל וחומר‪ ,‬כאשר הליקוי גרם לנזק‬
‫בדירה בבית משותף ונציגות הבית המשותף ובעל הדירה האחרת לא פעלו לתיקון‬
‫הליקויים‪ .‬חובה מוחלטת זו היא ללא קשר לשאלה האם הליקוי נובע ממעשיה של‬
‫נציגות הבית המשותף או ממעשיו של בעל הדירה‪ ,‬בהתאמה‪ ,‬ממחדליהם או מכל‬
‫סיבה אחרת‪ .‬כלשון המלומד פרופ' י' ויסמן‪ ,‬בספרו דיני קניין ‪ -‬בעלות ושיתוף‬
‫)תשנ"ז‪ ,(1997-‬עמוד ‪" :482‬אם יש בדירה דבר הטעון תיקון שיש בו כדי לגרום נזק‬
‫לדירה אחרת‪ ,‬חייב בעל דירה לבצע את התיקונים הדרושים למניעת הנזק" )ראו גם‪:‬‬
‫ספרו של א' אייזנשטיין יסודות והלכות בדיני מקרקעין ‪ -‬חלק שלישי‪ :‬בתים‬
‫משותפים )תשס"א‪ ,(2001-‬עמוד ‪.(160‬‬
‫כאמור‪ ,‬בהסכמת הצדדים מונה מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין לבדוק‬          ‫‪.21‬‬
‫דירות הצדדים וליתן חוות דעת באשר לגורמי הרטיבות בדירת התובעת והעבודות‬
‫הדרושות הן לתיקון הליקויים הן לתיקון נזקי הרטיבות‪.‬‬
‫לנוכח הסכמת הנתבעת ומשלא נסתרו חוות דעת המומחה‪ ,‬אשר נערכו באופן‬             ‫‪.22‬‬
‫מקצועי ואובייקטיבי‪ ,‬הנני ליתן צו עשה המורה לנתבעת לבצע העבודות הדרושות‬
‫לתיקון הליקויים בדירתה בהתאם לחוות דעת המומחה‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬
‫א‪ .‬לתיקון הדליפה בברז כיור המקלחת ביחידת הדיור המערבית‪ ,‬תבצע הנתבעת‬
‫העבודות כלשון המומחה בחוות הדעת‪" :‬החלפת ברז כיור מקלחת" )עמוד ‪6‬‬
‫לחוות דעת המומחה(‪.‬‬
‫ב‪ .‬לתיקון ליקויי האיטום בממשק אריחי הקרמיקה ביחידת הדיור המערבית‪ ,‬תבצע‬
‫הנתבעת העבודות כלשון המומחה בחוות הדעת‪" :‬חידוש שכבת האיטום‬
‫בממשק אריחי קרמיקה" )שם(‪.‬‬
‫ג‪ .‬לתיקון הדליפה בקופסת מאסף בחדר המקלחת‪ ,‬הדליפה בחיבור צינור שרשורי‬
‫בין הקופסה המרכזית לקופסת הדוש וכן חדירת המים למצע המילוי בעקבות‬
‫איטום לקוי בממשק אריחי הקרמיקה ביחידת הדיור המזרחית‪ ,‬תבצע הנתבעת‬
‫העבודות כלשון המומחה בחוות הדעת‪" :‬פירוק חדר מקלחת‪ ,‬פינוי מצע המילוי‬
‫‪6‬‬

עמוד מקור 7

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/468/2020 :‬‬                                                ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫עד למשטח הבטון וביצוע החלפת מערכת הניקוז ברצפת חדר מקלחת‪ .‬במהלך‬
‫ביצוע החלפת מערכת הניקוז יש לבצע בדיקה האם קיימת חציצה של חגורת‬
‫הפרדה בין חדר מקלחת מזרחית לחדר מקלחת מערבית כולל שכבת איטום"‬
‫)עמודים ‪ 7-6‬לחוות דעת המומחה(‪.‬‬
‫ד‪ .‬לנוכח ממצאי בדיקת תכולת רטיבות בדירת הנתבעת‪ ,‬תוסיף הנתבעת ותבצע‬
‫העבודות כלשון המומחה בחוות דעתו המשלימה מיום ‪" :17.3.2021‬פירוק‬
‫אריחי ריצוף בשטח הדירה בשתי יחידות הדיור וביצוע פינוי מצע המילוי עד‬
‫למשטח הבטון‪ .‬לאחר פירוק ופינוי מצע המילוי‪ ,‬יש לבצע הפעלה של מסחררי‬
‫אוויר בשטח הדירה ללא ריצוף לפחות ל‪ 5-‬ימים לצורך ייבוש משטח הבטון‬
‫לקיצור הליך עבודות שיקום בדירת התובעים"‪ .‬עוד בהתאם לחוות דעת זו‪" :‬יש‬
‫לבצע שכבת איטום בחדרי רחצה‪ ... .‬בבדיקה המוקדמת נמצא כי במקום בוצעה‬
‫פתיחה של אריחי ריצוף ונמצא כי לא קיימת שכבת איטום תת רצפתי‪ ,‬דבר אשר‬
‫גורם לחדירת רטיבות לדירת התובעת בזמן חדירת מים מאיטום לקוי הקיים‬
‫ברצפת המקלחון" )עמוד ‪ 2‬לחוות הדעת המשלימה(‪.‬‬
‫העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעת‪ ,‬כאמור בפסקה ‪ 22‬לעיל‪ ,‬תבוצענה‬            ‫‪.23‬‬
‫ותושלמנה בתוך ‪ 30‬ימים ממועד מתן פסק הדין‪ .‬העבודות תבוצענה על ידי איש‬
‫מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה‪ ,‬בהתאם להוראות התקן הישראלי‪.‬‬
‫העבודות תבוצענה בכפוף לאישור יועץ בתחום האיטום מפרט עבודות ומפרט‬
‫חומרים בכתב לתיקון הליקויים‪.‬‬
‫הנתבעת תמציא לתובעת אישור בכתב מטעם היועץ בתחום האיטום בדבר ביצוע‬             ‫‪.24‬‬
‫העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעת בהתאם לחוות דעת המומחה ותקינותן‪.‬‬
‫זאת‪ ,‬בתוך ‪ 7‬ימים מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים כמפורט בפסקה ‪ 22‬לעיל‪,‬‬
‫בדואר רשום עם אישור מסירה‪.‬‬
‫אשר לליקוי בצנרת ‪ 4‬צול המהווה רכוש משותף‪ ,‬כמפורט בעמוד ‪ 7‬לחוות דעת‬            ‫‪.25‬‬
‫המומחה‪ ,‬משלא התבקש צירוף נציגות הבית המשותף כנתבעת נוספת בתביעה‪ ,‬אין‬
‫בידי ליתן צו בעניין זה‪ .‬לצורך לתיקון ליקוי זה על התובעת לפעול אל מול נציגות‬

‫‪7‬‬

עמוד מקור 8

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/468/2020 :‬‬                                               ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫הבית המשותף‪ ,‬האמונה על פי הוראות הדין על החזקה תקינה של הרכוש המשותף‬
‫בבית המשותף‪.‬‬
‫משלא הוכח לפניי כי הליקויים בדירת הנתבעת וברכוש המשותף גרמו לנזקים שונים‬     ‫‪.26‬‬
‫ונפרדים‪ ,‬בבחינת נזקים הניתנים לפיצול ולייחוס‪ ,‬יש לראות הנתבעת ונציגות הבית‬
‫המשותף‪ ,‬מזיקים בנפרד הגורמים נזק אחד‪ .‬מכוחה של הוראת סעיף ‪ 11‬לפקודת‬
‫הנזיקין‪ ,‬חבים הם יחד ולחוד בגין נזקים אלה‪.‬‬
‫לפיכך‪ ,‬הנני להורות חיוב הנתבעת לשלם מחצית עלות ביצוע העבודות הדרושות‬         ‫‪.27‬‬
‫לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו‪.‬‬
‫בתוך כך‪ ,‬הנני להורות לתובעת לבצע העבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות‬         ‫‪.28‬‬
‫בדירתה לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו‪ ,‬הכוללות‪ ,‬כלשון המומחה בחוות‬
‫הדעת מיום ‪ ,2.12.2020‬כדלקמן‪" :‬גירוד טיח רופף למניעה של נפילת הטיח ‪...‬‬
‫גירודי הטיח יבוצעו במקומות בהם קיימת התנפחות טיח בחדר טלוויזיה‪ ,‬חדר‬
‫מזרחי‪ ,‬קירות חדר שירותים וקיר חדר אמבטיה"‪ .‬לאחר ייבוש משטח הבטון ברצפת‬
‫דירת הנתבעת‪ ,‬כמפורט בפסקה ‪)22‬ד( לעיל‪ ,‬יבוצעו "תיקוני שפכטל וצבע בתקרה‬
‫וקיר חדר טלוויזיה‪ ,‬חדר שינה מזרחי‪ ,‬תקרה וקירות חדר שירותים‪ ,‬תקרה וקירות‬
‫חדר מקלחת‪ ,‬קיר חדר שינה מערבי" )עמוד ‪ 6‬לחוות הדעת(‪.‬‬
‫העבודות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת‪ ,‬כאמור בפסקה ‪ 28‬לעיל‪ ,‬תבוצענה‬       ‫‪.29‬‬
‫ותושלמנה בתוך ‪ 21‬ימים מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעת‬
‫וברכוש המשותף‪ .‬העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע‬
‫עבודות אלה‪ ,‬בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט‬
‫חומרים בכתב‪ .‬התובעת תשמור בידה אסמכתאות לביצוע העבודות כאמור‪.‬‬
‫הנתבעת תשלם לתובעת מחצית עלות ביצוע העבודות לתיקון נזקי הרטיבות בדירתה‬       ‫‪.30‬‬
‫לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו‪ ,‬בתוך ‪ 3‬ימים ממועד דרישת התובעת בכתב‬
‫במצורף לחשבונית מס‪/‬קבלה בגין ביצוע התשלום על ידי התובעת בפועל‪.‬‬

‫אשר להוצאות המשפט‪ ,‬כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך המשפטי‬       ‫‪.31‬‬
‫יחויב בהוצאותיו של בעל הדין שזכה בו 'שלא יצא שכרו בהפסדו'‪ ,‬וכי רק בנסיבות‬

‫‪8‬‬

עמוד מקור 9

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/468/2020 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫מיוחדות רשאי בית המשפט להימנע מלפסוק לו הוצאות‪ .‬זאת‪ ,‬כדי למנוע חיסרון‬
‫כיס של הצד הזוכה‪ ,‬להרתיע תובעים מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים להימנע‬
‫מהתגוננות סרק מפני תביעה ראויה )רע"א ‪Magic Software Enterprises 7650/20‬‬
‫‪ Ltd‬נ' פאיירפלאי בע"מ‪ ,‬פסקאות ‪ 14-13 ,9‬לפסק הדין‪ ,‬פורסם ב"נבו"‬
‫)‪ .((28.12.2020‬כפי שמורנו הוראת תקנה ‪)151‬א( לתקנות סדר הדין האזרחי‪,‬‬
‫תשע"ט‪" ,2018-‬חיוב בעל דין בתשלום הוצאות נועד לשפות את בעל הדין שכנגד‬
‫על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו‪ ,‬כמשאבים שנדרשו לניהולו‪ ,‬ובהתנהלות‬
‫בעלי הדין‪ ".‬אשר לשיעור ההוצאות‪ ,‬אימץ מתקין התקנות החדשות ההלכה שנפסקה‬
‫בעניין זה במרוצת השנים‪ ,‬לפיה בעל דין יחויב בהוצאותיו הריאליות של הצד‬
‫שכנגד‪ ,‬כפי שהוכחו על ידו‪ ,‬בכפוף להיותן סבירות‪ ,‬מידתיות והכרחיות לניהול‬
‫ההליך‪ .‬בתוך כך‪ ,‬וברוח עקרונות היסוד הקבועים בחלק א' לתקנות סדר הדין‬
‫האזרחי‪ ,‬יתחשב בית המשפט "בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום‬
‫שנתבע‪ ,‬בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון‪ ,‬במורכבות ההליך‪ ,‬בהשקעת‬
‫המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש‪) ".‬תקנה ‪)153‬ג( לתקנות‬
‫סדר הדין האזרחי; ראו גם‪ :‬ע"א ‪ 2617/00‬מחצבות כנרת נ' הוועדה המקומית לתכנון‬
‫ולבנייה נצרת עילית‪ ,‬פ"ד ס)‪ ;(2005) 615-612 ,600 (1‬ע"א ‪ 9648/16‬אורהייטק‬
‫‪ GIS‬בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין‪ ,‬פסקה ‪ 67‬לפסק הדין‪ ,‬פורסם ב"נבו"‬
‫)‪.((28.2.2018‬‬

‫ביישמי אמות מידה אלה בנסיבות דנן‪ ,‬שעיקרן קבלת התביעה‪ ,‬משמצא המומחה‬          ‫‪.32‬‬
‫מטעם המפקחת על רישום מקרקעין ליקויים בדירת הנתבעת הגורמים לנזקי רטיבות‬
‫נרחבים בדירת התובעת‪ ,‬ובנותני הדעת להתנהלות הצדדים במסגרת בירור התביעה‪,‬‬
‫לרבות הסכמת הנתבעת לבצע תיקון הליקויים בדירתה בהתאם לחוות דעת המומחה‬
‫מבלי שביקשה לחקור המומחה על חוות הדעת‪ ,‬ולנוכח ההוצאות שהוכחו לפניי‪,‬‬
‫הנני לחייב הנתבעת לשלם לתובעת הוצאות ההליך בסך של ‪ 3,000‬ש"ח‪ ,‬הכוללות‬
‫עלות חוות דעת מומחה מטעם התובעת שצורפה לכתב התביעה‪ ,‬חלקה של התובעת‬
‫בשכר טרחת המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין ואגרת התביעה‪ .‬בנוסף‪,‬‬
‫הנני לחייב הנתבעת לשלם לתובעת שכר טרחת עורך דין בסך של ‪ 8,000‬ש"ח‪.‬‬
‫התשלום יבוצע בתוך ‪ 30‬ימים ממועד מתן פסק הדין‪ .‬לאחר מועד זה יישא החיוב‬
‫‪9‬‬

עמוד מקור 10

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/468/2020 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫הפרשי הצמדה וריבית כחוק‪ ,‬ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום‬
‫בפועל‪.‬‬

‫המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים‪ ,‬בדואר רשום עם אישור מסירה‪.‬‬
‫ניתן היום‪ ,‬ג' תשרי תשפ"א‪ 9 ,‬ספטמבר ‪ ,2021‬בהעדר הצדדים‪.‬‬

‫אושרת ארפי מוראי‬
‫מפקחת בכירה על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב יפו‬

‫‪10‬‬