# תיק 7/172/2021

החלטה · 2021-08-25 · נתניה · אסתי שחל

עותק זה נוצר אוטומטית מטקסט שחולץ מן המסמך הציבורי. הוא אינו DOCX רשמי ויש לאמת כל ציטוט ומספר עמוד מול ה־PDF.

עמוד מקור 1

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' תיק‪7/333/20 :‬‬                                            ‫מפקחת על רישום מקרקעין‬
‫מס' בקשה‪7/172/21 :‬‬                                       ‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫בפני כב' המפקחת על רישום מקרקעין אסתי‬
‫שחל‬

‫בולשינסקי אדוארד ואח'‬                     ‫המבקשים‬
‫באמצעות עו"ד נדב העצני‪ ,‬אורית יפת ואח'‬                     ‫התובעים‬
‫מרח' הרטום ‪ ,19‬הר חוצבים‪ ,‬ירושלים‬

‫נגד‬

‫‪ .1‬מיכל פרנקל‬                    ‫המשיבים‬
‫‪.2‬תמיר אלדמע תשובה‬                      ‫הנתבעים‬
‫מרח' יפתח ‪ ,6‬רמת השרון‬
‫ע"י ב"כ עו"ד עופר שובל‪ ,‬ואח'‬
‫מרכז עזריאלי‪ ,‬המגדל המרובע‪ ,‬קומה ‪ ,34‬תל אביב‬

‫החלטה‬
‫‪ .1‬המבקשים‪ ,‬בעליהם של ‪ 10‬מתוך ‪ 12‬דירות בבית משותף‪ ,‬המורכב מ ‪ 3 -‬אגפים והמצוי‬
‫ברחוב שמעיה ‪ 1,3,5‬בהרצלייה הבנוי על המקרקעין הידועים כגוש ‪ ,6527‬חלקה ‪( 279‬להלן‪:‬‬
‫"הבית" או "הבית המשותף") עתרו במסגרת תביעה זו‪ ,‬לאשר ביצוע עבודות הריסה‬
‫והקמה מחדש של הבית המשותף‪ ,‬בהתאם להוראות תמ"א ‪ ,38/2‬וסעיף ‪5‬א' לחוק‬
‫המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) התשס"ח‪( 2008-‬להלן‪:‬‬
‫"הפרויקט")‪ ,‬וזאת חרף התנגדותם של המשיבים‪ ,‬שבבעלותם שתי דירות בבית הידועות‬
‫כחלקות משנה ‪ 5‬ו ‪.8-‬‬
‫‪ .2‬כן עתרו המבקשים בבקשה למתן פסק דין חלקי‪ ,‬היא הבקשה שבפני‪ ,‬בה התבקש כדלקמן‪:‬‬
‫לאשר את ביצוע הפרויקט בהתאם להסכם התמ"א שנחתם בינם ובין חברת עומר הנדסה‬
‫ובניה (‪ )1986‬בע"מ (להלן‪" :‬החברה היזמית") (להלן‪" :‬הסכם התמ"א")‪ ,‬לקבוע כי כתב‬
‫ההגנה אינו מגלה עילה ביחס לדירה הידועה כחלקת משנה ‪ ;5‬לקבוע כי הדיון במסגרת‬
‫הליך זה יתקיים בהיבט הכספי בלבד‪ ,‬דהיינו האם מגיעים תשלומי איזון למשיבה ‪ ,1‬ואם‬
‫כן לקבוע מהו שיעורם (להלן‪" :‬הבקשה")‪.‬‬
‫‪ .3‬טענות המבקשים יפורטו להלן בתמצית‪ :‬אין לזקוף לחובת המבקשים אי ציון הבקשה‬
‫במסגרת רשימת בקשות בשים לב לכך שזו נבעה מחוסר שימת לב בנוגע לתחולת הוראות‬
‫אלה על ההליך שנפתח לפני מועד תחילת תקנות סדר הדין האזרחי‪ ,‬התשע"ט ‪2018 -‬‬
‫(להלן‪" :‬התקנות")‪ ,‬וממילא למפקח על רישום מקרקעין הסמכות לסטות מסדרי הדין‬
‫כאשר הדבר נדרש לגילוי האמת ועשיית הצדק; המשיבים טענו בכתב הגנתם כי הם אינם‬
‫מתנגדים לביצוע הפרויקט ואף מסכימים "שהפרויקט יצא לדרך"; התנאי היחיד שמציבים‬
‫המשיבים לביצוע הפרויקט הוא שינוי מנגנון הקצאת דירות התמורה שנקבע בהסכם‬
‫התמ"א‪ ,‬כך שההקצאה תעשה לפי סדר שדרוג מבעל הדירה ששוויה הגבוה ביותר ועד לבעל‬
‫הדירה ששוויה הוא הנמוך ביותר בהתאם לחוות דעת שמאית‪ ,‬ותשלומי איזון בהתאם‪.‬‬
‫מכאן שגם לשיטת המשיבים‪ ,‬הקצאת הדירות היא עניין הנתון לפיצוי כספי; הקצאת‬
‫הדירות והתמורות בהסכם התמ"א נעשתה על פי פרמטרים אובייקטיבים אחידים‬

‫‪1‬‬

עמוד מקור 2

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' תיק‪7/333/20 :‬‬                                             ‫מפקחת על רישום מקרקעין‬
‫מס' בקשה‪7/172/21 :‬‬                                       ‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫ושוויוניים (בין היתר מיקום ושטח)‪ ,‬וזאת בניגוד לחלופה שהוצעה ע"י המשיבים‬
‫המבוססת על פרמטרים סובייקטיביים ובלתי שוויוניים; הצעת המשיבים אינה ישימה‪,‬‬
‫וזאת בשים לב לשלב בו מצוי הפרויקט‪ :‬לאחר חתימת למעלה מ ‪ 80% -‬מבעלי הדירות על‬
‫הסכם התמ"א‪ ,‬ולאחר קבלת היתר בתנאים; אין בטענת המשיבים כי קיים פער בין שווי‬
‫דירתם היחסי לבין השווי היחסי של דירת התמורה המוקצית להם‪ ,‬גם לו הייתה נכונה‪,‬‬
‫כדי להוות עילה למניעת או עיכוב הפרויקט‪ ,‬וגם אם היה קיים פער כלשהו‪ ,‬הרי שהמדובר‬
‫בפער כלכלי והמזור לו יהיה פיצוי כספי; באשר לטענות נוספות שהועלו במסגרת כתב‬
‫ההגנה‪ ,‬בדבר חלוקה לא הוגנת ולא הגונה של התמורות‪ ,‬הרי שאלו נטענו בעלמא‪ ,‬ללא‬
‫פירוט מינימלי‪ ,‬וודאי ללא הוכחה ולו לכאורה‪.‬‬
‫‪ .4‬טענות המשיבים יפורטו‪ ,‬בתמצית‪ ,‬כדלקמן‪ :‬הבקשה הוגשה בניגוד לכלל "עוצר הבקשות"‬
‫הקבוע בתקנות; לא מתקיימים התנאים למתן פסק דין חלקי בשים לב לכך שהמשיבים‬
‫לא הודו בחלק מהטענות שבתביעה‪ ,‬וגם לא הסכימו כי המבקשים זכאים לחלק מהסעדים‬
‫המבוקשים בה; בקשת המבקשים תמוהה‪ ,‬בשים לב לכך שמבוקש בה לוותר על ניהול הליך‬
‫משפטי תקין‪ ,‬ולקבוע כבר כעת כי עמדתם מוצדקת; למשיבים טענות לפגיעה בשוויון‬
‫בחלוקת התמורות‪ ,‬וככל שאלה יתקבלו‪ ,‬ייתכן שיהיה בהן כדי להביא לביטולו של‬
‫הפרויקט‪.‬‬
‫דיון והכרעה‬
‫‪ .5‬אקדים ואומר כי מצאתי כי דין הבקשה להידחות‪ .‬נימוקיי יפורטו להלן‪:‬‬
‫‪ .6‬הבקשה הוגשה לאחר ישיבת קדם המשפט שהתקיימה בתיק‪ ,‬ולאחר המועד הקבוע בסעיף‬
‫‪ 49‬לתקנות (החלה בעניינו בשים לב להוראת סעיף ‪(180‬ג)(‪ )3‬לתקנות האמורות)‪ .‬אי שימת‬
‫לב להוראות התקנות‪ ,‬אינה מצדיקה סטייה מהן‪ ,‬ולא מצאתי כי המקרה מצדיק סטייה‬
‫מסדרי הדין בהתאם לסמכותי על פי סעיף ‪ 75‬לחוק המקרקעין‪ ,‬התשכ"ט ‪ .1969 -‬די באמור‬
‫כדי לדחות את הבקשה‪ .‬למעלה מן הדרוש‪ ,‬מצאתי כי דין הבקשה להידחות אף לגופה‪:‬‬
‫‪ .7‬מושכלות יסוד כי מתן פסק דין חלקי יינתן כאשר ברור מכתבי הטענות שאין בהמשך‬
‫ההליך כדי לשנות מגדר המחלוקת כפי שעולה מכתבי הטענות‪ ,‬באופן המזכה את התובע‬
‫בחלק מהסעדים המבוקשים בתביעה (ראו למשל ע"א ‪ 171/88‬דרוקר זכריה חברה קבלנית‬
‫לעבודות אזרחיות בע"מ נ' ברמן‪ ,‬פ"ד מד(‪.))1990( 346 )2‬‬
‫‪ .8‬על פני הדברים‪ ,‬הסעדים בגינם מבוקש ליתן פסק דין חלקי שנויים במחלוקת‪ .‬אין המדובר‬
‫במחלוקת כספית כפי שנטען ע"י המבקשים כי אם במחלוקת מהותית באשר לעצם אישורו‬
‫של הפרויקט‪ ,‬ולאופן הקצאת דירות התמורה‪.‬‬
‫‪ .9‬עיקר המחלוקת בין הצדדים נוגעת למנגנון חלוקת דירות התמורה במסגרת הפרויקט‪.‬‬
‫לטענת המשיבים‪ ,‬חלוקת דירות התמורה אינה הוגנת ואינה שוויונית‪ .‬לטענתם‪ ,‬דירת‬
‫המשיבה ‪ ,1‬כפי שהיא בנויה כיום‪ ,‬היא "הדירה הטובה ביותר"‪ ,‬ואף על פי כן מבין דירות‬
‫התמורה‪ ,‬הדירה שהוקצתה לה היא אחת מהדירות "הכי פחות טובות" (ראו סעיף ‪ 11‬לכתב‬
‫ההגנה)‪ .‬משכך‪ ,‬טוענים המשיבים כי יש לחלק את דירות התמורה באופן שונה מהאופן‬
‫שבו הן חולקו בין המבקשים בהסכם התמ"א‪ .‬לטענתם‪ ,‬יש לערוך שומה של כל הדירות‬
‫הקיימות ושל דירות התמורה‪ ,‬ומי שדירתו תדורג בשמאות כדירה הטובה ביותר‪ ,‬יוכל‬
‫לבחור ראשון את דירת התמורה (ראו סעיף ‪ 6‬לכתב ההגנה)‪.‬‬
‫‪ .10‬המבקשים‪ ,‬כעולה מטענותיהם כפי שפורטו לעיל‪ ,‬מתנגדים לאופן חלוקת דירות התמורה‬
‫כפי שהוצע ע"י המשיבים וטוענים כי חלוקה זו מבוססת על פרמטרים סובייקטיביים‪ ,‬בעוד‬

‫‪2‬‬

עמוד מקור 3

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נתניה‬
‫מס' תיק‪7/333/20 :‬‬                                          ‫מפקחת על רישום מקרקעין‬
‫מס' בקשה‪7/172/21 :‬‬                                     ‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫שחלוקת דירות התמורה בהסכם התמ"א נעשתה על פי פרמטרים אובייקטיבים אחידים‬
‫ושוויוניים (בין היתר מיקום ושטח)‪ .‬עוד מוסיפים וטוענים המבקשים כי ממילא הצעה זו‬
‫של המשיבים אינה ישימה‪ ,‬וזאת בשים לב לשלב בו מצוי הפרויקט‪ :‬לאחר חתימת למעלה‬
‫מ ‪ 80% -‬מבעלי הדירות על הסכם התמ"א‪ ,‬ולאחר קבלת היתר בתנאים‪.‬‬
‫‪ .11‬אני סבורה כי המחלוקות שבין הצדדים מצריכות בירור עובדתי ומשפטי‪ .‬ככל שטענות‬
‫המשיבים יתקבלו ייתכן שביצוע הפרויקט יותנה בשינוי מנגנון חלוקת הדירות‪ ,‬דבר שעשוי‬
‫להשליך על ביצוע הפרויקט בפועל הן מצד החברה היזמית והן מצד המבקשים או מי מהם‪.‬‬
‫‪ .12‬קבלת הבקשה פירושה מתן פסק דין סופי בהליך‪ ,‬ומועד זה‪ ,‬כעולה מהאמור לעיל‪ ,‬טרם‬
‫הבשיל‪.‬‬
‫‪ .13‬לאור האמור מסקנתי היא כי אין מקום ליתן פסק דין פסק דין חלקי‪ .‬הבקשה‪ ,‬אפוא‪,‬‬
‫נדחית‪.‬‬
‫‪ .14‬המבקשים ישלמו‪ ,‬ביחד ולחוד‪ ,‬למשיבים סך של ‪ ₪ 2,500‬עבור הוצאות הבקשה הכוללות‬
‫שכר טרחת עו"ד‪ .‬סכום זה ישולם‪ ,‬ללא קשר עם תוצאות ההליך‪ ,‬בתוך ‪ 30‬ימים מהיום‪,‬‬
‫שאם לא כן‪ ,‬יישא הפרשי הצמדה ריבית מהיום ועד למועד התשלום בפועל‪.‬‬

‫ניתן בלשכתי‪ ,‬בהעדר הצדדים‪ ,‬יז' באלול‪ ,‬התשפ"א‪ 25 ,‬באוגוסט‪ .2021 ,‬עותק יומצא‪.‬‬

‫אסתי שחל‪,‬‬
‫מפקחת על רישום המקרקעין‪ ,‬נתניה‬

‫‪3‬‬