# תיק 05/846/2019

פסק דין · 2021-08-25 · תל אביב · אביטל שרייבר

עותק זה נוצר אוטומטית מטקסט שחולץ מן המסמך הציבורי. הוא אינו DOCX רשמי ויש לאמת כל ציטוט ומספר עמוד מול ה־PDF.

עמוד מקור 1

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/846/2019 :‬‬                                               ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין‬
‫אביטל שרייבר‬

‫רולניצקי פלה‪ ,‬ת‪.‬ז‬      ‫‪1‬‬                           ‫תובעים‬

‫רולניצקי דוד‪ ,‬ת‪.‬ז‬      ‫‪2‬‬

‫אלדר יורם‪ ,‬ת‪.‬ז‬      ‫‪3‬‬

‫אלדר גל‪ ,‬ת‪.‬ז‬      ‫‪4‬‬

‫גלעד שירה‪ ,‬ת‪.‬ז‬      ‫‪5‬‬

‫אוחנה עמרם‪ ,‬ת‪.‬ז‬       ‫‪6‬‬

‫באמצעות ב"כ‪ :‬עו"ד רייסמן עמיר‬
‫דרך בגין מנחם ‪ ,7‬רמת גן‬

‫נגד‬

‫סופר ראובן‪ ,‬ת‪.‬ז‬      ‫‪1‬‬                           ‫נתבעים‬
‫באמצעות ב"כ‪ :‬עו"ד חכמי רוי‬

‫סופר מירב‪ ,‬ת‪.‬ז‬     ‫‪2‬‬
‫באמצעות ב"כ‪ :‬עו"ד חכמי רוי‬
‫אורי ‪ ,10‬תל אביב ‪ -‬יפו‬

‫קדוש ארגמן‪ ,‬ת‪.‬ז‬        ‫‪3‬‬
‫הראשונים ‪ ,26‬רמת גן‬

‫פסק דין‬

‫עמוד ‪1‬‬

עמוד מקור 2

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/846/2019 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫עניינו של ההליך נשוא פסק דין זה הוא אישור עבודות חיזוק על פי חוק המקרקעין (חיזוק בתים‬
‫משותפים מפני רעידות אדמה)‪ ,‬תשס"ח – ‪( 2008‬להלן חוק החיזוק)‪ ,‬בבית המשותף שברחוב‬
‫הראשונים ‪ 26‬ברמת גן‪ ,‬הידוע כגוש ‪ 6128‬חלקה ‪( 658‬להלן‪ :‬הבית המשותף)‪.‬‬

‫‪ .1‬התובעים הם בעלים של ‪ 4‬מתוך ‪ 6‬הדירות בבית המשותף‪ ,‬והנתבעים ‪ 1-2‬והנתבעת ‪ 3‬הם‬
‫בעלים של ‪ 2‬הדירות הנותרות‪.‬‬

‫‪ .2‬ביום ‪ 30.7.19‬אישרה הועדה המקומית בקשה להיתר שמספרה ‪ 2019013‬לביצוע פרויקט‬
‫חיזוק בבית המשותף‪.‬‬

‫‪ .3‬כעולה מחוות דעתו של השמאי שמונה מטעמי‪ ,‬כל אחת מהדירות הקיימות צפויה לקבל‬
‫במסגרת הפר ויקט תוספת של ממ"ד ומחסן‪ ,‬זאת בנוסף על חיזוק הבנין‪ ,‬שיפוץ שלו‪,‬‬
‫והוספת מעלית (ר' עמ' ‪ 39‬לחוות הדעת)‪.‬‬

‫טענות התובעים‬

‫‪ .4‬לטענת התובעים‪ ,‬בתמצית‪ ,‬הבית המשותף הוא בניין ישן‪ ,‬עם תשתיות מתפוררות‪ ,‬ללא‬
‫מעלית וללא חדרי ממ"ד‪ ,‬ואינו עומד בתקן הישראלי ‪ 413‬לעמידות מבנה מפני רעידות‬
‫אדמה‪ .‬לטענתם‪ ,‬הפרויקט נשוא ההליך ייטיב עם דירות הנתבעים ויעלה את ערכן באופן‬
‫משמעותי‪ .‬בנוסף לטענתם‪ ,‬הנתבעים מסרבים לפרויקט תוך העלאת טענות שנועדו לדחות‬
‫את הקץ ולעכב את הפרויקט‪ ,‬ואין בהן ממש‪.‬‬

‫‪ .5‬לטענתם‪ ,‬סירובם העיקרי של הנתבעים ‪ 1-2‬לביצוע העבודות נשוא ההליך נובע מרצונם‬
‫שיבוצע בבניין פרוייקט של הריסה ובניה מחדש (על פי תמ"א ‪ )38/2‬חלף פרויקט החיזוק‪,‬‬
‫דבר שאינו ישים‪ .‬בנוסף‪ ,‬טענותיהם התכנוניות בנוגע לפגיעה בדירתם כבר נדונו בועדות‬
‫התכנון ונדחו‪ .‬עוד לטענתם‪ ,‬סירוב הנתבעת ‪ 3‬נסוב סביב מניעים פסולים וסחטניים‪.‬‬

‫‪ .6‬לטענת התובעים‪ ,‬השוויון בתמורות נשמר בין בעלי הדירות באופן מהותי‪ ,‬שכן הדירות‬
‫הזהות לדירת הנתבעים מקבלות את אותן תמורות‪.‬‬

‫‪ .7‬בנוגע לחניות שיתווספו לבית המשותף במסגרת הפרויקט‪ ,‬נטען כי אושרה הקמת ‪ 4‬חניות‬
‫אשר ‪ 2‬מתוכן עוקבות כך שניתן יהיה להצמיד חניות רק ל‪ 3-‬דירות מדירות הפרויקט‪.‬‬
‫לטענתם לא ניתן ליצר מספר גדול יותר של חניות‪ ,‬ובודאי שלא לתת חניות רק לחלק מבעלי‬
‫הדירות באופן שיצור אי שוויון בתמורות‪.‬‬

‫טענות הנתבעים ‪1-2‬‬

‫‪ .8‬לטענת הנתבעים ‪ ,1-2‬בתמצית‪ ,‬ההסכם נשוא פרויקט החיזוק נחתם לפני קרוב לעשור‪,‬‬
‫וחסרות בו חתימות של חלק מהתובעים‪ .‬לטענתם‪ ,‬ההסכם האמור כולל תנאים מתלים‬
‫אשר לא התקיימו‪ ,‬המופיעים בסעיף ‪ 5‬להסכם‪ ,‬וביניהם תנאי לעניין הגשת בקשה להיתר‬
‫בניה בתוך ‪ 5‬חודשים‪ ,‬קבלת היתר בתוך ‪ 14‬חודשים‪ ,‬קבלת הסכמות הבנקים למשכנתאות‬
‫הרובצות על זכויות בעלי הדירות לשם החרגתם כדי לאפשר מימון הפרויקט‪ ,‬וחתימת‬

‫עמוד ‪2‬‬

עמוד מקור 3

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/846/2019 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫ההסכם על ידי הרוב הדרוש‪ .‬לפיכך לטענתם ההסכם לא בתוקף‪ ,‬שכן התובעים לא הציגו‬
‫מסמך המאריך את ההסכם או את המועד לקיום התנאים המתלים‪ .‬עוד לטענתם‪ ,‬סעיף ‪8‬‬
‫לחוק התחדשות עירונית (הסכמים לארגון עסקאות)‪ ,‬תשע"ז – ‪ 2017‬קובע כי תנאי מתלה‬
‫שעניינו השגת הרוב הדרוש לפי חוק החיזוק‪ ,‬יפקע בתום ‪ 3‬שנים‪.‬‬

‫‪ .9‬עוד לטענת הנתבעים ‪ ,1-2‬לא התקיים הליך סדור שכן לא התקיימה אסיפת בעלי דירות‬
‫בבית המשותף בעשר השנים האחרונות‪ ,‬לא בעניין הפרויקט ולא בעניינים אחרים‪.‬‬
‫לטענתם‪ ,‬לא קדמה כל אסיפה ולא התקבלה כל החלטה טרם החתימה על ההסכם‪ ,‬דבר‬
‫המ ראה על חוסר רצינות של היזם בניהול ההליך‪ .‬לטענתם‪ ,‬גם ב"כ התובעים התנהל כמי‬
‫שמייצג את האינטרסים של היזם בלבד‪.‬‬

‫‪ .10‬עוד לטענתם‪ ,‬קיים חוסר שיוויון בתמורות‪ ,‬ובמיוחד בעניין התמורות שמקבל התובע ‪.6‬‬
‫לטענתם חוסר השיוויון נובע מכך שעל פי חוות דעתו של השמאי שמונה מטעמי‪ ,‬שווי‬
‫דירתם‪ ,‬הנמצאת בקומה ראשונה‪ ,‬במצב הקיים‪ ,‬גבוה יותר משווי דירות בקומות גבוהות‬
‫יותר‪ ,‬עקב היעדר מעלית במצב הקיים‪ .‬ועל כן הדירות בקומות הגבוהות צפויות להרוויח‬
‫יותר במצב החדש‪ ,‬שכן שיעור עליית הערך שלהם במצב החדש‪ ,‬לאחר שתתווסף מעלית‪,‬‬
‫יהיה גבוה יותר‪ .‬לטענתם התובע ‪ 6‬העתיק מראש את המטבח של דירתו לחזית הבית‬
‫המשותף‪ ,‬בדומה לתכנון המוצע על ידי היזם‪ ,‬ועל כן מיקום הממ"ד במצב החדש לא פוגע‬
‫בו‪ ,‬ובנוסף‪ ,‬התכנית למעשה מכשירה חלון שפרץ בעבר ללא אישורים נדרשים‪.‬‬

‫‪ .11‬בנוסף לטענתם‪ ,‬מידת התועלת שתצמח מהפרויקט פחותה לעומת הפגיעה בקניינם‪ ,‬זאת‬
‫לטענתם על פי השומה של המומחה מטעמי‪ .‬בנוסף טוענים הנתבעים ‪ 1-2‬כי לעניין כלכליות‬
‫הפרויקט‪ ,‬יש להשוות בין התמורה שמקבל היזם בפרוייקט לבין עלות החיזוק שמקבלים‬
‫בעלי הדירות‪ ,‬להבדיל מעליית ערך דירותיהם‪ .‬כן לטענתם הרווח שמקבל היזם הוא גבוה‬
‫מהסביר‪ ,‬ועולה בשיעור ניכר על הרווח שנטען על ידי המומחה מטעמי‪ .‬לטענת הנתבעים ‪1-‬‬
‫‪ 2‬מצטרף לפגיעה הכלכלית בהם גם הצורך לבצע התאמות בדירתם לצורך מזעור הנזקים‬
‫התכנוניים שיגרמו להם‪.‬‬

‫‪ .12‬לחילופין טוענים הנתבעים ‪ 1-2‬שחיזוק הבית המשותף בפרויקט הנדון הוא טפל לעיקר‪,‬‬
‫והעיקר הוא פרויקט בניה רחב היקף‪ .‬לפיכך לטענתם לא מתקיימת תכלית חוק החיזוק‬
‫שעניינו חיזוק הבית מפני רעידות אדמה‪.‬‬

‫‪ .13‬לטענתם‪ ,‬התובעים לא בחנו במהלך השנים מאז פקע ההסכם לטענת הנתבעים ‪ ,1-2‬חלופות‬
‫להסכם‪ .‬לטענתם‪ ,‬הציגו חלופה טובה יותר‪ .‬כן לטענתם‪ ,‬מן הראוי היה לקדם פרויקט של‬
‫הריסה ובניה‪ ,‬אשר לטענתם נבחנה על ידי היזם רק לפני ‪ 7‬שנים והיה מקום לבחון אותה‬
‫שוב‪.‬‬

‫‪ .14‬לטענתם בדיון שנערך בנגע לתכנית בועדה המקומית נאמר על ידי יו"ר הועדה שיש פגיעה‬
‫תכנונית בדירתם‪ ,‬דבר שקיבל ביטוי גם בחוות דעתו של המומחה מטעמי‪.‬‬

‫‪ .15‬לטענתם‪ ,‬דירתם נפגעת שכן שטח המטבח מצטמצם וחלון המטבח מתבטל כמעט כליל‪.‬‬
‫לטענתם‪ ,‬השמאי שמונה כמומחה מטעמי קבע שיש מקום להעתיק את מטבח דירתם אולם‬

‫עמוד ‪3‬‬

עמוד מקור 4

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/846/2019 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫לא לקח בחשבון את העלויות שמעבר לעלויות ההעתקה‪ ,‬כגון הצורך לחיות בדירה בזמן‬
‫השיפוץ ללא מטבח‪ ,‬ושינויים פנימיים נוספים‪ .‬כן לטענתם‪ ,‬התכנון כולל פגיעות נוספות‪,‬‬
‫לרבות לענין פתרון למיקום מעבי המזגנים‪ ,‬שחלקן קיבלו ביטוי בהחלטות ועדת התכנון‬
‫לאחר התנגדות הנתבעים ‪ .1-2‬עוד לטענתם מתקיימת פגיעה עקב צמצום רוחב מדרגות‬
‫הבית המשותף‪ ,‬ועקב העובדה שפתח המעלית שתיבנה יהיה צר ולא נגיש‪.‬‬

‫‪ .16‬עוד לטענתם‪ ,‬בעלי הדירות הקיימים לא יקבלו חניות במסגרת הפרויקט‪ ,‬למרות שניתן‬
‫היה בנקל להוסיף חניות על אלו המתוכננות‪.‬‬

‫‪ .17‬לטענתם לא ניתן יהיה לגור בדירה במהלך הפרויקט בבטחה‪ ,‬ולמרות זאת תנאי שהיה‬
‫בהסכם המקורי לעניין מימון דיור חלוף‪ ,‬בוטל בהמשך‪.‬‬

‫‪ .18‬בנוסף‪ ,‬לנתבעים טענות כנגד היזם‪ ,‬אשר לטענתם הציג מצגי שווא‪ ,‬התנהל בכוחניות ואף‬
‫מסר תצהיר כוזב לועדת התכנון‪ .‬כן לטענתם קיימים חוסרים וסיכונים בלתי מקובלים‬
‫עקב חוסר בבטחונות מספקים‪.‬‬

‫‪ .19‬לפיכך ביקשו הנתבעים ‪ 1-2‬לדחות את התביעה נגדם‪ ,‬לחילופין‪ ,‬להורות לתובעים לערוך‬
‫מכרז קבלנים ע"י עו"ד שימונה ע"י מותב זה‪ ,‬או לקבוע שהם זכאים בגים הפגיעה‬
‫בזכויותיהם הקנייניות בסך של ‪ ₪ 650,000‬או להתנות את הצטרפותם בתשלומי איזון בסך‬
‫לא יפחת מ ‪ ₪ 215,000‬בתוספת עלויות העתקת המטבח שלא נישומו‪.‬‬

‫טענות הנתבעת ‪3‬‬

‫‪ .20‬הנתבעת ‪ 3‬יוצגה על ידי אביה בהליך‪ ,‬ובחרה‪ ,‬מטעמים כלכליים‪ ,‬שלא להיות מיוצגת על‬
‫ידי עו"ד‪.‬‬

‫‪ .21‬לטענתה רכשה את הדירה לפני כ‪ 4-‬שנים כאשר ידעה באופן כללי בלבד על התכנות גבוהה‬
‫לביצוע פרויקט חיזוק בבית המשותף‪ .‬לטענתה‪ ,‬לאחר רכישת הדירה יצר היזם קשר בענין‬
‫הפרויקט‪ ,‬ונמסר לו על הסתייגויותיה מהפרויקט‪ ,‬אולם היזם סרב לכל הצעה לפיצוי‪.‬‬
‫הנתבעת אינה מתנגדת לרווחי היזם ואינה טוענת להתכנות תמ"א הריסה ובנה חלף‬
‫התכנית המוצעת‪ ,‬וטענתה היחידה היא בנוגע לחוסר שיוויון בתמורות‪.‬‬

‫‪ .22‬חוסר השיוויון נובע לטענתה מכך שבמצב הנוכחי דירתה היא בקומה ראשונה‪ ,‬ובהיעדר‬
‫מעלית שווה כיום יותר מהדירות האחרות‪ ,‬ועל כן לאחר הפרויקט‪ ,‬ההשבחה של הדירות‬
‫בקומות העליונות תהיה רבה יותר‪.‬‬

‫‪ .23‬עוד לטענתה‪ ,‬חדר האשפה הוזז ממקומו המקורי מתחת לדירת הנתבעים ‪ 1-2‬למיקום‬
‫אחר‪ ,‬מתחת לדירתה‪ ,‬דבר שיגרום למטרד רעש (במיוחד בשעות פינוי האשפה) וריח‪ ,‬וכן‬
‫מתקן החניה החשמלי צפוי להבנות מתחת לסלון דירתה‪ ,‬דבר שיגרום למטרד רעש‪.‬‬

‫‪ .24‬לפיכך הנתבעת ‪ 3‬אינה מתנגדת לקידום הפרויקט‪ ,‬אולם היא מבקשת פיצוי לצורך השוואת‬
‫התמורות לדירות האחרות‪ ,‬בסך של ‪.₪ 312,000‬‬

‫עמוד ‪4‬‬

עמוד מקור 5

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/846/2019 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫ההליך‬

‫‪ .25‬כתב התביעה הוגש ביום ‪ .26.9.2019‬ביום ‪ 3.2.20‬התקיים דיון מקדמי אשר בסיומו נקבע‬
‫התיק לביקור במקום ולישיבת הוכחות‪.‬‬

‫‪ .26‬ביום ‪ 4.2.20‬התקיים ביקור במקום במהלכו נצפה הבית המשותף מצדדיו השונים‪ ,‬וכן‬
‫דירת הנתבעים ‪ .1-2‬לא ניתן היה להיכנס במועד הביקור לדירת הנתבעת ‪.3‬‬

‫‪ .27‬בדיון שהתקיים ביום ‪ ,16.7.20‬לאחר שהוגשו תצהירי הצדדים‪ ,‬הגיעו הצדדים להסכמות‬
‫דיוניות כדלקמן‪:‬‬

‫"אנו מסכימים כי בתוך ‪ 10‬ימים נעביר מתווה על בסיס העקרונות שדובר עליהם היום‬
‫לצורך חתימה של הנתבעים על ההסכם ומתווה לעניין המשך ההליך‪.‬‬

‫ככל שלא נגיע להסכמה כאמור‪ ,‬אנו מסכימים כי ימונה שמאי מטעם המפקחת‪ ,‬למתן‬
‫חוות דעת שתתייחס לכלל המחלוקות שבין הצדדים‪ .‬זהות השמאי תימסר על ידינו‬
‫למפקחת בתוך ‪ 10‬ימים‪ ,‬וככל שלא נסכים על זהות השמאי‪ ,‬נעביר במשותף ‪ 3‬שמות‬
‫של שמאים לצורך החלטת המפקחת‪ .‬לצורך הוצאת כתב המינוי לשמאי על ידי‬
‫המפקחת‪ ,‬יעביר כל צד בתוך המועד האמור מסמך עקרונות מטעמו באורך של ‪2‬‬
‫עמודים בכתב ‪ David‬גופן ‪ 12‬ברווח ‪ 1.5‬שורות‪ ,‬באשר לעקרונות שלדעתו אמורים‬
‫להיכלל במסמך המינוי‪ .‬הצדדים רשאים להגיש לשמאי כאמור את חוות הדעת‬
‫שהוכנו מטעמם‪ ,‬וכן‪ ,‬הנתבעים רשאים להגיש לו חוות דעת משלימה‪ .‬אנו מסכימים‬
‫כי לאחר שתינתן שמאות כאמור‪ ,‬נהיה זכאים בתוך ‪ 7‬ימים להעביר לשמאי שאלות‬
‫הבהרה (לא מעל ‪ 10‬שאלות)‪ .‬לאחר מתן התשובות לשאלות ההבהרה‪ ,‬תהיה זכות‬
‫לצדדים לבקש בתוך ‪ 7‬ימים לחקור את השמאי‪ .‬אנו מסכימים לוותר על התצהירים‬
‫שהוגשו‪ ,‬מבלי שהדבר יתפרש כויתור על טענותינו‪ ,‬אך מסכימים כי המפקחת במסגרת‬
‫פסק הדין שיינתן‪ ,‬תיקח בחשבון את הנספחים שצורפו לתצהירים‪ ,‬והצדדים‬
‫מסכימים כי נספחים אלה מהווים חלק מהראיות בתיק‪ ,‬זאת בכפוף להוראות תקנות‬
‫סדר הדין בעניין חוות דעת מומחים‪ ,‬כאשר יש מומחה מטעם המפקחת‪.‬‬

‫ככל שההליך ימשיך בדרך זו‪ ,‬לאחר השלמת ההליך האמור‪ ,‬אנו מבקשים כי התיק‬
‫ייקבע לסיכומים‪ ,‬לרבות לעניין העקרונות המשפטיים העומדים בבסיס ממצאי‬
‫השמאי‪ ,‬לצורך מתן פסק דין‪.‬‬

‫לעניין כל המועדים הנ"ל‪ ,‬הפגרה הקבועה היום תימנה במניין הימים‪.‬‬

‫הנתבעים יהיו רשאים לטעון במסגרת הסיכומים גם לעניין ההוצאות שנגרמו להם‬
‫עקב הצורך בחוות דעת משלימה ככל שתידרש‪ ,‬והדבר יילקח במסגרת הוצאות‬
‫ההליך‪.‬‬

‫אנו מבקשים לתת תוקף של החלטה להסכמות הנ"ל‪".‬‬

‫עמוד ‪5‬‬

עמוד מקור 6

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/846/2019 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .28‬הצדדים לא הגיעו למתווה על פי החלופה הראשונה להסכמות‪ ,‬ובאשר לחלופה השניה‪,‬‬
‫הסכימו כי השמאי שימונה יהיה משרד "קמיל טרשנסקי רפאל שמאות מקרקעין ושירותי‬
‫נדל"ן"‪ .‬לפיכך מונה המשרד האמור כשמאי מומחה מטעמי‪.‬‬

‫‪ .29‬חוות דעתו של המומחה‪ ,‬מר אריה קמיל‪ ,‬נתנה ביום ‪ .2.11.20‬ביום ‪ 25.11.20‬השיב המומחה‬
‫לשאלות הבהרה שנשלחו אליו מטעם התובעים והנתבעים ‪( 1-2‬הנתבעת ‪ 3‬לא שלחה שאלות‬
‫הבהרה)‪.‬‬

‫‪ .30‬לבקשת התובעים והנתבעים ‪ ,1-2‬נחקר המומחה על חוות דעתו בדיון שהתקיים ביום‬
‫‪ .7.3.21‬בסיום הדיון נקבעו מועדים להגשת סיכומים בכתב לצורך מתן פסק דין‪ ,‬ואלו‬
‫הוגשו‪.‬‬

‫‪ .31‬לאור הסכמות הצדדים‪ ,‬פסק הדין אינו לוקח בחשבון את הטענות העובדתיות כפי שנטענו‬
‫בתצהירים שהוגשו מטעם הצדדים‪ ,‬אלא לוקח בחשבון את נספחי התצהירים כראיות‬
‫(למעט חוות הדעת השמאיות מטעמם‪ ,‬לאור הוראת תקנה ‪(88‬ד) לתקנות סדר הדין‬
‫האזרחי‪ ,‬תשע"ט – ‪.)2018‬‬

‫דיון והכרעה‬

‫טענת הנתבעים ‪ 1-2‬שלא קיימות חתימות עדכניות של רוב בעלי הזכויות על ההסכם‬
‫‪ .32‬טענה זו‪ ,‬לעניין היעדר חתימות של רוב בעלי הדירות הנדרש על ההסכם‪ ,‬לא נטענה בכתב‬
‫ההגנה שהוגש מטעם הנתבעים ‪ .1-2‬להיפך‪ ,‬בכתב ההגנה נכתב באופן מפורש כי בעלי ‪4‬‬
‫מהדירות בבית המשותף מעוניינים בקידום הפרויקט ואילו בעלי ‪ 2‬הדירות הנוספות‬
‫(הנתבעים) מתנגדים לביצועו במתכונתו הנוכחית‪ .‬משכך מדובר בהרחבת חזית אסורה‪.‬‬

‫‪ .33‬יתר על כן‪ ,‬הנתבעים ‪ 1-2‬טענו בסיכומיהם שהתובעים ‪ 1-2‬נפטרו ולא ברור מה עמדת‬
‫יורשיהם‪ ,‬וכן שהתובעת ‪ 5‬לא חתומה על ההסכם ולא הוצג מסמך בחתימתה על פיו אימצה‬
‫את ההסכם‪ .‬מדובר בטענות עובדתיות אשר אין להן כל תשתית ראייתית במסמכים‬
‫שהוגשו מטעם הנתבעים‪.‬‬

‫‪ .34‬מכיוון שטענות אלו נטענו לראשונה במסגרת סיכומי הנתבעים ‪ ,1-2‬הרי שמדובר בטענות‬
‫עובדתיות שלתובעים לא נתנה הזדמנות להתייחס אליהן‪ ,‬ועל כן הן נדחות‪.‬‬

‫‪ .35‬אוסיף כי סעיף ‪ 5‬לחוק החיזוק אינו קובע כי תנאי להגשת תביעה הוא הסכם חתום על ידי‬
‫הרוב הרלוונטי של בעלי הדירות‪ ,‬אלא שמי שרשאי להגיש תביעה הם בעלי הדירות שבמועד‬
‫הגשת התביעה שני שליש מהדירות בבית המשותף בבעלות ושני שליש מהרכוש המשותף‬
‫צמוד לדירותיהם‪ .‬הנתבעים ‪ 1-2‬לא טענו‪ ,‬וממילא לא הוכיחו‪ ,‬כי התנאי האמור לא‬
‫מתקיים‪ .‬כאמור‪ ,‬התובעים מהווים בעלים של ‪ 4‬מתוך ‪ 6‬הדירות בבית המשותף‪ ,‬ועל פי‬
‫נסח הרישום שני שליש מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם‪ ,‬ומשכך יש בידם את הרוב‬
‫הדרוש להגשת התביעה‪.‬‬

‫עמוד ‪6‬‬

עמוד מקור 7

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/846/2019 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .36‬העובדה שהסעד המבוקש בתביעה הוא חתימת הנתבעים על נוסח ההסכם שצורף לה‪,‬‬
‫משפיעה על סוג הסעד שיינתן‪ ,‬אך לא על עצם הזכות להגיש את התביעה‪ .‬הנתבעים לא‬
‫טענו‪ ,‬וממילא לא הוכיחו‪ ,‬כי יש בעלי דירות אחרים בבית המשותף הזכאים לתמורות‬
‫מעבר לאלו שנקבעו בהסכם‪ ,‬ועל כן גם אם חסרות חתימות על גבי ההסכם שצורף לתביעה‪,‬‬
‫הרי שאין טענה שבעלי החתימות החסרות צפויים לקבל תמורה אחרת‪ .‬על כן‪ ,‬אין מניעה‬
‫שהסעד המתבקש בתביעה יהיה חתימת הנתבעים על ההסכם‪.‬‬

‫‪ .37‬מכל מקום‪ ,‬מובן כי אין בפסק דין זה כדי לוותר על חתימות בעלי הדירות העדכניים כפי‬
‫שיהיו בעת קידום הפרויקט בכל מקום בו נדרשת חתימת בעלי דירות‪ ,‬ואין בו כדי לתת‬
‫לתובעים או לבעלי דירות אחרים בבית המשותף שלא חתמו על ההסכם‪ ,‬ככל שאכן קיימים‬
‫תובעים או בעלי דירות כאמור‪ ,‬זכויות עודפות על אלו שבהסכם‪.‬‬

‫תוקף ההסכם‬
‫‪ .38‬דין טענת הנתבעים ‪ 1-2‬לעניין היעדר הסכם תקף עם היזם להידחות כפי שאנמק להלן‪.‬‬

‫‪ .39‬ראשית‪ ,‬הנתבעים ‪ 1-2‬ויתרו במסגרת הסכמות הצדדים כאמור לעיל‪ ,‬על הגשת תצהירים‪,‬‬
‫ולפיכך כל טענה עובדתית לעניין אי קיומם של תנאים מתלים בהסכם במועד הנדרש‪,‬‬
‫המביאה לבטלות ההסכם‪ ,‬שאין לה אחיזה במסמכים שהוגשו כראיות‪ ,‬אינה יכולה לשמש‬
‫בסיס לטענות הנתבעים ‪ 1-2‬בעניינים אלו‪ .‬הנתבעים לא הפנו בסיכומיהם לכל מסמך‬
‫שהוגש ממנו עולה טענתם לעניין אי קיומם של התנאים המתלים‪.‬‬

‫‪ .40‬שנית‪ ,‬בסעיף ‪ 5.1.3‬להסכם נקבע כי אם יחול עיכוב בחתימה על ההסכם לאור אי הסכמה‬
‫מצד מי מהבעלים לחתום עליו‪ ,‬יידחו המועדים לעניין אותם תנאים מתלים שנקבעו בסעיף‬
‫‪ 5.1‬להסכם עד לקבלת הסכמת הסרבנים או עד סיום ההליך המשפטי‪ .‬מכיוון שאין‬
‫מחלוקת שהנתבעים לא חתמו עד היום על ההסכם‪ ,‬הרי שממילא עולה שטרם חלף המועד‬
‫לקיומם של אותם תנאים‪.‬‬

‫‪ .41‬שלישית‪ ,‬הנתבעים אינם צד להסכם ולא הצביעו על עילה המקנה להם זכות לטעון לביטולו‪,‬‬
‫שעה שאין מחלוקת שהצדדים להסכם מסכימים שההסכם בתוקף‪.‬‬

‫‪ .42‬בנוסף‪ ,‬יש לדחות את טענת הנתבעים ‪ 1-2‬על פיה התובעים זנחו טענתם לעניין תוקף‬
‫ההסכם מהסיבה שהתובעים לא טענו טענות בעניין תוקף ההסכם במסגרת סיכומיהם‪.‬‬
‫זאת משום שבסעיף ‪ 5‬לסיכומיהם טוענים התובעים שהתקשרו בהסכם האמור‪ ,‬והסעד‬
‫המבוקש על ידם הוא בין היתר חיוב הנתבעים לחתום על ההסכם האמור (סעיף ‪39‬‬
‫לסיכומים)‪ .‬מכאן מובן שהתובעים רואים את ההסכם כהסכם קיים‪ ,‬ואין בהיעדר‬
‫התייחסותם לטענות אלו‪ ,‬שנטענו בסיכומי הנתבעים (שהוגשו לאחר סיכומי התובעים)‪,‬‬
‫כדי לזנוח טענות הנוגעות לתוקפו של ההסכם‪ ,‬או כדי להסכים עם טענת הנתבעים שאין לו‬
‫תוקף‪.‬‬

‫‪ .43‬יתר על כן‪ ,‬מהסכמות הצדדים בישיבת ההוכחות למינוי שמאי מומחה מטעמי לצורך מתן‬
‫חוות דעת שתתייחס "לכלל המחלוקות שבין הצדדים" עולה כי הנתבעים הם אלו שזנחו‬
‫למעשה את טענותיהם הנתמכות בתצהירים והותירו רק טענות הנוגעות לחוות הדעת‬

‫עמוד ‪7‬‬

עמוד מקור 8

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/846/2019 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫השמאית‪ ,‬ולנספחי התצהירים‪ .‬לפיכך למעשה עולה כי הנתבעים ‪ 1-2‬הם שזנחו את הטענות‬
‫בדבר אי התקיימותם של התנאים המתלים באופן המביא לבטלות ההסכם‪.‬‬

‫‪ .44‬גם הטענה על פיה לא התקיים הליך סדור טרם החתימה על ההסכם דינה להידחות‪ ,‬הן‬
‫משום שמדובר בטענה עובדתית שאינה נשענת על כל אסמכתא‪ ,‬והן משום שעל פי סעיף ‪5‬‬
‫לחוק החיזוק‪ ,‬כפי שהיה בתוקף במועדים הרלוונטיים (טרם תיקון מספר ‪ 5‬שנכנס לתוקף‬
‫בשנת ‪ ,)2018‬לא נדרש כינוס אסיפה לפני החתימה על ההסכם‪.‬‬

‫‪ .45‬בדומה‪ ,‬גם טענת הנתבעים שסעיף ‪ 8‬לחוק התחדשות עירונית (הסכמים לארגון עסקאות)‪,‬‬
‫תשע"ז – ‪ 2017‬הקובע כי תנאי מתלה שעניינו השגת הרוב הדרוש לפי חוק החיזוק‪ ,‬יפקע‬
‫בתום ‪ 3‬שנים‪ ,‬דינה דחייה‪ ,‬שכן אין לה תחולה על ההסכם נשוא הליך זה שנחתם זמן רב‬
‫לפני תחילת החוק האמור‪.‬‬

‫‪ .46‬הטענות שב"כ התובעים אינו מייצג את התובעים כראוי אלא את אינטרס היזם אינן טענות‬
‫המקנות לנתבעים זכות במסגרת ההליך‪ ,‬שעה שהתובעים כולם הסמיכו את בא כוחם‬
‫לייצגם בהליך ולא העלו כל טענה בעניין‪.‬‬

‫היעדר חלופות קונקרטיות להסכם‬
‫‪ .47‬בפסיקה נקבע‪ ,‬שאחד השיקולים שעל מפקח לשקול בבואו לאשר תכנית כאמור‪ ,‬הוא‬
‫השאלה האם הוצגה חלופה קונקרטית הכוללת יתרונות שאין בהסכם שהוצג לאישור (ר'‬
‫פסק הדין המנחה בעניין ברע"א ‪ 1002/14‬דב שומרוני נ' אהוד קופמן‪[ ,‬פורסם בנבו] (להלן‪:‬‬
‫עניין שומרוני))‪.‬‬

‫‪ .48‬הנתבעים טוענים כי ההצעה שצורפה כנספח א לתצהיר הנתבע מהווה חלופה טובה להסכם‬
‫נשוא ההליך‪ .‬נספח א' האמור הינו מסמך בן חצי עמוד שכולל אמירות כלליות לעניין‬
‫הנכונות לבצע פרויקט חיזוק‪ ,‬במסגרתו החברה תספק לפחות מקום חנייה אחד לשימוש‬
‫הדיירים הקיימים‪ ,‬וכן התאמה של הדירות הישנות למצב החדש‪.‬‬

‫‪ .49‬לא ניתן לראות במסמך זה תכנית קונקרטית שיכולה להוות חלופה לתכנית נשוא ההסכם‪.‬‬
‫מדובר במסמך קצר וכללי ביותר‪ ,‬שאף אם נאמר בו שתינתן לבעלי הדירות הקיימים זכות‬
‫שימוש במקום חניה אחד לפחות‪ ,‬הרי שאין בו כל פירוט באשר לתכנית עצמה – היכן‬
‫ימוקמו הממ"דים‪ ,‬מהם השינויים שיבוצעו ברכוש המשותף (מלבד אמירה כללית בדבר‬
‫שיפוץ חזית‪ ,‬פיתוח הלובי והוספת מעלית)‪ ,‬האם בעלי הדירות הקיימים יקבלו מחסנים‬
‫(כפי שהם צפויים לקבל בתכנית נשוא ההליך)‪ ,‬והיא אינה כוללת אף לא טיוטה ראשונית‬
‫של בקשה להיתר‪ ,‬שניתן יהיה להבין ממנה מהו התכנון המוצע‪.‬‬

‫‪ .50‬מהמסמך האמור עולה כי הוכן לאחר פגישה אחת עם הנתבע ‪ ,1‬ואף כי נכתב בו שבעקבות‬
‫הפגישה "ביצענו בדיקה מקיפה במסגרתה עולה כי על פי המצב הקיים כיום‪ ,‬קיים היתכנות‬
‫לביצוע פרויקט תמ"א ‪ 38‬במבנה הנ"ל"‪ ,‬לא פורט בו דבר באשר לעניינים הספציפיים‬
‫שנבדקו ובכללם מיקום הממ"דים‪ ,‬היקף תוספות השטחים וכד'‪.‬‬

‫עמוד ‪8‬‬

עמוד מקור 9

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/846/2019 :‬‬                                                ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .51‬כמו כן‪ ,‬אף כי נאמר בה באופן כללי שתבוצע התאמה בדירות הישנות למצב החדש באופן‬
‫שדייר לא ייפגע בשום מקרה במצב החדש‪ ,‬לא פורט בה כי הכוונה לאותן התאמות‬
‫המבוקשות על ידי הנתבעים ‪ .1-2‬כפי שיובהר בהמשך‪ ,‬דירת הנתבעים ‪ 1-2‬בכללותה תהא‬
‫שווה יותר במצב החדש במסגרת העבודות נשוא ההליך‪ ,‬כך שפרשנות סבירה של ההצעה‬
‫יכולה להביא למסקנה שגם במסגרת העבודות נשוא הליך זה הם אינם נפגעים במצב‬
‫החדש‪ .‬לפיכך האמירות הכלליות בנספח א כוללות בחובן אפשריות כלליות רבות שאינן‬
‫מביאות בהכרח לכך שבעלי הדירות יקבלו במסגרתן תמורות טובות יותר מאלו שהם‬
‫אמורים לקבל במסגרת העבודות נשוא ההליך‪.‬‬

‫‪ .52‬במצב דברים זה לא ניתן לקבוע כי המסמך האמור כולל חלופה קונקרטית הכוללת יתרונות‬
‫שאין בהסכם הקיים‪.‬‬

‫‪ .53‬עוד טוענים הנתבעים ‪ 1-2‬שקיימת חלופה של הריסה ובנייה והפנו בעניין זה לנספח יג'‬
‫לתצהיר הנתבע ‪ .1‬לטענתם‪ ,‬אין זה מספק שהחלופה נבדקה על ידי היזם רק בשנת ‪,2014‬‬
‫והיה מקום‪ ,‬לאור הזמן שחלף‪ ,‬לבחון שוב חלופה כאמור‪.‬‬

‫‪ .54‬מעיון בנספח יג' עולה שמדובר בטיוטת חוזה שלא צורפו לה כל תכניות‪ ,‬ולא עולה ממנה כי‬
‫נעשתה בחינה ממשית לעניין התכנות פרויקט של הריסה ובניה‪.‬‬

‫‪ .55‬יתר על כן‪ ,‬פרויקט מסוג הריסה ובניה מחדש הוא פרויקט שונה לחלוטין מפרויקט חיזוק‪,‬‬
‫שאף חוק החיזוק מתייחס אליו באופן שונה‪ ,‬תוך דרישה לרף הסכמה גבוה יותר של בעלי‬
‫דירות לצורך פניה למפקח לאישורו‪ .‬השאלה בדבר האפשרות לקדם פרויקט כאמור‪ ,‬כלל‬
‫לא הועמדה להחלטת בעלי הדירות ולא קיבלה את הסכמתם‪ .‬מעצם הגשת תביעה זו עולה‬
‫כי התובעים‪ ,‬המהווים את רוב בעלי הדירות בבית המשותף‪ ,‬אינם מעוניינים בפרויקט של‬
‫הריסה ובניה‪ ,‬כך שאין היתכנות לרוב הנדרש לפרויקט כאמור‪.‬‬

‫טענות בדבר פגיעה בקניין בשל דילול זכויות ברכוש המשותף‬
‫‪ .56‬לטענת הנתבעים ‪ ,1-2‬על פי ע"א (מחוזי חי') ‪ 899-03-09‬שרה קלצוק נ' צבי אורון [פורסם‬
‫בנבו] (‪( )29/04/10‬להלן‪ :‬עניין קלצוק) יש לבחון האם הפגיעה בזכויות הקניין של הנתבעים‬
‫אינה בטלה בשישים בהשוואה להנאה שתצמח לבעלי הדירות מעבודות החיזוק הנעשות‬
‫בבית המשותף‪ .‬כן לטענתם‪ ,‬בעניין שומרוני נקבע שיש להביא בחשבון לעניין השמירה על‬
‫אינטרס הנתבעים‪ ,‬את דילול זכויותיהם ברכוש המשותף עקב תוספת הדירות במצב‬
‫החדש‪ .‬איני מקבלת את טענת הנתבעים כי מתקיימות פגיעות בקניינם המצדיקות שלא‬
‫לאשר את הפרויקט‪ ,‬כפי שאפרט להלן‪.‬‬

‫‪ .57‬ראשית‪ ,‬בעניין קלצוק נאמר שמצבים שבהם לא יאושר פרויקט עקב טענה לפגיעה בזכויות‬
‫המיעוט הם חריגים‪ ,‬תוך שנקבע כדלקמן‪:‬‬

‫"‪...‬כאשר יינתן היתר הבניה‪ ,‬והמיעוט עדיין יעמוד בסירובו ליתן הסכמתו‪ ,‬יתייצב‬
‫נא הרוב בפני המפקח על רישום מקרקעין‪ ,‬והמפקח יבחן האם הופר השוויון והאם‬
‫הרוב נוהג בתום לב‪ ,‬והאם 'הפיחותים' בזכויות הקניין של המיעוט בטלים‬
‫בשישים לעומת ההנאה הצומחת לו מעבודות החיזוק הנעשות בבית‪ .‬מעל לכל‪ ,‬אם‬
‫ימצא המפקח מקום לכך‪ ,‬יהיה בוודאי מוסמך להתנות את ביצוע העבודות בפיצוי‬

‫עמוד ‪9‬‬

עמוד מקור 10

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/846/2019 :‬‬                                                ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫כספי‪ .‬המפקח על רישום המקרקעין לא יהיה רשאי למנוע את ביצוע העבודות רק‬
‫בסיס טענות המיעוט בנוגע לפגיעה בזכויות הקניין שלו‪ .‬זכויות אלה תדללנה‬
‫וייגרמו להם "פיחותים"‪ ,‬אך פגיעות אלה לא יהיה בכוחם למנוע את עבודות‬
‫החיזוק‪ .‬סמכות ההתערבות של המפקח‪ ,‬לקבל את טענות המיעוט‪ ,‬ולא לאשר את‬
‫ביצוע עבודות החיזוק‪ ,‬תהיה אפוא מצומצמת ביותר‪".‬‬

‫‪ .58‬שנית‪ ,‬מחוות דעתו של השמאי שמונה מטעמי עולה כי גם לאחר שביצע הפחתה של ‪25%‬‬
‫משווי החדר הנוסף (ר' סעיף ‪ 16.1‬ו‪ 17-‬לחוות הדעת) בשל הפגיעות התכנוניות הנטענות‬
‫בדירת הנתבעים‪ ,‬עדיין מצא ששווי דירות הנתבעים יעלה במצב החדש בכ‪ 16%-‬כל אחת‪.‬‬
‫כך שבפועל‪ ,‬עולה כי מעבר לעצם חיזוקו של הבית המשותף‪ ,‬דבר שהוא מטרתו של חוק‬
‫החיזוק‪ ,‬תהא לנתבעים גם תועלת כלכלית של עליית ערך דירתם‪.‬‬

‫‪ .59‬שלישית‪ ,‬בעניין שומרוני‪ ,‬עניין דילול זכויות המיעוט ברכוש המשותף הוזכר רק כאחד‬
‫מהשיקולים שיש לקחת בחשבון‪ ,‬תוך שנקבע כי יש לבחון בעניין זה האם התכנית פוגעת‬
‫בזכויות המיעוט באופן מהותי‪ .‬בפסק הדין פורטו הדרכים שבהם חוק החיזוק מעצים את‬
‫זכויות הקניין של בעלי הדירות‪ ,‬דבר שגם אותו יש לקחת בחשבון בבחינת טענת המיעוט‬
‫לפגיעה בזכויותיו הקנייניות‪:‬‬

‫"לא זו אף זו‪ :‬את ההסדר הקבוע בחוק החיזוק יש לפרש גם לאור תרומתו‬
‫למימוש תמ"א ‪ ,38‬המקנה לבעלי הדירות זכויות קנייניות נוספות‪ ,‬שאלמלא‬
‫תוכנית זו לא היו מוקנות להם כלל‪ .‬בשונה מן ההסדרים האחרים בחוק‬
‫המקרקעין המאפשרים קבלת החלטות ברוב דעות‪ ,‬על מנת להתגבר על בעיות‬
‫סרבנות בניהולו של הבית המשותף‪ ,‬חוק החיזוק נועד לאפשר לדיירים לממש‬
‫זכויות קנייניות חדשות שהוענקו להם רק מכוחה של תמ"א ‪ .38‬אם כן‪ ,‬הוצאה‬
‫לפועל של תוכנית חיזוק מבנים לפי תמ"א ‪ 38‬אינה יכולה להיבחן רק מן‬
‫הפרספקטיבה של פגיעה בזכויות הקניין של בעלי הדירות‪ ,‬אלא גם מן‬
‫הפרספקטיבה של העצמת זכויות הקניין שלהם‪ :‬הם זוכים להקצאה של נכס‬
‫קנייני יקר ערך שהוענק להם בפטור מתשלומי מסים ותשלומי חובה אחרים‪ .‬ראו‪:‬‬
‫פרק חמישי ‪ 5‬לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)‪ ,‬התשכ"ג‪( 1963-‬המעניק‪,‬‬
‫בתנאים מסוימים‪ ,‬פטור מתשלום מס שבח ומס מכירה במכירת מקרקעין‬
‫שתמורתה מושפעת מזכויות בניה לפי תמ"א ‪ 38‬עד גובה שוויין של זכויות הבניה‬
‫האמורות); סעיף ‪(19‬ב)(‪()10‬א) לחוק התכנון והבניה‪ ,‬התשכ"ה‪( 1965-‬המקנה פטור‬
‫מתשלום היטל השבחה בשל קבלת היתר לבנייה או להרחבה של דירת מגורים‪,‬‬
‫שניתן מכוח תמ"א ‪ .)38‬אכן‪ ,‬לא אחת‪ ,‬וכך גם במקרה דנן‪ ,‬הדיירים אינם מקבלים‬
‫בעלות ביחידות החדשות שנבנו‪ ,‬אולם הם נהנים מתוספת הבנייה בדרכים אחרות‬
‫(בהתאם לנסיבות הפיזיות והכלכליות של הבניין – בין על דרך הגדלת דירותיהם‪,‬‬
‫בין על דרך התקנת מעלית בבניין ובין בכל דרך אחרת)‪" .‬‬

‫‪ .60‬בענייננו‪ ,‬הוכח כי זכויותיהם של הנתבעים מועצמות מעבר לעצם חיזוקו של הבית‬
‫המשותף‪ ,‬שכן הם צפויים לקבל כאמור תוספת חדר (ממ"ד) ומחסן לדירתם‪ ,‬ולהנות‬
‫מעבודות שיפוץ הרכוש המשותף‪ .‬גם תוספת המעלית לבית המשותף מעצימה את‬

‫עמוד ‪10‬‬

עמוד מקור 11

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/846/2019 :‬‬                                                  ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫זכויותיהם‪ ,‬אף אם דירתם הנמצאת בקומה הראשונה נהנית מכך פחות מהדירות‬
‫הנמצאות בקומות הגבוהות יותר‪.‬‬

‫‪ .61‬לפיכך איני סבורה כי דילול זכויותיהם של הנתבעים ‪ 1-2‬ברכוש המשותף מהווה פגיעה‬
‫קניינית כזו הנכנסת למקרים החריגים שבהם לא יאושר פרויקט מסוג זה‪.‬‬

‫שיוויון תמורות‬
‫‪ .62‬בפסק הדין שניתן לאחרונה על ידי כב' השופטת ביבי בעש"א (ת"א) ‪ 13039-12-20‬ניסני נ'‬
‫חביב (‪[ )26.4.21‬פורסם בנבו] (להלן‪ :‬עניין ניסני) נקבע לעניין בחינת שאלת השיוויון‪ ,‬כי כלל‬
‫האצבע הוא היקף השטחים שמקבלת כל דירה‪:‬‬

‫"אשר לשאלה הנוגעת למהות השוויון בין בעלי הדירות‪ ,‬השוויון הרלוונטי הוא‬
‫השוויון המהותי‪-‬כמותי ולא הכלכלי‪ .‬בחינת השוויון בין התוספות לכל אחת‬
‫מהדירות יבחן קטגורית‪ ,‬וכלל האצבע יהיה האם כל אחת מהדירות זוכה לתוספות‬
‫שטחים דומות במהותן‪ ,‬בהבדל מדומות בשוויין או בתוספת הערך שהן מוסיפות‬
‫לכל אחת מהדירות‪".‬‬

‫ובהמשך‪ ,‬לעניין יישום האמור –‬

‫"ראשית בכל הנוגע לשוויון בתמורות‪ ,‬הרי שכפי שפורט לעיל‪ ,‬השוויון הרלוונטי‬
‫לענייננו הוא שוויון מהותי‪-‬כמותי ולא כלכלי‪ .‬בהתאמה לקביעתי זו‪ ,‬הנני סבורה‬
‫כי כלל טענותיו של המערער הנסבות על כך שהשווי אשר צומח לדירתו כפועל יוצא‬
‫מהפרויקט נמוך כלכלית בשל המפגעים אשר הפרויקט גורם להם‪ ,‬קרי הטענות‬
‫הנטועות בהיבטים הכלכליים של השוויון – אינן רלוונטיות‪ .‬לאור זאת משאין‬
‫חולק כי המערער קיבל תמורות זהות כמותית לתמורות הדיירים האחרים ויתרה‬
‫מכך‪ ,‬על פניו תמורות בשטחים הגדולים יותר – אינני סבורה כי יש ממש בטענה‬
‫ולפיה התמורות אינן שוויוניות‪" .‬‬

‫‪ .63‬בענייננו‪ ,‬כאמור בחוות דעתו של השמאי שמונה מטעמי (ר' עמ' ‪ 39‬לחוות הדעת) התוספות‬
‫שמקבלים כל בעלי הדירות מבחינה כמותית הן זהות –כ‪ 12.7 -‬מ"ר בגין ממ"ד ו‪ 4.38-‬מ"ר‬
‫(בממוצע) בגין מחסן‪ .‬טענת הנתבעים לאי שיוויון בתמורות נוגעת לפערים כלכליים בין‬
‫שווי הדירות‪ ,‬שיווצרו כתוצאה מהוספת מעלית – דבר שלא הוכר בפסיקה כקריטריון‬
‫לטענת היעדר שיוויון‪.‬‬

‫‪ .64‬אוסיף על כך‪ ,‬שכפי שנקבע בפסיקה‪ ,‬מטרתו של חוק החיזוק היא חיזוק בניינים מפני‬
‫רעידות אדמה‪ ,‬ולא השאת רווחים כלכליים לבעלי הדירות‪ ,‬דבר שהוא תמריץ נלווה בלבד‬
‫שנועד לאפשר ביצוע פרויקטים של חיזוק כאמור‪ .‬יפים לעניין זה הדברים שנאמרו בעע"מ‬
‫‪ 7381/15‬ש‪ .‬דורפברגר בע"מ נ' אברהם עודד (‪[ )30.10.2016‬פורסם בנבו]‪:‬‬

‫"עולה מן המקובץ‪ ,‬כי האינטרס המוגן על ידי תמ"א ‪ 38‬אינו האינטרס הפרטי של בעלי‬
‫הדירות להשיא את רווחיהם ולשפר את מצב דירותיהם‪ ,‬אלא שמדובר באינטרס ציבורי‬
‫להיערכות נאותה לתרחיש של רעידת אדמה‪ .‬עניינם של בעלי הדירות בשיפור מצבם‪,‬‬
‫באמצעות הענקת התמריצים הכלכליים ליזם‪ ,‬אינו חלק מתכליתה של תמ"א ‪ ,38‬אלא‬

‫עמוד ‪11‬‬

עמוד מקור 12

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/846/2019 :‬‬                                                 ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫הוא פועל יוצא של האינטרס הציבורי לחיזוק המבנים‪ ,‬ומדובר באמצעי בלבד להשגת‬
‫מטרה זו (ראו‪ ,‬עת"מ (מחוזי חיפה) ‪ 16042-12-12‬קורן נ' ועדת ערר מחוזית חיפה‬
‫[פורסם בנבו] (‪( )7.8.2013‬להלן‪ :‬עניין קורן))‪".‬‬

‫‪ .65‬באשר למעלית‪ ,‬הרי שהתקנתה מחויבת בבית משותף מסוג זה‪ ,‬כחלק ממתן הזכות ליזם‬
‫להוסיף קומות במסגרת הפרויקט‪ ,‬ובלעדיה לא היה קם הפרויקט‪ .‬משכך‪ ,‬אין המדובר‬
‫בתוספת שנועדה להיטיב דווקא עם בעל דירה אחד ולא עם אחרים‪ ,‬אלא בתוצר לוואי של‬
‫הפרויקט שאמנם יש לו השלכות כלכליות שונות על דירות בקומות שונות‪ ,‬אך נועד לאפשר‬
‫את חיזוק הבית המשותף לטובת כל בעלי הדירות‪ .‬פרויקט חיזוק מטיבו מביא גם לשינויים‬
‫אחרים המשפיעים באופנים שונים על בעלי הדירות‪ ,‬כגון בניית דירות מעל הדירות בקומות‬
‫העליונות‪ ,‬שעד כה בעליהן נהנו מכך שלא גרים מעליהם‪.‬‬

‫‪ .66‬מכיוון שכאמור מטרת הפרויקט היא חיזוק הבית המשותף‪ ,‬הרי שהיבטים כלכליים‬
‫המהווים תוצרי לוואי אינהרנטיים לעבודות החיזוק‪ ,‬אינם מחייבים איזונים כלכליים בין‬
‫בעלי הדירות‪ ,‬דבר שעלול לסרבל את הפרויקט‪ ,‬להכביד עליו ואף להכשיל את מטרתו‪.‬‬

‫‪ .67‬אוסיף בהקשר זה שגם חוק המקרקעין‪ ,‬תשכ"ט – ‪( 1969‬להלן‪ :‬חוק המקרקעין)‪ ,‬אינו רואה‬
‫בתוספת מעלית לבית משותף עניין המזכה בעלי דירות בקומות התחתונות בתשלומי איזון‬
‫כלשהם‪ .‬ר' סעיף ‪59‬ו לחוק המקרקעין‪ ,‬שאמנם פוטר בעלי דירות בקומת הקרקע מהוצאות‬
‫התקנת המעלית אך אינו מזכה אותם או את בעלי הדירות בקומות הנמוכות האחרות‬
‫בתמורה הנובעת מכך ששווי הדירות העלויות יעלה יותר משווי דירותיהם‪ .‬זאת בשונה‬
‫מסעיפי החוק העוסקים בהרחבת דירה (ר' סעיף ‪71‬ב לחוק המקרקעין)‪ .‬מכאן שגם‬
‫בהקשרים אחרים של שינוי ערך הדירה כתוצאה משינויים ברכוש המשותף מצא המחוקק‬
‫שאין מקום לעריכת איזונים כלכלים‪ ,‬למעט כאשר מדובר בתוספת שטחים לרכוש הפרטי‬
‫על חשבון הרכוש המשותף‪ .‬אם כי בהקשר של הרחבת דירה השיקולים לעריכת האיזונים‬
‫הם שונים מאלו שנובעים מחוק החיזוק‪ ,‬שמטרתו כאמור היא עצם חיזוק הבית המשותף‪,‬‬
‫ועל כן גם השיטות לבחינת האיזון בין בעלי הדירות שונות בשני המצבים‪.‬‬

‫‪ .68‬לסיכום האמור‪ ,‬הרי שכפי שנקבע בפסיקה‪ ,‬היבטים כלכליים נלווים הנוצרים כתוצאה‬
‫מהעבודות‪ ,‬ומשפיעים על דירות שונות באופן שונה‪ ,‬אינם מסוג העניינים שיש לבחון לצורך‬
‫שאלת שיוויון התמורות‪.‬‬

‫טענה בדבר היעדר כדאיות כלכלית‬
‫‪ .69‬אני דוחה גם את טענת הנתבעים בדבר חוסר כדאיות הסכם התמ"א‪ ,‬בטענה שהרווח‬
‫הקבלני גבוה מהסביר‪ ,‬ובכלל זאת גם את הטענה כי חיזוק הבית המשותף אינה מטרתו‬
‫העיקרית של הפרויקט‪.‬‬

‫‪ .70‬ראשית‪ ,‬השמאי מטעמי מצא‪ ,‬בשונה מטענת הנתבעים ‪ ,1-2‬כי אחוז הריווחיות החזויה‬
‫לשנת ‪( 2020‬השנה הרלוונטית לבחינת האפשרות לחלופות להסכם) הוא ‪( 23.28%‬עמ' ‪35‬‬
‫לחוות הדעת)‪ ,‬ובתשובות שהשיב לב"כ הנתבעים ‪ 1-2‬הן במענה לשאלות ההבהרה ששלח‬
‫והן בחקירתו‪ ,‬הסביר כיצד הגיע למסקנה זו‪ ,‬ואין בתשובותיו כדי לסתור את האמור (עמ'‬
‫‪ 8-9‬לפרוטוקול הדיון מיום ‪.)7.3.21‬‬

‫עמוד ‪12‬‬

עמוד מקור 13

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/846/2019 :‬‬                                                 ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .71‬שנית‪ ,‬זכותם של רוב בעלי הדירות על פי סעיף ‪ 5‬לחוק החיזוק‪ ,‬לקבל החלטה המאפשרת‬
‫ליזם רווח גבוה מהרווח המינימלי שניתן לקבל בפרויקט מסוג זה‪ ,‬והשיקולים הנשקלים‬
‫על ידי בעלי דירות בעניין זה אינם חייבים להיות דווקא השאת התמורה המקסימלית‪ ,‬אלא‬
‫גם שיקולים נוספים כגון ניסיון של היזם‪ ,‬אופן התנהלותו בפרויקטים אחרים וכד'‪.‬‬

‫‪ .72‬שלישית‪ ,‬אף אם כטענת הנתבעים ‪ 1-2‬בפרויקט אחר נמצא כי רווח של ‪ 18%‬הוא רווח‬
‫קבלני סביר (הנתבעים מפנים בענין זה לת"א (תל אביב) ‪ 48196-02-15‬רוזנבלום נ' הועדה‬
‫המקומית בני ברק (‪[)8.2.21‬פורסם בנבו] שם העניין עלה כאחד מנושאים רבים בהקשר‬
‫שונה לחלוטין)‪ ,‬הרי שלא ניתן ללמוד מפרויקט אחר לחלוטין ומנסיבותיו המיוחדות על‬
‫הפרויקט דנן‪.‬‬

‫‪ .73‬רביעית‪ ,‬לא הוכח על ידי הנתבעים כי שיעור של ‪ 23.28%‬רווח כפי שנמצא על ידי השמאי‬
‫מטעמי חורג משיעור רווח יזמי סביר בפרויקט מסוג זה‪.‬‬

‫‪ .74‬אוסיף על כך‪ ,‬שספק אם בכלל יש מקום לתת משקל משמעותי לשאלת גובה הרווח היזמי‬
‫בתביעות מסוג זה‪ ,‬שכן תביעות על פי חוק החיזוק הן בין בעלי הדירות‪ ,‬והיזם כלל אינו‬
‫אמור להיות צד להן (ר' סעיף ‪ 72‬לחוק המקרקעין לעניין הצדדים להליך בפני המפקח על‬
‫רישום מקרקעין)‪ .‬בעלי הדירות הם שמחליטים‪ ,‬לאחר ניהול מו"מ‪ ,‬ברוב הדרוש בחוק‬
‫החיזוק‪ ,‬מהי התמורה שתינתן כנגד הזכויות הנמסרות ליזם‪ .‬כחלק מכך‪ ,‬חוק החיזוק אכן‬
‫לא קובע דבר לעניין הצורך בבחינת גובה הרווח היזמי ביחס לתמורות המתקבלות על ידי‬
‫בעלי הדירות (לעניין השוני בין חוק חוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי)‪ ,‬תשס"ו‪-‬‬
‫‪ 2006‬לבין חוק החיזוק בשאלה זו‪ ,‬ולאופן בו יש להתייחס לאיזון בין התמורות הניתנות‬
‫ליזם לבין אלו הנתנות לבעלי הדירות ר' עשא (ת"א) ‪ 50506-09-19‬סיגל יעל נ' באומלשפינר‬
‫(‪[) 15.1.20‬פורסם בנבו])‪.‬‬

‫‪ .75‬אך גם אם במצבים מסויימים יכולה להיות חשיבות לגובה הרווח היזמי ביחס לתמורות‬
‫שמקבלים בעלי הדירות‪ ,‬לדוגמא‪ ,‬ומבלי לקבוע מסמרות בעניין‪ ,‬כאשר מוצגות ראיות‬
‫לאפשרות לקבל תמורה משמעותית גבוהה יותר בפרויקט קונקרטי אחר‪ ,‬או כאשר הרווח‬
‫היזמי חורג בשיעור ניכר מהמקובל בפרויקטים מסוג זה‪ ,‬לא השתכנעתי מטענות הנתבעים‬
‫שזה המצב במקרה דנן‪.‬‬

‫טענה לפגיעה תכנונית בדירת הנתבעים ‪1-2‬‬
‫‪ .76‬טענותיהם התכנוניות של הנתבעים ‪ 1-2‬באשר לפגיעות התכנוניות שיגרמו לדירתם עקב‬
‫הפרויקט נדונו בוועדות התכנון‪ ,‬וקיבלו מענה במסגרת האילוצים התכנוניים שנמצאו על‬
‫ידי הועדות‪ .‬שעה שועדות התכנון מצאו שיש מקום לאשר את הפרויקט על אף הפגיעות‬
‫הנטענות שנותרו‪ ,‬איני מוצאת לקבוע כי יש בפגיעות האמורות כדי למנוע את אישור‬
‫העבודות‪.‬‬

‫‪ .77‬אוסיף כי בביקורי בדירת הנתבעים ‪ 1-2‬אמנם התרשמתי שככל שמטבח הנתבעים ‪1-2‬‬
‫יישאר במיקומו הנוכחי‪ ,‬תכנון הדירה לא יהיה מיטבי מבחינת מיקום הכניסה לממ"ד‪,‬‬
‫אולם התרשמתי שאין המדובר בפגיעה שאינה מאפשרת המשך קיומו של המטבח באותו‬
‫מיקום‪ ,‬או פגיעה משמעותית בתכנונו‪ ,‬שכן מדובר במטבח מיושן מאד‪ ,‬ומיקום פתח‬

‫עמוד ‪13‬‬

עמוד מקור 14

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/846/2019 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫הממ"ד צפוי להיות במיקום בו מוצב כיום שולחן אוכל גדול‪ ,‬ולא במיקום השיש או ארונות‬
‫המטבח‪ ,‬דבר שהיה מאלץ את הנתבעים להחליף את המטבח הקיים‪ .‬בחירתם של הנתבעים‬
‫‪ 1-2‬להציב שולחן אוכל גדול דווקא במיקום בו צפוי להיות פתח הממ"ד מובן במסגרת‬
‫התכנון הנוכחי‪ ,‬אולם אינו מחוייב המציאות (ר' לעניין זה גם חקירתו הנגדית של השמאי‬
‫מטעמי בפרוטוקול הדיון מיום ‪ 7.3.21‬עמ' ‪ 6‬שורות ‪ 47-48‬שם גם ציין שאין חובה להזיז‬
‫את המטבח)‪.‬‬

‫‪ .78‬בנוסף‪ ,‬וכפי שנאמר לעיל‪ ,‬גם לאחר הפחתה שביצע השמאי מטעמי בשל מיקום הממ"ד‪,‬‬
‫עדיין מצא שערך דירת הנתבעים צפוי לעלות משמעותית‪ .‬אמנם שינוי מיקום המטבח יכול‬
‫לשפר משמעותית את תכנון הדירה‪ ,‬אך איני סבורה שהנתבעים זכאים לקבל תמורה‬
‫כאמור בנוסף על התמורה שהם מקבלים במסגרת הפרויקט‪ ,‬שעה ששינוי מיקום המטבח‬
‫רצוי אך אינו מחויב‪.‬‬

‫‪ .79‬כפי שנמצא לעיל‪ ,‬התמורה הצפויה לנתבעים ‪ 1-2‬אינה פחותה מהותית מהתמורות‬
‫שמתקבלות על ידי בעלי הדירות האחרים‪ .‬אם היתה מתקבלת טענת הנתבעים ‪ 1-2‬בעניין‬
‫זה‪ ,‬הרי שביטול המטבח הקיים ובניית מטבח חדש במיקום אחר‪ ,‬כל זאת בעלות של עשרות‬
‫אלפי ‪ ,₪‬היא שהיתה יוצרת חוסר שיוויון בתמורות לטובת הנתבעים ‪ .1-2‬בניגוד לטענות‬
‫הנתבעים ‪ ,1-2‬השמאי מטעמי לא קבע שיש להעתיק את המטבח שלהם‪ ,‬אלא העריך‪,‬‬
‫לבקשתם‪ ,‬שעלות העתקה כאמור היא כ‪ ,₪ 60,000-‬לא כולל את עלות המטבח והכלים‬
‫הסניטריים‪.‬‬

‫‪ .80‬אין מקום גם לטענת הנתבעים ‪ 1-2‬כי התובע ‪ 6‬העתיק בעבר את מטבחו למיקום המטבחים‬
‫בדירות היזם‪ ,‬ועל כן מרוויח מהתכנית יותר מהם‪ ,‬שכן ככל שאכן העתיק את מטבחו‪ ,‬הרי‬
‫שעשה זאת על חשבונו (לא נטען אחרת)‪ ,‬ואין כל מניעה כי גם הנתבעים ‪ 1-2‬יעתיקו את‬
‫מטבח דירתם על חשבונם‪ ,‬ככל שיבחרו בכך‪ .‬באשר לטענה שפתח חלון ללא אישורים‬
‫נדרשים‪ ,‬ומקבל תמורה גבוהה יותר עקב הכשרתו‪ ,‬הרי שמדובר בטענה עובדתית שאינה‬
‫נתמכת בראיות‪ ,‬וכן לא עלה מחוות דעתו של השמאי שמונה מטעמי שיש בכך כדי להעלות‬
‫את שווי אותה דירה‪.‬‬

‫‪ .81‬למעשה‪ ,‬מה שעולה בהקשר זה מטענות הנתבעים ‪ 1-2‬בצירוף ממצאי השמאי מטעמי‪ ,‬הוא‬
‫שהנתבעים ‪ 1-2‬רוצים להנות גם מכל היתרונות הנוכחיים של דירתם‪ ,‬וגם מכל התוספות‬
‫שיקבלו בפרויקט‪ ,‬מבלי שהתוספות יפגעו ביתרונות הנוכחיים‪ .‬ציפייה כאמור אינה סבירה‪,‬‬
‫שכן פרוייקט חיזוק הכולל תוספת שטחים מייצר מעצם טיבו אילוצים תכנוניים שלרוב‬
‫אינם יכולים להותיר את הדירות הקיימות במצב תכנוני זהה לקיים‪ .‬לפיכך‪ ,‬ככל שוועדות‬
‫התכנון מצאו כי התכנון סביר‪ ,‬וככל שנמצא שבפועל ההנאה של בעלי הדירות המתנגדים‬
‫לפרויקט עולה בשיעור ניכר על הפגיעות הנטענות‪ ,‬אני סבורה שאין בטענות אלו כדי להביא‬
‫למסקנה שבעלי הדירות האמורים זכאים לתמורה נוספת על זו שקיבלו באופן מהותי כיתר‬
‫בעלי הדירות‪ ,‬ובודאי שאין בכך כדי להביא למסקנה שאין לאשר את העבודות‪.‬‬

‫פגיעות תכנוניות נטענות בדירת הנתבעת ‪3‬‬
‫‪ .82‬טענות הנתבעת ‪ 3‬לחוסר איזון בתמורות בשל השפעת המעלית באופן שונה על דירות‬
‫בקומות שונות‪ ,‬דינן דחייה מהנימוקים דלעיל‪.‬‬

‫עמוד ‪14‬‬

עמוד מקור 15

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/846/2019 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .83‬באשר לטענות אחרות בדבר פגיעה בשווי הדירה עקב מיקום מתקנים משותפים שונים‬
‫(חדר אשפה ומתקן חניה)‪ ,‬קיימת התייחסות של השמאי מטעמי בחוות דעתו‪ ,‬אשר קבע‬
‫(בעמ' ‪ 44‬לחוות הדעת) שלא ניתן לאמוד ירידת ערך בשל האמור‪ ,‬שכן בהתאם לניסיונו‪,‬‬
‫מתקני חניה עומדים בתקינה אקוסטית‪ ,‬וסביר כי קונה לא יביא את המתקן בחשבון שעה‬
‫שמדובר בחלקה התחומה ב‪ 3-‬רחובות‪ ,‬ובאשר למתקנים האחרים הרי שבניה חדשה‬
‫מחויבת בתקינה מחמירה יותר מהקיים כיום‪ .‬הנתבעת לא ביקשה לחקור את השמאי‪ ,‬ולא‬
‫נתנה כל נימוק לאי קבלת מסקנותיו‪ ,‬ועל כן איני מוצאת מקום שלא לקבל את האמור‬
‫בעניינים אלו בחוות דעתו‪.‬‬

‫תוספת חניות‬
‫‪ .84‬טענת הנתבעים ‪ 1-2‬לעניין אי קבלת חניות על ידי בעלי הדירות הקיימים דינה דחייה‪.‬‬

‫‪ .85‬במצב הקיים אין מחלוקת שלא היו חניות בבית המשותף למי מבעלי הדירות‪ .‬כן אין‬
‫מחלוקת כי במצב החדש אף אחד מבעלי הדירות הקיימים אינו צפוי לקבל חניה‪ .‬הנתבעים‬
‫לא הוכיחו כי ניתן להוסיף חניות במסגרת העבודות מעבר לאלו שאושרו ליזם ואשר צפויות‬
‫להינתן לחלק מבעלי הדירות החדשות‪.‬‬

‫‪ .86‬יתר על כן‪ ,‬בהסכם עם היזם נקבע כי היזם רשאי ליצור חניות מהרכוש המשותף ולרשום‬
‫אותן על שמו או על שם רוכשי הדירות החדשות עד ‪ 5‬חניות סה"כ‪ ,‬וכי כל חניה מעבר לכך‬
‫תהיה בבעלות בעלי הדירות (ר' עמ' ‪ 14‬לחוות דעת השמאי מטעמי)‪ .‬בפועל‪ ,‬מהחלטת הועדה‬
‫המקומית מיום ‪ 3.7.19‬עולה כי הועדה המקומית אישרה ליזם ‪ 4‬חניות בלבד‪ ,‬ל‪ 3-‬דירות (‪2‬‬
‫מהחניות עוקבות)‪ ,‬ועל כן נדרש היזם לשלם קרן חניה ל‪ 2-‬חניות חסרות (ר' עמ' ‪ 17‬לחוות‬
‫דעת השמאי מטעמי)‪ .‬מכאן שהטענה שאין ליזם תמריץ למקסם את כמות החניות‬
‫בפרויקט נשללת‪ ,‬שכן ועדת התכנון מצאה שלא ניתן לקיים אף את דרישות התכנון‬
‫המינימליות (של כמות חניות בהתאם לכמות הדירות החדשות)‪.‬‬

‫חלופת מגורים לתקופת הפרויקט‬
‫‪ .87‬אין מחלוקת כי אף אחד מהתובעים אינו זכאי על פי ההסכם למימון של דיור חילופי‬
‫בתקופת העבודות‪ .‬נושא זה של מימון דיור חילופי הוא עניין למו"מ שבין בעלי דירות לבין‬
‫יזם‪ ,‬ואין כל חובה כי תמורה כאמור תיכלל במסגרת פרויקט על פי סעיף ‪ 5‬לחוק החיזוק‪.‬‬
‫יתר על כן‪ ,‬מהאמור בסעיף ‪(5‬ב‪ )1‬לחוק החיזוק לעניין מתן חלופת מגורים לקשיש או לאדם‬
‫המרותק לביתו באופן קבוע‪ ,‬ניתן ללמוד כי הנחת המחוקק היא שבמצב הרגיל לא נדרשת‬
‫חלופת מגורים בפרויקט מסוג זה (בפרוייקטים רבים של חיזוק אכן מתאפשר לבעלי‬
‫הדירות להמשיך ולהתגורר בהן‪ ,‬אף אם הדבר כרוך באי נוחות מובנת)‪ .‬לפיכך הטענה‬
‫נדחית‪.‬‬

‫התנהלות היזם‬
‫‪ .88‬מרבית טענות הנתבעים ‪ 1-2‬בנוגע ליזם ולהתנהלותו בהליכים השונים‪ ,‬ולקשרים לא‬
‫נאותים נטענים עם חלק מבעלי הדירות אינן מגובות בראיות‪ ,‬ועל כן נדחות‪ .‬באשר לטענה‬
‫כי היזם התנהל בכוחניות‪ ,‬הרי שניתן היה להתרשם בכך גם במסגרת הדיונים שנערכו‬
‫בתיק‪ ,‬אולם זכותם של רוב בעלי הדירות‪ ,‬במובן זה‪ ,‬לבחור יזם כרצונם‪ ,‬והדרך של מיעוט‬
‫בעלי הדירות שאינם מעוניינים בכך לשנות את החלטת הרוב היא באמצעות שכנוע הרוב‬

‫עמוד ‪15‬‬

עמוד מקור 16

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/846/2019 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫בעמדתם‪ ,‬אך אין בכך כדי להביא למסקנה שיש לבטל את החלטת הרוב להתקשר דווקא‬
‫עם יזם זה‪.‬‬

‫טענות הנתבעים ‪ 1-2‬לעניין בטוחות‬
‫‪ .89‬טענות הנתבעים ‪ 1-2‬לעניין הבטוחות הן בעיקרן טענות עובדתיות‪ ,‬המתבססות על האמור‬
‫בסעיפי ההסכם לעניין בטוחות‪ ,‬אך אינן מבוססות על כל מסמך מקצועי התומך‬
‫במסקנותיהם שהבטוחות שפורטו בהסכם אינן מספקות‪.‬‬

‫‪ .90‬יתר על כן‪ ,‬התובעים‪ ,‬כ רוב בעלי הדירות‪ ,‬הם שבחרו להתקשר בהסכם האמור הכולל את‬
‫הבטוחות שפורטו‪ ,‬אשר רלוונטיות לכל בעלי הדירות‪ .‬על כן בהיעדר ראיות מובהקות‬
‫באשר לסבירות הבטוחות‪ ,‬אין מקום להתערב בהחלטת הרוב הנדרש בחוק החיזוק של‬
‫בעלי הדירות בעניין זה‪ ,‬ולפיכך הטענה נדחית‪.‬‬

‫סיום‬
‫‪ .91‬לאור האמור‪ ,‬התביעה מתקבלת‪ .‬לפיכך אני קובעת כי על הנתבעים ‪ 1‬ו‪ 2-‬ועל הנתבעת ‪3‬‬
‫לחתום על ההסכם נשוא הליך זה ועל כל המסמכים הרלוונטיים מכח ההסכם האמור‪ ,‬זאת‬
‫לצורך ביצוע העבודות במסגרת הפרויקט על פי התכנית שאושרה על ידי הועדה המקומית‬
‫ביום ‪ 30.7.19‬במסגרת בקשה להיתר שמספרה ‪ ,2019013‬כך שההסכם והמסמכים יחתמו‬
‫בתוך ‪ 14‬יום מיום מתן פסק הדין או מיום דרישה שתימסר לאחר פסק הדין‪.‬‬

‫‪ .92‬ככל שהנתבעים לא יחתמו כאמור‪ ,‬אני ממנה את ב"כ התובעים‪ ,‬עו"ד ניסים אהרון לצורך‬
‫ביצוע האמור‪ ,‬ובמסגרת זו יהא רשאי להתקשר ולחתום בשם הנתבעים בהתייחס‬
‫לזכויותיהם בתת חלקה ‪( 1‬הנתבעים ‪ )1-2‬וחלקיהם היחסיים ברכוש המשותף‪ ,‬ובתת חלקה‬
‫‪( 2‬הנתבעת ‪ )3‬וחלקיה היחסיים ברכוש המשותף‪ ,‬על כל המסמכים הדרושים לצורך ביצוע‬
‫העבודות על פי חוק החיזוק והקשור בהן‪ ,‬לרבות‪ ,‬על ההסכם עם היזם‪ ,‬על הסכמים עם‬
‫רוכשי הדירות החדשות‪ ,‬על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם תיקון צו הבית המשותף‬
‫לצורך מימוש תכנית החיזוק ורישום הדירות החדשות‪ ,‬על הבקשות והמסמכים הנדרשים‬
‫לשם רישום הערות אזהרה לטובת היזם ולטובת רוכשי הדירות החדשות‪ ,‬לרשום‬
‫משכנתאות ו‪/‬או שיעבוד לטובת בנק או מוסד פיננסי‪ ,‬לצורך רישום הדירות החדשות לאחר‬
‫השלמת העבודות נשוא ההסכם עם היזם‪ ,‬על בקשות ושטרי מכר להעברת הבעלות על שם‬
‫הרוכשים לרבות מול רשות מקרקעי ישראל‪ ,‬לשכת רישום תל אביב‪ ,‬עיריית תל אביב או‬
‫כל רשות אחרת‪ ,‬ועל הטפסים והמסמכים הדרושים ע"י רשויות האוצר‪/‬מס שבח‪.‬‬

‫‪ .93‬לאור תוצאה זו‪ ,‬ובהתחשב בכך שהתרשמתי שהתנגדות הנתבעים לא היתה עקרונית‬
‫כטענת התובעים‪ ,‬וכי חלק מטענותיהם‪ ,‬אף שנדחו‪ ,‬לא היו משוללות יסוד‪ ,‬וכן בשל אופי‬
‫ההליך‪ ,‬אני פוסקת לחובתם הוצאות חלקיות בלבד לטובת התובעים‪ .‬לפיכך הנתבעים ‪1-2‬‬
‫ישלמו לתובעים הוצאות ההליך בסך של ‪ ,₪ 3,500‬והנתבעת ‪ 3‬תשלם הוצאות בסך של‬
‫‪.₪ 1,500‬‬

‫ניתן היום‪ 25 ,‬אוגוסט ‪ ,2021‬י"ז אלול תשפ"א‪ ,‬בהיעדר הצדדים‪.‬‬

‫________________‬
‫אביטל שרייבר‬
‫מפקחת בכירה על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב יפו‬

‫עמוד ‪16‬‬

עמוד מקור 17

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫מס' תיק‪5/846/2019 :‬‬                       ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫עמוד ‪17‬‬