# תיק 4/444/2018

פסיקה · 2020-12-20 · חולון · דגנית קציר-ברין

עותק זה נוצר אוטומטית מטקסט שחולץ מן המסמך הציבורי. הוא אינו DOCX רשמי ויש לאמת כל ציטוט ומספר עמוד מול ה־PDF.

עמוד מקור 1

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/444/2018 :‬‬                                               ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫בפני כבוד מפקחת על רישום מקרקעין‬
‫דגנית קציר‪-‬ברין‬

‫אבי אביי ברקולין ת‪.‬ז‪015816739 .‬‬    ‫‪1‬‬                           ‫תובעים‬

‫מסרט ברקולין ת‪.‬ז‪32432614 .‬‬      ‫‪2‬‬

‫יעקב אילנה‪ ,‬ת‪.‬ז ‪058102393‬‬     ‫‪3‬‬

‫מיכאלי מאיה רות‪ ,‬ת‪.‬ז ‪014792584‬‬      ‫‪4‬‬

‫אולשבר חן‪ ,‬ת‪.‬ז ‪313201832‬‬     ‫‪5‬‬

‫צביון נאנולי‪ ,‬ת‪.‬ז ‪014808273‬‬   ‫‪6‬‬

‫אגמון לאה ליאנה‪ ,‬ת‪.‬ז ‪016361495‬‬     ‫‪7‬‬

‫שמש עובדיה‪ ,‬ת‪.‬ז ‪051202372‬‬       ‫‪8‬‬

‫מלדה קרי‪ ,‬ת‪.‬ז ‪311903629‬‬      ‫‪9‬‬

‫מלדה דסש שושנה‪ ,‬ת‪.‬ז ‪016012825‬‬       ‫‪10‬‬

‫דרוב גריגורי‪ ,‬ת‪.‬ז ‪069666584‬‬    ‫‪11‬‬

‫דרוב ליאנט‪ ,‬ת‪.‬ז ‪069666592‬‬     ‫‪12‬‬

‫יעקובי שירן‪ ,‬ת‪.‬ז ‪201319258‬‬     ‫‪13‬‬

‫יעקובי יעקב‪ ,‬ת‪.‬ז ‪302052519‬‬     ‫‪14‬‬

‫שיכווגר ריבה‪ ,‬ת‪.‬ז ‪014825145‬‬     ‫‪15‬‬

‫ברהמי ורד‪ ,‬ת‪.‬ז ‪038457537‬‬     ‫‪16‬‬

‫בן שיטרית סולונג שולה‪ ,‬ת‪.‬ז ‪061172961‬‬      ‫‪17‬‬

‫בנעים יעקב‪ ,‬ת‪.‬ז ‪029067220‬‬     ‫‪18‬‬

‫חריט ולרי‪ ,‬ת‪.‬ז ‪324644905‬‬     ‫‪19‬‬

‫חריט מרינה‪ ,‬ת‪.‬ז ‪324644913‬‬      ‫‪20‬‬

‫ריג'יני מיכאל‪ ,‬ת‪.‬ז ‪313081986‬‬    ‫‪21‬‬

‫ריג'יני אירינה‪ ,‬ת‪.‬ז ‪323287557‬‬    ‫‪22‬‬

‫עמוד ‪1‬‬

עמוד מקור 2

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/444/2018 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫אבי אביי ברקולין ת‪.‬ז‪015816739 .‬‬    ‫‪1‬‬                           ‫תובעים‬

‫אחוון אמיד‪ ,‬ת‪.‬ז ‪015894645‬‬     ‫‪23‬‬

‫אחוון אנא‪ ,‬ת‪.‬ז ‪015907462‬‬     ‫‪24‬‬

‫כהן קרן‪ ,‬ת‪.‬ז ‪064972961‬‬     ‫‪25‬‬

‫כהן יניב‪ ,‬ת‪.‬ז ‪038480471‬‬    ‫‪26‬‬

‫קנלוביץ' מיכאל‪ ,‬ת‪.‬ז ‪308973106‬‬     ‫‪27‬‬

‫קנלוביץ' ראיסה‪ ,‬ת‪.‬ז ‪308973155‬‬      ‫‪28‬‬

‫צ'וקול מלקו אלימלך‪ ,‬ת‪.‬ז ‪015569809‬‬      ‫‪29‬‬

‫צ'וקול אורלי‪ ,‬ת‪.‬ז ‪011927001‬‬    ‫‪30‬‬

‫כץ ולדימיר‪ ,‬ת‪.‬ז ‪304587587‬‬     ‫‪31‬‬

‫כץ ולריה‪ ,‬ת‪.‬ז ‪304587611‬‬     ‫‪32‬‬

‫פרץ שירן שרה‪ ,‬ת‪.‬ז ‪040233587‬‬      ‫‪33‬‬

‫בני ורג'ין‪ ,‬ת‪.‬ז ‪026728584‬‬   ‫‪34‬‬

‫חמוי שושנה‪ ,‬ת‪.‬ז ‪052377678‬‬      ‫‪35‬‬

‫סנדלר מרגריטה‪ ,‬ת‪.‬ז ‪304232846‬‬       ‫‪36‬‬

‫אסף סילביה‪ ,‬ת‪.‬ז ‪067291849‬‬      ‫‪37‬‬

‫עז'מי אורלי‪ ,‬ת‪.‬ז ‪058441445‬‬    ‫‪38‬‬

‫עז'מי יוסף‪ ,‬ת‪.‬ז ‪055553804‬‬    ‫‪39‬‬

‫נתנאל ניצה‪ ,‬ת‪.‬ז ‪053572707‬‬     ‫‪40‬‬

‫לנציאנו גרינברג אסתר‪ ,‬ת‪.‬ז ‪59221572‬‬     ‫‪41‬‬

‫בירנבאום איליה‪ ,‬ת‪.‬ז ‪319176152‬‬      ‫‪42‬‬

‫בן ארוש מאיר‪ ,‬ת‪.‬ז ‪023871452‬‬     ‫‪43‬‬

‫בן ארוש דרורית‪ ,‬ת‪.‬ז ‪024544793‬‬     ‫‪44‬‬

‫עובד אהרן‪ ,‬ת‪.‬ז ‪050720226‬‬     ‫‪45‬‬

‫עובד יהודית‪ ,‬ת‪.‬ז ‪051628014‬‬     ‫‪46‬‬

‫עמוד ‪2‬‬

עמוד מקור 3

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/444/2018 :‬‬                                                  ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫אבי אביי ברקולין ת‪.‬ז‪015816739 .‬‬      ‫‪1‬‬                           ‫תובעים‬

‫אגיב יהודית‪ ,‬ת‪.‬ז ‪055454433‬‬     ‫‪47‬‬

‫כהן דוד‪ ,‬ת‪.‬ז ‪022397251‬‬    ‫‪48‬‬

‫ליפה ורדה‪ ,‬ת‪.‬ז ‪007510340‬‬     ‫‪49‬‬

‫ליפה ענבר‪ ,‬ת‪.‬ז ‪027815281‬‬     ‫‪50‬‬

‫ליפה נאור זאב‪ ,‬ת‪.‬ז ‪033504267‬‬     ‫‪51‬‬

‫כהן יהודית‪ ,‬ת‪.‬ז ‪051456341‬‬     ‫‪52‬‬

‫באמצעות ב"כ‪ :‬עו"ד ניר אסרף ו‪/‬או שוקי לוי ו‪/‬או אח'‬
‫ממשרד שניצר גוטליב סאמט ושות'‪ ,‬עורכי דין‬
‫דרך מנחם בגין ‪ ( 7‬בית גיבור ספורט‪ ,‬ק' ‪ )27‬רמת גן ‪5268102‬‬
‫טל'‪ 0544534755:‬פקס‪03-6113001:‬‬

‫נגד‬
‫ג'הניאן נוסרת‪ ,‬ת‪.‬ז ‪014741912‬‬      ‫‪1‬‬                           ‫נתבעים‬
‫רח' אנילביץ ‪ ,‬חולון‬

‫גהניאן הרצל‪ ,‬ת‪.‬ז ‪015245764‬‬      ‫‪2‬‬
‫רח' אנילביץ ‪ ,‬חולון‬

‫אלחרר סוראייה‪ ,‬ת‪.‬ז ‪015234776‬‬       ‫‪3‬‬
‫רח' אנילביץ ‪ ,‬חולון‬

‫רחים רהים ג'הניאן מספר דרכון ‪R3249662‬‬         ‫‪4‬‬
‫רח' אנילביץ ‪ ,‬חולון‬

‫סמואל ג'הניאן מספר דרכון ‪073990120‬‬        ‫‪5‬‬
‫רח' אנילביץ ‪ ,‬חולון‬

‫מישל מיכאל ג'הניאן ת‪.‬ז‪317382656 .‬‬       ‫‪6‬‬
‫רח' אנילביץ ‪ ,‬חולון‬

‫ג'הניאן דליה‪ ,‬ת‪.‬ז ‪306599481‬‬     ‫‪7‬‬
‫רח' אנילביץ ‪ ,‬חולון‬

‫אברהם ישרג אהובה‪ ,‬ת‪.‬ז ‪015818800‬‬       ‫‪10‬‬
‫רח' אנילביץ ‪ ,23‬חולון‬

‫אברהם סיסאי‪ ,‬ת‪.‬ז ‪016012148‬‬       ‫‪11‬‬
‫רח' אנילביץ ‪ ,23‬חולון‬

‫עדינה מזרחי ת‪.‬ז‪004106811 .‬‬       ‫‪14‬‬
‫ע"י אפוטרופוס לבנה חיימוביץ ת‪.‬ז‪051008134 .‬‬
‫מרח' תשרי ‪ ,35‬מודיעין‬

‫עמוד ‪3‬‬

עמוד מקור 4

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/444/2018 :‬‬                                                 ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫אבי אביי ברקולין ת‪.‬ז‪015816739 .‬‬     ‫‪1‬‬                            ‫תובעים‬

‫אסתר אוזון ת‪.‬ז‪004106993 .‬‬      ‫‪15‬‬
‫ע"י אפוטרופוס לבנה חיימוביץ ת‪.‬ז‪051008134 .‬‬
‫מרח' תשרי ‪ ,35‬מודיעין‬
‫חנה נאווה מרש ת‪.‬ז‪007271893 .‬‬       ‫‪16‬‬
‫ע"י אפוטרופוס לבנה חיימוביץ ת‪.‬ז‪051008134 .‬‬
‫מרח' תשרי ‪ ,35‬מודיעין‬
‫בן יקר עזרא‪ ,‬ת‪.‬ז ‪004835609‬‬      ‫‪20‬‬
‫רח' המרגנית ‪ ,26‬חולון‬

‫בן יקר תמר‪ ,‬ת‪.‬ז ‪051873107‬‬      ‫‪21‬‬
‫רח' המרגנית ‪ ,26‬חולון‬

‫סמרה סלים ת‪.‬ז‪311730097 .‬‬       ‫‪23‬‬
‫רח' אנילביץ ‪,25‬חולון‬

‫פתיחה סילי‪ ,‬ת‪.‬ז ‪311730121‬‬      ‫‪24‬‬
‫רח' אנילביץ ‪ ,25‬חולון‬

‫מהלל מרדכי‪ ,‬ת‪.‬ז ‪050588409‬‬       ‫‪28‬‬
‫רח' אפרים קישון ‪ ,13‬חולון‬

‫מהלל שרה‪ ,‬ת‪.‬ז ‪051217339‬‬       ‫‪29‬‬
‫רח' אפרים קישון ‪ ,13‬חולון‬

‫מלכה בני ת‪.‬ז‪026728584 .‬‬      ‫‪30‬‬
‫ע"י האפוטרופוס ורג'ין בני ת‪.‬ז‪002672858 .‬‬
‫רח' אנילביץ ‪ ,25‬חולון‬

‫גורביץ גיל‪ ,‬ת‪.‬ז ‪027463728‬‬    ‫‪31‬‬
‫ע"י האפוטרופוס דליה גורביץ ת‪.‬ז‪01723147 .‬‬
‫מרח' אנילביץ ‪ ,23‬חולון‬
‫טל'‪ 052-8354923:‬פקס‪03-5012071:‬‬

‫פסק דין מתוקן‬
‫בעניין הנתבעים ‪1,2,3,4,5,6,7,10,11,20,21,23,24,28,29,30,31‬‬

‫א‪ .‬כללי‬
‫‪ .1‬עניינו של פסק דין זה הוא בשאלה האם יש לאשר ביצוע פרויקט לחיזוק בית משותף‬
‫מפני רעידות אדמה מכוח תמ"א ‪ 38‬הכולל הקמת דירות חדשות וזאת חרף העדר‬
‫הסכמה מצד הנתבעים לביצועו‪ ,‬ואם כן‪ ,‬האם יש לאשר העבודות בתנאים‪.‬‬
‫ב‪ .‬הבית והצדדים להליך‬
‫‪ .2‬המדובר בבית משותף השוכן ברח' אנילביץ ‪ 25 ,23 ,21‬חולון (יכונה להלן‪" :‬הבית‬
‫המשותף" או "הבית")‪.‬‬
‫הבית ידוע גם כגוש ‪ 6043‬חלקה ‪ 1965‬והוא כולל ‪ 3‬כניסות (א'‪ -‬ג') ו‪ 48 -‬דירות‪.‬‬

‫הבית נבנה לפני חודש ינואר ‪ 1980‬והוא אינו עומד בתקן הישראלי – ת"י ‪.413‬‬      ‫‪.3‬‬

‫עמוד ‪4‬‬

עמוד מקור 5

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/444/2018 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫בעליהם של ‪ 35‬מתוך ‪ 48‬דירות הבית המשותף (שהם כ‪ 73% -‬מבעלי הדירות)‬               ‫‪.4‬‬
‫מעוניינים להוציא אל הפועל פרויקט לחיזוקו מפני רעידות אדמה‪ .‬פרויקט החיזוק‬
‫כולל תוספת דירות חדשות לבית (להלן‪" :‬הפרויקט") ולפיכך הוא טעון החלטה מראש‬
‫של כל בעלי הדירות‪.‬‬
‫בין בעלי הדירות הנ"ל לבין חברת נתנאל גרופ בע"מ (להלן‪" :‬היזם") נחתם הסכם‬        ‫‪.5‬‬
‫לביצוע הפרויקט‪ .‬כמו כן‪ ,‬נחתמה תוספת להסכם (הנ"ל יכונו להלן יחד‪" :‬ההסכם")‪.‬‬
‫על פי ההסכם היזם יערוך שיפוץ הכולל חיזוק של הבית המשותף מפני רעידות אדמה‪,‬‬
‫ובכלל זאת יבצע שיפוץ חזיתות הבית‪ ,‬יוסיף מעלית וכן ממ"ד ומרפסת שמש לכל דירה‪.‬‬
‫בתמורה לנ"ל הסכימו בעלי הדירות דלעיל להעביר ליזם את כל זכויות הבנייה מכוח‬
‫תכנית תמ"א ‪( 38‬בכוונת היזם להוסיף לבית ‪ 30‬דירות חדשות)‪.‬‬
‫הועדה המקומית אשרה את הבקשה לביצוע העבודות (החלטות מיום ‪ 12.4.2016‬ומיום‬        ‫‪.6‬‬
‫‪.)3.12.2018‬‬
‫בעליהם של ‪ 13‬הדירות הנותרות‪ ,‬מיאנו לחתום על ההסכם ועל כן הוגשה תביעה זו‪.‬‬      ‫‪.7‬‬
‫לאחר הגשת התביעה‪ ,‬חתמו בעלי דירות נוספים על ההסכם ומכאן‪ ,‬שנכון למועד‬      ‫‪.8‬‬
‫כתיבת שורות אלו‪ ,‬בעליהם של ‪ 43‬דירות מתוך ‪ 48‬דירות הבית המשותף מסכימים‬
‫לפרויקט ותנאיו (להלן‪" :‬רוב בעלי הדירות")‪.‬‬
‫כאמור‪ ,‬מימוש ההסכם מחייב את הסכמת כל בעלי הדירות‪.‬‬       ‫‪.9‬‬
‫מכיוון שהנתבעים שבכותרת לא חתמו על ההסכם הם מונעים את האפשרות להוציאו‬
‫אל הפועל‪ .‬לפיכך‪ ,‬עותרים רוב בעלי הדירות לקבלת אישור לביצוע הפעולות הנדרשות‬
‫ברכוש המשותף חרף העדר הסכמת המיעוט וכן למינוי עו"ד אשר יהיה מוסמך‬
‫להתקשר בשם האחרונים בהסכם וזאת מכוח סעיף ‪ 5‬לחוק המקרקעין (חיזוק בתים‬
‫משותפים מפני רעידות אדמה)‪ ,‬התשס"ח ‪( 2008-‬להלן ‪":‬חוק החיזוק") ‪ -‬זוהי התביעה‬
‫המונחת בפניי‪.‬‬
‫ג‪ .‬טענות הנתבעים‬
‫כללי‬
‫‪ .10‬הנתבעים ‪ ,1-7‬הנתבעים ‪ 10-11‬והנתבעים‪ 30,31 -‬לא היו מיוצגים בהליך בידי עו"ד וכן‬
‫לא הגישו כתבי הגנה; עם זאת‪ ,‬חלקם התייצבו לחלק מן הדיונים שנקבעו (הגם‬
‫שהוזמנו לכולם כראוי)‪ .‬הנתבעים ‪ 20‬ו‪ 21 -‬לא הגישו כתבי הגנה ואף לא התייצבו‬
‫לדיונים הגם שזומנו אליהם כראוי‪ .‬הנתבעים ‪ 23,24,28,29‬הגישו כתבי הגנה והתייצבו‬
‫לדיונים‪ .‬הנתבע מס' ‪ 23‬הוא עו"ד במקצועו‪.‬‬
‫‪ .11‬ברגיל‪ ,‬טענות ההגנה של נתבעים אמורות להיכתב בכתב הגנה‪ .‬עם זאת‪ ,‬לנוכח מהות‬
‫ההליך ולאור סיפת סעיף ‪( 5‬א) לחוק החיזוק ("רשאי המפקח‪ ...‬לאשר‪...‬ובלבד שנתן‬
‫לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את טענותיו") מצאתי לעשות שימוש‬
‫בסמכותי לפי סעיף ‪ 75‬לחוק המקרקעין‪ ,‬תשכ"ט – ‪( 1969‬להלן ‪":‬חוק‬
‫המקרקעין‪/‬החוק") ולסטות מתקנות סדר הדין האזרחי‪ ,‬התשמ"ד ‪( 1984 -‬להלן‬
‫‪":‬התקנות") על מנת לבחון את טענות ההגנה שהועלו בע"פ על ידי הנ"ל‪.‬‬
‫להלן תמצית טענות ההגנה שהועלו על ידי הנתבעים‪:‬‬
‫תת חלקה ‪ - 2‬נתבעים ‪( 7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1‬יכונו להלן גם‪" :‬משפחת גהניאן")‬
‫‪ .12‬נתבעים מס' ‪ 1-7‬הם בעלים יחדיו של דירה תת חלקה ‪ .2‬הנתבעים הנ"ל הודיעו‪,‬‬
‫באמצעות הנתבעת ‪ ,7‬כי הם מסכימים באופן עקרוני לביצוע הפרויקט (ראו פרוטוקול‬
‫הדיון מיום ‪ 30.10.2019‬עמ' ‪ 6‬שורה ‪ 15‬וכן עמ' ‪ 7‬לאותו פרוטוקול שורה ‪ .)41‬עם זאת‪,‬‬
‫הם מבקשים כי צנרת דירתם תחובר למערכת ביוב נפרדת מזו של הבית‪ ,‬מכיוון שהם‬

‫עמוד ‪5‬‬

עמוד מקור 6

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/444/2018 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫השקיעו כספים רבים בתיקונה (ראו פרוטוקול הדיון מיום ‪ 30.10.2019‬עמ' ‪ 6‬שורות‬
‫‪.)15-20‬‬
‫‪ .13‬בנוסף‪ ,‬טענה משפחת גהניאן כי הנתבע ‪ ,2‬המתגורר בדירה בבית‪ ,‬הוא עיוור (עמ' ‪6‬‬
‫לפרוטוקול לעיל שורה ‪ )16‬ועל כן יש להסדיר עבורו דיור חלופי למשך תקופת ביצוע‬
‫העבודות בבית‪ .‬כמו כן‪ ,‬דרשו לבצע את ההתאמות הנדרשות לשם הנגשת הבית והדירה‬
‫עבורו (עמ' ‪ 7‬לפרוטוקול לעיל שורות ‪.)33-34‬‬
‫‪ .14‬לבסוף טענו כי במסגרת הפרויקט עתידים להיות מוסרים הסורגים המותקנים כיום‬
‫בדירה ועל כן הדירה לא תהיה בטוחה מפני פריצות וגניבות‪.‬‬
‫תת חלקה ‪ - 17‬הנתבעים ‪( 11 ,10‬יכונו להלן גם "משפחת אברהם")‬
‫‪ .15‬בכתב התביעה נטען כי משפחת אברהם מסרבת בכל תוקף לביצוע הפרויקט‪ ,‬הגם‬
‫שהיזם הסכים לממן עבורם סיוע משפטי על ידי עו"ד הדובר את השפה האמהרית‪.‬‬
‫נציגי היזם אף שוחחו עם בנם של הנתבעים הנ"ל אך לא זכו לשיתוף פעולה‪.‬‬
‫‪ .16‬לטענת משפחת אברהם‪ ,‬היזם הבטיח לשכור מהם את דירתם על מנת שזו תשמש לו‬
‫כמשרד אך בהמשך חזר בו מהבטחתו זו (ראו עמ' ‪ 8‬לפרוטוקול הדיון מיום ‪30.10.19‬‬
‫שורות ‪ 37-46‬ובהמשך בעמ' ‪ 9‬שורות ‪.)1-11‬‬
‫‪ .17‬משפחת אברהם הם אנשים מבוגרים מאד‪ .‬על פי הנטען הנתבע ‪ 11‬הוא בן ‪ 90‬שנים‬
‫ואילו הנתבעת ‪ 10‬בת למעלה מ‪ 80 -‬שנים (ראו עמ' ‪ 8‬לפרוטוקול הדיון מיום‬
‫‪ 30.10.2019‬שורות ‪ .)37-41‬והם זכאים לדמי שכירות‪ .‬לטענת בנם זהו הנימוק‬
‫להתנגדותם (ראו עמ' ‪ 9‬לפרוטוקול הדיון הנ"ל שורות ‪.)28-29‬‬
‫בהמשך טען הנ"ל כי על פי תכניות הבנייה יתווסף לדירת הוריו ממ"ד אשר יגרום‬
‫לביטול חלון בחדר קיים וכי לדירה יתווסף כלשונו "חדר שאינו חדר" (ראו פרוטוקול‬
‫דיון מיום ‪ 30.10.2019‬עמ' ‪ 9‬שורה ‪.)23‬‬
‫‪ .18‬לבסוף‪ ,‬טען הנ"ל כי דירת משפחת אברהם ממוקמת בקומה הראשונה של הבית‪ ,‬ועל‬
‫כן הוספת מעלית לבית תביא לירידת ערכה באופן ניכר‪ ,‬ביחס לשוויה כיום‪ ,‬זאת בעוד‬
‫שבעלי הדירות בקומות הגבוהות ייהנו מעליית ערך גבוהה יותר‪ .‬לטענתו‪ ,‬משפחת‬
‫אברהם אין צורך במעלית במרפסות או בממ"ד (ראו עמ' ‪ 9‬לפרוטוקול הדיון מיום‬
‫‪ 13.8.20‬שורות ‪ 8-9‬וכן שורה ‪ )33‬ובכל "כאב הראש" הכרוך בביצוע הפרויקט (ראו עמ'‬
‫‪ 9‬לפרוטוקול הדיון מיום ‪ 13.8.20‬שורות ‪.)7-9‬‬
‫תת חלקה ‪ - 36‬נתבעים ‪( 23-24‬יכונו להלן גם ‪":‬משפחת סמרה")‬
‫‪ .19‬היזם עמו נחתם ההסכם הפר בעבר הסכמים דומים‪ .‬היזם אף מודה בכך במפורש‬
‫בסעיף ‪ 24.3‬להסכם‪.‬‬
‫‪ .20‬בא כוח בעלי הדירות משמש גם כבא כוחו של היזם ולא דאג כיאות לאינטרסים של‬
‫בעלי הדירות‪ .‬במסגרת ההסכם אין מפקח על הבניה מטעם בעלי הדירות‪ ,‬גם לא‬
‫מהנדס ועו"ד (ראו עמ' ‪ 9‬לפרוטוקול הדיון מיום ‪ 1.5.2019‬שורות ‪ .)6-8‬קיים חשש‬
‫לניגוד עניינים במקרה שהיזם יפר את ההסכם‪.‬‬
‫‪ .21‬ב"כ בעלי הדירות סירב לענות על שאלותיהם בנוגע לפרויקט ולא הסביר להם את טיב‬
‫ההסכם וזכויותיהם הנובעות ממנו‪ .‬בהסכם אין סעיף אשר מחייב את היזם לעשות כן‪.‬‬
‫‪ .22‬משפחת סמרה‪ ,‬בניגוד ליתר בעלי הדירות‪ ,‬לא היו שותפים בגיבוש ההסכם עם היזם‪.‬‬
‫‪ .23‬משפחת סמרה הם אנשים מבוגרים‪ .‬ביצוע העבודות בדירתם יהווה מטרד אשר יפגע‬
‫בהם פיזית ונפשית‪ .‬מפאת גילם‪ ,‬על היזם לדאוג עבורם לדיור חלופי בעת ביצוע‬

‫עמוד ‪6‬‬

עמוד מקור 7

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/444/2018 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫העבודות בבית‪ .‬ההסכם נעדר הסדר בדבר דיור חלופי עבור בעלי דירות מבוגרים‪ ,‬וזאת‬
‫בניגוד לאמור בדין‪.‬‬
‫‪ .24‬על פי האמור בתוספת להסכם‪ ,‬ההסכם ייכנס לתוקף עם קבלת היתרי בנייה‪ ,‬ומכאן‬
‫כי ההסכם הקיים אינו סופי וכפוף לשינויים‪ .‬על כן מבוקש כי הפרויקט יבוצע על ידי‬
‫יזם אחר‪.‬‬
‫‪ .25‬על פי סעיף ‪ 12.7‬להסכם על בעלי הדירות לפנות את תכולת דירתם בהתאם לצרכי‬
‫היזם‪ .‬במסגרת הבניה תוכננו עבודות בתוך חדרי השינה והסלון של דירתם (עמ' ‪9‬‬
‫לפרוטוקול לעיל שורות ‪ .)13-16‬לבני משפחת סמרה קיים קושי פיזי וכספי לשנע את‬
‫תכולת דירתם ולא הוצעה להם כל עזרה בעניין‪.‬‬
‫‪ .26‬בהתאם לתכנית אמור להיבנות קיר בטון באמצע חדר השינה של דירתם (עמ' ‪8‬‬
‫לפרוטוקול הדיון מיום ‪ 1.5.19‬שורות ‪ .)32-33‬כמו כן‪ ,‬יגרום הפרויקט להחשכת הצד‬
‫המערבי של הדירה (ראו עמ' ‪ 8‬לפרוטוקול הדיון מיום ‪ 30.10.19‬שורות ‪.)1-3‬‬
‫‪ .27‬הפרויקט יגרום לירידת ערך דירתם‪.‬‬
‫תת חלקה ‪ -30‬נתבעים ‪( 29 ,28‬יכונו להלן גם ‪":‬משפחת מהלל")‬
‫‪ .28‬בעלי הדירות הם אנשים מבוגרים שחתמו על ההסכם מבלי שהם יודעים במה מדובר‪.‬‬
‫הליך החתימה נעשה בחדר המדרגות (ראו עמ' ‪ 6‬לפרוטוקול הדיון מיום ‪1.5.2019‬‬
‫שורות ‪ 13-15‬וכן שורות ‪ )26-27‬וההחתמה נעשתה במרמה‪ .‬בעלי הדירות חתמו בטעות‬
‫והם מבקשים לבטל את חתימותיהם‪.‬‬
‫‪ .29‬בשלב המשא ומתן בין בעלי הדירות לבין היזם הוצע להוסיף לכל דירה ממ"ד‪ ,‬מחסן‪,‬‬
‫מרפסת שמש בשטח של ‪ 14-17‬מ"ר‪ ,‬וכן מעלית לבית‪ .‬עם זאת‪ ,‬על פי ההסכם הסופי‬
‫עליו חתמו חלק מבעלי הדירות‪ ,‬הנתבעים אינם זכאים למחסן צמוד לדירתם ושטח‬
‫המרפסת המתוכננת בדירתם קטן באופן משמעותי ביחס ליתר דירות הבית (כמחצית‬
‫מגודלן של יתר המרפסות)‪.‬‬
‫‪ .30‬לא הוצגו בפניהם תכניות הבניה עובר לחתימת ההסכם‪.‬‬
‫‪ .31‬על פי תכנית הבנייה שהוצגה בפניהם לאחר החתימה על ההסכם‪ ,‬משפחת מהלל זכאית‬
‫אמנם להרחבה באמצעות תוספת שטח בחדר בדירתה‪ ,‬אולם אין בהרחבה זו כל תועלת‬
‫שכן בגבולות השטח הנוסף ניצב עמוד בניין אשר אינו מאפשר כניסה לחדר (ראו עמ' ‪6‬‬
‫לפרוטוקול הדיון מיום ‪ 1.5.2019‬שורות ‪.)36-37‬‬
‫‪ .32‬משפחת מהלל עומדת על סירובה לחתום על ההסכם וזאת עד להסרת חוסר השוויון‬
‫והקיפוח ביחס ליתר בעלי הדירות בבית ודורשת פיצוי בגין הנ"ל‪.‬‬
‫תת חלקה – ‪ – 32‬נתבעים ‪( 20,21‬יכונו להלן גם ‪":‬משפחת בן יקר")‬
‫‪ .33‬הנתבעים הנ"ל לא הגישו כתב הגנה ואף לא התייצבו לדיונים שהתקיימו (‪ 5‬במספר)‬
‫הגם שזומנו אליהם כראוי‪ ,‬על כן אין בידי לעמוד על טענות הגנתם וטיעוניהם ביחס‬
‫לפרויקט‪.‬‬
‫‪ .34‬נכון למועד הגשת התביעה משפחת בן יקר לא היתה מעוניינת לחתום על ההסכם‪.‬‬
‫תת חלקה ‪ – 34‬נתבע מס' ‪( 30‬להלן ‪":‬משפחת גורביץ")‬
‫‪ .35‬נתבע זה יוצג בהליך ע"י אמו שהיא גם אפוטרופוסיתו‪.‬‬
‫לטענתה‪ ,‬במסגרת העבודות ייהרס חלק מדירת משפחת גורביץ המשמש להצבת‬
‫מכונת כביסה ופינת אוורור וזאת כדי לאפשר מעבר לחדר שיתווסף לבית וכי מדובר‬
‫בהרס של "לב הבית"‪.‬‬

‫עמוד ‪7‬‬

עמוד מקור 8

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/444/2018 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫תכנית הבניה תגרום לכך שלא יהא אוורור לחדר השירותים בדירה (עמ' ‪ 11‬לפרוטוקול‬
‫הדיון מיום ‪ 1.5.2019‬שורות ‪.)5-11‬‬
‫‪ .36‬בדיון שהתקיים ביום ‪ 29.7.2019‬הודתה הנ"ל כי ניתן פתרון חלקי לאוורור (ראו‬
‫פרוטוקול הדיון לעיל עמ' ‪ 6‬שורות ‪ )32-33‬אך טרם נמצא פתרון למכונת הכביסה ועל‬
‫כן המענה שניתן אינו שלם (ראו עמ' ‪ 6‬לפרוטוקול לעיל שורות ‪.)34-35‬‬
‫תת חלקה ‪ – 31‬נתבע מס' ‪( 31‬להלן ‪":‬משפחת בני")‬
‫‪ .37‬הנתבע מס' ‪ 31‬חתם על ההסכם באמצעות אפוטרופוסו אך מאחר שהוא חסוי יש‬
‫צורך בקבלת אישורו של בית המשפט לשם מתן תוקף לעסקה‪.‬‬
‫ד‪ .‬מהלך הדיון‬
‫‪ .38‬בתיק התקיימו ‪ 3‬קדמי משפט במהלכם נשמעו טענות ההגנה של הנתבעים שחלקן‪,‬‬
‫כאמור‪ ,‬הועלו בעל פה‪ .‬כמו כן‪ ,‬במהלך דיונים אלו נמחקה התביעה כנגד מספר נתבעים‬
‫שחתמו לאחר הגשת התביעה על הסכם עם היזם‪.‬‬
‫‪ .39‬התיק נקבע לשמיעת ראיות ליום ‪.13.8.2020‬‬
‫במהלך הדיון הנ"ל העידו ונחקרו מטעם התובעים ‪ :‬מר אופיר קורח‪ ,‬מהנדס בחברת‬
‫היזם‪ ,‬אדריכל הפרויקט מר דמיטרי צריקובר‪ ,‬ושמאי מקרקעין אינג' יוסף רייטן‪.‬‬
‫ומטעם הנתבעים‪ :‬מר יעקב אברהם (בנם של משפחת אברהם ‪-‬הנתבעים ‪ ,)10,11‬מר‬
‫מהלל (הנתבע ‪ ,)28‬מר ולדימיר כץ (התובע ‪ )31‬ומר סמרה סלים (הנתבע ‪.)23‬‬
‫‪ .40‬ביום ‪ 25.8.2020‬סיכמו הצדדים את טענותיהם בעל פה; נתבע ‪ 23‬סיכם טענותיו בכתב‬
‫מחמת מגבלת שמיעה‪.‬‬
‫הגיעה‪ ,‬אם כן‪ ,‬העת להכריע בתביעה‪.‬‬
‫דיון והכרעה‬
‫‪ .41‬אקדים ואומר כי בהינתן שמדובר בפרויקט לחיזוק בית משותף מפני רעידות אדמה‬
‫שנועד להצלת חיי אדם הכולל גם הקמת ממ"דים (שדומה שעל חשיבות הקמתם‬
‫במציאות הקיומית במדינת ישראל אין חולק) מצאתי להעדיף את עמדת רוב בעלי‬
‫הדירות ולאשר את ביצוע העבודות ברכוש המשותף חרף התנגדות הנתבעים‪.‬‬
‫עם זאת‪ ,‬ביצוע העבודות מותנה במספר תנאים כפי שיפורטו להלן‪.‬‬
‫ואלו נימוקיי ‪:‬‬
‫המסגרת הנורמטיבית‬
‫‪ .42‬סעיף ‪ 5‬לחוק החיזוק קובע‪:‬‬
‫"(א) ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה אחת או יותר‪ ,‬לרבות‬
‫הוצאת חלקים מהרכוש המשותף לשם התקנת מקומות חניה והצמדתם לדירה או‬
‫לדירות כאמור‪ ,‬טעון החלטה מראש של כל בעלי הדירות‪ ,‬כאמור בחוק המקרקעין;‬
‫ואולם רשאי המפקח‪ ,‬אף אם לא התקבלה על כך החלטה מראש של כל בעלי הדירות‬
‫בבית המשותף‪ ,‬לאשר את ביצוע העבודה‪ ,‬על פי תביעה של בעלי הדירות שבמועד‬
‫הגשת התביעה היו בבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף ושני שלישים‬
‫מהרכוש המשותף היו צמודים לדירותיהם‪ ,‬ובלבד שנתן לכל בעל דירה בבית המשותף‬
‫הזדמנות לטעון את טענותיו‪.‬‬
‫(ב) אישר המפקח ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה כאמור‬
‫בסעיף קטן (א)‪ ,‬רשאי הוא להתנותה בתנאים וכן ליתן הוראות לעניין סדרי הרישום‬
‫בלשכת רישום המקרקעין; כן רשאי המפקח‪ ,‬אם ראה שבנסיבות העניין קיימת‬
‫הצדקה לעשות כן‪ ,‬למנות אדם שהוא עורך דין או רואה חשבון‪ ,‬ושאינו בעל דירה בבית‬
‫המשותף שלגביו אושר ביצוע העבודה כאמור‪ ,‬אשר יהיה מוסמך‪ ,‬בהתאם להוראות‬

‫עמוד ‪8‬‬

עמוד מקור 9

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/444/2018 :‬‬                                               ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫המפקח‪ ,‬להתקשר בשם כל בעלי הדירות בבית המשותף לשם בניית הדירה החדשה‬
‫ולהעברת זכויות בה לאחר מכן‪.‬‬
‫(ב‪ ) 1‬לא יאשר המפקח את ביצוע העבודות כאמור בסעיף קטן (א)‪ ,‬אם אחד מבעלי‬
‫הדירות הוא קשיש או אדם המרותק לביתו באופן קבוע‪ ,‬אלא אם כן הוצעו לבעל‬
‫הדירה שמתקיים בו האמור מגורים חלופיים לתקופת ביצוע העבודות‪ ,‬ואם בעל‬
‫הדירה או בן משפחתו המתגורר עמו דרך קבע הוא אדם עם מוגבלות – המגורים‬
‫החלופיים שהוצעו לו כוללים התאמות‪ ,‬ככל שהיו בדירות בעל הדירה או ככל שהן‬
‫מתחייבות ממאפייניהם של המגורים החלופיים; בסעיף קטן זה –‬
‫"אדם עם מוגבלות" ו"התאמות" – כהגדרתם בסעיף ‪(2‬ג) לחוק פינוי ובינוי;‬
‫"עסקה לפי תכנית החיזוק" – כהגדרתה בחוק התחדשות עירונית (הסכמים לארגון‬
‫עסקאות)‪ ,‬התשע"ז‪;2017-‬‬
‫"עסקה ראשונה לפי תכנית החיזוק" – עסקה לפי תכנית החיזוק שנחתמה על ידי‬
‫אחד מבעלי דירה בבית המשותף‪ ,‬שלא קדמה לה עסקה לפי תכנית החיזוק בין אותו‬
‫יזם ובין בעל דירה אחר באותו בית משותף;‬
‫"קשיש" – בעל דירה בבית המשותף שבמועד שבו נחתמה עסקה ראשונה לפי‬
‫תכנית החיזוק‪ ,‬מלאו לו‪ ,‬על פי הרישום במרשם האוכלוסין‪ 80 ,‬שנים‪.‬‬
‫(ג) הוראות סימן ד' בפרק ו' לחוק המקרקעין יחולו על הדיון לפי סעיף זה בפני‬
‫המפקח‪ ,‬בשינויים המחויבים‪.‬‬
‫(ד) דירה חדשה שהוחלט על בנייתה בהתאם להוראות סעיף זה תהא בבעלותם של‬
‫מי שערב ביצוע העבודה היו בעלי דירות בבית המשותף‪ ,‬לפי החלק ברכוש המשותף‬
‫הצמוד לכל דירה"‪.‬‬
‫‪ .43‬תכלית חוק החיזוק היא להקל על ניצול זכויות בנייה וביצוע עבודות ברכוש המשותף‬
‫הנעשים מכוח תמ"א ‪ ,38‬תוך "יצירת איזון בין מעמדו של הרכוש המשותף וזכויות‬
‫בעלי הדירות בבית המשותף מצד אחד‪ ,‬לבין הצורך הציבורי החשוב שבחיזוק בתים‬
‫משותפים לשיפור עמידותם מפני רעידות אדמה מצד שני" (מתוך דברי ההסבר‬
‫להצעת חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה)‪( ,‬הוראת שעה)‪,‬‬
‫התשס"ז‪ ,2007-‬ה"ח הממשלה התשס"ז ‪.)313‬‬
‫‪ .44‬על האיזון בין זכותם של כלל בעלי הדירות לחיזוק הבית לבין זכותו של הפרט‬
‫לשמירה על קניינו עמד בית המשפט העליון בעניין רע"א ‪ 1002/14‬שומרוני נ' קופמן‬
‫(פורסם בנבו‪:)09.07.2014 ,‬‬
‫"הגם שאין חולק על כך שמדובר במטרה ראויה‪ ,‬חשוב שהדברים ייעשו בזהירות‬
‫הראויה‪ ,‬תוך איזון בין היכולת לקבל החלטות לקידומו של הנכס לטובת כלל בעליו‬
‫לבין השמירה על האינטרס של הפרט"‪.‬‬
‫אשר על כן‪ ,‬בבואו לבחון בקשה לאשר הסכם‪ ,‬חרף התנגדות של מיעוט מקרב‬
‫הדיירים‪ ,‬עליו להקדים ולבחון את מכלול נסיבות העניין‪ ,‬ובכלל זה לתת דעתו‬
‫לשאלות הבאות‪ :‬האם הוצג טעם להתנגדות (או שמא ההתנגדות היא בעלת אופי‬
‫"עקרוני" ללא הנמקה)? האם במישור האובייקטיבי התוכנית עתידה להיטיב את‬
‫מצב כלל הדיירים בבניין? האם התוכנית פוגעת באופן מהותי בזכויותיו של המיעוט?‬
‫האם היא התקבלה בחוסר תום לב או בניגוד עניינים? האם הוצגה תוכנית חלופית‬
‫קונקרטית והאם גלומים בזו יתרונות שאין בהסכם שהוצג לאישור? האם נשמר‬
‫השוויון בין הדיירים? המדובר ברשימת שיקולים לא ממצה וכמובן שעל המפקח‬
‫לשקול את התוכנית שמוגשת לאישורו בהתאם למכלול נסיבות העניין"‪.‬‬
‫אפנה‪ ,‬אם כן‪ ,‬תחילה לבחון את התכנית‪.‬‬

‫עמוד ‪9‬‬

עמוד מקור 10

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/444/2018 :‬‬                                           ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫התכנית‬
‫‪ .45‬מצאתי כי ככלל התכנית מיטיבה עם בעלי הדירות בבית‪.‬‬
‫אין ספק כי שיפוץ החזיתות‪ ,‬תוספת מעלית‪ ,‬מרפסות וממ"ד הן תוספות המשביחות‬
‫את דירות הבית‪ .‬טענת משפחת אברהם כי הקמת מעלית תביא לעליית ערך דירתם‬
‫בשיעור נמוך יותר לעומת יתר דירות הבית לא הוכחה‪ .‬יתרה מכך‪ ,‬אפילו היתה מוכחת‬
‫לא היה בכך כדי להביאני לא לאשר את הפרויקט‪ .‬אכן‪ ,‬יכול ותוספת מסוימת לבית‪,‬‬
‫כגון מעלית‪ ,‬תיטיב יותר עם בעלי הדירות העליונות מאשר עם בעלי הדירות בקומות‬
‫התחתונות‪ ,‬אולם‪ ,‬איני סבורה כי עובדה זו כשלעצמה‪ ,‬שהיא אגב אינהרנטית לכל בית‬
‫משותף בן מספר קומות‪ ,‬מהווה פגיעה בבעלי הדירות בקומות התחתונות או פוגעת‬
‫בשוויון‪ .‬לדידי‪ ,‬אין מקום לתת משקל מכריע לטענות כגון דא שכן ברי כי בכל בית‬
‫משותף מידת ההנאה שמפיקים בעלי הדירות מחלקי רכוש משותף שונים אינה זהה‪.‬‬
‫מי שבבעלותו רכב יהנה יותר מהסדרת משטח החניה‪ ,‬מי שדירתו בקומה העליונה יהנה‬
‫יותר מאיטום ראוי לגג ובעלי דירה גבוהה נהנים יותר מקיומה של מעלית‪ .‬כך או אחרת‬
‫הן בעלי הדירות העליונות והן בעלי הדירות התחתונות עתידים להשביח את נכסם‬
‫וליהנות מקיומה של המעלית‪.‬‬
‫‪ .46‬לא שוכנעתי כי התכנית התקבלה בחוסר תום לב או תוך ניגוד עניינים‪.‬‬
‫‪ .47‬אני מאמינה לטענת משפחת אברהם לפיה הוצע להם כי דירתם תושכר על ידי היזם‬
‫(ראו עמ' ‪ 8‬לפרוטוקול הדיון מיום ‪ 30.10.2019‬שורות ‪ 37-46‬וכן עמ' ‪ 9‬שורות ‪ )1-11‬עם‬
‫זאת‪ ,‬אני מאמינה גם לדברי ב"כ היזם כי משפחת אברהם נמנעה מלתת תשובה בעניין‬
‫זה ועל כן הדבר לא יצא לפועל (ראו עמ' ‪ 9‬לפרוטוקול הדיון מיום ‪ 30.10.20‬שורות ‪20-‬‬
‫‪ 21‬בפרוטוקול נכתב בטעות משפחת סיסאי‪ -‬דק"ב)‪ .‬גם בדיונים שהתנהלו בפני טען‬
‫תחילה בנם של משפחת אברהם כי לכאורה הנימוק היחיד לסירוב הוא דמי השכירות‬
‫אך בהמשך הוסיף והעלה טענות נוספות‪.‬‬
‫‪ .48‬לא הוצגה בפני ע"י אף לא אחד מהנתבעים תכנית חליפית קונקרטית אשר גלומים בה‬
‫יתרונות שאינם גלומים בהסכם‪ .‬לא הוצג יזם אחר המוכן לבצע את הפרויקט באותם‬
‫תנאים או בתנאים טובים מאלו שעוגנו בהסכם ולא הוכח כי היזם הפר את ההסכם‬
‫(כפי שבתחילה נטען ע"י משפחת סמרה אשר חזרה בה מטענתה בעניין זה בהמשך –‬
‫ר' להלן)‪.‬‬
‫‪ .49‬טענות הנתבעים או מי מהם לירידת ערך דירתם עקב הפרויקט לא הוכחו‪ .‬לא הוגשו‬
‫חוות דעת שמאית או הנדסית המעידות כי בעקבות הפרויקט יירד ערכן של דירות‬
‫הנתבעים או מי מהן‪.‬‬
‫‪ .50‬מקצת הנתבעים העלו טענות שהן ביסודן "טענות תכנוניות" כאלו הן טענות משפחת‬
‫סמרה להחשכת הדירה‪" ,‬כניסה לחדר מתוך חדר"‪" ,‬חדר מוארך" ועוד‪ .‬ברי כי המקום‬
‫הראוי להעלות טענות אלו הן בפני המוסד התכנוני שאז ניתן היה לשקול את הטענות‬
‫ביסודיות וכן לבחון חלופות תכנון‪ .‬בוודאי שאין מקום להעלות טענות תכנוניות בפני‬
‫מקום שאלו נדחו על ידי מוסדות התכנון‪.‬‬
‫בעת"מ (ת"א ‪ 53123-03-14‬שיין נ' ועדת הערר לתכנון ובניה ת"א (פורסם בנבו‪,‬‬
‫‪ ))1.1.15‬נאמרו דברים הרלבנטיים גם לענייננו ‪:‬‬
‫"טענותיה של העותרת ביחס למיקום הממ"ד הן תכנוניות גרידא‪ ,‬ובית‪-‬המשפט לא‬
‫יתערב לכן בשיקול‪-‬הדעת של הגורמים המקצועיים – הוועדה המקומית‪ ,‬וועדת הערר‬
‫שהיא גוף תכנוני בעל סמכות מקורית‪ .‬כך נפסק בשורה ארוכה של פסקי דין‪ ,‬ובין‬
‫היתר בעע"מ ‪ 3478/07‬ביקל נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מרכז ואח'‬
‫[פורסם בנבו]‪:‬‬
‫"בית משפט זה חזר ופסק כי סמכות התכנון הופקדה בידיהם של גופי התכנון‬
‫המנויים בחוק‪ .‬במרחב שיקול הדעת הניתן להם‪ ,‬ועל יסוד הנחה שהם פועלים בתום‬

‫עמוד ‪10‬‬

עמוד מקור 11

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/444/2018 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫לב ובמידה ראויה של סבירות‪ ,‬רשאית ומוסמכים אותם גופים לנוע כרצונם ועל פי‬
‫שיקול דעתם‪ .‬בית המשפט לא יתערב בפעילות של גופי התכנון אלא במקרה של‬
‫פעולה שלא כחוק או בחוסר סמכות‪ ,‬שלא בתום לב או שלא בסבירות ראויה" (ור' גם‬
‫עע"מ ‪ 402/03‬עמותת העצמאים באילת (לשכת המסחר) נגד ועדת ערר מחוז דרום‬
‫(פ"ד נח(‪.)199,208 )3‬‬
‫‪ .51‬על רקע האמור לעיל מצאתי להמשיך ולבחון את הטענות הקנייניות שהועלו ע"י‬
‫הנתבעים על מנת לקבוע אם יש בטענות אלו משום פגיעה מהותית המצדיקה את ביטול‬
‫הפרויקט או התנייתו בתנאים‪.‬‬
‫טענה בדבר חוסר שוויון בהשוואה לכניסות האחרות בבית‬
‫‪ .52‬במהלך דיון ההוכחות הועלתה על ידי משפחת אברהם טענה חדשה‪ .‬לטענתם‪ ,‬בחלק‬
‫מכניסות הבית (אנילביץ ‪ 23‬ו‪ )25 -‬סגרו בעלי הדירות פירים קיימים ובכך יצרו השלמה‬
‫של חלק המבנה תוך סיפוח שטחי רכוש משותף לדירותיהם‪ .‬לטענתם‪ ,‬הכניסה שברחוב‬
‫אנילביץ ‪ 21‬לא ביצעה בעבר השלמה זו ולכן ככל שתבוצע השלמה שכזו על חשבון היזם‬
‫יהא בכך משום הפרת השוויון‪.‬‬
‫‪ .53‬ייאמר מיד ‪ :‬המדובר בטענה כבושה שראוי היה להעלותה בשלבים מוקדמים‪ .‬אציין‬
‫כי נהגתי עם הנתבעים ברוחב לב בכל הנוגע להגמשת סדרי הדין וזאת על מנת לאפשר‬
‫להם להעלות טענות הגנתם‪ ,‬הגם שלא הוגש על ידם כתב הגנה‪ .‬עם זאת‪ ,‬הגמשה יתרה‬
‫של הכללים ובכלל זאת העלאת טענת הגנה מעין זו בעיצומו של דיון הוכחות‪ ,‬מבלי‬
‫שלתובעים תהא הזדמנות נאותה להשיב לה כיאות‪ ,‬עלולה לפגוע בצדק ובזכויות‬
‫הדיוניות של התובעים ולכך אין בידי להסכים‪.‬‬
‫‪ .54‬למעלה מהדרוש – התקשיתי להבין כיצד מקום שבו כניסה אחת מבצעת השלמת בניה‬
‫שבוצעה זה מכבר על ידי בעלי הדירות בכניסות האחרות של הבית‪ ,‬פוגעת בשוויון‪.‬‬
‫נהפוך הוא – השלמת הבניה תביא ליצירת שוויון בין הכניסות‪ .‬זאת ועוד‪ ,‬אם אף אקבל‬
‫את הטענה כי בעלי הדירות בכניסות האחרות השקיעו את ממונם האישי בהשלמת‬
‫הבניה הנ"ל (טענה שכלל לא הוכחה כנדרש שכן בנם של משפחת אברהם העיד כי‬
‫"מישהו" הוסיף אותה‪ ,‬קרי ‪ :‬לא משפחת אברהם הם אלו שהוסיפו אותה‪ ,‬ראו עמ'‬
‫‪ 15‬לפרוטוקול הדיון מיום ‪ 13.8.20‬שורות ‪ )26-27‬בעוד שבעלי הכניסה הרלבנטית יזכו‬
‫לעשות כן על חשבון היזם‪ ,‬איני סבורה כי יש בכך משום הפרת השוויון שכן בעלי‬
‫הדירות שביצעו ההשלמה על חשבונם‪ ,‬נהנו משך שנים מתוספות בניה משמעותיות‬
‫תוך שימוש בזכויות הבניה השייכות לכלל בעלי הדירות‪ .‬זאת ועוד‪ ,‬על פי סעיף ‪ 71‬ב‬
‫(ג) לחוק המקרקעין רואים בעל דירה שהורחבה כמי שמסכים להרחבה דומה של דירה‬
‫אחרת באותה בנין ואני סבורה כי מדובר בהרחבה דומה‪.‬‬
‫‪ .55‬זאת ועוד‪ ,‬שוכנעתי כי ככל שתוספות בניה אלו לא יבוצעו יהווה הדבר פגיעה בחיזוק‬
‫הבית ובמראהו וכן בשווי הדירות כולן (עמ' ‪ 13‬לפרוטוקול הדיון מיום ‪ 13.8.20‬שורות‬
‫‪ 30-36‬וגם ‪ 40-41‬ו‪ 44-46 -‬וכן עמ' ‪ 14‬שורות ‪ 32-35 ,29,30‬ו‪.)37 -‬‬
‫‪ .56‬אשר על כן‪ ,‬הטענה נדחית‪.‬‬
‫אפנה עתה לבחון את טענות ההגנה הפרטניות שהועלו על ידי הנתבעים‪.‬‬
‫משפחת בן יקר‬
‫‪ .57‬משפחת בן יקר ‪ -‬לא הגישו כתבי הגנה ואף לא התייצבו לדיונים שנקבעו‪.‬‬
‫בהתאם לסמכותי לפי תקנות ‪ 97‬ו‪ 157 -‬לתקנות סדר הדין האזרחי‪ ,‬התשמ"ד – ‪1984‬‬
‫אין מניעה לתת פסק דין כנגד נתבעים אלו על יסוד התביעה‪.‬‬

‫עמוד ‪11‬‬

עמוד מקור 12

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/444/2018 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫יש לראות בזימון הנתבעים להגיש כתב הגנה ולהתייצב לדיונים‪ ,‬כמתן הזדמנות‬
‫(חוזרת ונשנית) להשמיע את טענותיהם במובן חוק החיזוק‪ .‬הזדמנות עליה ויתרו‬
‫נתבעים אלו מרצונם‪ ,‬משכך‪ ,‬התביעה בעניינם מתקבלת‪.‬‬
‫משפחת גורביץ‬
‫‪ .58‬בדיון שהתקיים ביום ‪ 13.8.2020‬הודיעה האפוטרופסית של הנתבע הנ"ל כי היא חוזרת‬
‫בה מכל טענותיה לרבות טענתה בדבר מיקום מכונת הכביסה (ראו עמ' ‪ 4‬לפרוטוקול‬
‫הדיון הנ"ל שורות ‪ ,)11-12‬הנ"ל אף חתמה על ההסכם‪.‬‬
‫על כן התביעה בעניינו של נתבע זה מתקבלת אף היא‪.‬‬
‫משפחת בני‬
‫‪ .59‬הנ"ל לא הגיש כתב הגנה ואף חתם על ההסכם באמצעות אפוטורפוסו ועל כן התביעה‬
‫בעניינו מתקבלת‪.‬‬
‫‪ .60‬אציין כי מאחר שהנתבעים ‪ 30‬ו‪ ,31 -‬משפחת גורביץ ומשפחת בני‪ ,‬חסויים וחתמו על‬
‫ההסכם באמצעות האפוטרופוסים שלהם נדרש אישורו של בית המשפט המוסמך‬
‫להסכם‪ ,‬ואין בפסק דין זה כדי להחליף את שיקול דעתה של הערכאה המוסמכת בעניין‬
‫זה‪.‬‬
‫משפחת גהניאן‬
‫האם זכאים משפחת גהניאן כי צנרת דירתם תופרד ממערכת הביוב המרכזית?‬
‫‪ .61‬כאמור‪ ,‬משפחת גהניאן (נתבעים ‪ )1-7‬לא הגישו כתבי הגנה ואף לא התייצבו לדיון‬
‫ההוכחות שהתקיים (הגם שזומנו אליו כראוי) נציגה מטעם משפחת גהניאן התייצבה‬
‫לדיון קדם המשפט שהתקיים ביום ‪ 30.10.19‬וביקשה להקים לדירתם צנרת ביוב‬
‫נפרדת מצנרת הביוב המרכזית של הבית מחשש לסתימות (ראו פרוטוקול הדיון מיום‬
‫‪ 30.10.2019‬עמ' ‪ 6‬שורות ‪)16-19‬‬
‫‪ .62‬מעדותו של המהנדס אופיר קורח (ראו פרוטוקול הדיון מיום ‪ 13.8.2020‬עמ' ‪ 6‬שורות‬
‫‪ - )29-30‬אשר לא נסתרה ‪ -‬שוכנעתי כי על פי ההסכם עתידה להיות מוחלפת כל הצנרת‬
‫המשותפת של הבית בלבד‪ .‬היזם אינו מטפל או מחליף את הצנרת הפנימית בדירת‬
‫משפחת גהניאן או בדירות האחרות בבית והצנרת הפנימית אינה צפויה גם להיפגע‬
‫במהלך ביצוע העבודות‪.‬‬
‫‪ .63‬שוכנעתי כי הצנרת החדשה המשותפת שתותקן היא צנרת חדשה ואיכותית הכוללת‬
‫שיפועים מתאימים (ראו עדות המהנדס קורח בעמ' ‪ 6‬לפרוטוקול הדיון הנ"ל שורות‬
‫‪.)35-40‬‬
‫‪ .64‬לאור הנ"ל ‪,‬לא מצאתי להיעתר לדרישת משפחת גהניאן להקמת מערכת ביוב נפרדת‬
‫לדירתם‪ .‬בהינתן כי עבודות החיזוק אינן פוגעות בצנרת הפרטית של דירתם אזי‬
‫הנתבעים אינם זכאים לביצוע עבודות בצנרת הפרטית שלהם או להקמת צנרת ביוב‬
‫נפרדת החורגת מתנאי ההסכם‪.‬‬
‫זאת ועוד‪ ,‬הקמת צנרת ביוב נפרדת לדירתם יהא בה משום הענקת "הטבה" הניתנת‬
‫להם ולא ליתר בעלי הדירות בבית שכן מדובר ביצירת "מערכת ביוב פרטית"‪ .‬המדובר‪,‬‬
‫לדעתי‪ ,‬בתמורה עודפת המתבקשת לדירתם בלבד‪ ,‬אשר מפרה את עיקרון השוויון‬
‫כלפי יתר בעלי הדירות ועל כן בקשתם בעניין זה נדחית‪.‬‬
‫התנגדות משפחת גהניאן להסרת הסורגים שהותקנו על ידם‬
‫‪ .65‬משפחת גהניאן מבקשת להותיר את סורגי דירתם על כנם בעת ביצוע הפרויקט‪ ,‬וזאת‬
‫על מנת למנוע פריצה אפשרית לדירתם‪.‬‬

‫עמוד ‪12‬‬

עמוד מקור 13

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/444/2018 :‬‬                                                   ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .66‬אני סבורה כי יש לדחות בקשה זו‪ .‬ברי כי בעת ביצוע עבודות נרחבות בבית‪ ,‬הכוללות‬
‫חיזוק ושיפוץ החזיתות וכן תוספת בניה של ממ"ד ומרפסות (שאמורים להתחבר‬
‫לדירות הקיימות) אין מנוס מהסרה זמנית של הסורגים‪ .‬עם זאת‪ ,‬המהנדס מטעם‬
‫היזם הצהיר בדיון שהתקיים ביום ‪ 30.1.2019‬כי הסורגים אשר יוסרו במהלך העבודות‬
‫יוחזרו בתום ביצוע העבודות למקומם‪ ,‬וכי בפתח המרפסת שתתווסף לדירת משפחת‬
‫גהניאן יותקן תריס חשמלי אשר ישמש אף הוא כסורג (ראו עמ' ‪ 7‬לפרוטוקול הדיון‬
‫מיום ‪ 30.10.2019‬שורות ‪.)27 ,23 ,16-17‬‬
‫לאור האמור לעיל‪ ,‬מוצאת אני לתת להצהרת נציג היזם דלעיל תוקף מחייב‪ ,‬ואני‬
‫מורה לתובעים‪ ,‬ביחד ולחוד‪ ,‬להשיב הסורגים של דירת משפחת גהניאן למקומם‬
‫בסיום העבודות‪.‬‬
‫בכפוף לאמור לעיל‪ ,‬טענות משפחת גהניאן בעניין זה נדחות‪.‬‬
‫‪ .67‬ביחס לדרישת משפחת גהניאן לדיור חלופי אדון בנושא זה במרוכז בהמשך‪.‬‬
‫משפחת מהלל‬
‫‪ .68‬שוכנעתי כי משפחת מהלל אינה מתנגדת באופן עקרוני לפרויקט (ראו עמ' ‪17‬‬
‫לפרוטוקול הדיון מיום ‪ 13.8.20‬שורות ‪ ,)23-24‬וכי ככל שהתמורה שתקבל תהא‬
‫שוויונית הם מסכימים לפרויקט (עמ' ‪ 18‬שורות ‪.)4-5‬‬
‫‪ .69‬טענות משפחת מהלל כי בעלי הדירות הוחתמו בהליך בלתי תקין לא הוכחו‪.‬‬
‫משפחת מהלל לא הביאה לעדות אף לא עד אחד מבין בעלי הדירות שיאשר את‬
‫טענותיהם דלעיל (ראו עמ' ‪ 18‬שורות ‪ )25-29‬ונמנעה גם מזימון ב"כ בעלי הדירות‬
‫לחקירה‪.‬‬
‫"כלל הנקוט בידי בית המשפט מימים ימימה שמעמידים בעל דין בחזקתו שלא ימנע‬
‫מבית המשפט ראיה שהיא לטובתו‪ ,‬ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג‬
‫ידו ואין לו לכך הסבר סביר‪ -‬ניתן להסיק שאילו הובאה הראיה הייתה פועלת נגדו"‬
‫" (ראו‪ :‬ע"א ‪ 55/89‬קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר חברה בע"מ‪ ,‬פ"ד מד (‪.)59 )4‬‬
‫ראו גם ע"א ‪ 1206/16‬יהלומי נ' מ"י (פורסם בנבו‪ )9.10.2018 ,‬שם נקבע ‪:‬‬
‫"כידוע‪ ,‬אי הבאתו של עד רלוונטי יוצרת הנחה כי לּו הושמע העד היה בכך לתמוך‬
‫בגרסת היריב והסיבה לאי הבאתו היא החשש של בעל הדין מעדותו ומחשיפתו‬
‫לחקירה שכנגד (ראו‪ ,‬למשל‪ :‬ע"א ‪ 3523/15‬מפעלי תרנ"א מלונאות ונופש נ' רשות‬
‫מקרקעי ישראל‪[ ,‬פורסם בנבו] פס' ‪ ;)19.3.2017( 27‬ע"א ‪ 2076/09‬ח‪.‬י בלאושטיין‬
‫בניין והשקעות בע"מ נ' מדינת ישראל – משרד הבינוי והשיכון‪[ ,‬פורסם בנבו] פס'‬
‫‪ ;)2.9.2010( 32‬ע"א ‪ 78/04‬המגן חברה לביטוח בע"מ נ' שלום גרשון הובלות בע"מ‪,‬‬
‫פ"ד סא (‪.")2006( 31 ,18 )3‬‬
‫גם הטענה לפיה בעלי הדירות מעוניינים לבטל את חתימתם לא הוכחה כלל‪ .‬לא הוצג‬
‫בפני כל הליך שננקט לביטול ההסכם‪.‬‬
‫אשר על כן‪ ,‬טענות משפחת מהלל בעניינים אלו נדחות‪.‬‬
‫‪ .70‬אציין עוד כי משפחת מהלל חזרה בה במהלך הדיון מטענותיה התכנוניות בדבר הפרעה‬
‫לחדר השינה (ראו עמ' ‪ 19‬לפרוטוקול הדיון מיום ‪ 13.8.2020‬שורות ‪ 6-10‬וכן אישרה כי‬
‫אין לה התנגדות לפרויקט מהבחינה התכנונית (ראו עמ' ‪ 19‬שורות ‪.)11-13‬‬
‫חוסר שוויון ביחס לגודל המרפסת המתווספת לדירת מהלל‬
‫‪ .71‬מעדות האדריכל צריקובר מטעם התביעה עולה כי המרפסות המתוכננות בחזית‬
‫הדרומית של הבית גדולות יותר מאלו שתוכננו בחזית בה מצויה דירת משפחת מהלל‪.‬‬

‫עמוד ‪13‬‬

עמוד מקור 14

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/444/2018 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫(ראו גם עדות מר מהלל בעמ' ‪ 17‬לפרוטוקול הדיון מיום ‪ 13.8.2020‬שורות ‪ 5-6‬וכן‬
‫בעמ' ‪ 17‬שורות ‪.)25-30‬‬
‫‪ .72‬אכן‪ ,‬כפי שהעיד‪ ,‬האדריכל הנ"ל‪ ,‬בעת ביצוע פרויקט תמ"א ‪ 38‬קיימים אילוצים‬
‫תכנוניים שונים הנובעים ממיקום הדירות‪ ,‬צורתן הגיאומטרית‪ ,‬מיקומן‪ ,‬קווי בניין‪,‬‬
‫תב"ע ועוד (ראו עדותו בעמ' ‪ 8‬שורות ‪ 5-8‬וכן שורות ‪ )30-33‬באופן שלא תמיד ניתן‬
‫לאפשר תוספות בניה זהות לכל דירות הבית‪ .‬זאת גם משום שדירות הבית על פי הנטען‬
‫שונות בשטחן בצורתן ובמיקומן (ראו עדות השמאי יוסף רייטן בעמ' ‪ 10‬לפרוטוקול‬
‫הדיון מיום ‪ 13.8.20‬שורות ‪)45-46‬‬
‫‪ .73‬אמנם‪ ,‬נתוני הבית מכתיבים אילוצים תכנוניים אשר אפשר ואינם מאפשרים הענקת‬
‫תוספות זהות לדירות הבית‪ ,‬עם זאת‪ ,‬אני סבורה כי מקום שמדובר בדירה שאין‬
‫אפשרות להוסיף לה‪ ,‬מבחינה תכנונית‪ ,‬מרפסת בשטח זהה למרפסת המתווספת לדירה‬
‫אחרת באותו הבית ובאותה כניסה (כאשר יתר הפרמטרים של הדירות דומים) אזי‬
‫ראוי "לאזן" את אותה "תמורה עודפת" (הניתנת לדירות להן ניתן להוסיף מרפסות‬
‫גדולות)‪ .‬האיזון יכול להתבטא‪ ,‬בין היתר‪ ,‬באמצעות צמצום שטח כלל המרפסות‬
‫הנבנות לכדי שטח דומה (הגם שהתב"ע מאפשרת בניית מרפסות בהיקף רחב יותר‬
‫לדירות מסוימות) או באמצעות פיצוי כספי לבעלי הדירה שלא ניתן להוסיף לה מרפסת‬
‫בשטח זהה‪.‬‬
‫‪ .74‬הגם שאדריכל הפרויקט העיד כי אין מניעה לתכנן מרפסות בעלות שטח זהה של ‪15‬‬
‫מ"ר בכל הדירות (ראו עדותו בעמ' ‪ 10‬לפרוטוקול הדיון מיום ‪ 13.8.20‬שורות ‪ 1-4‬ו‪-‬‬
‫‪ ,)7-11‬טענו התובעים בסיכומיהם כי הדבר יגרום לצורך בהגשת בקשה להיתר שינויים‬
‫אשר יגרום לעיכוב הפרויקט במספר חודשים‪.‬‬
‫‪ .75‬ככל שהיזם מעדיף שלא לבצע שינויים בתכנית ההיתר‪ ,‬על מנת להימנע מעיכובים‬
‫נוספים בהוצאתו לפועל‪ ,‬שמורה לו האפשרות לפצות את משפחת מהלל בשווי אותם‬
‫מטרים רבועים אשר ניתנים ליתר בעלי הדירות בבית ולא להם‪.‬‬
‫‪ .76‬באשר לגובה הפיצוי ‪ -‬משפחת מהלל הגישו "חוות דעת" שנערכה על ידי מר עמית‬
‫מהלל שהוא בנם ובעל נגיעה אישית לעניין שבנדון (הנ"ל לא התייצב להיחקר נגדית)‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬במסמך המכונה "חוות הדעת" לוקה בפגמים צורניים ומהותיים (המדובר‬
‫ליתר דיוק במכתב שמפרט מהו שוויו של מ"ר מבונה ומהו שווי מ"ר מרפסת ולא‬
‫במסמך אשר ערוך בהתאם לסעיף ‪ 24‬לפקודת הראיות [נוסח חדש]‪ ,‬תשל"א ‪.)1971-‬‬
‫לאור האמור‪ ,‬לא מצאתי לקבוע את גובה הפיצוי בהסתמך על מסמך זה‪ .‬מנגד‪,‬‬
‫התובעים לא הגישו חוות דעת מטעמם בעניין זה ועל כן מוצאת אני למנות את גב' רלי‬
‫טריסטמן רח' הערבה ‪( 3‬בית אייזנברג) קומה ‪ 2‬איירפורט סיטי טלפון‪03-5372526 :‬‬
‫פקס‪ ,03-5372530 :‬כשמאית בלתי תלויה ומכריעה אשר תישום את שוויו הכספי של‬
‫הפער בין שטח המרפסת שעתידה לקבל משפחת מהלל במסגרת הפרויקט לבין שטח‬
‫המרפסת המקסימלית שעתידה להיבנות במסגרת הפרויקט באותה כניסה‪ .‬עלות חוות‬
‫הדעת תחול על התובעים‪.‬‬
‫על התובעים (יחד ולחוד) יהא לשלם למשפחת מהלל את הסכום אותו תישום השמאית‬
‫בתוך ‪ 30‬יום מיום מתן חוות הדעת‪.‬‬
‫לחלופין‪ ,‬שמורה לתובעים הזכות להסכים למתן פיצוי בגובה ‪ ₪ 11,750‬לכל מ"ר הפרש‬
‫בשטח מרפסת כאמור (שהוא הסכום שהוערך על ידי משפחת מהלל) שאז יתייתר‬
‫הצורך במינוי‪.‬‬
‫ירידת ערך (לכאורה) בדירות משפחת סמרה ומשפחת אברהם‬
‫‪ .77‬טענות משפחות סמרה ואברהם בדבר ירידת ערך דירותיהם לא הוכחו (ראו לעניין זה‬
‫גם עדות שמאי המקרקעין רייטן בעמ' ‪ 13‬לפרוטוקול הדיון מיום ‪ 13.8.20‬שורות ‪47-‬‬
‫‪ 48‬ובהמשך בעמ' ‪ 14‬שורות ‪.)1-7‬‬

‫עמוד ‪14‬‬

עמוד מקור 15

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/444/2018 :‬‬                                                    ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .78‬איני מקבלת את טענת משפחת אברהם כי דירתם ניזוקה בפרויקט שכן ערך דירתם‬
‫לא יעלה באותו שיעור שיעלה ערכן של יתר דירות הבית‪.‬‬
‫‪ .79‬יובהר כי בפרויקט תמ"א קיים קושי בהענקת תמורה שוויונית מוחלטת מבחינה‬
‫כספית בין כל בעלי הדירות בשל אופי הפרויקט‪ .‬אני מצטרפת בעניין זה לדברי חברי‬
‫המפקח הבכיר על רישום מקרקעין תל אביב אורן סילברמן (כתוארו דאז) בפס"ד‬
‫‪ 437/14‬בוסאני נ' קאופמן (קינן) (פורסם בנבו‪ )06.03.2016 ,‬עמ' ‪ 11‬פסקה ‪ 47‬בו נקבע‬
‫‪:‬‬
‫"לעולם לא יכולה להתקבל תמורה שוויונית מוחלטת מבחינה כספית בין כל בעלי הדירות‪-‬‬
‫כשם שבעלי הדירות בקומות העליונות נהנים יותר מאשר בעלי הדירות בקומות התחתונות‬
‫מתוספת מע לית בבית במסגרת הפרויקט‪ ,‬הרי שבעלי הדירות העליונות הם גם אלו אשר‬
‫"סופגים" את עיקר המטרדים בגין הוספת היחידות בדירות בקומת הגג ואת השינוי‬
‫המשמעותי ביותר למיקום דירתם בבית‪ ...‬מטבעו של בית משותף הכולל גם דירות בקומות‬
‫שונות בעלות אבחנות אינהרנטיות (כיווני אוויר‪ ,‬מיקום‪ ,‬קומה‪ ,‬וכיוצ"ב)‪ ,‬בהכרח יש הבדלים‬
‫בערכים כספיים מוחלטים בין הדירות והשלכות שמאיות רלבנטיות שאינן ניתנות לביטול או‬
‫ניטרול‪ .‬בהתאם גם את ה"שיוויון הכלכלי" ניתן לבחון‪ ,‬לכל היותר בין דירות באותה קומה"‬
‫(ר' בהרחבה בתיק (מפקח ת"א) ‪ 95/14‬שמש שאול ואח' נגד פרנקו דינה ואח' (פורסם במשרד‬
‫המשפטים)‪( ".‬ההדגשות אינן במקור‪ -‬דק"ב)‪.‬‬

‫טענות נוספות‪-‬‬
‫‪ .80‬טענת סמרה לפיה היזם הפר את ההסכם וטענת ניגוד העניינים נטענו בעלמא ולא‬
‫הוכחו‪.‬‬
‫‪ .81‬גם הטענה לפיה במסגרת הפרויקט לא יהא פיקוח מטעם בעלי הדירות אין לה על מה‬
‫לסמוך (ראו סעיף ‪ 2.3‬להסכם המגדיר "מפקח" כמהנדס בניה במקצועו אשר יפקח‬
‫על עבודות הבניה בתיאום עם נציגות הבעלים)‪.‬‬
‫‪ .82‬הטענה לפיה משפחת סמרה לא הייתה שותפה בגיבוש ההסכם אף היא לא הוכחה‪,‬‬
‫וממילא איני סבורה כי קיימת אפשרות מעשית לשתף את בעליהם של כל אחת מ‪48 -‬‬
‫הדירות בגיבוש ההסכם ותנאיו‪ .‬די לי בכך שהאינטרסים של בעלי הדירות יוצגו בידי‬
‫עו"ד מטעמם‪ ,‬כפי שנעשה בענייננו‪.‬‬
‫‪ .83‬שוכנעתי כי משפחות סמרה ואברהם מתנגדות לפרויקט מטעמים "עקרוניים"‪ .‬הם‬
‫אינם חפצים בתוספות הבניה‪ ,‬ובגילם המבוגר הפרויקט מהווה עבורם באופן‬
‫סובייקטיבי "כאב ראש" ומטרד מיותר‪.‬‬
‫‪ .84‬עם כל ההבנה למצבם הרי שבשוקלי את התועלת הרבה שתצמח לרוב המכריע של בעלי‬
‫הדירות (ואף להם עצמם)‪ ,‬תכלית החקיקה ותכלית חיזוק הבית‪ ,‬מוצאת אני להעדיף‬
‫את זכותם הקניינית של רוב בעלי הדירות על פני חוסר הנוחות וההפרעה הזמניים‬
‫שיגרמו לכלל בעלי הדירות ואף לנתבעים אלו‪.‬‬
‫‪ .85‬לא מצאתי לקבל את טענת משפחת סמרה כי הקמת הממ"דים פוגעת בדירתם‬
‫ומחשיכה אותה‪ .‬הנ"ל לא הציגו כל חוות דעת בעניין זה‪ .‬כמו כן‪ ,‬ההתנגדות שהוגשה‬
‫על ידם למוסדות התכנון –נדחתה‪.‬‬
‫האם יש להורות על ביטול הקמת מגדל הממ"דים מחמת אי התאמת מקצתם‬
‫לתכנית הפנימית של דירות הנתבעים סמרה ואברהם‬
‫‪ .86‬מעדותו של דימיטרי צריקובר – אדריכל הפרויקט שוכנעתי כי הממ"דים עתידים‬
‫להיבנות כמקשה אחת ב"מגדל ממ"דים" (ראו עמ' ‪ 8‬לפרוטוקול הדיון מיום ‪13.8.20‬‬
‫שורות ‪ .)18-20‬עוד שוכנעתי מעדותו כי לא קיימת אפשרות לפיה חלק מהדירות יוותרו‬

‫עמוד ‪15‬‬

עמוד מקור 16

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/444/2018 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫על זכותם לממ"ד (כדי לא לפגוע בתכנית הפנימית של דירתם)‪ ,‬שכן משמעות הדבר‬
‫מבחינה מעשית היא שלא ניתן יהא לבנות את הממ"דים ליתר הדירות‪.‬‬
‫‪ .87‬דירות הבית על פי הנטען שונות בשטחן‪ ,‬בצורתן ובמיקומן (ראו עדות השמאי יוסף‬
‫רייטן בעמ' ‪ 10‬לפרוטוקול הדיון מיום ‪ 13.8.20‬שורות ‪ .)45-46‬בעת ביצוע פרויקט‬
‫תמ"א ‪ 38‬יכול ותכנון הממ"דים ‪-‬המהווה תוספת לבניה הקיימת‪ -‬ישתלב בתכנית‬
‫הפנימית של חלק מן הדירות "ותייצר" חדר נוסף ויכול שבשל תכנון פנימי אחר היא‬
‫תשתלב פחות בתכנית הדירה ותיצור מעין "חדר מוארך" או כניסה של "חדר מתוך‬
‫חדר" (חדר רגיל שאליו מתווסף הממ"ד)‪ .‬כמו כן יכול וממ"ד שנבנה לדירה מסוימת‬
‫"מפריע" לתכנון פנימי בדירה אחרת‪.‬‬
‫‪ .88‬אציין גם כי משפחות סמרה ואברהם לא הראו כי קיימת אפשרות תכנונית אחרת‬
‫להקמת הממ"דים אשר תיטיב עם דירתם ובה בעת לא תפגע בדירות אחרות בבית‪ .‬לו‬
‫הייתה מוכחת לי חלופה טובה יותר סביר כי הייתי מבכרת אותה על פני התכנית מושא‬
‫ההליך‪.‬‬
‫‪ .89‬מקום שמדובר בפרויקט רחב היקף הכולל מספר רב של דירות קיים קושי אמתי‬
‫בתכנון המשתלב היטב בתכנון הפנימי של כל אחת ואחת מן הדירות‪ .‬הממ"ד מהווה‬
‫אלמנט חיזוק לבית וכן משמש להגנת חיי אדם בשעת חירום‪.‬‬
‫לנוכח חשיבותו וחיוניותו של ממ"ד במציאות הקיומית של מדינת ישראל‪ ,‬יש לאשר‬
‫את הפרויקט על אף שמיקום הממ"דים המתוכנן אינו מיטבי עבור דירות סמרה‬
‫ואברהם חלף אי הוספת ממ"דים לכלל הדירות (ראו עדותו של האדריכל צריקובר‬
‫בעמ' ‪ 8‬לפרוטוקול שורות ‪.)14-22‬‬
‫‪ .90‬לפיכך טענות משפחת סמרה ואברהם בעניין זה נדחות‪.‬‬
‫דיור חלופי‬
‫‪ .91‬ההסכם שנחתם בין היזם לבין רוב בעלי הדירות אינו כולל התייחסות לסוגיית הדיור‬
‫החלופי המחויבת עפ"י חוק החיזוק (ראו גם דברי ב"כ התובעים בעניין זה בעמ' ‪11‬‬
‫לפרוטוקול מיום ‪ 25.8.20‬שורות ‪.)1-2‬‬
‫‪ .92‬סעיף ‪(5‬ב‪ )1‬לחוק החיזוק שהתווסף באמצעות תיקון מס' ‪ 5‬לחוק החיזוק משנת ‪,2018‬‬
‫קובע הסדר ביחס לבעלי דירות עם מאפיינים מסוימים כגון קשישים ובעלי מוגבלויות‬
‫ומחייב להציע לבעלי הדירות‪ ,‬העונים לקריטריונים שנקבעו בו‪ ,‬דיור חלופי למשך‬
‫תקופת ביצוע העבודות‪ .‬עוד נקבע כי הצעת דיור חלופי לבעלי הדירות הזכאים לכך‬
‫מהווה תנאי לאישור ביצוע עבודות החיזוק‪.‬‬
‫סעיף ‪( 5‬ב‪ )1‬מגדיר "קשיש" כ "בעל דירה בבית המשותף שבמועד שבו נחתמה‬
‫עסקה ראשונה לפי תכנית החיזוק‪ ,‬מלאו לו‪ ,‬על פי הרישום במרשם האוכלוסין‪80 ,‬‬
‫שנים‪( ".‬ההדגשות אינן במקור)‬
‫עסקה ראשונה לפי תכנית החיזוק היא ‪":‬עסקה לפי תכנית החיזוק שנחתמה על ידי‬
‫אחד מבעלי דירה בבית המשותף‪ ,‬שלא קדמה לה עסקה לפי תכנית החיזוק בין אותו‬
‫יזם ובין בעל דירה אחר באותו בית משותף;"‬
‫‪ .93‬התובעים טענו כי העסקה ראשונה לפי תכנית החיזוק נחתמה כבר בשנת ‪( 2014‬ראו‬
‫עמ' ‪ 9‬לפרוטוקול הדיון מיום ‪ 13.8.2020‬שורות ‪ ,)15-17‬והפנו לנספח ‪ 3‬לכתב התביעה‬
‫אשר בכותרתו נכתב כי ההסכם נערך בשנת ‪ ,2014‬עם זאת‪ ,‬בכתב יד שהוסף על גבי‬
‫המסמך נוסף מועד נוסף ‪ 25/4/2018 -‬וזהו גם המועד שננקב על ידי התובעים בכתב‬
‫התביעה (ראו סעיפים ‪ 5‬ו‪ 6 -‬לכתב התביעה) ‪.‬‬

‫עמוד ‪16‬‬

עמוד מקור 17

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/444/2018 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫עיון בנספחי כתב התביעה מלמד כי ייפויי כוח בלתי חוזרים נחתמו על ידי מקצת בעלי‬
‫הדירות כבר בשנת ‪ 2014‬ועל כן אני קובעת כי זהו מועד העסקה הראשונה‪.‬‬
‫האם משפחות גהניאן‪ ,‬אברהם או סמרה משתייכות לאוכלוסיות בהן קיימת חובת‬
‫הצעת דיור חלופי‬

‫משפחת גהניאן‪-‬‬
‫‪ .94‬בדיון שהתקיים ביום ‪ 30.10.2019‬העידה הנתבעת ‪ 7‬כי הנתבע ‪ 2‬המתגורר בדירה הוא‬
‫אדם בעל מוגבלות כהגדרתו בחוק החיזוק (ראו עמ' ‪ 5‬שורה ‪ 2‬וכן עמ' ‪ 6‬שורות ‪15-16‬‬
‫לפרוטוקול)‪ .‬עדותה זו לא נסתרה‪.‬‬
‫‪ .95‬ב"כ התובעים ציין בפניי כי הוא והיזם מודעים למוגבלותו של הנתבע ‪ ,2‬וכי היזם‬
‫מסכים לספק עבורו מגורים חלופיים לתקופת ביצוע העבודות (ראו פרוטוקול הדיון‬
‫מיום ‪ 30.10.2019‬עמ' ‪ 7‬שורות ‪ ,)6-11‬אלא שלא הוברר אם כך נעשה‪ .‬בנוסף‪ ,‬העיד‬
‫מנהל הפרויקט כי היזם מחויב לאפשר גישה לכל דייר שמתגורר בבית (ראו פרוטוקול‬
‫הדיון מיום ‪ 30.10.2019‬עמ' ‪ 7‬שורות ‪.)36-39‬‬
‫‪ .96‬לנוכח האמור מוצאת אני לחייב את בעלי הדירות להציע ולספק דיור חלופי מונגש‬
‫לנתבע ‪ 2‬לתקופת ביצוע העבודות (ראו לעניין זה ההגדרה בסעיף ‪ 9.2‬להסכם) או לכל‬
‫תקופה מוארכת שלהם וזאת עד למועד השלמת הבניה‪ .‬כמו כן‪ ,‬אני מורה כי בבית‬
‫המשותף יבוצעו מלוא ההתאמות המבניות הנדרשות לשם הנגשתו למגוריו לאחר‬
‫שיסתיים הפרויקט‪.‬‬
‫‪ .97‬יודגש כי הדיור החלופי המוצע משמעו דיור הדומה במיקומו‪ ,‬בשטחו וברמת הגימור‬
‫שבו לדירת הנתבע ‪ 2‬כאשר במקרה של נתבע זה יש להקפיד על דיור מונגש שיתאים‬
‫לצרכי מוגבלותו‪.‬‬
‫‪ .98‬כמו כן‪ ,‬על התובעים‪ ,‬יחד ולחוד‪ ,‬לשאת בעלות הובלת חפציו של הנ"ל (הלוך ושוב)‪.‬‬
‫‪ .99‬יודגש כי בעלי דירה שמצאתיהם כזכאים לדיור חלופי על פי פסק דין זה אשר לא‬
‫ישתפו פעולה ולא ייאותו לעבור לדיור חלופי שיוצע להם (‪ 2-3‬דירות באותו אזור‬
‫ובאותו סדר גודל של דירתם הנוכחית) לא יהיו זכאים לתגמול בגין הישארותם‬
‫בדירתם‪.‬‬
‫ככל שבעל דירה יחליט להישאר בדירתו חרף דיור הולם שהוצע‪ ,‬אזי הוא ייחשב כמי‬
‫שוויתר על זכות זו‪.‬‬
‫משפחת סמרה‬
‫‪ .100‬כאמור‪ ,‬הנ"ל טוענים כי מפאת גילם הם זכאים לדיור חלופי לתקופת ביצוע העבודות‪.‬‬
‫‪ .101‬עיון בתעודות הזהות של הנתבעים ‪ 23‬ו‪ ,24-‬שצורפו כנספח לכתב הגנתם‪ ,‬מלמד כי לא‬
‫מלאו להם ‪ 80‬שנים במועד בו נחתמה העסקה הראשונה (הנתבע ‪ 23‬יליד שנת ‪1939‬‬
‫ואילו הנתבעת ‪ 24‬ילידת שנת ‪ ,)1941‬ומכאן שעל פי תנאי חוק החיזוק הנ"ל הם אינם‬
‫זכאים לקבלת דיור חלופי לתקופת ביצוע העבודות‪.‬‬
‫‪ .102‬כמו כן‪ ,‬לא הוכח כי למשפחת סמרה או למי מהם בעיות רפואיות המצדיקות הענקת‬
‫דיור חלופי‪.‬‬
‫אשר על כן‪ ,‬בקשתם בעניין זה נדחית‪.‬‬

‫עמוד ‪17‬‬

עמוד מקור 18

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/444/2018 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .103‬על אף האמור לעיל‪ ,‬אני נעתרת לבקשתם‪ ,‬לנוכח גילם המתקדם‪ ,‬לקבל סיוע בעת פינוי‬
‫חפציהם מחדרי הדירה‪ ,‬ככל שהדבר יידרש‪ ,‬לצורך ביצוע העבודות בדירתם‪.‬‬
‫משפחת אברהם‬
‫‪ .104‬הנתבע ‪ 11‬מר אברהם – הוא על פי המרשם יליד שנת ‪ 1930‬ואילו הנתבעת ‪ 10‬היא‬
‫ילידת שנת ‪.1937‬‬
‫למר אברהם מלאו אפוא ‪ 80‬שנים בשנת ‪ ,2010‬ולגב' אברהם מלאו ‪ 80‬שנים בשנת ‪.2017‬‬
‫מכיוון שמדובר בבני זוג אשר גרים יחד ומכיוון שהם היו בני למעלה מ‪ 80 -‬ביום שבו‬
‫נחתמה העסקה ראשונה‪ ,‬מצאתי להתנות את ביצוע העבודות בכך שיסופק או לחלופין‬
‫ישולם למשפחת אברהם דיור חלופי למשך תקופת ביצוע העבודות‪.‬‬
‫‪ .105‬לא מצאתי תימוכין להתחייבות בעלי הדירות – באמצעות היזם‪ -‬לספק לנתבעים אלו‬
‫דיור חלופי וזאת עוד בטרם אושרו או החלו העבודות‪.‬‬
‫יתרה מכך‪ ,‬לאחר ששמעתי את עדות בנם– שעשה רושם של אדם היודע לעמוד היטב‬
‫על זכויותיו ‪ -‬אני מתקשה להאמין כי הנ"ל שם מבטחו בהבטחות אשר לא גובו‬
‫במסמכים‪.‬‬
‫דעתי היא כי הנתבעים הנ"ל ביקשו להימנע מבעוד מועד מ"כאב הראש" כלשונם (ראו‬
‫עמ' ‪ 9‬לפרוטוקול הדיון מיום ‪ 13.8.20‬שורות ‪ )7-9‬הכרוך בביצוע העבודות‪ ,‬ולכן עזבו‬
‫את דירתם עוד בטרם החלו העבודות‪ .‬בנסיבות אלו‪ ,‬הם אינם זכאים לדיור חלופי‬
‫לתקופה מוקדמת למועד תחילת ביצוע העבודות‪ ,‬אך יהיו זכאים למימון שכר הדירה‬
‫של הדירה אליה עברו החל מיום ביצוע העבודות ועד לסיומן‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬זכאית משפחת אברהם לעלויות השבת חפציהם לדירתם על חשבון התובעים‬
‫(ככל שיחזרו אל הדירה אשר בבית) בכפוף להצגת חשבונית מס מתאימה‪.‬‬
‫אציין כי שוכנעתי כי הנימוק האותנטי היחידי של משפחת אברהם לפרויקט היה נושא‬
‫הדיור החלופי ("כשדיברתי עם נתנאל אמרתי אם אתם רציניים תשכירו דירה להורים‬
‫שלי וצאו לדרך" עמ' ‪ 16‬לפרוטוקול הדיון מיום ‪ 13.8.20‬שורות ‪ )15-16‬וכי יתר נימוקי‬
‫ההתנגדות הועלו בשלבים מאוחרים יותר והיה בהם כדי להאריך את הדיון שלא‬
‫לצורך‪.‬‬
‫ה‪ .‬מינוי עו"ד אשר יחתום בשם הנתבעים‬
‫‪ .106‬מאחר שבשלב הסיכומים התברר כי ב"כ בעלי הדירות‪ ,‬עו"ד זיו סימון‪ ,‬רכש דירה בבית‬
‫(תת חלקה ‪ 47‬אשר נרשמה בבעלותו בשנת ‪ )2019‬לא מצאתי להסמיכו לחתום בשם‬
‫הנתבעים על ההסכם (ראו לעניין זה סעיף ‪( 5‬ב) לחוק החיזוק) אלא להסמיך תחתיו‬
‫עו"ד אחרים שמונו על ידי בעלי הדירות במסגרת ייפוי הכוח שצורף להסכם‪.‬‬
‫תיקון הפרוטוקול‬
‫‪ .107‬בהעדר תגובה מצד הנתבעים לבקשה לתיקון הפרוטוקול מיום ‪ 13.8.2020‬יש לראות‬
‫בהם כמסכימים לתיקונים המבוקשים ולפיכך הבקשה לתיקון פרוטוקול מתקבלת‬
‫ו‪ .‬סיכום‬
‫‪ .108‬אני מאשרת את ביצוע העבודות בכפוף לכך שיוצע למשפחות גהניאן ואברהם דיור‬
‫חלופי תואם לתקופת העבודות על חשבון התובעים וזאת ממועד תחילת העבודות ועד‬
‫לסיומן‪.‬‬
‫ככל שלא הוצע דיור חלופי כאמור יש לעשות כן ‪ 30‬יום לפני מועד תחילת ביצוע‬
‫העבודות‪.‬‬
‫‪ .109‬ביצוע העבודות מותנה גם בהשבת סורגי משפחת גהניאן למקומם בסיום העבודות‪,‬‬
‫ובמתן סיוע למשפחת סמרה בפינוי חפציהם לצורך ביצוע העבודות הנדרשות בדירתם‪.‬‬
‫ביצוע העבודות מותנה גם בכך שישולם פיצוי לדירת משפחת מהלל בגובה הפער שבין‬
‫גודל המרפסת שתיתוסף לדירתם לעומת גודל המרפסת המקסימלי שתתווסף לדירה‬

‫עמוד ‪18‬‬

עמוד מקור 19

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪4/444/2018 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫אחרת בכניסה הרלבנטית (כפי שתישום אותו שמאית מקרקעין שמונתה על ידי)‪.‬‬
‫לחלופין‪ ,‬שמורה לתובעים הזכות להסכים למתן פיצוי בגובה ‪ ₪ 11,750‬לכל מ"ר הפרש‬
‫בשטח מרפסת (כפי הערכת משפחת מהלל) שאז יתייתר הצורך במינוי האמור‪.‬‬
‫‪ .110‬אני ממנה בזאת את עו"ד יאיר פורת‪/‬עו"ד אילון עישר‪/‬עו"ד רוית דסקל (לאחר‬
‫הסדרת סוגיית הדיור החלופי) להתקשר ולחתום בשם הנתבעים‬
‫‪ 1,2,3,4,5,6,7,10,11,20,21,23,24,28,29,30,31‬על כל המסמכים הדרושים לצורך ביצוע‬
‫עבודות החיזוק והקשור בהם‪ ,‬לרבות‪ ,‬על ההסכם עם היזם‪ ,‬על הסכמים עם רוכשי‬
‫הדירות החדשות‪ ,‬על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם תיקון צו רישום הבית‬
‫המשותף לצורך מימוש תכנית החיזוק‪ ,‬על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם רישום‬
‫הערות אזהרה לטובת היזם ולטובת רוכשי הדירות החדשות‪ ,‬לרשום משכנתאות ו‪/‬או‬
‫שיעבוד לטובת בנק או מוסד פיננסי ברכוש המשותף (לרבות ביחידה רישומית חדשה‬
‫שתוצא ממנו לצורך הנ"ל)‪ ,‬על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם תיקון צו רישום‬
‫הבית המשותף לצורך רישום הדירות החדשות לאחר השלמת עבודות החיזוק ובניית‬
‫הדירות החדשות‪ ,‬על הבקשות ושטרי המכר להעברת הבעלות על שם הרוכשים ועל‬
‫הטפסים והמסמכים הדרושים ע"י שלטונות האוצר‪/‬מס שבח‪.‬‬
‫‪ .111‬אדגיש כי אין האמור בפסק דין זה מהווה תחליף לאישורו של בית המשפט המוסמך‬
‫לאשר ההסכם בשם חסויים (הנתבעים ‪ 30‬ו‪ )31 -‬אשר הביעו הסכמה לפרויקט כל אחד‬
‫בנפרד באמצעות אפוטרופוסו‪.‬‬
‫‪ .112‬לאור תוצאת ההליך אני קובעת כי כל אחד מבין הנתבעים הבאים ‪ 20,21,23,24 :‬ישלם‬
‫לתובעים (יחד) את הוצאות ההליך הכוללים שכ"ט עו"ד בסך של ‪ + ₪ 5,000‬מע"מ‬
‫(סה"כ ‪ + ₪ 10,000‬מע"מ לדירה)‪ ,‬שאם לא כן‪ ,‬יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית‬
‫כחוק מיום הגשת התביעה (‪ )13.12.2018‬ועד יום התשלום המלא בפועל‪.‬‬
‫‪ .113‬בהתחשב בעובדה שחלק מטענות הנתבעים ‪ 10,11‬ו‪ 1-7 -‬ו‪ -‬נדחו ומקצתם התקבלו אני‬
‫מורה כי כל צד יישא בהוצאותיו‪.‬‬
‫‪ .114‬התובעים (יחד) ישלמו לנתבעים ‪ 28‬ו‪ 29 -‬את הוצאות ההליך בסך ‪ ₪ 2,000‬וזאת בתוך‬
‫‪ 30‬יום מיום קבלת פסק הדין‪.‬‬

‫ניתן היום ה' טבת‪ ,‬תשפ"א (‪ 20‬דצמבר‪ )2020 ,‬בהעדר‪ .‬עותק יומצא לצדדים‪.‬‬

‫____________________‬
‫דגנית קציר‪ -‬ברין‬
‫מפקחת על רישום מקרקעין‬
‫חולון‬

‫עמוד ‪19‬‬