# תיק 13/30/2017

פסיקה · 2020-06-15 · עכו · יובל וסרקרוג

עותק זה נוצר אוטומטית מטקסט שחולץ מן המסמך הציבורי. הוא אינו DOCX רשמי ויש לאמת כל ציטוט ומספר עמוד מול ה־PDF.

עמוד מקור 1

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נצרת ‪ -‬שלוחת עכו‬
‫מס' תיק‪8/267/2017 ,8/30/2017 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫בפני כבוד המפקח על רישום המקרקעין‬
‫יובל וסרקרוג‬

‫עמידר‪-‬החברה הלאומית לשכון בישראל בע"מ‬                                    ‫התובעת ‪:/‬‬
‫באמצעות ב"כ עו"ד יגאל מלצר ואח'‬                              ‫הנתבעת שכנגד‬
‫רח' לוחמי הגטאות ‪ ,43‬ת‪.‬ד‪ ,54 .‬עכו‬
‫נגד‬
‫עכו העתיקה השקעות בע"מ ‪ ,‬חברה ‪514189109‬‬                                   ‫הנתבעת ‪:/‬‬
‫באמצעות ב"כ עו"ד אלי סעדון‬                             ‫התובעת שכנגד‬
‫רח' ז'בוטינסקי ‪ ,155‬רמת גן‬

‫פסק דין‬
‫עניינה של התביעה העיקרית ‪ -‬דרישה לחייב את הנתבעת בתשלום חלקה היחסי עבור תיקונים‬
‫שבוצעו ברכוש המשותף ‪ -‬תיקונים שבוצעו בעקבות שני צווים שהוציאה העירייה לבית בשל‬
‫היותו מבנה מסוכן‪.‬‬
‫במסגרת אותם תיקונים‪ ,‬ולצורך חיזוק המבנה‪ ,‬העבירה התובעת מותחנים בתוך אחת מדירות‬
‫הנתבעת‪ .‬בשל כך במסגרת התביעה שכנגד‪ ,‬ביקשה הנתבעת לסלק את המותחנים ולחזק את‬
‫דירתה בדרך חלופית שלא תפגע בה (חיזוק בתוך הקירות הקיימים‪ ,‬ולא בתוך הדירה עצמה)‪ .‬בשל‬
‫כך גם ביקשה לחייב את עמידר בדמי שימוש‪ ,‬וכן פיצוי בגין פגיעה בזכותה הקניינית כבעלת דירה‪.‬‬
‫חלק א' ‪ -‬התביעה העיקרית – החיוב עבור עבודות השיפוץ ברכוש המשותף‬
‫תיק ‪8/30/17‬‬

‫‪ .1‬עיקר המחלוקת נוגעת לעלות ביצוע התיקונים ברכוש המשותף‪ ,‬ולחלק היחסי שבו יש לחייב‬
‫את הנתבעת‪.‬‬

‫‪ .2‬הנתבעת טענה‪ ,‬כי התובעת לא הוכיחה מהי עלות ביצוע התיקונים ברכוש המשותף‪ ,‬וזאת בפרט‬
‫לאור הודעות חיוב שונות וסותרות שנשלחו לנתבעת‪ ,‬ומבלי שהתובעת נתנה הסבר מניח את‬
‫הדעת בגין אילו רכיבים ועבודות חויבה‪.‬‬
‫הנתבעת הוסיפה וטענה‪ ,‬כי בדרישות התשלום נעשו חיובים כפולים בגין אותן עבודות‪ ,‬חלק‬
‫מהעבודות הן פרטיות בתוך דירות עצמן ולא ברכוש המשותף‪ .‬עוד טענה‪ ,‬כי חלק מהעבודות‬
‫היה על התובעת לבצע‪ ,‬עוד לפני שהנתבעת רכשה את דירותיה בשנת ‪ ,2008‬ולכן גם בשל כך לא‬
‫היה מקום לחייב אותה בתשלום‪.‬‬

‫‪ .3‬בהקשר זה יובהר כי בתחילה הוגשה התביעה המקורית על סכום של ‪ ,₪ 50,406‬כאשר לאחר‬
‫מכן אישרה התובעת‪ ,‬כי היה מקום לתקן את סכומי החיוב‪ ,‬וכתב התביעה המתוקן הוגש על‬
‫סכום של ‪.₪ 25,827‬‬
‫כתב התביעה המקורי התייחס לארבע עבודות שבוצעו על ידי עמידר במועדים שונים‪ .‬כתב‬
‫התביעה המתוקן מתייחס לשתי עבודות מרכזיות‪.‬‬

‫עמוד ‪1‬‬

עמוד מקור 2

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נצרת ‪ -‬שלוחת עכו‬
‫מס' תיק‪8/267/2017 ,8/30/2017 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫העובדות הדרושות לעניין‬

‫‪ .4‬עסקינן בבית משותף שנמצא בעכו העתיקה‪ ,‬וידוע כגוש ‪ 18011‬חלקה ‪ .192‬הבית טרם נרשם‬
‫כבית משותף בפנקסי המקרקעין‪.‬‬

‫‪ .5‬הנתבעת (להלן‪" :‬החברה" או "הנתבעת") היא חוכרת של שתי יחידות בבית המשותף‪ ,‬הידועות‬
‫כחלקות משנה ‪ 11‬ו‪ 12-‬על פי רישומי התובעת‪ .‬הנתבעת חוכרת דירות אלה משנת ‪( 2008‬חוזה‬
‫חכירה אחד מיום ‪ 29.9.08‬והשני מיום ‪.)25.11.108‬‬

‫‪ .6‬התובעת‪ ,‬שהיא בעלים של חלק מהדירות בבית‪ ,‬ומי שמנהלת את הבניין עבור רשות הפיתוח‪,‬‬
‫תיקרא להלן‪" :‬עמידר" או "התובעת"‪.‬‬

‫‪ .7‬התובעת ביקשה לחייב את הנתבעת בגין חלקה היחסי בתיקונים שביצעה עמידר ברכוש‬
‫המשותף‪ ,‬וזאת בעקבות שני צווים למבנה מסוכן שהוציאה עיריית עכו לבית המשותף‪.‬‬
‫כאמור כתב התביעה המתוקן מתייחס לשתי עבודות מרכזיות‪:‬‬
‫העבודה הראשונה – דרישה לחייב את הנתבעת בסכום של ‪ 1,689‬ש"ח‬

‫‪ .8‬ביום ‪ 10.03.09‬שלחה עיריית עכו הודעה לעמידר לפי חוק עזר (מבנים מסוכנים) התשמ"ט –‬
‫‪( 1988‬להלן‪" :‬הודעה על מבנה מסוכן") בדבר סדקים חזקים בתקרות חדרי הבית‪ ,‬וכן על בטון‬
‫נושר (נספח א' לתצהיר התובעת)‪.‬‬

‫בגין עבודות אלה‪ ,‬דרש ה העירייה לבצע חיזוק של התקרות‪ ,‬לטפל בסדקים‪ ,‬בקירות ובסימני‬
‫הרטיבות‪ ,‬ולבדוק את הריצוף השקוע‪.‬‬

‫‪ .9‬ביום ‪ 15.05.12‬שלחה עמידר לתובעת הודעה על סיום העבודות‪ ,‬בסכום כולל של ‪,₪ 151,648‬‬
‫כאשר מתוך סכום זה ביקשה לחייב את שתי היחידות של הנתבעת בסכום כולל של כ‪₪ 9365-‬‬
‫(על סכום זה גם הוגשה התביעה המקורית)‪.‬‬

‫‪ .10‬מאוחר יותר גילתה עמידר‪ ,‬כי נפלה טעות בחישוב שערכה‪ ,‬ולכן ביקשה לחייב את הנתבעת בגין‬
‫העבודות הראשונות בסכום של כ‪ ₪ 1,689-‬בלבד (ר' כתב התביעה המתוקן‪ ,‬וכן סעיף ‪10‬‬
‫לתצהיר הנתבעת)‪.‬‬
‫העבודה השנייה – דרישה לחייב את הנתבעת בסכום של ‪ 23,262‬ש"ח‬

‫‪ .11‬ביום ‪ 08.11.12‬הוציאה עיריית עכו הודעה נוספת על מבנה מסוכן‪ ,‬בו התייחסה בין היתר‪,‬‬
‫ל"קמרון נטוש‪ ,‬הרוס ומסוכן ביותר‪ ,‬עם סדקים חזקים וסימני תזוזה‪ ...‬אבנים נושרות‬
‫ונופלות מקמרון ומקירות המבנה‪ .‬קירות חוץ נוטות לכיוון מעבר ציבורי" (נספח ו' לתצהיר‬
‫התובעת)‪ .‬בשל כך דרשה להזמין מהנדס לבדיקת יציבות המבנה וכן לפעול לחיזוק הבית‪.‬‬

‫‪ .12‬ביום ‪ 20.12.12‬שלחה עמידר לנתבעת הודעה על אומדן עלויות לפיה סך כל העבודות מוערכות‬
‫על ידה בסכום של ‪ ,₪ 165,484‬כאשר חלקה היחסי של הנתבעת עבור עבודות אלה עומד על‬
‫‪( ₪ 8,846‬עבור שתי הדירות יחד‪ ,‬דירה אחת – ‪ ,₪ 2,870‬ועבור הדירה השנייה ‪ ,₪ 5,976‬נספח‬
‫ז' לתצהיר התובעת)‪.‬‬

‫‪ .13‬ביום ‪ 17.09.13‬שלחה עמידר לנתבעת הודעה בדבר סיום העבודות וחיוב עבודה סופי‪ ,‬לפיה‬
‫חויבה הנתבעת עבור שתי היחידות בסכום של ‪ ,₪ 12,229‬וזאת מתוך סכום עבודות כולל של‬

‫עמוד ‪2‬‬

עמוד מקור 3

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נצרת ‪ -‬שלוחת עכו‬
‫מס' תיק‪8/267/2017 ,8/30/2017 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪( ₪ 205,485‬ר' גם אישור של הנתבעת בסעיף ‪ 26.5‬לתצהיר‪ ,‬נספח ט' לתצהיר התובעת)‪ .‬בהתאם‬
‫גם הוגשה התביעה המקורית‪.‬‬

‫‪ .14‬לאחר הגשת כתב התביעה ולאחר שנדרשה התובעת להגיש כתב תשובה‪ ,‬הודיעה‪ ,‬כי נפלה טעות‬
‫בחישוב חלקה של הנתבעת‪ ,‬ולכן דרשה לחייב אותה עבור שתי היחידות בסכום מצטבר של כ‪-‬‬
‫‪ ₪ 10,384( ₪ 23,262‬בגין יחידה ‪ ,11‬ו‪ ₪ 12,878-‬בגין יחידה ‪ ,)12‬בהתאם גם הוגש כתב התביעה‬
‫המתוקן (ראה סעיף ‪ 17‬לתצהיר התובעת)‪.‬‬

‫דיון והכרעה‬
‫לאחר שבחנתי את מכלול חומר הראיות‪ ,‬ואת טענות הצדדים‪ ,‬מצאתי לקבוע כי על אף שהתובעת‬
‫לא הוכיחה כנדרש את עלות ביצוע התיקונים ברכוש המשותף‪ ,‬הרי שיש לחייב את הנתבעת ברכיב‬
‫מסוים בגין עבודות התיקונים‪.‬‬
‫הטעם המרכזי למסקנה זו היא העובדה שאין חולק‪ ,‬כי אכן היו ליקויים ברכוש המשותף‪ ,‬כפי‬
‫שעולה מהודעת העירייה על מבנה מסוכן‪ ,‬וכי התובעת תיקנה ליקויים אלה‪ ,‬שכן העירייה הוציאה‬
‫הודעה בשנת ‪ 2014‬על הסרת צו הסכנה‪ ,‬לרבות ליקויים בדירת הנתבעת‪.‬‬
‫להלן הנימוקים בהרחבה‪:‬‬
‫כללי – תיקונים ברכוש המשותף‬

‫‪ .15‬התיקונים ברכוש המשותף בוצעו כאמור על ידי התובעת כבעלת הדירות בבית (התובעת בשם‬
‫רשות הפיתוח)‪.‬‬

‫בית המשפט העליון קבע באילו תנאים רשאי בעל דירה לבצע תיקון ברכוש המשותף ולאחר‬
‫מכן לדרוש מנציגות הבית או משאר בעלי הדירות החזר עבור הוצאות אלו (רע"א ‪4984/17‬‬
‫שמעון חיים נ' נציגות הבית המשותף סוקולוב ‪ 48‬קריית אתא‪ ,‬פסק דין מיום ‪( 14/12/17‬פורסם‬
‫בנבו) להלן‪" :‬פרשת שמעון חיים")‪.‬‬
‫בית המשפט העליון קבע‪ ,‬כי בעל דירה המבקש לטפל בפגם ברכוש המשותף‪ ,‬צריך לפנות תחילה‬
‫לנציגות הבית המשותף או לכל שאר בעלי הדירות (בהעדר נציגות בפועל) בדרישה לתיקון‬
‫הליקויים‪ ,‬וככל שהנציגות או בעלי הדירות אינם נעתרים לבקשתו‪ ,‬הרי שדרך המלך היא‬
‫בהגשת תביעה למפקח על רישום מקרקעין נגד הנציגות או נגד בעלי הדירות‪ ,‬וזאת לפני שהוא‬
‫עצמו מבצע את התיקון‪.‬‬

‫עוד נקבע שם‪ ,‬כי בעל דירה יהיה פטור מהגשת תביעה נגד הנציגות או בעלי הדירות‪ ,‬רק כאשר‬
‫התיקון שהוא ביצע היה נחוץ ודחוף וכי לא ניתן היה להמתין עם ביצע התיקונים‪ ,‬עד להגשת‬
‫הליך שיפוטי בפני המפקח‪.‬‬

‫באשר לתנאים עצמם‪ ,‬על בעל הדירה להוכיח‪ ,‬בין היתר‪ ,‬כי הליקוי שתוקן הוא ברכוש‬
‫המשותף‪ ,‬כי פנה לנציגות הבית המשותף בדרישה לתיקון וזו סירבה‪ .‬עליו להוכיח שאילו בחר‬
‫בהגשת תביעה למפקח במקום לתקן בעצמו את הליקוי‪ ,‬הדבר היה מביא להחמרת הנזק באופן‬
‫משמעותי‪ .‬כמו כן‪ ,‬נדרש להוכיח את נחיצות התיקון באופן שאי התיקון בהקדם יפגע בצורה‬
‫קשה ביכולתו לעשות שימוש בדירתו‪ .‬עוד הוא נדרש להוכיח‪ ,‬שהליקוי ברכוש המשותף תוקן‬
‫על ידו בצורה נאותה‪ .‬לבסוף יש להראות כי עלות התיקון סבירה‪.‬‬

‫עמוד ‪3‬‬

עמוד מקור 4

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נצרת ‪ -‬שלוחת עכו‬
‫מס' תיק‪8/267/2017 ,8/30/2017 :‬‬                                          ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫מן הכלל אל הפרט‬

‫‪ .16‬למעשה הצדדים לא חלקו על כך‪ ,‬שהתקיימו מרבית התנאים הנ"ל‪ ,‬כאשר עיקר המחלוקת‬
‫עסקה בעלות התיקונים ברכוש המשותף‪ ,‬והחלק היחסי של הנתבעת באותם תיקונים‪.‬‬

‫‪ .17‬לא הייתה מחלוקת בדבר נחיצותם של התיקונים‪ ,‬ועל כך שהתובעת הודיעה לנתבעת שבכוונתה‬
‫לבצע עבודות שונות ברכוש המשותף (קיימת מחלוקת האם התובעת הודיעה לנתבעת כנדרש‬
‫ומראש על היקף ואופי העבודות שיבוצעו‪ ,‬ולכך אתייחס בהמשך)‪.‬‬

‫‪ .18‬התובעת אף הגישה תביעה לבית משפט השלום‪ ,‬נגד כל בעלי הדירות כדי שיפנו את הנכסים‬
‫ויאפשרו את ביצוע עבודות החיזוק והתיקונים הדרושים (התביעה הוגשה על ידי רשות הפיתוח‬
‫כאשר התובעת פועלת בשמה ‪ -‬ת"א ‪ 3370-06-11‬עמידר בשם רשות הפיתוח נ' סלימאן חאלד‬
‫ואח')‪.‬‬
‫במסגרת אותו הליך הנתבעת הודיעה לבית משפט‪ ,‬שהיא מסכימה לפנות את הנכסים‬
‫המוחזקים על ידה כדי לאפשר לתובעת לבצע את העבודות הדרושות (נספח "ה" לתצהיר‬
‫הנתבעת)‪.‬‬
‫התובעת לא ידעה את הנתבעת‪ ,‬די הצורך על היקף העבודות המתוכננות‬

‫‪ .19‬מחומר הראיות שהוצג‪ ,‬לא ניתן לקבוע כי התובעת הודיעה לנתבעת כנדרש ומראש על היקף‬
‫העבודות שהיא מתכננת לבצע ברכוש המשותף (ברמת פירוט הנדרשת)‪ ,‬ו‪/‬או על החלק היחסי‬
‫שבו היא מתכוונת לחייב בו את הנתבעת‪.‬‬

‫‪ .20‬בהתכתבות בין הצדדים משנת ‪ ,2010‬עולה כי הנתבעת אכן מסרה מפתח לדירתה כדי לאפשר‬
‫לעמידר לבצע את עבודות התיקון הדרושות‪ ,‬אך הבהירה כי אין בכך כדי להטיל עליה אחריות‬
‫כלשהי לביצוע העבודות (ר' מכתב הנתבעת מיום ‪ ,15.02.10‬נספח ג' לתצהיר הנתבעת)‪.‬‬
‫עמידר אומנם הודיעה בתשובתה מיום ‪ ,22.02.10‬כי היא תחייב את הנתבעת בגין חלקה היחסי‬
‫בגין העבודות שיבוצעו בתוך דירת הנתבעת‪ ,‬וכן בתוך הרכוש המשותף‪ ,‬אך התובעת ביקשה‬
‫לאחר מכן כי ככל שתבוא דרישת תשלום‪ ,‬תישלח לנתבעת "הודעה מראש לפני ביצוע‬
‫העבודות" (ראה הערות בכתב יד של ב"כ הנתבעת מיום ‪.)23.02.10‬‬
‫למרות האמור‪ ,‬מרבית הודעות התשלום ופירוט העבודות שהתובעת התכוונה לבצע‪ ,‬נשלחו‬
‫לכאורה לכתובת הבית המשותף נשוא הליך זה‪ ,‬בעכו‪ ,‬ולא לכתובת משרדי החברה‪ ,‬ברמת גן‪.‬‬
‫כך לגבי הודעות תשלום עבור העבודה הראשונה והשנייה‪ ,‬נשלחו לכתובת בעכו העתיקה (ר'‬
‫למשל נספחים ז'‪ ,‬ח' ו‪-‬ט' לתצהיר התובעת‪ ,‬הוגשו גם כחלק מ‪-‬נ‪ ,)2/‬בעוד שכתובת הנתבעת‬
‫מצויה ברח' ז'בוטינסקי ברמת גן‪.‬‬
‫התובעת הציגה רק אישור מסירה אחד משנת ‪ ,2012‬המלמד על משלוח מכתב לכתובת הנתבעת‬
‫ברמת גן (ר' חלק מנספח ז' לתצהיר התובעת)‪.‬‬

‫‪ .21‬באשר למשלוח הודעה מוקדמת‪ ,‬עולה מתצהיר התובעת‪ ,‬כי דרישת תשלום מראש‪ ,‬נשלחה‬
‫לנתבעת רק ביחס לעבודה השנייה‪.‬‬

‫עמוד ‪4‬‬

עמוד מקור 5

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נצרת ‪ -‬שלוחת עכו‬
‫מס' תיק‪8/267/2017 ,8/30/2017 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫התובעת לא פירטה כנדרש את רכיבי החיוב ואת העבודות בגינן חויבה הנתבעת‬

‫‪ .22‬בהקשר זה יש להקדים ולהבהיר ‪ -‬טוב עשתה התובעת עת תיקנה את כתב התביעה לסכום‬
‫החוב שלטעמה הוא נכון‪ .‬עם זאת משתוקן כתב התביעה ומשהתבררה טעות בתחשיב הקודם‬
‫היה עליה לפרט ולהסביר ביתר שאת את מקור הטעות‪ ,‬ובגין אילו רכיבים נכון היה לחייב בהם‬
‫את הנתבעת‪ ,‬רכיבים שלטענתה הושמטו או חויבו ביתר בדרישת תשלום קודמות‪.‬‬

‫‪ .23‬יתרה מכך‪ ,‬דרישות התשלום הסותרות שהוציאה עמידר הוצאו רובן לאחר שלב סיום‬
‫העבודות‪ ,‬משמע השינויים בתחשיב החיוב לא נגרמו כתוצאה מהגדלת סך כל ההוצאות‪.‬‬
‫הנתבעת אף הצביעה על כך שסך כל העבודות נותר כמעט זהה ורק החיוב היחסי שהושת על‬
‫הנתבעת השתנה בכל פעם ללא הסבר המניח את הדעת‪ .‬בנסיבות אלה לא די באמירה כללית‬
‫של התובעת‪ ,‬כי התברר שנפלה טעות בחיוב‪.‬‬

‫‪ .24‬לא זו אף זו‪ ,‬החשבון הסופי‪ ,‬בסיום העבודות השניות הוצא בשנת ‪ ,2013‬כתב התביעה הוגש כ‪-‬‬
‫‪ 4‬שנים לאחר מכן ב‪ ,2017-‬כך שלפחות קודם להגשת התביעה‪ ,‬היה על התובעת לברר ולפרט‬
‫את רכיבי החוב‪ ,‬לרבות פירוט הסעיפים הרלבנטיים מכתבי הכמויות יחד עם העלויות של כל‬
‫רכיב‪ .‬התובעת גם לא יכו לה הייתה להסתפק במשלוח ערימת מסמכים ולהטיל על הנתבעת‬
‫לנבור בכל אותם מסמכים ולאתר מה עשוי להיות רלבנטי ומה לא‪.‬‬
‫כשם שלסיכומיה צרפה התובעת לראשונה פירוט של הסעיפים הרלבנטיים מתוך כתבי‬
‫הכמויות (נספחים ג' ו‪-‬ד' לת‪ ,)3/‬בגין כל אחד ואחד מרכיבי החיוב כך היה על התובעת להקדים‬
‫ולעשות עם משלוח מכתב הדרישה או מכתבי ההתראה‪ ,‬ולכל המאוחר לכתב התביעה המתוקן‬
‫או לתצהיר מטעמה‪.‬‬
‫אעבור לבחון עתה את טענות הצדדים ביחס לעבודות השונות‪ ,‬בשים לב לנקודות הנ"ל‪.‬‬
‫העבודה הראשונה‬

‫‪ .25‬התובעת‪ ,‬כאמור‪ ,‬ביקשה לחייב את הנתבעת בגין חלקה היחסי בסכום של כ‪ ₪ 1,689-‬עבור‬
‫שתי הדירות שבבעלותה‪.‬‬

‫‪ .26‬לראשונה בדיון ההוכחות החל נציג התובעת לפרט בגין אילו רכיבים חויבה הנתבעת‪ .‬בדיון‬
‫הסיכומים בעל פה הגישה התובעת טבלה מסודרת‪( ,‬נספח ג' כחלק מ‪-‬ת‪ ,)3/‬המפרט את‬
‫הרכיבים המשותפים בגינם חויבה הנתבעת בגין העבודה הראשונה‪ .‬רכיבים אלה מתייחסים‬
‫לטיפול במעטפת המבנה‪" :‬חידוש כיחול משיקים בקירות אבן"‪ ,‬וכן‪" :‬גילוי קיר אבן כורכר"‪,‬‬
‫תוך הפנייה לשני סעיפים ספציפיים מתוך כתבי הכמויות‪.‬‬

‫‪ .27‬הנתבעת טענה‪ ,‬כי אין מקום לחייב אותה בתשלום כלשהו בגין העבודות הראשונות שבוצעו‪,‬‬
‫מאחר שאלה בוצעו רק בגג הצמוד לאחת הדירות ולא ברכוש המשותף‪ .‬בעניין זה גם הפנתה‬
‫הנתבעת להודעה על סיום עבודות שנשלחה לנתבעת (נ‪ ,1/‬צורף כנספח "ה" לכתב התביעה) שם‬
‫נרשם בכתב יד בכותרת המסמך כי העבודות הן עבור "החלפת גג"‪.‬‬

‫‪ .28‬דיון והכרעה ‪ -‬התובעת לא הוכיחה כנדרש שיש מקום לחייב את הנתבעת בגין עבודות שבוצעו‬
‫ברכוש המשותף‪ .‬מלבד המחדלים שפורטו לעיל‪ ,‬הרי שבגין אותן עבודות (או עבודות דומות‪,‬‬
‫"חידוש כיחול"‪ ,‬וכן "גילוי קיר אבן כורכר") חויבה הנתבעת בסכומים משמעותיים גם‬
‫במסגרת "העבודה השנייה"‪ ,‬וזאת תוך פרקי זמן קצרים‪ .‬העבודה הראשונה הסתיימה במאי‬
‫‪( 2012‬או בסמוך לכך)‪ ,‬ואומדן עלויות עבור העבודה השנייה נשלח כבר בדצמבר ‪.2012‬‬

‫עמוד ‪5‬‬

עמוד מקור 6

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נצרת ‪ -‬שלוחת עכו‬
‫מס' תיק‪8/267/2017 ,8/30/2017 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫גם במסגרת העבודה השנייה חוייבה הנתבעת בגין רכיב של "חידוש כיחול משיקים" בסכום‬
‫של ‪ ₪ 34,172.76‬וכן עבור "גילוי קיר אבן כורכר" בסכום של ‪( ₪ 7,368.52‬ר' נספח ד' לת‪.)3/‬‬
‫התובעת על כן לא הוכיחה כי אין מדובר בחיוב כפול‪.‬‬
‫התובעת גם אישרה‪ ,‬כי בגין העבודות בגג‪ ,‬הצמוד לאחת מהיחידות האחרות בבית‪ ,‬לא היה‬
‫מקום לחייב את הנתבעת לשלם‪.‬‬
‫העבודה השנייה‬

‫‪ .29‬כפי שיפורט להלן‪ ,‬התובעת לא הוכיחה‪ ,‬כי יש לחרוג מדרישת התשלום הסופית שנשלחה‬
‫לנתבעת בסיום העבודות‪ ,‬דרישה מספטמבר ‪ 2013‬בסכום של ‪ ,₪ 12,229‬בניכוי הוצאות פינוי‬
‫פסולת‪ ,‬וזאת מהטעמים הבאים‪:‬‬

‫א‪ .‬מדובר בדרישת תשלום "סופית" (כפי שהכתירה זאת התובעת) שנערכה בזמן אמת לאחר‬
‫סיום העבודות עוד בשנת ‪( 2013‬ר' נספח ט' לתצהיר התובעת)‪.‬‬
‫התובעת אישרה‪ ,‬כי דרישה זו הוצאה במסגרת "הודעה על סיום עבודות השיקום וחיוב‬
‫סופי בעלויות" (סעיף ‪(16‬א) לתצהיר התובעת)‪.‬‬

‫ב‪ .‬בנוסף‪ ,‬החיוב הסופי הנ"ל‪ ,‬נכלל בטבלת חיובים מרוכזת שיצאה לכל בעל הדירות בבית‬
‫המשותף‪ ,‬טבלה שאושרה ונחתמה על ידי גורמים שונים אצל התובעת ובהם מנהל המשרד‬
‫בעמידר‪ ,‬רכזת הכספים ומפקח העבודה (ר' אותו נספח כא חלק מנ‪ .)2/‬התובעת לא זימנה‬
‫לעדות אף אחד מאלה‪ ,‬או מי שממלא תפקידים אלה כיום‪ ,‬כדי להסביר מה היה מקור‬
‫הטעות‪ ,‬והסתפקה באמירה כללית שהועבד שערך את החיובים בטבלה שגה‪.‬‬

‫ג‪ .‬התובעת לא סיפקה הסבר מניח את הדעת‪ ,‬מהי אותה טעות לכאורה שנפלה בדרישת‬
‫התשלום הסופית משנת ‪( 2013‬ושעל בסיסה גם הוגשה התביעה המקורית בשנת ‪.)2017‬‬
‫בכתב התביעה המתוקן ביקשה התובעת כאמור לחייב את הנתבעת בסכום של ‪,₪ 23,261‬‬
‫תוך שבכתב התביעה המתוקן וגם בתצהיר מטעמה הסתפקה באמירה כללית לפיה "נפלה‬
‫טעות" בחישוב שבוצע בשנת ‪ ,2013‬ללא כל הסבר על מקור הטעות או תחשיב חלופי המציג‬
‫את ההבדלים בין התחשיבים (לפחות לאור הפער בסכום הדרישה בסיום העבודות (‪12,229‬‬
‫‪ )₪‬לסכום שנתבע בכתב התביעה המתוקן (כ‪ ,₪ 23,261-‬סכום כמעט כפול)‪.‬‬

‫ד‪ .‬מלבד אותם הבדלים בדרישות התשלום‪ ,‬התובעת גם הוציאה קודם לכן דרישות תשלום‬
‫אחרות ‪ -‬דרישות תשלום שהחלו בסכום של ‪ ,₪ 6,152‬לאחר מכן ‪- ₪ 12,229 ,₪ 8,846‬‬
‫הסכום שנתבע בתביעה המקורית‪ ,‬וסכום של ‪ ₪ 23,261‬שנתבע בכתב התביעה המתוקן (על‬
‫דרישות התשלום השונות ר' פירוט בנ‪.)2/‬‬

‫ה‪ .‬גם מכתבי התראה שהתובעת שלחה לנתבעת בשנת ‪( 2016‬אחד מיום ‪ 27.4.16‬והשני מיום‬
‫‪ )15.5.16‬התייחסו לחוב של ‪ ₪ 12,229‬בלבד (ר' נספחים יא' ו‪-‬יב' לתצהיר התובעת‪ ,‬כאשר‬
‫העבודות הרלבנטיות הן אלה שהסתיימו ב‪ 12.9.13-‬סעיף ‪.3‬ד בשני המכתבים)‪.‬‬

‫ו‪ .‬אפילו נפלה טעות בחיוב הנתבעת‪ ,‬לא הוכח כי התובעת דרשה גם משאר בעלי הדירות בבית‬
‫המשותף סכומים גבוהים יותר‪ ,‬או זיכתה אותם לכאורה בשל חיובי יתר‪ ,‬שכן סכום‬
‫העבודות הכולל נותר על כנו‪.‬‬

‫ז‪ .‬יתרה מכך‪ ,‬לאור טענות הנתבעת‪ ,‬הרי שכבר בהחלטתי מיום ‪ ,15.6.2017‬הוריתי לתובעת‬
‫להגיש כתב תשובה אליו יצורפו מסמכים כדי להצביע על כך שדרישות התשלום אינן‬

‫עמוד ‪6‬‬

עמוד מקור 7

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נצרת ‪ -‬שלוחת עכו‬
‫מס' תיק‪8/267/2017 ,8/30/2017 :‬‬                                               ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫כוללות עבודות כפולות או עבודות פרטיות שנעשו בדירות עמידר‪ .‬למרות זאת‪ ,‬כאמור‬
‫טבלה המפרטת את סעיפי החיוב מתוך כתב הכמויות נערכה רק בסמוך לדיון הסיכומים‬
‫בתיק‪.‬‬

‫ח‪ .‬סיכום ביניים ‪ -‬היה על התובעת‪ ,‬ודאי כגוף מנהלי (או מעין מנהלי) לדאוג לכך שבשלב סיום‬
‫העבודות‪ ,‬תצא דרישת תשלום מסודרת ומפורטת המפנה לסעיפים הרלבנטיים בכתבי‬
‫הכמויות‪ ,‬וכן העלויות הרלבנטיות‪ ,‬כך שהנתבעת תוכל לדעת בגין אלו רכיבים היא‬
‫מחוייבת בתשלום‪ ,‬ומה העלות של כל רכיב בנפרד‪ .‬לא רק שהדבר לא נעשה‪ ,‬אלא שגם‬
‫בכתב התביעה המקורי‪ ,‬בכתב התביעה המתוקן‪ ,‬ואף בתצהיר שהגישה‪ ,‬לא פורט כנדרש‬
‫אופן החיוב‪.‬‬
‫התובעת לא סיפקה כל הסבר מניח את הדעת מדוע אותה טבלה‪ ,‬המפרטת את רכיבי החיוב‬
‫לפי כתבי הכמויות לא הוגשה קודם לכן אלא לראשונה רק ביום ‪ 13.5.2020‬ולקראת דיון‬
‫הסיכומים בעל פה (נספחים ג' ו‪-‬ד' – חלק מת‪.)3/‬‬

‫‪ .30‬מנגד‪ ,‬לא מצאתי להפחית מדרישות שנשלחה לנתבעת בשלב סיום העבודות עוד בשנת ‪,2013‬‬
‫למעט הרכיב בגין פינוי פסולת‪.‬‬
‫הנתבעת לא הציגה חוות דעת מטעמה‪ ,‬או ראיה אחרת לפיה העלויות היחסיות שדרשה התובעת‬
‫עבור העבודות‪ ,‬גבוהות או אינן סבירות‪ ,‬וכי יש לסטות מהעלויות המפורטות שם‪ ,‬למעט‬
‫בסוגיית פינוי הפסולת כמפורט להלן‪.‬‬
‫מכאן שסה"כ חלקה היחסי של הנתבעת עבור העבודות ברכוש המשותף עומד על ‪₪ 7,665‬‬
‫כאמור דרישת התשלום הסופית שנשלחה בסיום העבודות בשנת ‪ 2013‬עמדה על ‪.₪ 12,229‬‬
‫מתוך סכום זה חוייבה הנתבעת במלוא הסכום עבור פינוי הפסולת מדירתה ‪ -‬סכום של ‪4,564‬‬
‫‪( ₪‬בדיוק ‪ ,₪ 4563.91‬ר' נספח ד' חלק מת‪ ))3/‬על כן יש להפחית את עלות פינוי הפסולת ומגיעים‬
‫לסכום של ‪( ₪ 7,665‬על הטעמים לניכוי רכיב פינוי הפסולת אתייחס בהמשך)‪.‬‬

‫‪ .31‬בנוסף בחינת רכיבי החיוב‪ ,‬כפי שפירטה התובעת לראשונה בסיכומיה‪ ,‬מלמד כי חלק‬
‫מהרכיבים סבירים ביחס לדרישת התשלום הסופית משנת ‪.)₪ 7,665( 2013‬‬
‫עם זאת‪ ,‬חלק מהחיובים גבוהים ולא ניתן לדעת‪ ,‬האם עלויות אלה אינם כוללים גם עבודות‬
‫בתוך הדירות ולא רק ברכוש המשותף‪ ,‬או כי מדובר בחיובים כפולים בחלקם‪ .‬ההסברים‬
‫שהוסיפה התובעת לראשונה באותה טבלה אינם מספקים‪ ,‬משלא ניתנה לנתבעת אפשרות‬
‫ממשית לחקור את נציג התובעת‪.‬‬
‫בשים לב לעובדה שנטל ההוכחה מוטל על התובעת‪ ,‬ולאור דרישות התשלום הסותרות‪ ,‬אתייחס‬
‫לרכיבים השונים שפורטו כאמור לראשונה בטבלה נספח ד' לת‪ 3/‬שהוגש לראשונה ביום‬
‫‪.)13.5.2020‬‬
‫יובהר כי החיובים הבאים‪ ,‬מתייחסים לעלות הכוללת של העבודה ברכוש המשותף ומתוך‬
‫סכומים אלה יש לגזור את חלקה היחסי של הנתבעת‪:‬‬

‫א‪ .‬עבור עבודת המותחנים בתוך הדירה‪ -‬הוכח כי עבודות אלה היו נחוצות לצורך הסרת צו‬
‫הסכנה ולמניעת התמוטטות של הבית ודירת הנתבעת (סעיפים ‪ 06.06.606 ,06.06.603‬וכן‬
‫‪ ,25.03.0040‬על כן יש להכיר בהוצאה בסך ‪.₪ 25,868.6‬‬

‫ב‪" .‬יציקת דבש עפ"י מפרט רשות העתיקות" – ‪ ₪ 27,020‬בעניין זה נרשם בטבלה בעמודת‬
‫"הסבר" כי חיזוק זה בוצע ביחידה של התובעת‪ ,‬אך הינו "חיזוק לאומנה" ולכן משותף‬
‫לכל הדירות (ר' עמ' ‪ 7‬לפרוט' ידון הוכחות מיום ‪ .)27.2.20‬התובעת לא הוכיחה די הצורך‬

‫עמוד ‪7‬‬

עמוד מקור 8

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נצרת ‪ -‬שלוחת עכו‬
‫מס' תיק‪8/267/2017 ,8/30/2017 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫כי תיקון זה בוצע כולו ברכוש המשותף‪ .‬על כן‪ ,‬על דרך האומדנא יש לייחס לרכוש המשותף‬
‫רק שליש מעלות זו – ‪ 9,006‬ש"ח‪.‬‬

‫ג‪ .‬פיגום חיצוני לביצוע עבודה בחזית – ‪ ,₪ 6,324.55‬עבודה שהיא במהותה ברכוש המשותף‬
‫ולכן יש לחייב בה את הנתבעת‪.‬‬

‫ד‪ .‬החלפה או השלמת אבנים בחזית המבנה‪ ,‬מדובר גם כן בעבודה שהיא ברכוש המשותף –‬
‫‪₪ 607‬‬

‫ה‪" .‬חידוש כיחול משיקים" – ‪ - ₪ 34,172.76‬לאור גובה הסכום שנתבע‪ ,‬התובעת לא הוכיחה‬
‫רכיב זה במלואו‪ ,‬זאת בפרט לאחר שבמסגרת "העבודה הראשונה" בוצע לכאורה "כיחול‬
‫משיקים" בעלות של ‪ ₪ 7,546‬בלבד עבור טיפול במעטפת המבנה (ר' נספח ג' לת‪ )3/‬ולכן יש‬
‫להעמיד רכיב זה על אותו סכום בלבד – ‪.₪ 7,546‬‬

‫ו‪ .‬גילוי קיר אבן כורכר בסכום של ‪ ,₪ 7,368.52‬עבודה זו בוצעה בחזית הבניין ולכן מדובר‬
‫בעבודה שבוצעה ברכוש המשותף‪.‬‬

‫ז‪ .‬צביעת קונסטרוקציה מפלדה – ‪ 1,962‬ש"ח גם כן חלק מהעבודות ברכוש המשותף‪.‬‬
‫סה"כ עלות העבודות שיש להכיר בהן ברכוש המשותף‪ :‬כ‪.₪ 58,682 -‬‬

‫‪ .32‬התובעת ציינה‪ ,‬כי מכל העלויות המפורטות בכתבי הכמויות יש להפחית ‪ 8%‬בשל מה שהוגדר‬
‫על ידה "תוספת קבלן עונתי"‪ ,‬ומנגד יש להוסיף רכיב שהוגדר על ידה כ"דמי ניהול" בשיעור‬
‫של ‪ .12%‬הצדדים לא חלקו על רכיבים אלה‪.‬‬

‫‪ .33‬בנוסף הסכומים כולם אינם כוללים מע"מ ולא הייתה מחלוקת‪ ,‬כי במועד הרלבנטי שיעור‬
‫המע"מ עמד על מע"מ ‪ .18%‬מאחר שמדובר בעבודות שבוצעו באותם שנים (‪ 2012‬ו‪)2013-‬‬
‫והתובעת נדרשה לשלם סכומים אלה בפועל לקבלנים‪ ,‬יש להותיר את שיעור המע"מ על ‪18%‬‬
‫וגם בעניין זה לא הייתה מחלוקת ממשית‪.‬‬
‫לאחר התאמת כל אותם רכיבים (תוספת קבלת עונתי‪ ,‬דמי ניהול ומע"מ) מגיעים לסכום כולל‬
‫של עבודות ברכוש המשותף כ‪.₪ 71,350 -‬‬

‫‪ .34‬מתוך סכום זה חלקה היחסי של הנתבעת כפי שיפורט להלן הוא ‪ 11.2%‬וסה"כ – כ‪,₪ 7,991-‬‬
‫סכום זה קרוב גם לחיוב הראשוני שיוחס לנתבעת בסכום של כ‪ ₪ 7,665-‬מה שמחזק את‬
‫המסקנה‪ ,‬כי מדובר בדרישת חיוב סבירה‪.‬‬

‫‪ .35‬לא מצאתי לחייב את הנתבעת בגין העבודות הבאות בשל מחדלי התובעת שפורטו לעיל‪ ,‬ומשלא‬
‫הוכח‪ ,‬כי אכן מדובר בעבודות שבוצעו ברכוש המשותף‪ ,‬או כי יש לחייב בגינם את הנתבעת‪ .‬יתר‬
‫על כן‪ ,‬גם בתצהיר מטעמה בחרה התובעת לטעון באופן כללי לגבי דרישת החיוב ואין בתצהיר‬
‫הפניה לאסמכתאות ולסעיפים הרלבנטיים בכתבי הכמויות שעל בסיסם דרשה לחייב את‬
‫הנתבעת בסכום זה‪ ,‬למעט כאמור הפנייה לטבלה עצמה שהוגשה ונערכה לראשונה לקראת‬
‫הסיכומים בתיק‪:‬‬

‫א‪ .‬יום עבודה פועל מקצועי – נרשם כי העלות בגין רכיב זה היא בסך ‪ ,₪ 991‬כאשר בהערות‬
‫רשמה התובעת כי עבודה זו שייכת לעבודת המותחנים‪ .‬התובעת לא הוכיחה כי עלות זו‪,‬‬

‫עמוד ‪8‬‬

עמוד מקור 9

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נצרת ‪ -‬שלוחת עכו‬
‫מס' תיק‪8/267/2017 ,8/30/2017 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫אינה כלולה כבר בתמחור של עבודת המותחנים‪ ,‬וכי אין מדובר בכפילות‪ ,‬ולכן לא מצאתי‬
‫לחייב את הנתבעת ברכיב זה‪.‬‬

‫ב‪ .‬שחזור קורות משקוף לדלתות וחלונות (‪ – )₪ 3,982‬על פניו סעיף זה עשוי גם להיות רלבנטי‬
‫רק לחלק מהדירות ולא לרכוש המשותף‪ ,‬ההסבר שנרשם בטבלה לפיה לכאורה מדובר‬
‫בפתחים במעטפת הבניין בלבד‪ ,‬לא הוכח ולא הוצגו ראיות בעניין‪.‬‬

‫ג‪ .‬מילוי בקירות אבן לפני ביצוע כיחול – ‪ ₪ 6,913‬לא הוכח כי סכום זה לא נבלע כבר ברכיב‬
‫אחר באותה טבלה המתייחס ל"חידוש כיחול משיקים בקירות אבן בגינו דרשה התובעת‬
‫סכום של כ‪.₪ 34,000-‬‬

‫‪ .36‬למרות מחדלי התובעת‪ ,‬הרי שכאמור אין מחלוקות כי בסופו של יום בשל התיקונים שבוצעו‬
‫ברכוש המשותף‪ ,‬הוסרה סכנת המבנה המסוכן וביום ‪ 26.10.14‬התקבל אישור מעיריית עכו על‬
‫הסרת הצו (נספח ה לתצהיר התובעת)‪ .‬על כן כאמור מצאתי לחייב את הנתבעת בסכום בו‬
‫חויבה בסמוך לאחר סיום העבודות‪ ,‬למעט החיוב עבור פינוי הפסולת‪ ,‬כמפורט להלן‪:‬‬
‫פינוי פסולת‬

‫‪ .37‬במסגרת עבודות אלה (העבודה השנייה) טענה התובעת‪ ,‬כי יש לחייב את הנתבעת לבדה בסכום‬
‫של כ‪( ₪ 4,564-‬כולל מע"מ‪ ,‬תוספת ‪ ,8%‬ודמי ניהול – ‪ )12%‬בגין פינוי פסולת ישנה מדירת‬
‫הנתבעת (ר' נספח ד' ת‪ .)3/‬לטענת התובעת‪ ,‬מאחר שאותה פסולת הייתה בדירתה הנתבעת‪ ,‬הרי‬
‫שהיה על הנתבעת לשאת ברכיב זה במלואו‪.‬‬

‫‪ .38‬דרישה זו הופיעה אמנם כבר בדרישת התשלום הראשונה מספטמבר ‪ ,2013‬עם סיום העבודות‬
‫(נספח כא) אלא שהתובעת לא הוכיחה‪ ,‬כי נכון היה להשית על הנתבעת את האחריות המלאה‬
‫לפנות את הפסולת‪ ,‬וכי אין מדובר בפסולת שהצטברה בעקבות עבודות החיזוק של הבית‬
‫והשיפוצים שבוצעו בו‪.‬‬
‫ויוטעם גם בגין עבודה אחרת שבוצעה בתוך דירת התובעת‪ ,‬טענה התובעת‪ ,‬כי יש לחייב את כל‬
‫בעלי הדירות‪ ,‬ר' למשל חיוב ביחס ליציקת דבש‪ ,‬הגם שבוצע בדירת התובעת החיוב היה‬
‫משותף‪ ,‬מאחר שלטענת התובעת שייך לחיזוק הבניין כולו‪.‬‬
‫כך גם לגבי ערימות הפסולת לא הוכח‪ ,‬כי הפסולת אכן הייתה שייכת לדירת הנתבעת בלבד‪,‬‬
‫בפרט שהיה צורך לבצע עבודות חפירה שונות לחיזוק הבית והקמרון (ר' בין היתר‪ ,‬רשימת‬
‫עבודות עיקריות בתכנון ת‪ .)1/‬בנוסף לא הוצגו תמונות המלמדות כי מדובר בפסולת פרטית של‬
‫הנתבעת‪.‬‬
‫התובעת גם לא הציגה סעיף כללי אחר של פינוי פסולת‪ ,‬עבור כל עבודות החיזוק של הבניין‪,‬‬
‫ולמעשה קים רק סעיף אחד המתייחס לפינוי פסולת‪.‬‬
‫לאור כל אלה נמצא שיש להשית עלות זו על כל בעלי הדירות‪ ,‬כחלק מעלויות התיקון של הרכוש‬
‫המשותף‪.‬‬

‫‪ .39‬משנמצא כי יש לחייב את כל בעלי הדירות בעלויות פינוי הפסולת‪ ,‬הרי שיש לחייב את הנתבעת‬
‫רק בגין חלקה היחסי‪ .‬סה"כ עלות עבור פינוי הפסולת הועמדה על ‪( ₪ 4,564‬לאחר תוספת ‪,8%‬‬
‫דמי ניהול ‪ 12%‬ומע"מ)‪ ,‬כך שהחלק היחסי של הנתבעת (‪ )11.2%‬עומד על ‪.₪ 511‬‬

‫עמוד ‪9‬‬

עמוד מקור 10

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נצרת ‪ -‬שלוחת עכו‬
‫מס' תיק‪8/267/2017 ,8/30/2017 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫החלק היחסי שבו יש לחייב את הנתבעת‬

‫‪ .40‬הצדדים לא חלקו על כך‪ ,‬שאת החלק היחסי של הנתבעת בעלות התיקונים ברכוש המשותף‪,‬‬
‫יש לחשב לפי יחס לשטחי הרצפות של כל הדירות בבית‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 58‬לחוק המקרקעין‪.‬‬

‫הצדדים גם הסכימו כי שטחי הדירות של הנתבעת הם כדלקמן‪ :‬יחידה ‪ 11‬שטחה ‪ 31.46‬מ"ר‪,‬‬
‫ויחידה ‪ 12‬שטחה ‪ 65.50‬מ"ר‪.‬‬

‫‪ .41‬עם זאת‪ ,‬הנתבעת הצביעה על כך שחלו שינויים לא מוסברים ביחס לשטחים של דירות אחרות‪,‬‬
‫תוך שהנתבעת מפנה‪ ,‬בעיקר לדירה של "חלוואני חאלד" ולטבלה משנת ‪.2013‬‬

‫בעוד שבנספח י' שנערך לקראת הדיון‪ ,‬נרשם ששטח יחידה זו (‪ )9+10‬הוא כ‪ 91-‬מ"ר בלבד‪ ,‬הרי‬
‫שבנספחים כ"א וי"א (משנת ‪ ,)2013‬אותה יחידה רשומה בשטח ‪ 174.60‬מ"ר (היחדה של‬
‫"חאדר")‪ .‬בשל כך נמצא שהחלק היחסי של הנתבעת צריך להיות קטן יותר‪ ,‬שכן שטח הרצפה‬
‫של כל הדירות יחד גדול יותר‪.‬‬
‫משום כך‪ ,‬יש להגדיל את סך כל שטח המבנה ב‪ 83.57-‬מ"ר שהוא ההפרש בין שטח היחידה של‬
‫חאדר (‪ 174.6‬מ"ר לבין השטח הרשום בטבלה אחרונה בסך ‪ 91.03‬מ"ר)‪.‬‬

‫‪ .42‬התובעת ציינה כי השטח הכולל של כל הדירות בבית הוא ‪ 782.62‬מ"ר (ר' נספח ד לת‪ )3/‬כך שיש‬
‫להוסיף לשטח הכולל ‪ 83.57‬מ"ר ולקבוע כי שטח המבנה כולו הוא ‪ 866.19‬מ"ר‪.‬‬
‫מאחר ששטח שתי הדירות של הנתבעת יחד הוא ‪ ,96.96‬הרי שהחלק היחסי של הנתבעת עבור‬
‫שתי הדירות יחד הוא ‪ 11.2%‬בלבד‪.‬‬
‫יובהר כי דרישת החיוב הסופית של הנתבעת משנת ‪( 2013‬בסך ‪ )₪ 12,229‬התבססה על נספח‬
‫כא' שם מופיע שטח רצפה גדול יותר‪ ,‬כאמור של משפחת חאלד (‪ 174.6‬מ"ר) ולכן אין לבצע‬
‫הפחתה נוספת מהחיוב הסופי משנת (‪ 2013‬למעט כאמור פינוי הפסולת)‪.‬‬

‫‪ .43‬התובעת טענה כי נפלה טעות סופר בשטח שהופיע בטבלאות בכתב יד משנת ‪ ,2013‬וכי השטחים‬
‫הנכונים הם אלה שמופיעים בנספח י' של התובעת (טבלה מודפסת שנערכה לקראת הדיון)‪.‬‬
‫אלא שטענה זו לא הוכחה וזאת על בסיס אלה‪:‬‬

‫א‪ .‬על אותה טבלה (נספח כא) המפרטת את שטחי הדירות חתומים גם מנהל המשרד‬
‫המקומי בעמידר וגם רכזת כספים‪ ,‬ויש להניח כי אלה בדקו את המסמכים ואת שטחי‬
‫הדירות לפני שחתמו על הטבלה‪.‬‬

‫ב‪ .‬התובעת נמנעה מהצגת ראיות טובות יותר‪ ,‬שיש להניח שיש ברשותה ביחס לשטחי‬
‫הדירות‪ .‬יש לזכור כי התובעת היא זו שמנהלת את הבניין‪ ,‬משמשת גם כבעלים של‬
‫המקרקעין (רשות הפיתוח) מי שמכרה את חלק מהיחידות או החכירה אותם‪ ,‬משמשת‬
‫גם כחברה המשכנת ואחראית על הוצאת אישורי זכויות‪.‬‬
‫לאור כל אלה‪ ,‬חזקה כי יש ברשותה נתונים מלאים ומדויקים‪ ,‬שיכולים ללמד על שטחי‬
‫הדירות‪ .‬משלא הציגה התובעת ראיות אחרות בדבר שטחי הדירות‪ ,‬לרבות אישורי‬
‫זכויות‪ ,‬או טיוטת תשריט הבית המשותף והדירות השונות‪ ,‬יש לאמץ את שטחי הדירות‬
‫המופיעים בנספח כ"א לתביעה המקורית‪ ,‬שהיא כאמור טבלה שהתובעת ערכה בעצמה‬
‫וחתמה עליה‪.‬‬

‫עמוד ‪10‬‬

עמוד מקור 11

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נצרת ‪ -‬שלוחת עכו‬
‫מס' תיק‪8/267/2017 ,8/30/2017 :‬‬                                               ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫בהקשר זה כבר נפסק‪ ,‬כי הימנעותו של צד מגילוי ראיה‪ ,‬יכול שתביא את בית המשפט‬
‫לידי מסקנה כי אילו הוצגה אותה הראיה‪ ,‬זו הייתה פועלת לרעתו‪:‬‬
‫"כלל הנקוט על ידי בית המשפט מימים ימימה‪ ,‬שמעמידים בעל דין‬
‫בחזקתו‪ ,‬שלא ימנע מבית המשפט ראיה‪ ,‬שהיא לטובתו‪ ,‬ואם נמנע‬
‫מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו‪ ,‬ואין לו לכך הסבר סביר‪ ,‬ניתן‬
‫להסיק‪ ,‬שאילו הובאה הראיה‪ ,‬היתה פועלת נגדו‪ .‬כלל זה מקובל ומושרש‬
‫הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים‪ ,‬וככל שהראיה יותר‬
‫משמעותית‪ ,‬כן רשאי בית המשפט להסיק מאי הצגתה מסקנות מכריעות‬
‫יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" (ע"א ‪ 548/78‬פלונית נ' פלוני‪,‬‬
‫פ"ד ל(‪)1980( 760 ,736 )1‬‬
‫ר' בנוסף ע"א‪ 465/88‬הבנק למימון ולמסחר בע"מ נ' מתתיהו‪ ,‬פ"ד מה(‪;)1991( 658 ,651 )4‬‬
‫ע"א‪ 455/88‬חדד נ' א‪ .‬דהן חברה לבניין בע"מ‪ ,‬פ"ד נה(‪ .))1991( 655 )5‬ע"א ‪ 4063/04‬הפניקס ‪-‬‬
‫חברה לביטוח בע"מ נ' רומן לסקר (תל‪-‬אביב‪-‬יפו)‪[ ,‬פורסם בנבו]‪.))23/11/2006 ,‬‬

‫חישוב סכומי החיוב‬
‫לאור כל האמור יש לחייב את הנתבעת כאמור בסכומים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬מסכום החיוב הסופי – ‪ ₪ 12,229‬יש להפחית עלות הפסולת – ‪.₪ 7,665 = ₪ 4,564‬‬
‫ב‪ .‬חיוב יחסי בגין הפסולת – ‪ ,₪ 511‬חלף חיוב מלא בפינוי הפסולת‪.‬‬
‫כך שסה"כ יש לחייב את הנתבעת בסכום של ‪.₪ 8,176‬‬
‫חלק ב' ‪ -‬התביעה שכנגד ‪ -‬תיק ‪8/267/17‬‬
‫פיצוי בגין התקנת מותחנים בתוך הדירה – ודרישה לביצוע חיזוק חלופי‬

‫‪ .44‬בתביעה שכנגד טענה כאמור הנתבעת‪ ,‬כי עמידר לא הייתה רשאית על דעת עצמה להעביר‬
‫מותחנים בתוך הדירה עצמה‪ ,‬מותחנים שמקטינים ומצמצמים את שטח הדירה‪ ,‬ואף מכערים‬
‫אותה‪ ,‬ולכן עולים לכדי פגיעה של ממש בזכותה הקניינית‪.‬‬

‫החברה הדגישה‪ ,‬כי מדובר במותחנים העוברים לאורך ולרוחב קירות הדירה במרחק של כ‪30-‬‬
‫ס"מ מהקירות ובכך מקטינים את חלל הדירה בלפחות שלוש חזיתות של הדירה‪ ,‬ואף מכערים‬
‫אותה‪.‬‬

‫‪ .45‬בשל פעולות אלה ביקשה החברה לקבל את הסעדים הבאים‪:‬‬

‫א‪ .‬דמי שימוש עבור השימוש בדירה בשל העברת המותחנים בתוכה‪ .‬בגין כך דרשה פיצוי בסך‬
‫‪ ₪ 750‬לחודש‪ ,‬למשך תקופה בת ‪ 43‬חודשים עד למועד הגשת התביעה שכנגד וסה"כ סכום‬
‫של ‪ + ₪ 32,250‬מע"מ‪.‬‬

‫ב‪ .‬פיצוי בסך ‪ ₪ 50,000‬בגין עוולת הסג ת גבול שביצעה עמידר עת התקינה את המותחנים‬
‫בתוך דירת החברה ללא הסכמתה וללא ידיעתה‪.‬‬

‫ג‪ .‬צו עשה אשר יחייב את עמידר לבצע את החיזוקים בתוך דירתה בשיטה שלא תקטין את‬
‫חלל הדירה‪ ,‬וזאת ע"י העברת מוטות פנימיים‪ ,‬בתוך קירות הדירה‪ ,‬בשיטה המכונה‬
‫"סינטק"‪ ,‬להלן‪" :‬שיטת סינטק" – יצויין כי אפשרתי לתובעת להוסיף‪ ,‬סעד זה בעקבות‬
‫בקשתה לתיקון כתב התביעה שכנגד‪ ,‬ר' החלטתי מיום ‪.27.11.19‬‬

‫עמוד ‪11‬‬

עמוד מקור 12

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נצרת ‪ -‬שלוחת עכו‬
‫מס' תיק‪8/267/2017 ,8/30/2017 :‬‬                                         ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫דיון והכרעה‬
‫כפי שיפורט להלן‪ ,‬על בסיס חומר הראיות וטענות הצדדים מצאתי לדחות את התביעה שכנגד‪.‬‬
‫טעמי הדחייה בתמצית ‪-‬‬

‫‪ .1‬אמנם לא הוכח כי הנתבעת נתנה את הסכמתה מראש להתקנת המותחנים בתוך הדירה‪,‬‬
‫וכי למעשה נודע לה על כך רק בדיעבד‪ ,‬אלא שהחברה הייתה מודעת לצורך בחיזוק הדירה‬
‫והמבנה‪ ,‬וחרף זאת לא ביקשה להיות מעורבת בשיטת החיזוק שתתבצע‪ .‬בנוסף החברה גם‬
‫לא הוכיחה בדיעבד כי הפתרון החלופי שהציעה לראשונה במסגרת התביעה שכנגד‪ ,‬ניתנת‬
‫לביצוע בבית המשותף הנוכחי‪ ,‬או מקובלת על ידי רשות העתיקות‪ .‬כך גם לא הוכח כי עלות‬
‫השיטה החלופית סבירה ביחס לשווי הדירה והבית המשותף‪.‬‬

‫‪ .2‬בנוסף במרוצת השנים משנת ‪ 2013‬ועד להגשה התביעה שכנגד‪ ,‬הנתבעת לא התלוננה על‬
‫התקנת המותחנים‪ ,‬למעט תלונה אחת משנת ‪ ,2013‬ואף לא הוכיחה בזמן אמת (באותו‬
‫מועד בשנת ‪ 2012‬או סמוך לכך)‪ ,‬כי השיטה החלופית הייתה מקובלת וסבירה‪.‬‬

‫‪ .3‬החברה גם אינה זכאית לפיצוי חרף התנהלות עמידר‪ ,‬שפעלה להתקנת המותחנים ללא‬
‫הסכמתה מראש‪ ,‬וזאת מהסיבה שעבודות החיזוק‪ ,‬מנעו נזק משמעותי שיכול היה להגרם‬
‫לדירה‪ ,‬ככל שהתקרה הייתה קורסת‪ .‬מכאן שלמעשה‪ ,‬התועלת שצמחה לחברה מהתקנת‬
‫המותחנים‪ ,‬עולה בעשרות מונים על הפגיעה המסוימת שנגרמה לדירתה‪ .‬החברה אף‬
‫אישרה כי כיום דירתה מושכרת‪.‬‬
‫להלן הנימוקים בהרחבה‪:‬‬

‫א‪ .‬החברה לא ידעה מראש על כוונת עמידר להעביר מותחנים בתוך דירתה‬

‫‪ .46‬עמידר לא הצביעה על ראיות מהן ניתן ללמוד‪ ,‬כי החברה אכן ידעה מראש או נתנה את‬
‫הסכמתה להעברת המותחנים בתוך הדירה‪ ,‬וזאת על בסיס אלה‪:‬‬

‫‪ .1‬בסמוך לאחר התקנת המותחנים התרעמה החברה על התקנתם‪ .‬כבר במכתב ששלחה‬
‫לעמידר ביום ‪ ,4.9.13‬דרשה החברה לסלק את המותחנים שהועברו בתוך חלל דירתה (נספח‬
‫ח' לתצהיר הנתבעת)‪.‬‬

‫‪ .2‬יתרה מכך עוד קודם לכן שלחה החברה מכתבים לעמידר ודרשה לקבל פירוט מראש של‬
‫העבודות שעמידר מתכוונת לבצע בנכס (ר' מכתבים מיום ‪ 12.5.13‬ומיום ‪22.5.13‬‬

‫‪ .3‬עמידר אמנם טענה‪ ,‬כי מפרט העבודות נשלח לחברה‪ ,‬אלא שטענה זו לא הוכחה‪ .‬עמידר‬
‫טענה כי בדצמבר ‪ 2012‬שלחה מכתב לחברה אליו צורף מפרט העבודות הכולל מותחנים‪.‬‬
‫עמידר ביקשה להסתמך על אישור דואר רשום שנשלח לכתובת החברה ברמת גן כבר בשנת‬
‫‪( 2012‬מיום ‪ .)24.12.12‬אלא שעיון באותו מפרט המתייחס להעברת מותחנים‪ ,‬מעלה כי‬
‫התכנון להתקנת המותחנים נערך רק בינואר ‪( 2013‬ר' חלק מת‪ 1/‬מסמך של עמידר שמתחת‬
‫לתשריט בעמוד הראשון נרשם‪" :‬תכנון לני פארס ינואר ‪ ."2013‬כלומר לאחר משלוח‬
‫המכתב לחברה בשנת ‪ .2012‬בעניין זה ראה גם עמ' ‪ ,9‬שורות ‪ 36-43‬לפרוטוקול מיום‬
‫‪ ,27.02.20‬שם אישר נציג עמידר כי התכנון להעברת המותחנים נערך בינואר ‪.2013‬‬
‫גם האישור של רשות העתיקות לביצוע אותן עבודות הוא מחודש מאי ‪ .2013‬בעניין זה‬
‫נראה שנפלה טעות סופר במכתב של רשות העתיקות המתייחס לתכנון שהוגש בינואר‬

‫עמוד ‪12‬‬

עמוד מקור 13

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נצרת ‪ -‬שלוחת עכו‬
‫מס' תיק‪8/267/2017 ,8/30/2017 :‬‬                                              ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ ,2012‬שכן צו המבנה המסוכן של עיריית עכו הוצא ביחס לעבודות אלה רק בנובמבר ‪2012‬‬
‫(ר' ת‪.)1/‬‬
‫בכל מקרה מלבד תכנון ומפרט כללי של העבודות היה על עמידר לשלוח לנתבעת מכתב‬
‫נפרד ומפורש המתייחס לצורך להעביר מותחנים בתוך דירת הנתבעת ולקבל את הסכמתה‬
‫לביצוע עבודות אלה בכתב ומראש‪ ,‬לאור מהות העבודות‪.‬‬

‫‪ .4‬טענת עמידר כי ככל הנראה היה מכתב נוסף שנשלח לחברה‪ ,‬לא הוכח וזאת בפרט שעל‬
‫מרבית המכתבים שנשלחו הופיעה כתובת הבית המשותף בעכו ולא כתובת החברה ברמת‬
‫גן‪ ,‬כך שגם אם נשלח מכתב שכזה‪ ,‬הוא לא נשלח ליעדו‪.‬‬

‫ב‪ .‬חרף העובדה שלא התקבלה הסכמה מראש‪ ,‬החברה אינה זכאית לקבלת הסעדים שנתבעו‪,‬‬
‫וזאת בשל הטעמים הבאים‪:‬‬

‫‪ .44‬החברה הייתה מודעת מראש לצורך לבצע חיזוקים בבית המשותף ולדירתה בפרט‪ .‬כבר בצו‬
‫המבנה מסוכן שהוציאה עיריית עכו בנובמבר ‪ ,2012‬הופיעה במפורש התייחסות למצב הקמרון‬
‫בתוך דירת החברה‪ .‬במכתב של העירייה נרשם‪ ,‬בין היתר‪ ,‬כי נמצא‪ " :‬קמרון נטוש‪ ,‬הרוס‬
‫ומסוכן ביותר‪ ,‬עם סדקים חזקים וסימני תזוזה‪ ...‬אבנים נושרות ונופלות מקמרון ומקירות‬
‫המבנה‪ .‬קירות חוץ נוטות לכיוון מעבר ציבורי" (ר' ת‪)1/‬‬

‫למרות זאת‪ ,‬החברה לא ביקשה להביא מומחה מטעמה‪ ,‬כדי לבחון אילו עבודות חיזוק יש לבצע‬
‫בבית‪ ,‬ולמעשה אישרה כי סמכה על עמידר שתבצע את העבודות הדרושות והמתאימות לחיזוק‬
‫הבית והדירה‪ .‬החברה אף מסרה לעמידר מפתח של דירתה כדי שתוכל לבצע את עבודות‬
‫החיזוק מתוך הדירה‪:‬‬
‫" ש‪ -‬עניין אותך בכלל אילו עבודות מתכוונים לעשות שם ביחידה שלך ?‬
‫ת‪ -‬לא‬
‫ש‪ -‬בתקופה הרלבנטית הזו בתחילת ‪ 2013‬ועד ספטמבר ‪ ,2013‬התייעצת‬
‫עם מומחה מטעמך כדי שיבדוק אם יש צורך לבצע חיזוקים ביחידה שלך?‬
‫ת‪ -‬לא אני סמכתי על עמידר שיעשו עבודה מקצועית ולא דיברו על‬
‫חיזוקים בתוך היחידה שלי " (ר' עמ' ‪ 12‬ש' ‪ 5 - 1‬לפרוט' מיום ‪)27.2.20‬‬
‫אמנם החברה הבהירה‪ ,‬כי לא העלתה על דעתה שיועברו מותחנים בתוך הדירה‪ ,‬אך כאמור‬
‫בזמן אמת לא ביקשה לבחון מהן הדרכים המתאימות לחיזוק הבית והדירה‪ ,‬ולמעשה הותירה‬
‫לעמידר לבצע את החיזוקים הדרושים‪.‬‬

‫‪ .45‬בנוסף‪ ,‬על אף כאמור שהחברה מחתה כבר ביום ‪ 04.09.13‬על התקנת המותחנים בתוך דירתה‪,‬‬
‫הרי שבעקבות מכתב תשובה שקיבלה מעמידר‪ ,‬החברה למעשה השלימה עם מצב זה ולא‬
‫העלתה טרוניה נוספת כלשהי משנת ‪ 2013‬ולמעשה עד להגשת התביעה שכנגד בשנת ‪.2017‬‬
‫החברה אף אישרה כי בפועל "הזניחה" את הטיפול בנושא ולמעשה רק בעקבות תביעה עמידר‬
‫לתשלום עבור העבודות‪ ,‬הוגשה התביעה שכנגד‪ .‬בפועל הנתבעת הגישה חוות דעת המתייחסת‬
‫לאפשרות חלופית לחיזוק הבית‪ ,‬בשיטת "סינטק" רק בשנת ‪ 24.10.19( 2019‬חו"ד של המהנדס‬
‫עופר כהן)‪.‬‬

‫‪ .46‬יובהר‪ ,‬עמידר השיבה לחברה כבר ביום ‪( 22.10.13‬מכתב של עו"ד גרינבוים מטעם עמידר) כי‬
‫העברת החיזוקים (המותחנים) בתוך הדירה הייתה חיונית כדי למנוע את קריסת הבניין כולו‪,‬‬
‫ולשמירה על יציבות המבנה‪ .‬בשל כך הודיעה עמידר לחברה שאם היא תסיר את המותחנים‪,‬‬
‫תחול עליה אחריות מלאה לכל נזק שייגרם‪ .‬לאחר מכתב תשובה זה‪ ,‬לא עשתה החברה דבר‬
‫לצורך החלפת החיזוקים בדירה‪ ,‬ואף לא פנתה למומחה מטעמה כדי לבחון חלופות אחרות‬
‫לחיזוק הבניין או הדירה‪ .‬בכך למעשה השלימה עם עבודות החיזוק בתוך דירתה‪.‬‬

‫עמוד ‪13‬‬

עמוד מקור 14

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נצרת ‪ -‬שלוחת עכו‬
‫מס' תיק‪8/267/2017 ,8/30/2017 :‬‬                                           ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .47‬זאת ועוד‪ ,‬עמידר צירפה אישור של מהנדס מטעם רשות העתיקות‪ ,‬המאשר את ביצוע העבודות‬
‫על ידי העברת חיזוקים בתוך הדירה‪ ,‬ר' גם מכתב של רשות העתיקות מיום ‪ 09.05.13‬אליה‬
‫צורף אישור מהנדס קונסטרוקטור מר יעקב שפר (חלק מת‪.)1/‬‬
‫נציג עמידר גם מסר בעדותו כי קודם להעברת המותחנים בדירה‪ ,‬התייעצה עמידר עם רשות‬
‫העתיקות ביחס לשיטת החיזוק המתאימה‪ ,‬בשים לב לכך שהבית המשותף מצוי בעכו העתיקה‪,‬‬
‫ונמסר כי שיטת החיזוק באמצעות מותחנים‪ ,‬היא הדרך המקובלת והנפוצה ברוב הבתים בעכו‬
‫העתיקה‪.‬‬
‫חוות הדעת מטעם החברה‬

‫‪ .48‬החברה צירפה חוות דעת של מהנדס מטעמה‪ ,‬מר עופר כהן מיום ‪ 24.101.9‬שם נטען‪ ,‬כי ניתן‬
‫היה לחזק את הבית באמצעות העברת מותחנים בתוך קירות המבנה‪ ,‬מבלי לחדור לחלל‬
‫הדירה‪ ,‬וזאת על ידי מחיצת עוגנים מתוצרת סינטק‪ ,‬כאשר מותחנים אלה עוברים בתוך קירות‬
‫האבן‪ .‬לטענת המומחה שימוש בשיטה זו מקובל מאוד‪.‬‬

‫לטענתו אף נעשה שימוש נרחב בשיטה זו בעכו העתיקה‪ ,‬באולמות האבירים‪ ,‬במצודת עכו וכן‬
‫במבנים אחרים ברחבי הארץ‪ ,‬לרבות‪ ,‬מנהרות הכותל ובהרודיון‪ .‬המומחה הוסיף וציין כי עלות‬
‫ביצוע החיזוקים בשיטה זו בבית מושא התביעה עומדת על ‪ ,₪ 66,690‬בהתאם להצעת מחיר‬
‫שצורפה לחוות הדעת‪.‬‬

‫‪ .49‬אלא שלמרות חוות הדעת לא מצאתי לחייב את עמידר לבצע את עבודות החיזוק בשיטה זו‪,‬‬
‫וזאת מהטעמים הבאים‪:‬‬

‫‪ .50‬ראשית כאמור לעיל‪ ,‬החברה לא הייתה מעורבת בעבודות החיזוק ולא הציעה שיטה זו בזמן‬
‫אמת‪ ,‬אלא לראשונה בשנת ‪ ,2019‬בחלוף כשש שנים מביצוע העבודות‪ .‬אמנם בכתב התביעה‬
‫שכנגד טענה‪ ,‬כי ניתן היה לבצע את החיזוק בדרכים חלופיות‪ ,‬אך בכתב התביעה אין‬
‫ההתייחסות לדרך חיזוק מסוימת‪.‬‬

‫‪ .51‬שנית‪ ,‬עמידר כאמור ביצעה את החיזוק לאחר שהתייעצה עם רשות העתיקות וקיבלה אישור‬
‫של הרשות לביצוע החיזוק בדרך זו‪.‬‬

‫‪ .52‬שלישית‪ ,‬החברה לא הוכיחה כי רשות העתיקות הייתה מאשרת את ביצוע עבודות החיזוק‬
‫בשיטה זו‪ .‬בעניין זה העיד המהנדס מטעם עמידר‪ ,‬מר לני פארס‪ ,‬והסביר כי שיטה זו כלל לא‬
‫הומלצה על ידי רשות העתיקות‪ ,‬וכי לדעתו הרשות לא תאשר את שימוש בשיטה זו‪:‬‬
‫"נפגשתי עם מפקחת רשות העתיקות גב' גלעד צילי בזמנו לפני שביצענו את התכנון‬
‫והתקנו את המותחנים כדי לקבל ממנה הנחיות‪ .‬היא הפנתה אותי לקונסטרוקטור‬
‫שעובד עם רשות העתיקות מר יעקב שפר ועל פי ההנחיות שקיבלתי מה מותר ומה‬
‫אסור הם הפנו אותי לכך שב‪ 99%-‬מהמקרים הדורשים חיזוקים בעוגנים‪ ,‬רשות‬
‫העתיקות עושה שימוש במותחנים כפי שאנו עשינו‪ .‬אני מתייחס למכתב של רשות‬
‫העתיקות יום ‪ 9.5.13‬ולמכתב של שפר שצורף אליו הוגש יחד עם ת‪.1/‬‬
‫ש'‪ -‬לא שאלתם אם זה לפגוע בנכס של הבן אדם? לא התעניינת?‬
‫ת‪ -‬אנו ניסינו לעשות את הפתרון האופטימלי שלא יעלה הון‪ .‬בעכו העתיקה‬
‫הדירות הן לא סטנדרט חדש אתה יכול לראות מותחנים כחלק מהנוף גם‬
‫מותחנים ישנים עובדתית שרשות העתיקות לא הציעה את הסינטק בשום‬
‫מסמך שלה‪.‬‬

‫עמוד ‪14‬‬

עמוד מקור 15

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נצרת ‪ -‬שלוחת עכו‬
‫מס' תיק‪8/267/2017 ,8/30/2017 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫ש‪-‬המומחה מטעמנו עופר אמר שעושים סינטק בחלק לא מבוטל מהנכסים בעכו‬
‫העתיקה‬
‫ת‪ -‬אני חולק עליו‪ .‬אני מתפלא כי אם היועץ קונסטרוקציה יעקב שפר של רשות‬
‫העתיקות לא מזכיר את השיטה של סינטק וגם בחוברת ההנחיות של רשות‬
‫העתיקות השיטה של סינטק לא מוזכרת‪ .‬אפשר לקבל את המחברת מרשות‬
‫העתיקות‪.‬‬
‫גם היום השיטה הזו לא מוזכרת אם תכנס לחוברת מעודכנת שלהם‪ .‬רשות‬
‫העתיקות לא מרשה לי לעשות שימוש בצמנט לא למילוי וגם לא לחומר מליטה‪.‬‬
‫הסינטק משתמשים בחומר גראוט שהוא על בסיס צמנטי ולכן אני עדיין אומר‬
‫שרשות העתיקות לא תאשר את השימוש בשיטה‪ .‬אני לא ראיתי בעכו העתיקה‬
‫שנעשה שימוש בשיטה הזו אני כבר ‪ 10‬שנים עובד עם רשות העתיקות ולא‬
‫נתקלתי בשיטה הזו בשטח‪.‬‬
‫ש‪ -‬אני אומר לך שגיליתי את המותחנים רק בדיעבד ודיברתי עם צילי ואז עם‬
‫שפר ואמרתי לשפר שאין פתרון אחר‪ ,‬הוא אמר לי יש שיטת סינטק אבל היא‬
‫יקרה אנו עושים את זה בירשולים ולעכו זה יקר יותר זאת היתה התשובה‬
‫ת‪ -‬עובדתית הוא לא הזכיר את זה בשום מסמך שלהם" (ההדגשות אינן במקור)‪.‬‬

‫‪ .53‬החברה לא סתרה‪ ,‬טענות אלה של נציג עמידר‪ ,‬לא הציגה אישור של רשות העתיקות לביצוע‬
‫החיזוק באמצעות שיטת סינטק בבית המשותף מושא ההליך‪ ,‬כאשר המומחה מטעם החברה‪,‬‬
‫אישר כי כלל לא פנה לרשות העתיקות כדי לקבל את אישורה לחיזוק הבית בשיטה זו‪:‬‬
‫"ש‪ -‬זה נכון שבמידה ורוצים לאשר במקום שעליו אנו מדברים ביצוע של סינטק‬
‫צריך לקבל אישור של רשות העתיקות ושל עיריית עכו‬
‫ת‪ -‬של רשות העתיקות וודאי שכן ושל העירייה אני לא חושב‬
‫ש'‪ -‬לא עשית בדיקה ברשות העתיקות האם ניתן לאשר סינטק או לא ?‬
‫ת'‪ -‬לא בדקתי לגבי המקום הספציפי" (ההדגשות אינן במקור)‪.‬‬
‫אמנם לאחר מכן טען המומחה‪ ,‬כי שיטה זו מקובלת ואין סיבה שרשות העתיקות לא תאשר זאת‪,‬‬
‫אך החברה לא הציגה מסמך בכתב המאשר שימוש בשיטת סינטק בבית מושא ההליך‪.‬‬

‫‪ .54‬החברה לא הוכיחה‪ ,‬כי בזמן אמת הייתה חלופה סבירה אחרת לביצוע החיזוק במבנה‪ ,‬שלא‬
‫באמצעות מותחנים‪ ,‬ואפשר ששיטה זו (סינטק) מקובלת רק בשנים האחרונות‪.‬‬

‫‪ .55‬המומחה מטעם החברה אישר בעצמו‪ ,‬כי שיטת החיזוק באמצעות מותחנים כפי שנעשה על ידי‬
‫עמידר‪ ,‬היא שיטה מקובלת‪ ,‬סבירה ונפוצה גם כן‪:‬‬
‫"העד משיב לשאלת המפקח‬
‫ש' ‪ -‬עד כמה השיטה של מותחנים מקובלת וסבירה?‬
‫ת‪ -‬היא מאוד סבירה והיא מבוצעת גם על ידי רשות העתיקות בעכו שתי השיטות‬
‫גם סינטק וגם מותחנים וגם ב‪ 2013-‬וגם בשנת ‪ 2000‬שתי השיטות היו מקובלות‬
‫וסבירות והן הכי נפוצות לצורך עיגון וחיזוק מבנים" (עמ' ‪ 3‬ש' ‪ 44 – 40‬לפרוט'‬
‫מיום ‪.)27.2.2020‬‬

‫‪ .56‬גם במבחן התוצאה הוכח‪ ,‬כי שיטת החיזוק בה נקטה עמידר הייתה יעילה שכן אין מחלוקת‬
‫שמאז בוצעו התימוכין בשנת ‪ ,2013‬הוסרה הכרזת המבנה כמבנה מסוכן‪ ,‬והחברה אף משכירה‬
‫את דירתה‪.‬‬

‫עמוד ‪15‬‬

עמוד מקור 16

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נצרת ‪ -‬שלוחת עכו‬
‫מס' תיק‪8/267/2017 ,8/30/2017 :‬‬                                               ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .57‬החברה גם לא הוכיחה כי שימוש בשיטת סינטק‪ ,‬סביר בנסיבות העניין לאור העלויות של‬
‫שימוש בשיטה זו (מעל ‪ )₪ 60,000‬משלא הציגה ראיות ביחס לשווי הדירה עצמה ובפרט באותם‬
‫מועדים בהם בוצע החיזוק בשנת ‪.2013‬‬
‫דמי שימוש‬

‫‪ .58‬כאמור משנדחתה למעשה התביעה לסילוק המותחנים מהדירה והתקנת חיזוקים חלופיים יש‬
‫גם לדחות את התביעה לדמי שימוש‪ ,‬זאת בפרט שאין מדובר בשימוש שנעשה לטובת עמידר‬
‫בלבד אלא שימוש שממנו נהנית גם החברה‪ ,‬שכן אפשר שללא אותן עבודות חיזוק היה הבית‬
‫קורס כולו או לפחות דירת החברה‪.‬‬

‫מעבר לכך‪ ,‬החברה לא הגישה חוות דעת שמאית לצורך הערכת שווי השימוש‪ ,‬ולא הוכיחה‬
‫למעשה אף אחד מרכיבי התביעה לקבלת דמי שימוש ועל כן יש לדחות את התביעה בגין סעד‬
‫זה‪.‬‬
‫פיצוי בגין עוולה נזיקית – הסגת גבול‬

‫‪ .59‬סעד זה יש למחוק על הסף בהעדר סמכות עניינית ‪ -‬בשורה של פסקי דין נקבע כי למפקח על‬
‫רישום המקרקעין אין סמכות לדון בתביעה נזיקית או לפסוק פיצוי נזיקי (ר' למשל עש"א‬
‫‪ 34810-10-18‬נתנאל רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז ‪ 35‬תל אביב (פורסם בנבו)‪.‬‬

‫‪ .60‬סמכותו של המפקח על רישום המקרקעין נקבעה בסעיף ‪ 72‬לחוק המקרקעין תשכ"ט‪.1969-‬‬
‫עילות התביעה בהן מוסמך המפקח להכריע מקורן בחוק המקרקעין‪ ,‬ונוגעות בעיקרן‬
‫לסכסוכים שבין בעלי הדירות באשר לזכויות וחובות בהתאם לתקנון החל על הבית המשותף‪,‬‬
‫וכן נושאים נוספים שפורטו באותו סעיף‪ .‬עוד הוסמך המפקח להכריע בסכסוכים הנוגעים‬
‫לסילוק יד מהרכוש המשותף‪.‬‬
‫בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף ‪ 72‬לחוק‪ ,‬וקבעו כי אין להרחיב את פירושו גם על תביעות‬
‫נזיקין (ד"נ ‪ 20/73‬שמע נגד סדובסקי ואח'‪ ,‬פ"ד כ"ח (‪ )1‬עמ' ‪ 730‬בעמ' ‪. )733‬‬
‫זאת ועוד‪ ,‬הלכה פסוקה היא שגם עילות המטרד והפרת חובה חקוקה אינן בסמכותו של‬
‫המפקח (ראה ע"א (ת"א) ‪ 664/71‬עורקבי ואח' נגד נקר‪ ,‬פ"מ ע"ח ‪ 130‬וכן ע"א ‪ 458/69‬שליט‬
‫נגד גולדברג פ"ד כ"ד (‪.)231 )1‬‬

‫‪ .61‬אלא שגם לגופו של עניין‪ ,‬היה מקום לדחות תביעה זו‪ .‬אכן היה על עמידר להודיע לחברה מראש‬
‫בצורה מפורשת‪ ,‬על כך שבכוונתה להעביר חיזוקים ומותחנים בתוך הדירה‪ ,‬אלא שחרף זאת‬
‫לא הוכח‪ ,‬כי נגרמה לדירה "פגיעה" המזכה אותה בפיצוי‪ ,‬וזאת מאחר שהתועלת שצמחה‬
‫לאותה דירה‪ ,‬עולה עשרות מונים על אותה "פגיעה" נטענת ‪ -‬אותם מותחנים נועדו למנוע את‬
‫החמרת הנזק ואת קריסת התקרה כולה‪ .‬ככל שהתקרה הייתה קורסת‪ ,‬לא ניתן היה לעשות‬
‫שימוש כלשהו בדירה‪ ,‬שימוש שהנתבעת עצמה נהנית ממנו היום עת היא משכירה את דירתה‪.‬‬
‫סיכום‬

‫‪ .62‬ככל שביקשה החברה לשנות את אופן חיזוק הבית המשותף‪ ,‬היה עליה להיות מעורבת בהליך‬
‫מתחילתו‪ ,‬בזמן אמת‪ ,‬ולא לסמוך על פעולות החיזוק שבוצעו על ידי עמידר‪ .‬הצעת החברה‬
‫לבצע חיזוק בשיטת סינטק הועלתה באופן ממשי רק בשנת ‪ 2019‬או בסמוך לכך‪ ,‬כלומר כ‪6-‬‬
‫שנים לאחר העברת המותחנים בדירה ‪ .‬גם בכתב התביעה שכנגד‪ ,‬לא טענה החברה לדרך‬
‫מסוימת חלופית לביצוע חיזוק‪.‬‬

‫עמוד ‪16‬‬

עמוד מקור 17

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫נצרת ‪ -‬שלוחת עכו‬
‫מס' תיק‪8/267/2017 ,8/30/2017 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .63‬יובהר‪ ,‬כי אין בדחיית התביעה שכנגד כדי לשלול מהחברה את האפשרות לבצע את החיזוק‬
‫בבית ובתוך דירתה באמצעות שיטת סינטק‪ ,‬ככל שיתקבל אישור כאמור מרשות העתיקות‪,‬‬
‫מקונסטרוקטור מוסמך ומהעירייה (או הוועדה המקומית) ולא יהיה בחיזוק זה כדי לפגוע‬
‫בבית‪ ,‬בדירותיו וביציבות המבנה‪ ,‬אך אין לחייב את עמידר לשאת בעלות זו‪ .‬בכל מקרה‪ ,‬אין‬
‫להסיר את המותחנים‪ ,‬אלא רק לאחר שיתקבלו כל האישורים הדרושים על כך ששיטת החיזוק‬
‫החלופית הושלמה ומספקת לשם שמירה על יציבות המבנה ודירותיו‪.‬‬

‫התוצאה‪:‬‬

‫‪ .1‬אני מקבל את התביעה העיקרית באופן חלקי בלבד‪ ,‬ומחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סכום‬
‫של ‪ - ₪ 8,176‬חלקה היחסי עבור ביצוע העבודה השנייה שהסתיימה בשנת ‪.2013‬‬

‫‪ .2‬התביעה שכנגד של חברת עכו העתיקה נדחית‪.‬‬

‫‪ .3‬בשל התנהלות התובעת‪ ,‬העדר פירוט מלא ומדויק של דרישת החיוב‪ ,‬כמו גם הצורך בהגשת‬
‫כתב התביעה מתוקן‪ ,‬והיחס בין סכום התביעה לתוצאת פסק הדין‪ ,‬לא מצאתי לזכות את‬
‫התובעת בהוצאות‪ ,‬גם לא בשל דחיית התביעה שכנגד‪.‬‬
‫לכך יש להוסיף את העובדה שהתובעת לא העבירה לנתבעת במועד כנדרש פירוט מלא ומדויק‬
‫של רכיבי החיוב‪.‬‬
‫מטעמים אלה גם לא מצאתי להוסיף לסכומי החוב הפרשי הצמדה וריבית משנת ‪.2013‬‬
‫מן הצד השני בשל התביעה שכנגד‪ ,‬לא מצאתי גם לזכות את הנתבעת בהוצאות‪.‬‬

‫‪ .4‬לאור כל האמור הנתבעת תשלם לתובעת סכום של ‪ ,₪ 8,176‬וזאת תוך ‪ 30‬ימים מהיום‪ ,‬שאם‬
‫לא כן יישא סכום זה הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל‪.‬‬

‫ניתן בלשכתי היום ד' סיון תש"ף‪ 27 ,‬מאי ‪ ,2020‬בהעדר הצדדים‪.‬‬
‫המזכירות תשלח לצדדים את פסק הדין כמקובל‪.‬‬
‫יובל וסרקרוג‬
‫מפקח על רישום מקרקעין‬

‫עמוד ‪17‬‬