# תיק 1/219/2016

פסיקה · 2020-04-26 · ירושלים · יעל ענתבי שרון

עותק זה נוצר אוטומטית מטקסט שחולץ מן המסמך הציבורי. הוא אינו DOCX רשמי ויש לאמת כל ציטוט ומספר עמוד מול ה־PDF.

עמוד מקור 1

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/43/2017 ,1/219/2016 :‬‬                                               ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫לפני כב' המפקחת יעל ענתבי‪-‬שרון‬

‫נציגות הבית המשותף ברחוב פינסקר ‪ 11‬ירושלים‬          ‫‪1‬‬                               ‫התובעים‬
‫(הנתבעים שכנגד‪-‬‬
‫התובעים ‪)2-5‬‬
‫הרנשטיין אנדרו‪ ,‬דרכון זר ‪112835656‬‬        ‫‪2‬‬

‫פורמן מוריי‪ ,‬דרכון זר ‪444940064‬‬      ‫‪3‬‬

‫פורמן פרימיט‪ ,‬דרכון זר ‪432190610‬‬        ‫‪4‬‬

‫קירשנר טרי‪ ,‬דרכון זר ‪213158597‬‬        ‫‪5‬‬

‫באמצעות ב"כ עו"ד צפי פיין‬
‫נגד‬
‫לויט דן‪ ,‬ת‪.‬ז ‪052648565‬‬      ‫‪1‬‬                             ‫הנתבעים‬
‫(הנתבע ‪ -1‬התובע‬
‫שכנגד)‬
‫איזנברג אוריאל‪ ,‬ת‪.‬ז ‪66688714‬‬       ‫‪2‬‬

‫מרזל חיים‪ ,‬ת‪.‬ז ‪336069075‬‬       ‫‪3‬‬

‫שרון אלה מאיר‬        ‫‪4‬‬

‫פסק דין‬

‫תביעה לחיוב הנתבע בחלקו בביצוע עבודות ברכוש המשותף ותביעה שכנגד שעניינה בטענות ביחס לביצוען‬
‫של עבודות שלא כדין ברכוש המשותף‪.‬‬

‫א‪ .‬רקע‬

‫‪ .1‬עניינו של הליך זה בבית המשותף הידוע כגוש ‪ 30021‬חלקה ‪( 70‬להלן‪" :‬המקרקעין")‪ .‬על המקרקעין‬
‫בנוי בניין הידוע כבית ברחוב פינסקר ‪ / 11‬מנה ‪( 6‬להלן‪" :‬הבניין")‪ .‬מדובר בבנין ישן‪ ,‬בן ‪ 3‬קומות‪ ,‬אשר‬
‫נבנה ככל הנראה לפני עשרות שנים‪ .‬עם השנים נבנו על המקרקעין בניינים משותפים נוספים‪ ,‬חדשים‪,‬‬
‫המופרדים בגדר מהבניין והחצרות הסמוכים אליו‪ .‬לפי הרישום בלשכת רישום המקרקעין‪ ,‬רשומים‬
‫המקרקעין בבעלותה של רשות הפיתוח בשלמות‪ .‬התובעים ‪ 2-4‬הם מי שרכשו את הזכויות בכל יחידות‬
‫עמוד ‪1‬‬

עמוד מקור 2

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/43/2017 ,1/219/2016 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫המגורים – ‪ 4‬במספר‪ -‬בבניין (להלן‪" :‬הדירות") ואילו הנתבע ‪( 1‬להלן‪" :‬הנתבע" או "לויט") הוא מי‬
‫רכש יחידה הממוקמת בגג הבניין ששטחה ‪ 8‬מ"ר ואליה מוצמד גג הבניין בשטח של ‪ 283.8‬מ"ר (להלן‪:‬‬
‫"הגג") וכן מחסן בשטח ‪ 8.1‬מ"ר (להלן‪" :‬יחידת הגג")‪ .‬התובעת ‪ 1‬היא מי שלטענתה מהווה את נציגות‬
‫הבניין‪ .‬על פי הנטען בכתב התביעה המתוקן‪ ,‬הנתבעים ‪ 3-4‬הם מי שרכשו מהנתבע חלק מזכויותיו‬
‫ביחידת הגג‪ .‬הנתבעת ‪ 4‬היא בת זוגו לשעבר של הנתבע‪.‬‬

‫‪ .2‬הבניין הוא מבנה ישן והרכוש המשותף בו מוזנח ביותר‪ .‬בביקור שערכתי במקום ביום ‪ 31.10.19‬ניתן‬
‫היה להבחין כי בעוד שדירת גג שבבעלות התובעים שופצה וחודשה‪ ,‬הרכוש המשותף בבניין ובעיקר‬
‫חדר המדרגות‪ ,‬נמצא במצב תחזוקתי ירוד באופן חריג‪ .‬בהקשר זה ציינתי בפרוטוקול הביקור במקום‬
‫כי " מדובר בבניין נטוש ברובו (למעט בדירה העליונה שם נטען כי מתגוררים סטודנטים ללא תשלום‬
‫על מנת למנוע פולשים)‪ .‬השטחים המשותפים בבניין מוזנחים מאוד‪ ,‬ניכר כי במשך שנים רבות לא‬
‫טיפלו בהם‪ .‬החצר מוזנחת‪ ,‬חלק מחלונות חדר המדרגות שבורים‪ ,‬הרצפה מלוכלכת מאוד" (ראה פרוט'‬
‫ביקור במקום מיום ‪ 31.10.19‬עמ' ‪ 2‬שורות ‪ .)21-23‬יש להדגיש כי מדובר בבניין הנמצא בשכונת טלביה‬
‫היוקרתית בירושלים ובנקל ניתן להבחין בייחודיות הבניה המקורית שבו‪ ,‬לרבות הסגנון האדריכלי‬
‫והרצפות המקושטות‪ .‬הפער הרב הקיים בין הדירה העליונה המשופצת לבין הרכוש המשותף הנראה‬
‫כשל בניין נטוש שלא דרכה בו רגל אדם מזה מספר עשורים‪ ,‬בולט לעין באופן כמעט בלתי נתפס‪.‬‬

‫‪ .3‬התובעים כבעלי הדירות‪ ,‬כמו גם הנתבע כבעל יחידת הגג‪ ,‬חתמו מול עמידר החברה הלאומית לשיכון‬
‫בישראל בע"מ (להלן‪" :‬עמידר")‪ ,‬המנהלת את המקרקעין בשם רשות הפיתוח‪ ,‬על מסמך תנאי מכר‬
‫(נספח ה' לתצהיר יחיאל גלמן‪ -‬להלן ‪" :‬תנאי המכר")‪ .‬יוער‪ ,‬כי על אף שהבניין טרם נרשם כבית‬
‫משותף‪ ,‬ערכה עמידר תשריט של הבניין עם פירוט הדירות ובו גם טבלת השטחים‪ ,‬ככל הנראה‪,‬‬
‫כמסמכים שעתידים לשמש כסיס לרישומו של הבניין כבית משותף בעתיד (נספח ד' לתצהיר יחיאל‬
‫גלמן)‪.‬‬

‫‪ .4‬התובעים טענו כי לאחר שקיבלו מעמידר הודעה לפיה על אף האמור במסמך תנאי המכר "דיירי הבית‬
‫ינהלו בעצמם את ענייני הבית" (נספח י' לכתב התביעה המתוקן)‪ ,‬כינסו ביום ‪ 26.3.15‬אסיפה כללית‬
‫במסגרתה החליטו על מינוי נציגות לבית המשותף וכן על ביצוע עבודות תחזוקה לרכוש המשותף‬
‫ואיטום הגג (נספח יב' לכתב התביעה המתוקן)‪ .‬באסיפה כללית נוספת מיום ‪( 15.6.15‬נספח יד) הוחלט‬
‫לקבל הצעות מחיר לביצוע עבודות תחזוקה בגג ולהזמין חוות דעת מומחה בכל הנוגע למצב האיטום‬
‫בגג‪ .‬בהתאם‪ ,‬ביום ‪ 29.10.15‬ערך המהנדס דוד רייכרט בדיקות לאיתור ליקויים בבניין וברכוש‬
‫המשותף ובהתאם הגיש את חוות דעתו (נספח טו')‪ .‬באסיפה נוספת שהתקיימה ביום ‪( 17.4.16‬נספח‬
‫יז') הוחלט על התקשרות עם קבלן לצורך ביצוע עבודות תחזוקה בשטחי הרכוש המשותף ועל חלוקת‬
‫תשלומים לקבלן בין בעלי הזכויות בבניין‪.‬‬

‫עמוד ‪2‬‬

עמוד מקור 3

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/43/2017 ,1/219/2016 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫הנתבע נמנע מלקיים את החלטות האספות הכללית כמתואר לעיל‪ ,‬לאשר את ביצוע העבודות ולשאת‬
‫בתשלום חלקו‪ .‬אי לכך עתרו התובעים‪ ,‬בכתב התביעה המתוקן‪ ,‬לסעדים הבאים‪:‬‬
‫" לחייב את הנתבעים בתשלום חלקם בעלות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף העולה לכדי‬
‫‪ ₪ 10,970‬בהתאם לחוות דעת ההנדסית אשר צורפה כנספח טו'‪ ,‬וכן להורות להם לתקן את האיטום‬
‫הלקוי בגג הבניין בהתאם להוראות חוות הדעת‪ ,‬ולחלופין לאפשר לתובעים לבצע בעצמם את עבודות‬
‫האיטום תוך חיוב הנתבעים בעלות העבודות‪ ,‬וזאת בהתאם להוראות סעיף ‪ 3-4‬לתקנון המצוי‪ "...‬יש‬
‫לציין כי תחילה הוגשה התביעה כנגד הנתבע בלבד ובהמשך‪ ,‬בעקבות החלטה מיום ‪ ,22.4.18‬הוגש כתב‬
‫תביעה מתוקן שכלל גם את נתבעים ‪.2-4‬‬

‫‪ .5‬בכל הקשור לסעד שעניינו איטום הגג‪ ,‬הוצע לצדדים במהלך הביקור במקום כי התובעים יבצעו איטום‬
‫תקני בגג למעט בידוד‪ ,‬אותו יוכלו לבצע ישירות מדירותיהם‪ .‬הנתבע הודיע במהלך הביקור כי הוא‬
‫מסכים להצעה זו (ראה בעמ' ‪ 3‬שורות ‪ 21-22‬לפרוט' הביקור במקום) וכך גם הודיעו התובעים בסיכומי‬
‫התשובה מטעמם (ראה סיכומי התשובה מיום ‪ 7.1.20‬עמ' ‪ 6‬פסקה ‪ .)48‬במצב דברים זה הרי שבהתאם‬
‫להסכמת הצדדים יבצעו התובעים איטום תקני בגג ללא בידוד‪ ,‬וזאת באמצעות איש מקצוע מטעמם‬
‫וכן ישאו במלוא העלויות הכרוכות בכך‪.‬‬

‫‪ .6‬בהקשר לטיב העבודות עצמן‪ ,‬הגישו התובעים‪ ,‬בהתאם להחלטתי מיום ‪ ,11.9.16‬את רשימת העבודות‬
‫שיש לשיטתם לבצע במקרקעין ולפיה עלותן הכוללת היא ‪( ₪ 970,491‬ראה רשימת העבודות אשר‬
‫הוגשה ביום ‪ ,19.9.16‬להלן‪" :‬רשימת העבודות")‪ .‬בכל הנוגע לכלל העבודות המפורטות ברשימה זו‪,‬‬
‫הגיש הנתבע הודעה ביום ‪ 28.9.16‬ממנה עלה כי הוא מתנגד לביצוען‪ .‬עם זאת‪ ,‬בעדותו בדיון שנגע לצו‬
‫המניעה מיום ‪ 4.4.17‬נסוג בו מעמדה זו והודיע כי‪" :‬אני מסכים שיבצעו את כל העבודות מהמסמך‬
‫מיום ‪ 19.9.16‬ויישאו בעלויות הכרוכות בו אבל לא תחת נציגות הבית המשותף אלא תחת התובעים‬
‫‪ .2-5‬אין לי בעיה לשאת בחלק היחסי שלי בעלויות בתנאי שאשלם ‪ ₪ 10,000‬כדי לבצע חלונות" (עמ'‬
‫‪ 9‬שורות ‪ .)8-9‬אמנם בהמשך עדותו הודיע לויט כי הוא מתנגד לביצוע עבודות איטום בגג הצמוד‬
‫ליחידת הגג שבבעלותו‪ ,‬אולם‪ ,‬כאמור‪ ,‬במהלך הביקור במקום נעתר לביצוע עבודות אלו‪ ,‬דבר שהוביל‬
‫להשגת הסכמות בנושא‪.‬‬

‫‪ .7‬עוד יש לציין כי במסגרת רשימת העבודות נכללו גם "עבודות איטום" (מס' ‪ 4‬ברשימה זו) אשר עניינן‬
‫בשיקום איטום קירות החוץ ועלותן נאמדה על ‪ .₪ 120,000‬במהלך ההליך הגיעו הצדדים להבנות גם‬
‫בנושא זה והעבודות בוצעו בפועל בפיקוח המהנדס דוד רייכרט‪ ,‬כמינוי מטעם המפקח‪ ,‬ובכפוף לתנאים‬
‫שנקבעו בהחלטה מיום ‪.5.9.18‬‬

‫עמוד ‪3‬‬

עמוד מקור 4

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/43/2017 ,1/219/2016 :‬‬                                           ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .8‬הנתבע‪ ,‬מצדו‪ ,‬הגיש כנגד התובעים כתב תביעה שכנגד‪ .‬בתובענה זו טען כי מאז שרכשו התובעים את‬
‫זכויותיהם הם פעלו במקרקעין וברכוש המשותף כבשלהם תוך התעלמות מהנתבע ופגיעה בזכויותיו‪.‬‬
‫בהקשר זה נטען‪ ,‬בין היתר‪ ,‬כי הניחו צנרות בחדר המדרגות ובגג‪ ,‬התקינו מתקן מיזוג אוויר בחדר‬
‫המדרגות‪ ,‬התקינו מתקן מיזוג אוויר בחצר‪ ,‬פתחו דלת מדירתם אל בור המים הנמצא בסמוך וכן פתחו‬
‫חלון לא תקני מהדירה בקומת הקרקע אל חדר המדרגות‪ .‬במקור‪ ,‬כללה התביעה שכנגד סעדים רבים‪,‬‬
‫אולם בהחלטה מיום ‪ 4.4.17‬נמחק חלק ניכר מהסעדים שהתבקשו בכתב התביעה‪ .‬כמו כן בשים לב‬
‫להסכמת הצדדים בנוגע לביצוע האיטום בגג כאמור לעיל‪ ,‬התייתר גם סעד שהתבקש בהקשר זה (למנוע‬
‫מהתובעים ביצוע איטום בגג)‪ .‬בנוסף ובכל הנוגע לתביעה שכנגד‪ ,‬הגיעו הצדדים להסכמות במהלך אותו‬
‫דיון לפיו‪ " :‬מוסכם גם כי לגבי בור המים‪ ,‬הבור ייסגר בדלת המנעול‪ ,‬ולכן מתייתר הצורך בצו מניעה‬
‫בהקשר זה‪ .‬מוסכם כי יינתן למשיב מפתח לבור" (ראה פרוט' דיון מיום ‪ 4.4.17‬עמ' ‪ 9‬שורות ‪.)8-9‬‬
‫לפיכך‪ ,‬נותרו בעינם הסעדים הבאים‪ :‬להורות לתובעים לסלק מחדר המדרגות ומהגג צנרת מיזוג‬
‫אוויר‪ ,‬צנרת ביוב וצנרת מים‪ .‬כמו כן להורות להם לסלק מהרכוש המשותף מתקני מיזוג אוויר‪ .‬להורות‬
‫לנתבעים לאטום את הפתח שפתחו מהדירה שבקומת הקרקע אל חדר המדרגות‪ .‬להורות לנתבעים‬
‫להימנע מביצוע עבודות בנייה וחפירה בכל שטח החלקה‪ ,‬להורות לתובעים להימנע מלצרף או לספח‬
‫לדירותיהם שטחים המהווים רכוש משותף לרבות כאלו הצמודים בצמידות מיוחדת לכלל הדירות‬
‫שבבניין‪.‬‬

‫‪ .9‬הנתבע ניהל תביעה בבית משפט השלום בירושלים (ת‪.‬א ‪ )20101-08-16‬במסגרתה עתר למתן צו מניעה‬
‫קבוע אשר יאסור על התובעים ביצוע עבודות שיפוץ ברכוש המשותף‪ .‬במקביל‪ ,‬עתר למתן צו מניעה‬
‫זמני שעניינו להימנע מביצוע עבודות חפירה במקרקעין‪ ,‬להימנע מביצוע עבודות בגג ולהימנע מלספח‬
‫לדירות התובעים שטחים המהווים רכוש משותף או כאלה הצמודים בצמידות מיוחדת לדירות הבניין‪.‬‬
‫צו מניעה ניתן בהיעדר התייצבות התובעים אולם התאפשר לתובעים להגיש בקשה לביטולו (החלטה‬
‫מיום ‪ , 11.8.16‬נספח ו' לבקשה לביטול צו מניעה זמני שניתן במעמד צד אחד)‪ .‬הבקשה לביטול צו‬
‫המניעה הזמני הגיעה לפתחי ולאחר הגשת כתבי טענות וקיום דיון בבקשה ניתנה ביום ‪ 22.5.17‬החלטה‬
‫במסגרתה צומצם צו המניעה שניתן בבית משפט השלום כך שנקבע כי על התובעים להימנע מביצוע‬
‫עבודות חפירה ובנייה בכל שטח המקרקעין ולהימנע מביצוע עבודות בגג כולל עבודות איטום‪ .‬הובהר‪,‬‬
‫כי צו המניעה לא חל על יתר העבודות המבוקשות וממילא לא על שיפוץ פנימי בדירות התובעים‪.‬‬

‫‪ .10‬לתקופת מה הועבר ניהול ההליך לכב' המפקח (כתוארו דאז) א‪ .‬סילברמן‪ .‬ביום ‪ 11.7.18‬התובעים‬
‫הגישו בקשה לעיון מחדש בהחלטה למתן צו מניעה זמני‪ .‬לאחר דיון בבקשה ובהתאם להסכמות‬
‫הצדדים‪ ,‬הוסכם על מתווה לביצוע עבודות בנייה וחפירה כפי שפורט בסעיף ‪ 7‬לעיל‪ ,‬כאשר‪ ,‬כאמור‪,‬‬
‫עבודות אלו בוצעו זה מכבר‪ .‬בשים לב להסכמות שהתקבלו בנוגע לביצוע האיטום בקירות החוץ על‬
‫דרך חפירה‪ ,‬ביצוע איטום על הגג ולהחלטתי כאמור לעיל‪ ,‬הרי שלמעשה צו המניעה הזמני מתאיין‪.‬‬

‫עמוד ‪4‬‬

עמוד מקור 5

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/43/2017 ,1/219/2016 :‬‬                                           ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫ב‪ .‬עיקרי טענות התובעים‬

‫‪ .11‬התובעים טוענים בסיכומיהם כי בשים לב לעמדת הנתבע‪ ,‬כפי שהובעה במהלך התקדמות ההליכים‪,‬‬
‫לפיה איננו מתנגד לעצם ביצוע העבודות‪ ,‬נותרה המחלוקת הנוגעת לעצם חיובו בחלקו בביצוע עבודות‬
‫אלו‪ ,‬בהתאם לרשימת העבודות‪ .‬נטען כי יש לחייב את הנתבע בסכום המבוקש בתביעה בהתבסס על‬
‫סעיף ‪ 12‬לתקנון המצוי וכן על הוראת סעיף ‪ 58‬לחוק המקרקעין התשכ"ט‪.1969 -‬‬

‫‪ .12‬בכל הנוגע להסתייגות הנתבע מחוקיותה של הנציגות וביצוע העבודות תחת חסותה נטען כי טענותיו‬
‫של הנתבע הן טכניות וחסרות משמעות‪ .‬עוד נטען כי ככל שמוכח כי מדובר בעבודות להחזקה תקינה‬
‫אין משמעות לשאלה האם ההחלטה על ביצוען התקבלה כדין‪ ,‬כל עוד מוכח כי אלו אכן דרושות לשם‬
‫החזקה תקינה של הרכוש המשותף‪ .‬בהתייחס לטענת הנתבע כי לא קיימת נציגות לבניין‪ ,‬נטען כי‬
‫נפסק זה מכבר שהחוק אינו מכיר במצב של העדר נציגות וכי מי שטוען כי נציגות מכהנת איננה הנציגות‬
‫החוקית צריך להוכיח קיומה של נציגות אחרת הפועלת לניהול והחזקת הרכוש המשותף‪ .‬לטענת‬
‫התובעים‪ ,‬הם הוכיחו כי במשך שנים הם מנהלים בעצמם את כל ענייני הרכוש המשותף‪ ,‬לרבות תשלום‬
‫על ההוצאות השוטפות הכרוכות בכך‪ ,‬כאשר הנתבע אינו שותף לכך‪ .‬נטען כי הנתבע לא הוכיח קיומה‬
‫של נציגות אחרת מלבד לתובעת ‪.1‬‬

‫‪ .13‬ביחס לתביעה שכנגד טענו התובעים בסיכומיהם כי בעוד שהסעדים שהתבקשו בכתב התביעה שכנגד‬
‫נומקו בכך שנועדו להבטיח שלא תמנע מהנתבע אפשרות מימוש זכויות הבניה על הגג בעתיד‪ ,‬במסגרת‬
‫ההליך התברר כי זכויות הבניה בחלקה כלל אינן שייכות לו וממילא נשמט הבסיס עליה יושבת התביעה‬
‫שכנגד כולה‪ .‬לטענת התובעים‪ ,‬התנגדותו של הנתבע מקורה במניעים זרים ובחוסר תום לב‪ .‬עוד טוענים‬
‫התובעים‪ ,‬כי גם לגופו של עניין הסעדים המבוקשים בכתב התביעה שכנגד אינם יכולים להתקבל‪ .‬נטען‬
‫כי בכל הנוגע לסעדים שעניינם פינוי תשתית של צנרת משטח הרכוש המשותף הרי שהם הוגשו בשיהוי‬
‫ניכר‪ .‬עוד נטען כי התובעים לא ביצעו עבודות להתקנת מערכות כלשהן או לפתיחת פתחים חדשים מאז‬
‫שרכשו את הזכויות בבניין‪ .‬נטען כי הנתבע רכש את זכויותיו בבניין במצבו הנוכחי ומעולם לא העלה‬
‫טענה בעניין‪ .‬עוד נטען כי מערכות הביוב‪ ,‬המים והמיזוג אשר התובע מבקש לסלק משמשות את יחידות‬
‫המגורים של התובעים ומשמעות הסרתן היא אי יכולת להתגורר בבניין‪ .‬כמו כן נטען כי סעדים‬
‫מבוקשים אלו סותרים את ההתחייבות שלקח על עצמו הנתבע במסגרת הסכם הרכישה עליו חתם מול‬
‫עמידר אשר קובע מפורשות הוראות בנושא‪ .‬באשר לסעד שעניינו איטום הפתח מדירתם שבקומה‬
‫התחתונה אל בור המים ואת הפתח שפתחו מדירה זו אל חדר המדרגות‪ ,‬נטען כי אין בכוונתם לספח‬
‫את בור המים וכי סתימתו נובעת מטעמי בטיחות בלבד‪ .‬עוד נטען ביחס לסעדים אלו כי הם תיאורטיים‬
‫וערטילאיים‪ .‬בנוגע לסעד שעניינו במתן צו מניעה קבוע אשר נועד למנוע מהתובעים ביצוע חפירה‬
‫בתחומי החלקה נטען כי לאחר ביצוע החפירה בהתאם להסכמות הצדדים בהליך‪ ,‬אין כל עבודה כזו‬

‫עמוד ‪5‬‬

עמוד מקור 6

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/43/2017 ,1/219/2016 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫על הפרק‪ .‬גם באשר לסעד אשר נועד למנוע מהתובעים לספח שטחים לדירותיהם‪ ,‬נטען כי לא הוצג ולא‬
‫בדל ראייה לכוונת סיפוח כזו‪.‬‬

‫ג‪ .‬עיקרי טענות הנתבע‬

‫‪ .14‬בכל הנוגע לתביעה בהליך העיקרי טוען הנתבע בסיכומיו כי לא התנגד לביצוע העבודות כמבוקש‪ ,‬אלא‬
‫שהתנגד לביצוע חפירה סביב הבניין באופן שיפגע במימוש זכויות הבניה המוקנות לו וכן התנגד לאיטום‬
‫הגג השייך לו‪ .‬לטענת הנתבע‪ ,‬בשים לב להסכמתו במהלך ההליך לא ברור לו מדוע התובעים לא המשיכו‬
‫בביצוע העבודות‪ .‬באשר לסעד הכספי המבוקש נטען כי זה לא הוכח‪ ,‬שכן לא הוצגה רשימת עבודות‬
‫עדכניות או הצעת מחיר‪ .‬בנוגע לצו עשה לאיטום הגג טוען הנתבע כי ניתן לפעול לפי הסכמתו‪ .‬בסיכומיו‬
‫הדגיש הנתבע כי הוא מבקש שהעבודות המוצעות בקומת הגג (חלונות ודלתות) לא תבוצענה וכי הואיל‬
‫שעלות עבודות אלו הן בסכום אותו מבקשים לגבות מהנתבע‪ ,‬יופטר הנתבע מתשלום כנגד אי ביצוע‬
‫העבודות‪.‬‬

‫‪ .15‬הנתבע טוען כי התובעת ‪ 1‬היא ישות פיקטיבית‪ ,‬שאיננה קיימת‪ .‬לטענתו‪ ,‬החלטות האסיפה הכללית‬
‫התקבלו שלא כדי ן היות שעל פי הוראות החוק כמו גם התקנון המצוי אין לדיירי הבניין כל אפשרות‬
‫לכנס אסיפה בעצמם ללא פניה מוקדמת לנציגות על מנת לכנס את האסיפה‪ .‬במקרה בו טרם מונתה‬
‫נציגות יש לפנות אל המפקח על רישום המקרקעין אשר רשאי למנות נציגות זמנית‪ .‬עוד נטען כי במקרה‬
‫דנן קיימים על החלקה עוד ‪ 2‬בניינים אשר אמורים להתנהל על ידי אסיפה אחת ונציגות אחת ולא ניתן‬
‫לכנס אסיפה של אחד המבנים בלבד‪.‬‬

‫‪ .16‬מכל מקום נטען כי היות שהצדדים הגיעו להסכמה בנוגע לביצוע עבודות האיטום בגג והחפירה ברכוש‬
‫המשותף‪ ,‬ממילא אין צורך להכריע בשאלת קיומה של הנציגות‪ .‬לטענת הנתבע בסיכומיו‪ ,‬במהלך‬
‫ההליך התברר כי אין לתובעים כל חלק ברכוש אשר חיצוני לדירותיהם‪ ,‬שכן אין להם כל הצמדה וכל‬
‫חלק אחר ברכוש המשותף‪ .‬נטען כי תנאי הסכם המכר עליו חתומים התובעים תומכים בסעדים‬
‫המבוקשים על ידו בכתב התביעה שכנגד‪ .‬הנתבע טוען כי צו המניעה הקבוע שנועד למנוע מהתובעים‬
‫ביצוע חפירות בתחומי הרכוש המשותף נדרש‪ ,‬שכן התובעים כבר ביצעו חפירה‪ ,‬אך נמנעו מלחפור‬
‫באיזו ר המחלוקת‪ .‬לטענתו‪ ,‬הדבר נעשה באופן שאינו מתיישב עם טענותיהם בדבר הצורך לחפור שם‬
‫כדי למנוע רטיבות ודליפות צנרת‪ .‬עוד נטען כי הואיל שהתובעים הצהירו כי אין להם כוונה לבצע‬
‫חפירות נוספות‪ ,‬ברור כי מתן הצו הקבוע לא יפגע בזכויותיהם‪ .‬בסיכומיו הבהיר הנתבע את הסעדים‬
‫שעומדים על הפרק מבחינתו בכל הנוגע לתביעה שכנגד‪" :‬שהתובעים יצטוו לסלק את הצינורות‬
‫שפורצים אל הגג‪ ,‬לסלק צנרת וכל חפץ אחר ששמו מחוץ לדירותיהם‪ ,‬לרבות בחדרי המדרגות ובגינה‬
‫(לרבות המזגן בגינה על כל יחידותיו) ולאטום את הפריצה לבור המים‪ .‬כן מבוקש להפוך את צו המניעה‬
‫הזמני לקבוע‪ ,‬כך שיאסור על הנתבעים שכנגד לבצע חפירות סביב הבית" (סעיף ‪ 28‬לסיכומיו)‪ .‬הנה כי‬

‫עמוד ‪6‬‬

עמוד מקור 7

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/43/2017 ,1/219/2016 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫כן‪ ,‬יתר הסעדים שהתבקשו בכתב התביעה שכנגד ונותרו תלויים ועומדים לאחר ההחלטה מיום ‪4.4.17‬‬
‫נזנחו למעשה על ידי הנתבע בסיכומיו‪.‬‬

‫טיעוני הנתבעים ‪2-4‬‬
‫‪ .17‬הנתבעים ‪ 2-3‬טענו בכתב הגנתם כי אינם מתנגדים לטענות התובעים בכתב התביעה בכפוף לשמירת‬
‫זכויותיהם‪ .‬לטענתם‪ ,‬במסגרת התקשרותם עם הנתבע הם רכשו חלק מהזכויות בגג‪ .‬עוד נטען כי בינם‬
‫לבין הנתבע מתנהל הליך בוררות בקשר לחלק מהעסקה שאינה רלוונטית לתובענה דנן‪ .‬הנתבעים ‪2-3‬‬
‫ציינו כי "אינם מתנגדים לביצוע עבודות פנים לתיקון ולאיטום אשר חפצים התובעים לבצע בבניין‬
‫לצורך שמירה על איכות חייהם ובלבד שזכויות הבנייה הקיימות ו‪/‬או העתידיות בגג לא תפגענה"‪.‬‬
‫במהלך דיון ההוכחות שהתקיים ביום ‪ 31.10.19‬חזרו הנתבעים ‪ 2-3‬על עמדתם זו‪ ,‬וב"כ הבהיר כי‪:‬‬
‫"לגבי רשימת העבודות שהוגשה בספט' ‪ 2016‬ואותה מבוקש לבצע אנו לא מתנגדים למעט החפירות‬
‫שהבנתי שזה לא רלוונטי" (עמ' ‪ 30‬שורות ‪ .)44-45‬הנתבעים ‪ 2-3‬הגישו תצהיר עדות ראשית של הנתבע‬
‫‪ 2‬אולם הוא לא נחקר עליו והם אף לא סיכומו טענותיהם‪.‬‬

‫‪ .18‬הנתבעת ‪ 4‬ציינה בכתב הגנתה כי היא מצויה בשלהי הליך משפטי לסעד הצהרתי ופירוק שיתוף בבית‬
‫המשפט לענייני משפחה לקביעה כי הרכוש המשותף שנצבר במהלך חייה המשותפים עם הנתבע הוא‬
‫משותף להם בחלקים שווים ובין היתר עותרת היא למחצית מהזכויות ביחידת הגג וזכויות הבניה‬
‫השייכות לה‪ .‬לטענתה‪ ,‬היא אינה מכירה בזכויות הנתבעים ‪ .2-3‬בהקשר לטענות התובעים בנוגע לכינוס‬
‫האסיפה הצטרפה הנתבעת ‪ 4‬לטענות הנתבע‪ .‬נטען כי התביעה היא ניסיון למחטף בטענה תמימה של‬
‫"שיפוץ תשתיות" וזאת כדי ליצור מצב בו לתובעים תהיה השליטה המלאה על הנעשה בבניין‪ .‬הנתבעת‬
‫‪ 4‬לא הגישה ראיות בהליך ואף לא סיכמה טענותיה בו‪.‬‬

‫ד‪ .‬דיון והכרעה‬

‫‪ .19‬למעשה‪ ,‬המחלוקת שנותרה בין הצדדים מצומצמת למדי וכל שנותר להכריע הוא האם יש לחייב את‬
‫הנתבע בתשלום כמבוקש וכן האם יש לקבל את הסעדים אשר נותרו בכתב התביעה שכנגד (כפי שעולה‬
‫מסיכומי הנתבע)‪ -‬היינו סילוק צנרת ומזגן‪ ,‬איטום בור המים ומתן צו מניעה קבוע אשר יאסור ביצוע‬
‫חפירות סביב הבניין והצמדת שטחים משותפים לדירות הנתבעים‪.‬‬

‫‪ .20‬סעיף ‪(58‬א) לחוק המקרקעין התשכ"ט‪( 1969 -‬להלן‪" :‬החוק") קובע‪:‬‬
‫"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש‬
‫המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג‪ ,‬לפי‬
‫יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף‪ ,‬זולת אם נקבע‬
‫בתקנון שיעור השתתפות אחר‪ .‬לענין זה‪" ,‬החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של‬
‫הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה‪ ,‬לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן‬
‫בהסכמת בעלי הדירות"‪.‬‬
‫עמוד ‪7‬‬

עמוד מקור 8

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/43/2017 ,1/219/2016 :‬‬                                                ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .21‬סעיף ‪( 12‬ב) לתקנון המצוי קובע כי‪" :‬החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או‬
‫שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין‪ ,‬תשכ"ט‪ ,1969-‬או בתקנון זה‪ ,‬או המשנה את זכויותיו‪,‬‬
‫לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה"‪.‬‬

‫‪ .22‬השאלה עד היכן מהווה פעולה מסוימת "החזקה תקינה" נדונה בע"א (ירושלים) ‪ ,4329/03‬עדנה‬
‫וינברגר ואח' נ' נציגות הבית המשותף ברח' אוסישקין ‪ ,21‬ירושלים‪ ,‬תק‪-‬מח ‪ ,7499 ,)1(2004‬שם‬
‫כדלקמן‪-‬‬
‫"סבור אני‪ ,‬כי אכן רק מקרה קיצוני של הוצאה גבוהה‪ ,‬כמו התקנת מעלית‪,‬‬
‫נמנה על הקטגוריה המחייבת הסכמה פה אחד‪ .‬כל הוצאה אחרת במהלך‬
‫ניהול בניין‪ ,‬הקיים עשרות שנים‪ ,‬נמצאת בד' אמותיה של הוראת סעיף‬
‫‪(58‬א) לחוק המקרקעין הנ"ל‪ ,‬ובמקרה זה די בהחלטת רוב‪ ,‬כאמור בסעיף‬
‫‪(12‬א) לתקנון המצוי‪.‬‬
‫גם הוספת דלת בגג הבניין‪ ,‬אפילו שלא הייתה כזו במשך שנים‪ ,‬נכללת אף‬
‫היא במסגרת ההחזקה התקינה‪.‬‬
‫מעבר לצורך אוסיף‪ ,‬כי בימינו‪ ,‬אם תחליט אסיפה כללית‪ ,‬ברוב דעות בלבד‪,‬‬
‫להתקין דלת חיצונית עם אינטרקום‪ ,‬מטעמי ביטחון‪ ,‬אף שדבר זה לא היה‬
‫בעבר‪ ,‬יחייב הדבר גם את בעלי דירות המיעוט‪ .‬אין לאפשר לבעלי דירות אלה‬
‫הטלת וטו על הוצאה מסוג זה או העמסת ההוצאה רק על מי שהצביע בחיוב‬
‫באותה אסיפה כללית‪."...‬‬

‫‪ .23‬כאמור לעיל‪ ,‬כבר בעדות הנתבע בדיון שנגע לצו המניעה מיום ‪ 4.4.17‬הוא הודיע כי‪" :‬אני מסכים‬
‫שיבצעו את כל העבודות מהמסמך מיום ‪ 19.9.16‬ויישאו בעלויות הכרוכות בו אבל לא תחת נציגות‬
‫הבית המשותף אלא תחת התובעים ‪ .2-5‬אין לי בעיה לשאת בחלק היחסי שלי בעלויות בתנאי‬
‫שאשלם ‪ ₪ 10,000‬כדי לבצע חלונות" (ראה פרוט' דיון מיום ‪ 4.4.17‬עמ' ‪ 9‬שורות ‪ .)8-9‬על עמדה זו חזר‬
‫בדיון ההוכחות שהתקיים ביום ‪ .3.10.19‬בעדותו זו נשאל כך‪" :‬ש‪ .‬חוץ מעבודות חפירה אתה מתנגד‬
‫לעוד דברים? ת‪ .‬אל תגע בשטח המשותף‪ .‬מסכים למעט חפירה‪ .‬לשאלת המפקחת לאיזו חפירה‬
‫ברשימת העבודות אני מתנגד אני משיב עבודה רביעית ברשימה שבוצעה באופן מגמתי וחלקי"‪( .‬עמ'‬
‫‪ 28‬שורות ‪ .)26-30‬בהמשך עדותו ציין הנתבע כי הוא מתנגד גם לפריטים המופיעים בסעיף ‪ 8‬להודעה‬
‫שהוגשה מטעמו ביום ‪ .28.9.16‬מדובר בעבודות הנוגעות לאיטום קירות חוץ‪ ,‬איטום גג עליון‪ ,‬סתימת‬
‫בורות שלא בשימוש ואספקה והרכבה של חלונות ודלתות עץ ב"ביתן הגג"‪ ,‬שלטענתו היא יחידת הגג‬
‫שבבעלותו (ראה פרוט' ‪ 31.10.10‬עמ' ‪ 29‬שורות ‪ .)34-40‬בתגובה הודיע ב"כ התובעים כי‪" :‬אני רק‬
‫מצהיר שאנו לא זקוקים יותר ומבחינתנו העבודות שיקום קירות החוץ הושלמו וגם סתימת בורות‬
‫אנו לא זקוקים כי הושגה הסכמה ואין לנו צורך מעבר להסכמה בעבודות‪ .‬ולגבי הרכבת דלתות‬
‫וחלונות עץ אני שוב מבהיר שלא מדובר ביחידה ששייכת לנתבע"‪( .‬עמ' ‪ 28‬שורות ‪.)42-44‬‬

‫‪ .24‬בשים לב להסכמת הנתבע לביצוען של העבודות ברשימת העבודות וכן להסכמה שהושגה בנוגע לביצוע‬
‫עבודות האיטום בגג‪ ,‬נותר למעשה להכריע בשאלה האם יש לכלול במסגרת ביצוע עבודות אלו גם את‬
‫החלפת הדלת והחלונות בקומת הגג‪ -‬עבודות אליהן מתנגד הנתבע וכן בחלקו של הנתבע בתשלום‪.‬‬
‫עמוד ‪8‬‬

עמוד מקור 9

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/43/2017 ,1/219/2016 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫העבודות תומחרו ברשימת העבודות בסכום כולל של ‪ .₪ 970,491‬מסכום זה יש להפחית את עלות‬
‫איטום הגג (‪ 50,250‬לפי רשימת העבודות)‪ ,‬אשר בהתאם להסכמה הושתה במלואה על התובעים‪ .‬כמו‬
‫כן‪ ,‬בהתאם להצהרת ב"כ התובעים לפיה אין עוד צורך בעבודה לסתימת בורות‪ ,‬יש להפחית גם עלות‬
‫עבודה זו אשר תומחרה ברשימת העבודות ב‪( ₪ 2,000-‬פריט ‪ 35‬ברשימת העבודות)‪ .‬לפיכך העלות‬
‫הכוללת היא ‪.₪ 918,241‬‬

‫‪ .25‬מהביקור שערכתי במקום וכן מעיון ברשימת העבודות עולה כי מדובר בעבודות להחזקה תקינה לכל‬
‫דבר ועניין‪ .‬עסקינן בבניין בו הרכוש המשותף נמצא במצב ירוד‪ ,‬אולי הירוד ביורד שראה מותב זה בכל‬
‫עשרות אם לא מאות ביקורים שערך בבתים משותפים‪ .‬באופן מובהק‪ ,‬הרכוש המשותף זקוק לתחזוקה‬
‫שוטפת ביחס לרכיבים המצוינים ברשימת העבודות‪ .‬למעשה‪ ,‬אף הנתבע אישר במהלך דיון ההוכחות‪,‬‬
‫כאמור‪ ,‬כי הוא מסכים לביצוע עבודות אלו‪ ,‬כאשר המחלוקת הייתה בעיקר על אופן ביצוען של עבודות‬
‫החפירה‪ -‬עבודות שבוצעו זה מכבר בהתאם למתווה מוסכם– וכן על ביצוע עבודות האיטום בגג‪ -‬דבר‬
‫אשר גם ביחס אליו הגיעו‪ ,‬כאמור‪ ,‬הצדדים להסכמות‪ .‬העלויות שהציגו התובעים ברשימת העבודות‬
‫לא הופרכה והנתבע לא הציג כל הצעת מחיר נגדית‪ .‬באשר לשתי עבודות ביחס אליהן נותרה התנגדותו‬
‫של הנתבע והוא חזר עליה גם במהלך הביקור במקום‪ -‬החלפת הדלת בגג וכן החלפת חלונות ‪ :‬באשר‬
‫לדלת הרי שבביקור במקום נוכחתי לראות כי קיימת דלת מברזל במעבר מחדר המדרגות לגג‪ .‬מדובר‬
‫בדלת ישנה וחלודה בחלקה הגדול‪ .‬כמו כן קיים חלון בקומת חדר המדרגות של הגג‪ ,‬ללא זכוכית ועם‬
‫סורגים בלבד‪ .‬עם זאת‪ ,‬באותה מבואה לגג קיימת דלת אחת וחלון אחד בלבד‪ .‬רשימת העבודות‪ ,‬ביחס‬
‫לגג‪ ,‬נושאת את הכותרת "ביתן בגג" ומפורטות בה העבודות הבאות‪" – :‬אספקה והרכבת דלתות עץ"‪-‬‬
‫כמות של ‪ -2‬מחיר ליחידה ‪ 5,000‬סה"כ – ‪ 10,000‬וכן ‪" :‬אספקה והרכבת חלונות עץ"‪ -‬כמות של ‪-2‬‬
‫מחיר יחידה – ‪ 4,500‬סה"כ ‪ .9,000‬לפיכך‪ ,‬יש לאשר ביצוע העבודות בכמות של דלת אחת וחלון אחד‬
‫בלבד בסך של ‪ .₪ 9,500‬יש להבהיר כי מדובר בהחלפת חלון ודלת בביתן המבואה דרכו מתבצעת‬
‫היציאה לגג ואין לבצע כל עבודות ביחידת הגג הפרטית של הנתבע‪.‬‬

‫‪ .26‬אי לכך‪ ,‬מסך של ‪ ₪ 918,241‬יש להפחית סך נוסף של ‪ ₪ 9,500‬כך שהסכום הנותר לעבודות ההחזקה‬
‫התקינה הוא של ‪ .₪ 908,741‬הנה כי כן‪ ,‬יש מקום לאשר את ביצוע העבודות הכלולות ברשימת‬
‫העבודות (למעט‪ ,‬כאמור עבודות האיטום שכבר בוצעו (סעיף ‪ 4‬לרשימת העבודות)‪ ,‬עבודות איטום הגג‬
‫אשר יבוצעו בהתאם להסכמת הצדדים (סעיף ‪ 5‬ברשימת העבודות) וכן סתימת הבורות (סעיף ‪35‬‬
‫לרשימת העבודות) ולחייב את הנתבע בחלקו היחסי‪ .‬בהקשר לחלקו של הנתבע בתשלום הציגו‬
‫התובעים את טיוטת תשריט הבניין מעמידר ובו פירוט שטחי הדירות )ראה נספח ד' לתצהיר יחיאל‬
‫גלמן מטעם הנתבעים)‪ .‬נתונים אלו לא הופרכו או נסתרו ולפיכך שטחי הדירות הוכחו בהתאם לאמור‬
‫בו‪ .‬סך כל שטחי הדירות לפי תשריט זה הוא ‪ 681.4‬מ"ר‪ .‬יחידת הגג היא שבשטח של ‪ 8.4‬מ"ר‪ .‬ולכן‬
‫חלקו היחסי של הנתבע בתשלום לפי הוראת סעיף ‪ 58‬לחוק (שטח דירת הנתבע ביחס לשטחי כלל‬
‫הדירות) הוא ‪ .0.012‬לפיכך‪ ,‬חלקו של הנתבע בתשלום הוא ‪ 908,921‬חלקי ‪ ,0.012‬היינו ‪.₪ 10,904‬‬

‫עמוד ‪9‬‬

עמוד מקור 10

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/43/2017 ,1/219/2016 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .27‬בשים לב להסכמת הנתבע לביצוע עבודות כאמור ולקביעות דנן‪ ,‬אין צורך להכריע במסגרת הליך זה‬
‫האם התובעת ‪ 1‬היא אכן הנציגות החוקית של הבניין או אם לאו והאם האספות הכלליות כונסו כדין‪.‬‬
‫היות שהעבודות שאושרו לעיל הן למעשה עבודות להחזקה תקינה שלמרביתן הנתבע עצמו נתן אישורו‪,‬‬
‫ניתן להורות על ביצוען אף ללא הכרעה במחלוקת זו שהתגלעה בין הצדדים‪ .‬למען הסר ספק אני מורה‬
‫כי העבודות יבוצעו כאמור ברשימת העבודות ולא יחרגו מהן כאשר הדבר יעשה בפיקוחם ובניהולם‬
‫של התובעים ‪ 2-5‬או מי מטעמם‪ ,‬לרבות בחירת קבלן ובלבד שטיב העבודות שיבוצעו יתאמו את האמור‬
‫ברשימת העבודות והנתבע לא יחויב בסכומים נוספים לשם ביצוען‪.‬‬

‫‪ .28‬עוד אעיר כי על אף שהצדדים הכבירו מילים בכל הנוגע לטיב זכויות הבנייה שיש או אין לנתבע‪ ,‬לא‬
‫מצאתי כל צורך להידרש למחלוקת זו שעה שאין היא רלוונטית באופן כלשהו להכרעה בהליך זה‪ .‬כך‬
‫גם טענת הנתבע לפיה אין לתובעים כל חלק ברכוש המשותף הועלתה רק במהלך ההליכים ובאופן‬
‫מובהק לראשונה בסיכומיו והיא ממילא בגדר הרחבת חזית אסורה‪.‬‬

‫‪ .29‬סיכומו של דבר‪ .‬בכל הנוגע לתביעה העיקרית ‪ -‬התביעה מתקבלת בהתאם לאמור לעיל כאשר חלקו‬
‫של הנתבע בתשלום הוא ‪ .₪ 10,904‬סכום זה ישלם הנתבע לתובעים באמצעות בא כוחם‪ ,‬בתוך ‪30‬‬
‫יום‪.‬‬

‫‪ .30‬באשר לנתבעים ‪ ,3-4‬הרי אף לטענתם הם אינם רשומים כבעלי זכויות בעמידר ולהם טענות ביחס‬
‫לנתבע עצמו‪ ,‬חלקם מתבררים בהליכים משפטיים מקבילים‪ .‬אין מקום או צורך לדון במחלוקת אלו‬
‫במסגרת ההליך דנן‪ .‬היות שאין חולק כי הנתבע הוא היחיד הרשום ברישומי עמידר כבעלים הוא זה‬
‫שי ישא בתשלום באופן שנקבע לעיל כלפי התובעים‪ .‬אין בכך כדי לקבוע דבר ביחס למחלוקות שבין‬
‫הנתבע לנתבעים ‪ 2-4‬אשר יוכרעו בערכאות המוסמכות‪ .‬ככל שיסבור הנתבע כי קיימת לו חובת שיפוי‬
‫כלשהי מהנתבעים ‪ 2-4‬או חלקם‪ ,‬זכויותיו ביחס לכך שמורות לו‪.‬‬

‫התביעה שכנגד‬

‫‪ .31‬סילוק צנרת מחדר המדרגות ומהגג (צנרת מיזוג אוויר‪ ,‬צנרת ביוב וצנרת מים)‪ -‬הנתבע לא הבהיר‬
‫בתביעתו מהי הצנרת שמבוקש לסלקה באופן פרטני‪ ,‬אלא הסתפק בתיאורים כלליים‪ .‬בתצהירו ציין‬
‫כי מדובר ב "התקנת צנרות ביוב‪ ,‬מיזוג אוויר ומים בחדר המדרגות (חדר מדרגות השירות שבצפון‬
‫מערב המבנה) וכן בגג"‪( .‬ראה סעיף ‪ 35‬לתצהירו)‪ .‬בביקור שערכתי במקום ראיתי כי אמנם מותקנות‬
‫צנרות בחדר המדרגות באופן שפוגע בחזות של חדר המדרגות כולו‪ .‬עם זאת‪ ,‬העברת הצנרת באופן בה‬
‫נעשתה מהווה שימוש סביר ברכוש המשותף ולא מצאתי כי היא מהווה פגיעה כלשהי בנתבע ובלבד‬
‫שהצנרת תחופה בגבס בצבע התואם את צביעת כל חדר המדרגות‪ .‬אי לכך אני מורה כי על התובעים‬
‫לחפות את הצנרת בחדר המדרגות והשייכת לדירותיהם בכיסוי גבס‪ .‬בגג הבניין לא ראיתי צנרת אלא‬

‫עמוד ‪10‬‬

עמוד מקור 11

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/43/2017 ,1/219/2016 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫פתחים שונים שלא הוכח מתי נפערו ועל ידי מי‪ .‬אי לכך‪ ,‬לא מצאתי בסיס להורות לתובעים לבצע‬
‫פעולה בכל הנוגע לצנרות בגג‪ ,‬אשר לא הוכחו כלל‪.‬‬

‫‪ .32‬באשר לסעד שעניינו סילוק מתקני מיזוג אוויר מהרכוש המשותף‪ .‬לא עלה בידי הנתבע להבהיר או‬
‫להוכיח מהם מתקני מיזוג האוויר אליהם הוא מכוון‪ .‬בביקור במקום ראיתי אמנם כי אכן אל מול‬
‫הכניסה לבניין ברחוב מנה ‪ 6‬קיים מנוע מיזוג אוויר גדול‪ .‬מיקומו של המנוע וגודלו חורג מ"שימוש‬
‫סביר" ברכוש המשותף שניתן לבצעו ללא קבלת הסכמת רוב בעלי הדירות כנדרש לפי סעיף ‪( 2‬א)‬
‫לתקנון המצוי‪ .‬אמנם הצבת מנועי מזגן הוכרה בפסיקה לעיתים כ"שימוש סביר" אולם ברובם ככולם‬
‫של המקרים דובר על מנועי מזגן בגודל ממוצע המותקנים על גבי הקירות החיצוניים של הבניין (ראה‬
‫למשל ע"א (ת"א) ‪ 991/97‬נציגות הבית המשותף נ' לילי אבן (פורסם ב"נבו"‪ ,‬ניתן ביום ‪ ,)13.1.98‬ע"א‬
‫(י‪-‬ם) ‪ ,2560/01‬נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה ‪ 19‬נ' בית חינוך עיוורים לבני ישראל (פורסם‬
‫ב"נבו"‪ ,‬ניתן ביום ‪ .)4.4.02‬במקרה הנדון מדובר במתקן גדול מימדים הניצב ממש אל מול פתח הכניסה‬
‫לבניין מצד רחוב מנה ולפיכך לשם התקנתו נדרשת הסכמת רוב בעלי הדירות בבניין‪ .‬במקרה דנן‬
‫התובעים מהווים את רוב בעלי הדירות בבניין ולפיכך די בהסכמתם על מנת להותיר את מנוע המזגן‬
‫במקום בו הוא מותקן‪.‬‬

‫‪ .33‬איטום הפתח מהדירה שבקומת הקרקע אל חדר המדרגות‪-‬בביקור במקום הבחנתי כי בדירת הקרקע‬
‫לא נפער כל פתח אל חדר המדרגות אלא קיים חלון שנראה מקורי הפונה אל עבר חדר המדרגות (ראה‬
‫פרוט' ביקור במקום מיום ‪ 31.10.19‬עמ' ‪ 3‬שורה ‪ .)17‬לפיכך‪ ,‬לא עלה בידי הנתבע להוכיח כי התובעים‬
‫פתחו פתח וממילא כי עליהם לאטמו‪.‬‬

‫‪ .34‬למען הזהירות יצוין כי בכל הנוגע לסעד המתייחס לבור המים‪ ,‬הגיעו הצדדים להסכמות המייתרות‬
‫צורך בצו מניעה בהקשר זה ביום ‪ 4.4.17‬ועל התובעים לפעול בהתאם לו‪ ,‬היינו על התובעים לסגור את‬
‫בור המים בדלת עם מנעול וליתן לנתבע העתק המפתח‪ .‬ככל שטרם עשו כן עליהם לעשות זאת לאלתר‪.‬‬
‫יוסף‪ ,‬כי במהלך הביקור במקום ראיתי כי הקיר הגובל בין דירת הקרקע לבור המים פרוץ ויש בו פתח‪.‬‬
‫על כן ובנוסף לאמור על התובעים לסגור בקיר בלוקים את הפתח שבין דירת הקרקע לבור המים‬
‫ולהותירו סגור כאמור לעיל‪ .‬יש לעשות כן בתוך ‪ 30‬יום‪.‬‬

‫‪ .35‬באשר לסעדים שעניינם הימנעות מביצוע עבודות בנייה וחפירה בכל שטח החלקה וכן הימנעות מלספח‬
‫לדירותיהם שטחים המהווים רכוש משותף לרבות כאלו הצמודים בצמידות מיוחדת לכלל הדירות‬
‫שבבית‪ .‬מדובר בסעדים תיאורטיים שעה שלא עלה בידי הנתבע להוכיח כי בכוונת התובעים לספח‬
‫לדירותיהם חלקים מהרכוש המשותף או כאלו הצמודים בצמידות מיוחדת ואף לא כי בכוונתם לחפור‬
‫מעבר לחפירות שביצעו הצדדים בהסכמה לשם איטום קירות החוץ‪ .‬ברי כי על התובעים לפעול על פי‬
‫דין וכחוק אך אין כל צורך בסעד כללי שיורה להם לפעול כך (ראה לעניין זה למשל הפ (ת"א) ‪1733/09‬‬
‫עמוד ‪11‬‬

עמוד מקור 12

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ירושלים‬
‫מס' תיק‪1/43/2017 ,1/219/2016 :‬‬                                                ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬

‫קטי ישראל נ' מדינת ישראל פקיד הסדר מקרקעין ת"א [פורסם בנבו] ‪ ,24.3.2013‬ע"א ‪ 490/92‬שאבי‬
‫נ' אררט חברה לביטוח בע"מ‪ ,‬פ"ד מ"ז(‪ ,701 )3‬עמ' ‪ .)707 ,706‬יצוין כי בניגוד לפסק הדין אליו הפנה‬
‫הנתבע ‪ -‬עש"א (חי) \‪ 33565-07-17‬דינור נ' עדי‪ 12.11.17 ,‬פורסם ב"נבו"‪ ,‬במקרה דנן אין מדובר בנתבע‬
‫אשר תיקן לפי המבוקש בכתב התביעה לאחר שאחריותו הוכחה ועל כן יש מקום ליתן צו קבוע‪ .‬במקרה‬
‫הנדון הגיעו שני הצדדים להסכמות לגבי אופן וביצוע חפירה ואיטום‪ ,‬כפי שדרשו התובעים‪ ,‬מבלי‬
‫שהוכחה כל פגיעה בנתבע ומבלי שהוכח כי התובעים מעוניינים בביצוע חפירה נוספת ולצרכים אחרים‪.‬‬

‫ה‪ .‬סוף דבר‬

‫‪ .36‬התביעה העיקרית מתקבלת במובן זה שאני מורה לנתבע לשאת בחלקו בעבודות ההחזקה התקינה של‬
‫הרכוש המשותף בסך כולל של ‪ .₪ 10,904‬סכום זה ישלם הנתבע לתובעים באמצעות בא כוחם‪ ,‬בתוך‬
‫‪ 30‬יום‪ .‬העבודות יבוצעו כאמור ברשימת העבודות ולא יחרגו מהן כאשר‪ ,‬בהתאם להסכמת הנתבע‪,‬‬
‫הדבר יעשה בפיקוחם ובניהולם של התובעים ‪ ,2-5‬לרבות בחירת קבלן ובלבד שטיב העבודות שיבוצעו‬
‫יתאמו את האמור ברשימת העבודות והנתבע לא יחויב בסכומים נוספים לשם ביצוען‪.‬‬

‫‪ .37‬התביעה שכנגד מתקבלת חלקית‪ .‬על התובעים לחפות את צנרת חדר המדרגות השייכת לדירותיהם‬
‫בכיסוי גבס אשר ייצבע בצבע התואם את קירות חדר המדרגות לאחר שיצבעו מחדש‪ .‬יש לעשות כן‬
‫במהלך ביצוע העבודות המנויות ברשימת העבודות במקביל לצביעת חדר המדרגות‪ .‬בהתאם‬
‫להסכמתם‪ ,‬על התובעים לסגור את בור המים בדלת עם מנעול וליתן לנתבע העתק המפתח‪ .‬ככל שטרם‬
‫עשו כן עליהם לעשות זאת לאלתר‪ .‬בנוסף לאמור על התובעים לסגור בקיר בלוקים את הפתח שבין‬
‫דירת הקרקע לבור המים ולהותירו סגור כאמור לעיל‪ .‬איטום הפתח יעשה בתוך ‪ 30‬יום‪.‬‬

‫‪ .38‬כעולה מהמתואר לעיל‪ ,‬הנתבע אישר כבר בשלבים הראשוניים של ההליכים את ביצוע מרבית העבודות‬
‫המבוקשות כך שהסכסוך שנותר בין הצדדים התמקד בהקשר לזכויות הבנייה או לשאלת קיומה של‬
‫נציגות‪ .‬נושאים אלו‪ ,‬שנותרו במחלוקת‪ ,‬לא נדרשו להכרעה במסגרת ההליך‪ ,‬כפי שגם הובהר לצדדים‬
‫מספר פעמים במהלך ניהול ההליכים עצמם‪ .‬בנוסף‪ ,‬הצדדים הגיעו להסכמות במהלך ניהול ההליך‬
‫ביחס לעיקר העבודות ש היו במחלוקת‪ .‬אף על פי כן‪ ,‬עמדו הצדדים על שמיעת ראיות ומתן פסק דין‬
‫בהליך‪ .‬בנסיבות אלו ובשים לב לתוצאות ההליכים‪ ,‬יישא כל צד בהוצאותיו‪ .‬למען הסר ספק צו‬
‫המניעה הזמני מיום ‪ -22.5.17‬מבוטל‪.‬‬

‫ניתן היום‪ ,‬יא ניסן תש"פ‪ 5 ,‬אפריל ‪ ,2020‬בהיעדר הצדדים‪.‬‬
‫יעל ענתבי‪-‬שרון‬
‫מפקחת בכירה על רישום מקרקעין‬

‫עמוד ‪12‬‬