# תיק 5/583/2017

פסיקה · 2019-07-03 · תל אביב · יעל ענתבי שרון

עותק זה נוצר אוטומטית מטקסט שחולץ מן המסמך הציבורי. הוא אינו DOCX רשמי ויש לאמת כל ציטוט ומספר עמוד מול ה־PDF.

עמוד מקור 1

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב – יפו‬
‫מפקח על רשום מקרקעין‬
‫בסכמות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫מס תיק ‪5/583/2017‬‬

‫לפני כב' המפקחת יעל ענתבי‪-‬שרון‬

‫גורן אורי ת‪.‬ז ‪001184639‬‬               ‫‪1‬‬                              ‫התובעים‬

‫סולומון יובל‪ ,‬ת‪.‬ז ‪055721237‬‬            ‫‪2‬‬

‫דגן ירדנה‪ ,‬ת‪.‬ז ‪001346238‬‬              ‫‪3‬‬

‫טנא שלי‪ ,‬ת‪.‬ז ‪031869548‬‬                ‫‪4‬‬

‫פנקס בן זאב תמר‪ ,‬ת‪.‬ז ‪058469552‬‬              ‫‪5‬‬

‫גבירצמן אורה צפורה‪ ,‬ת‪.‬ז ‪007013550‬‬            ‫‪6‬‬

‫גבירצמן ישראל‪ ,‬ת‪.‬ז ‪007852106‬‬            ‫‪7‬‬

‫פורן יצחק‪ ,‬ת‪.‬ז ‪053464020‬‬              ‫‪8‬‬

‫סקופ יעל‪ ,‬ת‪.‬ז ‪028754596‬‬               ‫‪9‬‬

‫דוידוביץ אלי שלמה‪ ,‬ת‪.‬ז ‪024579112‬‬             ‫‪10‬‬

‫רייך ניר יעקב‪ ,‬ת‪.‬ז ‪035978055‬‬            ‫‪11‬‬

‫רייך רוני‪ ,‬ת‪.‬ז ‪037262771‬‬              ‫‪12‬‬

‫דלין שולמית‪ ,‬ת‪.‬ז ‪000633206‬‬             ‫‪13‬‬

‫יקותיאלי אילאיל‪ ,‬ת‪.‬ז ‪200151991‬‬              ‫‪14‬‬

‫פרדקין חוה‪ ,‬ת‪.‬ז ‪007222797‬‬              ‫‪15‬‬

‫ריבנפלד שרה‪ ,‬ת‪.‬ז ‪051592640‬‬              ‫‪16‬‬

‫גרניט צח‪ ,‬ת‪.‬ז ‪024504920‬‬               ‫‪17‬‬

‫שטיינר אדיר מרדכי‪ ,‬ת‪.‬ז ‪022367577‬‬             ‫‪18‬‬

‫לרנר רות‪ ,‬ת‪.‬ז ‪008159899‬‬               ‫‪19‬‬

‫עמוד ‪1‬‬

עמוד מקור 2

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב – יפו‬
‫מפקח על רשום מקרקעין‬
‫בסכמות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫מס תיק ‪5/583/2017‬‬

‫גורן אורי ת‪.‬ז ‪001184639‬‬                       ‫‪1‬‬                            ‫התובעים‬

‫סופר פרל‪ ,‬ת‪.‬ז ‪012019824‬‬                        ‫‪20‬‬

‫בן שם ארז‪ ,‬ת‪.‬ז ‪057659096‬‬                       ‫‪21‬‬

‫אלרואי מרים‪ ,‬ת‪.‬ז ‪079730719‬‬                      ‫‪22‬‬

‫באמצעות ב"כ עו"ד רפי חיימוביץ‬

‫נגד‬

‫ילין (ניקר) נאוה‪ ,‬ת‪.‬ז ‪008146565‬‬                   ‫‪1‬‬                            ‫הנתבעים‬

‫ילין משה‪ ,‬ת‪.‬ז ‪051644698‬‬                        ‫‪2‬‬

‫באמצעות ב"כ עו"ד ציפורה בליצר‬

‫פסק דין‬

‫עניינו של פסק הדין בשאלה האם יש להתיר לתובעים מימוש פרוייקט "תמ"א ‪ "38‬בבית המשותף‪ ,‬חרף‬
‫התנגדות הנתבעים לביצועה‪.‬‬

‫א‪ .‬רקע עובדתי‬
‫‪ .1‬עניינו של הליך זה בבית משותף הידוע כגוש ‪ 6212‬חלקה ‪ 1258‬והממוקם ברחוב בני משה ‪ 15 13‬ו‪17-‬‬
‫בתל אביב (להלן‪" :‬הבית המשותף")‪ .‬הבית המשותף מורכב משלושה מבנים (כניסות ‪ 15 ,13‬ו‪ -17-‬להלן‬
‫בהתאמה‪" :‬בניין ‪" ,"13‬בניין ‪" ,"15‬בניין ‪ )"17‬וכולל בסך הכל ‪ 22‬תתי חלקות‪ .‬הבית המשותף הוא בן ‪3‬‬
‫קומות מעל קומה מפולשת‪ ,‬כאשר בקומה המפולשת ארבע דירות קרקע‪ .‬דירות הקרקע ממוקמות‬
‫בבניינים ‪ 15‬ו‪ ,17-‬בבניין ‪ 13‬לא קיימות דירות קרקע‪.‬‬

‫‪ .2‬התובעים הם בעלי ‪ 18‬תתי חלקות בבית המשותף‪ .‬הנתבעים הם בעלי תת חלקה ‪ 10‬ששטחה הוא ‪ 70‬מ"ר‬
‫ואשר ממוקמת בקומה הראשונה של בניין ‪( 13‬להלן‪" :‬דירת הנתבעים")‪ .‬בדירת הנתבעים מתגוררת‬
‫בפועל בתם של הנתבעים‪ ,‬ולא הנתבעים עצמם‪.‬‬

‫עמוד ‪2‬‬

עמוד מקור 3

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב – יפו‬
‫מפקח על רשום מקרקעין‬
‫בסכמות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫מס תיק ‪5/583/2017‬‬

‫‪ .3‬במקור הוגשה התביעה גם כנגד מי שהיה רשום כבעלים של תת חלקה ‪ 22‬במועד הגשת התביעה‪ ,‬אולם‬
‫במהלך ההליכים הלך זה לעולמו‪ .‬התובעים הגיעו לכדי הסדר מוסכם עם בנותיו אשר ירשו אותו‬
‫(הרשומות כיום כבעלות הדירה) ובהתאם נמחקו הן מכתב התביעה‪ .‬במהלך ניהול ההליך חתמו גם בעלת‬
‫תת חלקה ‪ 3‬ובעלי תת חלקה ‪ 15‬על ההסכם‪ ,‬כך שלמעשה נכון להיום כל בעלי הדירות בבית המשותף‬
‫חתמו זה מכבר על הסכם התמ"א‪ ,‬פרט לנתבעים‪.‬‬

‫‪ .4‬התביעה דנן הוגשה לפי סעיף ‪(5‬א) לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה)‬
‫תשס"ח‪( 2008 -‬להלן‪" :‬חוק החיזוק")‪ ,‬במסגרתה מבקשים התובעים לאשר להם‪ ,‬חרף התנגדות‬
‫הנתבעים‪ ,‬ביצוע עבודות לחיזוק הבית המשותף לפי תכנית המתאר הארצית ‪( 38‬להלן‪" :‬תמ"א ‪,)"38‬‬
‫בהתאם להסכם (ראה נספח ג' לכתב התביעה‪ -‬להלן "ההסכם" או "הסכם התמ"א") שנחתם בינם לבין‬
‫היזם אקו סיטי אס אל יזמות ובניה בע"מ ח‪.‬פ ‪( 4290550 -51‬להלן‪" :‬היזם")‪ ,‬ובהתאם להיתרי הבנייה‬
‫מספר ‪ 17-0415‬ו‪ 17-0416 -‬אשר אושרו בתנאים על ידי הועדה המקומית ביום ‪( 5.4.17‬להלן‪:‬‬
‫"ההיתרים"‪ .‬להלן יכונו ההסכם וההיתרים גם יחד‪" -‬הפרויקט")‪ .‬עוד מבוקש בתביעה להסמיך את‬
‫ב"כ התובעים להתקשר בהסכם בשם הנתבעים ולחתום בשמם על כל מסמך שיידרש לשם ביצועו‪.‬‬

‫‪ .5‬ההסכם נוגע כמכלול הן לבית המשותף דנן והן לבית המשותף הסמוך הידוע כגוש ‪ 6212‬חלקה ‪1259‬‬
‫והממוקם ברחוב בני משה ‪ 9‬ו‪( 11-‬להלן‪" :‬הבניין הסמוך"‪ .‬בהתאם יכונו המבנים המרכיבים אותו "בניין‬
‫‪ "9‬ו‪" -‬בניין ‪ "11‬בהתאמה)‪ .‬לבניין הסמוך התבקש היתר בנייה נפרד (‪ .)17-0416‬בבניין הסמוך ‪ 16‬תתי‬
‫חלקות‪ ,‬מתוכם ‪ 4‬דירות קרקע בקומה מפולשת‪ ,‬אשר כל בעלי הדירות בהם חתמו על ההסכם (במקור‬
‫הוגשה התביעה על ידי בעלי דירות בבניין הסמוך בנוסף לתובעים‪ ,‬אולם בהחלטה מיום ‪ 5.7.17‬הורתה‬
‫כב' המפקחת הבכירה (כתוארה דאז) מירה אריאלי על מחיקת בעלי הדירות בבניין הסמוך מטעמי‬
‫סמכות עניינית)‪.‬‬

‫‪ .6‬על אף שהבית המשותף והבניין הסמוך (להלן יכונו יחד‪" :‬הבניינים") רשומים כבתים משותפים נפרדים‪,‬‬
‫כל אחד על חלקה אחרת‪ ,‬הרי שבפועל הם בנויים בצמידות כבניין "רכבת" ארוך ולהם קירות משותפים‪.‬‬

‫‪ .7‬הפרויקט כולל עבודות לחיזוק הבית המשותף והבניין הסמוך מפני רעידות אדמה וכן כולל בניית מתקן‬
‫חניה רובוטי (להלן גם‪" :‬החניון" או "מתקן החניה האוטומטי")‪ ,‬תוספת שטחים לדירות קיימות לרבות‬
‫ממ"דים‪ ,‬תוספת מרפסות‪ ,‬ביצוע התאמות לדירות כתוצאה מביצוע תוספות הממ"דים והמרפסות‪,‬‬
‫הרחבת שטחים בקומת הקרקע המהווים רכוש משותף כגון לובי‪ ,‬הוספת גינות צמודות לדירות הקרקע‪,‬‬
‫התקנת מעליות אשר ישרתו את חמשת הבניינים המרכיבים את הבית המשותף והבניין הסמוך‪ ,‬החלפת‬

‫עמוד ‪3‬‬

עמוד מקור 4

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב – יפו‬
‫מפקח על רשום מקרקעין‬
‫בסכמות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫מס תיק ‪5/583/2017‬‬

‫תשתיות קיימות וביצוע עבודות פיתוח לרבות גינון‪ .‬על פי ההסכם יקבל היזם ‪ 14‬דירות שיבנו בקומה‬
‫אחת על גג הבית המשותף והבניין הסמוך בקומה אחת‪ ,‬בתוספת קומה חלקית של חדרים על הגג וכן ‪18‬‬
‫מקומות חניה עבור דירות אלו‪.‬‬

‫‪ .8‬דירת הנתבעים ממוקמת בסמיכות לתאי הקליטה ושבילי הגישה למתקן החניה האוטומטי העתיד‬
‫לשמש את הבית המשותף והבניין הסמוך‪ .‬הכניסה למתקן החניה האוטומטי מתוכננת מחזית בניין ‪,13‬‬
‫באופן בו יסללו שם שני שבילי כניסה למתקן החניה האוטומטי אשר יובילו לתא קליטה סגור‪ ,‬אליו‬
‫יכנסו הרכבים והוא ירד אל החניון שעתיד להיחפר מתחת לבניינים‪ .‬במתקן החניה האוטומטי מתוכננים‬
‫בסך הכל ‪ 49‬מקומות חניה‪ 18 ,‬מהם לטובת הדירות החדשות שיקבל היזם ו‪ 31-‬לשימוש יתר בעלי‬
‫הדירות בבית המשותף ובבניין הסמוך‪ ,‬על בסיס "מקום פנוי"‪ .‬מתקן החניה האוטומטי מתפרש ברובו‬
‫בשטחי חלקה ‪ 1258‬בו ניצב הבית המשותף‪ ,‬ובחלקו גם על שטחי חלקה ‪ 1259‬בו ממוקם הבניין הסמוך‪.‬‬

‫‪ .9‬לשם הצבת תאי הקליטה הסגורים בקומה המפולשת של הבית המשותף‪ ,‬מתוכננת הריסה של שתי‬
‫דירות קרקע‪ -‬אחת בבניין הסמוך (בני משה ‪ )11‬ואחרת בבית המשותף (בני משה ‪ )15‬ובנייתן מחדש‪ .‬לפי‬
‫ההס כם‪" ,‬בעלי כל אחת מדירות אלה יהיו זכאים לקבל דירה חדשה בגודל דירתם הקיימת בתוספת‬
‫שטח‪ ,‬כאמור בנספח נפרד שייחתם עמן‪ .‬רמת הגימור בדירות החדשות שייבנו עבורם תהיה זהה לרמת‬
‫הגימור בדירות היזם" (סעיף ‪ 37‬להסכם)‪ .‬עוד מוסדר בהסכם כי לדירות קרקע אלו יוצמד שטח גינה‪/‬‬
‫חצר בן ‪ 14‬מ"ר "אף אם פירושו של דבר‪ ,‬כי שטחי הגינה שיוצמדו לדירות הקרקע החדשות יהיו גדולים‬
‫יותר משטחי הגינה שיוצמדו ליתר דירות הקרקע וזאת כפיצוי על הקרבה לחנייה" (ראה סעיף ‪37.3‬‬
‫להסכם)‪.‬‬

‫‪ .10‬במסגרת ההסכם התחייב היזם כי יכין "בתיאום עם כל אחד מבעלי הדירות הקיימות‪ ,‬תכנית מפורטת‬
‫לביצוע תוספת הבנייה לכל אחת מן הדירות הקיימות‪ ,‬המציגה את אופן ביצוע התוספת ואת השינויים‬
‫המתבקשים לביצוע בתכנון הפנים של כל אחת מן הדירות וכן מפרט טכני מיוחד לכל אחת מן‬
‫הדירות‪( "...‬ראה סעיף ‪ 7.2‬להסכם‪ .‬בהקשר זה ראה גם סעיפים ‪ 9.9 – 9.4‬להסכם)‪.‬‬

‫‪ .11‬במסגרת הפרויקט מוצע לכל דירה טיפוסית תוספת של ‪ 25‬מ"ר (‪ 13‬מ"ר עיקרי וכן ‪ 12‬מ"ר ממ"ד‪/‬שירות)‪,‬‬
‫מרפסת עורפית של ‪ 5.6‬מ"ר ומרפסת שמש בחזית של כ‪ 4 -‬מ"ר‪ .‬לדירת הנתבעים‪ ,‬כמו גם יתר הדירות‬
‫בבניין ‪ ,13‬מוצעת הרחבה של שטח עיקרי של ‪ 25‬מ"ר‪ ,‬הכוללת ממ"ד‪ ,‬מרפסת חזיתית בשטח של ‪ 14‬מ"ר‬
‫ובנוסף‪ -‬מחסן‪ .‬לדירת הנתבעים לא בוצע תכנון מפורט ביחס לדירתם (בשים לב להתנגדות הנתבעים לא‬
‫התגבשו כל הסכמות גם בנדון)‪ .‬בהתאם להיתר הקיים מתוכננת תוספת הבנייה והשינויים בדירת‬

‫עמוד ‪4‬‬

עמוד מקור 5

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב – יפו‬
‫מפקח על רשום מקרקעין‬
‫בסכמות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫מס תיק ‪5/583/2017‬‬

‫הנתבעים באופן זהה לתת חלקה ‪ ,9‬דירת יעל סקופ (להלן‪" :‬דירת סקופ")‪ .‬דירת סקופ זהה בשטחה‬
‫ובתכנונה המקורי לדירת הנתבעים והיא ממוקמת גם כן בקומה הראשונה‪ ,‬במרחק זהה לדירת הנתבעים‬
‫משבילי הכניסה למתקן החנייה האוטומטי ולתאי הקליטה‪.‬‬

‫‪ .12‬בהליך דנן נעשו ניסיונות שונים להביא את הצדדים לכדי הסכמות‪ .‬בין היתר התקיים הליך גישור‬
‫בהסכמת הצדדים לפני כב' השופטת (בדימוס) מיכל רובינשטיין‪ .‬בסופו של יום‪ ,‬על אף מאמצי הצדדים‪,‬‬
‫לא עלה בידיהם להגיע להסדר מוסכם במסגרת הליכי הגישור וההליכים התקיימו כסדרם לרבות שמיעת‬
‫ראיות‪ ,‬עריכת ביקור במקום והגשת סיכומים בכתב‪.‬‬

‫ב‪ .‬רקע משפטי כללי‪ -‬תמ"א ‪38‬‬
‫‪ .13‬על החשיבות שבמימוש תכניות תמ"א ‪ ,38‬עמד בית המשפט העליון (כב' השופטת ברק‪ -‬ארז) בפרשת‬
‫שומרוני (רע"א ‪ 1002/14‬שומרוני נ' קופמן ואח' (פורסם ב"נבו"‪ ,‬ניתן ביום ‪ -9.7.14‬להלן‪" :‬פרשת‬
‫שומרוני")‪:‬‬
‫" כחלק מההיערכות הכוללת של מדינת ישראל להתמודדות עם נזקיהן‬
‫של רעידות אדמה התקבלה ביום ‪ 27.3.2005‬החלטת ממשלה המאשרת‬
‫תוכנית מתאר ארצית שנועדה להקל על בעלי בתים לחזק את נכסיהם‬
‫ולשפר את עמידותם מפני רעידות אדמה ואף לעודד אותם לעשות כן‪,‬‬
‫היא תמ"א ‪ . 38‬ת ו כנית זו מאפשרת מתן היתרי בניה לביצוע‬
‫שינויים במבנים לצורך חיזוקם בהליך מקוצר וכן מעניקה תמריץ של‬
‫תוספת של זכויות בנייה למי שיפעלו לחיזוק המבנים שבבעלותם‪.‬‬
‫בפועל‪ ,‬היא אף מסייעת בתהליכי התחדשות עירונית בכל הנוגע‬
‫לתוספת של יחידות דיור חדשות באזורים עירוניים‪.‬‬
‫חוק החיזוק‪ ,‬שפורסם מספר שנים לאחר מכן (ביום ‪ ,) 24.1.2008‬נועד‬
‫להקל על יישומה של תמ"א ‪ 38‬באמצעות הורדתו של "רף ההסכמה"‬
‫הדרוש לפי חוק המקרקעין ‪ ,‬התשכ"ט ‪( 1969 -‬להלן‪ :‬חוק המקרקעין )‬
‫לביצוע עבודות ברכוש המשותף של בתים משותפים (ראו‪ :‬מבוא להצעת‬
‫חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) (הוראת‬
‫שעה)‪ ,‬התשס"ז ‪( 2007 -‬להלן‪ :‬הצעת חוק החיזוק ))‪ .‬חוק זה קובע מהו‬
‫הרוב הנדרש לקבלת החלטות על ‪ -‬יד י דיירים בבניין משותף לביצוע‬
‫עבודות על פי תמ"א ‪ 38‬במצבים השונים המפורטים בו‪ :‬ביצוע של‬
‫עבודה ברכוש משותף שאינה עולה כדי הרחבת דירה או בניית דירה‬
‫חדשה טעון החלטה של רוב בעלי הדירות ברכוש המשותף (לפי סעיף ‪3‬‬
‫לחו ק); הרחבת דירה שכרוכה בהוצאת חלקים מהרכוש המשותף‬
‫והצמדתם לאותה דירה וחלוקת זכויות הבנייה הנדרשות לשם ביצוע‬
‫העבודה טעונות החלטה של מי שבבעלותם ‪ 60%‬מהדירות בבית‬
‫המשותף ( סעיף ‪ 4‬לחוק); ואילו עבודות הכרוכות בהוספ ה של דירה או‬
‫דירות חדשות – כמו במקרה שבפנינו – טעונה ברגיל החלטה של כל‬
‫בעלי הזכויות‪ ,‬בכפוף לסמכותו של המפקח לאשר עבודות אלו על ‪ -‬פי‬
‫תביעה של מי שבבעלותם שני שלישים מהדירות ושני שלישים‬
‫מהרכוש המשותף ( סעיף ‪ 5‬לחו ק)"‪"...‬‬

‫עמוד ‪5‬‬

עמוד מקור 6

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב – יפו‬
‫מפקח על רשום מקרקעין‬
‫בסכמות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫מס תיק ‪5/583/2017‬‬

‫בהמשך מדגישה כב' השופטת ברק ‪ -‬ארז כי‪:‬‬
‫" כאמור‪ ,‬מטרתו העיקרית של החוק היא לעודד דיירים לחזק את‬
‫בתיהם מפני רעידות אדמה בהתאם להוראות תמ"א ‪ , 38‬כדי להגן‬
‫עליהם מפני הנזקים העלולים להתרחש כתוצאה מרעידת אדמה‪ .‬בנוסף‬
‫החוק נועד להגן על החברה בכללותה ‪ -‬הן על עוברי אורח שעלולים‬
‫להיפגע מקריסת בניין במקרה של רעידת אדמה והן על הקופה‬
‫הציבורית שתשאב ישרין או בעקיפין בנזקים שייגרמו כתוצאה מרעידת‬
‫אדמה"‪.‬‬
‫‪ .14‬סעיף ‪ 5‬לחוק החיזוק‪ ,‬שכותרתו "עבודה שמטרתה בניית דירה חדשה" קובע כך‪-‬‬
‫"(א) ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה אחת או יותר‪,‬‬
‫לרבות הוצאת חלקים מהרכוש המשותף לשם התקנת מקומות חניה והצמדתם‬
‫לדירה או לדירות כאמור‪ ,‬טעון החלטה מראש של כל בעלי הדירות‪ ,‬כאמור‬
‫בחוק המקרקעין; ואולם רשאי המפקח‪ ,‬אף אם לא התקבלה על כך החלטה‬
‫מראש של כל בעלי הדירות בבית המשותף‪ ,‬לאשר את ביצוע העבודה‪ ,‬על פי‬
‫תביעה של בעלי הדירות שבמועד הגשת התביעה היו בבעלותם שני שלישים‬
‫מהדירות בבית המשותף ושני שלישים מהרכוש המשותף היו צמודים‬
‫לדירותיהם‪ ,‬ובלבד שנתן לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את‬
‫טענותיו‪.‬‬
‫(ב) אישר המפקח ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה‬
‫כאמור בסעיף קטן (א)‪ ,‬רשאי הוא להתנותה בתנאים וכן ליתן הוראות לעניין‬
‫סדרי הרישום בלשכת רישום המקרקעין; כן רשאי המפקח‪ ,‬אם ראה‬
‫שבנסיבות העניין קיימת הצדקה לעשות כן‪ ,‬למנות אדם שהוא עורך דין או‬
‫רואה חשבון‪ ,‬ושאינו בעל דירה בבית המשותף שלגביו אושר ביצוע העבודה‬
‫כאמור‪ ,‬אשר יהיה מוסמך‪ ,‬בהתאם להוראות המפקח‪ ,‬להתקשר בשם כל בעלי‬
‫הדירות בבית המשותף לשם בניית הדירה החדשה ולהעברת זכויות בה לאחר‬
‫מכן‪.‬‬
‫(ג) הוראות סימן ד' בפרק ו' לחוק המקרקעין יחולו על הדיון לפי סעיף זה בפני‬
‫המפקח‪ ,‬בשינויים המחויבים"‬

‫‪ .15‬נקבע‪ ,‬כי סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין לאשר את ביצוע העבודות‪ ,‬בניגוד לדעת מיעוט בעלי‬
‫הדירות בבית המשותף‪ ,‬אינה סמכות לנסח את החוזה במקום הצדדים או לרדת לעומקם של כל סייגיו‬
‫ותנאיו‪ .‬בהליך לפי סעיף ‪ 5‬לחוק החיזוק מוטל על המפקח על רישום מקרקעין לבחון את סבירות החוזה‪,‬‬
‫וככל שהוא סביר‪ ,‬לאשר את ביצוע העבודות על פיו" (עש"א (חי') ענת פרחי ואח' נ' יונתן מור ואח'‬
‫[פורסם בנבו] ניתן ביום ‪.)18.1.16‬‬

‫‪ .16‬לצורך הפעלת סמכות המפקח לפי סעיף ‪(5‬א) לחוק החיזוק‪ ,‬ולשם בחינת הבקשה לאישור בנייה בהתאם‬
‫לסעיף זה‪ ,‬התוו בפרשת שומרוני שאלות מרכזיות אליהן על המפקח להידרש‪ .‬מבחנים אלו הושתתו על‬
‫פסק הדין בעניין צודלר (רע"א ‪ ,7112/93‬צודלר נ' יוסף‪ ,‬מח (‪ – )1994( 550 )5‬להלן‪" :‬עניין צודלר") אשר‬
‫דן בנושא קרוב‪ -‬הוא כפייה על המיעוט המתנגד לכך‪ ,‬להקים את הבית מחדש לאחר שנהרס‪ ,‬לפי סעיף‬

‫עמוד ‪6‬‬

עמוד מקור 7

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב – יפו‬
‫מפקח על רשום מקרקעין‬
‫בסכמות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫מס תיק ‪5/583/2017‬‬

‫‪ 60‬לחוק המקרקעין התשכ"ט‪( 1969 -‬להלן‪" :‬החוק")‪ .‬בעניין צודלר נקבע כי לשם הפעלת סמכות‬
‫המפקח לפי סעיף ‪ 60‬על המפקח לבחון האם הופר השוויון‪ ,‬האם הרוב נוהג בתום לב‪ ,‬והאם ה‪-‬‬
‫"פיחותים" בזכות הקניין של המיעוט בטלים בשישים לעומת ההנאה הצומחת לו מעבודת החיזוק בבית‪.‬‬
‫בפרשת שומרוני‪ ,‬נקבעו ברוח זו מספר שיקולים שעל המפקח לתת את דעתו אליהם עת מבוקשת הפעלת‬
‫סמכותו לפי סעיף ‪(5‬א) לחוק החיזוק‪:‬‬
‫"‪ ...‬בבואו (של המפקח‪ -‬י‪.‬ע‪.‬ש) לבחון בקשה לאשר הסכם‪ ,‬חרף‬
‫התנגדות של מיעוט מקרב הדיירים‪ ,‬עליו להקדים ולבחון את‬
‫מכלול נסיבות העניין‪ ,‬ובכלל זה לתת דעתו לשאלות הבאות‪ :‬האם‬
‫הוצג טעם להתנגדות (או שמא ההתנגדות היא בעלת אופי‬
‫"עקרוני" ללא הנמקה)? האם במישור האובייקטיבי התכנית‬
‫עתידה להיטיב את מצב כלל הדיירים בבניין? האם התכנית פוגעת‬
‫באופן מהותי בזכויותיו של המיעוט? האם היא התקבלה בחוסר‬
‫תום לב או בניגוד עניינים? האם הוצגה תכנית חלופית קונקרטית‬
‫והאם גלומים בזו יתרונות שאין בהסכם שהוצג לאישור? האם‬
‫נשמר השוויון בין הדיירים? המדובר ברשימת שיקולים לא ממצה‬
‫וכמובן שעל המפקח לשקול את התכנית שמוגשת לאישורו בהתאם‬
‫למכלול נסיבות העניין"‪.‬‬

‫ההליך דנן‬
‫‪ .17‬על יסוד דברים אלו נפנה לבחינת הנסיבות הפרטניות שלפנינו‪ .‬אקדים אחרית לראשית ואציין כי מצאתי‬
‫לקבל את התביעה בתנאים‪ ,‬כפי שיפורט להלן‪.‬‬

‫‪ .18‬למען הנוחות‪ ,‬אתאר להלן בנפרד כל אחת מהסוגיות הרבות המצויות במחלוקת בין בעלי הדין וביחס‬
‫אליה את טענות כל אחד מהצדדים‪ .‬ההכרעה תעשה בהתאם‪ ,‬ביחס לכל סוגיה וסוגיה בנפרד‪ .‬בהקשרים‬
‫אלו אפתח דווקא בטענות הנתבעים ובהמשך בתשובת התובעים להן‪.‬‬

‫ג‪ .‬טענות מקדמיות‬

‫הנתבעים טוענים כי דין התביעה להימחק על הסף בהיעדר סמכות שכן בעת הגשת התביעה לא הייתה‬             ‫‪.19‬‬
‫"החלטה לאשר בקשה בתנאים" (להלן‪" :‬היתר בתנאים") כמשמעותה בחוק החיזוק‪ .‬נטען כי ההיתר‬
‫הותנה בכך שתכנית ‪3729‬א (להלן‪" :‬תכנית רובע ‪ )"4‬של תל אביב תכנס לתוקף‪ ,‬וזו נכנסה לתוקף רק‬
‫במאי ‪ ,2018‬כשנה לאחר הגשת התביעה‪.‬‬

‫עוד טוענים הנתבעים כי דין התביעה כולה להידחות מן הטעם שתוקפו של ההסכם פג זה מכבר והוא‬            ‫‪.20‬‬
‫אינו עוד בתוקף‪.‬‬

‫עמוד ‪7‬‬

עמוד מקור 8

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב – יפו‬
‫מפקח על רשום מקרקעין‬
‫בסכמות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫מס תיק ‪5/583/2017‬‬

‫מוסיפים הנתבעים וטוענים כי מדובר ב"בית מורכב" כהגדרת מונח זה בסעיף ‪ 59‬לחוק‪ .‬מטעם זה‪,‬‬         ‫‪.21‬‬
‫לטענתם‪ ,‬בעת הגשת התביעה היה צורך בקבלת הסכמתם של בעלי הדירות בבניין ‪ 13‬לבדם ברף הנדרש‬
‫בסעיף ‪ 5‬לחוק החיזוק‪ .‬משעה שבעת הגשת התביעה היו חתומים רק ‪ 50%‬מבעלי הדירות בבניין ‪,13‬‬
‫הרי שלא היה בנמצא רוב כאמור‪ ,‬דינה של התביעה – לשיטתם‪ -‬להידחות על הסף‪.‬‬

‫הנתבעים טוענים כי הגוף שמתיימר לכהן כנציגות לא נבחר כדין‪ ,‬היינו לא נבחר במסגרת אסיפה כללית‬   ‫‪.22‬‬
‫שכונסה כחוק‪ .‬נטען כי בהיעדר מינוי נציגות כאמור אין נציגות חוקית ולפיכך נעדרים ההסכם‬
‫וההחלטות שהתקבלו במסגרתו כל נפקות‪.‬‬

‫התובעים מצדם טוענים כי אין ממש בטענה כי לא קמה הסמכות למפקחת בשל העובדה כי בעת הגשת‬          ‫‪.23‬‬
‫התביעה נקבע כי תנאי לקבלת היתר הבניה הוא כניסת תכנית רובע ‪ 4‬לתוקף‪ .‬לטענתם‪ ,‬צורף לכתב‬
‫התביעה היתר בתנאים מטעם הועדה המקומית אשר עומד בתנאי החוק וממילא‪ -‬משעה שתכנית‬
‫הרובעים אושרה במהלך הדיון בהליך‪ ,‬ניטל העוקץ מן הטענה‪.‬‬

‫התובעים מכחישים את טענת הנתבעים ביחס לפקיעת הסכם התמ"א‪ .‬לטענתם‪ ,‬ההסכם לא פקע‪ ,‬אלא‬            ‫‪.24‬‬
‫הוארך כדין ובהתאם להוראות ההסכם‪.‬‬

‫ביחס לטענת ה"בית המורכב" נטען כי אין כל בסיס לטענת הנתבעים לפיה מדובר בבית מורכב ועל כן‬      ‫‪.25‬‬
‫היה צורך‪ ,‬כביכול‪ ,‬לקבל את הסכמת רוב בעלי הדירות כמצוין בסעיף ‪ 5‬לחוק החיזוק מבין כל בניין‬
‫ובניין המרכיב את הבית המשותף‪ .‬ראשית‪ ,‬נטען כי אף אם בעת הגשת התביעה לא היה רוב מתוך בעלי‬
‫הדירות בבניין ‪ ,13‬הרי שבעת הגשת התצהירים כבר היו חתומים ‪ 2/3‬מבעלי הדירות בבניין ‪13‬‬
‫שלדירותיהם ‪ 66.7%‬מהרכוש המשותף‪ ,‬ובעת הגשת הסיכומים היו חתומים בעלי ‪ 5‬מתוך ‪ 6‬דירות‪,‬‬
‫היינו מי שלדירתם צמודים ‪ 83.33%‬מהרכוש המשותף‪ .‬עוד נטען כי ממילא לא ניתן לראות את הבית‬
‫המשותף כבית מורכב כהגדרתו בסעיף ‪ 11‬לחוק החיזוק‪ .‬ראשית‪ ,‬מפני שכניסה ‪ 13‬אינה עומדת בפני‬
‫עצמה‪ ,‬ושנית‪ ,‬מפני שלא מתקיימים יתר התנאים הקבועים בסעיף ‪ 11‬לחוק החיזוק‪ .‬לפיכך יש לבחון‬
‫את הרוב החוקי מבין סך כל הכניסות בבית המשותף‪.‬‬

‫התובעים טוענים כי אין ממש בטענות התובעים ביחס לכשלים לכאורה במינוי הנציגות‪ .‬לטענתם‪ ,‬בעת‬      ‫‪.26‬‬
‫חתימת כל אחד מבעלי הדירות על ההסכם אישר בעל הדירה את חברי הנציגות שייצגו אותו לעת‬

‫עמוד ‪8‬‬

עמוד מקור 9

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב – יפו‬
‫מפקח על רשום מקרקעין‬
‫בסכמות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫מס תיק ‪5/583/2017‬‬

‫החתימה על ההסכם‪ .‬בנוסף נטען כי הנציגות נבחרה כדין וכי בעלי הדירות קיבלו דיווחים שוטפים על‬
‫מינויה‪.‬‬

‫דיון והכרעה‪ -‬טענות מקדמיות‬

‫סעיף ‪ 1‬לחוק החיזוק מגדיר "החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים" כך‪" -‬החלטה בדבר אישור בקשה‬             ‫‪.27‬‬
‫להיתר בתנאים‪ ,‬שהתקבלה במוסד תכנון‪ ,‬לאחר שהתקיימו כל אלה‪:‬‬

‫(‪ )1‬מוסד התכנון מצא כי הבקשה תואמת לתכנית החיזוק וכן לתכניות‬
‫תקפות אחרות ולתכניות מופקדות‪ ,‬ולתנאים לפי סעיף ‪ 78‬לחוק התכנון‬
‫והבנייה‪ ,‬התשכ"ה‪( 1965-‬להלן – חוק התכנון והבנייה)‪ ,‬ככל שנקבעו;‬
‫(‪ )2‬מוסד התכנון מצא כי הבנייה המבוקשת משתלבת במערכות התשתית‬
‫הקיימות והמתוכננות בסביבתה;‬
‫(‪ )3‬הוגשו התנגדויות לבקשה להיתר לפי הוראות חוק התכנון והבנייה –‬
‫מוסד התכנון החליט בהן"‬

‫"היתר בניה" מוגדר בחוק החיזוק כ‪ " -‬היתר לפי חוק התכנון והבניה או החלטה לאשר בקשה להיתר‬         ‫‪.28‬‬
‫בתנאים"‪ .‬סעיף ‪( 2‬א) לחוק החיזוק קובע כי "ניתן היתר בניה לביצוע עבודה ברכוש משותף‪ ,‬על פי‬
‫תכנית החיזוק‪ ,‬ונדרשת לפי פרק ו' לחוק המקרקעין הסכמה או החלטה של בעלי הדירות בבית‬
‫המשותף לצורך ביצוע אותה עבודה (בחוק זה – עבודה ברכוש המשותף)‪ ,‬יחולו לעניין העבודה ברכוש‬
‫המשותף הוראות חוק זה"‪ .‬מכאן‪ ,‬כי סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעה לפי חוק החיזוק‬
‫קמה רק ככל שניתן היתר בניה או החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים‪.‬‬

‫ביום ‪ 5.4.17‬דנה הועדה המקומית בבקשה והחליטה לאשרה בתנאים‪ .‬בין היתר נקבע כי יש לדחות את‬         ‫‪.29‬‬
‫ההתנגדויות‪ " -‬הבקשה תואמת את תכנית רובע ‪ 4‬לעניין קווי בניין‪ ,‬גובה קומות ומספר יח"ד והיתר‬
‫בנייה יצא רק לאחר מתן תוקף לתכנית"‪ .‬עוד הוסף כי הבקשה מאושרת‪ ,‬בין היתר‪" ,‬בתנאי מתן תוקף‬
‫תכנית ‪ 3729‬א'‪( "...‬ראה נספח ז‪ 2‬לכתב התביעה)‪.‬‬

‫לכתב התביעה צירפו התובעים מסמך הנושא את הכותרת "אישור הועדה המקומית בדבר החלטה‬                 ‫‪.30‬‬
‫לאשר בקשה להיתר בתנאים עפ"י סעיף ‪ 1‬לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה)‬
‫התשס"ח‪( "2008 -‬ראה נספח ח‪ 2‬לכתב התביעה)‪ .‬במסמך זה מצוין כי הועדה המקומית דנה בבקשה‬
‫ביום ‪ 5.4.17‬והחליטה לאשרה בתנאים המפורטים בהחלטתה‪ .‬נכתב כי‪" :‬לאחר קיום התנאים‬
‫המפורטים בהחלטה הבקשה תואמת לתכנית החיזוק וכן לתוכניות מופקדות אחרות‪ ...‬הבנייה‬
‫המבוקשת בהיתר משתלבת במערכות התשתית הקיימות‪ ...‬הוגשו התנגדויות לבקשה בהיתר והועדה‬
‫החליטה בהן"‪ .‬על המסמך חתום אדריכל עודד גבולי‪ ,‬מזכיר הועדה של הועדה המקומית לתכנון ולבניה‬

‫עמוד ‪9‬‬

עמוד מקור 10

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב – יפו‬
‫מפקח על רשום מקרקעין‬
‫בסכמות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫מס תיק ‪5/583/2017‬‬

‫תל אביב‪ .‬די באישור זה על מנת ללמו ד כי בעת הגשת התביעה עמדה היא בתנאי הסף להגשתה מכוח‬
‫חוק החיזוק למפקח על רישום מקרקעין‪ ,‬שכן מוסד התכנון מאשר את קיום תנאי סעיף ‪ )3()2()1( 1‬לחוק‬
‫החיזוק‪ .‬העובדה כי אחד התנאים שקבעה הועדה המקומית בפועל הוא כניסת תכנית רובע ‪ 4‬לתוקף‪,‬‬
‫אין בה כדי לאיין את התקיימות התנאים הנדרשים‪ .‬לא כל שכן שעה שבמהלך ההליך נכנסה תכנית‬
‫רובע ‪ 4‬לתוקף‪ .‬משכך דין הטענה להידחות‪.‬‬

‫אין בידי גם לקבל את הטענה כי תוקפו של הסכם התמ"א פג‪ .‬כלל התובעים עומדים על כך שההסכם‬          ‫‪.31‬‬
‫עודנו בתוקף והם מבקשים להמשיך ולקיימו‪ .‬מאז הגשת התביעה כאמור הצטרפו בעלי דירות נוספים‬
‫אשר חתמו על ההסכם כך שכיום כל בעלי הדירות מלבד הנתבעים שותפים להסכם ולא הועלתה כל‬
‫טענה מצד מי מהם כי ההסכם אינו תקף‪ .‬משהצדדים להסכם תמימי דעים ביחס לשאלה זו‪ ,‬הרי שיש‬
‫לקבוע כי ההסכם תקף וקיים‪ .‬הנתבעים לא טענו כי קיים בעל דירה מלבדם שסבור כי ההסכם פקע‬
‫וממילא לא ביקשו להעיד ולו בעל דירה אחד מלבדם הסבור כמותם‪ .‬משכך‪ ,‬אף לא עמדו בנטל להוכחת‬
‫טענתם זו ודינה דחייה‪.‬‬

‫באשר לטענת הבית המורכב‪ ,‬דהיינו כי היה צורך בעת הגשת התביעה בקבלת רוב מבין בעלי הדירות‬         ‫‪.32‬‬
‫בבניין ‪ ,13‬הרי שגם דינה של טענה זו להידחות‪ .‬סעיף ‪ 11‬לחוק החיזוק קובע כך‪:‬‬
‫"מבנה או אגף בבית מורכב כמשמעותו בסעיף ‪ 59‬לחוק המקרקעין‪ ,‬יראו אותו‬
‫לעניין חוק זה כבית משותף‪ ,‬ובלבד שהתקיימו שניים אלה‪:‬‬
‫(‪ )1‬אין בביצוע העבודה במבנה או באגף כדי לפגוע בזכויותיו של בעל דירה‬
‫במבנה או באגף אחר בבית המורכב;‬
‫(‪ )2‬ניתן לבצע חיזוק מפני רעידות אדמה של המבנה או האגף‪ ,‬בלי לבצע חיזוק‬
‫כאמור של מבנה או אגף אחר בבית המורכב‪.‬‬

‫ברירת המחדל היא לראות בבית משותף רשום כבית משותף נפרד‪ .‬חוק החיזוק מאפשר ביצוע עבודות‬          ‫‪.33‬‬
‫רק במבנה או אגף בתוך בית משותף‪ ,‬וזאת בהתקיים תנאי סעיף ‪ 11‬לחוק החיזוק‪ .‬שעה שכל שלושת‬
‫הבניינים נרשמו כבית משותף אחד‪ ,‬אין כל מניעה לראות בהם כבית משותף אחד אשר יחול לגביו סעיף‬
‫‪(5‬א) לחוק החיזוק‪ .‬אמנם‪ ,‬ס' ‪ 11‬לעיל מאפשר הכרה במבנה או אגף אחד מתוך כלל המבנים או האגפים‬
‫כבית משותף נפרד‪ ,‬אך זאת רק בהתקיים התנאים בו‪ .‬מטרתו של סעיף ‪ 11‬הוא לאפשר ביצוע עבודת‬
‫חיזוק רק באחד הבניינים המרכיבים את הבית המשותף‪ ,‬בהתקיים תנאי הסעיף‪ .‬בהליך זה ביקשו בעלי‬
‫הדירות בבית המשותף ליישם את פרוייקט תמ"א ‪ 38‬על כל המבנים בבית המשותף ולא לראות את בכל‬
‫מבנה כמבנה נפרד‪ .‬משכך‪ ,‬במקרה כזה ייבחן הרוב הדרוש מבין כל המבנים (בניינים ‪)13,15,17‬‬
‫המרכיבים את הבית המשותף‪.‬‬

‫עמוד ‪10‬‬

עמוד מקור 11

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב – יפו‬
‫מפקח על רשום מקרקעין‬
‫בסכמות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫מס תיק ‪5/583/2017‬‬

‫באשר לטענה בדבר כשלים במינוי הנציגות‪ ,‬גם אליה לא מצאתי טעם להידרש כמו גם לנבכי אופן מינויה‬    ‫‪.34‬‬
‫של הנציגות‪ .‬למעשה די בעובדה כי כל אחד מהתובעים אישר את ההסכם‪ ,‬על מנת ללמוד כי הוא נתן‬
‫הסכמתו להסכם התמ"א ו לתנאיו‪ .‬לפיכך‪ ,‬בין אם מי שניהלו את המשא ומתן בשם בעלי הדירות היו‬
‫מוסמכים לכך ובין אם לאו‪ ,‬אין בכך כל נפקא מינה‪.‬‬

‫משהוסרו מהדרך הטענות המקדמיות לדחייה או מחיקה על הסף‪ ,‬יש להמשיך ולבחון את טענותיהם‬            ‫‪.35‬‬
‫המהותיות של הנתבעים‪.‬‬

‫ד‪ .‬מתקן החניה האוטומטי‪ ,‬דרכי הגישה‪ ,‬כמות החניות והפיצוי עבור קרבת המתקן‬
‫לדירת הנתבעים‬

‫טענות הנתבעים‬

‫‪ .36‬לטענת הנתבעים‪ ,‬ההסכם פוגע בזכויותיהם הקנייניות באספקטים רבים‪ .‬טענה מרכזית שמעלים‬
‫הנתבעים היא כי בהתאם להסכם התמ"א‪ ,‬ישרת החניון האוטומטי את הבית המשותף ואת הבניין‬
‫הסמוך כאחד‪ .‬מעליות ההורדה והעלאה של המכוניות למתקן החניה האוטומטי תבנינה מתחת לדירות‬
‫הנתבעים כאשר הן‪ ,‬כמו גם החניון עצמו‪ ,‬ישמשו את בעלי הדירות בשתי החלקות‪ .‬בהקשר זה נטען כי‬
‫עסקינן במתן זכות שימוש בלתי הדירה ברכוש המשותף לטובת בעלי הדירות בבניין הסמוך שאינם בעלי‬
‫דירה בבית המשותף‪ .‬נטען כי נושא זה אינו בסמכותו של המפקח על רישום המקרקעין‪ ,‬המוסמך‪,‬‬
‫לטענתם‪ ,‬לכפות על בעל דירה ביצוע עבודות חיזוק‪ ,‬אך לא לכפות על בעל דירה עבודות בבית המשותף‬
‫עבור מי שאינו בעל דירה בו‪.‬‬

‫‪ .37‬עוד נטען כי לשם העברת זכויות ברכוש משותף מבית משותף אחד לאחר נדרשת הסכמת כל בעלי הדירות‬
‫בכל אחד מהבניינים‪ ,‬ומשזו לא קיימת לא ניתן לאשר התכנית כמבוקש והמפקח אף אינו מוסמך לכפות‬
‫זאת‪.‬‬

‫‪ .38‬בהקשר למתקן החניה האוטומטי ומיקומו נטען כי לאחר סיום העבודות עתידות להיות ‪ 52‬דירות‬
‫בבניינים‪ .‬לטענת הנתבעים‪ ,‬הניזוק העיקרי מהתכנון המוצע הוא בניין ‪ ,13‬שכן הכניסה לחניון צפויה‬
‫להיבנות ממש אל מול חזיתו והחניון עצמו‪ -‬מתחתיו‪ .‬נטען כי ‪ 52‬מכוניות צפויות לעבור מתחת לדירת‬
‫הנתבעים כאשר הפרש גובה של מטר אחד יפריד בין דירתם לבין מכוניות אלו‪ .‬בהקשר זה טוענים‬

‫עמוד ‪11‬‬

עמוד מקור 12

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב – יפו‬
‫מפקח על רשום מקרקעין‬
‫בסכמות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫מס תיק ‪5/583/2017‬‬

‫הנתבעים כי היזם בחר את החלופה הרווחית והנוחה לו ביותר אולם היא אינה זו היעילה והנוחה לבעלי‬
‫הדירות בכלל ולנתבעים בפרט‪ .‬הנתבעים טוענים כי מיקום החניון מתחת לדירתם יגרום לפגיעה ממשית‬
‫ובלתי סבירה בזכויותיהם הקנייניות ובזכות ההנאה והשימוש שלהם מדירתם‪ .‬נטען כי מיקום דירתם‬
‫מעל לכניסה לחניון צפוי לגרום להם לסבל ולמטרדים קיצוניים‪ ,‬תוך שלילת האפשרות להמשך מגורים‬
‫בה‪ .‬לטענת הנתבעים‪ ,‬קיימת אפשרות פוגענית פחות ויעילה יותר‪ ,‬לפיה דרכי הגישה לחניון יסללו מצדי‬
‫הבניינים‪ .‬לטענתם‪ ,‬מיקומו של מתקן החניה האוטומטי יפגע בערך דירתם באופן משמעותי‪ ,‬ואף בזמן‬
‫ביצוע העבודות הם עלולים לסבול מרעש‪ ,‬אבק וכיוצא באלה בצורה משמעותית‪ .‬כן נטען כי לא הוצע‬
‫להם כל דיור חלופי לתקופת ביצוע העבודות‪.‬‬

‫‪ .39‬הנתבעים מוסיפים וטוענים כי היזם אמנם התחייב לפצותם‪ ,‬אך הוא מעולם לא ניהל אתם מו"מ על‬
‫גובה הפיצוי שיקבלו עקב קרבתה של דירתם לשבילי הגישה למתקן החניה האוטומטי אלא קבע אותן‬
‫באופן חד צדדי‪ .‬לטענתם‪ ,‬הפיצוי צריך להיות יחסי לפגיעה בשווי הדירה‪ .‬נטען כי מאז שהוכן הסכם‬
‫התמ"א בשנת ‪ 2013‬עלו מחירי הדירות בשיעורים ניכרים ועל כן יש לקבוע את גובה הפיצוי סמוך למועד‬
‫התחלת הבניה ולא להסתמך על קביעה שנעשתה שש שנים לפני תחילת העבודות המתוכננות‪.‬‬

‫‪ .40‬עוד נטען כי התמורות שנקבעו בהסכם התמ"א אינן סבירות שכן הן אינן מגלמות את העובדה שבבניין‬
‫‪ 13‬כבר קימת מעלית‪ ,‬להבדיל מבניינים אחרים בהם אין מעלית‪.‬‬

‫‪ .41‬לטענת הנתבעים‪ ,‬ההסכם מקנה ליזם ‪ 18‬חניות ביחס ל‪ 14 -‬הדירות החדשות‪ ,‬בעוד שלבעלי הדירות‬
‫הקיימים בבניינים מוקצות רק ‪ 31‬חניות ל‪ 38-‬דירות קיימות‪ .‬לטענתם‪ ,‬הסכם זה איננו הגון וחסר כל‬
‫הצדקה‪ .‬לטענתם‪ ,‬יש לכל הפחות להצמיד חניה לכל אחת מהדירות הקיימות‪.‬‬

‫‪ .42‬עוד טוענים הנתבעים כי נוכח בניית מתקן החניה האוטומטי תיהרס הגינה שבחזית בניין ‪ ,13‬בעוד‬
‫שלשאר הבניינים תשמר גינה מטופחת בהשקעת היזם‪.‬‬

‫טענות התובעים‬

‫‪ .43‬התובעים טוענים כי ביחס לכל אחת מהחלקות הוגשה בקשת היתר נפרדת למעט פתרון החנייה שמהווה‬
‫מקשה אחת‪ .‬נטען‪ ,‬כי הכניסה למתקן החניה האוטומטי ממוקמת בשטח המפולש בקומת הקרקע של‬
‫הכניסה לבניין ‪ 13‬מהטעם שרק סביבה קיים אזור מפולש וגדול יחסית בקומת העמודים ולפיכך רק‬
‫במקום זה ניתן להציב תאי קליטה סגורים שיתנו מענה מיטבי מבחינה אדריכלית‪ ,‬בטיחותית‬
‫ואקוסטית‪.‬‬

‫עמוד ‪12‬‬

עמוד מקור 13

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב – יפו‬
‫מפקח על רשום מקרקעין‬
‫בסכמות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫מס תיק ‪5/583/2017‬‬

‫‪ .44‬לטענת התובעים הסדרת מקום חניה משותף לשתי החלקות תואם את הוראות תמ"א ‪ 38‬ותכנית‬
‫הרובעים של תל אביב‪ .‬נטען כי תכנית הרובעים היא תכנית מכוח סעיף ‪ 23‬לתמ"א ‪ 38‬ומשכך חלות‬
‫הוראות תכנית הרובעים על בניה באזור תל אביב מכוח תכנית תמ"א ‪ .38‬לפיכך נטען כי חוק החיזוק‬
‫חל‪ ,‬מכוח כניסתה לתוקף של תכנית הרובעים‪ ,‬על בניה באזור תל אביב מכוח תמ"א ‪ .38‬נטען‪ ,‬כי חוק‬
‫החיזוק חל גם על תכנית רובע ‪ 4‬ועל כן הרוב הדרוש לרישום זיקת הנאה לשם הקמת מתקן חנייה משותף‬
‫לחלקות גובלות הוא הרוב הקבוע בסעיף ‪(5‬א) לחוק החיזוק‪.‬‬

‫‪ .45‬התובעים מוסיפים ו טוענים כי מבחינה פרקטית ניתן יהיה לרשום זיקות הנאה הדדיות או לחלופין‬
‫לרשום את שני הבניינים‪ ,‬הבית המשותף והבניין הסמוך‪ ,‬כבית משותף אחד‪ ,‬נוכח קיומם של מתקנים‬
‫משותפים‪ .‬לטענתם‪ ,‬לשם ביצוע רישום כאמור די בהסכמת מחצית מבעלי הדירות‪ .‬התובעים טוענים‬
‫עוד כי בהנחה שכל אחד מבעלי הדירות בבית המשותף יוכל לעשות שימוש במתקן החניה האוטומטי על‬
‫בסיס מקום פנוי‪ ,‬די לשם הקמתו בהחלטת רוב רגיל מבין בעלי הדירות‪.‬‬

‫‪ .46‬התובעים מצביעים על הקשיים שבמיקום תא קליטה אחד מכל צד של הבית המשותף‪ ,‬הן מפני שהרכבים‬
‫יצטרכו לעבור בסמוך לחלונות דירות הקרקע‪ ,‬הן משום שהשביל שממערב לכניסה הידועה כבניין ‪ 9‬צר‬
‫מלהכיל רכבים ובעיקר בשים לב לזמני שליפת וקבלת הרכבים שלטענתם יתארכו משמעותית ככל שתאי‬
‫הקליטה יהיו רחוקים זה מזה‪.‬‬

‫‪ .47‬התובעים מפנים לסעיף ‪ 36‬להסכם התמ"א הקובע זכאות לפיצוי כספי לבעלי דירות מסוימים בגין‬
‫קרבתן של הדירות לכניסה לחניון‪ .‬נטען כי הנתבעים לא שיתפו פעולה במו"מ בנוגע לגובה הפיצוי‪ ,‬מו"מ‬
‫אשר הסתיים ביחס לכל יתר בעלי הדירות הרלוונטיות בהסכמה‪ .‬לטענת התובעים‪ ,‬הנתבעים זכאים‬
‫לפיצוי בסך של ‪ ₪ 175,000‬בגין קרבה זו‪ ,‬סכום זהה לזה שקיבלה דירת סקופ‪ ,‬שדירתה ממוקמת במרחק‬
‫זהה לדירת הנתבעים מתאי הקליטה ומדרכי הגישה למתקן החניה האוטומטי‪ .‬נטען כי לנתבעים הוצע‬
‫הסכום הגבוה מבין סכומי הפיצוי שהושגו לצורך נושא זה‪ .‬נטען כי העובדה שדירת סקופ נכונה לקבל‬
‫פיצוי בסכום האמור מעידה על סבירות גובה הפיצוי‪ .‬עוד טוענים התובעים כי במקרה דומה אשר נדון‬
‫בפסיקה נקבע גובה פיצוי של ‪ ₪ 9,000‬בלבד עבור קרבה של מתקן חניה אוטומטי לדירה (תיק (מפקחת‬
‫ת"א) ‪ ,5/179/2017‬שפירו נ' עמרם‪ ,15.1.18 ,‬פורסם ב"נבו")‪ ,‬דבר המלמד גם הוא על סבירות הצעת‬
‫התובעים‪.‬‬

‫עמוד ‪13‬‬

עמוד מקור 14

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב – יפו‬
‫מפקח על רשום מקרקעין‬
‫בסכמות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫מס תיק ‪5/583/2017‬‬

‫‪ .48‬באשר לטענה כי בניין ‪ 13‬אינו מפוצה על כך שקיימת בו כבר מעלית בניגוד ליתר הבניינים‪ ,‬טוענים‬
‫התובעים כי הואיל וההסכם אושר על ידי רוב חוקי של בעלי הדירות בבית המשותף‪ ,‬לרבות – נכון למועד‬
‫הגשת הסיכומים‪ -‬כל יתר בעלי הדירות בבניין ‪ ,13‬אין לשעות לטענת הנתבעים כי התמורות לא הביאו‬
‫בחשבון קיומה של מעלית בבניין ‪ .13‬עוד נטען בהקשר זה כי קיומה של מעלית בבניין ‪ 13‬אינו מעלה‬
‫ואינו מוריד‪ ,‬שכן היזם התחייב להתקין בבניין ‪ 13‬מעלית חדשה‪ ,‬כפי שהתחייב להתקין בכל יתר כניסות‬
‫הבית המשותף‪.‬‬

‫‪ .49‬באשר לדיור חלופי‪ ,‬טענו התובעים כי במהלך ההליך הסכימו להעניק לבת הנתבעים הגרה בפועל בדירת‬
‫הנתבעים דיור חלופי בהתאם לקבוע בסעיף ‪ 35‬להסכם התמ"א על תתי סעיפיו (הנועד לבעלי דירות‬
‫מסוימים במקרים מיוחדים נוכח מצב בריאותי וגיל)‪ .‬בהקשר זה נטען כי לא רק שהנתבעים לא יקופחו‪,‬‬
‫אלא אף יזכו בפיצוי גבוה ובמימון דיור חלופי לבתם בתקופת העבודות‪ ,‬הטבה שאיננה ניתנת לכל בעלי‬
‫הדירות‪.‬‬

‫דיון והכרעה‪ -‬נושא החניון והחניות‬

‫‪ .50‬נקודת המוצא לסמכויותיו של המפקח על רישום המקרקעין מכוח חוק החיזוק היא בהוראת סעיף ‪72‬‬
‫לחוק‪ ,‬הקובעת‪ ,‬בין היתר‪ ,‬כי סמכות זו חולשת‪ ,‬גם על "סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר‬
‫זכויותיהם או חובותיהם‪ ..‬לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה התשס"ח‪-‬‬
‫‪"...2008‬‬

‫‪ .51‬נושא סמכויות המפקח על רישום מקרקעין בכל הנוגע לחוק החיזוק נדון בפסיקה ופורש בצורה מרחיבה‬
‫לאור תכליתו של החוק‪ .‬בפרשת שומרוני קבעה כב' השופטת ברק ארז כי סמכותו של המפקח לא טומנת‬
‫בחובה רק את הסמכות לאשר תכנית חיזוק במישור העקרוני‪ ,‬כי אם סמכות לאשר תכנית פרטנית‬
‫שהוגשה ואף את מתכונת ביצוען של העבודות ‪:‬‬
‫" בעיקרו של דבר‪ ,‬אני סבורה שהן לשונו של סעיף ‪(5‬א) והן תכליתו‬
‫מלמדות כי למפקח מוקנית סמכות להורות על ביצוע עבודות חיזוק‬
‫בבית משותף בהתייחס לתוכנית ספציפית שהוצגה לו‪ ,‬ובלבד‬
‫שהתקיימו התנאים הנוספים שנקבעו כך (הגשת תביעה של בעלי‬
‫הדירות שבבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף ושני‬
‫שלישים מהרכוש המשותף‪ ,‬ומתן הזדמנות לכל בעל דירה לטעון את‬
‫טענותיו)‪ .‬לשון החוק‪ ,‬הקובעת כי למפקח סמכות "לאשר את ביצוע‬
‫העבודה"‪ ,‬מעלה כי לכאורה סמכותו של המפקח אינה מוגבלת רק‬

‫עמוד ‪14‬‬

עמוד מקור 15

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב – יפו‬
‫מפקח על רשום מקרקעין‬
‫בסכמות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫מס תיק ‪5/583/2017‬‬

‫לאישור עצם הוראות החיזוק והיא משתרעת גם על האישור של אופן‬
‫ביצוען"‪.‬‬

‫‪ .52‬עוד קבעה כב' השופטת ברק ארז‪ ,‬בהתייחסה לתכלית החקיקה‪ ,‬כי‪:‬‬
‫" רק באמצעות סמכות לאישור מתכונת העבודות יהיה באפשרות‬
‫המפקח ליישם את מטרתו של חוק החיזוק‪ -‬קביעת הסדרים מקלים‬
‫לביצוע תמ"א ‪ .38‬כל פרשנות אחרת תעקר את סמכויותיו של‬
‫המפקח מתוכנן ותסכל את המטרות שתמ"א ‪ 38‬וחוק החיזוק נועדו‬
‫לקדם"‬

‫‪ .53‬בע"א ‪ 3700/ 15‬רוט נ' עגנון‪[ ,‬פורסם ב"נבו"]‪( 27.6.16 ,‬להלן‪" :‬פרשת רוט") עמד כב' השופט דנציגר על‬
‫סוגיית סמכותו של המפקח בהתאם לחוק החיזוק‪ .‬בשים לב ללשון החוק ופרשנותו כמו גם לתכלית‬
‫החקיקה מצא כי אף סכסוך הנוגע לבעלות בדירות החדשות שתיבנינה במסגרת עבודות החיזוק הוא‬
‫נושא המצוי בגדרי סמכויותיו של המפקח‪ .‬כב' השופט דנציגר סיכם וקבע כי ‪:‬‬
‫"סמכותו העניינית של המפקח קבועה בסעיף ‪(72‬א) לחוק‬
‫המקרקעין‪ ,‬והיא חלה על כל סכסוך הנוגע לזכויות וחובות בעלי‬
‫דירות בבית המשותף לפי חוק החיזוק‪ .‬משתובענת המערערים נוגעת‬
‫לזכויות ביחס לדירות שתיבנינה‪ ,‬אם תיבנינה‪ ,‬מכוח תמ"א ‪38‬‬
‫ובהתאם להוראת חוק החיזוק‪ ,‬הרי שהמפקח מוסמך לדון בה"‪.‬‬

‫‪ .54‬כב' השופטת ברון‪ ,‬אשר הצטרפה לעמדתו של כב' השופט דנציגר (בדעה אחת עם כב' השופט סולברג)‬
‫הדגישה כי סמכות המפקח על רישום מקרקעין אינה נוגעת רק להיבטים של אופן ביצוע העבודות אלא‬
‫אף לזכויות הקנייניות בדירות שיבנו‪ ,‬שאם לא כן ירוקן חוק החיזוק מתוכן‪ .‬בהקשר זה הוסיפה וקבעה‬
‫כי‪:‬‬
‫" הגבלת סמכותו של המפקח לדון רק בביצוע של העבודות‪ ,‬ולא‬
‫בזכויות בדירות שייבנו‪ ,‬חותרת אפוא תחת תכליתו של חוק החיזוק‪-‬‬
‫שכאמור נועד לקדם עסקאות מסוג זה"‪.‬‬

‫‪ .55‬בעש"א (ת"א) ‪ 48996-10-18‬מזל כלב נ' בן אורי (‪ )1973‬חברה לעבודות ציבוריות ובניין בע"מ [פורסם‬
‫ב"נבו"‪ )9.12.18 ,‬עמדה כב' השופטת ביבי על סוגיית סמכות המפקחת בכל הנוגע לחוק החיזוק‪ .‬בהקשר‬
‫זה נקבע‪ ,‬בין היתר לאור פרשות שומרוני ורוט‪ ,‬כי ‪-‬‬
‫"סבורתני כי ניתן לפרש את הוראת סעיף ‪5‬א' (א) לחוק החיזוק‬
‫כמעניקה סמכות למפקחת אף לדון בתביעה הנוגעת לביצוע עבודות‬
‫חיזוק הכוללות הריסת יחידה קיימת‪ -‬המהווה חלק מהבית‬
‫המשותף‪ -‬והקמתה מחדש‪ ,‬כמבוקש על ידי המערערים‪ .‬הנני מוצאת‬
‫לנכון לציין כי קביעה בדבר סמכות כאמור אף עולה בהרמוניה עם‬
‫הוראות חוק החיזוק‪ ,‬המקנות למפקח הסמכות הכה משמעותית‬
‫ונרחבת לדון בתביעה הנוגעת להריסת כלל הבית המשותף ומשכך‪,‬‬
‫ניתן לומר אף מקל וחומר‪ ,‬כי קיימת לו הסמכות לאשר הריסת יחידה‬
‫אחת (שהינה חלק מהבית המשותף) ובנייתה מחדש"‪.‬‬
‫עמוד ‪15‬‬

עמוד מקור 16

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב – יפו‬
‫מפקח על רשום מקרקעין‬
‫בסכמות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫מס תיק ‪5/583/2017‬‬

‫‪ .56‬בעש"א (מחוזי מרכז‪ -‬לוד) ‪ 48491-12-16‬שמעוני נ' קלינגר [פורסם ב"נבו"]‪ ,14.3.17 ,‬נקבע כי המפקח‬
‫על רישום מקרקעין מוסמך לדון לפי חוק החיזוק בהיתר בניה אשר ניתן מכוח זכויות לפי תכנית תמ"א‬
‫‪ 38‬בשילוב עם זכויות בניה שניתנו מכוח תכניות מתאר אחרות‪ ,‬וזאת אף אם הזכויות הניתנות מכוח‬
‫התמ"א זניחות לעומת הזכויות הנוספות הניתנות בתוכנית המתאר‪ .‬מסקנה פרשנית זו נגזרה גם היא‬
‫מהתכלית העומדת מאחורי הוראות חוק החיזוק והשלכתה על הפרויקט הנדון באותו מקרה‪.‬‬

‫‪ .57‬הנה כי כן‪ ,‬על רקע תכלית החקיקה והפרשנות הנרחבת שניתנה בפסיקה לסמכות המפקח בכל הנוגע‬
‫לחוק החיזוק‪ ,‬סבורני כי גם המקרה דנן בו מבוקש להורות על ביצוע עבודות חיזוק בהתאם לתכנית‬
‫תמ"א ‪ 38‬הכוללות בניית חניון משותף לבית המשותף דנן ולבניין הסמוך‪ ,‬מצוי הדבר בגדרי סמכויותיו‬
‫של המפקח על רישום מקרקעין‪ .‬משעה שנקבע זה מכבר כי המפקח מוסמך לדון בתכנית ספציפית‬
‫המוגשת אליו לאישור‪ ,‬הרי שסמכותו בוודאי חולשת גם על הסדרי החניה אשר נקבעים בתכנית זו‪.‬‬
‫בהקשר זה יש לציין כי כשם שבית המשפט העליון הכיר בפרשת שומרוני בגדרי סמכותו של המפקח‬
‫לאשר תכנית חיזוק במסגרתה ניתנות זכויות בנייה ליזם‪ ,‬כמו גם זכויות ליזם בדירות החדשות‬
‫שתבנינה‪ ,‬כאשר היזם אינו חלק מבעלי הזכויות בבית המשותף אלא צד שלישי‪ ,‬כך מוסמך המפקח לדון‬
‫בתכנית חיזוק במסגרתה ניתנות זכויות חניה ברכוש המשותף לבעלי דירות בבניין הסמוך‪ .‬מכל מקום‪,‬‬
‫כעולה מהפסיקה אשר פורטה לעיל‪ ,‬יש לבחון את שאלת הסמכות על רקע תכלית החקיקה שנועדה‬
‫לקדם עסקאות תמ"א ‪ 38‬ואת חיזוק הבתים מפני רעידות אדמה במסגרתן‪ ,‬דבר המחזק מסקנה פרשנית‬
‫זו‪ .‬משכך‪ ,‬אין בידי לקבל את טענת הנתבעים בדבר חוסר סמכותי העניינית לדון בהסדרי החניה שנקבעו‬
‫במסגרת התכנית‪ ,‬אך משום שמדובר בהסדר חניה המשרת את הבית המשותף יחד עם הבניין הסמוך‪.‬‬

‫‪ .58‬יש לציין כי בהתאם לסעיף ‪(5‬א) לחוק החיזוק ניתנה למפקח במפורש הסמכות לדון בהסדרי חניה של‬
‫הדירות החדשות ולאשרם‪ ,‬בהתאם לדון בתביעה של בעלי הדירות שבמועד הגשת התביעה היו בבעלותם‬
‫שני שלישים מהדירות בבית המשותף ושני שלישים מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם‪ .‬הוראת‬
‫סעיף ‪ 5‬לחוק החיזוק קובעת כי – " ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה אחת‬
‫או יותר‪ ,‬לרבות הוצאת חלקים מהרכוש המשותף לשם התקנת מקומות חניה והצמדתם לדירה או‬
‫לדירות כאמור‪ ,‬טעון החלטה מראש של כל בעלי הדירות‪ ,‬כאמור בחוק המקרקעין; ואולם רשאי‬
‫המפקח‪ ,‬אף אם לא התקבלה על כך החלטה מראש של כל בעלי הדירות בבית המשותף‪ ,‬לאשר את‬
‫ביצוע העבודה‪ ,‬על פי תביעה של בעלי הדירות שבמועד הגשת התביעה היו בבעלותם שני שלישים‬
‫מהדירות בבית המשותף ושני שלישים מהרכוש המשותף היו צמודים לדירותיהם‪ ,‬ובלבד שנתן לכל‬
‫בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את טענותיו"‪ .‬דהיינו‪ ,‬חלף הדרישה להסכמת כל בעלי הדירות‬
‫להצמדת שטחים מהרכוש המשותף לצורך חניה כנדרש לפי החוק (סעיף ‪ 62‬לחוק וסעיף ‪ 12‬לתקנון‬

‫עמוד ‪16‬‬

עמוד מקור 17

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב – יפו‬
‫מפקח על רשום מקרקעין‬
‫בסכמות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫מס תיק ‪5/583/2017‬‬

‫המצוי)‪ ,‬הוסמך המפקח לאשר זאת בהתבסס על הסכמות של רוב בעלי הדירות כמתואר בסעיף זה‪ .‬לא‬
‫מצאתי כי בעובדה ששטחי חניה אלו‪ ,‬ברכוש המשותף‪ ,‬משרתים גם את הדירות החדשות בבניין הסמוך‬
‫(כפי שגם שטחי חניה בבניין הסמוך ישרתו את הבית המשותף דנן) כדי לאיין את סמכותו של המפקח‬
‫לדון בהסדרי החניה‪.‬‬

‫‪ .59‬עתה יש לבחון את סוגיית הרוב הנדרש לשם קבלת החלטה בדבר מתן זכויות בחניה של בית משותף‬
‫אחד לבית משותף סמוך‪ ,‬באופן הדדי‪ ,‬והאם אכן נדרשת לשם כך הסכמת כל בעלי הדירות‪ ,‬עת מדובר‬
‫בחלק מהיתר הבניה לצורך ביצוע תכנית חיזוק לפי תמ"א ‪ .38‬סעיף ‪ 2‬לחוק החיזוק קובע כי‪:‬‬
‫" ניתן היתר בניה לביצוע עבודה ברכוש משותף‪ ,‬על פי תכנית החיזוק‪ ,‬ונדרשת לפי פרק ו' לחוק‬
‫המקרקעין הסכמה או החלטה של בעלי הדירות בבית המשותף לצורך ביצוע אותה עבודה (בחוק זה –‬
‫עבודה ברכוש המשותף)‪ ,‬יחולו לעניין העבודה ברכוש המשותף הוראות חוק זה"‪ .‬היינו‪ ,‬עת מדובר‬
‫בעבודות ברכוש המשותף המהוות חלק מהיתר הבניה לביצוע התמ"א‪ ,‬שהן על פי טיבן וטבען נלוות‬
‫לביצוע עבודות החיזוק ובניית הדירות החדשות‪ ,‬ומחויבות לשם הוצאתו לפועל של פרוייקט התמ"א‬
‫אל הפועל‪ ,‬הרי שמדובר ב"עבודה ברכוש המשותף" לצורך חוק החיזוק‪ .‬עבודה שכזו דורשת הסכמת רוב‬
‫בעלי הדירות כאמור בחוק החיזוק ולא את הסכמת כל בעלי הדירות‪.‬‬

‫‪ .60‬במקרה הנדון פתרון חניה לכלל הדירות החדשות‪ ,‬מהווה חלק מהעבודות שמטבען נלוות לביצוע עבודות‬
‫לפי תכנית תמ"א ‪ .38‬הדברים עולים ישירות מבחינת הוראות תמ"א ‪ 38‬הקובעות במובהק אפשרות של‬
‫התקנת מקומות חניה גם מחוץ לשטחי מגרש‪ .‬סעיף ‪ 17‬להוראות תכנית מתאר ארצית ‪ – 38‬נוסח משולב‬
‫(התכנית הינה שילוב של הוראות תמ״א ‪ ,38‬תמ״א ‪ 1 /38‬א'‪ ,‬תמ״א ‪ 2 /38‬ותמ״א ‪ 3/38‬המאושרות)‪ ,‬קובע‬
‫כי‪" :‬אם לא ניתן להסדיר את מספר מקומות החניה הנדרשים על פי דין במגרש‪ ,‬תהא הועדה המקומית‬
‫רשאית להתיר הסדרת מקומות חניה מחוץ לשטח המגרש‪ ,‬אם נוכחה כי התקנת מקומות חניה בתוך‬
‫המגרש אינה אפשרית מסיבות תכנוניות‪ ,‬אדריכליות ואחרות‪ .‬הועדה המקומית תהא רשאית להתנות‬
‫מתן ההיתר בהשתתפות הנהנים מההיתר בהסדרתם של מקומות חניה במקומות שיותקנו לשם כך‬
‫בשכונה במרחק סביר‪ ,‬כמפורט בתוספת לתקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה)‪ ,‬התשמ״ג –‬
‫‪ ."1983‬אמנם‪ ,‬סיפת הסעיף מתייחס לאפשרות של גביית "כופר חניה"‪ ,‬אולם ניתן ללמוד מהרישא שלו‬
‫על האפשרות שניתנה לוועדה המקומית גם להסדיר מקומות חניה מחוץ לשטח מגרש‪.‬‬

‫‪ .61‬הועדה המקומית אישרה פתרון חניה בדמות חניה משותפת לבית המשותף ולבניין הסמוך‪ .‬פתרון החניה‬
‫עבור הדירות החדשות הוא חלק טבעי ובלתי נפרד מהעבודות הנדרשות לביצוע עבודות חיזוק לפי תמ"א‬
‫‪ .38‬כך גם ניתן ללמוד מרישא סעיף ‪ 5‬לחוק החיזוק המתייחס מפורשות אל הצמדת מקומות החניה‬
‫לדירות החדשות כחלק מהעבודות‪ .‬לפיכך‪ ,‬החניון העתיד להיבנות ברכוש המשותף לטובת הדירות‬

‫עמוד ‪17‬‬

עמוד מקור 18

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב – יפו‬
‫מפקח על רשום מקרקעין‬
‫בסכמות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫מס תיק ‪5/583/2017‬‬

‫החדשות מהווה חלק אינטגרלי מתכנית הבניה על פי התמ"א‪ .‬העובדה שנוספים מקומות חניה גם לבעלי‬
‫הדירות הקיימות ברכוש המשותף (ללא הצמדות‪ ,‬אלא על בסיס "מקום פנוי") אין בה כדי לשנות אופיו‬
‫של החניון ל כזה שאיננו מהווה חלק אינטגרלי מהעבודות הנדרשות לצורך ביצוע עבודות חיזוק על פי‬
‫התמ"א‪.‬‬

‫‪ .62‬ודוק‪ :‬אמנם‪ ,‬הצמדה קניינית של הרכוש המשותף כגון חצר או חניה לאילו מן הדירות הקיימות בבית‬
‫המשותף איננה‪ ,‬ככלל‪ ,‬קשורה לעבודה שעניינה בניית דירות חדשות ומכאן שאינה קשורה באופן‬
‫אינהרנטי לפרויקט החיזוק (ראה תיק (מפקח ת"א) ‪ 559/12‬קדים נ' רביד‪ ,4.2.13 ,‬פורסם ב"נבו"‪ -‬להלן‪:‬‬
‫"פרשת קדים"‪ ,‬תיק (מפקח ת"א) ‪ 573/11‬קופמן נ' שומרוני פורסם ב"נבו"))‪ .‬אולם‪ ,‬במקרה הנדון אין‬
‫מדובר בהצמדה של חניות לדירות קיימות כי אם בהשגת פתרון חניה ברכוש המשותף על בסיס "מקום‬
‫פנוי" לדירות אלו‪ ,‬כדרישת כל בעלי הדירות בשני הבניינים‪ .‬למעשה אף הנתבע מעוניין‪ ,‬כעולה מכתבי‬
‫טענותיו‪ ,‬בחניות לדירות הקיימות (שכן לטענתו מספרן אף נמוך מהנדרש)‪ ,‬כך שפתרון חניה לטובת‬
‫הדירות החדשות בלבד לא היה משביע את רצונו ואין בו כדי להוות‪ ,‬לשיטתו‪ ,‬חלופה תכנונית ראויה‬
‫לחניון המוצע‪.‬‬

‫‪ .63‬לא מצאתי צורך בהסכמת כל בעלי הדירות הבית המשותף‪ ,‬בשים לב לעובדה שהחניון שעתיד להיבנות‬
‫ברכוש המשותף יישרת גם את בעלי הדירות בבניין הסמוך‪ .‬די בכך שמדובר בעבודות ברכוש המשותף‬
‫שנועדו לצרכי התמ"א ומהוות חלק אינטגרלי ממנו כדי שיהיה די ברוב הקבוע בחוק להגשת תביעה‬
‫ובהמשך לאישורה ‪ ,‬וזאת גם אם עתידות לשרת בעלי דירות מבניין סמוך‪ .‬מכל מקום‪ ,‬במקרה הנדון‬
‫קיים רוב מוחלט מבין בעלי הדירות בבית המשותף (‪ 21/22‬בעלי דירות) וכן הסכמת כל בעלי הדירות‬
‫בבניין הסמוך‪ ,‬רוב העולה למעשה על זה הנדרש על פי חוק‪ .‬יש לזכור עוד כי כשם שבעלי הדירות בבית‬
‫המשותף נדרשים לאפשר לבעלי הדירות בבניין הסמוך לחנות בשטחי הבית המשותף‪ ,‬כך גם בעלי‬
‫הדירות בבניין הסמוך מאפשרים לבעלי הדירות בבית המשותף לחנות בשטחם‪ .‬כל זאת בשים לב לכך‬
‫ששטחי מתקן החניה האוטומטי מתפרשים הן על שטחי ברכוש המשותף בבית המשותף והן על שטחי‬
‫הרכוש המשותף בבניין הסמוך‪ ,‬אם כי מספר החניות בשטחי הבניין הסמוך מצומצם מזה הקיים בבית‬
‫המשותף‪.‬‬

‫‪ .64‬לפיכך‪ ,‬יש לראות בפתרון החניה של מתקן החניה האוטומטי המבוקש במקרה דנן כחלק מהעבודות‬
‫המבוצעות ברכוש המשותף שדי בהן ברוב הקבוע בחוק החיזוק‪.‬‬

‫‪ .65‬יוער כי לאחר ביצוע העבודות המבוקשות ברכוש המשותף וביצוע היתר הבנייה כמבוקש‪ ,‬יהיה קיים‬
‫מתקן משותף לבית המשותף ולבניין הסמוך אשר יכול ויאפשר את ביטול רישום הבניינים כבתים‬

‫עמוד ‪18‬‬

עמוד מקור 19

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב – יפו‬
‫מפקח על רשום מקרקעין‬
‫בסכמות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫מס תיק ‪5/583/2017‬‬

‫משותפים נפרדים כפי שרשומים כיום‪ ,‬ותחתם רישום הבניינים כבית משותף אחד‪ .‬זאת‪ ,‬בשים לב‬
‫לקיומו של מתקן משותף (ראה סעיף ‪( 142‬ג) לחוק‪( " -‬ג) שני בתים או יותר שיש להם מיתקנים משותפים‪,‬‬
‫ניתנים לרישום בפנקס כבית משותף"‪ .‬כמו כן קיימת אפשרות לכאורית לרשום זיקות הנאה הדדיות‬
‫בשטחי הרכוש המשותף המשמשים כחניון בין הבניינים‪ .‬ודוק‪ :‬בפסיקת המפקחים על רישום המקרקעין‬
‫כבר הוכר בכך שבנסיבות מסוימות מתן זיקת הנאה הדדית בין שתי חלקות שונות‪ ,‬לצרכי התמ"א‪ ,‬איננה‬
‫דורשת הסכמת כל בעלי הדירות ודי לשם כך ברוב הקבוע בסעיף ‪ 5‬לחוק החיזוק (ראה‪ :‬תיק (מפקחת‬
‫נתניה) ‪ 7/74/2017‬דורה בר לב נ' שיזף עפרה‪ 23.7.18 ,‬פורסם באתר משרד המשפטים)‪ .‬אציין כי אין‬
‫בדברים אלו כדי לקבוע מסמרות בנוגע לדרכי רישומו של הבית המשותף והבניין הסמוך בעקבות מימוש‬
‫הפרויקט ואלו יקבעו בהתאם לנסיבות בעת הגשת בקשה מינהלית מתאימה‪.‬‬

‫‪ .66‬יש לפנות עתה לחלופה שהעלו הנתבעים בטיעוניהם ולפיה דרכי הגישה למתקן החניה האוטומטי יסללו‬
‫משני צדי הבניינים וזאת חלף דרך הגישה הקיימת שממוקמת בחזית בניין ‪ .13‬הנתבעים לא ביססו הצעה‬
‫זו ב תכנית אדריכלית קונקרטית וברורה‪ ,‬שכלל לא הוגשה בהקשר זה‪ ,‬אלא טענו בעלמא לקיומן של‬
‫דרכי גישה חלופיות עדיפות‪ .‬עוד נטען כי זוהי דרך המלך לפי תכנית הרובעים‪ .‬זאת‪ ,‬על אף שבתצהירו‬
‫העיד הנתבע ‪ 2‬כי "בתאריך ‪ 7.1.18‬נפגשתי במתחם הבניינים עם נציג מחברת פרקומט – המתמחה‬
‫במתקני חנייה מכאניים ואוטומטיים בישראל ובעולם כדי לקבל מידע בשטח על אפשרויות התקנת‬
‫חניון רובוטי ואפשרויות הכניסה אליו‪ .‬הובהר לי כי קיימות אפשרויות תכנון רבות לבניית החניון‬
‫ולמיקום הכניסה‪ ,‬כולל בצדדי הבניין (גם אם תידרש הריסת דירת קרקע‪ -‬בדומה להריסה המתוכננת‬
‫במרכז המתחם‪ ,‬בתכנית הקיימת" (ראה סעיפים ‪ 31‬ו‪ 32-‬לתצהירו)‪ .‬היינו‪ ,‬על אף שנפגש הנתבע עם איש‬
‫מקצוע ושלטענתו פגישה זו העלתה כי קיימת תכנית חלופית קונקרטית עדיפה‪ ,‬לא הוגשה כל חוות דעת‬
‫מקצועית בנושא ואף לא תכנית פרטנית אותה ניתן להשוות לחלופה המוצעת על ידי התובעים והיזם‪.‬‬
‫בביקור שערכתי במקום התרשמתי כי יש ממש בטענת התובעים בדבר הקושי הגלום בסלילת דרכי גישה‬
‫מצדדי הבניינים‪ ,‬בשל השטח הצר הנותר לצורך זה‪ .‬יתרה מכך‪ ,‬התרשמתי כי סלילת דרכי גישה מצדדי‬
‫הבניינים תוביל לפגיעה בדירות הסמוכות לצדדי הבניין‪ ,‬בשל קרבתן אליהן (כך שלמעשה חלף פגיעה‬
‫בדירת הנתבעים בשל הקרבה לדרכי הגישה תגרם פגיעה לדירות אחרות)‪ .‬אמנם‪ ,‬נראה שניתן יהיה‬
‫להורות על הריסת חלק מדירות אלו לשם הותרת די שטח לסלילת השבילים‪ ,‬ובניית דירות חדשות‬
‫תחתן‪ ,‬אולם לא הוכח כי פתרון זה עדיף לכלל בעלי הדירות על פני זה המוצע‪ ,‬כאשר על פני הדברים‬
‫דירות רבות יותר עשויות להיפגע מפתרון מוצע זה ביחס למצב הקיים‪ .‬אמנם‪ ,‬בהסכם צוין ביחס‬
‫להריסת דירות הקרקע לשם פתרון החניה כי – " במקרה שבו בעלי דירות הקרקע הצמודות לכניסה‬
‫לחניון לא יאשרו את מתווה הפיצוי המוצע לעיל‪ ,‬ימצא היזם פתרון תכנוני חלופי למתקן חניה‪ ,‬שלא‬
‫יחייב את הריסת דירות הקרקע הנ"ל" (סעיף ‪37.7‬להסכם)‪ ,‬אולם‪ -‬לא הוכח כי פתרון חלופי זה ייטיב‬

‫עמוד ‪19‬‬

עמוד מקור 20

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב – יפו‬
‫מפקח על רשום מקרקעין‬
‫בסכמות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫מס תיק ‪5/583/2017‬‬

‫את מצבם של בעלי הדירות על פני הפתרון התכנוני כפי שאושר על ידי מוסדות התכנון המוסמכים וכל‬
‫יתר בעלי הדירות פרט לנתבעים‪.‬‬

‫‪ .67‬מנכ"ל היזם‪ ,‬אילי בר (להלן‪" :‬בר")‪ ,‬העיד בחקירתו כי מדובר בפתרון התכנוני המיטיב ביותר שהיה‬
‫בנמצא‪ ,‬אשר התקבל לאחר דיונים בנושא "‪ ...‬זה הפתרון הכי טוב שהיה אפשר לייצר שלא יחכו הרבה‬
‫זמן אנשים ויחכו לרכב זה נתן פתרון מיטבי לזמן לכניסה והוצאת הרכבים‪ .‬היום אין חניות יש ‪ 0‬חניות‪.‬‬
‫לשאלת המפקחת אני מבהיר שהנושא התכנוני שדנו בו הרבה במהלך התכנון היה איך לייצר זמני‬
‫קליטה ושליפה קצרים ככל הניתן‪ ,‬וליצור את ההפרעה המינימלית האפשרית בתפקוד השוטף של‬
‫החניונים‪ ,‬סמיכות תאי הקליטה אחד ליד השני והעובדה שהחניון מתפרש על פני שתי חלקות מאפשר‬
‫למערכת ל עבוד בצורה הטובה ביותר‪ ,‬אם מגיע בעל רכב שרוצה לקרוא לרכב שלו ונניח שתא קליטה‬
‫אחד היה בצד מערב של החלקה והאחר בצדו המזרחי המרחק קרוב ל‪ 100-‬מ"ר‪ ,‬בגלל זה צריך להיות‬
‫צמוד‪ ,‬והצמידות מאפשרת מהירות וזה הכי חשוב למשתמשים" (ראה פרוט' מיום ‪ ,20.6.18‬עמ' ‪15‬‬
‫שורות ‪ .)27-35‬עדותו זו לא נסתרה והייתה אמינה עליי‪.‬‬

‫‪ .68‬בנסיבות אלו‪ ,‬ובהיעדרה של תכנית אדריכלית ברורה לסלילת דרכי גישה והקמת חניונים חלופיים‬
‫בחלקות ‪ ,‬לא מצאתי כי הנתבעים ביססו טענתם לאפשרות חלופית נטענת זו במידה הנדרשת ועל כן יש‬
‫לדחות טענתם זו‪ .‬אמנם‪ ,‬דירת הנתבעים ממוקמת בסמוך לשבילי הגישה ותאי הקליטה‪ ,‬אולם כל פתרון‬
‫חלופי אחר יוביל לכך שדירה כלשהי אחרת תהיה ממוקמת בסמוך לשבילי גישה ותאי קליטה‪ ,‬אולי אף‬
‫יותר מסמיכותה של דירת הנתבעים אליהם‪.‬‬

‫‪ .69‬הנתבעים טענו כי לא הוצע להם הסדר של דיור חלופי לתקופת הבנייה‪ ,‬על אף בעיות רפואיות מהן סובלת‬
‫בתם הגרה בדירה‪ .‬בדיון שהתקיים ביום ‪ 20.11.18‬הצהיר ב"כ התובעים כך‪" :‬לאחר שעיינתי במסמכים‬
‫הרפואיים שהוצגו לי אני מצהיר שהנציגות תאפשר וכי התובעים מאפשרים להחיל על בת הנתבעים‬
‫‪ 1,2‬את האמור בסעיף ‪ 35‬להסכם התמ"א על תתי נספחיו"‪ .‬סעיף ‪ 35‬להסכם התמ"א עניינו ב"פינוי‬
‫מסיבות הומניטאריות (מצב בריאותי וגיל) במהלך תקופת הבנייה או חלקה"‪ .‬במסגרתו מוסכם כי היזם‬
‫יישא בהוצאות פינוי בעלי דירות (העומדים בקריטריונים הקבועים בסעיף) מדירותיהם עד לגמר‬
‫העבודות‪ .‬סעיף ‪ 35.5‬להסכם קובע כי‪" :‬בכל מקרה בו יפונה בעל דירה לפי סעיף זה‪ ,‬ישולמו לאותו‬
‫בעל דירה דמי שכירות בגין שכירות דירה דומה באותו אזור או לחלופין יינתן פתרון דיור חלופי הולם‬
‫באזור הבניינים לפי בחירת היזם‪ ,‬לתקופת המניעה או לתקופת הבניה‪ ,‬לפי בחירת בעל הדירה"‪ ,‬סעיף‬
‫‪ 35.6‬קובע עוד כי – " כ"כ יישא היזם בתשלום דמי אריזה ודמי פינוי מן הדירה ובחזרה אליה‪ .‬במקרה‬
‫בו יהיה צורך לאחסן ציוד וריהוט מתוך הדירה יישא היזם גם בעלות שירותי האחסון" ‪ .‬הנה כי כן‪,‬‬
‫תוך התחשבות במצבה הרפואי של בת הנתבעים‪ ,‬נתנה לנתבעים אפשרות פינויה מהדירה וקבלת דיור‬

‫עמוד ‪20‬‬

עמוד מקור 21

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב – יפו‬
‫מפקח על רשום מקרקעין‬
‫בסכמות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫מס תיק ‪5/583/2017‬‬

‫חלופי לתקופת הבנייה‪ ,‬ובכלל זה נשיאה בהוצאות הפינוי (זאת חרף העובדה כי אינה כלל בעלת הדירה)‪.‬‬
‫בנסיבות אלו טענת הנתבעים כי הם נפגעים מרעש אבק וכו' בצורה חריגה במהלך העבודות‪ ,‬עקב קרבתם‬
‫למתקן החניה האוטומטי קיבלה פתרון משביע רצון‪.‬‬

‫‪ .70‬באשר לסוגיית הפיצוי הכספי נוכח הקרבה למתקן החניה האוטומטי‪ ,‬הרי שסבורני כי הדין עם‬
‫התובעים‪ .‬סעיף ‪ 36‬להסכם התמ"א מעגן את זכאותם של בעלי דירות מסוימים לפיצוי נוכח קרבת‬
‫דירתם למתקן החניה האוטומטי‪" :‬בעלי הדירות בקומות הראשונה‪ ,‬השנייה והשלישית של הבניין‬
‫ברחוב בני משה ‪ 13‬וכן בעלי הדירות בקומה ראשונה בלבד ברחוב בני משה ‪ 15‬ובני משה ‪ ,11‬הצמודות‬
‫לבניין שברחוב בני משה ‪ ,13‬יהיו זכאים לפיצוי כספי בגין מיקום דירותיהם בקרבת הכניסה לחניון‬
‫וזאת באופן פרוגרסיבי‪ ,‬לפי מידת המרחק שבין הדירה לכניסה לחניה‪ .‬הפיצוי יעמוד על הסך שיסוכם‬
‫בין היזם לבין בעלי הדירות‪ .‬למען הסר ספק‪ ,‬ההסדר יובא לידיעת בעלי הדירות אשר מסכימים בזאת‬
‫למתן הפיצוי בגובה הסכום שיסוכם בין היזם לבין בעלי הדירות ויעוגן בנספח להסכם זה"‪ .‬על סכומי‬
‫הפיצוי ניתן ללמוד ממכתב היזם לבעלי הדירות מיום ‪( 24.11.13‬ראה עמ' שני לנספח טז' לתצהיר אדיר‬
‫שטיינר‪ -‬להלן "הסדר הפיצוי") ‪ .‬ממכתב זה עולה כי דירת הנתבעים‪ ,‬כמו גם דירת סקופ יהיו זכאים‬
‫לפיצוי הגבוה ביותר בסך של ‪ .₪ 175,000‬בעלי תתי חלקות ‪ 15‬ו‪ ,16-‬הממוקמות בקומה השנייה של בניין‬
‫‪ ,13‬יהיו זכאים לפיצוי של ‪ .₪ 100,000‬בעלי תתי חלקות ‪ 21‬ו‪ ,22-‬הממקומות בקומה השלישית של בניין‬
‫‪ ,13‬יהיו זכאים לפיצוי בסך ‪ .₪ 50,000‬בעלי תתי חלקות ‪ 5‬ו‪ ,8-‬הממוקמות בקומה בראשונה של בניין‬
‫‪ 11‬ובניין ‪ 15‬יהיו זכאים לפיצוי של ‪ ₪ 100,000‬בגין כל דירה‪.‬‬

‫‪ .71‬הטענה כי מדובר בפיצוי חסר או בלתי מספק‪ ,‬לא עוגנה בכל חוות דעת מקצועית כלשהי מטעמם‪ .‬מנגד‪,‬‬
‫מחומר הראיות עולה כי קיימת דירה נוספת שהמרחק שלה משביל הכניסה ממתקן החניה האוטומטי‬
‫ומתא הקליטה זהה למרחק מדירת הנתבעים (דירת סקופ) והפיצוי שניתן לה בגין מרחק זה זהה לזה‬
‫המוצע לדירת הנתבעים (‪ .)₪ 175,000‬בביקור במקום ראיתי כי קיים עוד מספר קטן של דירות‬
‫שממוקמות בקירוב לדרכי הגישה ותאי הקליטה (אם כי מעט רחוק יותר מדירת הנתבעים)‪ ,‬ואלו‬
‫מקבלות פיצוי נמוך יותר מזה שמוצע לנתבעים‪ ,‬כעולה מהסדר הפיצוי‪ .‬הנתבעים לא ביססו בכל ראיה‬
‫את טענתם כי מדובר בפיצוי נמוך שאינו מגלם כראוי את קרבת מתקן החניה הרובוטי לדירתם‪.‬‬
‫בחקירתו ציין הנתבע כי יש "העובדה שהעסקה של הפיצוי היא לא ריאלית קיבלתי אותה ממספר‬
‫מקורות‪ .‬אחד המקורות זה השמאי שהעריך את שווי הדירה יחסית לנזק שייגרם לנו" (ראה פרוט'‬
‫מיום ‪ 20.11.18‬עמ' ‪ 25‬שורות ‪ .)16-17‬אף על פי כן‪ ,‬לא הגישו הנתבעים חוות דעת שמאית או כל מסמך‬
‫אחר מהשמאי שהיה בה כדי לבסס טענתם זו‪ .‬לכך יש להוסיף כי בחקירתו הבהיר הנתבע כי אין גובה‬
‫הפיצוי הוא מעיינו העיקרי וכי התנגדותו לביצוע הפרויקט טמונה בעיקר בנושאים אחרים ‪" -‬התשובה‬
‫שלי היא שהתובעים מנסים להציג את זה כעניין כספי כאילו אני צריך להכניס עוד כסף לכיס וזה לא‬

‫עמוד ‪21‬‬

עמוד מקור 22

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב – יפו‬
‫מפקח על רשום מקרקעין‬
‫בסכמות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫מס תיק ‪5/583/2017‬‬

‫מהווה פתרון בשביל הבת שלי גם אם אני אקבל עוד ‪ ₪ 200,000 100,000‬זה בכלל לא עומד על הפרק‬
‫ולכן הצעתי פתרונות אחרים בשבילה" (עמ' ‪ 27‬שורות ‪ .)14-16‬יתכן שמטעם זה גם לא מצאו הנתבעים‬
‫לנכון להגיש ראיה בדבר גובה הפיצוי מטעמם‪ .‬ויוטעם‪ -‬אמנם חוק החיזוק מקנה למפקח על רישום‬
‫מקרקעין את הסמכות למינוי שמאי מקרקעין ככל שהוא מוצא כי יש בכך צורך (סעיף ‪6‬א(א) לחוק‬
‫החיזוק)‪ ,‬אולם לדידי לא כל טענה בדבר פיצוי שאינו הוגן או ראוי מחייבת מינוי שמאי כאמור‪ .‬ככלל‪,‬‬
‫על הטוען לפגיעה או לחוסר שוויון בפיצוי המוצע לו להראות ראשית ראיה לכך‪ ,‬על מנת שיהיה מקום‬
‫לעשות שימוש בסמכות המפקחת כאמור לעיל‪ .‬במקרה הנדון‪ ,‬כאמור‪ ,‬לא הוגשה ראיה כזו‪ ,‬על אף‬
‫שלדברי הנתבע קיימות ראיות כאמור ברשותו‪ .‬יש לציין כי הצעותיי למינוי שמאי כאמור בהסכמה לא‬
‫נשאו פרי‪ -‬תחילה בשל התנגדות הנתבעים נוכח רצונם במיצוי הליך הגישור (ראה פרוט' מיום ‪,14.3.18‬‬
‫עמ' ‪ 1‬שורות ‪ ,)10-11‬בהמשך נוכח התנאת תנאים לשם כך מטעם הנתבעים (ראה "הודעה בדבר צירוף‬
‫מסמך" לה צורפה "הודעה מטעם הנתבעים ובקשה בצידה" (בשל תקלת מזכירות לא הוטבעה חותמת‬
‫"נתקבל")‪ ,‬ובהמשך בשל התנגדות התובעים‪ ,‬בשים לב להתמשכות ההליכים‪ .‬סיכומו של דבר מצאתי כי‬
‫הנתבעים לא ביססו טענתם לפיה מדובר בפיצוי בחסר הפוגע בשוויון ולפיכך דין הטענה להידחות‪.‬‬

‫‪ .72‬כך גם לא מצאתי כי יש ממש בטענת ההפליה שהעלו הנתבעים בנושא המעלית‪ .‬מחומר הראיות עולה כי‬
‫היזם התחייב להקים מעלית חדשה בבניין ‪ ,13‬בדומה לזו שתוקם גם ביתר הבניינים‪ ,‬ודי בכך בכדי‬
‫ללמוד על תמורה הולמת‪.‬‬

‫‪ .73‬אין ממש גם בטענה כי מתקן החניה האוטומטי יוביל ל"הפסד" של גינה עבור בנין ‪ 13‬בעוד שלשאר‬
‫הבניינים תיוותר גינה מטו פחת‪ .‬אמנם‪ ,‬שבילי הגישה למתקן החניה ייבנו באזור בו קיימת היום גינה‬
‫בחזית בניין ‪ ,13‬אולם אין מדובר בגינה שצמודה לבניין ‪ 13‬בלבד‪ .‬בניין ‪ 13‬מהווה חלק מהבית המשותף‬
‫הכולל גם את בניינים ‪ 15‬ו‪ 17-‬וככזה יוותרו לו שטחי גינה אלו המצויים באזורים אחרים של הרכוש‬
‫המשותף‪ ,‬אף אם לא ממש אל מול חזיתו‪ .‬די בכך שרוב מוחלט מבין בעלי הדירות‪ ,‬מעבר לזה הנדרש לפי‬
‫סעיף ‪(5‬א) לחוק החיזוק‪ ,‬הסכים ל"הקריב" שטח חצר תמורת קבלת שטחי חניה וטיפוח יתר שטחי‬
‫החצר המשותפת‪ ,‬כדי שהחלטה זו תיוותר על כנה‪.‬‬

‫‪ .74‬טענת הנתבעים כי אין בנמצא די שטחי חניה לכל בעלי הדירות הקיימות אף היא אינה מעלה פגם‬
‫בשוויון‪ .‬מספר החניות אשר הוקצו לבעלי הדירות הקיימות אמנם קטן ממספרם הכולל אך הוא פרי‬
‫מו"מ שנערך בין התובעים ליזם‪ .‬על כך העיד מר אילי בר בחקירתו הנגדית עת הדגיש כי "בפירוש זה‬
‫היה תוצר של משא ומתן‪ ,‬זה תוצר משא ומתן ארוך שנתן פתרון מקסימלי" (פרוט' ‪ ,20.6.18‬עמ' ‪15‬‬
‫שורות ‪ ,)26-34‬דברים שלא נסתרו‪ .‬היזם אינו מחויב כלל בהקצאת מקומות חניה לטובת בעלי הדירות‬
‫הקיימות (אשר נכון לעת הזו אין להם כל מקומות חניה בשטח המשותף)‪ ,‬ותוצאה לפיה לאחר ביצוע‬

‫עמוד ‪22‬‬

עמוד מקור 23

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב – יפו‬
‫מפקח על רשום מקרקעין‬
‫בסכמות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫מס תיק ‪5/583/2017‬‬

‫העבודות ומימוש הפרויקט יהיו בידם חניות ברכוש המשותף גם אם לא כמספר הדירות‪ ,‬מטיב את מצבם‬
‫לאין ערוך מהמצב הקיים‪ ,‬בו כאמור אין ברשותם מקומות חניה כלל‪ .‬יובהר כי במקרה הנדון קבלת‬
‫מקום חניה (אף אם אינו צמוד‪ ,‬אלא ברכוש המשותף על בסיס מקום פנוי‪ ,‬ואף אם אין בנמצא די מקומות‬
‫לכל בעלי הדירות הקיימות) הוא בעל ערך כלכלי לא מבוטל‪ ,‬במיוחד שעה שהבית המשותף נמצא‬
‫במרכזה של העיר תל אביב וקשיי החניה באזור זה מוכרים וידועים‪ .‬מכל מקום‪ ,‬לכל בעלי הדירות‬
‫הקיימות ניתן פתרון חניה זהה (חנייה ברכוש המשותףעל בסיס מקום פנוי) ודי בעובדה זו כשלעצמה‬
‫בכדי ללמוד על היעדר כל פגיעה בשוויון‪.‬‬

‫ה‪ .‬התמורות לדירת הנתבע ביחס לתמורות שניתנו לדירות אחרות‬

‫‪ .75‬הנתבעים טוענים כי הופלו ביחס לבעלי דירות אחרות במספר היבטים נוספים‪ ,‬כפי שיפורט להלן‪.‬‬

‫‪ .76‬ראשית‪ ,‬נטען להפליה של בניין ‪ 13‬ביחס לדירות ביתר הבניינים‪ .‬נטען כי הדירות בבניין ‪ 13‬לא ניצלו‬
‫זכויות בניה המוקנות להם‪ ,‬שהם בגדר קניינם‪ ,‬טרם הפרויקט להרחבת הדירות‪ ,‬כפי שניצלו חלק מבעלי‬
‫הדירות בבניינים האחרים‪ ,‬ועל כן עומדות להם זכויות בנייה עודפות על אלו הקיימות לבעלי הדירות‬
‫האחרות‪.‬‬

‫‪ .77‬שנית‪ ,‬לדירת הנתבעים לא ניתנה מרפסת עורפית‪ ,‬כפי שניתנה לדירות אחרות ותחתיה מתוכננת מרפסת‬
‫חזיתית מורחבת‪ .‬לטענת הנתבעים‪ ,‬מרפסת חזיתית מורחבת כלל לא תהיה שימושית עבורם נוכח‬
‫מיקומה בסמוך למתקן החניה האוטומטי‪.‬‬

‫‪ .78‬שלישית‪ ,‬שתי דירות קרקע קיימות עתידות להיהרס במסגרת התכנית‪ ,‬לצורך בניית מתקן החניה‬
‫האוטומטי‪ ,‬כאשר בעליהן עתידים לקבל דירות חדשות עם גינה צמודה בתמורה‪ .‬לטענת הנתבעים‪,‬‬
‫מדובר בתמורות מפליגות כאשר מנגד מקבלים הנתבעים תמורה נמוכה ביותר על אף שגם דירתם נמצאת‬
‫בקרבת מתקן החניה האוטומטי‪ .‬לטענת הנתבעים‪ ,‬חלקה היחסי של דירתם ברכוש המשותף גבוה פי‬
‫שניים מחלקן היחסי של דירות הקרקע שעתידות להיהרס‪ ,‬אולם הפיצוי לדירות הקרקע עולה לאין‬
‫שיעור על התמורה המוצעת לדירת הנתבעים שהיא הנפגעת העיקרית מהבנייה המתוכננת‪.‬‬

‫‪ .79‬רביעית‪ ,‬כי על פי הסכם התמ"א‪ ,‬חלף המרפסת המוצעת לדירות "הרגילות"‪ ,‬מוצע להצמיד לדירות‬
‫הקרקע חלק מהרכוש המשותף כגינה‪ .‬הנתבעים מתנגדים להצמדה זו וטוענים כי היא מפרה את השוויון‬
‫ומהווה חריגה ממסגרת תחולתו של חוק החיזוק‪ .‬נטען‪ ,‬כי התמורה לדירת הנתבעים פחותה משמעותית‬

‫עמוד ‪23‬‬

עמוד מקור 24

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב – יפו‬
‫מפקח על רשום מקרקעין‬
‫בסכמות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫מס תיק ‪5/583/2017‬‬

‫בהשוואה לפיצוי לדירות הקרקע כולן ובמיוחד לדירות הקרקע הסמוכות למתקן החניה האוטומטי‪.‬‬
‫מכל מקום נטען כי אף אם ניתן היה להצמיד גינה לשטח דירות הקרקע הקיימות‪ ,‬הייתה מוגבלת גינה‬
‫כאמור בשטח של ‪ 5.6‬מ"ר‪ ,‬כשטח המרפסת מעליה ולא בשטח של ‪ 14‬מ"ר כפי שמבקש היזם להצמיד‬
‫להן‪ ,‬כאמור בהסכם‪.‬‬

‫‪ .80‬חמישית‪ ,‬טוענים הנתבעים כי לחלק מבעלי הדירות ניתנו תמורות עודפות כאשר התובעים והיזם‬
‫הסתירו אותם בכך שלא צירפו את כל התכניות הספציפיות של הדירות השונות‪ ,‬וזאת על אף שלטענתם‬
‫הודו כי קיימים הסכמים פרטניים עם בעלי הדירות‪ ,‬דבר שכלל לא הוצע לטענתם‪ ,‬לנתבעים‪.‬‬

‫‪ .81‬התובעים טוענים מצדם כי אין כל בסיס לכל טענות ההפליה שהעלו הנתבעים‪ .‬ביחס לטענת "ההרחבה"‬
‫נטען כי ראשית‪ ,‬הרחבה לא בוצעה גם בבניין ‪ 15‬ולא רק בבניין ‪ .13‬נטען‪ ,‬כי בדיקת היזם העלתה‬
‫שבחלקת הבית המשותף אין ולא הייתה תב"ע להרחבות וכי הדבר היחיד שבוצע בכניסות הסמוכות הוא‬
‫שנסגרו מר פסות על ידי אותם בעלי דירות ממש‪ .‬נטען‪ ,‬כי בעבר הוגשו באופן עצמאי בקשות להרחבות‬
‫דירה באמצעות בניית מרפסות על ידי כניסות או אגפים שונים בבית המשותף ובבניין הסמוך‪ ,‬כאשר‬
‫הרחבות אלו בוצעו כפי שהיה נהוג בעבר ללא ניצול אחוזי בניה לשטח עיקרי בחלקה‪ .‬לימים‪ ,‬נטען‪ ,‬נסגרו‬
‫מרפסות אלו באופן עצמאי על ידי בעלי הדירות השונים‪ .‬לטענת התובעים‪ ,‬נושא זה טופל באמצעות סעיף‬
‫‪ 4.18‬להסכם התמ"א המעגן את התחייבות היזם להגיש במסגרת הבקשה להיתר בניה לטובת הפרויקט‬
‫וללא עלות נוספת‪ ,‬בקשה להרחבת דירות לדירות שלא ביצעו הרחבה בעבר‪ ,‬אך הסכמה זו הותנתה בכך‬
‫שכל בעלי הדירות באותו הטור שמבוקש להרחיב ייתנו הסכמתם לכך‪ ,‬בין היתר משום שלפי ההסכם‬
‫מימון ההרחבה הייתה אמורה לחול עליהם‪ .‬לטענת התובעים‪ ,‬בעת הגשת הבקשה לא הייתה הסכמה‬
‫של כל בעלי הדירות בבניין ‪ 13‬ועל כן לא ניתן היה להגיש בקשה כאמור‪ .‬מעבר לכך‪ ,‬נטען‪ ,‬כי לא ניתן‬
‫היה כלל לאשר את בקשת ההרחבה הנ"ל גם אם הייתה מוגשת‪ .‬לראיה נטען כי ביחס לבניין ‪ 15‬הוגשה‬
‫בקשה להרחבה אשר נדחתה לאחר שהועדה המקומית מצאה כי לא נותרו במגרש זכויות בנייה לניצול‪.‬‬
‫אף ועדת הערר אימצה את החלטת הועדה המקומית ולא מצאה מקום לסטות ממנה‪ .‬נטען כי מטעם זה‬
‫כי אין מקום להגיש בקשה כעת‪ ,‬לאחר שיתר בעלי הדירות בבניין ‪ 13‬חתמו על ההסכם‪ .‬התובעים‬
‫מדגישים כי כל בעלי הדירות קיבלו הרחבות זהות‪ ,‬בהיקף של ‪ 25‬מ"ר‪ ,‬ביחס למצבן טרום הפרויקט‬
‫(למעט דירות פינתיות בבניין ‪ 9‬ובבניין ‪ 11‬אשר הועדה המקומית לא אישרה הרחבות בסדר גודל כזה‬
‫מפאת חוסר מקום)‪ .‬ההבדל היחיד‪ ,‬לטענת התובעים‪ ,‬הוא שהדירות טרום הפרויקט לא היו שוות בגודלן‪.‬‬
‫התובעים מדגישים כי דווקא הדירות "הקטנות"‪ ,‬בכללן דירת הנתבעים‪ ,‬קיבלה יותר מהשאר‪ -‬הרחבה‬
‫של ‪ 25‬מ"ר‪ ,‬מרפסת בשטח ‪ 14‬מ"ר וכן מחסן‪.‬‬

‫עמוד ‪24‬‬

עמוד מקור 25

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב – יפו‬
‫מפקח על רשום מקרקעין‬
‫בסכמות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫מס תיק ‪5/583/2017‬‬

‫‪ .82‬לטענת התובעים‪ ,‬בתמורה לביטולה של המרפסת העורפית הוגדלה באופן משמעותי מרפסת החזית‪.‬‬
‫נטען‪ ,‬כי שינוי זה נעשה לבקשת בעלי הדירות בבניין ‪ 13‬והוא שינוי מיטיב‪ ,‬כיוון ששטח המרפסות‬
‫המפוצלות מגיע לסה"כ ‪ 12‬מ"ר‪ ,‬בה בשעה שהמרפסת הקדמית בדירת הנתבעים מוגדלת ל‪ 14 -‬מ"ר‪ .‬עוד‬
‫נטען‪ ,‬כי לפי הקלה שאושרה על ידי הועדה המקומית ביום ‪ ,5.4.17‬ימוקמו תאי הקליטה בעומק קומת‬
‫הקרקע המפולשת‪ ,‬הרחק ממרפסת החזית המורחבת של דירת הנתבעים‪.‬‬

‫‪ .83‬באשר לשתי דירות הקרקע שתיבנינה חלף אלו שיהרסו‪ ,‬טוענים התובעים כי גם בהקשר זה לא קיימת‬
‫כל הפליה אסורה שכן עניינן של דירות הקרקע שונה בתכלית מעניינה של דירת הנתבעים‪ .‬התובעים‬
‫מסבירים כי שתי דירות הקרקע בכניסות ‪ 11‬ו‪ 15-‬ממוקמות בסמוך לתאי הקליטה של מתקן החניה‬
‫האוטומטי (בקומה המפולשת‪ ,‬מתחת לקומת דירת הנתבעים)‪ .‬לפיכך‪ ,‬במסגרת הפרויקט דירות אלו‬
‫עתידות להיהרס‪ ,‬לשם יצירת החללים בהם מיועדים להיבנות תאי הקליטה‪ .‬בגין כך‪ ,‬הם עתידים לקבל‬
‫דירות חדשות אשר תבנינה מחדש במקומן‪.‬‬

‫‪ .84‬בהתייחס לשטחי הגינה אשר מבוקש להצמיד לדירות הקרקע הקיימות‪ ,‬טוענים התובעים כי מדובר‬
‫במקרה פרטני ומיוחד בו יוצמדו לדירות הקרקע שטחי גינות בממדים זהים לשטחי מרפסות‪ ,‬שלא ניתן‬
‫להצמיד להן‪ .‬נקבע כי מדובר בחריג לכלל שנקבע בפרשת קדים לעיל‪ .‬לטענת התובעים‪ ,‬המפקח רשאי‬
‫להתיר ברוב הדרוש לפי סעיף ‪(5‬א) לחוק החיזוק הצמדת גינה לדירת קרקע בשטח המרפסת שמעליה‪,‬‬
‫שכן דירות הקרקע אינן יכולות לקבל מרפסות שמש בדומה לדירות בקומות מעליהן‪ .‬נטען כי על מנת‬
‫שלא לפגוע בדירות הקרקע‪ ,‬הוסכם לתת להן חלק מהקרקע המהווה רכוש משותף‪ ,‬כשטחי המרפסות‬
‫של קומה טיפוסית‪.‬‬

‫‪ .85‬באשר לטענה בדבר תמורות עודפות נוכח קיומם של הסדרים פרטניים עם בעלי דירות שונים‪ ,‬מכחישים‬
‫התובעים קיומן של תמורות עודפות‪ .‬התובעים מסבירים כי מכוח האמור בהסכם (כך למשל סעיפים ‪7.2‬‬
‫ו‪ 9.4-‬לו)‪ ,‬לכל דירה ניתן פתרון ההולם את המבנה הנוכחי שלה‪ ,‬כאשר אין בנמצא הסכמים סודיים‪.‬‬

‫דיון והכרעה‪ -‬נושא התמורות‬

‫‪ .86‬אשר לטענת ההפליה ביחס לשוני בתמורות בכל נוגע ל"הרחבה"‪ ,‬לא מצאתי ממש בטענת הנתבעים‪.‬‬
‫מדובר בשוני רלוונטי להבדיל מהפליה אסורה שכן חלק מדירות הבית המשותף‪-‬אלו השייכות לבניין ‪,17‬‬
‫ביצעו הרחבה של מרפסות אשר ברבות השנים נסגרו זמן רב לפני שהתחיל הפרויקט לקרום עור וגידים‬
‫וללא כל קשר אליו‪ .‬הדבר ניכר גם מהביקור במ קום‪ .‬לפיכך "המצב הקיים" טרום הפרויקט הוא זה בו‬
‫קיים שוני בין דירות הצדדים‪ ,‬כך שבעוד שבדירות בניין ‪ 17‬קיימת הרחבה היא איננה קיימת בדירות ‪13‬‬

‫עמוד ‪25‬‬

עמוד מקור 26

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב – יפו‬
‫מפקח על רשום מקרקעין‬
‫בסכמות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫מס תיק ‪5/583/2017‬‬

‫ו‪ .15-‬יתרה מכך‪ ,‬היזם ניאות במסגרת ההסכם לנסות לבצע הרחבות דומות גם לבניינים נוספים דוגמת‬
‫‪ 13‬ו‪ .15-‬כך‪ ,‬בסעיף ‪ 4.18‬להסכם נקבע בין היתר כי "‪...‬היזם מתחייב כי במסגרת הבקשה להיתר בנייה‬
‫שתוגש על ידו בגין הפרויקט וללא עלות נוספת‪ ,‬יגיש בקשה להרחבת דירות שלא ביצעו את התוספת‬
‫בעבר‪ ,‬באופן שתיווצר אחידות בכל קווי הבניין של הבניינים הקיימים‪ ,‬וזאת ככל שכל הבעלים באותו‬
‫"טור" של הדירות שמבוקש להרחיבן נתנו את הסכמתם לכך‪ .‬היזם יגיש בקשה להקלה או כל בקשה‬
‫אחרת ככל שהדבר יידרש לצורך ביצוע ההרחבות האמורות‪ .‬בכפוף לקבלת היתר בנייה ולאישור‬
‫הרשויות המוסמכות‪ ,‬יבצע היזם את ההרחבות בדירות הרלוונטיות על חשבון בעלי הדירות שיורחבו‪,‬‬
‫וזאת במחירי עלות ליזם‪ ,‬שיאושרו על ידי המפקח‪"...‬‬

‫‪ .87‬ואמנם‪ ,‬ביחס לבניין ‪ 15‬הגיש היזם בקשה כאמור אלא שהיא נדחתה בשל היעדר זכויות בנייה נוספות‬
‫למימוש במסגרת התמ"א (ראה נספח כ' תצהיר אילי בר)‪ .‬לפיכך‪ ,‬מקובלת עלי גם טענת התובעים כי על‬
‫אף שלא הוגשה בקשה דומה ביחס לבניין ‪( 13‬בשים לב לכך שלא הייתה הסכמה של כל בעלי הדירות‬
‫בבניין ‪ 13‬לפרויקט ואלו‪ ,‬במועד בו הוגשה הבקשה ביחס לבניין ‪ ,15‬טרם חתמו ברובם על ההסכם)‪ ,‬ככל‬
‫שהייתה מוגשת סביר כי הייתה נדחית מהטעם שלא נותרו זכויות בניה לניצול‪ .‬צודקים התובעים כי את‬
‫טענת ההפליה במקרה דנן יש לבחון בהתאם לנתוני הדירות טרום הפרויקט ולא ביחס לנתוני הדירות‬
‫לפי מצבן המקורי עת נבנה הבית המשותף‪ .‬במקרה הנדון ניתנו כמעט לכל הדירות הטיפוסיות בבית‬
‫המשותף הרחבות של עד ‪ 25‬מ"ר ביחס למצבן טרום הפרויקט‪ .‬יתרה מכך‪ ,‬באופן יחסי‪ ,‬ביחס למצבה‬
‫המקורי הורחבה דירת הנתבעים באופן רב יותר מדירות ששטחן גדול יותר‪.‬‬

‫‪ .88‬טענת הנתבעים כי לא ניצלו זכויות בניה המוקנות להם‪ ,‬שהם בגדר קניינם‪ ,‬טרם הפרויקט להרחבת‬
‫הדירות ועל כן עומדות להם זכויות בנייה עודפות על אלו הקיימות לבעלי דירות האחרות ‪ -‬אין לה על‬
‫מה שתעמוד‪ .‬לבית המשותף אין תקנון מוסכם‪ ,‬כך שלא הוצמדו זכויות בניה לדירת הנתבעים כמו גם‬
‫לאף דירה אחרת באופן פרטני‪ .‬לפיכך‪ ,‬ככל שאכן קיימות זכויות בניה כאמור‪ ,‬אין מדובר בזכויות‬
‫שבבעלות בלעדית של הנתבעים כנטען‪ ,‬אלא לכל היותר כאלו שהן בבעלות משותפת (על סיווגן של זכויות‬
‫בנייה כתכנוניות או קנייניות והגישות השונות ראה ע"א ‪ ,3260/11‬רחל ברכה משרד עו"ד נ' אפריקה‬
‫ישראל להשקעות בע"מ‪ ,6.1.15 ,‬פורסם ב"נבו"‪ ,‬ע"א ‪ 36/11‬חברת דואר ישראל בע"מ נ' חפציבה שיכון‬
‫ופיתוח בע"מ‪ ,3.9.15 ,‬פורסם ב"נבו")‪ .‬מכל מקום‪ ,‬הנתבעים כלל לא הוכיחו כי אכן נותרו זכויות בנייה‬
‫בחלקה מכוח תכניות תקפות אחרות‪ .‬בהקשר זה טען אילי בר בתצהירו כי – " הסוגיה נבחנה לעומקה‬
‫בידי הוועדה המקומית‪ ,‬שחיוותה דעתה‪ ,‬כי לא נותרו במגרש זכויות בנייה לא מנוצלות‪( "...‬ראה סעיף‬
‫‪ 30.8‬לתצהירו)‪ .‬הנתבעים לא הפנו לכל החלטה אחרת המלמדת כי אכן נותרו זכויות בניה לניצול‪ .‬יתרה‬
‫מזאת‪ ,‬אף אם היו הנתבעים מראים כי נותרו זכויות בניה לניצול מכוח תכניות אחרות‪ ,‬לא היה בכך כדי‬
‫ללמד ש אכן ניתן היה לקבל היתר להרחבת דירתם כנטען על בסיס אותן זכויות בניה וכי הייתה ניתנת‬

‫עמוד ‪26‬‬

עמוד מקור 27

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב – יפו‬
‫מפקח על רשום מקרקעין‬
‫בסכמות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫מס תיק ‪5/583/2017‬‬

‫להם לשם כך הסכמת בעלי הדירות כדין (ראה והשווה עא (חי') ‪ 2821/01‬וילסקר נ' לויט‪ ,8.8.02 ,‬פורסם‬
‫ב"נבו")‪ .‬זאת ועוד‪ .‬טענתם המשתמעת ל"הרחבה דומה" היא רק ביחס לבעלי הדירות בבניין ‪ ,17‬ואין‬
‫בהם כשלעצמם כדי להוות את רוב בעלי הדירות הנדרש על פי דין לשם ביצוע הרחבה (בהתאם לסעיף‬
‫‪71‬ב לחוק המקרקעין)‪ .‬בנסיבות אלו‪ ,‬כאמור‪ ,‬לא מצאתי כי הנתבעים ביססו והוכיחו טענתם לפגיעה‬
‫קניינית ולפגיעה בשוויון בהקשר זה‪.‬‬

‫‪ .89‬באשר לטענה בדבר הפליה בגין ביטול מרפסת עורפית וקבלת מרפסת חזיתית תחתיה‪ ,‬הרי שגם בהקשר‬
‫זה לא מצאתי כי מדוב ר בפגיעה בשוויון והפליה‪ .‬בעוד שקיימות דירות "טיפוסיות" שביחס אליהן ניתנת‬
‫הרחבה של עד ‪ 25‬מ"ר (בכלל זה ממ"ד)‪ ,‬מרפסת עורפית של ‪ 5.6‬מ"ר ומרפסת שמש בחזית של כ‪ 4 -‬מ"ר‪,‬‬
‫לדירת הנתבעים ניתנת הרחבה בשטח של ‪ 25‬מ"ר (בכלל זה ממ"ד) ומרפסת עורפית בשטח של ‪ 14‬מ"ר‪.‬‬
‫למעשה שטחה הכולל של המרפסת החזיתית הניתנת לדירת הנתבעים גדול מהשטח המצטבר של שתי‬
‫המרפסות שמקבלות דירות טיפוסיות‪ .‬יתרה מכך‪ ,‬דירת הנתבעים‪ ,‬כמו גם יתר הדירות בבניין ‪ ,13‬נהנות‬
‫בהתאם לפרויקט מתוספת ממחסן צמוד‪ -‬הטבה שאינה ניתנת למרבית הדירות האחרות‪ .‬טענת‬
‫הנתבעים כי המרפסת החזיתית אינה שימושית לא בוססה‪ .‬אמנם‪ ,‬צודקים הנתבעים כי מרפסת זו‬
‫ממוקמת מעל לכניסה לשבילים המובילים אל תאי הקליטה של מתקן החניה האוטומטי ולפיכך‪ ,‬סביר‬
‫כי השהייה בה‪ ,‬לפחות בשעות מסוימות‪ ,‬תלווה ברעש הנוצר מהשימוש בשבילים ובמתקן החניה‬
‫האוטומטי‪ .‬אולם‪ ,‬אין הדבר מלמד כי לא ניתן יהיה לעשות בה שימוש כלל כטענתם‪ .‬מכל מקום‪ ,‬מנכ"ל‬
‫היזם‪ ,‬בר‪ ,‬העיד כי שינוי זה – בו חלף מרפסת עורפית תורחב המרפסת החזיתית "נעשה לבקשת בעלי‬
‫הדירות שהצטרפו להסכם בכניסה ‪( "13‬עמ' ‪ 14‬שורות ‪ .)11-12‬טענה זו לא הופרכה‪ ,‬ועל כן בשים לב‬
‫לכך ששינוי זה אף נבע מבקשת בעלי דירות אחרים בבניין ‪ ,13‬לא מצאתי כי הנתבעים ביססו טענתם‬
‫להפליה אסורה‪ .‬למעשה‪ ,‬זוכים הנתבעים בהטבות נוספות אשר תוארו לעיל שאין בהן כלל בכדי לפגוע‬
‫בדירתם‪ ,‬אם לא ההפך מכך‪.‬‬

‫‪ .90‬באשר לדירות הקרקע העתידות להיהרס‪ .‬מדובר בשתי דירות קרקע‪ -‬תת חלקה ‪ 4‬ששטחה ‪ 32.00‬מ"ר‬
‫וחלקה ברכוש המשותף ‪ 16/719‬וכן – בבניין הסמוך (חלקה ‪ )1259‬תת חלקה ‪ 1‬ששטחה ‪ 28‬מ"ר וחלקה‬
‫ברכוש המשותף ‪ .28/786‬בהתאם לפרויקט‪ ,‬עתידות שתי דירות אלו להיהרס על מנת לאפשר את בניית‬
‫מתקן החניה האוטומטי ותאי הקליטה כאשר לאחר בניית המתקן ודרכי הגישה אליו ייבנו אלו מחדש‬
‫בקירוב למיקומן הנוכחי בקומה המפולשת‪ ,‬קומת העמודים‪ .‬למעשה‪ ,‬גם הצעתו החלופית של הנתבע‬
‫לפיה יסללו דרכי גישה מצדי הבניינים בגבולות הבית המשותף והבניין הסמוך‪ ,‬מניחה צורך בהריסת‬
‫דירות קרקע לצורך ביצוע ובניית מתקן החניה האוטומטי (ראה למשל בסיכומי הנתבע ברישא לעמ' ‪13‬‬
‫מציין הנתבע כי קיים פתרון גישה חלופי מהצדדים כך שבעלי דירות הקרקע לא יינזקו שכן ניתן יהיה‬
‫להעניק להם דירה חדשה מדירות היזם‪ ,‬ראה גם בסעיפים ‪ 31‬ו‪ 32-‬לתצהירו)‪.‬‬

‫עמוד ‪27‬‬

עמוד מקור 28

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב – יפו‬
‫מפקח על רשום מקרקעין‬
‫בסכמות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫מס תיק ‪5/583/2017‬‬

‫‪ .91‬בנסיבות האמורות ומבלי שהוכח‪ ,‬כאמור לעיל‪ ,‬קיומו של פתרון חניה חלופי אשר ייתן מענה טוב יותר‬
‫לכלל בעלי הדירות‪ ,‬הריסת שתי דירות קרקע לשם הקמת המתקן ובנייתן מחדש‪ ,‬בהסכמתן‪ ,‬מהווה‬
‫פעולה סבירה בהחלט לשם מימוש התכנית‪ ,‬אשר בהינתן יתר המגבלות איננה מהווה כשלעצמה תמורה‬
‫עודפת‪ ,‬ובלבד שהדירות תבנינה בשטח שלא יגדל על שטחן הרשום היום‪ ,‬והתוספת שתינתן להן לא תעלה‬
‫על זו שמקבלים יתר בעלי הדירות (היינו לא מעבר ל‪ 25-‬מ"ר הרחבה ובכלל זה ממ"ד)‪ .‬באשר לחצר‬
‫שמבוקש להצמיד לדירות אלו‪ ,‬הרי שיש ממש בטענות הנתבע‪ .‬לפי הפרויקט מתוכנן להצמיד לתת חלקה‬
‫‪ 4‬בבית המשותף חצר בשטח של ‪ 14.9‬מ"ר ולתת חלקה ‪ 1‬בבניין הסמוך חצר בשטח ‪ 14‬מ"ר‪ .‬הצמדה של‬
‫חצר בשטח שחורג משטח מרפסת שניתנת לדירה טיפוסית מהווה תמורה עודפת‪ ,‬וממילא מצריכה את‬
‫קבלת הסכמת כל בעלי הדירות שכן איננה מהווה חלק אינטגרלי מפרויקט התמ"א‪ .‬לפיכך אני מורה כי‬
‫הגם שניתן להרוס את שתי דירות הקרקע כאמור ולבנות דירות חדשות תחתיהן‪ ,‬אין להצמיד לדירות‬
‫אלו שטח קרקע (לחצר או לכל שימוש אחר) שיעלה על ‪ 9.6‬מ"ר (שטח כולל של שתי מרפסות‪ -‬חזיתית‬
‫ואחורית בדירה טיפוסית)‪.‬‬

‫‪ .92‬באשר להצמדת חצרות לדירות הקרקע הקיימות‪ ,‬מצאתי כי הנתבע צודק חלקית בטענותיו‪ .‬בהתאם‬
‫לפרויקט עתידות להיות מוצמדות לשש דירות הקרקע הנוספות בבית המשותף ובבניין הסמוך חצר של‬
‫‪ 12‬מ"ר‪ .‬על מנת לשמור על השוויון בין הדירות בהחלט ניתן שגם לדירות הקרקע יוצמד שטח חצר כל‬
‫עוד הוא זהה לשטח מרפסות שמקבלת כל דירה טיפוסית אחרת‪ .‬הואיל ולכל הדירות בבית המשותף‬
‫מתווספת במסגרת הפרויקט גם מרפסת אחת לפחות‪ ,‬אינני סבורה כי חלה מניעה שגם לדירות הקרקע‬
‫יתווסף שטח קרקע‪ ,‬חלף מרפסת‪ -‬וזאת כל עוד שטח קרקע זה אינו עולה על שטחן הכולל של המרפסות‬
‫שניתנות לכל דירה טיפוסית‪ ,‬כאמור‪ .‬תנאי נוסף הוא גידורו של שטח הקרקע שיוצמד לדירות הקרקע‬
‫ותחימתו מכל עבריו בגדר שגובהה לא יפחת מ‪ 1.2-‬מ'‪ .‬זאת‪ ,‬על מנת ליצור חיץ ברור בין שטח הקרקע‬
‫שמוצמד לדירות הקרקע ומהווה תחליף מרפסת‪ ,‬ליתר החצר ובכדי למנוע שימוש ייחודי של דירות‬
‫הקרקע בשטח נרחב יותר של החצר‪ .‬השטח שמבוקש לאשר במסגרת הליך זה‪ ,‬היינו שטח הנע בין ‪ 12‬ל‪-‬‬
‫‪ 14. 9‬מ"ר לדירות הקרקע חורג מהשטח ששומר על שוויון בין הדירות ולפיכך‪ ,‬יש לצמצמו כאמור‪.‬‬

‫‪ .93‬עתה יש להתייחס לטענת הנתבע בדבר תמורות עודפות בשל קיומם של הסכמים פרטניים עם בעלי‬
‫הדירות‪ .‬סעיף ‪ 7.2‬להסכם התמ"א‪ ,‬הנמצא תחת הפרק של "תנאים מתלים‪/‬מפסיקים" ומוכתר כ"תנאי‬
‫ראשון"‪ ,‬קובע כך‪" :‬מיד לאחר מועד חתימת הסכם זה‪ ,‬כהגדרתו בסעיף ‪ 2‬לעיל‪ ,‬קרי חתימת הרוב‬
‫המינימלי הדרוש‪ ,‬יכין היזם‪ ,‬בתיאום עם כל אחד מבעלי הדירות הקיימות‪ ,‬תכנית מפורטת לביצוע‬
‫תוספת הבניה לכל אחת מן הדירות הקיימות‪ ,‬המציגה את אופן ביצוע התוספת ואת השינויים‬
‫המתבקשים לביצוע בתכנון הפנים של כל אחת מן הדירות וכן מפרט טכני מיוחד לכל אחת מן‬

‫עמוד ‪28‬‬

עמוד מקור 29

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב – יפו‬
‫מפקח על רשום מקרקעין‬
‫בסכמות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫מס תיק ‪5/583/2017‬‬

‫הדירות‪ "...‬כך גם בסעיף ‪ 9.4‬להסכם‪ ... " -‬יוכנו על ידי האדריכל ועל חשבון היזם תכניות מפורטות‬
‫לתוספת הבנייה לכל אחת מן הדירות הקיימות בבניינים‪ ,‬וזאת בהתחשב במצבה התכנוני הקיים של‬
‫כל אחת מן הדירות הקיימות‪ ,‬תוך ביצוע שינויים הדרושים בפנים הדירה לצורך ביצוע התוספת‪ ,‬תוך‬
‫מזעור הפגיעה בדירות הקיימות לרבות פגיעה בכיווני אוויר‪ ,‬כניסת אוויר ואור לדירות‪ ,‬תוך התחשבות‬
‫במיקום אמבטיות‪ /‬מטבחים וכולל ביצוע השינויים הדרושים בדירות על מנת לאפשר תכנון אופטימלי‬
‫של תוספת הבניה והתאמתה למצב החדש‪ .‬התכנית הפרטנית לכל אחת מן הדירות תציג בין היתר‪,‬‬
‫את הפתרונות להתאמת הדירה לתוספת הבנייה ותכלול גם מפרט נפרד ומפורט לביצוע העבודות‪.‬‬
‫התוכנית והמפרט הפרטניים לכל דירה יהיו כפופים לאישור כל אחד מבעלי הדירות‪ .‬חתימת הרוב‬
‫המינימלי הדרוש על תכנית פרטנית כאמור בסעיף קטן זה‪ ,‬הינה תנאי מתלה לכניסתו של הסכם זה‬
‫לתוקפו‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 7.2‬לעיל" (ראה בהקשר זה גם סעיפים ‪ 9.9 -9.5‬להסכם)‪ .‬סעיף ‪ 9.15‬להסכם‬
‫קובע כי‪" :‬מובהר ומוסכם כי כל התוכניות המפורטות שיוכנו על ידי היזם בין אם לצורך קבלת היתר‬
‫בנייה ובין אם לאחריו יהיו כפופות לאישור מראש ובכתב של הנציגות והמפקח‪ ,‬והן יצורפו להסכם זה‬
‫כנספחים"‪.‬‬

‫‪ .94‬עצם קיומם של הסכמים פרטניים עם בעלי הדירות אשר נוגעים להתאמת כל דירה ודירה להרחבות‬
‫המתוכננות במסגרת הפרויקט אין בה כשלעצמה כדי להוות תמורות עודפות‪ .‬אפשרות זו להתאמה ניתנת‬
‫לכל בעלי הדירות שביצוע התאמה בדירתם נדרש ולא רק לחלקם‪ .‬השוני בעלויות ההתאמה תואם את‬
‫צרכיה של כל דירה לפי נתוניה‪ .‬מעבר לכך‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 9.15‬להסכם התמ"א‪ ,‬התוכניות כפופות‬
‫לאישור הנציגות והמפקח אשר מונה על ידי בעלי הדירות (ראה הגדרת "המפקח" בסעיף סעיף ‪2.30‬‬
‫להסכם) כך שקיימים נציגים מוסמכים מטעם בעלי הדירות הבוחנים תמורות אלו והן כפופות לאישורם‪.‬‬
‫בהתאם להסכם‪ ,‬הסכמים אלו ומפרטיהם אף עתידים להיות שקופים ולהיות מצורפים כנספח להסכם‪.‬‬
‫בעת עדותו של בר הוא הסביר כי כלל ההסכמים טרם צורפו להסכם שכן טרם הושלמו (פרוט' ‪,20.6.18‬‬
‫עמ' ‪ 15‬שורה ‪ .)1‬הנתבע לא הוכיח קיומם של "הסכמים סודיים" אשר הוכחשו על ידי בר בחקירתו‬
‫והדבר לא הופרך‪ " -‬אני לא יודע לא שום הסכמי סודיות‪( ...‬ראה בפרוט' ‪ ,20.6.18‬עמ' ‪ 14‬שורה ‪)47‬‬
‫"כשבאו אנשים וביקשו לבצע הסדרים באמת סודיים הם נדחו על הסף זה אני אומר בוודאות" (ראה‬
‫עמ' ‪ 15‬שורות ‪ .)10-11‬יתרה מכך‪ ,‬הנתבעים לא הפנו להסכם פרטני כלשהו המלמד על מתן תמורות‬
‫עודפות‪ .‬שומה היה על הנתבעים‪ ,‬בהתאם לאפשרות המוקנית להם מכוח תקנות סדר הדין האזרחי‬
‫התשמ"ד‪ ,1984 -‬לפנות בהליך של גילוי ועיון במסמכים‪ ,‬לבקש מהתובעים מסמכים ספציפיים‪ -‬היינו‬
‫את ההסכמים הפרטניים הקיימים וככל שלא היו נענים לכך ‪ -‬לבקש צו בהתאם‪ .‬משלא עשו כן‪ ,‬לא עמדו‬
‫בנטל המוטל עליהם להראות כי אכן קיימים הסכמים המגלמים תמורה עודפת שיש בה משום פגיעה‬
‫בשוויון לבעלי דירות כאלו או אחרות‪ .‬בנסיבות העניין משמש הדבר לחובתם ואין הם יכולים להיבנות‬
‫מטענה כי התובעים והיזם הם שהסתירו את ההסכמים הפרטניים‪.‬‬

‫עמוד ‪29‬‬

עמוד מקור 30

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב – יפו‬
‫מפקח על רשום מקרקעין‬
‫בסכמות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫מס תיק ‪5/583/2017‬‬

‫עם זאת‪ ,‬יש לוודא כי אפשרות זו תוקנה גם לנתבע‪ ,‬כפי שהוקנתה ליתר בעלי הדירות‪ .‬בפועל בשל סירוב‬    ‫‪.95‬‬
‫הנתבע לחתום על ההסכם לא בוצעה תכנית פרטנית לדירתו לשם התאמת ההרחבות ובהתאם אף לא‬
‫הוכן מפרט‪ .‬למעשה מבקשים התובעים להחיל על דירת הנתבעים את אותן התאמות שתוכננו לדירת‬
‫סקופ‪ ,‬הזהה לדירתם במפרטה המקורי‪ .‬על התובעים להכין הסכם פרטני גם לדירת הנתבעים (כאמור‬
‫בהסכם כפי שניתן ליתר בעלי הדירות בהכנת אדריכל מטעם היזם ומימון היזם) וזאת בתוך ‪ 45‬יום‬
‫מיום מתן פסק הדין‪ .‬על הנתבעים לשתף לשם כך פעולה עם היזם והאדריכל מטעמו ולעשות כל הנדרש‬
‫לשם הכנת תכנית כאמור‪.‬‬

‫ו‪ .‬טענות נוספות‬

‫לטענת הנתבעים הפרויקט נוהל בהיעדר שקיפות וללא כל תקשורת עם הנתבעים‪ .‬לטענתם‪ ,‬לא דווחו‬           ‫‪.96‬‬
‫להם שלבי ההתקדמות בפרויקט והם לא שותפו בקבלת ההחלטות‪ .‬כך גם נטען כי לא נוהל עמם מו"מ‬
‫ביחס לפיצוי שיקבלו‪ .‬לטענתם‪ ,‬היעדר תקשורת זה אף מנע מהם להציג לפני היזם חלופות אחרות (כגון‬
‫תמ"א ‪ )38/2‬על היתרונות הגלומים בהן‪.‬‬

‫בנוסף‪ ,‬טוענים הנתבעים כי קיימת תכנית חלופית לביצוע פרוייקט של חיזוק מבנים‪ ,‬על דרך הריסה‬        ‫‪.97‬‬
‫ובנייה מחדש (תמ"א ‪ ,) 38/2‬אשר לטענתם תיטיב את מצבם של בעלי הדירות ביחס לפרויקט הנוכחי‬
‫והנתבעים לא יינזקו כלל כפי שניזוקים במימוש הפרויקט הנוכחי‪.‬‬

‫התובעים בתגובה טוענים כי הנציגות הייתה בקשר מתמיד עם בעלי הדירות ועדכנה אותם בכל שלב‬           ‫‪.98‬‬
‫ושלב משלבי ההגעה להסכם התמ"א‪ .‬נטען כי העדכונים נעשו באמצעות דואר אלקטרוני אשר נשלח‬
‫לכלל בעלי הדירות לרבות לאחיה של הנתבעת ‪ ,1‬זאב ניקר‪ ,‬אשר בהמשך מכר זכויותיו בדירת הנתבעים‬
‫לבן זוגה‪ ,‬הנתבע ‪ .2‬נטען כי לאחר שרכש הנתבע ‪ 2‬זכויותיו בדירה עדכנו אותו חברי הנציגות ואף ניסו‬
‫להגיע עמו להסדרים והבנות אולם נתבע ‪ 2‬סרב לשתף פעולה‪ .‬לטענת התובעים‪ ,‬הנתבעים הם שבחרו‬
‫להדיר עצמם מקבלת ההחלטות ומלשתף פעולה ביחס לפרויקט‪.‬‬

‫ביחס לטענת הנתבעים כי קיימת חלופה מיטיבה לפרויקט באמצעות פנייה לנתיב הריסה ובניה מחדש‬          ‫‪.99‬‬
‫(תמ"א ‪ ,)38/2‬נטען כי אפשרות זו נבדקה אולם נמצא כי בחירת חלופה תכנונית זו תהיה כרוכה באובדן‬
‫שטח מגורים של לא פחות מ‪ 216 -‬מ"ר‪ ,‬דבר שיביא להקטנת הדירות ביחס לשטחיהן ותהיה אף כרוכה‬
‫באובדן הרחבה של ‪ 25‬מ"ר לכל דירה‪ .‬נטען כי חלופה זו אף נבחנה על ידי התובעים באמצעות באת‬

‫עמוד ‪30‬‬

עמוד מקור 31

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב – יפו‬
‫מפקח על רשום מקרקעין‬
‫בסכמות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫מס תיק ‪5/583/2017‬‬

‫כוחם עו"ד אורית נמדר אבני (להלן‪" :‬עו"ד נמדר‪ -‬אבני")‪ ,‬כאשר בסופו של דבר נמצא כי אין זו החלופה‬
‫התכנונית המיטיבה עם כלל בעלי הדירות‪.‬‬

‫בכל הנוגע לטענת הנתבעים כי לא שותפו בהסכם התמ"א במהלך גיבושו וכי הודרו ממנו‪ ,‬מצאתי כי‬          ‫‪.100‬‬
‫הטענות נכונות בחלקן בלבד‪ .‬אכן‪ ,‬מהאסמכתאות שהגישו התובעים עולה כי מסמכים ועדכונים נשלחו‬
‫לאחיה של הנתבעת ‪ ,1‬היות שהיה בעל הדירה‪ ,‬במשותף עם הנתבעת ‪ ,1‬טרם שמכר את חלקו בה בשנת‬
‫‪ 2014‬לנתבע ‪( 1‬ראה בתצהיר אדיר שטיינר סעיף ‪ 8‬והאסמכתאות אליהן מפנה‪ ,‬שלא נסתרו)‪ .‬לאחר‬
‫המכירה‪ ,‬הצהיר שטיינר כי נפגש עם הנתבע ‪ 2‬ואף כי נערכה פגישה בין הנתבע ‪ 2‬ליזם אך זאת רק ביום‬
‫‪( 25.7.16‬ראה סעיף ‪ 9‬לתצהירו)‪ .‬מכל מקום‪ ,‬אף אם התובעים לא שיתפו די הצורך את הנתבעים בשלבי‬
‫גיבוש ההסכם‪ ,‬אין בטענות אלו בכדי לשלול את אישור ביצוע העבודות לאחר שהן נבחנו לגופן ונמצאו‬
‫מאוזנות‪ ,‬בכפוף לתנאים שנקבעו בפסק דין זה‪.‬‬

‫דיון והכרעה‪ -‬טענות נוספות‬
‫‪ .101‬באשר לטענת החלופה התכנונית של תמ"א ‪ -38‬הרי שדינה להידחות‪ .‬הנתבעים לא הציגו כל הצעה‬
‫ברורה סדורה ומפורטת לביצוע תכנית תמ"א ‪ 38/2‬בבית המשותף‪ .‬הנתבעים הסתפקו בתיאור‬
‫היתרונות שלטענתם תקנה להם וליתר בעלי הדירות חלופה זו‪ -‬ותו לא‪ .‬מנגד‪ ,‬עו"ד נמדר‪ -‬אבני‪ ,‬אשר‬
‫ייצגה את בעלי הדירות אל מול היזם במסגרת גיבוש הסכם התמ"א‪ ,‬העידה בתצהירה כי חלופה זו‬
‫נבדקה על ידה אל מול יזמים נוספים אך נמצא שתהיה כרוכה בהקטנת הדירות ביחס לשטחיהן כפי‬
‫שהוא היום וכן באובדן ההרחבה בשטח של ‪ 25‬מ"ר לדירה‪ .‬עוד טענה כי אפשרות זו נבחנה על ידי‬
‫הנציגות והיזם והוחלט לדחותה (ראה סעיפים ‪ 12‬ו‪ 12-‬לתצהיר עדותה הראשית)‪ .‬לא רק שדברים אלו‬
‫לא נסתרו אלא אף ניתן להם חיזוק בחקירתה הנגדית‪ .‬עו"ד נמדר‪ -‬אבני תיארה בחקירתה את פניותיה‬
‫ליזמים אחרים‪ ,‬כאשר לאחר בדיקה מולם "תשובתו הייתה ברורה‪ ,‬הדיירים לא יוכלו לקבל תוספת‬
‫לדירות שלהם אלא דירות קטנות יותר מהדירות משיש להם היום והפניתי את השאלה לנציגות ואמרו‬
‫לא בא בחשבון‪ .‬היה קבלן לא זוכרת את שמו‪ ...‬והם אמרו שאים היתכנות והם ירדו מהפרויקט"‪( .‬ראה‬
‫פרוט' מיום ‪ 20.6.18‬עמ' ‪ 9‬שורות ‪ .)1-6‬בנסיבות אלו מצאתי כי נעשתה בדיקה מטעם התובעים אשר‬
‫העלתה כי חלופת תמ"א ‪ 38/2‬איננה עדיפה לבעלי הדירות‪ .‬מנגד לא הציגו הנתבעים כל חלופה ברורה‬
‫וממשית‪ ,‬תכנית מפורטת וכוללת לביצוע תמ"א ‪ 38/2‬המלמדת כי הדבר דווקא יטיב עם בעלי הדירות‬
‫ומשכך יש לדחות טענתם‪.‬‬

‫הערה לקראת סיום‬

‫כעולה מהאמור לעיל‪ ,‬לא שוכנעתי כי יש בפרויקט מושא ההליך משום פגיעה בשוויון באופן המצדיק‬         ‫‪.102‬‬
‫שלא לאשרו‪ ,‬למעט בנושאים שפורטו לעיל ואישור הפרויקט מותנה בקיומם‪ .‬יש לזכור ולהדגיש כי יש‬

‫עמוד ‪31‬‬

עמוד מקור 32

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב – יפו‬
‫מפקח על רשום מקרקעין‬
‫בסכמות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫מס תיק ‪5/583/2017‬‬

‫במימוש הפרויקט בכדי להגן על דירת הנתבעים‪ ,‬ועל כלל הדירות בית המשותף גם יחד מפני רעידות‬
‫אדמה‪ .‬יפים בהקשר זה דברים שאמר בית המשפט העליון בעע"מ ‪ ,7381/15‬ש‪ .‬דורפברגר בע"מ ואח'‬
‫נ' אברהם עודד ואח'‪ , 30.10.16 ,‬פורסם ב"נבו"‪:‬‬
‫"‪...‬עלולה להיגרם פגיעה‪ ,‬בעקבות מתן היתר הבניה בהתאם להוראות‬
‫תמ"א ‪ ,38‬לאינטרס הפרטי של דיירים המתנגדים לבקשה להיתר‪ .‬ואולם‪,‬‬
‫במציאות הקיימת במדינת ישראל‪ ,‬ישנה חשיבות עצומה בהוצאתה לפועל‬
‫של תמ"א ‪ ,38‬בכדי להתמודד עם הסיכון להתרחשותה של רעידת אדמה‪,‬‬
‫ובאותה הזדמנות לתרום להתחדשות העירונית ולתוספת יחידות דיור‪,‬‬
‫בעיקר באזורי הביקוש‪ .‬לכך יש להוסיף את היתרונות הנוספים לדיירי‬
‫הבניין‪ ,‬אשר גלומים ביישומה של תמ"א ‪...38‬‬
‫האינטרס המוגן על ידי תמ"א ‪ 38‬אינו האינטרס הפרטי של בעלי הדירות‬
‫להשיא את רווחיהם ולשפר את מצב דירותיהם‪ ,‬אלא שמדובר באינטרס‬
‫ציבורי להיערכות נאותה לתרחיש של רעידת אדמה‪ .‬עניינם של בעלי‬
‫הדירות בשיפור מצבם ‪ ...‬אינו חלק מתכליתה של תמ"א ‪ ,38‬אלא הוא פועל‬
‫יוצא של האינטרס הציבורי לחיזוק המבנים‪ ,‬ומדובר באמצעי בלבד להשגת‬
‫מטרה זו‪"...‬‬

‫יש לתת את הדעת לכך שבענייננו מדובר בפרויקט שהחל בשלהי ‪( 2010‬ראה בסעיף ‪ 8‬לתצהיר אדיר‬           ‫‪.103‬‬
‫שטיינר מטעם הנציגות)‪ ,‬ובשלב זה לאחר מסכת ארוכה חתמו על הסכם ‪ 37‬מבין ‪ 38‬בעלי הדירות בבית‬
‫המשותף ובבניין הסמוך‪ .‬התרשמתי במהלך שמיעת ההוכחות כי התובעים והיזם ניהלו מגעים בתום‬
‫לב‪ ,‬וכי גם באת כוח בעלי הדירות‪ ,‬עו"ד נמדר‪-‬אבני‪ ,‬קיימה עם היזם ומשא ומתן נוקשה על מנת לשמור‬
‫על זכויות בעלי הדירות אל מול היזם ככל הניתן‪ .‬ניכר כי שיתוף פעולה פורה זה הוליד הסכם שנועד‬
‫להיטיב עד כמה שניתן את מצבם של בעלי הדירות‪ .‬עם זאת‪ ,‬בסופו של יום יש לזכור כי מטרתה‬
‫העיקרית של הבניה בהתאם לתכנית מתאר ארצית ‪ 38‬היא לחזק את המבנים מפני רעידות אדמה‬
‫ולהעניק להם ולתושביהם הגנה לעת הצורך‪ .‬מימוש פרויקטים של תמ"א ‪ 38‬נועד בראש ובראשונה‬
‫להבטיח שמירה על חיי אדם ולהגן על הציבור‪ .‬האינטרס הראשון במעלה הוא אם כן חיזוק הבתים‬
‫והגנה על חיי תושביהם‪ ,‬כאשר האינטרס הפרטי של בעלי הדירות לשיפור מצב דירתם הוא אך משני‬
‫לכך‪.‬‬

‫ז‪ .‬סוף דבר‬

‫אני מקבלת את התביעה‪ ,‬ומאשרת לתובעים לבצע את העבודות שהן נושא הליך זה‪ ,‬בהתאם לחוק‬              ‫‪.104‬‬
‫החיזוק וזאת על פי ההסכם וההיתרים וכל זאת בתנאים הבאים‪:‬‬
‫אין להצמיד לדירות הקרקע בפרויקט שטח קרקע (לחצר או לכל שימוש אחר) שיעלה על ‪ 9.6‬מ"ר‬             ‫‪.105‬‬
‫(בשטח הכולל של שתי מרפסות‪ -‬חזיתית ואחורית בדירה טיפוסית)‪ .‬יש לגדר את שטח הקרקע‬
‫שיוצמד לדירות הקרקע הנ"ל ולתחום אותו מכל עבריה בגדר שגובהה לא יפחת מ‪ 1.2-‬מ'‪.‬‬

‫עמוד ‪32‬‬

עמוד מקור 33

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫תל אביב – יפו‬
‫מפקח על רשום מקרקעין‬
‫בסכמות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 74‬לחוק המקרקעין‬
‫מס תיק ‪5/583/2017‬‬

‫על התובעים להכין תכנית מפורטת לביצוע תוספת בניה המציגה את אופן ביצוע התוספת ואת‬               ‫‪.106‬‬
‫השינויים המתבקשים לביצוע בתכנון הפנים של דירת הנתבעים וכן מפרט טכני מיוחד (כאמור‬
‫בסעיפים ‪ )9.15 ,9.5-9.9 ,7.2‬גם לדירת הנתבעים (כאמור בהסכם כפי שניתן ליתר בעלי הדירות‬
‫בהכנת אדריכל מטעם היזם ובמימון היזם) וזאת בתוך ‪ 60‬יום מיום מתן פסק הדין‪ .‬על הנתבעים לשתף‬
‫לשם כך פעולה עם היזם והאדריכל מטעמו ולעשות כל הנדרש לשם הכנת תכנית כאמור‪.‬‬
‫על התובעים להחיל‪ ,‬בהתאם להתחייבותם‪ ,‬את הוראת סעיף ‪ 35‬להסכם התמ"א על תתי סעיפיו ביחס‬           ‫‪.107‬‬
‫לבת הנתבעים הגרה בדירתם‪ ,‬וזאת לרבות פינויה מהדירה מרגע תחילת ביצוע העבודות‪ ,‬תשלום דמי‬
‫שכירות בגין שכירות דומה באותו אזור או לחלופין פתרון דיור הולם כקבוע בסעיף ‪ 35.5‬להסכם‪ .‬מנגד‪,‬‬
‫חלות על הנתבעים החובות המנויות בסעיף ‪( 35‬כגון התחייבותם להשכיר את הדירה המפונה במחיר‬
‫שיוסכם עם היזם וכיוצב' כקבוע בסעיף ‪ 35.6‬להסכם)‪.‬‬
‫לצורך ביצוע ההסכם אני ממנה את עוה"ד רפי חיימוביץ' להתקשר ולחתום בשם הנתבעים על כל‬             ‫‪.108‬‬
‫המסמכים הדרושים לשם לצורך ביצוע הפרויקט והקשור בו‪ ,‬לרבות‪ ,‬על ההסכם‪ ,‬הנספחים להסכם‪,‬‬
‫על הסכמים עם רוכשי הדירות החדשות‪ ,‬על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם תיקון צו רישום‬
‫הבית המשותף ‪ ,‬ביטול צו רישום הבית המשותף ורישום צו בית משותף חדש‪ -‬לפי הצורך‪ ,‬לצורך‬
‫מימוש הפרויקט‪ ,‬על רישום זיקת הנאה ביחס לבניין הסמוך בכל הנוגע למתקן החנייה האוטומטי‬
‫לרבות דרכי הגישה אליו‪ ,‬על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם רישום הערות אזהרה לטובת היזם‬
‫ולטובת רוכשי הדירות החדשות‪ ,‬לרשום משכנתאות או שיעבוד לטובת בנק או מוסד פיננסי‪ ,‬על‬
‫הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם תיקון צו רישום הבית המשותף (או ביטול צו בית משותף ורישום‬
‫בית משותף חדש‪ -‬לפי הצורך) לצורך רישום הדירות החדשות לאחר השלמת תכנית הבנייה ובניית‬
‫הדירות החדשות‪ ,‬על הבקשות ושטרי המכר להעברת הבעלות על שם הרוכשים ועל הטפסים‬
‫והמסמכים הדרושים ע"י שלטונות האוצר‪/‬מס שבח‪.‬‬
‫בנסיבות העניין בהן אמנם התקבלה התביעה‪ ,‬אולם הותנתה בתנאים‪ ,‬יישא כל צד בהוצאותיו‪.‬‬         ‫‪.109‬‬

‫ניתנה היום‪ ,‬כ"ט סיון תשע"ט‪ 2 ,‬יולי ‪ ,2019‬בהיעדר הצדדים‪.‬‬
‫יעל ענתבי‪-‬שרון‬
‫מפקחת בכירה על רישום מקרקעין‬

‫עמוד ‪33‬‬