# תיק 4/330/2015

פסיקה · 2017-08-16 · חולון · דגנית קציר-ברין

עותק זה נוצר אוטומטית מטקסט שחולץ מן המסמך הציבורי. הוא אינו DOCX רשמי ויש לאמת כל ציטוט ומספר עמוד מול ה־PDF.

עמוד מקור 1

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪70223033/4 :‬‬                                     ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 47‬לחוק המקרקעין‬

‫בפני כבוד מפקחת על רישום מקרקעין‬
‫דגנית קציר‪-‬ברין‬

‫זיצר יגאל ת‪.‬ז‪237370//3 .‬‬     ‫‪/‬‬                       ‫תובעים‬
‫זיצר בוריס ת‪.‬ז‪23747/443 .‬‬     ‫‪3‬‬
‫גרף אסתר ת‪.‬ז‪7277/32 .‬‬      ‫‪2‬‬
‫דנילוב אלכסנדרה ת‪.‬ז‪2/4/77/33 .‬‬       ‫‪7‬‬
‫פרשקובסקי מזל ת‪.‬ז‪3733477 .‬‬       ‫‪4‬‬
‫פרשקובסקי אלימלך ת‪.‬ז‪3274/74 .‬‬        ‫‪7‬‬
‫קולצ'נקו לריסה ת‪.‬ז‪233477004 .‬‬      ‫‪4‬‬
‫סלטון יהודה איתן ת‪.‬ז‪344333032 .‬‬      ‫‪0‬‬
‫סלטון ציון ת‪.‬ז‪3344/7243 .‬‬     ‫‪3‬‬
‫גולדשטיין אור ת‪.‬ז‪3774234/4 .‬‬    ‫‪/3‬‬
‫גולדשטיין שרית ת‪.‬ז‪32373343 .‬‬     ‫‪//‬‬
‫חיימוביץ' סופי ת‪.‬ז‪702273/ .‬‬    ‫‪/3‬‬
‫חיימוביץ' הרשקו ת‪.‬ז‪704/0/2 .‬‬     ‫‪/2‬‬
‫אהרוני מאיר ת‪.‬ז‪4/47470 .‬‬     ‫‪/7‬‬
‫אהרוני מרים ת‪.‬ז‪4/47040 .‬‬     ‫‪/4‬‬
‫באמצעות ב"כ‪ :‬עו"ד כנרת שמיר מסיקה‬
‫שד' בעצמאות ‪ 83‬ב בת ים‬
‫טל ‪ 38-8333333 :‬פקס ‪188000333331 :‬‬

‫נגד‬
‫שטיין זדנקו ת‪.‬ז‪( 23/44737 .‬תת חלקה ‪)3‬‬     ‫‪2‬‬                       ‫נתבע‬

‫ע"י עו"ד אורי חפץ‬
‫מגדל שלום רח' אחד העם ‪ 9‬תל אביב ‪1818131‬‬
‫טל ‪ 38-0811000 :‬פקס ‪38-0811188 :‬‬

‫פסק דין‬
‫א‪ .‬כללי‬
‫‪ .1‬בעליהם של ‪ 11‬מתוך ‪ 18‬דירות הבית המשותף המצוי ברחוב ההגנה ‪ 83‬חולון (גוש‬
‫‪ 0181‬חלקות ‪ – 189 ,183‬להלן ‪":‬הבית המשותף" או "הבית") מעוניינים להוציא‬
‫אל הפועל פרויקט לחיזוק הבית המשותף מפני רעידות אדמה הכולל תוספת דירות‬
‫חדשות לבית המשותף‪.‬‬

‫‪ .1‬הנתבע שהוא בעליה של הדירה הנותרת‪ ,‬ממאן לחתום על ההסכם מיום ‪18.1.18‬‬
‫אשר נחתם בין בעלי הדירות לבין היזם שנבחר על ידם לביצוע הפרויקט‬
‫(להלן ‪":‬ההסכם")‪.‬‬

‫עמוד ‪1‬‬

עמוד מקור 2

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪70223033/4 :‬‬                                       ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 47‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .8‬בעלי הדירות עותרים לאישור ביצוע הפעולות הנדרשות ברכוש המשותף חרף‬
‫העדר הסכמת הנתבע מכוח סעיף ‪ 8‬לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני‬
‫רעידות אדמה)‪ ,‬התשס"ח ‪ – 1333-‬זוהי התביעה המונחת בפניי‪.‬‬

‫א‪ .‬טענות הצדדים‬
‫תמצית טענות התובעים‬
‫‪ .3‬הבית המשותף נושא התביעה הוא מבנה בן ‪ 8‬קומות המכיל ‪ 18‬תתי חלקות (‪11‬‬
‫דירות ומחסן) והוא נבנה לפני שנת ‪ .1933‬הבית מצוי במצב קונסטרוקטיבי רעוע‬
‫שאינו עומד בתקן הישראלי לעמידות בפני רעידות אדמה ולדירות הבית אין‬
‫ממ"דים‪.‬‬

‫‪ .8‬ביום ‪ 18.1.18‬נחתם הסכם בין התובעים לבין חברת אביגור יזמות ופיתוח נדל"ן‬
‫בע"מ לביצוע פרויקט תמ"א ‪ .83‬ההסכם נחתם עם ‪ 9‬מבין בעלי הדירות בבית‬
‫ולאחר הגשת התביעה הביעו הסכמה בעליהן של יתר הדירות בבית למעט הנתבע‪.‬‬

‫‪ .1‬במסגרת ההסכם נקבע כי הבית המשותף יחוזק מפני רעידות אדמה‪ ,‬השטחים‬
‫המשותפים (לובי‪ ,‬חדר מדרגות וכיו"ב) ישופצו‪ ,‬הדירות הקיימות תורחבנה‬
‫ויתווסף להן ממ"ד‪ ,‬ותבנה מעלית‪ .‬בתמורה היזם יקבל לידיו חלקים מן הרכוש‬
‫המשותף וכן את זכויות הבניה להקמת ‪ 18‬דירות חדשות‪.‬‬

‫‪ .0‬ביום ‪ 81.8.18‬אישרה הועדה לתכנון ובניה את תכנית העבודות בתנאים‪.‬‬

‫‪ .3‬שווי הזכויות של כל בעלי הדירות יעלה בעשרות אחוזים עקב ביצוע הפרויקט‪.‬‬

‫‪ .9‬הפרויקט מעניק לכל בעלי הדירות תוספות שטח זהות לשטח הדירות‪ ,‬כמו כן ייהנו‬
‫כל הדירות מביצוע החיזוק ושיפוץ הבית‪ .‬לא מוענקות טובות הנאה כלשהן מעבר‬
‫לאלו הקבועות בהסכם למי מבעלי הדירות‪.‬‬

‫‪ .13‬בעלי הדירות אינם אמורים לעזוב את דירותיהם במהלך ביצוע עבודות הבניה‬
‫ומשכך לא סוכם על דיור חלופי‪.‬‬

‫‪ .11‬האינטרס הלאומי בקידום פרויקטים מסוג תמ"א ‪ 83‬מחייב הוצאת פרויקטים‬
‫מעין אלו אל הפועל אף אם נגרמים "פיחותים" כלשהם למי מבעלי דירות הבית‪.‬‬

‫‪ .11‬אי ביצוע הפרויקט מעמיד את בעלי הדירות בסכנת חיים של ממש‪.‬‬

‫לפיכך מבוקש לאשר הפרויקט ולהסמיך את ב"כ התובעים לחתום בשם הנתבע על‬
‫כל המסמכים הדרושים לצורך ביצועו המלא של הפרויקט‪.‬‬

‫עמוד ‪1‬‬

עמוד מקור 3

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪70223033/4 :‬‬                                       ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 47‬לחוק המקרקעין‬

‫תמצית טענות הנתבע‬
‫‪ .18‬ענינה של התביעה הוא רצונם של חלק מבין בעלי הדירות להרחיב את דירותיהם‬
‫חינם אין כסף על דרך מכירת זכויות הבניה הבלתי מנוצלות ליזם‪.‬‬

‫‪ .13‬חיזוק הבית מפני רעידות אדמה הינו אך תירוץ בפי התובעים על מנת להרחיב את‬
‫דירותיהם‪.‬‬

‫‪ .18‬הנתבע הינו אדם חולני בן ‪ 33‬המתקיים מפנסיה צנועה‪ .‬הדירה נושא ההליך היא‬
‫קורת הגג ורכושו היחיד‪.‬‬

‫‪ .11‬החוזה עליו נדרש הנתבע לחתום ערוך ברשלנות ותנאיו המשפטיים הבלתי סבירים‬
‫חושפים את הנתבע לסיכונים הרי גורל העלולים להביאו לאובדן קורת הגג ורכושו‬
‫היחיד‪.‬‬

‫‪ .10‬ככל שתוסמך ב"כ התובעים לחתום בשם הנתבע על המסמכים הנוגעים לביצוע‬
‫ההסכם יש לקבוע כי התובעים ו‪/‬או פרקליטיהם יישאו בכל נזק שיארע לנתבע‬
‫ו‪/‬או כל תשלום שיחול עליו עקב חתימת ההסכם בניגוד לדעתו‪.‬‬

‫‪ .13‬יש לאפשר לנתבע לקבל דיור חלוף למשך כל תקופת הבניה לשביעות רצונו‬
‫בסביבת הבית על חשבון התובעים לרבות הוצאות המעבר לדיור החלוף וחזרה‪.‬‬

‫‪ .19‬הסיכונים הרובצים לפתחם של בעלי הדירות במסגרת הפרויקט הם גדולים ולכן‬
‫הביטחונות שעל היזם להעניק לבעלי הדירות אמורים להיות דומים לביטחונות‬
‫הניתנים במסגרת הסכמי קומבינציה‪ ,‬אם לא למעלה מכך‪.‬‬

‫‪ .13‬נוסח ההסכם חושף את הנתבע ואת בעלי הדירות לסיכונים בלתי סבירים ובהם ‪:‬‬
‫אחריות סולידארית לכל ההתחייבויות וההצהרות‪ ,‬העדר זהות מפקח על הבניה‪,‬‬
‫העדר ציון מפורש לפיו בעלי הדירות לא יישאו בכל תשלום שהוא‪ ,‬הערבות‬
‫הבנקאית שניתנת להבטחת התחייבויות היזם משמשת גם בית סמוך‪ .‬בעלי‬
‫הדירות נדרשים לחתום על מסמכי ליווי בנקאי ושיעבוד הרכוש המשותף ללא‬
‫שהם מקבלים בד בבד ערבות בנקאית כתנאי לחתימתם‪ .‬לא נקבע מנגנון להסרת‬
‫שעבודים‪ .‬זכויות היזם על פי ההסכם ניתנות להסבה לכל מי שהיזם יחפוץ להעביר‬
‫אליו‪ .‬קצב מכירת הדירות החדשות לא הוגבל‪.‬‬

‫‪ .11‬הנתבע שב והתריע על הסתייגויותיו אלו מההסכם‪ ,‬ברם‪ ,‬לא נענה‪.‬‬

‫‪ .11‬המדובר בתנאים מקפחים ובלתי סבירים‪.‬‬

‫עמוד ‪8‬‬

עמוד מקור 4

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪70223033/4 :‬‬                                       ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 47‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .18‬הרחבת הדירות הינה מאולצת חוסמת את האוויר ומחשיכה את דירת הנתבע‪.‬‬
‫הרחבת הדירה מקרבת את דירת הנתבע אל הרחוב‪ .‬לא קיים פתרון מספק לחניית‬
‫רכבים של בעלי הדירות החדשות והוותיקות כאחד‪.‬‬

‫‪ .13‬העבודות המוצעות תחייבנה הגדלה ניכרת של התשלום החודשי להחזקת הרכוש‬
‫המשותף‪ .‬הנתבע ויתר בעלי הדירות לא יוכלו לעמוד בהם‪ .‬ככל שביצוע העבודות‬
‫יאושר יש לפטור הנתבע מתשלום תוספת בגין אחזקת הרכוש המשותף‪.‬‬

‫‪ .18‬הבית לא מצוי במצב קונסטרוקטיבי רעוע‪.‬‬

‫ב‪ .‬מהלך הדיון‬
‫‪ .11‬התביעה הוגשה מלכתחילה כנגד ‪ 3‬נתבעים ובהם הנתבע שהוגדר בכתב התביעה‬
‫המקורי כנתבע מס' ‪ .8‬לאחר הגשת התביעה הגיעו הנתבעים ‪ 1-1‬ו‪ 3 -‬להסכמות‬
‫עם התובעים והדיון בעניינם התייתר‪.‬‬

‫‪ .10‬ביום ‪ 1.1.10‬הגישה ב"כ התובעים הודעה לפיה בניסיון להביא לסילוק המחלוקות‬
‫מחוץ לכותלי לשכתי נערכה פגישה בין ב"כ היזם וב"כ הנתבע לאחריה ניאות‬
‫היזם לבצע שינויים בהסכם חרף העובדה שההסכם נחתם כבר על ידי כל בעלי‬
‫הדירות למעט הנתבע‪ .‬כמו כן ניאות היזם לקיים דיון עם בתו של הנתבע בנוגע‬
‫למימון עלות שכר דירה חלופי לתקופת הפרויקט‪ ,‬ברם‪ ,‬הצעתו נדחה‪.‬‬

‫‪ .13‬בתיק התקיימו ישיבות קדם משפט במהלכן ניסיתי ללא הצלחה להביא את‬
‫הצדדים להסכמות‪.‬‬

‫‪ .19‬התיק נקבע לדיון שמיעת ראיות ליום ‪ 19.8.10‬ולאחריו סיכמו הצדדים טענותיהם‪.‬‬

‫‪ .83‬הגיעה אפוא העת להכריע בתביעה‪.‬‬

‫ג‪ .‬דיון והכרעה‬
‫המסגרת הנורמטיבית‬
‫‪ .81‬סעיף ‪ 8‬לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה)‪ ,‬התשס"ח –‬
‫‪( – 1333‬להלן ‪":‬חוק החיזוק") קובע כדלקמן‪:‬‬

‫"(א) ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה אחת או יותר‪,‬‬
‫לרבות הוצאת חלקים מהרכוש המשותף לשם התקנת מקומות חניה והצמדתם‬
‫לדירה או לדירות כאמור‪ ,‬טעון החלטה מראש של כל בעלי הדירות‪ ,‬כאמור בחוק‬
‫המקרקעין; ואולם רשאי המפקח‪ ,‬אף אם לא התקבלה על כך החלטה מראש של‬
‫כל בעלי הדירות בבית המשותף‪ ,‬לאשר את ביצוע העבודה‪ ,‬על פי תביעה של בעלי‬

‫עמוד ‪3‬‬

עמוד מקור 5

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪70223033/4 :‬‬                                        ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 47‬לחוק המקרקעין‬

‫הדירות שבמועד הגשת התביעה היו בבעלותם שני שלישים מהדירות בבית‬
‫המשותף ושני שלישים מהרכוש המשותף היו צמודים לדירותיהם‪ ,‬ובלבד שנתן‬
‫לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את טענותיו‪.‬‬

‫( ב) אישר המפקח ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה‬
‫כאמור בסעיף קטן (א)‪ ,‬רשאי הוא להתנותה בתנאים וכן ליתן הוראות לעניין‬
‫סדרי הרישום בלשכת רישום המקרקעין; כן רשאי המפקח‪ ,‬אם ראה שבנסיבות‬
‫העניין קיימת הצדקה לעשות כן‪ ,‬למנות אדם שהוא עורך דין או רואה חשבון‪,‬‬
‫ושאינו בעל דירה בבית המשותף שלגביו אושר ביצוע העבודה כאמור‪ ,‬אשר יהיה‬
‫מוסמך‪ ,‬בהתאם להוראות המפקח‪ ,‬להתקשר בשם כל בעלי הדירות בבית‬
‫המשותף לשם בניית הדירה החדשה ולהעברת זכויות בה לאחר מכן‪.‬‬
‫(ג) הוראות סימן ד' בפרק ו' לחוק המקרקעין יחולו על הדיון לפי סעיף זה בפני‬
‫המפקח‪ ,‬בשינויים המחויבים‪.‬‬

‫(ד) דירה חדשה שהוחלט על בנייתה בהתאם להוראות סעיף זה תהא בבעלותם‬
‫של מי שערב ביצוע העבודה היו בעלי דירות בבית המשותף‪ ,‬לפי החלק ברכוש‬
‫המשותף הצמוד לכל דירה"‪.‬‬

‫לצורך ביצוען של עבודות חיזוק ברכוש המשותף על מנת לבנות דירה או דירות‬
‫חדשות נדרשת אפוא החלטה מראש של כל בעלי הדירות‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬חוק‬
‫החיזוק מעניק למפקח הסמכות לאשר ביצוען של עבודות לחיזוק הבניין על‪-‬פי‬
‫תביעה של בעלי דירות שבבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף ושני‬
‫שלישים מהרכוש המשותף‪ ,‬ובלבד שתינתן לכל בעל דירה הזדמנות לטעון את‬
‫טענותיו‪ .‬החוק אף מסמיך את המפקח למנות עורך דין או רואה חשבון על מנת‬
‫שזה יתקשר‪ ,‬בהתאם להוראות המפקח‪ ,‬בשם כל בעלי הדירות בבית המשותף‬
‫לשם בניית הדירה החדשה והעברת הזכויות בה לאחר מכן (כאמור בסעיף‬
‫‪(8‬ב) לחוק החיזוק)‪.‬‬

‫‪ .81‬עידוד בעלי הדירות לבצע עבודות חיזוק מכוח תמ"א ‪ 83‬בא לידי ביטוי בקביעת‬
‫הסדרים המפחיתים את הרוב הדרוש לשם קבלת החלטה בנוגע לביצוע עבודות‬
‫ברכוש המשותף‪ .‬הסדרים אלו נועדו למנוע מצב שבו "דייר סרבן" יכשיל את‬
‫ביצוען של עבודות מכוח תמ"א ‪ ,83‬עבודות שיש בהן כדי להיטיב עם יתר בעלי‬
‫הדירות בבית ועם החברה בכללותה‪ .‬מטרתו של ההסדר שנקבע היא "למנוע מצב‬
‫שבו‪ ,‬בשל התנגדות לא מוצדקת מצד בעל דירה אחת או יותר‪ ,‬לא יהיה ניתן לנצל‬
‫את זכויות הבניה על פי תכנית החיזוק ובכך תימנע האפשרות להשיג את‬
‫המקורות הכספיים הדרושים לחיזוק הבית" (ראו‪ :‬הצעת חוק החיזוק‪ ,‬בעמ'‬
‫‪.)033‬‬

‫עמוד ‪8‬‬

עמוד מקור 6

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪70223033/4 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 47‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .88‬באשר לחשיבות שבהתגוננות בפני רעידות אדמה במדינת ישראל מצאתי להפנות‬
‫לדברים שנכתבו בדו"ח מיוחד של מבקר המדינה בנושא ‪:‬‬
‫"מרבית המומחים לרעידות אדמה סבורים‪ ,‬כי התרחשותו של אסון רעידות‬
‫אדמה בישראל‪ ,‬שעלול לגבות אלפי קורבנות בנפש ולגרום נזקים ניכרים רכוש‬
‫ולמבנים‪ ,‬היא כמעט ודאית‪ ,‬וכי רעידת אדמה כזאת בוא תבוא‪ ,‬במוקדם או‬
‫במאוחר‪ .‬אשר על כן‪ ,‬ההיערכות לקראתה‪ ,‬חייבת לעמוד במקום גבוה ביותר‬
‫בסדר העדיפויות הלאומי‪ .‬אם תשכיל מדינת ישראל להיערך נכון‪ ,‬לחזק מבנים‬
‫שאינם עומדים בתקן לבנייה עמידה ברעידות אדמה ולדאוג לאכיפת התקן‪,‬‬
‫גדולים הסיכויים שתצליח לצמצמם באורח ניכר את הנזקים הצפויים מרעידת‬
‫אדמה שעוצמתה גבוהה‪ .‬לפיכך‪ ,‬אין לראות בהוצאות למימון חיזוקם של מבנים‬
‫בפני רעידות אדמה בזבוז‪ ,‬אלא השקעה בביסוס ובחיזוק של תשתית המדינה‬
‫שתישא פירות בטווח הארוך"‪( .‬דו"ח מיוחד של מבקר המדינה בנושא עמידות‬
‫מבנים ותשתיות ברעידות אדמה – תמונת מצב (‪ ,)18.8.1311‬בעמ' ‪.)8‬‬

‫‪ .83‬ב‪ -‬רע"א ‪ 1331/13‬שומרוני נ' קופמן (‪ 9.0.13‬פורסם בנבו) נקבע כי ‪" :‬חיזוק הבניין‬
‫מפני רעידות אדמה חשוב לא רק מהיבטם של הדיירים האחרים בבניין‪ ,‬אלא גם‬
‫מהיבטו של האינטרס הציבורי‪ ,‬כמו גם לכך שהימנעות מחיזוק גורמת נזק‬
‫פוטנציאלי לבעלי הדירות האחרים‪".‬‬

‫‪ .88‬פעולה משותפת של בעלי הדירות בבית משותף היא תנאי הכרחי ליישומה של‬
‫תכנית תמ"א ‪ ,83‬משום שהחיזוק צריך להיעשות בבית כולו וברחבי הרכוש‬
‫המשותף ומשום שזכויות הבנייה הנוספות הן נכס משותף לכל בעלי הדירות‪.‬‬

‫‪ .81‬סוגיית הפעולה המשותפת מעוררת קשיי יישום רבים המתבטאים‪ ,‬בין היתר‪,‬‬
‫בתופעות של "דייר סרבן" ו"דייר סחטן"‪.‬‬

‫‪ .80‬ההליך שבפניי מעורר דיון בסוגיה הבאה‪ -‬האם יש להעדיף את זכותם של רוב‬
‫בעלי הדירות בבית לשמור על חייהם וקניינם באמצעות ביצוע חיזוק הבית‬
‫המשותף מפני רעידות אדמה‪ ,‬ואגב כך להשביח נכסיהם על בסיס ההסכם שנחתם‬
‫בינם לבין היזם או שיש להעדיף את זכותו של הנתבע להתגורר ללא הפרעה‬
‫בדירתו‪ ,‬ולפטור אותו מהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף שייווצרו בסיום ההליך‬
‫ולשנות את תנאי ההסכם כך שאלו יענו על מלוא דרישותיו‪.‬‬

‫‪ .83‬אקדים ואומר כי בהינתן שמדובר בפרויקט חיזוק הבית המשותף מפני רעידות‬
‫אדמה שנועד להצלת חיי אדם הן של בעלי הדירות בבית והן של בני אדם שעלולים‬
‫להיפגע חלילה מקריסתו של בית בלתי מחוזק בעת רעידת אדמה‪ ,‬הכולל הקמת‬
‫ממ"דים לדירות‪ ,‬שדומה שעל חשיבותם במציאות הקיומית במדינת ישראל אין‬
‫צורך להכביר מילים‪ ,‬ובהינתן שחלק נכבד מן ההערות שהועלו על ידי הנתבע‬

‫עמוד ‪1‬‬

עמוד מקור 7

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪70223033/4 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 47‬לחוק המקרקעין‬

‫ביחס להסכם התקבלו על ידי היזם‪ ,‬מצאתי להעדיף את עמדת רוב בעלי הדירות‬
‫ולאשר את ביצוע העבודות ברכוש המשותף חרף עמדת הנתבע‪.‬‬

‫להלן נימוקי‪-‬‬

‫‪ .89‬הנתבע העלה טענות שונות בנוגע להשפעות תכנית העבודות על דירתו (כגון ‪:‬‬
‫החשכת דירתו‪ ,‬קירבה לרחוב‪ ,‬החרפת מצוקת חניה ועוד) טענות אלו לא הוכחו על‬
‫ידי הנתבע כלל וכלל וממילא זנח הנתבע טענות אלו בסיכומיו‪.‬‬

‫‪ .33‬דומה כי לב המחלוקת בין הצדדים אינו נוגע לעצם ביצוע העבודות ברכוש‬
‫המשותף בהתאם לחוק החיזוק‪ ,‬אלא ביחס להתקשרות שבין בעלי הדירות עם‬
‫היזם ותוכנה‪.‬‬
‫הנתבע העלה במסגרת כתב הגנתו וכן במסגרת חוות דעת המומחה מטעמו‪ ,‬עו"ד‬
‫בעז ורדי‪ ,‬הסתייגויות ביחס לסעיפים רבים בהסכם כגון ‪ :‬העדר בנק מלווה‪,‬‬
‫העברת סמכויות לנציגות הבית‪ ,‬התקנת פיגומים ללא שמירה ועוד‪.‬‬

‫‪ .31‬לא הועלו על ידי הנתבע טענות כלשהן בדבר הפרת השוויון או חוסר תום לב מצד‬
‫בעלי הדירות‪ .‬טענות הנתבע כולן נוגעות לחוסר סבירותם של סעיפי ההסכם החל‬
‫באופן שוויוני על כל בעלי הדירות‪.‬‬

‫‪ .31‬אדגיש כי סמכות רוב בעלי הדירות על פי סעיף ‪ 8‬לחוק החיזוק אינה רק לעצם‬
‫ביצוע העבודות‪ ,‬אלא גם ביחס לדרך ההתקשרות לביצוע העבודה‪ .‬ראו לעניין זה‬
‫עש"א (ת"א) ‪ 3111-33-18‬שומרוני נ' קופמן (פס"ד מיום ‪ 8.1.13‬פורסם בנבו) אשר‬
‫אושר בבית המשפט העליון ב‪-‬רע"א ‪ 1331/13‬שומרוני נ' קופמן (פס"ד מיום ‪9.0.13‬‬
‫פורסם בנבו)‪.‬‬

‫‪ .38‬בחתימת ההסכם גילו בעלי הדירות את דעתם באשר לדרך ההתקשרות בה הם‬
‫חפצים ותנאיה‪ ,‬וזאת ברוב מכריע של בעלי הדירות‪ .‬אציין כי אמנם סעיף ‪( 8‬ב)‬
‫לחוק החיזוק נותן בידי המפקח על רישום מקרקעין הסמכות לשנות את תנאי‬
‫ההסכם ואף להתנות אותם בתנאים מיוזמתו‪ .‬עם זאת‪ ,‬ההלכה היא‪ ,‬כפי שיפורט‬
‫להלן‪ ,‬כי סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין להתערב בתנאי החוזה‬
‫לו נתנו הסכמתם הרוב המוחלט של בעלי הדירות בבית המשותף היא מצומצמת‪.‬‬

‫‪ .33‬בעש"א (חי') ‪ 8133-30-18‬פרחי נ' מנור (פס"ד מיום ‪ 13.1.11‬פורסם בנבו) נקבעו‬
‫דברים היפים גם לענייננו ‪:‬‬

‫"הסמכות לאשר את ביצוע העבודות‪ ,‬בניגוד לדעת מיעוט בעלי הדירות בבית המשותף‪,‬‬
‫אינה סמכות לנסח את החוזה במקום הצדדים או לרדת לעומקם של כל סייגיו ותנאיו‪.‬‬
‫בהליך לפי סעיף ‪ 4‬לחוק החיזוק‪ ,‬מוטל על המפקח על רישום המקרקעין לבחון את‬
‫סבירות החוזה‪ ,‬וככל שהוא סביר‪ ,‬לאשר את ביצוע העבודות על פיו‪".‬‬
‫עמוד ‪0‬‬

עמוד מקור 8

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪70223033/4 :‬‬                                          ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 47‬לחוק המקרקעין‬

‫לנוכח האמור לעיל יש לבחון האם ההסכם שנכרת בין רוב בעלי הדירות לבין היזם הוא‬
‫סביר ?‬

‫‪ .38‬כפי שציינתי לעיל‪ ,‬במסגרת חילופי הערות בין ב"כ הצדדים ניאות היזם לקבל חלק‬
‫לא מבוטל מן ההערות אותן העלה ב"כ הנתבע (ראו מסמך מיום ‪ 13.11.11‬נספח ג'‬
‫להודעת המשיבים ‪ 1-18,13‬מיום ‪ ,)1.1.10‬וכן ניאות לדחות מכירתן של ‪ 3‬דירות‬
‫לסיום הפרויקט (ראו עמ' ‪ 13‬לפרוטוקול שורות ‪ ,)8-1‬לפיכך‪ ,‬יש לראות את‬
‫ההסכם מיום ‪ 18.1.1318‬בין בעלי הדירות לבין היזם כמתוקן בעניינים להם‬
‫הסכים היזם‪.‬‬

‫‪ .31‬אציין כי המומחה מטעם הנתבע לא נחשף עובר לדיון לנספח ג' הנ"ל‪ ,‬על אף‬
‫שמסמך זה היה מצוי בידי ב"כ הנתבע‪ ,‬ומשעה שנחשף למסמך האמור אישר‬
‫המומחה כי למקרא המסמך הוא מוצא לנכון לשנות (במעט) מחוות דעתו (ראו עמ'‬
‫‪ 0‬לפרוטוקול הדיון מיום ‪ 19.8.1310‬שורות ‪.)11-13‬‬

‫משנשאל המומחה במסגרת חקירתו הנגדית מהם הנושאים עליהם הוא עומד חרף‬
‫האמור בנספח ג' ציין ההסתייגויות הבאות ‪:‬‬
‫א‪ .‬היעדר דירוג קצב מכירת הדירות ורישום הערות האזהרה (עמ' ‪ 0‬לפרוטוקול‬
‫שורה ‪ ,13‬עמ' ‪ 3‬שורה ‪.)9‬‬
‫ב‪ .‬גובה הערבות שניתנה (עמ' ‪ 9‬שורות ‪.)1-8‬‬
‫ג‪ .‬העדר זכות לדיור חלופי לתקופת הבניה (עמ' ‪ 9‬שורה ‪.)13‬‬
‫ד‪ .‬העדר ביטוח (עמ' ‪ 13‬שורה ‪.)8‬‬
‫ה‪ .‬העדר ערבות להבטחת תשלומי מיסים (עמ' ‪ 13‬שורה ‪.)11‬‬

‫‪ .30‬כאמור‪ ,‬סמכותו של המפקח אינה לנסח הסכם חדש בין הצדדים‪ .‬ההסכם בין בעלי‬
‫הדירות לבין היזם הוא תולדה של מו"מ שהתנהל בין הצדדים‪ ,‬כאשר במהלכו‬
‫הצדדים היו מיוצגים על ידי עורכי דין‪ .‬תנאיו המסחריים של הסכם לביצוע‬
‫פרויקט מעין זה נגזרים ממצב הנכס נושא ההליך‪ ,‬מהיקף הפרויקט‪ ,‬משווי‬
‫הזכויות הנמכרות‪ ,‬ממידת האטרקטיביות של הדירות החדשות שייווצרו ועוד‪ .‬ברי‬
‫כי יכולת המיקוח של בעלי הדירות עולה מקום שפוטנציאל הרווח של היזם גבוה‬
‫יותר ולהיפך‪.‬‬

‫‪ .33‬משלא הניח הנתבע בפני חלופת ביצוע בתנאים מיטיבים מאלו שסוכמו (או‬
‫למצער בתנאים אותם דורש הנתבע שבפניי)‪ ,‬אניח כי התנאים המסחריים שנקבעו‬
‫על ידי הצדדים הם תנאים מסחריים סבירים‪ .‬בנסיבות העניין לא מצאתי להתערב‬
‫בהם‪.‬‬

‫‪ .39‬בשים לב לאמור בסעיף ‪ 13‬להסכם אני דוחה את טענות הנתבע בדבר "העדר‬
‫ביטוח"‪.‬‬

‫עמוד ‪3‬‬

עמוד מקור 9

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪70223033/4 :‬‬                                        ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 47‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .83‬באשר להיקף הערבויות וטיבן ‪ -‬כידוע‪ ,‬עסקאות מקרקעין והסכמי בניה מלווים‬
‫לעיתים תכופות בערבויות שונות ומגוונות אשר מטרתן להבטיח את ההגנה על‬
‫המתקשרים מפני הסיכונים השונים להם הם נחשפים במסגרת הסכמים כאמור‬
‫(סיכונים כגון‪ :‬אי קבלת שירות‪/‬מוצר‪ ,‬איחור במועדים‪ ,‬תביעות‪ ,‬תאונות כיו"ב)‪.‬‬
‫בפרקטיקה התפתחו מגוון סוגי ערבויות ובהן‪ ,‬ערבות אישית‪ ,‬ערבות ביצוע‪ ,‬ערבות‬
‫בנקאית ועוד‪.‬‬

‫‪ .81‬טבעי הוא כי בעלי הדירות יחפצו בהגנה מקסימלית על זכויותיהם שתובא לידי‬
‫ביטוי בהסכם נטול סיכונים ו"רווי ערבויות"‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬עלינו לזכור כי נטל‬
‫ערבויות כבד מידי על היזם עלול לפגום בכדאיות הכלכלית של הפרויקט‪.‬‬
‫דרישות יתר עלולות להדיר יזמים ולהרתיעם מפני התקשרות בהסכם המגביל‬
‫בצורה משמעותית את גובה האשראי או את נכסיהם‪.‬‬

‫‪ .81‬לא מצאתי כי הערבויות עליהם הוסכם בין הצדדים אינן מספקות או כי אינן‬
‫סבירות‪.‬‬
‫אציין כי המומחה מטעם הנתבע חיווה דעתו ביחס לגובה הערבות וזאת מבלי‬
‫שהיה ידוע לו כלל מה עלות ביצוע העבודות (ראו עמ' ‪ 9‬לפרוטוקול שורות ‪.)1-8‬‬
‫בהמשך‪ ,‬לשאלת ב"כ התובעים בעניין זה העיד כי "אם יש התאמה (בין שיעור‬
‫עלות העבודות לבין גובה הערבות – ד‪.‬ק‪.‬ב) לפני שזה מבוצע אני מבין את ההגיון‪,‬‬
‫אני יודע מניסיוני‪ ,‬אני יודע שיש קשיים שלא נצפים כרגע לפני שמתחילים את‬
‫הבניה‪ ,‬הדירוג כרגע הוא מהותי " (עמ' ‪ 9‬לפרוטוקול שורות ‪.)3-9‬‬

‫‪ .88‬בהקשר זה יצוין כי היזם העיד (ועדותו לא נסתרה) כי שווי עלות העבודות לבעלי‬
‫הדירות היא ‪ .₪ 333,333‬המסקנה היא כי שווי העבודות תואם את גובה הערבות‬
‫שניתנה במסגרת הפרויקט (ראו עמ' ‪ 3‬לפרוטוקול שורה ‪ ,)19‬והיא גם תואמת את‬
‫גובה הערבות שניתנה בפרויקטים דומים (ראו ת‪ 1/‬סעיף ‪.)1.13‬‬
‫עוד יוטעם כי היזם ניאות להפריד הערבות הבנקאית שניתנה לבית נושא ההליך‬
‫ולבית הסמוך (ראו עמ' ‪ 1‬לפרוטוקול שורות ‪ ,)18-11‬שכן מלכתחילה הערבות‬
‫הכוללת לשני המבנים עמדה על ‪( ₪ 333,333‬ראו סעיף ‪ 1.9‬להסכם)‪.‬‬

‫‪ .83‬בנסיבות אלו לא מצאתי כי גובה הערבות הבנקאית הוא בלתי סביר‪.‬‬

‫‪ .88‬לא מצאתי כי היעדר ערבות מצד היזם להבטחת תשלומי מיסים היא בלתי‬
‫מידתית ובלתי סבירה בנסיבות העניין‪ .‬ככלל לבעלי דירות הוענקו פטורים‬
‫מתשלומי מיסים ותשלומי חובה אחרים (ראו לעניין זה גם האמור בסעיף ‪18‬‬
‫לפסק דין זה)‪.‬‬

‫‪ .81‬מצאתי גם לדחות את טענות הנתבע לפיהן היעדר דירוג קצב מכירת הדירות‬
‫ורישום הערות אזהרה חושף אותו לתנאי הסכם מקפחים ובלתי סבירים‪.‬‬

‫עמוד ‪9‬‬

עמוד מקור 10

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪70223033/4 :‬‬                                         ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 47‬לחוק המקרקעין‬

‫התניית קצב מכירת הדירות ורישום הערות האזהרה מדורג מהווה "בטוחה" או‬
‫תמריץ מקובל לקיום חובות היזם (חיובים שלובים)‪ .‬עם זאת‪ ,‬אין הכרח כי בכל‬
‫הסכם יבחרו הצדדים דווקא בבטוחה מעין זו‪ ,‬ובהחלט ייתכן כי בטוחות אחרות‬
‫יניחו את דעתם של הצדדים להסכם‪ .‬מכל מקום‪ ,‬במהלך הדיון שבפני הסכים‬
‫היזם למכירת הדירות החדשות רק לאחר תחילת הבניה‪ ,‬וכן הסכים להשאיר את‬
‫קצב מכירת הדירות לשיקול דעתי‪ ,‬אלא שגם הסכמות אלו לא הפיסו את דעתו של‬
‫ב"כ הנתבע (ראו עמ' ‪ 8‬לפרוטוקול שורות ‪.)13-11‬‬
‫משהסכים היזם כי מכירת ‪ 3‬דירות תידחה לסיום הפרויקט (ראו עמ' ‪13‬‬
‫לפרוטוקול שורות ‪ ,)8-1‬ולאחר שעיינתי בכל יתר תנאי ההסכם אני סבורה כי‬
‫מדובר בבטוחה סבירה ואיני מוצאת להתערב בה‪.‬‬

‫‪ .80‬לא מצאתי כי אי הענקת זכות ל"דיור חלופי" לנתבע בנסיבות העניין אינה סבירה‬
‫או מידתית‪ ,‬זאת בשים לב לעובדה שעל פי ההסכם לא זכאי איש מבין בעלי‬
‫הדירות לדיור חלופי (ראו עמ' ‪ 1‬לפרוטוקול שורות ‪ .)10-13‬בהסכם אף נקבעו‬
‫מועדים ברורים לביצוע העבודות ומשכן במטרה להקל על בעלי הדירות השוהים‬
‫בדירותיהם‪ ,‬ללמדנו שנושא זה עמד נגד עיניהם של בעלי הדירות בבית‪.‬‬

‫‪ .83‬בהקשר זה חשוב לציין כי לא בכל פרויקט יש מקום להענקת זכות לדיור חלופי‬
‫והדבר אינו תנאי הכרחי לבנייה לפי חוק החיזוק‪ .‬וראו בעניין זה את עדותו של‬
‫המומחה מטעם הנתבע בעמ' ‪ 9‬לפרוטוקול מיום ‪ 19.8.10‬שורות ‪.10-13‬‬

‫‪ .89‬ככלל‪ ,‬הענקת זכות לדיור חלופי לנתבע בלבד‪ ,‬תגרום למתן יתרון בלתי שוויוני‪,‬‬
‫משכך‪ ,‬יש לבחון אם קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות הענקת זכות כאמור‬
‫לבעל דירה ספציפי מקום שזכות זו לא הוענקה לכל בעלי הדירות‪.‬‬

‫‪ .13‬לא הוכח בפני כי קיימות נסיבות המצדיקות הענקת דיור חלופי לנתבע בלבד מקום‬
‫שזכות זו לא ניתנה ליתר בעלי הדירות בבית‪.‬‬

‫לא הוצגה בפני חוות דעת רפואית או אחרת המלמדת כי מצבו של הנתבע אינו‬
‫מאפשר מגורים בדירתו במהלך ביצוע הפרויקט‪.‬‬
‫אמנם‪ ,‬הנתבע צירף מסמך הנושא כותרת "חוות דעת" של מר נחי אלון ‪ -‬פסיכולוג‬
‫קליני הקובעת כי ‪:‬‬

‫"להערכתי‪ ,‬שיפוץ זה יכניס את הר שטיין למצב בלתי נסבל ‪ :‬חיים בתוך אתר‬
‫בניה הם קשים לכל אחד‪ ,‬במיוחד לאיש בן ‪ 04‬שמרבה לשהות בביתו‪ .‬הרעש‬
‫והפעילות בבית יהיו בלתי נסבלים ויחריפו מאד את רגישותו של זדנקו‪ ,‬כאמור‬
‫גם כך היא גדולה‪ ".‬וכן צורף "סיכום מידע רפואי" מיום ‪ 19.1.1310‬לפיו ‪:‬‬
‫"עקב מחלותיו המפורטות אינו יכול להישאר בביתו בזמן עבודות הבנייה"‪.‬‬

‫עם זאת‪ ,‬מסמכים אלו אינם עונים על דרישות סע' ‪ 13‬לפקודת הראיות [נוסח‬
‫חדש]‪ ,‬תשל"א –‪ ,1901‬והם אינם מנוסחים בהתאם לטופס שבתוספת הראשונה‪.‬‬
‫עמוד ‪13‬‬

עמוד מקור 11

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪70223033/4 :‬‬                                        ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 47‬לחוק המקרקעין‬

‫לכך יש להוסיף את העובדה שהמסמכים הנ"ל לא הוגשו באמצעות עורכיהם‬
‫ועורכיהם גם לא התייצבו לדיון על מנת להיחקר על חוות דעתם‪.‬‬

‫‪ .11‬זאת ועוד‪ ,‬אפילו הייתי מקבלת את עמדת הפסיכולוג הנ"ל ספק אם היה בה כדי‬
‫להועיל לנתבע‪ .‬הנ"ל ציין בהגינותו כי החיים בתוך אתר בניה קשים לכל אחד‪.‬‬
‫מדוע‪ ,‬אם כן‪ ,‬יועדף הנתבע על פני תינוק בן ‪ 13‬חודשים ? (ראו עמ' ‪ 1‬לפרוטוקול‬
‫שורה ‪ ,)13‬אשר גם לגישת המומחה מטעם הנתבע מהווה "נסיבה מיוחדת"‬
‫העשויה להצדיק דיור חלופי (ראו עמ' ‪ 9‬לפרוטוקול שורות ‪ )19-13‬או על פני בעל‬
‫דירה חולה אסטמה ? (עמ' ‪ 9‬שורות ‪ )11-11‬או על פני נשים בהריון והרשימה‬
‫ארוכה‪.‬‬

‫‪ .11‬יש לזכור כי מתן זכות לדיור חלופי לכל בעל דירה רק משום שהשהיה בדירה‬
‫במהלך ביצוע העבודות לא תהא נוחה או קשה בעבורו עלולה להכשיל את‬
‫כדאיותם של פרויקטים אותם ביקש המחוקק לעודד‪.‬‬

‫‪ .18‬לא הוכח כי מצבם של יתר בעלי הדירות בבית שונה מהותית ממצבו של הנתבע‬
‫באופן המחייב הענקת זכות לדיור חלופי לנתבע דווקא‪.‬‬

‫‪ .13‬מבלי לגרוע מן האמור לעיל אציין כי לגישת הפסיכולוג הקליני הנ"ל גם המעבר‬
‫לדיור חלופי יגרום לנתבע לקשיים או כלשונו‪" :‬גם אם יוצע לו דיור חלופי‬
‫לתקופת הבניה‪ ,‬עצם המעבר יהיו לו קשה‪ ,‬וכמובן חזרה לאחר פרק זמן לא ארוך‬
‫תדרוש הסתגלות נוספת‪ .".‬במצב דברים זה בו נטען כי כל חלופה שהיא עלולה‬
‫לגרום לנתבע לקושי לא מצאתי להתנות האמור‪.‬‬

‫‪ .18‬מצאתי לדחות את דרישת הנתבע לפטור אותו מהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף‬
‫לאחר ביצוע הפרויקט לנוכח הגידול הצפוי בהוצאות אלו וזאת הן מחמת שלא‬
‫שוכנעתי כי שיעור ההוצאות יגדל (לבית יתווספו בעלי דירות נוספים שאמורים גם‬
‫הם לשאת בנטל האמור)‪ ,‬והן מחמת שלא מצאתי כל הצדק לכך‪ .‬בע"א ‪1331/13‬‬
‫שומרוני נ' קופמן (פס"ד מיום ‪ 9.0.13‬פורסם בנבו) נכתבו דברים היפים לעניין זה‪:‬‬

‫"הוצאה לפועל של תכנית חיזוק מבנים לפי תמ"א ‪ 20‬אינה יכולה להיבחן רק מן‬
‫הפרספקטיבה של פגיעה בזכויות הקניין של בעלי הדירות‪ ,‬אלא גם מן‬
‫הפרספקטיבה של העצמת זכויות הקניין שלהם‪ :‬הם זוכים להקצאה של נכס‬
‫קנייני יקר ערך שהוענק להם בפטור מתשלומי מסים ותשלומי חובה אחרים‪ .‬ראו‬
‫פרק חמישי ‪ 4‬לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)‪ ,‬התשכ"ג – ‪( /372‬המעניק‬
‫פטור מתשלום מס שבח ומס מכירה במכירת מקרקעין שתמורתה מושפעת‬
‫מזכויות בניה לפי תמ"א ‪ 20‬עד גובה שווין של זכויות הבניה האמורות); סעיף ‪/3‬‬
‫(ב) (‪( )/3‬א) לחוק התכנון והבניה‪ ,‬התשכ"ה – ‪( /374‬המקנה פטור מתשלום‬
‫היטל השבחה בשל קבלת היתר לבניה או להרחבה של דירת מגורים‪ ,‬שניתן‬
‫מכוח תמ"א ‪" .)20‬‬

‫עמוד ‪11‬‬

עמוד מקור 12

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫חולון‬
‫מס' תיק‪70223033/4 :‬‬                                          ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בסמכות שופט בית משפט שלום‬
‫לפי סעיף ‪ 47‬לחוק המקרקעין‬

‫‪ .11‬בשולי הדברים‪ ,‬אם כי לא בשולי חשיבותם‪ ,‬אציין כי שוכנעתי כי היזם היה מוכן‬
‫"ללכת לקראת" הנתבע כברת דרך ארוכה והוא ניאות לערוך שינויים רבים‬
‫בהסכם לרבות הצעה לדיור חלופי (בתנאים מסוימים)‪ .‬חרף האמור לעיל‪ ,‬הנתבע‬
‫לא ניאות לוותר על אף לא דרישה אחת מבין דרישותיו ואף סירב להותיר ההכרעה‬
‫בסוגיות מסוימות (כגון קצב מכירת הדירות) לשיקול דעתי‪.‬‬

‫ו‪ .‬סיכום‬
‫‪ .10‬בנסיבות העניין ולאחר שבחנתי את טענות הנתבע והשגותיו ביחס לערבויות‬
‫ולתנאי ההסכם לא מצאתי להתנות העבודות בתנאים שונים מאלו המופיעים‬
‫בהסכם עם היזם לרבות השינויים המוסכמים בנספח ג' לעיל‪ ,‬והותרת מכירת ‪3‬‬
‫דירות לעת סיום הפרויקט‪.‬‬

‫‪ .13‬בכפוף לאמור לעיל התביעה מתקבלת‪ .‬אני מאשרת את ביצוע העבודות ברכוש‬
‫המשותף בכפוף להוצאת היתר בניה כדין ומילוי מלוא תנאיו‪.‬‬

‫‪ .19‬ככל שהנתבע לא יחתום בתוך ‪ 13‬ימים מיום קבלת פסק הדין על ההסכם אני‬
‫מסמיכה בזאת את עו"ד כנרת שמיר מסיקה מ‪.‬ר ‪ 81338‬להתקשר ולחתום בשמו‬
‫על כל המסמכים הדרושים לצורך ביצוע עבודות החיזוק והקשור בהם‪ ,‬לרבות‪ ,‬על‬
‫ההסכם עם היזם‪ ,‬על הסכמים עם רוכשי הדירות החדשות‪ ,‬על הבקשות‬
‫והמסמכים הנדרשים לשם תיקון צו רישום הבית המשותף לצורך מימוש תכנית‬
‫החיזוק‪ ,‬על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם רישום הערות אזהרה לטובת‬
‫היזם ולטובת רוכשי הדירות החדשות‪ ,‬לרשום משכנתאות ו‪/‬או שיעבוד לטובת‬
‫בנק או מוסד פיננסי ברכוש המשותף (לרבות ביחידה רישומית חדשה שתוצא‬
‫ממנו לצורך הנ"ל)‪ ,‬על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם תיקון צו רישום הבית‬
‫המשותף לצורך רישום הדירות החדשות לאחר השלמת עבודות החיזוק ובניית‬
‫הדירות החדשות‪ ,‬על הבקשות ושטרי המכר להעברת הבעלות על שם הרוכשים ועל‬
‫הטפסים והמסמכים הדרושים ע"י שלטונות האוצר‪/‬מס שבח‪.‬‬

‫‪ .03‬בנסיבות העניין ישלם הנתבע לתובעים (יחד) את הוצאות ההליך הכוללות שכ"ט‬
‫עו"ד בסך של ‪.₪ 8,333‬‬
‫בקביעת שיעור ההוצאות התחשבתי במספר הישיבות שנוהלו וכן בעובדה שחלק‬
‫מטענות הנתבע התקבלו בסופו של דבר על ידי היזם‪.‬‬
‫ניתן היום‪ ,‬כ"ד תמוז תשע"ז ( ‪ 13‬יולי‪ ) ,‬בהעדר הצדדים‪ .‬עותק יומצא‪.‬‬

‫_____________________‬
‫דגנית קציר‪ -‬ברין‬
‫מפקחת על רישום מקרקעין‬
‫חולון‬

‫עמוד ‪11‬‬