# תיק 8/158/2016

פסיקה · 2016-09-18 · חיפה · יעל ליבוביץ

עותק זה נוצר אוטומטית מטקסט שחולץ מן המסמך הציבורי. הוא אינו DOCX רשמי ויש לאמת כל ציטוט ומספר עמוד מול ה־PDF.

עמוד מקור 1

‫לפני המפקחת על רישום מקרקעין‪ ,‬חיפה‬
‫תיק תביעה מס'‪651/61 :‬‬                                         ‫יעל ליבוביץ‬
‫‪ .6‬עמית איה‬       ‫בענין‪:‬‬
‫‪ .2‬קוסטף יעל‬
‫‪ .3‬קרפובסקי נירה‬
‫‪ .4‬גת רפאל‬
‫‪ .5‬גת שרה‬
‫גוטמכר מרדכי‬
‫‪ .1‬בללי אסתר‬
‫‪ .7‬ברזילי יפה‬
‫‪ .1‬ברזילי הילה‬
‫‪ .9‬לויתן אריה‬
‫‪ .61‬לויתן רבקה‬
‫‪ .66‬רבר אביגדור‬
‫‪ .62‬רבר כרמלה‬
‫ע"י ב"כ עו"ד דניאל שירן‬
‫משד' פל‪-‬ים ‪ ,2‬חיפה ‪3319512‬‬
‫התובעים‬                 ‫טל'‪ ,14-1111124 :‬פקס‪14-1111147 :‬‬

‫נ ג ד‬

‫אריק אלגרבלי‬
‫ע"י ב"כ עו"ד ענאן חמאם ו‪/‬או ירון חילו‬
‫מרח' הבנקים ‪ ,3‬חיפה ‪ ,36111‬ת‪.‬ד‪1 .‬‬
‫הנתבע‬                  ‫טל‪ ,14-1143921 :‬פקס‪14-1145116 :‬‬

‫פ ס ק ‪ -‬ד י ן‬
‫א‪ .‬כללי‬
‫‪ .6‬עניין לנו בתביעה לפי סעיף ‪ 5‬לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני‬
‫רעידות אדמה)‪ ,‬תשס"ח – ‪( 2111‬להלן ‪":‬חוק החיזוק") לאישור ביצוע‬
‫עבודות ברכוש המשותף שמטרתן‪ ,‬בין היתר‪ ,‬בניית ארבע דירות חדשות‪.‬‬
‫התביעה הוגשה על ידי בעליהן של ‪ 7‬מתוך ‪ 1‬דירות בבית המשותף שברחוב‬
‫אבא חושי ‪ ,3‬חיפה‪ ,‬הידוע גם כגוש ‪ 61791‬חלקה ‪( 35‬להלן ‪" :‬הבית‪/‬הבית‬
‫המשותף") כנגד בעליה של דירה אחת‪ ,‬הוא הנתבע‪ ,‬אשר לא נתן את‬
‫הסכמתו לביצוע העבודות כפי שיפורט להלן‪.‬‬

‫‪1‬‬

עמוד מקור 2

‫‪2‬‬

‫‪ .2‬הבית המשותף מכיל ‪ 1‬תתי חלקה המשתרעות על פני שלוש קומות‪.‬‬
‫‪ .3‬ביום ‪ 27.66.66‬נחתם הסכם בין חברת יוזמה אלונים‪ ,‬תכנון ניהול וביצוע‬
‫בע"מ (להלן ‪":‬היזם") לבין כל בעלי הדירות בבית לביצוע העבודות הכוללות‪,‬‬
‫בין היתר‪ ,‬חיזוק יסודות הבניין לפי תוכנית קונסטרוקציה כנגד רעידות‬
‫אדמה‪ ,‬תוספת ‪ 25‬מ"ר לכל אחת מהדירות הקיימות בבית המשותף‪ ,‬כולל‬
‫ממ"ד ומרפסת בשטח של ‪ 62‬מ"ר ועוד‪.‬‬
‫בתמורה לביצוע העבודות דלעיל הסכימו בעלי הדירות להעביר ליזם את גגות‬
‫הבית וזכויות הבניה עליו לרבות הזכות להקמת ‪ 4‬דירות חדשות הכל‬
‫בהתאם ובכפוף לאישור הוועדה לתכנון ובניה במסגרת הבקשה להיתר בניה‬
‫שתוגש (להלן ‪":‬ההסכם")‪.‬‬
‫‪ .4‬במועד החתימה על ההסכם טרם היה הנתבע בעלים של דירה בבית ומי‬
‫שהייתה הבעלים של דירת הנתבע‪ ,‬הגב' אלגר בלו זורה דירה ז"ל‪ ,‬חתמה על‬
‫ההסכם באמצעות אפוטרופסתה הגב' אלגרבלי דניס‪.‬‬
‫‪ .5‬בעקבות סירוב הוועדה המקומית לאשר דירה בשטח של ‪ 251‬מ"ר במסגרת‬
‫הבקשה להיתר בנייה או בשל העובדה שהיזם העדיף לבנות ‪ 2‬דירות בנות‬
‫‪ 625‬מ"ר חלף דירה אחת בת ‪ 251‬מ"ר חולק שטחה ל‪ 2-‬דירות בנות ‪ 625‬מ"ר‬
‫כל אחת‪ ,‬באופן שחלף ‪ 4‬דירות חדשות התבקשה בנייתן של ‪ 5‬דירות חדשות‬
‫אך בשטח כללי זהה‪.‬‬
‫‪ .1‬היות והוועדה אסרה על היזם לעקור עצים קיימים בשטח‪ ,‬והיות ועתודת‬
‫הקרקע הנותרת לא אפשרה בנייתן של חניות בהיקף הנדרש‪ ,‬נדרשו בעלי‬
‫הדירות בבית לתכנן הקמת מכפילי חניה מכניים במקום‪ .‬פתרון זה היה‬
‫למורת רוחם של היזם ושל בעלי הדירות בבית ומשכך הציע היזם להקים‬
‫חניון מקורה מתחת למבנה הקיים‪ .‬עקב העלויות הגבוהות הכרוכות בהקמת‬
‫חניון שכזה ביקש היזם לאפשר לו הקמת דירה שישית‪ .‬בנוסף‪ ,‬התחייב‬
‫היזם לשלם לכל אחד מבעלי הדירות בבית סך של ‪ ₪ 41,111‬כהשתתפות‬
‫בדמי שכירות לתקופת ביצוע העבודות‪.‬‬
‫‪ .7‬ביום ‪ 27.66.66‬חתמו כל בעלי הדירות בבית‪ ,‬למעט בעליה של תת חלקה מס'‬
‫‪ 5‬על נספח להסכם בו נתנו הסכמתם לבנייתן של ‪ 1‬דירות חדשות לטובת‬
‫היזם (להלן‪" :‬הנספח להסכם")‪.‬‬
‫‪ .1‬ביום ‪ 66.2.61‬אישרה הוועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה את הבקשה‬
‫להיתר בניה הכוללת הקמתן של ‪ 1‬יחידות דיור חדשות חרף התנגדותו של‬
‫הנתבע‪.‬‬

‫‪2‬‬

עמוד מקור 3

‫‪3‬‬

‫‪ .9‬במועד כתיבת פסק הדין נמצא הפרויקט בשלבי סיום‪ ,‬בשלב עבודות גמר‬
‫בדירות‪.‬‬

‫ב‪ .‬תמצית טענות הצדדים‬

‫ב‪ 1.‬טענות התובעים‬

‫‪ 7 .61‬מתוך ‪ 1‬בעלי הדירות בבית נתנו הסכמתם לבנייה מושא ההליך‪ .‬יש לכבד‬
‫את רצון רוב בעלי הדירות בבית העולה כדי הרוב הדרוש לפי סעיף ‪(5‬א)‬
‫לחוק החיזוק‪.‬‬
‫‪ .66‬הגדלת התמורה מ‪ 4-‬דירות ל‪ 1-‬דירות נבעה מהנסיבות שפורטו מעלה‬
‫ומרצונם של בעלי הדירות בבית לקבל חניה צמודה בחניון מקורה במקום‬
‫חניה במכפיל חניה‪.‬‬
‫‪ .62‬עבודות הבנייה נמצאות בעיצומן וסירובו של הנתבע לשתף פעולה גורם‬
‫לתובעים לנזקים כספיים‪.‬‬
‫‪ .63‬יש לאשר את העבודות ולמנות את ב"כ התובעים לחתום בשם הנתבע על כל‬
‫המסמכים שיידרשו לצורך מימושו של הפרויקט‪.‬‬

‫ב‪ 2.‬טענות הנתבע‬

‫‪ .64‬לולא נעתרו בעלי הדירות בבית לבקשת היזם לחלק את הדירה המתוכננת‬
‫בגודל של ‪ 251‬מ"ר לשתי דירות בנות ‪ 625‬מ"ר הייתה מצוקת החניה בבית‬
‫מצומצמת יותר‪ .‬כתוצאה מהסכמת בעלי הדירות לחלוקה האמורה נוצרה‬
‫מצוקת חניה אותה ניצל היזם בכדי לשכנע את התובעים להקים להם חניון‬
‫תת קרקעי בתמורה לכך שיאפשרו לו לבנות דירה נוספת‪ ,‬שישית במספר‪.‬‬
‫נמצא כי היזם מבקש לבנות ‪ 1‬דירות במקום ‪ 4‬הדירות אשר הוקנו לו‬
‫בהסכם‪ ,‬כל זאת ללא שניתנת לבעלי הדירות בבית תמורה הולמת‪.‬‬
‫‪ .65‬התמורה שמקבלים בעלי הדירות מהיזם אינה מספקת‪ .‬יש לבטל את הנספח‬
‫להסכם ולחייב את היזם לבנות בהתאם להתחייבותו בהסכם‪.‬‬
‫‪ .61‬לחילופין יש לחייב את היזם לשלם לבעלי הדירות בבית תמורה הוגנת בגין‬
‫תוספת הזכויות שקיבל‪.‬‬

‫‪3‬‬

עמוד מקור 4

‫‪4‬‬

‫‪ .67‬בעלי הדירות שחתמו על ההסכם ועל הנספח להסכם לא ידעו על מה הם‬
‫חותמים‪.‬‬
‫‪ .61‬יש לזקוף לחובת התובעים את העובדה שחמישה מהתובעים לא התייצבו‬
‫להעיד‪ .‬משלא העידו אין לראותם כמסכימים לבניה‪.‬‬

‫ג‪ .‬מהלך הדיון‬

‫‪ .69‬ביום ‪ 4.7.61‬התקיים דיון הוכחות בתיק במסגרתו העידו מטעם התביעה‪:‬‬
‫מר אביגדור רבר‪ ,‬תובע מס' ‪ ,66‬מר אריה לויתן‪ ,‬תובע מס' ‪ ,9‬מר אבי‬
‫אלונים‪ ,‬נציג היזם ומר נתן בוכהנדלר‪ ,‬אדריכל הפרוייקט‪ .‬מטעם ההגנה‬
‫העידו הגב' יעל קוסטף‪ ,‬תובעת מס' ‪ ,2‬הגב' שרה גת‪ ,‬ביתה של גוטמכר מרים‬
‫ז"ל (תובעת מס' ‪ 5‬טרם שתוקן כתב התביעה) והנתבע בעצמו‪.‬‬
‫‪ .21‬הצדדים הגישו סיכומי טענות בכתב בהם חזרו על עיקרי טענותיהם לעיל‬
‫וכעת נותר לי להכריע במחלוקת‪.‬‬

‫ד‪ .‬דיון והכרעה‬

‫‪ .26‬אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה ולאשר את הבניה‪ .‬הכול כפי‬
‫שיפורט להלן‪.‬‬
‫‪ .22‬על הצורך בחיזוק בתים מפני רעידות אדמה‪ ,‬צורך אשר היווה בסיס‬
‫לחקיקתו של חוק החיזוק‪ ,‬עמדו בהרחבה בפסקי דין רבים‪ ,‬רובם פסקי דין‬
‫של חברי המפקחים על רישום מקרקעין בלשכות השונות אליהם אני מפנה‬
‫בעניין זה‪.‬‬
‫‪ .23‬בחוק החיזוק קבע המחוקק מהו הרוב הדרוש לצורך ביצוע חיזוק הכרוך‬
‫בהוספת דירות לבית‪ ,‬ומהי סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין בתביעה‬
‫לפי סעיף זה המגיעה לפתחו‪ ,‬וכך קובע הסעיף‪:‬‬
‫"‪(5‬א) ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה‬
‫חדשה טעון החלטה מראש של כל בעלי הדירות‪ ,‬כאמור בחוק‬
‫המקרקעין; ואולם לעניין ביצוע עבודה שמטרתה בניית דירה‬
‫חדשה או דירות חדשות‪ ,‬שמספרן אינו עולה על שליש‬
‫ממספר הדירות שהיו בבית המשותף ערב ביצוע העבודה‬
‫(בסעיף זה המועד הקובע) וששטח רצפתן הכולל אינו עולה על‬
‫‪4‬‬

עמוד מקור 5

‫‪5‬‬

‫שליש משטח רצפתן הכולל של כל הדירות בבית המשותף‬
‫במועד הקובע רשאי המפקח‪ ,‬אף אם לא התקבלה לכך‬
‫החלטה מראש של כל בעלי הדירות בבית המשותף‪ ,‬לאשר את‬
‫ביצוע העבודה‪ ,‬על פי תביעה של בעלי הדירות שבמועד הקובע‬
‫היו בבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף ושני‬
‫שלישים מהרכוש המשותף היו צמודים לדירותיהם‪ ,‬ובלבד‬
‫שנתן לכל מי שהיה בעל דירה בבית המשותף במועד הקובע‬
‫הזדמנות לטעון את טענותיו‪.‬‬
‫אישר המפקח ביצוע עבודה ברכוש המשותף‬                  ‫(ב)‬
‫שמטרתה בניית דירה חדשה כאמור בסעיף קטן (א)‪ ,‬רשאי‬
‫הוא להתנותה בתנאים וכן ליתן הוראות לעניין סדרי הרישום‬
‫בלשכת רישום המקרקעין; כן רשאי המפקח‪ ,‬אם ראה‬
‫שבנסיבות העניין קיימת הצדקה לעשות כן‪ ,‬למנות אדם‬
‫שהוא עורך דין או רואה חשבון‪ ,‬ושאינו בעל דירה בבית‬
‫המשותף שלגביו אושר ביצוע העבודה כאמור‪ ,‬אשר יהיה‬
‫מוסמך‪ ,‬בהתאם להוראות המפקח‪ ,‬להתקשר בשם כל בעלי‬
‫הדירות ביית המשותף לשם בניית הדירה החדשה ולהעברת‬
‫הזכויות בה לאחר מכן‪" .‬‬
‫‪ .22‬בענייננו‪ ,‬הנתבע הגיש התנגדות לוועדה המקומית לתכנון ובנייה ולאחר‬
‫שהתנגדותו נדחתה לא הוגשה על ידו בקשה למתן צו מניעה אשר יאסור על‬
‫התובעים לבנות‪ ,‬כך שהלכה למעשה נמצאת כיום הבניה בשלבי סיום‪.‬‬
‫הנתבע עצמו העיד בעמ' ‪ 65‬לפרוטוקול כדלהלן‪:‬‬
‫"מעולם לא עצרתי להם את העבודה‪ .‬אני רוצה שהבניין יהיה‬
‫שלם ואני רוצה שמה שכתוב בחוזה הראשון שכל מה שעובר ל‬
‫‪ 2‬דירות ‪ ,‬אמור להיות ליזם‪ ,‬והרווח מעבר לזה לבעלי הדירות‬
‫כי אלו היו הזכויות שלנו מכח התב"ע‪( ".‬הדגשה שלי י‪.‬ל‪).‬‬
‫‪ .25‬נמצא‪ ,‬אם כן‪ ,‬כי הנתבע אינו מתנגד לפרויקט הבנייה או להקמתן של ‪1‬‬
‫הדירות החדשות‪ ,‬אשר כבר נבנו‪ ,‬אלא טוען כי בפרויקט הנוכחי לא קיימת‬
‫כדאיות כלכלית לבעלי הדירות בבית אשר נתנו ליזם ‪ 1‬דירות חדשות ולא‬
‫קיבלו תמורה הולמת לכך‪ ,‬ועל כן יש להפחית מהתמורה המשתלמת ליזם‬
‫ולהעבירה לבעלי הדירות בבית‪.‬‬
‫‪ .21‬בהקשר זה אציין כי ככלל שמורה לרוב בעלי הדירות בבית הסמכות להחליט‬
‫על אופן ההתקשרות עם היזם וככל שהתקשרות זו שוויונית והגונה‪ ,‬הרי‬
‫‪5‬‬

עמוד מקור 6

‫‪6‬‬

‫שיש מקום לאשרה וסמכות המפקח על רישום מקרקעין במקרים אלו‬
‫מצומצמת ביותר‪.‬‬
‫‪ .27‬כך גם קבע כב' השופט יצחק כהן בע"א (חי') ‪ 199-13-19‬קלצ'וק נ' אורון‬
‫(פורסם בנבו)‪:‬‬
‫"המפקח על רישום מקרקעין לא יהיה רשאי למנוע את ביצוע‬
‫העבודות רק על בסיס טענות המיעוט בנוגע לפגיעה בזכויות‬
‫הקניין שלו‪ .‬זכויות אלה תדללנה וייגרמו להם "פיחותים"‪,‬‬
‫אך פגיעות אלה לא יהיה בכוחם למנוע את עבודות החיזוק‪.‬‬
‫סמכות ההתערבות של המפקח‪ ,‬לקבל את טענות המיעוט‪ ,‬ולא‬
‫לאשר את ביצוע עבודות החיזוק‪ ,‬תהיה אפוא מצומצמת‬
‫ביותר‪( ".‬פסק הדין אושר בעליון ברע"א ‪ 4631/61‬קלצ'וק נ'‬
‫אורון (פורסם בנבו)‪.‬‬
‫‪ .21‬גם בפסיקת המפקחים על רישום מקרקעין נקבע כי הרציונל העומד בבסיסו‬
‫של חוק החיזוק הוא חיזוקו של הבית מפני רעידות אדמה ולא מקסום‬
‫הרווח הכלכלי של בעלי הדירות בבית‪( .‬ראו תיק (נתניה) ‪ 71/62‬אייזנר נ'‬
‫ישראלי (פורסם באתר משרד המשפטים); תיק ‪( 73/66‬ת"א) קופמן נ'‬
‫שומרוני (פורסם באתר משרד המשפטים); תיק (ת"א) ‪ 551/62‬בן יהודה נ'‬
‫לוי (פורסם באתר משרד המשפטים))‪.‬‬
‫‪ .29‬לטעמי‪ ,‬מקום בו ‪ 7‬מ‪ 1-‬בעלי דירות בבית בחרו להתקשר עם היזם וכל טענות‬
‫הנתבע מתמצות בטענה כי הפרויקט אינו כדאי כלכלית במידה הראויה‬
‫לבעלי הדירות בבית (טענה שכלל לא הוכחה) יביא הדבר לדחיית טענות‬
‫הנתבע וקבלת התביעה‪.‬‬
‫‪ .31‬ברע"א ‪ 6112/64‬שומרוני נ' קופמן (פורסם בנבו)‪ ,‬פירט בית המשפט מהן‬
‫הבדיקות שעל המפקח על רישום מקרקעין לבצע טרם שיאושר ההסכם‪ ,‬וכך‬
‫נקבע בפסק הדין‪:‬‬
‫"אשר על כן בבואו לבחון בקשה לאשר הסכם‪ ,‬חרף התנגדות‬
‫של מיעוט מקרב הדיירים‪ ,‬עליו להקדים ולבחון את מכלול‬
‫נסיבות העניין‪ ,‬ובכלל זה לתת דעתו לשאלות הבאות‪ :‬האם‬
‫הוצג טעם להתנגדות (או שמא היא בעלת אופי "עקרוני" ללא‬
‫הנמקה)? האם במישור האובייקטיבי התוכנית עתידה‬
‫להיטיב את מצב כלל הדיירים בבניין? האם התוכנית פוגעת‬
‫באופן מהותי בזכויותיו של המיעוט? האם היא התקבלה‬
‫בחוסר תום לב או בניגוד עניינים? האם הוצגה תוכנית חלופית‬
‫‪6‬‬

עמוד מקור 7

‫‪7‬‬

‫קונקרטית והאם גלומים בזו יתרונות שאין בהסכם שהוצג‬
‫לאישור? האם נשמר השוויון בין הדיירים? המדובר ברשימת‬
‫שיקולים לא ממצה וכמובן שעל המפקח לשקול את התוכנית‬
‫לאישורו בהתאם למכלול נסיבות העניין‪".‬‬
‫‪ .36‬אבחן להלן נתונים אלו בהקשר להסכם הרלוונטי‪.‬‬
‫‪ .32‬בעדויות הצדדים ובכתבי הטענות הבהירו התובעים את הנסיבות שהביאו‬
‫להגדלת התמורה הניתנת ליזם מ‪ 4-‬דירות ל‪ 1-‬דירות‪ .‬מעדויות אלו עלה כי‬
‫בעלי הדירות ביקשו מהיזם כי יבנה בבית חניון תת קרקעי חלף מכפילי‬
‫חנייה‪ ,‬דבר שהיה כרוך בהוצאות ניכרות ליזם‪ ,‬ולפיכך ניאותו להגדיל את‬
‫התמורה הניתנת ליזם‪ .‬מעדויות אלו שוכנעתי כי בעלי הדירות ידעו היטב על‬
‫מה ולמה הוגדלה התמורה שניתנה ליזם ולא מצאתי כי נכון להתערב‬
‫בשיקולים כלכליים אלו‪.‬‬
‫‪ .33‬לכך יש להוסיף את העובדה שהנתבע‪ ,‬אשר טען כי היזם לא נתן לבעלי‬
‫הדירות בבית תמורה הוגנת בעבור ‪ 1‬דירות אלו‪ ,‬לא תמך טענתו זו בשום‬
‫ראיה שהיא‪ .‬לא הוצגו הצעות חלופיות לבנייה במקום‪ ,‬לא הובאה כל חוות‬
‫דעת שמאית שתתמוך בטענת התובע‪ ,‬כך שלמעשה טענתו נטענה בעלמא‬
‫וכלל לא הוכחה‪.‬‬
‫‪ .34‬זאת ועוד‪ ,‬לא הוכח לי כי ההסכם והנספח להסכם פוגעים יתר על המידה‬
‫בנתבע או כי התמורה הניתנת לו פחותה מזו שמקבלים יתר בעלי הדירות‬
‫בבית‪ .‬מהתנהלות הצדדים בפניי וכן מעיון בהסכם שוכנעתי כי התובעים‬
‫נהגו בשוויון כלפי כל בעלי הדירות וכי פעולת הרוב נעשתה בתום לב‪.‬‬
‫‪ .35‬גם טענת הנתבע ולפיה ממילא עפ"י ההסכם צריך היה להשית את עלויות‬
‫מכפילי החניה או הקמת החניה התת קרקעית על היזם אין לה על מה‬
‫לסמוך‪ .‬עפ"י סעיף ‪ 1.3‬להסכם ניתן לבטל את ההסכם "היה ויתברר כי‬
‫נדרשים שינויים בתוכניות המצורפות כנספח ‪ 2‬להסכם זה‪ ,‬ואלו לא אושרו‬
‫על ידי בעלי הדירות ו‪/‬או היזם תוך ‪ 12‬יום מיום שהובאו השינויים לידיעת‬
‫בעלי הדירות‪."..‬‬
‫‪ .31‬מעדות עדי התביעה עלה כי מפאת העובדה שהעריה לא אשרה עקירתם של‬
‫עצים בשטח בו תוכננה החניה לא נותרה ברירה אלא להקים מכפילי חניה‬
‫בשטח הקרקע הפנוי‪ ,‬או לחפור ולהקים חניה מקורה תחת המבנה‪ .‬עוד עלה‬
‫מהעדויות כי בעלי הדירות בכרו את הקמת החניון המקורה תחת הצבת‬
‫מכפילי חניה ומשום כך נכונים היו לפצות את היזם על ההשקעה העצומה‬

‫‪7‬‬

עמוד מקור 8

‫‪8‬‬

‫הכרוכה בהקמת חניון ע"י מתן דירה נוספת‪( .‬ראו עדות מר רבר בעמ' ‪7‬‬
‫לפרוטוקול שורות ‪ ,5-67‬ראו עדות נציג היזם בעמ' ‪ 1‬לפרוטוקול שורות ‪61-‬‬
‫‪ ,29‬וראו עדות מר לויתן בעמ' ‪ 61‬לפרוטוקול שורות ‪.)69-36‬‬
‫‪ .37‬הפועל היוצא הוא שהיזם לא היה מחויב לשאת בהוצאות שנגרמו כתוצאה‬
‫מדרישות הוועדה והוא היה רשאי לבטל את ההסכם בהינתן הצורך במכפילי‬
‫חניה‪ ,‬ועל כן טבעי כי בעלי הדירות בבית ביקשו לשפר את התמורה הניתנת‬
‫לו על מנת להוציא את הפרויקט אל הפועל‪ ,‬וזאת מתוך הבנה כי העלויות‬
‫הכרוכות בפתרון החלופי המושתות על היזם כתוצאה מדרישות הוועדה‬
‫המקומית עלו‪.‬‬
‫‪ .31‬למקרא ההסכם והנספח להסכם נחה דעתי כי ההסכם סביר ומאוזן‪ .‬הטענה‬
‫לחוסר הוגנות כלכלית לא הוכחה‪ ,‬ולראיה ‪ 7‬מתוך ‪ 1‬בעלי דירות בבית נתנו‬
‫הסכמתם לכך‪.‬‬
‫‪ .39‬אמנם הנתבע טען כי התובעים חתמו ללא שידעו על מה הם חותמים‪ ,‬וכי‬
‫הופעלו עליהם לחצים לחתום‪ ,‬אך מעדויות העדים שנשמעו לפני לא שוכנעתי‬
‫באמור‪ ,‬ומעדיפה אני בהקשר זה את גרסתו של התובע מר רבר בעדותו בעמ'‬
‫‪ 1‬לפרוטוקול שורה ‪:39‬‬
‫"הדיירים זה אנשים מבוגרים וכל אחד יכול לעשות מה שטוב‬
‫לו‪".‬‬
‫‪ .41‬העדים שהזמין הנתבע כעדים מטעמו סתרו את גרסתו זו עת העידו כי חתמו‬
‫מרצון‪ .‬וראו בעניין זה את עדותה של הגב' קוסטף‪ ,‬שזומנה כעדת הגנה‪ ,‬מהם‬
‫עלה כי בשלב בו חתמה על הנספח להסכם המאפשר ליזם לבנות ‪ 1‬דירות‪ ,‬לא‬
‫הופעלו עליה לחצים‪ .‬והיא פנתה מיוזמתה לב"כ היזם וביקשה לחתום על‬
‫המסמכים (ראו עדותה בעמ' ‪ 63‬לפרוטוקול שורות ‪.)64-31‬‬
‫וראו גם את עדותה של הגב' שרה גת‪ ,‬אשר זומנה אף היא כעדת הגנה‪ ,‬ממנה‬
‫עלה כי ידעה על כל השתלשלות העניינים בפרויקט‪ ,‬נתנה הסכמה לבנייה‬
‫מושא ההליך מדעת ואישרה כי היא עדיין תומכת בפרויקט (ראו עדותה בעמ'‬
‫‪ 63‬לפרוטוקול שורות ‪ 39‬ואילך)‪.‬‬
‫‪ .46‬לכך יש להוסיף את העובדה שחתימותיהם של בעלי הדירות אומתו על ידי‬
‫עו"ד כדרך שמאמתים שטר עסקה‪ ,‬לאחר שהוסבר להם על מה הם חותמים‪.‬‬
‫‪ .42‬מצאתי גם לדחות את טענת הנתבע כי אי התייצבות מקצת התובעים להעיד‬
‫כמוה כאי מתן הסכמה לעבודות החיזוק‪.‬‬

‫‪8‬‬

עמוד מקור 9

‫‪9‬‬

‫‪ .43‬כאשר מדובר בעבודות בנייה הטעונות הסכמה מפורשת של בעלי דירות‬
‫בבית‪ ,‬על מבקשי ההרחבה‪/‬הבניה מוטל הנטל להוכיח כי באמתחתם‬
‫ההסכמה הנדרשת בחוק‪ .‬הטלת הנטל על כתפי מבקשי ההרחבה‪/‬הבניה‬
‫נובעת מייחודיותן של הוראות חוק המקרקעין וחוק החיזוק המתירות לרוב‬
‫מיוחד לפגוע בקניינו של המיעוט‪ ,‬ראו א‪ .‬אייזנשטיין‪ ,‬יסודות והלכות בדיני‬
‫מקרקעין‪ ,‬חלק שלישי‪ .266-263 ,‬זה גם הטעם לכך שעל מבקשי‬
‫ההרחבה‪/‬הבניה להוכיח הסכמה פוזיטיבית לבניה המבוקשת‪ ,‬והם לא‬
‫יכולים לטעון להסכמה בהיעדר התנגדות של בעל דירה אחרת‪ .‬יחד עם זאת‪,‬‬
‫מבקשי ההרחבה‪/‬הבניה יוצאים ידי חובתם‪ ,‬בהצגת מסמך המעיד על‬
‫הסכמה מפורשת מטעם בעלי הזכויות כאמור‪ ,‬וככל שהציגו מסמך כזה‪,‬‬
‫הנטל להפריך את ההסכמה עובר לכתפי הנתבע הטוען כנגד אותן חתימות‪.‬‬
‫‪ .44‬היות והתובעים הציגו את ההסכמות שנתנו להם על גבי ההסכם והנספח‬
‫להסכם‪ ,‬על הנתבע להוכיח כי הסכמות אלו בטלות‪ .‬משלא הצליח הנתבע‬
‫להפריך הסכמות אלו ‪ -‬ובשים לב לכך שהעבודות כבר הסתיימו ללא‬
‫התנגדות מטעם מי מבעלי הדירות ‪ -‬מוצאת אני לקבוע כי בעלי הדירות‬
‫החתומים על מסמכים אלו נתנו הסכמתם לבניה‪.‬‬
‫‪ .45‬טרם סיום אציין כי דרישת הנתבע לשינוי התמורה אשר ניתנת ליזם‪ ,‬כעת‪,‬‬
‫שעה שעבודות הבנייה הגיעו כמעט לסיומן מוקשית בעיניי‪ .‬אין בידי להלום‬
‫שהיזם‪ ,‬אשר בנה בהתאם להסכמות ההסכם והנספח להסכם‪ ,‬ובהתאם‬
‫להיתר בניה כדין‪ ,‬יהא חשוף עם סיומה של הבניה להעלאת טענות בכל הנוגע‬
‫לתמורה שסוכמה בהסכם ובנספח להסכם‪ .‬ראוי היה להעלות טענות אלו‬
‫טרם ביצוע הבניה ולא לאחר מעשה‪.‬‬

‫ה‪ .‬סיכום‬

‫‪ .41‬אשר על כן‪ ,‬מוצאת אני לקבל את התביעה ולאשר את ביצוע העבודות‬
‫ברכוש המשותף חרף התנגדות הנתבע‪.‬‬
‫‪ .47‬מתוקף סמכותי לפי סעיף ‪( 5‬ב) לחוק החיזוק אני ממנה את עו"ד דניאל שירן‬
‫מ‪.‬ר ‪ 5733‬להתקשר ולחתום בשם הנתבע כל המסמכים הדרושים לצורך‬
‫ביצוע עבודות החיזוק והקשור בהם‪ ,‬לרבות על ההסכם והנספחים לו‪ ,‬על‬
‫הסכמים עם רוכשי הדירות החדשות‪ ,‬על הבקשות והמסמכים הנדרשים‬
‫לשם תיקון צו רישום הבית המשותף לצורך מימוש תוכנית החיזוק‪ ,‬על‬
‫‪9‬‬

עמוד מקור 10

‫‪01‬‬

‫הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם רישום הערות אזהרה לטובת היזם‬
‫ולטובת רוכשי הדירות החדשות‪ ,‬לרשום משכנתאות ו‪/‬או שיעבוד לטובת‬
‫בנק או מוסד פיננסי‪ ,‬על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם תיקון צו‬
‫רישום הבית המשותף לצורך רישום הדירות החדשות לאחר השלמת עבודות‬
‫החיזוק ובניית הדירות החדשות‪ ,‬על הבקשות ושטרי המכר להעברת הבעלות‬
‫על שם הרוכשים ועל טפסים ומסמכים הדרושים ע"י שלטונות האוצר‪/‬מס‬
‫שבח‪.‬‬
‫‪ .41‬ניתנת בזה לנתבע שהות של ‪ 7‬ימים לחתום על ההסכם ונספחיו‪ ,‬לרבות על‬
‫ייפוי כוח לטובת ב"כ התובעים‪ .‬לא ייחתמו המסמכים במועד יכנס לתוקף‬
‫מינויו של עו"ד שירן‪.‬‬
‫‪ .49‬הנתבע ישלם לבא כוח התובעים את הוצאות ההליך לרבות אגרת משפט‬
‫ושכ"ט עו"ד בסך ‪ .₪ 1,111‬סכום שלא ישולם בתוך ‪ 31‬יום מיום קבלת פסק‬
‫הדין יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (‪ )67.3.61‬ועד‬
‫התשלום המלא בפועל‪.‬‬

‫יישלח לצדדים‪.‬‬

‫ניתן בהעדר הצדדים ביום טו' באלול תשע"ו (‪)61.9.61‬‬

‫יעל ליבוביץ‬
‫מפקחת על רישום מקרקעין‬

‫‪01‬‬