# תיק 1/293/2015

פסיקה · 2016-09-01 · ירושלים · אורן סילברמן

עותק זה נוצר אוטומטית מטקסט שחולץ מן המסמך הציבורי. הוא אינו DOCX רשמי ויש לאמת כל ציטוט ומספר עמוד מול ה־PDF.

עמוד מקור 1

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬

‫מס' תיק‪1/293/2015 :‬‬                                               ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫ירושלים‬

‫בפני כבוד המפקח הבכיר אורן סילברמן‬

‫‪ .1‬יעל קטן‬          ‫התובעים‪:‬‬
‫‪ .2‬רמי קטן‬
‫ע"י ב"כ עוה"ד גיל לוי‬
‫מרחוב הלל ‪ 23‬ירושלים‬

‫נ ג ד‬
‫חנה פנירי‬            ‫הנתבעת‪:‬‬
‫ע"י ב"כ יצחק הניג‬
‫מרחוב המלך דוד ‪ 8‬ירושלים‬
‫פסק דין‬
‫‪ .1‬תובענה זו עניינה בנזקי רטיבות נטענים בדירת התובעים בבית ברחוב הנוטרים ‪12‬‬
‫ירושלים‪ .‬לטענת התובעים בשל עבודות שביצעה הנתבעת בדירתה‪ ,‬הממוקמת מעל לדירת‬
‫התובעים‪ ,‬נגרמו לדירתם נזקי רטיבות שהיא ממאנת לתקן‪.‬‬

‫‪ .2‬הנתבעת טענה כי מקור הרטיבות הינו בעבודות בניה שביצעו התובעים עצמם‪ ,‬לרבות‪,‬‬
‫עבודות להרחבת דירתם המהווה רצפת מרפסת בדירת הנתבעת‪ .‬עוד טענה הנתבעת כי אין‬
‫כל רטיבות פעילה בדירתה וכי מדובר אך בליקויי עיבוי בדירת התובעים‪.‬‬

‫‪ .3‬בדיון מיום ‪ 09.11.15‬הגיעו הצדדים להסכמה דיונית לפיה ימונה המהנדס יגאל ברגמן‬
‫כמומחה מטעם המפקח אשר יבחן מהו מקור הרטיבות‪ ,‬אילו עבודות נדרשות להפסקתה‬
‫ומהן העבודות הנדרשות בדירת התובעים‪ .‬הצדדים הסכימו כי קביעתו של המומחה תחייב‬
‫והותירו להכרעתי את שאלת האחריות לביצוע התיקונים ואת שאלת הוצאות ניהול ההליך‪.‬‬

‫‪ .4‬חוות דעת ראשונית של המומחה הוגשה ביום ‪ 28.12.15‬ובעקבותיה חויבו הצדדים בביצוע‬
‫בדיקת הצפה‪ ,‬עפ"י הנחיות המומחה‪.‬‬

‫‪ .5‬חוות הדעת הסופית הוגשה ביום ‪ 16.06.16‬וממנה עלה כי מקורה של הרטיבות בתקרת‬
‫דירת התובעים הינה בשל פגמים באיטום המרפסת הדרומית בדירת הנתבעת‪ ,‬כי מקור‬
‫העיבוי והעובש בתקרות הינו בחוסר בבידוד תרמי במרפסות בדירת הנתבעת וכי הרטיבות‬
‫והעובש בקירות דירת התובעים מקורם בפגמים באיטום ובבידוד תרמי בקירות החיצוניים‬
‫ובתחלופת אוויר נחותה בחדר הרחצה‪.‬‬
‫סיכומי התובעים‬

‫‪ .6‬חוות דעת המומחה קובעת כי מקור הרטיבות הינו בליקויי איטום ובידוד במרפסות דירת‬
‫הנתבעת‪ .‬עד לביצוע עבודות בדירת הנתבעת לא היו כל בעיות רטיבות ובהתאם אין כל‬
‫אחריות לתובעים בהקשר זה‪ .‬הנמכת דירתם בוצעה בתיאום והסכמה עם הנתבעת על מנת‬

‫עמוד ‪1‬‬

עמוד מקור 2

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬

‫מס' תיק‪1/293/2015 :‬‬                                                   ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫ירושלים‬

‫לאפשר גישה ישירה מדירתה אל המרפסת‪ .‬התובעים זכאים לקבלת סעד לתיקון מכוח‬
‫הוראות התקנון המצוי וגם לפיצוי כספי בגין נזקיהם לאורך ‪ 4‬שנות רטיבות בדירתם‪.‬‬
‫סיכומי הנתבעת‬

‫‪ .7‬התובעים ביצעו הרחבה לדירתם בה השתתפה גם הנתבעת‪ ,‬אף שלא ביקשה את הבניה‪.‬‬
‫בשל גובה דירת התובעים‪ ,‬ועל מנת לחסוך בעלויות‪ ,‬התובעים בנו את תוספת הבניה‬
‫במפלס נמוך ב‪ 11 -‬ס"מ בלבד ממפלס הריצוף בדירת הנתבעת במקום לחפור לעומק‬
‫בדירתם‪ .‬בהתאם‪ ,‬תוספת הבניה איננה עומדת בתקן לבידוד תרמי‪ .‬את איטום המרפסת‬
‫ביצעו התובעים כאשר הנתבעת אך ריצפה את אותה המרפסת‪ .‬בעת ביצוע שיפוץ בדירתה‬
‫הסירה הנתבעת את הריצוף‪ ,‬הניחה שכבת בידוד תרמי קטן ואטמה ורצפה מחדש את‬
‫המרפסת‪ .‬הנתבעת מקבלת על עצמה את האחריות לביצוע עבודות האיטום במרפסת‬
‫הדרומית‪ .‬הליקויים בקירות החיצוניים והפנימיים בדירת התובעים אינם קשורים בדירת‬
‫התובעת‪ .‬בכל הקשור לבעיית העיבוי האחריות מוטלת על התובעים בלבד ‪ -‬על מנת‬
‫לשמור על דירת התובעים במפלס אחד נבנה גג ההרחבה לדירתם באופן לא תקני שאינו‬
‫מאפשר התקנת שכבת בידוד וכיום נדרשת התובעת להגביה את המרפסת ולהתקין מדרגה‬
‫בדירתה בגין בעיה שלא היא יצרה‪ .‬ניתן לבצע את התיקון מתוך דירת התובעים‪ ,‬בשל‬
‫הבעיה שהם עצמם יצרו‪ ,‬כפי שעולה מתשובה לשאלת הבהרה‪ .‬הטענה כי לא היתה בעיית‬
‫עיבוי לפני עבודות השיפוץ בדירת הנתבעת איננה סבירה לאור המצב העובדתי בו לא‬
‫הותקן בידוד טרמי במקור על ידי התובעים‪ .‬לא ניתן משפטית לחייב את הנתבעת בביצוע‬
‫העבודות הקשורות בידוד הטרמי והגבהת מפלס רצפת דירתה‪ ,‬ודאי כאשר הבניה‪ ,‬על ידי‬
‫התובעים‪ ,‬היתה לקויה‪.‬‬

‫סיכומי תגובה‬

‫‪ .8‬אעיר כי אף שלא הוגשה בקשה‪ ,‬וממילא לא ניתנה רשות להגשת סיכומי תגובה‪ ,‬מצאתי‬
‫לנכון לאפשר הגשתם‪ ,‬ולו בשל החריגה המשמעותית בהיקף סיכומי הנתבעת‪ ,‬גם היא ללא‬
‫הגשת בקשה וממילא ללא מתן רשות לכך‪.‬‬

‫‪ .9‬בכל הקשור למרפסת הצפונית נקבע חיוב בעבודות בשל חשש לקיומו של כשל ובכל‬
‫מקרה אין כל קביעה כי איטום המרפסת הצפונית תקין‪ ,‬קביעה המסורה לשיקול דעתו של‬
‫המומחה ולא על פי בדיקת ההצפה בלבד‪ .‬אין כל קביעה של המומחה כי הרחבת דירת‬
‫התובעים היא זו אשר גרמה לכשל בבידוד ובאיטום המרפסת‪ ,‬בפרט כאשר הדבר נעשה‬
‫בתיאום עם הנתבעת על מנת שתהיה כניסה רציפה לדירתה‪.‬‬

‫האחריות לביצוע העבודות‬
‫ליקויי איטום במרפסות‬

‫‪ .10‬בכל הקשור לליקויי האיטום במרפסת הדרומית )סעיף ‪.3.2‬א בחלקו( קיבלה על עצמה‬
‫הנתבעת את האחריות לביצוע העבודות אשר נקבעו על ידי המומחה ובהתאם לא נדרשת‬
‫הכרעתי בהקשר זה )ר' למשל סעיף ‪ 21‬לסיכומי הנתבעת(‪.‬‬

‫עמוד ‪2‬‬

עמוד מקור 3

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬

‫מס' תיק‪1/293/2015 :‬‬                                                ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫ירושלים‬

‫‪ .11‬העבודות המפורטות בחוות הדעת בנוגע לאיטום האמור יבוצעו ויושלמו על ידי הנתבעת‬
‫בתוך ‪ 60‬יום מהיום )בהתחשב במשך זמן ביצוע העבודות שהוערך על ידי המומחה( וזאת‬
‫באמצעות אנשי מקצוע מיומנים ומוסמכים אשר ימציאו תעודת אחריות מקובלת לעבודה‬
‫מסוג זה‪ .‬עבודות האיטום יבוצעו בהתאם לנספח המצורף לחוות דעת המומחה‪ ,‬לרבות‪,‬‬
‫ביצוע בדיקות הצפה כפי שנקבע‪ ,‬ועל חשבונה של הנתבעת‪.‬‬

‫‪ .12‬בכל הקשור לעבודות איטום במרפסת הצפונית אני מוצא לנכון לקבל את טענת הנתבעת ‪-‬‬
‫המומחה ברגן קובע במפורש כי מקור הרטיבות הינו אך בפגמים באיטום המרפסת‬
‫הדרומית )סעיף ‪.3.1‬א(‪ .‬בהתאם‪ ,‬רק בנוגע למרפסת זו נקבעה על ידי המומחה עבודת‬
‫איטום לביצוע )סעיף ‪.3.2‬א(‪ .‬בנוגע למרפסת הצפונית קבע המומחה אך עבודות הקשורות‬
‫בבדיקת שכבת הבידוד )סעיף ‪.3.2‬ב(‪ .‬בהתאם‪ ,‬אין כל מקום לחיוב בביצוע עבודות איטום‬
‫כלשהן במרפסת הצפונית‪ .‬ויודגש‪ ,‬התובעים לא טרחו לברר סוגיה זו עם המומחה במסגרת‬
‫שאלות הבהרה וכל שנותרה היא חוות דעתו הברורה כאמור )שנובעת‪ ,‬בין היתר‪ ,‬מתוצאות‬
‫בדיקת ההצפה שבוצעה‪ ,‬ובפרט לאור חוות הדעת הראשונית(‪.‬‬
‫ליקויי איטום ובידוד בקירות‬

‫‪ .13‬בכל הקשור לעבודות בקירות אבן חיצוניים )סעיף ‪.3.2‬ג(‪ ,‬בקירות דירת התובעים ובחדר‬
‫השירותים )‪.3.3‬ב ו‪.3.3 -‬ג( אין מחלוקת כי מדובר בעבודות המצויות באחריות התובעים‬
‫)ר' למשל סעיף ‪ 19‬לסיכומי התגובה( ובהתאם אינני נדרש להכריע בהקשר זה וגם לא‬
‫נדרש כל חיוב מהותי‪.‬‬
‫ליקויי בידוד במרפסות‬

‫‪ .14‬המחלוקת שנותרה בין הצדדים הינה בנוגע לאחריות לביצוע עבודות בידוד במרפסות דירת‬
‫הנתבעת )הצפונית והדרומית(‪.‬‬

‫‪ .15‬מחוות דעת המומחה עולה כי במרפסות דירת הנתבעת קיים חוסר בבידוד תרמי ברצפה וכי‬
‫התקנתו של בידוד שכזה תביא להגבהת מפלס הרצפה במרפסות‪ .‬קביעה זו של המומחה‬
‫תומכת‪ ,‬למעשה‪ ,‬בטענתה של הנתבעת כי מקור הליקוי הינו בבניה המקורית של המרפסת‪,‬‬
‫קרי‪ ,‬בתוספת הבניה שבוצעה על ידי התובעים )תקרת התוספת היא רצפת המרפסת(‪ .‬לו‬
‫היתה נבנית התוספת באופן כזה אשר מותיר היה מקום להתקנת הבידוד ברצפה‪ ,‬לא היה‬
‫כל צורך "להתקין סף מוגבה ביציאה למרפסת ולבצע שינוי בהתאם במבנה דלת היציאה‬
‫למרפסת" )ר' סיפא לסעיפים ‪.3.2‬א ו‪.3.2 -‬ב לחוות הדעת(‪ .‬כך גם קובע המומחה במפורש‬
‫בסעיף ‪.1.2‬ג לחוות הדעת הראשונית בו הוא מאשר כי המרווח שנבנה במקור "אינו‬
‫מאפשר הנחת שכבות שיפועי איטום ובידוד תרמי בתשתית הרצפה"‪.‬‬
‫בהתאם הרי שעל התובעים האחריות להסדרת ליקויי העיבוי בתקרת דירתם )רצפת‬
‫המרפסת( שנוצרו עקב העדר שכבת בידוד‪ ,‬בשל בניית הרחבת דירתם‪.‬‬

‫‪ .16‬אולם‪ ,‬בכך לא סיימנו את ההכרעה הנדרשת בהקשר האמור וזאת מאחר והנתבעת טוענת‬
‫כי אין מקום לחייבה לאפשר ביצוע העבודות שנקבעו על ידי המומחה ‪ -‬הגבהת מפלס‬
‫רצפת המרפסת‪ ,‬התקנת סף יציאה מוגבה מדירת הנתבעת וביצוע שינויים במבנה דלת‬
‫עמוד ‪3‬‬

עמוד מקור 4

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬

‫מס' תיק‪1/293/2015 :‬‬                                                  ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫ירושלים‬

‫היציאה למרפסת‪ ,‬אשר יביאו‪ ,‬בהכרח‪ ,‬לפגיעה בדירתה‪ .‬גם בהקשר זה אני מוצא כי הדין‬
‫הוא עם הנתבעת‪.‬‬

‫‪ .17‬ראשית‪ ,‬התובעים מאשרים‪ ,‬בפה מלא‪ ,‬כי הרחבת דירתם בוצעה בתיאום עם הנתבעת ועל‬
‫פי הסכמתה באופן כזה שהכניסה לדירתה מהמרפסת‪ ,‬לאחר בנייתה‪ ,‬תהיה ללא צורך‬
‫לבנות מדרגה‪ ,‬אלא בצורת כניסה רציפה לדירתה )ר' סעיף ‪ 16‬לסיכומי התובעים וסעיף ‪15‬‬
‫לסיכומי התגובה(‪ .‬חיוב הנתבעת לבצע עתה עבודות להגבהת המרפסת תביא לעיקור‬
‫מתוכן של יסוד ההסכמה שבין הצדדים לעניין עצם ביצוע ההרחבה‪ .‬בהקשר זה עלינו‬
‫לזכור את עיקרון "תום לב" אשר חל על מערכת היחסים שבין בעלי דירות בבית משותף‬
‫)ר' רע"א ‪ 7112/93‬צודלר ואח' נ‪ .‬ש‪ .‬יוסף ואח' פ"ד מח )‪ ;550 (5‬רע"א ‪ 6339/97‬משה‬
‫רוקר ואח' נגד משה סלומון ואח' פד"י נה )‪ ;199 (1‬ע"א ‪ 810/82‬זול בו בע"מ נגד זיידה‬
‫ואח' פ"ד ל"ז )‪ 737 (4‬וע"א ‪ 782/70‬רדומילסקי נגד פרידמן פ"ד כה )‪ - (523 (2‬עצם‬
‫בקשת התובעים לחייב את הנתבעת עתה בביצוע עבודות בידוד הקשורות קשר ישיר‬
‫לעבודות הרחבת דירתם‪ ,‬ואשר מעקרות מתוכן הסכמות יסודיות לבניה זו‪ ,‬יש בה משום‬
‫חוסר תום לב בהתנהלות שבין בעלי דירות בבית משותף‪.‬‬

‫‪ .18‬ויודגש‪ ,‬אין כל טענה של התובעים כי במסגרת עבודות בדירת הנתבעת היא פעלה להנמכת‬
‫מפלס הרצפה או ביצעה עבודות אשר מנעו אפשרות להתקנת שכבת בידוד‪ .‬כל טענותיהם‬
‫בנוגע לעבודות בדירת הנתבעת מתייחסות לכך שמאז ביצוען )בשנת ‪ (2012‬החלו "נזילות‪,‬‬
‫רטיבויות וחדירות מים" )ר' סעיף למשל ‪ 15‬לסיכומים(‪ .‬אלו הם סממנים של ליקויי איטום‪,‬‬
‫שנקבע כבר כי הם באחריות הנתבעת‪ .‬אין אלו ליקויי בידוד ‪ -‬ליקויים מבניים יסודיים‬
‫שבאחריות התובעים‪ ,‬הם אלו שבנו את ההרחבה לדירתם‪.‬‬

‫‪ .19‬שנית‪ ,‬מתשובת המומחה לשאלת ההבהרה של הנתבעת מיום ‪ 22.06.16‬עולה כי ניתן‬
‫ליישם פתרון לבעיית העיבוי באמצעות התקנת תקרת גבס בדירת התובעים‪ .‬אומנם‪ ,‬לשיטת‬
‫המומחה מדובר בפתרון שיישומו אינו סביר בשל גובה הדירה‪ .‬אולם‪ ,‬מדובר בפתרון קיים‬
‫ואפשרי מבחינה מקצועית‪.‬‬

‫‪ .20‬שלישית‪ ,‬אם נקבל את טענת התובעים כי עובר לביצוע עבודות הבניה בדירת הנתבעת לא‬
‫היתה כל בעיית רטיבות או עיבוי בדירתם הרי שתוצאה מסתברת מכך היא כי הליקויים‬
‫בדירתם מקורם בליקויי האיטום )שאובחנו בבדיקת הצפה פוזיטיבית( ולא בבעיית בידוד‪,‬‬
‫שמעולם לא הותקן ע"י התובעים בעת הבניה ואף פעם לא ניתן היה להתקנה לאור דרך‬
‫ביצוע הבניה כאמור‪ .‬ככל שהיו בעיות עיבוי עוד קודם )כפי שטוענת הנתבעת( הרי‬
‫שממילא אלו באחריות התובעים אשר בנו את ההרחבה כאמור‪.‬‬

‫‪ .21‬בנסיבות שנוצרו‪ ,‬בסופו של יום‪ ,‬הפתרון לבעיית העיבוי יביא לפגיעה באחת מדירות הבית‬
‫‪ -‬או בדירת התובעים )בהתקנת תקרת גבס( או בדירת הנתבעת )בהגבהת מפלס רצפת‬
‫המרפסת(‪ .‬שעה שהאחריות לליקוי מוטלת על התובעים וכאשר מקור הליקוי הינו בבנייה‬
‫שבוצעה על ידי התובעים עצמם‪ ,‬בין היתר לאור ההסכמה כי מפלס המרפסת בדירת‬
‫הנתבעת יהיה במפלס דירתה( הרי שעל התובעים "לספוג" את הנזק הכרוך בהסדרת ליקויי‬
‫העיבוי‪.‬‬

‫עמוד ‪4‬‬

עמוד מקור 5

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬

‫מס' תיק‪1/293/2015 :‬‬                                                 ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫ירושלים‬

‫‪ .22‬בהתאם אין מקום לחייב את הנתבעת בביצוע עבודות לבידוד ברצפות המרפסות דירתה‪,‬‬
‫ודאי בנוגע למרפסת הצפונית )בה לא אותרו ליקויי רטיבות כאמור(‪.‬‬

‫‪ .23‬אולם‪ ,‬בכל הקשור למרפסת הדרומית‪ ,‬בה ממילא מחויבת הנתבעת בביצוע עבודות איטום‬
‫כאמור‪ ,‬אני מוצא לנכון לחייב את הנתבעת לאפשר לתובעים‪ ,‬במסגרת ביצוע עבודות‬
‫האיטום על ידה‪ ,‬להתקין‪ ,‬ככל שניתן‪ ,‬שכבת בידוד )עבה ככל האפשר( ובלבד שמפלס‬
‫הריצוף יוותר במצבו הקיים‪ .‬בכל הקשור לעלויות שכבת הבידוד יישאו התובעים‪ .‬בכל‬
‫הקשור לעלויות האיטום‪ ,‬לרבות‪ ,‬הסרת הריצוף והתקנתו מחדש‪ ,‬תישא הנתבעת לבדה‪.‬‬

‫‪ .24‬לשם ביצוע האמור לעיל אני מחייב את הנתבעת להודיע לתובעים ‪ 96‬שעות מראש לפני‬
‫מועד תחילת ביצוע העבודות ולאפשר‪ ,‬בתיאום מראש‪ ,‬התקנת הבידוד מטעמם‪.‬‬

‫‪ .25‬לאור אחריות הנתבעת לליקויי האיטום במרפסת הדרומית אני מוצא לנכון לחייב אותה‬
‫בביצוע עבודות התיקון הנדרשות בתקרות דירת התובעים כפי שנקבע בסעיף ‪.3.3‬א לחוות‬
‫הדעת‪ .‬העבודות יבוצעו על חשבון הנתבעת באמצעות אנשי מקצוע מיומנים ויושלמו‬
‫בתוך ‪ 60‬יום מגמר ביצוע עבודות האיטום במרפסת הדרומית כאמור לעיל )בהתחשב גם‬
‫בזמן הנדרש לייבוש רטיבות פעילה(‪.‬‬
‫אעיר כי‪ ,‬אומנם‪ ,‬אין הנתבעת אחרית לליקויי העיבוי‪ .‬אולם‪ ,‬לאור ליקויי הרטיבות בשל‬
‫הפגמים באיטום המרפסת הדרומית )שמחייבים איטום כולל מחדש של שטח המרפסת(‪,‬‬
‫ובהעדר יכולת להפריד מהותית בין נזקים בתקרה כתוצאה מרטיבות או כתוצאה מעיבוי‪,‬‬
‫מצאתי לנכון לחייב את הנתבעת בביצוע עבודות התיקון האמורות במלואן‪.‬‬

‫‪ .26‬בכל הקשור לתובענה הכספית הרי שאין זו אלא תובענה נזיקית בגין רכיבי נזק )ממוניים‬
‫ולא ממוניים( שאיננה מצויה בגדר סמכותי העניינית ובהתאם אינני נדרש לה‪ .‬גם הוראת‬
‫סעיף ‪ 3‬לתקנון המוסכם‪ ,‬עליה מסתמכים התובעים בהליך‪ ,‬מקנה זכות לחיוב בביצוע‬
‫עבודות תיקון בלבד ולא לקבלת פיצוי כספי‪ .‬ממילא גם הוסכם בהסכם הפשרה על קביעה‬
‫במסגרת פסק הדין בדבר האחריות לביצוע העבודות ושאלת הוצאות ניהול ההליך ולא‬
‫התבקשה כל הכרעה בתובענה הכספית האמורה‪.‬‬
‫זאת ועוד‪ .‬לאור ההכרעה המהותית בהליך ממילא לא זכאים התובעים לקבלת הסעד הכספי‬
‫המבוקש‪ ,‬שממילא גם לא הוכח או נתמך בראיה כלשהי בנוגע לפרטי הנזק הקונקרטיים‬
‫הנטענים‪ ,‬וודאי שלא בהיקף הנתבע ‪.!₪ 60,000 -‬‬

‫הוצאות ניהול ההליך‬

‫‪ .27‬בסופו של יום האחריות לליקויים בדירת התובעים משולבת ‪ -‬חלקה )ליקויי איטום‬
‫במרפסת הדרומית( מוטל על התובעת‪ .‬חלקה האחר )ליקויי האיטום והבידוד בקירות‪,‬‬
‫ליקויי אוורור בחדר השירותים וליקויי בידוד בתקרות( מוטל על התובעים‪.‬‬

‫‪ .28‬בנסיבות שכאלו הקביעה הנכונה תהיה בכך שכל אחד מהצדדים יישא בהוצאותיו בניהול‬
‫ההליך‪ ,‬לרבות‪ ,‬בשכר המומחה ששולם‪.‬‬

‫עמוד ‪5‬‬

עמוד מקור 6

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬

‫מס' תיק‪1/293/2015 :‬‬                                                   ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫ירושלים‬

‫המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה‪.‬‬

‫ניתן בלשכתי היום כ"ח אב תשע"ו‪ 01 ,‬ספטמבר ‪ ,2016‬בהעדר הצדדים‪.‬‬

‫אורן סילברמן‬
‫מפקח בכיר על רישום מקרקעין‬
‫ירושלים‬

‫עמוד ‪6‬‬