# תיק 5/49/2016

פסיקה · 2016-04-11 · תל אביב · אורן סילברמן

עותק זה נוצר אוטומטית מטקסט שחולץ מן המסמך הציבורי. הוא אינו DOCX רשמי ויש לאמת כל ציטוט ומספר עמוד מול ה־PDF.

עמוד מקור 1

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬

‫מס' תיק‪5/49/2016 :‬‬                                           ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬

‫בפני כבוד המפקח הבכיר אורן סילברמן‬

‫נציגות הבית המשותף שד' הבעש"ט ‪ 1‬ו‪ 3 -‬תל אביב‬               ‫התובעת‪:‬‬
‫ע"י חבר הנציגות איאד סואלחי‬
‫נ ג ד‬

‫‪ .1‬אליהו מרמה )מרים(‬           ‫הנתבעים‪:‬‬
‫‪ .2‬משה אליהו‬
‫שניהם משד' הבעש"ט ‪ 1‬ו‪ 3 -‬תל אביב‬

‫פסק דין‬
‫מבוא וטענות הצדדים‬

‫‪ .1‬במסגרת הליך זה מבקשת התובעת‪ ,‬נציגות הבית המשותף בשד' הבעש"ט ‪ 1‬ו‪ 3 -‬תל אביב‬
‫הבנוי על חלקה ‪ 193‬בגוש ‪ ,7047‬לחייב את הנתבעים בתשלום חלקם בהוצאות שיפוץ הבית‬
‫המשותף בסך כולל של ‪ ₪ 32,232‬נכון למועד הגשת התביעה‪.‬‬

‫‪ .2‬ביום ‪ 10.04.16‬נערך דיון בתובענה במסגרתו העידו חבר הנציגות והנתבע ‪ 2‬והשלימו את‬
‫טיעוניהם‪ .‬יודגש כי אף שהנתבעת לא התייצבה לדיון‪ ,‬מפאת גילה המתקדם התרתי לנתבע‬
‫לטעון בשמה‪.‬‬

‫‪ .3‬התובעת טוענת כי לאור הודעה לפי סעיף ‪ 3‬לחוק העזר לתל אביב ‪ -‬יפו )מבנים מסוכנים(‪,‬‬
‫התשס"ב ‪ 2001 -‬מיום ‪ 01.05.12‬והליכים משפטיים שנוהלו כנגד בעלי הדירות בבית המשפט‬
‫לעניינים מקומיים תל‪-‬אביב‪-‬יפו בתיק ‪ 03/13/1084‬בוצע שיפוץ בבית בעלות כוללת של‬
‫‪ ₪ 383,836‬אשר הנתבעים מסרבים לשלם את חלקם בו‪ .‬אומנם‪ ,‬הנתבעת הינה בעלת דירה‬
‫בבית‪ .‬אולם‪ ,‬הנתבע הציג את עצמו כמי שמולו על התובעת לנהל מו"מ ומי שאחראי לתשלום‪.‬‬

‫‪ .4‬הנתבע ‪ 2‬טוען כי הוא אינו בעל דירה ויש לסלק את התביעה כנגדו‪ .‬לנתבעת‪ ,‬אישה קשישה בת‬
‫למעלה מ‪ 100 -‬שנים‪ ,‬אין את היכולת לממן את השיפוץ המיותר שבוצע בבית‪ .‬ניתן היה לבצע‬
‫את העבודות בעלות מופחתת והובאו גם הצעות מחיר בהתאמה‪ .‬בכל מקרה‪ ,‬בוצעו עבודות‬
‫נרחבות יותר מאשר חייבה בהם העירייה‪ .‬בוצעו עבודות מיותרות שעה שעבודות אחרות‪,‬‬
‫חיוניות‪ ,‬לא בוצעו על ידי הנציגות‪ .‬נטען עוד כי הנציגות איננה נציגות מוסמכת‪.‬‬

‫טענות סף‬

‫‪ .5‬לא עלה בידי התובעת להוכיח קיומה של עילת תביעה כנגד הנתבע‪.‬‬

‫‪1‬‬

עמוד מקור 2

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬

‫מס' תיק‪5/49/2016 :‬‬                                          ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬

‫‪ .6‬ההליך דנן עניינו בבקשה לחיוב כספי בהתאם להוראות סעיף ‪ 58‬לחוק המקרקעין‪ ,‬תשכ"ט ‪-‬‬
‫‪ 1969‬בגין עבודות לשיפוץ הבית‪ ,‬בין היתר‪ ,‬להסרת צו מבנה מסוכן שהוצא על ידי הרשות‬
‫המוסמכת‪ .‬על פי הדין החבות בתשלום האמור מוטלת על בעל דירה‪ ,‬ובנסיבות דנן‪ ,‬הנתבעת‪.‬‬

‫‪ .7‬אומנם‪ ,‬חוק המקרקעין מכיר גם בתובענה כנגד "מחזיק מטעם" בהתאם להוראות סעיף ‪ 72‬ו‪-‬‬
‫‪ 73‬לחוק המקרקעין‪ .‬אולם‪ ,‬בנסיבות דנן שעה שלא נטען‪ ,‬וממילא לא הוכח‪ ,‬כי הנתבע מתגורר‬
‫בנכס‪ ,‬הרי שממילא הוא אינו בגדר מחזיק שכזה כאמור‪.‬‬

‫‪ .8‬העובדה כי הנתבע ניהל מו"מ עם התובעת בשמה של אימו‪ ,‬בעלת הדירה‪ ,‬אין בה להפוך אותו‬
‫לחב‪ ,‬בחבות ישירה‪ ,‬בחובותיה של הנתבעת )ר' עמוד ‪ 3‬שורות ‪.(1-3‬‬

‫‪ .9‬לאור האמור לעיל אני מורה על דחיית התביעה כנגד הנתבע‪.‬‬

‫‪ .10‬לא עלה בידי הנתבעת להוכיח טענתה כי הנציגות התובעת איננה הנציגות החוקית של הבית‪.‬‬

‫‪ .11‬ראשית‪ ,‬הטענה לא נתמכה בדבר‪ ,‬לרבות‪ ,‬טענה או ראיה בדבר קיומה או זהותה של נציגות‬
‫אחרת לבית‪ .‬העובדה כי לדיון התייצב חבר נציגות אחד אין בה די כדי לשלול את סמכות‬
‫הנציגות להגשת התובענה דנן המצויה בלב ליבה של סמכותה על פי סעיף ‪ 69‬לחוק‬
‫המקרקעין‪.‬‬

‫‪ .12‬שנית‪ ,‬הוכחה בפני קיומה של אסיפה‪ ,‬שלא נסתרה‪ ,‬במסגרתה נבחרה הנציגות האמורה‬
‫)פרוטוקול אסיפה מיום ‪ 12.02.13‬נספח לכתב התביעה(‪.‬‬

‫‪ .13‬שלישית‪ ,‬חוקיות הנציגות עולה גם מפעולותיה בנוגע לשיפוץ ובכלל האמור העובדה כי כל‬
‫בעלי הדירות בבית‪ ,‬למעט הנתבעת‪ ,‬וכולל גוף מוסדי כ"חלמיש"‪ ,‬שילמו את חלקם בשיפוץ‬
‫לידי התובעת וקיבלו על עצמם את סמכותה‪.‬‬

‫‪ .14‬רביעית‪ ,‬הנתבע עצמו‪ ,‬מטעמה של הנתבעת‪ ,‬ניהל עם הנציגות התובעת מו"מ בנוגע לחוב‬
‫נושא התביעה )ר' עמוד ‪ 2‬שורות ‪ 36-39‬וכן שורה ‪.(43‬‬
‫דיון והכרעה‬

‫‪ .15‬סעיף ‪ 58‬לחוק המקרקעין קובע את חובתו של כל בעל דירה לשלם את חלקו היחסי בהוצאות‬
‫להחזקה תקינה של הרכוש המשותף בבית‪ .‬לאור סעיף ‪ 12‬לתקנון המצוי הרי שביחס לעבודות‬
‫שאינן נכללות בגדר החזקה תקינה לא ניתן לחייב בעל דירה לשאת בעלות עבודות אלו ללא‬
‫קבלת הסכמתו‪.‬‬

‫‪ .16‬ההלכה בנוגע למשמעות "החזקה תקינה" בוחנת מונח זה בתנאי המקום והזמן כאשר נפסק‬
‫במפורש כי אין הכוונה בהגדרת "החזקה תקינה" לקבע את "מסגרתו המקורית של הבית" )ר'‬
‫ע"א )ת"א( ‪ 2329/03‬פלקון נ' נציגות הבית המשותף )פורסם בנבו(; ע"א )ירושלים(‬
‫‪2‬‬

עמוד מקור 3

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬

‫מס' תיק‪5/49/2016 :‬‬                                           ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬

‫‪ 4329/03‬עדנה וינברגר ואח' נ' נציגות הבית המשותף ברח' אוסישקין ‪ 21‬ירושלים תק‪-‬מח‬
‫‪ ;7499 (1) 2004‬ר' גם רע"א ‪ 7112/93‬צודלר בתיה ואח' נ' יוסף שרה ואח' פ"ד מח )‪(5‬‬
‫‪ .(550‬לפיכך‪ ,‬מעבר לעבודות הקשורות בבטיחות מבנה )שמעצם טבען נכללות בגדר המונח‬
‫"החזקה תקינה"(‪ ,‬הרי שגם עבודות שיפוץ שונות יכולות להיכלל בגדר המונח‪ ,‬הכל על פי‬
‫נסיבותיו הקונקרטיות של כל בית‪ ,‬לרבות טיבו‪ ,‬טבעו וסביבתו‪.‬‬

‫‪ .17‬הוכח בפניי כי בנסיבות דנן שיפוץ הבית שבוצע נכלל בשלמותו בגדר החזקה תקינה של‬
‫הרכוש המשותף ועל הנתבעת לשלם את חלקה בו‪.‬‬

‫‪ .18‬ראשית‪ ,‬השיפוץ בוצע בעקבות הכרזה של הרשות המוסמכת על הבית כ"מבנה מסוכן"‪.‬‬
‫במסגרת הכרזה זו חויבו בעלי הדירות לבצע עבודות משמעותיות ביותר בחלקו החיצוני של‬
‫הבית‪ ,‬לרבות‪ ,‬תיקוני טיח ובטון‪ ,‬תיקון וחיזוק עמודים‪ ,‬תיקון מרפסות ומעקות‪ ,‬תיקון תקרת‬
‫קומת העמודים‪ ,‬שיקום אלמנטים דקורטיביים בחדרי המדרגות ותיקון חגורת בטון בהיקף הגג‪.‬‬
‫בהתאם לצו האמור העבודות צריכות היו להיות מבוצעות בפיקוח מהנדס מוסמך עד להסרת‬
‫הצו )ר' צו מיום ‪ 01.05.12‬נספח לכתב התביעה(‪ .‬מן העדויות עולה כי בעלי הדירות לא שהו‬
‫לצו האמור ורק בעקבות נקיטת הליכים משפטיים כנגדם על ידי העירייה בוצעו לבסוף‬
‫העבודות הנדרשות )ר' מוצגים ת‪ 1/‬ו‪ -‬ת‪.(2/‬‬
‫אין מדובר בשיפוץ שבוצע בשל "גחמה" של מי מבין בעלי הדירות להשביח את הבית‪ .‬מדובר‬
‫בפעולת שיפוץ הכרחית‪ ,‬אשר‪ ,‬למעשה‪ ,‬נכפתה על פי דין )לרבות בהליכים משפטיים( על‬
‫בעלי הדירות בבית‪ .‬עבודה מעין זו‪ ,‬מעצם טיבה וטבעה‪ ,‬נכללת בגדר "החזקה תקינה" של‬
‫הבית‪ .‬במיוחד אמורים הדברים כאשר דרישת העירייה לשיפוץ מתבססת‪ ,‬בעיקר‪ ,‬על שיקולים‬
‫בטיחותיים‪.‬‬

‫‪ .19‬שנית‪ ,‬מפרט העבודות מלמד כי מדובר בעבודות הנכללות‪ ,‬כולן‪ ,‬בגדר "החזקה תקינה" על פי‬
‫הדין ‪ -‬כך‪ ,‬עבודות תיקוני בטון וטיח )לרבות עבודות נלוות( בקומת עמודים ובכל חזיתות‬
‫הבית ))ר' סעיפים רלבנטיים ב"כתב כמויות" נספח לכתב ההגנה בתתי פרקים ‪ 02 ,01‬ו‪;(09 -‬‬
‫כך‪ ,‬עבודות שיקום חלקים דקורטיביים בחדרי מדרגות )שם‪ ,‬בסעיף ‪ (01.01.025‬על פי הנחיית‬
‫העירייה‪ .‬כך‪ ,‬עבודות בגג הבית ועבודות איטום )ר' סעיפים רלבנטיים בתתי פרקים ‪ 02‬ו‪.(05 -‬‬
‫ויודגש‪ ,‬עבודות איטום בגג בית הינן בגדר עבודות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף אף‬
‫ללא צו "מבנה מסוכן" )אם כי הצו התייחס‪ ,‬במפורש‪ ,‬גם לסוגיית עבודות נדרשות בגג‬
‫כאמור(‪.‬‬

‫‪ .20‬שלישית‪ ,‬בגדר עלות העבודות נכללה גם עלות המהנדס המלווה ושכ"ט עו"ד )ר' כתב הוראות‬
‫בלתי חוזרות לנאמן שצורף לכתב התביעה(‪ .‬גם עלויות נלוות אלו נכללות גדר "החזקה‬
‫תקינה" ‪ -‬עלות המהנדס מחויבת לשם הסרת צו המבנה המסוכן כאמור‪ .‬שכרו גם סביר לאור‬
‫עבודתו עבור בעלי הדירות ‪ -‬הכנת המפרט וכתב הכמויות וטיפול בהסרת הצו )בתמחור של ‪4‬‬
‫ביקורים בבית(; עלות שכ"ט עו"ד בנסיבות בהן‪ ,‬לבד מיעוץ משפטי בעריכת הסכם עם הקבלן‬
‫)ר' פירוט בחשבוניות המס המצורפות לכתב התביעה(‪ ,‬משמש האחרון כנאמן של בעלי‬
‫הדירות עבור תשלום הוצאות השיפוץ‪ ,‬סבירה גם היא ומחויבת המציאות בבית דנן‪.‬‬
‫‪3‬‬

עמוד מקור 4

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬

‫מס' תיק‪5/49/2016 :‬‬                                          ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬

‫‪ .21‬רביעית‪ ,‬טענת הנתבעים בנוגע למפרט העבודות מתמקדת‪ ,‬בכתב ההגנה וגם בדיון בפניי‪ ,‬בכך‬
‫שלא היה מקום לבצע צביעה של קירות הבית אלא תיקונים מקומיים בלבד )תת פרק ‪ .(11‬אין‬
‫בידי לקבל טענה זו – ראשית‪ ,‬התיקונים אשר נדרשו על ידי העירייה היו תיקונים רחבי היקף‬
‫בקירות החיצוניים של הבית‪ .‬ברי כי תיקונים אלו מחייבים טיפול מקיף גם בצביעת הקירות‬
‫החיצוניים‪ .‬ודאי אמורים הדברים כאשר בוצעו עבודות תיקון טיח ובטון בכל החזיתות ובקומת‬
‫העמודים; שנית‪ ,‬מדובר בעבודות על פי "כתב כמויות" שהכין מהנדס מוסמך שטיפל בהסרת‬
‫הצו החל על הבית‪ .‬מכלול העבודות‪ ,‬לרבות הצביעה הכוללת‪ ,‬נכללו במפרט הטכני לשיקום‬
‫ושיחזור בטון שערך המהנדס )ר' נספח לכתב ההגנה(; שלישית‪ ,‬מקובלת עלי לחלוטין עדותו‬
‫של חבר הנציגות בהקשר זה ‪" -‬הכל בוצע בהנחיית מהנדס שטיפל בהסרת הצו מבנה מסוכן‬
‫אם לא היינו עושים את כל מה שעשינו הוא לא היה יכול להסיר את הצו‪ .‬בנין היו סדקים רבים‬
‫לכל אורך החזיתות‪ ,‬קילופים של בטון‪ .‬תיקנו תיקונים נרחבים בבטון ועוד לפני כתב הכמויות‬
‫המהנדס הבהיר שיש צורך לצבוע בצבע מסוים שדוחה מים כיוון שהיום נמצא ליד הים וגם‬
‫למניעת ספיגת מי גשם אחרת השיפוץ לא יחזיק מעמד והקילופים יחזרו שלא נדבר על מראה‬
‫מזעזע של בניין שמתוקן בכל החזיתות ולא נצבע" )עמוד ‪ 2‬שורות ‪.(16-20‬‬

‫‪ .22‬חמישית‪ ,‬הוכחה בפניי על פי חשבוניות‪ ,‬כתב הכמויות‪ ,‬הסכם הקבלן וכתב ההוראות לנאמן‬
‫שצורפו לכתבי הטענות‪ ,‬העלות הכוללת של העבודה ובכלל האמור גם התקציב המאושר‬
‫לביצועה‪ .‬בהקשר זה כל בעלי הדירות‪ ,‬לבד מהנתבעת‪ ,‬חתמו על הסכם עם הקבלן וגם שילמו‬
‫את חלקם בעלות העבודות‪ .‬בין בעלי הדירות גם גופים ציבוריים כ"חלמיש" ו"עמידר" אשר‬
‫נשאו אף הם בתשלום חלקם בעבודות במלואו וללא סייגים )למעט תשלום חלקם של הסרבנים‬
‫ר' עמוד ‪ 1‬שורות ‪ .(9-10‬בנסיבות אלו אין לי אלא לקבוע כי התשלום שביצעו בעלי הדירות‬
‫בגין העבודות והוצאות נלוות סביר‪ ,‬בפרט לאור הבדיקות שביצעה הנציגות עובר לפני‬
‫ההתקשרות לביצוע העבודות )ר' עמוד ‪ 1‬שורות ‪.(15-20‬‬

‫‪ .23‬שישית‪ ,‬מצבה האישי של הנתבעת והעדר יכולת כספית להשתתף בעלות העבודות אין בהם‬
‫הצדק למתן פטור או הנחה כלשהי בתשלום חלקה של הנתבעת‪.‬‬
‫כידוע‪ ,‬פעולתה של נציגות בבית משותף ממומנת על ידי בעלי הדירות על פי חובתם בדין‪.‬‬
‫מימון זה נעשה מראש באשר נציגות איננה יכולה "לצבור" יתרות חובה בחשבון בנק ואין לה‬
‫כל מקור מימון אחר או מקורות עצמאיים‪ .‬משמעות מתן פטור או הנחה כזו או אחרת בתשלום‬
‫חלקה של הנתבעת בתשלום הוצאות השיפוץ היא הטלת אותה "הנחה" על כתפם של בעלי‬
‫הדירות האחרים בבית )כפי שקרה כאן על פי הנחיית בית המשפט במסגרת ההליך בעניין צו‬
‫המבנה המסוכן – ר' עמוד ‪ 2‬שורות ‪ 7-9‬ומוצג ת‪ .(1/‬כשם שלא ניתן לחייב את הנתבעת לשלם‬
‫יותר מאשר חלקה על פי דין‪ ,‬כך גם לא ניתן לחייב את בעלי הדירות האחרים "לממן"‬
‫לצמיתות הנחה או את חלקה של הנתבעת ללא הסכמתם‪ .‬משכך‪ ,‬על הנתבעת לשלם את מיסי‬
‫הנציגות במלואם‪.‬‬

‫‪ .24‬יש גם לזכור כי בסופו של יום מדובר בבית משותף וטענות בדבר העדר חובת השתתפות‬
‫בהוצאות אינן מתקבלות בקלות רבה בשל הפגיעה האינהרנטית בשוויון בין בעלי הדירות‬
‫בבית‪ .‬חלוקת תשלומים שוויונית משתלבת עם חובתם של הצדדים‪ ,‬בעלי דירות בבית משותף‪,‬‬
‫לנהוג האחד כלפי השני בתום לב ובהגינות )ע"א ‪ 2896/90‬טרוצקי ואח' נ' דיין ואח' פ"ד מו‬
‫‪4‬‬

עמוד מקור 5

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬

‫מס' תיק‪5/49/2016 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬

‫)‪ (454 (5‬והינה הכרח אין בלתו בניהול רכוש משותף‪ ,‬ודאי לאור מצבו של הבית דנן עובר‬
‫לשיפוץ‪ ,‬דרישת העירייה וההליכים המשפטיים שננקטו כנגד בעלי הדירות כמפורט לעיל‪.‬‬

‫‪ .25‬שביעית‪ ,‬פירוט העבודות שבוצעו מלמד כי אלו העבודות ההכרחיות בלבד לשם הסרת צו‬
‫המבנה המסוכן על פי הנחיות המהנדס המלווה‪ .‬עבודות אחרות אותן טוענת הנתבעת כי היה‬
‫מקום לבצע ‪ -‬חדר מדרגות‪ ,‬צנרת מים וכיוצ"ב‪ ,‬אכן יכולות להיכלל בגדר החזקה תקינה של‬
‫הרכוש המשותף ככל שכך יוחלט על ידי רוב בעלי הדירות בבית לאור מצבו הפיזי של הבית‬
‫)שלא הוכח בנוגע לסוגיות אלו בדיון שבפניי(‪ .‬אולם‪ ,‬אף אם יש מקום לבצע עבודות נוספות‬
‫הרי שאין בכך לגרוע מהחובה לבצע עבודות אחרות‪ .‬בעלי הדירות )בכפוף לדרישות העירייה‬
‫בנסיבות דנן ובהתאם הנחיות המהנדס( הם אלו המוסמכים לבחור אלו עבודות יבוצעו תחילה‪.‬‬
‫זאת ועוד‪ .‬עצם העלאת הטענה על ידי הנתבעת‪ ,‬שלא שילמה דבר על חשבון חובה‪ ,‬אפילו לא‬
‫סכום כלשהו שאינו שנוי במחלוקת שהרי אין מחלוקת כי עבודות מסוימות מחויבות היו‬
‫לביצוע בבית‪ ,‬הינה חסרת תום לב – בעלי הדירות ממינו עבור הנתבעת את חלקה בעבודות‬
‫משמעותיות להסרת צו מבנה מסוכן‪ .‬מימון זה היא טרם השיבה ועוד דורשת לבצע עבודות‬
‫נוספות‪ ,‬מבלי להצהיר במפורש כי תשלם את חלקה באלו‪.‬‬

‫סיכום‬

‫‪ .26‬לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה כנגד הנתבעת ומחייב אותה לשלם לתובעת את‬
‫סכום התביעה בסך של ‪ ₪ 32,232‬וכן החזר אגרת תביעה בסך של ‪ ₪ 402‬בצירוף הפרשי‬
‫הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל‪.‬‬

‫‪ .27‬שעה שהתובעת לא היתה מיוצגת בהליך דנן ותוך התחשבות במצבה האישי של הנתבעת אינני‬
‫פוסק הוצאות נוספות‪.‬‬

‫‪ .28‬כאמור לעיל תביעה כנגד הנתבע נדחית‪.‬‬
‫המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה‪.‬‬
‫ניתן בלשכתי היום ג' ניסן תשע"ו‪ 11 ,‬אפריל ‪ ,2016‬בהעדר הצדדים‪.‬‬

‫אורן סילברמן‬
‫מפקח בכיר על רישום מקרקעין‬

‫‪5‬‬