# תיק 1/437/2014

פסיקה · 2016-03-06 · ירושלים · אורן סילברמן

עותק זה נוצר אוטומטית מטקסט שחולץ מן המסמך הציבורי. הוא אינו DOCX רשמי ויש לאמת כל ציטוט ומספר עמוד מול ה־PDF.

עמוד מקור 1

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬

‫תיקים‪5/437/2014 :‬‬                                          ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬

‫בפני כבוד המפקח הבכיר אורן סילברמן‬

‫‪ .1‬בוסאני שלום‬            ‫התובעים‪:‬‬
‫‪ .2‬בוסאני ברוריה‬
‫‪ .3‬זילבר יובל‬
‫‪ .4‬אלגרט יעל‬
‫‪ .5‬שמגה סטלה‬
‫‪ .6‬חסידי אייל‬
‫‪ .7‬חסידי חנה‬
‫‪ .8‬לוין אמיר‬
‫‪ .9‬ש‪.‬ב‪.‬ן חברה קבלנית לבניין ולהשקעות בע"מ‬
‫‪ .10‬יעיש ערן‬
‫‪ .11‬יעיש מיכל וקס‬
‫‪ .12‬רפאלי נדב‬
‫ע"י ב"כ עוה"ד אדם שפרוך‬
‫ממרכז עזריאלי ‪ 1‬תל אביב‬

‫נ ג ד‬
‫‪ .1‬יהודית קאופמן )קינן(‬        ‫הנתבעים‪:‬‬
‫‪ .2‬אורן קינן‬
‫‪ .3‬אייל קינן‬
‫‪ .4‬עינת קינן‬
‫ע"י ב"כ עוה"ד נוריאל אור‬
‫מדרך מנחם בגין ‪ 23‬תל אביב‬

‫פסק דין‬
‫מבוא‬

‫‪ .1‬תובענה זו עניינה בבקשת התובעים לאישור פרוייקט על פי תמ"א ‪ 38‬בהתאם להוראות‬
‫חוק המקרקעין )חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה(‪ ,‬תשס"ח ‪ 2008 -‬בבית ברחוב‬
‫יואב ‪ 14‬רמת גן הבנוי על חלקה ‪ 66‬בגוש ‪.6206‬‬

‫‪ .2‬במסגרת דיון לשמיעת ראיות שנערך ביום ‪ 23.03.15‬הגיעו הצדדים להסכם פשרה אשר‬
‫קיבל תוקף של פסק דין חלקי במסגרתו הוסכם‪ ,‬בין היתר‪ ,‬כי הנתבעים יסירו את התנגדותם‬
‫התכנונית לפרויקט וגם יחתמו על המסמכים הנדרשים לביצוע הפרויקט )להלן‪" :‬הסכם‬
‫הפשרה" ו‪" -‬פסק הדין החלקי"(‪.‬‬

‫‪ .3‬בנוסף קבעו הצדדים כי ימונה שמאי בהתאם להוראות סעיף ‪6‬א לחוק החיזוק אשר יתייחס‬
‫בחוות דעתו לסוגיות מוסכמות כלהלן‪-‬‬
‫‪1‬‬

עמוד מקור 2

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬

‫תיקים‪5/437/2014 :‬‬                                            ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬

‫"א‪ .‬בחינת שווי דירת הנתבעים לפני ביצוע הפרויקט ושווי דירת הנתבעים לאחר ביצוע‬
‫הפרויקט‪ ,‬בהתאם להסכם תמ"א הקיים והמצב התכנוני המאושר‪.‬‬
‫ב‪ .‬השמאי יעריך שווי מטר מובנה לדירת הנתבעים לאחר ביצוע הפרויקט‪.‬‬
‫ג‪ .‬השמאי יבחן ויעריך את הפרש התמורה לדירת הנתבעים‪ ,‬בין ההסכם הקיים לבין הצעת‬
‫צאליח רוטשילד מיום ‪) 6.9.2012‬נספח ‪ 14‬לתצהיר מר קינן( ובנוסף מכתב מעו"ד אור‬
‫מיום ‪) 17.9.2013‬סעיף ‪ 6‬לנספח ‪ 4‬לתצהיר הגב' צאיג(‪.‬‬
‫ד‪ .‬השמאי יעריך את שווי חלק הנתבעים בחלל הגג במצב הקיים בבית וכן שווי זכות‬
‫השימוש לחניית אופנוע בחצר הבית עפ"י המצב הקיים"‪.‬‬

‫‪ .4‬עוד נקבע בהסכם הפשרה כי הצדדים מותירים להכרעתי את השאלה בדבר שיעור הפיצוי‬
‫המגיע‪ ,‬אם מגיע‪ ,‬לנתבעים )סעיף ‪ 4‬להסכם( וכי היזמית‪ ,‬התובעת ‪ ,9‬מתחייבת לשלם‬
‫לנתבעים כל סכום שיפסק בפסק הדין‪ ,‬אם יפסק )סעיף ‪ 5‬להסכם(‪.‬‬

‫‪ .5‬בהתאם לפרוצדורה הקבועה בחוק החיזוק ועל פי הסכמת הצדדים כאמור מונה השמאי‬
‫טובי גרש כמומחה מטעמי וחוות דעתו הוגשה ביום ‪.30.09.15‬‬
‫בהתאם להחלטתי מיום ‪ 01.11.15‬בתיק ב"ב ‪ 615/15‬הוגשה ביום ‪ 02.11.15‬השלמה‬
‫לחוות הדעת לאור שאלות הבהרה מטעם הנתבעים‪.‬‬

‫‪ .6‬בהתאם להסכם הפשרה ופסק הדין החלקי עלי להכריע בשאלת הפיצוי בשתי סוגיות‬
‫כלהלן )סעיף ‪ 4‬להסכם הפשרה(‪:‬‬
‫האם מגיע פיצוי לנתבעים‪ ,‬ואם כן כמה‪ ,‬בגין הצעה חלופית לפרויקט )הכוללת אפשרות‬
‫לפיצול דירות‪ ,‬גובה דירות מינימאלי יהיה גבוה לפחות ב‪ 5 -‬ס"מ מהמוצע וכל דייר יהיה‬
‫זכאי לחניה שניה בעלות בנייה בפועל( )סעיף ‪ 6‬למכתב ב"כ הנתבעים בנספח ‪ 4‬לתצהיר‬
‫צאיג( )להלן‪" :‬פיצוי בגין הצעה חלופית"(;‬
‫האם מגיע לנתבעים פיצוי‪ ,‬ואם כן כמה‪ ,‬בגין דרישתם לקבלת דירה חדשה בשטח ‪141‬‬
‫מ"ר‪ ,‬רצונם לפצל דירתם ל‪ 3 -‬דירות ופיצוי בגין חניית אופנוע שנעשה בה שימוש לאחר‬
‫שנרכשה מבעלי הדירות )סעיף ‪ 8‬למכתב הנ"ל( )להלן‪" :‬פיצוי בגין דרישת הנתבעים"(‪.‬‬

‫סיכומי הצדדים‬
‫תמצית סיכומי התובעים‬

‫‪ .7‬הנתבעים אינם זכאים לפיצוי בגין ההצעה החלופית של צליח וזאת לאור קביעת השמאי כי‬
‫מדובר בהפרש בן אחוזים בודדים‪ ,‬כשלא ברור כלל מהי ההצעה העדיפה‪ ,‬ודאי כאשר‬
‫הצעת צליח כוללת חלופות שלא נבחנו‪ .‬בעלי הדירות בחרו בהתקשרות עם שב"ן וההסכם‬
‫עמה מחייב ולא ניתן ליתן למיעוט לערער על קביעה זו‪ ,‬ודאי כאשר מדובר בעסקה‬
‫אלטרנטיבית ערטילאית‪ .‬החיוב בפיצוי אינו מעוגן בכל בסיס משפטי וחיוב בפיצוי ישמיט‬
‫את הקרקע מתחת למטרות חוק חיזוק‪ .‬הצעת צליח גם איננה עדיפה – שווי הדירה בהצעה‬
‫‪2‬‬

עמוד מקור 3

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬

‫תיקים‪5/437/2014 :‬‬                                           ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬

‫זו נמוך ב‪ ₪ 180,000 -‬משווי דירה על פי הפרויקט עם שב"ן‪ .‬הצעת צליח כוללת הנחות‬
‫בלתי ישימות ‪ -‬כך‪ ,‬לגבי הקומה בה תמוקם דירת הנתבעים‪ .‬כך‪ ,‬אין כל אסמכתא כי ניתן‬
‫לפצל את דירת הנתבעים ובכל מקרה הדבר לא מופיע בהצעת צליח‪ .‬כך‪ ,‬אין כל יסוד‬
‫בהצעת צליח לטענת הנתבעים לזכאותם לכאורה לקבלת דירה בשטח ‪ 141‬מ"ר שתפוצל ל‪-‬‬
‫‪ 3‬דירות‪ .‬כל התרחישים לתשואה נוספת לנתבעים עניינם בפיצול דירתם‪ .‬דא עקא‪ ,‬לא‬
‫הוכחה‪ ,‬בכל דרך‪ ,‬אפשרות לפיצול מבחינה הנדסית ותכנונית והדבר לא עלה כלל בהצעת‬
‫צליח‪ .‬משכך‪ ,‬הצעה זו‪ ,‬ממילא‪ ,‬איננה עדיפה‪.‬‬
‫תמצית סיכומי הנתבעים‬

‫‪ .8‬יש לבחון באם הסכם התמ"א נגוע באי שוויון ובהתאם האם זכאים הנתבעים לפיצוי‪.‬‬
‫ההרחבה על פי ההסכם מקנה ‪ 25‬מ"ר לכל דירה ללא כל קשר לגודלה הנוכחי ומשך נוצרת‬
‫אפליה שכן הנתבעים מקבלים הרחבה בשיעור של ‪ 26%‬בלבד‪ .‬בהתאם התמורה לבעלי‬
‫הדירות‪ ,‬להם חלק גדול יותר ברכוש המשותף‪ ,‬קטנה יותר‪ .‬היזם הינו בעל דירה לאחר‬
‫שרכש את זכויות בעלי דירה בבית אשר התנגדו לפרויקט‪ .‬הרחבת הדירות המתוכננת מ‪-‬‬
‫‪ 18‬ל‪ 25 -‬מ"ר נעשתה בשל מעורבותו של מר אורן קינן ולפיכך גם הנתבעים‪ ,‬כמו היזם‪,‬‬
‫זכאים לעמלה עבור המטרים הנוספים ש"השיגו" עבור בעלי הדירות‪ .‬התובעים והיזם סרבו‬
‫להצעת הנתבעים לשלם עבור חלקם בזכויות המגיעות להם כולל הרווח היזמי‪ .‬היזם מכר‬
‫דירות לחברי הנציגות בניגוד להוראות הסכם התמ"א‪ .‬ניתן לפצל את דירת הנתבעים‪ ,‬גם‬
‫על פי הצעת היזם במסגרת מו"מ לפשרה‪.‬‬
‫חוות דעת השמאי רשלנית ובלתי מקצועית – דירת הנתבעים הינה בגודל ‪ 3.5‬חדרים ולא‬
‫‪ 2.5‬כפי שנרשם ובכך שם את דירתם בחוסר של ‪ ₪ 800,000‬לפחות; השמאי השמיט פרק‬
‫שלם מהנחיות השומה אותן קיבל; השמאי התעקש שלא לשום את שווי חניית האופנוע;‬
‫נעשו טעויות בעסקאות ההשוואה – עסקת רכישת דירה בבית על ידי היזם לא נלקחה‬
‫בחשבון‪ ,‬הובאו עסקאות ספורות בלבד שאינן רלבנטיות ובהתאם שווי למ"ר מבונה‬
‫שנקבע נמוך בעשרות אחוזים; השמאי התעלם מכך שחלל גג הרעפים )המופרד מדירת‬
‫הנתבעים בתקרת רביץ בלבד( אינו חלק מן הרכוש המשותף‪ .‬לנתבעים רשות בלתי הדירה‬
‫לחניית אופנוע ברחבת הכניסה לאור הסכמה לפני עשרות שנים במסגרתה שיפצו הנתבעים‬
‫את שביל הכניסה תמורת החניה האמורה ולחילופין בידי הנתבעים זכות זיקת הנאה לשטח‬
‫האמור‪ .‬הנתבעים זכאים לפיצוי בגין העובדה שהם נאלצים לוותר על זכויותיהם הקנייניות‬
‫בזכויות הבניה והרכוש המשותף ששווין נאמד בסך של ‪ 8‬מיליון ‪.₪‬‬

‫תמצית סיכומי תשובה מטעם התובעים‬

‫‪ .9‬על פי הסכמת הצדדים שקיבלה תוקף של פסק דין חלקי טענת ה"קיפוח" איננה נדרשת‬
‫להכרעה אלא אך הטענה בדבר פגיעה עקב הצעה אלטרנטיבית עדיפה‪ .‬ממילא גם אין כל‬
‫קיפוח – התוספת על פי תמ"א ‪ 38‬הינה תוספת מטרית קבועה‪ .‬גם הנתבעים עצמם ביססו‬
‫את טענותיהם על תוספת קבועה זו; אין בידי הנתבעים כל ראיה לבעלותם בחלל גג‬
‫הרעפים וגם השמאי קבע כאמור; אין בידי הנתבעים זיקת הנאה לחנייה שהינה זכות‬
‫שאיננה כוללת זכות חזקה‪ ,‬אין כל ייחוד חניה בתקנון הבית ובכל מקרה אף אם ישנה זכות‬
‫‪3‬‬

עמוד מקור 4

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬

‫תיקים‪5/437/2014 :‬‬                                           ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬

‫אין לה כל שווי‪ .‬העובדה כי היזמית הינה גם בעלת דירה בבית איננה מקנה זכות לטעון‬
‫לאפליה בגין הרווח היזמי‪ .‬טענה בדבר הפרת הסכם התמ"א איננה מהווה הצדק כלשהו‬
‫לפסיקת פיצוי‪ ,‬גם לא על פי הסכם הפשרה‪ .‬פיצול דירה בקומת הקרקע אינו כפיצול דירה‬
‫בקומה שביעית ולא הוכחה אפשרות כלשהי לפיצול כאמור‪ ,‬גם לא בהצעת צליח‪ .‬חוות‬
‫דעת המומחה הינה עדות מקצועית וטענות הנתבעים בסיכומיהם בנוגע אליה אינם אלא‬
‫בגדר השמצות ותו לא‪.‬‬

‫דיון והכרעה‬

‫‪ .10‬צודקים התובעים כי גדר המחלוקת הנתון להכרעתי הוגדר על ידי הצדדים במסגרת הסכם‬
‫הפשרה וכמתואר במפורט בסעיפים ‪ 3‬ו‪ 6 -‬לעיל‪ .‬לפיכך‪ ,‬אתייחס תחילה לסוגיות אלו‪,‬‬
‫לרבות‪ ,‬טענות הנתבעים בנוגע לחוות דעת השמאי‪.‬‬
‫לאחר מכן‪ ,‬למען שלמות התמונה‪ ,‬אתייחס להלן גם לטענות הנתבעים בדבר "אפליה"‬
‫ופגיעה בשוויון ונימוקים אחרים אשר לשיטתם מזכים אותם בקבלת פיצוי‪.‬‬

‫‪ .11‬עסקינן בפרויקט על פי חוק החיזוק שמטרתו היסודית הינה חיזוקו של הבית מפני רעידות‬
‫אדמה‪ .‬הריסת הבית ובנייתו מחדש תוך הרחבת הדירות של בעלי הדירות והוספת דירות‬
‫חדשות הינם אך בגדר הטבות ותמריצים תכנוניים לבעלי הדירות לשם ביצוע עבודה‬
‫יסודית שמטרתה חיזוק הבית‪ .‬בהתאם לעקרונות יסוד אלו יש לבחון את מכלול ביצוע‬
‫הפרויקט‪ ,‬לרבות‪ ,‬השוויון בין בעלי הדירות בבית בקבלת התמורות‪ ,‬ודאי בנסיבות בהן‬
‫מדובר בפרויקט הכולל הריסת הבית והקמתו מחדש )ר' בהרחבה תיק ‪ 573/11‬אהוד‬
‫קופמן ואח' נ' דב שומרוני )פורסם באתר משרד המשפטים( וערעור על פסק דין זה‬
‫בעש"א )ת"א( ‪ 4166-04-13‬דב שומרוני נ' אוהד קופמן ו‪ 14-‬אח' )פורסם בנבו( וכן רע"א‬
‫‪ 1002/14‬דב שומרוני נ' אוהד קופמן ו‪ 14-‬אח' )פורסם בנבו((‪.‬‬
‫ויוזכר‪ ,‬על פי הפסיקה האמורה בידי רוב בעלי הדירות הזכות להחליט לא רק על עצם‬
‫ביצוע פרויקט החיזוק אלא גם על דרך הביצוע‪ ,‬לרבות‪ ,‬בחירת היזם‪ ,‬קביעת תנאי ההסכם‪,‬‬
‫דרך ההתקשרות וכיוצ"ב‪ .‬בנסיבות דנן ‪ 8‬מתוך ‪ 9‬בעלי דירות בבית הסכימו לביצוע‬
‫הפרויקט לרבות התנאים הקונקרטיים ופרטי ההתקשרות עם היזם כולל קביעת התמורות‬
‫שמקבל כל בעל דירה במסגרת הפרויקט‪ .‬לאור פסק הדין החלקי הרי שכל בעלי הדירות‪,‬‬
‫כולל הנתבעים‪ ,‬נתנו הסכמתם לפרויקט ותנאיו‪.‬‬
‫על רקע זה עלינו לבחון את ההכרעה הנדרשת בתובענה דנן על פי הסכם הפשרה‪.‬‬

‫‪ .12‬לאחר ששקלתי את מכלול טיעוני הצדדים וחוות דעת השמאי‪ ,‬לרבות‪ ,‬תשובותיו לשאלות‬
‫הנתבעים‪ ,‬אני מוצא כי הנתבעים אינם זכאים לפיצוי בגין ההצעה החלופית או לפיצוי בגין‬
‫דרישות הנתבעים‪.‬‬

‫‪ .13‬מחוות דעת השמאי עולה כי שווי דירת התמורה של הנתבעים על פי הפרויקט המבוצע‬
‫יעמוד על סך של ‪) ₪ 3,180,000‬דירה בקומה ‪ 7‬חזית מערב צפון בגודל ‪ 118‬מ"ר( בעוד על‬
‫‪4‬‬

עמוד מקור 5

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬

‫תיקים‪5/437/2014 :‬‬                                          ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬

‫פי הצעת צליח שווי דירת תמורה יעמוד על סך של ‪) ₪ 3,000,000‬דירה בקומה ‪ 4‬בגודל‬
‫‪ 118‬מ"ר כמפורט בהצעה בנספח ‪ 14‬לתצהיר קינן(‪ .‬השוואת קומה לדירת התמורה בהצעת‬
‫צליח )דירה בקומה ‪ (7‬משווה גם את שווי דירת התמורה )ר' פרק טז לחוות הדעת וסעיף‬
‫‪.2‬א‪.3.‬ב לתשובות לשאלות ההבהרה(‪.‬‬

‫‪ .14‬לפיכך‪ ,‬על פני הדברים‪ ,‬הצעת צליח היא זו הגורמת לפיחות בשווי זכויות הנתבעים‪.‬‬
‫ויודגש‪ ,‬אין כל אזכור בהצעת צליח ל"שדרוג" קומת דירת התמורה של הנתבעים‪ ,‬גם לא‬
‫על פי העיקרון הכללי המוזכר בהצעה במפורש בדבר "עליה" של עד שתי קומות בלבד‬
‫לכל בעל דירה שיחפוץ בכך‪.‬‬

‫‪ .15‬קביעת השמאי כאמור מתבססת על הצעת צליח כמפורט בפרק יב' לחוות הדעת‪ ,‬לרבות‪,‬‬
‫לעניין קומת דירת התמורה של הנתבעים ולרבות התייחסות למסמך בכתב יד ללא תאריך‬
‫בחתימת מר צלאח ולפיו תינתן אפשרות לכל בעלי הדירות לפיצול דירותיהם )בכפוף‬
‫לאישור העירייה(‪ ,‬יקבע גובה תקרה מינימלי ותינתן אופציה לרכישת חניה נוספת במחיר‬
‫עלות )עמוד ‪ 40‬לחוות הדעת(‪.‬‬

‫‪ .16‬לאור סעיף ‪ 4‬להסכם הפשרה אדגיש כי מעבר לכך השמאי אינו קובע כל תוספת שווי‬
‫כאמור בגין רכיבי ההצעה הנוגעים לגובה דירה או אפשרות רכישת חניה נוספת במחיר‬
‫עלות לכל בעל דירה‪ ,‬גם לא עלתה כל טענה בסיכומי הנתבעים בנוגע לזכאות לפיצוי‬
‫כלשהו בגין רכיבים אלו בהצעת צליח או כל טענה כנגד קביעות השמאי בהקשרים אלו‪.‬‬
‫ממילא גם לא הוכחה כל היתכנות תכנונית או כלכלית לביצוע הפרויקט באופן האמור‪ .‬גם‬
‫הצעת צליח בהקשר זה הינה גולמית בלבד‪ ,‬אם וככל שניתנה‪ ,‬ואין לנתוני ההצעה אמורים‬
‫כל זכר ‪ -‬לא במסגרת ההצעות הרשמיות )נספחים ‪ 14‬ו‪ 16 -‬לתצהיר קינן( ואף לא בתצהירו‬
‫של מר אורן צליח שהוגש מטעם הנתבעים‪.‬‬

‫‪ .17‬יוצא‪ ,‬אם כן‪ ,‬כי אין כל הבדל מהותי בין הצעת צליח לבין הפרויקט המבוצע‪ ,‬גם אם‬
‫לוקחים בחשבון את כל אותם אלמנטים "נוספים" בהצעת צליח אשר שימשו יסוד לטענת‬
‫הנתבעים לקיפוח זכויותיהם‪.‬‬

‫‪ .18‬נכון יהיה להאיר כי על פי חוות דעת השמאי חלקם היחסי של הנתבעים בשווי זכויות‬
‫הבניה הניתנות למימוש על הגג הינו ‪ ₪ 77,000‬בלבד‪ .‬זוהי‪ ,‬למעשה‪ ,‬ה"עלות" היחידה‬
‫של הנתבעים בגין השבחת קניינם בדירת התמורה )בסך של למעלה ממיליון ‪) (!₪‬ר' עמוד‬
‫‪ 46‬לחוות הדעת(‪.‬‬

‫‪ .19‬מחוות הדעת השמאי עולה בבירור גם כי כל "פיחות" בשווי זכויות הנתבעים בדירות‬
‫התמורה בהשוואה שבין ההצעות השונות עניינו אך בתנאים שונים המוצעים לנתבעים ‪-‬‬
‫הגדלת שטח דירת התמורה ל‪ 141 -‬מ"ר ואפשרות פיצול הדירה ל‪ 2 -‬או ‪ 3‬דירות בכפוף‬
‫לאישור רשויות התכנון ‪ -‬הנתבעים אינם זכאים לקבלת כל פיצוי בגין ה"פיחותים"‬
‫האמורים‪.‬‬

‫‪5‬‬

עמוד מקור 6

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬

‫תיקים‪5/437/2014 :‬‬                                             ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬

‫‪ .20‬ראשית‪ ,‬אין כל הצדקה להגדלת שטח דירת הנתבעים בהעדפה על פני כל בעלי הדירות‬
‫האחרים בבית‪ .‬ויודגש‪ ,‬הצעת מצליח איננה כוללת הגדלת דירות התמורה של מי מבעלי‬
‫הדירות בבית‪ ,‬לרבות דירת הנתבעים )ר' פירוט דירות תמורה בהצעה בנספח ‪ 14‬לתצהיר‬
‫קינן(‪ .‬הגדלת דירת התמורה של הנתבעים בלבד‪ ,‬אם וככל שכך הוסכם עם צליח‪ ,‬מהווה‬
‫העדפה פסולה ובלתי שוויונית שלהם על פני בעלי הדירות האחרים בבית ובוודאי שאיננה‬
‫מזכה בקבלת פיצוי כלשהו‪ .‬ממילא‪ ,‬גם להצעה זו אין כל זכר‪ ,‬לא רק בהצעה ה"רשמית"‬
‫כאמור‪ ,‬אלא גם בתצהירו של מר צליח‪.‬‬
‫ויוער‪ ,‬גם כיום בקביעת דירות התמורה ישנה הפליה מסוימת לטובת הנתבעים שעה שהם‬
‫מקבלים דירה בקומה גבוה יותר מאשר לה הם זכאים על פי עקרונות החלוקה )ר' לעיל‬
‫הפרש השווי לדירה בקומה רביעית מול דירה בקומה שביעית וביחס לדירות התמורה‬
‫אותם מקבלים כל בעלי הדירות האחרים בבית(‪.‬‬

‫‪ .21‬שנית‪ ,‬באופן דומה גם דרישה לפיצול דירת התמורה של הנתבעים בלבד‪ ,‬בין אם ל‪2 -‬‬
‫דירות ובין אם ל‪ 3 -‬דירות‪ ,‬הינה העדפה פסולה של הנתבעים על פני בעלי הדירות‬
‫האחרים‪.‬‬
‫מדובר בפעולה אשר לה משמעות כלכלית – על פי חוות דעת השמאי בכך משיאים‬
‫הנתבעים את שווי דירת התמורה במאות אלפי שקלים‪ ,‬עד כדי ‪) ₪ 300,000‬לפיצוי דירת‬
‫התמורה בקומה שביעית ל‪ 2 -‬דירות בגודל ‪ 59‬מ"ר – סעיף ‪.2‬א‪.3.‬ב להשלמה לחוות‬
‫הדעת( ועד כדי ‪ ₪ 750,000‬הפרש בגין פיצול ל‪ 3 -‬דירות בנות ‪ 47‬מ"ר )סעיף ‪.1‬ב‪.‬‬
‫להשלמה לחוות הדעת(‪.‬‬
‫פיצול דירת התמורה מהווה גם שינוי קנייני משמעותי שאינו נכלל בגדר הוראות חוק‬
‫החיזוק ‪ -‬אין מדובר בהרחבת דירה )על פי סעיף ‪ 4‬לחוק החיזוק(‪ ,‬אין מדובר בשינוי‬
‫ברכוש המשותף )על פי סעיף ‪ 3‬לחוק החיזוק( ולא בניית דירה חדשה )על פי סעיף ‪ 5‬ו‪5 -‬א‬
‫לחוק החיזוק(‪ .‬לפיכך‪ ,‬דרישה זו איננה מזכה בפיצוי‪ ,‬שכן‪ ,‬אף אם היתה הסכמה של רוב‬
‫בעלי הדירות לביצוע הפעולה האמורה‪ ,‬לא ניתן היה לאשר אותה במסגרת הוראות חוק‬
‫החיזוק ללא הסכמה פה אחד של כל בעלי הדירות בבית‪ .‬הסכמה כאמור איננה מתקיימת‬
‫בנסיבות דנן‪.‬‬

‫‪ .22‬ממילא גם לא הוכחה אפשרות תכנונית לפיצול הדירות‪ ,‬בין אם בקומה רביעית‪ ,‬בין אם‬
‫בקומה שביעית ובין בכל גודל של דירה מפוצלת‪ .‬מטעם הנתבעים לא הוגשה כל ראיה‬
‫תומכת בהקשר זה‪ ,‬לרבות‪ ,‬אישור כלשהו של מוסדות התכנון או אף חוות דעת הנדסית‪ .‬גם‬
‫מחוות דעת השמאי לא עולה כי פיצול הדירות כאמור אפשרי מבחינה תכנונית כפי‬
‫שמודגש בחוות הדעת "אם וככל שהיה ניתן" )ר' עמוד ‪ 46‬לחוות הדעת עם ההדגשה‬
‫במקור(‪.‬‬

‫‪ .23‬ויודגש‪ ,‬לא הוכחה אפשרות לאשר תכנונית את הפרויקט תוך מתן אפשרות לכל מי מבעלי‬
‫הדירות אשר ירצה בכך לפצל את דירתו‪ .‬למעשה‪ ,‬האמור גם אינו מוצע באופן ברור‬

‫‪6‬‬

עמוד מקור 7

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬

‫תיקים‪5/437/2014 :‬‬                                           ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬

‫ומפורש בהצעת צליח‪ .‬גם ההצעה "בכתב יד" אליה מתייחס המומחה קובעת כי היא‬
‫"בכפוף אישור העירייה" )עמוד ‪ 40‬לחוות הדעת(‪.‬‬

‫‪ .24‬זאת ועוד‪ .‬הוכח בפניי כי הצעת צליח הינה הצעה ראשונית בלבד ללא כל סימוכין תכנוני‪.‬‬
‫מתצהירו של מר צליח עולה כי כל שנבדקה על ידו היתה היתכנות למימון בנקאי )סעיף‬
‫‪ 23-25‬לתצהיר(‪ .‬אין כל אזכור‪ ,‬וממילא לא כל טענה‪ ,‬כי בוצעה על ידו בדיקה תכנונית‬
‫מפורטת כלשהי‪.‬‬

‫‪ .25‬הנתבעים גם אינם זכאים לפיצוי כלשהו בגין טענתם בדבר זכויות כלשהן בחלל הגג‪.‬‬

‫‪ .26‬הבית דנן רשום בפנקס הבתים המשותפים ורישום קנייני זה מחייב‪ ,‬ודאי כאשר עסקינן‬
‫בתובענה בפני מפקח על רישום מקרקעין‪ ,‬המחויב לפסוק על פי המצב הרישומי הקיים )ר'‬
‫רע"א ‪ 587/83‬ועד הבית ברחוב תנועת המרי ‪ ,2‬קרית אונו ואח' נ' דן ירדני ואח' פד"י‬
‫לח )‪.(487 (4‬‬
‫ממסמכי רישום הבית המשותף‪ ,‬המצויים בידיעתי השיפוטית‪ ,‬עולה כי חלל הגג לא הוצמד‬
‫לאיזה מהדירות בבית ולפיכך‪ ,‬בהתאם להוראות חוק המקרקעין‪ ,‬חלל גג זה מהווה רכוש‬
‫משותף )ר' הגדרת "דירה" ו‪" -‬רכוש משותף" בסעיף ‪ 55‬לחוק המקרקעין וכן סעיף ‪)55‬ג(‬
‫לעניין הוצאת חלקים מהרכוש המשותף שלא התקיימה בבית דנן(‪.‬‬
‫ויודגש‪ ,‬בתשריט הבית המשותף מופיע אותו "חלל הגג" ואף על פי כן אין הוא מסומן‪,‬‬
‫בכל דרך‪ ,‬כחלק מדירת הנתבעים‪ .‬חלל הגג אינו מופיע כחלק מדירת הנתבעים גם בחישוב‬
‫השטחים בתשריט ובמסמכי הרישום‪ .‬בפרט אמורים הדברים כאשר רישום הבית המשותף‬
‫דנן מבוסס על תשריט "הועדה לבניה ותכנון ערים רמת גן" וכולל תיעוד של חתך רוחב‪.‬‬

‫‪ .27‬טענות הנתבעים כי חלל הגג "שייך" לדירתם בשל קיומה של תקרת רביץ אין בה די כדי‬
‫להקנות להם זכויות קנייניות מקום בו נרשם בית משותף אשר קבע את גבולותיה הקנייניים‬
‫הברורים של כל דירה ודירה‪ ,‬כולל תשריט חתך רוחב כאמור‪.‬‬
‫ויוער‪ ,‬במשך שנים לא ננקט כל הליך על ידי הנתבעים להכרה בזכויותיהם הנטענות בחלל‬
‫הגג או לתיקון מסמכי רישום הבית המשותף )שנרשם עוד בשנת ‪ .(!1958‬אין הנתבעים‬
‫זכאים עתה לפיצוי כלשהו בגין השימוש בגג האמור במסגרת הוראות חוק החיזוק‪ ,‬ודאי‬
‫בהעדר כל ראיה להוכחת טענת בעלות או זכות קניינית כלשהי בחלל גג זה‪.‬‬

‫‪ .28‬אף אם הנתבעים עושים שימוש בחלל הגג הרי שאין בשימוש זה‪ ,‬כשלעצמו‪ ,‬להקנות להם‬
‫זכות קניינית‪ .‬ויודגש‪ ,‬על פי חוות דעת המומחה אומנם ישנה גישה לחלל הגג מדירת‬
‫הנתבעים‪ .‬אולם‪ ,‬ללא מדרגות או סולם קבוע וללא דלת גישה לגג )עמוד ‪ 9‬לחוות הדעת(‪.‬‬
‫לכל היותר בידי הנתבעים זכות שימוש מכללא לאחסון בשטח הגג )גם לאור גובה חלל‬
‫הגג(‪ ,‬שניתן להפסיקה לשם ביצוע פרויקט תמ"א ‪ 38‬בבית וכפי שידון עוד בהרחבה להלן‪.‬‬

‫‪7‬‬

עמוד מקור 8

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬

‫תיקים‪5/437/2014 :‬‬                                           ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬

‫‪ .29‬זאת ועוד‪ .‬השמאי גם אינו מוצא כל ערך כלכלי נוסף לזכויות הנטענות של הנתבעים בחלל‬
‫הגג‪ ,‬על פי המצב הקיים‪ ,‬ודבריו ברורים לחלוטין בהקשר זה ‪" -‬יודגש כי הואיל ולא קיימת‬
‫הצמדה של הגג ולא הוצמדו זכויות בנייה נוספות‪ ,‬לכל אחד ואחד מבעלי הזכויות בדירות‬
‫העליונות תוספת שווי פחות או יותר זהה‪ ,‬בכפוף לחלקם היחסי ברכוש המשותף‪ .‬תוספת‬
‫שווי זו אמורה להיות מגולמת בשווי השוק של הדירות העלויות בבית" )ר' בסעיף ‪ 4‬פרק‬
‫טז בעמוד ‪ 46‬לחוות הדעת(‪.‬‬

‫‪ .30‬הנתבעים גם אינם זכאים לפיצוי כלשהו בגין טענתם לקיומה של זכות קניינית לחניית‬
‫אופנוע ברחבת הכניסה לבית‪.‬‬

‫‪ .31‬ראשית‪ ,‬לא הוכח כי בידי הנתבעים כל זכות קניינית בשטח האמור – אין כל אינדיקציה‬
‫במסמכי רישום הבית המשותף או פנקסי המקרקעין לקיומה של זכות כלשהי של הנתבעים‪.‬‬
‫שוב‪ ,‬מדובר בבית משותף שנרשם לפני למעלה מ‪ 50 -‬שנה וללא כל פעולה משפטית מצד‬
‫הנתבעים לתיקון המצב הרישומי‪ .‬גם מאז טענת ה"רכישה" חלפו למעלה מ‪ 25 -‬שנים ללא‬
‫כל הסדרה קניינית של הזכות הנטענת‪ ,‬בין בתיקון צו הרישום ובין ברישומה של הערה‬
‫כלשהי בפנקסים‪.‬‬

‫‪ .32‬שנית‪ ,‬אין בידי הנתבעים כל אסמכתא הסכמית לזכות הקניין שנטען כי רכשו ‪ -‬לתצהירו‬
‫של מר קינן לא צורף כל הסכם‪ ,‬הסכמת בעלי דירות‪ ,‬פרוטוקול או החלטת אסיפה כללית‪,‬‬
‫פירוט עבודות‪ ,‬חשבונית‪ ,‬אישור תשלום מיסי מקרקעין או אפילו דיווח על העסקה‬
‫הנטענת‪ .‬גם עדותו בהקשר זה )בסעיף ‪ 99‬לתצהיר( חסרה ביותר ‪ -‬אין כל פירוט לכספים‬
‫ש"שולמו" במסגרת השיפוץ הנטען‪ ,‬אין כל פירוט לנסיבות הסכמת בעלי הדירות הנטענת‬
‫ולמהותה של ההסכמה )האם היתה בגדר "מכירת" זכות(‪ ,‬אין פירוט לזהות אותם בעלי‬
‫דירות שהסכימו‪ ,‬אין כל פירוט בנוגע לדיווח מס בגין רכישת זכות במקרקעין כנטען‬
‫ואפילו לא ראיה מספיקה בנוגע לעבודות התמורה שלכאורה בוצעו‪ .‬ממילא אין אפילו‬
‫טענה מפורשת בתצהיר כי מדובר היה בהסכמה של כל בעלי הדירות בבית‪ ,‬היא היחידה‬
‫אשר יש בה כדי ליצור זכות קניינית ברכוש המשותף‪.‬‬

‫‪ .33‬אומנם‪ ,‬הסכמת בעלי הדירות לשימוש ברכוש המשותף והקניית זכויות קניינות איננה‬
‫חייבת להינתן בכתב דווקא ואף הסכמה בעל פה בהקשר זה קבילה‪ .‬הסכמה כאמור יכולה‬
‫להילמד גם מכללא ומהתנהגות הצדדים לאורך שנים‪ .‬אולם‪ ,‬בכדי ליתן תוקף קנייני‬
‫להסכמה הרי שזו צריכה להיות מפורשת ולא ניתן ללמוד עליה במשתמע )ע"א ‪815/81‬‬
‫כליפא נ' שאול פ"ד לו)‪ ;78 (3‬ע"א )מחוזי ‪ -‬ת"א( ‪ 1020/03‬בובליל ישראל נ' שטיינר‬
‫יוסף )פורסם בנבו(; ר' ע"א ‪) 9502/06‬מחוזי ‪ -‬י‪-‬ם( רונית לומברוזו נ' מיכאל קובנר‬
‫)פורסם בנבו(; ע"א ‪ 32/77‬טבוליצקי נ' בית כנסת פד"י לא)‪ .(210 (3‬בנסיבות דנן אין כל‬
‫ראיה לקיומה של הסכמה מפורשת כנדרש על פי ההלכה‪ ,‬ודאי לא של כל בעלי הדירות‬
‫בבית במועדים הרלבנטיים‪.‬‬

‫‪ .34‬שלישית‪ ,‬אומנם‪ ,‬משעה שניתנה הסכמה ורשות שימוש‪ ,‬אין להתיר לבעל דירה שהסכים‬
‫להתנער מהסכמתו או לחזור בו ממנה כאשר קיימים של מניעות מטעמי צדק )פרשת‬
‫כליפא לעיל וכן ע"א ‪ 19/81‬ביבי נ' הוברט פ"ד לז)‪ ;497 (2‬ע"א ‪ 31/70‬כהן נ' שמאי‬
‫‪8‬‬

עמוד מקור 9

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬

‫תיקים‪5/437/2014 :‬‬                                           ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬

‫פד"י כ)‪ .(388 (2‬בהתאם‪ ,‬במקרים מיוחדים שבהם אין שינוי נסיבות המצדיק חזרה‬
‫מהסכמה‪ ,‬ושבהם‪ ,‬בהסתמך על מתן הרישיון‪ ,‬נוצרה צפייה לגיטימית אצל בעל הרישיון כי‬
‫הרשות ניתנה לצמיתות‪ ,‬אפשר ושיקולי הצדק יביאו להכרה ברשות השימוש כבלתי ניתנת‬
‫לביטול‪ ,‬אף בהעדר הסכמה מפורשת מצד בעל הקניין )ר'‪ :‬ע"א ‪ 32/77‬הנ"ל; ע"א‬
‫‪ 7139/99‬אלוני נ' ארד פ"ד נח)‪ ;27 ,(4‬ע"א ‪ 5136/91‬קוגלמס נ' קוגלמס פ"ד מט)‪(2‬‬
‫‪ ;419‬ע"א ‪ 2836/90‬אריה בצר נ' צילביץ נחמה פ"ד מו)‪ ;184 (5‬ע"א ‪ 588/81‬ציזיק נ'‬
‫הורוביץ פ"ד מ)‪ ;321 (1‬ע"א ‪ 515/76‬לוי נ' ויימן פ"ד לא)‪ ;127 (2‬ע"מ ‪ 6343/12‬פלונית‬
‫נ' פלונית )פורסם בנבו(‪ .‬שיקולי הצדק בהקשר זה יתבססו‪ ,‬בין היתר‪ ,‬על בחינת כוונת‬
‫הצדדים בעת יצירת הרישיון‪ ,‬תנאי הרישיון‪ ,‬משך זמן ההחזקה ללא התנגדות והשקעות‬
‫שהשקיע בעל הרישיון בנכס )היקפן‪ ,‬טיבן והסכמת בעל הזכויות לביצוען( )ר' עמ"ש‬
‫‪ 37005-01-14‬פלונים נ' פלוני )פורסם בנבו( והאזכורים שם(‪ .‬תום הלב של הצדדים‬
‫מהווה גם הוא רכיב נדרש בבחינת שיקולי הצדק‪.‬‬
‫בנסיבות דנן לא הוכח כי רשות השימוש שניתנה‪ ,‬ככל שניתנה‪ ,‬הינה בלתי חוזרת ‪ -‬לא‬
‫הוכח כי שולם תשלום כלשהו בגין זכות החניה או רכישת השטח האמור מבעלי הדירות;‬
‫לא הוכח כי מדובר בזכות שימוש ייחודית לאורך שנים; לא הוכחו השקעות כלשהן‪,‬‬
‫וממילא אין כאלו‪ ,‬מצד הנתבעים )ר' תיאור השימוש בחוות דעת המומחה ובתצהירי‬
‫הצדדים‪ ,‬לרבות‪ ,‬התמונות שצורפו(‪.‬‬
‫ויודגש‪ ,‬אף אם ניתנה בידי הנתבעים רשות שימוש הרי שקיים במקרה דנן שינוי נסיבות‪,‬‬
‫ואף שינוי קיצוני ‪ -‬ביצוע פרויקט על פי תמ"א ‪ 38‬תוך הריסתו והקמתו מחדש בהתאם‬
‫להוראות חוק החיזוק‪ .‬הצדק טוב מזה להפסקת רשות שימוש מכללא ברכוש המשותף‬
‫אין! )לבד מפסקי הדין המוזכרים לעיל ר' גם בתיק )מפקח ת"א( ‪ 453/14‬שמואלי עופר נ'‬
‫פרידה כהן )פורסם באתר משרד המשפטים( ופסקי דין נוספים המוזכרים שם(‪.‬‬

‫‪ .35‬רביעית‪ ,‬אין דבר בטענת הנתבעים בדבר קיומה של זכות מסוג זיקת הנאה לחניית האופנוע‬
‫ברכוש המשותף ‪ -‬סעיף ‪ 5‬לחוק המקרקעין מגדיר זיקת ההנאה כ"שעבוד מקרקעין להנאה‬
‫שאין עמו זכות להחזיק בהם"‪ .‬חניית אופנוע‪ ,‬מעצם טיבה וטבעה‪ ,‬כוללת חזקה בשטח‬
‫הנדון‪ .‬למעשה‪ ,‬הנתבעים טוענים לקיומה של זכות חזקה בלעדית ובלתי חוזרת! די בכך‬
‫כדי להשמיט את הטענה הקניינית של הנתבעים בהקשר זה – לא יכולה להתקיים זכות‬
‫מסוג "זיקת הנאה" שעצם טיבה הינו חזקה במקרקעין‪.‬‬

‫‪ .36‬חמישית‪ ,‬אף אם בידי הנתבעים "רשות שימוש" מבעלי הדירות בבית‪ ,‬בין בהסכמה‬
‫מפורשת ובין מכללא‪ ,‬הרי שמבחינה שמאית אין כל ערך לזכות זו כפי שמבהיר השמאי‬
‫במפורש )ר' סעיף ‪4‬ב לפרק טז בעמוד ‪ 47‬לחוות הדעת ובמפורש בסעיף ‪2‬ב להשלמה‬
‫לחוות הדעת(‪.‬‬

‫‪ .37‬לא מצאתי דבר בטענות הנתבעים כנגד חוות דעת השמאי‪.‬‬

‫‪ .38‬ראשית‪ ,‬מדובר בשמאי אשר מונה בהתאם להוראות סעיף ‪6‬א לחוק החיזוק‪ .‬הוראת חוק זו‬
‫מורה למפקח כי במקרה בו הוא סבור כי נדרשת עמדה שמאית לשם הכרעה בתובענה על‬
‫‪9‬‬

עמוד מקור 10

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬

‫תיקים‪5/437/2014 :‬‬                                               ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬

‫פי חוק החיזוק עליו להיעזר בשמאות של שמאי על פי חוק פינוי בינוי‪ .‬השמאי גרש מונה‬
‫על ידי שר המשפטים כשמאי פינוי בינוי על פי חוק פינוי בינוי )פיצויים(‪ ,‬תשס"ו ‪,2006 -‬‬
‫על כל המשמעויות הכרוכות בכך ‪ -‬מדובר בשמאי מקצועי בתחום הנדון )ור' פרק פרטי‬
‫המומחה‪ ,‬השכלתו וניסיונו המקצועי(‪ ,‬בפרט בנוגע לפרויקט מכוח תמ"א ‪ ,38/2‬כפי זה‬
‫הנדון בהליך דנן‪.‬‬

‫‪ .39‬שנית‪ ,‬לנתבעים ניתנה רשות לשאול את המומחה שאלות הבהרה בהחלטותיי מיום‬
‫‪ 08.10.15‬ו‪ 01.11.15 -‬בתיק ב"ב ‪ .615/15‬דא עקא‪ ,‬הנתבעים בחרו שלא לשאול את‬
‫המומחה דבר בנוגע לסוגיות השמאיות שמועלות על ידם במסגרת הסיכומים‪ ,‬לרבות‪,‬‬
‫טענתם בנוגע ל"הערכה בחסר" של דירתם הקיימת‪ ,‬שווי מ"ר‪ ,‬עסקאות השוואה וכיוצ"ב‪.‬‬
‫לא ניתן לתקוף חוות דעת מקצועית בדרך עקיפה בסיכומים‪ ,‬ללא כל ראיה כדין )בהקשר‬
‫זה‪ ,‬למשל‪ ,‬ללא היתר ‪ 10437‬או כל ראיה אחרת בנוגע לשטח דירת הנתבעים( וללא אימות‬
‫המומחה עם הטענות המקצועיות כנגד קביעותיו השמאיות‪.‬‬

‫‪ .40‬שלישית‪ ,‬המומחה "השיב" לכל הסוגיות אותן התבקש לשום במסגרת חוות דעתו‪ .‬אומנם‪,‬‬
‫חלק מהקביעות ניתנו במסגרת השלמה לחוות דעת‪ .‬אולם‪ ,‬סופו של יום כולן עמדו בפניי‬
‫בטרם מתן פסק הדין‪.‬‬
‫ויודגש‪ ,‬אין ממש בטענת הנתבעים כאילו המומחה לא שם את "שווי חניית האופנוע" ‪-‬‬
‫במסגרת השלמה לחוות הדעת התייחס המומחה‪ ,‬שוב‪ ,‬לסוגיה זו במפורש וקבע את עמדתו‬
‫השמאית בהקשר זה כמפורט לעיל‪.‬‬

‫‪ .41‬רביעית‪ ,‬על פני הדברים לא מצאתי כל קביעה שגויה בחוות דעת המומחה ‪ -‬אף אם לשיטת‬
‫הנתבעים שווי מ"ר מבונה גבוה יותר מאשר זה אותו שם השמאי‪ ,‬הרי שאין בכך להשפיע‬
‫על עצם ההכרעה הנדרשת בהליך זה – בכל מקרה אין באיזה מטענות הנתבעים בנוגע‬
‫לשמאות להביא לתוצאה לפיה ביצוע הפרויקט כמבוקש מביא לפיחות כלשהו בזכויות‬
‫הנתבעים לעומת הצעת צליח‪ .‬הנתבעים עדיין מרוויחים‪ ,‬ובאופן יחסי עדיין הרווח גדול‬
‫יותר מאשר בהצעת מצליח‪ .‬הדברים האמורים נכונים גם בנוגע לטענה בדבר טעות בשומה‬
‫ביחס מספר החדרים בדירת הנתבעים ‪ -‬הערכת השווי בוצעה על פי גודל היחידה )לפי‬
‫שטח מדוד( ולא על פי מספר החדרים )ר' סעיף ‪ 2‬לפרק טו לחוות הדעת(‪.‬‬

‫‪ .42‬לא עלה בידי הנתבעים להוכיח כי מתקיימת כל אפליה או פגיעה בשוויון אשר מצדיקה‬
‫קביעת תשלום פיצוי כלשהו‪.‬‬

‫‪ .43‬ראשית‪ ,‬הוכח בפניי כי הסכם התמ"א מעניק תנאים זהים לכל בעלי הדירות ללא העדפה‬
‫של מי מבעלי הדירות‪ .‬ויודגש‪ ,‬בעלי הדירות מקבלים במסגרת הפרויקט הרחבה זהה לגודל‬
‫הדירות הקיימות ושדרוג קומה‪ .‬למעשה‪ ,‬הנתבעים הם אלו אשר "מופלים לטובה" ביחס‬
‫לבעלי הדירות האחרים שעה שהם מקבלים שדרוג עודף בקומת דירתם )שדרוג לו‬
‫משמעות כספית כמפורט לעיל(‪.‬‬

‫‪10‬‬

עמוד מקור 11

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬

‫תיקים‪5/437/2014 :‬‬                                          ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬

‫‪ .44‬ויודגש‪ ,‬הפרויקט מטיב עם הנתבעים אשר "תמורת" זכויותיהם היחסיות בגג ובזכויות‬
‫הבניה )ששווין היחסי הוערך על ידי השמאי בסך של ‪ (77,000‬זוכים להשבחת שווי דירתם‬
‫בכ‪ 50% -‬מערכה הנוכחי‪ ,‬כ‪) ₪ 1,095,000 -‬ר' פרק טז לחוות הדעת(‪.‬‬

‫‪ .45‬שנית‪ ,‬ממילא‪ ,‬בעלי הדירות מקבלים הרחבה מקסימלית אפשרית לדירותיהם על פי‬
‫התמ"א )‪ 25‬מ"ר לכל דירה( כפי שמאשרים גם עדי הנתבעים‪.‬‬

‫‪ .46‬שלישית‪ ,‬השוואת דירות התמורה לחלק הבעלות היחסי של הנתבעים בבית המשותף‬
‫מלמדת כי גם מבחינה יחסית לא רק שלא נגרע חלקם היחסי בזכויות בהשוואה לבעלי‬
‫הדירות האחרים בבית אלא שהוא אף משתפר ‪ -‬על פי המצב הקנייני הרישומי לנתבעים‬
‫‪ 65/510‬חלקים ברכוש המשותף )כ‪ (12.75% -‬שהינם נגזרת של יחס שטח הרצפות הרשום‬
‫של הדירות בבית‪ .‬על פי גודל דירות התמורה )עמוד ‪ 35‬לחוות הדעת( חלקם של הנתבעים‬
‫הינו ‪) 118/904‬כ‪.(13.05% -‬‬

‫לפיכך‪ ,‬מבחינה עובדתית אין ממש בטענת הנתבעים כאילו הרחבה בגודל שווה לכל דירות‬
‫הבית גורמת לפיחות כלשהו בזכויותיהם או לפגיעה בשוויון‪.‬‬

‫‪ .47‬רביעית‪ ,‬במסגרת פרויקט על פי חוק החיזוק לעולם לא יכול להתקבל תמורה שוויונית‬
‫מוחלטת מבחינה כספית בין כל בעלי הדירות‪ .‬כפי שכבר פסקתי בעבר‪" ,‬במסגרת פרויקט‬
‫על פי חוק החיזוק לעולם לא יכול להתקבל תמורה שוויונית מוחלטת מבחינה כספית בין‬
‫כל בעלי הדירות ‪ -‬כשם שבעלי הדירות בקומות העליונות נהנים יותר מאשר בעלי הדירות‬
‫בקומות התחתונות מתוספת מעלית בבית במסגרת הפרויקט‪ ,‬הרי שבעלי הדירות העליונות‬
‫הם גם אלו אשר "סופגים" את עיקר המטרדים בגין הוספת היחידות בקומת הגג ואת‬
‫השינוי המשמעותי ביותר למיקום דירתם בבית )מקומת גג לקומת ביניים בשל תוספת‬
‫דירות הגג(‪ .‬כך גם אמורים הדברים לגבי מיקומי חניות‪ ,‬מיקומי חיזוקים ו"הנאות" או‬
‫"הפרעות" אחרות מפעולות המבוצעות במסגרת פרויקט תמ"א ‪ .38‬מטבעו של בית משותף‬
‫הכולל דירות בקומות שונות בעלות אבחנות אינהרנטיות )כיווני אוויר‪ ,‬מיקום‪ ,‬קומה‬
‫וכיוצ"ב(‪ ,‬בהכרח ישנם הבדלים בערכים כספיים מוחלטים בין הדירות והשלכות שמאיות‬
‫רלבנטיות שאינן ניתנות לביטול או ניטרול‪ .‬בהתאם גם את ה"שוויון" הכלכלי ניתן לבחון‪,‬‬
‫לכל היותר‪ ,‬בין דירות באותה קומה" )ר' בהרחבה בתיק )מפקח ת"א( ‪ 95/14‬שמש שאול‬
‫ואח' נגד פרנקו דינה ואח' )פורסם באתר משרד המשפטים((‪ .‬הדברים נכתבו בנוגע‬
‫לפרויקט על פי תמ"א ‪ .38/1‬אולם‪ ,‬הם נכונים בהתאמה גם לפרוייקט על פי תמ"א ‪– 38/2‬‬
‫אף שניתן במידה מסוימת לאזן בזכויות בעלי הדירות לאור הריסת הבית ובנייתו מחדש‪,‬‬
‫הרי שסופו של יום גם בפרויקט זה הבית החדש אינו זהה לזה שנהרס‪ ,‬ובהתאם גם זכויות‬
‫הצדדים משתנות‪.‬‬
‫בהתאם לעקרונות האמורים הרי לא עלה בידי הנתבעים להראות כי מי מבעלי הדירות‬
‫האחרים מקבל תמורה עודפת אשר פורצת את מסגרת "שוויון" הנדרשת לאישור פרויקט‬
‫על פי חוק החיזוק )אף אם ההרחבה המקסימלית הניתנת למי מבעלי הדירות על פי התמ"א‬
‫הינה באופן יחסי גדולה יותר מאשר חלקו הנוכחי(‪ .‬ההפך הוא הנכון ‪ -‬הנתבעים הם אלו‬
‫אשר מבקשים לקבל לעצמם תמורה נוספת כאמור‪.‬‬
‫‪11‬‬

עמוד מקור 12

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬

‫תיקים‪5/437/2014 :‬‬                                           ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬

‫‪ .48‬זאת ועוד‪ .‬בהתאם להסכם הפשרה שבין הצדדים חתמו הנתבעים על מסמכי הפרויקט‬
‫ואישרו את ביצועו תוך הותרה לקביעתי של שיעור התשלום המגיע בלבד‪ .‬בהסכמתם‬
‫כאמור אישרו‪ ,‬למעשה‪ ,‬גם הנתבעים את "השוויון" הנדרש על פי חוק החיזוק )כפוף‬
‫לקביעת שיעור הפיצוי(‪.‬‬

‫‪ .49‬כפי שכבר נפסק בפרשת שומרוני‪ ,‬על כל ערכאותיה כמפורט לעיל‪ ,‬רוב בעלי הדירות בבית‬
‫זכאי להחליט לא רק על עצם ביצוע פרויקט תמ"א אלא גם דרך ההתקשרות לביצוע‬
‫הפרויקט‪ .‬יתכן וישנן דרכים עדיפות לבעלי הדירות לביצוע הפרויקט‪ ,‬ודאי מבחינה‬
‫כלכלית‪ .‬יתכן וישנן גם הצעות אלטרנטיביות )דוגמת זו שמעלה מר צליח בתצהירו וזאת‬
‫מבלי להיכנס כלל לבחינת היתכנות כלכלית ותכנונית להצעה זו שמוטלת בספק בהעדר כל‬
‫קונקרטיות ובדיקה מקיפה‪ ,‬אף לא מצדו של מר צליח כאמור(‪ .‬אולם‪ ,‬הוכח בבירור כי אין‬
‫התכנות משפטית לביצוע חלופה אחרת כלשהי לפרויקט בהעדר הסכמה על פי הרוב נדרש‬
‫של בעלי דירות בחוק החיזוק למתווה החלופי המוצע על ידי הנתבעים‪ .‬יש גם לזכור כי‬
‫מתווה זה‪ ,‬לפיו הנתבעים ישתתפו ביזמות בגין חלקם היחסי‪ ,‬מעבר לכך ש"מעדיף" את‬
‫הנתבעים על פני בעלי דירות אחרים )שהרי אין התכנות להשתתפות ביזמות לכל בעלי‬
‫הדירות(‪ ,‬כופה‪ ,‬למעשה‪ ,‬את רצון המיעוט על החלטת רוב בעלי הדירות בנוגע למתווה‬
‫לביצוע הפרויקט‪.‬‬

‫‪ .50‬הדברים נכונים גם בנוגע לטענת הנתבעים בדבר היות היזם אחד מבעלי הדירות בבית –‬
‫זכותם של רוב בעלי הדירות הינה גם לבחור את היזם עימו הם מתקשרים לביצוע‬
‫הפרויקט‪ .‬לא הוכח‪ ,‬ולמעשה גם אין כל טענה‪ ,‬כי היזם "מקבל" זכויות עודפות כבעל‬
‫דירה‪ ,‬להבדיל מהתמורות אותן הוא מקבל כיזם‪ .‬ויודגש‪ ,‬כל טענות הנתבעים בדבר רכישת‬
‫דירת המתנגד על ידי היזם הינן בגדר השערות בלבד וללא כל בסיס‪ ,‬ודאי כאשר הנתבעים‬
‫בחרו שלא להביא לעדות בהליך את ה"ה קוליץ‪.‬‬
‫אין ממש גם בטענת הנתבעים לזכאותם לקבלת פיצוי בגין "מטרים" נוספים שהשיגו‬
‫לבעלי הדירות – ראשית‪ ,‬פיצוי בהקשר זה לא נותר להכרעתי בהתאם להסכמת הצדדים‪.‬‬
‫שנית‪ ,‬מדובר בהתנהלות במסגרת מו"מ למימוש פרוייקט תמ"א‪ ,‬כאחד מבעלי הדירות‬
‫בבית‪ .‬אין בעל דירה בבית )שלא נבחר כיזם( זכאי ל"עמלה" כלשהי בגין התקשרות‬
‫בפרויקט תמ"א בבית‪ ,‬גם לא בנוגע לפעולה אשר מטרתה "מיצוי זכויות"‪.‬‬
‫ויוזכר‪ ,‬מדובר בפרויקט תמ"א בבית משותף ולא בעסקה כלכלית גרידא בין שותפים‬
‫במקרקעין‪ .‬השוואת זכויות בעלי הדירות נעשית האחד מול השני ולא ביחס של בעלי‬
‫הדירות מול היזם )ר' בפרשת שומרוני לעיל וכן בפרשת פרידה כהן המוזכרת לעיל(‪.‬‬

‫‪ .51‬טענה בדבר הפרה של הסכם התמ"א איננה מהווה פגיעה בשוויון או שיקול המצדיק‬
‫פסיקת פיצוי כלשהו לנתבעים – בכל הפרה‪ ,‬ככל שישנה‪ ,‬ואינני נדרש כאן לבחינה זו‪ ,‬יש‬
‫ל"טפל" בהתאם להוראות הדין ובפני הערכאות המוסמכות‪ .‬אין בכך להשפיע בדבר בנוגע‬
‫לשיעור הפיצוי המגיע‪ ,‬אם מגיע‪ ,‬בגין הפרויקט‪ ,‬ודאי לאור הסכמת הצדדים ופסק הדין‬
‫החלקי‪.‬‬

‫‪12‬‬

עמוד מקור 13

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬

‫תיקים‪5/437/2014 :‬‬                                           ‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב ‪ -‬יפו‬

‫סיכום‬

‫‪ .52‬לאור כל האמור לעיל הרי שאין הנתבעים זכאים לקבלת פיצוי בגין הפרויקט‪ ,‬לא בהתאם‬
‫לרכיבים אשר הסכימו הצדדים להותיר להכרעתי על פי פסק הדין החלקי ואף לא בהתאם‬
‫להוראות סעיפים ‪5‬א או ‪ 6‬לחוק החיזוק‪.‬‬

‫‪ .53‬בחינת תום לב הצדדים בנסיבות דנן מגלה כי לא ניתן לייחס למי מבעלי הדירות חוסר תום‬
‫לב‪.‬‬
‫מחד‪ ,‬התובעים מבקשים לממש פרויקט תמ"א על פי החלטת רוב בעלי הדירות שהתקבלה‬
‫כדין‪ .‬מדובר בפרויקט שוויוני שבכל מקרה יש בו להשביח את זכויות בעלי הדירות‪.‬‬
‫מאידך‪ ,‬הנתבעים ביקשו למצות את זכויותיהם במסגרת הפרויקט‪ ,‬לרבות‪ ,‬ביחס לזכויות‬
‫שחשבו כי מצויות בידם ומצדיקה קבלת פיצוי‪ .‬פעולות הנתבעים גם הביאו להשאת‬
‫התמורה המתקבלת בידי בעלי הדירות במסגרת ההסכם‪.‬‬

‫‪ .54‬לבד מהאמור יש גם לשקול את העובדה כי בסופו של יום הנתבעים התקשרו בהסכם‬
‫התמ"א במסגרת ההסכם שקיבל תוקף של פסק דין חלקי ואפשרו קידומו ומימושו של‬
‫הפרוייקט במקביל להמשך ההליכים נושא פסק דין זה‪.‬‬

‫‪ .55‬לאור האמור‪ ,‬ובהתחשב בכך שהצדדים צריכים עוד לשתף פעולה‪ ,‬האחד עם השני ומול‬
‫היזם )בכובעו כיזם(‪ ,‬הרי שנכון יהיה לקבוע כי בנסיבות דנן‪ ,‬אף שדרישת הנתבעים לקבלת‬
‫פיצוי נדחתה‪ ,‬לא יעשה צו להוצאות וכל צד יישא בהוצאותיו‪.‬‬
‫המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה‪.‬‬
‫ניתן בלשכתי היום כ"ו אדר א תשע"ו‪ 06 ,‬מרץ ‪ ,2016‬בהעדר הצדדים‪.‬‬

‫אורן סילברמן‬
‫מפקח בכיר על רישום מקרקעין‬

‫‪13‬‬