# תיק 5/67/2016

פסיקה · 2016-02-04 · תל אביב · אורן סילברמן

עותק זה נוצר אוטומטית מטקסט שחולץ מן המסמך הציבורי. הוא אינו DOCX רשמי ויש לאמת כל ציטוט ומספר עמוד מול ה־PDF.

עמוד מקור 1

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫מס' התיק‪551/15 :‬‬                                          ‫המפקח על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב‬

‫אילן וינוגרד‬       ‫התובע‪:‬‬
‫ע"י ב"כ עוה"ד משה לין‬
‫מרחוב מנחם בגין ‪ 154‬תל אביב‬
‫נ ג ד‬

‫‪ .1‬דן כרמל‬    ‫הנתבעים‪:‬‬
‫‪ .2‬עדנה זלמנסון‬
‫‪ .3‬רחל יוחיליס‬
‫‪ .4‬יצחק יוחיליס‬
‫‪ .5‬מיכאל ברגר‬
‫‪ .6‬דניאל ברגר‬
‫‪ .7‬יונתן ברגר‬
‫ע"י ב"כ עוה"ד דרור שרעבי‬
‫מרחוב סטרומה ‪ 5‬פתח תקוה‬

‫פסק דין‬
‫במסגרת הליך זה עלי לקבוע מהו שיעור התשלום שעל התובע לשלם לנתבעים בגין התקנת‬
‫המעלית בבית ברחוב רפידים ‪ 4‬תל אביב הבנוי על חלקה ‪ 98‬בגוש ‪.6646‬‬

‫רקע‬

‫‪ .1‬ראשיתו של הליך זה בבקשה לסעד עשה זמני מטעם התובע במסגרתו התבקשתי לחייב את‬
‫הנתבעים למסור בידי התובע מפתח למעלית ולחייבם לאפשר עצירתה בקומה הראשונה בבית‪.‬‬

‫‪ .2‬במסגרת הדיון בבקשה מיום ‪ 06.09.15‬הגיעו הצדדים להסכם פשרה לפיו נקבע‪ ,‬בין היתר‪ ,‬כי‬
‫התובע יהיה רשאי לעשות שימוש מיידי במעלית‪ ,‬כי הנתבעים יסדירו את עצירת המעלית‬
‫בקומה הראשונה וכי התובע יישא בתשלום הוצאות ההחזקה השוטפת של המעלית‪ .‬עוד‬
‫הסכימו הצדדים כי אפסוק בדבר שיעור התשלומים שעל התובע לשלם לנתבעים בגין התקנת‬
‫המעלית‪ ,‬לרבות‪ ,‬פריסת התשלום וכן את הוצאות ניהול ההליך‪ ,‬הכל לאחר הגשת סיכומים‬
‫מטעם הצדדים‪.‬‬

‫טענות הצדדים בסיכומים‬

‫‪ .3‬הנתבעים טוענים כי המעלית נבנתה על פי הסכם מיום ‪ 04.08.09‬אשר כלל בניית פיר מעלית‬
‫חיצוני‪ ,‬אספקת והתקנת מעלית‪ ,‬בניית מדרגות חדשות וטיפול באישורי בניה עד לאישור סופי‪.‬‬
‫העלות הכוללת בצירוף הפרשי הצמדה וריבית עד ליום ‪ 16.09.15‬עומדת על סך של ‪491,726‬‬
‫‪ ₪‬ששולמו בשישה תשלומים‪ .‬בגין נזק שנגרם במהלך הבניה שולם פיצוי לאחד מבעלי‬

‫‪1‬‬

עמוד מקור 2

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫מס' התיק‪551/15 :‬‬                                         ‫המפקח על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב‬

‫הדירות בסך של ‪ ₪ 5,452‬וכן נשאו מקימי המעלית בעלות שכ"ט עו"ד בסך של ‪.₪ 9,020‬‬
‫בבית ‪ 3‬קומות ובכל קומה ‪ 2‬דירות‪ .‬בעלי הדירות הסכימו על חלוקה לפיה דירות קומה‬
‫ראשונה יישאו בעלות כוללת של ‪ ,15%‬דירות קומה שניה יישאו בעלות כוללת של ‪35%‬‬
‫ודירות קומה שלישית יישאו בעלות כוללת של ‪ .50%‬חלקן של הדירות שלא השתתפו בבניית‬
‫המעלית )דירת התובע בקומה הראשונה ודירה נוספת בקומה השניה( חולק בין בעלי הדירות‬
‫המשתתפים על פי היחס המקורי‪ .‬בהתאם על התובע לשלם סך של ‪ 10%‬מעלות הפרויקט‬
‫הכוללת ‪ ,₪ 50,620 -‬בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין‪.‬‬

‫‪ .4‬התובע טוען כי על פי החוזה עלות המעלית הינה בסך של ‪) 386,500‬בצירוף מע"מ( בלבד‬
‫כאשר רכיבים אחרים הינם בגין שיפוץ שאינו קשור במעלית ואין לחייב את התובע בגינו‪ .‬הסך‬
‫האמור נכון ליום ‪ 08.11.15‬עומד על סך של ‪ .₪ 490,217‬התובע מקבל את שיעור החלוקה‬
‫לפיו דירות בקומה הראשונה יישאו ב‪ 15% -‬מהעלות אך לא את ההסכמה בין בעלי הדירות‬
‫האחרים בדבר "מימון" חלקם של אלו שלא השתתפו‪ .‬בהתאם‪ ,‬על התובע לשלם סך של‬
‫‪ .₪ 34,332‬לאור מצבם הכלכלי של התובע ומשפחתו התבקש חיובם בתשלום בפריסה לסך‬
‫של ‪ ₪ 1,000‬כל חודש‪ .‬הסכום הנתבע לא היה מדויק וגם לא נוהל כל מו"מ עם התובע‪ ,‬דבר‬
‫שחייב נקיטת ההליך ובהתאם יש לחייב את הנתבעים בתשלום הוצאות ניהול ההליך‪.‬‬

‫‪ .5‬בתשובה לסיכומי התובע טענו הנתבעים כי העבודות בלובי הינן עבודות השלמה לבניית‬
‫המעלית וללא כל קשר לשיפוץ הלובי )שלא בוצע כלל(‪ .‬התובע אינו מתייחס כלל להוצאות‬
‫בגין הנזקים לפרגולה ושכ"ט עו"ד בנוגע להסכם וטיפול בהתנגדויות‪ .‬הסכום הנתבע מדויק‬
‫וגם נוהל מו"מ בתום לב עם התובע‪ ,‬עוד לפני הגשת ההליך‪.‬‬

‫דיון והכרעה‬

‫‪ .6‬לשם קביעת שיעור ההשתתפות של התובע בהוצאות התקנת המעלית עלינו לקבוע שני רכיבים‬
‫עיקריים ‪ -‬ראשית‪ ,‬מהן העלויות הכוללות שיש לקחת בחשבון; שנית‪ ,‬מהו שיעור חלקו היחסי‬
‫של התובע בתשלום‪ .‬לאחר מכן עלינו לבחון את סוגית שיערוך קרן החוב‪ ,‬אופן ביצוע‬
‫התשלום והוצאות ניהול ההליך‪ .‬נבחן הסוגיות אחת לאחת‪.‬‬
‫שיעור ההוצאות הכולל‬

‫‪ .7‬אין מחלוקת בין הצדדים בנוגע לסך של ‪ ₪ 386,500‬בצירוף מע"מ )בשיעור ‪ (16%‬על פי‬
‫החוזה מיום ‪.04.08.09‬‬

‫‪ .8‬במסגרת סיכומיו לא התייחס התובע לרכיבי הוצאה נוספים שנטענו על ידי הנתבעים ‪ -‬סך של‬
‫‪ ₪ 5,452‬בגין נזקים שנגרמו לאחת הדירות בבית וסך של ‪ ₪ 9,020‬בגין עלות שכ"ט עו"ד‬
‫עבור עריכת ההסכם עם חברת גזית מעליות וטיפול בהתנגדויות‪.‬‬
‫ההוצאות והסכומים האמורים נתמכו במסמכים אשר צורפו לסיכומי הנתבעים‪ ,‬לרבות‪ ,‬העתקי‬

‫‪2‬‬

עמוד מקור 3

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫מס' התיק‪551/15 :‬‬                                          ‫המפקח על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב‬

‫המחאות ומסמך סילוק )נספח ז לסיכומים( ותצהיר )נספח ח לסיכומים(‪.‬‬
‫על פני הדברים מדובר בסכומים אשר קשורים קשר ישיר לפרויקט המעלית ואין כל הסבר‪,‬‬
‫הצדק או טעם מדוע שלא לכלול גם אותם במסגרת העלות הכוללת‪.‬‬

‫‪ .9‬הצדדים חלוקים בנוגע לסך של ‪ ₪ 39,800‬בתוספת מע"מ בגין עבודות נוספות המפורטות‬
‫בנספח להסכם עם גזית מעליות‪.‬‬

‫מן המסמכים שהוצגו במסגרת סיכומי הצדדים עולה כי חלקו הארי של סכום זה צריך להיכלל‪,‬‬
‫גם הוא‪ ,‬במסגרת חישוב שיעור ההוצאות הכולל – כך‪ ,‬בנוגע לריצוף וחיפוי מחדש של הלובי‬
‫וביצוע עבודות חשמל ותאורה‪ .‬מדובר בעבודות הקשורות קשר ישיר להקמת המעלית‪ ,‬בין אם‬
‫אלו נדרשו להחזקה תקינה של הבית ובין אם לאו‪ ,‬ודאי בנסיבות בהן התקנת המעלית חייבה‬
‫גם שינוי בגרם המדרגות והפיכתו‪.‬‬

‫לא השתכנעתי כי עבודות הקשורות בהכנה לאינטרקום ושיפוץ אחר בלובי היו הכרחיות‬
‫לבניית המעלית ובהתאם אין מקום לכלול אותן בשיעור ההוצאות הכולל בנוגע למי שהפך‬
‫להיות בעל דירה מספר שנים לאחר ביצוע העבודות‪.‬‬
‫יודגש‪ ,‬בהקשר זה‪ ,‬כי טענת הנתבעים כי סך של ‪ ₪ 15,060‬בצירוף מע"מ בלבד שימש לשיפוץ‬
‫הלובי איננה נתמכת במסמכים שהוגשו מטעמם – לא בהסכם )שהנספח לו לא צורף( ולא‬
‫בדו"ח "גמר חשבון" )נספח ט'(‪.‬‬

‫‪ .10‬לאור כל האמור לעיל הרי ששיעור ההוצאות הכולל )נומינלי( להתקנת מעלית ממנו ייגזר חלקו‬
‫של התובע יעמוד על סך של ‪ ₪ 386,500) ₪ 448,340) ₪ 489,956‬בצירוף מע"מ( ‪5,452 +‬‬
‫‪ 2,000 + 21,400) ₪ 27,144 + ₪ 9,020 + ₪‬בצירוף מע"מ((‪.‬‬
‫שיעור חלק התובע‬

‫‪ .11‬אין מחלוקת בין הצדדים בנוגע לשיעור חלוקת ההשתתפות לפיה בעלי דירות בקומה‬
‫הראשונה יישאו בעלות של ‪ 15%‬משיעור ההוצאה הכולל‪ .‬בהתאם‪ ,‬לאור קיומן של שתי דירות‬
‫בקומה‪ ,‬חלקו של התובע יעמוד בשיעור של ‪ 7.5%‬מההוצאה הכוללת‪.‬‬

‫‪ .12‬המחלוקת שבין הצדדים הינה בשאלה האם על התובע לשאת גם בחלקו היחסי במימון חלקם‬
‫של מי שלא השתתפו בביצוע הפרויקט‪.‬‬
‫בנוגע למחלוקת זו הדין הוא עם הנתבעים‪.‬‬

‫העובדה שהתובע הינו "מצטרף מאוחר" לפרויקט‪ ,‬אין בה להצדיק הבחנתו משאר בעלי‬
‫הדירות אשר השתתפו בפרויקט עוד מראשיתו‪ .‬ללא מימון חלקם של אלו שלא השתתפו‬

‫‪3‬‬

עמוד מקור 4

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫מס' התיק‪551/15 :‬‬                                          ‫המפקח על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב‬

‫בפרויקט )לרבות קודמיו של התובע בזכויות בדירה( לא ניתן היה להוציא לפועל את הפרויקט‪.‬‬
‫מדובר‪ ,‬למעשה‪ ,‬ברכיב נוסף בתשלום הכולל‪ ,‬בדיוק כמו עלויות הוצאת היתר הבניה‪ ,‬סיוע‬
‫משפטי או עבודות נגזרות בחדר המדרגות‪ ,‬בלעדיו אין‪ .‬עצם הצטרפות עתה של התובע‬
‫לפרויקט מחייבת השוואת זכויותיו אך גם חובותיו לאלו של בעלי הדירות האחרים‪ ,‬לרבות‪,‬‬
‫מימון החלקים החסרים בתשלום כאמור‪.‬‬

‫ויודגש‪ ,‬למעשה‪ ,‬תשלום זה גם הוכר בחוק המקרקעין כחלק מעלויות מימון הפרויקט שעה‬
‫שנקבע בחוק כי בעלי הדירות אשר מחליטים על התקנת המעלית יישאו בהוצאות התקנתה‬
‫)סעיף ‪59‬ו)ב()‪ (1‬לחוק המקרקעין‪ ,‬תשכ"ט ‪.(1969 -‬‬
‫ודאי אמורים הדברים כאשר חישוב הנתבעים למימון חלק זה בוצע על פי אותה יחסיות‬
‫בהתאם למיקום הדירות בקומות השונות )חלוקה שמקובלת על התובע כאמור(‪.‬‬

‫‪ .13‬זאת ועוד‪ .‬התובע מקבל את חלוקת המימון עליה הסכימו בעלי הדירות ואשר יש בה להפחית‬
‫באופן משמעותי את חלקו בהשתתפות מול זה הקבוע בסעיף ‪59‬ו)ב()‪ (4‬לחוק המקרקעין )על‬
‫פי יחס שטח הרצפות של הדירות המשתתפות ללא התחשבות בקומות השונות(‪ .‬מידה של‬
‫חוסר תום לב קיימת באימוץ הסכמות חלקיות )הפועלות לטובתו ומפחיתות את חלקו( ודחיית‬
‫הסכמות אחרות )למימון )על פי אותו חלק יחסי מופחת( של חלק הדירות שאינן משתתפות(‪.‬‬

‫‪ .14‬כאמור לעיל‪ ,‬חלקו של התובע בתשלום הינו ‪ .7.5%‬שעה שמתווסף עתה שיעור זה למימון‬
‫הכולל‪ ,‬ולמעשה בפסק דין זה מוחזר למשתתפים המקוריים המימון בו נשאו בנוגע לדירה זו‪,‬‬
‫הרי שנותרו עתה שתי דירות שאינן משתתפות ‪ -‬דירה בקומה ראשונה ודירה בקומה השנייה‬
‫ובהתאם שיעור המימון החסר הינו ‪.(7.5% + 17.5%) 25%‬‬

‫בהתאם‪ ,‬שיעור חלקו של התובע במימון החסר הינו ‪ 7.5%) 2.5%‬מתוך ‪) 75%‬משתתפים(‬
‫מתוך ‪) 25%‬חסרים((‪.‬‬

‫‪ .15‬ויודגש‪ ,‬לאחר ביצוע התשלום על ידי התובע על פי פסק דין זה‪ ,‬וככל שבעל הדירה נוסף‬
‫יצטרף לפרויקט‪ ,‬יהיה זכאי גם התובע דנן להחזר יחסי )על פי חלקו כאמור( מהתשלום‬
‫שיבוצע על ידי אותו בעל דירה נוסף‪.‬‬

‫‪ .16‬לאור האמור לעיל שיעור חלקו הכולל של התובע בפרויקט המעלית יעמוד על ‪.10%‬‬
‫סיכום ביניים‬

‫‪ .17‬לאור כל האמור לעיל חלקו של התובע בפרויקט המעלית יעמוד על סך נומינלי של ‪₪ 48,995‬‬
‫)‪ 10%‬מתוך ‪.(₪ 489,956‬‬

‫‪4‬‬

עמוד מקור 5

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫מס' התיק‪551/15 :‬‬                                        ‫המפקח על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב‬

‫שיערוך‬

‫‪ .18‬הנתבעים טוענים כי את לסכומים האמורים יש לצרף הפרשי הצמדה וריבית כדין )סעיף ‪13‬‬
‫לסיכומים(‪.‬‬

‫התובע טוען כי יש לצרף לסכומים הפרשי הצמדה בלבד )סעיף ‪ 3‬לסיכומים(‪.‬‬

‫‪ .19‬בהקשר האמור הדין הוא עם התובע‪ .‬אין לי אלא לחזור על אשר פסקתי בהרחבה במסגרת‬
‫ההליך בתיק ‪ 96/11‬אלי רוזין נ' נציגות הבית המשותף רחוב חרוזים ‪ 28‬רמת גן )פורסם‬
‫בנבו( והדברים נכונים גם כאן‪.‬‬

‫‪ .20‬לאור האמור הרי שלשיעור ההשתתפות הנומינלי של התובע יתווספו הפרשי הצמדה החל‬
‫מיום החוזה ‪ ,04.08.09 -‬ועד למועד התשלום בפועל‪.‬‬
‫חלוקת התשלום‬

‫‪ .21‬במסגרת סיכומיו עתר התובע לחלוקת תשלומים בסך של ‪ ₪ 1,000‬לכל תשלום‪ .‬הנתבעים‬
‫התנגדו להסדר התשלומים המוצע‪.‬‬

‫‪ .22‬אין הצדקה לפיה התשלום לנתבעים ייפרס לאורך תקופה ארוכה של כ‪ 4 -‬שנים‪ ,‬אף אם מצבה‬
‫הכלכלי של משפחת התובע אינו מאפשר תשלום חודשי גבוה יותר‪ .‬על פי הנתונים שפורטו‬
‫בסיכומי התובע אין מדובר בנסיבות בהן אין בידי התובע לקבל מימון לביצוע התשלום‬
‫)והדבר גם לא נטען(‪ .‬פריסת התשלומים איננה אלא הכרעה בשאלה מי מבין הצדדים ראוי‬
‫שיישא בנטל הוצאות המימון הקשורות‪ ,‬ובהקשר זה‪ ,‬ודאי לאור אי חיוב התובע בתשלום‬
‫ריבית בגין קרן החוב וההנמקות לכן כאמור‪ ,‬נכון הוא כי התובע יהיה זה אשר יישא בהוצאות‬
‫המימון‪.‬‬
‫בהתאם אני קובע כי התובע יהיה רשאי להסדיר את תשלום החוב ב‪ 5 -‬תשלומים שווים‬
‫ורצופים‪.‬‬
‫הוצאות ניהול ההליך‬

‫‪ .23‬סיכום ההלכה בנוגע לפסיקת הוצאות היא כי "באין נסיבות מיוחדות‪ ,‬המצדיקות לשלול‬
‫מבעל‪-‬דין שזכה את הוצאותיו‪ ,‬יהא אותו בעל‪-‬דין זכאי לפסיקת הוצאות‪ .‬אופן ניהול הדיון‬
‫על‪-‬ידי בעלי הדין‪ ,‬הוא אחד השיקולים שניתן להביא בחשבון בעת הטלת ההוצאות‪ .‬העובדה‬
‫בלבד‪ ,‬כי בעל‪-‬דין פעל בתום‪-‬לב‪ ,‬כטענתו‪ ,‬אין בה כדי לפטור אותו מהוצאות הנפסקות למי‬
‫שמפסיד בדינו‪ .‬בעל‪-‬דין שזכה בדין זכאי‪ ,‬כי שכרו לא ייצא בהפסדו וממילא זכאי הוא‬
‫להוצאותיו" )א‪ .‬גורן סוגיות בסדר דין אזרחי )מהדורה חמישית‪ ,‬תשנ"ט( בעמ' ‪.(533‬‬

‫‪5‬‬

עמוד מקור 6

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫מס' התיק‪551/15 :‬‬                                          ‫המפקח על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב‬

‫‪ .24‬מחד‪ ,‬בסופו של יום התובע קיבל את מבוקשו בהליך וניתנה לו אפשרות השימוש במעלית‪.‬‬
‫מאידך‪ ,‬לא היתה מחלוקת אמיתית בהקשר זה וכל שביקשו הנתבעים )וגם קיבלו בהסכמה‬
‫כאמור( הינו תשלום חלקו היחסי של התובע בפרויקט‪.‬‬

‫‪ .25‬בנסיבות אלו אני סבור כי האיזון הנכון יהיה בקביעה כי כל צד יישא בהוצאותיו בניהול‬
‫ההליך‪ ,‬ודאי שעה שהליך זה הסתיים לאחר הדיון בסעד הזמני‪ ,‬ללא הליך ראיות ועוד בטרם‬
‫הוגש כתב הגנה מטעם הנתבעים‪ .‬הסכם הפשרה גם "חסך" ניהול הליכים נוספים בין הצדדים‪,‬‬
‫על כל העלויות הכרוכות באלו‪.‬‬

‫סיכום‬

‫‪ .26‬לאור כל האמור לעיל אני פוסק כלהלן‪:‬‬

‫אני מחייב את התובע לשלם לנתבעים סך כולל של ‪ ₪ 48,995‬בגין חלקו בפרויקט‬          ‫‪.26.1‬‬
‫המעלית בצירוף הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן מיום ‪ 04.08.09‬ועד למועד‬
‫התשלום בפועל‪.‬‬
‫חלוקת סכום התקבול בין הנתבעים תתבצע על פי חלקם היחסי בשיעור המימון בו‬
‫נשאו‪.‬‬

‫התובע יהיה רשאי להסדיר תשלום החוב כאמור ב‪ 5 -‬תשלומים שווים ורצופים‪,‬‬            ‫‪.26.2‬‬
‫הראשון בתוך ‪ 21‬יום מקבלת פסק הדין והתשלומים הנוספים בחודשים עוקבים‪.‬‬

‫לא יעמוד התובע בהסדר התשלומים האמור בסעיף ‪ 26.2‬לעיל תתווסף לסכום האמור‬         ‫‪.26.3‬‬
‫ריבית חוקית החל מהיום ועד למועד התשלום בפועל‪.‬‬

‫התובע יישא בהוצאות החזקת המעלית השוטפות כאמור בסעיף ‪ 4‬להסכם הפשרה‪.‬‬         ‫‪.26.4‬‬

‫ככל שיצטרף בעל דירה נוסף לפרויקט יהיה זכאי התובע להחזר חלק יחסי כאמור‬          ‫‪.26.5‬‬
‫בסעיף ‪ 15‬לעיל‪.‬‬

‫אין צו להוצאות‪.‬‬   ‫‪.26.6‬‬

‫המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה‪.‬‬
‫ניתן בלשכתי היום כ"ח חשון תשע"ו‪ 10 ,‬נובמבר ‪ ,2015‬בהעדר הצדדים‪.‬‬
‫אורן סילברמן‬
‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב‬

‫‪6‬‬