# תיק 5/269/2014

פסיקה · 2014-12-24 · תל אביב · מירה אריאלי

עותק זה נוצר אוטומטית מטקסט שחולץ מן המסמך הציבורי. הוא אינו DOCX רשמי ויש לאמת כל ציטוט ומספר עמוד מול ה־PDF.

עמוד מקור 1

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ת‪41//62/‬‬                                          ‫בפני מפקחת בכירה על רישום מקרקעין‬
‫אביב‬      ‫תל‬

‫‪ .1‬סויסה רחל‬     ‫התובעים ‪:‬‬
‫‪ .2‬ליפשיץ שושנה‬
‫‪ .3‬באשי שמחה‬
‫‪ .4‬באשי יוסף‬
‫‪ .5‬ווליכמן איתן‬
‫‪ .6‬ווליכמן עידן‬
‫‪ .7‬לוי אייל‬
‫‪ .8‬לוי ורד‬
‫כולם ע"י ב"כ עו"ד אסף אוסלקה‬
‫מדרך מנחם בגין ‪( 23‬מגדל לוינשטיין‪-‬קומה ‪)12‬תל אביב‬

‫נ ג ד‬

‫עזבון דערי מנשה ז"ל‬      ‫הנתבעים‪:‬‬
‫דערי שמחה‬
‫ע"י ב"כ עו"ד שי צוקרמן‬
‫מרח' הירקון ‪ 113‬תל אביב‬

‫פסק דין‬

‫הבית נשוא התביעה הינו הבית המשותף שברח' איינשטיין ‪ 42‬ברמת גן‪ ,‬הבנוי על חלקה ‪ 422‬בגוש‬
‫‪( 1616‬להלן "הבית")‪.‬‬
‫בבית ‪ 1‬דירות‪.‬‬
‫התובעים הינם בעלים של ‪ 2‬דירות בבית‪.‬‬
‫הנתבעים הינם בעלי דירה בבית‪.‬‬
‫התובעים מבססים תביעתם על חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה)‪,‬‬
‫התשס"ח – ‪( 4001‬להלן‪" :‬חוק החיזוק")‪.‬‬
‫התובעים עותרים לאכוף על הנתבעים ולאשר את הריסת הבית הישן ובניית מבנה מגורים חדש‪,‬‬
‫הכל בהתאם להסכם שנחתם על ידי התובעים וחברת ישראמיש השקעות מתחם איינשטיין בע"מ‬
‫ח‪.‬פ‪ 262112204 .‬בתאריך ‪( 41.2.4062‬להלן‪" :‬ההסכם" ו‪"-‬היזם") ובהתאם להיתר הבנייה בתנאים‬
‫שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה רמת גן בתאריך ‪.0/.04.62‬‬

‫‪1‬‬

עמוד מקור 2

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ת‪41//62/‬‬                                         ‫בפני מפקחת בכירה על רישום מקרקעין‬
‫אביב‬      ‫תל‬

‫התובעים עותרים לחייב את הנתבעים לחתום על כל המסמכים הדרושים‪ ,‬ולחלופין למנות את ב"כ‬
‫התובעים לחתום בשם הנתבעים על כל המסמכים הדרושים לצורך ביצוע עבודות החיזוק והגשת‬
‫המסמכים בפני הרשויות לשם ביצוע העבודות וכל הקשור לביצוע ההסכם‪.‬‬
‫בכתב הגנתה המתוקן הנתבעת טענה להגנתה את הטענות המפורטות להלן‪:‬‬

‫‪ .6‬ניתן לבצע עבודות לחזוק הבית בעלות נמוכה ולכן אין הצדקה להרוס את הבית‪.‬‬
‫‪ .4‬הוראות סעיף ‪2‬א לחוק החיזוק אינן עומדות בתנאי פסקת ההגבלה שבחוק יסוד כבוד‬
‫האדם וחרותו‪.‬‬
‫‪ .2‬הנתבעת ומשפחתה שומרי מסורת וצפויה להיווצר בעיה קשה בשבתות ובחגים שאז יאלצו‬
‫לטפס ‪ 2‬קומות ברגל‪.‬‬
‫‪ .2‬היא נוהגת להקים סוכה מידי שנה ויש להקצות מקום הולם להקמת סוכה כחלק מהמבנה‬
‫החדש‪.‬‬
‫‪ .2‬בהתאם להסכם עם היזם‪ ,‬היזם רשאי לרשום משכנתא גם על דירתה ואין היא מוכנה להיות‬
‫לסכן את רכושה‪.‬‬

‫אין חולק כי בידי התובעים הרוב החוקי הדרוש להריסת הבית ‪.‬‬
‫חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה)‪ ,‬התשס"ח ‪( 4001-‬להלן‪" :‬חוק‬
‫החיזוק") קובע בסעיף ‪2‬א(א) כי אם לא התקבלה החלטה של כל בעלי הדירות בבית המשותף‬
‫לאשר את " ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה הריסת בניין קיים והקמתו מחדש בהתאם‬
‫לתכנית החיזוק" ‪ ,‬על בעלי הדירות שאישרו את העבודה ברוב הדרוש‪ ,‬להגיש תביעה למפקח על‬
‫רישום מקרקעין על מנת שיאשר את ביצוע העבודה‪.‬‬
‫חוק החיזוק איפשר לבצע עבודות ברכוש המשותף שלא בהסכמת כל בעלי הדירות‪ ,‬והעניק‬
‫למפקח על רישום מקרקעין סמכות לכפות את ביצוע העבודות על בעל דירה סרבן‪ ,‬גם כאשר‬
‫מבוקש להרוס את הבית הקיים ולבנות במקומו מבנה חדש‪.‬‬

‫פגיעה בחוק יסוד כבוד האדם וחרותו‬
‫בפסקי דין רבים נקבע כי זכויות הקנין בבית משותף אינן נכנסות למסגרת זכויות הקניין‬
‫המסורתיות‪.‬‬
‫כך קבע כב' השופט חשין כבר ברע"א ‪ 2664//2‬בתיה צודלר נ‪ .‬שרה יוסף פ"ד מח(‪" 220 )2‬תפיסת‬
‫דיני הקניין בישראל זנחה במידה רבה את "הגנת החבות" ("‪ .)"Liability Rule‬הגנת החבות (או‬
‫בשמה האחר ‪ -‬הגנת האחריות)‪ ,‬מעקרת את זכות הווטו של המיעוט‪ ,‬העלולה למנוע השאת‬
‫התועלת לכלל השותפים‪ .‬עם זאת‪ ,‬מקום בו התועלת לכלל גורמת לפגיעה במיעוט‪ ,‬יהיה המיעוט‬
‫זכאי לקבל פיצוי על הפגיעה בזכותו הקניינית‪ .‬הפעלת הגנת החבות‪ ,‬עשויה במקרים המתאימים‬
‫לשמש כלי יעיל לאיזון בין זכויות קנייניות סותרות"‬

‫‪2‬‬

עמוד מקור 3

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ת‪41//62/‬‬                                         ‫בפני מפקחת בכירה על רישום מקרקעין‬
‫אביב‬      ‫תל‬

‫בפסק דינו כב' השופט חשין קבע כי זכויות הקניין בבית משותף אינן נכנסות למסגרות הקניין‬
‫המסורתיות וזאת מאחר והמדובר ב"יצור כלאיים" אשר קיימות בו דירות בבעלות נפרדת ולצדן‬
‫הרכוש המשותף בבעלות משותפת מיוחדת‪.‬‬
‫לשם כך המחוקק העניק לרוב זכויות קנייניות מיוחדות כמו בהתאם להוראות סעיף ‪ 10‬לחוק‬
‫המקרקעין הדן בבית שנהרס וכך גם בחוק החיזוק‪.‬‬
‫בע"א (חי') ‪ 1//-02-0/‬שרה קלצוק נ‪ .‬צבי אורון (פורסם בנבו) (אושר בפסק דינו של כב' השופט‬
‫רובינשטיין ברע"א ‪ 2621/60‬קלצוק שרה נ‪ .‬צבי אורון (פורסם בנבו))‪.‬‬
‫אושר אשר נפסק ע"י כב' השופט חשין בכל הנוגע לתביעות עפ"י הוראות חוק החיזוק‪.‬‬
‫בע"א (חי') ‪( 1//-02-0/‬המוזכר לעיל) פסק השופט כהן‪:‬‬
‫"עתה נחזור ל"פס"ד צודלר"‪ .‬כאשר יינתן היתר הבניה‪ ,‬והמיעוט עדיין יעמוד בסרובו ליתן‬
‫הסכמתו‪ ,‬יתייצב נא הרוב בפני המפקח על רישום המקרקעין‪ ,‬והמפקח יבחן האם הופר השוויון‪,‬‬
‫והאם הרוב נוהג בתום לב‪ ,‬והאם "הפיחותים" בזכויות הקניין של המיעוט בטלים בשישים לעומת‬
‫ההנאה הצומחת לו מעבודות החיזוק הנעשות בבית‪ .‬מעל לכל‪ ,‬אם ימצא המפקח מקום לכך‪ ,‬יהיה‬
‫בוודאי מוסמך להתנות את ביצוע העבודות בפיצוי כספי‪ .‬המפקח על רישום המקרקעין לא יהיה‬
‫רשאי למנוע את ביצוע העבודות רק בסיס טענות המיעוט בנוגע לפגיעה בזכויות הקניין שלו‪ .‬זכויות‬
‫אלה תדללנה וייגרמו להם "פיחותים"‪ ,‬אך פגיעות אלה לא יהיה בכוחם למנוע את עבודות החיזוק‪.‬‬
‫סמכות ההתערבות של המפקח‪ ,‬לקבל את טענות המיעוט‪ ,‬ולא לאשר את ביצוע עבודות החיזוק‪,‬‬
‫תהיה אפוא מצומצמת ביותר" (סעיף ‪ 61‬לפסק הדין)‪.‬‬
‫לאחרונה‪ ,‬כב' השופטת דפנה ברק ארז ברע"א ‪ 6004/62‬שומרוני נ‪.‬קופמן ואח' (פורסם בנבו)‪,‬‬
‫פסקה‪:‬‬
‫"לשון החוק‪ ,‬הקובעת כי למפקח סמכות "לאשר את ביצוע העבודה"‪ ,‬מעלה כי לכאורה סמכותו של‬
‫המפקח אינה מוגבלת רק לאישור עצם הוראות החיזוק והיא משתרעת גם על האישור של אופן‬
‫ביצוען‪ .‬תכליותיו של החוק‪ ,‬שעליהן עמדנו לעיל‪ ,‬מחזקות פרשנות זו‪ .‬כאמור‪ ,‬מטרתו העיקרית של‬
‫החוק היא לעודד דיירים לחזק את בתיהם מפני רעידות אדמה בהתאם להוראות תמ"א ‪ , 21‬כדי‬
‫להגן עליהם מפני הנזקים העלולים להתרחש כתוצאה מרעידת אדמה‪ .‬בנוסף החוק נועד להגן על‬
‫החברה בכללותה – הן על עוברי אורח שעלולים להיפגע מקריסת בניין במקרה של רעידת אדמה‬
‫והן על הקופה הציבורית שתשא במישרין או בעקיפין בנזקים שיגרמו כתוצאה מרעידת אדמה‪.‬‬
‫כאמור‪ ,‬עידוד הדיירים לבצע עבודות חיזוק מכוח תמ"א ‪ 21‬באה לידי ביטוי בקביעת הסדרים‬
‫המפחיתים את הרוב הדרוש בחוק המקרקעין לקבלת החלטה בנוגע לביצוע עבודות ברכוש‬
‫המשותף‪ .‬הסדרים אלו נועדו למנוע מצב שבו "דייר סרבן" יכשיל ביצוע של עבודות מכוח תמ"א‬
‫‪ , 21‬שיש בהן כדי להטיב עם יתר הדיירים בבניין ועם החברה בכללותה‪ .‬באופן ספציפי יותר‪,‬‬
‫מטרתו של ההסדר שנקבע בסעיף ‪ 2‬לחוק הנוגע להוספת דירה או דירות חדשות היא "למנוע מצב‬
‫שבו‪ ,‬בשל התנגדות לא מוצדקת מצד בעל דירה אחת או יותר‪ ,‬לא יהיה ניתן לנצל את זכויות הבניה‬
‫על פי תוכנית החיזוק ובכך תימנע האפשרות להשיג את המקורות הכספיים הדרושים לחיזוק‬
‫הבית") ראו‪ :‬הצעת חוק החיזוק‪ ,‬בעמ' ‪ .( 202‬דומה שאין צורך להכביר מילים אודות החשיבות‬

‫‪3‬‬

עמוד מקור 4

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ת‪41//62/‬‬                                        ‫בפני מפקחת בכירה על רישום מקרקעין‬
‫אביב‬      ‫תל‬

‫הטמונה בהתגוננות בפני רעידות אדמה במדינת ישראל‪ .‬עם זאת‪ ,‬לא למותר להפנות בהקשר זה‬
‫לדו"ח מיוחד של מבקר המדינה בנושא זה"‪.‬‬

‫כב' השופטת דפנה ברק ארז ממשיכה ופוסקת‪:‬‬
‫"חוק המקרקעין כולל מספר הסדרים המאפשרים הכנסת שינויים במבנה אף ללא קבלת הסכמת כל‬
‫הדיירים‪ ,‬חלקם בעקבות תיקונים שהוכנסו בו‪ .‬סעיף ‪ 10‬לחוק המקרקעין מקנה לבעלי דירות‬
‫ששלושה רבעים לפחות מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם רשות להחליט על הקמת בית‬
‫משותף שנהרס (ראו‪ :‬עניין צודלר)‪.‬‬
‫יצוין כי סעיף זה אף מקנה למפקח סמכות לצוות על בעל דירה שמסרב לקחת חלק בהוצאות‬
‫השיקום להעביר את זכויותיו בדירה לאדם אחר‪ ,‬ובמקרה שבו בעל הדירה לא עשה כן מוסמך‬
‫המפקח לצוות על העברת הזכות למי שהציעו שאר הדיירים או למי שייקבע על ידו‪ .‬סעיף ‪ 2/‬א(ב)‬
‫לחוק המקרקעין מקנה למפקח סמכות לאשר‪ ,‬בתנאים מסוימים‪ ,‬התקנת דוד שמש בבית משותף‬
‫שגגו אינו מספיק למספר דודי שמש כמספר הדירות בבית‪ ,‬למרות התנגדותו של דייר אחד ובתנאי‬
‫שישנה הסכמה של כל בעלי הדירות האחרים‪ .‬סעיף ‪ 2/‬ד(ב) לחוק המקרקעין מקנה לרוב של יותר‬
‫ממחצית מבעלי הדירות רשות להחליף ספק גז משותף‪ .‬סעיף ‪ 2/‬ו)א( לחוק המקרקעין מקנה לבעלי‬
‫דירות שבבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף רשות להחליט על התקנת מעלית ברכוש‬
‫המשותף) בהתקיים התנאים המפורטים בחוק( ולחייב את שאר הדיירים בהוצאות החזקתה‬
‫והפעלתה של המעלית‪ .‬סעיף ‪ 26‬ב)א( לחוק המקרקעין קובע שבעל דירה יוכל להרחיב את שטח‬
‫דירתו על חשבון הרכוש המשותף באישור מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים‬
‫מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם‪ .‬השיקולים התומכים בהסדרים אלה יפים בהקשר שבפנינו‪ ,‬ואף‬
‫ביתר שאת‪ ,‬בשים לב לכך שחיזוק הבניין מפני רעידות אדמה חשוב לא רק מהיבטם של הדיירים‬
‫האחרים בבניין‪ ,‬אלא גם מהיבטו של האינטרס הציבורי‪ ,‬כמו גם לכך שהימנעות מחיזוק גורמת נזק‬
‫פוטנציאלי לבעלי הדירות האחרים"‬
‫חוק יסוד כבוד האדם וחרותו לא מאפשר לבעל דירה בבית משותף לכפות את רצונו על יתר בעלי‬
‫הדירות בבית‪.‬‬
‫חוק יסוד כבוד האדם וחרותו בא להגן על זכויותיהם הקנייניות של יתר בעלי הדירות בבית‬
‫המשותף‪.‬‬
‫לאור כל האמור לעיל ‪ ,‬אני דוחה את טענת הנתבעת לפיה הוראת סעיף ‪2‬א‪(.‬א) לחוק החיזוק פוגעת‬
‫בתנאי סעיף ‪ 1‬לחוק יסוד כבוד האדם וחרותו‪.‬‬

‫‪4‬‬

עמוד מקור 5

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ת‪41//62/‬‬                                         ‫בפני מפקחת בכירה על רישום מקרקעין‬
‫אביב‬      ‫תל‬

‫בחינת התנגדויות הנתבעת לתוכנית המוצעת‬

‫כב' השופטת דפנה ברק ארז ברע"א ‪ ,6004/62‬המוזכר לעיל קבעה מבחנים לבדיקת טענות המתנגד‬
‫לתוכנית החיזוק‪:‬‬
‫"אשר על כן‪ ,‬בבואו (המפקח על רישום מקרקעין – מ‪.‬א‪).‬לבחון בקשה לאשר הסכם‪ ,‬חרף התנגדות‬
‫של מיעוט מקרב הדיירים‪ ,‬עליו להקדים ולבחון את מכלול נסיבות העניין‪ ,‬ובכלל זה לתת דעתו‬
‫לשאלות הבאות‪ :‬האם הוצג טעם להתנגדות )או שמא ההתנגדות היא בעלת אופי "עקרוני" ללא‬
‫הנמקה(? האם במישור האובייקטיבי התוכנית עתידה להיטיב את מצב כלל הדיירים בבניין? האם‬
‫התוכנית פוגעת באופן מהותי בזכויותיו של המיעוט? האם היא התקבלה בחוסר תום לב או בניגוד‬
‫עניינים? האם הוצגה תוכנית חלופית קונקרטית והאם גלומים בזו יתרונות שאין בהסכם שהוצג‬
‫לאישור? האם נשמר השוויון בין הדיירים? המדובר ברשימת שיקולים לא ממצה וכמובן שעל‬
‫המפקח לשקול את התוכנית שמוגשת לאישורו בהתאם למכלול נסיבות העניין‪".‬‬
‫הגם שכב' השופטת ברק ארז דנה בחיזוק בית שאינו כרוך בהריסתו‪ ,‬מבחנים אלה כוחם יפה גם‬
‫בכל הנוגע להוראה בחוק החיזוק הדנה בהריסת בית קיים והקמת מבנה חדש במקומו‪.‬‬
‫בסיכומים בכתב מטעמה‪ ,‬זנחה הנתבעת את טענתה בדבר רישום משכנתא לטובת היזם על דירתה‬
‫משכך איני נדרשת לדון בטענה זו ‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬הוכח כי תנתן לנתבעת ערבות חוק מכר בשווי דירה חדשה ‪.‬‬
‫הנתבעת אינה טוענת כי הופר השוויון בין בעלי הדירות ‪.‬‬
‫הוכח כי התוכנית מיטיבה ומשפרת לאין ערוך את מצב כל בעלי הדירות בבית‪ ,‬לרבות הנתבעת‪.‬‬
‫כל אחד מבעלי הדירות יקבל דירה חדשה במבנה חדש המחוזק נגד רעידות אדמה‪ .‬דירה ממוגנת‬
‫שמיקומה גבוה בשתי דירות מעל מיקום דירה ישנה‪ ,‬חניה ומעלית‪.‬‬

‫הנתבעת חוזרת וטוענת כי העניין הכלכלי לא בראש מעייניה ‪ ,‬אך מעדותה ניתן להסיק אחרת‪:‬‬
‫"אני רוצה קומה שלישית אם גברתי תאשר את העבודות כי זה הדירה שווה הרבה יותר כסף (עמ' ‪2‬‬
‫לפרוטוקול שורות ‪ 41‬עד ‪)20‬‬
‫הנתבעת ממשיכה‪:‬‬
‫"ברור שצריך תמורה כספית הולמת לכן אני רוצה קומה שלישית‪ .‬אך הערך הכלכלי לא משחק לי‬
‫כלום‪( ".‬עמ' ‪ 1‬לפרוטוקול שורה ‪ 42‬ו‪) 41-‬‬
‫מעלית שבת‬

‫אני רוצה קומה שלישית עם מעלית שבת‪ .‬אם זו תישאר הבעיה היחידה והיזם מתחייב למעלית שבת‬
‫אז אין לי ברירה"‪( .‬עמ' ‪ 2‬לפרוטוקול שורות ‪ 41‬עד ‪.)20‬‬

‫‪5‬‬

עמוד מקור 6

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ת‪41//62/‬‬                                        ‫בפני מפקחת בכירה על רישום מקרקעין‬
‫אביב‬      ‫תל‬

‫ב"כ התובעים עו"ד אוסלקה הצהיר‪:‬‬
‫" אני מצהיר שתהיה מעלית שבת בבית" (עמ' ‪ 1‬לפרוטוקול שורה ‪)4‬‬
‫התחייבות זו מחייבת התובעים‪.‬‬
‫משכך לא יהיה לנתבעת ובני משפחתה קושי לעשות שימוש במעלית בימי שבת וחגים‪.‬‬
‫סוכה‬
‫הנתבעת לא הוכיחה את טענתה כי לאחר הקמת המבנה החדש לא יוותר מקום ברכוש המשותף‬
‫להקמת סוכה לשימושה במשך ‪ 2‬ימי חג הסוכות‪.‬‬
‫רק משום כך ניתן לדחות טענתה זו‪.‬‬
‫בנוסף לא מצאתי כי יש להקצות מקום מיוחד להקמת סוכה ברכוש המשותף ‪.‬‬

‫הצעת נתבעת לחיזוק הבית‬
‫הנתבעת הציגה חוות דעת בכל הנוגע לעלות חיזוק הבית כנגד רעידות אדמה‪.‬‬
‫המומחה קלינגר בחקירתו על חוות הדעת ציין‪:‬‬
‫"זה צוין בדו"ח צריך לעשות אנליזה מדויקת ואז ניתן איך לחזק‪ .‬עשינו רק בדיקה ויזואלית לצורך‬
‫חוות הדעת בדיקה אחרת עולה ‪ 40,000‬ש"ח עד ‪ . ₪ 20,000‬כנראה שהמחיר לא יעלה מאחר‬
‫שבבדיקה ויזואלית שכנראה לא יצטרכו להוסיף אלמנטים נוספים לחיזוק‪ .‬לא עשיתי חישובים‬
‫סטטיים‪ .‬באנליזה מכניסים בסביבות ‪ / 1‬פקטורים מרכזיים זה דבר מאוד יקר ועושים את זה רק עם‬
‫תוכנית חיזוקים‪( ".‬עמ' ‪ 60‬לפרוטוקול שורות ‪ 62‬עד ‪)6/‬‬
‫חוות הדעת נעשתה רק על סמך בדיקה ויזואלית של הבית ללא בדיקה של מצב כל דירה ודירה‬
‫בבית ‪ .‬גם בהתאם להצהרת מומחה מטעם הנתבעת חוות הדעת לא כללה את כל המרכיבים‬
‫הנחוצים למתן הערכה נכונה של החיזוקים הנדרשים‪.‬‬
‫בנוסף אין משמעות ליכולת הכלכלית ‪ ,‬שלא הוכחה‪ ,‬של כל אחד מבעלי הדירות בבית לשאת‬
‫בעלות החיזוקים‪.‬‬
‫הנתבעת גם לא הוכיחה כי מי מבעלי הדירות בבית מסכים לחלופה של חיזוק הבית‪.‬‬
‫איש מבעלי הדירות הנוספים בבית נתן הסכמתו להצעת החיזוק המוצעת ע"י הנתבעת‪.‬‬
‫ההיפך הוא הנכון ‪.‬‬
‫הרוב המוחלט של בעלי הדירות בבית החליט לקבל את החלופה של הריסת הבית והקמת מבנה‬
‫חדש במקומו‪.‬‬
‫לאור האמור לעיל ‪ ,‬אני דוחה טענת הגנה זו של הנתבע‪.‬‬

‫‪6‬‬

עמוד מקור 7

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ת‪41//62/‬‬                                         ‫בפני מפקחת בכירה על רישום מקרקעין‬
‫אביב‬      ‫תל‬

‫מצב רגשי‬
‫בעלה של הנתבעת נפטר לפני שלוש שנים‪.‬‬
‫הנתבעת טוענת כי בשל הקשיים להתמודד עם האובדן המר ‪ ,‬אין לה רצון לערוך שינויים דרמטיים‬
‫בחייה וברצונה להמשיך ולהתגורר בדירה בה התגוררה עם בעלה במשך עשרות שנים ‪ ,‬ובה גדלו‬
‫יחד את חמשת ילדיהם‪.‬‬
‫עם כל האמפטיה שיש לי לרגשותיה של הנתבעת ורצונה לשמר את הדירה כפי בעת פטירת בעלה‬
‫לפני שלוש שנים‪ ,‬אין בכך למנוע את חיזוק הבית לטובת כל בעלי הדירות בבית‪.‬‬
‫הנתבעת תמצא דרך לנצור את זכר אבי המשפחה בדרכים הראויות והמתאימות‪.‬‬
‫לכן אני דוחה טענה זו של הנתבעת‪.‬‬

‫עזבון המנוח מנשה דערי ז"ל‬
‫מדברי הנתבעת בקדם המשפט ובחקירה על תצהירה ‪ ,‬למנוח ולנתבעת‪ ,‬תבדל"א‪ 2 ,‬ילדים בגירים‪.‬‬
‫‪ 2‬נשואים ושתי בנות ‪ ,‬בנות ‪ 40‬ו‪ 42-‬מתגוררות עם הנתבעת בדירה ושתי הבנות הדר וחן דערי נכחו‬
‫בדיונים‪.‬‬
‫צדק ב"כ הנתבעת בסיכומים בכתב מטעם הנתבעת בטענו כי עזבון אינו אישיות משפטית היכולה‬
‫לתבוע או להיתבע‪.‬‬
‫אשר על כן אני מורה על מחיקת התביעה נגד עזבון המנוח מנשה דערי ז"ל‪ ,‬ללא צו להוצאות‪.‬‬
‫לאור כל האמור לעיל‪ ,‬אני מקבלת את התביעה נגד הנתבעת בלבד ומאשרת לתובעים לבצע את‬
‫העבודות נשוא התביעה בהתאם לחוק החיזוק על פי ההסכם והנספח להסכם‪.‬‬
‫בהתאם להצהרת ב"כ התובעים אני מחייבת התובעים בהתקנת מעלית שבת בבית‪.‬‬

‫לצורך ביצוע האמור אני ממנה את עו"ד אסף אוסלקה להתקשר ולחתום בשם נתבעת ‪ 4‬על כל‬
‫המסמכים הדרושים לצורך ביצוע עבודות החיזוק והקשור בהם‪ ,‬לרבות‪ ,‬על ההסכם‪ ,‬הנספח להסכם‪,‬‬
‫על הסכמים עם רוכשי הדירות החדשות‪ ,‬על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם תיקון צו רישום‬
‫הבית המשותף לצורך מימוש תוכנית החיזוק‪ ,‬על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם רישום הערות‬
‫אזהרה לטובת היזם ולטובת רוכשי הדירות החדשות‪ ,‬לרשום משכנתאות ו‪/‬או שיעבוד לטובת בנק‬
‫או מוסד פיננסי‪ ,‬על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם תיקון צו רישום הבית המשותף לצורך‬
‫רישום הדירות החדשות לאחר השלמת עבודות החיזוק ובניית הדירות החדשות‪ ,‬על הבקשות ושטרי‬
‫המכר להעברת הבעלות על שם הרוכשים ועל הטפסים והמסמכים הדרושים ע"י שלטונות‬
‫האוצר‪/‬מס שבח‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬אני מחייבת את נתבעת ‪ 4‬לשלם לתובעים החזר הוצאות אגרת תביעה סכום של ‪₪ 122‬‬
‫בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד הגשת התביעה‪ ,02.2.62 ,‬ועד למועד התשלום בפועל‪.‬‬

‫‪7‬‬

עמוד מקור 8

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫ת‪41//62/‬‬                                        ‫בפני מפקחת בכירה על רישום מקרקעין‬
‫אביב‬      ‫תל‬

‫כמוכן אני מחייבת את נתבעת ‪ 4‬לשלם לתובעים סכום של ‪, ₪ 62,000‬החזר הוצאות שכ"ט עו"ד‬
‫(כולל מע"מ) בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום‬
‫בפועל‪.‬‬
‫בקביעת שכ"ט עו"ד התחשבתי בכך שהתקיימו ישיבת קדם‪ ,‬ישיבת הוכחות והוגשו תצהירים‬
‫בכתב וסיכומים בכתב‪.‬‬

‫המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה‪.‬‬
‫ניתן בלשכתי בתאריך ב' טבת תשע"ה‪ 42 ,‬דצמבר ‪ ,4062‬בהעדר הצדדים‪.‬‬

‫מירה אריאלי‬
‫מפקחת בכירה על רישום מקרקעין‬
‫תל ‪ -‬אביב‬

‫‪8‬‬