# תיק 5/183/2013

פסיקה · 2013-10-17 · תל אביב · אורן סילברמן

עותק זה נוצר אוטומטית מטקסט שחולץ מן המסמך הציבורי. הוא אינו DOCX רשמי ויש לאמת כל ציטוט ומספר עמוד מול ה־PDF.

עמוד מקור 1

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫מס' התיק‪183/13 :‬‬                                           ‫בפני המפקח על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב‬

‫‪ .1‬טל פרנק‬                  ‫התובעים‪:‬‬
‫‪ .2‬דניאל וסרטל‬
‫ע"י ב"כ עוה"ד סלי בן צבי‬
‫מרחוב יצחק שדה ‪ 17‬תל אביב‬

‫‪ -‬נגד‪-‬‬
‫אתי פבין‬                  ‫הנתבעים‪:‬‬
‫מיכאל פבין‬
‫ע"י ב"כ עוה"ד תמיר מדר‬
‫משדרות פל‪-‬ים ‪15‬א חיפה‬

‫פסק דין‬
‫התובענה דנן עניינה בנזקי רטיבות בבית ברחוב ניר עם ‪ 4‬תל אביב הבנוי על חלקה ‪ 682‬בגוש ‪6150‬‬
‫)להלן‪" :‬הבית"(‪.‬‬
‫ביום ‪ 06.06.13‬הגיעו הצדדים להסכמה לסילוק התובענה כלהלן‪:‬‬
‫"‪ .1‬ימונה מומחה מטעם המפקח אשר יבקר בבית ובדירות הצדדים וייתן חוות דעתו כלהלן‪:‬‬
‫א‪ .‬האם יש רטיבות בדירת התובעים ואם כן מה מקורה?‬
‫ב‪ .‬אילו עבודות יש לבצע כדי להביא להפסקת הרטיבות בדירת התובעים – תיקונה ומניעת‬
‫הישנותה‪.‬‬
‫ג‪ .‬האם עבודות הריצוף וההגבהה בחצר הבית גרמו או תרמו בדרך כלשהי להיווצרות הרטיבות?‬
‫ד‪ .‬האם המבנה הטופוגרפי של הבית והרחוב גרמו או תרמו בדרך כלשהי להיווצרות הרטיבות?‬
‫ה‪ .‬המומחה יקבע לוחות זמנים לביצוע עבודות )בהתחשב בעבודות הנדרשות ובעונות השנה( וכן‬
‫ימסור מפרט טכני בסיסי לעבודות הנדרשות וכן הערכה כספית לעלותן‪.‬‬
‫‪ .2‬הצדדים יישאו בשלב ביניים בשכרו של המומחה והוצאותיו בחלקים שווים‪.‬‬
‫‪ .3‬הצדדים מקבלים את קביעתו של המומחה כמחייבת‪.‬‬
‫‪ .4‬הצדדים יהיו רשאים לשלוח למומחה שאלות הבהרה בתוך ‪ 14‬יום מקבלת חוות הדעת‪.‬‬
‫‪ .5‬לאחר קבלת חוות הדעת וסיכום טענות בכתב ע"י הצדדים‪ ,‬נבקש קביעתו של המפקח בשאלת‬
‫האחריות לביצוע עבודות‪ ,‬ככל שיידרשו‪ ,‬להפסקת הרטיבות ובשאלת הוצאות ניהול ההליך‪.‬‬
‫‪ .6‬הצדדים יהיו רשאים להציג למומחה כל מסמך מטעמם‪ ,‬לרבות תוכניות‪ ,‬מפרטים‪ ,‬תצלומים‬
‫וכיוצא בזה‪ .‬מוסכם כי לא יומצאו חוות דעת מטעם הצדדים למומחה‪.‬‬
‫‪ .7‬הצדדים יאפשרו כניסה לדירותיהם ולחצרם ככל שנדרש ע"פ שיקול דעת המומחה‪.‬‬
‫‪ .8‬מוסכם כי אם יש לבצע עבודות‪ ,‬אלו יבוצעו בפיקוחו של המומחה ונבקש מהמפקח לקבוע בפסק‬
‫דינו על מי יחולו עלויות הפיקוח‪.‬‬
‫‪ .9‬הצדדים יאפשרו ביצוע עבודות בדירתם או בחצרם ככל שנדרש ע"פ דעת המומחה‪ .‬מוסכם כי‬
‫במידה וייקבע כי האחריות לביצוע העבודות אינה חלה על הנתבעים בלבד‪ ,‬הרי שתחול חובה על‬

‫‪1‬‬

עמוד מקור 2

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫מס' התיק‪183/13 :‬‬                                           ‫בפני המפקח על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב‬

‫מי שמבצע את העבודות להחזיר מצב דירת הנתבעים או חצרם לקדמותו לפני ביצוע העבודות‬
‫בכפוף לקביעת המומחה‪.‬‬
‫‪ .10‬אנו מבקשים מכב' המפקח לתת תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים"‬
‫בהחלטתי מיום ‪ 06.06.13‬נתתי תוקף להסכם הפשרה ומיניתי את המהנדס מיכאל מרטון כמומחה‬
‫מטעמי )להלן‪" :‬המומחה"(‪.‬‬
‫ביום ‪ 07.08.13‬הוגשה חוות דעת המומחה )להלן‪" :‬חוות הדעת"(‪.‬‬

‫בהתאם להסכם הפשרה עלי לפסוק בשאלת האחריות לביצוע העבודות והוצאות ניהול ההליך‪,‬‬
‫לרבות עלויות הפיקוח‪.‬‬

‫מחוות הדעת עלה כי קיימת רטיבות בדירת התובעים שמקורה באיטום לקוי או העדר איטום של‬
‫המסד וקירות החוץ בשטחים הגובלים עם שטחי הפיתוח של הנתבעים‪ .‬לצורך תיקון האמור קבע‬
‫מומחה כי יש לבצע איטום חיצוני של קירות הבית הרלבנטיים וככל שזה לא יצלח יתכן גם צורך‬
‫בביצוע איטום פנימי של אותם הקירות‪ .‬המומחה קבע בחוות דעתו מפרט עבודות שיש לבצע‬
‫לצורך האיטום‪.‬‬

‫עוד עלה מחוות הדעת כי ריצוף החצר ע"י הנתבעים יכול להשפיע על הרטיבות בדירת התובעים‪,‬‬
‫בין על ידי עיכוב מהירות חלחול המים ועיכוב מים על גבי הריצוף‪ ,‬בין על ידי עיכוב ייבוש המים‬
‫שחדרו ובין על ידי פגיעה באיטום הקיר בעת ביצוע העבודות‪ .‬המומחה אינו יכול לשלול אפשרות‬
‫כי גם חלון דירת התובעים תרם לרטיבות‪ .‬עוד קבע המומחה כי גם למבנה הטופוגרפי של הבית‬
‫והרחוב ישנה תרומה לרטיבות הדירה שרצפתה נמוכה ממפלס הפיתוח ומהווה‪ ,‬למעשה‪ ,‬אלמנט‬
‫של מרתף‪.‬‬
‫התובעים טוענים כי האחריות המלאה לביצוע העבודות מוטלת על שכמם של הנתבעים אשר גרמו‪,‬‬
‫בעבודתם בחצר‪ ,‬לנזקי הרטיבות‪ .‬מאידך הנתבעים טוענים כי המדובר בליקוי ברכוש המשותף‬
‫שהאחריות לתיקונו מוטלת על שני הצדדים‪ ,‬בעלי הדירות בבית‪.‬‬
‫סעיף ‪ 52‬לחוק המקרקעין‪ ,‬תשכ"ט – ‪) 1969‬להלן‪" :‬החוק"( מגדיר "רכוש משותף" כ‪" -‬כל חלקי‬
‫הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות‪ ,‬ולרבות הקרקע‪ ,‬הגגות‪ ,‬הקירות החיצוניים‪,‬‬
‫המסד‪ ,‬חדרי המדרגות‪ ,‬מעליות‪ ,‬מקלטים‪ ,‬וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש‬
‫את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת"‪.‬‬
‫הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם‪ .‬הקירות והמסד‬
‫לא הוצאו מכלל הרכוש המשותף במסגרת מסמכי רישום הבית‪ .‬משכך‪ ,‬ברור כי העבודות הנדרשות‪,‬‬
‫בקירות ובמסד‪ ,‬הינן עבודות ברכוש המשותף של הבית‪.‬‬
‫נטל השכנוע הנדרש במשפט האזרחי הוא על פי מאזן ההסתברויות )הגרסה ה"מסתברת יותר"( )י‪.‬‬
‫קדמי על הראיות הפן האזרחי ‪ -‬קובץ הרצאות )תש"ן( בעמ' ‪ (333‬ובהקשר דנן לא ניתן לקבוע‪,‬‬

‫‪2‬‬

עמוד מקור 3

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫מס' התיק‪183/13 :‬‬                                         ‫בפני המפקח על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב‬

‫במאזן ההסתברויות הנדרש‪ ,‬מחוות דעת המומחה ותשובותיו לשאלות ההבהרה שנשלחו ע"י‬
‫הצדדים‪ ,‬כי האחריות לליקויים באיטום הקירות והמסד מוטלת במלואה על הנתבעים‪.‬‬

‫ראשית‪ ,‬אין כל קביעה חלוטה שכזו בחוות הדעת אלא העלאת סברה בלבד ללא הערכת סיכויי‬
‫הסתברות )סעיף ‪ .(9.3‬די בהקשר זה להפנות לתשובת המומחה לשאלת ההבהרה של התובעים האם‬
‫הפגמים באיטום מקורם בעבודות הנתבעים בחצר ‪" -‬יתכן‪ ,‬אך לא רק‪ ,‬או לא בהכרח" )תשובה‬
‫לשאלה ‪ 2‬במכתב המומחה מיום ‪ .(15.08.13‬בהמשך המומחה אף מבהיר כי שעה שמדובר בבית‬
‫בנוי‪ ,‬אף ביצוע מושלם של הריצוף לא יכול למנוע חדירת רטיבות דרך צידי המסד‪.‬‬

‫שנית‪ ,‬העבודות הנדרשות להפסקת הרטיבות‪ ,‬כולן‪ ,‬ברכוש המשותף – איטום המסדים ותחתית‬
‫קירות החוץ‪ .‬אומנם‪ ,‬נדרש גם פירוק הריצוף בחצר‪ .‬אולם‪ ,‬הדבר נדרש לצורך יצירת גישה בלבד‬
‫לחלקי הרכוש המשותף הלקויים‪.‬‬

‫שלישית‪ ,‬המומחה קובע בצורה ברורה כי המבנה הטופוגרפי של הבית והרחוב תרמו להיווצרות‬
‫הרטיבות‪ .‬ויודגש‪ ,‬לטענת התובעים‪ ,‬לפיה עבודות הפיתוח נעשו לאחרונה על ידי הנתבעים‪ ,‬ובכלל‬
‫האמור גם הגבהת שטח החצר‪ ,‬אין כל איזכור בחוות דעת המומחה או בשאלות ההבהרה מטעם‬
‫התובעים‪ .‬המומחה אף מבהיר בחוות דעתו כי עניין זה הוא "ללא קשר לתביעה שבנדון" )סעיף‬
‫‪ 9.4.1‬לחוות הדעת(‪.‬‬
‫רביעית‪ ,‬רטיבות ברמה זהה אותרה גם בקיר הגובל עם השטח המרוצף וגם בקיר המזרחי שגובל עם‬
‫חצר פתוחה‪ .‬מכאן ניתן ללמוד כי אין תרומה משמעותית לרטיבות בשל ריצוף חלק מהחצר‪ .‬אומנם‪,‬‬
‫גם בהתייחס לשאלה זו מאשר המומחה כי יתכן ולריצוף תרומה לרטיבות בשל העדר יכולת אידוי‪.‬‬
‫אולם הוא גם מעלה היתכנות‪ ,‬ברמת ודאות זהה‪ ,‬כי הרטיבות מקורה במים המגיעים מהשקיית‬
‫החלק הבלתי מרוצף בגינה‪ ,‬כלומר‪ ,‬ללא קשר לקיומו של הריצוף )ר' תשובה לשאלה ‪ 5‬במכתב‬
‫המומחה מיום ‪.(15.08.13‬‬
‫חמישית‪ ,‬המומחה שולל את הטענה כי גובה הרטיבות בקיר חדר השינה קשור למיקום עבודות‬
‫הריצוף בחצר ‪ -‬מדובר בעליה קפילארית שאיננה בהכרח קשורה למיקום עבודות הריצוף )תשובה‬
‫לשאלה ‪ 1‬במכתב המומחה מיום ‪.(15.08.13‬‬

‫שישית‪ ,‬המומחה קבע כי‪ ,‬אף ללא ריצוף החצר‪" ,‬הסיכוי לקיומה של הרטיבות היה בהחלט קיים‪,‬‬
‫אולי ברמה שונה" והוסיף והבהיר כי אומנם יש בריצוף כדי להביא למים עומדים ולקושי באידוי‬
‫)דבר שמגביר הסיכוי לרטיבות( אך מאידך כמות קטנה יותר של מים חודרת לקרקע )ובכך‬
‫מצטמצמת כמות המים המגיעה למגע עם המסד הלקוי(‪ .‬שוב מבהיר המומחה כי "ניתן לראות‬
‫רטיבות גם בקיר המזרחי‪ ,‬שם קיים ריצוף מעברו השני של הקיר" )תשובה לשאלה ‪ 3‬במכתב‬
‫המומחה מיום ‪.(01.09.13‬‬
‫שביעית‪ ,‬יש לזכור כי‪ ,‬בסופו של יום‪ ,‬לדירת התובעים אלמנטים של דירת מרתף כשרצפתה נמוכה‬
‫ממפלס החצר )סעיף ‪ 9.4.3‬לחוות הדעת(‪ ,‬וכך קובע המומחה בהקשר זה "בקרקע תמיד אמורים‬
‫להיות לחות ומים‪ ,‬שאינם שייכים לגובה הריצוף‪ ,‬או הפיתוח מסביב‪ .‬המסדים‪ ,‬בהעדר איטום נאות‪,‬‬

‫‪3‬‬

עמוד מקור 4

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫מס' התיק‪183/13 :‬‬                                          ‫בפני המפקח על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב‬

‫יונקים קפילארית את המים מהקרקע )משני צידי המסד ומתחתיו(" )סעיף ‪ 9.4.4‬לחוות הדעת(‪.‬‬
‫כאמור‪ ,‬לא הוכחה בדבר‪ ,‬גם לא בחוות דעת המומחה‪ ,‬הטענה כי פעולות הנתבעים הן אלו שהביאו‬
‫למצבו הפיזי‪/‬טופוגרפי של הבית‪.‬‬
‫שמינית‪ ,‬לא נשללה על ידי המומחה הסברה כי ליקויי הרטיבות בקיר הגובל לשטח המרוצף מקורם‬
‫גם מחלון דירת התובעים )סעיף ‪ 9.1.3‬לחוות הדעת(‪.‬‬
‫מנגד יש לזכור כי נדחתה במפורש טענת הנתבעים כי מקור הרטיבות הינו עבודות שביצעו התובעים‬
‫בדירתם )ר' תשובה לשאלה ‪ 2‬במכתב המומחה מיום ‪.(01.09.13‬‬
‫לאור כל האמור לעיל אני קובע כי האחריות לתיקון הליקויים כמתואר בחוות דעת המומחה מוטלת‬
‫על שני הצדדים‪.‬‬
‫בהתאם להסכם הפשרה הצדדים קיבלו על עצמם את קביעת המומחה כמחייבת ומשכך עליהם‬
‫לפעול לביצוע העבודות המפורטות בחוות הדעת ככתבן וכלשונן‪.‬‬
‫לאור קביעת המומחה כי יש לבצע את העבודות בחודשי הקיץ )סעיף ‪ 9.5.1.3‬לחוות הדעת( ולאור‬
‫העובדה שממילא הוסכם בין הצדדים כי המומחה גם יפקח על ביצוע העבודות‪ ,‬אני מורה כי‬
‫המומחה יקבע את מועד תחילת ביצוע העבודות ובכלל האמור ישקול האם ניתן לבצען‪ ,‬כבר עתה‪,‬‬
‫עוד בטרם תחל עונת הגשמים הקרובה‪ .‬הצדדים יפנו למומחה בהקשר זה מיד עם קבלת פסק הדין‪.‬‬

‫בהתאם להוראות התקנון המוסכם )סעיף ‪ 3‬לתקנון( הצדדים ישאו בעלויות התיקון כמפורט בחוות‬
‫הדעת בחלקים שווים‪ .‬בנסיבות אלו נכון יהיה לקבוע כי גם בעלויות הפיקוח על ידי המומחה )סעיף‬
‫‪ 8‬להסכם הפשרה( ישאו הצדדים בחלקים שווים כאמור‪.‬‬
‫בכל הקשור לעבודות הנדרשות לפירוק ריצוף בחצר והשבתו הרי שעל הנתבעים לשאת בעלויות‬
‫הקשורות בכך לבדם‪ ,‬כפי שאף הם מאשרים בסיכומיהם )סעיף ‪ 10‬לסיכומים(‪.‬‬
‫בנסיבות דנן‪ ,‬לאור תוצאות התובענה ולאור העובדה כי על צדדים עוד לפעול בשיתוף פעולה‬
‫לביצוע העבודות הנדרשות בבית‪ ,‬אני מוצא לנכון לקבוע כי כל צד ישא בהוצאותיו בניהול ההליך‬
‫לרבות בכל הקשור להוצאות המומחה‪.‬‬
‫המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה‪.‬‬
‫ניתן בלשכתי היום י"ג חשון תשע"ד ‪ 17‬אוקטובר ‪ ,2013‬בהעדר הצדדים‪.‬‬

‫אורן סילברמן‬
‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב‬

‫‪4‬‬