# תיק 1/299/2004

פסיקה · 2013-06-30 · ירושלים · יעל ענתבי שרון

עותק זה נוצר אוטומטית מטקסט שחולץ מן המסמך הציבורי. הוא אינו DOCX רשמי ויש לאמת כל ציטוט ומספר עמוד מול ה־PDF.

עמוד מקור 1

‫משרד המשפטים‬
‫לשכת המפקח על רישום המקרקעין‬
‫ירושלים‬
‫תיק מס' ‪4//992‬‬                                            ‫בפני כב' המפקחת י‪ .‬ענתבי‪-‬שרון‬

‫מרדכי עזרן ת‪.‬ז ‪9914230/‬‬        ‫התובע‪:‬‬

‫ע"י ב"כ עו"ד א‪ .‬בר סימן טוב‬

‫ג ד‬    ‫נ‬
‫הנתבעים‪ .3 :‬דוד אביעד ת‪.‬ז ‪130913‬‬
‫‪ .4‬אליהו כהן ת‪.‬ז ‪01921934‬‬
‫‪ .1‬מחה (שמחה) כהן ת‪.‬ז ‪01921949‬‬
‫‪ .2‬רבקה פיאמנטה ת‪.‬ז ‪092010‬‬
‫‪ .9‬עזבון המנוח שלמה פיאמנטה ז"ל ת‪.‬ז ‪394413‬‬

‫ע"י ב"כ עו"ד צ‪ .‬ממן‬

‫פסק דין‬
‫עניינו של פסק דין זה בדרישת התובע לחייב את הנתבעים‪ ,‬לבצע יחד עמו את כל עבודות ייצוב וחיזוק מבנה‬
‫דירתו‪ ,‬בבית המשותף בו הם מתגוררים‪ ,‬וכן את כל שאר העבודות המפורטות בחוות דעת המהנדס מטעמו‬
‫המוערכות על ידו בסך של ‪. ₪ 420,999‬‬

‫כמו כן‪ ,‬מבקש התובע סעדים שונים נוספים‪ :‬חיוב הנתבעים ‪ 2‬ו‪ 9-‬לתיקון מקור הרטיבות החודר מדירת הנתבעת‬
‫‪ 2‬לדירתו‪ ,‬העתקת מונה החשמל של דירתו אל ריכוז מוני החשמל‪ ,‬החלפת השער הקיים וחיוב הנתבעים בהוצאות‬
‫הכרוכות בכך והוצאת וסילוק מצלמת הוידאו שהותקנה על קיר הבית‪ .‬כן מבקש התובע להורות לנתבעים ‪ 2‬ו‪9-‬‬
‫לפנות ולסלק את פרטי הריהוט מהמעבר המשותף ולשמור על מעבר וגישה פנויים אל דירתו‪.‬‬

‫תביעה זו הוגשה ביום ‪ 40.06.62‬ונשמעה בפני כבוד המפקח הבכיר (בדימוס) מר פנחס לוי‪ .‬כבוד המפקח לוי פרש‬
‫מתפקידו לאחר שמיעת מסכת הראיות בשלמותה ואולם טרם שהיה סיפק בידו ליתן את פסק הדין‪ .‬מכוח סעיף ‪57‬‬
‫(ב) לחוק המקרקעין התשכ"ט‪ 0101-‬הועבר תיק זה לטיפולי במהלך נובמבר ‪ ,4604‬בסמוך למינויי לתפקיד ובתום‬
‫הגשת סיכומי הצדדים בכתב‪.‬‬
‫ביום ‪ 47.00.04‬ערכתי ביקור במקום‪ .‬בסיום הביקור הודיעו ב"כ הצדדים כי הושגה ביניהם הסכמה לפיה ינסו לקדם‬
‫אישורה של תכנית ובנסיבות אלו ביקשו להקפיא את מתן פסק הדין עד להגשת הודעת עידכון שלושה חודשים‬
‫מאוחר יותר‪ .‬כמו כן ציינו ב"כ הצדדים כי ‪" :‬מוסכם עלינו כי אם בכל זאת תידרש הכרעה בהליך דנן‪ ,‬פסק הדין‬
‫יינתן על סמך החומר הקיים בתיק ובכלל זה התרשמות כב' המפקחת מהביקור אשר נערך היום"‪.‬‬
‫ביום ‪ 5.7.07‬הוגשה "הודעה משותפת" בה ביקשו ב"כ הצדדים ארכה נוספת של ‪ 06‬יום‪ .‬ביום ‪ 44.7.07‬הוגשה‬
‫"הודעה מטעם התובע והנתבעים" בה הובהר כי "למרבה הצער‪ ,‬לא צלח המשא ומתן מול גורמים שלישיים בנושא‬
‫פיתוח משותף של החלקה והבניין‪ .‬בנסיבות אלו מתבקשת המפקחת ליתן פסק דין בתיק"‪.‬‬

‫בשלה‪ ,‬איפוא‪ ,‬העת להכרעה‪.‬‬

‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪93‬‬

עמוד מקור 2

‫משרד המשפטים‬
‫לשכת המפקח על רישום המקרקעין‬
‫ירושלים‬
‫העובדות הצריכות לעניין‪:‬‬
‫‪ .0‬הצדדים הינם בעלי דירות בבית משותף המצוי ברחוב מקור חיים ‪07‬א' בירושלים והידוע כגוש ‪ 76013‬חלקה‬
‫‪( 22‬להלן‪" :‬הבית" או "הבית המשותף")‪ .‬הבית מורכב ממבנה עיקרי בן קומה אחת ובו ‪ 2‬דירות‪ .‬במרוצת‬
‫השנים נבנו תוספות בנייה על ידי דייריו‪.‬‬

‫‪ .4‬התובע הוא הבעלים הרשום של תת חלקה ששטחה ‪ 36.76‬מ"ר‪ ,‬ולה צמודים ‪ 352407‬חלקים מהרכוש‬
‫המשותף‪ .‬הנתבע ‪ 0‬הוא הבעלים של תת חלקה ‪ ,0‬ששטחה ‪ 067.16‬מ"ר וצמודים לדירתו ‪ 002407‬חלקים‬
‫מהרכוש המשותף‪ .‬הנתבעים ‪ 4‬ו‪ 7-‬הם הבעלים במשותף של תת חלקה ‪ ,4‬ששטחה ‪ 066.06‬מ"ר ולה צמודים‬
‫‪ 002407‬חלקים מהרכוש המשותף‪ ,‬והנתבעים ‪ 2‬ו ‪ 7-‬הם הבעלים במשותף של תת חלקה ‪ ,7‬ששטחה ‪56.76‬‬
‫מ"ר ולה צמודים ‪ 222407‬חלקים מהרכוש המשותף‪.‬‬

‫‪ .7‬דיר ות הבית המשותף היו מלכתחילה בבעלות רשות הפיתוח ונוהלו עבורה על ידי מינהל מקרקעי ישראל‬
‫באמצעות עמידר‪ ,‬כסוכן מוסמך לפי הרשאה מיוחדת של מינהל מקרקעי ישראל (להלן‪ " :‬עמידר")‪ .‬התובע‬
‫רכש את זכויות הדיירות המוגנת ביום ‪ 4.06.33‬ובהמשך החזיק בדירתו מכוח חוזה שכירות בינו לבין עמידר‬
‫מיום ‪ .47.06.33‬ביום ‪ 43.5.12‬נחתם בין התובע לעמידר הסכם וחוזה חכירה (נ‪ ,19‬נספח ד' לתצהיר עדות‬
‫ראשית מטעם התובע מיום ‪ ,43.00.67‬להלן‪" :‬הסכם החכירה")‪ .‬במסגרת הסכם זה רכש התובע את זכויות‬
‫החכירה בתת חלקה ‪ 2‬ללא זכויות בנייה‪ .‬בסמוך‪ ,‬רכשו גם יתר דיירי הדירות בבית המשותף ‪ -‬שאף הם‬
‫החזיקו בדירות קודם לכן במסגרת חוזי שכירות ‪ -‬את זכויות החכירה בדירות בהן התגוררו‪ ,‬וחתמו על‬
‫הסכמים זהים במהותם עם עמידר (להלן‪":‬הסכמי החכירה")‪.‬‬

‫‪ .2‬ביום ‪ 70.7.15‬ניתן צו לרישום הבית המשותף בפנקס הבתים המשותפים (להלן‪" :‬צו הרישום")‪ .‬בצו הרישום‬
‫הוגדר הבית כ‪" :‬בית מורכב ממבנה אחד בן קומה אחת ובו ‪ 9‬יחידות"‪ .‬על פי צו הרישום‪ ,‬יחידות אלו‬
‫מורכבות מארבע דירות ומחסן‪ .‬המחסן מהווה את היחידה החמישית (תת חלקה ‪ )7‬ולו מוצמדים גג שטוח‬
‫בשטח של ‪ 716‬מ"ר‪ ,‬גג שטוח בשטח של ‪ 40.36‬מ"ר‪ ,‬גג רעפים בשטח של ‪ 5.36‬מ"ר‪ ,‬גג אסבסט בשטח של‬
‫‪ 0.06‬מ"ר וגג שטוח נוסף בשטח של ‪ 73.76‬מ"ר‪ .‬רשות הפיתוח‪ ,‬ע"י עמידר‪ ,‬מונתה לשמש כנציגות זמנית‪.‬‬

‫‪ .7‬מאוחר יותר‪ ,‬בשנת ‪ ,0111‬רכשו התובע‪ ,‬כמו גם יתר דיירי הבית המשותף‪ ,‬את זכויות הבעלות בדירותיהם‪,‬‬
‫במסגרת הסכמי מכר שנחתמו בינם לבין עמידר (להלן‪" :‬הסכמי המכר")‪,‬הוצמדו לכל דירה השטחים‬
‫כמפורט בהסכם המכר ובתשריט‪.‬‬

‫‪ .0‬ביום ‪ 0.3.66‬ניתן צו תיקון צו רישום הבית המשותף (להלן‪" :‬צו התיקון")‪ .‬נקבע כי חלקת משנה ‪ 7‬תבוטל‬
‫ובהתאם נרשמו ההצמדות העדכניות לכל דירה ודירה‪ ,‬באופן הבא‪:‬‬

‫לחלקת משנה ‪( 0‬דירת הנתבע ‪ ,0‬להלן‪" :‬דירת אביעד") הוצמדו מחסן בשטח של ‪ 06.06‬מ"ר‪ ,‬קרקע בשטח‬
‫‪ 000.56‬מ"ר‪ ,‬גג שטוח בשטח ‪ 001.2‬מ"ר‪.‬‬

‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪93‬‬

עמוד מקור 3

‫משרד המשפטים‬
‫לשכת המפקח על רישום המקרקעין‬
‫ירושלים‬

‫לחלקת משנה ‪( 4‬דירת הנתבעים ‪ ,4-7‬להלן‪" :‬דירת כהן")‪ ,‬הוצמדו קרקע בשטח ‪ 04.06‬מ"ר‪ ,‬גג שטוח בשטח‬
‫‪ 40.36‬מ"ר‪ ,‬גג שטוח בשטח ‪ 11.16‬מ"ר‪ ,‬גג רעפים בשטח ‪ 5.16‬מ"ר וגג אסבסט בשטח של ‪ 5.06‬מ"ר‪.‬‬

‫לחלקת משנה ‪( 7‬דירת הנתבעים ‪ 2‬ו‪ ,7-‬להלן‪" :‬דירת פיאמנטה")‪ ,‬הוצמדו קרקע בשטח ‪ 26.06‬מ"ר‪ ,‬קרקע‬
‫בשטח ‪ 0.46‬מ"ר‪ ,‬גג שטוח בשטח ‪ 07.36‬מ"ר‪ ,‬גג שטוח בשטח ‪ 41.06‬מ"ר‪.‬‬

‫לחלקת משנה ‪( 2‬דירת התובע‪ ,‬להלן‪" :‬דירת התובע" או "דירת עזרן")‪ ,‬הוצמדו קרקע בשטח ‪ 420.46‬מ"ר‬
‫וגג שטוח בשטח של ‪ 006.36‬מ"ר‪.‬‬

‫‪ .5‬בהתאם לתשריט הבית המשותף‪ ,‬לאחר צו התיקון‪ ,‬מסומנת הכניסה הראשית לבית המשותף והמעבר‬
‫במספר "‪ "6‬כרכוש משותף (להלן‪":‬המעבר המשותף")‪.‬‬

‫‪ .3‬כאמור‪ ,‬במהלך השנים‪ ,‬הוספו לבניין האבן‪ ,‬אשר היווה את דירתו המקורית של התובע‪ ,‬תוספות בנייה‪.‬‬
‫בהתאם לחוות דעת מומחה שהגיש התובע מטעם המהנדס דני ענבר ( להלן‪" :‬ענבר") מיום ‪ " ,4.3.62‬נוספו‬
‫למבנה תוספות בנייה עם קירות בלוקים‪ ,‬חלקם מצופים ב"אבן מלאכותית" (פלטות בטון דמוי אבן)‪,‬‬
‫וחלקם עם גמר טיח‪ ,‬והקירוי מעל עם תקרת בטון שטוחה ותקרת פסים‪ ,‬למעט אזור אחד בו קיים גג‬
‫אסבסט משופע" (ראה בפרק ב')‪ .‬יצוין כי בחוות הדעת מטעם הנתבעים‪ ,‬של המהנדס יצחק קיל (להלן‪:‬‬
‫"קיל") מיום ‪ , 3.04.62‬צוין כי בדירת התובע בוצעו שינויים ותוספות‪ ,‬ולא הייתה מחלוקת על תיאור דירת‬
‫התובע כאמור בחוות דעתו של המהנדס ענבר‪ .‬דירת התובע מורכבת משני מבנים המחוברים זה לזה‪ .‬המבנה‬
‫האחד הוא מבנה האבן והשני‪ ,‬מבנה בעל קירות לבנים ועליו טיח‪ .‬שני המבנים אינם באותו גובה וקיימת‬
‫מדרגה ביניהם‪.‬‬

‫‪ .1‬יוער כי לפי תכנית בניין ערים מספר ‪ 0503‬החלה על הבית המשותף‪ ,‬מיועדת חלקה ‪ 22‬כולה ל"בניין‬
‫ציבורי"‪.‬‬

‫‪ .06‬לאחר שהתובע והנתבעים השלימו את רכישת זכויות הבעלות בדירותיהם ובשטחים שהוצמדו להם כאמור‬
‫לעיל‪ ,‬החל התובע‪ ,‬בשיתוף הנתבעים‪ ,‬ליזום תכנית בניין עיר (תב"ע) חדשה לבית המשותף‪ .‬התכנית נועדה‬
‫לשנות את ייעוד הבית המשותף מ"בניין ציבורי" ל‪"-‬מגורים" ולהוסיף קומות ויחידות דיור נוספות לבית‬
‫המשותף‪ .‬הצדדים חלוקים ביניהם אם מראש הייתה הסכמה לתיקון ליקויים בדירת התובע במסגרת‬
‫התב"ע החדשה‪ .‬לכך נשוב בהמשך‪.‬‬

‫‪ .00‬התובע הוביל את המהלך לשינוי התב"ע‪ .‬בשיתוף פעולה עם יתר הנתבעים‪ ,‬נשכרו לשם כך שירותיו של‬
‫האדריכל אליאס מסינס (להלן‪" :‬מסינס")‪ .‬בין מסינס לבין הנתבעים נחתם זיכרון דברים ביום ‪02.04.11‬‬
‫(ת‪ .)02‬בהתאם‪ ,‬הכין מסינס תוכניות לאישור תב"ע חדשה ולבנייה של מספר קומות (ת‪.)399‬‬

‫עמוד ‪ 9‬מתוך ‪93‬‬

עמוד מקור 4

‫משרד המשפטים‬
‫לשכת המפקח על רישום המקרקעין‬
‫ירושלים‬

‫‪ .04‬בשנת ‪ 4664‬הודיעו משפחות פיאמנטה וכהן (הנתבעת ‪ 2‬והנתבעים ‪ 4‬ו‪ )7-‬כי אינם מעוניינים עוד להמשיך‬
‫ולקדם את התב"ע החדשה (ת‪ .)309‬התובע‪ ,‬בתגובה‪ ,‬פנה אל דיירי הבית במכתב מיום ‪( 4.0.64‬ת‪ .)99‬מכתב‬
‫זה יועד גם אל מסינס וכלל טענות כלפיו‪ ,‬אולם במסגרתו התרה התובע גם בשאר דיירי הבית‪ ,‬פן ייסגו‬
‫מהליך הכנת התב"ע‪ ,‬כאשר הוא מבהיר כי אחרת "יפנה לבית המשפט"‪.‬‬

‫‪ .07‬משלא נענו הנתבעים לדרישת התובע ובהתאם לבקשתו‪ ,‬ביום ‪ 0.3.64‬ביקר בדירתו מר דוד שטיינברג‪,‬‬
‫מהנדס מחלקת מבנים מסוכנים מעיריית ירושלים‪ .‬בהמשך לביקור זה נשלח לתובע ביום ‪ 00.3.64‬מכתב‬
‫הממונה על מבנים מסוכנים מהמינהל לתכנון‪ ,‬הנדסה ובקרה בעיריית ירושלים ובו ציין כי בדירתו נמצאו‬
‫סדקים בקירות ובתקרה וכי יש "לאטום את הסדקים ולעקוב אחר התפתחותם"‪ .‬עוד הוער שם כי‪:‬‬
‫" בביקור הנ"ל ועל פי מצב נוכחי לא נמצאו סימנים המעידים על קיומה של סכנה המצדיקים את טיפולה‬
‫של העירייה בנדון"‪.‬‬

‫‪ .02‬בסופו של דבר‪ ,‬חזרו הצדדים לשתף פעולה‪ ,‬עד שבשנת ‪ 4662‬הודיעה הנתבעת ‪( 2‬על מכתבה חתומים גם‬
‫הנתבעים ‪ 0‬ו‪ ,)4-‬כי אינם מעוניינים עוד להמשיך בשינוי התב"ע (ת‪ .)319‬בתגובה‪ ,‬הוחלפו בין הצדדים ובאי‬
‫כוחם מכתבים במסגרתם הביע התובע את מורת רוחו מכך‪ ,‬לא פעם בלשון חריפה (ראה למשל‪ :‬נ‪ ,99‬נ‪,09‬‬
‫ת‪ .) 19‬התובע חזר והתרה בנתבעים‪ ,‬במסגרת חלופת מכתבים זו‪ ,‬לקדם את התהליך לאישור התב"ע‪ ,‬כאשר‪,‬‬
‫בין היתר הבהיר להם מה יהיו תוצאות סירובם‪ " :‬לגבי העלויות החדשות כולל הנזקים שגרמתם לי‪-‬‬
‫תשמעו מעורך הדין שלי‪ .‬לצערי‪ -‬בחרתם בדרך הקשה‪ -‬תקבלו אותה בדרך הקשה" (ראו במכתבו מיום‬
‫‪ ,5.7.62‬נ‪.") 99‬‬

‫‪ .07‬התובע הגיש תעודת עובד ציבור של המהנדס מיכאל נוביקוב (להלן‪" :‬נוביקוב")‪ ,‬עובד המחלקה למבנים‬
‫מסוכנים בעיריית ירושלים‪ .‬על פי תעודה זו‪ ,‬הרי בהמשך לממצאיו של המהנדס דוד שטיינברג מיום ‪,0.3.64‬‬
‫ביקר נוביקוב בדירת התובע ביום ‪ 04.04.65‬ומצא כי ‪ ":‬בקירות חיצוניים ובדירת משפ' מרדכי עזרן ישנם‬
‫סדקים רחבים עקב שקיעת יסודות של פינת מבנה החד קומתי השייך למשפחות הנ"ל‪ .‬הבניין הנ"ל‬
‫מהווה סכנה למחזיקים‪ ,‬לציבור או לנכסים הסמוכים‪ .‬לשם הסרת הסכנה יש לבצע בנכס הנ"ל בתוך ‪19‬‬
‫ימים את העבודות כדלהלן‪ :‬יש לחזק את יסודות הבית השייך למשפחות הנ"ל"‪.‬‬

‫‪ .00‬משלא עלה בידי הצדדים להגיע להסכמה‪ ,‬הוגשה ביום ‪ 40.06.62‬התביעה דנן‪ .‬בתביעה מתבקש המפקח‬
‫לחייב את הנתבעים ביחד ולחוד ‪:‬‬
‫" א‪ .‬לבצע יחד עם התובע‪ ,‬את כל עבודות החיזוק והייצוב של מבנה דירת התובע (תת חלקה ‪ )2‬וכן את‬
‫כל שאר העבודות המפורטות בחוות דעתו של המהנדס ענבר (נספח ב' לכתב התביעה)‪ ,‬ובפיקוחו‬
‫של המהנדס ענבר‪.‬‬
‫ב‪ .‬לחייב את הנתבעים ‪ 2‬ו‪ 9-‬לתקן את מקור הרטיבות החודרת מדירתם לדירת התובע‪ ,‬לרבות תיקון‬
‫הנזקים בדירת התובע והנאמדים על ידי המומחה בסכום של ‪.₪ 3,999‬‬
‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪93‬‬

עמוד מקור 5

‫משרד המשפטים‬
‫לשכת המפקח על רישום המקרקעין‬
‫ירושלים‬
‫ג‪ .‬להעתיק את מונה החשמל של דירת התובע לריכוז מוני החשמל של שאר הדירות בבית או לאפשר‬
‫לתובע להעתיקו; להחליף את השער הקיים ו‪9‬או לאפשר לתובע להחליפו ולהתקין שער חדש‬
‫תחתיו‪ ,‬ולשאת בהוצאות ובתשלומים הכרוכים בכך לפי חלקם היחסי ברכוש המשותף ; להוציא‬
‫ולסלק את מצלמת הוידאו שהותקנה על קיר הבית‪.‬‬
‫ד‪ .‬להורות לנתבעים ‪ 2‬ו‪ 9-‬לפנות ולסלק את פריטי הריהוט והעציצים מהמעבר המשותף ולשמור על‬
‫מעבר וגישה פנויים אל דירת התובע‪.‬‬
‫ה‪ .‬לחייב הנתבעים בהוצאות משפט‪ ,‬שכ"ט עו"ד ומע"מ"‪.‬‬

‫עיקרי טענות התובע‬
‫‪ .05‬לטענת התובע‪ ,‬בבדיקה הנדסית שמצא ענבר בחוות דעתו (להלן‪" :‬חוות דעת ענבר")‪ ,‬נמצאו נזקים במבנה‬
‫דירתו הכוללים סדיקה משמעותית‪ ,‬שקיעות ורטיבות כמפורט בחוות הדעת ובכתב התביעה‪.‬‬

‫‪ .03‬בכתב התביעה טען התובע לליקויים הבאים בדירתו‪ ,‬העולים מחוות דעת ענבר‪:‬‬
‫"א‪ .‬בחזית הצפונית‪ ,‬בקיר בלוקים מצופה אבן מלאכותית‪ ,‬נצפו סדקים אנכיים ואופקיים וכן סדק אלכסוני‬
‫בפינה הצפון מערבית ושקיעת הפינה‪ .‬בנוסף‪ ,‬קיימים לוחות ציפוי משוחררים העלולים להתנתק ממישור‬
‫הקיר וליפול‪.‬‬
‫ו‪ .‬בחזית המערבית קיים סדק אלכסוני בפינה הצפון מערבית ושקיעת הפינה וכן סדירה אנכית באזור‬
‫החלון‪.‬‬
‫ז‪ .‬בחזית המערבית קיים סדק אופקי בגובה כ‪ 2-7-‬שורות מראש הקיר עם גמר אלכסוני בשתי הקצוות‪.‬‬
‫ח‪ .‬כל החלק העליון של הקיר רופף ומתנדנד למגע‪.‬‬
‫ט‪ .‬בחזית הדרומית קיים סידוק אנכי מתחת לשני החלונות בחזית ובנוסף סדיקה לפי הפוגות בין אבנים‬
‫הנמצאת בין שני החלונות‪.‬‬
‫י‪ .‬גם בשטח המרוצף בצמוד למבנה קימות שקיעות וסדקים‪.‬‬
‫יא‪ .‬בחדר הכניסה‪ ,‬בתקרת הפסים‪ ,‬קיימת סדיקה בתקרה (מקבילה לכיוון ההשענה) הנמשכת גם לקיר‬
‫החיצוני‪ .‬בנוסף החלה להתפתח גם סדיקה ניצבת לפסים‪.‬‬
‫יב‪ .‬הסדק בקיר הצפוני עובד גם במישור הפנימי של הקיר‪.‬‬
‫יג‪ .‬באזור המבנה המקורי (מבנה האבן) קיימת רטיבות בקיר המשותף עם הדירה בתת חלקה ‪2227‬‬
‫(שירותים בצד השכן)‪ .‬ברטיבות מתחילה בגובה ‪ 0‬מ' מהרצפה ויורדת עד תחתית הקיר‪.‬‬
‫יד‪ .‬בקיר החיצוני (חזית דרומית מבפנים) קיימת רטיבות המתחילה בגובה כ‪ 4-‬מ' מהרצפה ויורדת עד‬
‫למטה‪.‬‬
‫טו‪ .‬כמו כן קיימת רטיבות מתחת לחלונות וכן רטיבות בחלק התחתון של הקיר למטה‪.‬‬
‫יב‪ .‬קיים סדק בתקרה‪ ,‬מקביל לקו ההשענה"‪.‬‬

‫‪ .01‬לטענת התובע‪ ,‬בהתאם לחוות דעת ענבר‪ ,‬הסדיקה הרבה בקירות החוץ של מבנה הדירה מלמדת על בעיות‬
‫בביסוס המבנה‪ :‬כנראה המבנה נבנה מבלי שבוצעו קורות וחגורות לקשירת הקירות וכן לא בוצעו עמודים‬
‫או חגורות אנכיות‪ .‬נטען עוד כי חלקים מן המבנה הגיעו למצב רופף ועלולים להתנתק מהמבנה וליפול‪ .‬כן‬
‫קיימת סכנה של נפילת חלקי ציפוי‪ .‬נטען עוד כי בעקבות רעידת אדמה שאירעה לאחרונה (‪ )4662‬הוחמר‬
‫המצב הקונסטרוקטיבי של דירת התובע והסדקים התרחבו באופן ניכר‪ .‬נטען כי השארת המבנה ללא טיפול‬
‫דחוף עלולה להוביל להתערערות המבנה כולו ואף לקריסתו‪.‬‬

‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪93‬‬

עמוד מקור 6

‫משרד המשפטים‬
‫לשכת המפקח על רישום המקרקעין‬
‫ירושלים‬
‫‪ .46‬לנוכח מצבו הקונסטרוקטיבי הקשה של המבנה‪ ,‬בו נמצאת דירת התובע‪ ,‬מצא ענבר כי יש צורך לייצב את‬
‫היסודות ולקשור את קירות המבנה‪ .‬כן יש לפתוח את המסד מסביב למבנה ולקבוע בו מסדים חדשים‬
‫מבטון מזוין‪ .‬הטיפול בקירות‪ ,‬כך כתב בחוות דעתו‪ ,‬מחייב שתילת רשת של עמודים וחגורות בקירות‬
‫הקיימים‪ .‬בנוסף‪ ,‬סבר כי יש לבצע איטום וכיחול של הקירות החיצוניים‪ ,‬לאחר ייצובם‪ ,‬ולאחריהם תיקוני‬
‫סיד וצבע‪.‬‬

‫‪ .40‬לטענת התובע‪ ,‬קירות הבית‪ ,‬יסודותיו‪ ,‬המסד‪ ,‬והתמיכות הקונסטרוקטיביות מהווים או רשומים כרכוש‬
‫משותף של הבית‪ .‬על כן‪ ,‬לטענתו‪ ,‬הליקויים והפגמים החמורים ביציבות מבנה דירתו הנם ליקויים ופגמים‬
‫הנוגעים לרכוש המשותף של הבית‪ ,‬שעל כל בעלי הדירות בבית חלה החובה להשתתף בתיקונם‪ ,‬מכוח‬
‫הוראת סעיף ‪ 73‬לחוק המקרקעין התשכ"ט ‪( 0101-‬להלן‪" :‬החוק")‪.‬‬

‫‪ .44‬התובע טוען כי אומדן העלויות הכולל לתיקון הליקויים בהתאם לחוות דעת ענבר עומד על ‪,₪ 420,666‬‬

‫‪ .47‬כן נשמעו מפי התובע טענות נוספות‪:‬‬
‫א‪ .‬נטען כי במסגרת עבודות הביסוס והחיזוק של קירות דירתו‪ ,‬לרבות הריסת חלקים מהם‪ ,‬יהיה צורך‬
‫בהוצאת מונה החשמל ממקומו הקבוע על קיר דירתו והעתקתו אל ריכוז מוני החשמל של שאר הדירות‬
‫בבית‪.‬‬
‫ב‪ .‬נטען כי מדירת הנתבעים ‪ 2‬ו‪ 7-‬חודרת רטיבות לדירת התובע אשר יש לתקנה‪ .‬אומדן תיקון נזקי רטיבות‬
‫אלו‪ ,‬על פי חוות דעת ענבר‪ ,‬עלותם עומד על ‪ ₪ 0,766‬נוספים‪.‬‬
‫ג‪ .‬עוד נטען כי הנתבעים ‪ 2‬ו‪ 7-‬הניחו על המעבר פריטי ריהוט שונים ועציצים‪ ,‬המונעים או מקשים את המעבר‬
‫בו‪ ,‬לרבות לדירת התובע‪ .‬נטען‪ ,‬כי למרות שלנתבעים ‪ 2‬ו‪ 7-‬גינה צמודה משל עצמם‪ ,‬הם נוהגים להתיישב‬
‫ולארח את אורחיהם דווקא במעבר‪ ,‬תוך גרימת מטרד חמור והפרעה קשה לתובע‪.‬‬
‫התובע טוען כי אל דירתו מוביל שער חיצוני רעוע ובלתי יציב ויש להחליפו בשער חדש‪.‬‬    ‫ד‪.‬‬
‫ה‪ .‬התובע טוען כי הנתבעים או מי מהם התקינו מצלמת וידאו על הקיר החיצוני של הבית‪ ,‬המכוונת אל דירתו‪,‬‬
‫על מנת לצלם את הנעשה בה‪ .‬נטען כי התקנת המצלמה מהווה שימוש בלתי סביר המסב נזק לתובע ופוגע‬
‫בפרטיותו‪.‬‬

‫עיקרי טענות הנתבעים‬
‫‪ .42‬כעולה מסיכומיהם‪ ,‬הנתבעים מצידם אינם חולקים על כך שהליקויים והפגמים עליהם הצביע התובע‬
‫בתביעתו נמצאים בתחום הרכוש המשותף‪ .‬כמו כן‪ ,‬הם אינם מכחישים כי על פי הוראות סעיף ‪ 73‬לחוק‪,‬‬
‫חלה חובה על כלל דיירי הבית המשותף לשאת בהוצאות התיקון‪ .‬טענתם הנה‪ ,‬כי במקרה דנן מתקיימות‬
‫נסיבות מיוחדות המצדיקות לדחות את התביעה‪.‬‬

‫עמוד ‪ 6‬מתוך ‪93‬‬

עמוד מקור 7

‫משרד המשפטים‬
‫לשכת המפקח על רישום המקרקעין‬
‫ירושלים‬
‫‪ .47‬נטען כי התובע עושה שימוש בזכותו הקניינית לפי חוק המקרקעין שלא בתום לב‪ -‬וכי התביעה דנן הוגשה‬
‫רק לאחר שתוכניותיו לגבי התב"ע נכזבו וכאמצעי לחץ על הנתבעים‪.‬‬

‫‪ .40‬בראי של דיני החוזים‪ ,‬נטען‪ ,‬כי התובע ויתר על ההשתתפות הנתבעים בהוצאות האחזקה של המבנה‪ ,‬לרבות‬
‫תיקוני קונסטרוקציה‪ .‬בתמיכה לטענה זו מפנים הנתבעים להסכמי הרכישה מעמידר‪ ,‬ובעיקר להוראת סעיף‬
‫‪ 2‬להסכם החכירה‪ ,‬לפיה הרוכש מצהיר כי הוא "א‪ .‬ראה ובדק את הדירה בדיקה יסודית‪ ,‬מצאה מתאימה‬
‫למטרתה והוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענות שהן בדבר אי התאמתה מכל סיבה שהיא‪ .‬ב‪ .‬כי ידוע לו‬
‫שהוא רוכש את הזכויות בדירה במצבה כמות שהיא‪ ,‬מבלי שתהא למוכר‪ ,‬או גוף או אדם אחרים כל‬
‫אחריות מכל סוג שהוא לכל פגם בדירה או במבנה‪ ,‬מכל סוג שהוא‪ ,‬לרבות פגמים הנובעים מיציבות‬
‫המבנה או יסודותיו‪ ,‬או יציבות הדירה בין בעבר ובין בעתיד‪ ,‬בין אם ידוע עליהם למוכר ובין אם לאו‪ ,‬ובין‬
‫אם ניתן לגלותם בבדיקה ובין אם לאו " (ההדגשה במקור‪ -‬י‪.‬ע‪.‬ש)‪.‬‬

‫‪ .45‬לשיטת הנתבעים‪ ,‬מכוח סעיף זה בצירוף עם הסכמי הרכישה‪ ,‬משתמע כי התובע נטל אחריות מלאה על‬
‫הדירה‪ ,‬לרבות מצבה הקונסטרוקטיבי‪ .‬נטען כי הסכמים אלו והצהרת התובע מלמדים כי אין‪ ,‬למעשה‪ ,‬לצד‬
‫שלישי כלשהו אחריות מכל סוג למצבה של הדירה; הן לגבי המצב הקיים והן לגבי פגמים הנובעים מיציבות‬
‫המבנה או יסודותיו‪ ,‬כפי שהיו אז‪ ,‬בין אם הפגמים היו ידועים לתובע ובין אם לאו‪ .‬בהקשר זה נטען עוד כי‬
‫התובע הודה שדירתו הייתה רעועה במועד רכישתה‪ ,‬וכי היה מודע למצבו הקונסטרוקטיבי של הבית לפחות‬
‫מרגע רכישת הזכויות מעמידר‪.‬‬

‫‪ .43‬לחלופין נטען‪ ,‬כי ככל שתימצא חובת השתתפות עקרונית של הדיירים בבית המשותף‪ ,‬אזי אין לחייב את‬
‫התובעים בהשתתפות בתיקון מלוא הליקויים החמורים במועד רכישת דירת התובע בשנת ‪ .0112‬לטענת‬
‫הנתבעים‪ ,‬התובע הודה כי היה מודע לכך שהוא רוכש דירה רעועה‪ ,‬ולכן לכל היותר רשאי התובע לתבוע‬
‫השתתפות בתיקון ליקויים חדשים‪ ,‬שאינם תולדה של הישנים‪ ,‬ואשר נוצרו החל ממועד רכישת זכויות‬
‫החכירה בשנת ‪ . 0112‬לגופו של עניין נטען כי היות והתובע לא הוכיח האם חל שינוי במצב הדירה ממועד‬
‫רכישתה עד למועד הגשת כתב התביעה או לאחר מכן‪ ,‬וככל שחל שינוי מה היקפו ומה טיב הנזק‪ ,‬הוא כשל‬
‫בהוכחת החלק היחסי הרלוונטי של הליקויים ואינו זכאי להשתתפות מהנתבעים‪.‬‬

‫‪ .41‬הנתבעים אינם חולקים על כך שהבית רשום כ"בית משותף"‪ ,‬אולם טוענים כי באופן מהותי מתאים יותר‬
‫היה לרשום את הבית כ"בית מורכב" (ראה סעיף ‪ 71‬לחוק המקרקעין)‪ ,‬שכן הבניין כולל ארבע דירות שלכל‬
‫אחת מהן כניסה נפרדת ומערכות נפרדות‪ .‬הנתבעים טוענים כי מעולם לא הייתה להם גמירות דעת‬
‫והסכמה לרשום את הבית כבית משותף‪ .‬לטענתם‪ ,‬היות ובפועל מדובר בבית מורכב‪ ,‬הרי שכל דייר צריך‬
‫לדאוג לתחומי דירתו בלבד‪ .‬הנתבעים אף מבקשים בכתב הגנתם מהמפקח‪ ,‬לקבוע כי הבניין מהווה "בית‬
‫מורכב"‪ ,‬וכפועל יוצא כי כל אחד מבעלי הזכויות בבניין אחראי לאחזקת חלקי המבנה המהווים את דירתו‪.‬‬

‫עמוד ‪ 7‬מתוך ‪93‬‬

עמוד מקור 8

‫משרד המשפטים‬
‫לשכת המפקח על רישום המקרקעין‬
‫ירושלים‬
‫‪ .76‬בהמשך לכך‪ ,‬טוענים הנתבעים כי לאורך השנים התקיימה מערכת הסכמית לפיה על כל בעל דירה לשאת‬
‫באופן בלעדי בהוצאות הכרוכות בתחזוק יחידת הדיור שלו‪ ,‬לרבות בחלקים המהווים "רכוש משותף"‪ ,‬ללא‬
‫קשר לשכניו‪ ,‬וכי אין שיתוף בעניין זה בין בעלי יחידות הדיור‪ .‬עוד נטען כי אף בפועל כל אחד מהנתבעים‬
‫ביצע שיפורים ושיפוצים יסודיים ביחידת הדיור שרכש מרשות הפיתוח‪ ,‬מבלי שביקש את השתתפות יתר‬
‫הדיירים בעלויות‪ .‬לטענת הנתבעים‪ ,‬מטעמים אלו גם לא מונה לבית ועד או נציגות‪.‬‬

‫‪ .70‬הנתבעים טוענים עוד כי לאחר שהצדדים פעלו לאורך השנים כמתואר לעיל‪ ,‬מנוע ומושתק התובע‬
‫מלהתכחש להסכם זה ומנוע מלדרוש סכום כלשהו בקשר עם תיקונים ביחס לחלקי מבנה המהווים את‬
‫דירתו‪ .‬נטען כי התובע נהנה לאורך השנים מכך שלא נשא בתשלום תיקונים ואחזקה של חלקים המוגדרים‬
‫כרכוש משותף‪ ,‬ולכן אינו יכול היום לשנות את ההסכם באופן חד צדדי‪.‬‬

‫‪ .74‬עוד נטען כי בכתב התביעה לא התבקש הסעד כספי‪ ,‬ואף כי חוות דעת ענבר מטעמו מסויגת ומציינת כי‬
‫מדובר בהערכה בלבד‪.‬‬

‫‪ .77‬כן טוענים הנתבעים לרשלנות תורמת המגיעה לכדי ‪ ,066%‬הסתכנות מרצון‪ ,‬ואי עמידה בחובת הקטנת‬
‫הנזק‪ -‬הנתבעים טוענים כי התנהלות התובע לאורך השנים הביאה להחמרת הנזקים‪ .‬התובע נמנע לאורך‬
‫השנים מביצוע עבודות תחזוקה בדירה‪,‬ביצע מספר פעולות שהגבירו את סכנת חלחול המים למבנה‪ ,‬ועל כן‪,‬‬
‫ככל שמצבה של הדירה הוחמר‪ ,‬רובצת האחריות עליו‪.‬‬

‫‪ .72‬לטענת הנתבעים‪ ,‬התובע התנהג באדישות‪ ,‬נתן לנזקים לתפוח והחל לפעול רק שנכזבו תקוותיו לאישור‬
‫התב"ע‪ .‬נטען עוד כי התובע לא פנה לעמידר עד לשנת ‪ ,0111‬ואם היה עושה כן ייתכן שהיקף התיקונים היה‬
‫קטן יותר‪ .‬לטענתם‪ ,‬שתיקתו של התובע כלפי עמידר או הבעלים הקודמים פגעה באופן בלתי הפיך‬
‫בזכויותיהם של הנתבעים והתובע נושא באחריות מלאה לתוצאות אותה שתיקה‪.‬‬

‫‪ .77‬בהקשר זה נטען עוד כי כל הליקויים הנטענים נמצאים פיסית בתחום תוספות הבנייה שהתובע או קודמיו‬
‫ביצעו בדירתו‪ ,‬או למצער נובעים מעבודות הבנייה הנ"ל ומעבודות נוספות שהתובע ביצע בתחומי החצר שלו‬
‫או עבודות שהיה צריך לבצע ולא ביצען‪ .‬עוד נטען כי תוספות הבנייה נבנו שלא כדין‪ ,‬ללא תוכניות הנדסיות‬
‫מאושרות וללא פיקוח הנדסי מתאים‪ .‬לכן‪ ,‬להשקפתם‪ ,‬גם אם פורמאלית נמצאים הליקויים בחלקי המבנה‬
‫המהווים רכוש משותף‪ ,‬עדיין‪ ,‬האחריות המלאה לתיקונם רובצת על התובע לבדו‪.‬‬

‫‪ .70‬על כל פנים‪ ,‬טענו הנתבעים בכתב הגנתם‪ ,‬כי גם אם יימצא שעליהם להשתתף בהוצאות תיקון הליקויים‪,‬‬
‫אזי הם זכאים לקזז מכל סכום שייפסק נגדם את מלוא ההוצאות שהוציאו במשך השנים בקשר עם עבודות‬
‫ותיקונים שביצעו בחלקי הרכוש המשותף המצויים בתחום דירותיהם‪ .‬בכתב ההגנה ציינו הנתבעים כי הם‬
‫שומרים על זכותם להגיש תביעה נג דית נגד התובע בה ייתבעו ממנו שיפוי ופיצוי בגין חלקו היחסי בכל‬
‫ההוצאות שהיו להם בתחומי הרכוש המשותף‪.‬‬
‫עמוד ‪ 8‬מתוך ‪93‬‬

עמוד מקור 9

‫משרד המשפטים‬
‫לשכת המפקח על רישום המקרקעין‬
‫ירושלים‬

‫‪ .75‬הנתבעים טוענים עוד כי יש לסלק את התביעה בשל התיישנותה של עילת התביעה ומטעמים של שיהוי‬
‫ומניעות‪.‬‬

‫‪ .73‬ביחס לתביעה להעתקת שעון החשמל‪ ,‬טוענים הנתבעים כי אין כל צורך בהעתקתו וכי מדובר בתביעה‬
‫קנטרנית‪ .‬הנתבעים טוענים כי אין בסיס לטענת התובע בדבר רטיבות החודרת מדירת הנתבעת ‪ 2‬וכי לא‬
‫קיים כל מקור רטיבות פעיל‪ .‬באשר לטענות התובע כלפי הנתבעים ‪ 2‬ו‪ 7-‬ומעשיהם ב"מעבר המשותף"‬
‫מכחישים הנתבעים את הנטען וטוענים כי דווקא התובע הוא שיוצר מטרדים כלפיהם‪ .‬באשר להחלפת‬
‫השער‪ ,‬הנתבעים מכחישים את הנטען ובכל מקרה טוענים כי האחריות לתיקון או החלפת השער‪ ,‬אם יש בו‬
‫ליקוי כלשהו‪ ,‬מוטלת על התובע בלבד‪ .‬בכל הנוגע להסרת המצלמה‪ ,‬נטען כי הנתבע ‪ 0‬הנו נכה הרתוק לכסא‬
‫גלגלים והתקנת המצלמה נועדה לקלוט את הבאים אליו והיא משרתת רק אותו‪.‬‬

‫עיקרי התייחסות התובע לטענות הנתבעים‬
‫‪ .71‬התובע כופר בטענת הנתבעים לפיה הסכם החכירה מהווה הסכם ממנו ניתן ללמוד כי הוא ויתר על זכויותיו‬
‫לתבוע השתתפות בתיקון נזקי הקונסטרוקציה המצויים בדירתו‪ .‬לטענת התובע‪ ,‬בנוסח הסכם החכירה של‬
‫עמידר נ קבעו בכל עסקה הוראות סטנדרטיות המתייחסות למצבו הקונסטרוקטיבי של כל מבנה שנמכר וכן‬
‫לליקויים שונים שבו‪ ,‬מבלי להתייחס לליקויים ספציפיים‪ .‬כך‪ ,‬נטען‪ ,‬נהגה עמידר גם בעניינינו‪ .‬התובע‬
‫והנתבעים חתמו על חוזים זהים והתחייבו לבצע תיקונים ושיפוצים בליקויים אם קיימים‪.‬‬

‫‪ .26‬נטען‪ ,‬כי טענת התובעים לפיה ההסכם שבין התובע לעמידר מהווה הסכם לטובת הנתבעים כצד ג'‪ ,‬חסרת‬
‫עיגון עובדתי או משפטי‪ .‬לטענת התובע‪ ,‬מקריאת ההסכמים עליהם חתומים הצדדים עם עמידר‪ ,‬עולה‬
‫באופן מפורש כי הוויתורים שנעשו במסגרת ההסכם הם לטובת עמידר או גורם אחר מטעמה‪ .‬נטען כי ודאי‬
‫שאין לראות באמור בהסכמים אלו‪ ,‬כי הרוכש את זכויותיו מעמידר מוותר על זכויותיו כלפי רוכשים‬
‫אחרים או כלפי צדדים שלישיים אחרים‪.‬‬

‫‪ .20‬התובע טוען כי הנתבעים רכשו את זכויות הבעלות בדירותיהם מאת רשות הפיתוח תוך שהם נוטלים על‬
‫עצמם את מלוא האחריות לגבי מצבן הפיסי וההנדסי של הדירות‪ ,‬לרבות בתוספות הבנייה של הבית‪ ,‬כפי‬
‫מצבם באותה עת (‪ .) as is‬לטענת התובע‪ ,‬משרכשו הנתבעים את זכויות הבעלות ברכוש המשותף (הכולל‬
‫בתוכו גם את תוספות הבנייה) של הבית‪ ,‬במצבו כאמור לעיל‪ ,‬מבלי שהעלו כל הסתייגות באשר למצב זה‬
‫ולאחריותם בנוגע אליו בהתאם לחוק‪ ,‬נטלו על עצמם בהכרח גם את האחריות והחובה לדאוג לתיקונו של‬
‫הרכוש המשותף ולתחזוקתו הנאותה‪.‬‬

‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪93‬‬

עמוד מקור 10

‫משרד המשפטים‬
‫לשכת המפקח על רישום המקרקעין‬
‫ירושלים‬
‫‪ .24‬התובע טוען כי כאשר רכש את זכויות החכירה בדירתו מעמידר‪ ,‬נמצאו בה סדקים שלא הצביעו על סכנה‬
‫ליציבות המבנה‪ .‬לטענתו‪ ,‬בשנים שקדמו להגשת התביעה (‪ )4662‬ובמיוחד לאחר רעידת האדמה מפברואר‬
‫‪ ,4662‬התרחבו הסדקים בדירתו ונוצרו שקיעות ורטיבות‪.‬‬

‫‪ .27‬בנוגע לטענה כי הבית ראוי להירשם כבית מורכב ‪ ,‬טוען התובע שהנתבעים הסכימו לרישום הבית כבית‬
‫משותף ומעולם לא העלו טענה כלפי עמידר או רשות הפיתוח שהבית אינו ראוי להירשם ככזה וזאת על אף‬
‫שידעו או היה עליהם לדעת כי עמידר פועלת לתיקון צו הבית המשותף‪ .‬גם בשנים שלאחר תיקון צו הבית‬
‫המשותף‪ ,‬לאחר שהנתבעים היו לבעלי זכויות הבעלות בדירותיהם‪ ,‬הם לא הגישו בקשה מתאימה להכריז‬
‫על הבית כבית מורכב‪ .‬בנסיבות אלו‪ ,‬טוען התובע‪ ,‬הנתבעים מנועים מלדרוש בדיעבד הכרזה שהבית מורכב‬
‫או שיש לנהלו כבית מורכב‪ .‬לדברי התובע‪ ,‬בקבלת טענה כזו יש בכדי לפגוע בו אנושות‪ ,‬שכן רכש את זכויות‬
‫החכירה ואחר כך את זכויות הבעלות בדירתו‪ ,‬מתוך ידיעה שהחזקת הרכוש המשותף מוטלת על כל בעלי‬
‫הדירות‪.‬‬

‫‪ .22‬מהותית נטען כי הבית מטבעו גם איננו מתאים להירשם כבית מורכב‪ -‬אין אגפים נפרדים‪ ,‬אין מתקנים‬
‫נפרדים‪ -‬מערכות המים‪ ,‬החשמל והביוב משותפות וכי לבית כניסה אחת ומעבר משותף אחד‪ .‬עוד נטען כי‬
‫על פי ההלכה הפסוקה ממילא לא ניתן להכריז בדיעבד על בית כבית מורכב‪.‬‬

‫‪ .27‬התובע כופר גם בטענה בדבר קיומה של מערכת הסכמית לפיה כל דייר מטפל ברכוש שבתחומו‪ .‬לדידו‪ ,‬אין‬
‫ומעולם לא הייתה הסכמה כזו‪ .‬לראייה מפנה התובע‪ ,‬בין היתר‪ ,‬לעדות הנתבע ‪ ,4‬אליהו כהן‪ ,‬ולמסמכים‬
‫נוספים מתיק עמידר המעידים לשיטתו כי הנתבע ‪ 4‬פנה לעמידר בבקשה לחייב גם את שכניו בעלות איטום‬
‫הגג‪ ,‬כמו כן עדותו כי דרש מהנתבעת ‪ 2‬להשתתף בהוצאות זיפות גג‪.‬‬

‫‪ .20‬מכל מקום‪ ,‬טוען התובע כי עד שנת ‪ 4666‬ובטרם נמכרו זכויות הבעלות לצדדים בדירותיהם‪ ,‬הייתה עמידר‬
‫אחראית לאחזקתם של חלקי המבנה המהווים היום רכוש משותף‪ .‬לכן‪ ,‬ממילא בתקופה שהיו דיירים‬
‫מוגנים אופן אחזקת הבית אינו רלוונטי ובוודאי שאינו משליך על חובות וזכויות הצדדים משעה שהבית‬
‫נרשם כבית משותף‪.‬‬

‫‪ .25‬התובע מכחיש כי מקור ליקויים הוא בתוספת הבנייה שבנה‪ .‬עוד טוען התובע כי המרזב שמעל דירתו מנקז‬
‫את המים כראוי וכי בור המים שמתחת לדירתו ריק (לא בור ניקוז) ולא ייתכן שהוא יגרום לחדירת מים‬
‫לדירת התובע‪.‬‬

‫‪ .23‬ה תובע מכחיש כי עילת התביעה התיישנה‪ .‬לטענתו התביעה אף איננה לוקה בשיהוי והוא אינו מנוע‬
‫מהגשתה‪.‬‬

‫עמוד ‪ 11‬מתוך ‪93‬‬

עמוד מקור 11

‫משרד המשפטים‬
‫לשכת המפקח על רישום המקרקעין‬
‫ירושלים‬
‫מתווה הדיון‬
‫‪ .21‬לצורך הדיון נפתח בבחינת טענותיו העובדתיות של התובע בכל הנוגע לקיומם ומהותם של הליקויים‪ .‬לאחר‬
‫שנבחן אילו ליקויים הוכחו‪ ,‬תוך בחינת חוות דעת מומחי הצדדים‪ ,‬נפנה לבחון האם קיימות נסיבות‬
‫המצדיקות לפטור‪ -‬באופן מלא או חלקי ‪-‬את הנתבעים מביצוע העבודות הנדרשות יחד עם התובע‪ ,‬לתיקון‬
‫הליקויים‪ ,‬כמבוקש בכתב התביעה‪ .‬ראשית‪ ,‬נבחן האם המסגרת החוזית החלה על רכישת דירות התובע‬
‫והנתבעים מצדיקה לפטור את הנתבעים מנשיאה בהוצאות האחזקה‪ .‬שנית‪ ,‬נבחן האם אכן ראוי להתייחס‬
‫אל הבית המשותף כ‪" -‬בית מורכב" ובהתאם נבחן את השלכות ההכרעה לעניינינו‪ .‬שלישית‪ ,‬נבדוק האם יש‬
‫ממש בטענת הנתבעים בדבר קיומה של מערכת הסכמית רבת שנים בין דיירי הבית המשותף שבבסיסה‬
‫ההבנה כי כל דייר מתקן את תחומי דירתו ונושא לבדו בהוצאות התיקון‪ ,‬וזאת גם אם עסקינן בתיקון‬
‫ליקויים ברכוש משותף‪ .‬ככל שקיימת הסכמה כאמור‪ ,‬נבדוק את תקפותה והשלכותיה למקרה דנן‪ .‬רביעית‪,‬‬
‫ובהתאם לצורך‪ ,‬נבחן את טענות הנתבעים בנוגע להתנהלות התובע‪ .‬כך יוחלט‪ ,‬במידת הצורך‪ ,‬האם יש‬
‫בהתנהלותו בכדי לאיין או להפחית את השתתפות הנתבעים בתיקון הליקויים‪.‬‬

‫לאור הקביעות העובדתיות‪ ,‬נדון בטענת ההתיישנות ונבחן את דינן של טענות השיהוי והמניעות שעוד נותר‬
‫לדון בהן‪ .‬בד בבד תבחן טענת הנתבעים בדבר היעדר תום לב בהתנהלות התובע‪ .‬לסיום‪ ,‬נתייחס ליתר‬
‫טענות התובע העולות מכתב תביעתו באשר להתקנת המצלמה‪ ,‬הרטיבות‪ ,‬המעבר המשותף והשער‪.‬‬

‫דיון והכרעה‬
‫הליקויים הנטענים‬
‫‪ .76‬בחוות דעת ענבר מתוארת דירת התובע כך‪" :‬המבנה הנו בניין חד קומתי שנבנה במספר שלבים‪ .‬החלק‬
‫המקורי הנו בניין אבן עם תקרת "פסים" (פרופילי פלדה עם מילוי בטון ביניהם)‪ .‬חד כיוונית הנשענת על‬
‫קירות האבן‪ .‬לאחר מכן נוספו למבנה תוספות בנייה עם קירות בלוקים‪ ,‬חלקם מצופים ב"אבן מלאכותית"‬
‫(פלטות בטון דמוי אבן)‪ ,‬וחלקם עם גמר טיח‪ ,‬והקרוי מעל עם תקרת בטון שטוחה ותקרת פסים‪ ,‬למעט‬
‫אזור אחד בו קיים גג אסבסט משופע"‪.‬‬

‫‪ .70‬בפרק ג' לחוות דעתו‪ ,‬מנתח ענבר את הממצאים אותם הוא מונה ואשר פורטו בכתב התביעה ולמעשה‬
‫מבהיר‪ ,‬כי עיקר בעיות הבסיס מצויות בתוספות הבניה‪ .‬ענבר מציין כי " הסדיקה הרבה בקירות החוץ של‬
‫המבנה‪ ,‬ושקיעת הפינה הצפון מערבית מלמדים על בעיות בביסוס המבנה‪ .‬נראה שנעשה ביסוס רדוד ללא‬
‫חדירה לשכבת סלע יציב‪ .‬בנוסף‪ ,‬כנראה שגם לא בוצעו קורות וחגורות לקשירת הקירות ולא בוצעו עמודים‬
‫או חגורות אנכיות להבטחת הפעילות המשותפת" ‪.‬‬

‫‪ .74‬כמו כן הוא מציין כי‪" :‬שכבת הקרקע במקום חרסיתית באופייה ומשנה את נפחה עם שינויי הרטיבות בה‪.‬‬
‫במצב זה בו קשיחות הקירות קטנה‪ ,‬התזוזות מביאות לסדיקה ופירוק הקיר‪ .‬חלק המבנה שבוצע בבלוקים‬
‫ללא הקשחה‪ ,‬רגיש לסדיקה ובאזור הפינה הצפון מערבית‪ ,‬חלקים במבנה כבר הגיעו למצב רופף ויכולים‬

‫עמוד ‪ 11‬מתוך ‪93‬‬

עמוד מקור 12

‫משרד המשפטים‬
‫לשכת המפקח על רישום המקרקעין‬
‫ירושלים‬
‫להתנתק מהמבנה וליפול‪ .‬במצב היום‪ ,‬קיימת סכנה של נפילת חלקי ציפוי על העומדים בקרבת המבנה‪.‬‬
‫המשך המצב ללא טיפול עלול להביא אזורים נוספים במבנה למצב של התערערות וחוסר יציבות"‪.‬‬

‫‪ .77‬בחוות דעתו מצוין כי גם המבנה המקורי‪ ,‬מבנה האבן‪" ,‬לא בוסס כנדרש ולמרות היותו מבנה הרבה יותר‬
‫מסיבי‪ ,‬גם הוא רגיש לשינויי הנפל בקרקע וגם בו הופיעו סדקים" אמנם‪ ,‬ענבר מבהיר כי "סדקים אלו אינם‬
‫מאיימים על יציבותו הכוללת (של המבנה‪ -‬י‪.‬ע‪.‬ש)‪ ,‬אך מהווים בעיה בטווח הארוך"‪ .‬בנוסף מצוין כי‬
‫" הסדיקה בקיר גם מביאה לחדירת מים לחלל המבנה‪ .‬בנוסף‪ ,‬הרצפה שמונחת על הקרקע ללא מרצף בטון‬
‫וללא איטום‪ ,‬מביאה לחדירת מים העולים קפילרית בתחתית הקיר"‪.‬‬

‫‪ .72‬בחקירתו הנגדית מיום ‪ ,41.1.67‬הבהיר ענבר כי למבנה המקורי‪ ,‬מבנה האבן‪" ,‬אין יסודות בכלל‪ ,‬הוא בנוי‬
‫על פני הקרקע (ראה בעמ' ‪ ,5‬שורות ‪ .")01-03‬לגבי התוספות ציין כי "אין לי ידיעה‪ ,‬אולי הן בנויות על יסוד‬
‫רדוד" (עמ' ‪ , 5‬שורה ‪.)44‬‬

‫‪ .77‬ענבר ממליץ לפתור את בעיות הסדיקה על ידי ייצוב היסודות וקשירת קירות המבנה‪ .‬ענבר מציין כי אומדן‬
‫העלויות‪ ,‬בכלל זה דיור חלופי לכ‪ 7-2-‬חודשים‪ ,‬הוא כ‪ ₪ 420,666-‬וכ‪ ₪ 0,766-‬נוספים עלות תיקון הרטיבות‬
‫בקיר המשותף בשירותים‪ ,‬אולם מבהיר כי "אומדן העלויות שלהלן מתבסס על הערכה בלבד של העבודות‬
‫הנדרשות‪ .‬ניתוח מדויק יותר של העלויות ניתן לקבל לאחר השלמת תכנון מפורט והכנת כתב כמויות ומפרט‬
‫לביצוע"‪.‬‬

‫‪ .70‬מטעם הנתבעים‪ ,‬הוגשה‪ ,‬כאמור חוות דעת קיל‪ .‬המהנדס קיל מציין כי ‪":‬פרק הממצאים בחוות דעתו של‬
‫המהנדס דני ענבר‪ ,‬משקף נכונה חלק מהמצב‪ ,‬אולם אני חולק לגבי המקור והסיבות למצב שנוצר"‪.‬‬

‫‪ .75‬למעשה‪ ,‬המהנדס קיל טוען כי המקור להיווצרותם של ממצאים אלו טמון ב‪"-‬סוג היסודות שנבחר להקמת‬
‫התוספות (לדירת התובע‪ -‬י‪.‬ע‪.‬ש) רדוד"‪ .‬קיל מוצא כי "היסודות אינם מבוססים על גבי סלע טבעי חזק‪ ,‬אלא‬
‫כנראה על גבי שכבת סלע רך או קרקע‪ ,‬המשנים את נפחם בהתאם לעונות וכתוצאה מכך נוצרו השקעים‬
‫והסדקים‪ .‬קיל מדגיש כי "כל המבנה המקורי הוא יציב ולא נשקפת סכנה ליציבות"‪.‬‬

‫‪ .73‬יחד עם זאת‪ ,‬המהנדס קיל טוען בחוות דעתו כי ישנם גורמים נוספים להיווצרות הליקויים‪ .‬לשיטתו‪,‬‬
‫קיימים " גורמי סיכון במבנה דירת התובע‪ ,‬העלולים להשפיע על מצב הרטיבות במבנה‪ .‬כגון‪ :‬אופן ניקוז גג‬
‫המבנה של התובע‪ ,‬מיקום הביוב בקרבת קיר המבנה‪ ,‬העדר ביצוע אטימה ובידוד רצפת הדירה באופן‬
‫שימנע יניקה קפילארית של רטיבות מהקרקע‪ ,‬שיפועי הפתוח בחצרות ביחס לקירות המבנה וכדומה"‪.‬‬
‫לדעתו המקצועית של קיל‪" ,‬גורמים אלו מהווים מקורות משמעותיים לאפשרות חדירת מים למבנה‪,‬‬
‫בהתחשב בסוג הקרקע כפי שגם המהנדס ענבר מודה‪ .‬חדירת רטיבות למבנה מהווה סיכון העלול לגרום גם‬
‫לתופעות סדיקה‪ ,‬ולכן צריך לנקוט בכל האמצעים להרחקת מים ורטיבות מהמבנה‪ .‬אני מאמין שאם‬
‫יורחקו גורמי הסיכון האלו בעניין הרטיבות‪ ,‬בעיית הרטיבות תיפתר והסיכון הנובע ממנה למבנה יבוטל"‪.‬‬

‫עמוד ‪ 12‬מתוך ‪93‬‬

עמוד מקור 13

‫משרד המשפטים‬
‫לשכת המפקח על רישום המקרקעין‬
‫ירושלים‬

‫‪ .71‬ב עניין עלות התיקונים‪ ,‬מציין המהנדס קיל כי כל עוד לא נקבעה תוכנית תיקונים‪ ,‬לא ניתן להתייחס‬
‫לתחשיבים בחוות דעת ענבר‪ .‬כמו כן מצוין בחוות דעתו כי גם אם נדרש לבצע את כל התיקונים כאמור‬
‫בחוות דעת ענבר‪ ,‬ניתן לבצעם בתוך כחודש בלבד‪.‬‬

‫‪ .06‬המהנדס ענבר הסכים בחקירתו כי העדר איטום ובידוד רצפת דירת התובע‪ ,‬עשויה להשפיע על היווצרות‬
‫הסדקים‪ " :‬בשעה שהאדמה רטובה ובאה במגע עם הקיר שהוא ללא איטום‪ ,‬וחלה ספיגה והמים עולים‪ ,‬אזי‬
‫הם מופיעים גם בצד הפנימי של הקיר‪ .‬במבנה הנדון מתחת לריצוף אין בטון אלא רק אדמה‪ .‬אם אין‬
‫איטום‪ ,‬הרטיבות תעלה גם מעל לרצפה‪ ,‬ויכול להיות שתהיה גם שקיעה בריצוף עקב כך‪ .‬בטווח הארוך‬
‫תהיה החלשה של הקיר כתוצאה מהרטיבות‪ ,‬יותר בחלקים החדשים של המבנה מאשר בישנים (בעמ' ‪7‬‬
‫שורות ‪ 47-76‬ואילך)"‪ .‬ענבר הודה עוד כי "מבחינת הסדיקה יש אומנם יותר בעיות בתוספות של המבנה‬
‫מאשר במבנה המקורי" (בעמ' ‪ ,0‬שורות ‪.)0-7‬‬

‫‪ .00‬יצוין עוד כי בסיכומיהם‪ ,‬לא העלו הנתבעים טענה משמעותית כנגד ממצאיו של המהנדס ענבר ולא נטען‬
‫בפה מלא להפרכת חוות דעתו בחקירתו‪ ,‬ונראה כי הם מסכימים לממצאים המפורטים בה‪ .‬בנסיבות אלו‪,‬‬
‫וכן בשים לב לאמור בחוות הדעת ובחקירות המומחים‪ ,‬הוכחו הליקויים הנטענים על ידי התובע כאמור‬
‫בכתב תביעתו ובחוות דעת ענבר‪ ,‬וזאת למעט נזקי הרטיבות בקיר הגובל בדירת פיאמנטה‪ ,‬אליהם נשוב‬
‫בהמשך‪.‬‬

‫‪ .04‬עינינו הרואות‪ ,‬כי בפועל אין מחלוקת אמיתית בנוגע לממצאים אותם מונה המהנדס ענבר בחוות דעתו‪.‬‬
‫למעשה‪ ,‬על אף שקיל טוען כי הוא חולק על המקור להיווצרות הליקויים‪ ,‬מחוות הדעת ומחקירות‬
‫המומחים עולה כי גם לגבי המקור להיווצרות הליקויים‪ ,‬שניהם תמימי דעים בנוגע להיעדר ביסוס תקין ‪-‬‬
‫הן במבנה העיקרי והן בתוספות הבניה של דירת התובע וכפועל יוצא ‪ -‬חדירת מים המובילה להיווצרות‬
‫הסדקים ויתר הליקויים המפורטים בחוות דעת ענבר‪.‬‬

‫ובמילים אחרות‪ :‬המחלוקת העיקרית שנותרה בין הצדדים בעניין הליקויים אינה נוגעת לעצם קיומם אלא‬
‫למקור היווצרותם וכן לנושא האחריות‪ .‬היינו‪ ,‬האם‪ ,‬כטענת התובע‪ ,‬על הנתבעים חלה החובה להשתתף‬
‫בעלות התיקונים‪ ,‬מאחר שמדובר ברכוש משותף‪ ,‬או שמא‪ ,‬כטענת הנתבעים‪ ,‬על התובע לשאת לבדו בעלות‬
‫התיקונים‪ ,‬בין היתר מאחר ש מקור הליקויים טמון בגורמי סיכון בדירתו‪ ,‬ובתוספות הבנייה שנוספו לדירתו‪,‬‬
‫כאשר במחדליו הוא גרם להחמרת הנזקים‪ .‬לדיון בשאלה זו נשוב בסיום הדיון‪ ,‬כאמור לעיל‪.‬‬

‫האם הליקויים בדירת התובע הם ליקויים שחלה חובת השתתפות בתיקונם בהיותם ב"רכוש המשותף"?‬
‫‪ .07‬סעיף ‪ 0‬לתקנון המצוי מורנו מהו רכוש משותף‪-‬‬
‫"רכוש משותף" ‪ -‬כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות‪ ,‬ולרבות‬
‫הקרקע‪ ,‬הגגות‪ ,‬הקירות החיצוניים‪ ,‬המסד‪ ,‬חדרי המדרגות‪ ,‬מעליות‪ ,‬מקלטים‪ ,‬וכן‬
‫מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם‬
‫עמוד ‪ 19‬מתוך ‪93‬‬

עמוד מקור 14

‫משרד המשפטים‬
‫לשכת המפקח על רישום המקרקעין‬
‫ירושלים‬
‫אפילו הם בתחומי דירה מסויימת‪.‬‬

‫‪ .02‬סעיף ‪ 73‬לחוק המקרקעין התשכ"ט‪( 0101 -‬להלן‪" :‬החוק") מעגן את חובת השתתפותם של בעלי הדירות‬
‫בהחזקתו וניהולו של הרכוש המשותף‪-‬‬
‫‪( .91‬א) בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של‬
‫הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג‪,‬‬
‫לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף‪ ,‬זולת אם‬
‫נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר‪ .‬לענין זה‪" ,‬החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של‬
‫הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה‪ ,‬לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן‬
‫בהסכמת בעלי הדירות‪.‬‬

‫‪ .07‬סעיף ‪(7‬א) לתקנון המצוי קובע כי –‬
‫"בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף‪ ,‬שאי‬
‫ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה"‪.‬‬

‫‪ .00‬בשולי הדברים יצוין‪ ,‬כי במקרה דנן אמנם קיים תקנון מוסכם מיום ‪ ,40.5.66‬אולם הוא נוגע‪ ,‬רובו ככולו‪,‬‬
‫לשיעורי ההצמדות של כל דירה ודירה‪ .‬סעיף ‪ 0‬לתקנון המוסכם קובע כי‪" :‬בכל מקרה של סתירה בין‬
‫הוראות תקנון זה לבין הוראות התקנון המצוי‪ ,‬הוראות תקנון זה תקבענה"‪ .‬ללמדנו‪ ,‬כי הוראות התקנון‬
‫המצוי בכל הנוגע לנושאים שאינם מוסדרים בתקנון המוסכם‪ ,‬יחולו גם במקרה זה‪ .‬יתרה מכך‪ ,‬סעיף ‪2‬‬
‫לתקנון המוסכם קובע כי " בהתאם לאמור בסעיף ‪ 73‬לחוק המקרקעין אנו קובעים כי שיעור ההשתתפות‬
‫בהוצאות האחזקה התקינה וניהול הרכוש המשותף של כל בעל יחידה ייקבע בהתאם לשיעור חלקו ברכוש‬
‫המשותף"‪ .‬מכאן המסקנה‪ ,‬כי התקנון המוסכם לא שינה את הוראות החוק והתקנון המצוי בכל הנוגע‬
‫לכללי אחזקת הרכוש המשותף‪.‬‬

‫‪ .05‬מכך עולה המסקנה‪ ,‬כי הליקויים הנובעים מבעיות ביסוס (קונסטרוקציה) של הבית המשותף – בהיותם‬
‫ליקויים הנובעים מהקרקע והמסד – הינם ליקויים ב"רכוש המשותף"‪ .‬ככאלה‪ ,‬חלה לכאורה על הנתבעים‬
‫החובה להשתתף בתיקונם‪ .‬למעשה‪ ,‬אף הנתבעים לא חלקו כך‪ .‬המחלוקת העיקרית בין הצדדים היא‪ ,‬אם‬
‫כן‪ ,‬האם במקרה הנדון יש ליישם את הוראות סעיף ‪ 73‬לחוק ככתבה‪ ,‬או שמא קיימות נסיבות המצדיקות‬
‫שלא להחיל הוראות אלו במקרה דנן‪.‬‬

‫האם ויתר התובע בחוזה על אפשרות התביעה?‬
‫‪ .03‬בפתח הדברים יצוין כי על אף שעסקינן בטענות מתחום דיני החוזים‪ ,‬אשר אינן לכשעצמן מצויות בדלת‬
‫אמות סמכויות המפקח על בתים משותפים‪ ,‬הרי שהמפקח מוסמך לדון בהן כעניין שבגררא (ראה‪ :‬סעיף ‪50‬‬
‫לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד‪ .)0132-‬יתרה מכך‪ -‬אין המדובר בסמכות רשות אלא בסמכות‬
‫חובה (ר"ע ‪ ,735237‬ועד הבית ברחוב תנועת המר"י ‪ ,4‬קרית אונו נ' דן ירדני (פורסם ב"פדאור")‪.‬‬

‫ולגופו של עניין‪:‬‬

‫עמוד ‪ 14‬מתוך ‪93‬‬

עמוד מקור 15

‫משרד המשפטים‬
‫לשכת המפקח על רישום המקרקעין‬
‫ירושלים‬
‫‪ .01‬כאמור‪ ,‬ביום ‪ 43.5.12‬נחתם בין התובע לעמידר‪ ,‬כמו גם בין יתר דיירי הבית המשותף לעמידר‪ ,‬הסכם‬
‫חכירה‪ .‬במסגרת זו הפכו דיירי הבית המשותף מ"דיירים מוגנים" ל"חוכרים"‪.‬‬

‫‪ .56‬סעיף ‪ 2‬להסכם החכירה בין התובע לעמידר (ת‪ )32‬קובע כך‪:‬‬
‫" הרוכש מצהיר‪-‬‬
‫א‪ .‬כי ראה ובדק את הדירה בדיקה יסודית‪ ,‬מצאה מתאימה למטרתה והוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענות‬
‫שהן בדבר אי התאמתה מכל סיבה שהיא‪.‬‬
‫ב‪ .‬כי ידוע לו שהוא רוכש את הזכויות בדירה במצבה כמות שהיא‪ ,‬מבלי שתהא למוכר‪ ,‬או גוף או אדם‬
‫אחרים כל אחריות מכל סוג שהוא לכל פגם בדירה או במבנה‪ ,‬מכל סוג שהוא‪ ,‬לרבות פגמים הנובעים‬
‫מיציבות המבנה או יסודותיו‪ ,‬או יציבות הדירה בין בעבר ובין בעתיד‪ ,‬בין אם ידוע עליהם למוכר ובין‬
‫אם לאו‪ ,‬ובין אם ניתן לגלותם בבדיקה ובין אם לאו (ההדגשה במקור‪ -‬י‪.‬ע‪.‬ש)‪.‬‬
‫ג‪"... .‬‬

‫‪ .50‬כאמור‪ ,‬לטענת הנתבעים‪ ,‬בהסכם החכירה בכלל ובסעיף ‪ 2‬לו בפרט‪ ,‬ויתר התובע על האפשרות לתבוע מהם‪,‬‬
‫בהיותם "גוף או אדם אחרים" השתתפות הנוגעת לכל פגם בדירה או במבנה‪ ,‬לרבות פגמים הנתבעים בכתב‬
‫התביעה והנוגעים להשתתפות בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף הקשורים ליציבות המבנה או יסודותיו‪.‬‬
‫משכך‪ ,‬לטענתם‪ ,‬סעיף ‪ 73‬לא חל במקרה דנן‪.‬‬

‫‪ .54‬בפסק דינו של בית המשפט העליון ברע"א ‪ 7100206‬המוסד לביטוח לאומי נ' סהר חברה לתביעות בע"מ‬
‫(פורסם ב"נבו")‪ ,‬נדון תיקון מס' ‪ 4‬לחוק החוזים (חלק כללי)‪ ,‬התשל"ג‪ .0157 -‬על רקע בחינת ההלכה‬
‫הפסוקה‪ ,‬הגיע בית המשפט למסקנה כי בהליך פרשנות החוזה‪ ,‬ביקש המחוקק ליתן משקל משמעותי‬
‫ללשונו ‪-‬‬
‫"‪...‬עד כאן באשר לתכליתו הסובייקטיבית של סעיף ‪(49‬א) המתוקן‪ .‬כפי שראינו‪ ,‬תכלית זו‬
‫מצביעה בבירור על כך שהפירוש הנכון לסעיף המתוקן הוא כדלקמן‪ :‬חוזה יפורש תוך בחינה‬
‫מקבילה ומשותפת של לשון החוזה ושל נסיבות העניין‪ ,‬בכפוף לחזקה פרשנית – ניתנת‬
‫לסתירה – שלפיה פרשנות החוזה היא זו התואמת את פשט הלשון‪ ,‬דהיינו‪ :‬את המשמעות‬
‫הפשוטה‪ ,‬הרגילה והטבעית של הכתוב‪ .‬החזקה ניתנת לסתירה במקרים שבהם למד בית‬
‫המשפט‪ ,‬מתוך הנסיבות‪ ,‬כי הלשון אינה פשוטה וברורה כפי שנחזתה להיות במבט ראשון;‬
‫וכי למעשה – עשויה היא להתפרש בדרכים אחרות מאלה שנראו ברורות בתחילת הדרך‬
‫הפרשנית‪ .‬ודוקו‪ :‬קיומה של החזקה מבטא את משקלה החשוב והמשמעותי של לשון החוזה;‬
‫לעומת זאת‪ ,‬היותה ניתנת לסתירה משקפת את העובדה כי משקלה של הלשון‪ ,‬חרף‬
‫חשיבותה‪ ,‬אינו מכריע או בלעדי‪.‬‬

‫‪ .57‬יש להדגיש כי ביהמ"ש העליון פסק ברוב דעות‪ ,‬כי תיקון מספר ‪ 4‬לעיל לא הביא‪ ,‬ככלל‪ ,‬לשינוי בהלכות‬
‫פרשנות חוזים‪ ,‬במובן זה שהשיטה הפרשנית שהונהגה בעניין אפרופים (ע"א ‪ 2043217‬מדינת ישראל נ'‬
‫אפרופים שיכון ויזום בע"מ‪ ,‬פ"ד מט (‪ ,)5992( 262 )2‬ובעניין מגדלי הירקות (ע"א ‪ 4991993‬ארגון מגדלי‬
‫ירקות – אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נ' מדינת ישראל‪ ,‬פ"ד נט(‪ .)2006( 185 )2‬נותרה על כנה‪ .‬יחד עם‬
‫זאת‪ ,‬בית המשפט העליון הדגיש וביכר את מקומה המשמעותי של לשון החוזה בתהליך הפרשנות (ראה דיון‬
‫עמוד ‪ 15‬מתוך ‪93‬‬

עמוד מקור 16

‫משרד המשפטים‬
‫לשכת המפקח על רישום המקרקעין‬
‫ירושלים‬
‫מקיף שנערך לאחרונה בנושא במסגרת פסק דינו של בית המשפט העליון בע"א ‪ ,7312200‬דלק‪ -‬חברת הדלק‬
‫הישראלית בע"מ נ' ניר בן‪-‬שלום (פורסם בתקדין‪ .‬ניתן ביום ‪.)0.0.07‬‬

‫‪ .52‬נפנה לבחינת ההסכם דנן‪ .‬לשונו הפשוטה של סעיף ‪ 2‬להסכם החכירה מעידה לכאורה כי הן עמידר והן כל‬
‫אדם או גוף אחר פטורים מאחריות מכל סוג שהוא לכל פגם בדירה או במבנה‪ .‬כך ככלל וכך בפרט לגבי‬
‫פגמים הנובעים מיציבות המבנה או יסודותיו‪.‬‬

‫‪ .57‬ברם‪ ,‬סעיף ‪ 06‬להסכמי החכירה קובע כדלקמן‪" :‬הרוכש מתחייב לשאת בחלק יחסי בהוצאות השירותים‬
‫המשותפים‪ ,‬החזקת הרכוש המשותף והוצאות ביטוח הרכוש המשותף מיום אישור העסקה" (ההדגשה‬
‫שלי‪ -‬י‪.‬ע‪.‬ש)‪.‬‬

‫‪ .50‬הנה כי כן‪ ,‬סעיף ‪ 06‬הוא סעיף פרטני הדן בנושא החזקת הרכוש המשותף‪ ,‬באופן בו הוא משלים את סעיף ‪2‬‬
‫וקובע כי הרוכשים לא יהיו פטורים מנשיאה בעלויות החזקת הרכוש המשותף‪.‬‬

‫‪ .55‬מכאן‪ ,‬כי שחרורה של עמידר ו"כל אדם או גוף" אחר מאחריות למצבו הקונסטרוקטיבי של הבית המשותף‬
‫אין משמעו גם שחרור מהחובה להשתתף בהוצאות אחזקה וניהול של הרכוש המשותף‪ ,‬הנובע מהמצב‬
‫הקונסטרוקטיבי של הבית‪ .‬תמך למסקנה זו היא העובדה כי בהסכם החכירה אין כל סייג בנוגע להוצאות‬
‫הכרוכות באחזקה בשל מצבו הקונסטרוקטיבי הירוד של הבית‪ .‬כך למשל‪ ,‬לא נקבע כי בעלי הדירות לא‬
‫ישאו בהוצאות לפי סעיף ‪ , 73‬ככל שהן נוגעות לליקויים הנובעים ממצבו הקונסטרוקטיבי של הבית‪ .‬ברי‪ ,‬כי‬
‫לו הייתה עמידר מעוניינת לפטור מאחריותו של כל אדם או גוף אחר גם את הנשיאה בהוצאות אחזקת‬
‫הרכוש המשותף הייתה מציינת זאת במפורש בהתייחסה לחובת הרוכשים לשאת בהוצאות בהתאם לסעיף‬
‫‪.73‬‬

‫‪ .53‬יתר על כן‪ ,‬בסעיף ‪ 2‬לתקנון המוסכם המקורי (מיום ‪ ,)70.7.15‬נקבע כי‪ " :‬בהתאם לאמור בסעיף ‪ 91‬לחוק‬
‫המקרקעין אנו קובעים כי שיעור ההשתתפות בהוצאות האחזקה התקינה וניהול הרכוש המשותף של כל‬
‫בעל יחידה יקבע בהתאם לשיעור חלקו ברכוש המשותף"‪ .‬גם כאן‪ ,‬לא הוחרגו הוצאות מסוימות של החזקת‬
‫הרכוש המשותף‪ ,‬כגון הוצאות הנובעות מבעיות ביסוס וקונסטרוקציה של הבית המשותף‪.‬‬

‫‪ .51‬מן האמור עולה‪ ,‬כי קריאת סעיפים ‪ 2‬ו‪ 06-‬להסכם החכירה במשותף עם סעיף ‪ 2‬לתקנון המוסכם‪ ,‬כפי‬
‫שנרשם בעת רישום הבית המשותף‪ ,‬מלמדת כי על אף הויתור ולקיחת האחריות בנושא המצב‬
‫הקונסטרוקטיבי‪ ,‬הן בהסכם החכירה עצמו והן בתקנון הוחלט במפורש על חלוקת הוצאות לפי סעיף ‪91‬‬
‫לחוק המקרקעין‪.‬‬

‫עמוד ‪ 16‬מתוך ‪93‬‬

עמוד מקור 17

‫משרד המשפטים‬
‫לשכת המפקח על רישום המקרקעין‬
‫ירושלים‬
‫‪ .36‬ולמעלה מן הצורך‪ .‬טענתם של הנתבעים היא‪ ,‬למעשה‪ ,‬כי יש בהסכם החכירה משום "חוזה לטובת צד‬
‫שלישי"‪ .‬אני מוצאת‪ ,‬כי גם בחינת הטענה מההיבט הזה‪ ,‬מעלה שאין בה בכדי ללמוד את שמבקשים‬
‫הנתבעים‪.‬‬

‫‪ .30‬סעיף ‪ 72‬לחוק החוזים (חלק כללי)‪ ,‬תשל"ג‪ ,0157-‬קובע‪:‬‬
‫"הקניית הזכות‬
‫חיוב שהתחייב אדם בחוזה לטובת מי שאינו צד לחוזה (להלן ‪ -‬המוטב) מקנה למוטב את הזכות לדרוש‬
‫את קיום החיוב‪ ,‬אם משתמעת מן החוזה כוונה להקנות לו זכות זו"‪.‬‬

‫‪ .34‬בע"א ‪ ,477234‬ד"ר דן חושי נ' הטכניון ‪ -‬מכון טכנולוגי ‪ ,‬פ"ד לח(‪, 026 ,)0‬עמ' ‪ ,022-027‬עמד כבוד השופט‬
‫ברק (כתוארו אז) על ההלכה הנוגעת לתנאים נדרשים לתחולתו של הסעיף‪:‬‬
‫"מכוחו של סעיף זה עשוי אדם‪ ,‬שאינו צד לחוזה‪ ,‬לרכוש זכויות על‪ -‬פיו כלפי‬
‫הצדדים לו‪ .‬תנאי להענקתה של זכות זו לצד שלישי הוא‪ ,‬כי על‪ -‬פי פירושו‬
‫הנכון של החוזה נטלו על עצמם הצדדים או אחד מהם חיוב כלפי הצד השלישי‬
‫ובכך העניקו לצד השלישי זכות כלפיהם‪ .‬לא די בכך‪ ,‬כי הלכה למעשה יש בו‬
‫בחוזה כדי להיטיב עם צד שלישי‪ .‬תנאי הוא לתחולתו של סעיף ‪ 12‬לחוק החוזים‬
‫[חלק כללי]‪ ,‬כי על‪-‬פי פירושו הנכון של החוזה משתמעת ממנו (במפורש או‬
‫מכללא) הכוונה להעניק לצד השלישי זכות ולהטיל במקביל לכך על בעלי החוזה‬
‫חובה (ראה ג' שלו‪' ,‬חוזה לטובת צד שלישי'‪ ,‬פירוש לחוקי החוזים (המכון‬
‫למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי סאקר‪ ,‬ג' טדסקי עורך‪ ,‬תשל"ז)‬
‫‪ .)4/‬מכאן‪ ,‬שאפילו יש בחוזה התחיבות ליתן טובת הנאה לצד שלישי‪ ,‬אין‬
‫באותה התחיבות כשלעצמה כדי להעניק זכות לצד שלישי‪ ,‬שכן השאלה היא‬
‫תמיד‪ ,‬אם אותה התחיבות היא אך כלפי הצד לחוזה ואילו טובת ההנאה היא אך‬
‫תוצאה של ביצוע אותה התחיבות‪ ,‬או שמא ההתחיבות עצמה‪ ,‬בנוסף לטובת‬
‫ההנאה‪ ,‬מכוונת כלפי הצד השלישי (ראה ע"א ‪ ,12190/‬בעמ' ‪.)10‬‬
‫ראה גם‪ :‬בבג"צ ‪, 201237‬יהודה דורון ו‪ 1-‬אח' נ' מר י' סריג ו‪ 4-‬אח'‪ ,‬פ"ד לח(‪, 747 ,)4‬עמ' ‪.777-770‬‬

‫‪ .37‬עולה‪ ,‬כי כדי להפוך אדם שלישי למוטב‪ ,‬אין די בכך שהחוזה יכלול חיוב לטובתו‪ .‬יש להניח כוונה פוזיטיבית‬
‫להקנות לו זכות לדרוש את קיום החיוב‪ .‬יתרה מכך‪ ,‬יש לבחון גם את קיומו של יסוד "גמירות הדעת"‪ ,‬שכן‬
‫אותה גמירת דעת הנדרשת לשם כריתת חוזה חיונית גם לשם הקניית הזכות למוטב‪ .‬המלומדת גבריאלה‬
‫שלו (להלן‪" -‬שלו") סבורה כי "כוונת הקנייה" הינה תנאי להיווצרות זכותו של המוטב לדרוש את קיום‬
‫החיוב‪ ,‬וכי כוונה זו משמעה כוונה פוזיטיבית של הצדדים להקנות לו זכות זו ("דיני חוזים ‪ -‬החלק הכללי‪,‬‬
‫לקראת קודיפיקציה של המשפט האזרחי" בעמ' ‪.)737‬‬

‫‪ .32‬הנה כי כן‪ ,‬אחד התנאים העיקריים לקיומו של חוזה כזה הוא כוונה משותפת פוזיטיבית של כל הצדדים‬
‫וגמירות דעת להקנות למוטב את הזכות לדרוש את קיום החיוב‪.‬‬

‫‪ .37‬בהתאם לגישת שלו‪ ,‬כאשר ההסכם אינו מציין במפורש את זכותו של הצד השלישי לדרוש את קיום‬
‫ההתחייבות‪ ,‬ניתן ללמוד על "כוונת הקניה" הן מתוך החוזה עצמו‪ ,‬והן מתוך נסיבותיו החיצוניות של‬

‫עמוד ‪ 17‬מתוך ‪93‬‬

עמוד מקור 18

‫משרד המשפטים‬
‫לשכת המפקח על רישום המקרקעין‬
‫ירושלים‬
‫העניין‪ ,‬כאשר הדבר אינו מצוין במפורש בהסכם‪ .‬המחברת מוסיפה עוד כי‪" :‬בהעדר אינדיקציות מובהקות‬
‫לכוונת הצדדים בלשון החוזה ובנסיבות העניין‪ ,‬ניתן להיעזר בחזקות עובדתיות שונות‪ ,‬הנובעות מניסיון‬
‫החיים ומן השכל הישר" (שם)‪.‬‬

‫‪ .30‬בלשון החוזה לא קיימות אינדיקציות מובהקות ל"כוונת הקנייה" לנתבעים כבעלי הזכויות בבית המשותף‪,‬‬
‫להיות פטורים מנטל הנשיאה באחזקת הרכוש המשותף‪ ,‬בפרט‪ ,‬כאשר מדובר באחזקה הדרושה כתוצאה‬
‫מליקויי הקונסטרוקציה בבית‪ .‬כאמור‪ ,‬החוזה לא נוקט באופן ישיר בפטור מהסוג האמור‪.‬‬

‫‪ .35‬הנתבעים טענו עוד כי רשות הפיתוח יצרה מצב של ניתוק בינה לבין הרוכש ובמקביל‪ ,‬ניתוק בין הרוכש‬
‫לשכניו וזאת כדי למנוע תביעות הדדיות‪ ,‬בקשר עם רכישת יחידת הדיור הספציפית‪ .‬לטענתם‪ ,‬הכוונה‬
‫הייתה למתוח קו ולקבע את מצב הדירה בעת הרכישה‪ ,‬לעומת ליקויים חדשים שאינם נובעים ממצבו של‬
‫הבית כפי שהיה בעת מועד הרכישה‪ .‬אולם‪ ,‬לא הובאה בפני עדות של גורם כלשהו מטעם עמידר או אחרת‬
‫אשר יכולה הייתה לשפוך אור על מה שנטען להיות כוונת עמידר בזמן אמת ולא מצאתי לה בסיס מספק‬
‫בראיות שהונחו לפני‪.‬‬

‫‪ .33‬בנסיבות אלו לא מצאתי כי הייתה קיימת כוונה משותפת פוזיטיבית של כל הצדדים וגמירות דעת להקנות‬
‫לדיירי הבית המשותף את הזכות שלא לשאת בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף ובכלל זה בנוגע לתיקון‬
‫ליקויים הקיימים ברכוש המשותף והנוגעים ליציבות ויסודות המבנה‪ .‬זאת‪ ,‬אולי‪ ,‬בניגוד לתביעה נזיקית‪.‬‬
‫משכך‪ ,‬הרי שלא שוכנעתי שמכוח הסכם החכירה מנוע התובע מהגשת תביעה כנגד הנתבעים ביחס‬
‫להשתתפות בתיקון הליקויים ברכוש המשותף הנוגעים ליציבות המבנה ויסודותיו‪.‬‬

‫‪ .31‬לפיכך‪ ,‬אני דוחה את טענת הנתבעים בעניין זה‪.‬‬

‫האם מדובר בבית מורכב?‬
‫‪ .16‬טענה נוספת שנשמעה מפי הנתבעים הייתה כי על אף שהבית רשום כ"בית משותף" רגיל‪ ,‬הוא היה מתאים‬
‫להירשם כ"בית מורכב" (ראה סעיף ‪ 71‬לחוק)‪ .‬כן נטען כי מעולם לא הייתה להם גמירות דעת והסכמה‬
‫לרשום את הבית כבית משותף‪ .‬לטענתם‪ ,‬היות ובפועל מדובר בבית מורכב‪ ,‬הרי שכל דייר צריך לדאוג‬
‫לתחומי דירתו בלבד‪ .‬הנתבעים אף מבקשים בכתב הגנתם מהמפקח‪ ,‬לקבוע כי הבניין מהווה "בית מורכב"‪,‬‬
‫וכפועל יוצא כי כל אחד מבעלי הזכויות בבניין אחראי לאחזקת חלקי המבנה המהווים את דירתו‪.‬‬

‫‪ .10‬סעיף ‪ 71‬לחוק המקרקעין קובע כך‪-‬‬
‫"בית משותף המורכב ממבנים או מאגפים [תיקון‪ :‬תשנ"ב]‬
‫(א) מקום שבית משותף מורכב ממבנים אחדים או מאגפים אחדים אשר לכל אחד מהם כניסה נפרדת או‬
‫מיתקנים נפרדים (להלן ‪ -‬בית מורכב) ובעלי הדירות קבעו בתקנון כי הרכוש המשותף‪ ,‬כולו או חלק ממנו‪,‬‬
‫שבתחומי כל מבנה או אגף יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אגף‪ ,‬או שהחזקתו וניהולו יהיו נפרדים‪,‬‬
‫תחול חובת ההשתתפות בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף כאמור‪ ,‬על בעלי הדירות שבאותו‬

‫עמוד ‪ 18‬מתוך ‪93‬‬

עמוד מקור 19

‫משרד המשפטים‬
‫לשכת המפקח על רישום המקרקעין‬
‫ירושלים‬
‫מבנה או אגף בלבד; בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון שיקיימו אסיפה כללית ונציגות נפרדת לגבי אותו‬
‫מבנה או אגף‪.‬‬
‫(ב) באין קביעה בתקנון כאמור בסעיף קטן (א)‪ ,‬רשאי המפקח להורות כי בית מורכב יתנהל כאמור בסעיף‬
‫קטן (א) אם נוכח שנסיבות העניין מצדיקות לעשות כן; הורה המפקח כאמור יקבע את חלקי הרכוש‬
‫המשותף שיחול עליהם סעיף קטן (א)‪.‬‬
‫(ג) אין בקביעה שבית מורכב יתנהל כאמור בסעיף קטן (א) כדי לגרוע מהוראות החוק החלות על הרכוש‬
‫המשותף בבית כאמור‪ ,‬שהחזקתו וניהולו לא הופרדו"‪.‬‬

‫‪ .14‬בחינת צו הרישום וצו התיקון מעלה כי אין בהם כל התייחסות להפרדת ניהולו או להפרדת אגפיו של הבית‬
‫המשותף‪.‬‬

‫‪ .17‬זאת ועוד‪ .‬בתקנון המוסכם ובתקנון המוסכם המתוקן‪ ,‬למעט קביעת הצמדות‪ ,‬אין קביעות בנוגע להפרדה‬
‫לאגפים‪ ,‬או להפרדת ניהולו של הבית המשותף‪ .‬ההפך הוא הנכון‪ -‬לגבי דרך החזקת הרכוש המשותף‬
‫ותשלום הוצאות החזקתו‪ ,‬נקבע בסעיף ‪ 2‬לתקנון המוסכם המתוקן‪ ,‬אשר אושר ביום ‪( 0.3.66‬בדומה לאמור‬
‫בסעיף ‪ 2‬לתקנון המוסכם המקורי מיום ‪ ,)70.7.15‬כי‪ " :‬בהתאם לאמור בסעיף ‪ 73‬לחוק המקרקעין אנו‬
‫קובעים כי שיעור ההשתתפות בהוצאות האחזקה התקינה וניהול הרכוש המשותף של כל בעל יחידה יקבע‬
‫בהתאם לשיעור חלקו ברכוש המשותף"‪ .‬מכך ניתן ללמוד דווקא על קיומה של הסכמה בנוגע להיעדר‬
‫הפרדה לניהול ואחזקת הרכוש המשותף‪.‬‬

‫‪ .12‬בנוסף‪ ,‬בכל הנוגע לטענה כי מעולם לא הייתה לנתבעים הסכמה וגמירות דעת באשר לרישום הבית כבית‬
‫משותף‪ ,‬הרי שבחינת ההסכמים בין הדיירים לעמידר מלמדת כי הרוכשים ידעו והסכימו לשאת בחלק‬
‫היחסי של הוצאות כלל הרכוש המשותף‪ .‬כאמור‪ ,‬בשלב רכישת זכויות החכירה‪ ,‬נקבע בהסכמי החכירה כי‪:‬‬
‫"הרוכש מתחייב לשאת בחלק יחסי בהוצאות השירותים המשותפים‪ ,‬החזקת הרכוש המשותף והוצאות‬
‫ביטוח הרכוש המשותף מיום אישור העסקה" (ראה בסעיף ‪.)06‬‬

‫‪ .17‬המסקנה המתבקשת היא כי ניהול הבית לא הופרד ברישום‪ ,‬בידיעת ובהסכמת הדיירים‪ ,‬וזאת על אף‬
‫שהתבצע גם תיקון רישומו של הבית המשותף לאחר רכישת זכויות הבעלות של דייריו והצמדת חלקי הבית‬
‫המשותף שעד אותו מועד נותרו בבעלות עמידר‪.‬‬

‫‪ .10‬אולם בכך אין די‪ .‬סעיפים ‪( 71‬ב) ו‪(-‬ג)‪ ,‬מסמיכים את המפקח להורות כי הרכוש המשותף שבתחומי כל‬
‫מיבנה או אגף יופרדו‪ ,‬ו הנשיאה בהוצאות לגבי הרכוש המשותף תהיה בהתאם‪ ,‬גם אם בעלי הדירות לא‬
‫קבעו כך בתקנון‪ ,‬ובלבד שמצא כי "נסיבות העניין מצדיקות לעשות כן"‪ .‬היינו‪ ,‬המפקח מוסמך להורות על‬
‫הפרדת הניהול של המבנים‪ ,‬גם ללא קיומה של הוראה בתקנון‪.‬‬

‫‪ .15‬אלא‪ ,‬שבבקשת הנתבעים מהמפקח לקבוע כי הבניין מהווה "בית מורכב"‪ ,‬לא הוגשה כנדרש בהליך נפרד‬
‫לפי סעיף ‪(71‬ב) לחוק המקרקעין‪ ,‬אלא כטענת הגנה בהליך שבפני‪ .‬הנתבעים בחרו שלא להגיש תביעה‬
‫שמטרתה הכרזה על היותו של הבית "בית מורכב" ‪ ,‬ובנסיבות אלו ממילא לא ניתן להיעתר לבקשתם‪.‬‬

‫עמוד ‪ 13‬מתוך ‪93‬‬

עמוד מקור 20

‫משרד המשפטים‬
‫לשכת המפקח על רישום המקרקעין‬
‫ירושלים‬

‫‪ .13‬בנוסף לכך וכפי שנקבע בע"א (מחוזי ירושלים) ‪ ,0405267‬מפעלי בני ברית נ' ועד הבית המשותף רחוב קרן‬
‫היסוד ‪ ,9‬ירושלים‪ ,‬ניתן ביום ‪ ,)5.0.60‬הרי שרק מיום ההכרזה על הבית כבית מורכב ניתן יהא להנות‬
‫מהפרדת ניהולו של הבית ולשאת בהוצאות נפרדות בהתאם‪ .‬אשר על כן‪ ,‬אף אם הייתי נעתרת לבקשת‬
‫הנתבעים להכיר בבית המשותף כ"בית מורכב"‪ ,‬הרי שלא הייתה לטענתם זו כל נפקות מעשית לעניין‬
‫התביעה שבנדון בהיותה של הכרזה כזו בעלת תחולה מיידית‪.‬‬

‫‪ .11‬משכך‪ ,‬לא מצאתי מקום להכריע בשאלה ולהורות כי מדובר "בבית מורכב" כדרישת הנתבעת‪ .‬יחד עם זאת‪,‬‬
‫וכפי שנראה להלן‪ ,‬לבחינה מהותית של אופי הבית ישנה חשיבות בבחינת טענת הנתבעים בדבר קיומה של‬
‫מערכת הסכמית רבת שנים‪ ,‬והיא תיבחן במסגרת זו‪.‬‬

‫האם נהגה בבית המשותף מערכת הסכמית מחייבת?‬
‫‪ .066‬בכתב הגנתם טענו הנתבעים (ראה בסעיף ‪ )7‬כי במשך כל השנים ‪ -‬הן לפני רישומו של הבית כבית משותף‬
‫והן לאחריו ‪ -‬כל בעל דירה טיפל בדירתו באופן עצמאי ללא קשר עם יתר הדיירים‪ .‬נטען כי נהגה הסכמה‬
‫מכללא לפיה כל בעל דירה נשא לבדו בהוצאות אחזקת דירתו‪ ,‬לגבי אותם חלקים אשר מטיבם מהווים‬
‫"רכוש משותף"‪ ,‬כך ככלל וכך בפרט בנוגע לתיקון סדקים וליקויים אחרים הנובעים מבעיות הביסוס של‬
‫הבית‪ .‬זו הסיבה‪ ,‬לשיטת הנתבעים‪ ,‬מדוע בעלי הדירות מעולם לא התאספו כדי לדון ולקבל החלטות בקשר‬
‫עם הטיפול בחלק כלשהו של הבית בטענה שמדובר ב"רכוש משותף"‪ .‬התובע הכחיש קיומה של מערכת‬
‫הסכמית כאמור‪.‬‬

‫‪ .060‬בסיכומיהם הדגישו (ראה למשל בסעיף ‪ )5.75 ,0.0 ,4.47‬כי החל ממועד מכירת זכויות החכירה בדירות‬
‫(‪ ,)0112‬בהתאם להסכם החכירה‪ ,‬עברה האחריות לטיפול בליקויים שהיו בכל אחד מחלקי הנכס לאחריותם‬
‫הבלעדית של רוכשי הדירות‪ .‬נטען כי אף בפועל‪ ,‬כל דייר ידע כי על פי הסכמים אלו הטיפול בכל ליקוי‬
‫ושיפוץ בנכס היה באחריות בעל הדירה הספציפית‪ ,‬ללא קשר לשכניו‪ .‬נטען עוד כי בהמשך לכריתת הסכמי‬
‫המכר והרכישה‪ ,‬כל דייר שיקם את דירתו באופן עצמאי ונשא לבדו בעלויות הכרוכות בכך (ראה למשל‬
‫בסעיפים ‪ 5.2 ,5.7.3 ,5.7.5‬לסיכומי הנתבעים)‪.‬‬

‫‪ .064‬בסעיף ‪(50‬א) לחוק נקבע כי‪:‬‬
‫" החלטה של בעלי הדירות שנתקבלה בהתאם לתקנון ונרשמה בספר ההחלטות תחייב כל בעל דירה‪ ,‬בין‬
‫שהיה בעל דירה בשעת קבלת ההחלטה ובין שהיה לבעל דירה אחרי קבלתה; ספר ההחלטות יהיה פתוח‬
‫לעיון בכל עת סבירה לכל בעל דירה"‪.‬‬

‫‪ .067‬כפי שפורט לעיל‪ ,‬התקנון המוסכם‪ ,‬הנוגע אך לשיעור ההצמדות‪ ,‬מחיל ביתר הנושאים את הוראות התקנון‬
‫המצוי ובאופן פרטני‪ ,‬בנוגע לנשיאה בהוצאות הרכוש המשותף‪ ,‬את הוראות סעיף ‪ 73‬לחוק‪ .‬לשון אחר‪,‬‬

‫עמוד ‪ 21‬מתוך ‪93‬‬

עמוד מקור 21

‫משרד המשפטים‬
‫לשכת המפקח על רישום המקרקעין‬
‫ירושלים‬
‫התקנון המוסכם לא קובע הוראות פרטניות‪ ,‬הסוטות מן התקנון המצוי והחוק‪ ,‬בכל הנוגע לחלוקת הוצאות‬
‫הנשיאה ברכוש המשותף‪ .‬כך‪ ,‬גם אין חולק כי לא נרשמה כל החלטה בנדון בספר ההחלטות‪.‬‬

‫‪ .062‬בפסק דינו המנחה של בית המשפט העליון‪ ,‬ע"א ‪ ,307230‬יעקב כליפא ו‪ 4-‬אח' נ' אלי שאול ואח'‪ ,‬פ"ד‬
‫לו(‪, 53 ,)7‬עמ' ‪ , 32-37‬הכיר בית המשפט בתוקפה המחייב של הסכמה בעל פה בין בעלי דירות בבית‬
‫המשותף ‪ ,‬הנוגעת לשימוש ברכוש המשותף‪ ,‬גם אם לא ניתן לה ביטוי רישומי בתקנון ובספר ההחלטות‪ ,‬וכך‬
‫נקבע שם‪-‬‬
‫"‪...‬הסכמתם של המשיבים ניתנה בעל‪-‬פה‪ .‬בע"א ‪ 311900‬הנ"ל‪ ,‬בעמ' ‪ ,119-112‬הוחלט‪,‬‬
‫שהסכמה בין בעלי דירות בבית משותף לשימוש ייחודי ברכוש המשותף על‪-‬ידי אחד‬
‫מהם אינה עסקה במקרקעין‪ ,‬הטעונה מסמך בכתב לפי סעיף ‪ 1‬של החוק‪ .‬טוען מר דן‬
‫סופר בטיעונו הנאה מטעם המשיבים‪ ,‬שלמרות זאת טעונה ההסכמה מסמך‬
‫בכתב‪,‬לאמור‪ ,‬רישום בספר הפרוטוקולים של האסיפה הכללית של בעלי הדירות‪,‬‬
‫כמצוות סעיף ‪ 03‬של חוק המקרקעין‪.‬מר סופר מבין היטב‪ ,‬שעל פני הכתוב בסעיף ‪03‬‬
‫אינו מופיע חיוב כזה‪ ,‬אבל טענתו היא‪ ,‬שיש לפרש את הסעיף פירוש דווקני‪ ,‬כדי למנוע‬
‫חוסר ודאות בכל הנוגע לרכוש המשותף‪ ,‬בשל פתיחת פתח לטענות סרק על הסכמה‪,‬‬
‫שניתנה כביכול בעל‪-‬פה‪ ,‬ביחס לשימוש ברכוש המשותף‪ ,‬לזכות אחד מבעלי הדירות‬
‫ולחובת הבעלים האחרים‪ ,‬שלא בדרך הסלולה של הצמדה מיוחדת של רכוש משותף אל‬
‫דירה מסוימת‪ .‬אינני רואה מקום לחששו של מר סופר‪ ,‬ואין אני מסכים לפירוש‪ ,‬שהוא‬
‫מבקש לתת לסעיף ‪ 03‬של החוק‪ .‬הסעיף אינו אומר‪ ,‬שהסכמה שלא ניתנה בכתב חסרה‬
‫תוקף‪ ,‬הדגש שבו הוא על הרחבת ההסכמה‪ ,‬שהסכימו בעלי הדירות בהווה‪ ,‬והחלתה גם‬
‫על כל מי שירכוש בעתיד דירה מן הדירות שבבית‪ .‬הרחבה כזאת תיתכן‪ ,‬רק אם‬
‫ההסכמה ניתנה בצורת החלטה‪ ,‬שנרשמה בספר הפרוטוקולים של האסיפה הכללית‪,‬‬
‫ולשם כך גם מעניק סעיף ‪ 03‬את זכות העיון בספר הפרוטוקולים לכל אחד מבעלי‬
‫הדירות בבית המשותף‪ ,‬אבל לגבי אותם בעלים‪ ,‬שהם עצמם הסכימו לשימוש ברכוש‬
‫המשותף על‪-‬ידי אחד מהם‪ ,‬כמו במקרה דנן‪ ,‬אין הסעיף ‪ 03‬דורש רישום בכתב או ראיה‬
‫כלשהי בכתב‪ .‬מובן מאליו‪ ,‬שהסכמה בעל‪-‬פה חייבת להיות מוכחת בראיות מספיקות‪.‬‬

‫אם היא מוכחת כך‪ ,‬אין כל חשש לאי‪-‬ודאות‪ .‬הרי סעיף ‪ 41‬של חוק החוזים (חלק כללי)‪,‬‬
‫תשל"ג‪ ,3/01-‬מאפשר‪ ,‬בדרך כלל‪ ,‬עשיית חוזה כלשהו בהסכמה בעל‪-‬פה‪ .‬אין לראות‬
‫טעם‪ ,‬מדוע נכונות זו של המחוקק לתת תוקף להסכמה בעל‪-‬פה לא תחול גם על הסכמת‬
‫בעלי הדירות בבית משותף לטובת אחד מהם‪"...‬‬

‫ראה לעניין זה גם‪ :‬ע"א (חיפה) ‪ ,0646267‬בובליל ישראל ואח' נ' שטיינר יוסף‪ ,‬תק‪-‬מח ‪ ,7422 ,)0(4662‬ע"א‬
‫‪ 01230‬בנימין ביבי נ' ד"ר קרל הורברט ו‪ 9-‬אח'‪ ,‬פ"ד לז(‪ ,215 ,)4‬ע"א ‪ 033250‬רוזנוקס נ' הוטרר‪ ,‬פד"י לא‬
‫(‪.734)0‬‬

‫‪ .067‬בע"א ‪( 0671267‬מחוזי י‪-‬ם) בן עזרא נ' נציגות הבית המשותף ברח' מן ‪( 3‬ניתן ביום ‪ ,)40.0.60‬נדונה שאלה‬
‫בדבר ההכרה ב"הסכמה מכללא" כמחייבת‪ ,‬באשר לאופן הנשיאה בהוצאות אחזקת הבית המשותף‪ ,‬אף אם‬
‫היא סוטה מהחלוקה הקבועה בסעיף ‪ 73‬לחוק‪ .‬אמנם‪ ,‬שם נדונה שאלה אחרת והיא האם ניתן לחייב‬
‫"מחזיק" בדירה בדמי ניהול ואחזקת הרכוש המשותף‪ ,‬וזאת על אף שלשון סעיף ‪ 73‬קובעת במפורש כי‬
‫החובה היא של "בעל הדירה"‪ .‬עם זאת‪ ,‬חלק מהקביעות שם יפות גם לעניינינו‪ .‬כב' השופט דרורי קבע שם‬
‫כהאי לישנא‪:‬‬

‫עמוד ‪ 21‬מתוך ‪93‬‬

עמוד מקור 22

‫משרד המשפטים‬
‫לשכת המפקח על רישום המקרקעין‬
‫ירושלים‬
‫" ככלל אם כן אני סבור‪ ,‬כי לא ניתן להטיל על ה"מחזיק" בדירה חובת השתתפות במיסי‬
‫ועד הבית‪ ,‬מכוח דברים המשתמעים בעקיפין מסעיף זה‪ .‬הטעם המרכזי לכך הוא כי‬
‫מצירוף סעיפים ‪ 74‬ו‪(73-‬א) לחוק ‪ -‬ועוד יותר‪ ,‬מהשוואת הסדר זה להסדר הקבוע בסעיף‬
‫‪55‬א לחוק ‪ -‬עולה בבירור כי חובת ההשתתפות במיסי ועד הבית מוטלת על "בעל הדירה"‬
‫בלבד‪ ,‬ולא על "המחזיק" בה‪...‬‬
‫"בכך לא תם דיוננו‪ .‬שכן‪ ,‬שומה עלינו לבדוק‪ ,‬האם יש בעובדה כי המערערת במשך‬
‫למעלה משלושים שנה שילמה בפועל את מיסי ועד הבית‪ ,‬כדי להשפיע על תוצאת‬
‫הדיון"‪.‬‬

‫‪ .060‬בהמשך‪ ,‬בחר בית המשפט להכיר בקיומה של הסכמה מכללא ובכוחה המחייב וכך נקבע‪:‬‬

‫"סעיף ‪ 47‬לחוק החוזים (חלק כללי)‪ ,‬התשל"ג‪ ,0157-‬קובע כי "חוזה יכול שיעשה בעל‬
‫פה‪ ,‬בכתב או בצורה אחרת‪ ,‬זולת אם הייתה צורה מסוימת תנאי לתוקפו על פי חוק או‬
‫הסכם בין הצדדים"‪ .‬מאחר ואין כל טענה בדבר תחולת הסיפא של הסעיף האמור‪ ,‬חלה‬
‫הרישא‪.‬‬

‫יתר על כן‪ ,‬אין גם כל צורך כי הצדדים יקבעו את הדברים באופן מפורש‪ ,‬שכן‪ ,‬הסכם‬
‫מעין זה יכול שיהיה באופן משתמע ‪ -‬מכללא ‪ -‬בהתאם לדרך בה נהגו הצדדים בקיום‬
‫ההסכם‪ .‬קרי‪ :‬על קיומו של הסכם מכללא בין הצדדים‪ ,‬המעביר את חובת תשלום מיסי‬
‫ועד הבית מ"בעל הדירה" ל"מחזיק" בה‪ ,‬ניתן ללמוד‪ ,‬בין היתר‪ ,‬מהנוהג אשר היה קיים‬
‫בין הצדדים ומהפרקטיקה בה קוים ההסכם‪ ,‬וזאת בייחוד אם פרקטיקה זו נהגה‬
‫במשך שנים רבות"‪( .‬ההדגשות אינן במקור)‪.‬‬

‫‪ .065‬לגבי נסיבות החזרה מן ההסכמה חזרה הפסיקה והדגישה (ראה למשל‪ :‬ע"א ‪ 033250‬ו‪ -‬ע"א ‪ 01230‬לעיל)‪,‬‬
‫כי אין להתיר לבעל דירה לחזור בו מהסכמתו כאשר בעל דירה אחר הסתמך על המצג ושינה מצבו לרעה‪ ,‬כך‬
‫למשל‪ ,‬אם הוציא הוצאות מיוחדות בגינה‪ .‬בעניין כליפא נקבע כך‪:‬‬
‫" בזה טרם השבתי על השאלה‪ ,‬אם מבחינה משפטית יכלו המשיבים לחזור בהם‬
‫מהסכמתם‪ .‬בנסיבות העניין התשובה היא‪ ,‬לדעתי‪ ,‬שלילית‪ ,‬כי עקב הסכמתם של‬
‫המשיבים שינו המערערים את מצבם לרעה‪ ...‬נוכח כל אלה נוצרת מניעות מטעמי‬
‫צדק‪ ,‬המונעת מן המשיבים חזרה מהסכמתם ללא טעם סביר לשינוי זה מעמדתם‬
‫המוצהרת‪ .‬מניעות זו עומדת למשיבים לרועץ‪ ,‬בתור טענת הגנה מספקת בפני‬
‫השימוש המאוחר שהם מבקשים לעשות בזכותם הקניינית"‪.‬‬

‫‪ .063‬הנה כי כן‪ ,‬על מנת להכיר בתוקפה של הסכמה נוהגת‪ ,‬אשר לא נרשמה בתקנון‪ ,‬יש צורך כי תהיה זו‬
‫הסכמה מפורשת וברורה‪ ,‬המוכחת בראיות מספיקות‪ .‬כמו כן נדרשת הוכחת ההסתמכות על ההסכמה‬
‫ושינוי מצב לרעה‪.‬‬

‫‪ .061‬והדברים יפים גם לעניינינו‪ .‬שכן‪ ,‬אם תוכח כי נהגה הסכמה מכללא בדבר נשיאה בלעדית של כל בעל דירה‬
‫בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף הנוגע לתיקון דירתו (ובעיקר ביחס לפגמים בדירה הנובעים מבעיות‬
‫הביסוס של הבית)‪ ,‬ואם יוכח כי להסכמה זו היה שותף גם התובע‪ ,‬וכי בעלי הדירות הסתמכו עליה ושינו‬
‫מצבם לרעה‪ ,‬ניתן יהיה להכיר בכוחה המחייב‪.‬‬

‫עמוד ‪ 22‬מתוך ‪93‬‬

עמוד מקור 23

‫משרד המשפטים‬
‫לשכת המפקח על רישום המקרקעין‬
‫ירושלים‬
‫‪ .006‬נבחן‪ ,‬אם כן‪ ,‬האם מבחינה עובדתית הוכחה קיומה של ההסכמה הנטענת‪ .‬היינו‪ ,‬כי כל בעל דירה נשא‬
‫באופן בלעדי בהוצאות תיקון דירתו‪ ,‬לרבות תיקוני ליקויים הנובעים מפגמים ברכוש המשותף‪ ,‬ללא קשר‬
‫לשכניו‪ ,‬וכי לא היה שיתוף בעניין זה בין בעלי יחידות הדיור‪ .‬כמו כן נבחן האם להסכמה זו היה שותף גם‬
‫התובע והאם הסתמכו עליה הנתבעים ושינו מצבם לרעה‪.‬‬

‫‪ .000‬הנתבעת ‪ ,2‬אשר גרה בדירה מאז שנת ‪( 0171‬ראה בסעיף ‪4‬א לתצהירה)‪ ,‬הצהירה כי כל משפחה בבניין‬
‫ידעה כי עליה "לדאוג לבניין בקטע בו מצויה דירתה‪ ,‬כולל גג הבניין" וכי " מעולם אף אחד לא העלה בדעתו‬
‫לתבוע השתתפות ממשפחה אחרת בקשר עם עבודות שבוצעו בדירתו" (ראה בתצהירה מיום ‪,76.0.60‬למשל‬
‫בסעיפים ‪ 7‬ו‪ .)0-‬עוד הצהירה הנתבעת ‪ 2‬כי בפועל התייחסו הדיירים לבית כאל "בית מורכב" "שבו חלוקת‬
‫ההוצאות הקשורות באחזקת חלקי הבניין שעל פי הגדרתם מהווים "רכוש משותף" לא תתחלק בין‬
‫הצדדים באופן יחסי לחלקם ברכוש המשותף אלא כל אחד מהצדדים יתחזק את המבנה המהווה את‬
‫דירתו כיחידה עצמאית וישא לבדו בהוצאות הכרוכות באחזקת אותו חלק של המבנה"‪.‬‬

‫‪ .004‬הנתבעת ‪ 2‬נחקרה על תצהירה ביום ‪ .07.5.06‬היא אמנם אישרה כי בתקופת ה"דיירות המוגנת" נשאה‬
‫עמידר במחצית מעלויות זיפות הגג (ראה בעמ' ‪ 0‬שורה ‪ ,)07-00‬אולם הדגישה כי לאחר רכישת הזכויות‬
‫מעמידר כל דייר טיפל באופן עצמאי בשיפוץ ותיקון הליקויים שבתחומי דירתו (ראה בעמ' ‪ 0‬שורה ‪-03‬‬
‫"אחרי שרכשנו את הזכויות מחברת עמידר כל דייר טיפל בעצמו"‪ ,‬עמ' ‪ 3‬שורה ‪" -74‬אני הזמנתי קבלן‬
‫שישפץ לי את הבית‪ .)"...‬עדותה של הנתבעת ‪ 2‬בתצהירה לא הופרכה‪.‬‬

‫‪ .007‬גם הנתבע ‪ , 4‬הנו דייר ותיק בבית המשותף בו עסקינן‪ .‬על פי תצהירו‪ ,‬אשתו (הנתבעת ‪ )7‬והוא מתגוררים‬
‫בדירתם מאז שנת ‪ .0100‬הנתבע ‪ 4‬הצהיר על קיומה של הסכמה הנוגעת לטיפול עצמאי של כל דייר בדירתו‪,‬‬
‫ללא פנייה להשתתפות בהוצאות התיקונים מדייר אחר‪ .‬הנתבע ‪ 4‬הצהיר למשל על קיומה של בעיית רטיבות‬
‫ותחזוקה במשך השנים ועל כך ש"כל אחד מהשכנים עשה שיפוצים וביצע עבודות תחזוקה נרחבות‬
‫והשקיע כספים רבים בחלק מהבניין בו מצויה דירתו ומעולם לא הייתה פנייה של משפחה אחת למשפחה‬
‫אחרת להשתתף בהוצאות התיקונים" (ראה בסעיף ‪ 7‬לתצהירו)‪ .‬ראה בדומה בסעיפים ‪ 3‬ו‪ 1-‬לתצהירו)‪.‬‬

‫‪ .002‬בחקירתו מיום ‪ 40.00.06‬אישר הנתבע ‪ ,4‬בדומה לנתבעת ‪ ,2‬כי עמידר השתתפה בהוצאות תיקון ליקויים‬
‫העשויים להיחשב כ"רכוש משותף" (ראה בעמ' ‪ 7‬שורות ‪ ,)3-1‬אולם חזר והדגיש כי במהלך השנים דאג כל‬
‫דייר לתחזוק תחומי דירתו שלו ללא דרישה משכן או בעל דירה אחר להשתתף בעלויות הכרוכות בכך (ראה‬
‫למשל בעמ' ‪ ,7‬שורות ‪ ,03-01‬עמ' ‪ 7‬שורות ‪.)5-3‬‬

‫‪ .007‬הנתבע ‪ 4‬אישר בחקירתו כי בשנת ‪ 0135‬כתב לעמידר מכתב (ת‪ ,)262‬בו מצוין כי אחד השכנים (פיאמנטה)‬
‫סרב להשתתף בעלויות אחזקת המרזב (יוער כי בניגוד לנטען בסעיף ‪25‬א לסיכומי התובע‪ ,‬מכתב זה איננו‬
‫מתייחס לדרישה לאיטום הגג אלא להשתתפות בהוצאות המרזב‪ ,‬כאמור)‪ .‬כביכול‪ ,‬יש בכך בכדי ללמד על‬
‫קיומה של דרישת שכן אחד ממשנהו לשאת בעלויות אחזקת רכוש משותף‪ ,‬אולם‪ ,‬אין בכך בכדי להפריך את‬

‫עמוד ‪ 29‬מתוך ‪93‬‬

עמוד מקור 24

‫משרד המשפטים‬
‫לשכת המפקח על רישום המקרקעין‬
‫ירושלים‬
‫הנטען על ידי הנתבע ‪ 4‬בתצהירו באשר להפרדה בנשיאה בהוצאות שיפוץ וחיזוק הדירות‪ .‬מהראיות שהוצגו‬
‫בפני עלה כי על אף ההפרדה הפיסית הקיימת בין הדירות (כך למשל‪ ,‬קיומן של כניסות נפרדות בפועל‪,‬‬
‫חצרות נפרדות וגגות נפרדים)‪ ,‬קיים מרזב המשותף לדירת הנתבע ‪ 4‬ולדירת הנתבעת ‪( 2‬פרוטוקול מיום‬
‫‪ ,40.00.06‬עמ' ‪ 7‬שורה ‪ ) 24‬מטיבה של הדרישה ניתן ללמוד כי מדובר ברכוש משותף ספציפי ופרטני לשתי‬
‫דירות מסוימות (ולא לכלל הבניין) וסביר‪ ,‬בנסיבות אלו‪ ,‬כי אותם דיירים החולקים את הרכוש נהגו לשאת‬
‫בהוצאותיו במשותף‪ .‬אין הדבר מפריך את טענת ההסכמה לפיה התחזוקה השוטפת של כל דירה ודירה‬
‫ותיקון ליקוייה הקונסטרוקטיביים‪ ,‬בוצעו על ידי כל דייר בנפרד מבלי לדרוש מהשכנים האחרים להשתתף‬
‫בהוצאותיה‪ .‬למעשה‪ ,‬ההפך הוא הנכון‪ .‬העובדה כי משפחות כהן ופיאמנטה‪ ,‬להן מרזב משותף‪ ,‬נהגו לשאת‬
‫בהוצאות אחזקתו יחדיו וללא דרישה מהדיירים האחרים לשאת בה חלק (כך עולה מת‪ ,262‬שכן הנתבע ‪4‬‬
‫שם מציין כי לאור סירובה של משפחת פיאמנטה לשאת בהוצאות תיקון המרזב "נאלצנו לשאת בכל‬
‫ההוצאות") ‪ -‬אך מחזקת את הטענה להסכמה הנוגעת להפרדה בנשיאת ההוצאות של כל דירה ודירה‪,‬‬
‫לרבות בחלקים הנחשבים ל"רכוש משותף"‪.‬‬

‫‪ .000‬בניגוד לטענת התובע‪ ,‬לא הובהר מחומר הראיות שבפניי‪ ,‬שהנתבע ‪ 4‬דרש מהנתבעת ‪ 2‬גם השתתפות‬
‫בהוצאות איטום הגג‪( .‬מוצג ת‪ 272‬מעיד כי הנתבע ‪ 4‬פנה לעמידר בבקשה להשתתפות בהוצאות איטום הגג‬
‫ולא נאמר בו דבר בקשר לפניה לנתבעת ‪ .2‬גם בהפניה לחקירתם לא מצאתי כל התייחסות לדרישת הנתבע‬
‫‪ 4‬מהנתבעת ‪ 2‬להשתתפות בהוצאות איטום הגג)‪.‬‬

‫‪ .005‬הנתבע ‪ ,0‬אשר רכש את דירתו בשנת ‪ 4660‬הצהיר כי רכש אותה כדירה משופצת (ראה סעיף ‪4‬ב לתצהירו‬
‫מיום ‪ )76.0.60‬וכי מאז רכישת הדירה את כל עבודות השיפוצים ותחזוקת המבנה מימן לבדו (ראה בסעיף ‪7‬‬
‫לתצהירו)‪ .‬כמו כן הוא טען‪ ,‬בדומה למה שהצהירו הנתבע ‪ 4‬והנתבעת ‪ ,2‬כי מטעם זה כי בעלי הדירות‬
‫מעולם לא התאספו כדי לדון ולקבל החלטות בקשר עם הטיפול בחלק כלשהו של הבניין בטענה שמדובר‬
‫ב"רכוש משותף"‪ .‬גם עדות זו לא הופרכה‪ .‬בחקירתו הנגדית חזר הנתבע ‪ 0‬על כך שהמצב בפועל היה כי כל‬
‫דייר מטפל בדירתו באופן עצמאי‪-‬ראה פרוטוקול ‪ ,06.00.63‬עמ' ‪ 00‬שורה ‪" -04‬בחוזה הרכישה של דירתי‬
‫לא מצוי שכל דייר מטפל בענייני דירתו באופן עצמאי‪ ,‬אך זה היה המצב בפועל" וכן עמ' ‪ 04‬שורות ‪:77-70‬‬
‫" מעולם לא הייתה שום אסיפת דיירים שהתייחסה לרכוש המשותף ו‪9‬או לניהול הרכוש המשותף ו‪9‬או‬
‫לאחזקת הרכוש המשותף של הבית"‪.‬‬

‫‪ .003‬בביקור במקום אשר נערך על ידי כב' המפקח לוי ביום ‪ ,47.0.00‬הוא מצא קיומם של סדקים גם בדירות‬
‫אחרות‪ .‬כך למשל‪ ,‬נמצאו גם סדקים בדירת כהן‪ " -‬גם בקיר החיצוני של דירת אליהו (אליהו כהן‪ ,‬צ"ל‪-‬‬
‫כהן‪ -‬י‪.‬ע‪.‬ש) יש סדק‪ ,‬שתוקן באופן לא מקצועי וכן סדקים נוספים בקירות שונים"‪ .‬כמו כן כב' המפקח לוי‬
‫עמד על שיפוצים ותיקונים שנערכו בדירות השונות – " דירות הנתבעים פיאמנטה וכהן‪ ,‬שגם בהן נערך‬
‫הביקור‪ ,‬עברו שיפוצים שונים ע"י הדיירים בעצמם‪ ,‬שכללו תיקונים שונים למניעת רטיבות‪ ,‬בניית קירות‬
‫גבס וכיוצ"ב"‪.‬‬

‫עמוד ‪ 24‬מתוך ‪93‬‬

עמוד מקור 25

‫משרד המשפטים‬
‫לשכת המפקח על רישום המקרקעין‬
‫ירושלים‬
‫‪ .001‬בביקור שערכתי במקום ביום ‪ 47.00.04‬התרשמתי גם אני כי דירות הנתבעים משופצות ומתוחזקות ברמה‬
‫גבוהה‪ .‬כמו כן הבחנתי בסדק מרכזי בקיר החיצוני של דירת כהן‪ ,‬אשר טופל‪.‬‬

‫‪ .046‬התובע לא הכחיש כי אכן בעלי הדירות האחרים שיקמו את דירתם באופן עצמאי ונשאו לבדם בעלויות‬
‫הכרוכות בכך‪ ,‬לפחות החל ממועד רכישת זכויות החכירה בדירותיהם‪.‬‬

‫‪ .040‬יתרה מזאת‪ .‬הבית המשותף כולו נבנה שלא על פי סטנדרטים מקצועיים ואינו עומד בתקן הישראלי‬
‫המחייב (ראה בחקירת ענבר‪ ,‬פרוטוקול ‪ ,41.1.67‬עמ' ‪ 7‬שורות ‪ .)0-3‬כמו כן‪ ,‬ענבר אישר כי בהנחה שהמבנה‬
‫המקורי נבנה באותו זמן ואין הבדל בסוג הקרקע‪ ,‬ההשפעה על יתר הדירות צריכה להיות אחידה (ראה שם‬
‫בעמ' ‪ ,0‬שורות ‪ .)44-41‬שוכנעתי כי דירות הנתבעים עברו שיפוץ ותחזוקה שוטפת‪ ,‬כאשר כל אחד מהם נשא‬
‫בעלויות הכרוכות בכך לבדו‪ ,‬בפרט מעת רכישת זכויות החכירה מעמידר בשנת ‪( 0112‬ראה למשל סעיף ‪7‬‬
‫לתצהיר הנתבע ‪ ,4‬סעיף ‪ 4‬לתצהיר הנתבע ‪ ,0‬סעיפים ‪ 4-0‬לתצהיר הנתבעת ‪ -2‬עדותם זו לא הופרכה‬
‫בחקירתם הנגדית)‪ .‬לכך מתווספת‪ ,‬כאמור‪ ,‬גם היעדר הכחשתו של התובע לטענת הנתבעים כי בפועל שיפצו‬
‫ותחזקו את דירותיהם‪ ,‬לאחר כריתת הסכמי החכירה‪ ,‬מבלי לדרוש מיתר בעלי הדירות השתתפות בהוצאות‬
‫אלו‪.‬‬

‫‪ .044‬ואכן‪ ,‬בביקורי במקום אף עלה כי לפחות חלק מהדירות‪ ,‬כך למשל דירת כהן‪ ,‬סובלות מסדקים בקירות‪ .‬לא‬
‫למותר לציין כי בעלי דירות אלו מעולם לא דרשו השתתפות בתיקון ליקויים אלו ומעדות כהן עלה גם כי‬
‫ברור לו שעל פי ההסכמה הנוהגת‪ ,‬עליו לשאת באופן בלעדי בעלויות תיקון סדקים אלו בדירתו‪.‬‬

‫‪ .047‬הנה כי כן‪ ,‬ממכלול הראיות שהוצג בפני שוכנעתי כי אכן לאורך השנים ככלל‪ ,‬ומשנת ‪ 0112‬בפרט (עת רכשו‬
‫הדיירים את זכויות הבעלות בדירות הבית המשותף) ‪ -‬נהגה הסכמה לפיה כל דייר נושא בעלויות תיקון‬
‫דירתו ובהוצאות תחזוקה‪ ,‬לרבות בליקויי ביסוס הנובעים מה‪" -‬רכוש משותף"‪ .‬הוכח כי כלל בעלי הדירות‬
‫היו שותפים להסכמה זו ונהגו על פיה‪ ,‬לרבות התובע‪.‬‬

‫‪ .042‬התובע טוען בהקשר זה עוד כי היות ועד שנת ‪ 4666‬הייתה עמידר בעליה של כלל דירות הבית המשותף‪ ,‬היא‬
‫הייתה האחראית לשאת בתיקון הליקויים ברכוש המשותף‪ .‬לפיכך‪ ,‬לטענתו‪ ,‬ממילא לא היה צורך כי‬
‫הדיירים יפנו האחד למשנהו בבקשה לשאת בהוצאות‪ ,‬שכן על פי חוק הוצאות אלו חלו על עמידר‪.‬‬

‫‪ .047‬גם בהנחה שיש ממש בטענת התובע‪ ,‬הרי ששוכנעתי שגם לאחר מועד רכישת זכויות החכירה (‪ ,)0112‬ואף‬
‫זכויות הבעלות (‪ ,)0111‬אותה הסכמה המשיכה להיות מאומצת ומיושמת‪ .‬לא עלה מחומר הראיות כי‬
‫מועדים אלו היוו נקודת מפנה כלשהי‪ ,‬כאשר ממנה ואילך החלו בעלי הדירות במשטר של נשיאה משותפת‬
‫בהוצאות אחזקת הבית והרכוש המשותף שבו‪ ,‬המצוי בתחומה של כל דירה‪ .‬כך למשל‪ ,‬עדיין לא התקיימו‬
‫אסיפות כלליות של בעלי הדירות ולא התקבלו החלטות בנוגע לאחזקת הרכוש המשותף‪ .‬במיוחד שוכנעתי‬

‫עמוד ‪ 25‬מתוך ‪93‬‬

עמוד מקור 26

‫משרד המשפטים‬
‫לשכת המפקח על רישום המקרקעין‬
‫ירושלים‬
‫כי כל דייר המשיך לתחזק ולשפץ את דירתו בהיותה דירה ישנה הסובלת מבעיות הנובעות מבנייה שאיננה‬
‫מתאימה לתקנים המודרניים ומליקויי ביסוס‪.‬‬

‫‪ .040‬התובע טען עוד בהקשר זה כי עם רכישת זכויות הבעלות בדירות פנו בעלי הדירות להכנת תב"ע חדשה‪.‬‬
‫במסגרת הבנייה מכוחה עתידות היו‪ ,‬לטענתו‪ ,‬להתבצע גם עבודות לחיזוק הדירות‪ ,‬הבנויות על יסודות‬
‫רעועים‪ .‬משכך‪ ,‬לדבריו‪ ,‬לא הייתה הסכמה כנטען‪ .‬לשיטתו‪ ,‬עד שנת ‪ 0111‬נשאה עמידר בהוצאות אחזקת‬
‫הרכוש המשותף ומשנה זו ואילך הייתה הסכמה בין בעלי הדירות כי הרכוש המשותף הרעוע יתחזק‬
‫במסגרת עבודות מכוח התב"ע החדשה‪ .‬גם בטענות אלו לא מצאתי ממש (ראה בהרחבה בדיון בפרק הנוגע‬
‫ל"התנהלות התובע")‪.‬‬

‫‪ .045‬זאת ועוד‪ .‬הבית המשותף כאמור‪ ,‬הוא מבנה בן קומה אחת‪ ,‬המורכב מדירות שונות‪ ,‬חלקן מחוברות ביניהן‬
‫בקיר משותף‪ .‬כעולה מצו התיקון וכמפורט לעיל‪ ,‬לכל דירה הוצמדו קרקעות וגגות‪ .‬קיים מעבר משותף‬
‫לדירת עזרן‪ ,‬פיאמנטה וכהן‪ ,‬אולם בפועל ברבות השנים נפרצו כניסות נפרדות לכל אחת מן הדירות (עדות‬
‫הנתבע ‪ ,4‬פרוטוקול ‪ ,40.00.06‬עמ' ‪ ,2‬עדות הנתבע ‪ ,0‬עמ' ‪ 07‬שורה ‪ .)7‬על פי הראיות שהובאו בפני‪ ,‬בבית‬
‫המשותף לא פעלה נציגות‪ ,‬לא התקיימו אסיפות דיירים ולא נגבו מיסים שוטפים בגין ניהול ואחזקת הרכוש‬
‫המשותף‪ .‬קיימים מוני חשמל נפרדים לכל דירה (עדות התובע פרוטוקול ‪ ,2.0.63‬עמ' ‪ 7‬שורה ‪ ,04‬עדות טובה‬
‫קטן בעמ' ‪ 06‬שורה ‪ ,‬עמ' ‪ 2‬שורה ‪ 07‬עדות הנתבעת ‪ 2‬פרוטוקול ‪ ,07.5.06‬שורות ‪ .)74-75‬אמנם‪ ,‬חלק‬
‫מהקירות‪ ,‬מהמרזבים וממתקני הביוב משותפים‪ ,‬אולם ככלל הפרדת רובם של המתקנים וכן של הכניסות‪,‬‬
‫אף אם הוא חלקי‪ ,‬תומך בטענת הנתבעים כי כל דייר ראה עצמו כבעל של יחידה נפרדת ונשא בהוצאות‬
‫אחזקתה‪ ,‬לפחות בכל הנוגע לתיקון ליקויים ושיפוצים בדירה עצמה‪ .‬היינו‪ ,‬לנוכח אופיו של הבית המשותף‬
‫כמתואר לעיל‪ ,‬בפועל נהג משטר של הפרדה כאמור (וזאת למעט טיפול במתקנים המשותפים לחלק‬
‫מהדירות ‪-‬כגון מרזב או ביוב)‪.‬‬

‫‪ .043‬בנסיבות אלו מקובלת עלי טענת הנתבעים בדבר קיומה של מערכת הסכמית לפיה נהג משטר של הפרדה‪,‬‬
‫לפחות בכל הנוגע לשיפוץ ותחזוקה של כל דירה ודירה החל ממועד רכישת זכויות החכירה‪ .‬כן שוכנעתי כי‬
‫התובע היה שותף להסכמה זו וידע עליה‪ .‬הנתבעים וקודמיהם הסתמכו על הסכמה זו ושינו מצבם לרעה‪,‬‬
‫שכן השקיעו ממון בשיפוץ דירותיהם ותחזוקתו‪ ,‬שיפוץ הנדרש נוכח מצבו הקונסטרוקטיבי הרעוע של‬
‫הבית‪ ,‬מבלי לדרוש השתתפות מבעלי הדירות האחרות‪.‬‬

‫האם נהג התובע בתום לב?‬
‫‪ .041‬תוצאה זו עולה בקנה אחד גם עם חובת השימוש בזכות בתום לב‪ .‬ויודגש; התובע נהנה לאורך השנים מכך‬
‫שלא התבקש לשאת בעלות האחזקה והתיקון של דירות הנתבעים‪ ,‬כאשר אין חולק כי דירותיהם נזקקו ואף‬
‫עברו בפועל שיפוץ כאמור‪ ,‬נוכח מצבו הקונסטרוקטיבי של הבית‪ .‬התובע לא חלק על כך שדירות הנתבעים‬
‫אכן תוחזקו במהלך השנים ובפרט משנת ‪ 0112‬מבלי שהוא נדרש להשתתף בהוצאות הכרוכות בכך‪ .‬לא‬

‫עמוד ‪ 26‬מתוך ‪93‬‬

עמוד מקור 27

‫משרד המשפטים‬
‫לשכת המפקח על רישום המקרקעין‬
‫ירושלים‬
‫ראיתי כי התובע מיהר לטעון בפני הנתבעים כי הם זכאים להשתתפות ממנו‪ ,‬עת חיזקו את דירותיהם‪ ,‬שכן‬
‫הליקויים הנובעים מיסודותיו הרעועים של הבית מהווים רכוש משותף‪.‬‬

‫‪ .076‬עניין זה קשור בטבורו לטענה בדבר היעדר תום לבו של התובע העולה כחוט השני בטיעוני הנתבעים‪.‬‬
‫למעשה‪ ,‬די בחוסר תום לבו של התובע‪ ,‬בכדי לדחות את טענותיו אלו‪.‬‬

‫‪ .070‬מצאתי כי התובע ידע ונהנה מהסדר זה‪ ,‬אשר הביא לכך שלא נשא בהוצאות חיזוקן ושיפוצן של דירות‬
‫הנתבעים‪ .‬עתה מבקש התובע לחזור בו ולטעון‪ ,‬רק לאחר מעשה‪ ,‬כי אי השתתפות הנתבעים בהוצאות שיפוץ‬
‫וחיזוק דירתו‪ ,‬איננה חוקית‪ .‬ברור‪ ,‬כי נקיטת עמדות משתנות באשר לחובת בעלי הדירות בבית המשותף‬
‫לשאת בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף‪ ,‬הכל בהתאם לאינטרס של הטוען‪ ,‬עומדת בניגוד חזיתי לחובה‬
‫לנהוג בהגינות ובתום לב (ראה‪ :‬ע"א ‪ ,4310216‬טרוצקי יוסף ו‪ 9-‬אח' נ' אלפונסו דיין‪ ,‬פ"ד מו(‪, 272 ,)7‬עמ'‬
‫‪ ,206-200‬ע"א ‪ ,703233‬חברת בית יהונתן נ‪ .‬היועץ המשפטי‪ ,‬פד"י מ"ה (‪ ;4(, 737, 710‬ע"א ‪ ,070237‬רודן נ‪.‬‬
‫רודן‪ ,‬פד"י ל"ט (‪ .)012,030 )7‬ובכלל‪" ,‬כל זכות (במובן הרחב) המעוגנת בחוק המקרקעין צריכה להיות‬
‫מופעלת בתום לב; כל חיוב המעוגן בחוק המקרקעין צריך להתבצע בתום לב" (רע"א ‪ 0771215‬רוקר נ'‬
‫סלומון‪ ,‬פ"ד נה(‪ – 455 ,011 )0‬הנשיא (כתוארו אז) ברק)‪.‬‬

‫‪ .074‬זאת ועוד‪ .‬קשה להתעלם מהתחושה שהתובע הגיש תביעה זו כשכפיו אינן נקיות‪ ,‬וכי כוונתו האמיתית היא‬
‫להפעיל לחץ על התובעים על מנת לאפשר לו להגשים את חלומו ולהמשיך בהליך אישורה של התב"ע‪.‬‬
‫הדברים עולים מבחינת מכלול ההתכתבויות שבין הצדדים לבין עצמם‪ ,‬ואשר קדמו להגשת התביעה דנן‪.‬‬

‫‪ .077‬מטעמים אלו מקובלת עלי טענת הנתבעים כי התובע אינו זכאי לבקש את השתתפותם בתיקון הליקויים‬
‫המפורטים בסעיף ‪ 7‬לכתב התביעה (טענות התובע בדבר בעיות הרטיבות בקיר הגובל עם דירת הנתבעת ‪2‬‬
‫ידונו בהמשך)‪.‬‬

‫התנהלות התובע‬
‫‪ .072‬משמצינו כי נוכח דבר קיומה של הסכמה כאמור‪ ,‬יש מקום לדחות את התביעה‪ ,‬הרי שאין מקום להידרש‬
‫לשאלות אותן מעלים הנתבעים בכל הנוגע למשקל שיש ליתן להתנהלות התובע‪ ,‬בין היתר מבחינת המניעות‬
‫שלטענתם קמה לו מלהעלות טיעוניו‪ .‬אולם‪ ,‬למעלה מן הצורך אדרש לטענות אלו‪ ,‬שכן גם הן מובילות‬
‫לתוצאה דומה לזו אליה הגעתי‪ .‬עם זאת אעיר כי טענות הנתבעים בפן הנזיקי‪ ,‬דהיינו "רשלנות תורמת‪ ,‬אי‬
‫עמידה בחובת הקטנת הנזק והסתכנות מרצון" אינן נתונות לסמכותו העניינית של המפקח על רישום‬
‫מקרקעין‪.‬‬

‫היעדר פנייה ליתר בעלי הדירות בזמן סביר‬
‫‪ .077‬התובע העיד כי היה מודע למצבה הפיסי של הדירה בעת כריתת הסכם החכירה (‪ ,)0112‬אולם לא פנה‬
‫לדיירים ולא התריע בפניהם שיש צורך לתקן את הרכוש המשותף בין ‪ .12-60‬לדבריו‪ ,‬פנייתו הראשונה‬

‫עמוד ‪ 27‬מתוך ‪93‬‬

עמוד מקור 28

‫משרד המשפטים‬
‫לשכת המפקח על רישום המקרקעין‬
‫ירושלים‬
‫לנתבעים הייתה בשנת ‪ ,4660‬בעל פה (פרוטוקול מיום ‪ ,47.06.60‬בעמ' ‪, 3‬שורות ‪ ,)72-26‬אולם טענה זו לא‬
‫הוכחה כנדרש ואף אם הייתה פניה כנטען‪ ,‬לא ברור מה טיבה‪.‬‬

‫‪ .070‬במכתב מיום ‪ 06.7.64‬הודיע מר גדעון כהן‪ ,‬מא‪.‬ג‪ .‬הנדסה תכנון ניהול ופיקוח לתובע (נ‪ ,)09‬בין היתר‪ ,‬כי‬
‫" במבנה ובפיתוח מצויים מספר אלמנטים המהווים סכנה מיידית ויש לטפל בהם לאלתר"‪ .‬התובע העיד כי‬
‫דיבר בנדון בעל פה עם ילדיה של הנתבעת ‪ ,2‬הודיע על כך לנתבע ‪ 0‬ונתן לדיירים באופן אישי העתק ממכתב‬
‫זה כשנפגשו (ראה שם בעמ' ‪ 1‬שורות ‪ .)7-04‬בחקירתו מיום ‪ ,7.4.65‬שינה במעט את גרסתו וציין כי בעניין‬
‫התיקון פנה לדיירים במכתב בשנת ‪( 4664‬ת‪ .)99‬מדובר במכתב מיום ‪ 4.0.64‬אשר אוזכר לעיל‪ .‬לא מצאתי כי‬
‫יש במכתב זה משום פנייה כנה ורצינית לנתבעים‪ ,‬בה מבוקש מהם לשאת בעלויות תיקון הליקויים בדירתו‪.‬‬
‫נית ן להתרשם בנקל כי מדובר במכתב המתרה בנתבעים לחזור ולשתף פעולה בעניין התב"ע‪ ,‬ובו אף מבהיר‬
‫התובע כי לכאורה לא ניתן יהיה לבצע תיקונים או שינויים במבנה אלא באמצעות שינוי התב"ע‪.‬‬

‫‪ .075‬יצוין כי באופן דומה‪ ,‬גם במכתב התובע לנתבעים מיום ‪( 5.7.62‬נ‪ )72‬ולנתבע ‪ 0‬מיום ‪( 76.7.62‬ת‪ ,)32‬אשר‬
‫נכתבו חודשים ספורים לפני הגשת התביעה דנן‪ ,‬אין מצד התובע כל פנייה הנוגעת באופן פרטני לדרישתו‬
‫להשתתפות בתיקון הליקויים בביתו‪ .‬כך גם‪ ,‬במכתב בא כוחו מיום ‪( 43.7.62‬ת‪ .)012‬פניותיו של התובע או‬
‫מי מטעמו לנתבעים‪ ,‬רובם ככולם‪ ,‬נוגעים לדרישתו להמשיך את שיתוף הפעולה בעניין התב"ע‪ ,‬תוך שהוא‬
‫מבהיר בלשון זו או אחרת כי אם לא ישתפו עמו פעולה יתבע אותם בגין הנזקים שנגרמו לו לכאורה‪.‬‬

‫‪ .073‬לא זו אף זו‪ .‬בהתאם לתעודת עובד הציבור שהוגשה מטעם התובע והחתומה על ידי המהנדס נוביקוב‪ ,‬כבר‬
‫בשנת ‪ 4664‬התגלו סדקים במבנה התובע אשר נדרש היה לטפל בהם (אף אם לא היה בהם אותה עת סכנה‬
‫ליציבות המבנה)‪ .‬התובע לא הוכיח כי טיפל בסדקים אלו מבעוד מועד או אף כי פנה לנתבעים אותה עת‬
‫בעניין זה‪ .‬לא מן הנמנע כי פנייה לנתבעים בסמוך למועד זה‪ ,‬וטיפול בסדקים באופן מיידי הייתה מצמצמת‬
‫באופן משמעותי את הליקויים בדירת התובע כפי שתוארו בחוות דעת ענבר‪ ,‬בשנת ‪.4662‬‬

‫‪ .071‬עולה אם כן‪ ,‬כי התובע לא פנה לנתבעים בבקשה לשאת בעלות תיקון הליקויים בדירתו‪ ,‬עד להגשת‬
‫התביעה דנן‪ ,‬וזאת על אף שהיה מודע למצב דירתו לרבות מצבה הקונסטרוקטיבי כבר ממועד רכישת זכויות‬
‫החכירה בה בשנת ‪( 0112‬ראה בחקירת התובע עמ' ‪ 3‬לפרוטוקול מיום ‪ ,47.06.60‬משורה ‪ .)26 - 72‬יתרה‬
‫מכך‪ ,‬לכל המאוחר ידע כבר בשנת ‪ ,4664‬ממועד קבלת מכתבו של מר גדעון כהן לעיל (מכתב מיום ‪)06.7.64‬‬
‫כי יש לבצע בדירה חיזוקים באופן מיידי‪ .‬אף על פי כן‪ ,‬כל פניותיו לנתבעים התמצו בקידום הליך אישורה‬
‫של התב"ע‪ ,‬כאשר ביני לביני הליקויים בדירה אך החמירו (ראה בתעודת עובד הציבור מטעם נוביקוב)‪.‬‬

‫‪ .026‬התובע טען בעניין זה כי במסגרת התב"ע הסכימו הנתבעים לתיקון הליקויים בדירתו‪ ,‬וביקש להסתמך על‬
‫שני מסמכים להוכחת הטענה (ראה פרוטוקול מיום ‪ ,2.0.63‬עמ' ‪ 4‬שורות ‪ .)7-07‬האחד (ת‪ )02‬הוא "זיכרון‬
‫דברים" בין האדריכלים ד"ר אליאס מסינס וסרג'יו אסדרבן מיום ‪ .02.04.11‬בהסכם זה אין מילה וחצי‬
‫מילה הנוגעת לתיקון ליקויים או על הסכמתם של הנתבעים או מי שהם באו בנעליהם לשאת בתיקון ליקוים‬

‫עמוד ‪ 28‬מתוך ‪93‬‬

עמוד מקור 29

‫משרד המשפטים‬
‫לשכת המפקח על רישום המקרקעין‬
‫ירושלים‬
‫בדירת התובע מכוח שינוי התב"ע‪ .‬המסמך השני עליו ביקש התובע להסתמך‪ ,‬מכתב בעלי הדירות לעמידר‬
‫מיום ‪( 43.7.13‬ת‪ ) 72‬המכתב נוגע להסכמתם לשינוי התב"ע‪ ,‬אך גם ממנו לא ניתן ללמוד על אישורם לשאת‬
‫בעלות תיקון הליקויים בדירת התובע‪.‬‬

‫‪ .020‬מעבר לכך‪ ,‬אף אם היה בידי התובע לשכנע את הנתבעים להמשיך ולשתף פעולה בעניין קידום ואישור‬
‫התב"ע‪ ,‬הרי שמטבע הדברים הליך כאמור אורך זמן לא מבוטל‪ .‬אין זה סביר כי התובע יישב בחיבוק ידיים‬
‫וימתין לאישור המיוחל (אף אם באישורו יהיה משום פיתרון לתיקון הליקויים) כאשר במהלך הזמן שחולף‬
‫מחמירים הנזקים בדירתו‪ .‬התובע סבר כי ככל שמסיבה כלשהי לא תאושר התב"ע המבוקשת‪ ,‬יוכל לפנות‬
‫אל יתר בעלי הדירות ולבקש מהם לשאת בעלויות הליקויים בדירתו הנובעים מהרכוש המשותף‪ ,‬יהא היקפן‬
‫אשר יהא‪ ,‬וזאת מבלי ולו לנסות להקטין באופן משמעותי את הנזק‪.‬‬

‫אי נקיטת פעולות להקטנת סכנת חלחול המים‬
‫‪ .024‬מחקירת מומחה התובע‪ ,‬ענבר‪ ,‬עלה כי לרטיבות מהאדמה השלכה ישירה על היווצרות סדקים וליקויים‬
‫בדירת התובע (ראה בחקירת ענבר‪ ,‬פרוטוקול מיום ‪ ,41.1.67‬עמ' ‪ 7‬שורות ‪.)01-70‬‬

‫‪ .027‬הנתבעים טענו עוד כי על אף שהתובע היה מודע להשפעת חדירת מים למבנה הוא לא נקט בפעולות‬
‫להקטנת סכנת חדירת מים ואף ביצע פעולות שהגבירו את סכנת חלחול המים למבנה‪ ,‬כגון עקירת עץ זית‪,‬‬
‫עקירת ריצוף המבואה‪ ,‬והנמכת החצר אשר הפכה לאגירת מים והיקוות מי גשמים והגבירה את סכנת‬
‫חלחול מי המים לקירות ויסודות המבנה‪ .‬כעולה מחוות דעת קיל‪ ,‬הועלו גם טענות כנגד התובע בנוגע‬
‫לליקויים הנוגעים לניקוז הגג‪ ,‬מיקום הביוב‪ ,‬היעדר בי צוע איטום ובידוד של רצפת דירתו‪ ,‬שיפועי הפתוח‬
‫בחצרות ביחס לקירות המבנה‪ ,‬וכד'‪.‬‬

‫‪ .022‬שוכנעתי כי דירת התובע סבלה מבעיות רטיבות וכי התובע לא נקט בפעולות סבירות ומתבקשות על מנת‬
‫לטפל בהן‪ ,‬כגון איטום ובידוד של רצפת דירתו‪ .‬מביקורי במקום (אשר נערך במהלך החורף) התרשמתי כי‬
‫עקי רת הריצוף בכניסה לדירת התובע‪ ,‬והותרת שטח אדמה חשוף שם‪ ,‬מהווים כר פורה להצטברות מי‬
‫גשמים‪ ,‬ובשים לב לחוות דעת המומחים‪ ,‬הרי שיש בכך בכדי להגביר את סכנת חלחול המים ולהחמיר את‬
‫תופעת הסדיקה‪.‬‬

‫‪ .027‬כך גם‪ ,‬התובע לא דאג להתקנת מערכת ניקוז ראויה על גג דירתו‪ .‬קיל הבהיר בחקירתו בעניין זה כך‪" :‬אני‬
‫עליתי על גג הבית‪ ,‬על הגג העליון‪ ,‬וראיתי שיש מרזבים הקרובים מאוד לקירות הפנימיים והם מזריקים‬
‫מים אל תוך היסודות‪ ,‬וכי אין מערכת ניקוז‪ .‬אם לא מרחיקים את המים מהקרקע הם מחלחלים לתוך‬
‫האדמה וזה חודר לתוך היסודות ועלול לגרום לשקיעת היסודות של המבנה" (ראה פרוטוקול מיום ‪,41.1.67‬‬
‫עמ' ‪ 06‬שורות ‪.)03-44‬‬

‫עמוד ‪ 23‬מתוך ‪93‬‬

עמוד מקור 30

‫משרד המשפטים‬
‫לשכת המפקח על רישום המקרקעין‬
‫ירושלים‬
‫‪ .020‬יש להדגיש כי בביקורי במקום נוכחתי כי המרזבים הצמודים לקירות דירת התובע משמשים אותו בלבד‪,‬‬
‫והתובע אף אישר זאת במעמד זה(ראה פרוטוקול ביקור במקום‪ ,‬מיום ‪ .)47.00.04‬התובע לא דאג למערכת‬
‫ניקוז ראויה‪ ,‬ובנסיבות אלו חלחול המים אל פני הקרקע אך מגבירים את שקיעת היסודות של המבנה‪ ,‬כפי‬
‫שאף הבהיר המהנדס קיל‪.‬‬

‫‪ .025‬לא שוכנעתי כי בעקירת העץ הוגברה הסכנה‪ .‬מכל מקום‪ ,‬עקירת העץ נעשתה על ידי התובע ובעלה של‬
‫הנתבעת ‪ 2‬ז"ל במשותף (ראה הודאת הנתבעת בחקירתה הנגדית‪ ,‬פרוטוקול מיום ‪ ,43.0.61‬שורה ‪.)70‬‬

‫‪ .023‬בכל הנוגע למיקום הביוב‪ -‬המהנדס קיל בחוות דעתו ציין כי "מיקום הביוב בקרבת קיר המבנה" מהווה‬
‫את אחד הגורמים העלולים להשפיע על מצב הרטיבות במבנה‪ .‬בחקירתו הנגדית הבהיר כי "אם מערכת‬
‫הביוב עובדת כראוי אז ניתן להשאיר אותה במקומה‪( ...‬ראה פרוטוקול מיום ‪ ,41.1.67‬עמ' ‪ 00‬שורה ‪)40‬‬
‫התובע הגיש חוות דעת מומחה מטעמו‪ ,‬קבלן האינסטלציה קלקבני וייצמן (להלן‪" :‬קלקבני"‪ ,‬ראה חוות‬
‫דעת מיום ‪ ,) 43.04.67‬ממנה עלה כי אין משמעות לקרבת השוחה לקיר הבניין‪ ,‬וכי כל שוחות הבית נמצאים‬
‫באותו מרחק מקירות הבניין‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬נמצא כי שוחת הביוב הנמצאת ליד דירת התובע‪ ,‬ועל פי חוות‬
‫הדעת משמשת גם את הדירה הסמוכה לדירת התובע (דירת פיאמנטה)‪ ,‬מחוברת לשוחה על ידי צנרת לא‬
‫תקנית‪ ,‬כפי שמפורט בחוות הדעת‪ .‬מכל מקום‪ ,‬גם חקירתו לא העלתה כי מיקום שוחת הביוב‪ ,‬הסמוכה‬
‫לקיר הבניין‪ ,‬משפיע על הרטיבות הנוצרת בדירת התובע ואולי על הסדיקה והליקויים שתיקונם מתבקש‬
‫בתביעה‪.‬‬

‫משמעות תוספות הבנייה שבנה התובע‬
‫‪ .021‬ענבר הבהיר בחקירתו‪ ,‬כי הסדקים משמעותיים יותר בתוספות בנייה מאשר במבנה המקורי (פרוטוקול‬
‫מיום ‪ 40.2.67‬עמ' ‪ 0‬שורה ‪ .)7‬התובע הודה כי לכל הפחות בנה תוספת בנייה אחת בעצמו‪ -‬בין היתר‪ ,‬בשטח‬
‫של כ‪ 1-‬מ"ר (ראה סעיף ‪ 7‬א לתצהיר עדותו הראשית מיום ‪ .)43.00.67‬התובע לא הציג ראיות מספקות לכך‬
‫שהתוספת נבנתה בהתאם לסטנדרטיים מקצועיים מספקים (התובע ביקש להסתמך על נספח ב' לתצהירו‪,‬‬
‫המהווה שרטוט דהוי של תכניות הבניה כביכול‪ ,‬אך אין במסמך זה בכדי להעיד על פיקוח הנדסי מתאים‬
‫בבנייה עצמה)‪ .‬למעשה‪ ,‬מחקירת ענבר אף עלה כי תוספות הבניה גם הן נבנו ללא ביסוס מספק ואף הודה כי‬
‫"מבחינת הסדיקה יש אומנם יותר בעיות בתוספות של המבנה מאשר במבנה המקורי" (ראה שם‪ ,‬בעמ' ‪0‬‬
‫שורה ‪.)4‬‬

‫הטענה בדבר רעידת האדמה‬
‫‪ .076‬לא למותר לציין כי טענת התובע בדבר התרחבות הסדקים והחמרת הליקויים כתוצאה מרעידת אדמה‬
‫שהתרחשה כביכול בשנת ‪ ,4662‬נטענה בעלמא ללא כל הוכחה‪.‬‬

‫עמוד ‪ 91‬מתוך ‪93‬‬

עמוד מקור 31

‫משרד המשפטים‬
‫לשכת המפקח על רישום המקרקעין‬
‫ירושלים‬
‫לסיכום פרק זה‬
‫‪ .070‬מטעמים אלו מצאתי כי יש בהתנהלות התובע תרומה לנזקים המצויים בדירתו‪ .‬לכל הפחות‪ ,‬לממצא זה‬
‫השלכה על היקף השתתפות הנתבעים בביצוע עבודות חיזוק וייצוב מבנה דירת התובע‪ ,‬ככל שהיה מקום‬
‫לחייבם להשתתף בהן‪ .‬סבורני כי למצער יש בכך בכדי להקטין באופן ניכר את שיעור השתתפותם‪ ,‬אולם‬
‫אינני נזקקת לקבוע מסמרות בעניין לאור ממצאי בנוגע לקיומה של הסכמה מכללא כאמור‪.‬‬

‫‪ .074‬אעיר כי אף אם הייתי דוחה את טענת "קיומה של מערכת הסכמית" שהעלו הנתבעים‪ ,‬ממילא לא היה‬
‫צורך לקבוע את שיעור ההשתתפות הכספי המדויק בו עליהם לשאת וזאת משני טעמים‪ :‬ראשית‪ ,‬בתביעה‬
‫שלפני לא נדרש סעד כספי אלא סעד הצהרתי שמהותו כי על הנתבעים "לבצע יחד עם התובעים את כל‬
‫עבודות החיזוק והייצוב של מבנה דירת התובע (תת חלקה ‪ )2‬וכן את כל שאר העבודות המפורטות בחוות‬
‫דעתו של המהנדס ענבר (נספח ב' לכתב התביעה)‪ ,‬ובפיקוחו של המהנדס ענבר"‪ .‬המדובר ‪,‬למעשה‪ ,‬בעתירה‬
‫למתן סעד הצהרתי כללי שאין מקום לתיתו כאשר בידי התובע אפשרות לתבוע את הסעד המהותי (ראה‪ :‬י‪.‬‬
‫זוסמן‪ ,‬סדרי הדין האזרחי‪ ,0117 ,‬מהדורה שביעית בעמ' ‪ .)704‬שנית‪ ,‬חוו"ד ענבר מסייגת את ההערכה‬
‫הכספית האמורה בה ונקבע כי מדובר ב"אומדן" בלבד‪ .‬ענבר מדגיש בחוות דעתו כי‪" :‬אומדן העלויות‬
‫שלהלן מתבסס על הערכה בלבד של העבודות הנדרשות‪ .‬ניתוח מדויק יותר של העלויות ניתן לקבל לאחר‬
‫השלמת תכנון מפורט והכנת כתב כמויות ומפרט לביצוע" (ראה בפרק ה' לחוות הדעת)‪.‬‬

‫התיישנות‪ ,‬שיהוי או מניעות?‬
‫התיישנות‬
‫‪ .077‬בסעיף ‪44‬ג לכתב ההגנה (אשר הוגש ביום ‪ )04.04.62‬ציינו הנתבעים כי‪" :‬הנתבעים שומרים על זכותם‬
‫לטעון כלפי התובע טענת התיי שנות כלפי תביעתו‪ ,‬כולה ו‪2‬או חלקה‪ ,‬לאחר שיקבלו ממנו פרטים מלאים‬
‫וטובים בקשר עם העבודות שבוצעו בדירתו"‪.‬‬

‫‪ .072‬במהלך הדיון אשר התקיים בפני כב' המפקח (בדימוס) פנחס לוי ביום ‪ , 7.4.65‬למעלה משנתיים לאחר‬
‫הגשת כתב ההגנה‪ ,‬ולאחר שהוגשו תצהירי הצדדים‪ ,‬ביקש ב"כ הנתבעים "לאור ההודאה של התובע לגבי‬
‫האמור בסעיף ‪ 4‬בתצהירו" לממש את הנטען בכתב ההגנה בסעיף ‪44‬ג' שחלה התיישנות על התביעה בנושא‬
‫הליקויים‪ ,‬שכן לפי הודאת התובע הוא היה מודע למצבו של הבית כבר בשנת ‪ 0112‬וממילא חלה התיישנות‬
‫לגבי עילת התביעה והסעדים שהוא מבקש"‪ .‬כב' המפקח לוי קבע כי הצדדים יגישו סכומי טענותיהם בעניין‬
‫טענת ההתיישנות ו‪2‬או המניעות‪.‬‬

‫‪ .077‬הנתבעים הגישו סיכומיהם ביום ‪ 45.4.65‬והתובע הגיש סיכומיו ביום ‪ .01.7.65‬ביום ‪ 47.2.65‬דחה כב'‬
‫המפקח לוי את טענת ההתיישנות‪ ,‬הן מטעמים פרוצדוראליים והן מטעמים מהותיים‪ .‬בהחלטתו נקבע כי‬
‫הנתבעים לא העלו את טענת ההתיישנות בהזדמנות הראשונה‪ ,‬אף כי לא הייתה כל מניעה מלהעלותה כבר‬
‫בכתב הגנתם‪ .‬יתרה מכך נקבע‪ ,‬כי אף אם מסתמכים הנתבעים על האמור בתצהיריו של התובע‪ ,‬הרי שהיה‬

‫עמוד ‪ 91‬מתוך ‪93‬‬

עמוד מקור 32

‫משרד המשפטים‬
‫לשכת המפקח על רישום המקרקעין‬
‫ירושלים‬
‫עליהם להעלות את הטענה מיד לאחר קבלת התצהירים ולא להעלותה לראשונה בחקירת התובע‪ ,‬כאשר‬
‫אישר בעל פה את שטען בכתב בתצהיריו‪ .‬מבחינה מהותית נקבע כי "טענת התיישנות כלל לא יכולה לחול‬
‫על תובענה המתייחסת לתיקון ליקויים ברכוש המשותף של הבית ‪ ,‬שכן מעצם טיבם וטבעם של הליקויים‬
‫הנטענים‪ ,‬שהם דינמים‪ ,‬קרי מתחדשים‪ ,‬מתרחבים וגדלים מיום ליום‪ ,‬והמצב שהיה בשנת ‪ 0112‬אינו‬
‫בהכרח זהה בדיוק למצב שהיה קיים במועד הגשת התביעה‪ ,‬או למצב במועד מאוחר יותר כלשהו‪ ...‬הפועל‬
‫היוצא מכך הוא‪ ,‬שמדובר בעילת תביעה שלא גובשה ולא נולדה ביום מסוים דווקא‪ ,‬אלא שהיא מתחדשת‬
‫מדי יום ביומו‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬ובנסיבות אלו לא ניתן למנות את תקופת ההתיישנות ממועד מסוים דווקא‪"...‬‬
‫(ההדגשות אינן במקור)‪.‬‬

‫‪ .070‬הנתבעים פנו לבית המשפט המחוזי בבקשת רשות ערעור על החלטה זו‪ .‬בסיומו של הדיון שהתקיים בפני‬
‫כבוד השופט משה דרורי ביום ‪ 05.06.65‬הגיעו הצדדים להסכמות‪ ,‬להן ניתן תוקף של פסק דין‪ .‬עיקרי‬
‫ההסכמות הן כי הבר"ע תימחק וכי בסיום ההליך בפני המפקח יהיה רשאי כל צד להעלות פעם נוספת את‬
‫סוגיית ההתיישנות‪ ,‬המניעות‪ ,‬השיהוי וחסר תום הלב‪ .‬כן הוסכם כי המפקח יהיה רשאי בפסק דינו לשנות‬
‫את החלטתו או לאמצה‪ ,‬כולה או מקצתה‪.‬‬

‫‪ .075‬למעשה‪ ,‬נוכח החלטתי לדחות את התביעה כאמור לעיל‪ ,‬אינני נדרשת להכריע כלל בנושא ההתיישנות‪ .‬יחד‬
‫עם זאת‪ ,‬ובבחינת למעלה מן הצורך‪ ,‬מצאתי לנכון להעיר את ההערות הבאות;‬

‫‪ .073‬סיכומי הנתבעים הוגשו ביום ‪ .47.06.00‬בסיכומיהם‪ ,‬לא הרחיבו הנתבעים באשר לטענת התיישנות‪.‬‬
‫הנתבעים הפנו לדברים שנטענו בסיכומיהם בעבר וביקשו כי המפקח "ישקול שוב את עמדתו לנוכח התמונה‬
‫הכוללת המצויה בפניו היום"‪ .‬ספק אם הנתבעים מצאו שהנסיבות והראיות‪ ,‬כפי שהתבררו במהלך ישיבות‬
‫ההוכחות הרבות בתיק‪ ,‬מחזקות את טענת ההתיישנות שהעלו‪ .‬בסיכומיהם לא הפנו בהקשר זה לכל עדות‬
‫או ראייה נוספת אשר עשויה הייתה לכאורה לשפוך אור על טענת ההתיישנות‪ .‬הדברים מקבלים משנה‬
‫תוקף שעה שהתובע הקדיש חלק ניכר מסיכומיו לטענה זו‪.‬‬

‫‪ .071‬כמו כן‪ ,‬מקובלים עלי נימוקיו של כבוד המפקח לוי כי טענת ההתיישנות לא הועלתה בהזדמנות הראשונה‪,‬‬
‫וזאת על אף שלאור הנטען בכתב ההגנה‪ ,‬לא הייתה כל סיבה שלא להעלותה באותו מועד‪ ,‬או לכל הפחות‬
‫לאחר הגשת תצהיר עדותו הראשית של התובע‪ .‬בעניין זה אין לי אלא להפנות לנימוקיו של כבוד המפקח‬
‫לוי‪ ,‬המקובלים עלי‪ .‬למעשה‪ ,‬די בכך כדי לדחות את הטענה‪.‬‬

‫‪ .006‬מקובל עלי גם הנימוק המהותי לדחיית טענת ההתיישנות‪ .‬ליקויי הקונסטרוקציה אשר השתתפות‬
‫בתיקונם נתבעת‪ ,‬הם אכן ליקויים המשתנים וגדלים עם הזמן (כך עולה הן מחוות דעת ענבר והן מעדות‬
‫נוביקוב‪ -‬והדברים לא הופרכו בחקירתם הנגדית)‪ .‬גם מטעם זה‪ ,‬כפי שקבע כבוד המפקח לוי‪ ,‬קשה לשים‬
‫את האצבע על מועד מדויק בו קמה עילת התביעה‪.‬‬

‫עמוד ‪ 92‬מתוך ‪93‬‬

עמוד מקור 33

‫משרד המשפטים‬
‫לשכת המפקח על רישום המקרקעין‬
‫ירושלים‬
‫‪ .000‬בשולי הדברים אציין כי בהחלטתו של כבוד המפקח לוי נאמר‪ ,‬כבדרך אגב‪ ,‬כי ייתכן שתקופת ההתיישנות‬
‫בגין עילת התביעה היא ‪ 07‬או ‪ 47‬שנה (תלוי אם מדובר במקרקעין שאינם מוסדרים או מוסדרים) שכן זכותו‬
‫של בעל דירה לבקש ביצוע תיקונים ברכוש המשותף היא למעשה זכות או טובת הנאה בקרקע‪ .‬הגדרת‬
‫"מקרקעין" בחוק ההתיישנות כוללת גם זכות או טובת הנאה בקרקע ולפיכך‪ ,‬לשיטתו‪ ,‬תקופת ההתיישנות‬
‫של הזכות הנדונה בעניינינו היא ‪ 07‬או ‪ 47‬שנה‪ .‬התובע בחר שלא לטעון בסיכומיו כי תקופת ההתיישנות של‬
‫תביעתו עומדת על ‪ 07‬או ‪ 47‬שנה‪ ,‬אלא יצא מנקודת הנחה כי מדובר בתביעה המתיישנת שבע שנים מרגע‬
‫שקמה עילתה‪ .‬משזו גם הייתה גישת הנתבעים‪ ,‬ושעה שממילא לא קם הצורך להכריע בכך‪ ,‬לא נזקקתי לדון‬
‫בכך‪.‬‬

‫‪ .004‬לסיכומו של דבר‪ ,‬טענת התיישנות נדחית‪.‬‬
‫שיהוי ומניעות‬
‫‪ .007‬לנוכח ממצאי המפורטים לעיל ודחיית התביעה מהטעמים עליהם עמדתי‪ ,‬ממילא אין צורך לדון בטענות‬
‫השיהוי והמניעות שהעלו הנתבעים וטרם נדונו בפסק דין זה בהקשרים אחרים‪.‬‬

‫טענות נוספות‬
‫נזקי רטיבות מדירת הנתבעים ‪ 2‬ו‪ 7-‬לדירת התובע;‬
‫‪ .002‬התובע מבקש לחייב את הנתבעים ‪ 2‬ו‪ 7-‬לתקן את מקור הרטיבות החודרת מדירתם לדירת התובע‪ ,‬לרבות‬
‫תיקון הנזקים בדירת התובע והנאמדים על ידי המומחה ענבר בסכום של ‪.₪ 0,766‬‬

‫‪ .007‬בחוות דעתו של המהנדס ענבר‪ ,‬מטעם התובע נמצא כממצא כי‪" :‬באזור המבנה המקורי (מבנה האבן)‬
‫קיימת רטיבות בקיר המשותף עם השכן (שירותים בצד השכן)‪ .‬הרטיבות מתחילה בגובה כ‪ 3‬מ' מהרצפה‬
‫ויורדת עד תחתית הקיר"‪ .‬בחוות הדעת עצמה אין כל התייחסות למקורה של הרטיבות הנטענת ולטיבה‪.‬‬

‫‪ .000‬בחוות דעת קיל‪ ,‬מטעם הנתבעים‪ ,‬נקבע כממצא כי‪" :‬קיימים סימני רטיבות לאורך הקירות עד לגובה‬
‫תחתית החלונות שבזמן הביקור היו יבשים"‪ .‬בפרק ה"מסקנות" קובע קיל כי ‪":‬מקור הרטיבות בדירת‬
‫התובע הוא מספיגה קפילארית מהיסודות לקירות"‪.‬‬

‫‪ .005‬בחקירתו של המהנדס ענבר (ראה פרוטוקול מיום ‪ ,41.1.67‬עמ' ‪ ,06‬שורות ‪ )0-06‬הוא מציין כי ‪":‬אני‬
‫עברתי על הקירות שבדירת התובע ומצאתי בהם סימני רטיבות‪ ,‬אך לא רטיבות פעילה‪ .‬אני ראיתי את‬
‫סימני הרטיבות בקיר המשותף שבין התובע לבין פיאמנטה (ת‪ .)49‬אני ציינתי בחוות דעתי שלא ראיתי‬
‫רטיבות פעילה במקום הספציפי הזה‪ .‬אני ראיתי את כל הסימנים ובנגיעה בידי לא מצאתי שהקיר רטוב‪.‬‬
‫יתכן שהרטיבות נגרמת מצנרת של שירותים‪ .‬סביר להניח שהגשם לא מגיע לקיר זה‪ ,‬אבל יכולות להיות‬
‫גם סיבות אחרות לרטיבות"‪.‬‬

‫עמוד ‪ 99‬מתוך ‪93‬‬

עמוד מקור 34

‫משרד המשפטים‬
‫לשכת המפקח על רישום המקרקעין‬
‫ירושלים‬
‫‪ .003‬גם חוות דעת קלקבני מתייחסת לבדיקת מערכת הביוב הצמודה לדירת עזרן ואין בה כל התייחסות או‬
‫ממצא פרטני הנוגע לבעיית הרטיבות הנטענת ולכך שמקורה בדירת פיאמנטה‪ .‬גם חקירתו של המומחה לא‬
‫שפכה אור על טענות אלו של התובע‪.‬‬

‫‪ .001‬לכך יוסף עוד כי הן בביקור כב' המפקח לוי‪ ,‬אשר נערך כאמור ביום ‪ 00.0.00‬והן בביקורי ביום ‪,47.00.04‬‬
‫לא נמצאו כל סימני רטיבות במקום הנטען‪ .‬בביקורי אף ניכר היה כי התובע עושה שימוש בקיר הנטען כי‬
‫הוא סובל "מרטיבות"‪ ,‬לכל אורכו‪ ,‬והציב שם מחשב ומדפים עמוסי פריטים‪.‬‬

‫‪ .056‬בנסיבות אלו‪ ,‬לא הוכיח התובע את דבר קיומה של רטיבות‪ ,‬שמקורה בדירת פיאמנטה והזקוקה לתיקון‬
‫משכך‪ ,‬מצאתי לנכון לדחות את הסעד המבוקש‪.‬‬

‫המעבר המשותף‬
‫‪ .050‬התובע טען כי הנתבעים ‪ 2‬ו‪ 7-‬הניחו על המעבר המשותף (המסומן ‪ 6‬בתשריט צו התיקון) פריטי ריהוט‬
‫שונים ועציצים‪ ,‬המונעים או מקשים את המעבר בו‪ ,‬לרבות לדירת התובע‪ .‬נטען‪ ,‬כי למרות שלנתבעים ‪ 2‬ו‪7-‬‬
‫גינה צמודה משל עצמם‪ ,‬הם נוהגים להתיישב ולארח את אורחיהם דווקא במעבר‪ ,‬תוך גרימת מטרד חמור‬
‫והפרעה קשה לתובע‪ .‬התובע מבקש להורות לנתבעים ‪ 2‬ו‪ 7-‬לפנות ולסלק את פריטי הריהוט והעציצים‬
‫מהמעבר המשותף ולשמור על מעבר וגישה פנויים אל דירתו‪.‬‬

‫‪ .054‬בביקור כבוד המפקח (בדימוס) פנחס לוי בתחומי הבית המשותף מיום ‪ 40.0.00‬הושגה התקדמות בנושא‪,‬‬
‫והנתבעים ובאי כוחם הצהירו לפרוטוקול כי‪" :‬אין לנו שום התנגדות שעזרן יהיה זכאי לעבור במעבר‬
‫המשותף‪ ,‬בחזית הבית‪ ,‬על מנת להגיע אל דירתו‪ ,‬אם ירצה‪ ,‬למרות שיש לו שער פרטי מצד מערב‪ ,‬שבו הוא‬
‫נוהג לעשות שימוש במשך כל השנים כדי להגיע לדירתו‪ .‬אולם אנו מתנגדים שעזרן יעשה שימוש למטרות‬
‫ו‪2‬או לצרכים אחרים כלשהם זולת לצורך המעבר לדירתו"‪.‬‬

‫‪ .057‬בהתאם‪ ,‬בהחלטת כבוד המפקח לוי מאותו היום‪ ,‬נקבע בהקשר זה כי ‪" :‬במסגרת פסק הדין שיינתן בסיום‬
‫ההליכים‪ ,‬יוחלט‪ ,‬בין היתר‪ ,‬מה השימוש המותר לבעלי הדירות בבית המשותף‪ ,‬לעשות במעבר ו‪2‬או השביל‪,‬‬
‫שהוא רכוש משותף‪ ,‬וזאת על מנת לצמצם במידת האפשר את המחלוקות והסכסוכים שבין הצדדים"‪.‬‬

‫‪ .052‬לפיכך‪ ,‬נותר לקבוע כעת מהו השימוש המותר לבעלי הדירות בבית המשותף לעשות במעבר המשותף והאם‬
‫הנחת פריטי הריהוט והעציצים במעבר המשותף איננו נחשב לכזה‪.‬‬

‫‪ .057‬הלכה היא שבעל דירה בבית משותף זכאי לעשות "שימוש רגיל וסביר" ברכוש המשותף ללא הסכמת‬
‫בעלי האחרים‪ .‬בע"א ‪ ,721257‬אנטוני ו‪-‬הלן וינטרס נ' אלוני זמורה ו‪ 1-‬אח'‪ ,‬פ"ד כח(‪( 027 ,)0‬להלן‪" :‬הלכת‬
‫וינטרס ") נקבע כי "שימוש סביר" הוא שימוש התואם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי כוונת‬
‫בעלי הדירות ואינו מונע שימוש כזה מבעלי הדירות האחרים‪ ,‬וזאת גם ללא קבלת החלטת האסיפה‬
‫עמוד ‪ 94‬מתוך ‪93‬‬

עמוד מקור 35

‫משרד המשפטים‬
‫לשכת המפקח על רישום המקרקעין‬
‫ירושלים‬
‫הכללית‪ .‬עוד נקבע כי את השימוש יש לבחון לפי "תנאי המקום והזמן" (ראה גם‪ :‬ע"א ‪ 708/72‬פרשקר נ '‬
‫רוזנברג ואח ‪',‬פ"ד כח ‪.) 817,824-825‬‬

‫‪ .050‬בתי המשפט דנו בשאלה מתי החלטה היא בגדר שינוי זכויות של בעל דירה ‪ ,‬שאז נדרשת הסכמת בעל‬
‫הדירה שההחלטה משנה את זכויותיו‪ ,‬ומתי החלטה היא בגדר קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף‬
‫והשימוש בו‪ ,‬שאז די ברוב רגיל באסיפה הכללית‪ .‬המבחן שקבעה הפסיקה הוא מבחן ה‪-‬שלילה התמידית‬
‫של החזקה ברכוש המשותף‪ ,‬לאמור אם אכן נשללה החזקה ברכוש המשותף‪,‬באופן שאינו ארעי‪ ,‬אין די‬
‫בהחלטת רוב חברי האסיפה הכללית (ראה‪ :‬ע"א ‪ 429/80‬גורפינקל נ' ארליך ‪,‬פ"ד לז ‪ ,020‬ע"א ‪,93/81‬‬
‫אליאס נ ' שיפר ‪,‬פ"ד לז ‪.( 444‬‬

‫‪ .055‬ולעניינינו‪ .‬האם הנתבעת ‪ 2‬עושה "שימוש סביר" במעבר המשותף? מהראיות שהוצגו בפני (ראה‪ :‬ת‪,399‬‬
‫ת‪ ,409‬עדות הנתבעת ‪ - 2‬פרוטוקול מיום ‪ 43.0.61‬עמ' ‪ 5‬שורות ‪ ,75-26‬עמ' ‪ 3‬שורות ‪ )0-7‬עולה באופן ברור כי‬
‫הנתבעת ‪ 2‬משתמשת במעבר ציבורי זה‪ ,‬שנים ארוכות‪ .‬הנתבעת ‪ 2‬הציבה בו עציצים‪ ,‬כסאות פלסטיק‬
‫ושולחן פלסטיק והוא אף היה סגור ומתוחם זמן רב (עד שהתובע פתח את השער שהיה חסום בצמחיה‬
‫במשך השנים)‪.‬‬

‫‪ .053‬ייעודו של המעבר המשותף הוא‪ ,‬מטבע הדברים‪ ,‬גישה של בעלי הדירות מן הרחוב אל דירותיהם‪ .‬עיטורו‬
‫בעציצים‪ ,‬כל עוד עציצים אלו אינם מונעים את הגישה במעבר מיתר בעלי הדירות‪ ,‬הוא ללא ספק "שימוש‬
‫סביר"‪ .‬במקרה הנדון לא התרשמתי כי יש בהצבת העציצים בכדי למנוע גישה כאמור או למנוע מבעלי‬
‫הדירות האחרים הצבת עציצים גם הם‪.‬‬

‫‪ .051‬השאלה בה נותר להכריע היא האם יש בהצבת הריהוט יש משום תפיסת חזקה ייחודית‪ ,‬המונעת מיתר‬
‫בעלי הדירות לעשות שימוש דומה ברכוש המשותף‪.‬‬

‫‪ .036‬התרשמתי כי אין בריהוט המוצב בכדי למנוע את המעבר מבעלי הדירות ומן התובע‪ ,‬אל דירותיהם‪ .‬עם‬
‫זאת‪ ,‬יש לבחון האם הנתבעת ‪ 2‬עושה במעבר המשותף ובריהוט המוצב שם שימוש ייחודי ‪ .‬לשון אחר‪-‬‬
‫האם הריהוט המוצב שם משמש את הנתבעת ‪ 2‬לבדה‪ ,‬או שמא יכולים גם יתר בעלי הדירות לעשות בו‬
‫שימוש‪.‬‬

‫‪ .030‬בסיכומיהם מבהירים הנתבעים כי הם מסכימים לשימוש שעושה הנתבעת ‪ 2‬במעבר המשותף‪-‬בלשונם‪:‬‬
‫" יש לזכור‪ ,‬כי יתר השכנים‪ ,‬המהווים יחד עם הגב' פיאמנטה את רוב הדיירים בבניין‪ ,‬מסכימים לשימוש‬
‫שהיא עושה בשטח‪ ,‬ולכן גם מטעם זה‪ ,‬אין למנוע ממנה המשך השימוש בשטח כפי שהיא עושה מאז‬
‫ומתמיד" (ראה בסעיף ‪ 00.2‬לסיכומי הנתבעים)‪.‬‬

‫עמוד ‪ 95‬מתוך ‪93‬‬

עמוד מקור 36

‫משרד המשפטים‬
‫לשכת המפקח על רישום המקרקעין‬
‫ירושלים‬
‫‪ .034‬בביקור שערכתי במקום התרשמתי כי שטח הקרקע המוצמד לדירת פיאמנטה‪ ,‬רחוק אך מרחק צעדים‬
‫אחדים מדירתה ואין כל מניעה כי תעשה בו שימוש לצרכי אירוח‪ .‬עוד הבחנתי כי במעבר המשותף מונח‬
‫כסא ושולחנות פלסטיק המצויים בצד הדרך ואין בהם כדי להפריע למעבר החופשי שם‪.‬‬

‫‪ .037‬מהבי קור שערכתי במקום נראה בבירור כי אין מדובר בשימוש ייחודי שעושה גב' פיאמנטה (וזאת אף אם‬
‫בעבר נעשה על ידה שימוש כאמור)‪ .‬המעבר איננו מגודר‪ ,‬קיימת גישה לכל בעלי הדירות אליו‪ .‬בנסיבות אלו‬
‫לא ניתן לומר כי הצבה של שולחן ומספר כסאות פלסטיק במעבר המשותף‪ ,‬באופן בו הם מוצבים‪ ,‬איננה‬
‫תואמת את ייעודו של המעבר‪ .‬כך גם‪ ,‬כל אחד מבעלי הדירות האחרים יכולים לעשות שימוש באותם שולחן‬
‫וכסאות או בשולחן וכסאות דומים‪.‬‬

‫‪ .032‬יחד עם זאת‪ ,‬ומאחר והצדדים ביקשו כי במסגרת פסק הדין יוכרע נושא השימוש שיעשה במעבר המשותף‬
‫הרי שאני קובעת כי במעבר המשותף יעשה שימוש של גישה מן הרחוב לדירות‪ ,‬לרבות גישה של התובע‪ .‬עוד‬
‫אני קובעת כי ניתן היה להציב בו עציצים ובתנאי שלא יחסמו את הגישה ליתר דירות‪ .‬כן אני מורה כי ניתן‬
‫יהיה להותיר את השולחן וכסאות הפלסטיק המצויים במעבר המשותף ובלבד שכל בעלי הדירות יוכלו‬
‫לעשות בהם שימוש‪.‬‬

‫החלפת השער החיצוני בשער חדש‬
‫‪ .037‬התובע טוען כי אל דירתו מוביל שער חיצוני רעוע ובלתי יציב ויש להחליפו בשער חדש‪ .‬מדובר בשער חיצוני‬
‫הקבוע בגדר החוצצת בין המעבר המשותף לדירת התובע‪ .‬התובע מבקש כי המפקח יחייב את הנתבעים‬
‫להחליף את השער הקיים או יאפשר לתובע להחליפו ולהתקין שער חדש תחתיו‪ ,‬ולשאת בהוצאות‬
‫ובתשלומים הכרוכים בכך לפי חלקם היחסי ברכוש המשותף‪.‬‬

‫‪ .030‬הנתבעים אינם מתנגדים כי התובע יחליף את השער ויתקין שער חדש תחתיו‪ ,‬אלא שהם מסרבים לשאת‬
‫בהוצאות הכרוכות בכך‪ .‬לטענתם‪ ,‬אין לדרישה זו תשתית עובדתית או משפטית‪.‬‬

‫‪ .035‬בהתאם לסעיף ‪ 73‬לחוק‪ ,‬חייב בעל דירה להשתתף בהוצאות הדרושות ל"החזקה תקינה" של הרכוש‬
‫המשותף‪ .‬כשאין המדובר ב"החזקה תקינה"‪ ,‬לא ניתן לחייב את בעל הדירה לשאת בהוצאות‪ ,‬ללא הסכמתו‬
‫(ראה סעיף ‪( 04‬ב) לתקנון המצוי הקובע כי‪" :‬החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או‬
‫שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין תשכ"ט‪ ,0101-‬או בתקנון זה‪ ,‬או המשנה את זכויותיו‪ ,‬לא יהיה‬
‫לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה"‪.‬‬

‫‪ .033‬השאלה בה יש להכריע היא האם עסקינן בהוצאה הדרושה ל‪"-‬החזקה תקינה" של הרכוש המשותף‪.‬‬

‫‪ .031‬בסעיף ‪ 73‬לחוק מפורש המונח "החזקה תקינה" כ‪" -‬שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת‬
‫גמר הבנייה‪ ,‬לרבות שיפוצים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות בע"א (ירושלים) ‪ ,2741267‬עדנה‬
‫עמוד ‪ 96‬מתוך ‪93‬‬

עמוד מקור 37

‫משרד המשפטים‬
‫לשכת המפקח על רישום המקרקעין‬
‫ירושלים‬
‫וינברגר ואח' נ' נציגות הבית המשותף ברח' אוסישקין ‪ ,43‬ירושלים ואח'‪ ,‬תק‪-‬מח ‪ 7771 ,)7(4662‬קבע כבוד‬
‫השופט מ‪.‬דרורי כי את המונח "החזקה תקינה" יש לפרש בהתאם "לתנאי הזמן והמקום"‪.‬‬

‫‪ .016‬תנאי הזמן ומקום‪ ,‬העולים מהמסכת הראייתית שבפני‪ ,‬מלמדים כי מדובר בשער המצוי במעבר המשותף‪,‬‬
‫בין דירת פיאמנטה לדירת התובע‪ .‬במשך שנים רבות לא נעשה בו כל שימוש והוא אף היה מוסתר בצמחיה‬
‫עבותה‪ ,‬שכן ה תובע היה נכנס לדירתו דרך שער אחר המוביל אליה‪ .‬רק לאחר שגב' פיאמנטה סירבה‬
‫להמשיך ולשתף פעולה עם התובע בנושא קידום התב"ע‪ ,‬חשף התובע את דבר קיומו של השער‪ ,‬תוך גיזום‬
‫הצמחייה אשר כיסתה אותו (ראה עדות הנתבע ‪ ,0‬פרוטוקול מיום ‪ ,06.00.63‬עמ' ‪ 00‬שורות ‪ ,71-20‬עמ' ‪04‬‬
‫שורות ‪.)0-4‬‬

‫‪ .010‬מכל מקום‪ ,‬התובע לא הוכיח כי השער הקיים הוא רעוע ובלתי יציב וכי יש צורך בהחלפתו‪ .‬גם מביקורי‬
‫במקום לא התרשמתי כי יש בכך צורך‪ .‬לא הוכח כי תנאי הזמן והמקום מחייבים התקנת שער חדש תחתיו‪,‬‬
‫קל וחומר בהשתתפות כל בעלי הדירות‪ .‬על כן‪ ,‬לא הוכח כי מדובר בהוצאות המהוות "החזקה תקינה" של‬
‫הרכוש המשותף‪ ,‬וממילא בהיעדר הסכמת רוב בעלי הדירות אין לחייבם לעשות כן‪ .‬לפיכך‪ ,‬הבקשה נדחית‪.‬‬

‫העתקת מונה החשמל של התובע אל ריכוז מוני החשמל של הנתבעים;‬
‫‪ .014‬התובע טוען כי במסגרת עבודות הביסוס והחיזוק של קירות דירתו‪ ,‬לרבות הריסת חלקים מהם‪ ,‬יהיה‬
‫צורך בהוצאת מונה החשמל ממקומו (על קיר דירתו) והעתקתו אל ריכוז מוני החשמל של שאר הדירות‬
‫בבית‪ .‬התובע טוען עוד כי העתקת מונה החשמל אל ריכוז מוני החשמל של שאר הדירות בבית תאפשר‬
‫לנציגי חברת החשמל גישה ישירה לקריאת המונים‪ .‬מטעם זה מבקש התובע לחייב את הנתבעים "להעתיק‬
‫את מונה החשמל של דירת התובע לריכוז מוני החשמל של שאר הדירות בבית או לאפשר לתובע להעתיקו"‪.‬‬

‫‪ .017‬לא מצאתי כי התובע הניח בסיס ראייתי לטענותיו לפיהן בעת ביצוע עבודות החיזוק יהיה צורך בהעתקת‬
‫מונה החשמל של התובע לריכוז מוני החשמל של שאר הדירות בבית‪ .‬יתרה מכך‪ ,‬בביקורי במקום נוכחתי כי‬
‫בעוד מוני החשמל של יתר הדירות מצויים בתווך שבין הכניסה לדירת פיאמנטה ודירת כהן‪ ,‬מונה החשמל‬
‫של התובע מצוי ממש בתוככי דירתו‪ .‬לא מובן לי מדוע מתבקשת הסרת מונה החשמל בנסיבות אלו‪ ,‬דבר‬
‫שעשוי אך להקשות על התובע‪ ,‬ונראה כי יש ממש בחשש הנתבעים כי העתקת מונה החשמל תביא אך‬
‫להגברת החיכוך שבין התובע לנתבעים‪.‬‬

‫‪ .012‬בנסיבות אלו‪ ,‬אני דוחה את הסעד המבוקש הנוגע להעתקת מונה החשמל‪ .‬מובן כי ככל שישתנו הנסיבות‬
‫ויתבצעו בדירת התובע עבודות לחיזוק מבנה דירתו‪ ,‬יוכל לשוב לעתור בנושא שנית‪.‬‬

‫הסרת מצלמות הוידאו‬
‫‪ .017‬התובע טוען כי הנתבעים או מי מהם התקינו מצלמת וידאו על הקיר החיצוני של הבית‪ ,‬המכוונת אל דירת‬
‫התובע על מנת לצלם את הנעשה בה‪ .‬נטען כי התקנת המצלמה מהווה שימוש בלתי סביר המסב נזק לתובע‬
‫עמוד ‪ 97‬מתוך ‪93‬‬

עמוד מקור 38

‫משרד המשפטים‬
‫לשכת המפקח על רישום המקרקעין‬
‫ירושלים‬
‫ופוגע בפרטיותו‪ .‬התובע מבקש כי המפקח יחייב את הנתבעים להוציא ולסלק את מצלמת הוידאו שהותקנה‬
‫על קיר הבית‪.‬‬

‫‪ .010‬בעניין זה טענו הנתבעים כי מדובר במצלמות אבטחה היקפיות שהתקין הנתבע ‪ 0‬סביב דירתו ואשר נועדו‬
‫להגן על רכושו ועליו‪ ,‬בהיותו נכה‪ .‬נטען כי המצלמה קולטת בעיקר את איזור הכניסה לשביל והכניסה‬
‫לבניין‪ ,‬ובאותה עת קולטת כנראה חלק קטן מהחצר‪ .‬הנתבעים טוענים כי אין בהצבת המצלמות משום‬
‫פגיעה בפרטיותו של התובע‪ ,‬וכי התובע עצמו הציב מצלמות אשר כוונו לדירת אביעד "ולשטחים בהם הגב'‬
‫פיאמנטה עוברת ומשתמשת"‪ .‬נטען כי אין כל הצדקה להשארת המצלמות המותקנות על דירתו של התובע‬
‫ובאותה עת ממש לדרוש מהנתבע ‪ 0‬לה סיר את המצלמות שהתקין‪ .‬הנתבעים טוענים כי מדובר בשימוש‬
‫רגיל וסביר ברכוש המשותף‪.‬‬

‫‪ .015‬בהתאם להלכת וינטרס והוראת סעיף ‪( 70‬א) לחוק יש לבחון המדובר בשימוש רגיל וסביר במקרקעין‪.‬‬

‫‪ .013‬הנתבע ‪ 0‬העיד כי סביב דירתו מותקנות ‪ 7‬מצלמות; האחת הותקנה לפני החלון של המשרד שלו "כדי להגן‬
‫על החלון"‪ .‬הנתבע ‪ 0‬הבהיר כי משרדו פונה לכיוון החצר של הגב' פיאמנטה (ראה פרוטוקול מיום ‪06.00.63‬‬
‫שורות ‪ .)07-03‬השנייה פונה לכיוון המעבר של הגב' פיאמנטה‪" -‬והיא ביקשה ממני להתקין אותה בגלל‬
‫ההטרדות הקשות של התובע (שם שורות ‪ .)46-40‬הנתבע ‪ 0‬הבהיר כי‪ ":‬המצלמה לכיוון המעבר מצלמת רק‬
‫את המעבר‪ ,‬והיא מותקנת בכיוון הפוך מדירת התובע"‪ .‬עוד הבהיר כי‪ " :‬מצלמה אחת אכן מצלמת ומכסה‬
‫חלק זעיר מהחצר של התובע" (שם‪ ,‬שורה ‪.)45‬לדברי הנתבע ‪ ,0‬לשאר המצלמות אין קשר לדירת התובע‬
‫(שם‪ ,‬שורה ‪.)41‬‬

‫‪ .011‬הנתבע ‪ 0‬אישר כי הריבוע המסומן במוצג ת‪ 462‬הוא "השטח הנצפה בחצר של התובע ע"י המצלמה שלי"‪.‬‬
‫ממוצג ת‪ 462‬ניתן להתרשם כי המצלמה קולטת חלק מהחצר של דירת התובע‪ ,‬וכן את הכניסה לדירת‬
‫פיאמנטה והקיר הגובל‪.‬‬

‫‪ .466‬נראה כי אין חולק כי עצם הצבת מצלמות שחורות וקטנות הנבלעות בעצים עליהן הן מותקנות‪ ,‬לא מהווה‬
‫לכשעצמה פגיעה ברכוש המשותף (ראה ת‪ .)429‬השאלה אליה יש להידרש היא האם יש בהתקנת המצלמות‬
‫משום פגיעה בפרטיות התובע אשר מצדיקה להורות על הסרתן‪.‬‬

‫‪ .460‬מחד גיסא‪ ,‬הותרת מצלמה הפונה לכיוון חצרו של התובע‪ ,‬עשויה לפגוע בפרטיות ובפרטיות אורחיו‪ .‬מאידך‬
‫גיסא‪ ,‬הסרת המצלמה עלולה לפגוע בביטחונו של הנתבע והגנה על רכושו‪ .‬אלא‪ ,‬שכעולה מעדות הנתבע ‪0‬‬
‫מצלמה זו הותקנה על ידו לבקשת הגב' פיאמנטה ולא לצרכיו שלו‪ .‬מתצהירה של הנתבעת ‪ ,2‬כמו גם‬
‫מעדותה בפני המפקח‪ ,‬נעדרה כל אמרה הנוגעת לצורך שלה בקיומה של המצלמה לביטחונה האישי‪.‬‬
‫הדברים‪ ,‬כאמור‪ ,‬עלו רק מעדותו של הנתבע ‪.0‬‬

‫עמוד ‪ 98‬מתוך ‪93‬‬

עמוד מקור 39

‫משרד המשפטים‬
‫לשכת המפקח על רישום המקרקעין‬
‫ירושלים‬
‫‪ .464‬לפיכך‪ ,‬נראה כי האיזון הנכון יהיה הותרת המצלמות באופן בו תצומצם באופן ניכר הפגיעה בתובע ובשאר‬
‫הנתבעים‪ .‬לא למותר לציין בהקשר זה כי התובע הודה‪ -‬הן בחקירתו והן בביקור שערכתי במקום‪ -‬כי אף‬
‫הוא הציב מצלמות במעבר המשותף – "עד שהצבתי את המצלמה ישבה גב' פיאמנטה במקום הזה כל היום"‬
‫(ראה חקירת התובע‪ ,‬פרוטוקול מיום ‪ ,2.0.63‬עמ' ‪ 2‬שורה ‪.)76‬‬

‫‪ .467‬אשר על כן‪ ,‬אינני נעתרת לסעד המבוקש הנוגע להוצאת וסילוק המצלמות‪ ,‬אולם אני מורה כי יש להסיט‬
‫את המצלמה הפונה לחצרו של התובע כך שלא ניתן יהיה לראות באמצעותה את חצר התובע‪ .‬כן אני מורה‬
‫כי המצלמות המוצבות במעבר המשותף יוזזו אופן בו לא תיראה הכניסה לדירתה של הנתבעת ‪ .2‬הדברים‬
‫יפים גם בכל הנוגע למצלמות שהתקין התובע עצמו‪.‬‬

‫סוף דבר‪,‬‬
‫‪ .462‬במעבר המשותף יעשה שימוש של גישה מן הרחוב לדירות‪ ,‬לרבות גישה של התובע‪ .‬עוד אני קובעת כי ניתן‬
‫היה להציב בו עציצים ובתנאי שלא תחסם הגישה ליתר דירות‪ .‬כן אני מורה כי ניתן יהיה להותיר את‬
‫השולחן וכסאות הפלסטיק המצויים במעבר המשותף ובלבד שכל בעלי הדירות יוכלו לעשות בהם שימוש‪.‬‬

‫‪ .467‬המצלמה המותקנת ברכוש המשותף והפונה לכיוון חצר התובע תוסט באופן בו לא ניתן יהיה לראות‬
‫באמצעותה את חצר התובע‪ .‬יש להזיז את המצלמה שהתקין התובע בתוך ‪ 02‬יום ולוודא כי לא תיראה‬
‫באמצעותו הכניסה לדירתה של הנתבעת ‪ .2‬על הנתבע ‪ 0‬להציג לידי הנתבעים בתוך ‪ 76‬יום אישור איש‬
‫מקצוע מוסמך על הסטת המצלמה‪.‬‬

‫‪ .460‬יתר הסעדים המבוקשים בתביעה‪ -‬נדחים‪.‬‬

‫‪ .465‬היות ומרביתה המכריעה של התביעה נדחתה‪ ,‬יישא התובע בהוצאות הנתבעים ושכר טרחת עורך דינם‬
‫בסך כולל של ‪( ₪ 06,666‬באופן בו ישולמו ‪ ₪ 4,766‬לכל אחד מהנתבעים ‪ .)0-2‬סכום זה ישולם תוך ‪ 76‬יום‬
‫מיום מתן פסק הדין ולאחריו יישא ריבית והצמדה כדין עד ליום התשלום בפועל‪.‬‬

‫‪ .463‬המזכירות תשלח העתק פסק דין זה לב"כ הצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה‪.‬‬

‫ניתן היום‪ ,‬כ"ב תמוז תשע"ג‪ 76 ,‬יוני ‪ ,4607‬בהיעדר הצדדים‪.‬‬

‫יעל ענתבי‪-‬שרון‬
‫מפקחת על רישום מקרקעין‬

‫עמוד ‪ 93‬מתוך ‪93‬‬