# תיק 5/555/2012

פסיקה · 2013-03-19 · תל אביב · אורן סילברמן

עותק זה נוצר אוטומטית מטקסט שחולץ מן המסמך הציבורי. הוא אינו DOCX רשמי ויש לאמת כל ציטוט ומספר עמוד מול ה־PDF.

עמוד מקור 1

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫מס' התיק‪555/12 :‬‬                                         ‫בפני המפקח על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב‬

‫נציגות הבית המשותף רחוב ז'בוטינסקי ‪ 52‬גבעתיים‬                ‫התובעת‪:‬‬
‫ע"י ב"כ עוה"ד גלית אילן‬
‫מרחוב בן גוריון ‪ ,1‬בניין ב‪.‬ס‪.‬ר ‪ ,2‬בני ברק‬
‫נ ג ד‬
‫‪ .1‬שמאי שלמה‬              ‫הנתבעים‪:‬‬
‫שמאי לאה‬
‫שניהם מרחוב ז'בוטינסקי ‪ 52‬גבעתיים‬
‫‪ .2‬שמואל בנטקובסקי‬
‫שושנה בנטקובסקי‬
‫שניהם ע"י ב"כ עוה"ד רון פינצי‬
‫מרחוב יהודה ונוח מוזס ‪ 13‬תל אביב‬

‫החלטה‬
‫במסגרת התובענה דנן מבקשת התובעת‪ ,‬נציגות הבית המשותף ברחוב ז'בוטינסקי ‪ 52‬גבעתיים‬
‫הבנוי על חלקה ‪ 514‬בגוש ‪) 6160‬להלן‪" :‬הבית"(‪ ,‬לחייב את הנתבעים בתשלום יתרת חלקם בגין‬
‫עלות עבודות התקנת מעלית ומרפסות באחת מכניסות הבית‪.‬‬
‫אעיר כי סוגיות מחלוקת אחרות שבין התובעת לבין הנתבעים ‪ 1‬הסתיימו בהחלטתי מיום ‪30.01.13‬‬
‫וכל שנותרה היא המחלוקת בנוגע לעבודות התקנת המעלית והמרפסות ותשלום יתרת חלקם של‬
‫הנתבעים בעבודות‪.‬‬
‫על קצה המזלג אזכיר כי כל בעלי הדירות בכניסה הרלבנטית בבית הסכימו על התקנת המעלית‬
‫וחלוקת התשלומים בניהם לביצוע הפרוייקט‪ .‬במסגרת הפרוייקט נכללו גם עבודות להוספת‬
‫מרפסות לדירות בכניסה הרלבנטית‪.‬‬
‫התובעת טוענת כי הנתבעים לא שילמו את מלוא חלקם בגין העבודות ומשכך בעלי הדירות‬
‫האחרים בכניסה נשאו במימון חלקם לצורך סיום העבודות וקבלת תעודת גמר‪.‬‬
‫הנתבעים ‪ 1‬טענו כי אין כל יריבות בין התובעת‪ ,‬נציגות הבית‪ ,‬לבין הנתבעים‪ ,‬כאשר המדובר‬
‫בפרוייקט הקשור באחת מכניסות הבית בלבד‪ .‬למעשה‪ ,‬המדובר בתביעה אישית של ‪ 4‬בעלי דירות‬
‫בבית‪ .‬ככל שישנו חוב‪ ,‬המוכחש‪ ,‬הינו כלפי החברה המבצעת‪ ,‬מולה חתמו בעלי הדירות בכניסה על‬
‫הסכם‪ ,‬וזו מעולם לא תבעה את הנתבעים‪ .‬ככל שבעלי הדירות האחרים שילמו לחברה הרי שעשו‬
‫זאת על דעתם ומיוזמת ובכך שמו את הכספים על קרן הצבי‪ .‬הנתבעים ‪ 1‬גם חולקים על דרך חישוב‬
‫חלקם בעלות העבודות )בעיקר בנושא המרפסות( וטוענים כי העבודות לא בוצעו במלואם‪.‬‬

‫‪1‬‬

עמוד מקור 2

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫מס' התיק‪555/12 :‬‬                                      ‫בפני המפקח על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב‬

‫הנתבעים ‪ 2‬טענו בכתב ההגנה כי העבודות בדירתם לא הושלמו ומשכך קיזזו את יתרת חובם לקבלן‬
‫המבצע‪ .‬בעבודות שבוצעו במרפסת התגלו גם ליקויים שעל הקבלן החובה לתקן‪ .‬בכפוף לאמור‪,‬‬
‫ביצוע התיקונים והשלמת העבודות‪ ,‬הודיעו הנתבעים כי הם יסכימו לתשלום יתרת חובם בגין‬
‫העבודות האמורות‪.‬‬

‫ביום ‪ 30.01.13‬נערך דיון בתובענה בסיומו נקבעה פרוצדורה להגשת סיכום טענות הצדדים‬
‫בשאלות מקדמיות‪ ,‬בעיקר לאור הטענה כי המדובר‪ ,‬למעשה‪ ,‬בתביעה אישית של בעלי דירות ולא‬
‫בתביעה של הנציגות‪.‬‬
‫הנתבעים ‪ 1‬טענו בסיכומיהם כי נושא התביעה אינו סכסוך במקרקעין‪ ,‬אין יריבות בין נציגות הבית‬
‫לבין הנתבעים בנוגע לפרוייקט שכן מדובר בתביעה אישית של ‪ 4‬בעלי דירות‪ ,‬אין כל הסכם חוזי‬
‫בין בעלי הדירות בכניסה אשר יכול לשמש בסיס לעילת תביעה וככל שישנו חוב הרי שהיחידה‬
‫שיכולה לטעון לגביו הינה החברה המבצעת‪.‬‬

‫הנתבעים ‪ 2‬טענו בסיכומיהם כי עילת התביעה איננה מבוססת על הוראות סעיף ‪ 58‬לחוק‬
‫המקרקעין‪ ,‬תשכ"ט ‪) 1969 -‬להלן‪" :‬חוק המקרקעין"( ואיננה נמנית במסגרת סמכויותיו השיפוטיות‬
‫של המפקח על פי סעיף ‪ 72‬לחוק‪ .‬המחלוקת סובבת סביב אותן העבודות שלא בוצעו בדירת‬
‫הנתבעים על פי ההסכם עם הקבלן ‪ -‬למעשה‪ ,‬המדובר בסכסוך שבין הקבלן לבין הנתבעים ולא‬
‫בנוגע להקמת המעלית‪ .‬לא הוצגה כל החלטה המסמיכה את הנציגות התובעת‪ ,‬בפרט כאשר‬
‫המדובר בפרוייקט הקשור בכניסה אחת בלבד בבית‪ .‬המדובר במחלוקת בנוגע להתקשרות חוזית‬
‫שבין בעלי הדירות בכניסה לבין הקבלן המבצע‪ .‬המדובר בבעלי דירות אשר התנדבו לשלם‪.‬‬
‫התובעת טענה בסיכומיה כי למפקח סמכות לדון בתובענה בין בעלי דירות שעניינה תשלום יתרת‬
‫חלקם של בעלי הדירות בעבודות הקמת המעלית‪ .‬בניית המרפסות נעשתה כחלק בלתי נפרד‬
‫מהתקנת המעלית ולכן גם עבודות אלו נכללות בגדר הפרוייקט‪ .‬הנתבעים לא שילמו את חלקם‬
‫המלא לאור טענות קיזוז אולם בפועל בעלי הדירות האחרים מימנו את חלקם‪ ,‬הן על מנת שלא‬
‫תעוכב השלמת בניית המעלית והן לאור היות חיובי הצדדים כלפי הקבלן ביחד ולחוד‪ .‬מששולמה‬
‫יתרת התמורה הרי שהנתבעים עושים עושר ולא במשפט והפסיקה כבר קבעה כי בעל דירה שלא‬
‫שילם את חלקו בעלות התקנת המעלית אינו רשאי לעשות בה שימוש‪ .‬הנציגות מוסמכת לנהל את‬
‫התביעה בשם בעלי הדירות אשר השתתפו בעלות התקנת המעלית ומוסמכת היא להגן על קניינם‪.‬‬
‫לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים אני מוצא מקום להורות על מחיקת התביעה על הסף‪.‬‬
‫התובעת הינה נציגות הבית שעה שפרוייקט המעלית והמרפסות בוצע באחת מכניסות הבית בלבד‪,‬‬
‫ללא כל מעורבות של הכניסה הנוספת ובעלי הדירות שבה‪.‬‬
‫במימון הפרוייקט נשאו בעלי דירות פרטניים ולא נציגות הבית‪ .‬המימון נעשה ישירות מבעלי‬
‫הדירות המשתתפים לקבלן המבצע ללא מעורבות כלשהי של הנציגות או קופת הנציגות‪ .‬התקשרות‬
‫עם הקבלן המבצע נעשתה ישירות מול בעלי הדירות‪ .‬בנסיבות אלו‪ ,‬אף אם תוכח התביעה במלואה‪,‬‬

‫‪2‬‬

עמוד מקור 3

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫מס' התיק‪555/12 :‬‬                                     ‫בפני המפקח על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב‬

‫ממילא נציגות הבית איננה זכאית לקבלת הסעד המבוקש על ידה‪ .‬לכל היותר ישנה עילת תביעה‬
‫אישית של בעלי הדירות השותפים בפרוייקט אשר שילמו‪ ,‬לטענתם‪ ,‬יותר מאשר חלקם על פי‬
‫ההסכמות שבין הצדדים‪ .‬אין כל עילת תביעה לנציגות הבית‪.‬‬
‫די בכך להביא למחיקה של התביעה על הסף בהעדר עילה בהתאם להוראות תקנה ‪ 100‬לתקנות סדר‬
‫הדין האזרחי‪ ,‬תשמ"ד ‪.1984 -‬‬
‫ויודגש‪ ,‬אין המדובר בעבודה אשר בוצעה על ידי נציגות הבית במסגרת סמכויותיה על פי דין אלא‬
‫בעבודה שבוצעה על ידי בעלי הדירות בכניסה הפרטנית‪ ,‬על פי הסכם ישיר בינם לבין הקבלן‬
‫המבצע‪ .‬משכך‪ ,‬המקרה דנן אינו דומה כלל ועיקר למקרים אשר הוצגו על ידי התובעת בסיכומים‬
‫מטעמה ‪ -‬כאשר מבוצעות עבודות שיפוץ בבית או אחזקה שוטפת‪ ,‬על ידי הנציגות‪ ,‬ברי כי‬
‫האחרונה היא גם המוסמכת לנהל הליכים לגביית הכספים מבעלי הדירות אשר לא נשאו בתשלום‬
‫חלקם על פי דין‪ .‬היא גם זו אשר מתקשרת לביצוע העבודות ונושאת בתשלומים מתוך קופת‬
‫הנציגות על פי סמכויותיה בדין‪ .‬דא עקא‪ ,‬כאמור‪ ,‬אין המדובר כאן בעבודות אשר בוצעו על ידי‬
‫הנציגות או המצויות בגדר סמכותה )שעה שהמעלית הותקנה בכניסה אחת בלבד והוספו גם‬
‫מרפסות לדירות(‪ .‬המקרה דנן דומה יותר למקרה שבו החליטו חלק מבעלי הדירות לבצע הרחבה‬
‫משותפת לדירותיהם‪ .‬במקרה שכזה אין מחלוקת שהנציגות איננה יכולה לנהל הליכים בשם ועבור‬
‫בעלי הדירות ביחס לסכסוך בינם לבין עצמם בהתייחס לפרוייקט המשותף‪.‬‬
‫גם לגופם של דברים אינני מוצא כי המפקח מוסמך לדון בתובענה כפי שהוגשה‪.‬‬
‫עיקר הסכסוך עניינו במרפסות אשר נבנו במסגרת הפרוייקט‪ .‬בניית המרפסות איננה נכללת בגדר‬
‫הוראות סעיף ‪59‬ו לחוק המקרקעין‪.‬‬
‫ויודגש‪ ,‬במקרה דנן נבנו מרפסות שעלותן הכוללת כ‪ ,₪ 350,000 -‬למעלה מ‪ 50% -‬מעלות‬
‫הפרוייקט כולו! )נספח ‪ 3‬לכתב התביעה(‪ .‬אין המדובר בעלות בניית פודסטים למעלית או חלק‬
‫נלווה לפרוייקט בניית המעלית‪ .‬המדובר בפעולת בניה שעל פי היקפה הכלכלי מהווה את עיקר‬
‫הפרוייקט ודווקא המעלית מהווה את הנלווה‪ .‬מחלוקת בין בעלי דירות שותפים בפרוייקט להרחבת‬
‫דירה או לבניית מרפסות במקרה דנן‪ ,‬כמוה כתביעה להחזר בגין עלות יסודות בעת הרחבה מאוחרת‬
‫של בעל דירה בקומה עליונה‪ ,‬בודאי שאיננה מצויה בגדר הסמכות העניינית של המפקח )ר'‬
‫החלטתי בתיק ‪ 652/12‬אלדד סינמן ואח' נ' יאיר שמריהו ואח' )פורסם באתר משרד המשפטים((‪.‬‬

‫ויודגש‪ ,‬מתוך כתבי הטענות עולה כי בהקשר זה נסובה עיקר המחלוקת שבין הצדדים ‪ -‬עיקר טענות‬
‫הנתבעת ‪ 1‬הינן כנגד גובה החיוב בגין עלות עבודות הקמת המרפסות וליקויים באותה מרפסת‬
‫שנבנתה בדירתה‪ .‬גם טענות הנתבעים ‪) 2‬קיזוז וליקויים( עניינם בבניית המרפסת ועבודות אחרות‬
‫בדירתם‪ .‬אין אלו סכסוכים הקשורים בבניית המעלית‪.‬‬
‫למעשה‪ ,‬בנוגע להוצאות התקנת המעלית )בודאי בנוגע לנתבעים ‪ (2‬אין חוב ואין מחלוקת‪.‬‬

‫‪3‬‬

עמוד מקור 4

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫מס' התיק‪555/12 :‬‬                                       ‫בפני המפקח על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב‬

‫ויודגש‪ ,‬גם מתוך הסכמת הצדדים הנטענת על ידי התובעת ניתן ללמוד כי בניית המרפסות איננה‬
‫קשורה באופן ישיר והכרחי לבניית המעלית ‪ -‬חלוקת הוצאות התקנת המעלית בוצעה על פי יחס‬
‫הנאה מסויים לפי קומות‪ ,‬שעה שעלות הקמת המרפסות חולקה באופן שווה בין הדירות‪ .‬המשמעות‬
‫היא כי המרפסות אינן בהכרח פועל יוצא של בניית המעלית‪ ,‬אלא תוספת שכל דירה‪ ,‬כך ראו זאת‬
‫הצדדים לפי גישת התובעת‪ ,‬נהנית ממנה באופן שווה )בניגוד למעלית המשרתת יותר את בעלי‬
‫הדירות הקומות העליונות(‪.‬‬
‫זאת ועוד‪ .‬אין המדובר בסכסוך הנובע מהוראות סעיף ‪59‬ו לחוק המקרקעין‪.‬‬
‫הסכסוך דנן עיקרו בהסכם שנחתם בין בעלי הדירות המשתתפים‪ ,‬מצד אחד‪ ,‬לבין הקבלן המבצע‪.‬‬
‫למעשה‪ ,‬המדובר בתובענה חוזית והכרעה בה תחייב בחינה של מערכת ההסכמים שבין בעלי‬
‫הדירות המשתתפים לבין הקבלן‪ .‬בהקשר זה תדרש בחינה של טענות התובעים כי חיובם על פי‬
‫ההסכם הינו ביחד ולחוד וכי היה עליהם לשלם על פי ההסכם לצורך חיבור המעלית והפעלתה‪.‬‬
‫מאידך תדרש בחינה של טענות הנתבעים בדבר קיזוזים והשלמות להם הם זכאים על פי ההסכם‬
‫בטרם תשלום יתרת התמורה‪ .‬כל אלו אינם תולדה של הוראות סעיף ‪59‬ו לחוק המקרקעין אלא‬
‫תולדה של ההסכם שבין הצדדים עצמם ובינם לבין הקבלן המבצע‪ ,‬בפרט כאשר בפרוייקט מעורבת‬
‫גם תוספת בניה של מרפסות‪ ,‬לגביה נעוצה לב ליבה של המחלוקת שבין הצדדים‪.‬‬
‫ויודגש‪ ,‬אין בפסקי הדין אשר אוזכרו על ידי התובעת בסיכומיה כדי לסייע בידה‪ ,‬שהרי נסיבות‬
‫פסקי הדין האמורים שונות לחלוטין מן המקרה שנדון בהליך זה‪.‬‬
‫בכל המקרים שנדונו דובר במעלית משותפת ולא במעלית שהותקנה רק עבור חלק מדירות הבית‬
‫המשותף‪ .‬בכל המקרים האחרים דובר בתביעה במסגרתה נתבקש היתר לשימוש במעלית גם למי‬
‫שלא השתתף בהוצאות התקנתה ולא בתביעה של נציגות בבקשה לחייב את אותם בעלי הדירות‬
‫האחרים בתשלום‪ .‬אין באף לא אחד מן המקרים המוזכרים סיטואציה של סכסוך בין בעלי הדירות‬
‫אשר התקינו את המעלית בהתייחס להסכמות שבניהם בנוגע לעלויות ההתקנה ובפרט להסכמות עם‬
‫הקבלן המבצע וסכסוך נלווה מולו‪ .‬אין מדובר במקרים ההם בסכסוך בנוגע לתוספת בניה ועבודות‬
‫פרטניות בתוך הדירות שנתווספו לבניית המעלית‪.‬‬

‫בנסיבות דנן המדובר בנתבעים אשר שילמו את החלק הארי‪ ,‬אם לא כל‪ ,‬הוצאות התקנת המעלית‬
‫החלות עליהם והמחלוקת נותרה סביב יתרת התשלום )בנוגע לעבודות במרפסות בעיקר( אשר בוצע‬
‫על ידי התובעים תוך פגיעה בזכויות חוזיות נטענות של הנתבעים‪ .‬זוהי תמצית הסכסוך ומקומה‬
‫אינו בגדר הוראות חוק המקרקעין‪.‬‬

‫לאור כל האמור לעיל אני מורה על מחיקת התביעה על הסף‪.‬‬
‫בנסיבות דנן‪ ,‬אף שהתובענה נמחקה‪ ,‬לא מצאתי מקום לחייב את התובעת בהוצאות הנתבעים בגין‬
‫ניהול ההליך‪ .‬בסופו של דבר‪ ,‬גם לשיטת הנתבעים‪ ,‬ישנה מחלוקת המחייבת הכרעה‪ ,‬אף שלא מול‬
‫התובעת דנן‪.‬‬

‫‪4‬‬

עמוד מקור 5

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫מס' התיק‪555/12 :‬‬                                   ‫בפני המפקח על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב‬

‫לפני סיום אבהיר כי אין בהחלטה זו למנוע מבעלי הדירות אשר לטענתם שילמו ביתר בהתאם‬
‫להסכמות שבין הצדדים‪ ,‬להגיש תביעה מתאימה כנגד הנתבעים בפני הערכאות המוסמכות‪.‬‬
‫המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה‪.‬‬
‫ניתנה בלישכתי היום ח' ניסן תשע"ג‪ 19 ,‬מרץ ‪ ,2013‬בהעדר הצדדים‪.‬‬

‫אורן סילברמן‬
‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫בתל אביב‬

‫‪5‬‬