# תיק 5/573/2011

פסיקה · 2013-02-17 · תל אביב · אורן סילברמן

עותק זה נוצר אוטומטית מטקסט שחולץ מן המסמך הציבורי. הוא אינו DOCX רשמי ויש לאמת כל ציטוט ומספר עמוד מול ה־PDF.

עמוד מקור 1

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫מס' התיק‪573/11 :‬‬                                                 ‫בפני המפקח על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב‬

‫הערת עורך‪ :‬ערעור על פסק הדין נדחה בעש"א )מחוזי ת"א( ‪ 4166-04-13‬שומרוני נ' קופמן ואח'‬
‫)פסק דין מיום ‪.(05.01.14‬‬
‫‪ .1‬אהוד קופמן‬                ‫התובעים‪:‬‬
‫‪ .2‬עציון קופמן‬
‫‪ .3‬תמר קוסטריצקי‬
‫‪ .4‬מרדכי טיקוצקי‬
‫‪ .5‬אלכס אביב‬
‫‪ .6‬אירית אביב‬
‫‪ .7‬מעיין בר‬
‫‪ .8‬רויטל מורדי‬
‫‪ .9‬יובל אשכנזי‬
‫‪ .10‬יפעת דבירי‬
‫‪ .11‬רם דבירי‬
‫‪ .12‬דורון עזרא‬
‫‪ .13‬ציפורה יקל‬
‫‪ .14‬הילדה סחייק‬
‫‪ .15‬נציגות הבית המשותף רחוב שרת ‪ 16‬תל אביב‬
‫כולם ע"י ב"כ עוה"ד שמעון שגיא‬
‫מרחוב בן גוריון ‪ ,1‬מגדל ב‪.‬ס‪.‬ר ‪ ,1‬רמת גן‬
‫נ ג ד‬
‫דב שומרוני‬                    ‫הנתבע‪:‬‬
‫ע"י ב"כ עוה"ד איתמר רוטמן‬
‫משדרות רוטשילד ‪ 105‬תל אביב‬

‫פסק דין‬
‫ההליך דנן עניינו בתובענה על פי חוק המקרקעין )חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה(‪,‬‬
‫תשס"ח – ‪) 2008‬להלן‪" :‬חוק החיזוק"(‪.‬‬
‫התובעים הינם בעלים של ‪ 12‬דירות בבית ברחוב שרת ‪ 16‬תל אביב הבנוי על חלקה ‪ 854‬בגוש ‪6213‬‬
‫)להלן‪" :‬הבית"(‪.‬‬
‫התובעים חתמו על הסכם מיום ‪ 07.08.08‬עם חברת התחדשות אורבנית בניה ופתוח בעמ"מ )להלן‪:‬‬
‫"החברה"( לביצוע פרויקט לפי תמ"א ‪ 38‬בבית )להלן‪" :‬ההסכם"(‪ .‬ביום ‪ 26.04.11‬נחתם נספח‬
‫להסכם )להלן‪" :‬הנספח להסכם"( הכולל‪ ,‬בין היתר‪ ,‬הוספת מתקן חניה רובוטי תת קרקעי‪.‬‬
‫ביום ‪ 09.11.11‬החליטה הועדה המקומית לתכנון ובניה‪ ,‬לאחר דיון בהתנגדויות‪ ,‬לאשר את הבקשה‬
‫להיתר בתנאים ואישור כאמור הומצא ע"י התובעים בהתאם להחלטתי מיום ‪.06.12.11‬‬

‫‪1‬‬

עמוד מקור 2

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫מס' התיק‪573/11 :‬‬                                         ‫בפני המפקח על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב‬

‫התביעה הוגשה במקור כנגד הנתבע ובעלי דירה נוספת בבית – ה"ה בראונשטיין‪ .‬האחרונים הגיעו‬
‫להסדר פשרה עם התובעים וחתמו על פיו על ההסכם והנספח להסכם‪ .‬משכך‪ ,‬כיום‪ ,‬הנתבע הינו‬
‫המתנגד היחיד לפרויקט מבין כל בעלי הדירות בבית‪.‬‬
‫לטענת התובעים הם זכאים לאכוף על הנתבע את ביצוע פרויקט התמ"א בהתאם להוראות חוק‬
‫החיזוק‪.‬‬
‫הנתבע טוען בכתב ההגנה כי הוא אינו מתנגד לחיזוק הבית‪ .‬אולם‪ ,‬חל כרסום בהתחייבויות‬
‫והבטחות שניתנו על ידי החברה לאורך התקופה‪ ,‬המעלית המתוכננת איננה עוצרת במפלס דירת‬
‫הנתבע‪ ,‬הדיירים עשויים להיות מחויבים בהיטל השבחה בניגוד להצהרות הקבלן‪ ,‬הוא ממודר‬
‫מקבלת החלטות‪ ,‬לא ניתן לחייבו למכור את רכושו בנזיד עדשים והוא זכאי לשלם את חלקו בעלות‬
‫החיזוק חלף מכירת זכויותיו ולקבל חלק מהדירות החדשות שיבנו‪ .‬עוד נטען כי הבניה המתוכננת‬
‫גורעת מזכויות עתידיות צפויות על פי תוכנית מתאר ‪ 5000‬ולא תאפשר מימוש זכויות נוספות בבית‬
‫בעתיד‪ .‬נטען גם כי אין מקום למנות את ב"כ התובעים על פי סעיף ‪ 5‬לחוק החיזוק מאחר והוא‬
‫משמש גם בא כוח החברה‪.‬‬

‫דיון‬
‫בטרם נכנס לבדיקה עובדתית לגופם של דברים‪ ,‬יש מקום תחילה ליתן רקע משפטי בנוגע לחוק‬
‫החיזוק בו עסקינן‪.‬‬

‫חוק החיזוק חוקק בשנת ‪) 2008‬מאז עוד תוקן פעמיים(‪ ,‬במטרה להביא לאפשרות מימוש של‬
‫תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים )שהוצא היתר לבנייתם קודם ליום ‪ 1‬בינואר ‪ (1980‬מפני‬
‫רעידות אדמה )להלן‪" :‬תמ"א ‪ .("38‬מטרתה של תמ"א ‪ 38‬היתה להביא לחיזוק ושיפור עמידותם‬
‫של בתים שלא נבנו על פי התקן הנדרש בנוגע לרעידות אדמה ע"י קביעת מסגרת סטטוטורית‬
‫שתאפשר מתן היתר בניה מכוחה ותמריצים תכנוניים שיעודדו ויאפשרו את החיזוק מבחינה‬
‫כלכלית‪ .‬חוק החיזוק קבע כללים משפטיים פרטניים לביצוע עבודות ברכוש המשותף על פי תמ"א‬
‫‪ ,38‬ובין אלו נכללו עבודות שמטרתן שינוי ברכוש המשותף )סעיף ‪ 3‬לחוק החיזוק(‪ ,‬עבודות‬
‫שמטרתן הרחבת דירה )סעיף ‪ 4‬לחוק החיזוק(‪ ,‬עבודות שמטרתן בניית דירה חדשה )סעיף ‪ 5‬לחוק‬
‫החיזוק( ועבודות שמטרתן הריסת בניין קיים והקמתו מחדש )סעיף ‪5‬א לחוק החיזוק(‪ .‬החוק‬
‫הפחית‪ ,‬למעשה‪ ,‬את רף ההסכמה הנדרש לביצוע עבודות ברכוש המשותף והקנה סמכות לכפות‬
‫ביצוע העבודות על דייר סרבן‪ ,‬קבע כללים לנשיאה בהוצאות ופרוצדורה לישוב סכסוכים‪.‬‬

‫פסק הדין בע"א )חי'( ‪ 899-03-09‬שרה קלצוק נ' צבי אורון )פורסם בנבו( )להלן‪" :‬פרשת‬
‫קלצ'וק"( עוסק בחוק החיזוק‪ .‬פסק דין זה אושר בפסק דינו של כבוד השופט רובינשטיין ברע"א‬
‫‪ 4138/10‬קלצוק שרה נ' צבי אורון )פורסם בנבו(‪.‬‬
‫השופט כהן מאמץ בפסק הדין את גישת השופט חשין בפסק הדין ברע"א ‪ 7112/93‬בתיה צודלר נ'‬
‫שרה יוסף פ"ד מח)‪) 550 (5‬להלן‪" :‬פרשת צודלר"( בנוגע לתפיסת זכות הקניין בבית משותף ופוסק‬
‫כי "תפיסת דיני הקניין בישראל זנחה במידה רבה את "הגנת החבות" )"‪ .("Liability Rule‬הגנת‬

‫‪2‬‬

עמוד מקור 3

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫מס' התיק‪573/11 :‬‬                                           ‫בפני המפקח על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב‬

‫החבות )או בשמה האחר ‪ -‬הגנת האחריות(‪ ,‬מעקרת את זכות הווטו של המיעוט‪ ,‬העלולה למנוע‬
‫השאת התועלת לכלל השותפים‪ .‬עם זאת‪ ,‬מקום בו התועלת לכלל גורמת לפגיעה במיעוט‪ ,‬יהיה‬
‫המיעוט זכאי לקבל פיצוי על הפגיעה בזכותו הקניינית‪ .‬הפעלת הגנת החבות‪ ,‬עשויה במקרים‬
‫המתאימים לשמש כלי יעיל לאיזון בין זכויות קנייניות סותרות )וראה‪ :‬ספרם של ‪William M.‬‬
‫‪Richard A. Posner, "The Economic Structure of Tort Law", 1987, by the & Lands‬‬
‫‪ ;and Fellows of Harvard College, page 29 President‬וכן מאמרם של‪& Guido Calabresi‬‬
‫‪Law Douglas Melamed, "Property Rules, Liability Rules and Inalienability, Harvard‬‬
‫‪) "(review, vol. 58 (1972) page 1089‬סעיף ‪ 15‬לפסק הדין(‪.‬‬
‫ונזכיר‪ ,‬בפרשת צודלר קובע השופט חשין כי זכויות הקניין בבית משותף אינן נכנסות למסגרות‬
‫הקניין המסורתיות וזאת מאחר והמדובר ב"יצור כלאיים" אשר קיימות בו דירות בבעלות נפרדת‬
‫ולצדן הרכוש המשותף בבעלות משותפת מיוחדת‪ .‬במסגרת זו הכיר המחוקק בנורמות ספציפיות‬
‫לבתים משותפים שאינן נגזרות מזכות הקניין הקלאסית‪ .‬כך הוא ההסדר בסעיף ‪ 60‬לחוק המקרקעין‪,‬‬
‫תשכ"ט – ‪) 1969‬להלן‪" :‬חוק המקרקעין"(‪ .‬כך הוא גם ההסדר בחוק החיזוק‪.‬‬
‫עוד קובע השופט חשין כי מתחם שיקול הדעת של הרוב ייבחן על פי "הבעלים הסביר" כאשר‬
‫למבחן זה מספר מבחני עזר ‪ -‬השוואת שווי הזכויות על פי חלופת ההקמה לחלופת אי ההקמה‬
‫ופירוק השיתוף‪ ,‬שמירת השוויון בין בעלי הדירות ואי הפליה ופעולה בתום לב והגינות‪.‬‬

‫השופט כהן מאמץ בפרשת קלצ'וק את מבחני סבירות קבלת ההחלטה הכפויה על המיעוט גם‬
‫בהקשר לחוק החיזוק ‪" -‬עתה נחזור ל"פס"ד צודלר"‪ .‬כאשר יינתן היתר הבניה‪ ,‬והמיעוט עדיין‬
‫יעמוד בסרובו ליתן הסכמתו‪ ,‬יתייצב נא הרוב בפני המפקח על רישום המקרקעין‪ ,‬והמפקח יבחן‬
‫האם הופר השוויון‪ ,‬והאם הרוב נוהג בתום לב‪ ,‬והאם "הפיחותים" בזכויות הקניין של המיעוט‬
‫בטלים בשישים לעומת ההנאה הצומחת לו מעבודות החיזוק הנעשות בבית‪ .‬מעל לכל‪ ,‬אם ימצא‬
‫המפקח מקום לכך‪ ,‬יהיה בוודאי מוסמך להתנות את ביצוע העבודות בפיצוי כספי‪ .‬המפקח על‬
‫רישום המקרקעין לא יהיה רשאי למנוע את ביצוע העבודות רק בסיס טענות המיעוט בנוגע לפגיעה‬
‫בזכויות הקניין שלו‪ .‬זכויות אלה תדללנה וייגרמו להם "פיחותים"‪ ,‬אך פגיעות אלה לא יהיה בכוחם‬
‫למנוע את עבודות החיזוק‪ .‬סמכות ההתערבות של המפקח‪ ,‬לקבל את טענות המיעוט‪ ,‬ולא לאשר את‬
‫ביצוע עבודות החיזוק‪ ,‬תהיה אפוא מצומצמת ביותר" )סעיף ‪ 18‬לפסק הדין(‪.‬‬
‫במאמר מוסגר אציין כי גישה זו גם שימשה בסיס והסבר לחקיקתו של חוק פינוי ובינוי )פיצויים(‪,‬‬
‫התשס"ו – ‪ ,2006‬כפי שפורט בהרחבה בפסק הדין בע"א ‪ 51373-01-11‬נבט נ' אנוך ואח' )פורסם‬
‫בנבו(‪.‬‬
‫אומנם‪ ,‬פרשת צודלר עניינה בסעיף ‪ 60‬לחוק המקרקעין‪ .‬אולם‪ ,‬נקודת המוצא להכרעת השופט כהן‬
‫בפרשת קלצ'וק היתה תפיסת הקניין בבית המשותף‪ ,‬כפי שזו משתקפת בפרשת צודלר‪ ,‬והתאמתה‬
‫לחוק החיזוק‪ .‬העיקרון המשפטי העומד בבסיס שני ההסדרים החקיקתיים הנ"ל זהה )ר' עוד‬
‫בהרחבה תיק ‪ 128/11‬אלדד קולנשר ואח' נ' רוון ביזנס בע"מ ואח' )פורסם בנבו ובאתר משרד‬
‫המשפטים(‪ .‬על בסיס משפטי זה עלינו לבחון את התובענה דנן‪.‬‬

‫‪3‬‬

עמוד מקור 4

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫מס' התיק‪573/11 :‬‬                                            ‫בפני המפקח על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב‬

‫בנסיבות דנן מתוכננות בבית )על פי ההסכם והנספח להסכם( עבודות כלהלן – תוספת קומה‬
‫הכוללת ‪ 3‬דירות חדשות עם חדרי יציאה לגג‪ ,‬חיזוק הבית ושיפוצו היסודי‪ ,‬התקנת מעלית‪ ,‬הוספת‬
‫מרפסות לדירות קיימות והקמת מתקן חנייה רובוטי תת קרקעי‪.‬‬
‫רכיבי העבודות שעניינם שינויים ברכוש המשותף‪ ,‬כגון‪ ,‬חיזוק הבית ושיפוצו‪ ,‬התקנת מעלית‬
‫והקמת מתקן החנייה‪ ,‬טעונים החלטה מראש של רוב בעלי הדירות בבית )סעיף ‪ 4‬לחוק החיזוק(‪.‬‬
‫העבודות שמטרתן הוספת מרפסות לדירות הקיימות טעונות הסכמה מראש של מי שבבעלותם ‪60%‬‬
‫מהדירות בבית )סעיף ‪ 5‬לחוק החיזוק(‪.‬‬
‫העבודות שמטרתן הוספת קומה ובניית ‪ 3‬דירות חדשות טעונות החלטה מראש של כל בעלי הדירות‬
‫בבית‪ .‬אולם‪ ,‬אף בהעדר הסכמה פה אחד כאמור מוסמך מפקח על רישום מקרקעין לאשר עבודה זו‬
‫על פי תביעה של מי שבבעלותם שני שלישים מהדירות בבית שלדירותיהם צמודים שני שלישים‬
‫מהרכוש המשותף ולכפות ביצועה על המיעוט המתנגד )סעיף ‪)5‬א( לחוק החיזוק(‪.‬‬

‫בנסיבות דנן התובעים הינם בעלים של ‪ 12‬מתוך ‪ 14‬דירות בבית כשלדירותיהם צמודים ‪747/859‬‬
‫חלקים מן הרכוש המשותף‪ .‬ה"ה בראונשטיין‪ ,‬בעלים של דירה נוספת לה צמודים ‪ 56/859‬חלקים‬
‫מן הרכוש המשותף‪ ,‬חתמו גם הם על ההסכם והנספח להסכם‪ .‬כלומר‪ ,‬כיום ישנם בעלים של ‪13‬‬
‫מתוך ‪ 14‬דירות בבית להם צמודים ‪ 803/859‬חלקים מן הרכוש המשותף המאשרים את ביצוע‬
‫העבודות על פי ההסכם והנספח להסכם‪ .‬לפיכך‪ ,‬בידי התובעים הרוב הנדרש בחוק חיזוק לביצוע‬
‫העבודות המתוכננות ברכוש המשותף‪ .‬למעשה‪ ,‬הנתבע איננו חולק על כך‪.‬‬
‫בהתאם להלכות שלעיל‪ ,‬עלינו לבחון עתה האם הופר השוויון בין בעלי הדירות‪ ,‬האם הרוב נוהג‬
‫בתום לב‪ ,‬והאם "הפיחותים" בזכויות הקניין של המיעוט בטלים בשישים לעומת ההנאה הצומחת‬
‫לו מעבודות החיזוק הנעשות בבית‪ ,‬בין היתר‪ ,‬תוך השוואת שווי הזכויות על פי החלופות השונות‬
‫לביצוע החיזוק או אי ביצועו כלל‪ .‬לסיום נבחן טענות הגנה נוספות של הנתבע‪.‬‬

‫האם הופר השוויון‬
‫לא עלה בידי הנתבע להוכיח כי הופר השוויון בין בעלי הדירות בביצוע הפרויקט – עיון במפרט‬
‫הטכני מלמד על התייחסות שוויונית לכל הדירות‪ ,‬בכל ההיבטים – תוספת המרפסות )או שווה ערך(‬
‫מתוכננת לכל הדירות‪ ,‬מתקן החניה הרובוטי הינו רכוש משותף ולכל הדירות יוקצה בו מקום חניה‬
‫)כפוף להסדרי תשלום שנקבעו(‪ ,‬המעלית תשרת את כל הדירות והקומות‪ ,‬עבודות השיפוץ והחיזוק‬
‫מתייחסות לכל הדירות ולכל חלקי הבית‪ .‬ויודגש‪ ,‬הנתבע אינו טוען כלל כי הופר השוויון – טענותיו‬
‫מתרכזות ב"כדאיות" העסקה‪ .‬דא עקא‪ ,‬דווקא חלופות החיזוק המוצעות על ידו מגלמות חוסר‬
‫שוויון כפי שיפורט להלן‪.‬‬
‫לא מצאתי במפרט‪ ,‬למעט בסוגיה אחת שתידון להלן‪ ,‬והנתבע גם לא מפנה‪ ,‬לכל טובת הנאה אשר‬
‫ניתנת למי מבעלי הדירות האחרים ולא לו‪.‬‬

‫‪4‬‬

עמוד מקור 5

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫מס' התיק‪573/11 :‬‬                                          ‫בפני המפקח על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב‬

‫אולם‪ ,‬בסוגיה אחת ההסכם אכן מפר את השוויון שבין בעלי הדירות ולמעלה מכך‪ ,‬הוא חורג‬
‫ממסגרת תחולתו של חוק החיזוק‪.‬‬

‫על פי סעיף ‪ 3.3‬לנספח להסכם‪ ,‬לדירה מספר ‪ 6‬תוצמד חניה בחזית הבית לשימושה הייחודי‪ .‬מעבר‬
‫לעובדה כי הצמדת חניה בחזית‪ ,‬לעומת שימוש משותף לבעלי הדירות האחרים במתקן החנייה‬
‫הרובוטי‪ ,‬מהווה פגיעה בשוויון בין בעלי הדירות‪ ,‬הרי שהצמדה זו גם איננה אפשרית על פי חוק‬
‫החיזוק‪ ,‬ללא קבלת הסכמה של כל בעלי הדירות בבית‪ .‬לאחרונה פסקתי בהקשר זה כי אין חוק‬
‫החיזוק מאפשר ביצוע הצמדה לדירות קיימות בבית‪ ,‬בין של שטח חצר ובין של שטח חניה‪ .‬אין לי‬
‫אלא להפנות לנימוקים שפורטו בהרחבה שם )ר' תיק ‪ 559/12‬חנה קדים ואח' נ' ישראלה רביד‬
‫)פורסם באתר משרד המשפטים((‪.‬‬
‫משכך‪ ,‬אף אם תתקבל התביעה ויאושר הפרויקט‪ ,‬לא ניתן יהיה במסגרת זו לאשר את הצמדת החניה‬
‫כאמור‪ ,‬ללא חתימתו של הנתבע‪.‬‬
‫תום לב הצדדים‬
‫בחנתי את טיעוני הצדדים ואין אני מוצא כל דופי בהתנהלות רוב בעלי הדירות בבית‪ .‬למעשה‪ ,‬גם‬
‫הנתבע אינו טוען כי החלטת הרוב נתקבלה בחוסר תום לב‪ .‬טענתו היא כי הרוב אינו מודע לכל‬
‫פרטי העסקה ו"הובל" לתוכה )ר' עדות עו"ד רוטמן בעמוד ‪ 21‬שורה ‪ .(12‬לטענה זו עוד נתייחס‬
‫להלן‪ .‬אולם‪ ,‬בהקשר דנן עולה כי דווקא הנתבע הוא זה אשר נוהג בחוסר תום לב בהליך דנן‪.‬‬

‫הנתבע מסרב להתקשר בהסכם לביצוע הפרויקט על פי טענות מטענות שונות ומחייב את הנציגות‬
‫לנהל כנגדו הליך משפטי ארוך אשר מעכב את האפשרות להתחיל בביצוע עבודות החיזוק‪ .‬כך‪,‬‬
‫בבסיס כתב הגנתו הוא טוען כי הוא אינו מתנגד לחיזוק הבית )סעיף ‪ 3‬לכתב ההגנה(‪ .‬כך גם‬
‫בסיכומיו‪ .‬בתצהירו הוא טוען כאילו הוא בכלל רוצה להיות שותף בעבודות‪ ,‬לממן את חלקו‬
‫בעבודות ולצמצם את הפגיעה בזכויותיו‪.‬‬

‫דא עקא‪ ,‬מעדותו בדיון בפני עולה כי בכל טענותיו אין ולו ממש אחד – סופו של דבר מטרתו האחת‬
‫והיחידה של הנתבע היא כי מצב הבית יישאר כפי שהוא ללא כל חיזוק – "אני לא רוצה במיוחד את‬
‫ההרחבה לא אכפת לי שהבניין יישאר כמו שהיה עד היום" )עמוד ‪ 17‬שורה ‪ (7‬ובאופן מפורש‬
‫בתשובה לשאלתי הוא עונה "אני רוצה שהכול יישאר אותו הדבר שלא יבנו ולא יחזקו את הבית"‬
‫)עמוד ‪ 17‬שורה ‪.(21‬‬

‫יוצא אם כן‪ ,‬כי כל התנגדותו והאיצטלות לאי חתימתו והסכמתו לפרויקט לא נותרו אלא בגדר‬
‫תירוצים בלבד למטרתו האמיתית לפיה לא יבוצע כל חיזוק ולא תבוצע כל עבודה בבית‪.‬‬

‫חומרה יתרה ניתן לייחס להתנהגות זו לאור העובדה כי הנתבע מודע לכך שהחלטת רוב בנוגע‬
‫לביצוע העבודות מחייבת גם אותו )עמוד ‪ 17‬שורות ‪ .(8-9‬אולם‪ ,‬על אף הסכמת רוב מוחלט של‬
‫בעלי הדירות לפרויקט‪ ,‬על אף שהוא המתנגד היחיד לפרויקט‪ ,‬הוא עושה כל שבידו כדי להתנגד‬
‫ולעכב את ביצוע הפרויקט‪ ,‬על פי עמדתו "הנסתרת"‪ ,‬כפי שזו נתגלתה רק בחקירתו הנגדית‪.‬‬

‫‪5‬‬

עמוד מקור 6

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫מס' התיק‪573/11 :‬‬                                            ‫בפני המפקח על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב‬

‫בחינת ה"פיחותים" בשווי הזכויות והחלופות לביצוע‬
‫בטרם ניכנס לבחינה עובדתית לגופם של דברים מוצא אני מקום להזכיר כי המדובר בתובענה‬
‫שעניינה בחוק החיזוק‪ .‬נדמה כי הנתבע מתעלם מעובדה זו ומתייחס לפרויקט כעסקה מסחרית‬
‫רגילה שבין בעלים משותפים במקרקעין‪ .‬אולם‪ ,‬לא כך הם פני הדברים‪.‬‬

‫חוק החיזוק‪ ,‬וכך גם תמ"א ‪ ,38‬לא נועדו לטובת עיבוי בינוי במרכזי הערים או למיצוי זכויות‬
‫קנייניות משותפות או למימוש מהוויים כלכליים אלא להביא לחיזוק בתים משותפים הזקוקים לכך‬
‫מפני רעידות אדמה‪ .‬מדינת ישראל ראתה בביצוע חיזוק כאמור כמטרה מרכזית וחשובה‪ ,‬לא לשם‬
‫מימוש זכויות קנייניות‪ ,‬אלא לשם הצלת חיי אדם‪ ,‬לא רק של אלו הנמצאים בתוככי הבית אלא גם‬
‫של אלו אשר נמצאים ברחוב‪ ,‬בסביבתם של אותם בתים העלולים לקרוס בשעת סכנה‪ .‬לא ניתן גם‬
‫להתעלם מכך שללא חיזוק תיתכן קריסה של עשרות אלפי בתים שמשמעותה הנוספת‪ ,‬מעבר‬
‫לאובדן חיי האדם המידי‪ ,‬סדר גודל של מאות אלפי אנשים מחוסרי בית ומחוסרי כל )ודי לנו לראות‬
‫את אפקט תוצאתה צפויה זו‪ ,‬בקנה מידה קטן בהרבה‪ ,‬בשריפה בהרי הכרמל משנת ‪.(2010‬‬

‫הפתרון שמצאה המדינה להקלת אפשרות החיזוק היה על ידי מתן תמריצים תכנוניים )במסגרת‬
‫תמ"א ‪ (38‬והתאמת דיני המקרקעין לצורך ביצועם )חוק החיזוק(‪ .‬אולם‪ ,‬אלו הם רק תוצר לוואי ואין‬
‫הם מהווים את העיקר במסגרת הליך של חיזוק‪ .‬משכך גם כל מה שלא נכנס בתוך המסגרות שהגדיר‬
‫המחוקק ואינו נדרש אינהרנטית לביצוע החיזוק‪ ,‬ממשיכים לחול לגביו דיני המקרקעין הרגילים‪.‬‬
‫ויודגש‪ ,‬חוות הדעת עליה מבקש הנתבע להסתמך בוחנת את העסקה דנן כעסקה כלכלית לכל דבר‬
‫ועניין‪ ,‬כפי שמבהיר בעדותו השמאי לס – "הדייר רואה בפניו עסקת קומבינציה משופרת בעסקה‬
‫של תמ"א ‪ 38‬מקבל פטור מרוב המיסים שחלים עליו‪ .‬זה תמצות על חוות הדעת שלו" )עמוד ‪18‬‬
‫שורות ‪ 13-14‬וראה גם שורות ‪ .(9-11‬דא עקא‪ ,‬כאשר אנחנו בוחנים את טענות הנתבע דרך‬
‫"משקפיים" המתאימות לחוק החיזוק‪ ,‬ולא כעסקת קומבינציה "רגילה"‪ ,‬הרי שלא עלה בידו‬
‫להראות כי ישנם פיחותים כלשהן בשווי זכויותיו‪.‬‬

‫בכדי להקל על הבדיקה נתייחס‪ ,‬אחת לאחת‪ ,‬לחלופות המוצעות על ידי הנתבע במסגרת חוות דעת‬
‫השמאי לס מטעמו‪.‬‬

‫חלופה ראשונה – הוספת חדר יציאה לגג מדירת הנתבע‪.‬‬
‫אין בידי לקבל את טענת הנתבע כי ביצוע החיזוק המתוכנן גורע מזכויותיו בהשוואה לחלופה זו‪.‬‬
‫ראשית‪ ,‬הנתבע עצמו אינו מעוניין כלל בחלופה האמורה – "אני לא רוצה בכלל לבנות אל תכניס‬
‫אותי לבניות‪ .‬ש‪.‬ת מעל הדירה שלי יש גג אין לי מושג אם אפשר לבנות שם אני לא עו"ד לא קבלן‬
‫ולא מהנדס‪ .‬ש‪.‬ת לא ביקשתי מאף אחד שום דבר ולא לקנות את הגג‪.‬לא מעניין אותי לקנות את‬
‫הגג" )עמוד ‪ 17‬שורות ‪ .(17-19‬די בכך כדי לדחות את החלופה האמורה‪.‬‬

‫‪6‬‬

עמוד מקור 7

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫מס' התיק‪573/11 :‬‬                                           ‫בפני המפקח על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב‬

‫שנית‪ ,‬לצורך ביצוע ההרחבה האמורה על הנתבע לקבל הסכמת בעלי הדירות על פי תיקון ‪ 18‬לחוק‬
‫המקרקעין )‪ 3/4‬מבעלי הדירות שלדירותיהם צמודים ‪ 2/3‬מהרכוש המשותף( או לחילופין הסכמה‬
‫של ‪ 60%‬מבעלי הדירות על פי סעיף ‪ 4‬לחוק החיזוק‪ ,‬ככל שיתקבל בידו היתר בניה מכוח תמ"א ‪.38‬‬
‫אין בידי הנתבע ולו ראשית ראיה לקיומה של הסכמה של בעלי דירות כנדרש לחלופה זו‪ .‬ההפך הוא‬
‫הנכון ‪ -‬הרוב הנדרש הם התובעים בהליך דנן והם מבקשים לבצע בגג עבודות אחרות‪.‬‬

‫שלישית‪ ,‬החישוב הכלכלי שביצע מס לס איננו מדויק‪ .‬על פי הוראות תמ"א ‪ 38‬גם בעת הוספת חדר‬
‫יציאה לגג‪ ,‬כפי שמוצע בחלופה‪ ,‬יש לבצע עבודות לחיזוק הבית‪ .‬כלומר‪ ,‬על פי חלופה זו‪ ,‬הנתבע‬
‫עתיד לשאת בכל עלויות חיזוק הבית מפני רעידות אדמה בסך של כ‪) ₪ 340,000 -‬עמוד ‪ 14‬שורות‬
‫‪ .(27-29‬אין לכך כל אזכור בחוות הדעת המפרטת רכיבי הוצאות רכישת קרקע‪ ,‬בנייה ותכנון בלבד‪.‬‬
‫רביעית‪ ,‬החלופה מציעה פגיעה בבעלי הדירות האחרים תוך מתן יתרון לנתבע לבדו‪ .‬בעוד‬
‫שבחלופת החיזוק המוצעת יקבלו בעלי הדירות חניה‪ ,‬מרפסת‪ ,‬חיזוק‪ ,‬שיפוץ ומעלית‪ ,‬הרי‬
‫שבחלופה האמורה לא "יהנו" בעלי הדירות מכל האמור ויאלצו להסתפק בקבלת תשלום בסך כולל‬
‫של ‪ ,₪ 317,000‬שממילא אין בו כדי לכסות את עלויות ההטבות לבעלי הדירות )ראה טבלה‬
‫בחלופה השלישית בחוות הדעת(‪ .‬דווקא חלופה זו פוגעת באופן ברור בשוויון‪ .‬ויודגש‪ ,‬ללא קבלת‬
‫הסכמות כדין לא ניתן לעשות שימוש בסכום זה לטובת שיפוץ הבית‪ ,‬הוספת מעלית או הוספת‬
‫מרפסות‪ .‬ברי כי מצבם של בעלי הדירות בחלופה זו משתנה לרעה‪.‬‬
‫חלופה שניה – ביצוע עבודות על פי היתר הבניה‪ ,‬ההסכם והנספח להסכם‬
‫לא עלה בידי הנתבע להוכיח כי ההסכם גורם לפיחותים בשווי זכויותיו‪ .‬למעלה מכך‪ ,‬הוכח בפני כי‬
‫החלופה האמורה הינה היחידה בעלת אפשרות המימוש בנסיבות דנן‪.‬‬

‫ראשית‪ ,‬אין בידי לקבל את חישוביו של מר לס בנוגע ל"הפסד" הצפוי‪ .‬מר לס אינו מודע כלל‬
‫למתקן החנייה הרובוטי המאושר על פי המצב התכנוני ובודאי שלא לעלותו – "חלופה שנייה‪-‬‬
‫עלות מתקן חנייה הוא ‪ ₪ 42,000‬אני קובע על סמך ניסיון אישי בבנייה ועל סמך כל מיני כתבות‬
‫וכו' אני אישית קניתי מתקן חנייה לא מזמן אני ראיתי את מתקן החנייה הוא לא כזה הוא מכפיל של‬
‫שלוש חניות הוא לא פתוח‪ .‬ש‪.‬ת לא בדקתי אם אתה אומר שזה מתקן חנייה אחר יכול להיות זול או‬
‫יקר יותר" )עמוד ‪ 18‬שורות ‪ .(26-29‬די בהפרש ניכר שבין ‪) ₪ 42,000‬עלות מקום חניה על פי חוות‬
‫דעת לס( לסך של ‪) ₪ 150,000‬עלות מקום חניה על פי חוות דעת וינלס( כדי "לבלוע" כל פיחות‬
‫נטען‪ .‬מקובלת עלי עדותו של מר וינלס בנוגע לעלות המתקן )עמוד ‪ 16‬שורות ‪.(4-9‬‬

‫שנית‪ ,‬בחישוב שווי התמורה מהיזם לא כלל מר לס חלק יחסי ברכיבים נוספים בפרויקט כפי‬
‫שפורטו בחוות דעת מר וינלס )עמודים ‪ 10-11‬לחוות הדעת(‪ .‬ויודגש‪ ,‬אף אם חלק מרכיבי ההוצאות‬
‫נדרשים גם עבור הדירות החדשות‪ ,‬לא ניתן להתעלם כליל מהחלק היחסי בהוצאות אלו הנדרש גם‬
‫בשל העבודות הקשורות בדירות הקיימות‪.‬‬
‫שלישית‪ ,‬יודגש‪ ,‬שוב‪ ,‬כי חישוביו של מר לס הינם חישובים כלכליים בלבד כאילו המדובר היה‬
‫בעסקת קומבינציה רגילה‪ .‬דא עקא‪ ,‬המדובר בעסקת תמ"א ‪ 38‬מכח חוק החיזוק‪ .‬פרויקט שכזה‪,‬‬

‫‪7‬‬

עמוד מקור 8

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫מס' התיק‪573/11 :‬‬                                           ‫בפני המפקח על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב‬

‫מעצם טיבו וטבעו‪ ,‬אורך שנים ומחייב השקעה של היזם‪ ,‬הן כלכלית והן מקצועית‪ ,‬עוד לפני שבידו‬
‫ודאות כלשהי להתכנותו של הפרויקט‪ .‬די בכך שתנאי סף לתחולתו של חוק החיזוק הוא קיומו של‬
‫היתר בניה או החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים )סעיפים ‪ 1‬ו‪ 2 -‬לחוק החיזוק( שקבלתם מחייבת‬
‫הוצאת כספים משמעותית‪ ,‬כדי ללמד על כך‪ .‬בנסיבות דנן החברה מעורבת בפרויקט מזה למעלה‬
‫מ‪ 4.5 -‬שנים‪ .‬גם נתון זה ראוי להביא בחשבון במסגרת התחשיבים‪ ,‬אך הדבר לא נעשה‪.‬‬

‫גם אין בידי לקבל את ההפחתה שביצע מר לס בשיעור של ‪ 15%‬בלבד משווי הזכויות הנמכרות בגין‬
‫בעלות משותפת‪ .‬בעדותו בפני טוען השמאי לס בנוגע להפחתה זו כי "רוב השמאים קובעים פחות‬
‫ממה שקבעתי‪ 15 ,‬זה עוד בסדר‪ .‬המקרה שלנו הוא לא אומר לא הוא אומר רק שזה לא כלכלי רצו‬
‫סכומים בחוץ שהיו עושים את זה מחר" )עמוד ‪ 20‬שורות ‪ .(10-11‬דא עקא‪ ,‬הנתבע עצמו‪ ,‬בניגוד‬
‫לסברת מר לס‪ ,‬אינו מעוניין בכל בניה או חיזוק )עמוד ‪ 17‬שורה ‪ .(21‬במקרה כזה‪ ,‬גם לשיטתו של‬
‫מר לס‪ ,‬ההפחתה צריכה להיות גדולה בהרבה‪ .‬ויוזכר‪ ,‬אין המדובר בבעלות משותפת רגילה‬
‫במקרקעין אלא בבעלות משותפת מיוחדת ברכוש משותף בבית משותף‪ .‬מימוש הזכויות בהקשר זה‬
‫אינו כפוף לדיני הקניין הרגילים העוסקים בשותפות במקרקעין אלא בהוראות המיוחדות הפרטניות‬
‫העוסקות בבתים משותפים )ראה סעיף ‪ 56‬לחוק המקרקעין(‪.‬‬
‫רביעית‪ ,‬כאמור לעיל‪ ,‬חלופה זו זכתה לרוב מוחלט של בעלי הדירות בבית וקיבלה את אישור הרוב‬
‫הנדרש בהתאם להוראות חוק החיזוק‪ .‬למעשה זוהי החלופה היחידה אשר ניתן לאשר בהתאם‬
‫להוראות הדין‪ ,‬בפרט בנסיבות בהן הנתבע עצמו מעיד כי הוא אינו מעוניין בכל בניה או חיזוק‪.‬‬
‫חמישית‪ ,‬אין מחלוקת כי ערך הדירות בבית יעלה לאחר ביצוע הפרויקט )עמוד ‪ 19‬שורות ‪ .(1-2‬אף‬
‫אם מבחינה שמאית בעסקת קומבינציה לא נכלל האמור בחישוב השמאות‪ ,‬הרי שכאשר עסקינן‬
‫בפרויקט תמ"א ‪ ,38‬העוסק בבית משותף על מרכיביו הקניניים המיוחדים כאמור לעיל‪ ,‬לא ניתן‬
‫להתעלם מעובדה ברורה זו בבחינת שיעור "הפיחותים" הנטענים‪ .‬גם על פי חלופה זו אין מחלוקת‬
‫כי שווי זכויותיו של הנתבע בדירתו עולה‪ ,‬אף אם לא במלוא אומדן "השווי הכלכלי"‪.‬‬
‫חלופה שלישית – ביצוע פרויקט התמ"א ע"י ובמימון בעלי הדירות‪.‬‬
‫אין ספק כי מבחינה כלכלית זוהי החלופה הטובה ביותר לכל בעלי הדירות‪ .‬ברי כי כל יזם לא יכנס‬
‫להליכים לביצוע פרויקט תמ"א ‪ 38‬ללא רווח בצידו‪ .‬ביצוע הפרויקט על ידי בעלי הדירות ישאיר את‬
‫אותו הרווח בידם‪ .‬אולם‪ ,‬לא עלה בידי הנתבע להראות כי ישנה היתכנות ממשית כלשהי לחלופה‬
‫האמורה כפי שיפורט להלן‪ .‬משכך‪ ,‬בבחירה שבין חלופה כלכלית ללא כל היתכנות ממשית לבין‬
‫חלופה קיימת ומוחשית הניתנת לביצוע‪ ,‬גוברת האחרונה כאשר המדובר בפרויקט מכוח חוק‬
‫החיזוק‪.‬‬
‫ראשית‪ ,‬לא עלה בידי הנתבע להראות כי יש מי מבעלי הדירות בבית אשר מסכים לחלופה האמורה‪.‬‬
‫אף לא אחד מבעלי הדירות האחרים בבית התייצב בפני והסכים להצעת החיזוק על פי מתווה לפיו‬
‫יבנו בעלי הדירות בעצמם את הדירות החדשות‪ .‬ויודגש‪ ,‬המשמעות בביצוע חלופה כאמור הינה כי‬
‫בעלי הדירות יצטרכו לשאת במלוא מימון עלויות הבניה‪ ,‬השיפוץ והחיזוק ובאחריות לעבודות‪ .‬לא‬
‫הוכח כי בכלל ישנה היתכנות כלכלית לכך מצד בעלי הדירות האחרים‪.‬‬

‫‪8‬‬

עמוד מקור 9

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫מס' התיק‪573/11 :‬‬                                          ‫בפני המפקח על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב‬

‫שנית‪ ,‬חוק החיזוק עוסק במתווה לאישור עבודות ברכוש המשותף שעניינן בניית דירות חדשות‬
‫בבית‪ .‬במסגרת מכלול זה לרוב מיוחס של בעלי הדירות גם הסמכות לבחור את דרך ביצוע העבודות‬
‫לבניית הדירות החדשות‪ .‬אולם‪ ,‬משבחרו בעלי הדירות )ברוב הנדרש( לבצע את בניית הדירות‬
‫בעצמם‪ ,‬החוק אינו מסדיר את מערכת היחסים שבין בעלי הדירות‪ ,‬אשר הופכים להיות בעלים‬
‫במשותף של הדירות החדשות )על פי סעיף ‪)5‬ד( לחוק החיזוק(‪ .‬הסדרה של מערכת יחסים זו צריכה‬
‫להיות במסגרת הסכם בין כל בעלי הדירות בבית‪ .‬לפיכך‪ ,‬גם מבחינה שמאית‪ ,‬יש לבצע הפחתה‬
‫לבעלות משותפת זו בדירות החדשות‪.‬‬
‫מעבר לכך‪ ,‬בעלות משותפת של ‪ 14‬בעלי דירות באותן דירות חדשות עשויה להוביל לסכסוכים בין‬
‫בעלי הדירות )שלא ניתן לפותרם במסגרת חוק החיזוק כאמור(‪ ,‬דבר שיביא לקשיים בביצוע החיזוק‬
‫בבית‪ ,‬אם בכלל‪ .‬החלופה הופכת את בעלי הדירות ליזמים במשותף לבניה ומכירת דירות והסיכוי‬
‫להתרחשות שכזו קטן ביותר עד כדי אפסי‪ .‬דווקא הכנסתו של יזם לפרויקט החיזוק‪ ,‬כל עוד זה‬
‫עומד בכללים שנקבעו בפרשת קלצ'וק‪ ,‬תסייע למימוש והוצאתו לפועל של החיזוק‪ .‬ויודגש‪ ,‬בניגוד‬
‫לנטען בסיכומי הנתבע‪ ,‬זוהי דווקא "דרך המלך" למימוש חוק החיזוק )כפי שרואות אותה גם‬
‫הערכאות השונות אשר דנו בפרשת קלצ'וק ‪ -‬ראה סעיפים ‪ 12‬ו‪ 19 -‬לפסק הדין של השופט כהן‬
‫וסעיפים ט ו‪ -‬י לפסק הדין של השופט רובינשטיין(‪ .‬הוראות סעיפים ‪ 8‬ו‪ 10 -‬לחוק החיזוק נועדו‬
‫לשם שמירה על השוויון בין בעלי הדירות בכל דרך בה יבחרו לממש את ביצוע העבודות ברכוש‬
‫המשותף‪ .‬קבלת פרשנות הנתבע לסעיפים אלו משמעה כי ניתן יהיה להפעיל את חוק החיזוק‬
‫ולכפות ביצוע עבודות ברכוש המשותף‪ ,‬לרבות הוספת דירות‪ ,‬רק כאשר המדובר במימון עצמי של‬
‫בעלי הדירות‪ .‬פרשנות זו תהפוך את חוק החיזוק לאות מתה‪ ,‬ולכך בודאי לא התכוון המחוקק‪.‬‬

‫שלישית‪ ,‬גם הנתבע עצמו אינו מעוניין להיות‪ ,‬למעשה‪ ,‬היזם בפרויקט – "אני לא רוצה בכלל לבנות‬
‫אל תכניס אותי לבניות" )עמוד ‪ 17‬שורה ‪ .(17‬הוא בכלל לא רוצה ביצוע של כל בנייה או חיזוק‬
‫בבית – "שלא יבנו ולא יחזקו את הבית" )עמוד ‪ 17‬שורה ‪ .(21‬קשה לראות איך בנסיבות אלו ישנה‬
‫התכנון כלשהי לחלופה האמורה‪ ,‬אפילו ללא בחינת עמדת התובעים‪.‬‬
‫רביעית‪ ,‬מקובל עלי החישוב בנוגע לחלופה זו בחוות דעתו של מר וינלס מטעם התובעים‪" .‬הרווח"‬
‫הצפוי לכל בעל דירה בחלופה האמורה )אף מבלי להתחשב בכך שמדובר בבעלות משותפת בדירות‬
‫החדשות בין ‪ 14‬בעלי הדירות הקיימות( אינו "פיחות" המצדיק ביטול פרויקט החיזוק‪.‬‬

‫בהקשר זה די בכך שמר לס אינו מודע כלל למתקן החניה הרובוטי המתוכנן להיבנות על פי אישור‬
‫הועדה המקומית ולעלותו של מתקן זה כאמור לעיל כדי לשלול את חישוביו‪ .‬גם רכיב המע"מ‬
‫הושמט על ידו )עמוד ‪ 19‬שורות ‪.(18-19‬‬
‫חלופה רביעית – תוספת ‪ 2.5‬קומות על פי תמ"א ‪38‬‬
‫אומנם‪ ,‬גם על פי חלופה זו "משתפר" מצבם הקנייני של בעלי הדירות לעומת הפרויקט המתוכנן‬
‫כיום‪ .‬אולם‪ ,‬אין האמור מצדיק פסילת הפרויקט המאושר‪.‬‬

‫‪9‬‬

עמוד מקור 10

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫מס' התיק‪573/11 :‬‬                                          ‫בפני המפקח על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב‬

‫ראשית‪ ,‬היתר הבניה המאושר בנוגע לבית דנן אינו כולל תוספת של ‪ 2.5‬קומות‪ .‬ובהקשר זה לא עלה‬
‫בידי הנתבע להוכיח כי ניתן בכלל לקבל היתר בניה לתוספת של ‪ 2.5‬קומות‪ .‬על פי עדות מר וינלס‬
‫מדיניות העירייה באיזור הבית איננה מאפשרת תוספת בניה כאמור )עמוד ‪ 15‬שורה ‪ 19‬ושורה ‪.(29‬‬
‫אעיר כי גם על פי תמ"א ‪ 38‬על תיקוניה "חצי הקומה" הנוספת איננה תוספת ודאית‪ .‬מאידך‪ ,‬מר לס‬
‫אינו מתייחס לסוגיה בחוות דעתו או בעדותו‪ .‬גם לא הובאה כל עדות מטעם עיריית תל אביב או כל‬
‫מסמך רשמי אשר יש בו ללמד על כי ניתן בכלל לקבל אישור לבניה האמורה בבית דנן‪.‬‬
‫ההלכה בהקשר זה קובעת כי "‪...‬כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה‪ ,‬שמעמידים בעל‪-‬דין‬
‫בחזקתו‪ ,‬שלא ימנע מבית המשפט ראיה‪ ,‬שהיא לטובתו‪ ,‬ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא‬
‫בהישג ידו‪ ,‬ואין לכך הסבר סביר‪ ,‬ניתן להסיק‪ ,‬שאילו הובאה הראיה‪ ,‬היתה פועלת נגדו‪ .‬כלל זה‬
‫מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים‪ ,‬וככל שהראיה יותר משמעותית‪ ,‬כן‬
‫רשאי בית המשפט להסיק מאי‪-‬הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע‬
‫מהצגתה" )ע"א ‪ 548/78‬שרון נ' לוי פד"י לה )‪ 760 ,736 (1‬ועל הלכה זו רע"א ‪ 55/89‬קופל )נהיגה‬
‫עצמית( בע"מ נ' טלקאר בע"מ פ"ד מד )‪ 595 (4‬וע"א ‪ 2273/90‬לימה חברה ישראלית לתעשיות‬
‫כימיות בע"מ נ' פרץ רוזנברג ואח' פ"ד מז )‪ 606 (2‬וכן ע"א ‪ 9656/05‬שוורץ נ' רמנוף )פורסם‬
‫בנבו( וע"א ‪ 465/88‬הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתתיהו פ"ד מה)‪ .(651 (4‬הימנעות הנתבע‬
‫מלהביא כל ראיה קבילה בהקשר זה‪ ,‬בין באמצעות חוות דעת מומחה ובין באמצעות זימון נציג‬
‫רשמי של רשות התכנון‪ ,‬עומדת לו לרועץ‪.‬‬
‫לכל זאת יש להוסיף כי המדובר בפרויקט המתגלגל כבר מזה למעלה מ‪ 4.5 -‬שנים‪ ,‬עוד לפני שנכנס‬
‫לתוקפו תיקון ‪ 3‬לתמ"א ‪ .38‬לפיכך‪ ,‬כאשר נחתם ההסכם ממילא לא היתה כל רלבנטיות לחלופה‬
‫האמורה‪ .‬על אף השינוי‪ ,‬לכאורה‪ ,‬במצב התכנוני‪ ,‬בחרו רוב מוחלט של בעלי הדירות בבית לדבוק‬
‫בהסכם ואין בידי הנתבע להציע‪ ,‬ולו בעל דירה אחד נוסף‪ ,‬אשר מבקש לחזור בו מהסכמתו‪.‬‬

‫ויודגש‪ ,‬במסגרת טיעוניו מבקש הנתבע להתבסס על כך כי רוב בעלי הדירות בבית "מובלים" לתוך‬
‫ההסכם מבלי שהם מודעים או מבינים את משמעותו‪ .‬טענה זו‪ ,‬בפשטות‪ ,‬לא נכונה‪ .‬רוב בעלי‬
‫הדירות הינם התובעים בהליך דנן ובעצם כך הביעו את עמדתם הברורה והנחרצת לטובת ביצוע‬
‫הפרויקט על פי ההסכם והנספח להסכם‪ .‬ה"ה בראונשטיין חתמו על ההסכם והנספח להסכם אף‬
‫שבמועד חתימתם כבר היה בתוקף תיקון ‪ 3‬לתמ"א ‪ .38‬הם גם היו מיוצגים בהליך שבפני‪ .‬מאידך‪,‬‬
‫ניכר בבירור בתיק זה כי הנתבע הוא דווקא זה אשר הובל על ידי אחרים מבלי שהוא מבין כלל על‬
‫מה הוא "נלחם" ולמה הוא מתנגד‪ .‬די לקרוא את כתב ההגנה והמבוא לסיכומיו מחד ואת פרוטוקול‬
‫עדותו מאידך כדי ללמוד על האמור )עמודים ‪ 16-17‬לפרוטוקול(‪.‬‬

‫שנית‪ ,‬מעבר לכך שלא עלה בידי הנתבע להוכיח אפשרות תכנונית לחלופה האמורה‪ ,‬הרי שלא עלה‬
‫בידו להביא ולו הצעה קונקרטית אחת של יזם כלשהו לביצוע הפרויקט בבית על פי חלופה זו‪.‬‬

‫ויודגש‪ ,‬לנתבע היו הזדמנויות רבות להביא הצעות קונקרטיות וממשיות לביצוע החיזוק בבית על פי‬
‫החלופה האמורה‪ .‬ניתנה לו הזדמנות לטעון בפני האסיפה הכללית )עמוד ‪ 10‬שורות ‪ .(1-4‬הצדדים‬
‫אף שקלו הצעה לסילוק התובענה לפיה תינתן לנתבע זכות טיעון בפני אסיפה כללית שתכונס‬
‫לאישור פרויקט התמ"א )עמוד ‪ 6‬שורות ‪ .(3-4‬על אף כל זאת‪ ,‬עד לסיומם של ההליכים‪ ,‬לא הביא‬

‫‪10‬‬

עמוד מקור 11

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫מס' התיק‪573/11 :‬‬                                           ‫בפני המפקח על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב‬

‫הנתבע ולו הצעה אחת לביצוע הפרויקט על פי החלופה האמורה‪ ,‬על אף שלטענת בא כוחו ניתן‬
‫בנקל לקבל הצעה שכזו )עמוד ‪ 21‬שורה ‪ .(19‬הוא גם לא היה בקשר עם מי מבעלי הדירות ולא‬
‫העלה כל הצעה‪ ,‬כפי שמעיד עו"ד רוטמן – "לא הייתי בקשר עם אף אחד הם היו צריכים להיות‬
‫בקשר איתנו לא פנינו ולא הצענו שום הצעה וגם לא פנו אלינו" )עמוד ‪ 21‬שורות ‪.(13-14‬‬
‫מאידך‪ ,‬מקובלת עלי עדותו של מר דבירי שלא נסתרה בנוגע להליכים עובר לחתימה על ההסכם –‬
‫"סעיף ‪ 17‬לתצהיר‪ ,‬לא עשיתי שיעורי בית לשאלה אבל אני יודע שקיבלנו שלוש הצעות מחיר‬
‫לפחות אבל אני לא זוכר את השמות מפאת הזמן בהחלט ישבנו מול כל יזם ובחרנו את החלופה‬
‫הטובה‪ .‬ש‪.‬ת היו לפחות שלוש הצעות‪ .‬ש‪.‬ת יכול להיות שלא העברנו את ההצעות לדיירים אבל‬
‫כשבאנו לישיבה באנו עם דברים ברורים ועם ההצעה שנראתה לנו הטובה מכולן ואותה הצגנו בפני‬
‫הדיירים ההצעה הזו נמסרה לכל דייר ודייר באופן אישי שבאנו והחתמנו אותם" )עמוד ‪ 8‬שורות‬
‫‪.(10-16‬‬
‫שלישית‪ ,‬מקובלת עלי עדותו של השמאי וינלס כי אין ישימות לבניה כאמור בבית דנן – "תוספת‬
‫של עוד קומה ‪ 2‬וחצי קומות היא לא ישימה גוררת הוצאות כבדות מאוד ע"י הקבלן למשל התקנה‬
‫של מס' חניות נוספות שעלותם מאוד גבוהה החיזוק מתייקר היזם מוסיף לבניין כמה שהוא יכול‬
‫ומקבל בתמורה לזה זכויות בנייה בגג‪ .‬הבניין הוא סך הכול ‪ 4‬קומות כולל הקרקע הוא היה צריך‬
‫לבנות ‪ 25‬לכל דירה כפול ‪ 4‬לגובה ומקבל בעצם עוד ‪ 25‬מטר בשביל דירה שלו‪ .‬ה‪ 25‬מטר האלה‬
‫שהם בעצם ‪ 100‬מטר עולים הרבה כסף מאחר וכאן הוא לא יכול לבנות הוא מוציא הרבה ומרוויח‬
‫פחות‪ .‬במקרה התיק הזה מתנהל כ‪ 4‬שנים ועוד לא הגענו לבניה יזם שבא לבנות על הגג עובר דרך‬
‫ארוכה ויקרה עד שהוא מקבל את ההיתר ואם בכלל ה‪ 4‬שנים הללו עולות הרבה מאד כסף זה יכול‬
‫להגיע למאות אלפי שקלים עו"ד שמאים וכו' יש כאן רמת סיכון מסוימת שהקבלן לוקח יכול להיות‬
‫שהשקיע המון כסף ולא יגיע לכלום אין פה ‪ 2.5‬קומות אני דיברתי על העסקה הספציפית הזו‪ .‬ש‪.‬ת‬
‫מן הסתם חיזוק לחמש קומות הוא אחר מחיזוק לארבע קומות‪ .‬ש‪.‬ת חלק מהחיזוק זה יסודות"‬
‫)עמוד ‪ 13‬שורות ‪ 25‬עד עמוד ‪ 14‬שורה ‪.(6‬‬
‫רביעית‪ ,‬גם בהקשר זה החישובים של מר לס אינם מדויקים‪ .‬כך בנוגע למתקן החניה כאמור לעיל‪.‬‬
‫כך בנוגע לרכיב המע"מ )עמוד ‪ 19‬שורה ‪ .(20‬הוא גם אינו מתייחס לעלויות הנוספות שיגרמו עקב‬
‫הגדלת היקף הבניה כגון עלויות שיפוץ‪ ,‬חיזוק וחניה אשר יתווספו עקב הוספת קומה והגדלת היקף‬
‫הבניה )ראה השוואת חלופות שניה ורביעית בחוות דעתו(‪ .‬גם בהקשר זה‪ ,‬כאמור לעיל‪ ,‬אין בידי‬
‫לקבל את ההפחתה בשיעור של ‪ 15%‬שבוצעה בגין בעלות משותפת ברכוש המשותף בבית‪.‬‬
‫חלופה חמישית – שותף במימון פרויקט בניה על ידי הדיירים על פי תיקון ‪ 3‬לתמ"א ‪38‬‬
‫משנדחו החלופות השלישית והרביעית כאמור לעיל‪ ,‬מניה וביה נדחית גם חלופה זו‪.‬‬

‫חלופה שישית – מימוש זכויות בניה על פי תוכנית ת"א‪5000/‬‬
‫אין מחלוקת כי תוכנית ת"א‪ 5000/‬איננה מאושרת עדיין‪.‬‬

‫‪11‬‬

עמוד מקור 12

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫מס' התיק‪573/11 :‬‬                                           ‫בפני המפקח על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב‬

‫עקרונות חוק החיזוק ותמ"א ‪ 38‬ומטרתם הוסברו לעיל‪ .‬נדמה כי די בהגיונם של אלו כדי להביא‬
‫לדחיית החלופה האמורה‪ .‬אין כל הצדקה לעכב ביצוע חיזוק מיידי שהינו אפשרי מכל הבחינות‬
‫)תכנונית‪ ,‬כלכלית ומשפטית( בשל צפי לשינוי מצב תכנוני כזה או אחר בעתיד‪ .‬גם לא ניתן‬
‫להתייחס לצפי עתידי לקיומן של זכויות בניה נוספות כפגיעה בזכויות קיימות‪.‬‬
‫זאת ועוד‪ .‬לשם מימוש החלופה השישית המוצעת )הריסת הבית ובניית חדש תחתיו( נדרשת‬
‫הסכמה של כל בעלי הדירות בבית )על פי חוק המקרקעין( או למצער‪ ,‬אם תבוצע חלופה זו על פי‬
‫תיקון ‪ 2‬לתמ"א ‪ ,38‬רוב של ארבע חמישיות מבין בעלי הדירות לאחר אישור המפקח )על פי סעיף‬
‫‪5‬א לחוק החיזוק(‪ .‬ויודגש‪ ,‬בחלופה זו ידרשו מי מבעלי הדירות אשר גרים בבית לעזוב את‬
‫דירותיהם שיהרסו‪ .‬הסיכונים הכרוכים בפרויקט זה גדולים לאין שיעור מאלו שבפרויקט נושא‬
‫ההליך דנן‪ .‬המשמעות היא כי סיכויי פרויקט שכזה לקרום עור וגידים‪ ,‬אף אם יאושר המצב התכנוני‬
‫הלוט בערפל‪ ,‬קלושים‪.‬‬
‫טענות הגנה נוספות‬

‫אין בידי לקבל את טענות הנתבע בדבר צמצום התחייבויות הקבלן‪ .‬מקובלים עלי הסבריו של מר‬
‫דבירי בעדותו בהקשר זה – "לא דובר על הפחתת שכר ליועצים אני לא זוכר בשלב מסוים אנחנו‬
‫הגענו לידי הסכמה עם עו"ד בועז רווה להפחתת שכר הטרחה עבורו כדי שנוכל לקדם את הפרויקט‬
‫במתווה הכלכלי והוא אכן אישר בתנאים מסוימים" )עמוד ‪ 9‬שורות ‪ .(1-3‬מכל מקום‪ ,‬רוב מוחלט‬
‫של בעלי הדירות הסכים למתווה שבנספח להסכם ואין בהתנגדותו של הנתבע‪ ,‬לבדה‪ ,‬להצדיק אי‬
‫אישור הפרויקט‪ ,‬אף אם הוא סבור )מבלי שהוכיח זאת‪ ,‬אפילו לא בהמצאת הצעה לעסקאות‬
‫אלטרנטיביות( כי "התמורה" נמוכה‪.‬‬
‫בהקשר זה נכון יהיה גם להזכיר את עדותו של מר דבירי בנוגע לאסיפות בעלי הדירות –"הייתה‬
‫אסיפה שעו"ד רוטמן היה עם גב' שומרוני בו הם ניסו להניא אותנו מהפרויקט טענו את טענתם כל‬
‫הדיירים כאחד לא הסכימו לכך ונתנו אור ירוק להמשיך‪ .‬ש‪.‬ת באותה ישיבה העלה עו"ד רוטמן את‬
‫האפשרות‪ .‬בישיבה הזו הועלתה העמדה שלכם ונבחנה ע"י הדיירים והוחלט כאחד שלא" )עמוד ‪10‬‬
‫שורות ‪ .(1-4‬עדות זו לא נסתרה‪ .‬גם עו"ד רוטמן מאשר כי נכח באסיפה )עמוד ‪ 20‬שורה ‪.(18‬‬
‫לפיכך‪ ,‬גם אין ממש בטענות הנתבע‪ ,‬שגם לא הוכחו‪ ,‬כי הוא מודר מקבלת ההחלטות בנוגע‬
‫לפרויקט‪.‬‬
‫אין בידי לקבל את הטענה כי התקנת המעלית פוגעת בזכויות הנתבע‪.‬‬

‫אין מחלוקת כי כיום אין מעלית בבית‪ .‬הנתבע עצמו מודע לעובדה כי קיומה של מעלית יקל על‬
‫אפשרות השימוש בבית )עמוד ‪ 16‬שורה ‪ .(29‬ברור כי התקנת המעלית‪ ,‬אף שזו עוצרת מרחק חצי‬
‫קומה‪ ,‬הינו עדיף על פני מצב שבו לא תתוקן כל מעלית בבית‪ ,‬בפרט כאשר דירת הנתבע ממוקמת‬
‫בקומה האחרונה‪.‬‬
‫ויודגש‪ ,‬לא עלה בידי הנתבע להוכיח כי קיימת אפשרות אחרת להתקנת מעלית בבית באופן כזה‬
‫שתהיה גישה ישירה מהמעלית למפלס כל קומה‪ .‬האמור לא הוכח לא מבחינה תכנונית‪ ,‬לא מבחינה‬

‫‪12‬‬

עמוד מקור 13

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫מס' התיק‪573/11 :‬‬                                           ‫בפני המפקח על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב‬

‫עובדתית‪/‬הנדסית ולא מבחינה כלכלית‪ .‬לבד מטענות בעלמא של הנתבע‪ ,‬לא הוגשה כל חוות דעת‬
‫מקצועית או אסמכתא תכנונית או הנדסית‪ .‬אפילו המומחה לס מטעמו אינו מתייחס לאמור בחוות‬
‫הדעת מטעמו‪.‬‬
‫מאידך‪ ,‬המעלית אותה מבקשים התובעים להתקין אושרה על ידי הועדה המקומית וברי כי הינה‬
‫אפשרית מבחינה תכנונית‪ .‬ויודגש‪ ,‬לא הוכח כי ישנם מי מבעלי הדירות אשר "מרוויחים" מהקמת‬
‫המעלית במקום המיועד לעומת כאלו אשר "מפסידים"‪ .‬התקנת המעלית במיקום הנוכחי הינה‬
‫ההכרח העובדתי והתכנוני ואין בה להוות פגיעה בנתבע‪ ,‬ובודאי שלא להביא לביטול הפרויקט‪.‬‬

‫גם סוגית היתכנות התשלום בהיטל ההשבחה שהעלה הנתבע אין בה לסייע לו‪ .‬אף אם עשוי להיות‬
‫צפי לתשלום כזה‪ ,‬הרי שבעלי הדירות מודעים לכך )ואין כל ספק בכך לאור הצפתם הברורה של‬
‫הדברים על ידי הנתבע במסגרת ההליכים דנן(‪ ,‬ועדיין אין מי מהם המעוניין לחזור בו מן ההסכם‪.‬‬
‫נותרה‪ ,‬אם כן‪ ,‬אבן נגף אחרונה והיא טענת הנתבע לפיה הוא זכאי לשלם את חלקו בהוצאות החיזוק‬
‫ולהיות שותף‪ ,‬למעשה‪ ,‬עם הקבלן על פי חלקו בדירות החדשות שיבנו‪.‬‬
‫אין בידי לקבל טענה זו‪.‬‬

‫ראשית‪ ,‬חלופה זו אפילו איננה מוצעת במסגרת חוות דעת השמאי לס ולפיכך ממילא לא הוכח כי‬
‫יש בה כדי לשפר את מצבו הכלכלי של הנתבע או ללמד על כי בביצוע הפרויקט‪ ,‬כפי שהוסכם בין‬
‫בעלי הדירות‪ ,‬יש כדי לפגוע בזכויות הנתבע בכלל או לפגוע בו יותר מאשר בבעלי הדירות האחרים‪.‬‬
‫ויוזכר‪ ,‬החלופות לחיזוק הבית המוצעות על ידי הנתבע נדחו אחת לאחת כאמור לעיל‪.‬‬
‫גם לא עלה בידי הנתבע להוכיח‪ ,‬ולו בראשית ראיה‪ ,‬כי ישנה היתכנות כלשהי לביצוע חיזוק כאמור‪.‬‬
‫גם בנוגע לחלופה זו לא הוכיח הנתבע קיומה ולו של הצעה אחת של יזם כלשהו אשר מסכים לכך‬
‫כי מי מבעלי הדירות אשר יחפוץ בכך יהיה "שותפו" בדירות החדשות‪ .‬עו"ד רוטמן בעדותו אינו‬
‫מסוגל לתת דוגמא לפרויקט תמ"א ‪ 38‬כנ"ל )עמוד ‪ 22‬שורות ‪ .(22-24‬כך גם מעיד השמאי וינלס ‪-‬‬
‫"מהיכרותי את שוק הנדל"ן והתמ"א בפרט אני לא מכיר עסקה שבה הדיירים היו שותפים למשהו‬
‫בגג" )עמוד ‪ 13‬שורות ‪.(24-25‬‬

‫גם אין רוב מבין בעלי הדירות בבית המסכים לחלופת דרך ביצוע העבודות האמורה‪.‬‬
‫שנית‪ ,‬בהשלכה מהוראות סעיף ‪ 60‬לחוק המקרקעין והפסיקה הדנה בעניינו‪ ,‬כך גם במסגרת חוק‬
‫החיזוק ‪ -‬סמכות רוב בעלי הדירות על פי סעיף ‪ 5‬לחוק החיזוק איננה רק בשאלת עצם ביצוע‬
‫עבודות לבניית דירות חדשות בבית אלא גם בנוגע לדרך ההתקשרות לביצוע העבודות והרי‪ ,‬בסופו‬
‫של דבר‪ ,‬גם כאן‪ ,‬כמו בסעיף ‪ 60‬לחוק המקרקעין‪ ,‬המדובר בהסדר כפוי )ר' עש"א ‪10818-07-12‬‬
‫רוון ביזנס בע"מ נ' קולנשר ואח' )פורסם בנבו( ובבית המשפט העליון רעא ‪ 8276/12‬חברת רוון‬
‫ביזנס בע"מ נ' אלדד קולנשר ואח' )פורסם בנבו((‪ .‬פרשנות זו תואמת את עקרונות חוק יסוד‪ :‬כבוד‬
‫האדם וחירותו‪ ,‬כפי שנקבע גם בפסקי הדין הנ"ל‪.‬‬

‫‪13‬‬

עמוד מקור 14

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫מס' התיק‪573/11 :‬‬                                         ‫בפני המפקח על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב‬

‫כל פרשנות אחרת לחוק החיזוק תביא לעיקור מתוכן של הוראות החוק‪ ,‬שהרי‪ ,‬אם דרך ביצוע‬
‫העבודות ברכוש המשותף מחייבת הסכמה של כל בעלי הדירות‪ ,‬שוב יהיה בידי המיעוט הכוח‬
‫שהמחוקק ביקש לשלול ממנו ‪ -‬למנוע את חיזוק הבית‪ ,‬כפי שמבקש הנתבע לעשות‪.‬‬
‫ויודגש‪ ,‬הנתבע אינו מתנגד לכך שבאופן עקרוני יכולים בעלי הדירות האחרים להתקשר עם יזם‬
‫לביצוע החיזוק והבניה‪ .‬לשיטתו‪ ,‬בעל דירה המעוניין לשלם עבור חלקו בעלויות לא ניתן לחייבו‬
‫"למכור" את זכויותיו‪ .‬קבלת פרשנות זו משמעה‪ ,‬למעשה‪ ,‬מתן זכות וטו למיעוט המתנגד‪ ,‬בניגוד‬
‫למטרתו היסודית של חוק החיזוק‪.‬‬

‫ובמקרה דנן‪ ,‬רוב בעלי הדירות החליט על התקשרות במתווה מסוים‪ .‬כאמור לעיל‪ ,‬מתווה זה‬
‫שוויוני והגון‪ ,‬הוא בעל התכנות תכנונית וכלכלית ממשית‪ .‬מתווה זה גם אינו פוגע בנתבע‬
‫בהשוואה למתווים אחרים שהוצגו על ידו כמפורט בהרחבה לעיל‪ ,‬ובוודאי שלא ביחס לחלופה‬
‫הרלבנטית האחרת היחידה )הרצויה על ידו( לפיה לא תעשנה בבית כל עבודות‪ ,‬לרבות עבודות‬
‫החיזוק‪.‬‬
‫בכל הקשור לתשלום בו מחויב כל בעל דירה בהתאם לנספח להסכם הרי שמן הראיות שהוצגו בפני‬
‫עולה כי תשלום זה נועד לשם התכנות כלכלית לביצוע מתקן החניה הרובוטי התת קרקעי לאור‬
‫החלטות רשויות התכנון‪ .‬למעשה‪ ,‬גם ב"כ הנתבע מאשר זאת )עמוד ‪ 20‬שורה ‪ .(20‬היות והמדובר‬
‫בעבודה שמטרתה שינוי ברכוש המשותף על פי סעיף ‪ 3‬לחוק החיזוק מחויב הנתבע בתשלום חלקו‬
‫בה‪ ,‬ככל בעלי הדירות האחרים‪ ,‬בהתאם להוראות סעיף ‪)8‬א( לחוק החיזוק‪.‬‬

‫סיכום‬
‫לאור כל האמור לעיל‪ ,‬אני מקבל את התביעה ומאשר לתובעים לבצע את העבודות נשוא התביעה‬
‫בהתאם לחוק החיזוק על פי ההסכם והנספח להסכם‪ ,‬למעט הצמדת החניה לדירה מספר ‪ 6‬על פי‬
‫סעיף ‪ 3.3‬לנספח להסכם כאמור לעיל‪.‬‬

‫לצורך ביצוע האמור אני ממנה את עוה"ד שמעון שגיא להתקשר ולחתום בשם הנתבע על כל‬
‫המסמכים הדרושים לצורך ביצוע עבודות החיזוק והקשור בהם‪ ,‬לרבות‪ ,‬על ההסכם‪ ,‬הנספח להסכם‪,‬‬
‫על הסכמים עם רוכשי הדירות החדשות‪ ,‬על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם תיקון צו רישום‬
‫הבית המשותף לצורך מימוש תוכנית החיזוק‪ ,‬על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם רישום הערות‬
‫אזהרה לטובת היזם ולטובת רוכשי הדירות החדשות‪ ,‬לרשום משכנתאות ו‪/‬או שיעבוד לטובת בנק‬
‫או מוסד פיננסי‪ ,‬על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם תיקון צו רישום הבית המשותף לצורך‬
‫רישום הדירות החדשות לאחר השלמת עבודות החיזוק ובניית הדירות החדשות‪ ,‬על הבקשות ושטרי‬
‫המכר להעברת הבעלות על שם הרוכשים ועל הטפסים והמסמכים הדרושים ע"י שלטונות‬
‫האוצר‪/‬מס שבח‪.‬‬
‫לא מצאתי בנסיבות דנן טעם ענייני כלשהו מדוע לא אמנה את בא כוח התובעים כבקשתם‪ .‬היות‬
‫ובא כוח התובעים הוסמך על ידי כל בעלי הדירות האחרים בבית לייצג אותם בכל הנדרש למימוש‬
‫הפרויקט‪ ,‬נכון יהיה כי אותו אדם ימונה גם בנוגע לזכויותיו של הנתבע‪ .‬מובן כי הנתבע רשאי‬

‫‪14‬‬

עמוד מקור 15

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬
‫מס' התיק‪573/11 :‬‬                                            ‫בפני המפקח על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב‬

‫להסתייע בייצוג משפטי עצמאי‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬אשר יוכל לוודא התאמת פעולות הממונה כאמור‬
‫לפסק דין זה‪.‬‬

‫כמו כן יש מקום בנסיבות דנן לחייב את הנתבע בתשלום הוצאות התובעים בהליך‪.‬‬
‫לפיכך‪ ,‬אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעים סך של ‪ ₪ 616‬בגין החזר הוצאות אגרת תביעה‬
‫בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה‪ ,06.12.11 ,‬ועד למועד התשלום בפועל‪.‬‬
‫כמו כן ישיב הנתבע לתובעים את הוצאות חוות דעתו של השמאי וילנס ואת עלות עדותו בתוך ‪7‬‬
‫ימים מהמצאת חשבוניות מס בגין ההוצאות האמורות‪ ,‬בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד‬
‫החשבונית ועד למועד התשלום בפועל‪.‬‬

‫בנוסף ישלם הנתבע לתובעים סך של ‪ ₪ 17,500‬בגין החזר הוצאות שכ"ט עו"ד בצירוף הפרשי‬
‫הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל‪.‬‬

‫בפסיקת ההוצאות התחשבתי בכך שהתקיימו ישיבת קדם‪ ,‬ישיבת הוכחות והוגשו סיכומים בכתב‪.‬‬
‫המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה‪.‬‬
‫ניתן בלשכתי היום ז' אדר תשע"ג‪ 17 ,‬פברואר ‪ ,2013‬בהעדר הצדדים‪.‬‬

‫אורן סילברמן‬
‫מפקח על רישום מקרקעין‬
‫תל אביב‬

‫‪15‬‬