# תיק 8/293/2011

פסיקה · 2012-06-19 · חיפה · יעל ליבוביץ

עותק זה נוצר אוטומטית מטקסט שחולץ מן המסמך הציבורי. הוא אינו DOCX רשמי ויש לאמת כל ציטוט ומספר עמוד מול ה־PDF.

עמוד מקור 1

‫לפני המפקחת על רישום מקרקעין‪ ,‬חיפה‬
‫תיק תביעה מס'‪293/11 :‬‬                                    ‫יעל ליבוביץ‬

‫נציגות דיירי הבניינים ברח' חנה סנש ‪ 51-57‬חיפה‪,‬‬       ‫בענין ‪:‬‬
‫בשם בעלי הדירות‪:‬‬
‫‪ .1‬ירון יוסף‬
‫‪ .2‬סער יסמין‪-‬בר‬
‫‪ .3‬הוכמן דפנה וחגי‬
‫‪ .4‬רוזן זפט מרים‬
‫‪ .5‬סילבן זוהר‬
‫‪ .6‬בן ארצי עופרה‬
‫‪ .7‬כהן דוד ורונית‬
‫‪ .8‬לויט רפאל‬
‫‪ .9‬יפר מושקין אמיליה‬
‫‪ .10‬נמרי ארי‬
‫‪ .11‬דודק יונה רפאל ואולגה‬
‫‪ .12‬קריידן אורי‬
‫‪ .13‬שרהוייסקי אליעזר ואפרת‬
‫‪ .14‬רול שמעון‬
‫‪ .15‬שפירא אלון‬
‫‪ .16‬לונדין גנאדי ודיינה‬
‫‪ .17‬שחף איתן ונילי‬
‫‪ .18‬בניסטי לבנה ודניאל‬
‫‪ .19‬ליטבינסקי ליליה‬
‫‪ .20‬לכטמן אברהם ושרה רחל‬
‫‪ .21‬ליפשיץ עודד‬
‫‪ .22‬ימפלוסקי מינה‬
‫‪ .23‬יוסף ורדה‬
‫‪ .24‬סופר רינה‬
‫‪ .25‬בונטין נדז'דה וולדימיר‬
‫‪ .26‬שפירא ישראל‬
‫‪ .27‬ירון חן וזנבל )ירון איריס(‬
‫‪ .28‬לופו אשר וזלדה‬
‫‪ .29‬קפלן אולג‬
‫‪ .30‬בריוזקין אנטולי ורוזנשטיין אמה‬
‫‪ .31‬עומר שמעון‬

‫ע"י ב"כ עו"ד איילת מרקין‬
‫ו‪/‬או ע"י עו"ד רון אביב‬
‫אצל עו"ד אביב‬
‫מרח' הבנקים ‪ ,3‬חיפה‬
‫התובעת‬                            ‫טל‪ ,8665030:‬פקס‪8665010:‬‬

‫נ ג ד‬

עמוד מקור 2

‫‪2‬‬

‫נציגות הבית המשותף ברח ' ברח' לאון בלום ‪,19-23‬‬
‫חיפה‪ ,‬בשם בעלי הדירות‪:‬‬
‫‪ .1‬מונסון משה‬
‫‪ .2‬מויס מונא ושרבל‬
‫‪ .3‬סהר אורי‬
‫‪ .4‬כרמל רחל‬
‫‪ .5‬לוי רונית‬
‫‪ .6‬סויסה יהודה‬
‫‪ .7‬רייזל עטרה‬
‫‪ .8‬אייגרמן נחום משה‬
‫‪ .9‬בר‪-‬און חגית וארז‬
‫‪ .10‬גרנות יהודית‬
‫‪ .11‬צטקין מרק ואלנה‬
‫‪ .12‬מוסקוביץ' ישראלה ויהושוע‬
‫‪ .13‬כהן צבי קלמן וכרמי טל‬
‫‪ .14‬רון אמה וסמי‬
‫‪ .15‬פוקס בטי‬
‫‪ .16‬עזיזי יוסף ואסתר‬
‫כולם ע"י ב"כ עו"ד מירי זוהר ו‪/‬או עו"ד זיו לוטן‬
‫אצל עו"ד זיו לוטן‬
‫מרח' חורב ‪ ,16‬חיפה‪34341 ,‬‬
‫טל'‪ ,077-5432170 :‬פקס‪077-5432160 :‬‬
‫הנתבעת‬
‫פסק דין‬

‫הנתבעת שהיא שלוחתם ‪ ,‬מכוח יפויי כוח ‪ ,‬של בעלי הדירות ברח ' לאון בלום‬         ‫‪.1‬‬
‫' ‪) 72/0790/01‬להלן‪":‬היתר‬       ‫‪ ,19-21‬חיפה‪ ,‬הגישה בקשה להיתר בנייה מס‬
‫הבניה"( בו ביקשה ‪ " :‬מבקשים לאשר תוספת בניה לבנין קיים בגין תמ "א ‪38‬‬
‫לדירות קיימות בקומת קרקע ‪ ,‬א‪ ,‬ב ו‪-‬ג וכן תוספת ‪ 6‬יחידות דירות בקומה ד ' וכן‬
‫תוספת מבני יציאה לגג ובנוסף תוספת ‪ 3‬יח"ד בקומת הקרקע על חשבון מקלטים‬
‫ומחסנים‪+‬תוספת ‪ 4‬מחסנים" הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ח יפה אישרה‬
‫בהחלטתה מיום ‪ 16.5.11‬את הבקשה בתנאים המפורטים בהחלטתה‪ .‬ערר שהוגש‬
‫על ידי התובעת נדחה‪.‬‬

‫הבית המשותף נושא ההליך מורכב משלושה מבנים ‪ .‬שניים מהם מצויים ברח '‬            ‫‪.2‬‬
‫חנה סנש ‪ ,51-57‬חיפה‪ ,‬ובהם מצויות דירות התובעת )להלן‪":‬המבנים"(‪ ,‬והשלישי‬
‫נמצא ברח ' לאון בלום ‪ 21-23‬חיפה ובו מצויות דירות הנתבעת )להלן‪":‬המבנה"(‪.‬‬
‫הבית המשותף מכיל ‪ 65‬דירות )להלן‪":‬הבית‪/‬הבית המשותף"(‪.‬‬

עמוד מקור 3

‫‪3‬‬

‫התובעת שהיא שלוחתם של בעלי הדירות ברח ' חנה סנש ‪ ,51-57‬חיפה‪ ,‬מכוח‬             ‫‪.3‬‬
‫יפויי כוח ‪ ,‬הגישה תביעה בה עתרה למתן צו מניעה קבוע שיאסור על הנתבעת‬
‫לממש את היתר הבנייה מהטע מים הבאים ‪ :‬הנתבעת נעדרת את הרוב הדרוש‬
‫שכן את ההסכמה הנדרשת יש לבחון מקרב שלושת המבנים מאחר והרחבת‬
‫דירות הנתבעת נעשית על קרקע שהיא רכוש משותף של כל שלושת המבנים ; יש‬
‫בבנייה כדי לפגוע בזכויותיהם הקנייניות של בעלי הדירות במבנים ; פתרון מאוזן‬
‫ומידתי הוא זה שמאפש ר חיזוק מבנה הנתבעת מפני רעידות אדמה ללא הרחבת‬
‫או הוספת דירות בו‪.‬‬

‫בפסק דיני זה אדרש לשאלות מקרב איזה מהמבנים בבית ייבחן הרוב הדרוש ‪,‬‬            ‫‪.4‬‬
‫והאם יש בבנייה כדי לפגוע בזכויות התובעת באופן שהבנייה לא תאושר‪.‬‬

‫טענות התביעה‪-‬‬

‫בעלי הדירות במבנה נעדרים את הרוב הדרוש לפי הח וק הואיל ויש לראות את‬         ‫‪.5‬‬
‫ולבחון את הרוב הדרוש‬     ‫הבית על כל שלושה המבנים שלו כבית משותף אחד‬
‫מקרב שלושת המבנים‪ .‬אין להחיל על הבית את סעיף ‪ 11‬לחוק המקרקעין )חיזוק‬
‫בתים משותפים מפני רעידות אדמה (‪ ,‬תשס"ח‪) 2008-‬להלן‪":‬חוק החיזוק "(‪.‬‬
‫הטעם לכך נעוץ בעובדה שלפי סעיף ‪ (1)11‬לחוק החיזוק ניתן לראות מבנה בבית‬
‫מורכב כבית משותף נפרד רק אם אין בביצוע העבודה בו כדי לפגוע בזכויותי הם‬
‫של בעלי דירות במבנים האחרים ‪ .‬הואיל והבניה נושא ההליך יש בה כדי לפגוע‬
‫בבעלי הדירות במבנים אזי לא יחול סעיף ‪ 11‬לחוק החיזוק על הבית נושא‬
‫ההליך‪.‬‬

‫התקנון המוסכ ם של הבית קבע כי "הרכוש המשותף )למעט הקרקע ( שבתחומי‬             ‫‪.6‬‬
‫כל מבנה יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה בלבד "‪ .‬החרגת הקרקע עליה אמורים‬
‫להיבנות הממ "דים היא הנותנת שיש לדרוש הסכמת כל בעלי הדירות בשלושת‬
‫המבנים‪ ,‬ברוב הדרוש‪ ,‬לשם בנייה על קרקע זו‪.‬‬

‫רצונם של בעלי הדירות במבנה למ גן עצמם מפני רעידות אדמה מבורך ורצוי אך‬        ‫‪.7‬‬
‫יש לאפשר להם לבצע זאת תוך צמצום למינימום של הפגיעה שתיגרם לבעלי‬
‫הדירות במבני ם‪ .‬לפיכך יש לאפשר הרחבת דירות הנתבעת באמצעות הרחבת‬
‫הדירות רק אל חזית המבנה‪ -‬לכיוון צפון ‪ ,‬ולא אל עורף המבנה‪ -‬לכיוון דרום ‪ ,‬גם‬
‫אם הדבר יהא כרוך ב שינויים פנימיים שיבוצעו בדירות אלו‪ .‬כמו כן ועל מנת‬
‫להפחית פגיעה בדירות במבנים אין לאפשר בניית קומה נוספת על הגג וככל שבכל‬
‫זאת תאושר אין לאפשר עלייה אל הגג אלא באמצעות מדרגות חיצוניות וללא‬
‫"חדרי יציאה לגג"‪.‬‬

‫בניית ממ "ד במרווח מצוי מדרום למבנה הנתבעת יותיר בי ן המבנים למבנה‬            ‫‪.8‬‬
‫מרווח שלא יאפשר ל מבנים לבנות ממ "דים בעתיד באותו המרווח ‪ ,‬בעוד שאם‬

עמוד מקור 4

‫‪4‬‬

‫ייבנו הממ"דים במבנה לכיוון צפון תיוותר לבעלי הדירות במבני ם האפשרות‬
‫לבנות לעצמם ממ"דים באותו המרווח‪.‬‬

‫כיום‪ ,‬שהטילים מגיעים או עשויים להגיע מכל חזית אין עוד משמעות להקמת‬      ‫‪.9‬‬
‫ממ"דים דווקא מדרום לבית שכן אין עוד איום רק מטילים מצפון‪.‬‬

‫לאור האמור לעיל אין לאפשר את הבנייה במתכונת שהוגשה‪.‬‬      ‫‪.01‬‬

‫טענות ההגנה‪-‬‬

‫‪)59‬א( לחוק המקרקעין ‪,‬‬        ‫אין חולק כי מדובר בבית מורכב כהגדרתו בסעיף‬   ‫‪.11‬‬
‫תשכ"ט‪) 1969-‬להלן‪":‬חוק המקרקעין "(‪ .‬לאור סעיף ‪ 11‬לחוק המקרקעין יש‬
‫לבחון את הרוב הדרוש רק מקרב המבנה‪ ,‬שם לנתבעת קיים הרוב הדרוש‪.‬‬

‫אין כל משמעות לכך שהקרקע המצויה במרווח שבין הבניינים לא הוצמדה‬            ‫‪.21‬‬
‫במסגרת ההצמדות למבנים שהרי אפילו לא היו נרשמות הצמדות בבית המשותף‬
‫היה חל עליו סעיף ‪ 11‬לחוק החיזוק בהיותו בית מורכב‪.‬‬

‫אין לקבל את דרישת התובע ת למקם את הממ "דים המתוכננים ב מבנה בחזית‪-‬‬        ‫‪.31‬‬
‫לכיוון צפון שכן התובעת לא הוכיחה כי הדבר אפשרי ‪ ,‬לא הובאה חוות דעת‬
‫בעניין‪ ,‬ויש לפרש הימנעות זו כנגד התובעת‪.‬‬

‫‪ .‬טענות‬    ‫הבנייה על הגג צומצמה ואין בה כדי לגרום לפגיעה כלשהי בתובעת‬     ‫‪.41‬‬
‫התובעת לעניין מידתיות הפגיעה התכנונית נדונ ו ונדחו ע"י הוועדה המקומית‬
‫וע"י ועדת הערר באופן רחב ומעמיק‪.‬‬

‫ביום ‪ 11.3.12‬קיימתי ביקור במקום בנוכחות הצדדים ובאי כוחם על מנת‬      ‫‪.51‬‬
‫להתרשם באופן בלתי אמצעי מהבית‪ .‬להלן הנתונים הרלוונטיים להליך זה‪:‬‬

‫)א( הבית המשותף מורכב משלושה מבנים ‪ :‬שני מבנים שחזיתם לרח ' חנה‬
‫סנש ובינם לבין הרחוב מצויה רחב ת כניסה ו חניה‪ ,‬ומבנה שלישי תחתון שחזיתו‬
‫לרח' ליאון בלום‪ .‬בכל אחד מהמבנים מספר כניסות‪.‬‬

‫)ב( בשני המבנים שבהם דירות התובעת קומת עמודים מפולשת שמעליה‬
‫מצויות‬     ‫ומתחתיה מצויות דירות ‪ .‬מבנים אלו הינם במפלס גבוה מהמבנה בו‬
‫דירות הנתבעת באופן שהקומות מעל קומת העמודים המפולשת מצויות מעל גובה‬
‫גג המבנה‪.‬‬

עמוד מקור 5

‫‪5‬‬

‫ומשופע המופרד לכל אורכו ע "י קירות‬          ‫)ג( בין המבנים קיים מרווח רחב‬
‫תומכים‪.‬‬

‫למבנה באופן‬         ‫)ד( הממ"דים המתוכננים אמורים להיבנות בין המבנים‬
‫שבנקודות מסוימות יצומצם המרווח‪.‬‬

‫על גג המבנה מוצבים עשרות רבות של דודים‪ ,‬קולטים‪ ,‬אנטנות באי סדר‪.‬‬       ‫‪.61‬‬

‫ביום ‪ 15.3.12‬התקיים דיון הוכחות בתיק בו העידו מטעם התביעה ‪ :‬מר ניסן ‪,‬‬         ‫‪.71‬‬
‫אדריכל‪ ,‬גב' כהן וגב ' יפרמושקין שהן בעלות של שתי דירות במבנ ים‪ .‬מטעם‬
‫ההגנה העידו ‪ :‬גב' לשניאק שהיא אדריכלית הפרוייקט ‪ ,‬מר חמיס שהוא קבלן‬
‫הפרוייקט ומר מרצקי בעל דירה במבנה ‪ .‬חלקים מהעדו יות ייסקרו לפי הצורך‬
‫בפרק הדיון‪.‬‬

‫המסגרת הנורמטיבית‪-‬‬

‫סעיף ‪) 2‬א( לחוק החיזוק קובע כתנאי סף לבנייה לפי חוק החיזוק קיומו של‬       ‫‪.81‬‬
‫היתר בניה וזו לשונו‪:‬‬
‫"ניתן היתר בנייה לביצוע עבודה ברכוש המשותף ‪ ,‬עפ"י תוכנית‬
‫החיזוק‪...‬יחולו לעניין עבודה ברכוש המשותף הוראות חוק זה"‪.‬‬

‫"היתר‬    ‫ביום ‪ 10/1/2011‬התקבל בכנסת תיקון חוק החיזוק המרחיב את הגדרת‬          ‫‪.91‬‬
‫בנייה" ככוללת גם בקשה להיתר בתנאים‪.‬‬

‫"‬    ‫התיקון לחוק הגדיר בסעיף ‪ 1‬לו "החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים‬
‫כדלהלן‪:‬‬
‫"החלטה בדבר אישור בקשה להיתר בתנאים ‪ ,‬שהתקבלה במוסד‬
‫תכנון‪ ,‬לאחר שהתקיימו כל אלה‪:‬‬
‫‪ .(1‬מוסד התכנון מצא כי הבקשה תואמת לתכנית‬
‫החיזוק וכן לתכניות תקפות אחרות ולתכניות מופקדות ‪,‬‬
‫ולתנאים לפי סעיף ‪ 78‬לחוק התכנון והבנייה התשכ "ה‪-‬‬
‫‪) 1965‬להלן‪" :‬חוק התכנון והבנייה"( ככל שנקבעו;‬
‫‪ .(2‬מוסד התכנון מצא כי הבנייה המבוקשת משתלבת‬
‫במערכות התשתית הקיימות והמתוכננות בסביבתה;‬
‫‪ .(3‬הוגשו התנגדויות לבקשה להיתר לפי הוראות חוק‬
‫התכנון והבנייה – מוסד התכנון החליט בהן;‬

‫ביום ‪ 16.5.11‬ניתנה החלטת הוועדה המקומית המאשרת את הבקשה להיתר‬             ‫‪.02‬‬
‫בתנאים‪ .‬ובמכתב מר וטרמן‪ ,‬מהנדס העיר חיפה‪ ,‬מיום ‪ 4.6.12‬אישר מר וטרמן כי‬

עמוד מקור 6

‫‪6‬‬

‫הבקשה להיתר הבניה נמצאה תוא מת את התוכניות החלות על המקרקעין וכי‬
‫היא משתלבת במערכות התשתית הקיימות והמתוכננות בסביבתה‪.‬‬

‫בהינתן קיומם של התנאים לקיומה של "החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים "‪,‬‬             ‫‪.12‬‬
‫שהוא‬        ‫אסקור גם את הוראות חוק החיזוק החלות על החיזוק נושא תיק זה‬
‫ג המימון להרחבת היחידות‬      ‫הוספת יחידות נוספות בבית באמצעותן מוש‬
‫הקיימות בבית ולחיזוק הבית מפני רעידות אדמה‪.‬‬

‫באשר לעבודות חיזוק המשלבות הוספת דירות לבית המשותף קובע סעיף ‪ 5‬לחוק‬           ‫‪.22‬‬
‫החיזוק לאמור‪:‬‬
‫ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה‬        ‫")א(‬
‫אחת או יותר ‪ ,‬טעון החלטה מראש של כל בעלי הדירות ‪ ,‬כאמור בחוק‬
‫המקרקעין; ואולם רשאי המפקח ‪ ,‬אף אם לא התקבלה על כך החלטה‬
‫מראש של כל בעלי הדירות בבית המשותף ‪ ,‬לאשר את ביצוע העבודה ‪ ,‬על‬
‫פי תביעה של בעלי הדירות שבמועד הגשת התביעה היו בבעלותם שני‬
‫שלישים מהדירות בבית המשותף ושני שלישים מהרכוש המשותף היו‬
‫צמודים לדירותיהם‪ ,‬ובלבד שנתן לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות‬
‫לטעון את טענותיו‪.‬‬
‫אישר המפקח ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית‬        ‫)ב(‬
‫דירה חדשה כאמור בסעיף קטן )א(‪ ,‬רשאי הוא להתנותה בתנאים וכן‬
‫ליתן הוראות לעניין סדרי הרישום בלשכת רישום המקרקעין ; כן רשאי‬
‫המפקח‪ ,‬אם ראה שבנסי בות העניין קיימת הצדקה לעשות כן ‪ ,‬למנות‬
‫אדם שהוא עורך דין או רואה חשבון ‪ ,‬ושאינו בעל דירה בבית המשותף‬
‫‪ ,‬אשר יהיה מוסמך ‪ ,‬בהתאם‬        ‫שלגביו אושר ביצוע העבודה כאמור‬
‫להוראות המפקח ‪ ,‬להתקשר בשם כל בעלי הדירות בבית המשותף לשם‬
‫בניית הדירה החדשה ולהעברת זכויות בה לאחר מכן‪".‬‬

‫סעיף ‪ 11‬לחוק החיזוק קובע כי בבית המורכב ממספר מבנים או אגפים‬            ‫‪.32‬‬
‫ובהתקיים ה תנאים האמורים בס"ק ‪ 1-2‬לו יראו כל מבנה או אגף כבית משותף‬
‫נפרד‪ ,‬וזו לשונו‪:‬‬
‫"מבנה או אגף בבית מורכב כמשמעותו בסעיף ‪ 59‬לחוק המקרקעין ‪ ,‬יראו אותו‬
‫לעניין חוק זה כבית משותף‪ ,‬ובלבד שהתקיימו שניים אלה‪:‬‬
‫)‪ (1‬אין בביצוע העבודה במבנה או באגף כדי לפגוע בזכויותיו של בעל‬
‫דירה במבנה או באגף אחר בבית המורכב;‬
‫‪ ,‬בלי‬   ‫)‪ (2‬ניתן לבצע חיזוק מפני רעידות אדמה של המבנה או האגף‬
‫לבצע חיזוק כאמור של מבנה או אגף אחר בבית המורכב‪".‬‬

עמוד מקור 7

‫‪7‬‬

‫סעיף ‪ 59‬לחוק המקרקעין מורנו מהו בית מורכב וכך קובע הסעיף‪:‬‬              ‫‪.42‬‬
‫מקום שבית משותף מורכב ממבנים אחדים או מאגפים‬            ‫")א(‬
‫אחדים אשר לכל אחד מהם כניסה נפרדת או מיתקנים נפרדים‬
‫)להלן ‪ -‬בית מורכב ( ובעלי הדירות קבעו בתקנון כי הרכוש‬
‫המשותף‪ ,‬כולו או חלק ממנו ‪ ,‬שבתחומי כל מבנה או אגף יהיה‬
‫צמוד לדירות שבאותו מבנ ה או אגף ‪ ,‬או שהחזקתו וניהולו יהיו‬
‫נפרדים‪ ,‬תחול חובת ההשתתפות בהוצאות ההחזקה והניהול של‬
‫הרכוש המשותף כאמור ‪ ,‬על בעלי הדירות שבאותו מבנה או אגף‬
‫בלבד; בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון שיקיימו אסיפה‬
‫כללית ונציגות נפרדת לגבי אותו מבנה או אגף‪"...‬‬

‫דיון והכרעה‪-‬‬

‫במקרה שבא בפניי אל מול הזכות לשמירת נוחותם ואיכות חייהם של המתנגדים‬                  ‫‪.52‬‬
‫לבניה אין עומד רק רצונם של מבק שי ההיתר לממש את הזכות לבנות ‪ ,‬אלא‬
‫ניצבת זכות בעלת חשיבות עליונה ‪ ,‬היא הזכות למיגון מפני טילים ולחיזוק מפניי‬
‫רעידות אדמה ‪ .‬זכות זו ביקש המחוקק לקדם אף במחיר של צמצום היקפה של‬
‫הזכות הקניינית וצמצום כוחו של המיעוט להתנגד לבניה ‪ ,‬ולצורך כך הפחית‬
‫המחוקק באופן משמעותי את רף ההסכמות הנדרש ‪ ,‬הקל במיסוי ‪ ,‬קבע מסלול‬
‫מזורז להוצאת היתר כגון דא בוועדות‪ ,‬וקבע הטבות נוספות ‪ .‬הרציונל לכל אלו‬
‫כפי שבא לידי ביטוי בדברי ההסבר להצעת חוק החיזוק היה‪:‬‬
‫"בכך מבקשת הצעת החוק ליצור מנגנונים אשר יקלו על ניצול‬
‫זכויות בניה וביצוע עבודה ברכוש משותף הנעשים במסגרת‬
‫תוכנית החיזוק ‪ ,‬תוך יצירת איזון בין מעמדו של הרכוש המשותף‬
‫‪ ,‬לבין הצורך‬      ‫וזכויות בעלי הדירות בבית המשותף מצד אחד‬
‫הציבורי החשוב שבחיזוק בתים משותפים לשיפור עמידותם מפני‬
‫רעידות אדמה מצד שני"‪.‬‬

‫ראו דברי ההסבר לחוק החיזוק ‪ ,‬פורסמו ברשומות ‪ ,‬הצעות חוק הממשלה‪,313 -‬‬
‫ט"ז בתמוז תשס"ז‪.2.7.07 ,‬‬

‫ע"א )חי'( ‪ 899-03-09‬שרה קלצו 'ק נ ' צבי אורון )פורסם בנבו ( – להלן ‪":‬קלצו'ק"‬         ‫‪.62‬‬
‫היווה את אבן הדרך הראשונה בנושא בניה לפי חוק החי זוק‪ .‬כב' השופט יצחק‬
‫כהן קבע בפרשת קלצו'ק כי ביישום "חוק החיזוק" יש צורך להפעיל הגנות שונות‬
‫מאלו הנוהגות על פי התפיסה הכללית בדיני הקניין ‪ ,‬ובמקום הגנה קניינית ‪,‬‬
‫המאפשרת למיעוט למנוע את ביצוע העבודות ‪ ,‬יש צורך להפעיל את "הגנת‬
‫החבות"‪ .‬דהיינו‪ ,‬אם לאחר ביצוע פעול ות החיזוק יתברר שנגרם נזק למתנגד יהא‬
‫מקום לשקול מתן פיצויים ‪ ,‬אך לא למנוע בשל כך את הבניה ‪ .‬ואלו דבריו היפים‬
‫בעניין‪:‬‬

עמוד מקור 8

‫‪8‬‬

‫"ההגנה הקניינית המוענקת לכל אחד מבעלי הדירות בבית‬
‫המשותף‪ ,‬עלולה לחסום כל יוזמות לבצע שינויים בבית ‪ ,‬לרבות‬
‫יוזמות שנועדו להשיא את ההנאות של רו ב בעלי הדירות ואת‬
‫התועלת שהם עשויים להפיק מהבית‪".‬‬

‫ובהמשך פסק דינו קובע כב' השופט כהן כי‪:‬‬
‫‪ ,‬והתועלת‬       ‫"חשיבות ביצוע עבודות החיזוק במבנים ישנים‬
‫שעבודות אלה יניבו לרוב המעוניין בביצוען כמ ו למיעוט המתנגד‬
‫להן‪ ,‬גדולה לאין שיעור ממשקל "הפיחותים" העלולים להיגרם‬
‫לזכויותיו הקנייניות של מיעוט המתנגד ‪.‬‬

‫כאשר קביעות אלו הן נר לרגליי‪ ,‬אתכבד ואבחן את העובדות בתיק זה לגופן‪.‬‬           ‫‪.72‬‬

‫מקרב איזה מבנה ייבחן שיעור ההסכמות ‪-‬‬

‫לבית המשותף נושא ההליך נרשם תקנון מוסכם שאוש ר לרישום ביום ‪.10.10.00‬‬              ‫‪.82‬‬
‫‪ ,‬וכי הרכוש‬     ‫בסעיף ‪2‬א לתקנון המוסכם נקבע כי הבית יתנהל כבית מורכב‬
‫המשותף‪ ,‬למעט הקרקע‪ ,‬שבתחומי כל מבנה יהיה צמוד לאותו המבנה‪.‬‬

‫‪ .‬אלא שלאור‬    ‫הצדדים לא היו חלוקים בשאלת היותו של הבית בית מורכב‬                ‫‪.92‬‬
‫העובדה שהקרקע שבין המבנים הוחרגה מגדר חלקי הרכו ש המשותף שצמוד למי‬
‫מהמבנים בבית ‪ ,‬ביקשה התובעת שאקבע כי נדרשות הסכמות של בעלי הדירות‬
‫בכל המבנים בבית המשותף לשם בניית הממ "דים על אותה הקרקע שנותרה‬
‫משותפת לכל המבנים‪.‬‬

‫לא מצאתי לקבל טענה זו ואפרש‪-‬‬        ‫‪.03‬‬

‫סעיף ‪ 59‬לחוק המקרקעין קובע כי בבית מורכב "הרכוש המשותף ‪ ,‬כולו או חלק ממנו ‪,‬‬
‫שבתחומי כל מבנה או אגף יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אגף " )הדגשה שלי י ‪.‬ל‪.(.‬‬
‫חלקי רכוש‬      ‫בכל בית משותף המורכב ממספר מבנים או אגפים סביר כי יהיו‬
‫משותף שאינם מצויים בתחומי מבנה או אגף והללו יהיו משותפים לכל המבנים ‪.‬‬
‫דוגמה לכך הם ‪ :‬הקרקע שבין המבנים ‪ ,‬השבילים‪ ,‬שטחי חניה וכיוב '‪ .‬הסעיף‬
‫‪ ,‬יהיו‬       ‫עצמו קובע כי רק חלקי הרכוש המשותף המצויים בתחומי כל מבנה‬
‫צמודים לאותו המבנה ‪ .‬משמע‪ ,‬למחוקק היה ברור כי בכל בית משותף המורכב‬
‫ממספר מבנים ‪/‬אגפים יהיו חלקי רכוש משותף אותם ניתן יהיה להצמיד לאותו‬
‫המבנה‪ ,‬דוגמת חדרי מדרגות‪ ,‬גגות וכיוב'‪ ,‬ויהיו חלקי רכוש משותף כמפורט לעיל‬
‫שיוותרו משותפים לכל ‪ .‬עדיין ולמרות זאת לא מצא המחוקק לייחס משמעות‬
‫"ק‬         ‫לעובדה זו ובחר באופן גורף לקבוע כי בהינתן התקיימותם של שני הס‬
‫שבסעיף ‪ 11‬לחוק החיזוק ייראו כל מבנה ‪/‬אגף ב בית משותף נפרד לצורך קבלת‬
‫הסכמות‪.‬‬

עמוד מקור 9

‫‪9‬‬

‫הפועל היוצא הוא שהעובדה שהקרקע נותרה משותפת לכל המבנים אין בה כדי‬                  ‫‪.13‬‬
‫לסכל את היות הבית בית מורכב ‪ ,‬ובהיותו בית מורכב חל עליו סעיף ‪ 11‬לחוק‬
‫החיזוק הקובע כי לצורך ההסכמות לפי חוק החיזוק ייראו כל מבנה כבית‬
‫משותף נפרד‪.‬‬

‫התובעת לא כפרה בטענת ה נתבעת כי קיים לה הרוב הדרוש מ קרב בעלי הדירות‬                ‫‪.23‬‬
‫במבנה הנתבעת )שכן לטענתה צריך היה הרוב להיבחן מקרב שלושת המבנים (‬
‫ועל כן ‪ ,‬ומשלא הוכחשה טענת הנתבעת כי קיים לה הרוב הדרוש מקרב בעלי‬
‫הדירות במבנה הנתבעת‪ ,‬הנני קובעת כעובדה שלנתבעת קיים הרוב הדרוש לצורך‬
‫בניה מקרב מבנה הנתבעת‪.‬‬

‫יחד עם זאת ‪ ,‬מורנו סעיף ‪ 11‬לחוק החיזוק כי קיימים שני תנאים מצטברים‬                  ‫‪.33‬‬
‫לקיומו של הסעיף ‪ .‬לס"ק)‪ (2‬שבו לא מצאתי להידרש שכן התובעת כלל לא טענה‬
‫כי התנאי בו לא התקיים ‪ .‬לס"ק )‪(1‬הקובע כי ‪" :‬אין בביצוע העבודה במבנה או באגף‬
‫כדי לפגוע בזכויותיו של בעל דירה במבנה או באגף אחר בבית המורכב " אדרש להלן‪.‬‬

‫התובעת טוענת כי אם יוכח כי יש בבניה כדי לגרום לפגיעה בבעלי הדירות‬            ‫‪.43‬‬
‫במבנים‪ ,‬אזי‪ ,‬בהינתן שס "ק )‪ (1‬לסעיף ‪ 11‬לחוק החיזוק לא מתקיים לא ניתן‬
‫יהיה עוד להסתפק בהסכמות בקרב בעלי הדירות במבנה ‪ .‬לטענתה הוספת דירות‬
‫על גג הבית תפגע ב דירות שבמבנים ע"י הסתרת הנוף הנשקף מדירותיהם ובניית‬
‫הממ"דים בחזית הדרומית תביא ל צמצום המרווח שבין המבנה למבנים ותסכל‬
‫אפשרות של בניית ממ "דים לתובעת בעתיד ‪ .‬אתכבד ו אתייחס במובחן לשתי‬
‫הפגיעות הנטענות ואבחן האם הוכחו‪.‬‬

‫מאחר ולא‬       ‫אקדים ואומר כי מצאתי לדחות את התביעה למתן צו מניעה זמני‬              ‫‪.53‬‬
‫מצאתי כי פגיעות אלו הוכחו‪ ,‬כפי שיפורט להלן‪:‬‬

‫בניית דירות על הגג‪-‬‬

‫הרציונל שעמד מאחורי סעיף ‪ 5‬לחוק החיזוק הוא לאפשר לבעלי דירות בבית‬                ‫‪.63‬‬
‫המשותף לממן את ההוצאות הכרוכות בבניית הממ "דים וביצוע חיזוקים כנגד‬
‫רעידות אדמה ע "י מכירתן של דירות חדשות שייבנו בבית ‪ .‬בעלי הדירות במבנ ה‬
‫בחרו בחלופה זו שמציע חוק החיזוק ‪ .‬דירות אלו נבנות על גג המבנה ויש לבחון‬
‫‪ ,‬ואם כן‬     ‫האם הוכח כי בנייתן תביא לפגיעה בזכויות הקנייניות של התובעים‬
‫האם יש להתיר פגיעה זו ?‬

‫נציגת הוועדה המקומית ‪ ,‬הגב' לילי ברוור ציינה כי תוספת הקומה המתוכננת לא‬             ‫‪.73‬‬
‫תעבור בגובהה את מפלס קומת העמודים במבנים בהם דירות התובעת ואלו‬
‫דבריה בעמ' ‪ 2‬לפרוטוקול מיום ‪:24.11.11‬‬

עמוד מקור 10

‫‪10‬‬

‫גם הגג של יציאה לגג הוא במפלס של פחות מקומת העמודים ‪,‬‬
‫מתחת לתקרת קומת העמודים ‪ ,‬לכן אין פה שום הסתרה מבחינת‬
‫המתנגדים‪" ...‬‬

‫ובהמשך בעמ' ‪ 4‬לפרוטוקול מציינת נציגת הוועדה כי‪:‬‬
‫"כל הח תכים שיש במבנה עצמו ‪ ,‬רואים שמעל התוספת תהיה‬
‫קומת עמודים ‪ ,‬שהיא לפחות במטר יותר גבוהה מיציאה לגג ‪ .‬אם‬
‫העוררים טוענים להסתרה ‪ ,‬לפחות היו מגישים חתך המוכיח‬
‫אחרת‪"..‬‬

‫על אף העובדה שנציגת הוועדה ציינה מפורשות כי לא הוגשו תוכנית או חתכים‬     ‫‪.83‬‬
‫שיסתרו חזקה זו לא מצאה התובעת לנכון‪ ,‬גם לא בדיון שהתקיים לפניי ‪ ,‬להציג‬
‫או להגיש הדמיה‪ ,‬תוכנית או חתך שיסתרו קביעה זו‪.‬‬

‫‪ ,‬מתכננת‬        ‫חיזוק לעמדת נציגת הוועדה מצאתי גם בעדותה של האדריכלית‬       ‫‪.93‬‬
‫הפרויקט‪ ,‬שהעידה לפניי כי במבנים שתי הקומות התחתונות ביותר חסומות לנוף‬
‫כבר היום טרם שבוצעה הבניה ‪ .‬בעדותה על ה כי מעל שתי קומות אלו מצויה‬
‫קומת עמודים מפולשת המקבילה לגג מבנה דירות הנתבעת ‪ ,‬וכי יתר הקומות‬
‫החשופים לנוף ‪ .‬לדבריה‬     ‫במבנים של התובעת מצויים במפלסים גבוהים יותר‬
‫לדירות‬    ‫את הנוף אך לא‬       ‫תוספת הקומה במבנה תסתיר לקומת העמודים‬
‫המצויות מעליה‪ .‬וזו עדותה בעמ' ‪ 9‬לפרוטוקול שורות ‪:37-40‬‬
‫"נכון להיום יש דירה ‪ ,‬מעליה קומת עמודים ועל זה יש ‪ 4‬קומות‪.‬‬
‫נכון להיום הבניין הקיים מסתיר חלקית לדירה מתחת לקומת‬
‫עמודים‪ .‬מעליה יש קומת עמודים ‪ ,‬התוספת של הקומה שאנו‬
‫בונים במסגרת התמ"א מסתירה לקומת העמודים "‪) .‬הדגשה שלי‬
‫י‪.‬ל‪.(.‬‬

‫בתמיכה לעדותה הגי שה האדריכלית הדמיה‪ -‬ת‪ 1/‬המדגימה את האמור ‪.‬‬                ‫‪.04‬‬
‫מהדמיה זו עלה כי בניית קומה נוספת למבנה הנתבעת תחסום בעיקר את הנוף‬
‫לקומת העמודים המפולשת ‪ ,‬שם ממילא לא קיימות דירות ‪ .‬מעדותה גם עלה כי‬
‫הכשרת קומת העמודים למגורים אינה אפשרית לאור העובדה שגובה קומת‬
‫העמודים כיום ה וא פח ות מהמינימום המותר למגורים ‪ ,‬ואין גם אפשרות מעשית‬
‫להגדיל גובה זה‪ .‬לאור זאת‪ ,‬חסימת הנוף לקומ ת העמודים שלא נועדה ולא תוכל‬
‫גם בעתיד לשמש למגורים אי נה משמעותית ‪ .‬עדות זו של האדריכלית לא נסתרה ‪.‬‬
‫אמנם עדי התובעת הציגו תמונות של הנוף שנשקף כיום מדירתם ‪ ,‬אך לא מצאתי‬
‫שיש בהן כדי ללמד דבר וחצי דבר על מה שצופה העתיד ‪ ,‬קל וחומר בהיות הנוף‬
‫הנשקף מחלונם בתמונה תלוי בזוית הצילום‪.‬‬

‫מביקורי במקום התרשמתי גם כן כי עיקר חסימת הנוף תהא לעוברי האורח‬           ‫‪.14‬‬
‫בקומת העמודים ‪ .‬יתרה מ כך‪ ,‬מצאתי לציין כי בביקורי במקום התרשמתי כי‬

עמוד מקור 11

‫‪11‬‬

‫מצבו הנוכחי של גג המבנה‪ ,‬הנשקף כיום מחלונות המבנים ‪ ,‬הינו מאד לא אסתטי‬
‫כך של עניות דעתי בנייתה של קומה נוספת רק תשפר ותיטיב את הנוף הנשקף‬
‫מדירות התובעים ‪ .‬הטעם לכך נעוץ בעובדה ש כיום פזורים על כל הגג עשרות‬
‫רבות של דודים ‪ ,‬קולטים ואנטנות ב כאוס וחוסר אסתטיות מוחלט‪ .‬מההדמיה‬
‫של הבניה נושא ההליך עולה כי אמנם תתוסף קומה ויתווספו ‪ 6‬ביתנים שיהוו‬
‫את חדרי היציאה לגג ‪ ,‬אך התוכנית יוצרת סימטריה בגג ‪ .‬עפ"י התוכנית כל‬
‫הדודים‪ ,‬הקולטים והאנטנות יהיו ממוקמים במקטעים מסודרים במקומות‬
‫מתוכננים בגג ונראה כי יהיה בכך אפילו לשפר את הנוף הנשקף מדירות‬
‫התובעים‪.‬‬

‫בניית הממ"דים‪-‬‬

‫התובעת טענה לפניי כי המקום הטבעי והנכון לבניית חדרי הממ "ד הוא בחזית‬        ‫‪.24‬‬
‫המבנה‪ -‬לכיוון צפון ‪ ,‬שם הממ "דים לא יפריעו לאיש וגם לא ייראו מדירות‬
‫התובעת‪ .‬לטענתם בניית הממ "דים במרווח הקיים בין הבניינים תצמצם את‬
‫המרווח הקיים בין המבנים באופן שיהיו "במרחק נגיעה מחלונות חדרי הסלון‬
‫של התובעים " ) סעיף ‪ 7‬לסיכומי התובעת (‪ .‬עוד טענה התובעת כי בניית הממ "ד‬
‫שם תשלול מהתובעת אפשרות של בניית ממ "דים לדירותיהם מאחר והאפשרות‬
‫היחידה לבניית ממ"דים לדירותיהם היא באותו המרווח‪.‬‬

‫שתי טענות התובעת בעניין הפגיעה שתגרם מבניית הממ"דים במרווח אינן עולות‬       ‫‪.34‬‬
‫בקנה אחד ‪ .‬מחד גיסא ‪ ,‬טוענת התובעת כי אין לאפשר בניית ממ "דים במרווח‬
‫שבין הבניינים מאחר ויהיה בבניה כדי לקרב בין הבניינים קירבה יתרה שתוריד‬
‫את ערך דירותיהם ובכך תגרם לה פגיעה ‪ .‬מאידך גיסא ‪ ,‬טוענת התובעת כי יהיה‬
‫בבנייה כדי לסכל אפשרות ם של בעלי הדירות במבני ם לבנות ממ "דים בעתיד‬
‫באותו המרווח ‪ .‬ודוק‪ :‬אם יש בבניית הממ "דים במרווח כדי לצמצם את המרחק‬
‫שבין המבנים באופן שיפגע בתובעת ‪ ,‬הכיצד טוענת התובעת כי תרצה בעתיד‬
‫להרחיב דירותיה גם כן אל אותו המרווח ?‬

‫זאת ועוד ‪ ,‬טענת התובעת )ראו סעיף ‪ 7‬לסיכומיה( כי ב ניית הממ "דים במרווח‬      ‫‪.44‬‬
‫האמור תסכל אפשרותה לבניית ממ "דים בעתיד שכן אפשרותה היחידה לבניית‬
‫ממ"דים היא באותה החזית נסתרה בעדות האדריכל שהעיד מטע מה‪ .‬עת נשאל‬
‫האדריכל‪ ,‬בעמ' ‪ 7‬לפרוטוקול מיום ‪ ,15.3.12‬מדוע לטענתו בבני ינים ניתן לבנות‬
‫ממ"דים רק בחזית הצפונית היינו בהמרווח‪ ,‬השיב בשורות ‪:4-6‬‬
‫"בחזית הדרומית של בנין התובעים ממד איפה שלא תמקם אותו‬
‫יפגע באחד מחלונות החדרים ‪ .‬לעומת זאת בצד הצפוני אפשר‬
‫למקם את הממד בלי לפגוע בחלונות של החדרים‪".‬‬

‫אדריכל התובעת אישר כי לתובעת אפשרות בניית ממ "ד בחזית נוספת אחרת ‪,‬‬          ‫‪.54‬‬
‫אלא ש לטענתו בניית ממ "ד בחזית זו אינה נוחה ל ה מאחר והיא טעונה ביצוע‬

עמוד מקור 12

‫‪12‬‬

‫שינויים בדירותיה ‪ .‬ועל זה יאמר ‪ ":‬הפוסל במומו פוסל "‪ .‬התובעת פסלה‬
‫האפשרות שתיבנה ממ "דים לכיוון דרום מטעמי אי נוחות ובשל הצורך לבצע‬
‫שינויים בדירות אם ייבנו שם הממ "דים‪ .‬יחד עם זאת ‪ ,‬ובאותה הנשימה תבעה‬
‫מהנתבעת לבנות א ת הממ "דים שלה בחזית הצפונית דבר המצריך מהנתבעת‬
‫שינויים בדירותיה שהיא עצמה אינה מוכנה לבצע‪ ,‬ועל כן אין לקבל דרישתה זו‪.‬‬

‫עוד בהקשר למיקום הממ"דים‪ ,‬אדריכלית הנתבעת העידה כי בבדיקה המקדמית‬           ‫‪.64‬‬
‫שערכה בוועדה המקומית התבקשה שלא לבנות את בממ "דים בחזית הצפונית ‪.‬‬
‫ראו עד ותה בעמ ' ‪ 12‬לפרוטוקול שורות ‪ ,29-39‬עדותה זו מתיישבת גם עם דברי‬
‫הוועדה מקומית מהם יובא ציטוט בסעיף ‪ 49‬שלהלן‪.‬‬

‫גם מבחינה בטיחותית מצאתי כי נכון לאפשר בניית הממ "דים דווקא בחזית‬           ‫‪.74‬‬
‫הדרומית של המבנה ‪ .‬האדריכלים מטעם שני הצדדים היו תמימי דעות כי‬
‫מבחינה בטיחותית נכון לבנות את הממ "דים לכיוון דרום דווקא ‪ .‬ראו עדות‬
‫אדריכל התובעת בעמ' ‪ 7‬לפרוטוקול שורות ‪ ,23-25‬שם הוא מעיד כי‪:‬‬
‫"ש‪ .‬האם לעניות דעתך בניה של ממדים שאמורים לשמש כמקלט‬
‫במקרה של מתקפת טילים לחזית צפון אינה מסוכנת יותר מאשר‬
‫לחזית דרום?‬
‫ת‪ .‬מבחינה בטיחותית רצוי ‪ ,‬אך לא ח ובה‪ ,‬לא להפנות את הממד‬
‫לכיוון צפון‪".‬‬

‫וכן את עדות אדריכלית הנתבעת בעמ' ‪ 9‬לפרוטוקול שורות ‪:1-5‬‬
‫"לפי דעתי ‪ ,‬והדירות די דומות בשני הבניינים ‪ ,‬עדיף לשים את‬
‫הממדים מאחורה ‪ ,‬כלומר בחזית הדרומית של בניין התובעים ‪.‬‬
‫ואין בעיה מבחינת קווי בניין לתכנן את הממדים בחזית הדר ומית‬
‫גם בבניין האחורי ‪ ,‬בלי לחרוג מקווי בניין ‪ .‬בשני המקרים גם‬
‫המלצה של הרשות התכנונית וגם מבחינת הביטחון של הממדים‬
‫עדיף בחזית הדרומית ולא הצפונית‪" .‬‬

‫מכל מקום ‪ ,‬אפילו תרצה התובעת בעתיד לבנות הממ "דים לדירותיה דווקא‬           ‫‪.84‬‬
‫במרווח –לכיוון צפון לא הוכח לי בניית הממ "דים של הנתבעת באותו המרווח‬
‫תסכל אפשרות זו ‪ .‬וראו עדות אדריכלית הנתבעת בעניין בעמ ' ‪ 8‬לפרוטוקול‬
‫שורות ‪.31-39‬‬

‫עוד בנוגע לממ"דים ראוי להביא מדברי ועדת הערר בהחלטתה מיום ‪:1.12.11‬‬       ‫‪.94‬‬
‫"‪ .23‬העוררים טענו כי בניית הממ "דים בכיוון דרום ‪ ,‬פוגעת בהם ‪,‬‬
‫וכי אין לה הצדקה‪.‬‬

עמוד מקור 13

‫‪13‬‬

‫‪ .24‬טענה זו אין לה על מה לסמוך ‪ .‬על פי המדידה שהוגשה לה‬
‫ע"י המשיבה ‪ ,‬ואשר לא נסתרה בשום מדידה אחרת ‪ ,‬המרחק בין‬
‫הבניינים כיום הוא למעלה מ‪ 13 -‬מ'‪ .‬בניית הממ "דים‪ ,‬אשר‬
‫אורכם הכולל לכיון העוררים הינו כ‪ 3.5 -‬מר‪ ,‬משאירה מרחק רב‬
‫בין חלקי המבנה ‪ ,‬מרחק העולה על כפל קו הבניין הצדי הנהוג‬
‫בעיר‪ ..‬חלונות הממ "דים המוצעים אינם פונים לכיוון העוררים ‪,‬‬
‫ועל כן לא נגרמה להם כל פגיעה בפרטיות של אלו‪.‬‬
‫‪ .25‬מאידך גיסא ‪ ,‬אם הממ "דים ייבנו בכיוון צפון ‪...‬המדובר‬
‫בחריגה מקו הבנין הקדמי ‪ ,‬ויש להימנע מכך בכל תוקף ‪ ,‬אם‬
‫קיימת חלופה אחרת‪".‬‬

‫לנוכח האמור לעיל ‪ ,‬אני דוחה את טענת ה תובעת בדבר פגיעה בזכות ה הקניינית‪.‬‬        ‫‪.05‬‬
‫על זכויות בעלי הדירות במבנה‬      ‫האינטרס הציבורי והחברתי מחייב הגנה‬
‫הנתבעת‪ .‬משהחליט המחוקק ‪ ,‬בשם ההגנה על קדושת החיים ‪ ,‬לשנות מהתפיסה‬
‫הרגילה המנחה בהגנת זכויותיהם הקנייניות של בעלי דירות ברכוש המשותף‬
‫ולהקל על קבלת ה חלטה המאפשרת מיגונן וחיזוקן של הדירות ‪ ,‬ולצורך כך הוריד‬
‫את רף ההסכמה הנדרש לצורך ביצוע עבודות ברכוש המשותף ‪ ,‬הסתפק בקבלת‬
‫הסכמות מקרב בעלי דירות במבנה אחד מני כמה ‪ ,‬ואפשר בניית דירות חדשות‬
‫לשם מימון הבנייה ‪ ,‬אזי‪ ,‬משעומדים התובעים ברף הדרוש )ואף למעלה ממנו (‬
‫אין התובעת רשאית למנוע עבודות אלו אשר נועדו‪ ,‬כאמור‪ ,‬לתכלית ראויה‪.‬‬

‫לאור האמור ‪ ,‬אפילו היה מוכח לי כי נפגעת במעט הנאתה של התובעת‬           ‫‪.15‬‬
‫מהמקרקעין שבבעלותה עדיין סבורתני כי באיזון הנדרש בין האינטרסים ידה של‬
‫הבקשה להיתר בניה ‪ ,‬שכאמור תכליתה מיגון וחיזוק מבנה הנתבעת ‪ ,‬על העליונה‪.‬‬
‫לא מצאתי ליתן צו מניעה כנגד הבניה לפי היתר הבניה ‪ .‬התובעת תשלם לנתבעת‬
‫בגין שכ "ט עו "ד סך של ‪ .₪ 4,000‬בכום שלא ישולם בתוך ‪ 30‬יום יישא הפרשי‬
‫הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה)‪ (12.12.11‬ועד התשלום המלא בפועל‪.‬‬

‫ניתן בהעדר הצדדים ביום כ"א סיון תשע"ב )‪(19.6.12‬‬

‫העתקים יישלחו לצדדים‬
‫יעל ליבוביץ‬

‫מפקחת על רישום מקרקעין‬

עמוד מקור 14

14