# תיק 5/125/2011

פסיקה · 2011-12-06 · תל אביב · מירה אריאלי

עותק זה נוצר אוטומטית מטקסט שחולץ מן המסמך הציבורי. הוא אינו DOCX רשמי ויש לאמת כל ציטוט ומספר עמוד מול ה־PDF.

עמוד מקור 1

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬

‫ת‪125/11/‬‬                                                ‫בפני המפקחת על רישום מקרקעין‬
‫בתל – אביב‬

‫‪ .1‬עמנואל סמולק ת‪.‬ז‪011331881 .‬‬     ‫התובעים‪:‬‬
‫‪ .2‬שרה סמולק ת‪.‬ז‪011331899 .‬‬
‫‪ .3‬אביב קרבצ'יק ת‪.‬ז‪001507128 .‬‬
‫‪ .4‬שמעון קרבצ'יק ת‪.‬ז‪002107456 .‬‬
‫‪ .5‬אמיר ציוני ת‪.‬ז‪033997222 .‬‬
‫‪ .6‬אלכסנדרה ציוני ת‪.‬ז‪308758432 .‬‬
‫‪ .7‬פנינה כספי ת‪.‬ז‪005911128 .‬‬
‫‪ .8‬חיים כספי ת‪.‬ז‪030085187 .‬‬
‫ע"י ב"כ עו"ד חיים גל ואח'‬
‫מדרך מנחם בגין ‪) ,154‬מבית קרדן(‪ ,‬תל אביב ‪64921‬‬

‫נ ג ד‬

‫‪ .1‬אסתר נחמיאס מתוק ת‪.‬ז‪5219023 .‬‬       ‫הנתבעים‪:‬‬
‫ע"י ב"כ עו"ד שוקי רגב‬
‫מרח' ריינס ‪ ,45‬תל אביב ‪64587‬‬

‫‪ .2‬ציונה אלגזי ת‪.‬ז‪0138003 .‬‬
‫מרח' אמיר ‪ ,11‬רמת גן‬

‫פסק דין‬

‫הבית נשוא התביעה הינו הבית שברח' אמיר ‪ 11‬ברמת גן‪ ,‬הבנוי על חלקה ‪ 1003‬בגוש ‪6145‬‬
‫)להלן‪" :‬הבית"(‪.‬‬
‫בבית ‪ 6‬דירות‪.‬‬
‫התובעים הינם בעלים של ‪ 4‬דירות בבית‪.‬‬
‫כל אחת מהנתבעות הינה בעלת דירה בבית‪.‬‬

‫התובעים מבססים תביעתם על חוק המקרקעין )חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה(‪,‬‬
‫התשס"ב – ‪) 2008‬להלן‪" :‬חוק החיזוק"(‪.‬‬

‫התובעים עותרים לאשר את ביצוע עבודות החיזוק של הבית‪ ,‬בניית ‪ 2‬דירות חדשות על גג הבית‬
‫והכשרת חניות בחצר בהתאם להסכם שנחתם על ידי התובעים ויורם וגיתית וינברג )להלן‪:‬‬
‫"ההסכם" ו‪"-‬היזם"( ובהתאם לבקשת ההיתר שאושרה על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה‬
‫רמת גן‪.‬‬

‫התובעים עותרים לחייב את הנתבעות לאפשר ביצוע של עבודות הבנייה‪ ,‬לאפשר רישום של‬
‫הערות אזהרה ולאפשר תיקון של צו רישום הבית המשותף‪.‬‬

‫הנתבעות טענו כי אין להן התנגדות עקרונית לביצוע עבודות החיזוק‪.‬‬
‫אך טענו להגנתן את הטענות המפורטות להלן‪:‬‬
‫‪ .1‬למפקח על רישום מקרקעין אין סמכות לאשר ההסכם באשר עבודות הבניה במסגרת‬
‫הבקשה להיתר בניה אינן רק על פי הוראות תמ"א ‪ 38‬אלא גם על פי התב"ע המקומית‪.‬‬
‫‪ .2‬נפלו פגמים בעסקה שנכרתה בין התובעים והיזם‪.‬‬

עמוד מקור 2

‫‪2‬‬

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬

‫ת‪125/11/‬‬                                              ‫בפני המפקחת על רישום מקרקעין‬
‫בתל – אביב‬

‫‪ .3‬הבניה על פי תוכנית החיזוק תוביל לפגיעה בנתבעות היות והתוספת למבנה גורמת לכך‬
‫שאור השמש לא יחדור לדירות הנתבעות ובכך ירד באופן משמעותי שווי דירותיהן‪.‬‬
‫‪ .4‬יש למנות שמאי שיבחן התועלת הצומחת ו‪/‬או הנזק שנגרם למי מהצדדים להסכם תוך‬
‫מתן פיצוי ותשלומי איזון בין בעלי הדירות השונים‪.‬‬
‫נתבעת ‪ 2‬לא התייצבה לדיון שנערך בתאריך ‪.27.04.11‬‬
‫נתבעת ‪ 2‬לא נכחה בביקור במקום שנערך בתאריך ‪ 17.05.11‬ולא איפשרה לערוך ביקור בדירתה‪,‬‬
‫על מנת שניתן יהא לבחון טענותיה‪.‬‬
‫נתבעת ‪ 2‬לא התייצבה לישיבת הוכחות ולא הייתה מיוצגת בישיבה זו‪ ,‬באשר ב"כ עו"ד ויקטור‬
‫תשובה התפטר מייצוג הנתבעות‪ ,‬ורק נתבעת ‪ 1‬הייתה מיוצגת על ידי עו"ד שוקי רגב בהליך‬
‫ההוכחות והגשת סיכומים בכתב‪.‬‬

‫התביעה הוגשה לאחר תיקון חוק החיזוק מתאריך ‪ 10.01.11‬שקבע כי כדי להגיש תביעה בפני‬
‫המפקח על רישום מקרקעין‪ ,‬על פי הוראות חוק זה‪ ,‬ניתן להסתמך גם על "החלטה לאשר בקשה‬
‫להיתר בתנאים"‪.‬‬

‫לתביעה צרפו התובעים את אישור הוועדה המקומית לתכנון ובניה של הבקשה להיתר בתנאים‪,‬‬
‫מתאריך ‪.31.10.10‬‬

‫בהתאם להחלטתי מתאריך ‪ 28.03.11‬אישר האדריכל חיים כהן‪ ,‬מהנדס העיר רמת גן‪ ,‬בתאריך‬
‫‪ 14.01.10‬כי‪" :‬החלטת הועדה המקומית בישיבתה מיום ‪ 31.10.10‬בצרוף החלטת ועדת הערר‬
‫מתאריך ‪ ,07.02.11‬עונות על דרישות סעיפים )‪ (2)(1‬של הגדרת "החלטה לאשר בקשה להיתר‬
‫בתנאים בחוק החיזוק"‪.‬‬

‫אין חולק לגבי העובדות המפורטות להלן‪:‬‬
‫‪ .1‬בהיתר בתנאים שהוגש מבוקש לבצע חיזוק של הבית‪ ,‬בניית קומה רביעית ובה שתי‬
‫דירות שלכל אחת מהן נוסף חדר בקומה החמישית בהמשך לאותה דירה‪ ,‬בניית ‪8‬‬
‫מחסנים‪ ,‬מעלית ו‪ 6 -‬חניות‪.‬‬
‫‪ .2‬הנתבעות הגישו בתאריך ‪ 11.10.10‬התנגדות למתן היתר בניה‪ ,‬שנדונה ונדחתה‪ .‬הוועדה‬
‫המקומית לתכנון ובניה אישרה את הבקשה להיתר בתנאים‪ ,‬כמפורט לעיל‪.‬‬
‫‪ .3‬נתבעת ‪ 1‬הגישה ערר על דחיית ההתנגדות‪ ,‬שנדון ונדחה על ידי ועדת הערר המחוזית‬
‫בתאריך ‪.07.02.11‬‬

‫בביקור במקום שערכתי בתאריך ‪ 17.05.11‬מצאתי כי הבית מוזנח ויש לשפצו בדחיפות‪ .‬בבדיקה‬
‫שערכתי מצאתי כי אין ממש בטענת נתבעת ‪ 1‬לפיה הבניה המבוקשת תפגע בתאורת דירתה‬
‫באשר האזור לגביו נטענה אפשרות פגיעה‪ ,‬חשוך עקב שינויי מבנה שבצעה הנתבעת ‪ 1‬בדירתה‬
‫לפני מספר שנים‪.‬‬
‫יודגש כי ועדת הערר המחוזית בהחלטתה מתאריך ‪ 07.02.11‬דחתה טענת נתבעת ‪ 1‬לפיה הבניה‬
‫המתוכננת תחסום את האויר‪.‬‬
‫כאמור לעיל בפסק הדין‪ ,‬נתבעת ‪ 2‬לא איפשרה לערוך ביקור בדירתה‪.‬‬

עמוד מקור 3

‫‪3‬‬

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬

‫ת‪125/11/‬‬                                                ‫בפני המפקחת על רישום מקרקעין‬
‫בתל – אביב‬

‫שוכנעתי כי הנתבעות ידעו היטב על המהלכים שבוצעו על ידי התובעים לקידום תוכנית החיזוק‬
‫והבניה ועשו ככול שביכולתן למנוע ביצוע הפרוייקט‪ ,‬כעדותו ע‪/‬ת עמנואל סמולק‪:‬‬
‫"עשינו אסיפת דיירים כדי לסכם בנינו את ההליך ולחפש קבלן או ייזם לביצוע עבודות התמ"א‪.‬‬
‫בזמן הישיבה עלה רעיון של הריסת הבניין והקמת בניין חדש‪ .‬גב' נחמיאס לקחה על עצמה‬
‫להביא את הקבלן לנהל משא ומתן על הריסה‪ .‬לאחר שנה של המתנה לא הגיע אף קבלן שיכולנו‬
‫לנהל איתו מו"מ‪ .‬התאספנו שוב כל הדיירים והוחלט ללכת לתמ"א ‪ .38‬מייד באותה ישיבה‪ ,‬חוץ‬
‫מהמסגרת של הישיבה‪ ,‬הובהר לנו ששני דיירים של קומה ראשונה לא מוכנים להיות שותפים‪,‬‬
‫שהכיוון שלהם הוא רק הריסת המבנה ובניית חדש‪ .‬למזלנו באותו תקופה יצא חוק שמספיק‬
‫‪ 66%‬כדי להתחיל עם תמ"א ‪ .38‬התחלנו מו"מ עם אחד הייזמים‪ ,‬גב' נחמיאס ניסתה לשכנע את‬
‫הייזם להרוס את המבנה ולהקים מחדש‪ .‬לאחר חצי שנה דיבורים קבלן החליט שהוא לא מוכן‬
‫להכנס להרפתקה של תמ"א בגלל התנגדות נחמיאס‪ ,‬להריסה הוא אמר שזה לא כלכלי‪ .‬אח"כ‬
‫הגענו לייזם ויינברג והתחלנו לנהל איתו מו"מ‪ .‬כל הפעילות של ‪ 4‬הדיירים הייתה מוסכמת‬
‫לאורך כל הדרך כולל תוכנית שהוצג לנו כחידוש הבניין‪ ,‬חידוש חדר מדרגות הקמת מעלית‪,‬‬
‫ממדים‪ ,‬בנית מחסן לכל דייר ושיפור חיצוני על ידי פעולות דרושות כדי שהבניין יקבל מראה‬
‫חדיש‪ .‬התקדמנו עד שלבי כריתת חוזה‪ .‬פנינו לנחמיאס ולאלגזי ‪ .‬אלגזי מובלת על ידי נחמיאס‬
‫שהבטיחה לה רווחים מהעסקה‪ .‬אלגזי הייתה בישיבות וכל התגובות שלה היו "מה שאתי‬
‫אומרת אני איתה"‪ .‬בעקבות הפניה שלנו הייתה פגישה עם גב' נחמיאס‪ ,‬אני לא זוכר עם אלגזי‬
‫הייתה‪ ,‬ושוב חזרנו לסיפור הריסת המבנה‪ .‬לאחר שראינו שלא מתקדמים בכיוון הרצוי החלטנו‬
‫לחתום עם אדון ויינברג‪ .‬והוא התחיל את הפעילות לתכנון המבנה‪ .‬אנחנו למעשה מיום‬
‫שהוקמה הקבוצה של ‪ 4‬דיירים אנו נמצאים בסחיטה‪ ,‬ואני לא מתבייש מהמילה‪ ,‬ואיומים‪,‬‬
‫שהיא דורשת בניית חדר או דירה בקומה הקרקע על שטח של כל הדיירים היא דרשה ‪ 40‬מ"ר‬
‫או משהו כזה זה רשום‪ ,‬אף אחד לא מוכן לתת לה מתנה כזו‪ .‬לכולם בונים ממד‪ ,‬בתוכנית יש‬
‫לשתי הדירות נתבעות ממ"ד‪.‬אם הם לא ירצו שלא יפתחו דלת‪ .‬לאורך כל הדרך הובהר לנו שאנו‬
‫נחכה הרבה שנים שהיא תעשה כל מאמץ כדי לא לתת לנו לשפר את תנאי החיים שלנו‪ .‬לאחר‬
‫קבלת אישורים הדרושים על ידי הייזם שלנו נאלצנו לפנות אליכם כדי לקדם את הליך הבניה‬
‫ושיפור החיים שלנו‪ .‬רוב הדיירים בבניין הם מעל גיל ‪ 60‬מעל ‪ 50%‬עברו את גיל ה‪ .70 -‬וקשה‬
‫להם לעלות ברגל לקומות שהם גרים‪ ,‬ואנו רואים את העיכובים כפגיעה אישית ואיום‬
‫לבריאותינו‪ .‬זו התוכנית אשר הוגשה לאישור העירייה‪ ...‬זה למעשה הקווים הכללים‪ .‬לאחר‬
‫הגשת התוכנית שהייתה מוסכמת על ידינו‪ ,‬עקב התנגדויות של נחמיאס שונה והורידו מאיתנו‬
‫אפשרות לקבל מחסן לכל דייר‪ ,‬היא "בנתה" על זה שבמקום המחסנים נבנה לה דירה ולאלגזי‪.‬‬
‫אף דייר מהבתים שסביבנו לא הגיש התנגדות להפך יש שיתוף פעולה עם הבתים הסמוכים‬
‫לשיפור חניה כדי להכנס ממגרש אחד לשני ולאפשר חניות נוספות‪ .‬הוועדה המקומית אישרה‬
‫את התוכנית בכפוף לשינויים‪ .‬הם ממתינים לאישור כבוד בית המשפט‪ .‬היה ערר בוועדה‬
‫המחוזית של אתי ושם גם פסלו את הטענות‪ .‬והתוכנית נשארה מאושרת כפי שהיא‪ .‬החלק של‬
‫הבניין שהיא גרה נסדק עקב סגירת מרפסת ובניה בדירה של נחמיאס אבל זה בעיה שלה‪.‬‬
‫הקבלן יהיה חייב לתקן את כל הקיר ויהיה חייב לעשות חיזוק נוסף ולייצב את המקום ששקע‬
‫ונסדק‪) ".‬עמ' ‪ 2‬לפרוטוקול שורות ‪ 12-29‬ועמ' ‪ 3‬לפרוטוקול שורות ‪(1-20‬‬

‫עדות זו לא נסתרה‪.‬‬
‫גם מעדות נתבעת ‪ ,1‬שוכנעתי כי אכן נתבעת זו דרשה לקבל ‪ 30-35‬מ"ר בניה‪ ,‬שלדעתה מהווה‬
‫פיצוי על הבניה המבוקשת על ידי התובעים )עדותה עמ' ‪ 6‬לפרוטוקול שורה ‪.(27‬‬
‫עקב סירוב בעלי הדירות להעניק לה פיצוי זה‪ ,‬נקטה בכל ההליכים נגדם‪.‬‬

עמוד מקור 4

‫‪4‬‬

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬

‫ת‪125/11/‬‬                                              ‫בפני המפקחת על רישום מקרקעין‬
‫בתל – אביב‬

‫יובהר כי אין בעל דירה אחד בבית משותף יכול לחייב את יתר בעלי הדירות לשאת בעלות חיזוק‬
‫המבנה בלבד‪ ,‬ולא לממש זכויותיו על פי תמ"א ‪ ,38‬כהצעתה החילופית של נתבעת ‪ .1‬סמכות זו‬
‫נתונה להחלטת רוב בעלי הדירות‪ ,‬שאין מחלוקת שלא נתקבלה במקרה דנן‪ .‬טענת הנתבעת ‪1‬‬
‫בהקשר זה גם לא נתמכה בהצעות מחיר כלשהן או כל ראיה אחרת לביסוסה‪.‬‬

‫אין בעל דירה יכול לכפות על יתר בעלי הדירות בבית משותף לבצע הליך של "פינוי‪-‬בנוי"‬
‫כהצעת נתבעת ‪ ,1‬עליה גם חזרה בדיון בפני ועדת הערר המחוזית‪.‬‬
‫יובהר כי מלבד נתבעת ‪ ,1‬כל יתר בעלי הדירות מתגוררים בבית‪.‬‬

‫חוק החיזוק והתיקון לחוק זה נחקקו על מנת להקל על ביצוע התוכנית של חיזוק מבנים בארץ‬
‫כנגד רעידות אדמה‪ ,‬כשנגד עיני המחוקק מטרה אחת בלבד חיזוק מבנים קיימים כדי לשפר את‬
‫עמידותם בפני רעידת אדמה‪.‬‬
‫רף ההסכמה הדרוש על פי חוק המקרקעין הורד‪ ,‬ואין חולק כי בתביעה שבפני הושג הרוב‬
‫הדרוש לביצוע החיזוק על פי הוראות חוק החיזוק‪.‬‬

‫הנתבעות טוענות כי היות וההיתר כולל בניה של ‪ 2‬חדרים נוספים לדירות החדשות שבקומה‬
‫הרביעית הבקשה להיתר לא עונה על תנאי חוק החיזוק‪.‬‬
‫אני מקבלת עמדתה של חברתי כב' המפקחת אסתר שחל שפורטה בפסק דינה מיום ‪ 11.09.11‬ב‪-‬‬
‫ת‪ 20/11/‬פרי אהרון ואח' נ‪ .‬זוסקוביץ רחל )פורסם בנבו(‪ .‬לפיה בהתאם להוראת סעיף ‪ 1‬לחוק‬
‫החיזוק היתר בניה או החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים אינם צריכים להיות תואמים‬
‫לתוכנית החיזוק בלבד‪ ,‬ויכול שיהיו תואמים לתוכנית תקפות אחרות ואף לתוכניות מופקדות‪.‬‬
‫משהוצג בפני אישור הוועדה מקומית לקיומם של תנאים אלה‪ ,‬כאמור לעיל‪ ,‬אנו בגדרו של חוק‬
‫החיזוק וכל טענה לפיה החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים חורגת מחוק החיזוק או מתוכניות‬
‫אחרות היא טענה במישור התכנוני ויש להעלות טענה זו בערכאה השיפוטית המתאימה‪.‬‬

‫בנוסף‪ ,‬בניית ‪ 2‬החדרים על הגג הינה המשך בניה של הדירות שבקומה הרביעית‪ ,‬לא מדובר‬
‫בהוספת דירות בקומה החמישית של הבית‪.‬‬
‫חוק החיזוק הדן בסעיף ‪" 5‬בעבודה שמטרתה בניית דירה חדשה"‪ ,‬לא מגביל את בניית הדירות‬
‫החדשות במפלס קומה אחד‪ .‬יתכן בהתאם להוראות החוק כי דירה חדשה תשתרע על פני יותר‬
‫מקומה אחת כל עוד המדובר "בהחלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים" על פי חוק החיזוק‪.‬‬

‫הנתבעות לא הציגו חוות דעת מומחים מטעמן‪.‬‬
‫הנתבעות לא הוכיחו ולו בראשית ראיה‪ ,‬טענותיהן בדבר העדר היתכנות כלכלית של ההסכם עם‬
‫היזם או כי ההסכם שנחתם עם היזם נערך באופן בלתי מקצועי‪ ,‬חסר ולקויי‪.‬‬

‫הנתבעות לא הוכיחו ולו בראשית ראיה‪ ,‬כי קיימים הפרשים בתועלת הכלכלית של בעלי‬
‫הדירות‪ .‬כאשר יובהר כי חוק החיזוק דן בחיזוק לטובת כל בעלי הדירות‪ ,‬כאשר מהשיפוץ‬
‫המתוכנן כמו גם מהוספת המעלית יהנו כל בעלי הדירות בבית‪ ,‬לרבות הנתבעות‪.‬‬

עמוד מקור 5

‫‪5‬‬

‫מדינת ישראל‬
‫משרד המשפטים‬

‫ת‪125/11/‬‬                                             ‫בפני המפקחת על רישום מקרקעין‬
‫בתל – אביב‬

‫לאור כל האמור לעיל‪ ,‬אני מקבלת את התביעה ומאשרת לתובעים‪ ,‬לבצע את העבודות נשוא‬
‫התביעה בהתאם לחוק החיזוק‪.‬‬
‫לשם כך אני ממנה את עו"ד חיים גל להתקשר ולחתום בשם הנתבעות‪ ,‬לשם ביצוע העבודות‪ ,‬על‬
‫הסכמים עם היזם‪ ,‬עם רוכשי הדירות החדשות‪ ,‬על הבקשות לתיקון צו רישום הבית המשותף‬
‫לצורך מימוש תוכנית החיזוק‪ ,‬לרישום הערות אזהרה לטובת היזם ולטובת רוכשי הדירות‬
‫החדשות‪ ,‬לתיקון צו רישום הבית המשותף לצורך רישום הדירות החדשות‪ ,‬לאחר השלמת‬
‫עבודות החיזוק ובניית הדירות החדשות‪ ,‬על הבקשות ושטרי המכר להעברת הבעלות על שם‬
‫הרוכשים ועל הטפסים הדרושים ע"י שלטונות האוצר‪/‬מס שבח‪.‬‬

‫יובהר כי היזם והקבלנים מטעמו רשאים לבצע כל עבודה נדרשת לביצוע הפרוייקט ברכוש‬
‫המשותף ו‪/‬או ברכוש הפרטי שהותקן על גבי הרכוש המשותף‪.‬‬

‫בנוסף אני מחייבת את כל אחת מהנתבעות לשלם לתובעים את החזר חלקה באגרת תביעה‬
‫בסכום של ‪ ₪ 308‬והחזר חלקה בשכ"ט עו"ד סכום של ‪.₪ 4,000‬‬
‫שכ"ט עו"ד נקבע בהתחשבי בכך שהתקיימו ישיבת קדם משפט‪ ,‬ביקור במקום‪ ,‬ישיבת הוכחות‬
‫והוגשו סיכומים בכתב‪.‬‬
‫סכומים אלה ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום‬
‫בפועל‪.‬‬

‫המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה‪.‬‬

‫ניתן בלשכתי בתאריך ‪ 06‬דצמבר ‪ ,2011‬י' כסלו תשע"ב‪ ,‬בהעדר הצדדים‪.‬‬

‫מירה אריאלי‬
‫מפקחת בכירה על רישום מקרקעין‬
‫בתל ‪ -‬אביב‬