# תיק 8/257/2002

פסיקה · 2004-10-31 · חיפה · ציפורה פייגנבוים

עותק זה נוצר אוטומטית מטקסט שחולץ מן המסמך הציבורי. הוא אינו DOCX רשמי ויש לאמת כל ציטוט ומספר עמוד מול ה־PDF.

עמוד מקור 1

‫פני המפקחת על רישום מקרקעין‪ ,‬חיפה‬
‫תיק תביעה מס'‪257/02 :‬‬                             ‫המפקחת צפורה פיגנבוים‬

‫כפתורי מנחם וחיה‬                  ‫בענין‪:‬‬
‫התובעים‬                ‫ע"י ב"כ עוה"ד י‪ .‬מילר ואח'‬
‫נתבעים שכנגד‬                 ‫רח' מחניים ‪ ,18‬חיפה‬

‫נ ג ד‬

‫לוי שלמה ולימור‬
‫הנתבעים‬                ‫ע"י ב"כ עוה"ד ר‪ .‬ברנט ואח'‬
‫תובעים שכנגד‬                ‫שד' המגינים ‪ ,25‬חיפה‬

‫דין‬      ‫‪-‬‬      ‫פסק‬

‫לנוכח העובדה שהצדדים להליך זה כבר ניהלו הליכים קודמים בפני בעבר‬           ‫‪.1‬‬
‫נלאיתי ונראה לי לא נחוץ לחזור על הפרטים המזהים הכלליים של הבית‬
‫המשותף הנדון וכן לא על מהות זכותם הקניינית של הצדדים בבית המשותף‪.‬‬
‫ייאמר אך זאת שזכויותיהם בבית המשותף לרבות ברכוש המשותף – זהות‪.‬‬

‫תחילתו של הליך זה בכתב תביעה שהוגש ביום ‪ 8.11.02‬לבימ"ש השלום‬              ‫‪.2‬‬
‫בחיפה למתן סעד של צו מניעה קבוע‪ ,‬של צו עשה ופיצויים על רקע‬
‫כוונותיהם של הנתבעים לבנות מעלית חיצונית שתוליך לדירתם לרבות בנית‬
‫פיר למעלית‪ ,‬חדר מכונות ויתר מתקנים כמתחייב מבניית מעלית‪ .‬עילת‬
‫תביעה נוספת בכתב התביעה הם פיגומים שהציבו הנתבעים במרפסת דירת‬
‫התובעים וכן פיגומים הנתמכים בסף התחתון של חלונות דירת התובעים‪,‬‬
‫הכל ללא רשות וללא יידוע התובעים ותוך הסבת נזק לדירת האחרונים‪.‬‬

‫ביום ‪ 12.11.02‬הועבר התיק לדיון בפני‪.‬‬    ‫‪.3‬‬

‫לכתב התביעה הוגש כתב הגנה וכן הוגש כתב תביעה שכנגד שעתר לצו‬               ‫‪.4‬‬
‫מניעה שיאסור על הנתבעים שכנגד‪ ,‬הם התובעים‪ ,‬מניעת התחברות‬
‫התובעים שכנגד לתשתית ביוב וצנרת‪ ,‬לצו עשה שיורה לנתבעים שכנגד‬
‫להסיר מזגן שהותקן על קיר מחסן וכן צו מניעה שיאפשר לתובעים שכנגד‬
‫לסגור מסגרת ברזל שנועדה לשמש פיר אוורור לגג דירתם ואשר נאטם ע"י‬
‫הנתבעים שכנגד‪ .‬לשם הנוחות בלבד יכונו התובעים‪/‬נתבעים שכנגד‬
‫"כפתורי" והנתבעים‪/‬תובעים שכנגד יכונו "לוי"‪.‬‬

עמוד מקור 2

‫‪2‬‬

‫קודם שהחל שלב הראיות החלו גשמי החורף נותנים אותותיהם באופן‬             ‫‪.5‬‬
‫שחדרה רטיבות משמעותית לדירת כפתורי עד כדי חוסר היכולת לגור בה עוד‬
‫וזאת בהעדר איטום של דירת לוי‪ ,‬דירה שהייתה בהליך בניה‪ .‬נזקי רטיבות‬
‫אלה היוו העילה להגשת בקשות ביניים‪ ,‬מינוי מומחה שנתבקש הן לחוות‬
‫דעה בדבר נזקים והן ליתן שירותי פיקוח עליון להשלמת הבניה של דירת לוי‬
‫באופן שהנזקים יצומצמו וכן לא יחזרו על עצמם בעתיד‪.‬‬

‫נוצר אפוא מצב לפיו התקיימו ישיבות משפטיות סביב נזקי הרטיבות ותהליך‬     ‫‪.6‬‬
‫בנית דירת לוי כאשר סוגיית המעלית נזנחה‪ ,‬בין היתר לנוכח העדר היתר‬
‫בניה לה )לפחות לפי שעה(‪.‬‬

‫הוגש אפוא כתב תביעה מתוקן שגיבש את עילות התביעה על רקע העובדות‬         ‫‪.7‬‬
‫החדשות שנוצרו‪ ,‬ועתר לסעדים המתייחסים למעלית )שבינתיים הפכו בלתי‬
‫רלוונטים( וכן לסעדים המתייחסים לעצם הבניה ולתוצאות הרטיבות‪.‬‬

‫לכשהגיעה בניית דירת לוי לידי גמר ניתן היה לגבש את הסעדים שנותרו‬        ‫‪.8‬‬
‫שנויים במחלוקת ואשר לגביהם מתבקשת פסיקה‪ .‬באי כח הצדדים סיכמו‬
‫טענותיהם בנושאים השנויים במחלוקת ולהלן אתייחס אליהם אחד לאחד‬
‫בזיקה לסעדים המנויים בסעיף ‪ 5.5‬לכתב התביעה המתוקן תוך חיווי דעתי‪.‬‬
‫הואיל ושני הצדדים התייחסו בסיכומי הטענות מטעמם להליכים משפטיים‬
‫קודמים תוך שהם מבקשים להסיק מסקנות מהתנהגותו של זה או של משנהו‬
‫ואפילו לייתן צווים שיבטיחו ביצוע של התחייבויות מוסכמות קודמות‪ ,‬אני‬
‫מדגישה כי דעתי להלן תתמקד בהליכים נושא תיק תביעה זה בלבד‪ ,‬תושתת‬
‫על העובדות מהן התרשמתי כאן‪ ,‬ללא כל התייחסות להליכים אחרים‪,‬‬
‫שהייתה גם מיותרת בסיכומי הטענות‪.‬‬

‫תיקונים בדירת כפתורי –‬   ‫)א(‬

‫‪ −‬כפתורי טוענים לזכות לקבל מלוי פיצוי כספי בשיעור עלות‬
‫התיקונים אותם יש עדיין לבצע בדירתם לרבות במרפסת הדירה‬
‫וכופרים בזכותם של לוי לבצע אותם התיקונים באמצעות עובדים‬
‫מטעמם‪ .‬כפתורי מנמקים זאת בטיב עבודה ירוד שביצעו לוי‬
‫בדירתם שלהם ואשר תוצאותיו באו לידי ביטוי הן ברטיבות‬
‫שהוסבה לדירת כפתורי והן בנזקים אגב ביצוע עבודות הבניה של‬
‫דירת לוי‪ ,‬וכן בחוסר אמון מוחלט שקיים בין הצדדים‪.‬‬

‫‪ −‬לוי עומדים על זכותם לבצע את התיקון בעצמם‪ ,‬היינו ע"י אנשי‬
‫מקצוע מטעמם‪ ,‬גם מהטעם שזו ברירת המחדל של החוק‬
‫והפסיקה ולא התגבשו הנתונים לסטות ממנה וגם מהטעם‬
‫שאיכות הבניה של דירתם צויינה אף על ידי המומחה שסיפק‬
‫שירותי פיקוח עליון‪.‬‬

עמוד מקור 3

‫‪3‬‬

‫‪ −‬שווי המחלוקת הוא פער בשיעור של ‪ ,20%‬כהערכתו של המומחה‪,‬‬
‫בין עלות העבודות אם לוי יבצעו אותן במסגרת בנית דירתם לבין‬
‫עלותן אם כפתורי יבצעו אותן‪.‬‬

‫‪ −‬ללא שום התלבטות אני קובעת כי לנוכח המשקעים הבין‪-‬אישיים‬
‫שבאו לידי ביטוי במלוא חומרתם אפילו במפגשים בין הצדדים‬
‫בדיונים בפני יש להפריד את הדבקים ככל הניתן‪ ,‬לא כל שכן‬
‫בעבודה שאמורה להתבצע בדירת כפתורי פנימה ובגינה תינתן‬
‫קרוב לודאי גם אחריות‪ .‬אני קובעת אפוא כי זכותם של כפתורי‬
‫לשכור את קבלני הביצוע בעצמם‪ ,‬לתקן את הליקויים בדירתם‬
‫לרבות במרפסת הדירה ע"י אנשי מקצוע מטעמם וכי חובתם של‬
‫לוי לשלם את עלות התיקונים כפי הערכתם ע"י המומחה ישירות‬
‫לכפתורי גם אם הם כרוכים במחיר גבוה יותר‪ .‬בגין עילת תביעה זו‬
‫זכאים כפתורי לקבל מלוי‪ ,‬עפ"י חוות עת המומחה )דו"ח מסכם(‬
‫ובתוספת של ‪ ,20%‬סך של ‪.₪ 14,760.-‬‬

‫שכר טרחת המומחה ומחיר פיקוח עליון ‪-‬‬    ‫)ב(‬

‫‪ −‬כפתורי מזה מבקשים להטיל על לוי את מלוא שכרו של המומחה‬
‫הן בגין עריכת חוות הדעת והן עבור שירותי פיקוח עליון שנתן‬
‫ללוי במהלך בניית דירתו‪ .‬הם מנמקים זאת ביתרון שקם ללוי‬
‫ממעורבותו של איש מקצוע מן המעלה הראשונה אשר קידם את‬
‫הבניה ורק בפיקוחו יכלה להגיע לידי גמר באופן מוצלח‪ .‬מעשיהם‬
‫ומחדליהם של לוי העלו את שכר המומחה הואיל וחייבו ריבוי‬
‫פגישות עמו בשטח‪.‬‬

‫‪ −‬בנדון זה טוענים לוי כי התנהלות כפתורי היא שהכבידה על‬
‫מהמלך הבניה הואיל והיתה נחוצה הסכמתם להיכנס לחצריהם‪,‬‬
‫הגם שהחצרים הם רכוש משותף‪ ,‬נתון שייקר את מחיר הפיקוח‬
‫העליון וכי מן הדין לזקוף זאת לחובת כפתורי‪.‬‬

‫‪ −‬מהחומר שהונח בפני אני מוצאת לחייב את לוי במלוא שכר‬
‫הטירחה של המומחה המהנדס מנחם המר הן עבור חוות הדעת‬
‫שנתן והן עבור פיקוח עליון‪ .‬אשר לפיקוח העליון – מאחר והוא‬
‫ניתן ללא זיקה לסעדים להם עתר מי מהצדדים אלא כצורך נילווה‬
‫לפרויקט הבניה של דירת לוי אין מקום להשית חלק כלשהו ממנו‬
‫על כפתורי‪ .‬אשר לחוות דעתו – דווקא תוצאותיה מחייבות את לוי‬
‫לשאת במלוא עלותה‪ .‬המומחה מצא שהנזקים בדירת כפתורי‪ ,‬הן‬
‫הפנימיים והן החיצוניים‪ ,‬הם תוצאה ישירה של בנית דירת לוי‬
‫)ואולי תוצאה של שלב ההריסה שקדם לבניה( ומכל מקום אין‬
‫לייחס איזה מהנזקים למעשה‪/‬מחדל שאינו קשור בבניית דירת לוי‪.‬‬
‫את הפערים שבין המחירים הנקובים בחוות דעת המומחה לאלו‬
‫הנקובים בחוות הדעת מטעם כפתורי אני תולה בשלבים השונים‬
‫של הגשתן‪ :‬זו מטעם כפתורי הוגשה בשלב התהוות הנזקים ועוד‬
‫קודם שניתן היה להעריך אם התגבשו‪ ,‬וזו של המהנדס המר הוכנה‬
‫בשלב בו הנזקים כבר התגבשו וניתן היה לקבוע את עלות תיקונם‬

עמוד מקור 4

‫‪4‬‬

‫באופן מדויק יותר‪ .‬מכל מקום פערים אלו אינם עילה שלא להטיל‬
‫על לוי את מלוא שכרו של המומחה עבור חוות דעתו‪.‬‬

‫עלות התקנת מרפסת זיזית ‪-‬‬   ‫)ג(‬

‫‪ −‬כפתורי עותרים לסכום אותו שלמו ביתר לשם בנית מרפסת זיזית‬
‫תחת מרפסת שתוכננה להיבנות ביציקה אחת עם בנית דירתם‪,‬‬
‫בניה שנמנעה ע"י צו מניעה זמני שהוצא לבקשת לוי כאשר בפסק‬
‫דין שניתן בסוף אותם הליכים נקבע כי לא היה בסיס לבקשה לצו‬
‫מניעה זמני לגבי אותה מרפסת‪ .‬מתוך הראיות שכפתורי הניחו‬
‫בפני הם בקשו ללמד שהוסב להם נזק כספי בעצם מניעת בנית‬
‫המרפסת כחלק בלתי נפרד מהדירה‪.‬‬

‫‪ −‬מתוך אותן ראיות )בהעדר ראיות לסתור( בקשו לוי ללמד כי לא‬
‫הוסבו לכפתורי נזקים כספיים מעצם שינוי תהליך בניית המרפסת‪,‬‬
‫ומכל מקום לא הוכח בקבלות מה היו עלויות הקמת המרפסת‬
‫בפועל‪ .‬לוי גם בקשו לטעון כי ניתן היה להוזיל הקמת מרפסת‬
‫זיזית ע"י יציקת עמודי תמיכה רחבים לה‪ .‬לוי גם היו בדעה שמכוח‬
‫פסק הדין שביטל את צו המניעה ואשר לא הורה על צו להוצאות‬
‫יש גם ללמוד מכללא שלא הורה על פיצוי בגין הפרשי עלות‬
‫התקנת המרפסת הזיזית כפי שהותקנה בפועל‪.‬‬

‫‪ −‬כאמור בסוגיה זו הונחה בפני חוות דעתו של המהנדס ניסים‬
‫אלקבץ אשר הסבירה את פשר הפער הכספי בין בניית מרפסת‬
‫יצוקה כמקשה אחת עם כל אותו המפלס לבין התקנת מרפסת‬
‫זיזית תוך שימוש באלמנטים של פלדה‪ .‬הפרש העלות להערכתו‬
‫עומד על ‪ ₪ 21,503.-‬נכון לחודש ינואר ‪ 2004‬מועד חוות הדעת‪.‬‬
‫מהנדס זה הרחיב בעדותו ואולם לא הוסיף על חוות דעתו נתונים‬
‫משמעותיים‪ .‬גם התובעת כפתורי העידה ונימקה את העלות‬
‫הגבוהה יותר בין היתר בצורך בהזמנת תכניות למרפסת הזיזית‬
‫בשונה מהתכניות המקוריות‪ .‬לא היו בידיה קבלות על הוצאות‬
‫הקמת המרפסת הזיזית ואולם בפועל היא הוקמה עפ"י תכניות‬
‫קונסטרוקציה שהוצאו לה‪.‬‬

‫‪ −‬לדעתי אכן יש לזכות את כפתורי בעלות המותרת שעלתה להם‬
‫המרפסת הזיזית כפי שנבנתה בפועל‪ .‬לא מצאתי‪ ,‬הגם שלוי רמזו‬
‫זאת בסיכומיהם‪ ,‬כי נעשה שימוש בחומרים יקרים או בשיטת בניה‬
‫יקרה מהסביר ומהמקובל‪ .‬העדים שהעידו מכל מקום לא נחקרו על‬
‫כך וכן לא הוכח לי בראיות לסתור כי ניתן היה לבנות את המרפסת‬
‫הזיזית בעלות זולה יותר‪ .‬מעצם העובדה שהיא עומדת על תילה‬
‫זכאים כפתורי לסעד בגין רכיב זה בתביעתם‪ .‬גם לא ראיתי‬
‫להפחית מהסכום מהטעם של העדר קבלות; אין ספק כי בניה של‬
‫מתקן זה מהחומרים בהם נעשה שימוש ועפ"י תכנון מקצועי‬
‫מוקדם כרוכה בתשלום ואני מקבלת שהסכום שננקב בחוות דעתו‬
‫של המהנדס אלקבץ סבירה‪.‬‬

עמוד מקור 5

‫‪5‬‬

‫אשר לחוות הדעת המסכמת של המומחה‪ ,‬המהנדס מנחם המר ‪-‬‬       ‫)ד (‬

‫‪ −‬לצדדים לא היו השגות לגביה למעט פרק ‪) 9‬עבודות אלומיניום(‪.‬‬
‫בנדון זה המהנדס נשאל גם שאלות הבהרה וממסקנותיו מצאתי‬
‫שלא לחייב את לוי בעלות החלפת השלבים הפגועים של תריסי‬
‫האלומיניום המוערכת ע"י המומחה בכ ‪.₪ 400.-‬‬

‫‪ −‬אשר לרכיבים האחרים בחוות הדעת אני מניחה כי רובם ככולם‬
‫כבר בוצעו )למעט התיקונים בדירת כפתורי שנדונה בנפרד לעיל(‪.‬‬
‫לשם היעילות אני הופכת את חוות הדעת המסכמת לחלק בלתי‬
‫נפרד מפסק הדין ומחייבת את לוי בהתאם לאמור בה‪ .‬לא ראיתי‬
‫להטיל על כפתורי את תוצאות כתמי העובש בדירתם במידה שהם‬
‫תוצאה של העדר אוורור באשר הורתם בכתמי הרטיבות שהוסבו‬
‫לדירה בהעדר איטום לדירת לוי‪.‬‬

‫מערכת הביוב ‪-‬‬   ‫)ה(‬

‫‪ −‬לנוכח קביעת המומחה כי לוי התחברו למערכת הביוב עפ"י‬
‫הנחיותיו בהסכמת הצדדים‪ ,‬ובפיקוחו כשהחיבור בוצע באופן‬
‫תקין‪ ,‬אינני מוצאת עוד צורך לדון בעצם זכותם של לוי לחיבור‬
‫כאמור‪ .‬אין בכך כדי לחוות דעה בשאלה הכספית הכרוכה‬
‫בהתחברות זו‪ ,‬שאלה שאפשר כי מוצאת פתרונה בהסכם הפשרה‬
‫שנחתם בין הצדדים במסגרת הליכים קודמים‪.‬‬

‫הוצאות משפט –‬     ‫)ו(‬

‫‪ −‬כפתורי מבקשים לחייב את לוי בהוצאות משפט שתבאנה בחשבון‬
‫את התעמרותם של לוי‪ ,‬את חוסר תום ליבם במימוש זכות קניינית‬
‫בבית המשותף ואת עוגמת הנפש שמעשים ומחדלים בהם נקטו‬
‫לוי הסבה לכפתורי‪.‬‬

‫‪ −‬מנגד לוי מבקשים להציג את כפתורי כמטרידים וכרודפי בצע‬
‫המבקשים לעשות הון על חשבון כפתורי‪ .‬לוי‪ ,‬שלא כמו כפתורי‪,‬‬
‫לא היו חמדנים אלא אך חפצו בבניית דירה למגוריהם ואילו‬
‫כפתורי עשו כמיטב יכולתם לטרפד זכות בסיסית זו‪ .‬עוד טענו לוי‬
‫כי כפתורי לא השכילו להבין כי בעת שבעל דירה מבצע שיפוצים‬
‫בדירתו‪ ,‬לא מן הנמנע כי תהיינה לכך השלכות על דירות אחרות‬
‫בבית המשותף‪ ,‬אם כי השלכות זמניות שתבואנה על פתרונן עם‬
‫השלמת הבניה‪ .‬לדעת לוי גם אין להתעלם מההוצאות המשפטיות‬
‫הגבוהות שהוסבו להם בעטיים של ההליכים המשפטיים המיותרים‬
‫לטענתם‪.‬‬

עמוד מקור 6

‫‪6‬‬

‫‪ −‬כפי שכבר אמרתי בפתיח‪ ,‬ההכרעה כאן היא על סמך העובדות‬
‫העולות מההליכים שהתבררו בתיק זה בלבד הגם שמשבר האמון‬
‫העמוק בין הצדדים נולד עוד שנים קודם לכן והוא ממשיך להשפיע‬
‫גם על הליכים אלו‪ .‬יחד עם זאת גם תוך בחינת גיבוש השלבים‬
‫הראשונים לעובדות שהיוו בסיס לפתיחת ההליך שבפני‪ ,‬לא כל‬
‫שכן להמשכו המייגע‪ ,‬אי אפשר להתעלם מההתנהגות הכוחנית‬
‫ונטולת תום הלב שגילו לוי כלפי כפתורי‪ .‬בסיס לאמור אני מוצאת‬
‫בהסגת לוי את גבולם של כפתורי בהציבם פיגומים במרפסת דירת‬
‫כפתורי ובביצוע פעולות בניה בתקרת דירת כפתורי )פיר( ללא‬
‫נטילת רשות מוקדמת של האחרונים‪ ,‬ויותר מכך – ללא הודעה‬
‫מוקדמת על כוונתם לבצע עבודות אלו שאף הסבו נזקים ישירים‬
‫לדירת כפתורי‪ .‬יהא המתח בין הצדדים אשר יהא התנהגות זו ללא‬
‫כל הסבר ענייני לה אינה מתקבלת על הדעת‪ .‬הוסיפה על כך‬
‫התנערות לוי מאחריות לנזקי הרטיבות שהוסבו לדירת כפתורי מיד‬
‫עם קרותם עד כדי מניעת האפשרות לבחון את דירתם כדי לעמוד‬
‫על מקור הליקוי והערכת פתרונות להקטנתו‪ .‬ויוטעם כי לוי נטלו‬
‫על עצמם את האחריות לקרות הרטיבות רק ביום ‪,14.5.03‬‬
‫ומתבקש היה שיעשו זאת מיד לכשנזקי הרטיבות באו לידי ביטוי‬
‫היינו מיד לאחר רדת הגשמים הראשונים באשר הקשר בין אלו‬
‫לבין הנזק לא היה מוטל בספק‪ .‬למעלה מזאת אציין כי אכן כפי‬
‫שנאמר בסיכומי לוי נזקים לדירה אחת בעטים של שיפוצים בדירה‬
‫אחרת הם מהמחירים שמשלם בעלים של דירה בבית משותף‪.‬‬
‫ואולם מצופה מהמשפץ‪ ,‬ובמקרה הזה לוי‪ ,‬שייטול על עצמו‬
‫אחריות באופן מידי וינקוט את כל הפעולות להקטנת הנזק‪ ,‬מה‬
‫שהיה מייתר הליכי ביניים בהיקף שהיה בפועל )ולא מצאתי שאיזה‬
‫מהם היה קנטרני ו‪/‬או לא ענייני(‪ .‬ואילו כאן לא הוכחה נקיטת כל‬
‫פעולה שהיא מצד לוי‪ .‬לא בסיכום הטענות מטעם לוי כמו גם לא‬
‫בשום כתב בי‪-‬דין שהגיש אין אפילו במרומז נימת התנצלות על‬
‫הנזק שהוסב‪ ,‬התנהגות שלחלוטין אינה עולה בקנה אחד עם‬
‫מימוש זכויות קנייניות בבית משותף‪ .‬מכל מקום העובדות כאן‬
‫מבססות במובהק הטלת הוצאות משפט בהתאם‪.‬‬
‫‪ −‬ראיתי לחייב את לוי בהוצאות משפט לרבות שכ"ט עו"ד ומע"מ‬
‫בסך של ‪. ₪18,000 .-‬‬

‫אני מקבלת אפוא את התביעה ומחייבת את הנתבעים יחד ולחוד לשלם‬                ‫‪.9‬‬
‫לתובעים יחד ולחוד את הסך של ‪ .₪ 54,263.-‬סכום שלא ישולם בתוך ‪ 45‬יום‬
‫מהיום יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ללשכתי‬
‫)‪ (12.11.02‬ועד התשלום המלא בפועל‪.‬‬

‫ניתן בהעדר הצדדים ביום א' טז' בחשון תשס"ה )‪(31.10.04‬‬
‫העתקים יישלחו לבאי כח הצדדים‪.‬‬

‫צפורה פיגנבוים‬
‫מפקחת על רישום מקרקעין‬
‫‪/‬מד‬